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1. [bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120]Vispārīgā informācija	
0. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]Iepirkuma identifikācijas numurs: SKS 2026/11.
0. Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. 
0. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Saulkrastu komunālserviss”

	Juridiskā adrese
	Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas Nr.
	40103027944

	Kontaktpersona
	Krists Barons ,tel.29556311, e-pasts: krists.barons@komunalserviss.lv  

	Komisija
	Visus ar Konkursa norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”  2026.gada 2. jūlija rīkojumu Nr.01-5/2026/23 “Par iepirkumu komisiju” un darbojas Pasūtītāja vārdā.


0. Pretendents:
3. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS, vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar EIS atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
3. Pretendentam, ko veido personu grupa, kas nav reģistrēta kādā noteiktā juridiskā statusā saskaņā ar kādas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, un kas tiks uzaicināta slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas būs pienākums pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
3. Pretendents, ja tas piesaista apakšuzņēmēju/s, EIS šā iepirkuma sadaļā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus, kas sniegs pakalpojumus vai veiks būvdarbus vismaz EUR 10 000,00 bez PVN apmērā un tiem nododamo līguma apjomu.

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1. Iepirkuma priekšmets: izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums). Veikt izpētes darbus iepirkuma 1. un 2. daļā minētajiem objektiem un izstrādāt tehnisko dokumentāciju (būvprojektu) iepirkuma 3,4 un 5 daļā minētajiem objektiem saskaņā ar katras daļas Tehnisko specifikāciju, (Nolikuma 1.pielikums). Būvdarbu autoruzraudzība ir paredzēta iepirkuma 3,4 un 5 daļā minētajiem objektiem
1. Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās:
1. 1.daļa: “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Vēsma - izpēte”;
1. 2.daļa: “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Rozes - izpēte”;
1. 3.daļa: “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Pēterupe, (Zemgaļu, Engures, Baltezera, Ķīšezera un Alauksta ielas)”;
1. 4.daļa: “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Ķīšupe, (Zvaniņu iela)”;
1. 5.daļa: “Ceļa 9247 Sēja - Jaunlauki (200m garā posmā no asfaltbetona seguma) pārbūve uz asfaltbetona segumu”.
1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām Iepirkuma daļām. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.  
1. CPV kods 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana), papildkods 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
1. Līguma izpildes vieta un termiņi:
4. Līguma izpildes vietas: Saulkrastu novadā, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 1.pielikums).
4. Līguma izpildes termiņš: 
· Izpētes un projektēšanas darbu veikšana (visām Iepirkuma daļām): 5 (pieci) mēneši. Papildus uz iepirkuma 3.,4. un 5. daļu attiecas Būvprojekta tehniskās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ar atzīmi Būvatļaujā par būvatļaujā iekļauto projektēšanas nosacījumu izpildi;
· autoruzraudzība – būvprojekta realizācijas laikā līdz būves nodošanai ekspluatācijā (Attiecas uz iepirkuma 3.,4. un 5. daļu).
4. Iepirkuma līguma samaksas kārtība: saskaņā ar līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 8. pielikums). 

1. [bookmark: _Toc449691141]Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība
2. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība:
0. Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā piekļuve un visa aktuālā informācija par iepirkuma procedūru, t.sk., nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS. Sekot līdzi aktuālajai iepirkuma procedūras dokumentācijai un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm un precizējumiem ir ieinteresētā Piegādātāja pienākums. 
0. Ieinteresētais Piegādātājs EIS var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs. Skaidrojums par reģistrēšanos EIS: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
0. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
0. Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, šādā gadījumā pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums ir iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras izsniegšanu drukātā veidā pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
2. Informācijas apmaiņa un pieprasīšanas kārtība:
1. Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs pieprasa latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu uz Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē norādīto elektronisko pasta adresi. 
1. Pasūtītājs un ieinteresētie Piegādātāji ar informāciju apmainās caur EIS PIL noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto Piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.
1. Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē un tā ir saistoša turpmākā iepirkuma procedūrā. Ieinteresētā Piegādātāja pienākums ir sekot līdzi Nolikuma izmaiņām un Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem.
1. Ja ieinteresētais Pretendents vai Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja papildus informācija pieprasīta laikus.
1. Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.
2. Teritorijas apskate: Objektu teritorija ir brīvi pieejama – jebkuram interesentam sev izdevīgā laikā ir iespēja apskatīt Objektu teritoriju, par to iepriekš neinformējot Konkursa atbildīgo kontaktpersonu. 
2. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība:
3. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
0. izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas, šī iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
0. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). Pretendentam nav tiesības mainīt pasūtītāja noteikto veidlapu. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents ir izmainījis pasūtītāja noteikto veidlapu, pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Nolikuma prasībām. 
3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1. Visas Nolikumam pievienotās veidlapas, kas pievienojamas Pretendenta piedāvājumam, jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. 
1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Pretendents pēc saviem ieskatiem Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, Finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu. 
1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piem., sertifikāti, apliecība vai citi dokumenti, kurus negatavo un neizsniedz pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienoto tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1. Pretendents, kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, turpmāk – ESPD. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD[footnoteRef:1], lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas aizpilda visas šī dokumenta sadaļas un iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši euro, 0 centri) bez PVN. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.  [1:  Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) pieejams vietnē http://espd.eis.gov.lv ] 





1. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, piedāvājums netiks izskatīts.
1. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu nebūs ievērojis kādu no 3.4.punkta noteikumiem, tad iepirkuma komisija ir tiesīga šādu piedāvājumu neizskatīt.
1. Ja konstatēti EIS sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
2. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un kārtība:
4. Piedāvājumi jāiesniedz termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē  http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176601 
4. Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi:
1. tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām; 
1. netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
4. Piedāvājumu atvēršana notiek termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē.
4. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus EIS vietnē http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176601 noteiktajā termiņā,  izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235 , savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā, publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas termiņu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. Piedāvājumu atvēršanas process ir atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS vietnē.
4. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS vietnē Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums.

1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi

0. [bookmark: _Hlk14876112]Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktajiem gadījumiem. Pārbaude tiek veikta attiecībā Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā noteiktajām personām.
0. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 5.punktā noteikto veic Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā, iegūstot informāciju no e-izziņu apakšsistēmas EIS, izmantojot citu Pasūtītājam pieejamo informāciju, kā arī papildus veic pārbaudi attiecībā uz Sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Izslēgšanas noteikumos minēto gadījumu esamības pārbaudi paredz tikai tam pretendentam, kas atzīstams par atklāta konkursa uzvarētāju.
0. 4.1.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma izpildes tiesības, pasūtītājs veic uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un dienu, kad ir pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
0. Pasūtītājs uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktajai kārtībai.
0. Uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Pasūtītājs pārbaudi par noteikto attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešo daļu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Pasūtītājs pārbaudi veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta ceturto daļu.

1. Pretendenta kvalifikācijas un atlases prasības. Tehniskais un finanšu piedāvājums.
1. Pretendentu atlases prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām iespējām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus:
	Kvalifikācijas prasības
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti

	0. Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	Ārvalstu pretendentam (komersantam) - reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tad pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
Ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.

Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	0. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu/būvdarbu vērtība ir 10 000,00 EUR bez PVN vai lielāka, un norādīt katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu EUR bez PVN, (Nolikuma 6.pielikums).
Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē (Nolikuma 7.pielikums).

	0. Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 

Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstu pretendentam - atbilstoša dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments, vai pretendenta rakstveida apliecinājums, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz profesionālo reģistrāciju. Ārvalstu pretendents iesniedz apliecinājumu par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi.

	0. [bookmark: _Hlk45201260]Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir  sekmīgi realizējis (ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) vismaz: 
Iepirkuma 1. daļai: 1 (vienu) pasūtījumu otrās grupas jaunbūvju vai pārbūvju tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Iepirkuma 2. daļai: 1 (vienu) pasūtījumu otrās grupas jaunbūvju vai pārbūvju tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Iepirkuma 3. daļai: 2 (divus) pasūtījumus otrās grupas jaunbūvju vai pārbūvju tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Iepirkuma 4. daļai: 1 (vienu) pasūtījumu otrās grupas jaunbūvju vai pārbūvju tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Iepirkuma 5. daļai: 2 (divus) pasūtījumus otrās grupas jaunbūvju vai pārbūvju tehniskās dokumentācijas izstrādē.


	Pretendents iesniedz: 
1) Pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto veidni (Nolikuma 4.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 5.1.4.punktā izvirzītajai prasībai; 
2) Pieredzes aprakstā norādīto objektu Būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījuma izpildi, vai 
3) Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citu alternatīvu dokumentu, kas objektīvi pierāda Pasūtītāja prasīto pieredze.
Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no norādītā būvdarbu pasūtītāja.

	0. Prasības piesaistītajiem speciālistiem 
Pretendentam līguma izpildē jānodrošina būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs: 
Iepirkuma 1. daļai: 
ceļu vai UKT projektēšanas būvprakses sertifikāts un iepriekšējo 3 (triju) gadu (2023., 2024.gadā un 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir piedalījies vai vadījis vismaz vienas otrās grupas jaunbūves vai pārbūves būvprojekta izstrādi.
Iepirkuma 2. daļai:
ceļu vai UKT projektēšanas būvprakses sertifikāts un iepriekšējo 3 (triju) gadu (2023., 2024.gadā un 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir piedalījies vai vadījis vismaz vienas otrās grupas jaunbūves vai pārbūves būvprojekta izstrādi.
Iepirkuma 3. daļai:
ceļu vai UKT projektēšanas būvprakses sertifikāts un iepriekšējo 3 (triju) gadu (2023., 2024.gadā un 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir piedalījies vai vadījis vismaz divus otrās grupas jaunbūves vai pārbūves būvprojekta izstrādi. Katrā būvprojektā ir projektēta drenāža vai slēgta lietus kanalizācija 100m garā posmā.
Iepirkuma 4. daļai:
ceļu vai UKT projektēšanas būvprakses sertifikāts un iepriekšējo 3 (triju) gadu (2023., 2024.gadā un 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir piedalījies vai vadījis vismaz vienas otrās grupas jaunbūves vai pārbūves būvprojekta izstrādi. 
Iepirkuma 5. daļai:
ceļu projektēšanas būvprakses sertifikāts un iepriekšējo 3 (triju) gadu (2023., 2024.gadā un 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā būvprojekta vadītājs ir vadījis vismaz divus otrās grupas jaunbūves vai pārbūves būvprojekta izstrādi. Būvprojektā ir projektēta iela vai ceļš 100m garā posmā.


	Pretendents iesniedz/Komisija pārbauda: 
1) Piesaistīto speciālistu pieredzes apraksts (Nolikuma 5.pielikums), kas apliecina speciālistu pieredzi 5.1.6.apakšpunkta prasībām atbilstošos objektos;
2) Būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījuma izpildi, vai;
3) Pasūtītāju atsauksmes kopijas vai citus alternatīvus dokumentus; 
4) Iepirkuma komisija pārbauda sertificētā speciālista profesionālo kvalifikāciju Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
5) ārvalstu speciālistu gadījumā būvprojekta pabeigšana jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu nosacījumiem.
Tiks pieņemti alternatīvi dokumenti ārvalstu speciālistiem, proti, ja Pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu, jāiesniedz ārvalstu speciālista kvalifikāciju faktu apliecinoši dokumenti, ja attiecīgā valsts, kurā reģistrēts speciālists, normatīvie akti tādu paredz vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par minētā punkta prasībām, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Ārvalstu speciālistiem (atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 42.panta pirmās un otrās daļas regulējumam), kas piesakās iepirkumos, lai nodrošinātu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi var prasīt tikai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (proti, profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām), nevis pašu kvalifikācijas atzīšanu, jo atzīšanas process šādiem speciālistiem nav jāiziet.
Uz projektētāju, kura mītnes vai sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, ir attiecināma prasība par atzīšanas institūcijas izsniegtas atļaujas īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai saņemšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra Noteikumiem Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”. 

	0. Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents apliecina Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	0. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība:
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta piegādātāju apvienības galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt Iepirkuma līgumu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms.
Piegādātāju apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums.
Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikuma 5.punktā noteiktās prasības tehniskajām un profesionālajām spējām ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā.
	Starp piegādātāju apvienības dalībniekiem noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Vienošanās iekļauj šādu informāciju:
 1) Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un vienošanās spēkā esamības termiņš;
 2) Apliecinājums, ka piegādātāju apvienība izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu;
 3) Katra apvienības dalībnieka paredzamā Iepirkuma līguma daļa, tiesības un pienākumi;
  5) Informācija un rekvizīti par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
 6) Pilnvarojums dalībniekam vai personai, kura tiesīga rīkoties visu personas apvienības dalībnieku vārdā Iepirkumā.

	[bookmark: _Hlk27560536]
	0. Apliecinājums par Tehniskā specifikācijas/Darba uzdevuma nosacījumu izpildi.

	
	0. Pieteikums dalībai iepirkumā (2.pielikums).

	
	0. Finanšu piedāvājums. 

	
	0. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas pārstāvības tiesības (oriģināls vai normatīvajos aktos apliecināta kopija), izņemot, ja piedāvājumu paraksta persona, kurai pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.




1. Prasības Finanšu piedāvājumam:
1. Pretendents ekonomiski pamatotu finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam katrai Iepirkuma daļai atsevišķi.
1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
1. Līgumcena jānorāda euro, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam būs jāmaksā Konkursa uzvarētājam saskaņā ar iepirkuma līgumu.
1. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma veikšanu, kā arī jāietver pilnas būvdarbu izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.
1. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma summa tiek samazināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs.

1. Prasības piegādātāju apvienībām, apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju
2. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikuma 5.1.5. punktā prasītā pieredze jāuzrāda vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai summējot pieredzes. 
2. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi atbilstoši Nolikuma 5.1.5.punktā noteiktajām prasībām. Pretendents, lai pierādītu kā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, nodos nepieciešamos resursus, kvalifikāciju, izpildīs pakalpojumus vai veiks darbus, var iesniegt papildus dokumentus, lai Pasūtītājs pārliecinātos par atbilstību.
2. Apakšuzņēmēja izpildāmo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

1. [bookmark: _Toc455559647]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs
0. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
0. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs piecos posmos: finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam; piedāvājuma noformējuma pārbaude; pretendenta atlase, tehnisko piedāvājumu vērtēšana.
0. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums katrā Iepirkuma daļā, kuru nosaka atbilstoši šādai metodikai:
	Nr.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	

	Finanšu kritēriji

	1.
	(A) Piedāvājuma kopējā cena bez PVN
	90

	Kvalitātes kritēriji

	2.
	(B) Būvprojekta vadītāja kvalifikācija
	10


Piedāvājuma kopējā cena bez PVN:
Punktu tie piešķirti atbilstoši šādai formulai:
Maksimālais punktu skaits (90) tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvā zemāko cenu (S).
			Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas:
Sx/Sy x 90 = A, kur:
A –kritērijā iegūtais punktu skaits;
Sx – zemākā piedāvājuma cena;
Sy – vērtējamā piedāvājuma cena.

Būvprojekta vadītāja kvalifikācija:
10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim realizējis vienu (Iepirkuma 1.,2. un 4. daļa)/ divus (Iepirkuma 3. un 5. daļa) vai vairāk projektus, kas atbilst Iepirkuma nolikuma 5.1.5.punkta prasībām, bet pārsniedz noteiktās prasības (realizēts lielāks projektu skaits kā tas noteikts 5.1.5.punktā).
5 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim realizējis vienu (Iepirkuma 3. un 5. daļa) projektu, kas atbilst Iepirkuma nolikuma 5.1.5.punkta prasībām, bet pārsniedz noteiktās prasības (realizēts lielāks projektu skaits kā tas noteikts 5.1.5.punktā).
0 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nav realizējis projektus, kas pārsniedz Nolikuma 5.1.5.punkta noteikto projektu skaitu.

0. Piedāvājumu vērtēšanas posmi:
2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – iepirkuma komisija katrā Iepirkuma daļā atsevišķi vērtē vai pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma 5.2.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu, iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma 5.2.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt un tā piedāvājumu Atklātā konkursā tālāk nevērtēt.
2. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas metodikai – iepirkuma komisija katrā Iepirkuma daļā atsevišķi ir tiesīga turpmākos piedāvājuma vērtēšanas posmus veikt tikai tam Pretendentam, kura piedāvājums ir atzīstams par saimnieciski izdevīgāko. Šajā posmā komisija izvērtē Nolikuma 7.2.punktā noteikto vai Pretendenta piedāvātā līgumcena nav nepamatoti lēta.
2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude – iepirkuma komisija katrā Iepirkuma daļā atsevišķi vērtē saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.4.punktā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad komisija lems par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un judikatūru.
2. Pretendenta atlase – iepirkuma komisija katrā Iepirkuma daļā atsevišķi vērtē saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
0. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir nozīme kvalifikācijas apliecināšanai. Komisija nenoraidīs piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
0. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs Nolikumā noteiktajām prasībām;
0. Pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un  profesionālajām spējām;
0. Pretendenta piedāvātais personāls neatbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām.
2. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana – iepirkuma komisija katrā Iepirkuma daļā atsevišķi vērtē pretendenta, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
0. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.
0. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.   
0. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka samērīgu termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.   
0. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
0. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. 
0. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
0. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
0. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 
0. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pasūtītājs to pieņem kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
0. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus tiek informēti par iepirkumu komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek paziņots uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi. 
0. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude:
1. Komisija izvērtē, vai tā Pretendenta, kuram, atbilstoši Nolikuma 7.1.2.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam, būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājums nav nepamatoti lēts – par norādīto cenu nav iespējams izpildīt Iepirkuma līguma noteikumus.
1. Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu un izmaksām.
1. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
1. Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
1. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu vai noraidīšanas iemeslu.

1. [bookmark: _Toc455559660]Lēmuma pieņemšanas un iepirkuma līguma slēgšana

9.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma komisija veic pārbaudi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.sadaļas nosacījumiem.
9.2. Ja tikai viens pretendents iesniegs piedāvājumu, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 41.panta 12.daļā noteiktajā kārtībā.
9.3. Ja vairākiem Pretendentiem iesniegtais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, Pasūtītājs par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu (A) kritērijā. Jā arī šādā gadījumā nav iespējams noteikt uzvarētāju,  Pasūtītājs veic izlozi starp šiem Pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.
9.4. Lēmumu par Iepirkuma uzvarētāju vai Iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pretendentiem uz to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis EIS sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.
9.5. Komisija sagatavos iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicēs to pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
9.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
9.7. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.
9.8. Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ var neslēgt iepirkuma līgumu (tai skaitā, ja Pasūtītājam netiek apstiprināts Eiropas struktūrfondu projekta pieteikums).
9.9. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
9.10. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavos un publikāciju vadības sistēmā publicēs informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu un savā pircēja profilā ievietos iepirkuma līguma tekstu.
9.11. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi, slēdzot līgumu, netiks mainīti. 
9.12. Iepirkuma līguma projekta noteikumi attiecināmi uz visiem Pretendentiem vienlīdzīgi. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma līguma projektu, pieņem tā noteikumus un, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apliecina gatavību uzņemties un pildīt visas Iepirkuma līgumā paredzētās saistības.
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1.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11

ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, ID Nr. SKS 2026/11

Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums.
Iepirkuma 1. daļa “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Vēsma - izpēte”
	1. 
	Pasūtītājs
	SIA ‘’Saulkrastu komunālserviss’’ , Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

	1. 
	Objekts
	Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Vēsma - izpēte

	1. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	80330033593; 80330033589; 80330033592; 80330033591; 80330033588;  80330033586; 80330033587; 80330033585; 80330033581; 80330033556

	1. 
	Zemes gabala īpašnieks
	Saulkrastu novada pašvaldība

	1. 
	Darba apjoms
	Teritorijas izpētes veikšana un informācijas sagatavošana projektēšanas uzdevumam. 

	1. 
	Vispārīgās prasības
	1. Darbi izpildāmi, atbilstoši Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
2. Grafiski attēlot grāvju tīklu un esošos grāvju kritumus, ūdens tecēšanas virzienus. Grāvjiem piešķirt numerāciju (G-1 utt.).;
3. Grāvju, sākumā, beigās un savstarpējās krustošanās/savienošanās vietās veikt augstuma atzīmju mērījumus (LKS-92);
4. Esošajām caurtekām veikt ieteces un izteces augstuma atzīmju mērījumus (LKS-92);
5. Grafiskajā materiālā norādīt nobrauktuves kurām nav caurteku un caurtekas kuras ir pilnībā vai daļēji aizbirušas;
6. Grafiskajā materiālā norādīt posmus, kur ir koki, krūmi un citi apstādījumi. 
7. Grafiskie materiāli jāsagatavo un jāiesniedz gan dwg. gan pdf. formātā. 
8. Grāvju un caurteku fotofiksācija ar koordinātēm. 
9. Katram grāvim sagatavot slēdzienu par esošo situāciju un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. 
10. Izpēte jāveic grāvjiem gar pašvaldības ielām un pašvaldības īpašumā esošām teritorijām, kuras šķērso grāvji.

	7.
	Pasūtītājam iesniedzams
	1) elektroniskā formā visa izpētes dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur grafiskie attēlojumi ir DWG un PDF formātā, u.c.; 

	
	Izpētes teritorija
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Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums.
Iepirkuma 2. daļa “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Rozes - izpēte”
	1. 
	Pasūtītājs
	SIA ‘’Saulkrastu komunālserviss’’ , Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

	2. 
	Objekts
	Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Rozes - izpēte

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	80330033542; 80330033541; 80330033543; 80330033516; 80330033490;
80330033572; 80330031710; 80330033539; 80330033538; 80330033544; 
80330033573; 80330033491; 80330033580; 80330033492; 80330033518;  80330033493; 80330033498; 80330033536; 80330033577; 80330033537;
80330033496; 80330033495; 80330033494; 80330031785; 80330033575;  80330033492; 80330033084; 80330033488; 80330033489; 80330033576.

	4. 
	Zemes gabala īpašnieks
	Saulkrastu novada pašvaldība

	5. 
	Darba apjoms
	Teritorijas izpētes veikšana un informācijas sagatavošana projektēšanas uzdevumam. 

	6. 
	Vispārīgās prasības
	1. Darbi izpildāmi, atbilstoši Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
2. Grafiski attēlot grāvju tīklu un esošos grāvju kritumus, ūdens tecēšanas virzienus. Grāvjiem piešķirt numerāciju (G-1 utt.).;
3. Grāvju, sākumā, beigās un savstarpējās krustošanās/savienošanās vietās veikt augstuma atzīmju mērījumus (LKS-92);
4. Esošajām caurtekām veikt ieteces un izteces augstuma atzīmju mērījumus (LKS-92);
5. Grafiskajā materiālā norādīt nobrauktuves kurām nav caurteku un caurtekas kuras ir pilnībā vai daļēji aizbirušas;
6. Grafiskajā materiālā norādīt posmus, kur ir koki, krūmi un citi apstādījumi. 
7. Grafiskie materiāli jāsagatavo un jāiesniedz gan dwg. gan pdf. formātā. 
8. Grāvju un caurteku fotofiksācija ar koordinātēm. 
9. Katram grāvim sagatavot slēdzienu par esošo situāciju un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. 
10. Izpēte jāveic grāvjiem gar pašvaldības ielām un pašvaldības īpašumā esošām teritorijām, kuras šķērso grāvji.

	7.
	Pasūtītājam iesniedzams
	1) elektroniskā formā visa izpētes dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur grafiskie attēlojumi ir DWG un PDF formātā, u.c.; 

	
	Izpētes teritorija
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Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums.
Iepirkuma 3. daļa “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Pēterupe, (Zemgaļu, Engures, Baltezera, Ķīšezera un Alauksta ielas)”

	1. 
	Pasūtītājs
	SIA ‘’Saulkrastu komunālserviss’’ , Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

	2. 
	Objekts
	Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Pēterupe, (Zemgaļu, Engures, Baltezera, Ķīšezera un Alauksta ielas)

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	80330033308; 80330033477; 80330033479; 80330033480; 80330033481; 
80330033478

	4. 
	Zemes gabala īpašnieks
	Saulkrastu novada pašvaldība

	5. 
	Projektēšanas apjoms
	Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde

	6. 
	Vispārīgās prasības
	1. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
1. Būvprojekts jāsagatavo Būvniecības ieceres sistēmā (BIS);
1. Nodrošināt projekta izstrādi uz aktuāla topogrāfiskā plāna vajadzīgajā apjomā;
1. Veikt nepieciešamos izpētes un inženierģeoloģiskos darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā;
1. Saņemt citu institūciju tehniskos noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā. Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā tehniskajos noteikumos minētos nosacījumus.
1. Veikt būvprojekta prezentāciju, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs;
1. Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu apjomus un tāmes, darbu organizācijas projektu un darba aizsardzības sadaļu;
1. Saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, Pasūtītāju un Saulkrastu novada būvvaldi;
1. Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

	7.
	Projektēšanas prasības – Grāvji un drenāža
	1. Ielām, kurām nav esošu grāvju projektēt slēgta tipa drenāžu un veidot drenāžas atzarus uz katru zemes vienību. No zemes īpašniekiem noskaidrot optimālo drenāžas pieslēguma vietu.
1. Drenāžai veikt hidraulisko aprēķinu.
1. Ielām kurām ir esoši grāvji, paredzēt to tīrīšanu, profila labošanu un garenkrituma koriģēšanu.
1. Vietās kur grāvja padziļināšana nav iespējama, šos posmus projektēt kā slēgta tipa drenāžu. 
1. Paredzēt esošo caurteku nomaiņu pret jaunām PE caurtekām.
1. Caurteku galu nostiprinājumus paredzēt ar laukakmeņiem.

	8.
	Projektēšanas prasības (CD)
	1. Ielas trase:
· saglabāt ielas trases novietojumu, nepieciešamības gadījumā zemes vienības robežās trases līniju var koriģēt;
· projektēšanas sākuma stadijā iesniegt skices ar trases plānu vienvirziena un divvirzienu ielas transporta kustībai.
· Esošās brauktuves platums- 2,5-4m. 
· aprēķina transportlīdzeklis: 3-asu atkritumu automobīlis (L=9.45m).
1. Garenprofils:
· var koriģēt esošos ielas garenkritumus, blakus zemes gabalos nepasliktinot hidroloģiskos apstākļus. 
1. Segas konstrukcija:
· ievērtēt esošās ielas segas nespējas atbilstību projektētajam divkārtu virsmas segumam (vai grants segumam, pēc izmaksu saņemšanas Pasūtītājs norādīs seguma veidu), veicot segas konstrukcijas aprēķinu. Ja nepieciešams, veikt esošās ielas segas pastiprināšanas projektēšanu;
· segas konstrukcijas aprēķins jāveic, pamatojoties uz Ģeotehniskās izpētes un iegūtajiem satiksmes intensitātes datiem, katrai ielai. 
· aprēķina transportlīdzekļa slodze- 11,5t uz asi;
· jānodrošina ielas segas konstrukcijas nestspēja un izturība vismaz 20 gadu ilgu kalpošanas laiku;
· Brauktuves seguma tips – divkārtu virsmas segums vai grants segums.
1. Nobrauktuves uz īpašumiem:
· esošās nobrauktuves uz mājām blakus zemes gabalos saglabājamas vai  risināmas saskaņā ar katra zemes gabala funkcionālo izmantošanas specifiku;
· blakus zemes gabalos, kur nav nobrauktuves- tās paredzēt novietojumu saskaņojot ar zemes īpašnieku;
· nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz zemes īpašuma vai sarkanās līnijas robežai, veicot plānotās un esošās infrastruktūras sasaisti.
· ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai;
· nobrauktuves platums ne lielāks par 5,5 m;
· nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.
1. Stāvvietas:
· Nav paredzēts;
1. Gājēju celiņi un veloceliņi:
· Nav paredzēts.
1. Satiksmes organizācija:
· projektējamais ātrums- Zemgaļu un Alauksta ielas - 30 km/h;  Engures, Baltezera un Ķīšezera ielas – 20km/h (dzīvojamā zona);
· Esošā autotransporta kustība ir divvirzienu, bet iesniegt skices ar vienvirziena kustības iespējām.
1. Apstādījumi un labiekārtojums:
· paredzēt esošo koku vainagu apzāģēšanu, traucējošo koku nozāģēšanu;
· veikt būvniecības laikā skartās teritorijas un ceļa nomales ~1,5 m platumā zaļās zonas atjaunošanu, augsnes virskārtas līdzināšanu , zāliena sēšanu, nepieļaujot akmens (lielākus par 30 mm) piemaisījumus augsnes virskārtā;
· skaidrojošajā aprakstā jānorāda: "Būvniecības laikā no objekta jāaizvāc visi  būvniecības laikā radušies "atkritumi" izraktie celmi, akmeņi, nozāģētie zari utt., tie jātransportē uz būvuzņēmēja atbērtni”;
1. Darbu organizācijas projekts: 
· izstrādāt darbu organizēšanas projektu atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, iekļaujot tajā būvdarbu kalendāro plānu;
· izstrādāt satiksmes organizācijas risinājumus būvdarbu laikā, tai skaitā arī apbraucamo ielu uzturēšanai;
· paredzēt koku aizsardzību būvniecības laikā.
1. Ģeodēziskā tīkla punkti:
· projektējot paredzēt vietējā ģeodēziskā tīkla punktu (ja tādi ir) saglabāšanu vai pārcelšanu.
1. Inženiertīkli: 
· atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. izdevēj iestāžu dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietošanai un paredzēt risinājumus to aizsardzībai. Ja tehniski to nav iespējams izdarīt, paredzēt projekta risinājumus inženierkomunikāciju pārcelšanai. 
· ja projektēšanas vai projekta saskaņošanas laikā ir nepieciešams pārcelt ST vai tet komunikācijas, tad to pārcelšanai jāparedz atsevišķa būvprojekta sadaļa. Papildus samaksa par inženiertīklu pārcelšanas  būvprojekta sadaļas izstrādi nav paredzēta. 
· atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus sakaru un elektroapgādes tīklu rezerves aizsargcauruļu izbūvei.
1. Tehniski ekonomiskais pamatojums:
· projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem;
· sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi), ietverot arī izmaksas, kas saistītas ar satiksmes organizāciju būvdarbu laikā un apbraucamo ielu uzturēšanu. 

	9.
	Projektēšanas prasības (Apgaismojums)
	Nav paredzēts.

	10.
	Tikšanās ar iedzīvotājiem
	1. Projektēšanas sākuma stadijā, kad tiek sagatavotas skices un principiāli risinājumi Pasūtītājs organizē tikšanos ar iedzīvotājiem, kurā piedalās arī Projektētājs, kurš sniedz atbildes uz jautājumiem savas kompetences ietvaros. 

	11.
	Pasūtītājam iesniedzams
	1. elektroniskā formā (elektroniski parakstītam) pilna būvprojekta sastāvā dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi DWG vai DGN formātā un PDF formātā, u.c.; projektam jābūt pilnīgi identiskam ar projektu, kurš ir saskaņots BISā.;
1. būvizmaksu tāmes – elektroniski parakstītai; Projektam pievieno būvniecības tāmes, atbilstoši LBN un aktuālajām būvniecības izmaksām, kā arī iesniedz elektroniski EXCEL formātā. Tāmi iesniedz tad kad ir saskaņots būvprojekts, Pirms tam projektēšanas stadijā vai pirms būvprojekta minimālajā sastāvā iesniegšanas, iesniedz Pasūtītājam provizorisko izmaksu tāmi. 

	
	Projektējamie ielu posmi
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Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums.
Iepirkuma 4. daļa “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Ķīšupe, (Zvaniņu iela)”

	1. 
	Pasūtītājs
	SIA “Saulkrastu komunālserviss’’ , Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

	2. 
	Objekts
	Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Ķīšupe, (Zvaniņu iela)

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	80330022069; 80330022047; 80330022066

	4. 
	Zemes gabala īpašnieks
	Saulkrastu novada pašvaldība

	5. 
	Projektēšanas apjoms
	Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde

	6. 
	Vispārīgās prasības
	1. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
2. Būvprojekts jāsagatavo Būvniecības ieceres sistēmā (BIS);
3. Nodrošināt projekta izstrādi uz aktuāla topogrāfiskā plāna vajadzīgajā apjomā;
4. Veikt nepieciešamos izpētes un inženierģeoloģiskos darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā;
5. Saņemt citu institūciju tehniskos noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā. Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā tehniskajos noteikumos minētos nosacījumus.
6. Veikt būvprojekta prezentāciju, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs;
7. Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu apjomus un tāmes, darbu organizācijas projektu un darba aizsardzības sadaļu;
8. Saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, Pasūtītāju un Saulkrastu novada būvvaldi;
9. Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

	7.
	Projektēšanas prasības – Grāvji un drenāža
	1) Zvaniņu ielai projektēt slēgta tipa drenāžu un veidot drenāžas atzarus uz katru zemes vienību. No zemes īpašniekiem noskaidrot optimālo drenāžas pieslēguma vietu.
2) Drenāžai veikt hidraulisko aprēķinu.
3) Vietās kur ir esoši grāvji, paredzēt to tīrīšanu, profila labošanu un garenkrituma koriģēšanu.
4) Vietās kur grāvja padziļināšana nav iespējama, šos posmus projektēt kā slēgta tipa drenāžu. 
5) Paredzēt esošo caurteku nomaiņu pret jaunām PE caurtekām.
6) Caurteku galu nostiprinājumus paredzēt ar laukakmeņiem.

	8.
	Projektēšanas prasības (CD)
	1. Ielas trase:
· saglabāt ielas trases novietojumu, nepieciešamības gadījumā zemes vienības robežās trases līniju var koriģēt;
· projektēšanas sākuma stadijā iesniegt skices ar trases plānu. 
· Esošās brauktuves platums- 2,5-4m. 
· aprēķina transportlīdzeklis: 3-asu atkritumu automobīlis (L=9.45m).
2. Garenprofils:
· var koriģēt esošo ielas garenkritumu, blakus zemes gabalos nepasliktinot hidroloģiskos apstākļus. 
3. Segas konstrukcija:
· ievērtēt esošās ielas segas nespējas atbilstību projektētajam divkārtu virsmas segumam (vai grants segumam, pēc izmaksu saņemšanas Pasūtītājs norādīs seguma veidu), veicot segas konstrukcijas aprēķinu. Ja nepieciešams, veikt esošās ielas segas pastiprināšanas projektēšanu;
· segas konstrukcijas aprēķins jāveic, pamatojoties uz Ģeotehniskās izpētes un satiksmes intensitātes datiem (satiksme Zvaniņu ielā ir zem 100 automašīnām diennaktī). 
· aprēķina transportlīdzekļa slodze- 11,5t uz asi;
· jānodrošina ielas segas konstrukcijas nestspēja un izturība vismaz 20 gadu ilgu kalpošanas laiku;
· Brauktuves seguma tips – divkārtu virsmas segums vai grants segums.
· Esošu asfaltbetona segumu šķērsošanas vietās paredzēt asfaltbetona seguma atjaunošanu. 
4. Nobrauktuves uz īpašumiem:
· esošās nobrauktuves uz mājām blakus zemes gabalos saglabājamas vai  risināmas saskaņā ar katra zemes gabala funkcionālo izmantošanas specifiku;
· blakus zemes gabalos, kur nav nobrauktuves- tās paredzēt novietojumu saskaņojot ar zemes īpašnieku;
· nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz zemes īpašuma vai sarkanās līnijas robežai, veicot plānotās un esošās infrastruktūras sasaisti.
· ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai;
· nobrauktuves platums ne lielāks par 5,5 m;
· nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.
5. Stāvvietas:
· Nav paredzēts;
6. Gājēju celiņi un veloceliņi:
· Nav paredzēts.
7. Satiksmes organizācija:
· projektējamais ātrums - Zvaniņu iela – 20km/h (dzīvojamā zona);
· Esošā autotransporta kustība ir divvirzienu.
8. Apstādījumi un labiekārtojums:
· paredzēt esošo koku vainagu apzāģēšanu, traucējošo koku nozāģēšanu;
· veikt būvniecības laikā skartās teritorijas un ceļa nomales ~1,5 m platumā zaļās zonas atjaunošanu, augsnes virskārtas līdzināšanu , zāliena sēšanu, nepieļaujot akmens (lielākus par 30 mm) piemaisījumus augsnes virskārtā;
· skaidrojošajā aprakstā jānorāda: "Būvniecības laikā no objekta jāaizvāc visi  būvniecības laikā radušies "atkritumi" izraktie celmi, akmeņi, nozāģētie zari utt., tie jātransportē uz būvuzņēmēja atbērtni”;
9. Darbu organizācijas projekts: 
· izstrādāt darbu organizēšanas projektu atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, iekļaujot tajā būvdarbu kalendāro plānu;
· izstrādāt satiksmes organizācijas risinājumus būvdarbu laikā, tai skaitā arī apbraucamo ielu uzturēšanai;
· paredzēt koku aizsardzību būvniecības laikā.
10. Ģeodēziskā tīkla punkti:
· projektējot paredzēt vietējā ģeodēziskā tīkla punktu (ja tādi ir) saglabāšanu vai pārcelšanu.
11. Inženiertīkli: 
· atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. izdevēj iestāžu dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietošanai un paredzēt risinājumus to aizsardzībai. Ja tehniski to nav iespējams izdarīt, paredzēt projekta risinājumus inženierkomunikāciju pārcelšanai. 
· ja projektēšanas vai projekta saskaņošanas laikā ir nepieciešams pārcelt ST vai tet komunikācijas, tad to pārcelšanai jāparedz atsevišķa būvprojekta sadaļa. Papildus samaksa par inženiertīklu pārcelšanas  būvprojekta sadaļas izstrādi nav paredzēta. 
· atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus sakaru un elektroapgādes tīklu rezerves aizsargcauruļu izbūvei.
12. Tehniski ekonomiskais pamatojums:
· projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem;
· sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi), ietverot arī izmaksas, kas saistītas ar satiksmes organizāciju būvdarbu laikā un apbraucamo ielu uzturēšanu. 

	9.
	Projektēšanas prasības (Apgaismojums)
	Nav paredzēts.

	10.
	Tikšanās ar iedzīvotājiem
	1. Projektēšanas sākuma stadijā, kad tiek sagatavotas skices un principiāli risinājumi Pasūtītājs organizē tikšanos ar iedzīvotājiem, kurā piedalās arī Projektētājs, kurš sniedz atbildes uz jautājumiem savas kompetences ietvaros. 

	11.
	Pasūtītājam iesniedzams
	1) elektroniskā formā (elektroniski parakstītam) pilna būvprojekta sastāvā dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi DWG vai DGN formātā un PDF formātā, u.c.; projektam jābūt pilnīgi identiskam ar projektu, kurš ir saskaņots BISā.;
2) būvizmaksu tāmes – elektroniski parakstītai; Projektam pievieno būvniecības tāmes, atbilstoši LBN un aktuālajām būvniecības izmaksām, kā arī iesniedz elektroniski EXCEL formātā. Tāmi iesniedz tad kad ir saskaņots būvprojekts, Pirms tam projektēšanas stadijā vai pirms būvprojekta minimālajā sastāvā iesniegšanas, iesniedz Pasūtītājam provizorisko izmaksu tāmi. 

	
	Projektējamie ielu posmi
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Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums.
Iepirkuma 5. daļa “Ceļa 9247 Sēja - Jaunlauki (200m garā posmā no asfaltbetona seguma) pārbūve uz asfaltbetona segumu”

	7. 
	Pasūtītājs
	SIA ‘’Saulkrastu komunālserviss’’ , Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

	8. 
	Objekts
	Ceļa 9247 Sēja - Jaunlauki (200m garā posmā no asfaltbetona seguma) pārbūve uz asfaltbetona segumu

	9. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	80920040168; 80920040388

	10. 
	Zemes gabala īpašnieks
	Saulkrastu novada pašvaldība

	11. 
	Projektēšanas apjoms
	Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde

	12. 
	Vispārīgās prasības
	1. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
2. Būvprojekts jāsagatavo Būvniecības ieceres sistēmā (BIS);
3. Nodrošināt projekta izstrādi uz aktuāla topogrāfiskā plāna vajadzīgajā apjomā;
4. Veikt nepieciešamos izpētes un inženierģeoloģiskos darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā;
5. Saņemt citu institūciju tehniskos noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā. Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā tehniskajos noteikumos minētos nosacījumus.
6. Veikt būvprojekta prezentāciju, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs;
7. Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu apjomus un tāmes, darbu organizācijas projektu un darba aizsardzības sadaļu;
8. Saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, Pasūtītāju un Saulkrastu novada būvvaldi;
9. Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

	7.
	Projektēšanas prasības – Grāvji un LKT
	1) Projektēšanas sākuma stadijā iesniegt priekšlikumus un aptuvenās izmaksas lietus ūdeņu novadīšanai kalna zonā (slēgta tipa LK, apmales kombinācijā ar tekni vai citi risinājumi).
2) LKT veikt hidraulisko aprēķinu.
3) Vietās kur ir esoši grāvji, paredzēt to tīrīšanu, profila labošanu un garenkrituma koriģēšanu.
4) Vietās kur tas ir iespējams veidot jaunus grāvjus.
5) Gan esošiem gan jaunajiem grāvjiem nodrošināt atbilstošu kritumu, ņemot vērā reljefu ārpus projektēšanas zonas. 
6) Vietās kur grāvja padziļināšana nav iespējama, šos posmus projektēt kā slēgta tipa drenāžu. 
7) Paredzēt esošo caurteku nomaiņu pret jaunām PE caurtekām.
8) Caurteku galu nostiprinājumus paredzēt ar laukakmeņiem.

	8.
	Projektēšanas prasības (CD)
	13. Ielas trase:
· saglabāt ielas trases novietojumu, nepieciešamības gadījumā zemes vienības robežās trases līniju var koriģēt;
· projektēšanas sākuma stadijā iesniegt skices ar trases plānu. 
· Kalna zonā ņemt vērā esošo reljefu un kokus, izvērtēt satiksmes organizāciju ar priekšrocības zīmēm.
· Esošās brauktuves platums- 3,6-6m. 
· aprēķina transportlīdzeklis: 3-asu atkritumu automobīlis (L=9.45m).
14. Garenprofils:
· var koriģēt esošo ielas garenkritumu, blakus zemes gabalos nepasliktinot hidroloģiskos apstākļus. 
15. Segas konstrukcija:
· ievērtēt esošās ielas segas nespējas atbilstību projektētajam asfaltbetona segumam, veicot segas konstrukcijas aprēķinu. Ja nepieciešams, veikt esošās ielas segas pastiprināšanas projektēšanu;
· segas konstrukcijas aprēķins jāveic, pamatojoties uz Ģeotehniskās izpētes un iegūtajiem satiksmes intensitātes datiem. 
· aprēķina transportlīdzekļa slodze- 11,5t uz asi;
· jānodrošina ielas segas konstrukcijas nestspēja un izturība vismaz 20 gadu ilgu kalpošanas laiku;
· Brauktuves seguma tips – asfaltbetona segums.
16. Nobrauktuves uz īpašumiem:
· esošās nobrauktuves uz mājām blakus zemes gabalos saglabājamas vai  risināmas saskaņā ar katra zemes gabala funkcionālo izmantošanas specifiku;
· blakus zemes gabalos, kur nav nobrauktuves- tās paredzēt novietojumu saskaņojot ar zemes īpašnieku;
· nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz zemes īpašuma vai sarkanās līnijas robežai, veicot plānotās un esošās infrastruktūras sasaisti.
· ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai;
· nobrauktuves platums ne lielāks par 5,5 m;
· nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas;
· nobrauktuvju segums – asfaltbetons.
17. Stāvvietas:
· Nav paredzēts;
18. Gājēju celiņi un veloceliņi:
· Atsevišķi gājēju celiņi nav paredzēti. Sniegts risinājumu priekšlikumus, kur brauktuves malā ar horizontālo marķējumu tiktu atdalīta zona gājējiem.
19. Satiksmes organizācija:
· projektējamais ātrums - 30km/h;
· Esošā autotransporta kustība ir divvirzienu, tādu arī saglabāt, kalna zonā paredzot priekšrocības zīmes.
20. Apstādījumi un labiekārtojums:
· paredzēt esošo koku vainagu apzāģēšanu, traucējošo koku nozāģēšanu, esošo celmu likvidēšanu;
· veikt būvniecības laikā skartās teritorijas un ceļa nomales ~1,5 m platumā zaļās zonas atjaunošanu, augsnes virskārtas līdzināšanu , zāliena sēšanu, nepieļaujot akmens (lielākus par 30 mm) piemaisījumus augsnes virskārtā;
· skaidrojošajā aprakstā jānorāda: "Būvniecības laikā no objekta jāaizvāc visi  būvniecības laikā radušies "atkritumi" izraktie celmi, akmeņi, nozāģētie zari utt., tie jātransportē uz būvuzņēmēja atbērtni”;
21. Darbu organizācijas projekts: 
· izstrādāt darbu organizēšanas projektu atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, iekļaujot tajā būvdarbu kalendāro plānu;
· izstrādāt satiksmes organizācijas risinājumus būvdarbu laikā, tai skaitā arī apbraucamo ielu uzturēšanai;
· paredzēt koku aizsardzību būvniecības laikā.
22. Ģeodēziskā tīkla punkti:
· projektējot paredzēt vietējā ģeodēziskā tīkla punktu (ja tādi ir) saglabāšanu vai pārcelšanu.
23. Inženiertīkli: 
· atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. izdevēj iestāžu dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietošanai un paredzēt risinājumus to aizsardzībai. Ja tehniski to nav iespējams izdarīt, paredzēt projekta risinājumus inženierkomunikāciju pārcelšanai. 
· ja projektēšanas vai projekta saskaņošanas laikā ir nepieciešams pārcelt ST vai tet komunikācijas, tad to pārcelšanai jāparedz atsevišķa būvprojekta sadaļa. Papildus samaksa par inženiertīklu pārcelšanas  būvprojekta sadaļas izstrādi nav paredzēta. 
· atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus sakaru un elektroapgādes tīklu rezerves aizsargcauruļu izbūvei.
24. Tehniski ekonomiskais pamatojums:
· projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem;
· sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi), ietverot arī izmaksas, kas saistītas ar satiksmes organizāciju būvdarbu laikā un apbraucamo ielu uzturēšanu. 

	9.
	Projektēšanas prasības (Apgaismojums)
	Attēlā ir iezīmēta apgaismojuma projektēšanas zona (oranžā krāsā – esošā apgaismojuma līnija kur jāparedz gaismekļu nomaiņa. Zaļā līnija projektējamais apgaismojums.) 
[image: ] Esošajiem apgaismes balstiem paredzēt gaismekļu nomaiņu. Posmam, ņemot vērā esošo balstu attālumus un parametrus, veikt apgaismojuma aprēķinu.
Pie bērnu un pludmales volejbola laukuma paredzēt T veida apgaismojuma balstus. Jāprojektē jauns apgaismojuma pieslēgums un viss apgaismojums jāpieslēdz pie šī pieslēguma. Šobrīd apgaismojumam strāva pienāk no ūdens torņa.   
Projektējamā apgaismojuma gaismekļu un palaidējskapja prasības skatīt zemāk.


	10.
	Tikšanās ar iedzīvotājiem
	2. Projektēšanas sākuma stadijā, kad tiek sagatavotas skices un principiāli risinājumi Pasūtītājs organizē tikšanos ar iedzīvotājiem, kurā piedalās arī Projektētājs, kurš sniedz atbildes uz jautājumiem savas kompetences ietvaros. 

	11.
	Pasūtītājam iesniedzams
	3) elektroniskā formā (elektroniski parakstītam) pilna būvprojekta sastāvā dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi DWG vai DGN formātā un PDF formātā, u.c.; projektam jābūt pilnīgi identiskam ar projektu, kurš ir saskaņots BISā.;
4) būvizmaksu tāmes – elektroniski parakstītai; Projektam pievieno būvniecības tāmes, atbilstoši LBN un aktuālajām būvniecības izmaksām, kā arī iesniedz elektroniski EXCEL formātā. Tāmi iesniedz tad kad ir saskaņots būvprojekts, Pirms tam projektēšanas stadijā vai pirms būvprojekta minimālajā sastāvā iesniegšanas, iesniedz Pasūtītājam provizorisko izmaksu tāmi. 

	
	Projektējamais ceļu posm
	[image: ]


	Apgaismojuma gaismekļu un palaidējskapja prasības

	N.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts

	1. Tehniskās prasības

	1.1.
	Gaismas avots:
	LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 3000K, maģistrālajām ielām 4000K.

	1.2.
	Gaismekļa korpuss:
	- liets augstspiediena alumīnija sakausējums
- aprīkots ar rūdītu aizsargstiklu

	1.3.
	Gaismekļa krāsa:
	Noturīgs pulverkrāsojums, vēlamais tonis: gaiši pelēks (RAL 7035) (krāsojums ņemot vērā jūras ietekmi) Ainažu Rīgas Tallinas uz jūras pusi paredzēt ar C5, pārējie C4. 

	1.4.
	Gaismekļa konstrukcija:
	Gaismekļa korpusa eksterjerā nav izvietotas plastmasas detaļas, visi blīvējumi ir pasargāti no UV starojuma, vēja un putekļu mehāniskās iedarbības

	1.5.
	Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā:
	IP66

	1.6.
	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā:
	IK08

	1.7
	Gaismekļa montāža
	Uz esošās konsoles (Ø (diametrs) 40÷60mm), ar nerūsējoša tērauda skrūvēm

	1.8.
	Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā:
	137 Lm/W

	1.9.
	Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā:
	70

	1.10.
	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais:
	220 ÷ 240V

	1.11
	Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā:
	spriegums N/L – 6kV

	
	
	PE/(N/L) - 8kV

	1.12
	Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā:
	70W

	1.13
	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	0,90

	1.14
	Jaudas koeficients (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā:
	0,98

	1.15
	Barošanas bloka izolācija:
	I (pirmā) vai II (otrā)

	
1.16
	Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības:
	Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju;

	
	
	Vadības protokoli: DALI 

	
	
	barošanas blokam jānodrošina decentralizēta astroloģiskā autonoma dimēšana ar pasūtītāja saskaņotu dimēšanas profilu diennakts ciklam (sk. zemāk grafiku)

	
	
	Barošanas bloks savietojams ar viedajiem sensoriem vai vadības ierīcēm

	1.17
	Barošanas bloka atteices iespējamība pie 100000h mediānās kalpošanas laika ne vairāk kā:
	10%

	1.18
	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā:
	0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas

	1.19
	Gaismekļa korpusa regulēšanas leņķis:
	no 0 līdz +/- 15 grādiem uz sānu konsoles
un 
no 0 līdz +15 grādiem uz vertikāla balsta

	1.20
	Gaismekļa ražotāja garantijas laiks ne mazāk kā
	5(pieci) gadi

	1.21
	Gaismekļa kalpošanas laiks (L96 pie Ta=25C) ne mazāk kā:
	100 000h

	1.22
	Gaismekļa kalpošanas laiks (L98 pie Ta=25C) ne mazāk kā:
	50 000h

	1.23
	Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā:
	5

	1.24
	Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā:
	6,5kg 

	1.25
	Darba temperatūras diapazons
	-35°C - +50°C

	1.26
	Rūpnīcā pievienots piecu dzīslu kabelis gaismekļa barošanas un vadības pieslēgšanai
	Tips: H07RN-F 5x1,5 vai ekvivalents
garums – 12m



	1.27
	Ligzda gaismekļa korpusā:
	Zhaga tipa ligzda, kas savienota ar gaismekli. (gaismekļa apakšā)

	2. Citas prasības:

	2.1.
	Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents:
	Jā

	2.2
	Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. [footnoteRef:2] [2:  CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (tehniskajā specifikācijā minētajiem) direktīvām un attiecīgiem Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina gaismekļu atbilstību minētajiem standartiem: sertifikāti un testēšanas pārskati. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.] 

	Jā

	2.3
	ES direktīva Nr. 2014/30/ES
(elektromagnētiskā savietojamība)
	Jā

	2.4
	ES direktīva Nr. 2014/35/ES
(zemsprieguma direktīva)
	Jā

	2.5
	ES direktīva Nr. 2011/65/ES
(RoHS direktīva)
	Jā

	2.6
	Gaismekļiem jābūt atbilstošiem ENEC un ENEC+ sertifikācijai. 
	Jā

	2.7
	Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no iegādes brīža, ko apliecina ražotāja izsniegts apliecinājums
	Jā

	2.8
	Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem gaismas intensitātes līmeņu parametriem laika zonās un maksimālās jaudas iestatīšanu atbilstoši Dialux aprēķinu vērtībām
	Jā

	2.9
	Iebūvēts dimmēšanas (apgaismojuma regulēšanas profils diennakts stundām) grafiks LED gaismekļa barošanas blokā
	Pretendents veicis LED gaismekļu dimmēšanas profila programmēšanu atbilstoši “Pielikuma 2.1. Ielu rofile tehiskie dati” definētajām prasībām.

	2.10
	Piedāvājuma un Dialux (vai Relux) aprēķinu atbilstība ZPI prasībām
	Piedāvājumam jāatbilst visām ZPI prasībām par ielu apgaismojumu

	2.11
	Fotobioloģiskā drošības grupa (tests veikts saskaņā ar standartu IEC TR 62778  vai ekvivalentu)
	Ne augstāk kā RG1.

	3. Apgaismojuma vadības sadalne

	3.1.
	Skapja dimensijas:
[image: ]
 
	Garums – ≥ 470mm
Platums – ≥ 270mm
Augstums (mērot no zemes virsmas) – ≥ 1550mm

	3.2.
	Skapja slēdzene
	Ar skapī iebūvētu puscilindra slēdzenes serdeni. Visas slēdzenes ir atslēdzamas ar vienu atslēgu.

	3.3.
	Skapja durvju atvēršanas sensors
	Jā (sensors ir pievienots vadības kontrolierim – durvju atvēršanas gadījumā apgaismojuma vadības sistēmā atnāk paziņojums)

	3.4.
	Skapja pamatne
	Ar metāla pamatni

	3.5.
	Skapja materiāls (tajā skaitā pamatnes)
	Metāls vai kompozīts

	3.6.
	Skapja pārklājums (tajā skaitā pamatnes)
	Cinks (cinka pārklājumu 600g/m2) vai krāsojums (gaiši pelēks)

	3.7.
	CE marķējums
	Jā

	3.8.
	Aizsardzības pakāpe
	≥ IP43

	3.9.
	Elektroietaises durvis ir atveramas/aizveramas ar pagriežamu rokturi (kurā ir slēdzenes serdenis). Aizvērtas durvis fiksējas ar trīs punktu stiprinājumu sistēmu
	Jā

	3.10.
	Skapis ir aprīkots ar (automātslēdžu, palaidējslēdžu utt.) montāžas sliedēm
	Jā

	3.11.
	Apgaismojuma aizsardzība
	Pret pārspriegumu, sazemējums







2.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11

ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, ID Nr. SKS 2026/11

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

1. Saskaņā ar atklāta konkursa “Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, identifikācijas Nr. SKS 2026/11, nolikumu, turpmāk – Konkurss, piesakāmies piedalīties Konkursā, un piedāvājam veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos būvdarbus, saskaņā ar Konkursa nolikuma, Darbu apjomu sarakstu, Būvprojektu un Līguma noteikumu prasībām par Finanšu piedāvājumā norādīto cenu: 

	Pretendents (vārds, uzvārds/nosaukums)

	Reģistrācijas Nr.

	Juridiskā adrese


	
	
	


Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.
	Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība: 
	Nr.p.k.
	Personas, kuras veido piegādātāju apvienību
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Atbildības apjoms %

	
	
	
	
	


Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.
	Personu nosaukums
	Personas atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms EUR bez PVN un apraksts

	
	
	
	
	



	Apakšuzņēmēja nosaukums, Reģ. Nr., juridiskā adrese

	



4. Ja Pretendents balstās uz citu personu/uzņēmumu kvalifikāciju:
	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās nosaukums
	Uzņēmuma (uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības) nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese

	
	



5. Piekrītam Konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
6. Apliecinām, ka:
6.1. mums nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
6.2. esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
6.3. varam nodrošināt tehniskajā specifikācijā un Nolikumā izvirzīto prasību izpildi;
6.4. Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā un darbu apjomos noteiktajām prasībām;
6.5. ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;
6.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam, mūsu iesniegtajam piedāvājumam;
6.7. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
6.8. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;
6.9. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un Darbu apjomu sarakstā un Būvprojektā norādītās prasības.

Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)
	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas numurs
	

	3.
	Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvieta
	

	4.
	Adrese korespondences saņemšanai
	

	5.
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	6.
	Tālruņa Nr.
	

	7.
	Mobilā tālruņa Nr.
	

	8.
	Elektroniskā pasta adrese
	

	9.
	Oficiālā elektroniskā pasta adrese
	

	10.
	Finanšu rekvizīti: *

	10.1.Bankas nosaukums:
	

	10.2.Bankas kods:
	

	10.3.Konta numurs:
	


*Nav norādāmi obligāti. 

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz iepirkuma procedūru “Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, identifikācijas Nr. SKS 2026/11, apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā;
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:3] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [3:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
5.  Apliecinājuma 4.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3.nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5.kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.p.k.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	
	

	
	
	



Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona**:
**Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināla kopija.
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	










3.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11

ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, ID Nr. SKS 2026/11

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklāta konkursa “Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, identifikācijas Nr. SKS 2026/11, nolikumā, minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, par šādu līgumcenu:

Iepirkuma 1.daļa. “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Vēsma - izpēte”

	Pakalpojumi
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	KOPĀ:
	
	
	



Iepirkuma 2.daļa. “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Rozes - izpēte”

	Pakalpojumi
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	KOPĀ:
	
	
	



Iepirkuma 3.daļa. “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Pēterupe, (Zemgaļu, Engures, Baltezera, Ķīšezera un Alauksta ielas)”

	Pakalpojumi
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	KOPĀ:
	
	
	






Iepirkuma 4.daļa. “Virszemes ūdeņu novadīšana DKS Ķīšupe, (Zvaniņu iela)”

	Pakalpojumi
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	KOPĀ:
	
	
	



Iepirkuma 5.daļa. “Ceļa 9247 Sēja - Jaunlauki (200m garā posmā no asfaltbetona seguma) pārbūve uz asfaltbetona segumu”

	Pakalpojumi
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	KOPĀ:
	
	
	



Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistoši līgumi, ar kuru projektiem esam iepazinušies un piekrītam. 
















4.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11

ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, ID Nr. SKS 2026/11

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

	PRETENDENTS:
	





	Nr.
	Objekta nosaukums vai būvdarbu nosaukums
	Darbu izpildes termiņi
(dd.mm.gggg.-dd.mm.gggg.)
	Objektā veikto darbu  apraksts atbilstoši nolikuma 5.1.4.apakšpunkta prasībām
	Pasūtītāja nosaukums adrese, kontaktpersona,
tālruņa Nr., 
e-pasts,

	Būvprojekta izpilde / Objekta nodošana ekspluatācijā/atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu
 gads/ mēnesis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

























5.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11

ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, ID Nr. SKS 2026/11

Piesaistītā speciālista pieredzes apraksts.
	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	1. Iegūtais (-ie) grāds (-i) vai kvalifikācija (-as); būvprakses sertifikāta Nr.
	

	4. Pašreizējais amats:
	

	5.Galvenā kvalifikācija:
6. Sertifikāta Nr.:
	


7. Profesionālās darbības laikā veiktie vadītie darbi saskaņā ar nolikuma 5.1.5. apakšpunkta  izvirzītajām prasībām un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijam B.
	Nr.p.k.
	Projektēšanas / būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā
mm.gggg. – mm.gggg.
	Objekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. objekta raksturojošie rādītāji atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām, kas apliecina speciālista pieredzi atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām
	[bookmark: _Toc452635487][bookmark: _Toc455559665]Darbinieka loma/ statuss darbu izpildes procesā
	[bookmark: _Toc452635488][bookmark: _Toc455559666]Pasūtītājs, tā kontaktpersona

	
	
	
	
	


*Pretendents klāt pievieno attiecīgu dokumentu kopijas atbilstoši Nolikuma 5.1.5. apakšpunkta prasībām.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
Ar šo es, <vārds, uzvārds>  apņemos veikt <norādīt statusu projektā> pienākumus, lai nodrošinātu līguma par <Iepirkuma priekšmeta nosaukums>  izpildi,  gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums>tiks piešķirtas tiesības slēgt  iepirkuma līgumu. 
Ar šo piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „______________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. _________________________) Pretendenta (__________________jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai.
____________________
(paraksta speciālists)

56


[bookmark: _Toc443912980]6.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11


ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, ID Nr. SKS 2026/11

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
	Pretendents:
	




	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pielikumā pievienojami apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.




7.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11


ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”,  ID Nr. SKS 2026/11

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecinām, ka:
1. piekrītam piedalīties atklātā konkursā “Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, identifikācijas Nr. SKS 2026/11, kā <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
1. visa par mums sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai Pretendenta piedāvājuma dokumentos ir patiesa;
1. kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies veikt šādus darbus: <īss darbu apraksts > un nodot <Pretendenta nosaukums> šādus resursus: <Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 






      Paraksta apakšuzņēmēja vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	
























8.pielikums
Iepirkumam Nr. SKS 2026/11
ATKLĀTA KONKURSA
“Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”,  ID Nr. SKS 2026/11
[bookmark: _Hlk39057759]
LĪGUMA PROJEKTS
(Iepirkuma 1. un 2. daļai)

Saulkrastos,   	                                                                                            _________________
Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, tās izpilddirektores Ineses Odiņas – Laizānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Pašvaldību likumu un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,  un
 ____________________, reģistrācijas numurs ____________________, juridiskā adrese: ____________________, tās ____________________ ____________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses), pamatojoties uz:
· atklāta konkursa “Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2026/11, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šo Līgumu, turpmāk - Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt virszemes ūdeņu novadīšanas DKS Vēsma - izpēti, saskaņā ar Piedāvājumu (1.pielikums), Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), kā arī spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, turpmāk – Darbi. 
2. Darbu izpildes termiņš
2.1. Darbu izpildes termiņš ir __________. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas datumu.
3. Līguma cena un samaksas kartība
3.1. Par Darbu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi tiek noteikta Līgumcena ________ EUR (_________ euro, __ centi) apmērā bez PVN.
3.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Līguma priekšmeta īstenošanu. Iesniedzot Piedāvājumu, Uzņēmēja darbu izmaksās ir ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā kā arī paredzēti ar darbu izpildi saistītie saprātīgie riski, grūtības un apstākļu maiņa, kas ir raksturīgi šādu darbu veikšanai.
3.3. Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu apmaksai un Līdzēji ir parakstījuši Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par paveiktajiem darbiem. 
3.4. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Līdzējiem piemērot līgumsodu vai aprēķināt nokavējuma procentus, tad otrs Līdzējs par to iesniedz atsevišķu rēķinu. 
3.5. Apmaksājot paveiktos Darbus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt summas (iepriekš par to rakstiski informējot Uzņēmēju), kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no Uzņēmēja kā:
3.5.1. to zaudējumu atlīdzība, kuri Pasūtītājam radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no Uzņēmēja puses;
3.5.2. nokavējuma procentu vai līgumsodu maksājumi (ja tādi Uzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar šo līgumu).
3.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
3.7. Par samaksas brīdi uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu no sava bankas konta.
3.8. Uzņēmējs sagatavo rēķinus papīra veidā, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot tos uz Pasūtītāja adresi: info@komunalserviss.lv. Līdzēji vienojas, ka elektroniski izrakstītajos rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur pilna informācija atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Rēķini, kas tiks saņemti ieskenēti, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.
3.9. Ja objektīvu iemeslu dēļ pieaugs Pasūtītāja Iepirkuma nolikumā norādīto darbu apjoms, pieļaujama Līguma apjoma palielināšana ne vairāk kā 20% apmērā no līguma summas, slēdzot rakstveida vienošanos starp Līdzējiem par grozījumu izdarīšanu Līgumā, nemainot Uzņēmēja piedāvāto maksu par vienu vienību. 
3.10. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības samazināt darba apjomu, nesasniedzot kopējo nolīgto līgumcenu un tas nevar būt par pamatu prasībai pret Pasūtītāju. 
4. Līdzēju pienākumi un tiesības
4.1. Pasūtītāja pienākumi:
4.1.1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
4.1.2. sniegt Uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju saistībā ar Līguma 1.punktā minēto darbu veikšanu, ja tāda ir nepieciešama.
4.2. Pasūtītājam ir tiesības atsaukt jebkuru Uzņēmēja darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja attiecīgais speciālists nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības vai Līguma noteikumus, vai citus piemērojamos tiesību aktus. Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas norīko citu speciālistu vai apakšuzņēmēju.
4.3. Uzņēmēja pienākumi:
4.3.1. veikt Darbus kvalitatīvi, ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku, atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajos termiņos;
4.3.2. saskaņot ar Pasūtītāju darba organizācijas jautājumus saistībā ar Darbu veikšanu;
4.3.3. nodrošināt personāla kvalifikāciju līmenī, kas ir nepieciešams un pietiekams darbu veikšanai;
4.3.4. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi, varētu aizkavēt izpildes termiņus;
4.3.5. uz sava rēķina nodrošināt visus Līguma pilnīgai un savlaicīgai izpildei nepieciešamos Uzņēmēja mehānismus un iekārtas;
5. Apakšuzņēmēji un saistību pāreja
Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir iepriekš rakstveidā ir saskaņojis. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
6. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība
6.1. Darbi uzskatāmi par izpildītiem un pieņemtiem, kad Līdzēji par to ir parakstījuši Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
6.2. Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par pilnībā paveiktajiem Darbiem, detalizēti norādot paveikto Darbu apjomu, ko Pasūtītājs apņemas izskatīt un saskaņot 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegtais akts netiek saskaņots, ja Pasūtītājs Darbu apsekošanas laikā ir konstatējis Darbu izpildes neatbilstības un par to sagatavots Iebildumu akts.
6.3. Ja Pasūtītājs, konstatē nekvalitatīvus un/vai līdz galam nepadarītus Darbus, par to tiek paziņots Uzņēmējam. Pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas (rakstiskas pa e-pastu vai mutiska pa tālruni), Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā uzsākt konstatēto trūkumu novēršanu, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sagatavot Iebildumu aktu un tas ir saistošs Uzņēmējam. 
6.3.1. Ja Uzņēmējs izvairās un/vai atsakās no šajā Līgumā punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un/vai nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citam uzņēmumam, kas specializējies šādu Darbu veikšanā. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un/vai nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistītais uzņēmējs, ir jāsedz Uzņēmējam. Līdzēji vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Uzņēmējam maksājamās Līguma summas, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram. 
6.3.2. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepiekrīt Iebildumu aktā norādītajam, tad Pasūtītājs un Uzņēmējs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Līdzējiem.
6.3.3. Ja Līgumā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Uzņēmēja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Uzņēmējs novērš visus Iebildumu aktā konstatētās neatbilstības, kā arī maksā Pasūtītājam Līgumā noteiktos nokavējuma procentus par Darbu izpildes termiņu kavējumu un līgumsodu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.
6.4. Pēc visu Iebildumu aktā norādīto neatbilstību novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko Pasūtītājs apņemas izskatīt un saskaņot 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Pēc akta parakstīšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu apmaksai.
6.5. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

7. Līguma saistību izpildes neievērošana, līgumsods un nokavējuma procenti
7.1. Līguma saistību izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret vainīgo Līdzēju var tikt piemērots līgumsods vai aprēķināti nokavējuma procenti.
7.2. Ja Uzņēmējs neattaisnoti nokavē Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un iekasēt no Uzņēmēja nokavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu.
7.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu, Uzņēmējs ir tiesīgs aprēķināt un iekasēt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 
7.4. Ja Uzņēmējs veic Darbus neatbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai apjomā, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot Iebildumu aktu. Ja aktā konstatētās neizpildes ir pamatotas, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) apmērā. Iebildumu akts kļūst par Darbu pieņemšanas – nodošanas akta neatņemamu sastāvdaļu.
7.5. Līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu vai nokavējuma procentus no maksājuma summas, veicot apmaksu par paveiktajiem Darbiem.
7.6. Līdzēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kuru apmērs nepārsniedz Līguma cenas apmēru par visu Darbu apjomu paveikšanu.
7.7. Ja Uzņēmējs, bez rakstiska iemesla, neveic Līgumā noteikto darbu izpildi, visos objektos, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un iekasēt no Uzņēmēja kavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru dienu, kad pilnībā netiek veikti darbi.
8. Līguma izbeigšanas kārtība
8.1. Līdzējiem ir tiesības izbeigt šo Līgumu, savstarpēji par to rakstveidā vienojoties. 
8.2. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, šādos gadījumos:
8.2.1. Ja darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līgumam un tā pielikumos noteiktajam un Uzņēmējs to nenovērš pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
8.2.2. Ja Uzņēmējs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 15 darba dienas;
8.2.3. ja ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;
8.2.4. ja Uzņēmējs, tā valdes locekļi, dalībnieki vai patiesā labuma guvēji, vai apakšuzņēmējs, kas veic Līguma darbu vai to daļas izpildi, tā valdes locekļi, dalībnieki vai patiesā labuma guvēji ir iekļauti nacionālo vai starptautisko sankciju sarakstos. 
8.2.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.3. Uzņēmējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
8.4. Pēc Līguma izbeigšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju (ja tāda ir), kas attiecas uz Darbu izpildi. Šajā gadījumā Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja faktiski sniegtajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem.
8.5. Uzņēmējs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot Uzņēmēja izpildīto un Pasūtītāja pieņemto Darbu vērtību un Uzņēmējam pienākošās naudas summas.
8.6. Uzņēmējam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas dienas.
9. Līguma grozījumi
9.1. Jebkuri šī līguma grozījumi vai papildinājumi, tajā skaitā izmaiņas Darbu izpildes termiņos, ir spēkā tikai tad, ja Līdzēji par to ir vienojušies rakstveidā, sastādot par to atsevišķu vienošanos. 
10. Nepārvarama vara (Force Majeure)
10.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Līdzēju kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. 
10.2. Par nepārvaramas apstākļiem nav atzīstama Uzņēmēja finanšu situācijas pasliktināšanās, kļūdainu biznesa lēmuma pieņemšana vai sadarbības partneru negodprātīgā rīcība citu līgumu nosacījumu neizpildē.
10.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrajam Līdzējam par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
10.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.
11. Strīdu atrisināšana
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. Piemērojamie normatīvie akti
Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13. Sarakste un kontaktpersonas
13.1. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem kārtībā un termiņos, kas noteikti saskaņā ar Paziņošanas likumu. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katrs Līdzējs apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otram Līdzējam par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.
13.2. Pasūtītāja kontaktpersonas: Ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Krists Barons, tālr.: +371 29556311.
13.3. Uzņēmēja kontaktpersonas: ______.
14. Līguma dokumentu un informācijas pielietošana
Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas, rakstiskas piekrišanas. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem.
15. Fizisko personu datu aizsardzība
15.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
15.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
15.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
15.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
15.5. Līdzēji apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
16. Līgums un tā pielikumi ir sagatavoti elektroniskā formātā un tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pie katra no Līdzējiem atrodas abpusēji parakstīts Līgums. Līgums uzskatāms par parakstītu datumā, kas skatāms vēlākā elektroniskā paraksta laika zīmogā.
17. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
LĪGUMA PROJEKTS
(Iepirkuma 3.,4. un 5. daļai)

Saulkrastos,   	                                                                                            _________________
Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, tās izpilddirektores Ineses Odiņas – Laizānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Pašvaldību likumu un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,  un
 ____________________, reģistrācijas numurs ____________________, juridiskā adrese: ____________________, tās ____________________ ____________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses), pamatojoties uz:
· atklāta konkursa “Izpēšu un būvprojektu izstrāde Saulkrastu novadā 2026. gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2026/11, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šo Līgumu, turpmāk - Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem materiāliem un resursiem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk - Darbs) “_______” (turpmāk – Projekts), kas tiek veikti saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums), un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums). 
1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi’’, Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un attiecināmi uz Projekta izstrādi.
1.3. Projekts pāriet PASŪTĪTAJA īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to atbildīgie pārstāvji ir parakstījuši Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs veicis Projekta izstrādes summas samaksu IZPILDĪTĀJAM. 
1.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar projektēšanas uzdevumu, tajā skaitā ar tajā ietvertajām prasībām un darbu apjomiem. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1.  Par Darbu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi tiek noteikta Līgumcena ________ EUR (_________ euro, __ centi) apmērā bez PVN,  PVN 21% jeb ______EUR, kopējā Līguma summa ar PVN ____________ EUR, kas sastāv no:
2.1.1. samaksas par Projekta izstrādi ________ EUR (__________ euro, __ centi), bez PVN, PVN 21% jeb ______, kopēja summa ar PVN _______________ EUR 
2.1.2. samaksas par autoruzraudzību ______ EUR (_______ euro, __ centi), bez PVN, PVN 21% jeb _________ EUR, kopējā summa ar PVN __________________EUR
2.2. Līgumcenā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu veikšanu, tajā skaitā maksa par Darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, visi iespējamie sadārdzinājumi un cenu izmaiņas, kas nepieciešams Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
2.3. Līgumcenas samaksu IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:
2.3.1. maksājumu par Projekta izstrādi 100% apmērā no Finanšu piedāvājumā Būvprojekta izstrādei paredzētās summas – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projekta saskaņošanas Saulkrastu novada domes būvvaldē, par ko tiek sastādīts un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un saņemts rēķins. Samaksa par izstrādāto Projektu netiek veikta, ja Projekts ir neatbilstoši izstrādāts un tas netiek saskaņots Saulkrastu novada būvvaldē;
2.3.2. maksājumus par autoruzraudzību reizi mēnesī, proporcionāli veiktajam būvdarbu apjomam naudas izteiksmē, atbilstoši IZPILDĪTĀJA sagatavotajam rēķinam.
2.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un Darbu pieņemšanai.
2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
2.6. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies IZPILDĪTĀJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
2.4. Ja IZPILDĪTĀJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā, vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad IZPILDĪTĀJS papildus samaksu par tiem nesaņem.
2.5. Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos (t.sk., apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot IZPILDĪTĀJAM veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Darbus, nemainot tā būtību. 
2.6. Ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek mainīti Darbu apjomi, kas būtiski atšķiras no projektēšanas uzdevumā uzrādītajiem, bet ir nepieciešami, lai sasniegtu Līgumā paredzēto mērķi vai atklājas tādi apstākļi, kurus iepriekš PASŪTĪTĀJS nevarēja paredzēt, tad vienošanās par papildu Darbiem tiek noslēgta Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
2.7. Papildu Darbu gadījumā Puses atsevišķi vienojas par papildu darbu vienību izcenojumiem, norādot to Darbu izmaiņu aktā.
2.8. Apmaksājot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no IZPILDĪTĀJA, kā:
2.8.1. izdevumi, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar Būvprojekta izstrādes un/vai Autoruzraudzības defektiem, un to novēršanu; 
2.8.2. to zaudējumu atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses;
2.8.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi IZPILDĪTĀJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).
2.9. Ja IZPILDĪTĀJAM ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.

3. Termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei. 
3.2. IZPILDĪTĀJS izpilda Darbus šādos termiņos:
3.2.1. Projekta izstrāde (tai skaitā saskaņošana Saulkrastu novada domes būvvaldē) – 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas:
3.2.2. Autoruzraudzības veikšana – no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
3.3. Projekta izstrāde tiek uzsākta nekavējoties pēc Līguma stāšanās spēkā.
3.4. Autoruzraudzības veikšana tiek uzsākta nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam.
3.5. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī, pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
Projekta izstrāde:
4.1. Izstrādāt Projektu, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Līguma nosacījumiem. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM Saulkrastu novada būvvaldē saskaņotu Projektu elektroniski un trijos eksemplāros papīra formātā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.
4.2. Pienākums vismaz reizi nedēļā informēt PASŪTĪTĀJU par Projekta izstrādes gaitu un saskaņot to ar PASŪTĪTĀJU.
4.3. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus no valsts iestādēm, attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašniekiem, ja tādi nepieciešami.
4.4. Ja Projekta izvērtēšanas laikā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad IZPILDĪTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus nepārsniedzot Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu par Projekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
4.5. Nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi.
4.6. Ja Projektā atklājas kļūdas, kuras tiek konstatētas Būvdarbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJS novērš tās par saviem līdzekļiem. 
4.7. Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:
4.7.1. neprecizitātes Projekta risinājumos, kas PASŪTĪTĀJAM rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma realizācijai;
4.7.2. nepareizi Projekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu un pielietojamo materiālu apjomu, lai realizētu Projektu esošā Projekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem.
4.8. Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu radīto zaudējumu segšanu (pārprojektēšanu vai labojumu veikšanu Projektā), kas PASŪTĪTĀJAM radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Projekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic IZPILDĪTĀJS.

Autoruzraudzība 
4.9. Pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt BIS sistēmā rīkojumu par autoruzrauga norīkošanu.
4.10. Autoruzraudzību izpildīt saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie  būvnoteikumi” un atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4.11. Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai. 
4.12. IZPILDĪTAJS nodrošina regulāru Autoruzraudzību Objektā būvniecības laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
4.13. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši Autoruzraudzības plānam, bet ne retāk kā reizi nedēļā un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā.
4.14. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem.
4.15. IZPILDĪTAJAM ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija.
4.16. Nodrošināt Darbu Autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.. Autoruzraugam Darbu gaitā pārbaudīt Objekta autentisku īstenošanu izstrādātajam Būvprojektam, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma piedalīties būvsapulcēs, piedalīties atsevišķu Darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot Autoruzraudzību, trešajām personām.
4.17. IZPILDĪTAJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
4.18. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt Autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar IZPILDĪTAJU, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi vai atzīmi par projekta grozījumiem.
4.19. IZPILDĪTĀJAM jāveic regulāra Autoruzraudzība akceptētā Būvprojekta risinājumu ietvaros un regulārie apsekojumi jāieraksta Autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
4.20. Pabeidzot Objekta būvniecību, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un Būvprojekta grozījumiem (ja tādi ir veikti).
4.21. IZPILDĪTĀJAM pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc PASŪTĪTAJA rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
4.22. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā 2 (divu) darba dienu laikā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora vai IZPILDĪTAJA vainu vai nolaidību.
4.23. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma jāiesniedz atskaites, tai skaitā foto fiksāciju par izpildīto darba gaitu. Par atskaites iesniegšanas laiku un biežumu IZPILDĪTAJS un PASŪTĪTĀJS savstarpēji vienojas.
4.24. Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
4.25. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, par ko Puses paraksta Autoruzraudzības nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Līgumā iesaistītais Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
5.1. Izpildītājs Projekta izstrādei un Autoruzraudzības veikšanai piesaista sekojošu personālu (speciālistus):
5.1.1. …………….
5.1.2. …………….
5.1.3. ……………..
5.2. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.
5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto projektēšanas un autoruzraudzības veikšanas darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem / prasībām.
5.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņošanu.
5.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma procedūrā.
5.6. Izpildītājam jānomaina ikvienu speciālistu (neatkarīgi no tā, vai konkrētais speciālists tika sākotnēji norādīts piedāvājumā, vai arī tika nomainīts Līguma izpildes laikā), ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.6.1. nekompetence vai nolaidība;
5.6.2. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 
5.6.3. darba ieguldījuma apjoma neatbilstība, ko pierāda nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja visu Līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika maksimumu.
5.7. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.7.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
5.7.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
5.7.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
5.7.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.8. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.9. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumus. 
5.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju vai personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1. Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt IZPILDĪTĀJAM par tiem atbilstoši Līguma noteikumiem.
6.2. sniegt Izpildītājam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. palīdzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, izņemot, ko, saskaņā ar Līguma nosacījumiem nodrošina IZPILDĪTĀJS.
6.3. Saņemot Saulkrastu novada būvvaldē saskaņoto Projektu, veikt Projekta pieņemšanu, parakstot IZPILDĪTĀJA iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Projekts atbilst Līguma prasībām.
6.4. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos.
6.5. Sniegt IZPILDĪTĀJAM norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas IZPILDĪTĀJAM un ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei PASŪTĪTĀJA ieskatā.
6.6. Citas tiesības un pienākumi, kas PASŪTĪTĀJAM ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Darbu pieņemšana – nodošana
7.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izstrādātu un Saulkrastu novada būvvaldē saskaņotu Projektu, ievērojot Līguma 4.1.apakšpunktu un parakstot Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
7.2. Saulkrastu novada būvvaldē saskaņots Projekts, pēc samaksas veikšanas kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
7.3. Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem defektiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem IZPILDĪTĀJS tas ir pilnībā materiāli atbildīgs. Gadījumā, ja pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas Projekta vai veicamo darbu apjomu kļūdas, tad PASŪTĪTAJS rakstveidā informē par tiem IZPILDĪTĀJU un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 1 (vienas) kalendāras nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus atklātos trūkumus.

8. Apdrošināšana
8.1. IZPILDĪTĀJAM pirms Līguma pienākumu izpildes (Projekta izstrādes un Autoruzraudzības veikšanas) jānoslēdz apdrošināšanas līgumu vismaz par minimālo atbildības limitu, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
8.2. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāiesniedz apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Pasūtītājam.
8.3. Apdrošināšanas līgumu nepieciešamības gadījumā jāpagarina tā, lai tas būtu atbilstošs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.4. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās noslēgt apdrošināšanas līgumu, tas zaudē tiesības veikt Projekta izstrādi un/vai Autoruzraudzību (atkarībā no tā, kuru apdrošināšanas līgumu Izpildītājs atteicās noslēgt).

9. Pušu atbildība un līgumsods
9.1. Parakstot šo Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Darbu veikšanu par šajā Līgumā minēto summu, un IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma saistību izpildei nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem. 
9.2. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
9.3. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus šajā Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no savlaicīgi neveiktās maksājuma summas.
9.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgums tiek izbeigts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līgumcenas.
9.5. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.
9.6. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. PASŪTĪTĀJS (iepriekš par to brīdinot IZPILDĪTĀJU rakstiski) ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamās summas par Darbu izpildi.

10. Fizisko personu datu aizsardzība
10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 
10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. 
10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 
10.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 
10.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

11. Nepārvarama vara
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, normatīvo aktu izmaiņas, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.tml.
11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

12. Līguma izbeigšana
12.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu IZPILDĪTĀJAM, pamatojot iemeslu, ja:
12.2.1. IZPILDĪTĀJS kavē Projekta izstrādes termiņu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas un aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarinājumu;
12.2.2. IZPILDĪTĀJAM tiek anulēta licence projektēšanas pakalpojuma veikšanai; 
12.2.3. IZPILDĪTĀJS Darbus veic nepilnīgi, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus vai sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko saņemtas vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no PASŪTĪTĀJA. 
12.2.4. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
12.2.5. IZPILDĪTĀJS ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis speciālistus bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU;
12.2.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

13. Strīdu izskatīšanas kārtība 
13.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Citi noteikumi
14.1. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, Puses slēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, ir spēkā tikai tad, ja tie ir motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti. 
14.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
14.4. Līgums sagatavots elektroniski latviešu valodā uz piecām lapām. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.
14.5. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1. pielikums uz _ (________) lapām, Līguma 2. pielikums uz _ (__) lapām, Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī pieņemšanas – nodošanas akti.
14.6. Pušu atbildīgās personas Līguma uzņemto saistību izpildei:
14.6.1. no PASŪTĪTĀJA puses – ____________________, tālruņa numurs: _______________, e-pasta adrese: 
14.6.2.  no IZPILDĪTĀJA puses – ____________________, tālrunis ________, e-pasts: 
14.7. Atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes nodrošināšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu/administrēšanu, darbu/pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta saskaņošanu.
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