
LĪGUMS 
par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
(iepirkuma procedūras identifikācijas numurs VAMOIC 2026/74)

Rīgā

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ 
DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja pulkveža Kaspara Miezīša personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” un Aizsardzības ministrijas 2025. gada 22. aprīļa pavēles Nr. 66-MK “Par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītāja iecelšanu” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas numurs _______, kuru uz ______ pamata pārstāv tās __________________, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 
abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,
pamatojoties uz iepirkuma komisijas (izveidota ar Centra 2026.gada 11.jūnija rīkojumu Nr. RPDJ/2026-411) 2026.gada ___.____________ lēmumu komisijas sēdes protokolā Nr. VAMOIC 2026/74-__ un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu,
noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:
	1. Līguma priekšmets

	1.1. Pasūtītājs uzdod, apmaksā, un Uzņēmējs apņemas ar saviem resursiem veikt būvprojekta “Ēkas (001) jumta un pārseguma pārbūve Maiznīcas ielā 5, Rīgā”, turpmāk – Būvprojekts, izstrādi un veikt autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, objektā “Ēkas (001) jumta un pārseguma pārbūve Maiznīcas ielā 5, Rīgā”, turpmāk – Objekts, saskaņā ar apstiprināto projektēšanas uzdevumu ar grozījumiem (Līguma pielikums Nr.1), turpmāk – Projektēšanas uzdevums, un Pušu apstiprināto tāmi, turpmāk – Tāme (Līguma pielikums Nr.2), un Līgumu.
1.2. Uzsākot Līguma izpildi, projekta sagatavošanai Pasūtītājs ar šo Līgumu norīko Uzņēmēju par darba aizsardzības projekta vadītāju Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpratnē, un tam ir pienākums nodrošināt minētajiem noteikumiem atbilstošu vienu vai vairāku projekta sagatavošanas koordinatoru iecelšanu, kā arī citu pienākumu un prasību izpildi, kas atbilstoši darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām jāveic darba aizsardzības projekta vadītājam un projekta sagatavošanas koordinatoram, kā arī nodrošināt citu pienākumu izpildi, kas darba aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēti Pasūtītājam.
1.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu normatīvajos aktos noteikto darba drošības un aizsardzības prasību izpildi, t.sk. par tādu prasību izpildi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteiktas kā Pasūtītāja pienākums.
1.4. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas visu nepieciešamo informāciju ievietot un nodrošināt elektronisku būvniecības procesa dokumentu un informācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja norādījumiem un pilnvarojumam. Gadījumā, ja nepieciešams saņemt saskaņojumus ārpus BIS, tad pēc saskaņojumu saņemšanas tos ir jāievieto BIS.
1.5. Uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veikt Būvprojekta saskaņošanu.
1.6. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līgumā, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saskaņota Būvprojekta oriģināleksemplārus Projektēšanas uzdevumā noteiktā skaitā, formātā.
1.7. Līguma izpildē tiek piemērots Nacionālās drošības likums un Ministru kabineta 2026. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 10 “Kritiskās infrastruktūras apzināšanas, darbības nepārtrauktības, drošības un noturības pasākumu plānošanas, īstenošanas un incidentu paziņošanas kārtība”.

	2. Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš
	2.1. Līguma spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums, Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
2.2. Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš ir ne vairāk kā 7 (septiņi) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. Projektēšanas darbi veicami Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā (Līguma pielikums Nr.2B) norādītajos termiņos.
Būvprojekta izstrādes termiņā ir ietverts laiks darbinieku un apakšuzņēmēju saskaņošana atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvprojekta izstrādes termiņā netiek ieskaitīts laiks Būvprojekta ekspertīzes veikšanai, kuru organizē Pasūtītājs (ja tāda tiek organizēta).
2.3. Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad Pasūtītājs saskaņojis Būvprojektu (Pasūtītāja saskaņojuma atzīme uz Būvprojekta, Līguma 10.4.punkts).
2.4. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš ir no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

	3. Līguma kopējā summa, norēķinu kārtība

	3.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi ir EUR __________ (__________ euro un __ centi), turpmāk – Līguma kopējā summa, tajā skaitā:
3.1.1. EUR ________ (________ euro un __ centi) - Līgumcena;
3.1.2. EUR _______ (________ euro un ____ centi) - 21 % pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN.
PVN summa (Līguma 3.1.2.punkts) un attiecīgi Līguma kopējā summa (Līguma 3.1.punkts) var mainīties noapaļošanas vai PVN likmes izmaiņu rezultātā.
3.2. Līguma kopējo summu veido: 
3.2.1. Būvprojekta izstrādes izmaksu kopējā summa EUR ________ (________ euro un _____ centi), tajā skaitā PVN;
3.2.2. Autoruzraudzības darbu izmaksu kopējā summa EUR _______ (________ euro un ____ centi), tajā skaitā PVN. 
3.2.2.1.  1. būvniecības kārtas Autoruzraudzības darbu izmaksas EUR _______ (_______euro un __ centi), tajā skaitā PVN;
3.2.2.2.  2. būvniecības kārtas Autoruzraudzības darbu izmaksas EUR _____ ( _______ euro un ___ centi), tajā skaitā PVN;
3.2.2.3.  3. būvniecības kārtas Autoruzraudzības darbu izmaksas EUR _________ (__________ euro un ___ centi), tajā skaitā PVN.
3.3. Līguma kopējā summā ir iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas (izņemot nodeva par būvatļaujas izsniegšanu, kuru apmaksā Pasūtītājs), darba drošības un darba aizsardzības izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu un kompetento institūciju akcepta saņemšanu, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Līguma izpildi, autortiesības uz Būvprojektu saskaņā ar Līguma 12.sadaļu, kā arī Autoruzraudzības izmaksas.
3.4. Samaksa šī Līguma ietvaros tiek veikta EUR (euro) ar pārskaitījumu Uzņēmēja attiecīgajā e-rēķinā norādītajā norēķinu kontā, pamatojoties uz attiecīgu Uzņēmēja izrakstītu un Pasūtītāja akceptētu e-rēķinu.
3.5. Samaksa netiek veikta, ja nav spēkā esošs Līguma izpildes nodrošinājums. Šādā gadījumā Uzņēmēja iesniegtais e-rēķins netiek akceptēts un Pasūtītājs to nosūta atpakaļ Uzņēmējam.
3.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Uzņēmēja bankas kontu.
3.7. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par Būvprojekta skiču projekta stadijas izstrādi saskaņā ar Tāmi pēc Skiču projekta akcepta un būvatļaujas saņemšanas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja sagatavota e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja un Skiču projekta nodošanas-pieņemšanas akta (Līguma 11.2.punkts) abpusējas parakstīšanas.
3.8. Norēķinu par kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādāto Būvprojektu tehniskā un darba projekta stadijā Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja sagatavota e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja un Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta (Līguma 11.2.punkts) abpusējas parakstīšanas.
3.9. Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto e-rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā e-rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā Pasūtītājam par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem Būvobjektā (ūdens, elektrība, u.c.), aprēķināto līgumsodu un/vai izdevumus, saistītus ar atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes veikšanu (gadījumā, ja tāda tiek organizēta), atlīdzina zaudējumus, pārskaitot naudas līdzekļus e-rēķinā norādītajā Pasūtītāja kontā, ja tie netiek ieturēti no Līguma izpildes nodrošinājuma vai saskaņā ar Līguma 14.11. punktu.
3.10. Autoruzraudzības darbu apmaksa tiek veikta tikai par kvalitatīvi paveiktiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Autoruzraudzības darbiem.
3.11. Samaksu par paveiktajiem Autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs veic pa būvdarbu kārtām atsevišķi saskaņā ar Tāmi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc apstiprināta akta par būvju 1.kārtas, 2.kārtas un 3.kārtas pieņemšanu ekspluatācijā un Uzņēmēja sagatavota, iesniegta e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja.
3.12. Samaksa par papildus darbiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikta.
3.13. Puses otrai Pusei Līgumā paredzētos e-rēķinus sagatavo elektroniski XML formātā (strukturētais elektroniskais rēķins, jeb e-rēķins), atbilstoši Ministru kabineta 09.04.2019. noteikumiem Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”, pievienojot datnei e-rēķina informāciju PDF formātā.
3.14. Uzņēmējs sagatavotos e-rēķinus ar pievienoto PDF datni nosūta elektroniski uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi (E-adresi) _DEFAULT@90009225180, bet Pasūtītājs uz Izpildītāja oficiālo elektronisko adresi (E- adresi):_______________, kas iekļauta Oficiālo elektronisko adrešu katalogā un satur Komercreģistra piešķirto reģistrācijas numuru.
3.15. Puses sagatavotais e-rēķins ir saistošs otrai Pusei, ja tas ir nosūtīts uz Līguma 3.14. punktā norādīto oficiālo e- adresi, sagatavots XML formātā ar pievienotu PDF datni, un e-rēķinā un pievienotajā PDF datnē ir norādīts Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs.
3.16. Uzņēmējs, izrakstot e-rēķinu, piemēro PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru. Puses vienojas, ka gadījumā, ja normatīvajos aktos tiks noteikta cita pievienotās vērtības nodokļa likme, tad tā tiks piemērota no attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas bez papildu vienošanās noslēgšanas.
3.17. Uzņēmējs e-rēķinā, papildus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem, norāda Līguma numuru un datumu, objektu, kontu, uz kuru jāpārskaita samaksa par Pakalpojumu, Pakalpojuma nosaukumu, apjomu, Pakalpojuma vienības cenu, pamatsummu, PVN likmi un summu, maksājuma kopējo summu.

	4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
	4.1. Pasūtītājs apņemas no Uzņēmēja pieņemt atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un Līgumam izstrādātu, Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saskaņotu Būvprojektu (t.sk. izpildīts Līguma 1.5.punkts). 
4.2. Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi veikt visus maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Uzņēmēju ar informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, ja pieprasītā informācija ir Pasūtītāja rīcībā.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam rakstveida informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par darbu izpildi kavējošiem faktoriem.
4.5. Pasūtītājam ir tiesības nodrošināt Būvprojekta ekspertīzes veikšanu (gadījumā, ja tāda tiek organizēta) par saviem līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai Būvprojekts ir/nav pieņemts Līguma 11.2.punktā noteiktajā kārtībā.
4.6. Gadījumā, ja Būvprojekta ekspertīzes atzinums ir negatīvs, izdevumus par atkārtotu Būvprojekta vai tā daļu ekspertīzi sedz Uzņēmējs no saviem līdzekļiem.
4.7. Ja Uzņēmējs nav ievērojis Līguma 9.5.punkta noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības nepagarināt Būvprojekta izstrādes termiņu un piemērot Līguma 14.1.punktā noteiktās civiltiesiskās sankcijas.
4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt Līguma izpildē izmantoto preču izcelsmi un kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī papildus iesniegtajiem dokumentiem veikt Līguma izpildē izmantoto preču izcelsmes un kvalitātes pārbaudes visā Līguma darbības laikā.

	5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi
	5.1. Uzņēmējs kvalitatīvi, Līgumā noteiktajos termiņos veic Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu (t.sk. saņem būvatļauju un atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, Tāmi un Līgumu un veic Autoruzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.2. Uzņēmējs veic darba vides riska novērtējumu darba videi un veicamajam darbam, un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Līguma izpildē, kā arī nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms Līguma ietvaros veicamo darbu uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību u.c.
5.3. Uzņēmējs, izstrādājot Būvprojektu, ievēro visus spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus.
5.4. Uzņēmējs nodrošina, ka Būvprojekta izstrādē tiks piesaistīti atbilstoši sertificēti speciālisti, kādi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešami, lai varētu izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, un normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šajā Līgumā minētā Būvprojekta izstrādi un iesniedz šo sertifikātu kopijas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvprojekta iesniegšanu.
5.5. Uzņēmējs ir tiesīgs Būvprojektu nodot pirms Līgumā noteiktā termiņa.
5.6. Uzņēmējam ir tiesības darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, ievērojot Līguma noteikumus attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaisti.
5.7. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī darbu izpildi kavējošiem faktoriem, ja tādi ir.
5.8. Uzņēmējam ir pienākums novērst visus Būvprojektā, tajā skaitā Būvprojekta ekspertīzē konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs rakstveidā to norādījis.
5.9. Ja Būvprojekta ekspertīzes atzinums bijis negatīvs, un pēc Būvprojekta kļūdu un nepilnību novēršanas Pasūtītājam nepieciešama atkārtota Būvprojekta ekspertīze, izdevumus, saistītus ar ekspertīzes veikšanu, Uzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem (gadījumā, ja tāda tiek organizēta). 
5.10. Būvprojekta realizācijai nepieciešamo būvdarbu iepirkuma procedūras ietvaros Uzņēmējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā sniegt rakstiskas atbildes uz Pasūtītāja jautājumiem par Būvprojektu.
5.11. Uzņēmējam nav tiesību izvietot Pasūtītāja logotipu Uzņēmēja tīmekļvietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju tīmekļvietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos netiktu izvietots Pasūtītāja logotips.
5.12. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas preces, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz preču izcelsmi un kvalitāti apliecinošu dokumentāciju (piemēram, sertifikātus, tehnisko dokumentāciju, pavadzīmes, u.c.).

	6.	Apakšuzņēmēji


















	6.1. Apakšuzņēmēju piesaiste un/vai nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 62.pantā, drošību reglamentējošo normatīvo aktu un Līgumā noteiktajā kārtībā.
Uzņēmējs Līguma darbu izpildē piesaists/nepiesaista apakšuzņēmējus (ja piesaista, tad saskaņā ar apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.4-1).
6.2. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citam apakšuzņēmējam bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
6.3. Apakšuzņēmējam, kuru Uzņēmējs vēlas piesaistīt, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos jābūt reģistrētam Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā.
6.4. Uzņēmējs apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā papildus Līguma 6.5.punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apakšuzņēmēju saraksta projektu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju) saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.4). Apakšuzņēmēju saraksts jāparaksta Uzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
6.5. Uzņēmējam par apakšuzņēmēju 30 dienas pirms apakšuzņēmējs uzsāk darbu Līguma izpildē jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti:
6.5.1. pieteikums apakšuzņēmēju nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un summu euro bez PVN;
6.5.2. apliecinājums, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus šajā objektā;
6.5.3. apliecinājums, ka apakšuzņēmējs Līguma izpildē nepiesaistīs Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsoņus, kā arī personas, kuras pēc 2022.gada 24.februāra apmeklējušas Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku. 
Apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt apliecinājumu; 
6.5.4. komersanta atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts; 
6.5.5. apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti,  saskaņā ar iepirkuma noteikumiem (id. Nr.VAMOIC 2026/74), gadījumos, kad Uzņēmējs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
6.6. Pasūtītājs pārbauda apakšuzņēmēja atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, iepirkuma nolikuma (id. Nr.VAMOIC 2026/74) noteikumiem, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam un 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulai (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014, papildus veicot pārbaudi vai pret apakšuzņēmēju (uzņēmumu vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu) nav noteiktas starptautiskās un nacionālās sankcijas, un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu. Apakšuzņēmēju atbilstības pārbaude normatīvajos aktos un iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām tiek veikta tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Uzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju.
6.7. Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. 
6.8. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Uzņēmēja iniciatīvas, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
6.9. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu darbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

	7. Būvprojekta vadītājs
un
Būvprojekta sadaļu vadītāji
	7.1. Uzņēmējs Līguma izpildē piesaista speciālistus saskaņā ar Speciālistu sarakstu (Līguma pielikums Nr.16).
7.2. Uzņēmējs norīko atbildīgo Būvprojekta vadītāju _______________, kurš ir sertificēts arhitekta praksei, sertifikāts Nr. _______, tālrunis: __________, e-pasta adrese: _______________.
7.3. Būvprojekta vadītājs veic tam normatīvajos aktos paredzētos pienākumus. Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību un Būvprojekta saturu kopumā, kā arī par Būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam.
7.4. Būvprojekta vadītājam un/vai Būvprojektu daļu autoriem ir pienākums apmeklēt Būvprojekta apspriedes sanāksmes ar Pasūtītāju saskaņotā laikā ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī. Ja Būvprojekta vadītājs bez objektīva iemesla nav ieradies uz Būvprojekta apspriedes sanāksmi, Būvprojekta apspriedes sanāksme tiek atcelta, un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma 14.4.punktā un/vai 19.3.2.2.apakšpunktā noteikto.
7.5. Līguma 7.1.punktā minētajā Speciālistu sarakstā norādītos speciālistus var nomainīt tikai Līguma 9.8. un 9.9. apakšpunktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu ar tam pievienoto konsolidēto Speciālistu sarakstu par speciālista nomaiņu un speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Speciālistu saraksts pēc tā saskaņošanas tiek reģistrēts pie Līguma.
7.6. Uzņēmēja piesaistīto Būvprojekta vadītāju var nomainīt tikai Līguma 9.8. un 9.9. apakšpunktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam vai Līguma 20.9.punktā noteiktajā gadījumā.
7.7. Par 7.2.punktā norādītā Būvprojekta vadītāja nomaiņu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.
7.8. Saskaņā ar kompetento institūciju pieprasījumu Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt inženiertehniskos darbiniekus, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kuri ir tiesīgi veikt attiecīgus darbus, un par to nepienākas papildus samaksa.
7.9. Uzņēmējam ir pienākums Būvprojekta vadītāja prombūtnes laikā nodrošināt Būvprojekta vadītāja aizvietotāju – sertificētu arhitektu atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam _________________________________________/datums/.

	8. Būvprojektēšanas sagatavošana un būvprojektēšanas veikšanas vispārīgie noteikumi
	8.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta izpildes kalendāro laika grafiku nedēļās (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.2A pievienoto paraugu) atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajam, Tāmē norādītajiem darbiem, nepārsniedzot kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu. Būvprojekta izpildes kalendārais laika grafiks pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.2B.
8.2. Būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanai (t.sk. Būvatļaujas saņemšanai, ja tāda nepieciešama) Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam attiecīgu pilnvarojumu.
8.3. Uzņēmējs apņemas veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus.
8.4. Uzņēmējs visu Būvprojekta tehnisko risinājumu un pielietoto materiālu izvēli saskaņo ar Pasūtītāju.
8.5. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Uzņēmējam jānodrošina Būvprojekta vadītāja, Būvprojekta sadaļu autoru ierašanos uz Būvprojekta apspriedes sanāksmēm.
8.6. Ja Uzņēmējs izvēlēto Būvprojekta tehnisko risinājumu un/vai materiālu un/vai iekārtu izvēli nav saskaņojis ar Pasūtītāju, un pēc iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojektā nepieciešami precizējumi, tad Uzņēmējs to veic par saviem līdzekļiem un tas nevar būt par iemeslu Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājumam.
8.7. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgajās valsts un/vai pašvaldību institūcijās iesniegto un no tām saņemto dokumentu kopijas, kā arī visu saņemto tehnisko noteikumu kopijas 3 (trīs) darba dienu laikā no to iesniegšanas/saņemšanas dienas, ja tehnisko noteikumu saņemšana nav bijusi iespējama BIS. Ja tehniskie noteikumi saņemti BIS, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju.
8.8. Būvprojektā ietvertā telpu eksplikācija jāizstrādā, nedetalizējot un specifiski neatšifrējot telpu funkcijas, izmantojot tikai numerāciju un vispārīgus telpu tipoloģiskās grupas apzīmējumus, kas iepriekš tiek saskaņoti ar Pasūtītāju.
8.9. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta kvalitātes iekšējo pārbaudi un kontroli. Uzņēmēja izraudzīts sertificēts arhitekts pārbauda Būvprojektu un sagatavo Būvprojekta pārbaudes aktu.

	9. Grozījumu veikšana Līgumā
	9.1. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1.punktā paredzētajā projektēšanas darbu apjomā un projektēšanas darbu veidos šādos gadījumos:
9.1.1. ja tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos;
9.1.2. ja tiek veikti grozījumi Aizsardzības ministrijas, Objekta lietotāja vai Centra slēgtajos starptautiskajos līgumos;
9.1.3. ja tiek veikti grozījumi Projektēšanas uzdevumā vai sākotnējos projektēšanas nosacījumos kādā no šiem gadījumiem:
9.1.3.1. ir izmaiņas Objekta tehniskajās vai drošības prasībās;
9.1.3.2. prasības izvirzītas kompetento institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos un/vai Būvniecības valsts kontroles biroja nosacījumos.
9.2. Līguma 9.1.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs var veikt izmaiņas projektēšanas darbu apjomos, izslēdzot sākotnēji noteiktos projektēšanas darbus, un nepieciešamības gadījumā tos aizstājot ar citiem darbiem. Pieļaujamais izmaiņu kopējais apjoms ir līdz 20% (divdesmit procentiem) no sākotnējā Būvprojekta izstrādes darbu apjoma (naudas izteiksmē). Veicot šajā punktā noteiktās izmaiņas, Būvprojekta izstrādes izmaksu kopējā summa netiek palielināta.
9.3. Projektēšanas izmaiņām piemēro šādas cenas:
9.3.1. ja attiecīgā projektēšanas veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad projektēšanas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām cenām;
9.3.2. ja projektēšanas veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Pasūtītājs cenu nosaka, vadoties pēc līdzīgu projektēšanas darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos, ņemot vērā citus apstākļus, vai piesaista sertificētu ekspertu projektēšanas izmaksu noteikšanas jautājumos.
9.4. Pasūtītājam ir tiesības lemt par Būvprojekta izstrādes kopējā termiņa un/vai Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādīto projektēšanas darbu termiņu pagarinājumu šādos gadījumos:
9.4.1. ja netiek ievērots valsts, pašvaldību institūciju u.c. atbildīgo juridisko personu atbildes/saskaņojuma sniegšanai normatīvajos aktos noteiktais termiņš vai attiecīgā institūcija izvirzījusi papildus prasības, un to dēļ nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana vai dokumentu atkārtota saskaņošana;
9.4.2. ja Pasūtītājs nolemj Būvprojekta vai tā daļu ekspertīzi veikt Būvprojekta izstrādes termiņā (līdz Pasūtītāja saskaņojumam);
9.4.3. ja Pasūtītājs veic grozījumus projektēšanas darbu apjomos vai veidos;
9.4.4. ja iestājas kāds no Līguma 9.1.punkta apakšpunktos minētajiem apstākļiem, un tas ietekmē Līguma 2.2.punktā minēto termiņu, un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
9.4.5. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
9.4.6. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Uzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
9.4.7. ja ir traucēta Uzņēmēja darbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā sakarā ar Objektā realizētājiem drošības iestāžu drošības režīma pasākumiem.
9.5. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju par nepieciešamiem grozījumiem Līgumā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 2.2.punktā minētā termiņa beigām. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības atteikt veikt grozījumus Līgumā.
9.6. Ja tiek veikts Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādīto Projektēšanas darbu termiņu pagarinājums, nemainot Būvprojekta izstrādes kopējo termiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafiku, kas pēc tā saskaņošanas ar Pasūtītāju tiek reģistrēts pie Līguma. Dienā, kad Būvprojekta izpildes kalendārais grafiks tiek reģistrēts pie Līguma, zaudē spēku iepriekšējais Būvprojekta izpildes kalendārais grafiks. 
9.7. Ja tiek veiktas izmaiņas Būvprojekta izstrādes kopējā termiņā, par to tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma un precizētais Būvprojekta izpildes grafiks pievienots Līgumam.
9.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, iesniedzot Uzņēmējam rakstisku pretenziju un pamatojot ar kādu no šādiem iemesliem:
9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
9.8.2. nekompetence vai nolaidība;
9.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
9.8.5. interešu konflikts;
9.8.6. pēc kompetento institūciju pieprasījuma.
9.9. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt Līguma izpildē iesaistīto personu tikai šādos gadījumos:
9.9.1. starp Līguma izpildē iesaistīto personu un Uzņēmēju vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju, ir beigušās darba tiesiskās attiecības (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu);
9.9.2. pārejoša darba nespēja (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu).

	10. Būvprojekta saskaņošana 
(10.1.-10.7.punkta nosacījumus var piemērot atsevišķi katrai Būvprojekta izstrādes stadijai)


	10.1. Uzņēmējs izstrādāto Būvprojektu (papīra formātā un elektroniskā datu nesējā) savlaicīgi (ņemot vērā termiņu, kas saskaņā ar Līgumu ir noteikts Pasūtītājam Būvprojekta izvērtēšanai un Uzņēmējam kļūdu novēršanai) ar pavadrakstu iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam. Būvprojektam papildus jāpievieno sertificēta arhitekta parakstīts Būvprojekta pārbaudes akts (Līguma 8.9.punkts).
10.2. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildi par Būvprojekta saskaņošanu/nepieciešamo labojumu izdarīšanu 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Būvprojekta saņemšanas dienas (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu). 
10.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs Būvprojektā konstatē trūkumus, iesniegtais Būvprojekta eksemplārs netiek atgriezts. Uzņēmējam konstatētie trūkumi jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kopš Pasūtītājs rakstveidā norādījis trūkumus, un atkārtoti jāiesniedz Būvprojekts saskaņošanai Pasūtītājam.
10.4. Ja Pasūtītājs atzīst, ka Būvprojekts izpildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem, tas tiek saskaņots (tiek izdarīta saskaņojuma atzīme uz Būvprojekta).
10.5. Pasūtītājam ir tiesības lemt par Būvprojekta ekspertīzes veikšanas nepieciešamību. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums veikt Būvprojekta ekspertīzi, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju. Ja Būvprojekta ekspertīze tiek veikta pirms Pasūtītājs saskaņojis Būvprojektu, Puses var piemērot Līguma 9.4.2.punktu, vai Būvprojekta ekspertīzes laiku izslēgt no Būvprojekta izstrādes termiņa.
10.6. Ja Pasūtītājs veic Būvprojekta ekspertīzi, saņemto atzinumu Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam vai nodrošina atzinumam piekļuvi BIS. Ja ekspertīzē konstatēti trūkumi, Uzņēmējam tie jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kopš Pasūtītājs rakstveidā to norādījis.
10.7. Pasūtītāja saskaņoto Būvprojektu Uzņēmējs ievieto BIS un nodrošina saskaņojumu saņemšanu no normatīvajos aktos noteiktām personām, institūcijām. Uzņēmējam saskaņojumi jānodrošina arī tad, ja Būvprojekts netiek ievietots BIS.
10.8. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas un Būvprojekta akceptēšanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) Būvprojektu saskaņā ar Līguma 1.5.punktu. 
10.9. Uzņēmējs nodrošina un saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
10.10. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta akceptēšanas/atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) Būvprojektu saskaņā ar Līguma 1.5.punktu. Gadījumā, ja šajā punktā noteiktajā termiņā Būvprojekts netiek iesniegts, Pasūtītājs var piemērot Līguma 14.1.punktā paredzēto līgumsodu. 

	11. Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas kārtība
(var piemērot atsevišķi katrai Būvprojekta izstrādes stadijai)

	11.1. Uzņēmējs Būvprojekta skiču projekta, tehniskā un darba projekta stadijas Pasūtītājam iesniedz ar pavadrakstu, kurā uzskaitīti iesniegtie dokumenti.
11.2. Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādātās Būvprojekta skiču projekta, tehniskā un darba projekta stadijas nodošana – pieņemšana tiek noformēta, Pusēm parakstot Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.3). 
11.3. Pasūtītāja vārdā Centra Būvniecības departamenta vadītājs pārbauda Būvatļaujā atzīmes esamību par projektēšanas nosacījumu izpildi, izvērtē Būvprojekta skiču projekta vai tehniskā un darba projekta stadijas un tās pieņem, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.

	12. Autortiesības

	12.1. Uzņēmējs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam mantiskās tiesības uz Būvprojektu.
12.2. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu izstrādāto Būvprojektu, t.sk. tiesības to detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Būvprojekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot tās citām personām, un tam nav nepieciešams papildus saskaņojums no Uzņēmēja.
12.3. Uzņēmējs apņemas neizmantot autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots. 
12.4. Ja Uzņēmējs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, atsaukt, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Būvprojektu, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Uzņēmējs sedz visus zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.

	13. Autoruzraudzības darbu veikšanas kārtība

	13.1. Par būvdarbu līguma noslēgšanu Pasūtītājs Uzņēmējam paziņo rakstiski. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par būvdarbu līguma noslēgšanu, iesniedz Pasūtītājam sertificētu speciālistu sarakstu (kurā norādīts atbildīgais autoruzraugs) un iesniedz viņu kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas. Minētie dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma.
13.2. Līguma 1.1.apakšpunktā paredzētās Autoruzraudzības veikšanas kārtībai jāatbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem (t.sk. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”) un Līguma noteikumiem:
13.2.1. Uzņēmējam ir pienākums apsekot Objektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā;
13.2.2. Uzņēmējs apsekojuma rezultātus ieraksta būvdarbu žurnālā;
13.2.3. Uzņēmējam (atbildīgajam autoruzraugam) ir pienākums apmeklēt būvdarbu apspriedes sanāksmes ar Pasūtītāju, būvdarbu vadītāju un Līguma izpildes atbildīgo personu/būvuzraugu saskaņotā laikā:
13.2.3.1. ja Uzņēmējs bez attaisnojoša iemesla noteiktajā laikā neierodas, sapulces dalībnieki to atzīmē protokolā. Par kavējumu līguma izpildes atbildīgā persona/būvuzraugs sastāda ziņojumu, pielikumā pievienojot būvdarbu apspriedes un Objekta sapulces protokolu, kurš tiek reģistrēts pie Pasūtītāja;
13.2.3.2. par Līguma 13.2.3.apakšpunktā minēto sapulču kavējumu var tikt piemērots Līguma 14.5.punktā paredzētais līgumsods; 
13.2.4. Uzņēmējam jāapmeklē būvlaukums arī pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonu aicinājuma;
13.2.5. būvdarbu gaitā Uzņēmējam jāpārbauda Objekta atbilstību Būvprojekta risinājumiem;
13.2.6. Uzņēmējam laikus jāpārbauda Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;
13.2.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Autoruzraudzības atlīdzības summas ietvaros Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt nepieciešamos Būvprojekta detalizētus rasējumus Pasūtītāja noteiktajos termiņos;
13.2.8. Uzņēmējam (atbildīgajam autoruzraugam) Būvprojekta dokumentācijas precizēšanu un izmaiņas, kas saistītas ar Būvprojekta nepilnībām, kuras radušās Uzņēmēja vainas dēļ (kļūdas, nepilnības, nepieciešamo projekta risinājumu trūkums vai risinājumu detalizācijas nepietiekamība u.c.), jāveic bez papildus samaksas:
13.2.8.1. par darbu izpildes termiņu Uzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju būvdarbu apspriedes sapulcē un to atzīmē sapulces protokolā; 
13.2.8.2. ja Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc noteiktā termiņa nepilnības nav novērsis, līguma izpildes atbildīgā persona/būvuzraugs par minēto faktu sastāda ziņojumu, pielikumā pievienojot būvdarbu apspriedes un Objekta sapulces protokolu. Ziņojums tiek reģistrēts pie Pasūtītāja, un Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Līguma 14.7.punktā paredzēto līgumsodu; 
13.2.9. Uzņēmējam jāpārbauda, vai Būvprojektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
13.2.10. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam, Būvniecības valsts kontroles birojam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;
13.2.11. Uzņēmējam jāpiedalās komisijas darbā, pieņemot būvi ekspluatācijā.
13.3. Uzņēmējs noformē un līdz katra sekojošā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Ikmēneša atskaiti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem, kurā iekļauj problēmu, risku (ja tādi ir) un ieguldījuma to risināšanā un novēršanā aprakstu u.c.
13.4. Uzņēmēja konstatētās atkāpes un pārkāpumi, kā arī pieņemtie lēmumi un nepieciešamās Būvprojekta risinājumu korekcijas tiek atzīmētas būvdarbu žurnālā.
13.5. Autoruzraudzības darbi tiek pieņemti ar Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

	14. Pušu atbildība
	14.1. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 2.2. un/vai 10.10.punktā noteiktos Būvprojekta izstrādes termiņus, vai kādu no Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādītajiem projektēšanas darbu veikšanas vai nodošanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,5% (puse procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
14.2. Līguma 19.3.2.1. - 19.3.2.6.apakšpunktos paredzētajos gadījumos, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no Līguma, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes.
14.4. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru Būvprojekta vadītāja (Līguma 7.4.punkts) vai Būvprojekta daļu autora (Līguma 8.5.punkts) nokavēto apspriedes sanāksmi, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.
14.5. Līguma 13.2.3.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru nokavēto būvdarbu apspriedes sanāksmi, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.
14.6. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 5.8. punktā noteikto pienākumu novērst visus Būvprojektā konstatētos trūkumus un nepilnības (neiekļaujas noteiktajā termiņā, nenovērš visus konstatētos trūkumus un nepilnības, vai novērš tos pavirši un tie jālabo atkārtoti) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro) par katru gadījumu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.
14.7. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru nokavēto dienu, ja Uzņēmējs nepilda Autoruzraudzības pienākumus, noteiktus Līguma 13.2.8.apakšpunktā, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
14.8. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās summas.
Līgumsods netiek piemērots, ja Pasūtītājs neveic norēķinu, pamatojoties uz Līguma 3.5.punkta noteikumiem.
14.9. Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un  līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
14.10. Pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma Uzņēmējs (tai skaitā papildus līgumsodam (ja tāds noteikts)) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā, t.sk. bet ne tikai – Būvprojekta kļūdu rezultātā (Būvprojekta daļu, sadaļu savstarpējās neatbilstības, dažādu risinājumu neatbilstības normatīvajiem aktiem, nepareizi aprēķini un tml.), neatkarīgi no tā, kad Pasūtītājam šie zaudējumi radušies, t.sk. publiska iepirkuma būvdarbu veikšanas laikā, Būvprojekta īstenošanas gaitā, būvdarbu garantijas laikā vai pēc tā.
14.11. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros maksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsodu, zaudējumu un citu prasījumu dzēšanai. 

	15. Līguma izpildes nodrošinājums
	15.1. Līguma izpildes nodrošinājums ir:
15.1.1. līguma izpildes bankas garantija, turpmāk – Līguma izpildes bankas garantija,
vai
15.1.2. līguma izpildes apdrošināšanas polise, turpmāk – Līguma izpildes apdrošināšanas polise,
vai
15.1.3. drošības nauda, kas ieskaitīta Pasūtītāja norādītajā kontā, turpmāk – Drošības nauda.
15.2. Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
15.3. Līguma izpildes bankas garantija ir noformējama un iesniedzama saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.9 pievienoto paraugu, Līguma izpildes apdrošināšanas polise ir noformējama un iesniedzama saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.10 pievienoto paraugu. Iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums tiek pievienots pie Līguma kā pielikums Nr.11.
15.4. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, novērstu trūkumus, nepilnības, defektus vai lai ieturētu līgumsodu, vai citus no Līguma izrietošus prasījumus, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju. Pasūtītājs ir arī tiesīgs saņemt/ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības. Pasūtītājam nav pienākums pirms ieturējuma veikšanas vai vēršanās pie bankas vai apdrošinātāja pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja.
15.5. Līguma izpildes laikā Līguma izpildes nodrošinājumi var tikt savstarpēji aizstāti. Šādu faktu apliecinošie dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma, un par to nav nepieciešams noslēgt atsevišķu vienošanos.
15.6. Drošības naudai jāglabājas pie Pasūtītāja vai Līguma izpildes bankas garantijas vai Līguma izpildes apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņam jābūt ne īsākam kā līdz datumam, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc visu kompetentās institūcijās akceptētu Būvprojektu nodošanas Pasūtītājam datuma, ko apliecina nodošanas – pieņemšanas akts (Līguma 11.2.punkts), nepieciešamības gadījumā to darbības termiņu attiecīgi pagarinot un nemainot pārējos Līguma izpildes nodrošinājuma noteikumus.
15.7. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir drošības nauda, pēc Līguma 15.6.punktā noteiktā termiņa iestāšanās Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam drošības naudu tādā apmērā, kādā tā atmaksājama saskaņā ar Līguma nosacījumiem, 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga e-rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

	16. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
	16.1. Uzņēmējs apņemas veikt Būvprojekta vadītāja un atbildīgā autoruzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem.
16.2. Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai izsniegta licence vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai minēto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā).
16.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) jāiesniedz Pasūtītājam Būvprojekta vadītāja, savukārt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par būvdarbu līguma noslēgšanu (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) jāiesniedz atbildīgā autoruzrauga apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus), apdrošinātāja izsniegtas izziņas, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 
Iesniegtie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikums Nr.5.
16.4. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esamību visu projektēšanas un būvdarbu laiku, savukārt atbildīgā autoruzrauga profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esamību – visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus.

	17. Nepārvarama vara
	17.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma  spēkā stāšanās dienas nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus nav iespējams ne paredzēt, ne novērst un kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības: dabas katastrofa, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valdības lēmumi un rīkojumi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās.
17.2. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētā Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma  izpildes šķēršļus.
17.3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera vai citas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.
17.4. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 3 (trīs) mēnešiem.
17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgumā noteiktās saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Uzņēmēja līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem darbiem.
17.6. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma noteikumiem.
17.7. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
17.7.1. Uzņēmēja darbinieku attaisnota prombūtne (slimība, atrašanās karantīnā, vai pašizolācijā u.c.)  un saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde, kā arī Uzņēmēja darbinieku strīdi, streiki;
17.7.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai atļaujas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

	18. Kontaktpersonas
	18.1. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona Būvprojekta izstrādes un pieņemšanas posmā ir Centra Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļas _______, tālrunis: _______, e-pasts: ________, kuru prombūtnes laikā aizvieto Centra Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļas ________, tālrunis: ______, e-pasts: _________.
18.2. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona Autoruzraudzības posmā ir Centra Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļas __________, tālrunis: _______, e-pasts: __________, kuru prombūtnes laikā aizvieto Centra Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļas __________, tālrunis _________, e-pasts: ________. 
18.3. Pasūtītāja kontaktpersona, kura sniedz informāciju par Objektu, risina ar Līguma izpildi Objektā saistītus organizatoriska rakstura jautājumus, kas neskar Līguma priekšmetu un nodrošina piekļuvi Objektam, ir Centra __.Reģionālās pārvaldes vadītājs _________, tālrunis: _______, e-pasts: _________.
18.4. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses ir ________, e – pasts: ______, tālrunis ________. 

	19. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana
	19.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.
19.3. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:
19.3.1. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;
19.3.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem:
19.3.2.1. Uzņēmējs nokavējis Būvprojekta izstrādes termiņu vai kādu no Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādītiem projektēšanas darbu termiņiem vairāk kā 20 (divdesmit) dienas;
19.3.2.2. Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda kādu Līgumā paredzētu pienākumu, tajā skaitā, bet ne tikai – Uzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā un/vai saskaņā ar Pasūtītāja vai kompetentas institūcijas norādījumiem nenovērš nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā Pasūtītājs atkārtoti (otro reizi) nesaskaņo Būvprojektu vai kompetenta institūcija neizdara akceptu/atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai ja Būvprojekta vadītājs (Līguma 7.4., 8.5.punkts) bez objektīva iemesla nav ieradies uz Būvprojekta apspriedes sanāksmēm un tās šī iemesla dēļ tika atceltas, vai, ja Būvprojekta vadītājs vai sertificēts arhitekts, un/vai Būvprojektu daļu autoriem pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju un Uzņēmējs nevar nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus un tml.;
19.3.2.3. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Uzņēmējs nav spējīgs izstrādāt Būvprojektu vai veikt Autoruzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem;
19.3.2.4. Uzņēmējs Līgumu izpildes laikā (tajā skaitā, bet ne tikai – izstrādājot Būvprojektu vai veicot Autoruzraudzību) neievēro normatīvo aktu prasības vai veic kādas prettiesiskas darbības, vai nodara Pasūtītājam zaudējumus;
19.3.2.5. Uzņēmējs ar kompetentās institūcijas lēmumu ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, Uzņēmējam noteikti liegumi vai uzlikti sodi, vai aizliegta darbība. Izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.
19.3.2.6. Uzņēmēju ir Uzņēmējs pārkāpj Līguma 20.sadaļā iekļautos nosacījumus tai skaitā, bet ne tikai ja konstatēts aizliegums Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsoņiem tikt iesaistītiem Līguma izpildē vai ja attiecībā Uzņēmēju, tā īpašnieku, tiesisko valdītāju vai patiesā labuma guvēju saņemts negatīvs drošības iestādes atzinums, un tml.
19.3.2.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
19.3.2.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Uzņēmēja piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot Uzņēmējam par izpildīto Līguma daļu;
19.3.2.9. Uzņēmējam ir apturēta saimnieciskā darbība, uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
19.3.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai pie nosacījuma, ka nav iespējams izstrādāt Būvprojektu Līgumā paredzētajos termiņos no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
19.3.4. Ja Pasūtītājs pārbaudes laikā (Līguma 4.8. punkts) konstatē, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmējs (ja ir piesaistīts), vai kāds no Uzņēmēja preču piegādātājiem vai citiem tā sadarbības parteriem, Līguma izpildē ir piegādājis/izmantojis preces, kuru izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Uzņēmējam
19.4. Līguma 19.3.2., 19.3.3. un 19.3.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas. Šāds paziņojums tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā pa pastu uz otras Puses juridisko adresi vai kā elektroniski parakstīts dokuments uz otras Puses Līgumā norādīto e-pastu.
19.5. Sankciju piemērošanas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā faktu konstatēšanas brīdī spēkā esošajiem starptautiskajiem instrumentiem vai normatīvajiem aktiem.

	20. Drošības sadaļa
	20.1. Objekts, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 4.1 pantu, ir militārs objekts un atbilstoši minētā likuma 22.pantam par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos ir paredzēta administratīvā atbildība.
20.2. Uzņēmējs, kā arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji Būvprojekta izstrādei un Autoruzraudzības veikšanā piesaista ES, NATO vai EEZ dalībvalstu pilsoņus vai Latvijas Republikas nepilsoņus. Uzņēmējam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem Līguma izpildē aizliegts piesaistīt Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņus, kā arī personas, kuras pēc 2022.gada 24.februāra apmeklējušas Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku. Attiecībā uz Līguma izpildē iesaistītajām personām tiek veikta pārbaude, ievērojot Nacionālās drošības likumā, Ministru kabineta 2026.gada 13.janvāra noteikumos Nr.10 “Kritiskās infrastruktūras apzināšanas, darbības nepārtrauktības, drošības un noturības pasākumu plānošanas, īstenošanas un incidentu paziņošanas kārtība” noteikto.
20.3. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai to darbinieku sarakstu, kuri piedalīsies Būvprojekta izstrādē un kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Būvprojektā ietvertajai informācijai. Darbinieku saraksts jāiesniedz elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstīts, MS Office Excel (.xls) formātā, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.6, (turpmāk – Darbinieku saraksts), un jānosūta uz e- pastu: pasts@vamoic.gov.lv un uz Līguma 18.1.punktā norādīto par Līguma izpildi atbildīgo personu e-pastu. Iesniegtajā Darbinieku sarakstā nav jāaizpilda sadaļas A/m marka, Valsts Nr., Piekabes Nr. un Darba laiks.
20.4. Gadījumā, ja personai nepieciešama vienreizēja piekļuve Objektam (apmeklējums, vai tml., t.sk. apmeklējums Būvprojekta izstrādes laikā), tad Uzņēmējs 5 (piecas) darba dienas pirms apmeklējuma nosūta Līguma 18.3.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai un 18.1. vai 18.2. punktā norādītajām par Līguma izpildi atbildīgajām personām uz e- pastu aizpildītu Līguma pielikumu Nr.7 un rīkojas atbilstoši Līguma pielikumā Nr.7 noteiktajam.
20.5. Uzņēmējam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darbinieku, kuram atļauju darbam ar Būvprojektu vai piekļuvei Objektam ir devis Pasūtītājs.
20.6. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma veikt grozījumus Darbinieku sarakstā un 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas nomainīt attiecīgo personu, iesniedzot aktualizētu Darbinieku sarakstu un nosūtot to uz e-pastu: pasts@vamoic.gov.lv un uz Līguma 18.1. vai 18.2.punktā norādīto par Līguma izpildi atbildīgo personu e-pastu.
20.7. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par būvdarbu līguma noslēgšanu vienlaicīgi ar autoruzraugu sarakstu (Līguma 13.1.punkts), iesniedz Pasūtītājam MS Office Excel (.xls) formātā uz e-pastu pasts@vamoic.gov.lv un uz Līguma 18.2.punktā norādīto par Līguma izpildi atbildīgo personu e-pastu atbilstoši Līguma pielikumam Nr.6, saskaņošanai un apstiprināšanai Darbinieku sarakstu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Objektam. Transportlīdzekļiem, ar kuriem plānots iekļūt Objekta teritorijā un kas norādīti Darbinieku sarakstā, jābūt reģistrētiem kādā no ES, NATO vai EEZ valstīm.
20.8. Pasūtītājs iesniegto Darbinieku sarakstu (Līguma 20.3. un 20.7.punkti) izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas.
20.9. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski uz Pasūtītāja e-pastu: pasts@vamoic.gov.lv informēt par nepieciešamību veikt grozījumus Darbinieku sarakstā, 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Būvprojektā ietvertajai informācijai vai Objektam. Par apakšuzņēmēju darbiniekiem, kurus Uzņēmējs vēlas piesaistīt Līguma izpildē, Darbinieku saraksts iesniedzams nekavējoties pēc tam, kad Pasūtītājs saskaņojis apakšuzņēmēja (juridiskas personas) piesaisti Līguma izpildē. 
20.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (Pasūtītājam nav jānorāda pamatojums) veikt grozījumus Darbinieku sarakstā un 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam precizētu Darbinieku sarakstu. Kā arī Uzņēmējam pienākums iesniegt darbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas.
20.11. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja (t. sk. Apakšuzņēmēja, ja tādi ir piesaistīti) darbinieki, ierodoties Objektā un visā atrašanās laikā Objektā, pēc pirmā pieprasījuma uzrāda, personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību.
20.12. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs pirms darbu uzsākšanas Objektā par saviem līdzekļiem izgatavo saviem darbiniekiem un nodrošina, ka tiek izgatavotas apakšuzņēmēju darbiniekiem ielaminētas personu apliecinošas kartes ar fotogrāfijām. 
20.13. Uzņēmējs Līguma izpildes laikā ievēro “Iekšējās kārtības noteikumus komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” (Līguma pielikums Nr.8). 
20.14. Uzņēmējs iepazīstina visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar Līguma Drošības sadaļas noteikumiem, tai skaitā “Iekšējās kārtības noteikumiem komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” un nodrošina to ievērošanu. Drošības sadaļas un Iekšējās kārtības prasību neievērošanas gadījumos, Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēja, ja tiek piesaistīti) darbiniekam var tikt liegta turpmāka piekļuve Objektam un/vai Būvprojektā ietvertajai informācijai.  
20.15. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt apakšuzņēmēju, kurš neievēro Līguma 20.sadaļas noteikumus.
20.16. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka:
20.16.1. uz Uzņēmēju, tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un Līguma izpildē iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un preču (materiālu, izejvielu) piegādātājiem, piegādes ķēdes dalībniekiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām (turpmāk šajā apliecinājumā kopā un katrs atsevišķi saukti arī - komersanti) neattiecas 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kas stājas spēkā 2022.gada 9.aprīlī, noteiktie līgumu slēgšanas aizliegumi, t.sk.:
20.16.1.1. komersanti nav Krievijas valstspiederīgie, vai fiziskas un juridiskas personas, to vienības vai struktūrvienības, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
20.16.1.2. komersanti nav juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 20.16.1.1. apakšpunktā minētajai vienībai;
20.16.1.3. komersanti nav fiziskas vai juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kas darbojas kādas šā punkta 20.16.1.1. vai 20.16.1.2. apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm;
20.16.2. Uzņēmējam un Līguma izpildē iesaistītajiem komersantiem nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas, būtisku finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, to ietvaros noteiktie ierobežojumi, t.sk. uz komersantiem, to valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem neattiecas starptautisko un nacionālo sankciju, būtisku finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju ietvaros noteiktas sankcijas; 
(turpmāk kopā sauktas – Sankcijas)
20.16.3. Līguma izpildē tiks saņemti pakalpojumi un piegādātas preces (materiāli, izejvielas) tikai no tādiem komersantiem, pret kuriem nav noteiktas Sankcijas;
20.16.4. Līguma izpildei netiks slēgti līgumi par tādu preču, materiālu, izejvielu piegādēm un pakalpojumiem, kam noteiktas Sankcijas; 
20.16.5. nekavējoties rakstiski informēs Pasūtītāju gadījumā, ja pret Uzņēmēju, kādu no komersantiem (t.sk. piegādes ķēdes dalībniekiem), t.sk. apakšuzņēmējiem (uzņēmumu, vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu), kas Līguma izpildes ietvaros sniedz Uzņēmējam pakalpojumus vai piegādā preces (materiālus, izejvielas),  piemērotas Līguma 20.16.1. vai 20.16.2. apakšpunktos norādītās Sankcijas, kā arī informēs par jebkurām citām sankcijām, kas stājušās spēkā, vai stāsies spēkā nākotnē un varētu būt attiecināmas uz šo Līgumu;
20.16.6. apņemas ievērot normatīvos aktus un starptautiskos instrumentus attiecībā uz Sankcijām, un uzņemas atbildību par to ievērošanu;
20.16.7. apņemas ievērot Līgumā noteikto kārtību attiecībā uz Sankciju ievērošanu. 
20.17. Uzņēmējam 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam, nosūtot uz e-pastu pasts@vamoic.gov.lv, preču (materiālu, izejvielu), pakalpojumu sarakstu, kas nepieciešami, un tiek izmantoti Līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.12 pievienoto paraugu, turpmāk – saraksts. Saraksts jāparaksta Uzņēmēja personai ar pārstāvības tiesībām, un pēc tā saņemšanas tas tiks reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.13. 
20.18. Uzņēmējam ir pienākums sarakstu aktualizēt atbilstoši situācijai (t.sk. ja notiek piegādātāju maiņa, normatīvo aktu grozījumi, jaunu sankciju pieņemšana un tml.) un aktualizētu sarakstu iesniegt Pasūtītājam.
20.19. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts par aizliegumu Līguma izpildē izmantot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un nodrošina, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji (ja ir piesaistīti) vai kāds no Uzņēmēja preču piegādātājiem vai citiem tā sadarbības parteriem Līguma izpildē veicamā darba nodrošināšanai neizmantos Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces.

	21. Personas datu aizsardzība un apstrāde
	21.1. Fiziskās personas datu apstrāde šī Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk šīs sadaļas ietvaros – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fiziskas personas datu aizsardzību un apstrādi, izņemot gadījumus, kad iepirkuma priekšmets vai līgums, to daļas atbilstoši Regulas preambulas 16.pantam ir saistīti ar valsts drošību.
21.2. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē, tai skaitā fizisko personu datus tam nepieciešamajā apjomā.
21.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka:
21.3.1. informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar šī Līguma izpildi, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība;
21.3.2. datu subjekti, par kuriem šī Līguma izpildes laikā iesniegti dati, ir informēti un ir devuši savu piekrišanu Līgumā norādīto personas datu iesniegšanai Centrā (kontaktinformācija – adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis 28391699, e-pasts: personasdati@vamoic.gov.lv, mājas lapa (www.vamoic.gov.lv) saistībā ar šī Līguma izpildi un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;
21.3.3. datu subjekti ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un/vai normatīvajos aktos; 
21.3.4. datu subjekti ir informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams saistībā ar šī Līguma izpildi vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; 
21.3.5. datu subjekti ir informēti par Regulas 14.panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām un Publisko iepirkumu likumā, Regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos. 
21.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgas piekrišanas iegūšanu no datu subjektiem un datu subjektu informēšanu par Līguma 21.3.punktā minēto, pirms šo subjektu dati tiek nosūtīti Pasūtītājam (t.sk., no apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti).
21.5. Ja Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu dati ir pieejami publiskajos reģistros, Pasūtītājs tos iegūst no attiecīgajiem reģistriem. 
21.6. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
21.7. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot Pasūtītāja sniegtos fizisko personu datus apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti Līguma izpildē) bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja Pasūtītājs šādu piekrišanu ir devis, tad uz attiecīgo apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmējiem attiecas visi Līguma noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību.

	22. Pārējie noteikumi
	22.1. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste starp Pusēm par Līguma priekšmetu spēku zaudē.
22.2. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un stājas spēkā to reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja, izņemot Līgumā noteiktā kārtībā Pasūtītāja saskaņotie apakšuzņēmēju saraksta grozījumi, Būvprojekta izstrādes kalendārais grafiks (Līguma 9.6.punkts), kas stājas spēkā no to reģistrācijas dienas pie Līguma.
22.3. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
22.4. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
22.5. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo viena otrai par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas vai citu rekvizītu maiņu, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Kā arī Puses nekavējoties paziņo viena otrai par Līguma 23. sadaļā norādītās elektroniskā pasta adreses maiņu, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Minētie paziņojumi tiek reģistrēti pie Līguma, neveicot grozījumus Līgumā, un turpmāk tiek izmantota atjaunotā informācija.
22.6. Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, jānosūta otrai Pusei rakstveidā. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojums, brīdinājums vai cita korespondence ir parakstīta no attiecīgās Puses personas ar pārstāvības tiesībām un ir nosūtīta otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 23.sadaļā norādīto e-pastu, vai nodota tieši adresātam. Ierakstīta vēstule uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā, bet ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
22.7. Līguma 22.6.punkts nav attiecināms uz gadījumiem, kad Līgumā ir noteikta cita saziņas kārtība. Nosūtītais e-pasts, e- rēķins uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja Līgumā nav noteikts citādi un ja tas nosūtīts darba dienā darba laika ietvaros (līdz 17:00). E-pasti, kas nosūtīti pēc darba laika beigām vai brīvdienā, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā. 
22.8. Par Līgumā noteiktajā kārtībā elektroniski sagatavota un saņemta e-rēķina izcelsmi un autentiskumu Puses var pārliecināties, elektroniski nosūtot informācijas pieprasījumu uz Līguma 23.sadaļā norādīto otras Puses elektroniskā pasta adresi. Saņemot minēto informācijas pieprasījumu, Puse atbildi sniedz elektroniski 1 (vienas) darba dienas laikā.
22.9. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Līgumā nav noteikts citādi. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informāciju, kas nodota telefoniski.
22.10. Visi Līgumā paredzētie nodošanas – pieņemšanas akti ir parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzami Centrā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@vamoic.gov.lv.
22.11. Līgums ir sagatavots, noformēts un parakstīts elektroniska dokumenta veidā uz ___ (_________) lapām.
22.12. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams Pušu parakstīts Līgums elektroniska dokumenta formā.
22.13. Šim Līgumam pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Līguma 22.11.punktā norādītajā lapu skaitā):
Pielikums Nr.1. – Projektēšanas uzdevums, ____fails; 
Pielikums Nr.2 – Tāmes kopija, ________fails; 
Pielikums Nr.2A – Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafika paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.2B – Būvprojekta izpildes kalendārais laika grafiks tiek pievienots Līguma izpildes gaitā;
Pielikums Nr.3 – Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.4-1 – Apakšuzņēmēju saraksts, tiek pievienots Līgumam apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā;
Pielikums Nr.5 – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu un noteikumu kopijas tiek pievienotas Līguma izpildes gaitā;
Pielikums Nr.6 – Darbinieku saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas, Excel fails;
Pielikums Nr.7 – Komersantu darbinieku vienreizējā apmeklējuma saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.8 – Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.9 – Līguma izpildes bankas garantijas paraugs uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.10 – Līguma izpildes apdrošināšanas polises paraugs uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.11 - Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments – uz __ (_____) lapām;
Pielikums Nr.12 - Preču (materiālu, izejvielu) un  pakalpojumu saraksts (paraugs) uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.13 – Preču (materiālu, izejvielu) un pakalpojumu saraksts tiek iesniegts Līguma izpildes laikā.
Pielikums Nr.16 – Speciālistu saraksts uz _ (__) lapas.

	23. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
	


	Reģistrācijas numurs 90009225180
	Reģistrācijas numurs 

	Juridiskā adrese: 
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083 
Tālrunis: 67300200
E-adrese: _DEFAULT@90009225180
E-pasts: pasts@vamoic.gov.lv 
	Juridiskā adrese: 
Tālrunis: 
E-adrese: 
E-pasts: 


	Valsts kase 
Kods: TRELLV22
Konts: LV51TREL2100 6560 0100 0
	Banka: 
Kods: 
Konts: 

	Vadītājs
pulkvedis
______________________
/K.Miezītis/
	_____________:

________________________
/___________/





VAMOIC 2026/74 PIL
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
VAMOIC 2026/74 PIL
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
	_____ „____________”

	Reģistrācijas numurs 90009225180
	Reģistrācijas numurs ______________

	Juridiskā adrese: 
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083 
Tālrunis: 67300200
Fakss: 67300207
	Juridiskā adrese: 
__________, __________, LV-_________
Tālrunis:_____________
Fakss:_______________



Pielikums Nr.3

 BŪVPROJEKTA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS
Rīga							20____.gada ______________. 
Mēs, zemāk parakstījušies, 
Pasūtītāja pārstāvis Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Būvniecības departamenta vadītājs ________________ (vārds, uzvārds) no vienas puses un 
Uzņēmēja pārstāvis ________________________________________(pārstāvja vārds, uzvārds) no otras puses, 
sastādījām šo aktu par to, ka saskaņā ar Rīgā, 20___.gada ___.________, savstarpēji noslēgto līgumu Nr._________ par ____________________________________(līguma priekšmets) un atbilstoši visām Līguma Nr.____________ prasībām ir paveikta Būvprojekta (Skiču projekta un/vai Tehniskā un darba projekta) izstrāde, ko apliecina Pasūtītāja saskaņojuma atzīme uz Skiču projekta/Tehniskā un darba projekta 20___.gada __ ____________;
Būvprojekts  (skiču projekts/tehniskais un darba projekts) akceptēts normatīvos aktos noteiktā institūcijā 20____.gada __._________.
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīta 20___.gada __._______ .

		
	
		
Būvprojektu (skiču projektu/tehnisko un darba projektu):
Nodeva:						Pieņēma:

Uzņēmējs: _____________  			Pasūtītājs:_______________
		(paraksts)						(paraksts)

*Aktu saskaņo Līguma izpildes atbildīgā persona




Pielikums Nr.6
(jāaizpilda excel formātā)
[image: ]


Pielikums Nr.8
Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem 
Nacionālo bruņoto spēku objektos.
(Darbi/piegādes garākā laika periodā). 

1. Iekļūšana komersantu darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) objektos notiek pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto personu sarakstā (turpmāk – p/s) un transportlīdzekļu sarakstu.
2. Komersanta darbinieka uzturēšanās 1. vai 2. kategorijas drošības zonā notiek atbildīgās amatpersonas par iepirkumu/projektu klātbūtnē un komersanta darbiniekam/kiem ir jāuzrāda/jāiesniedz firmas IDS un personu speciālā atļauja atbildīgajā NBS Drošības daļā. 
3. Tiek organizēta informatīvā sapulce, kuras laikā komersanta darbinieki un darba vadītāji tiek iepazīstināti ar drošības režīma prasībām.
4. Pēc informatīvās sanāksmes p/s ar parakstu apliecina to, ka ir iepazinies ar drošības režīma prasībām un ir, saņēmis magnētisko karti* un/vai, auto caurlaidi.
5. Saņemot magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi pati persona to apliecina ar parakstu un ir atbildīga par to pareizu lietošanu.
6. Iekļūšana NBS militārajos objektos notiek caur Kontroles un caurlaides punktu (turpmāk – KCP), katru reizi reģistrējoties.
7. Aizliegts sev piesaistīto magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi nodot lietošanā citai personai vai izmantot auto caurlaidi transportlīdzeklim, kurš nav minēts apstiprinātajā sarakstā.
8. Atrodoties NBS teritorijā, obligāti vienmēr ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
9. NBS objektos ir atļauts iekļūt tikai apstiprinātajā sarakstā minētajām personām un transportlīdzekļiem.
10. Magnētiskās kartes* un/vai caurlaides nozaudēšanas gadījumā darbinieks nekavējoties informē par to NBS atbildīgo amatpersonu. Komersants pilnā apmērā atlīdzina radušos finansiālos zaudējumus. Personai tiek liegta ieeja NBS objektā. 
11. Ja magnētiskā karte tiek iedota trešajai personai, par magnētisko karti/caurlaidi atbildīgajai personai tiek liegta ieeja NBS objektā un par to tiek informētas drošības iestādes un līguma slēdzējs.*
12. Transportlīdzekļu iebraukšanas laikā tajā drīkst atrasties tikai transportlīdzekļa vadītājs (ir jau piereģistrējies Kontroles caurlaižu punktā), pasažieri iet un reģistrējas caur KCP.
13. Iebraucot NBS objektos ar transportlīdzekli, ja transportlīdzeklī atrodas materiālās vērtības, darba instrumenti, personai jānodod materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk - MTL) saraksts KCP dežurantam un, izbraucot ārā KCP, dežurantam ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekli un salīdzināt materiālās vērtības ar sarakstu, neiesniedzot sarakstu par MTL ievešanu izbraucot no bāzes teritorijas transportlīdzeklī atrastie MTL tiek uzskatīti par nelikumīgi iegūtiem un transportlīdzeklis netiek izlaists no bāzes teritorijas līdz apstākļu noskaidrošanai. 
14. P/s vai transportlīdzekļu izmaiņu gadījumā savlaicīgi (48h pirms) ir jāiesniedz jaunais apstiprinātais saraksts. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem piekļuve NBS objektam tiek liegta.
15. Beidzoties darba attiecībām, katrai personai personīgi jānodod viņai piesaistītā magnētiskā karte* un/vai auto caurlaidi NBS KCP vai Drošības daļā.
16. P/s  norādītajiem darbiniekiem ir atļauts uzturēties vietā, kas ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi. Atrasties citā vietā bez iemesla un nepieciešamības ir kategoriski aizliegts.
17.  P/s norādītajiem darbiniekiem pēc uzaicinājuma un bez ierunām ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un piesaistītā magnētiskā karte* NBS diennakts norīkojumā iesaistītajam personālam un Drošības daļas amatpersonām. 
18. NBS teritorijās smēķēšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
19. NBS teritorijās transporta pārvietošanās ātrums ir jāievēro maksimāli noteiktais, transporta apdzīšanas manevri ir stingri aizliegti;
20. Veicot būvniecības darbus vai pakalpojumu objektā jāievēro darba drošības noteikumi;
21. Par visiem drošības režīma pārkāpumiem un incidentiem bāzes teritorijā nekavējoties jāinformē NBS atbildīgās amatpersonas;
22. Kategoriski aizliegts veikt dažāda rakstura darbības, kurās ir saskatāmas noziedzīgā nodarījuma un drošības režīma pārkāpuma pazīmes:
a. Fotografēšana un filmēšana;
b. videoreģistrātoru lietošana; 
c. iebraucot bāzes teritorijā ar autotransportu, kurām ir rūpnieciski iebūvēta videoreģistrācijas sistēma, automašīnas vadītājam par to jābrīdina apsardze un jārīkojas saskaņā ar norādījumiem;
d. MTL bojāšana;
e. MTL zādzība;
f. alkoholisku un citu apreibinošo vielu ievešana/lietošana; 
g. iekļūšana un atrašanās vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu izpildi;
h. patvaļīgi iekļūt NBS teritorijā;
i. bez saskaņošanas izmantot DRONU;
j.  un cita rakstura darbības, kas nav saskaņotas ar Drošības daļu. 



*nosacījumi attiecas, ja ir saņemta magnētiskā karte



Pielikums Nr.7
Komersantu darbinieku vienreizējais apmeklējums
(Darbi/ piegādes īsā laika periodā). 
1. Iekļūšana komersantu darbiniekiem NBS objektos notiek, pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto p/s un transportlīdzekļu sarakstu (Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa).
2. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem ieeja NBS objektos tiek liegta.
3. Persona tiek identificēta un reģistrēta KCP, saņemot apmeklētāju caurlaidi. 
4. Personas uzturēšanās NBS objektā notiek atbildīgās personas pavadībā.
5. Izbraucot no NBS objekta, persona nodot KCP apmeklētāju caurlaidi, tiek reģistrēts izbraukšanas laiks.
Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa.
Objekts:_____________________________________

	Ziņas par apmeklētāju(-iem)

	Firmas/uzņēmuma nosaukums
	

	Vārds Uzvārds,
personas kods, pilsonība (ID numurs)
	

	Transportlīdzekļa(-u) marka,
valsts numurs
	

	Apmeklējuma laiks, datums
	

	Apmeklējuma mērķis

	

	Pieteicējs/atbildīgā persona:
V.Uzvārds, kontakttālrunis
Datums
	








Pielikums Nr.4
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS, DARBU VEIDS UN PAREDZĒTAIS DARBU APJOMS EURO
	Apakšuzņēmēja nosaukums[footnoteRef:1] reģistrācijas numurs, kontaktinformācija [1:  pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska darbu līguma izpildei.] 

	Mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Mikrouzņēmums - ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums- ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 
  Vidējais uzņēmums- ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro;] 

	Darbu veids
	Darbu apjoms EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma[footnoteRef:3] [3:  Apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību.] 

	Saistītie uzņēmumi[footnoteRef:4] [4:  par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs[footnoteRef:5] [5:  Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus citam apakšuzņēmējam.
] 

(ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija
	
Mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums

	Darbu veids
	Darbu apjoms EUR (bez PVN) no Apakšuzņēmējam nodotā darbu apjoma4
	




Saistītie uzņēmumi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Ar šo_____________reģ.Nr._______________, jur.adrese ____________________, apliecina, ka Līgumā Nr.___________ “___________________”, Uzņēmējam paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______EUR bez PVN no kopējā apjoma un apakšuzņēmējiem paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______EUR bez PVN no kopējā apjoma.
Saraksts sastādīts un parakstīts 20__.gada ..........................................................................




Pielikums Nr.2A
	Darbu izpildes laika grafiks pielikums 

	
	Projekta nosaukums

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums 
	202_. gads

	
	
	Kopējais projekta izstrādes laiks __ nedēļas
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	 - Plānotais izpildes laiks
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uzņēmēja paraksts
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Pielikums Nr.9 
Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)
Kam: 	 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)	
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083
Ņemot vērā to, ka /Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) kā nodrošinājumu saistību izpildei saskaņā ar _____.gada ___.______ līgumu Nr._______ “______________”” (iep. id. Nr. VAMOIC 2026/__) (turpmāk saukts “Līgums”), ___ punktu, var iesniegt līguma izpildes bankas garantiju, 
Banka apņemas maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR ______________(Garantijas summa) (summa vārdiem)[footnoteRef:6] saņemot garantijas nosacījumiem atbilstošu Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc Pasūtītājs ir pieprasījis attiecīgo summu. [6:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem] 

Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.
Banka piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkura no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līgumu, noteikumos, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, noteikumos, nekādā veidā neatbrīvos Banku no nevienas saistības, kas paredzētas šajā garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot Bankai par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu.
Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums)5 (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam. 
Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.
Maksājuma prasību paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības apliecina drošs elektronisks paraksts uz maksājuma prasības, kas noformēta kā elektronisks dokuments un nosūtīta uz Bankas elektroniskā pasta adresi: _____________________________________________.
Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.
Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu. 
Šo garantiju regulē Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), 2010 Revision, International Chamber of Commerce Publication No.758 (tālāk tekstā - Pieprasījuma garantijas noteikumi), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē Pieprasījuma garantijas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.
Garantētāja paraksts un zīmogs_________________________________________
Bankas nosaukums___________________________________________________
Adrese_____________________________________________________________
Datums_______________________


Pielikums Nr.10
Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise
Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas vai iekļauj šos īpašos nosacījumus polises pielikumā*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Apdrošinājuma ņēmējs:
Uzņēmējs
Reģ.Nr.
Adrese

Apdrošinātais:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Reģ.Nr. 90009225180
Adrese:Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Apdrošināšanas objekts:
Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar __.________ līguma Nr.___________, turpmāk – Līgums, __________ punkta noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību izpildi __________ (līguma priekšmets).

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:
<Apdrošinātāja noteikumi>
Īpašie nosacījumi saskaņā ar šo pielikumu

Apdrošināšanas nosacījumi:
Izdodot šo apdrošināšanas polisi (turpmāk – Apdrošināšanas polise) Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Apdrošināšanas polisi uzņemtās saistības.

Apdrošināšanas polises termiņš: ________________  (ne mazāk kā ____ gadi/mēneši)[footnoteRef:7] [7:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Ar šo izdoto Apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>[footnoteRef:8] euro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Apdrošināšanas polisē atrunātajiem noteikumiem. Šajā Apdrošināšanas polisē atrunātie noteikumi ir saistoši Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā. [8:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Īpašie nosacījumi:
1. Šī līguma izpildes garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot vai iesniegt pierādījumus savam prasījumam, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:
2.1. atbildību par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja Apdrošinātais izmanto Līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma minēto iemeslu dēļ;
2.2. atbildību par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, t.sk. tādiem, kurus ar prettiesisku darbību, ļaunprātīgu nolūku vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk. izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);
2.3. Apdrošinājuma ņēmējam piemērotajiem līgumsodiem (ja tādi tiek aprēķināti) par Līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.
3. Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
4. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas polisi drīkst izbeigt, saīsināt tās spēkā esamības termiņu vai grozīt polises apdrošināšanas apmēru tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.
5. Apdrošinātājs apliecina, ka šī Apdrošināšanas polise būs spēkā arī gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Apdrošinājuma ņēmējs ir likvidēts šīs polises spēkā esamības periodā.
6. Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Pasūtītāja pieprasījumu līdz Apdrošināšanas polises beigu datumam.
7. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
8. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
9. Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
10. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
11. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta:
11.1. Nākamā darba diena, ja Apdrošinātais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu nosūtījis kā elektroniski parakstītu dokumentu uz Apdrošinātāja e‑pastu;
11.2. Septītā diena pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma nodošanas pastā (pasta zīmogs un datums), ja tas tiek nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Gadījumā, ja atlīdzības izmaksas pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, Apdrošinātais papildus informē Apdrošinātāju par pieteikuma nosūtīšanu, nosūtot skenētu pieteikumu uz Apdrošinātāja e-pastu;
11.3. Diena, kad saņemts Apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma saņemšanu, ja tas saņemts ātrāk par 11.1. vai 11.2.punktā noteikto.
11.4. Ja 11.1. / 11.2. apakšpunktā noteiktais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījums ir nosūtīts e-pastā vai nodots pastā apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņā, tas tiek uzskatīts par iesniegtu termiņā.
12. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir augstāk minētie īpašie nosacījumi.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________
Apdrošinātāja nosaukums:________________________________________
Adrese:_______________________________________________________
Datums____________________

* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.


Pielikums Nr.12
Preču (materiālu, izejvielu) un  pakalpojumu saraksts
(PARAUGS)
Līguma Nr.___________
Noslēgšanas datums______________
Līguma priekšmets_________________________
Piegādātājs ____________________________ /nosaukums, reģistrācijas numurs/
Preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas nepieciešamas, un tiek izmantotas ar Pasūtītāju noslēgtā līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos *:

	N.p.k.
	Sankcionētās preces, materiālu, izejvielu, pakalpojumu nosaukums
	Izcelsmes valsts
	Piegādātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts)

	
	
	
	

	
	
	
	



* ja preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas tiek izmantoti šī Līguma izpildē, nav sankciju sarakstos, tabulā izdara atzīmi – NAV

Apliecinu sniegto ziņu patiesumu,

Piegādātāja pārstāvēttiesīgā persona vai pilnvarotā persona:
__________________ /paraksts/
__________________ /vārds, uzvārds/ persona
___________________/amats/
___________________/datums/

 	
image1.emf
NR.  DATUMS 

(DATE)

:

Komersanta nosaukums, līguma Nr. un nosaukums (The merchant name, contract No.) 

Komersanta atbildīgā persona (Merchant’s person responsible)

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

VAMOIC atbildīgā persona (VAMOIC person responsible)

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

NBS atbildīgā persona (NAF person responsible) 

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

Komersanta kontaktpersona drošības jautājumos

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

d/d - darba dienas; 8-17 (work days)

b/d – brīvdienas un svētku dienas (weekend and public holidays)

Komersants/SIA 

(Merchant)

Vārds 

(First name)

Uzvārds 

(Last name)

Pilsonība 

(Citizenship)

Personas kods 

(ID number)

Amats vai īss veicamo darbu apraksts

(Assignment)

A/m marka 

(Car brand)

Valsts Nr. 

(Registration 

No)

Piekabes Nr. 

(Trailer No)

Darba laiks 

(Working hours) 

d.d.

Termiņš (no-līdz) 

(Deadline, from-until)                                                                                                                 

No jauna pieteikts 

darbinieks vai jau 

bijis pieteikts

(Newly registered 

employee or 

previously registered 

employee)

Ir/Nav

pēc 24.02.2022. 

apmeklējis Krievijas 

Federācijas vai 

Baltkrievijas 

republiku.

("Has/Has not

visited the Russian 

Federation or the 

Republic of Belarus 

after 24.02.2022.")

Darbinieks/praktika

nts, noziņots Valsts 

ieņēmumu dienesta 

datu sistēmā 

(datums)

(Employee/intern, 

reported in the State 

Revenue Service 

data system)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

CAURLAIDES PIETEIKUMS (PASS REQUEST)


