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NOLIKUMS
Apspriedei ar piegādātājiem Nr. DVP 2026/112-AP

Daugavpils, 2026
1. Iepirkuma nosaukums 

Objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

DVP 2026/112
3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.panta 4.punkta prasības ilgtspējīga iepirkuma īstenošanai.
4. Iepirkuma normatīvais regulējums
Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens
	Pasūtītājs un līguma slēdzējs:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Juridiskā adrese:
	Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Kontaktpunkts:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa

	Kontaktpunkta adrese:
	Imantas iela 9 - 1B (ieeja no Teātra ielas), Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Tālrunis:
	65404201

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@daugavpils.lv

	Darba laiks:
	Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00;

piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Kristīne Šede, tālrunis 65404201, elektroniskā pasta adrese kristine.sede@daugavpils.lv

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā.


6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi

6.1. Objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pielikumiem – nolikuma 1.pielikums (apvienotā projektēšana un būvdarbi). Pretendentiem ir pienākums nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. 
6.2. Darbu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajās specifikācijās un pielikumos – nolikuma 1.pielikums.
6.3. CPV kodi:

6.3.1. Galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi);
6.3.2. papildkods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
6.4. Līgums tiks noslēgts pie nosacījuma, ja būs pieejami finanšu līdzekļi.
6.5. Paredzamā līgumcena:  netiek publicēta.

7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas 

7.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pamatojums iepirkuma priekšmeta nedalīšanai daļās: viens pretendentu loks, viens būvobjekts, viens darbu veikšanas laiks objektā.
7.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.

8. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos

Nav attiecināms.
9. Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta
9.1. Līguma izpildes termiņš: 
Projekta aktualizācijas termiņš – 45 (četrdesmit  piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Būvdarbu termiņš – visi darba uzdevumā veicamie darbi, tajā skaitā objekta nodošana ekspluatācijā,  pabeidzami 5 (piecu)  mēnešu laikā no projekta aktualizācijas (izmaiņu) akceptēšanas  dienas.
9.2. Objekts (izpildes vieta): Lielā Stropu ezera piekrastes zona, Daugavpilī.
10. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
10.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
11.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski
. 

11.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

11.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

11.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – ne vēlāk kā līdz 2026.gada ___.______, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

11.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026.gada ___._______, plkst.14.00.

11.6. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

11.7. Ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
12. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
12.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.

12.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
12.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
12.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
12.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

13.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

13.1.1. izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

13.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

13.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

13.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā (tehniskais piedāvājums jebkurā formātā, finanšu piedāvājums excel formātā).
13.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
13.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);
13.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.

13.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
13.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības atklātā konkursā. 

13.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem (ar drošo elektronisko parakstu vai Elektroniskās iepirkuma sistēmas parakstu) dokumentiem.
13.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

13.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

13.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 

13.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
13.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
13.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.
13.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
14.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.

14.2. Piedāvājuma nodrošinājuma summa: 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi).
14.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

14.4. Piedāvājuma nodrošinājuma veidi:

14.4.1. bankas izdota bankas garantija (piedāvājumam pievienojama garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);

14.4.2. apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (piedāvājumam pievienojama polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments, kurā norādīts polises numurs vai maksājuma uzdevuma numurs, pievienojot maksājuma uzdevumu);

14.4.3. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā Daugavpils pilsētas pašvaldības bankas norēķinu kontā: Valsts kase, n/k LV15TREL9802003052000, kods TRELLV22, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā ar identifikācijas Nr. DVP 2026/112”, (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).
14.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
14.5.1. nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

14.5.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
14.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
14.6. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
14.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

14.6.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

14.6.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

14.7. Pretendenta iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nolikumā minētā spēkā esības termiņā izbeigšanas dienas.

14.8. Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

14.9. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku vārdiem vai vismaz uz viena piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieka vārda un tam jāattiecas uz konkrēto atklāto konkursu un jāatbilst tā nosacījumiem.
15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam

Nav attiecināms.
16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumu (nolikuma 7.pielikums).
17. Prasības garantijas laika nodrošinājumam

Garantijas laika nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz garantijas laika nodrošinājumu (nolikuma 7.pielikums).
18. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

18.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā.
18.2. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma pārejas noteikumu 28.punkta 2.punktu, attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
18.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
18.2.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
18.2.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
18.3. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-655336.
18.4. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 28.punktu.
18.5. Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 
18.6. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi un Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošo nosacījumu neesamību tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
18.7. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.
19. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

Nav attiecināms.
20. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	20.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).


	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	20.2.
	Pretendents ir reģistrēts būvniecības jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija būvniecības jomā.


	Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs)  reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts būvniecības vai projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja tāda reģistrācija ārvalstī ir paredzēta;

· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	20.3.
	Pretendents iepriekšējos 5 (piecos) gados (2021., 2022,. 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), ir ieguvis pieredzi projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, proti, pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju
 ēkas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) darbiem ar kopējo platību ne mazāk par 200 m2.
Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. Pieredzi var apliecināt ar atsevišķiem līgumiem (atseviški projektēšanai, atseviški būvdarbiem)

	Pretenentam, pieredzes apliecināšanai, jāiesniedz: 

pretendenta kvalifikācijas apraksts, saskaņā ar nolikuma pielikumu, kuram pievieno (pēc izvēles):
· objekta būvatļaujas izdruku, kas apliecina  projektešanas nosacījumu izpildi;

vai

· attiecīgas atsauksmes;
vai

· citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus (kopijas) vai norāde uz vietni, kur Komisija brīvi var pārbaudīt pretendenta reģistrācijas faktu.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, prasību var apliecināt viens no dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā summējot pieredzi, piemēram, katrs dalībnieks apliecina pieredzi sava objekta izbūvē.

	20.4.
	Pretendents iepriekšējos 5 (piecos) gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads un 2026.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir ieguvis pieredzi būvdarbu veikšanā, t.i., izpildījis vismaz 1 (viens) būvdarbu līgumu, kura ietvaros veikti ēkas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) darbi ar kopējo platību ne mazāk par 200 m2. 

Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas ir jābūt izpildītam. Pieredzi var apliecināt ar atsevišķiem līgumiem (atseviški projektēšanai, atseviški būvdarbiem)

	Pretenentam, pieredzes apliecināšanai, jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts, saskaņā ar nolikuma pielikumu, kuram pievieno (pēc izvēles):

· dokumenta par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju;
vai
· attiecīgas atsauksmes;
vai
· citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus (kopijas) vai norāde uz vietni, kur Komisija brīvi var pārbaudīt pretendenta reģistrācijas faktu.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, prasību var apliecināt viens no dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā summējot pieredzi, piemēram, katrs dalībnieks apliecina pieredzi sava objekta izbūvē.

	20.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīti vismaz šādi atbildīgie speciālisti:

· speciālists ēku konstrukciju projektēšanā un arhitektu prakse;

· Speciālists elektroietaišu projektēšanā  līdz 1 kV;

· speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;
· atbildīgais būvdarbu vadītājs - speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;
· Speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV;
· speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā.

Piedāvātie speciālisti var tikt iesaistīti vairākās lomās (pozīcijās), ja tiem ir atbilstoša kvalifikācija.
	Pretendentam jāiesniedz:

· Pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu.

Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv.

Ārvalstī reģistrēta būvspeciālista – būvinženiera – profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanā un pretendentam jāiesniedz:

· dokuments, kas apliecina būvspeciālista profesionālo kvalifikāciju mītnes valstī un tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī dokumenta tulkojums latviešu valodā;
· uz līguma noslēgšanas brīdi speciālistam  ir spēkā esošs sertifikāts būvdarbu vadīšanā un būvizraudzībā;

· pretendenta apliecinājums par to, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.

	20.6.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un  spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu.

	20.7.
	Pretendentam līguma izpildes laikā jāievēro Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, jānorīko darba aizsardzības koordinatoru un jānodrošina šo noteikumu 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts, saskaņā ar nolikuma pielikumu.

	20.8.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu.

	20.9.
	Pretendentam jānodrošina objekta apskate un apsekošana dabā. 
	Objekta apsekošanas akts brīvā formā par obkjekta apsekošanu dabā, ko parakstījis ēkas lietotāja pārstāvis un pretendenta arstāvis. 

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	20.10.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu;

· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	20.11.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.


21. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	21.1.
	Pretendents savā piedāvājumā pievieno darbu izpildes kalendāro plānu tabulas veidā. Grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.


22. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	22.1.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajās specifikācijās minētos būvdarbus un pakalpojumus.
	Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.

	22.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda atsevišķo izmaksu summas euro (EUR), par BID izstrādi un būvdarbiem, ņemot vērā darba uzdevumā norādītos darbu veidus un apjomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
	· BID izstrādes pakalpojumu tāme; 
· Būvdarbu tāme kura sagatavota: 
· saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pretendentiem ir pienākums nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. 
· sagatavota, ņemot vērā no 2019.gada 3.novembra spēkā esošas būvniecības nozares ģenerālvienošanās
 nosacījumus;
· sagatavota excel vai līdzīgā formātā.


23. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
23.1. Ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.  
23.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
24. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
24.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

24.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
25. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

25.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. 

25.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
25.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas.
25.4. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.
26. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.
27. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

27.1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus.

27.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo komisiju locekļu skaitu.
27.3. Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:
	Nr. p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Punktu piešķiršanas metodika
	Kritērija maksimālais punktu skaits

	1.
	Piedāvātā līgumcena (bez PVN)
	Punktus piešķir pēc formulas:

C = Czem/Cpied x 90, kur

C – punktu skaits (tiks noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata),

Czem – viszemākā piedāvātā līgumcena bez PVN,

Cpied – vērtējamā piedāvātā līgumcena bez PVN, 

90 – kritērija maksimālā vērtība.
	90 punkti

	2.
	Speciālista būvdarbu vadīšanā pieredze
	Piedāvātais speciālists ēku būvdarbu vadīšanā,  iepriekšējos 5 (piecos) gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads un 2026.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir ieguvis pieredzi būvdarbu vadīšanā, t.i., kā atbildīgais būvdarbu vadītājs izpildījis vismaz 1 (viens) būvdarbu līgumu, kura ietvaros veikti ēkas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) darbi ar kopējo platību ne mazāk par 200 m2. .
Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.

Lai apliecinātu speciālista kvalifikāciju, pretendents pievieno pieredzi apliecinošus dokumentus  (pēc izvēles):

· dokumenta par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju;

- attiecīgas atsauksmes vai līdzvērtīgus dokumentus par katru objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību punktā noteiktām prasībām;

- citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

Ja piedāvātajam speciālistam ir prasībām atbilstoša pieredze, pretendents saņem 10 (desmit) punktus.

Ja nav iesniegti pieredzi apliecinoši dokumenti vai no iesniegtajiem speciālista pieredzes dokumentiem nav konstatējama prasībām atbilstoša pieredze – 0 punkti.
	10 punkti


28. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
28.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
28.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
28.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.

28.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

28.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

28.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi un Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu.
28.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram vērtēšanas kritērijā “Kopējā piedāvātā līgumcena” piešķirts augstākais punktu skaits. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes.
28.8. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

29. Iepirkuma līgums

29.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
29.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
29.3. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir ārvalstī reģistrēts komersants un kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pēc pasūtītāja aicinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā tam  jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
29.4. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis būvspeciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, tad pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, iepirkuma komisijai iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka tas par piedāvāto būvspeciālistu atzīšanas institūcijai ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijāun, ja nepieciešams, iesniegs atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.
29.5. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums iepirkuma līguma izpildē piesaistīt tikai tā nodarbināto atbildīgo būvprojekta vadītāju un atbildīgo būvdarbu vadītāju.

29.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
29.7. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
30. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

30.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus.
30.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.

30.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
30.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
30.5. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.
30.6. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
30.7. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
30.8. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
30.9. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
30.10. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
30.11. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
30.12. Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
31. Pretendenta tiesības un pienākumi

31.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
31.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
31.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
31.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
31.5. Sniegt patiesu informāciju.
31.6. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
31.7. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu izvērtēšanai un izvēlei.
31.8. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
31.9. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
32. Cita informācija

32.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
32.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
32.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no rezultāta.
32.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums. 
32.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
32.6. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju būvizstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju būvizstrādājumus, ja tas ir pieļaujams.

32.7. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
32.8. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
33. Nolikuma pielikumi

33.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas ar pielikumiem, 
33.2. 2.pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne), 
33.3. 3.pielikums – Pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne),
33.4. 4.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne),
33.5. 5.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne),
33.6. 6.pielikums – Līgums (projekts).
1.pielikums

Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums)

Būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi objektam
"Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eliņu ēka), Daugavpilī”
1. BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA:

1.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas mērķis: 

Projekta mērķis - Nodrošināt  papildus telpas ūdenssporta inventāra uzglabāšanai. Paredzēt blakus esošas laivu eļiņa līdzvērtīgas ēkas būvniecību atbilstoši  būvprojekta dokumentācijai.

Būvniecības ieceres dokumentācijas aktualizāciju  izstrādāt uz SIA “MILLAR” izstrādāto būvprojektu  “Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eļiņu ēka), Daugavpilī”  (BIS lieta   BIS-BL-816349-18094.  Projektēšanas nosacījumi izpildīti 28.12.2024.),  pievienoto būvprojekta izmaiņu programmu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Nr.253 “Atsevišķie inženierbūvju noteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt darbus.

Izpildītājam jāveic tehniskās dokumentācijas korekcijas saskaņošanu ar pasūtītāju un citām institūcijām pēc nepieciešamības.

Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši izstrādātajai un saskaņotai Būvniecības ieceres dokumentācijai, noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka darbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu.

	2. 
	BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA APRAKSTS

	2.1.
	IECERES NOSAUKUMS
	“Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eliņu ēka), Daugavpilī”

	2.2.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālā pārvalde,                                         reģ. Nr. 90000077325, 

adrese: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	2.3.
	OBJEKTA ADRESE
	Zemes vienība  ar kad. apz. 05000270305 Stropu iela 40, Daugavpilī

Zemes gabala novietojuma plāns ar indikatīvām projektēšanas robežām sk. Pielikumā 1.



	2.4.
	BŪVNIECIBAS  VEIDS
	Jaunā būvniecība

	2.5.
	OBJEKTA TEHN.-EKONOMISKIE PARAMETRI
	Zemes vienība  ar kad. apz. 05000270305, indikatīvi projektēšanas  robežas teritorija ~1150 m2;

	2.6.
	BUVES LIETOŠANAS VEIDS,  BUVES GRUPA
	1265 – Sporta ēkas.

	2.7.
	BUVNIECĪBAS KĀRTAS
	NĒ

	2.8. 
	PROJEKTĒŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMS
	Projektēšanas  mērķis: 

Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas aktualizāciju pamatojoties uz SIA “MILLAR” izstrādāto būvprojektu  “Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eliņu ēka), Daugavpilī”  un  pievienoto būvprojekta aktualizācijas (izmaiņu)  programmu. Būvniecības ieceres dokumentācijas  aktualizācijas izstrādes gaitā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem. Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	2.9.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS
	Nadežda Giptere, 

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes, Īpašuma pārvaldīšanas departamenta, Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženiere, tel.: 65404345, nadezda.giptere@daugavpils.lv 

	3.
	PRASĪBAS PIE BŪVPROJEKTA KOREKCIJAS DOKUMENTĀCIJAS:

	3.1.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT
	Saskaņā Būvprojekta aktualizācijas programmu, izstrādāt būvprojektu “Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eliņu ēka), Daugavpilī ”, tajā skaitā:

· aktualizēt projekta  grafisko daļu nepieciešamā  apjomā;

· aktualizēt darbu apjomu sarakstu, atbilstoši izstrādātām projekta,  esošajai situācijai un paredzētajam izmaiņu projektam;

· aktualizēt ekonomisko daļu;

Būvprojekta izmaiņu projekta saturs izstrādājams un saskaņojams atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos, speciālajos būvnoteikumos un LBN noteiktajām prasībām.

Projekta izmaiņu izstrāde neietekmē būvniecības darbu realizācijas uzsākšanu. 

	3.2.
	SASKAŅOŠANA AR  PASUTĪTĀJU
	Izpildītājs 45 kalendāras dienas  no līguma noslēgšanas dienas laikā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai izmaiņu risinājumu un aprakstu;

Pasūtītājs būvprojekta izmaiņu projekta izskatīšanu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc visu risinājumu materiālu saņemšanas.

Visus ar būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.

Projekta izmaiņu izstrādes laikā ievērot  Ministru kabineta 19.08.2014.  Noteikumu Nr. 500  “Vispārīgie būvnoteikumi”  67.punkta prasības: Izmaiņas būvprojektā ir veicamas, ievērojot visas tās prasības, kas attiecas uz būvprojekta izstrādi. Ja izmaiņas būvprojektā veic būvdarbu laikā, tās papildus jāsaskaņo ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības veicēju. Ja izmaiņas nav jāsaskaņo ar būvvaldi, puses par tām var brīvi vienoties, tai skaitā saskaņojot ar trešajām personām.

	3.3.
	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR VEICAMAJAMIEM PROJEKTĒŠANAS DARBIEM
	Rekomendējamā objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi līguma izpildes uzsākšanas stadijā, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei.
Projektēšanas uzdevumā norādītie risinājumi un nosacījumi var tikt koriģēti, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un ēkas lietotāju.
Projektēšanas uzdevumā neminētie kritēriji un nepiedāvātie konceptuālie risinājumi neatbrīvo Būvprojekta izmaiņu autoru no atbildības par ieceres priekšmeta izpildi pilnā nepieciešamā apmērā un apjomā bez papildus samaksas minētā projekta ieceres realizācijai
Projektētājam ir tiesības precizēt projekta risinājumus no savas profesionālās pieredzes, ņemot vērā normatīvos aktus un likumus. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem.
Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

	3.4.
	BŪVPROJEKTA IZMAIŅĀS  IETVERAMIE RISINĀJUMI


	Pasūtītāja  plānoto būvprojekta aktualizācijas (izmaiņu)  programmu skatīt Pielikumā 2.

Pretendentam nepieciešams izvērtēt  jautājumus, kas radušies pirmreizēji caurskatot SIA “MILLAR” izstrādāto būvprojektu “Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eliņu ēka), Daugavpilī” un iestrādāt risinājumus izmaiņu dokumentācijā pamatojoties uz Pasūtītāja izvirzītām prasībām projekta izmainām, kā arī izvērtēt būvprojekta risinājumus kopumā, lai nodrošinātu būvprojekta atbilstību izvirzītajām prasībām.

	3.5.
	SASKAŅOŠANA
	Saskaņojumu ar pasūtītāju, ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības būvvaldi, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs.

	3.6.
	DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVS
	Būvprojekta izmaiņu 1 ORIĢINĀLS (papīra veidā) + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF un DWG) un teksta un grafiskās datnes augšupielādēt būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; 
Pasūtītājam iesniedzamā Būvprojekta izmaiņu dokumentācija tiek nodota ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas izveidots elektroniska dokumenta formātā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

	3.7.
	PARĒJIE  NOSACĪJUMI
	Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi un parametri neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un projektēšanu atbilstoši normatīviem.

	3.8.
	IZSTRĀDES TERMIŅI
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu izstrādes kopējais termiņš (atzīme par projekta izmaiņu akceptu, ieskaitot neatbilstību novēršanu): 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

	4.
	NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	4.1.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	4.2. 
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS/SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs (pēc nepieciešamības)

	4.3. 
	PAMAT

BŪVPROJEKTS
	Iesniedz  Pasūtītājs

	5. 
	AUTORUZRAUDZĪBA

	5.1. 
	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI
	· Autoruzraudzību veikt saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem LV normatīvajiem aktiem un noteikumiem,  nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, tajā skaitā, kontrolējot arī kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi, kā arī autoruzraudzības laikā Autoruzraugs bez papildus samaksas novērš konstatētās būvprojekta nepilnības un kļūdas, tai skaitā izstrādā un aktualizē nepieciešamos  rasējumus.

· Būvprojekta autors/vadītājs vai viņa pilnvarotā persona atbild par attiecīgā būvprojekta īstenošanu atbilstoši LV normatīvajiem aktiem, būvnormatīvu un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, neatkarīgi no projekta uzdevumā – tehniskajā specifikācijā vispārīgi norādītajām prasībām;

· Autoruzraugs (autoruzraugu grupas vadītājs) ir atbildīgs par Pasūtītajam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ;

	5.2. 
	AUTORUZRAUGA  PIENĀKUMI
	· Pārbaudīt atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei un to savstarpējo saskaņotību;
· Pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta izpildes dokumentācija;
· Būvprojekta izstrādātājs/vadītājs veic autoruzraudzību, vai, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc vajadzības komplektē autoruzraugu grupu, bet pats ir šīs autoruzraugu grupas vadītājs. Autoruzraudzību veic saskaņā ar LV normatīvo aktu prasībām, Tehnisko specifikāciju, Līgumu, ievērojot būvniecības ieceres inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus, to izmaksas un darba izpildes grafiku;
· Pirms Autoruzraudzības uzsākšanas pārliecinās un visā darbu izpildes laikā kontrolē, vai būvuzņēmēja rīcībā ir atbilstoša Projekta dokumentācija;
· Autoruzraugam (autoruzraugu grupai) pienākums ir apmeklēt objektu un iknedēļas sapulces, piedalīties diskusijās, sniegt pamatotu viedokli, nodrošināt būvspeciālistu regulārus būvobjekta apmeklējumus, papildināt Būvprojektu nepieciešamajā apjomā un detalizācijā atbilstoši LV spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem pēc būvniecības dalībnieku un/vai Pasūtītāja pieprasījuma;
· Pienākums piedalīties būvdarbu pieņemšanas komisijā, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā un parakstīt attiecīgos pieņemšanas aktus;
· Nodrošināt autoruzraudzību BIS;
· Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam;
· Sagatavot autoruzraudzības plānu (iesniegt Pasūtītājam, reģistrēt BIS) un apsekot būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt BIS sistēmā;
· Autoruzraudzības kārtībā Projekta autors noskaidro neskaidros jautājumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo papildu risinājumus un saskaņo ar Pasūtītāju, lai varētu veiksmīgi izpildīt Projekta darbus;
· Gadījumos, kad būvdarbu laikā tiek konstatētas nepilnības, detalizācijas trūkums vai kļūdas Projektētāja izstrādātās projekta daļas risinājumos, Autoruzraugs novērš nepilnības un kļūdas par saviem līdzekļiem, termiņā, par kādu Puses vienojas;
· Ierasties Objektā Autoruzraudzības veikšanai 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma, ja tiek konstatēta šāda nepieciešamība attiecīgajā darbu sadaļā;
· Sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz jautājumiem, kas tiem radušies būvdarbu gaitā. Katrai atbildei jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrēto jautājumu jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma pieteikšanas;
· Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst palielināt objekta būvdarbu izmaksas, ja vien Pasūtītājs iepriekš nav akceptējis šādas izmaiņas. Risinājumi, kas samazina būvdarbu izmaksas, iepriekš ir  jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu;
· Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta apjomu atbilstību būvprojekta  risinājumiem;
· Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
· Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā, pirms objekta pieņemšanas iesniegt pasūtītājam sagatavoto autoruzraudzības plāna pārskatu – izpildi, kā arī to reģistrēt BIS;
· Nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem un pieļautajām atkāpēm;
· Autoruzraudzības izmaksas ir fiksētas līgumā un netiek paaugstinātas visu būvniecības laiku arī gadījumā, ja būvniecībai ir pārtraukums. Tās var mainīties tikai pēc Pasūtītāja iniciētām izmaiņām.

	6. 
	DARBA UZDEVUMS BUVNIECĪBAS DARBU REALIZĀCIJAI

	6.1.
	Ilgtspējīga iepirkuma īstenošana būvdarbiem
	Būvdarbu izpildes laikā jāievēro Publisko iepirkumu likuma 2.panta 4.punkta prasības ilgtspējīga iepirkuma īstenošanai iekštelpu apgaismojuma uzstādīšanai. 

	6.2. 
	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI
	· Pasūtītāja  plānoto būvdarbu apjomu sarakstu skatīt Pielikumā 3.
· Būvdarbu veicēja pienākums ir izpildīt nosacījumus, kurus nosaka MK 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”,  kvalitatīvi un līgumā paredzētajā termiņā veikt būvdarbus atbilstoši akceptētam būvprojektam;

· Izpildītājs Būvdarbu izpildei nodrošina būvspeciālistus un darbaspēku ar nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, ievērtējot visus nepieciešamos darbus, materiālus, tehniku (būvmašīnas, speciālo tehniku, transportu u.c. tehniskos līdzekļus), kas nepieciešami kvalitatīvai Būvdarbu izpildei un bez kā nebūtu iespējama objektā veicamo darbu tehnoloģiski pareiza izpilde; 

· Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendents var iepazīties ar teritoriju dabā un pārbaudīt visu esošās dokumentācijas pareizību un apzināties darba apjomus un darba apstākļus, pēc kā Izpildītājs uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā

· Izpildītājs veic Būvdarbus atbilstoši Būvprojektam un ar to saistītajām izmaiņām. Organizējot Būvdarbus, izpildītājam jāievēro LV  normatīvo aktu prasības un LV standarti, tajā skaitā attiecībā uz Zaļā publiskā iepirkuma un vides pieejamības prasībām;

· Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam un būvuzraugam kontrolēt darbu gaitu



	6.3. 
	BŪVDARBU APJOMI
	Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši Būvprojektam/Būvdarbu apjomiem:

· Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts, jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas;

· Pēc Piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevarēs atsaukties uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojektā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām, t.sk. nepilnīgi izstrādātiem vai iztrūkstošiem tehniskajiem risinājumu rasējumiem un atsevišķu specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Pretendentam, izpildot darbus

	6.4.
	PRASĪBAS  BŪVMATERIĀLIEM
	· Būvdarbu veikšanai izpildītājam ir pienākums izvērtēt Būvprojektā minēto darbu veikšanai nepieciešamos materiālus, ka arī papildus darbus, kas nav minēti būvdarbu apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

· Būvdarbu laikā pirms jebkura materiāla iestrādes, montāžas tie jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi un būvuzraugu, sastādot materiāla apstiprināšanas formas;

· Objekta izbūvē pielietot tikai tos materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kas noteikti projekta tehniskajā dokumentācijā un atbilst tās prasībām, kā arī normatīvo aktu prasībām. Ja Pretendents Objekta izbūvē paredz citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu, nekā norādīts būvprojekta tehniskajā dokumentācijā, pielietojamos materiālus Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu;

	6.5.
	DARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA
	· Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektu, atbilstoši projekta risinājumiem: 

·        Darbu veikšanas projekts jāizstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un ēkas lietotāju; 

· Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits;

· Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. pagaidu ēkas, materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju;
· Izpildītājam ik mēnesi ir jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats Būvdarbu izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai; 

· Izpildītājs Būvdarbu laikā BIS aizpilda būvniecības lietā esošā Būvdarbu žurnāla sadaļas;

· Pirms darbu uzsākšanas Pretendenta pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Pretendentam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, apkure, ūdens un kanalizācija) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem;

	6.6.
	PARĒJIE  NOSACĪJUMI
	· Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo uz sava rēķina;

· Līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā objektu uztur un apsaimnieko Izpildītājs, tajā skaitā tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, ja tāds būs piemērojams;

· Būvdarbu laikā Izpildītājam jāveic pasākumi Būvdarbu zonas piegulošo iebrauktuvju īpašumu teritorijas uzturēšanai;

· Pretendenta pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai

· Būvdarbu laikā nav paredzēts izmantot teritorijas ārpus Būvprojektā paredzētās būvdarbu zonas robežas. Ja Būvuzņēmējs plāno veikt darbības ārpus Būvdarbu zonas, tās iepriekš saskaņojamas ar attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, savstarpēji vienojoties par izmantošanas nosacījumiem;

· Pretendentam ievērot būvmateriālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un instrukcijas;

· Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām;

· Pretendentam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā trīs gadus (36 mēneši) no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietā izdarīta atzīme par objekta nodošanu ekspluatācijā;

· Būvdarbu laikā Pretendentam nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem;

· Katras darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

· Par starpgadījumiem būvdarbu laikā Pretendentam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs;

· Būvniecības atkritumu apsaimniekošanā jāievērtē vismaz šādi pasākumi: būvniecības atkritumu šķirošana, sijāšana, drupināšana (pie atbilstoša atkritumu apsaimniekotāja), būvniecības atkritumu izvešana uz pārstrādes vai apglabāšanas vietu, šķirošanas procesā atšķiroto nederīgo un atkārtoti neizmantojamo būvniecības atkritumu izvešana uz apglabāšanas vietu;

· Būvdarbu laikā BIS jāaizpilda sadaļu “Būvniecības atkritumi”, ievērojot, ka ir aizliegts sajaukt sadzīves atkritumus ar ražošanas vai bīstamiem atkritumiem un atkritumus drīkst apsaimniekot, tos nododot atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja;

· Būvniecības laikā iegūto atkritumu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un citos LV normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

	6.7. 
	PRASĪBAS BUVPROCESA DARBA SAPULCĒM
	· Būvniecības darbu realizācijas laikā Izpildītājs organizē darba sapulces klātienē ne retāk kā reizi nedēļā, kā arī tās protokolē un protokolus sutā saskaņošanai darba sanāksmju dalībniekiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc kārtējās sapulces. Saskaņojot ar Pasūtītāju ir pieļaujama arī sapulču attālināta norise. Sapulcēs Izpildītājam ir pienākums atbildēt uz Pasūtītāja jautājumiem pēc būtības, kā arī iesaistīt savus būvspeciālistus sapulču norisē, nodrošināt to dalību sapulcēs pēc nepieciešamības un Pasūtītāja pieprasījuma; 

· Izpildītājam vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms sapulces ievietot aktuālo informāciju Pasūtītāja vienotajā datu vidē, nodrošinot sapulces darba kārtības un tās laikā pārspriežamo jautājumu/risinājumu pieejamību, t.sk. rasējumus DWG un PDF formātos;

· Sapulces laikā Izpildītājs ziņo par darbu progresu, izklāsta neskaidros jautājumus, apkopo informāciju par sapulcēs pieņemto lēmumu izpildes gaitu, informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām, tai skaitā savlaicīgi informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt projektēšanas darbu izpildes gaitu un/vai termiņu;

	7. 
	TERMIŅU UN STARPTERMIŅI

	7.1. 
	PROJEKTA AKTUALIZĀCIJAS  IZSTRĀDE
	· Līdz 45 ( Četrdesmit  pieci) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas –  Izpildītājs  iesniedz  saskaņošanai Pasūtītājam Būvprojekta izmaiņas;

Pēc tam, kad Pasūtītājs saskaņo Būvprojekta izmaiņas , Izpildītājs iesniedz Projekta izmaiņas  saskaņošanai Būvvaldē. 

· Projekta izmainītas daļas Izpildītājs ir tiesīgs realizēt būvlaukumā tikai pēc Projekta izmaiņu akceptēšanas Buvvaldē.  

	7.2.
	BŪVDARBI
	· Pirms uzsākt darbus, Izpildītājam ir jāparaksta  “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
· Visi darba uzdevumā veicamie darbi, tajā skaitā objekta nodošana ekspluatācijā,  pabeidzami 5 (piecu)  mēnešu laikā no projekta  aktualizācijas ( izmainu) akceptēšanas (saskaņošanas) dienas.

· Pretendentam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi;

	8.
	DARBU PĀRBAUDES UN PIEŅEMŠANAS  NOTEIKUMI 

	8.1.
	BŪVDARBU GAITĀ TĒKOŠAS PĀRBAUDES
	· Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, veic Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs. Pasūtītāja nozīmētajam Būvuzraugam ir tiesības veikt būvobjekta regulāru pārbaudi, izpildīto darbu pieņemšanu ar attiecīgo aktu noformēšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus (apstiprināt izpildīto apjomu ar parakstu izpildshēmās, būvdarbu apjomu sertifikātos, veikt fotofiksāciju).

· Būvdarbu izpildes laikā Pretendents ik mēnesi veic izpildīto būvdarbu apjomu uzskaiti.

	8.2.
	OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ
	· Pabeidzot būvniecību:

Pretendents sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju, (t.sk. visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatas, ja attiecināms) 1 (viena) eksemplārā; 
Pretendents saņem visu nepieciešamo institūciju atzinumus, t.sk. sagatavo apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Galīgā darbu pieņemšana noformējama pēc visu līgumā paredzēto darbu izpildes un izpilddokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam. Objekts kopumā no Pretendenta ir pieņemts no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā ir parakstīts akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.   

	8.3.
	GARANTIJA
	Izpildītājam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā 5 (piecus) gadus (60 mēneši) no Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.


Pielikumā:

1. Pielikums 1. Zemes gabala novietojuma plāns ar indikatīvām projektēšanas robežām ;
2. Pielikums 2. Projekta izmaiņu programma

3. Pielikums 3. Prognozēto būvdarbu apjomu saraksts;
4. Pielikums 4. Būvprojekts

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, 

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženiere                                                     Nadežda Giptere 
             




 Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1

Zemes gabala novietojuma plāns ar indikatīvām projektēšanas robežām 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2

PROJEKTA IZMAINU PROGRAMMA

Vispārīgie jautājumi

Pretendentam nepieciešams izvērtēt  jautājumus, kas radušies pirmreizēji caurskatot SIA “MILLAR” izstrādāto būvprojektu “Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eliņu ēka), Daugavpilī” un iestrādāt risinājumus izmaiņu dokumentācijā pamatojoties uz Pasūtītāja izvirzītām prasībām projekta izmainām, kā arī izvērtēt būvprojekta risinājumus kopumā, lai nodrošinātu būvprojekta atbilstību izvirzītajām prasībām.
Projekta izmaiņas  projektēšanas procesā iespējams optimizēt, to prezentējot un saskaņojot ar Pasūtītāju.
	#
	Rasējuma nosaukums, numurs
	Pamatprojekta risinājums
	Prasības projekta izmaiņām

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ĢP-01

Ģenplāns
	Pamatprojekta  elina ēkas ģenplāna  risinājumi ( proti, labiekārtojuma apjoms ) paredz brūgakmens seguma ieklāšanu ar kopējo platību 779,5m2. 

Ir paredzeta  21.koku ciršana.

Ir paredzēta   veco betona pamatnes demontāza visa tā apjomā. 

Izkopējums no pamatprojekta  . ĢP


[image: image2.jpg]



Projekta izmaiņu paredzēto GP risinājuma skice:
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	Veikt  izmaiņas ģenplāna risinājumos:

1. Samazināt bruģakmens seguma apjomu, apt. ( 40 m2.) atbilstoši pievienotai skicei 

2. Samazināt  un precizēt cērtamo koku skaitu

3. Precizēt  minimālo zāliena seguma apjomu

4. Labot darbu daudzumu sarakstu, atbilstoši precizētajam konstrukcijām, precizēt un labot projekta mezglu rasējumus un specifikāciju, nodrošinot savstarpēju atbilstību starp rasējumiem, specifikācijām un apjomu sarakstu.



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 3
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
	 
	 

	1
	Koku zāģēšanā un celmu laušanu un transportēšana uz pasūtītajā atbērti (t sk. atmežošana)
	gab.
	8.00

	2
	Būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai uz izgāztuve Demenes pagastā
	m3
	3.00

	 
	LABIEKĀRTOŠANA
	 
	 

	 
	BRUĢA SEGUMS 
	 
	 

	3
	Betona bruģis b=80mm, montāža
	m2
	40.00

	4
	Minerālmateriālu  izsijas  fr. 2/8, h= 30mm
	m3
	1.20

	5
	Minerālmateriāls ar frakciju 0÷45 mm, h=100mm
	m3
	4.00

	6
	Minerālmateriāls ar frakciju 0÷56 mm, h=150mm
	m3
	6.00

	7
	Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 40/40kN
	m2
	40.00

	8
	Betona ietvju apmales 1000*200* 80mm uz betona B7,5/12,5 pamatnes ierīkošana pa laukuma perimetru 
	m
	25.00

	 
	ATJAUNOJAMAIS ZĀLIENS
	 
	 

	9
	Apsēta melnzeme b=150mm ar zālāju sēklām
	m2
	30.00

	
	VISPARCELTNIECĪBAS DARBI
	
	

	 
	ZEMES DARBI
	 
	 

	10
	Būvlaukuma ar būvdarbiem saistītās zemes sakārtošana  
	obj
	1.00

	11
	Zemes augsnes noņemšana un aizvešana uz atbērtni
	m3
	23.10

	12
	Lieka grunts slāņa noņemšana un izvešana uz atbērtni
	m3
	54.70

	13
	Tranšejas rakšana zem pamatiem, liekas grunts izvēšana
	m3
	62.00

	14
	Pamatu aizbēršana ar blietēšanu
	m3
	54.00

	 
	PAMATI
	 
	 

	15
	Šķembu pamatu ierīkošana b=100mm
	m3
	3.10

	16
	Pamatu betonēšana, betons C30/37
	m3
	9.07

	17
	Veidņu uzstādīšana, demontāža, ieskaitot nomas un palīgmateriālu izmaksas
	m2
	36.00

	18
	Stiegrojuma ierīkošana
	tn.
	0.47

	19
	Hidroizolācija ar bitumena mastika
	m2
	36.00

	 
	GRĪDAS
	 
	 

	20
	Blietētas šķembas b=100mm
	m3
	20.00

	21
	Hidroizolācija ar hidroizolācijas plēve - 2.apjoms uz vienu kārtu
	m2
	203.50

	22
	Smilts slīpuma veidošanai b=100mm
	m3
	18.30

	23
	Betona grīdas ierīkošana no betona C30/37, b=100mm
	m2
	185.25

	24
	Betona tekne ar metāla restes uzstādīšana 150X200mm, l=20m
	m
	20.00

	 
	METĀLA KONSTRUKCIJA
	 
	 

	25
	KMD projektēšanas darbi
	kpl.
	1.00

	26
	Metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža 
	tn.
	4.53

	27
	Metāla konstrukciju gruntēšanā un krāsošana pret korozijas krāsu
	m2
	119.28

	 
	FASĀDE
	 
	 

	28
	Fasādes apšuvums no apdares koka dēļiem b=21mm uz karkasa ar papildelementiem un stiprinājumiem 
	m2
	296.00

	29
	Koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiki un antipirēnu
	m2
	296.00

	30
	Vārtu montāža ar durviem 2 gab, 3400X3400mm
	m2
	23.12

	31
	PVC logu uzstādīšana 
	m2
	17.88

	32
	Jumtiņu izgatavošana un montāža
	m2
	12.60

	33
	Apdares koka dēļu krāsošana 2 kārtas
	m2
	296.00

	34
	Skārda apdares elementu montāža
	m
	249.80

	 
	JUMTS
	 
	 

	35
	Jumta seguma montāža, profilētas tērauda loksnes b=0.45mm
	m2
	235.00

	36
	Metāla elementu montāža (kore, vējdeļis, karnīzes)
	kpl.
	1.00

	37
	Sniega barjera uzstādīšana
	m
	40.00

	38
	Lietus ūdens noteka 120mm uzstādīšana
	m
	40.00

	39
	Ūdens caurules 120mm montāžā
	m
	24.00

	 
	APMALE
	 
	 

	40
	Šķembu pamatnes b=150mm ierīkošana
	m3
	5.40

	41
	Betona bruģakmens seguma ierīkošana 100X200X60 uz smilts cementa maisījuma b=60mm
	m2
	36.00

	
	ELEKTROMONTĀŽĀS DARBI
	
	

	42
	Sadalne v/a 12mod
	gab.
	1.00

	43
	Sledzes slēdzis IP20A
	gab.
	1.00

	44
	Automats sledzis 1СX20A
	gab.
	1.00

	45
	Automātslēdzis 1Bx10A
	gab.
	3.00

	46
	Fāzes ķemmes kopne 1-f 12mod 16mm²
	gab
	1.00

	47
	Kabelis CYKY 3X2,5
	m
	20.00

	48
	Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N sarkana
	m
	16.00

	49
	LED gaismeklis v/a 28W 4550lm 4000K IP66 1150mm TYTAN 2 LED
	gab.
	20.00

	50
	Kabelis NYM 3x1.5
	m
	320.00

	51
	Gluda caurule D=25mm
	m
	60.00

	52
	Nozarkārba, v/a, IP55
	kpl.
	3.00

	53
	Tranšejas rakšana un aizbēršana
	m
	12.00

	54
	Kontaktligzdu bloks ar rāmi 2x(16A, 230V, IP44, z/a) 
	gab.
	3.00

	55
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1.00

	
	APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
	
	

	56
	Kontrolpanēlis
	gab.
	1.00

	57
	Vadības klaviatūra
	gab.
	1.00

	58
	Kustības detektors
	gab.
	2.00

	59
	Sirēna
	gab.
	1.00

	60
	Kabelis
	m
	60.00

	61
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00

	 
	UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJA
	 
	 

	62
	Signalizācijas centrāle
	gab.
	1.00

	63
	Akumulators 12V/7A/h
	gab.
	2.00

	64
	Dūmu detektors
	gab.
	2.00

	65
	Siltuma detektors
	gab.
	1.00

	66
	Rokas trauksmes poga
	gab.
	2.00

	67
	Sirēnā 
	gab.
	2.00

	68
	Signalizācijas kabelis 2X0,8
	m
	35.00

	69
	Ugunsizturīga kabelis E30 2X0,8
	m
	65.00

	70
	Ugunsizturīgas putas
	gab.
	2.00

	71
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00

	 
	VIDEONOVERŠANA
	 
	 

	72
	Videokamera
	gab.
	1.00

	73
	Kabelis 3X2,5
	m
	30.00

	74
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA
	 
	 

	75
	Cinkota tērauda apaļvads Rd8FT
	m2
	65.00

	76
	klemme universāla 249/ST
	gab.
	6.00

	77
	Stiprinājuma elementi uz jumta segumu
	gab.
	65.00

	78
	Zibensuztverēja stieni d16, l=1500mm
	gab.
	1.00

	79
	Pēda stieniem M16
	gab.
	1.00

	80
	Klemme parapeta pievienojumam
	gab.
	6.00

	81
	Stiprinājuma elementi stiepli pie sienas
	gab.
	4.00

	82
	Plakandzelzis 30X3,5
	m
	70.00

	83
	Mērījumu klemme
	gab.
	4.00

	84
	Zemēšanas elektrods l=4500, d20
	gab.
	4.00

	85
	Zemējumā virsapmetuma kopne
	gab.
	1.00

	86
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00


Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.4
BŪVPROJEKTS

Pievienots ka atsevišķais fails.
Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, 

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženiere                                                     Nadežda Giptere 
             




 Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.5
Zemes gabala novietojuma plāns ar indikatīvām projektēšanas robežām 
[image: image4.jpg]2. GMKADASTRA APZ. :
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 6
PROJEKTA IZMAINU PROGRAMMA

Vispārīgie jautājumi

Pretendentam nepieciešams izvērtēt  jautājumus, kas radušies pirmreizēji caurskatot SIA “MILLAR” izstrādāto būvprojektu “Ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā (laivu eliņu ēka), Daugavpilī” un iestrādāt risinājumus izmaiņu dokumentācijā pamatojoties uz Pasūtītāja izvirzītām prasībām projekta izmainām, kā arī izvērtēt būvprojekta risinājumus kopumā, lai nodrošinātu būvprojekta atbilstību izvirzītajām prasībām.
Projekta izmaiņas  projektēšanas procesā iespējams optimizēt, to prezentējot un saskaņojot ar Pasūtītāju.
	#
	Rasējuma nosaukums, numurs
	Pamatprojekta risinājums
	Prasības projekta izmaiņām

	1
	2
	3
	4

	1.
	ĢP-01

Ģenplāns
	Pamatprojekta  elina ēkas ģenplāna  risinājumi ( proti, labiekārtojuma apjoms ) paredz brūgakmens seguma ieklāšanu ar kopējo platību 779,5m2. 

Ir paredzeta  21.koku ciršana.

Ir paredzēta   veco betona pamatnes demontāza visa tā apjomā. 

Izkopējums no pamatprojekta  . ĢP


[image: image5.jpg]



Projekta izmaiņu paredzēto GP risinājuma skice:
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	Veikt  izmaiņas ģenplāna risinājumos:

1. Samazināt bruģakmens seguma apjomu, apt. ( 40 m2.) atbilstoši pievienotai skicei
2. Samazināt  un precizēt cērtamo koku skaitu
3. Precizēt  minimālo zāliena seguma apjomu
4. Labot darbu daudzumu sarakstu, atbilstoši precizētajam konstrukcijām, precizēt un labot projekta mezglu rasējumus un specifikāciju, nodrošinot savstarpēju atbilstību starp rasējumiem, specifikācijām un apjomu sarakstu.



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 7
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
	 
	 

	1
	Koku zāģēšanā un celmu laušanu un transportēšana uz pasūtītajā atbērti (t sk. atmežošana)
	gab.
	8.00

	2
	Būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai uz izgāztuve Demenes pagastā
	m3
	3.00

	 
	LABIEKĀRTOŠANA
	 
	 

	 
	BRUĢA SEGUMS 
	 
	 

	3
	Betona bruģis b=80mm, montāža
	m2
	40.00

	4
	Minerālmateriālu  izsijas  fr. 2/8, h= 30mm
	m3
	1.20

	5
	Minerālmateriāls ar frakciju 0÷45 mm, h=100mm
	m3
	4.00

	6
	Minerālmateriāls ar frakciju 0÷56 mm, h=150mm
	m3
	6.00

	7
	Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 40/40kN
	m2
	40.00

	8
	Betona ietvju apmales 1000*200* 80mm uz betona B7,5/12,5 pamatnes ierīkošana pa laukuma perimetru 
	m
	25.00

	 
	ATJAUNOJAMAIS ZĀLIENS
	 
	 

	9
	Apsēta melnzeme b=150mm ar zālāju sēklām
	m2
	30.00

	
	VISPARCELTNIECĪBAS DARBI
	
	

	 
	ZEMES DARBI
	 
	 

	10
	Būvlaukuma ar būvdarbiem saistītās zemes sakārtošana  
	obj
	1.00

	11
	Zemes augsnes noņemšana un aizvešana uz atbērtni
	m3
	23.10

	12
	Lieka grunts slāņa noņemšana un izvešana uz atbērtni
	m3
	54.70

	13
	Tranšejas rakšana zem pamatiem, liekas grunts izvēšana
	m3
	62.00

	14
	Pamatu aizbēršana ar blietēšanu
	m3
	54.00

	 
	PAMATI
	 
	 

	15
	Šķembu pamatu ierīkošana b=100mm
	m3
	3.10

	16
	Pamatu betonēšana, betons C30/37
	m3
	9.07

	17
	Veidņu uzstādīšana, demontāža, ieskaitot nomas un palīgmateriālu izmaksas
	m2
	36.00

	18
	Stiegrojuma ierīkošana
	tn.
	0.47

	19
	Hidroizolācija ar bitumena mastika
	m2
	36.00

	 
	GRĪDAS
	 
	 

	20
	Blietētas šķembas b=100mm
	m3
	20.00

	21
	Hidroizolācija ar hidroizolācijas plēve - 2.apjoms uz vienu kārtu
	m2
	203.50

	22
	Smilts slīpuma veidošanai b=100mm
	m3
	18.30

	23
	Betona grīdas ierīkošana no betona C30/37, b=100mm
	m2
	185.25

	24
	Betona tekne ar metāla restes uzstādīšana 150X200mm, l=20m
	m
	20.00

	 
	METĀLA KONSTRUKCIJA
	 
	 

	25
	KMD projektēšanas darbi
	kpl.
	1.00

	26
	Metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža 
	tn.
	4.53

	27
	Metāla konstrukciju gruntēšanā un krāsošana pret korozijas krāsu
	m2
	119.28

	 
	FASĀDE
	 
	 

	28
	Fasādes apšuvums no apdares koka dēļiem b=21mm uz karkasa ar papildelementiem un stiprinājumiem 
	m2
	296.00

	29
	Koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiki un antipirēnu
	m2
	296.00

	30
	Vārtu montāža ar durviem 2 gab, 3400X3400mm
	m2
	23.12

	31
	PVC logu uzstādīšana 
	m2
	17.88

	32
	Jumtiņu izgatavošana un montāža
	m2
	12.60

	33
	Apdares koka dēļu krāsošana 2 kārtas
	m2
	296.00

	34
	Skārda apdares elementu montāža
	m
	249.80

	 
	JUMTS
	 
	 

	35
	Jumta seguma montāža, profilētas tērauda loksnes b=0.45mm
	m2
	235.00

	36
	Metāla elementu montāža (kore, vējdeļis, karnīzes)
	kpl.
	1.00

	37
	Sniega barjera uzstādīšana
	m
	40.00

	38
	Lietus ūdens noteka 120mm uzstādīšana
	m
	40.00

	39
	Ūdens caurules 120mm montāžā
	m
	24.00

	 
	APMALE
	 
	 

	40
	Šķembu pamatnes b=150mm ierīkošana
	m3
	5.40

	41
	Betona bruģakmens seguma ierīkošana 100X200X60 uz smilts cementa maisījuma b=60mm
	m2
	36.00

	
	ELEKTROMONTĀŽĀS DARBI
	
	

	42
	Sadalne v/a 12mod
	gab.
	1.00

	43
	Sledzes slēdzis IP20A
	gab.
	1.00

	44
	Automats sledzis 1СX20A
	gab.
	1.00

	45
	Automātslēdzis 1Bx10A
	gab.
	3.00

	46
	Fāzes ķemmes kopne 1-f 12mod 16mm²
	gab
	1.00

	47
	Kabelis CYKY 3X2,5
	m
	20.00

	48
	Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N sarkana
	m
	16.00

	49
	LED gaismeklis v/a 28W 4550lm 4000K IP66 1150mm TYTAN 2 LED
	gab.
	20.00

	50
	Kabelis NYM 3x1.5
	m
	320.00

	51
	Gluda caurule D=25mm
	m
	60.00

	52
	Nozarkārba, v/a, IP55
	kpl.
	3.00

	53
	Tranšejas rakšana un aizbēršana
	m
	12.00

	54
	Kontaktligzdu bloks ar rāmi 2x(16A, 230V, IP44, z/a) 
	gab.
	3.00

	55
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1.00

	
	APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
	
	

	56
	Kontrolpanēlis
	gab.
	1.00

	57
	Vadības klaviatūra
	gab.
	1.00

	58
	Kustības detektors
	gab.
	2.00

	59
	Sirēna
	gab.
	1.00

	60
	Kabelis
	m
	60.00

	61
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00

	 
	UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJA
	 
	 

	62
	Signalizācijas centrāle
	gab.
	1.00

	63
	Akumulators 12V/7A/h
	gab.
	2.00

	64
	Dūmu detektors
	gab.
	2.00

	65
	Siltuma detektors
	gab.
	1.00

	66
	Rokas trauksmes poga
	gab.
	2.00

	67
	Sirēnā 
	gab.
	2.00

	68
	Signalizācijas kabelis 2X0,8
	m
	35.00

	69
	Ugunsizturīga kabelis E30 2X0,8
	m
	65.00

	70
	Ugunsizturīgas putas
	gab.
	2.00

	71
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00

	 
	VIDEONOVERŠANA
	 
	 

	72
	Videokamera
	gab.
	1.00

	73
	Kabelis 3X2,5
	m
	30.00

	74
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00

	 
	ZIBENSAIZSARDZĪBA
	 
	 

	75
	Cinkota tērauda apaļvads Rd8FT
	m2
	65.00

	76
	klemme universāla 249/ST
	gab.
	6.00

	77
	Stiprinājuma elementi uz jumta segumu
	gab.
	65.00

	78
	Zibensuztverēja stieni d16, l=1500mm
	gab.
	1.00

	79
	Pēda stieniem M16
	gab.
	1.00

	80
	Klemme parapeta pievienojumam
	gab.
	6.00

	81
	Stiprinājuma elementi stiepli pie sienas
	gab.
	4.00

	82
	Plakandzelzis 30X3,5
	m
	70.00

	83
	Mērījumu klemme
	gab.
	4.00

	84
	Zemēšanas elektrods l=4500, d20
	gab.
	4.00

	85
	Zemējumā virsapmetuma kopne
	gab.
	1.00

	86
	Palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi
	kpl.
	1.00


Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.8
BŪVPROJEKTS

Pievienots ka atsevišķais fails.
Pēdējais aktualizācijas datums: 17.07.2026.
Tehniskos dokumentus skatīt EIS atklāta konkursa profilā mapi ar nosaukumu “Tehniskas_specifikacijas_ pielikumi”)
2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidne)

	Pretendents
	

	nosaukums:
	_____________________________________

	reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	juridiskā adrese:
	_____________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	_____________________________________

	telefona numurs:

e-pasta adrese:
	_____________________________________
_____________________________________

	Kontaktpersonas

piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība:
	_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DVP 2026/112, pretendents: 
1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;
· apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· būvdarbus veiks un pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajām specifikācijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
3.pielikums

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklātā konkursa “Objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DVP 2026/112, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.
1. Pretendenta pieredzes saraksts

Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošiem līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu vai būvdarbu detalizēts apraksts
	Pakalpojumu vai būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: par katru līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.

2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze

Pretendenta piedāvātā  Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze (kura tiek vērtēta vērtēšanas kritērijos, atbilstoši nolikuma 27.3.2..punktam)

	Nr. p.k.
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.

(ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā)
	Objekta nosaukums, līguma apraksts, izpildītie uzdevumi, kurā piedāvātais būvdarbu vadītājs guvis pieredzi kā atbildīgais būvdarbu vadītājs
	Darbu izpildes laiks

(gads vai laikposms)
	Pasūtītāja

kontaktpersona, tālr.

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā
__________ (vārds, uzvārds)
	
	
	
	


Pielikumā: Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi pierādošie dokumenti, saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.
3. Speciālistu saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmos speciālistus, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: katra speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.
4. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums

Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

	2.
	līguma izpildes laikā ievēros Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un norīkos darba aizsardzības koordinatoru un nodrošinās šo noteikumu 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi;

	3.
	līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.


5. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

6. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk)


	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
4.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(iesniedzams par katru daļu atsevišķi)

(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) iesniedz piedāvājumu atklātā konkursā “Objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DVP 2026/112, un piedāvā izpildīt darbus atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, iesniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.

Darbu izpildes kalendārais plāns tabulas veidā (mēnešos
).

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku projektēšanas darbu/būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam.

Termiņi darbiem jānorāda, sākot ar darbu uzsākšanu un laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos termiņus. Darbu izpildes termiņa (nevis darbu izpildes ilguma) grozījumi veicami tikai iepirkuma līgumā noteiktajos gadījumos. Darbu izpildes ilgums netiek grozīts.
Apliecinājumjs ilgtspējīga iepirkuma īstenošanai būvdarbiem
Pretendents  _____________ apliecina, ka būvdarbu izpildes laikā ievēros Publisko iepirkumu likuma 2.panta 4.punkta prasības ilgtspējīga iepirkuma īstenošanai iekštelpu apgaismojuma uzstādīšanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt atklātā konkursa Objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DVP 2026/112, tehniskajās specifikācijās norādītos būvdarbus un pakalpojumus, iesniedzot sekojošu finanšu piedāvājumu.
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	1.
	Būvprojekta aktualizācija
	

	2.
	Būvdarbu izpilde 
	

	3.
	Autoruzraudzība
	

	PAVISAM KOPĀ 

(vērtēšanas kritērijs “Kopējā piedāvātā līgumcena”):
	


Pielikumā: Tāmes

Pretendents apliecina, ka: 

· atklāta konkursa dokumentācija izvērtēta ar pietiekamu rūpību un uzmanību;
· finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajās specifikācijās noteikto darbu izpildi pilnā apjomā, ko pretendents kā pieredzējis būvniecības jomas būvkomersants ir aprēķinājis;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;

· tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;

· būvdarbus veiks un pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
6.pielikums
Līguma projekts

LĪGUMS 
par objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizāciju, autoruzraudzību un būvdarbiem”
Līguma sagatavošanas vieta ir Daugavpils.

Līguma divpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.


____________, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: ______________, (turpmāk - Pasūtītājs), tās _______________ personā, kurš/-a darbojas uz ___________________ pamata, no vienas puses, un

_____________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese:__________________, (turpmāk - Uzņēmējs), tās _____________ personā, kurš/-a darbojas uz ___________________ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses/Līdzēji,

pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas 2025.gada ___.___________ lēmumu (sēdes protokols Nr.__) atklātā konkursā “Objekta "Laivu eliņa ēkas būvniecība Lielā stropu ezera piekrastes zonā, Daugavpilī" būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DVP 2026/112, (turpmāk – atklāts konkurss), noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas aktualizēt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – Būvniecības dokumentācija) un veikt Būvniecības dokumentācijā norādīto būvdarbu izpildi (turpmāk – būvdarbi). Būvniecības dokumentācijas izstrādi (aktualizāciju) un būvdarbus (kopā turpmāk – Darbi) veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikumā) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu atklātajam konkursam (pielikumā). Būvdarbu izpildi veic saskaņā ar Būvniecības  dokumentācijas laikā izstrādāto Būvizmaksu tāmi, kas iztrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
1.2. Darbu izpildes vieta: Lielā Stropu ezera piekrastes zona, Daugavpilī (turpmāk – Būvobjekts).

1.3. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos Būvobjekta izbūvei nepieciešamos projektēšanas darbus, kontroli pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.4. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar atklātā konkursa nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka Būvniecības dokumentācija un Darbi ir realizējami un ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Darbu pilnīgu paveikšanu atbilstoši Līguma pielikumiem saistītie izdevumi.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par iepirkuma līguma izpildi saskaņā ar finanšu piedāvājumu atklātajā konkursā ir  _______ EUR (_________ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas sastāv no:
2.1.1. samaksas par būvniecības dokumentācijas izstrādi EUR ________ (____ euro, ___centi);
2.1.2. samaksas par būvdarbu izpildi EUR ________ (______ euro, ___ centi);
2.1.3. autoruzraudzība EUR _____ (_________ euro, ___ centi).
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
2.3. Līgumcena sevī ietver Būvniecības dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un nodošanu, tās izmaiņas, Darbu izpildi, t.sk., izmantojamos būvniecības izstrādājumus, iekārtas, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas (ja attiecās), būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
2.4. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas un summas paliek nemainīgas visu Līguma darbības laiku. Līguma summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Darbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju (izņemot PVN), vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, nepamatotu sadārdzinājumu, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu.
2.5. Avansa maksājumi netiek paredzēti. Līgumcenas samaksu Uzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

2.5.1. Strukturētos e-rēķinus izraksta Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai. 

2.5.2. Par būvniecības dokumentācijas izstrādi:

2.5.2.1.  Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) akceptētu Būvniecības dokumentāciju, Būvniecības dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu (Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai) saskaņošanai un apmaksas veikšanai.
2.5.2.2.  Samaksu par būvniecības dokumentācijas izstrādi 100% (viens simts procenti) apmērā Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darbadienu laikā pēc Būvvaldē akceptētas Būvniecības dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 
2.5.3. Par būvdarbu izpildi:
2.5.3.1.  Maksājumi par Darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto Darbu apjomam (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Uzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto Darbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) - kopā ar visiem izpildīto apjomu pamatojošiem dokumentiem – apstiprināšanas. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam. Samaksa par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem būvdarbiem ir veicama 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas. Uzņēmējs var izrakstīt rēķinu (Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai) tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis būvdarbu izpildes aktu vai būvdarbi ir uzskatāmi par pieņemtiem no Pasūtītāja puses.
2.5.3.2. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta šādos termiņos: ja būvdarbu līgumcena nepārsniedz 170 000 euro, – 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas; pārējos gadījumos – 20 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.
2.5.3.3. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu šajos termiņos, kā arī neiesniedz Uzņēmējam zemāk minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis minētā termiņa pēdējā dienā.
2.5.3.4. Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
2.5.3.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
2.5.3.6. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
2.5.3.7. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
2.5.3.8. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
2.5.3.9. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības publiskā būvdarbu līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
2.5.3.10. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darbadienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas, Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, pēc būvvaldes atzīmes būvniecības informācijas sistēmā  (BIS) par būvdarbu pabeigšanu un Uzņēmēja rēķina un būvdarbu garantijas saņemšanas.

2.6. Maksājums tiek veikts, pārskaitot naudu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

2.7.  Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Darbu kvalitāti vai atbilstību Līguma pielikumiem un akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar Pasūtītāja iebildumiem, tad attiecīgie darbi netiek apmaksāti līdz Uzņēmējs nenovērš trūkumus/kļūdas vai līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm. 
2.9. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Uzņēmējam motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, Uzņēmējam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  
2.10. Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies Uzņēmēja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.

2.11. Ja Uzņēmējs izpilda darbus, kuri nav ietverti Līgumā un Līguma pielikumos vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā Uzņēmējs ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad Uzņēmējs par papildus darbiem atlīdzību nesaņem.

2.12. Visi darbi, kuri nav ietverti Uzņēmēja finanšu piedāvājumā, bet kurus Uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz Uzņēmēja rēķina.

2.13. Pasūtītājs nenes atbildību par finanšu piedāvājumā Uzņēmēja neiekļautajām visa veida izmaksām, kas var rasties Uzņēmējam, veicot Darbus.
2.14. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai Darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Uzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.

3. Līguma izpildes termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
3.2. Darbus (Būvniecības dokumentācijas izstrāde, saskaņošana, Būvvaldes ieceres akcepta saņemšana, atzīmes saņemšana par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvniecības dokumentācijā noteikto būvdarbu veikšana un Būvobjekta nodošana ekspluatācijā) izpilda atbilstoši Darbu izpildes grafikam, bet ne vēlāk kā ___________ laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, ja tādi tiek piemēroti).

3.3. Darbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem brīdī, kad pabeigta Būvobjekta būvniecība, tas ir nodots ekspluatācijā un Puses ir parakstījušas galīgo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, ir saņemta būvvaldes atzīme būvniecības informācijas sistēmā  (BIS) par būvdarbu pabeigšanu.

4. Apdrošināšana un Darbu garantija

4.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vadītāja un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, (kā arī būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai un apmēram. Minētais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums jāuztur spēka visu Darbu un garantijas laiku. 
4.2. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumu.

4.3. Prasības līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam: 

4.3.1. Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN. Gadījumā kad daļa no Līguma jau ir izpildīta, bet Līdzējiem ir jāpagarina Līguma termiņš no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājuma apmērs tiek samazināts un tiek noteikts 10% apmērā no Uzņēmēja neizpildītas darbu kopsummas.

4.3.2.
Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiņu nosakot šādi: pie iepirkuma procedūras nolikumā paredzētā provizoriskā izpildes laika pieskaitot papildus 2 mēnešus.

4.3.3.
Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma (u) veikšanu pēc Pasūtītāja pirmās prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas), ko parakstījusi Pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur Pasūtītājs paziņos, ka Uzņēmējs nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un/vai tajā noteiktajos termiņos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām.

4.3.4.
Galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.

4.4. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību  šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.5. Darbu ietvaros veikto Darbu garantijas termiņš ir _________ (__________) no dienas, kad Būvvalde izdarīs atzīmi BIS par būvdarbu pabeigšanu.
4.6. Garantijas laikā Uzņēmēja pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Uzņēmēja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, Uzņēmējam ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Darbus.
4.7. Par nepieciešamību novērst defektus, Pasūtītājs paziņo par to Uzņēmējam telefoniski un nosūtot pretenziju.
4.8. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un rakstiski), Uzņēmēja pienākums ir Pasūtītāja noteiktajā termiņā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršanu un par izpildītiem Darbiem rakstiski paziņojot Pasūtītājam. 
4.9. Gadījumā, ja starp Pusēm rodas strīds par Uzņēmēja veikto Darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Darbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām Pusēm. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs.
4.10. Ja Uzņēmējs neveic defektu novēršanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā Uzņēmējs. Gadījumā, ja Uzņēmējs atsakās izmaksāt Pasūtītājam defektu novēršanas izmaksas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Darbu garantijas laika garantijas.
4.11. Uzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas dokumenti tiek nodoti Pasūtītājam.
4.12. No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur garantijas summu 5% apmērā. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un garantija laika garantijas iesniegšanas. Laika posmā, kamēr Uzņēmējs nav iesniedzis minēto garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt ieturēto garantijas summu defektu novēršanai.
4.13. Uzņēmējam ir pienākums pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam garantijas laika garantiju atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā un Līgumā noteiktajām prasībām.

4.14. Prasības garantijas laika garantijai:

4.14.1. Garantijas laika garantijas apmērs ir 5% (pieci procenti) no Līguma summas bez PVN.

4.14.2. Garantijas laika garantija ir spēkā šādā termiņā: ____ (_____) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā. 

4.14.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma garantijas laika garantija, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu bezstrīdus kartībā pēc Pasūtītāja pirmās rakstiskas prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) saņemšanas, kuru ir parakstījusi paraksttiesīga persona, un kurā paziņots, ka Uzņēmējs Līgumā paredzētajā garantijas periodā neveic atklāto būvniecības darbu defektu novēršanu. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms garantijas laika garantijas termiņa beigām. Jebkurš strīds sakarā ar garantijas laika garantijas nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

4.14.4. Galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.

5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. Uzņēmēja pienākumi:
5.1.1. īstenot ar Līgumu uzņemtos darbus pilnā apjomā Līgumā noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē;

5.1.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Būvniecības dokumentāciju, saskaņot to ar Līgumā, tā pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos noteiktām institūcijām un citām personām, un nodot to Pasūtītājam;

5.1.3. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju Būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Darbu procesā un pieņemt to ar Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu;

5.1.4.  gadījumā ja, būvdarbu laikā, Uzņēmējs veiks izmaiņas un/vai papildinājumus Būvniecības dokumentācijā, tos darbus veikt uz sava rēķina un ar saviem resursiem, lai nodrošinātu Būvobjekta realizāciju atbilstoši Būvniecības dokumentācijai, ievērojot normatīvajos aktos noteikto; 

5.1.5. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā, Līguma pielikumos, Būvniecības dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktās prasības un nosacījumus;

5.1.6. patstāvīgi organizēt un saskaņot Darbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, juridiskajām un/vai fiziskajām personām;

5.1.7. Darbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus materiālus un iekārtas;

5.1.8. visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves, jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

5.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informaciju par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācija jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši 25.03.2014. MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.

5.1.10. veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi;

5.1.11. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;
5.1.12. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
5.1.13. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Būvobjektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
5.1.14. nodrošināt Būvobjektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
5.1.15. nodrošināt būvdarbu laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Būvobjektam;
5.1.16. nodrošināt tīrību Būvobjektā, regulāru būvgružu izvešanu no Būvobjekta uz sava rēķina;
5.1.17. par saviem līdzekļiem piegādāt būvdarbiem  nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kā arī nodrošināt to apsardzi būvdarbu izpildes laikā;
5.1.18. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
5.1.19. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Darbu izpildes laikā organizēt darba sapulces, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;

5.1.20. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt, kārtot Darbu veikšanas izpilddokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā;

5.1.21. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;

5.1.22. nodrošināt Darbu vadīšanu, ko veic Uzņēmēja piedāvājumā norādītais:

2.1.22.1. atbildīgais būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vadītājs __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), tālrunis _________; 

2.1.22.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), tālrunis _________.

5.1.23. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto Darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Uzņēmējs kārto patstāvīgi. Uzņēmējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;

5.1.24. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar būvdarbu izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmumiem. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem būvdarbu izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Uzņēmējam ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šī līguma noteikumiem attiecībā uz izpildīto būvdarbu ikmēneša pieņemšanu, attiecībā uz pretenziju iesniegšanas termiņu un sekām, kā arī attiecībā uz termiņu konstatēto defektu novēršanai, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.

5.1.25. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības;

5.1.26. nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
5.2. Uzņēmēja tiesības:
5.2.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veiktajiem un pieņemtajiem Darbiem;

5.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Darbus Līgumā noteiktā termiņa;

5.2.3. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;

5.2.4. lūgt Pasūtītājam tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.

5.3. Ja Būvniecības dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras tiek konstatētas būvdarbu izpildes laikā, Uzņēmējs novērš tās par saviem līdzekļiem. Projektēšanas kļūdu radīto zaudējumu segšanu (pārprojektēšanu vai labojumu veikšanu Būvniecības dokumentācijā), veicot Būvobjekta būvniecību, veic Uzņēmējs.
6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība

6.1. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu. Uzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.

6.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);

6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

6.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts  pakalpojumu sniegšanā.

6.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvniecības dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītāja pienākumi: 

7.1.1. līdz Darbu uzsākšanai apņemas sagatavot Uzņēmējam visas Darbu izpildei nepieciešamās teritorijas un nodrošināt Uzņēmējam iespēju pieslēgties pie Pasūtītāja komunikācijām, piederumiem un citiem nosacījumiem, kas nepieciešami Uzņēmējam Darbu veikšanai;

7.1.2. ievērot Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasības;

7.1.3. pārbaudīt Uzņēmēja iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja Uzņēmēja iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad Pasūtītājs pieprasa Uzņēmēju 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu;

7.1.4. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Uzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;

7.1.5. nodrošināt Uzņēmējam pieeju Būvobjektam visu Līguma darbības laiku;

7.1.6. nozīmēt Būvobjektā savu pilnvaroto pārstāvi – _____________________________, tālrunis _________, e-pasts: ______________________, darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai;
7.1.7. pieņemt Uzņēmēja atbilstoši Līgumam, tā pielikumu un normatīvajiem aktiem izpildītos Darbus un samaksāt par izpildītajiem Darbiem Līguma noteiktajā kārtībā;

7.1.8. izvērtēt Uzņēmēja lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem;

7.1.9. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
7.2. Pasūtītāja tiesības:
7.2.1. nepieņemt Darbus ar Darbu izpildes aktu vai Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to Uzņēmēju, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par sniegto Darbu kvalitāti un/vai apjomu.
7.2.2. ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža saņemt no Uzņēmēja rakstveida ziņas par Darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem;

7.2.3. dot Uzņēmējam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;

7.2.4. iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei;

7.2.5. veikt Darbu izpildes kontroli. Pasūtītāja veiktā Darbu izpildes kontrole vai Uzņēmēja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai;
7.2.6. apturēt Darbu izpildi, ja Uzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Darbu izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma, Līguma pielikumu nosacījumus. Darbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu. 
7.2.7. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības  apturēt Darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai Darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja  tiesības  apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par  Pasūtītāja  vainu un nevar būt par pamatu Uzņēmējam prasīt  no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju. 
8. Darbu pieņemšana – nodošana

8.1. Uzņēmējs Darbus uzsāk, paveic un Līgumam un normatīvajiem aktiem atbilstošā kvalitātē nodod Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
8.2. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmeju no atbildības par slēptiem defektiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem Uzņemējs ir pilnībā materiāli atbildīgs. Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas Būvniecības dokumentācijas kļūdas, tad Pasūtītājs rakstveidā informē par tiem Uzņēmēju un Uzņēmējam ir pienākums 1 (vienas) kalendāras nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus atklātos trūkumus.

8.3. Pasūtītājs sadarbībā ar Uzņēmēju veic Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Būvobjekts kopumā no Uzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

8.4. Ja Būvobjekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Uzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. 

8.5. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Būvobjektu kopumā.

8.6. Uzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" pielikumam:

8.6.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu;

8.6.2. aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.

9. Pušu atbildība

9.1. Puses atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. Puses ir savstarpēji atbildīgas  par neuzmanības vai ļaunprātīgas rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā  peļņa Pusēm nav jāatlīdzina. 

9.2. Uzņēmējs apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Darbu veikšanu par Līgumcenu, un Uzņēmējs apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Darbi, par kuriem Uzņēmējs bija informēts, bet nav ievērtēti Līgumcenā, tiek veikti uz Uzņēmēja rēķina.
9.3. Uzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

9.4. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Uzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasībās, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.  

9.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.  

9.6. Ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/-us vai iesniegtais dokuments/-i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc Pasūtītāja prasības Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Uzņēmēja piedāvātās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

9.7. Ja Uzņēmējs savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Uzņēmēja piedāvātās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

9.8. Ja Uzņēmējs nokavē Darbu grafikā paredzēto darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs, veicot Līgumā paredzēto kārtējo norēķinu, no Uzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
9.9. Ja Uzņēmējs nepabeidz Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, t.sk. Būvobjekts termiņā nav nodots ekspluatācijā Uzņēmēja vainas dēļ, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Uzņēmēja piedāvātās Līgumcenas par katru Darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

9.10. Ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma noteikumus un normatīvo aktu prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmēja līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu.

9.11. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

9.12. Uzņēmējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu vai atlīdzina zaudējumus Pasūtītājam vai Pasūtītājs tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Uzņēmējam vai ietur no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.

9.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

9.14. Ja Uzņēmējs Līguma izpildē nepilda/neievēro citas Līguma, Līguma pielikumos noteiktās prasības vai saistības, vai nepilda/neievēro Pasūtītāja rakstiskos paziņojumus, vai pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. Par katru nākamo identisku (līdzīgs iepriekš veiktam pārkāpumam) Uzņēmēja pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Uzņēmēja faktiski padarīto Darbu. Šajā  gadījumā neviena no Pusēm  nav tiesīga prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību.  

11. Līguma grozīšana, tehnoloģiskais pārtraukums

11.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveida un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līguma kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu no Uzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs. Uzņēmējs nevar atsaukties uz apstākļiem, kas Uzņēmējam bija jāievērtē līdz piedāvājuma iesniegšanai, piedaloties Iepirkuma procedūrā.

11.3. Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Uzņēmējs, no viņa neatkarīgu, objektību iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, neatrodas Būvobjektā un neveic būvdarbus.
11.3.1. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums un Līguma termiņa pagarinājums, ja:
11.3.1.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē no Pasūtītāja  un Uzņēmēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
11.3.1.2. kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija, Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ;
11.3.1.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
11.3.1.4. Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus;
11.3.1.5. Līguma izpildes termiņa pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu realizāciju.
11.3.2. Uzņēmumam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja atrunātais šķērslis radies Darbu izpildes gaitā, kad Darbu pabeigšana Uzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar līgumu.
11.3.3. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē minētais šķērslis. Uzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.
11.3.4. Pārtraukumu Uzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Uzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Uzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Uzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Uzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Uzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
11.3.5. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura Līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Uzņēmēju. 
11.3.6. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
11.3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai Līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.
11.3.8. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā. 
11.3.9. Izmaksas kas rodas tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un saistītas ar būvniecības objekta uzturēšanu, jāsedz Uzņēmējam.
11.3.10. Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.
12. Līguma izbeigšana un darbu pārtraukšana

12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Uzņēmējam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

12.1.1. Uzņēmējs kavē Darbu uzsākšanas  termiņu vairāk  kā par  10 (desmit) darba dienām, Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Uzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

12.1.2. Uzņēmējam pasludināts maksātnespējas process, apturētā tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

12.1.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja  rakstveida brīdinājuma saņemšanas  un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājuma minētos Līguma noteikumu  pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

12.1.4. tiek veiktas piespiedu darbības no  trešo personu puses, ka rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Uzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

12.1.5. Uzņēmējs Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma, Līguma pielikumu, Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas

12.3. Uzņēmējam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai izpildītajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc Darbu pārtraukšanas, Uzņēmējam jāatstāj Būvobjekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Būvobjektu sakārtotā vidē. 

12.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Uzņēmēja vainas dēļ Līguma 12.1.punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu pilnā apmērā.

12.5. Jebkura Puse var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otrai Pusei, ja otra Puse nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

12.6. Līgums var tikt izbeigts Pusēm rakstiski vienojoties.

12.7. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, līgumslēdzējpuses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja līgumslēdzējpušu starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi līgumslēdzējpusēm nav domstarpību. Līgumslēdzējpuses strīdu risina šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.8. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar būves ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.

12.9. Ja līgumu Uzņēmējs līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Uzņēmējam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības un 2 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados. Neizmantotais nodrošinājums tiek atmaksāts Uzņēmējam šajā Līgumā minētajā kārtībā.

13. Autortiesības, īpašuma tiesības un konfidencialitāte

13.1. Saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

13.2. Uzņēmēja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Būvniecības dokumentāciju un tās izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam.

13.3. Uzņēmējam ir pienākums būvniecības dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Būvniecības dokumentācijas izstrādātājs nav tiesīgs būvniecības dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

13.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar būvniecības dokumentācijas izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

13.5. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ.

13.6. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visu būvdarbu izpildes laiku, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

13.7. Visa informācija un dokumentācijas, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.8. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Uzņēmēja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. 

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā. 

14.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti. 

15.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

15.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līgumā tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

15.4. Nevienai no pusēm nav tiesību  nodot šajā Līgumā  noteiktās  saistības trešajai personai bez otras Puses  rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājs, Līguma izpildes laikā rodoties  attiecīgai situācijai, izvērtēs, vai Līguma  izpildes tiesību nodošana trešajai personai ir tiesiski pieļaujama un nerada Publisko iepirkumu regulējuma pārkāpumu. 

15.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm  un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

15.6. Par tādu Darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem.

15.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 

15.8. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža. /Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums./
15.9. Puses  apstrādā  otras Puses darbinieku personu personas datus, kas Pusei kļuvuši zināmi Līguma noslēgšanas un izpildes procesā, tikai Līguma 1.1.punktā paredzētajam nolūkam un tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei. Puses īsteno organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību.  
Pielikumā:

PUŠU rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS: 
UZŅĒMĒJS:

Rekvizīti rēķinu izrakstīšanai:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000077325

PVN maksātāja Nr. LV90000077325

Juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils,

Latvija, LV-5401

Valsts kase, 

n/k LV34TREL980200309200B, 

kods TRELLV2
Projekta robeža, indikatīvi, precizējama projektēšanas gaitā.





Pamatpojektā  paredzētais bruģakmens segums (779.5m2)





Projekta izmaiņās  paredzētais bruģakmens segums (⁓35m2)
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� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – 


� HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.


� Būvniecības ieceres dokumentācija – atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie noteikumi” 2.10.punktam, dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri.


� Skatīt zemsvītras atsauci Nr.5.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ar pretendentu līguma izpildē jābūt noslēgtam darba līgumam (skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/269069#p95" �https://likumi.lv/ta/id/269069#p95� ).


� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Pretendentam jāizvērtē vai persona, uz kuras iespējām tas balstās, vienlaikus nav apakšuzņēmējs. 


� Pretendentam jāizvērtē vai apakšuzņēmējs, kuru tas plāno piesaistīt līguma izpildei, vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām tas balstās.


� Pretendents, nododot darbu daļu apakšuzņēmējam, nodod konkrētus darbu veidus (darbu pozīcijas) pilnā apmērā. Gadījumā, ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad tā jānorāda arī kā apakšuzņēmējs pat tad, ja tam sniedzamo pakalpojumu vērtība ir mazāka par 10000,00 EUR.


� Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Ja grafiku sagatavo mēnešos, pieņem ka vienā mēnesī ir 30 kalendāras dienas.
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