PROTOKOLS
Babītē, 2022. gada 04. februārī

Saskaņā ar 22.07.2021. līgumu Nr. 1/4-2/196-2021 “Par “Aktīvā atpūtas parka labiekārtošana Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā” būvprojekta izstrādi.

tika saskauta sapulce, kurā piedalījās Pasūtītāja (Mārupes novada pašvaldība) un Izpildītāja (We Build Parks SIA) pārstāvji:
1. Māris Grēniņš ( Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris)
2. Žanete Salzirne (Inženiertehniskās nodaļas ainavu arhitekte)
3. Gusts Ošmucnieks ( SIA We Build Parks teritorijas plānotājs)
Sapulci vada: Māris Grēniņš ( Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris)
Protokolē: Gusts Ošmucnieks (SIA We Build Parks projektētājs)

Apspriešanas kārtībā tika izskatīti sekojoši līguma jautājumi:
1. 5.6.	Projektu sadalīt pa kārtām:
	5.6.1.	pirmā kārtā teritorijas labiekārtošana;
	5.6.2.	otrā kārtā piebraucamais ceļš (apgriešanās laukums) un stāvlaukumi.

2. 	
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Nolēma rediģēt un izteikt sekojošus līguma punktus un apakšpunktus šādā redakcijā:
1. 5.6. Projektu sadalīt pa kārtām:
5.6.1. pirmā kārta – teritorijas labiekārtošana – klusās un aktīvās atpūtas zonas;
5.6.2. otrā kārta – teritorijas labiekārtošana – asfaltētas gājēju ietvjes un autonovietne;
5.6.3. trešā kārta – multifunkcionāla asfalta velotrase.
2. 6.8. Projektēt multifunkcionālu asfalta velotrasi;
3. 6.9. Paredzēt bērnu rotaļu laukuma zonu, iekļaujo bērnu atrakcijas un labiekārtojuma elementus.
4. 6.10. Piedāvāt apstādījumu risinājumu parka teritorijā.
5. 6.11. Pārprojektēt esošo aktīvās atpūtas zonu, saglabājot, bet pilveidojot esošās funkcijas;
6. 6.17. Paredzēt informatīvo zīmju tehnisko risinājumu un novietnes.
7. No punkta 6. Speciālie noteikumi tiek izņemti un zaudē spēku apakšpunkti 6.5., 6.6., 6.12., 6.15.
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6. Specialie noteikumi:

6.1. Blvprojektu izstradat atbilstosi 2017.09.05. Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 “Atsevisku
inZenierbiivju bivnoteikumi”, bivniecibu reguléjosiem normativajiem aktiem, ievérojot
Latvijas valsts standartus, Autocelu specifikicijas un citus saistosus dokumentus.

6.2. Bavprojektu izstradat uz topografiski plana mérogd 1:500. Teritorijas topografiskas
uzmérisanas robezas saskand ar 2012. gada 24. aprila MK noteikumiem Nr.281 “Augstas
detalizicijas topografisks informacijas un tas centralas datu bazes noteikumi”.

6.3. Pirms koncepcijas izstrades apzindt pasreizgjo situdciju, kas ietver:

6.3.1. esosos problemjautajumus;
6.3.2. esoda labiekartojuma vi
6.3.3. iespéjamis teritorijas nkotnes vajadzibas;

es03ds teritorijas situdcijas un potencialo risku izpéti.

6.4. Gajeju celi vienot ar esoSajiem gajéju celiniem un  projektét ta, lai tiktu sasniegts
maksimals gajéju komforts un drosibas limenis.

6.5. Labiekartot pieguloso teritoriju Liepu alejas ielas gald un veidot apgriesands laukumu,

6.6. Projektét asfaltéto picbraucamo celu uz atpiltas parku no Liepu alejas.

6.7. Lietus Uidens novadiana - atklata tipa.

6.8. Paredzét multifunkcionalo velo trasi un piedzivojumu velo trasi.

6.9. Paredzét bérnu rotalu laukuma zonu, kura paredzét bému atrakcijas un bérnu atpitas kalninu
ziema.

6.10.  Paredzét kluso atpiitas zonu ar apstadijumiem nodalot no sporta zonas.

6.11.  Pilnveidojot esoSo aktivas atpiitas zonas teritoriju.

6.12.  Videokameru uzstadisanu.

6.13. Velosipadu novietnes.

6.14.  Piedavat stavlaukuma risinajumus.

6.15. Projektét vietu parvietojamam modula tipa majinam (nodrosinot &dinasanas pakalpojumus)
un uzstadamo WC vietas risinjumus(, variantus.

6.16.  Projekiét labiekartojumu (apstadtjumus, solius, atkritumu urnas, piknika zonu ar galdu un
soliem).

6.17.  Paredzét informativo zimju vizulo risingjumu un novietnes.

6.18. Visiem biivprojekta risinajumiem jabiit ckonomiski pamatotiem un iepricks saskapotiem ar
Pasititaju;

6.19. Projektét esoso inZenierkomunikdciju aizsargaSanu, parvietosanu saskana ar atbilstoso
institficiju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikas buivnormativu un
standartu prasibam, ja tehniska projekta risindjumi nav iespéjami esoso komunikaciju trases
dél, ieprieks saskanojot ar Pasiititdju.





