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[bookmark: _Toc58053994][bookmark: _Toc254706790]6.pielikums
ATKLĀTĀ KONKURSA
Būvdarbu būvuzraudzība projekta “Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā” ietvaros
 (id. Nr. JVP 2024/81/AK)

LĪGUMA PROJEKTS

   Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā būvdarbu būvuzraudzība

Jelgavā								Datums skatāms laika zīmogā
	
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība , reģistrācijas Nr. 40900039904, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, personā, kuru pārstāv Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.23-1 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 21. decembra lēmuma Nr.13/12 “Projekta “Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā” iesnieguma iesniegšana” 3.punktu (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
Pretendenta nosaukums (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: ___________________, ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________ no otras puses, abas kopā sauktas Puses, 
saskaņā ar atklātā konkursa “Būvdarbu būvuzraudzība projekta “Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā” ietvaros”, identifikācijas Nr. JVP 2024/81/AK (turpmāk  – Iepirkums) rezultātiem, 2024. gada 22. maijā noslēgto Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā” (projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006) īstenošanu un Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu Iepirkumam (turpmāk – Piedāvājums),
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. [bookmark: _Toc154971714][bookmark: _Toc164646940][bookmark: _Toc251922211][bookmark: _Toc251923486][bookmark: _Toc251928427][bookmark: _Toc252192306][bookmark: _Toc252867884]LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt 10 (desmit) mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti būvdarbu (turpmāk – Objekti) būvuzraudzību (turpmāk – Būvuzraudzība). 
1.2. Izpildītājs Būvuzraudzību veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (2.pielikums), izstrādātajām būvniecības iecerēm (turpmāk  –  Būvniecības ieceres), Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. LĪGUMCENA, MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN DOKUMENTI
2.1. Par kvalitatīvi veiktu Būvuzraudzību Pasūtītājs samaksā Izpildītājam __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma kopējā summa), ko sastāda Līgumcena __________ euro (_____________________ euro un __ centi) (turpmāk – Līgumcena) un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ____ euro (____________ euro un __ centi) (turpmāk – PVN).
2.2. Līguma kopējā summa par Būvuzraudzības izpildi ietver (saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu):
2.2.1. Līgumcenu par Objekta Nr.1 (Skolas iela 20A, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.1 būvuzraudzību).
2.2.2. Līgumcenu par Objekta Nr.2 (Akadēmijas iela 2-10, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.2 būvuzraudzību).
2.2.3. Līgumcenu par Objekta Nr.3 (Asteru iela 17-32, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.3 būvuzraudzību).
2.2.4. Līgumcenu par Objekta Nr.4 (Katoļu iela 6-56, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.4 būvuzraudzību).
2.2.5. Līgumcenu par Objekta Nr.5 (Rīgas iela 55-66, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.5 būvuzraudzību).
2.2.6. Līgumcenu par Objekta Nr.6 (Satiksmes iela 35A-77A, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.6 būvuzraudzību).
2.2.7. Līgumcenu par Objekta Nr.7 (Meiju ceļš 18-3, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.7 būvuzraudzību).
2.2.8. Līgumcenu par Objekta Nr.8 (Jāņa Čakstes bulvāris 11-38, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.8 būvuzraudzību).
2.2.9. Līgumcenu par Objekta Nr.9 (Pulkveža O.Kalpaka iela 9-56, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.9 būvuzraudzību).
2.2.10. Līgumcenu par Objekta Nr.10 (Zvejnieku iela 15-20, Jelgava) būvdarbu būvuzraudzību __________ euro (____________ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) __________ euro (____________ euro un ___ centi), kas kopā ir __________ euro (____________ euro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa par Objekta Nr.10 būvuzraudzību).
2.3. Līguma  kopējā summa ietver visas izmaksas par Būvuzraudzības savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
2.4. Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā Līguma summa tiek samaksāta šādā kārtībā:
2.4.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī veikto Būvuzraudzību, samaksu aprēķinot proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam konkrētajā Objektā, ieturot no katra maksājuma 10% (desmit procentus) kā atlikto maksājumu, saskaņā ar komersanta (turpmāk – Būvdarbu veicējs), kurš veic būvdarbus Objektos, noslēgto līgumu ar Pasūtītāju un Būvdarbu veicēja iesniegtajiem ikmēneša aktiem par būvdarbu izpildi Objektos.
2.4.2. gala maksājums par Būvuzraudzību tiek veikts pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā/atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas un/vai būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas.
2.5. [bookmark: _Toc99858913][bookmark: _Toc154971717][bookmark: _Toc164646943][bookmark: _Toc251922214][bookmark: _Toc251923489][bookmark: _Toc251928430][bookmark: _Toc252192309][bookmark: _Toc252867887]Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu veicēja būvdarbu izpildes akta un tā pamatojošās dokumentācijas apstiprināšanas iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto Būvuzraudzības apjomu.
2.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto Būvuzraudzības izpildes dokumentāciju par attiecīgo mēnesi un Aktu, paraksta tos vai sagatavo rakstisku pretenziju par Būvuzraudzības kvalitāti, norādot tajā neatbilstības, un nosūta to Izpildītājam.
2.7. Līguma 2.4.apakšpunktā noteiktie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis samaksas dokumentus – abpusēji parakstītu Aktu un rēķinu.
2.8. Rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:
	Maksātājs
	Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” personā

	Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Kods
	TRELLV22

	Konta Nr.
	LV02TREL980200606600B

	Projekts
	Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā”

	Projekta Nr.
	3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006


2.9. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.

3. TERMIŅI UN BŪVUZRAUDZĪBAS APJOMI
3.1. Izpildītājs veic Būvuzraudzību no būvdarbu uzsākšanas līdz Objektu pieņemšanai ekspluatācijā/atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai un/vai būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai, saskaņā ar Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja kalendāro grafiku un Būvuzraudzības plānu, kā arī Objektu būvdarbu garantijas laikā – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. Plānotais būvdarbu izpildes laiks, ieskaitot laiku Objektu nodošanai ekspluatācijā/atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai un/vai būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai, ir 8 (astoņi) mēneši.
3.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
3.3. Gadījumā, ja būvdarbu kopējais izpildes termiņš tiek pagarināts no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ vai šāds pagarinājums ir saistīts ar izmaiņām Būvniecības iecerēs, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības termiņš. Ja Būvuzraudzība pagarinās būvdarbiem, kuru izpildes termiņa pagarinājums nepārsniedz 3 (trīs) mēnešus, par to papildu samaksa netiek veikta un tā ir ietverta Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktajā Līguma summā.
3.4. Ja Būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta vai izbeigta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sagatavo aktu par faktiski veikto Būvuzraudzību, norādot Būvuzraudzības apjomu proporcionāli izpildītajam būvdarbu apjomam Objektos uz Līguma pārtraukšanas vai izbeigšanas datumu. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Būvuzraudzību saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. 

4. PUŠU SAISTĪBAS
4.1. [bookmark: _Toc99858914][bookmark: _Toc154971718][bookmark: _Toc164646944][bookmark: _Toc251922215][bookmark: _Toc251923490][bookmark: _Toc251928431][bookmark: _Toc252192310]Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam būvuzraugu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un Būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visā būvdarbu izpildes un garantijas laikā un savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām, tiek pagarināts;
4.1.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami atzīmes saņemšanai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.1.3. nodrošināt kvalitatīvu Būvuzraudzības veikšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, Būvniecības iecerēm, Būvuzraudzības plānam un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
4.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, bet, ja tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvuzraudzības kvalitāti vai termiņus, un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no apstākļu konstatēšanas iesniegt Pasūtītājam ietekmes novērtējumu;
4.1.5. veikt visas iespējamās darbības, kā arī sadarboties ar Pasūtītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt Līguma 4.1.4. apakšpunktā minētie apstākļi;
4.1.6. ievērot konfidencialitāti un sniegt informāciju masu informācijas līdzekļiem tikai pēc tās saskaņošanas ar Pasūtītāju;
4.1.7. Atbildīgais būvuzraugs pārbauda Būvdarbu veicēja iesniegto Būvdarbu izpildes aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas un apstiprina vai noraida un kopā ar pretenziju par veicamajiem labojumiem iesniedz Pasūtītājam;
4.1.8. sniegt Pasūtītajam rakstiski ar argumentētus skaidrojumus un ieteikumus sūdzību saņemšanas gadījumos;
4.1.9. pieprasīt no Būvdarbu veicēja Būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvniecības iecerēm novēršanu, uzraudzīt, lai būvdarbi tiek veikti būvdarbu tāmēm, Latvijas būvnormatīviem un obligātajiem standartiem, kā arī uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;
4.1.10. ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu Būvdarbu veicējam par būvdarbu līguma saistību nepildīšanu;
4.1.11. vadīt un protokolēt Pasūtītāja organizētās būvdarbu vadības apspriedes
4.1.12. ierasties Objektos ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja, būvinspektora, Būvvaldes pārstāvja pirmā rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
4.1.13. atbildēt par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tās rezultātā radītajiem zaudējumiem;
4.1.14. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4.2. Atbildīgais būvuzraugs izskata Pasūtītāja vai Būvdarbu veicēja iesniegtos dokumentus un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākamās darba dienas plkst.16.00 un sniedz Pasūtītājam priekšlikumus par turpmāko rīcību.
4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoši sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un profesionālās darbības apdrošināšana.
4.4. Izpildītāja tiesības:
4.4.1. pieprasīt no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju;
4.4.2. apturēt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvniecības iecerēm vai netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, par to nekavējoties informējot Pasūtītāju;
4.4.3. saņemt samaksu par veikto Būvuzraudzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
4.5. Pasūtītāja pienākumi:
4.5.1. norēķināties ar Izpildītāju par veikto Būvuzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.5.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
4.5.3. izskatīt Izpildītāja iesniegtos dokumentus, tai skaitā samaksas dokumentus, 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas un akceptēt tos vai izteikt iebildumus.
4.6. Pasūtītāja tiesības:
4.6.1. prasīt un saņemt no Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi;
4.6.2. saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Būvuzraudzību;
4.6.3. veikt Būvuzraudzības izpildes kontroli, tās atbilstību Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem;
4.6.4. ziņot būvniecību uzraugošajām iestādēm, ja tiek pārkāpti būvniecību regulējošie normatīvie akti.
4.7. [bookmark: _GoBack]Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzraudzība netiek veikta atbilstoši Līgumam, par to tiek sagatavota un Izpildītājam uz Līguma 13.2 apakšpunktā norādīto e- pasta adresi nosūtīta pretenzija.

5. IZPILDĪTĀJA SPECIĀLISTI UN APAKŠUZŅĒMĒJI
5.1. [bookmark: _Toc99858917][bookmark: _Toc154971721][bookmark: _Toc164646946][bookmark: _Toc251922217][bookmark: _Toc251923492][bookmark: _Toc251928433][bookmark: _Toc252192312][bookmark: _Toc252867906]Būvuzraudzības veikšanai Izpildītājs iesaista savā Piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktās Būvuzraudzības daļas atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām. Izpildītāja atbildīgais būvuzraugs Objektos – __________, sertifikāta Nr. ________.
5.2. Apakšuzņēmēju saraksts:
5.2.1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
5.2.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvuzraudzības veikšanā.
5.2.3. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Būvuzraudzības daļas vērtība visā Līguma darbības laikā ir mazāka par 10 000 euro (desmit tūkstošiem euro), nomaiņu vai jaunu šāda apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par apakšuzņēmēju, tam nododamo Būvuzraudzības daļu un norādot izpildāmo Būvuzraudzības apjomu no Līguma vērtības naudas izteiksmē.
5.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls atbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
5.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja Piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Būvuzraudzības daļas vērtība visā Līguma darbības laikā ir 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Būvuzraudzības daļa plānota 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Būvuzraudzības daļu – Būvuzraudzības daļas nosaukumus un izpildāmo Būvuzraudzības apjomu no Līguma vērtības naudas izteiksmē, un jāsaņem rakstveida piekrišana.
5.5. Pasūtītājs nepiekrīt Piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.5.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;
5.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
5.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamā Būvuzraudzības vērtība visā Līguma izpildes laikā ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, kas tika pārbaudīti Iepirkumā;
5.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu.
5.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. Pasūtītājs nosacījumu pārbaudi, saskaņā ar Līguma 5.5.apakšpunktu, veic uz attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienu.

6. LĪGUMSODS
6.1. [bookmark: _Toc23233719][bookmark: _Toc99858919][bookmark: _Toc154971722][bookmark: _Toc164646947][bookmark: _Toc251922218][bookmark: _Toc251923493][bookmark: _Toc251928434][bookmark: _Toc252192313][bookmark: _Toc252867907]Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par Būvuzraudzību, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktās maksājuma summas (parāda) par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neveiktā maksājuma.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Līguma, t.sk. Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) noteikto prasību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 50 euro (piecdesmit euro) apmērā par katru ar aktu konstatēto gadījumu. Kopējais Izpildītājam piemēroto līgumsodu apmērs (kopsumma) nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.
6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzību summa.  
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses ar Līgumu uzņemto saistību turpmākas pildīšanas.

7. [bookmark: _Toc23233720][bookmark: _Toc99858920][bookmark: _Toc154971723][bookmark: _Toc164646948][bookmark: _Toc251922219][bookmark: _Toc251923494][bookmark: _Toc251928435][bookmark: _Toc252192314][bookmark: _Toc252867908]LĪGUMA GROZĪŠANA
7.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties un nemainot Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi), un ja veiktie grozījumi atbilst kaut vienam no šādiem gadījumiem:
7.1.1. grozījumi ir nebūtiski;
7.1.2. grozījumi ir būtiski, un tie ir paredzēti Līgumā;
7.1.3. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti, jo Pasūtītājam ir nepieciešami papildus pakalpojumi, kas nebija iekļauti Iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau Iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
7.1.4. grozījumi ir būtiski un tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
7.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas grozīt Līguma 2. punktā noteikto samaksas kārtību.
7.3. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā pēc tās rakstveida noformēšanas un abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

8. [bookmark: _Toc373489531][bookmark: _Toc427584257]ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pušu rakstveida vienošanās, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus vai uzdod Izpildītājam veikt tādas darbības, kas neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, bez Pušu rakstveida vienošanās, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
8.2.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
8.2.2. Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības;
8.2.3. būvdarbi Objektos nav uzsākti, un/vai Objektu būvdarbu līgums ir izbeigts;
8.2.4. Objektu būvdarbu līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktā būvdarbu izpildes termiņa un/vai Objekti nav pieņemti ekspluatācijā/nav saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu un/vai nav parakstīts parakstīts būvdarbu pabeigšanas akts;
8.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
8.2.6. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
8.2.7. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, Pusēm neizpildot Līguma saistības pilnā apmērā, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam visa Būvuzraudzības dokumentācija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
8.4. Tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma izbeigšanu var izlietot, ja Puse ir paziņojusi par iespējamo vai plānoto Līguma izbeigšanu vai atkāpšanos otrai Pusei, un tā nav novērsusi vai nevar novērst Līguma izbeigšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā (ja tas bija noteikts paziņojumā). Paziņojums tiek nosūtīts uz Līguma 13.4.apakšpunktā norādīto Puses e - pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā - uz juridisko adresi.
8.5. Līdz Līguma vienpusējas izbeigšanas dienai, Puse ir tiesīga sniegt motivētu un pamatotu paskaidrojumu attiecībā uz Līguma atcelšanas pamatojumu, bet tas nevar būt par pamatu Līguma atstāšanai spēkā, ja otra Puse šo paskaidrojumu uzskata par nepamatotu.
8.6. Līgums ir uzskatāms par atceltu/vienpusēji izbeigtu nākamajā darba dienā, ja Puse neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 8.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, norādītajam termiņam.
8.7. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
8.8. Savstarpēji rakstveidā vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa cita iemesla dēļ.

9. [bookmark: _Toc23233721][bookmark: _Toc99858921][bookmark: _Toc154971724][bookmark: _Toc164646949][bookmark: _Toc251922220][bookmark: _Toc251923495][bookmark: _Toc251928436][bookmark: _Toc252192315][bookmark: _Toc252867909]DATU AIZSARDZĪBA
9.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
9.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
9.3. Puses apņemas informēt savus pilnvarotos pārstāvjus, kuru personu dati (identificējoša informācija, kontaktinformācija) tiek nodoti otrai Pusei, par to, ka tās personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informēt par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības.
9.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
9.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neparedz vai neaizliedz.
9.6. Neskatoties uz Līguma 9.3. apakšpunktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.
9.7. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

10. KONFIDENCIĀLITĀTE
10.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma, un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
10.2. Informācija netiek uzskatīta par  konfidenciālu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).
10.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas tiesību aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. [bookmark: _Toc23233722][bookmark: _Toc99858922][bookmark: _Toc154971725][bookmark: _Toc164646950][bookmark: _Toc251922221][bookmark: _Toc251923496][bookmark: _Toc251928437][bookmark: _Toc252192316][bookmark: _Toc252867910]Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
11.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru pieņēmusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
11.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.

12. STRĪDU RISINĀŠANA
[bookmark: _Toc23233723][bookmark: _Toc99858923][bookmark: _Toc154971726][bookmark: _Toc164646951][bookmark: _Toc251922222][bookmark: _Toc251923497][bookmark: _Toc251928438][bookmark: _Toc252192317][bookmark: _Toc252867911]Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, tās attiecīgi protokolējot. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā.

13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada ____________________________, tālrunis: ________, e-pasts:______________.
13.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada _____________, mobilais tālrunis: _________,             e-pasts:_____________. 
13.3. Līguma 13.1. un 13.2. apakšpunktā norādītie Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Aktu sagatavošanu un parakstīšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
13.4. Līgumā paredzētie un visi cita veida paziņojumi starp Pusēm tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja e-pasts: adrese un Pasūtītāja e-pasts: adrese. Visi dokumenti, kas nosūtīti elektroniski, uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas.
13.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem tiek pārtraukts vai apturēts uz noteiktu periodu, vai kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esību.
13.6. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001, Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 un Energopārvaldības sistēmas ISO 50001-2012 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.
13.7. Izpildītājam ir pienākums mēneša laikā brīdināt Pasūtītāju par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, un, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par izmaiņām rekvizītos un pilnvarotās personas maiņu.
13.8. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Puses vadās no Iepirkuma dokumentācijas prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvajiem aktiem.
13.9. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. Izpildītāja aizstāšana ar citu izpildītāju ir pieļaujama, ja Izpildītāju (Iepirkumā izraudzīto pretendentu) aizstāj ar citu izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju un šis izpildītājs atbilst paziņojumā par Līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi.
13.10. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas dienu Izpildītājam nav piemērotas starptaustiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
13.11. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniska dokumenta veidā, katra Puse Līgumu glabā savā lietvedībā elektroniska dokumenta formā.
13.10. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:
13.10.1.	1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (______) lapām;
13.10.2.	2. pielikums – Izpildītāja Piedāvājums uz __ (________) lapām;

14. PUŠU REKVIZĪTI:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Adrese
	Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” personā
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
	

	Bankas nosaukums
	Valsts kase
	

	Bankas kods
	TRELLV22
	

	Bankas konta Nr.
	LV02TREL980200606600B
	

	Pušu paraksti:
	
_________________
I.Škutāne
	
_________________




ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

