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Vispārīga informācija
1. Uzaicinājums:
1.1. Pasūtītājs - Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālrunis: 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā (turpmāk – iepirkums) par pakalpojuma un būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
1.2. Pasūtītājs veic decentralizētu iepirkumu Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes vajadzībām.
1.3. [bookmark: _Hlk96497251]Projektu (skatīt nolikuma 6.1.punktu) īsteno Madonas novada pašvaldība saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos paredzēto.
2. Pasūtītāja iepirkumu komisija:
2.1. [bookmark: _Hlk93911029]Pašvaldības iepirkumu komisija (apstiprināta ar Madonas novada pašvaldības domes 4.07.2025. lēmumu Nr. 11 (protokols Nr.2, 9.p.)) organizē iepirkuma norisi, nodrošina procesa virzību un pieņem lēmumus, rīkojoties atbilstoši publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, šim nolikumam un pašvaldības domes noteiktajai kompetencei (turpmāk– iepirkumu komisija).
2.2. Pasūtītāja kontaktpersona iepirkumā – Madonas novada pašvaldības jurists, iepirkumu komisijas loceklis un sekretārs Nauris Timofejevs, e-pasts nauris.timofejevs@madona.lv, tālr.25623197.
3. Piegādātāji: iepirkumā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt paredzētā iepirkuma līguma darbu izpildi.
Informācija par iepirkuma līgumu
4.  Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:
4.1. [bookmark: _Hlk130205276]Iepirkuma līguma priekšmets ir projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi, kas paredz jumta nomaiņu, apkures sistēmas vienkāršotu pārbūvi un dzīvokļu atjaunošanas darbus Meža ielā 5, Mārcienas ciemā, Madonas novadā, atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un citiem iepirkuma dokumentu noteikumiem (turpmāk tekstā – Darbi).
4.2. Līguma priekšmetam atbilstošākais galvenā iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 (CPV klasifikatorā koda atšifrējums latviešu valodā – Celtniecības darbi); 
papildus priekšmeta CPV kods: 45200000-9 (CPV klasifikatorā koda atšifrējums latviešu valodā – Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi), 71242000-6 (CPV klasifikatorā koda atšifrējums latviešu valodā – projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana) un 71248000-8 (CPV klasifikatorā atšifrējums latviešu valodā – Projekta un dokumentācijas uzraudzība). 
4.3. [bookmark: _Hlk94602330]Iepirkums nav sadalīts daļās (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu. Lēmums nedalīt iepirkumu daļās (līgumos) ir objektīvi pamatots, jo ir viens būvobjekts. Viena līguma ietvaros tiks samazināts projekta ieviešanas termiņš un izmaksas. 
4.4. Tehnisko specifikāciju izstrādes datums ir 22.05.2026.
4.5. Līguma būvniecības dokumentācijas izstrādes darbu izpildes vieta ir Izpildītāja darbības vieta; sanāksmju, kas paredzētas līguma izpildes laikā, norises vieta ir Meža iela 5, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852 vai (pēc Pasūtītāja ierosinājuma) attālināti Zoom videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā); būvniecības dokumentācijas iesniegšanas vieta ir Būvniecības informācijas sistēma (BIS).
4.6. Līguma būvdarbu un autoruzraudzības darbu izpildes vieta ir būvobjekta atrašanās vieta: Meža iela 5, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852. 
4.7. Līguma Darbu izpildes termiņš: Būvprojekta izstrādes darbiem 6 (sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas atbilstoši Projektēšanas uzdevumā noteiktajam; Būvdarbiem 7 (septiņi) mēneši no būves vietas pieņemšanas dienas līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai (Būvdarbu izpildes termiņā neskaita tehnoloģiskos pārtraukumus un būves pieņemšanu ekspluatācijā, Būvdarbus plānots uzsākt ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā pēc būvniecības dokumentācijas apstiprināšanas institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas (pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi); Autoruzraudzības darbiem 7 (septiņi) mēneši Būvdarbu laikā.
4.8. [bookmark: _Hlk128473321][bookmark: _Hlk130807745][bookmark: _Hlk214451387]Samaksa ir par izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, bez priekšapmaksas, ar starpmaksājumiem, atbilstoši līguma projektā paredzētajam.
4.9. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) netiek pieļauti.
4.10. Jēdziens “Tehniskās specifikācijas” iepirkuma dokumentos tiek lietots Publisko iepirkumu likuma, jo īpaši tā 20.panta, plašā izpratnē. Tehniskās specifikācijas ir iekļautas iepirkuma dokumentos: iepirkuma nolikumā, tā pielikumos, tostarp arī līguma projektā.
5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:
5.1. Pasūtītājs organizē piegādātāju sanāksmi Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 11.punktā noteiktajā kārtībā pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir jāsazinās ar iepirkumā norādīto kontaktpersonu (nolikuma 2.2.punkts), lai vienotos par konkrētu sanāksmes dienu un laiku. Informācija par sanāksmi nekavējoties tiek publicēta pircēja profilā pie attiecīgā iepirkuma sarakstes, lai vajadzības gadījumā sanāksmei var pievienoties arī citi ieinteresētie piegādātāji.
5.2. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, ko nosaka Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 11.punkts.
5.3. Sanāksmi vada pasūtītāja atbildīgā persona par paredzamā līguma darbu izpildi vai cits pasūtītāja atbildīgais pārstāvis. Sanāksmes vadītājs nodrošina sanāksmes protokolēšanu, pierakstot sanāksmes dalībnieku jautājumus un sniedzot atbildes, cik daudz tas uzreiz ir iespējams. Jautājumus un atbildes iepirkumu komisija publicē pircēja profilā pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentiem, ievērojot termiņus atbilstoši nolikuma 9.3.punktam.
5.4. Piegādātāja pārstāvis sanāksmē ir tiesīgs neatklāt piegādātāju, kuru tas pārstāv. 
6. Iepirkuma līguma finansēšanas avots:
6.1.  Madonas novada pašvaldības finansējums, kārtojot aizņēmumu valsts kasē (turpmāk – Projekts).
7. Informācija par iepirkuma līgumu slēgšanu:
7.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (saskaņā ar nolikuma pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – līgums). Līgums tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (turpmāk – elektroniskais paraksts).
7.2. Līgumu iepirkumā ir plānots noslēgt ne ātrāk kā pēc dienas, kad pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta (6), (7) un (8) daļu.
7.3. Pirms līguma slēgšanas Pasūtītājam būs jāsagaida kompetento institūciju lēmumi: pašvaldības domes lēmums par finansējuma apstiprināšanu līguma izpildei nepieciešamajā apmērā un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmums par aizdevuma piešķiršanu. Pasūtītājs līgumu slēgs tikai pēc tam, kad būs pieejams finansējums tā izpildei, orientējoši 2026.gada augustā/septembrī. Pasūtītājs līgumu neslēgs, ja finansējums netiks piešķirts.
7.4. Ja pastāv nolikuma 11.1.3., 11.1.4. un 11.2. apakšpunktā paredzētie apstākļi, kad pretendentam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāveic noteiktas darbības, tad pasūtītājs to veikšanai pretendentam dod laiku - 10 (desmit) darba dienas pēc dienas, kad pasūtītājs ir informējis par līguma slēgšanu, ievērojot nolikuma 7.2. un 7.3. punktu. Pasūtītājs termiņu var pagarināt, ja pretendents savlaicīgi ir sniedzis objektīvu pamatojumu termiņa pagarināšanai. Pasūtītājs līgumu slēdz pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas vai atbilstoši situācijai pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
7.5. Iepirkuma līguma parakstīšanas kārtība: 
7.5.1. Puses saskaņo iepirkuma līgumu pirms parakstīšanas. Puses negroza iepirkuma dokumentiem pievienoto līguma projektu, bet norāda līgumcenu, savus pareizus rekvizītus, kontaktpersonas, līguma parakstītājus u.tml. Saskaņoto līgumu vispirms paraksta Pasūtītājs un nodod to parakstīšanai līguma izpildītājam. 
7.5.2. Ja līguma izpildītājs ilgstoši nesaskaņo vai attiecīgi neparaksta līgumu, pasūtītājs nosaka termiņu iepirkuma līguma saskaņošanai vai attiecīgi līguma parakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam. Ja līguma izpildītājs neievēro Pasūtītāja noteikto termiņu, tam ir pienākums sniegt situācijas skaidrojumu. 
Iepirkuma dokumentācija, informācijas apmaiņa, piedāvājumu iesniegšana un atvēršana 
8. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:
8.1. [bookmark: _Hlk181005430]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visiem iepirkuma dokumentiem pircēja profilā: Valsts digitālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma (turpmāk – EIS), saite https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/455, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta (1) daļā noteiktajam.
9. Informācijas apmaiņa:
9.1. Ikvienā dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu vai identifikācijas numuru.
9.2. Lai nodrošinātu iepirkuma atklātumu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, un Publisko iepirkumu likuma 38.pantā noteikto attiecībā uz informācijas apmaiņu,  jautājumus par iepirkuma dokumentiem var iesniegt EIS, kā arī ieinteresēto piegādātāju sanāksmēs (nolikuma 5.3.punkts). 
9.3. Ja piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju, iepirkumu komisija atbildes sniedz iespējami īsā laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam. 
9.4. Atbildot uz ikvienu ieinteresētā piegādātāja jautājumu, iepirkumu komisija pamatā skaidro iepirkuma dokumentos iekļauto informāciju un tikai objektīvi pamatotas vajadzības gadījumā veic grozījumus, papildinājumus. Ja iepirkuma laikā dokumentācijā tiek konstatētas kļūdas vai pretrunas, tad tās pēc iespējas risina, ja to dēļ nav iespējams sagatavot piedāvājumu vai ja tas ir būtiski nepieciešams iepirkuma turpināšanai, likuma mērķu īstenošanai un ir pieļaujams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešajai daļai. Pārējās iepirkuma laikā konstatētās kļūdas tiek risinātas līguma izpildes laikā līguma projektā un likumā paredzēto grozījumu ietvaros. Ja iepirkuma dokumentos nekavējoties ir nepieciešami grozījumi, kuru veikšanu Publisko iepirkumu likuma regulējums nepieļauj esošā iepirkuma ietvaros, tad iepirkums tiek pārtraukts.
9.5. Informācijas apmaiņa iepirkumā notiek rakstiski, izmantojot vispārpieejamus un pēc iespējas ērtus informācijas apmaiņas līdzekļus, galvenokārt EIS. Informācijas apmaiņa, kas neattiecas uz iepirkuma dokumentiem, var notikt mutiski, ja tā tiek dokumentēta rakstiski vai audioierakstos (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.pantam).
9.6. Iepirkumu komisija atbildes sniedz tikai rakstiski, nosūtot to tādā pašā saziņas veidā, kādā tika saņemts jautājums un kāds nodrošina ātrāku atbildes sniegšanu. Vienlaicīgi iepirkumu komisija saņemto jautājumu un sniegto atbildi publicē EIS.
9.7. Ja iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektajai un sestajai daļai, pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā. Ja pretendents objektīvi pamatotu iemeslu dēļ nevar iesniegt piedāvājuma skaidrojumu iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, viņš var lūgt samērīgu termiņa pagarinājumu. 
10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība:
10.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.panta (1) daļai piedāvājumu var iesniegt tikai elektroniski – EIS, tikai autentificēti lietotāji, kuri pārstāv e-konkursu sistēmā reģistrētu dalībnieku (skatīt nolikuma 8.1.punktu un piegādātāju reģistrācijas informāciju https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE ).
10.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2026.gada 10. augusta plkst.6:00. 
10.3. Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē - elektroniski EIS, 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai citā iepriekš EIS publicētā laikā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.panta (4) daļai vai 28.02.2017.Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. un 15.punktam. Iepirkumu komisija EIS publicē sistēmas izveidoto “Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojums” uzreiz pēc piedāvājumu atvēršanas.
Prasības pretendentam un piedāvājuma noformēšana
11. Prasības pretendentam:
11.1. Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, lai būtu tiesīgs veikt līgumā paredzētos darbus:
11.1.1. [bookmark: _Hlk141181549]Atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta pirmajai daļai, lai sniegtu būvniecības pakalpojumus, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā; atbilstoši Būvniecības likuma 23.pantam Būvkomersantam (pretendentam) ir jāsaņem klasifikācijas dokuments. Konkrētajā gadījumā līgumu izpildei ir jānodrošina tiesības strādāt šādās darbības sfērās: arhitekts vai ēku konstrukciju projektēšana; siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana; ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.
11.1.2. Ja pretendents pats nav reģistrēts kādā no nepieciešamajām darbības sfērām, tas būvniecības pakalpojumu veikšanai piesaista personu, kas nodrošina tiesības strādāt attiecīgā būvniecības pakalpojuma sfērā, par to norādot informāciju piedāvājumā.
11.1.3. Piedāvājumā norādītais būvspeciālists piedāvājuma iesniegšanai var nebūt reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta vai attiecīgi apakšuzņēmēja būvspeciālists. Tādā gadījumā pretendentam ir pienākums līguma slēgšanas gadījumā veikt būvspeciālista reģistrāciju, ciktāl tas konkrētā brīdī ir nepieciešams sekmīgai līguma izpildei atbilstoši būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām.
11.1.4. Ārvalstu pretendents piedāvājuma iesniegšanai var nebūt reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā; Ārvalstu pretendenta un personāla kvalifikācijai piedāvājuma iesniegšanai ir jāatbilst reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (paredzēto darbu veikšanai). Līguma slēgšanas gadījumā ārvalstu komersantam ir pienākums veikt reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ciktāl tas konkrētā brīdī ir nepieciešams sekmīgai līguma izpildei.  
11.1.5. Piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, kuram nodot paredzētie darbi nav būvniecības pakalpojums Būvniecības likuma izpratnē, var nebūt reģistrēts kā būvkomersants.
11.2. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 13.panta (6) daļai pēc savas izvēles izveidojas juridiskā statusā vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pirms līguma slēgšanas pretendents pasūtītājam iesniedz informāciju (skatīt nolikuma 7.4.punktu) atbilstoši izvēlētajai darbības struktūrai: informāciju par juridiskā statusa izveidošanu vai sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un līguma izpildes laikā nekavējoties iesniedz pasūtītājam saskaņošanai visus sabiedrības līguma grozījumus.
11.3. Pretendents atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4 „Atlases prasības” norāda līguma izpildei paredzēto struktūru, pierāda atbilstību tehniskajām un profesionālajām spējām, norāda personas, uz kuru spējām balstās atbilstības pierādīšanai, kā arī iesniedz visu apakšuzņēmēju sarakstu.
11.4. Pretendentam ir jābūt pieejamiem līguma Darbu izpildei vajadzīgajiem materiālajiem, finanšu, darbaspēka un citiem resursiem, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu visu paredzamo līgumu. 
11.5. Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkumā, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta (1) daļu un kādu no (2) daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14. punktā noteiktajiem iemesliem, ievērojot arī 43. pantu.
11.6. Pretendents nav izslēdzams no iepirkuma, pamatojot ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.
11.7. Pretendents Līguma Darbu izpildē neizmantos būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
11.8. Citas iepirkuma dokumentos noteiktās prasības. 
12. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
12.1. Aizpildīts un parakstīts piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 “Piedāvājums” formu.
12.2. Aizpildīts un parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.2 “Finanšu piedāvājums” dotajiem darbu daudzumiem, atbilstoši tāmju formai.
12.3. Aizpildīta un parakstīta nolikuma pielikuma Nr.3 “Atbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem” forma un tajā prasītie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
12.4. Aizpildīta un parakstīta nolikuma pielikuma Nr.4 „Atlases prasības” forma un tajā prasītie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti vai (pēc pretendenta izvēles) Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (skatīt iepirkuma nolikuma 14.punkta apakšpunktus). 
12.5. Ja piedāvājumu vai atsevišķu piedāvājuma dokumentu parakstījusī pretendenta struktūrā iekļautā persona attiecīgajam komersantam nav norādīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tad piedāvājumā ir jāiekļauj pilnvarojuma dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt konkrēto personu.
12.6. Apliecinājums par dokumentu atvasinājumu (kopiju, izrakstu u.tml.) atbilstību oriģinālam, ja kāds no piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem nav oriģināls. 
12.7. Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamiem iekļaut piedāvājumā.
13. Piedāvājuma sagatavošanas, noformēšanas prasības:
13.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz tikai elektroniskā formātā EIS.
13.2. Piedāvājuma sagatavošanā izmanto EIS piedāvātos rīkus, aizpildītas iepirkuma nolikuma pielikumu formas un pievieno citas iepriekš sagatavotu dokumentu datnes. 
13.3. Piedāvājumā drīkst iekļaut iepirkuma dokumentos neprasītu informāciju, ko pretendents uzskata par svarīgu piedāvājumu vērtēšanā vai līguma izpildē.
13.4. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo ar standarta biroja programmatūras rīkiem tādā formātā, lai varētu pievienot EIS atbilstoši EIS nodrošinātajām iespējām, kā arī lai varētu lasīt ar aktuālajiem biežāk lietotās programmatūras versijas rīkiem.
13.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai un netiktu apdraudēta pasūtītāja datorsistēmu darbība, tostarp arī piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Piedāvājuma datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. 
13.6. Pēc piegādātāja izvēles piedāvājumu drīkst parakstīt un atvasinājumus apliecināt ar EIS e-konkursu sistēmā iestrādātu paraksta rīku vai ar elektronisko parakstu, ko atbalsta EIS un kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.panta (2) daļas 2.punktam. Parakstot dokumentu elektroniski (ar elektronisko parakstu vai ar EIS parakstu), dokumenta paraksta zonā ir vēlams norādīt attiecīgo dokumenta parakstīšanas veidu.
13.7. Piedāvājuma skaidrojumi un tiem pievienotie dokumenti ir jāiesniedz EIS vai e-pastā. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu atvasinājumiem ir jābūt apliecinātiem ar elektronisko parakstu.
13.8. EIS iesniegts vai publicēts dokuments ir jāparaksta un tā atvasinājuma atbilstība oriģinālam ir jāapliecina ar EIS paraksta rīku vai attiecīgi ar elektronisko parakstu.
13.9. Pēc piegādātāja izvēles piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai pilnvarots pārstāvis.
13.10. Dokumenti ir jānoformē latviešu valodā. Ja dokumenta oriģināls ir svešvalodā, tad tas ir jāiesniedz oriģinālvalodā, pievienojot arī dokumenta tulkojumu latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.
13.11. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām). Iepirkuma nolikumā dotās formas nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot vietas, kurās formā tas ir paredzēts. Ja iepirkumu komisija precizē, papildina sākotnēji publicēto formu, tad pretendentiem ir jāizmanto aktuālie EIS publicētie iepirkuma dokumenti, formas
13.12. Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai, noformēšanai: 
13.12.1. Visas cenas ir jāizsaka euro, centos. Vienības cenas būvdarbos ir jāizsaka, ņemot vērā Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 26.punktā noteikto kārtību: izmaksām - līdz mazākajai naudas vienībai.
13.12.2. Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām (nolikuma 1.pielikums). Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 17. punktam), par kādu piegādātājs veiks Darbus un izpildīs līgumu, ņemot vērā iepirkuma dokumentācijā, tostarp arī līguma projektā, noteiktās prasības. Līgumcenā ir jāietver arī visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot tikai PVN. 
13.12.3. Finanšu piedāvājuma cenas noteikšanā ir jāņem vērā Publisko iepirkumu likuma 20.panta (6) daļas regulējums, kurš cita starpā paredz, ka būvniecības dokumentācijā pamatā nav pieļaujama konkrētu ražotāju būvizstrādājumu norādīšana, bet ikviens izņēmuma gadījums ir objektīvi un profesionāli rakstiski jāpamato, tam pievienojot ekvivalences parametrus.
13.12.4. Darbu daudzumos nenosaukto palīgdarbu (piemēram, būvniecības dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana, būvlaukuma sagatavošana, norobežošana, obligāti izvietojamās informācijas izvietošana), komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas, citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, piemēram, apdrošināšana, garantijas, ir jāietver attiecīgo darbu vienības cenās vai būvdarbos to iekļaujot pozīcijas  “Virsizdevumi” izmaksās.
13.12.5. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, piedāvātajā līgumcenā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju latviešu valodā.
13.12.6. Piedāvājumā norādītās cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot tikai līgumā paredzētos gadījumus. 
13.12.7. Pretendentam ir jāņem vērā, ka vajadzības gadījumā (nepamatoti lēta piedāvājuma aizdomu gadījumā, vai neskaidrību gadījumā) pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma būs jāiesniedz izmaksu pamatojums, skaidrojums vai detalizācija, vai citi pierādījumi.
13.12.8. Finanšu piedāvājuma tāmēm ir jābūt sagatavotām un pārbaudītām, ievērojot Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.punktu un šo noteikumu 6.pielikumā doto formu. Visām darbu daudzumu pozīcijām, kurām ir dots daudzums un mērvienība, ir jānorāda piedāvātās cenas.
13.12.9. Tāmes parakstu var noformēt pēc pretendenta iespējām, nodrošinot dokumenta juridisko spēku, piemēram, kādā no veidiem:
13.12.9.1. Tāmes Excel formātā paraksta ar elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, ja tāmju sastādītājs un pārbaudītājs to lieto.
13.12.9.2. Tāmes Excel formātā paraksta ar EIS parakstu, ja tāmju sastādītājam un pārbaudītājam tas ir pieejams.
13.12.9.3. Ja tāmju sastādītājs un pārbaudītājs nelieto elektronisko parakstu, tad tāmes Excel formātā paraksta pretendenta pārstāvis (kopā ar visu piedāvājumu) un tāmēm pievieno tāmju sastādītāja un pārbaudītāja parakstītus apliecinājumus (skenēta Pdf dokumenta apliecināta kopija) par to, ka konkrētā persona ir veikusi finanšu piedāvājuma tāmes sastādīšanu, pārbaudīšanu. 
13.12.9.4. Ja tāmju sastādītājs un pārbaudītājs nelieto elektronisko parakstu, tad tāmes (skenēta Pdf dokumenta apliecināta kopija), uz kurām ir attēlots sastādītāja un pārbaudītāja paraksts. Šajā gadījumā papildus Pdf formātam tāmes ir jāiesniedz arī Excel formātā, lai būtu iespējams veikt aritmētisko kļūdu pārbaudi.
14. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
14.1. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – ESPD (European Single Procurement Document)) ir ekonomikas dalībnieka oficiāls paziņojums, ka ir izpildītas iepirkuma dokumentos noteiktās atlases prasības.
14.1.1. Kā sākotnējo pierādījumu iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām pretendents piedāvājumā ir tiesīgs neiesniegt nolikuma pielikuma Nr.4 “Atlases prasības” formu un tajā prasītos dokumentus, ja pretendents atbilstību pretendentu atlases prasībām apliecina ar piedāvājumā iekļautu ESPD, kurš ir sagatavots atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.pantam, un satur informāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 “Atlases prasības” formā prasītajam.
14.1.2. Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7 nosaka standarta veidlapu ESPD (regulas 2.pielikums). ESPD veidlapa xml faila formātā ir pieejama EIS pie iepirkuma dokumentiem. Pretendents ESPD veidlapas xml failu var aizpildīt, izmantojot EIS tīmekļvietnē (saite: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv) izveidoto rīku. Pretendents pievieno aizpildīto ESPD veidlapas xml un pdf failu piedāvājumam EIS. Pretendentam jāaizpilda visas Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta sadaļas.
14.1.3. ESPD atsevišķa veidlapa ir jāsniedz par pretendentu, par katru tā dalībnieku, tostarp arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, un par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās savas atbilstības pierādīšanai pretendentu atlases prasībām, un par apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
14.1.4. ESPD atsevišķa veidlapa nav jāsniedz tikai par apakšuzņēmēju, uz kura spējām pretendents nebalstās un kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība nesasniedz 10 000 euro, bet par šādu apakšuzņēmēju ir jānorāda iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 “Atlases prasības” punktā “Apakšuzņēmēju saraksts” prasītā informācija.
14.1.5. Ja ir jāaizpilda vairākas ESPD veidlapas, tad katrā atsevišķā veidlapā informācija ir jānorāda tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši konkrētās personas lomai Līguma izpildē. 
14.1.6. Ja pretendentam, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piedāvājumu vērtēšanas laikā iesniedz iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 “Atlases prasības” formu un tajā prasītos dokumentus. 
15. Pretendenta tiesības un pienākumi:
15.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents pieņem un apņemas ievērot visus iepirkuma dokumentu noteikumus.
15.2. [bookmark: _Hlk135984168]Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta (8) daļai un 46.panta (4) daļai pretendents var balstīties uz citu personu iespējām. Tādā gadījumā pretendentam ir jāpierāda, ka līguma izpildē viņa rīcībā būs attiecīgie resursi un/vai norādītā persona līguma izpildē piedalīsies attiecīgo darbu izpildē, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos, vai citu līdzvērtīgu dokumentu un detalizētu skaidrojumu. Piegādātāju apvienībām ir jāiesniedz detalizētu skaidrojumu par katra tās dalībnieka nodrošināmiem resursiem un veicamiem darbiem līguma izpildē.
15.3. Pretendents iepirkuma piedāvājumā norāda visus paredzētos apakšuzņēmējus un to apakšuzņēmējus, kā arī izpildei nododamās līguma daļas un kopējo vērtību, ko nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta (3) daļai.
15.4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 40.panta (3) un (4) daļai pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt vispārpieejamo informāciju (dokumentu atvasinājumus), iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).
15.5. Pretendentam līdz līguma noslēgšanai ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.
15.6. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka visi nolikumā prasītie dokumenti un informācija ir iekļauti piedāvājumā, kā arī par to, vai nav attiecināms kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.pantā, tā (2) daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14.  punktā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, ievērojot arī 43.pantu.
15.7. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums pieprasīt iepirkumu komisijai papildinformāciju vai iepirkuma dokumentu skaidrojumu, ja dokumenti vai tajos iekļautās prasības nav skaidri saprotamas un/vai ja iepirkuma dokumentu atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā vai ir nepietiekamas piedāvājuma sagatavošanai. 
15.8. Ieinteresētajam piegādātājam sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums EIS pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma laikā veikto saraksti - saņemtajiem jautājumiem un uz tiem sniegtajām atbildēm, precizēto, grozīto iepirkuma dokumentāciju, kā arī citu publicēto informāciju. (skatīt nolikuma 8.un 9.sadaļu)
15.9. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).
15.10. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta (5) un (6) daļā noteiktajam pretendentam ir pienākums pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, uzrādot dokumentu oriģinālus, iesniegt prasītos dokumentus, informāciju. Pretendentam ir tiesības izskaidrot vai papildināt piedāvājumā esošu informāciju, bet nav tiesību grozīt iesniegtā piedāvājuma saturu.
15.11. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
15.12. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām un piedāvājumā norādītajam. 
15.13. Pretendentam ir citas iepirkuma dokumentos un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības un pienākumi.
15.14. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu personai ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma laikā.
Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana 
16. Piedāvājumu vērtēšanas vispārīgie noteikumi 
16.1. Piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam (nolikuma 19.punkts), piedāvājumu satura vērtēšanu, atbilstības pārbaudi un piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Pašvaldības iepirkumu komisija. 
16.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, tostarp atbildīgo institūciju publicētajām vadlīnijām, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.
16.3. Iepirkumu komisija uzskata, ka pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt tajos noteiktās prasības, un apņemas par piedāvāto līgumcenu izpildīt līgumu atbilstoši savam piedāvājumam.
16.4. Pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtu piedāvājumu vai ārpus EIS iesniegtu piedāvājumu iepirkumu komisija nevērtē.
16.5. Ievērojot piedāvājumu pārbaudē un vērtēšanā veicamo darbību secību un apjomu, piemērojot procesuālās ekonomijas principu, iepirkumu komisija atbilstoši konkrētajai situācijai veic pamatotas un efektīvas darbības, lai iespējami ātrāk varētu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
16.5.1. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā iekļauto informāciju, pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem, kā arī citu iegūto informāciju. 
16.5.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta (5), (6), (7) un (8) daļai iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt skaidrojumu vai papildinājumu par piedāvājumā iekļauto vai pretendenta iesniegto informāciju. 
16.5.3. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot oficiālas datu bāzes, piemēram, Būvniecības informācijas sistēmas reģistri, Uzņēmumu reģistra datu bāze, Elektronisko iepirkumu sistēma, Konkurences padomes mājaslapa, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa, citas mājaslapas, vai lūdzot kompetentu institūciju atzinumus, vai izmantojot citu pieejamo informāciju, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 41.panta (4) daļu.
16.5.4. Ja iepirkumu komisija piedāvājumu atzīst par neatbilstošu kādai no iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu vai par pretendenta izslēgšanu, pamatojot ar kādu no izslēgšanas gadījumiem, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē. 
16.5.5. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija piedāvājumu turpmāk nevērtē.
16.5.6. Iepirkumu komisija noraida pretendentu, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, bet kas nolikuma 7.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā ar pasūtītāju saskaņotā objektīvi pamatotā un samērīgā termiņā nav veicis darbības, ko tas ir apņēmies veikt pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, vai ja tas nenoslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši 7.5.punkta apakšpunktos noteiktajai kārtībai. Tādā gadījumā iepirkumu komisija atsāk piedāvājumu vērtēšanu un pieņem jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
16.5.7. Ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to atbilstoši nolikuma 7.5.punkta apakšpunktos paredzētajam, iepirkumu komisija rīkojas Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 23. punktā noteiktajā kārtībā.
17. Piedāvājumu vērtēšanas secība
17.1. Vispirms iepirkumu komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 19.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Iepirkumu komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi visos finanšu piedāvājumos, nepieciešamības gadījumā lemjot par aritmētisko kļūdu labojumu, un visu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi izvirzītajām prasībām.
17.2. Pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas iepirkumu komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 44., 45. un 46.pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
17.3. Iepirkumu komisija piemēro Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu – kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Vajadzības gadījumā iepirkumu komisija kvalifikācijas atbilstību pārbauda arī citiem pretendentiem.
17.4. Iepirkumu komisija pārbauda un vērtē, vai pretendents nav izslēdzams, pamatojot ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.
17.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta (10) daļas 1.punkta regulējumam Iepirkumu komisija pārbauda izslēgšanas iemeslu esamību attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.
18. Piedāvājumu vērtēšanas process
18.1. Aritmētisko kļūdu pārbaude notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta (9) daļai:
18.1.1. Aprēķinus veic no mazāku vienību cenām uz lielāku vienību cenām. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu vai attiecīgi summējot cenas, tad pareizu ir uzskatāma norādītā mazākās vienības cena. Vienības cenas un iepirkuma nolikuma Nr.2 “Finanšu piedāvājums” norādītās kopējās izmaksas netiek grozītas. 
18.1.2. Aprēķinus veic ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata. 
18.1.3. Ja konstatēta neatbilstība starp norādīto procentu likmi un tai atbilstošā pozīcijā norādīto skaitli, tad par pareizu ir uzskatāms aritmētiski aprēķinātais skaitlis atbilstoši norādītajai procentu likmei. Ja nav norādīta procentu likme, tad tai atbilstošo pozīciju aritmētiski nelabo un norādīto skaitli pieņem par pareizu.
18.1.4. Ja ir konstatēta daudzuma pārrakstīšanās kļūda (norādīts nepareizs daudzums), tad pozīciju aritmētiski labo atbilstoši iepirkumā dotajam daudzumam.
18.1.5. Ja kādā izmaksu pozīcijā ir tukšums vai svītriņa, tad tā tiek aritmētiski rēķināta kā nulle, ja vien no pārējās informācijas nav nepārprotami saprotams (redzams) vai aritmētiski aprēķināms, kādam skaitlim tur jābūt.
18.1.6. Ja piedāvājumu sagatavošanas laikā iepirkuma sarakstē ir skaidrotas un labotas kļūdas daudzumos un tās nav iekļautas finanšu piedāvājumā un tāmēs, tad tās iekļauj finanšu piedāvājumā un tāmē aritmētisko kļūdu pārbaudes laikā. Ja piedāvājumu sagatavošanas laikā sarakstē ir skaidrotas un labotas kļūdas daudzumos, papildinot to ar jaunu pozīciju, bet tā nav iekļauta piedāvājumā, tad piedāvājums tiek noraidīts.
18.1.7. Visu pretendentu piedāvājumi tiek aritmētiski pārbaudīti pēc vienāda pārbaudes principa, vienādām formulām un vienādiem darbu daudzumiem.
18.1.8. Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas vai acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt kļūdu labojumiem, viņam nekavējoties ir jāsniedz pamatots skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija atkārtoti labo aritmētiskās kļūdas vai acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, ja tas ir nepieciešams. 
18.1.9. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas vai citas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.
18.2. Iepirkumu komisija pretendenta atbilstību un spējas izpildīt darbus vērtē no piedāvājumā iekļautās, skaidrotās un citur iegūtās informācijas un uzskata, ka pretendents paredzamā līguma darbus ir plānojis veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam.
18.2.1. Ja piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma dokumentos norādītajām tehnisko specifikāciju prasībām un līguma izpildē sasniedzamajam mērķim, darbu kvalitātei vai arī pretendents paredz samazināt veicamos Darbus vai paredzēto kvalitāti vai neietver visas paredzamās izmaksas, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu.
18.2.2. Ja iepirkumu komisija uzdod jautājumus par piedāvājumu vai plānoto līguma izpildi un pretendents ar piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju līguma izpildes laikā nodrošināt iepirkuma dokumentos noteikto prasību izpildi vai nepierāda spēju izpildīt Darbus, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.
18.2.3. Iepirkumu komisija vērtē, vai vērtējamais piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantā paredzētajam. Nepamatoti lētu piedāvājumu iepirkumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.
18.2.4. Ja iepirkuma dokumentos ir norādīta (publicēta) paredzamā līgumcena, iepirkumu komisija vērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti dārgs, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta (11) daļas 2. punktu. Nepamatoti dārgu piedāvājumu iepirkumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.
18.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendenta struktūra paredzēto darbu izpildei atbilst atlases prasību pierādīšanā norādītajai struktūrai, t.i., vai attiecīgo darbu izpildē tiks nodrošināta ar atbilstību atlases prasībām pierādīto spēju īstenošana.
18.4. Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību iepirkuma dokumentos izvirzītajām atlases prasībām.
18.4.1. Ja pretendents neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām atlases prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
18.4.2. Ja pretendentam, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija lūdz iesniegt iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 “Atlases prasības” formu un ar to saistītos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, un turpina vērtēt pretendenta atbilstību.
18.5. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.
18.5.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai kāds no prasītajiem dokumentiem nav iesniegts, vai arī iesniegtais vai piedāvājumā iekļautais dokuments nesatur prasīto informāciju, iepirkumu komisija attiecīgo neatbilstību vērtē pēc būtības: ja attiecīgo neatbilstību vērtē kā būtisku, tad pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu; ja attiecīgo neatbilstību pēc būtības vērtē kā nebūtisku, piedāvājumu nenoraida un turpina vērtēt.
18.6. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.pantā, tā (2) daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, izvērtējot pretendentu skaidrojumus un pierādījumus vai citus iesniegtos dokumentus atbilstoši minētā likuma 43.pantā paredzētajam. Lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no iepirkuma, iepirkumu komisija veic minētajā likuma pantā noteiktās darbības, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 43.pantā paredzēto.
18.7. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pastāv Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas iemesls. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no iepirkuma, iepirkumu komisija veic meklēšanu sankciju sarakstos un citas darbības atbilstoši kompetento institūciju publicētām vadlīnijām, metodikām, skaidrojumiem.
18.8. Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendents Būvdarbu izpildē neizmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir iepriekš uzskaitītās valstis, vai Līguma izpildē neiesaista personas, uz kurām attiecas normatīvajos aktos un starptautiskajās sankcijās noteiktie ierobežojumi. Ja tiek konstatēts, ka pretendents Būvdarbu izpildē iesaista Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku vai izmanto resursus, preces vai pakalpojumus, kuru izmantošana ir aizliegta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajām sankcijām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta izslēgšanu no iepirkuma. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta (12) daļai.
18.9. Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu ja ir iestājies Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” kāds 229.punkta apakšpunkta gadījums.
18.10. Iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu objektīvi pamatota iemesla dēļ, atbilstoši Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktam.
19. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:
19.1. [bookmark: _Hlk215472093][bookmark: _Hlk43267919]Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc cenas un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Līguma slēgšanas tiesības piešķir:
19.1.1. Pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais (A, B un C vērtēšanas kritērijos kopā ir ieguvis lielāko punktu skaitu[footnoteRef:2]) un atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. [2:  Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.] 

	Vērtēšanas kritērija apzīmējums
	Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais 
punktu 
skaits

	A
	Piedāvātā līgumcena
Pretendentam ar  piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu euro bez PVN tiek piešķirts maksimālais punktu skaits.
Pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti, punktu skaitu aprēķinot proporcionāli, pēc formulas: A = Azem[footnoteRef:3][1]/Aver[footnoteRef:4][2] x 90. [3: [1] Azem – Zemākā cena, kuru piedāvā kāds no Pretendentiem.]  [4: [2] Aver – Vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena] 

	90

	B
	Atbildīgā Būvprojekta vadītāja pieredze tādas būvniecības dokumentācijas izstrādē, kur veikta apkures sistēmas projektēšana.
	5

	C
	Atbildīgā Būvdarbu vadītāja pieredze tādu būvdarbu veikšanā, kur veikti energoefektīvi ēkas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves darbi.
	5

	Vērtēšanas kritērijos B un C - katram nosauktajam speciālistam[footnoteRef:5][3] par atbilstošu pieredzi, punkti tiek piešķirti šādi:
Pieredzes objekts – 5 punkti; [5: [3] Ja pretendents kādā sfērā piedāvā vairākus speciālistus, tad punkti tiek piešķirti tikai par viena attiecīgās sfēras speciālista pieredzi.] 

Nav pieredzes – 0 punkti.

	

	Kopā: 
	100



19.1.1.1. Pieredzi B kritērijā pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2021.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieņemtu būvniecības dokumentāciju (saņemta atzīme par projektēšanas apstiprināšanu būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs). Pieredzi C kritērijā pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2021.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ekspluatācijā pieņemtu būvi.
19.1.1.2.   Informāciju par līguma izpildei piedāvāto būvspeciālistu pieredzi ir jānorāda iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.3 “Atbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem” formā un kopā ar to piedāvājumā ir jāiesniedz būvspeciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus.
19.2. Gadījumā, ja vairāku pretendentu piedāvājums atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un atbilstoši primārajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir vienāds, tad iepirkumu komisija par uzvarētāju izvēlēsies pretendentu pēc kritērija, kas saistīts ar līguma priekšmetu – piedāvājums ar augstāko punktu skaitu A vērtēšanas kritērijā (zemāka piedāvātā līgumcena).
20. Lēmuma paziņošana
20.1. Pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija pretendentiem paziņo Publisko iepirkumu likuma 37.pantā noteiktajā kārtībā, - triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu katram pretendentam EIS un e-pastā, pievienojot tam skenētu dokumentu vai izmantojot elektronisko parakstu. Iepirkumu komisija publicē iepirkuma procedūras ziņojumu pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem EIS vienlaicīgi ar paziņojumu nosūtīšanu pretendentiem.
20.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta (1) daļai un 33.pantam  iepirkumu komisija iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā, ja nepieciešams.
20.3. Iepirkumu komisija publicē noslēgto un tā grozījumus ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā Pircēja profilā EIS pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60.panta (10) daļai.
20.4. Iepirkumu komisija papildina Iepirkumu uzraudzības biroja līgumu reģistru ar informāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60.1 panta (2) daļai.











































Nolikuma pielikums Nr.1 „Piedāvājums” forma

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)[footnoteRef:6] [6:  Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda šādas ziņas:
Pretendenta juridiskā adrese, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa Nr., mājas lapas adrese internetā (ja ir). Piegādātāju apvienībai ziņas ir jānorāda par katru apvienības dalībnieku.] 


PIEDĀVĀJUMS
Madonas novada pašvaldības iepirkuma procedūras – atklāta konkursa
“Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi “Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā”, 
identifikācijas numurs MNP2026/36

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu publicēto informāciju, mēs piedāvājam noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām par kopējo līgumcenu (bez PVN): 
	Nr. p.k.
	Darbu daļas nosaukums līgumā 
	Darbu izmaksas euro

	1. 
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde
	

	2. 
	Būvdarbi
	

	3. 
	Autoruzraudzība Būvdarbu laikā
	

	
	Kopējā līgumcena bez PVN
	

	
	PVN 21 % 
	

	
	Summa kopā ar PVN 21 %
	


Apliecinām, ka:
1. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā arī līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
2. Esam veikuši nolikuma pielikuma Nr.2 doto darbu daudzumu sarakstu, pielikuma Nr.5 “Līguma projekts” un tā 1.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” detalizācijas pakāpes izvērtēšanu, apzinājuši visus darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu līgumu.
3. Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvo aktu prasībām.
4. Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam, izņemot tikai PVN. 
5. Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka, tehnikas un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.
6. Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (pārbaudei atbilstoši PIL 42.panta (3) daļas 4. punktam) ________________ (ja attiecināms, norādīt personas nosaukumu, reģistrācijas nr., adresi un reģistrācijas valsti / ja nav attiecināms, tad norādīt “nav attiecināms”).
7. Pretendenta patiesais labuma guvējs, ja tas ir ārvalstī dzīvojoša vai pastāvīgi reģistrēta persona, (pārbaudei atbilstoši PIL 42.panta (3) daļas 5. punktam) ________________ (ja attiecināms, norādīt personas vārdu uzvārdu un reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsti / ja nav attiecināms, tad norādīt “nav attiecināms”).
8. Paredzamā līguma izpildē nav Krievijas līdzdalības, ievērojot Eiropas Komisijas 08.04.2022. pieņemto Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, tās 5.k panta 1 un 2.punktu. Jo īpaši apliecinu:
1) Manis pārstāvētais komersants (neviens no paredzamā līguma dalībniekiem) nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas reģistrēta (dibināta) Krievijā;
2) Manis pārstāvētais komersants (neviens no paredzamā līguma dalībniekiem) nav juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šī punkta 1) apakšpunktā minētajai vienībai; vai
3) Es pats vai komersants, kuru es pārstāvu, nerīkojas šī punkta 1) vai 2) apakšpunktā minētas personas vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.
4) Līgumā nepiedalīsies struktūras, uz kuru spējām paļaujas komersants, vai piegādātāji, vai apakšuzņēmēji, ja tiem ir nodoti vismaz 10 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības un tie atbilst šī punkta 1) vai 2), vai 3) apakšpunktā minētajam. 10 % apjoms attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām (katru apakšuzņēmēju, piegādātāju vai personu, uz kuras spējām balstās), turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus.
5) Ja Krievijas līdzdalība ir paredzēta līguma izpildē Regulas 5.k panta kādā no 2.punkta aizlieguma atkāpes gadījumiem, piedāvājumā iesniedzam dokumentu ____________________ (ja attiecināms, norādīt datnes nosaukumu), kurā norādām konkrētu aizlieguma atkāpes pamatojumu, līguma izpildes posmu, līguma izpildes struktūras dalībnieku un personas, un paredzēto sadarbību ar tām.
9. Līguma Darbu izpildē neizmantosim būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
10. Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.
11. Piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no konkurentiem tirgū un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem par: cenām; par cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; par nodomu vai lēmumu iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu vai par piedāvājuma saturu, vai par tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; par kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, par tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums. Ja daļēji vai pilnībā nepiekrītam šim apliecinājumam, tad piedāvājumā iekļaujam izsmeļošu un patiesu informāciju par notikušo, ieskaitot konkurentu nosaukumus, šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
12. Kamēr oficiālais līgums tiek gatavots un noformēts, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta piedāvājuma failā ar nosaukumu __________ vai dokumentā ar nosaukumu _________  (lpp.nr. ______). 

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., e-pasta adrese.
Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums

Nolikuma pielikums Nr.2 „Finanšu piedāvājums”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Darbu daudzumu saraksta tāmju satura rādītājs

1. Finanšu piedāvājums ir plānotās izmaksu pozīcijas, kas būvniecības dokumentācijas izstrādes procesā tiek precizētas un sadalītas detalizētāk, plānotās izmaksu pozīcijas jāaizpilda atbilstoši finanšu piedāvājuma tāmju formām, kas publicētas pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem.
2. Plānotās izmaksu pozīcijas sastāda saskaņā ar finanšu piedāvājuma tāmēs pievienotajiem telpu programmu plāniem, iepirkuma nolikuma Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” un iepirkuma nolikuma Nr.5 “Līgums” pielikumu Nr.1 “Projektēšanas uzdevums”.
3. Iepirkumā plānoto izmaksu pozīciju sarakstā ir šādas finanšu piedāvājuma tāmes (tāmes formas iepirkuma dokumentiem tiek pievienotas (publicētas) atsevišķi, (MS xls dokumenta failā MNP2026_36_nolikuma_2-pielikums): 
	Tāmes Nr.
	Tāmes nosaukums

	Kopsavilkuma aprēķins
	Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā.



[bookmark: _Hlk54357447]





























Nolikuma pielikums Nr.3 “Atbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem”forma 

ATBILSTĪBA KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM

1. Piedāvājumu vērtēšanā (saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā) kā kvalitātes kritērijs tiek vērtēta Līguma izpildei pretendenta piedāvāto būvspeciālistu[footnoteRef:7] pieredze atbilstoši iepirkuma nolikuma 19.1., 19.1.1., 19.1.2., 19.2.punktos noteiktajam. [7:  Ja pretendents kādā sfērā piedāvā vairākus speciālistus, tad punkti tiek piešķirti tikai par viena attiecīgās sfēras speciālista pieredzi.] 

1.1. Līguma izpildei piedāvātā atbildīgā Būvprojekta vadītāja pieredze tādas būvniecības dokumentācijas izstrādē, kur veikta apkures sistēmas projektēšana.
1.2. Līguma izpildei piedāvātā atbildīgā Būvdarbu vadītāja pieredze tādu būvdarbu veikšanā, kur veikti energoefektīvi ēkas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves darbi.
2. Šī pielikuma 1.1. punktā nosaukto pieredzi pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2021.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieņemtu būvniecības dokumentāciju (saņemta atzīme par projektēšanas apstiprināšanu būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs). 
3. Šī pielikuma  1.2. punktā nosaukto pieredzi pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2021.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ekspluatācijā pieņemtu būvi.
4. Ja pretendents līguma izpildē maina iepirkumā vērtēto būvspeciālistu, viņa pieredzei uz nomaiņas brīdi ir jābūt vismaz tādai pašai kā būvspeciālistam, kas vērtēts iepirkumā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (Publisko iepirkumu likuma 62.panta (2) daļa).
5. Informāciju par būvspeciālistiem, kas atbilst 1.1. un 1.2. punkta kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, norādīt tabulā:
	Būvspeciālista pieredzes joma (norādīt atbilstošo punktu 1.1.1. vai 1.1.2.)
	Būvspeciālista vārds, uzvārds un būvprakses sertifikāta nr.
	Pieredzes objekta pasūtītājs[footnoteRef:8] un izpildītājs [8:  Par pasūtītāju ir uzskatāms būvniecības ierosinātājs (atbilstoši normatīvo aktu regulējumam), par pasūtītāju neuzskata ģenerāluzņēmēju vai tml.] 

	Pieredzes objekta nosaukums, adrese, gads un būvniecības lietas Nr. BIS[footnoteRef:9] [9:  Ja Būvniecības lieta nav bijusi reģistrēta BIS, tad norāda, ka būvniecības lietai nav BIS Nr.] 

	Īss pieredzes apraksts atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijam

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Papildināt rindas pēc vajadzības


6. Pretendentam par tabulā norādīto pieredzi piedāvājumā ir jāiesniedz pasūtītāja atsauksme, būvniecības dokumentācija ar institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, vai citi līdzvērtīgi pieredzi apliecinoši dokumenti, kas objektīvi pierāda tabulā norādītā pieredzes objekta atbilstību konkrētam kvalitātes vērtēšanas kritērijam. 


Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums.




Nolikuma pielikums Nr.4 „Atlases prasības” forma


ATLASES PRASĪBAS
1. Pretendenta struktūra un iesaistīto personu juridiskais statuss 
	Norādīt ziņas (nosaukums un reģ. Nr.) par pretendentu un par citām līguma izpildē paredzētām personām (piegādātāju apvienības dalībniekiem un/vai par apakšuzņēmējiem), ja ir
	Norādīt valsti kurā personai ir reģistrēta saimnieciskā darbība vai atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta
	[bookmark: _Hlk150184415]Pretendenta uzņēmuma statuss (norādīt vienu no zemsvītras aprakstā minētajiem statusiem[footnoteRef:10]) [10:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.
Lielais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā vismaz 250 darbinieki un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance pārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Norādīt reģistrācijas numuru Būvkomersantu reģistrā vai, ja persona ir reģistrēta ārvalstī vai tās pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī, tad norādīt attiecīgā oficiālā reģistra nosaukumu un reģistrācijas numuru tajā, vai ierakstīt attiecīgu apliecinājumu, ja konkrētajā ārvalstī attiecīga reģistra nav

	Pretendents - 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Papildināt rindas, ja nepieciešams


1.1. Ja persona (pretendents, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs) ir reģistrēta ārvalstī vai tās pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī, piedāvājumā ir jāiekļauj komersanta reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu un dokumentu vai informāciju par oficiālu publisku datu bāzi, lai varētu pārliecināties par to, ka persona atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesīga veikt darbus paredzamā līguma izpildei atbilstošā jomā, ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums nosaka reģistrēšanos darbu veikšanai attiecīgajā jomā.
1.2. Ja personai (pretendentam, piegādātāju apvienības dalībniekam), kas veiks būvdarbus, saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmā publicēto nav piešķirta kvalifikācijas klase, tas apņemas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iegūt klasifikācijas dokumentu (klasi), kā to prasa Būvniecības likuma 23.panta (1) daļā ietvertais pienākums būvkomersantam.
2. Tehniskās un profesionālās spējas - prasības pretendenta pieredzei:
2.1. [bookmark: _Hlk94543046]Pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kur veikti ēkas apkures sistēmas atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvdarbi.
2.2. Pieredzi var apliecināt ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2021.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ekspluatācijā nodotu objektu.
2.3. Pretendenta, tā dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, pieredze skaitāma kopā. Šo punktu piemēro, ievērojot Iepirkuma nolikuma 15.2.punktu. 
2.4. Informāciju par objektiem, kas apliecina atbilstību 2.1. un 2.2.punkta prasībām, norādīt turpmāk dotajā tabulā:
	Objekta nosaukums, adrese, gads un būvniecības lietas Nr. BIS[footnoteRef:11] [11:  Ja Būvniecības lieta nav bijusi reģistrēta BIS, tad norāda, ka būvniecības lietai nav BIS Nr.] 

	Norādīt atbilstību 2.1., 2.2. un 2.3.punkta prasībām
	Pasūtītājs[footnoteRef:12], kontaktpersona, tālrunis [12:  Gadījumā, ja būvdarbu veicēja pasūtītājs ir ģenerāluzņēmējs, tad informācija ir jānorāda par objekta pasūtītāju (īpašnieku), papildus norādot arī ģenerāluzņēmēju/us tādā pakāpē, lai iepirkumu komisija var redzēt saikni ar būvatļaujā norādīto būvdarbu veicēju.] 

	Būvdarbu veicējs (nosaukums, reģ.nr.)

	
	
	
	

	
	
	
	Papildināt rindas pēc vajadzības


2.5. Lai apliecinātu atbilstību 2.1. un 2.2. prasībām, pretendentam par 2.4.punkta tabulā norādītajiem objektiem piedāvājumā ir jāiekļauj pasūtītāja atsauksme un/vai akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai darbu pabeigšanas akts, vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas objektīvi pierāda atbilstību konkrētai prasībai.
3. Tehniskās un profesionālās spējas - prasības personāla profesionālajai kvalifikācijai.
3.1. Turpmāk tabulā pretendents norāda Līguma izpildē (projektēšanai, būvdarbiem) paredzēto attiecīgā būvniecības sfērā sertificēto personālu – būvprojekta vadītāju, būvdarbu vadītāju un atsevišķo sfēru būvspeciālistus:
	Nr. p.k.
	Sertificētā būvspeciālista darbības sfēra
	Vārds Uzvārds
	Būvprakses sertifikāta Nr.
	Būvkomersants, kurš līguma izpildē nodrošina būvspeciālistu (reģistrē BIS), ja attiecināma

	1. 
	Atbildīgais būvprojekta vadītājs -  ēku konstrukciju projektēšana vai arhitekts
	
	
	

	2. 
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana
	
	
	

	3. 
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs - ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	
	


3.2. Pretendenta, tā dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) un personu, uz kuru profesionālajām spējām pretendents balstās, personāls skaitāms kopā.  
3.3. Ja 3.1.punkta tabulā norādītā būvniecībā sertificētā persona nav pretendentam vai attiecīgi apakšuzņēmējam reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un līguma izpildē tiek piesaistīta kā pretendenta vai attiecīgi apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā ir jāiesniedz:
3.3.1. pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, norādītā attiecīgā sertificētā persona tiks reģistrēta pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;
3.3.2. piesaistītās būvniecībā sertificētās personas apliecinājums, ka viņa piekrīt, ka Pretendents (apakšuzņēmējs) līguma slēgšanas gadījumā viņu reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā.
3.4. Ja 4.1.punkta tabulā norādītais ārvalstu pretendenta būvspeciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā, tad tā kvalifikācijai piedāvājuma iesniegšanai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgajā profesijā līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai. Tādā gadījumā šī pielikuma 3.3.1.un 3.3.2.apakšpunktos prasītie apliecinājumi piedāvājumā nav jāiekļauj, bet piedāvājumā ir jāiekļauj:
3.4.1. Šī pielikuma 3.1.punkta tabulā norādītā būvspeciālista profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām UN
3.4.2. pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma par līguma slēgšanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs kompetentajai Latvijas Republikas atzīšanas institūcijai deklarāciju par norādītā būvspeciālista īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 
3.4.3. pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma par līguma slēgšanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs kompetentajai Latvijas Republikas atzīšanas institūcijai deklarāciju par norādītā projektētāja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
4. Balstīšanās uz citas personas iespējām atbilstības pierādīšanai 
4.1. Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām (šī pielikuma 2.punkta apakšpunkti un vērtēšanas kritēriji), pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi Līguma izpildei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta (8) daļai. Personas, kuras apņemas nodrošināt saimnieciskās un finansiālās iespējas Līguma izpildei, kopā ar pretendentu uzņemas solidāru atbildību par iepirkuma Līguma izpildi. Lai pierādītu solidāru atbildību, piedāvājumā jāiesniedz pierādījums (noformējot to kā apliecinājumu vai vienošanos) par sadarbību konkrētā Līguma izpildē un par attiecīgo personu solidāras atbildības uzņemšanos, un par trīspusēja līguma noslēgšanu pirms iepirkuma Līguma noslēgšanas. Piedāvājumā iesniedz arī nolikuma 15.2.punktā minētos dokumentus, ciktāl konkrētajā situācijā attiecināms.
4.2. Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo atbilstību atlases prasībām (šī pielikuma 2. un 3.punkta apakšpunkti un vērtēšanas kritēriji), pretendentam ir jāiegūst un piedāvājumā jāiesniedz attiecīgās personas pierādījums (noformējot to apliecinājuma vai vienošanās formātā) par apņemšanos nodot resursus un/vai attiecīgi veikt darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un veicamos darbus (darbu daļas īss apraksts).
5. Apakšuzņēmēju saraksts 
5.1. Tabulā, atbilstoši prasītajam, ir jānorāda visi līguma izpildē plānotie apakšuzņēmēji un viņiem nododamās līguma daļas, tostarp arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji (iepirkuma dokumentos un arī līgumā – apakšuzņēmēji) un viņiem nododamās līguma daļas. Apakšuzņēmēju veicamo darbu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajai daļai [..] Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
5.2. Ja pretendents neplāno Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tabulā ir jānorāda: „Apakšuzņēmēji nav paredzēti”.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un pārstāvēttiesīgā persona
	Norāda informāciju par saistītajiem apakšuzņēmējiem vai atbilstoši situācijai apliecina, ka neviens no apakšuzņēmēju sarakstā iekļautajiem komersantiem nav savstarpēji saistītie uzņēmumi.
	Veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu daļa

	
	
	Darbu daļas nosaukums vai īss apraksts
	% no kopējās iepirkuma līguma vērtības
	Vērtība euro 

	
	
	
	
	

	
	Papildināt rindas, ja nepieciešams
	
	
	

	
	Kopā (%) 
	
	
	


5.3. Ar šo pretendents apliecina, ka Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē tiek pieļauta tikai Publisko iepirkumu likuma 62.un 63.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto. Līgums ir jāizpilda atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā norādītajai Izpildītāja struktūrai, tādēļ bez Izpildītāja objektīva un pierādīta pamatojuma Pasūtītājs nesaskaņo Iepirkuma piedāvājumā norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņu vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iesaisti.

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums.





























Nolikuma pielikums Nr.5 “Līguma projekts”


LĪGUMS

“Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi “Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā”
Madonā
	
Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā 
[bookmark: _Toc85450896]droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” ____.punktu rīkojas _________(amats) ______________ (vārds uzvārds),(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
________________, kuras vārdā saskaņā ar ________ rīkojas _________(amats) ______________ (vārds uzvārds), (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk – Puse vai Puses),
pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr. MNP2026/36 “Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi “Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas ___.___.2026.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Iepirkums), 
nodrošinot pašvaldības domes lēmumos un attīstības plānošanas dokumentos paredzēto,
izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums):
1. DEFINĪCIJAS
1.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Izpildītāja norīkota persona Izpildītāja vārdā vada Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu.
1.2. Būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Būvdarbi.
1.3. Būvdarbu laiks – laika posms no Būvdarbu uzsākšanas (apliecina Būves vietas pieņemšanas – nodošanas akts) līdz Būvdarbu pabeigšanai (apliecina Būvdarbu pabeigšanas akts), izņemot laiku, kad Būvdarbi ir apstādināti Tehnoloģiskā pārtraukuma vai cita pārtraukum dēļ.
1.4. Būvdarbu līgumcena – kopējā samaksa par Būvdarbu izpildi Līguma ietvarā, kas noteikta Līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
1.5. Būvdarbu veicējs – Pasūtītāja nolīgta persona, kas veic Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto būvniecības dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumu.
1.6. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
1.7. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina Būvdarbu atbilstību Būvniecības dokumentācijai, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumam.
1.8. Būve – Daudzīvokļu ēka Meža iela 5, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV- 4852.
1.9. Būves vieta vai objekts – Būvdarbu tiešās izpildes vieta, ko veido būvlaukums un būve, un tai pieguļošā teritorija atbilstoši Būvniecības dokumentācijā paredzētajam.
1.10. Būvlaukums – atbilstoši Būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta Būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija būves vietā un citas teritorijas, kur notiks vai notiek Būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.).
1.11. Būvniecības dokumentācija – Līguma Izpildītāja  izstrādātā būvniecības dokumentācija atbilstoši Līgumam, tā 1.pielikumam “Projektēšanas uzdevums” un tā pielikumiem, kā arī Būvniecības dokumentācijas izmaiņas.
1.12. Defekts - ikviens Būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies Būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Iepirkuma Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība. 
1.13. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti Būvdarbu laikā vai pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas, vai Būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Būvdarbu izpildes aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Būvdarbu apjomiem vai Būvdarbu izmaksām.
1.14. Darba dienas – darba dienas atbilstoši Pasūtītāja darba laika uzskaites sistēmai (normālais darba laiks).
1.15. Dienas - kalendārās dienas, neskaitot Latvijas Republikā noteiktās svētku dienas. 
1.16. Mēneši – kalendārie mēneši, kam termiņš sākas nākamajā dienā pēc notikuma un beidzas notikuma datumā attiecīgajā mēnesī. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai valsts svētku diena, par termiņa pēdējo dienu skaitāma nākamā Darba diena.
1.17. Garantijas darbi – konstatēto Būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
1.18. Pasūtītājs – Pasūtītājs Iepirkuma un Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
1.19. Tehnoloģiskais pārtraukums – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu pārtraukums Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ vai cits pārtraukums Pasūtītāja finanšu iespēju vai Pasūtītāja darba organizācijas apstākļu dēļ.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt būvprojekta izstrādi (turpmāk – Projektēšanas darbi), būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi) un autoruzraudzību Būvdarbu laikā (turpmāk – Autoruzraudzības darbi) (turpmāk visi kopā – Darbi) dzīvojamās ēkas vienkāršotai pārbūvei Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā un Līgumam.
2.2. Līguma Projektēšanas darbu izpildes vieta ir Izpildītāja darbības vieta; sanāksmju, kas paredzētas līguma izpildes laikā, norises vieta ir Meža iela 5, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads vai (pēc Pasūtītāja ierosinājuma) attālināti Zoom videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā); būvniecības dokumentācijas iesniegšanas vieta ir Būvniecības informācijas sistēma (BIS). 
2.3. Līguma Būvdarbu un Autoruzraudzības darbu izpildes vieta ir būvobjekta atrašanās vieta: Meža iela 5, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV - 4852.
2.4. Izpildītājs uzņemas risku par visiem darbiem, kas nepieciešami Līguma izpildei, piemēram, par konstatēto nepilnību vai kļūdu novēršanu, labošanu, par piedāvāto iekārtu, būvizstrādājumu, materiālu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā vai būvniecības dokumentācijā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Šādu neparedzēto darbu dēļ līgumcena netiek grozīta.
3. LĪGUMCENA
3.1. Līgumcena par Projektēšanas darbiem ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kopējā summa par Projektēšanas darbiem ir _________ euro (summa vārdiem).
3.2. Līgumcena par Autoruzraudzības darbiem ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kopējā summa par Autoruzraudzības darbiem ir _________ euro (summa vārdiem).
3.3. Līgumcena par Būvdarbiem ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kopējā summa par Būvdarbiem ir _________ euro (summa vārdiem).
3.4. Līgumcena par Līguma 3.1.punktā minēto Darbu izpildi (par Projektēšanas darbiem (Līguma 3.1.punkts); par Autoruzraudzības darbiem (Līguma 3.2.punkts) un par Būvdarbiem (Līguma 3.3.punkts) kopā) ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kas kopā veido Līguma summu _________ euro (summa vārdiem). 
3.5. Līgumcena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, un visus piemērojamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas Izpildītājam ir jāmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumcena ir noteikta par pilnīgu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un tiek grozīta tikai atbilstoši Līgumā paredzētajam.
3.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par noteiktajā termiņā faktiski kvalitatīvi veiktiem un Līgumā noteiktā kārtībā nodotiem Darbiem atbilstoši Līguma līgumcenai vai ar grozījumiem noteiktai līgumcenai.
3.7. Līguma grozījumu gadījumā cenas nosaka šādi:
3.7.1. Projektēšanas darbiem – Pasūtītāja atbildīgā persona izvērtē Izpildītāja piedāvāto un pamatoto cenu, salīdzinot ar līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai ar tirgū esošajām cenām.
3.7.2. Būvdarbiem – Līgumā esošiem Būvdarbiem (pozīcijām) un līdzvērtīgiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā Iepirkuma piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā. Līgumā sākotnēji neesošiem Būvdarbiem (pozīcijām) un tādiem, kurus nevar uzskatīt par līdzvērtīgiem būvdarbiem, piemēro aktuālo tirgus cenu, ko nosaka šādi - Pasūtītāja atbildīgā persona izvērtē Izpildītāja piedāvātās vienību cenas, kuras ir pārbaudījis un kā tirgus cenu saskaņojis arī Būvuzraugs, un salīdzina ar līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai ar citām tirgū esošām cenām, vai  ar būvniecības dokumentācijas autora noteikto izmaiņām plānoto cenu;
3.7.3. Autoruzraudzības darbiem – Iepirkumā piedāvātās izmaksas Autoruzraudzības darbiem netiek pārskatītas gadījumā, ja Projektēšanas uzdevuma 5.2.punktā paredzētais Būvdarbu kopējais ilgums tiek pārskatīts un pirms būvdarbu iepirkuma noteikts mazāks vai lielāks. Ja Projektēšanas uzdevuma 5.2.punktā paredzētais Būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts tāda iemesla dēļ, kas ir saistīts ar papildus darbiem, par ko Izpildītājam nav jāuzņemas risks vai kas nav saistīts ar Izpildītāja nekvalitatīvu darbu vai Līguma saistību pārkāpumu, Pasūtītājs pagarinātajā Būvdarbu laikā veic ikmēneša samaksu, kas ir proporcionāla Iepirkuma piedāvājumā norādīto izmaksu par autoruzraudzību aprēķinātajam mēneša vidējam apmēram[footnoteRef:13] un ko aprēķina proporcionāli nostrādātajam periodam mēnesī.  [13:  Mēneša vidējā aprēķinā lieto faktisko Būvdarbu izpildes termiņu (mēnešu daudzumu).] 

3.7.4. Par grozījumiem, kurus nav apstiprinājis Pasūtītājs, samaksa nepienākas.
4. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA
4.1. Izpildītie Projektēšanas, Autoruzraudzības un attiecīgi Būvdarbi tiek pieņemti ar Darbu izpildes aktu, to abpusēji parakstot. 
4.1.1. Projektēšanas darbiem Izpildītājs sagatavo Darbu izpildes aktu un no savas puses parakstītu iesniedz Pasūtītājam pēc būvniecības dokumentācijas iesniegšanas Būvniecības informācijas sistēmā saskaņošanai Pasūtītājam.
4.1.2. Autoruzraudzības darbiem Izpildītājs sagatavo Darbu izpildes aktu un no savas puses parakstītu iesniedz Pasūtītājam ikreiz pēc Būvdarbu daļas izpildes pieņemšanas.
4.1.3. Būvdarbiem Izpildītājs ikreiz pie Būvdarbu daļas nodošanas sagatavo un iesniedz no savas un Būvuzrauga puses parakstītu Nodošanas un pieņemšanas aktu (Forma 2) un attiecīgo veikto Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 
4.1.4. Pasūtītājs, ikreiz saņemot Darbu izpildes aktu, pārbauda izpildītos darbus un iesniegto dokumentāciju, un atbilstības gadījumā paraksta Darbu izpildes aktu 10 (desmit) Darba dienu laikā vai attiecīgi neatbilstības gadījumā - rakstiski sniedz pamatojumu veikto darbu daļas neatbilstībai vai citai neatbilstībai Līguma noteikumiem un norāda uz nepieciešamajām darbībām situācijas risināšanai un nosaka termiņu neatbilstību novēršanai.
4.2. Pasūtītājs Līguma 3.1.punktā noteikto līgumcenu par Projektēšanas darbiem samaksā tikai par pieņemtiem darbiem 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas:
4.2.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam starpmaksājumu par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi 30 % (trīsdesmit procentus) no Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes un institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, lēmuma par būvatļaujas spēkā stāšanos publicēšanas BIS.
4.2.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam atlikušās Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas samaksu pēc Darbu izpildes akta par Projektēšanas darbiem parakstīšanas. Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes, pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, ja konkrētajā gadījumā to paredz normatīvo aktu regulējums, un būvatļaujas saņemšanas ar institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
4.3. Pasūtītājs Līguma 3.2.punktā noteikto līgumcenu par Autoruzraudzības darbiem samaksā tikai par pieņemtiem darbiem 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
4.3.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam starpmaksājumus par Autoruzraudzības darbiem tieši proporcionāli pieņemto Būvdarbu apjomam no Līguma 3.2.punktā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes.
4.3.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam pēdējo maksājumu par Autoruzraudzības darbiem pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina būvniecības procesa dalībnieku un institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, parakstīts akts. 
4.4. Pasūtītājs Līguma 3.3.punktā noteikto līgumcenu par Būvdarbiem samaksā tikai par pieņemtiem darbiem pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
4.4.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam starpmaksājumus par Būvdarbiem atbilstoši pieņemto Būvdarbu apjomam. Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes. Pasūtītājam ir jāveic starpmaksājumu samaksa 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc attiecīgās Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina saņemšanas.
4.4.2. Izpildīto Būvdarbu daļas pieņemšana notiek ik mēnesi, ja Izpildītājs līdz mēneša 10.datumam ir iesniedzis Pasūtītājam dokumentāciju attiecīgo darbu nodošanai. Starpizpilžu kopsumma nepārsniedz 90 % (deviņdesmit procentus) no kopējās Būvdarbu vērtības, ieskaitot arī grozījumus, ja tādi ir. 
4.4.3. Ja Defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamajā Būvdarbu izpildes aktā.
4.4.4. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) Darba dienu laikā neiesniedz Izpildītājam parakstītu izpildīto Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas aktu vai rakstiski nav sniedzis pamatojumu konkrētās Būvdarbu daļas nepieņemšanai, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbu ir pieņēmis un Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam rēķinu attiecīgās darbu daļas apmaksai, izņemot pēdējo Būvdarbu daļas samaksu.
4.4.5. Būvdarbu pieņemšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas termiņa laikā pieteiktos Būvdarbu Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.4.6. [bookmark: _Hlk166245576]Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par Būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par Būves gatavību ekspluatācijai. Paveikto Būvdarbu pieņemšanu un Būves nodošanu ekspluatācijā Pasūtītājs organizē saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014.noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” vai citiem attiecīgajā brīdī spēkā esošiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
4.4.7. Izpildītājs pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam. Pasūtītājs iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
4.4.8. Pasūtītājs Būvdarbu izpildes pēdējās daļas pieņemšanu un atlikušo samaksu (gala maksājums) Izpildītājam veic tikai pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītāja dokumentācijas sakārtošanas un Būves nodošanas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.4.9. Pasūtītājam ir jāveic pēdējās Būvdarbu daļas atlikusī samaksa 20 (divdesmit) Darba dienu laikā pēc Līguma 4.4.8.punktā visu paredzēto nosacījumu pilnīgas izpildes un pareiza rēķina.
4.4.10. Gala maksājums par veiktajiem Būvdarbiem tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 4.6.punktam, un izmaksāts Līguma 4.4.8.apakšpunktā paredzētajā kārtībā. Ja pēc gala maksājuma aprēķina tiek konstatēts, ka Pasūtītājs ir samaksājis vairāk, nekā Izpildītājam pienākas, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Līguma 4.5.punktā paredzētajam.
4.5. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas visi maksājumi tiek apturēti un tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām saistībām, par ko uz Līguma izbeigšanas dienu nav strīda. Par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina saņemšanas. Ja Pušu starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi līgumslēdzējpusēm nav domstarpību. Puses strīdus risina likumā noteiktajā kārtībā. 
4.6. Katrai Pusei ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar prasībām pret otru Pusi, kas izriet no Līguma neievērošanas, ieturot attiecīgo summu no jebkura maksājuma vai, ja ieturējums vairs nav iespējams, otra Puse to atmaksā saskaņā ar saņemto rēķinu. 
5. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
5.1. Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 20 (divdesmit) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. 
5.1.1. Laiks, kas Pasūtītājam ir vajadzīgs Izpildītāja izstrādāto dokumentu saskaņošanai, ekspertīzei un institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā. Tāpat Projektēšanas termiņā netiek ieskaitīts laiks, kad Izpildītājs nevar pildīt Darbus Pasūtītāja vainas dēļ.
5.1.2. Būvdarbu laikā Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divu) Darba dienu laikā Pasūtītājam iesniedz skaidrojumus, precizējumus par būvniecības dokumentāciju vai labo nepilnības būvniecības dokumentācijā. Pušu atbildīgās personas par Līguma izpildi var vienoties par citu situācijai atbilstošu objektīvi pamatotu termiņu, ja nepieciešams.
5.1.3. Nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, Izpildītājs informē Pasūtītāju par Būvdarbu gaitā konstatētajiem Būvdarbu trūkumiem, pieļautajām atkāpēm vai neatbilstībām būvniecības dokumentācijā, vai citiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt būvniecības procesu, kā arī sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
5.2. Autoruzraudzības darbi notiek Būvdarbu laikā. Pasūtītājs pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes pārskatīs Būvdarbu izpildes periodu, ņemot vērā Izpildītāja profesionāli ieteikto Būvdarbu veikšanai nepieciešamo laiku un Projekta ieviešanas grafiku, tādējādi var mainīties Autoruzraudzības darbu izpildes periods, bet tādēļ netiek grozīta līgumcena. 
5.3. Būvdarbu izpildes termiņš ir 10 (desmit) mēneši. Būvdarbu izpildes termiņu skaita no Būves vietas pieņemšanas dienas Būvdarbu veikšanai (apliecina Būves vietas nodošanas un pieņemšanas akts).
5.3.1. Izpildītājam Būvdarbi ir jāuzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc būvniecības dokumentācijas apstiprināšanas institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas (pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi).
5.3.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam Būves vieta ir jānodod, bet Izpildītājam tā ir jāpieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma. Būves vietas nodošana tiek dokumentēta ar abpusēji parakstītu Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Būvdarbi Būves vietā ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc tās pieņemšanas.
5.3.3. Līgumā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā ir jābūt pilnībā veiktiem visiem Būvdarbiem, tostarp arī ir jābūt iesniegtai izpilddokumentācijai BIS. Būves nodošanu ekspluatācijā Puses var veikt pēc Būvdarbu izpildes termiņa beigām, tomēr bez objektīva pamatojuma nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā.  
5.3.4. Līgumā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā netiek ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas nosaka Pasūtītāja atbildīgā persona ar rakstisku paziņojumu, ņemot vērā Izpildītāja vai Būvuzrauga ierosinājumu un izvērtējot pamatojumu, vai ņemot vērā citus objektīvi pamatotus apstākļus.
5.3.5. Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi apliecina institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, akts par Būves nodošanu ekspluatācijā, pēc kura Izpildītājs nodod Būves vietu atpakaļ Pasūtītājam un Pasūtītājs to pieņem.
5.3.6. Būvdarbu izpildē ir jāievēro Būvdarbu izpildes gala termiņš un arī starptermiņi atbilstoši Darbu veikšanas projektā iekļautajam Būvdarbu izpildes laika grafikam.
5.3.7. Būvdarbu izpildē ir jāievēro pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādātais un Pasūtītāja saskaņotais Būvdarbu izpildes laika grafiks. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāpārskata un jāgroza Būvdarbu izpildes laika grafiks atbilstoši Pasūtītāja pamatotām prasībām.
5.4. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos: 
5.4.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, pēc Pasūtītāja ierosinājuma ir jāizstrādā jauni tehniskie risinājumi. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu Izpildītāju, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ Izpildītājs nav varējis veikt Darbus noteiktajos termiņos.
5.4.2. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ.
5.4.3. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti grozījumi vai citos gadījumos, kad Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem.
5.4.4. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies cita objektīva no Izpildītāja vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga iemesla dēļ, kas tieši ietekmē Darbu izpildi un ko Izpildītājs vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, piemēram, Darbu izpildi kavējusi trešo personu vai iesaistīto institūciju saskaņojumu neesamība noteiktajā termiņā.
5.4.5. Darbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi, piemēram, Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, valstī noteiktās svētku dienas.
5.4.6. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, tomēr ievērojot Projekta ieviešanai paredzēto termiņu.
5.4.7. Darbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kas ir par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
6. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi Projektēšanas darbu ietvaros:
6.1.1. Izpildītājam ir pienākums veikt visus normatīvajos aktos, tai skaitā arī, Latvijas būvnormatīvos, labas prakses vadlīnijās, standartos u.c. projektētājam noteiktos pienākumus un uzņemties atbildību arī tad, ja tie nav konkrēti nosaukti (uzskaitīti) Līgumā.
6.1.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai būvniecības dokumentācijas izstrādi veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju. 
6.1.3. Izpildītājam ir pienākums no būvniecības dokumentācijas izstrādes sagatavošanā un īstenošanā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus un saskaņojumus, sagatavot būvniecības iesniegumu ar pielikumiem, saskaņot izstrādātos dokumentus ar Pasūtītāju un iesaistītajām institūcijām, izpildot visus Iepirkuma dokumentu noteikumus.
6.1.4. Izpildītājam ir pienākums būvniecības dokumentācijā noteikt prasības Būvdarbiem, būvizstrādājumiem, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības un izvēles un ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma  regulējumu, it īpaši attiecībā uz prasībām tehniskajām specifikācijām, marķējumiem (minētā likuma 19.-22.pants) un Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestās daļas regulējumu “Ja tas nav izšķiroši svarīgi iepirkuma līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā panta piekto daļu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, kurš cita starpā paredz, ka būvniecības dokumentācijā pamatā nav pieņemama konkrētu ražotāju būvizstrādājumu norādīšana, bet ikviens izņēmuma gadījums ir objektīvi un profesionāli rakstiski jāpamato. Ja pastāv izņēmuma gadījums, tad Izpildītājs būvniecības dokumentācijā iekļauj pamatojumu, kādēļ tas ir izņēmuma gadījums, un nosaka parametrus, pēc kuriem pārbaudāma (nosakāma) ekvivalence.
6.1.5. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs Projektēšanas darbu izpildes laikā.
6.1.6. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt informācijas apmaiņu gan telefoniski, gan elektroniski, savlaicīgi sniedzot informāciju, lai nekavētu būvniecību vai Projekta ieviešanu. 
6.1.7. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma Darbu izpildes gaitu.
6.1.8. Gadījumos, kad tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas būvniecības dokumentācijā vai dokumentācijas risinājumos, Izpildītājam ir pienākums tās novērst iespējami īsā termiņā. 
6.1.9. Visas izmaiņas, kas būvniecības dokumentācijā tiek veiktas pēc institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, lēmuma pieņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, tiek veiktas Autoruzraudzības kārtībā. Būvniecības dokumentācijas izmaiņas ir jānoformē izmaiņu sējumā un jāiesniedz Pasūtītājam.
6.1.10. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas vienpusēji nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar sākotnēji noteikto būvdarbu apjomu vai būvniecības izmaksu grozīšanu.
6.1.11. Izpildītājam ir pienākums kvalitatīvi veikt Darbus un ievērot atsevišķām Darbu daļām noteiktos izpildes termiņus atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem vai tā grozījumiem.
6.1.12. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem atbilstoši Līgumā paredzētajam.
6.1.13. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita būvniecības dalībnieka personas nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetenta vai nolaidīga.
6.2. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi Autoruzraudzības darbu ietvaros:
6.2.1. Veikt Būvniecības dokumentācijas Autoruzraudzību, norīkojot Autoruzraudzības darbu veicēju/s.
6.2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) Darba dienu laikā iesniegt rīkojumu par autoruzrauga norīkošanu un  civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises. 
6.2.3. Ierasties Objektā Autoruzraudzības veikšanai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja pamatota uzaicinājuma.
6.2.4. Autoruzraudzības laikā, neatkarīgi no Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma, veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. Objekta apmeklējuma biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijas būvobjektā.
6.2.5. Pirms Autoruzraudzības uzsākšanas pārliecināties un visā Autoruzraudzības laikā kontrolēt, vai būvuzņēmēja rīcībā ir pareiza būvniecības dokumentācija aktuālā redakcijā.
6.2.6. Savlaicīgi Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēt konstatētos apsekojuma rezultātus (neatbilstības, atkāpes vai pārkāpumus, vai cits), kā arī projektētāja pieņemtos un Pasūtītāja akceptētos lēmumus, norādot konkrētos risinājumus. Ievērot, ka Autoruzrauga norādījumi un apsekojuma rezultāti ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir nodoti izpildei Būvniecības informācijas sistēmā.
6.2.7. Sadarboties ar būvuzraugu un Būvdarbu veicēju, cik tālu tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2.8. Piedalīties to būvdarbu pieņemšanā, kuros Autoruzraugam ir jāpiedalās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai Pasūtītāja pieprasījumu. Piedalīties visu segto darbu pieņemšanā, parakstot attiecīgos veikto Būvdarbu izpildes aktus.
6.2.9. Izpildītājam ir pienākums rakstiski sniegt objektīvi pamatotas atbildes pēc būtības uz būvniecības dalībnieku jautājumiem, sniegt skaidrojumus, precizējumus par Būvniecības dokumentāciju vai labot konstatētās nepilnības Būvniecības dokumentācijā.
6.2.10. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildē sniegt atzinumus par konkrētu būvniecībā piedāvāto būvizstrādājumu un/vai iekārtu atbilstību būvniecības dokumentācijai un to ietekmi uz Projektā sasniedzamajiem mērķiem.
6.2.11. Izpildītājam ir pienākums veikt visus normatīvajos aktos, tai skaitā arī, Latvijas būvnormatīvos, labas prakses vadlīnijās, standartos u.c. Autoruzraugam noteiktos pienākumus un uzņemties atbildību arī tad, ja tie nav konkrēti nosaukti (uzskaitīti) Līgumā.
6.2.12. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai Autoruzraudzību veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.
6.2.13. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs  Autoruzraudzības darbu izpildes laikā.
6.3. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi Būvdarbu ietvaros:
6.3.1. Izpildītājs kopā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju Pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz sekojošus dokumentus: rīkojumu par atbildīgā personāla nozīmēšanu, būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinošus dokumentus (apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par tās apmaksu) u.c. no Izpildītāja nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas, un Darbu uzsākšanai. 
6.3.2. Izpildītājam nav atļauts ievest būvobjektā būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties tos izvest no būvobjekta, ja to piegāde ir notikusi.
6.3.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums Darbu veikšanas projektā norādīt veicamos darbus ar dienu diapazonu, iekļaut darbaspēka kustības grafiku un galveno būvmašīnu darba grafiku ar dienu diapazonu.
6.3.4. Izpildītājs kārto visas Līguma Darbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanu, kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi.
6.3.5. Ar šo Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās gatavību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, ja konkrētajā gadījumā normatīvie akti tādu vajadzību nosaka.
6.3.6. Izpildītājam ir pienākums visā būvdarbu laikā nodrošināt, lai viņam būtu aktīva reģistrācija Būvkomersantu reģistrā un darbus veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.
6.3.7. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo jomu regulējošām tiesību normām Darbu izpildes brīdī, Darbu veikšanas projektu un labu būvniecības praksi. Izpildītājs veicot būvdarbus it īpaši ievēro Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
6.3.8. [bookmark: _Hlk43266986]Darbu izpilde, izstrādājumu iebūvēšana un iekārtu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma, iekārtas vai sistēmas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami drošai ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
6.3.9. Būvdarbos izmantojami tikai tādas kvalitātes būvizstrādājumi (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras), kas nav zemāka kā prasīts būvniecības ieceres dokumentācijā. Attiecībā uz jautājumiem, kuriem kvalitātes prasības nav noteiktas būvniecības ieceres dokumentācijā, kvalitātei ir jāatbilst vismaz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, labas būvniecības prakses vadlīnijām vai, ja tādu nav, vispārpieņemtiem standartiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai tiktu iebūvēti tikai piemērojamo atbilstības standartu būvizstrādājumi un materiāli, iekārtas u.c.
6.3.10. Izpildītāja piedāvātajiem būvizstrādājumiem (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras) ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK,  prasībām. Piegādājot būvizstrādājumus būvobjektā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam materiālu atbilstības deklarācijas vai citu attiecīgā materiāla kvalitātes atbilstību apliecinošu dokumentu.
6.3.11. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, uzmērījumus, iekārtu pases, materiālu deklarācijas, sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus, kā arī citus būvniecības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6.3.12. Būvniecības ieceres dokumentācijā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu izvēle, iebūvējamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
6.3.13. Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida izpilde vai materiāli, vai ir nepieciešama papildus informācija, Izpildītājam obligāti ir jāsazinās ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi. Tādā gadījumā, līdz attiecīgās situācijas noskaidrošanai Izpildītājs pēc iespējas turpina citu darbu izpildi, ciktāl tas ir tehnoloģiski pieļaujams, lai nekavētu Līguma izpildi termiņā.
6.3.14. Izpildītājam nekavējoties ir jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildē tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Izpildītājam pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāiesniedz apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējums attiecībā uz Līgumcenu, Darbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu. 
6.3.15. Izpildītājam ir pienākums attiecībā uz segto darbu nodošanu ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktās prasības un attiecīgos gadījumos sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus. Izpildītājs apņemas nepieļaut būvdarbu turpināšanu, ja nav sastādīts un abpusēji parakstīts iepriekšējo segto darbu pieņemšanas akts.
6.3.16. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs. 
6.3.17. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju atrašanos būvobjektā ne mazāk kā 1 (vienu) reizes nedēļā, ne mazāk kā 2 stundas katru reizi un citas nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja aicinājuma. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties būvobjektā, par to nekavējoties ir jābrīdina Pasūtītājs, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma darbi būvobjektā ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāju. 
6.3.18. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Būves nodošanā ekspluatācijā.
6.3.19. Izpildītājam ir tiesības īslaicīgi aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātajam jaunajam atbildīgā būvdarbu vadītājam ir jābūt reģistrētam kā Izpildītāja vai apakšuzņēmēja būvspeciālistam Būvkomersantu reģistrā ar būvprakses sertifikātu atbilstošā jomā.
6.3.20. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un neatbilstību novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos darbos.
6.3.21. Ja par iepriekšējos aktos izpildītajiem darbiem ir atklātas nepilnības vai kļūdas, tās labo pēc iespējas nekavējoties.
6.3.22. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai, iepriekš saskaņojot rēķinā iekļaujamās ziņas ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
6.3.23. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetents vai nolaidīgs.
6.3.24. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līgumā paredzētajai kārtībai.
6.4. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Būves vietu un pieguļošo teritoriju: 
6.4.1. Izpildītājam ir pienākums pieņemt būvobjektu Pasūtītāja noteiktajā dienā, abpusēji parakstot objekta nodošanas pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam būvobjektu vai visas Līguma izpildē iesaistītās būvobjektu veidojošās daļas. Līdz Darbu pabeigšanai Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par būvobjektu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā.
6.4.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai un citām viņu norādītajām personām vai kompetento institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju būvobjektam un citām ar Darbu izpildi saistītām vietām, lai varētu pārbaudīt darbu izpildes gaitu, iekārtu, būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitāti u.c. atbilstoši attiecīgās personas kompetencei.
6.4.3. Būvobjektā visu laiku ir jābūt pareizai būvniecības ieceres dokumentācijai, iekārtu sertifikātiem, ekspluatācijas īpašību deklarācijām u.c. dokumentiem, ja to nosaka normatīvie akti. Izpildītājs nodrošina uzraudzības personām un Pasūtītāja atbildīgajai personai iespēju pārliecināties par vajadzīgās dokumentācijas esamību būvobjektā un saturu.
6.4.4. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt satiksmi, piekļuvi darbiniekiem un apmeklētājiem infrastruktūrai teritorijā, kur netiek veikti Būvdarbi. Ja ir nepieciešams īslaicīgi slēgt satiksmi, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
6.4.5. Tā kā pasūtītājs Būvdarbu laikā turpina objektā esošās iestādes darbību pašvaldības pakalpojumu (funkciju) nepārtrauktai nodrošināšanai, Izpildītājam Būvdarbu zona ir jānorobežo, īstenojot augstākā līmeņa drošības pasākumus, un veicamo darbu izpilde jāorganizē tā, lai ievērotu Pasūtītāja atbildīgās personas pamatotas prasības.
6.4.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas u.tml. saglabāšanu un apsargāšanu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina būves vietas apsargāšana.
6.4.7. Izpildītājam regulāri ir jāveic būvobjekta un ar Darbu izpildi saistītās apkārtnes sakopšana un sakārtošana, atkritumu savākšana un izvešana, ciktāl tas ir radies no Izpildītāja darbībām. 
6.4.8. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu bojātas esošās konstrukcijas un inženiertīkli (tostarp arī segtās), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, piegādātie materiāli un iekārtas, citas ēkas vai zemes, vai izdarīts kaitējums videi, kā arī lai pēc iespējas netiktu bojāts labiekārtojums.
6.4.9. Darbu izpildei nepieciešamās pagaidu komunikācijas (elektroenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija u.c.) nodrošina Izpildītājs, patstāvīgi sedzot ar to saistītās izmaksas.
6.4.10. Pārējā objekta teritorija ir jāsakārto stāvoklī, kas nav sliktāks kā objekta pieņemšanas brīdī, piemēram, bez  transporta atstātām risēm, neizlīdzinātu augsni vai tml. Pasūtītājs neizvirza prasības pret Izpildītāju par bojājumiem, kas radušies pirms būves vietas nodošanas Izpildītājam un ir dokumentēti pieņemšanas – nodošanas aktā.
7. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
7.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Darbu veikšanu:
7.1.1. Pasūtītājam ir pienākums pirmajā būvsapulcē nodrošināt Izpildītāju ar visu būvniecības dokumentācijas izstrādei nepieciešamo informāciju, dokumentiem, kas ir atkarīgi no Pasūtītāja.
7.1.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja iekļūšanu objektā Līguma izpildes laikā.
7.1.3. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt, vai kādam no piegādātajiem būvizstrādājumiem izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Pasūtītājs nesaskaņo un nepieļauj minēto valstu izcelsmes būvizstrādājumu iebūvi, bet pieprasa to izvešanu no būvobjekta.
7.1.4. Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt veikto Darbu atbilstību visām Prasībās būvniecības dokumentācijas izstrādei noteiktajām prasībām un Līgumam.
7.1.5. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto būvniecības dokumentāciju un saskaņo to konkrētajā stadijā vai rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamām izmaiņām vai labojumiem. 
7.1.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaiņas saskaņotajā būvniecības dokumentācijā, iesniedzot Izpildītājam rakstisku pieprasījumu un norādot izmaiņu nepieciešamību (pamatojumu).
7.1.7. Pasūtītājam ir pienākums organizēt būvniecības dokumentācijas un tās grozījumu, izmaiņu ekspertīzi, ja atbilstoši normatīvo aktu regulējumam ekspertīze ir nepieciešama. Pasūtītājam ir pienākums iesniegt būvniecības dokumentāciju un tās grozījumus institūcijai, kura veic būvvaldes funkcijas.
7.1.8. Pasūtītājs visu Autoruzraudzības un Būvdarbu Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju Izpildītājam nodod ne vēlāk kā pirmajā Būvdarbu būvsapulcē. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību, Izpildītājs to pieņem kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 
7.1.9. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt veiktos Darbus, ja tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto apmaksas kārtību un apmēru. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem.
7.1.10. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt visus būvniecības dokumentācijai nepieciešamos saskaņojumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevar veikt Izpildītājs.
7.1.11. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.
7.1.12. Pasūtītājam ir tiesības izteikt iebildumus par būvniecības dokumentāciju vai attiecīgi Autoruzraudzību, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem vai satur kļūdainus risinājumus, neatbilst Prasībām būvniecības dokumentācijas izstrādei, Būvnormatīviem vai normatīvajiem aktiem, labas prakses vadlīnijām, standartiem, kā arī Pasūtītāja rakstiski noformētām prasībām, ciktāl tās nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.
7.1.13. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītāja atbildīgās personas vai cita būvniecības dalībnieka personas nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetenta vai nolaidīga.
7.1.14. Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem, jomā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai pieredzes, Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt neatkarīgu trešo personu atzinumu gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas izpildīto darbu kvalitāti vai atbilstību Projekta mērķim un noteikumiem.
7.1.15. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar to Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, kuru Izpildītājam nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās;
7.1.16. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu būvlaukumam uzreiz pēc tam, kad saņemta būvniecības ieceres dokumentācija ar institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas,akceptu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
7.1.17. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju par trešajām personām, kuras tiek iesaistītas Līguma izpildē, un par sadarbību ar šīm personām.
7.1.18. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto iekārtu un būvmateriālu atbilstību, veikto būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, ja neatbilst Līguma noteikumiem.
7.1.19. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru. Defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums sagatavot pamatotu atteikumu būvdarbu pieņemšanai, norādot visus defektus un nosakot termiņu to novēršanai.
7.1.20. Pasūtītājam ir pienākums no Izpildītāja pieņemt un pārbaudīt visus būvdarbu dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un attiecīgā gadījumā pieprasīt no Izpildītāja, lai viņš iesniedz vai attiecīgi sakārto būvdarbu dokumentāciju, ciktāl tas ir viņa kompetencē.
7.1.21. Pasūtītājam ir pienākums sniegt vai pamatoti atteikt Līgumā paredzētos saskaņojumus, kā arī veikt Līgumā paredzētās izvēles vai citas darbības.
7.1.22. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un par apstākļiem, notikumiem vai problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.
7.1.23. Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.
8. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS
8.1. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, vai grozījumus sabiedrības līgumā veic tikai  Pasūtītāja saskaņotos izņēmuma gadījumos, t.i. gadījumos, kad Izpildītājs ir sniedzis pēc Pasūtītāja ieskatiem objektīvu un pietiekamu izmaiņu pamatojumu – iesniegumu ar situācijas aprakstu, objektīvu pamatojumu un pierādījuma dokumentus par objektīviem apstākļiem, kas ir mainījušies kopš piedāvājuma iesniegšanas brīža un kādēļ ir nepieciešams grozīt sākotnēji Iepirkuma piedāvājumā norādīto informāciju par paredzēto Darbu izpildi.
8.2. Ja Pasūtītājs saskaņo Līguma 8.1.punktā minētā izņēmuma gadījuma esamību, Pašvaldības iepirkumu komisija izvērtē un lemj par apakšuzņēmēja vai personāla maiņas, vai jauna apakšuzņēmēja vai personāla iesaistes pieļaujamību attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta regulējumu un Iepirkumu. Lēmuma pieņemšanas noteikumi: 
8.2.1. [bookmark: _Hlk76547558]Lai izvērtētu personāla nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaisti, vai apakšuzņēmēja nomaiņu, Izpildītājam ir jāpierāda atbilstība iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 “Atlases prasības” attiecīgo punktu prasībām un Iepirkuma nolikuma prasībām. Izpildītājam iesniegumam ir jāpievieno aktualizēts nolikuma pielikums Nr.4 “Atlases prasības” un attiecīgie atbilstību pierādošie dokumenti. 
8.2.2. Lai izvērtētu vai sabiedrības līguma grozījumi ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ja tie sākotnēji būtu iekļauti Iepirkuma piedāvājumā, jāiesniedz attiecīgi pierādoši dokumenti un pretendenta atbilstību pierādoši dokumenti. Piegādātāju apvienības dalībnieka nomaiņa netiek veikta.
8.2.3. [bookmark: _Hlk34996331]Attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42.pantā, tā otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem, ciktāl tie konkrētā gadījumā ir attiecināmi, pārbaudi veic attiecībā uz datumu, kad Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par saskaņojuma sniegšanu.
9. LĪGUMA GROZĪŠANA
9.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi. Pasūtītājs uzņemas risku šādos gadījumos:
9.1.1. Darbi ir neparedzami, jo to nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt;
9.1.2. Neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;
9.1.3. Līgums objektīvu, no piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.
9.2. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā lēmumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.
9.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums. 
9.4. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un Līgumu, Līguma priekšmets var tikt grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:
9.4.1. Ikvienā gadījumā, kad grozījumi nav būtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.un 2.punktam.
9.4.2. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, – lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nesasniedzot 15 % (desmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 9.4.3.punktam un tā apakšpunktiem, 9.4.4., 9.4.5.punktam.
9.4.3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, Pasūtītājs paredz šādu gadījumu iespēju, nosacījumus, grozījumu apjomu un būtību:
9.4.3.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Pakalpojuma izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN) vai pārbaudāma, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās Līgumcena var tikt grozīta attiecīgo grozījumu apmērā.
9.4.3.2. Pasūtītājs pieļauj iespēju nomainīt Iepirkuma piedāvājumā vai Būvniecības dokumentācijā paredzētus būvizstrādājumus, iekārtas, tehnoloģijas vai tml., ņemot vērā iespējamo tehnoloģiju attīstību vai citus objektīvi pamatotus apstākļus. Šāda grozījuma nepieciešamību ir attiecīgi jāpamato – jāsniedz pilna informācija par nomaināmo būvizstrādājumu, iekārtu, tehnoloģiju vai tml. risinājumu būtiskajām funkcionālajām prasībām vai tehniskajiem parametriem un piedāvāto risinājumu ekvivalenci pierādoši dokumenti, ietekme uz izmaksām un to pamatojums, kā arī skaidrojums par apstākļiem, kādēļ piedāvātais risinājums ir uzskatāms par ekvivalentu vai labāku, nekā sākotnēji paredzētais. Ekvivalences pieļaujamību un atbilstību nosaka attiecīgā jautājumā kompetenta persona, ko norīkojis Būvniecības dokumentācijas autors vai Pasūtītāja attiecīgā jomā kompetenta persona, ievērojot Pasūtītājam nepieciešamo sasniedzamo rezultātu.
9.4.4. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, – ietverot Darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot Darbus, kas ir paredzēti Līgumā, ja katra šāda grozījuma rezultātā Līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, piemēram, ja nepieciešami Darbi, kas nebija iekļautas sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu vai to nevar veikt ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu Publisko iepirkumu likuma prasību neievērošana.
9.4.5. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, – ietverot Pakalpojumus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot Darbus, kas ir paredzēti Līgumā, ja katra šāda grozījuma rezultātā Līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, piemēram, lai risinātu situācijas, kuras atklājušās tikai Līguma izpildes laikā un kuras sākotnēji nebija iespējams paredzēt. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu Publisko iepirkumu likuma prasību neievērošana.
9.4.6. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, - ja Izpildītājs tiek aizstāts ar citu piegādātāju.
9.4.7. Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam konkrētajā gadījumā nav pieļaujams vai ja plānotie grozījumi pēc būtības maina Līguma veidu vai mērķi.
9.4.8. Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī līgumcena, darbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
9.4.9. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem. Līguma grozījumi tiek secīgi numurēti.
9.4.10. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi Būvniecības dokumentācijā tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu. 
10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Līguma darbība pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja izpildes termiņš ir beidzies, var tikt izbeigta ar Pušu savstarpēju vienošanos.
10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja izpildes termiņš ir beidzies, izbeigt Līgumu, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
10.2.1. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Darbu uzsākšanas termiņu, starptermiņu vai izpildes gala termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs. Par būtisku kavējumu ir uzskatāms periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas.
10.2.2. Darbu izpildījums neatbilst Līgumam, šis Defekts nav novērsts vai nevar tikt novērsts Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs.
10.2.3. Izpildītājs Iepirkuma vai Līguma noslēgšanas, vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus, vai ir pārkāpis normatīvos aktus attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi, tostarp arī Konkurences padome ir konstatējusi konkurences pārkāpumu, kurā ir iesaistījies Izpildītājs.
10.2.4. Izpildītājs Līguma Darbu veikšanā izmanto būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
10.2.5. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda kādu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, piemēram, veic būvspeciālistu vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai piesaisti bez Pasūtītāja saskaņojuma u.c.;
10.2.6. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Pasūtītāja vēstulēm vai iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Izpildītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē.
10.2.7. Ja Darbu izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā nav pieļaujami.
10.2.8. Ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus.
10.2.9. Ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.
10.2.10. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
10.2.11. Ja Izpildītājs Līguma izpildē ir ietvēris Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumus un pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pasūtītāja noteiktā termiņā nav novērsis šo neatbilstību.
10.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja  izpildes termiņš ir beidzies, izbeigt Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
10.3.1. Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā 1 (vienu) mēnesi un kavējumā nav vainojams Izpildītājs.
10.3.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
10.3.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Izpildītāja vēstulēm, iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē.
10.3.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara.
10.4. Iestājoties kādam no Līguma 10.2., 10.3. punkta apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, ja puse vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājusi otru pusi. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā dienā.
10.5. Līguma izbeigšanas gadījumā pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas Puses rīkojas šādi:
10.5.1. Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, 15 (piecpadsmit) dienu laikā sakārto Būves vietu atbilstoši Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, kas ir pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu turpināšanai, nodod Pasūtītājam Būvuzrauga parakstītu visu Izpildītāja rīcībā esošo Būvdarbu izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
10.5.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Būves vietas uzturēšanu līdz brīdim, kad tā ar nodošanas un pieņemšanas aktu tiek nodota Pasūtītājam.
10.5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 10.5.1.punktā paredzētās darbības noteiktajā termiņā vai nenodod Pasūtītājam Būvobjektu ar aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Būvobjektu savā valdījumā.
10.5.4. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem.
10.6. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līguma saistības.
11. PUŠU ATBILDĪBA
11.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būves vieta un tās materiālās vērtības ar Būve vietas nodošanas un pieņemšanas aktu tiek nodotas Izpildītājam. Līdz Būves vietas nodošanai atpakaļ Pasūtītājam par to un tajā esošo materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Izpildītājs.
11.2. Puses ir atbildīgas par Līguma pārkāpuma dēļ otrai Pusei un trešajām personām nodarītiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
11.3. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam un citām personām radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav nodrošinājis piekļuvi īpašumiem, ceļu satiksmi, drošību Būves vietā un citās Būvdarbu veikšanas teritorijās, vai kādā citā veidā pārkāpis normatīvos aktus vai citus tiesību aktus, vai Līguma prasības, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.
11.4. [bookmark: _Hlk181005006]Par Darbu izpildes termiņa kavēšanu Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no nenodoto Darbu kopējās summas (bez PVN) uz Darbu izpildes termiņa pēdējo dienu. Līgumsodu aprēķina, sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Darbu izpildei noteiktais termiņš. Ar Darbiem saprotams katrs Līgumā paredzētais darbu veids atsevišķi, kā tas ir definēts Līguma 2.1.punktā, proti, projektēšanas darbi, būvdarbi vai autoruzraudzības darbi. Līgumsods tiek piemērots par katru konkrēto darbu veidu, kas nav nodots vai pieņemts Līgumā noteiktajā termiņā, un tiek aprēķināts no attiecīgā nenodotā darba veida līgumcenas, nevis no visu Darbu kopējās vērtības.
11.5. Par pieņemto Darbu apmaksas termiņa kavēšanu Pasūtītājs maksā līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no konkrēta nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu uz maksājuma termiņa pēdējo dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums.
11.6. Līgumsoda kopējā summa katrai Pusei nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no faktiskās Līgumcenas (summa bez PVN).
11.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības pienākuma, kas otrai Pusei radušies Līguma saistību pārkāpuma dēļ.
11.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību pienācīgas izpildes.
12. AUTORTIESĪBAS
12.1. Saskaņā ar Līgumu Izpildītāja veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti ir autortiesību objekts (turpmāk – Autortiesību objekts) un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Autortiesību objekts, ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildu atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot būvniecības dokumentā vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot būvniecības dokumentāciju savām vajadzībām un grozīt to. Izpildītājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai būvniecības dokumentācijā pēc Pasūtītāja ieskatiem. Izpildītājs nodrošina no citām būvniecības dokumentācijas izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai būvniecības dokumentāciju nodotu Pasūtītājam.
12.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, neatsaucami bez papildu samaksas un bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar Līgumu radīto materiālā formā izpausto Autortiesību objektu, t.sk. arī tiesības to izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, nodot un/vai pārdot tās citām personām.
12.3. Veicot Darbus, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no darbu autoriem un jebkurām citām Darbu izpildē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam Autortiesību objektu un ar to saistītās Līgumā noteiktās tiesības, un uzturētu tās spēkā.
12.4. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektu, kas saskaņā ar Līgumu atzīstams par Pasūtītāja īpašumu.
12.5. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam par Darbiem saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību Līguma ietvaros visā Pasūtītājam nodoto autortiesību apjomā, un Izpildītājs vai jebkura cita Darbu izpildē iesaistīta persona nav tiesīga atsevišķi (papildus) Pasūtītājam pieprasīt autoratlīdzību/honorāru. 
13. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
13.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
13.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
14. NEPĀRVARAMA VARA
14.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu un pie viņas nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, stihiskas nelaimes, ārējie normatīvie akti vai valsts institūciju lēmumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Iekārtu vai materiālu Defektus vai to piegādes kavējumus var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no nepārvaramas varas darbības.
14.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām turpmāk minētajām pazīmēm:
14.2.1. No kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
14.2.2. Kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
14.2.3. Kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;
14.2.4. Kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.
14.3. Līgumslēdzējai pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski ir jāinformē par to otra puse, kā arī dokumentāli jāpierāda nepārvaramas varas apstākļi. 
15. SADARBĪBAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪGĀS PERSONAS
15.1. Darbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski. Tā kā visa Līguma ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa un visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz rakstiski.
15.2. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs norīko atbildīgo personu, ko norāda 15.3. punktā, kura risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktus. Pusēm ir tiesības nomainīt atbildīgo personu, iepriekš par to brīdinot otru Pusi.
15.3. Pušu atbildīgās personas:
	Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:
	Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:

	Amats
	Amats

	Vārds uzvārds
	Vārds uzvārds

	Tālrunis: 
	Tālrunis: 

	e-pasts: 
	e-pasts: 


15.4. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sanāksmēs (turpmāk – būvsapulces). Būvsapulces darba kārtība, dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti būvsapulces sasauc un organizē Pasūtītāja pārstāvis. Izpildītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces. Par to laiku un vietu Puses savstarpēji vienojas. Protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs.
15.5. Puse atbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas vai citā samērīgā termiņā, par ko vienojušās atbildīgās personas.
15.6. Projektēšanas darbu izpildes laikā būvsapulces rīko ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī. Būvsapulces laikā Izpildītājs informē Pasūtītāju par paveiktajiem darbiem un tiek izskatīti aktuālie jautājumi ar Pasūtītāju. Būvsapulču biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no būvniecības dokumentācijas izstrādes stadijas. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas.
15.6.1. Projektēšanas darbu Būvsapulces notiek pēc Pasūtītāja ieskatiem izvēlētā pašvaldības ēkā, vai Būves vietā. Pusēm par to iepriekš savstarpēji vienojoties, vajadzības gadījumā dalībnieks var piedalīties Būvsapulcē attālināti videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Būvsapulces laikā izskata paveiktos un atlikušos Darbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus Darbu izpildei.
15.6.2. Projektēšanas darbu Būvsapulcēs jāpiedalās Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgajām personām par Līguma izpildi, kā arī citām pieaicinātajām attiecīgajā jautājumā kompetentām personām.
15.7. Būvdarbu izpildes laikā būvsapulces tiek rīkotas 1 (vienu) reizi divās nedēļās. Būvsapulču biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijas būvobjektā. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Būvdarbu uzsākšanas.
15.7.1. Būvdarbu Būvsapulces notiek Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā vai pēc Pasūtītāja ieskatiem citā pašvaldības ēkā, vai Būves vietā. Pusēm par to iepriekš savstarpēji vienojoties, vajadzības gadījumā dalībnieks var piedalīties Būvsapulcē attālināti videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Būvsapulces laikā izskata paveiktos un atlikušos Būvdarbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus Būvdarbu izpildei
15.7.2. Būvdarbu Būvsapulcēs obligāti piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja un Būvuzrauga atbildīgā persona par Līguma izpildi. Būvsapulcē ir jāpiedalās arī citām pieaicinātajām attiecīgajā jautājumā kompetentām personām.
16. KVALITĀTE UN PĀRBAUDE
16.1. Izpildītājs ievēro Būvniecības dokumentācijā noteiktās kvalitātes prasības.
16.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes (testus) neatkarīgās (nepieder Izpildītājam vai apakšuzņēmējam, vai nav tā struktūrvienība) akreditētās laboratorijās, kuru kompetenci ir apliecinājis Latvijas nacionālais akreditācijas birojs. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm (testiem), kā arī to kopsavilkumus.
16.3. Ja pārbaude atklāj Defektu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem to novērš. 
16.4. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) Darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
16.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja iesniegtajiem rakstiskiem iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem Būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt Būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvniecības dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
16.6. Ja Būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
16.7. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, tad objektīvi pamatotu termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
16.8. Ja papildus pārbaude vai Būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Izpildītājs sedz ar papildus pārbaudi vai attiecīgi ar Būves ekspertīzi saistītos izdevumus. 
17. GARANTIJAS
17.1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir vismaz 3 (trīs) gadi pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot Līguma 17.2.punktā noteikto. Izpildītājs garantē, ka Būvdarbi saglabās kvalitātes, drošuma un to pielietojuma īpašības noteiktajā garantijas termiņā. Izpildītājs garantē, ka par saviem līdzekļiem novērsīs Defektus, kas atklājušies pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā Līgumā paredzētajā garantijas termiņā.
17.2. Līguma 17.1.punktā noteiktais garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas Būvdarbu laikā. Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam iekārtu garantijas termiņus nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā, bet ne mazāku kā normatīvajos aktos noteikto minimālo garantijas termiņu 2 (divi) gadi.
17.3. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem Būvdarbiem, tostarp arī uz iebūvētajām iekārtām, izmantotajiem būvizstrādājumiem, neatkarīgi no tā, kurš ir izpildījis Būvdarbus vai izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus un iekārtas.
17.4. Pasūtītājs par garantijas termiņā konstatētajiem Defektiem rakstiski paziņo Izpildītājam, uzaicinot viņu ierasties uz Defektu akta sastādīšanu, norādot arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas Būves vietā. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) Darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu Defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais termiņš neattiecas uz avārijas stāvokli vai citiem ārkārtas gadījumiem, kad Izpildītājam Būves vietā ir jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
17.5. Ja garantijas laikā būvē atklājušies Defekti ir radušies Izpildītāja nekvalitatīvo Būvdarbu, būvizstrādājumu vai iekārtu rezultātā, tad saskaņā ar Defektu aktu Izpildītājam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem pušu savstarpēji saskaņotā termiņā. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu Defektu, viņš Pasūtītājam iesniedz rakstisku pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Izpildītājam jāveic Defektu novēršanas darbi. Pēc Defektu novēršanas Izpildītājam par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs, un Puses sagatavo aktu par novērstajiem Defektiem.
17.6. Ja Izpildītājs neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt Defekta aktu vienpusēji un pēc nosūtīšanas tas ir saistošs Izpildītājam, kā arī tas ir pamats, lai iestātos turpmāk minētās sekas:
17.7. Ja Izpildītājs nav novērsis Defektus saskaņā ar Defektu aktu un tajā noteiktu objektīvi pamatotu darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz Defekta akta sastādīšanu saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu komersantu piesaisti novērst Defektus, par to informējot Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
17.7.1. Ja Izpildītājs nav novērsis Defektus saskaņā ar Defektu aktu un tajā noteiktu objektīvi pamatotu darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz Defekta akta sastādīšanu saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu komersantu piesaisti novērst Defektus, par to informējot Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
17.7.2. Defektu aktā norādīto Defektu novēršanai radušās izmaksas ir pienākums segt Izpildītājam. 
18. CITI NOTEIKUMI
18.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.
18.2. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un pārrunas, ja tādas ir bijušas, izņemot tikai Iepirkuma dokumentus.
18.3. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
18.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz _________(vārdiem) lappusēm, ar 4 (četriem) pielikumiem. Līgums glabājas pie Pasūtītāja Projekta dokumentācijas  un Izpildītāja. 
19. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS
19.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:
19.1.1. Līgums;
19.1.2. Līguma Pielikumi (pievieno Līgumam atsevišķā failā):
19.1.2.1. Pielikums Nr.1 “Projektēšanas uzdevums”;
19.1.2.2. Pielikums Nr.2 “Sarakste Iepirkumā”; 
19.1.2.3. Pielikums Nr.3 “Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā” (kopija no EIS).
19.2. Līguma slēgšanas brīdī un izpildes laikā Līgumam tiek pievienoti citi Līgumā paredzētie dokumenti, piemēram, būvspeciālistu un būvdarbu veicēja obligāto apdrošināšanu apliecinoši dokumenti, u.c. Līguma izpildē taisīti dokumenti.
20. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Madonas novada pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.
	Reģistrācijas Nr.

	Adrese: 
	Adrese:

	e-pasts: 
	e-pasts: 

	AS 
	AS 

	Kods
	Kods

	Konta Nr.
	Konta Nr.

	AMATS Paraksta atšifrējums 
	AMATS Paraksta atšifrējums 

	Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā
	Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā



Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu







Līguma 1.pielikums „Projektēšanas uzdevums”

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Līgumā “Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi “Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā”


	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekts
	“Dzīvojamās ēkas Meža ielā 5, Mārcienā, inženiertīklu pārbūve un telpu atjaunošana.”

	1.2.
	Objekta adrese
	Meža iela 5, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

	1.3.
	Būves kadastra numurs
	7074 004 0203

	1.4.
	Zemes gabala kadastra numurs
	7074 004 0203

	1.5.
	Zemesgabalu īpašnieks
	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

	1.6. 
	Teritorijas plānojumā noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana
	
Nav attiecināms

	1.7.
	Īpašie apstākļi (piemēram, zemes gabals atrodas dabas liegumā, mikroliegumā, zaļajā zonā, parka zonā, kultūras pieminekļa aizsardzības zonā)
	Nav attiecināms

	1.8.
	Būves klasifikācijas kods
	1122 – Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

	1.9.
	Apbūves laukums
	Dzīvokļu kopējā platība - 218,6 m2
Jumta daļas kopējā platība 640 m2 , kas jāpārbūvē.


	1.10.
	Paskaidrojuma raksta  Pasūtītājs
	Madonas novada pašvaldība,
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801
Tālrunis: 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

	2.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PASKAIDROJUMA RAKSTU

	2.1.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts

	2.2.
	Paskaidrojuma raksta veids
	Paskaidrojuma raksts ēkas vienkāršotai pārbūvei

	2.3.
	Esošās situācijas apraksts
	II grupas ēka.
Ēkai ir 3 virszemes stāvi, 3 kāpņu telpas. Ēkas galvenās konstrukcijas: pamati – lentveida dz/betona bloku, ārsienas – jaukta tipa mūra/māla ķieģeļu un silikātķieģeļu mūra. Starpstāvu un jumta pārsegums – dobie dz/betona paneļi, jumts – šīfera materiāls.

	2.4.
	Mērķis / sasniedzamais rezultāts
	Projekta mērķis ir palielināt Madonas novada pašvaldības dzīvojamo fondu un nodrošināt kvalitatīvu, energoefektīvu dzīvesvietu pieejamību, veicot ēkas inženiertīklu modernizāciju un telpu atjaunošanu. Projekta ietvaros paredzēts izveidot normatīviem atbilstošu infrastruktūru, nodrošinot visai ēkai centralizētu apkures sistēmu un labiekārtotus dzīvokļus.

	3.
	BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

	3.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam
	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Izsniedz Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai.

	3.3.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Izpildītājs no attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju.

	3.4.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Nodrošina Izpildītājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

	3.5.
	Inženierizpēte:
	Pasūtītājs paredz, ka Ģeotehniskā inženierizpēte nebūs nepieciešama.

	4.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT

	4.1.
	Projektēšanas nosacījumi
	Izpildītājs būvniecības dokumentāciju sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, ievērojot šādus normatīvos aktus un vadlīnijas:
1. 02.10.2014. MK noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”;
2. 19.10.2021. MK noteikumi Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”;
      Vienkāršotās pārbūves būvdarbiem paredzēts veikt ēkas iekšējo inženiertīklu izbūvi, izveidojot pieslēgumu esošajai siltumapgādes sistēmai pie diviem neatkarīgiem apkures sistēmas lokiem, koplietošanas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, jumta seguma atjaunošanu, balkonu konstrukciju demontāžu un sešu dzīvokļu telpu grupu remontdarbi. Izpildītājam būvniecības iecere BIS jāsagatavo kā viena būvniecības lieta, paredzot tās sadalīšanu kārtās tā, lai būvdarbu uzsākšanas nosacījumus varētu izpildīt un darbus uzsākt katrai kārtai atsevišķi.


1. Apkures sistēmas izbūve
1.1.  Izstrādāt apkures sistēmas projektu divām ēkas kāpņu telpām, kurās šobrīd nav centralizētās apkures.
1.2. Paredzēt pieslēgumu esošajam siltummezglam, kas atrodas ēkas gala kāpņu telpā.
1.3. Pieslēgties diviem esošajiem apkures lokiem, pie katra uzstādot siltuma skaitītāju. Individuālu uzskaiti dzīvokļos neparedzēt.
1.4. Norādīt apkures ķermeņu tipus, jaudas un montāžas veidu. 
1.5. Paredzēt dabīgo ventilāciju dzīvojamās telpās un mehānisko nosūci no sanitārajiem mezgliem un virtuvēm.
2.  Jumta vienkāršotā pārbūve
2.1. Paredzēt jumta seguma maiņu 2. un 3. kāpņu telpas  ēkas daļai (skaitot no labās puses, skatoties uz ēkas korpusiem), saglabājot bēniņu telpas vēdināšanu, izlīdzināt jumta plakni, papildus veikt spāru konstrukcijas aprēķinu atbilstoši sniega slodzei. Noklāt koka konstrukcijas ar ugunsdrošu sastāvu EI-15.
3. Balkonu pārbūve:
3.1. Paredzēt 14 esošo nolietoto balkonu konstrukciju demontāžu, kuru kopējā platība ir 36,4 m2.
3.2. To vietā projektēt “franču tipa” balkonu margas, pēc iespējas maksimāli līdzīgas tām, kādas ir uz ēkas pirmās kāpņutelpas fasādes, skat. 1.attēlu. 
1.attēls. Skats uz ēkas fasādi, kur demontēts balkons un uzstādītas “franču tipa” balkona margas.
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3.3. Paredzēt fasādes siltināšanu un apdari vietās, kur noņemti balkoni.
4. Telpu atjaunošana: 
4.1. Izstrādāt risinājumus dzīvokļu Nr. 18, 20, 21 (otrā kāpņutelpa, 29, 32 un 36 (trešā kāpņutelpa) remontdarbiem, paredzot durvju maiņu, griestu, sienu apdari, grīdas segumu nomaiņu, logu maiņu un sanitāro mezglu labiekārtošanu.
4.2. Paredzēt koplietošanas stāvvadu nomaiņu visā ēkas augstumā, nodrošinot pieslēgumus dzīvokļu iekšējiem tīkliem.


	4.2.
	Būvniecības dokumentācijas sastāvs
	Izpildītājs būvniecības dokumentāciju sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, atbilstoši 02.10.2014. MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, 19.10.2021. Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21.

	4.3.
	Būvniecības dokumentācijas  saskaņošana ar citām institūcijām un trešajām personām
	Izpildītājs veic būvniecības dokumentācijas saskaņošanu ar citām institūcijām un trešajām personām, ja šādi saskaņojumi ir vajadzīgi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Paskaidrojuma raksta saskaņošanas laiks ar citām institūcijām un trešajām personām ir ietverts kopējā dokumentācijas izstrādes laikā.

	4.4.
	Būvniecības dokumentācijas ekspertīze un saskaņošana ar pasūtītāju
	Nepieciešamības gadījumā Būvprojekta ekspertīzi organizē Pasūtītājs. Pasūtītājs iesniegtos tehniskos risinājumus izskata 3 (trīs) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma labo norādītās kļūdas un groza risinājumus, atbilstoši 5.1. punktā noteiktajam termiņam 

	4.5.
	Būvniecības dokumentācija saskaņošana būvvaldē
	Pasūtītājs tehnisko dokumentāciju saskaņo brīdī, kad tas ir augšupielādēts Būvniecības informācijas sistēmā, ja tas atbilst visām prasībām. Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegtās būvniecības dokumentācijas pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvvaldes ir saņemts akcepts par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvvalde iesniegto ieceri neakceptē, tad Pasūtītājs nosaka Izpildītājam termiņu, kurā ir jānovērš norādītās nepilnības, atbilstoši 5.1. punktā noteiktajam termiņam.

	4.6.
	Izmaiņas  dokumentācijā
	Izmaiņas Būvniecības dokumentācijā jānoformē rakstiski, tās Pusēm savstarpēji saskaņojot. Ja nepieciešams, tad jāsaskaņo ar būvvaldi.

	4.7.
	Būvniecības dokumentācijas eksemplāru skaits
	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam paskaidrojuma raksta dokumentāciju elektroniskā formātā 1 eksemplāru. Jebkuram darbam un/vai pasākumam, kas veikts būvniecības dokumentācijas ietvaros un piesaistīts konkrētai vietai, iesniegt ģeotelpiska novietojuma datus ARC ĢIS ģeodatubāzes formātā vai citos līdzvērtīgos vektordatu formātos. Teksta faili doc., xls formātos – 1 eksemplārs. 1 eksemplārs  - pdf formātā.

	5.
	IZSTRĀDES NOSACĪJUMI

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	Būvniecības dokumentācija, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšanai, iesniegšanas termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas.
Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks, netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.

	5.2.
	Sabiedrības informēšanas materiāls
	Būvtāfeli, kas atbilst Ministru kabineta 02.09.2014.noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 5.sadaļai “Sabiedrības informēšana”, izstrādā būvnieks.

	5.3.
	Būvdarbu ilgums
	Būvniecības laiks – 7 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (būves pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būvdarbu pabeigšanai un izpilddokumentācijas iesniegšanai Pasūtītājam. Būves nodošanu ekspluatācijā var veikt pēc Būvdarbu izpildes termiņa beigām, tomēr bez objektīva pamatojuma nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un precizēts pēc būvprojekta izstrādes. Būvdarbus plānots uzsākt ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā pēc būvniecības dokumentācijas apstiprināšanas būvvaldē (pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi).

Jānodrošina apkures sistēmas darbība  sākoties 2026./2027.  gada apkures sezonai.


	6.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	1. pielikums Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.





Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkums “Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Meža ielā 5, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā”, identifikācijas numurs MNP2026/36
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