Izraksts
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. TPP/26/1-19/83/PAKL
Par dubultās virsmas apstrādi Talsu pilsētā/Kāpu un Mazā ielā, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā/Kļavu ielā, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā


	Talsi
	Līguma datums ir pēdējo pievienotā droša
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums



Talsu novada pašvaldības Talsu pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009113532 (turpmāk – Pasūtītājs), juridiskā adrese Kr. Valdemāra 17A, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, kuras vārdā, saskaņā ar Talsu pilsētas pārvaldes nolikumu, darbojas vadītāja p.i.  Dace Sudmale  no vienas puses, un
LAU Infra Grupa AS, vien. reģ. Nr. 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV1073, Kurzemes reģiona vadītāja Andra Kondrāta personā (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs), pamatojoties uz atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. TNP  2026/106 1. daļa – Dubultās virsmas apstrāde Talsu pilsētā; turpmāk – Iepirkums)” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. [bookmark: _Hlk73006163]Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem resursiem un darbaspēku līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Darbu apjomu tāmi (Līguma 1. pielikums), Tehnisko specifikāciju (Līguma 2. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 3. pielikums), pienācīgā kvalitātē veikt dubultās virsmas apstrādi (turpmāk – Darbi) iepirkuma 1. daļā – < Dubultās virsmas apstrāde Talsu pilsētā >.
1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem, tehniku un citām Darbu izpildes prasībām.

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZPILDES TERMIŅI
1.3. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
1.4. Izpildītājs apņemas veikt Darbus 2 (divu )pilnu kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, termiņā iekļaujot pieņemšanas‑nodošanas akta abpusēju parakstīšanu. Termiņā netiek iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums. Par tehnoloģisko pārtraukumu uzskatāms laika posms, kurā dubultās virsmas apstrādes darbus nav iespējams veikt neatbilstošu meteoroloģisko apstākļu dēļ atbilstoši tehnoloģijas prasībām.
1.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt izpildīto Darbu kvalitātes garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no darbu nodošanas‑pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
1.6. Kopējā līgumcena par Darbu veikšanu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3. pielikums) iepirkuma1. daļā tiek noteikta 28528,88 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro, 88 centi) (turpmāk – Līgumcena), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN no Līgumcenas ir  5991,06 EUR ( pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro, 6 centi), kopējā summa, ieskaitot PVN – 34 519,94  EUR ( trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti deviņpadsmit euro, 94 centi).
1.7. Līgumcenā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas (izņemot PVN), kas saistītas ar Darbu veikšanu, saskaņošanu un kompetento institūciju akcepta saņemšanu, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.8. Pasūtītājs samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem Izpildītājam veic ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līgumā norādīto pilnvaroto personu abpusēji parakstīta Darbu nodošanas‑pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ievērojot Darbu apjomu tāmē norādītās cenu vienības. 
1.9. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam e-rēķinu[footnoteRef:1] par veikto Darbu izpildi. E-rēķins tiek sagatavots kā strukturēts elektronisks rēķins (XML formātā). Puses apstiprina, ka šādi sagatavots e-rēķins ir derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts elektroniski primāri par rēķina saņemšanas avotu izmantojot e-adreses adresātu Talsu novada pašvaldība _DEFAULT@90009113532, e-rēķina sagatavošanas logā “ATSAUCE SAŅĒMĒJAM” norādīt “ Talsu pilsētas pārvaldei”. Sagatavojot e-rēķinu sadaļā “Pielikumi” jāpievieno par izpildi apliecinošie dokumenti (piemēram, pieņemšanas nodošanas akts u.c.). [1:  E-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par sniegto pakalpojumu vai iegādāto preci un atbilst ES standartam LVS NE 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam NE 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.] 

1.10. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas summas pārskaitījumu par faktiski veikto Darbu uz Izpildītāja Līgumā un nodošanas‑pieņemšanas aktā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
1.11. Izpildītājam nav tiesības Līguma darbības laikā mainīt Darbu apjomu tāmē norādītās cenas par Darbu veikšanu.

2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes kvalitāti.
2.2. Pasūtītājam Izpildītāja paveiktie Darbi jāpieņem ar nodošanas‑pieņemšanas aktu.
2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2.4. Lai novērstu trešo personu pārkāpumus, kas traucē Izpildītājam pienācīgi pildīt uzņemtās saistības, Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visa veida palīdzību šādu jautājumu atrisināšanai pašvaldības vai valsts institūcijās.

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 
3.2. Izpildītājs apņemas veikt Līgumā paredzētos Darbus, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
3.3. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod paveiktos Darbus Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu nodošanas‑pieņemšanas aktu, atbilstoši šī Līguma noteikumiem.     
3.4. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju.
3.5. Pēc Darbu izpildes par saviem līdzekļiem novērš trūkumus vai neprecizitātes, kas radušās Izpildītāja pierādītas vainas dēļ.
3.6. Par visiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja, kas ietekmē Darbu izpildi un/vai kavē Darbu pabeigšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju.
3.7. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kuri nodarīti Darbu veikšanas procesā, ja Izpildītājs tajā vainojams.
3.8. Izpildītājs, saņemot Pasūtītāja atļauju, ir tiesīgs Darbu izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, pilnībā uzņemoties Darbu neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes risku. 
3.9. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma uzsākt defektu aktu novēršanu un novērš tos Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja defekts rada apdraudējumu satiksmes drošībai, Izpildītājs nekavējoties veic pagaidu drošības pasākumus.
3.10. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Par faktiski veiktajiem Darbiem Izpildītājs sagatavo un paraksta Darbu izpildes nodošanas‑pieņemšanas aktu divos eksemplāros un savlaicīgi iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Kopā ar pieņemšanas-nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz materiālu atbilstību apliecinošus dokumentus un citus kvalitāti apliecinošus dokumentus.
6.2. Darbu nodošanas‑pieņemšanas aktā Izpildītājs norāda:
6.2.1. veikto Darbu summa;
6.2.2. akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins;
6.2.3. Līguma reģistrācijas numuru un datumu.
6.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto Darbu nodošanas‑pieņemšanas aktu. Ja Darbu nodošanas‑pieņemšanas akts atbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un faktiski veikto Darbu apjomam, Pasūtītājs to paraksta.
6.4. Abpusēji parakstīts Darbu nodošanas‑pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.
6.5. Darbu nodošanas‑pieņemšanas aktus no Pasūtītāja puses paraksta Līgumā noteiktā Pasūtītāja kontaktpersona. 
6.6. Ja, izskatot iesniegto Darbu nodošanas‑pieņemšanas aktu vai rēķinu, Pasūtītājs konstatē nepilnības, Pasūtītājs par konstatētajām nepilnībām rakstiski (e-pastā) informē Izpildītāju un Izpildītājam tās jānovērš Pasūtītāja norādītā laikā par saviem līdzekļiem un jāiesniedz saskaņošanai precizēts Darbu nodošanas‑pieņemšanas akts vai rēķins. 
6.7. Ja pēc Darbu nodošanas‑pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina apmaksas atklājas kļūdas vai neprecizitātes parakstītajā Darbu nodošanas‑pieņemšanas aktā vai apmaksātajā rēķinā, Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic kļūdaino dokumentu precizēšana. Ja dokumentos pieļauto neprecizitāšu rezultātā Pasūtītājs ir veicis pārmaksu, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma atgriezt Pasūtītājam pārmaksāto summu, savukārt, ja dokumentos pieļauto neprecizitāšu rezultātā Pasūtītājs nav veicis visas summas samaksu, Izpildītājs par trūkstošo summu sagatavo un kopā ar pamatojošo dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam rēķinu.

1. NEPĀRVARAMA VARA
4. Līdzēji neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei un padara Līguma izpildi par neiespējamu.
4. Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi, iesniedzot rakstveida paziņojumu. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgumā norādīto saistību izpilde nav iespējama ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārtraukšanas rezultātā.


LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO NOMAIŅA
4.3. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
4.4. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem.
4.5. Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
4.6. Speciālistu sarakstā (saskaņā ar iesniegto piedāvājumu) norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai.
4.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un (vai) apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un (vai) apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo speciālistu un (vai) apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
4.8. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas, tika vērtēts.
4.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu  iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņas gadījumā tiks veikta izslēgšanas nosacījumu pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajai daļai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.


5. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA PĀRKĀPUMIEM
5.1. [bookmark: _Ref64886371]Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šie Līdzēji Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.
5.3. Par Darbu izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti).
5.4. Ja Izpildītājs Līguma darbības laikā atsakās no Līguma turpmākās izpildes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, izņemot Līguma 11.3. punktā uzskaitītajos gadījumos.
5.5. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktās Līgumcenas samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātā rēķina summas.
5.6. Ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā, Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai to atbilstību Līguma noteikumiem, vai Izpildītājs atsakās vai vilcina nepilnību novēršanu vairāk kā par 3 (trīs) darba dienām (vai citā Līgumā noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šādā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līguma saistību izpildes.
5.7. Līdzējs samaksā līgumsodu otram Līdzējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu defekta akta vai pretenzijas saņemšanas par Darbu izpildes termiņa kavējumu vai Līguma 3.3. punktā minētā samaksas termiņa nokavējumu. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
5.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību vai no tā izrietošo saistību izpildes.

[bookmark: _Toc26802158][bookmark: _Toc50617366][bookmark: _Ref66449147]ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
5.9. Līdzēji ir tiesīgi, savstarpēji rakstiski vienojoties, atkāpties no Līguma.
5.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
5.10.1. Izpildītājs ir pārtraucis vai apturējis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
5.10.2. Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus un Izpildītāja brīdinājumā par Līguma izbeigšanu norādītajā termiņā nav novērsis norādītos trūkumus;
5.10.3. Atbilstoši Pasūtītāja veiktās pārbaudes rezultātiem Darba kvalitāte vai Izpildītāja uzrādītais Darba daudzums (apjoms) neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, tai skaitā šādos gadījumos:
5.10.3.1. Izpildītāja Darba kvalitātes neatbilstība atkārtoti nav novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, vai vispār nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā un nepieciešamajā termiņā;
5.10.3.2. Izpildītājs neveic pasākumus Darba kvalitātes uzlabošanai, par ko liecina Izpildītāja veiktā Darba kvalitātes atkārtota (trīs reizes) neatbilstība Līgumā noteiktajām prasībām;
5.10.3.3. Izpildītājs atkārtoti uzrādījis Darba daudzumu (apjomu), kas neatbilst faktiski izpildītajam apjomam.
5.10.4. Ir iesniegts pieteikums par Izpildītāja maksātnespējas procesa pasludināšanu, pasludināta Izpildītāja maksātnespēja, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ierosināts vai pasludināts Izpildītāja tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
5.10.5. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai afpliecinājumus;
5.10.6. Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.10.7. Izpildītājs nenodrošina tādu uzņēmuma (tai skaitā apakšuzņēmēja) resursu pieejamību Līguma izpildes vajadzībām, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā;
5.10.8. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
5.10.9. ja Līguma izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka uz Izpildītāju attiecas 2022. gada 8. aprīļa Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k pantā ietvertais aizliegums.
5.11. Atkāpšanās no Līguma vai Līguma izbeigšanas gadījumā:
5.11.1. [bookmark: _Ref66449095]Pasūtītājs norāda Izpildītājam veicamos pasākumus un termiņus, kas pamatoti ar nepieciešamību nodrošināt ceļu satiksmes drošību; 
5.11.2. [bookmark: _Ref66963520]Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic Līguma 10.3.1. punktā minētajā kārtībā uzdotos darbus.
5.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma 10.1. punktu, ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem ir brīdināts par iespējamo atkāpšanos un tas nav novērsis Līguma atkāpšanās pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
5.13. Ja Izpildītājs brīdinājumā (Līguma 10.1. punkts) norādītajā termiņā nav novērsis Līguma vienpusējās atkāpšanās pamatu, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu brīdinājumā norādītajā datumā vai, ja tāds nav noteikts, tad 15 (piecpadsmitajā) dienā no brīdinājuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi. 
5.14. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs nosūta Izpildītājam paziņojumu, kurā norāda datumu, kurā Līgums izbeigts, Līguma izbeigšanas pamatu un savstarpējo norēķinu stāvokli. 

6. LĪGUMA PAPILDINĀJUMI, GROZĪJUMI 
6.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt grozījumus Līgumā, ievērojot Līguma un Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstveidā un jebkuri grozījumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma              61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
6.2.1. grozījumi ir nebūtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā, palielinot Līgumcenu par 15 %;
6.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos, palielinot Līgumcenu par 50 %.
6.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē Līgumā noteikto darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.
6.4. Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi, kura ir atbildīga par Līguma administrēšanu un ir tiesīga parakstīt Darbu nodošanas‑pieņemšanas aktus Pasūtītāja vārdā ir – Lauris Tīģers.
7.2. Līdzēja pārstāvis, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu Līdzēja vārdā ir Andris Kondrāts . 
7.3. Kontaktpersonām nav tiesību grozīt Līgumu vai uzņemties papildu finanšu saistības Pušu vārdā.
7.4. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja  vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
7.5. Ja kāds no Līguma punktiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas.
7.6. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
7.7. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.8. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.9. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka tas sniedz atļauju Pasūtītājam saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu apstrādāt savus personas datus (t.sk. personas kodu), lai Pasūtītājs varētu nodrošināt Līguma administrēšanas procesu. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
7.10. Līgums ir sagatavots uz 7 (septiņām ) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram vai Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un tas ir pieejams abām Pusēm. 
7.11. Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi:
7.11.1. 1. pielikums – Darbu apjomu tāme;
7.11.2. 2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
7.11.3. 3. pielikums – Finanšu piedāvājums.
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