
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bērnu sporta un atpūtas laukumu apkopes pakalpojumi

1. Darba uzdevums
[bookmark: _GoBack]Veikt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu apkopes pakalpojumus līdz 2024.gada 31.decembrim.
2. Darba apraksts
2.1. Izpildītajam jānodrošina Daugavpils valstspilsētas pašvaldības rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas laukumu ikdienas uzturēšanu atbilstoši grafikam  un tehniskas specifikācijas norādītām prasībām (attēlotas 1.tabulā ) 
(bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas laukumu uzkopšanas grafiks pielikumā Nr.1.)
1.tabula
	Uzturēšanas darbu laika periods
	Apraksts

	 no līguma noslēgšanas dienas līdz 28.02.2024.;

 no 01.11.2024. līdz 31.12.2024.

	· lieko priekšmetu novākšana;
· izgāzto, lauzto koku novākšana, iekārušos un aizlauzto koku zaru, apakšējo zaru novākšana;
· atkritumu urnu iztukšošana un atkritumu izvešana;

	no 01.03.2024. līdz 31.10.2024.
	· lieko priekšmetu novākšana;
· nobirušo lapu un skuju savākšana un izvešana;
· segumu ravēšana;
· segumu irdināšana un līdzināšana;
· gumijotā seguma regulārā slaucīšana;
· izgāzto, lauzto koku novākšana, iekārušos un aizlauzto koku zaru, apakšējo zaru novākšana;
· krūmu un sakņu atvašu izzāģēšana bērnu rotaļu un sporta laukuma teritorijā, kur tas traucē bērniem droši pārvietoties;
· atkritumu urnu iztukšošana un atkritumu izvešana;
· gumijotā seguma mazgāšana vismaz 1 (vienu) reizi pirms vasaras sezonas (līdz 31.maijam) un pēc nepieciešamības;
· rotaļu laukuma aprīkojuma mazgāšana vismaz 1 (vienu) reizi pirms vasaras sezonas (līdz 31.maijam) un pēc nepieciešamības;

	Izpildītājs nodrošina atkritumu konteinera izvešanu uz izgāztuvi ar savāktiem atkritumiem.


2.1. Gadījumā, ja Izpildītājs veicot ikdienas uzturēšanas darbus, konstatē , kādas iekārtas, seguma vai infrastruktūras bojājumus nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam
3. Īpašie noteikumi:
3.1. Izpildītājam katru pirmdienu, elektroniskā veidā ar foto fiksāciju, iesūtīt iknedēļas atskaiti par izpildītiem darbiem. Gadījumā ja darbs nav izpildīts norādīt iemeslus, ka arī izpildes termiņu;
3.2. aktus par izpildītajiem darbiem noformēt atbilstoši darba nosaukumam, numerācijai un mērvienībai;
3.3. rēķinus, aktus par izpildītajiem darbiem Izpildītājs nodot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” līdz katra mēneša 10. datumam un maksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem;
3.4. par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Izpildītājs;
3.5. pasūtītajam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt darbu izpildi;
3.6. izpildītājs apņemas nodrošināt nepieciešamo speciālistu skaitu, lai nodrošinātu darbus termiņos un pieprasīta kvalitātē.
4. Darba izpildes termiņš:
 Darbs veicams no līguma parakstīšanas dienas līdz 2024.gada 31.decembrim.

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums:07.12.2023.

Sastādīja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde”
īpašumu apsaimniekošanas speciālists                    Ž.Potapova
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