Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par grozījumiem 31.10.2024. līgumā Nr.2024-3.5.3-BVD-195

par ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanas Rīgā, Čiekurkalnā, būvprojekta izstrādi (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/32, 2.iepirkuma daļa)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2025.gada 30.jūnija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2025/45) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

KS ”ŪK Projekti”, reģ.Nr.40203208833, tās biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”ŪK sistēmu projekti”, reģ.Nr.40103600682, kas pārstāv KS “ŪK Projekti” uz statūtu pamata,  valdes locekļa Heinriha Grasa-Kuzika personā, kurš darbojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ŪK sistēmu projekti” statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā Līdzēji, ievērojot Autortiesību likuma 2.panta pirmo daļu un 14.panta pirmās daļas 5.punktu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās, par grozījumiem Līdzēju 2024.gada 31.oktobra noslēgtajā līgumā Nr.2024-3.5.3.-BVD-195 par ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanas Rīgā, Čiekurkalnā, būvprojekta izstrādi (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/32, 2.iepirkuma daļa), turpmāk - Līgums:

- Līdzēji, konstatējot nepieciešamību nekustamo īpašumu Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 16 un Čiekurkalna 1. šķērslīnijā b/n (kadastra Nr.0100 085 0115) pieslēgšanai un ievērojot Uzņēmēja 04.03.2025 aktualizētu papildus darbu izmaksu piedāvājumu vienojas veikt grozījumus Līguma darbu apjomos un cenā, izsakot Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:

“3.1. Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu, būvvaldē akceptētu un Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja pieņemtu Būvprojektu saņem samaksu saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu EUR 70 320,00 (septiņdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit eiro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķas Būvprojekta izstrādes izmaksas norādītas Uzņēmēja piedāvājumā (Līguma 2.pielikums)”.

- Citi Līguma noteikumi, ciktāl tos neskar šī Vienošanās, paliek spēkā nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, ar Pielikumu Nr.1- papildus veicamo darbu apjoms un izmaksas uz 1 (vienas) lapas un Pielikumu Nr.2 – Projektēšanas uzdevuma izmaiņas uz 1 (vienas) lapas.

5. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti

| Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 AS “Citadele banka” Nor. konts: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Uzņēmējs: KS “ŪK Projekti” Reģ.Nr.40203208833 Purvciema iela 20-6 Rīga, LV-1035 Nor. konts: LV55UNLA0055001159811 Banka: AS ”SEB banka” Kods: UNLALV2X |
| --- | --- |
| Valdes priekšsēdētājs __________________________ Krišjānis Krūmiņš | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ŪK sistēmu projekti” valdes loceklis _______________________________ Henrihs Grass-Kuziks |

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN TAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.1

Papildus veicamo darbu apjoms un izmaksas

| Nr. pk | Darbu apraksts | Mēvien. | Daudzums | Vienības Izmaksas EUR Bez PVN | Kopā EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Topogrāfiska plāna izstrāde Čiekurkalna 1.šķērslīnijas posmam no Gaujas ielas līdz 2.līnijai (turpmāk Ielas Posms) | ha | 0,3 | 1050,00 | 315,00 |
| 2 | UKT plāna izstrāde Ielas Posmam | Cilv.dn(2) | 1,5 | 250,00 | 375,00 |
| 3 | Trašu ierādes dokumenta saņemšana | Cilv.dn(2) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 4 | Trašu ierādes dokumenta izmaksas | Dok. | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 5 | Koku inventarizācija Ielas Posmā | koks | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 6 | Pieslēgumu saskaņošana (6 pieslēgumi) | Cilv.dn(2) | 3 | 250,00 | 750,00 |
| 7 | Kanalizācijas un ūdensvada garenprofilu izstrāde Ielas Posmā | Cilv.dn(2) | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 8 | Kanalizācijas aku un ūdensvada mezglu detalizācija Ielas Posmā | Cilv.dn(2) | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 9 | Ielas seguma atjaunošanas plāns un griezums Ielas Posmam | Cilv.dn(2) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 10 | Būvdarbu apjomi un izmaksu aprēķins Ielas Posmam | Cilv.dn(2) | 1 | 250,00 | 250,00 |
|  | KOPĀ |  |  |  | 3620,00 |

Ņemot vērā tabulā iekļautās papildus izmaksu pozīcijas kopējā Līguma summa sastādīs EUR 70 320,00 bez PVN.

| Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 AS “Citadele banka” Nor. konts: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Uzņēmējs: KS “ŪK Projekti” Reģ.Nr.40203208833 Purvciema iela 20-6 Rīga, LV-1035 Nor. konts: LV55UNLA0055001159811 Banka: AS ”SEB banka” Kods: UNLALV2X |
| --- | --- |
| Valdes priekšsēdētājs __________________________ Krišjānis Krūmiņš | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ŪK sistēmu projekti” valdes loceklis _______________________________ Henrihs Grass-Kuziks |

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN TAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.2

Projektēšanas uzdevuma izmaiņas

Projektēšanas uzdevuma – Tehniskās specifikācijas 1. punktu papildināt ar 1.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“1.1. Būvprojektā jāparedz jaunu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Čiekurkalna 1. šķērslīnijas posmā no Čiekurkalna 2.līnijas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0115, lai nodrošinātu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem pieslēgt nekustamos īpašumus Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 16 un Čiekurkalna 1. šķērslīnijā b/n (kadastra Nr.0100 085 0115).”

| Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 AS “Citadele banka” Nor. konts: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Uzņēmējs: KS “ŪK Projekti” Reģ.Nr.40203208833 Purvciema iela 20-6 Rīga, LV-1035 Nor. konts: LV55UNLA0055001159811 Banka: AS ”SEB banka” Kods: UNLALV2X |
| --- | --- |
| Valdes priekšsēdētājs __________________________ Krišjānis Krūmiņš | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ŪK sistēmu projekti” valdes loceklis _______________________________ Henrihs Grass-Kuziks |

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN TAS SATUR LAIKA ZĪMOGU