11.B pielikums nolikumam

ID Nr. IeM NVA 2023/__

Pirms līguma BIM izpildes plāna vērtēšanas kritēriji

Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

- nav iesniegts pirms līguma BIM izpildes plāns;

- nav aizpildītas visas pirms līguma BIM izpildes plāna sadaļas;

- sniegtā informācija neatbilst PIP izvirzītajiem nosacījumiem;

- sniegtā informācija pēc satura un tematikas neatbilst pirms līguma BIM izpildes plāna veidnes punktu/apakšpunktu nosaukumiem un slīprakstā sniegtajiem norādījumiem;

- nav iesniegta atbildības matrica;

- atbildības matricā nav norādīti visi Projekta speciālajās prasībās pieprasītie nodevumi;

- atbildības matricā vismaz vienam BIM modelim vismaz vienā BIM attīstības fāzē ir norādīts zemāks detalizācijas līmenis, nekā Projekta speciālajās prasībās.