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Pirms līguma BIM izpildes plāna vērtēšanas kritēriji

Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:
· nav iesniegts pirms līguma BIM izpildes plāns;
· nav aizpildītas visas pirms līguma BIM izpildes plāna sadaļas;
· sniegtā informācija neatbilst PIP izvirzītajiem nosacījumiem;
· sniegtā informācija pēc satura un tematikas neatbilst pirms līguma BIM izpildes plāna veidnes punktu/apakšpunktu nosaukumiem un slīprakstā sniegtajiem norādījumiem;
· nav iesniegta atbildības matrica;
· atbildības matricā nav norādīti visi Projekta speciālajās prasībās pieprasītie nodevumi;
· atbildības matricā vismaz vienam BIM modelim vismaz vienā BIM attīstības fāzē ir norādīts zemāks detalizācijas līmenis, nekā Projekta speciālajās prasībās.
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