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VIENOTAIS REĢ NR. LV 40003286750
CĒSU IELA 3A, RĪGA, LV-1012
TĀLR. 67017359, E-PASTS: siltums@rs.lv

APSTIPRINĀTS
[bookmark: _Hlk127966599]Iepirkuma procedūras (ID Nr.RS2024/091/AK) 
komisijas sēdē 
2024. gada 2.maija, protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS
[bookmark: _Hlk164322099]Būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. RS2024/091/AK

AS "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludina atklātu konkursu būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā” un aicina ieinteresētos pakalpojuma sniedzējus (turpmāk tekstā – Pretendents) piedalīties saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Konkurss).
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RS2024/091/AK.
2. Piemērotā iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. Konkurss, tiek organizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk - SPSIL) un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).
3. Pasūtītājs:
AS “RĪGAS SILTUMS”
Juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija
[bookmark: _Hlk127868386]Reģistrācijas Nr. 40003286750
Nodokļu maksātāja kods: LV40003286750
Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV18RIKO0002013025455
4. Pasūtītāja kontaktpersona un EIS profils: 
4.1. Par Konkursa nolikumu – Gundega Miķelsone, AS "RĪGAS SILTUMS" Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr.: +371 24421325, e-pasts: gundega.mikelsone@rs.lv. Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
4.2. Pasūtītāja profils Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3289. 
5. Līguma priekšmets un apjoms: būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā”.
5.1. Iepirkuma apjoms nav dalāms.
5.2. Līguma slēdzējs:
AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija.
5.3. Līgums tiks slēgts saskaņā ar Konkursa nolikumam pievienoto līguma projektu. 
5.4. Iepirkuma CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
6. [bookmark: _Hlk141346090]Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (4.pielikums).
7. Līguma objekta atrašanās vieta: Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067, Latvija.
7.1. Objekta apskate: Gadījumā, ja kāds Pretendents vēlas apskatīt objektu, tad pēc ieinteresētā Pretendenta lūguma objekta apskate iespējama darba dienās, iepriekš savlaicīgi vienojoties ar kontaktpersonu par apskates laiku. Kontaktpersona: Ražošanas departamenta vadītāja vietnieks A.Bečs, tālr.: +371 20002840, e-pasts: aigars.becs@rs.lv. 
7.2. Visas Pretendenta izmaksas, kas saistītas ar objekta apskati, sedz Pretendents.
8. [bookmark: _Hlk164323236]Tehniskās prasības: saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (4.pielikums).
9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendentam iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Piedāvājumi ar īsāku derīguma termiņu var būt par pamatu piedāvājumu noraidīšanai. Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Pasūtītāja lūgumam un Pretendenta atbildei ir jābūt rakstiskiem.
10. [bookmark: _Hlk134615230]Piedāvājuma nodrošinājums: 
Pretendentam jāpievieno neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls) 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā piedāvājuma derīguma termiņā, kā arī jebkurā piedāvājuma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītājam paziņojis Pretendents.
10.1. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no turpmāk minētajām formām:
1. Pasūtītājam adresēts kredītiestādes garantijas oriģināls, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Pretendents iesniedz kredītiestādes garantiju atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajai formai. Kredītiestādes garantijai jābūt elektroniski parakstīta dokumenta formā;
1. apdrošināšanas polises oriģināls, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajai formai. Apdrošināšanas polisei jābūt elektroniski parakstīta dokumenta formā;
1. [bookmark: _Hlk95480616]minētās piedāvājuma nodrošinājuma naudas summas iemaksa AS "RĪGAS SILTUMS" norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV25RIKO0002930248017. Piedāvājuma nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Maksājuma mērķī jānorāda: "Piedāvājuma nodrošinājums Konkursam un attiecīgais id.Nr. /Pretendentam jānorāda iepirkuma procedūras numurs/". Kredītiestādes maksājuma uzdevuma kopija jāpievieno piedāvājumam.
10.2. Piedāvājuma nodrošinājuma ORIĢINĀLDOKUMENTS jāpievieno piedāvājumam kā atsevišķs dokuments, piedāvājuma nodrošinājumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
10.3. Pasūtītājs pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma saņemšanas sagatavos apliecinājumu, ka Pasūtītājs atbrīvo piedāvājuma nodrošinājuma izdevēju no tā saistībām minētā piedāvājuma nodrošinājuma ietvaros vai Pasūtītājs pārskaita Pretendentam Pasūtītāja kontā ieskaitīto Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu. Minētais apliecinājums tiks sagatavots 10 (desmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar šādiem noteikumiem:
3. beidzies Konkursa nolikumā minētais piedāvājuma derīguma termiņš;
3. par Konkursa uzvarētāju atzītais Pretendents iesniedz iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu (līguma nodrošinājumu);
3. tiek noslēgts iepirkuma līgums;
3. tiek pārtraukta vai izbeigta bez uzvarētāja.
10.4. Pasūtītājs ietur tā kontā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājuma summu vai vērsīsies pie piedāvājuma nodrošinājuma izdevēja ar pieprasījumu samaksāt piedāvājuma nodrošinājumu, ja:
4. Pretendents atsauc savu piedāvājumu tā derīguma laikā, kas noteikts Pretendenta iesniegtajā piedāvājuma vēstulē;
4. Pretendents, atzīts par Konkursa uzvarētāju, 10 (desmit) dienu laikā no līguma projekta saņemšanas neparaksta līgumu par pasūtījuma izpildi;
4. par Konkursa uzvarētāju atzītais Pretendents 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas neiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu.
11. Piedāvājuma saturs, noformēšana un iesniegšana
11.1. Dalība Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkurš Pretendenta piedāvātais nosacījums, kas ir pretrunā ar Konkursa nolikumu, netiks akceptēts un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Konkursa nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā.
11.2. Konkurss ir atklāta un ar vienlīdzīgiem noteikumiem visu valstu personām, kas darbojas saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai attiecīgās mītnes zemes valsts normatīvajiem aktiem, un kas reģistrētas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. 
11.3. Sākot ar Konkursa izsludināšanas brīdi, Konkursa dokumenti (tajā skaitā nolikums ar pielikumiem, piedāvājuma sagatavošanas formas un, ja tāda ir, sniegtā papildu informācija, grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos un citi papildus nepieciešamie dokumenti) ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja EIS profilā. 
11.4. Piedāvājumā jāiekļauj:
11.4.1. Piedāvājuma vēstule saskaņā ar pievienoto piedāvājuma vēstules paraugu;
11.4.2. Vispārējā informācija par Pretendentu saskaņā ar pievienoto paraugu;
11.4.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikumu;
11.4.4. Pretendenta Tehniskais piedāvājums. Tehniskajam piedāvājumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Tehnisko uzdevumu;
11.4.5. Finanšu piedāvājums (aizpildīta pievienotā forma), kurā norādītas cenas un maksājuma grafiki. Visas piedāvājuma cenas jāizsaka EUR, noapaļojot 2 (divus) ciparus aiz komata.
11.5. Par iepirkuma priekšmetu drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
11.6. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Pretendenta iesniegtā tehniskā dokumentācija (ja attiecināms) var būt arī citā valodā, (ja šī valoda nav angļu valoda, tad tai jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs).
11.7. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz tālāku piedalīšanos Pretendenta atlasē.
12. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš:
12.1. [bookmark: _Hlk57128867]Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e‑konkursu apakšsistēmā, ievērojot Pasūtītāja noteiktos dokumentu iesniegšanas formātus (norādīti EIS e‑konkursu apakšsistēmā).
12.2. [bookmark: _Hlk57128930]Piedāvājumu elektroniski paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības (paraksta) tiesībām vai tā pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.
12.3. Piedāvājumu sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e‑konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
12.4. Piedāvājumu var iesniegt līdz publikācijā par iepirkumu norādītajam termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.
12.5. [bookmark: _Hlk57128988][bookmark: _Hlk57129039]Piedāvājums, kas saņemts ārpus EIS e‑konkursu apakšsistēmas, netiek pieņemts un neatvērts tiek nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam.
12.6. Ja no EIS sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.
13. Pretendenta kvalifikācijas prasības:
13.1. Pretendenta kvalifikācijas atbilstība tiek izvērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti un informācija, kam jāatbilst zemāk noteiktajām prasībām, un Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie Pretendenta klientiem:
	
	Pretendenta atlases prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. 
13.1.1. 
	Pretendents ir pieteicies dalībai Konkursā;
	Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pievienotajam paraugam, uz kuras jābūt Pretendenta uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstam. 
Piedāvājuma vēstulei jāpievieno dokumenti, kas apliecina piedāvājuma vēstuli parakstījušās personas paraksta tiesības Pretendenta vārdā.
Latvijas Republikā reģistrētam Pretendentam nav jāiesniedz izziņa no Uzņēmuma reģistra, ja piedāvājumu paraksta oficiālā uzņēmuma amatpersona. Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumu paraksta persona, kura nav minēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā vai citas valsts kompetentas iestādes izdotā izziņā, tad Pretendentam jāiesniedz pilnvara minētajai personai parakstīt piedāvājumu.
Latvijas kompetentās institūcijas izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja izziņas izdevējs nav noteicis īsāku to derīguma termiņu.

	13.1.2. 
	Pretendents ir sniedzis informāciju par sevi;
	Informācija par Pretendentu saskaņā ar pievienoto formu;
Ja Pretendents ir nereģistrēta personu apvienība, tad attiecīgā informācija jāsniedz par katru apvienības dalībnieku;

	13.1.3. 
	Pretendents ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā;

	Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto piegādātāju reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiskās datu bāzēs.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju.

	13.1.4. 
	Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punkta minētie izslēgšanas nosacījumi.
(www.likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums)
	Apliecinājums saskaņā ar piedāvājuma vēstuli.
Pasūtītājs ņem vērā informāciju par Pretendentu, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā par Pretendenta, nomaksātajiem nodokļiem Latvijā un/vai izpildītām saistībām nodokļu jomā.
Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

	13.1.5. 
	Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem,  kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa; 
Pretendenta pašu spēkiem veicamajam darbu apjomam jābūt ne mazākam par 50% (piecdesmit procentiem) no kopējā darbu apjoma;
	Pretendentam jāiesniedz to apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa saskaņā ar pievienoto formu;
Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi.

	13.1.6. 
	Iepriekšējo 2 (divu) pārskata gadu laikā Pretendenta ikgadējais neto apgrozījums nav mazāks par
100 000,- (viens simts tūkstoši) euro katrā gadā;
	Pretendenta pēdējo 2 (divu) pārskata gadu auditētā1) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kopijas vai EDS izdrukas;
 1)Ja Pretendenta uzņēmums dibināts vēlāk, tad tam jāiesniedz pierādījumi, ka darbības laikā tā kopējais apgrozījums nav bijis mazāks par 100 000,- (viens simts tūkstoši) euro.
Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz finanšu pārskatu, kas iesniegts attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā vai zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci.

	13.1.7. 
	[bookmark: _Hlk80007748]Pretendentam iepriekšējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.gadā un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze būvuzraudzības veikšanā vismaz 2 (divos) objektos, kur katrs objekts atbilst visām šādām prasībām zemāk:
· objekts ir 2.grupas vai 3.grupas būves jaunbūve vai pārbūve;
· objektā veikto būvdarbu izpildes vērtība  ir ne mazāka kā 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
· būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā.
	informācija par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām atbilstoši nolikuma 13.1.7.punkta prasībām un nolikuma 2. pielikuma I formai, pievienojot katra pieredzei norādītā objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta/cita normatīvajos aktos noteikta dokumenta kopijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina pretendenta pieredzi norādītajā objektā atbilstoši Iepirkuma nolikuma 13.1.7.punkta noteikumiem. 

	13.1.8. 
	Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei ir atbildīgais būvuzraugs (ar spēkā esošu sertifikātu  ēku būvdarbu būvuzraudzībā), kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.gadā un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)  laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) objektu būvdarbu būvuzraudzībā kā atbildīgajam būvuzraugam, kur katrs objekts atbilst šādām prasībām:  
· objekts ir 2.grupas vai 3.grupas būves jaunbūve vai pārbūve;
· objektā veikto būvdarbu izpildes vērtība  ir ne mazāka kā 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
· būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā.

	a) informācija par darbu izpildē piesaistīto speciālistu atbilstoši nolikuma 13.1.8.punkta prasībām atbilstoši nolikuma 2.pielikuma II formai, pievienojot katra pieredzei norādītā objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta/cita normatīvajos aktos noteikta dokumenta kopijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina speciālista pieredzi norādītajā objektā atbilstoši Iepirkuma nolikuma 13.1.8.punkta noteikumiem.
b) pretendenta norādītā speciālista būvprakses sertifikāta spēkā esamību komisija pārbauda LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv; 
speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties Iepirkuma līguma izpildē (apliecinājums ietverts nolikuma 2.pielikuma II formā). 

	13.1.9. 
	Tehniskais piedāvājums.
	Jāiesniedz saskaņā ar Konkursa nolikuma Tehniskā uzdevuma prasībām izstrādāts tehniskais piedāvājums.



Piezīmes:
1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību atlases prasībām, kopijas;
2. Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts tiks pievienots līgumam;
3. Izmaiņas pievienotā līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā ir iespējamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju. Veicot izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā, ir jāiesniedz informācija par speciālistu iemaņām un spējām apliecinoši dokumenti (apliecības/apliecinājumi, sertifikāti, diplomi), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt piedāvātās izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla atbilstību Sarunu procedūras nolikuma izvirzītajiem kritērijiem.
13.2. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju 1 (vienas) darba dienas laikā, ja Konkursa norises gaitā ir uzsākts tā tiesiskās aizsardzības process. Pretendentam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tā apstiprināšanas. Šī noteikuma neievērošana ir pamats Pretendenta piedāvājuma atzīšanai par neatbilstošu kvalifikācijas prasībām jebkurā Konkursa posmā.
13.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz jebkuru no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešajā daļā minētajām personām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešajā daļā minētajām personām ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā minētie izslēgšanas noteikumi, tas Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, izņemot 13.4.punktā noteiktajos gadījumos. 
13.4. Ja Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu (Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.
13.5. [bookmark: _Hlk36653141]Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā). Ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendentam jāiesniedz personu/apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar pievienoto formu. Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi, kas apliecina augstāk minēto. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un  apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir attiecināmas augstāk minētās kvalifikācijas prasības, ja to izpilde ir nepieciešama konkrēto darbu veikšanai.
13.6. [bookmark: _Toc480295347][bookmark: _Toc480295566][bookmark: _Toc480295348][bookmark: _Toc480295567]Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad papildus jāiesniedz vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi, norādot sadarbības mērķi, piegādātāju apvienības pilnvaroto pārstāvi; informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem; darbu sadalījumu un atbildības apjomu procentos, nododamās līguma daļas aprakstu; darbības formu iepirkuma līguma izpildei.
13.7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam kopumā jāatbilst nolikuma prasībām. Nolikuma 13.1.8. punktā noteikto prasību kopums ir jāizpilda vismaz vienam piegādātāju apvienības biedram, kurš ir solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi.
13.8. Pretendenta iesniegtie elektroniskie dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ievērojot šādu normatīvo aktu prasības:
1) Dokumentu juridiskā spēka likums;
2) Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";
3) Elektronisko dokumentu likums;
4) Ministru kabineta 2005. gada 28. jūlija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām".
Ja elektroniskie dokumenti sagatavoti izmantojot citu valstu elektronisko dokumentu sistēmas, dokumentu iesniedzējam jānorāda informācija par to atvēršanas un autentifikācijas pārbaudes iespējām.
13.9. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Konkursa noteiktajām atlases prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visu vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Konkursa noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Lai aizpildītu Eiropas vienotās procedūras dokumentu, Pretendents izmanto "ESPD.xml" datni interneta tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.
14. Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība
14.1. Iepirkuma komisija iesniegtos piedāvājumus atver Konkursa nolikumā minētajā Pasūtītāja EIS profilā. Konkursā iesniegtos piedāvājumus atver EIS minētajā datumā un laikā atklātā sēdē.
14.2. Pretendentam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sēdei Pasūtītāja profilā pirms piedāvājumu atvēršanas.
14.3. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes beigām iepirkuma komisija ievieto Pasūtītāja EIS profilā atvēršanas sanāksmes protokolu.
14.4. Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti bez Pretendenta pārstāvju piedalīšanās.
14.5. Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs var pieprasīt no Pretendenta skaidrojumus un papildu informāciju.
14.6. Pasūtītājs apkopos saņemtos piedāvājumus, izvērtēs tos un pieņems lēmumu par Konkursa uzvarētāju(-iem). Ja neviens no Pretendentiem netiks atzīts par uzvarētāju, Konkurss tiks izbeigts vai pārtraukts, par to pieņemot atsevišķu lēmumu un informējot Pretendentus, kas iesniedza piedāvājumus.
14.7. Komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlēsies piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
14.8. Piedāvājumu izvērtēšana ir konfidenciāla. Pēc lēmuma par Konkursa uzvarētāja noteikšanu Pasūtītājs visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus, nosūtīs informāciju par Konkursa rezultātiem, norādot izvēlēto Pretendentu, Pretendenta piedāvāto līgumcenu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu.
14.9. Lēmumu par Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, rakstiski paziņos visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus.
14.10. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:
14.10.1. [bookmark: _Hlk129264415]ja izpildās vismaz viens no obligātajiem izslēgšanas nosacījumiem, kas minēti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā;
14.10.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļas pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
14.10.3. Pretendents Konkursa laikā groza piedāvājumu bez attiecīga Pasūtītāja  uzaicinājuma;
14.10.4. Pretendents pēc savas iniciatīvas ir palielinājis sākotnējo finanšu piedāvājuma cenu, iesniedzot precizēto finanšu piedāvājumu bez Pasūtītāja atļaujas;
14.10.5. tiek konstatēts, ka Pretendents neatbilst kādai no šajā Konkursa nolikuma norādītajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām;
14.10.6. Pretendents nav iesniedzis kopiju vai nevar uzrādīt dokumenta oriģinālu – komersantam vai fiziskai personai izsniegtu licenci vai sertifikātu, kas nepieciešams noteiktu darbu, piegāžu un pakalpojumu sniegšanai, ja šādi sertifikāti vai licences ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
14.10.7. iesniegts neatbilstošs piedāvājums;
14.10.8. ja nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums;
14.10.9. ir piedāvātas tādu trešo valstu izcelsmes preces, ar kurām Eiropas Savienība nav noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Savienības uzņēmumu salīdzināmu un efektīvu pieeju šo valstu tirgum vai attiecībā uz kurām ES Padome nav pieņēmusi lēmumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, noteikumu priekšrocību attiecināšanu, un preču vērtība pārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no piedāvājumā ietilpstošo preču kopējās vērtības;
14.10.10. ja Pretendents ir izslēdzams saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.pantu;
14.10.11. Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja (iepirkuma procedūras rīkotāja) pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
14.10.12. Pretendents vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neveic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto personu (uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro) nomaiņu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta piekto daļu.
14.11. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta noteikumiem. Ja Pretendents vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai Pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta piekto daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
14.12. Pasūtītājs pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pasūtītājs ir tiesīga pieņemt lēmumu Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
14.13. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Lai izvērtētu piedāvājumus pēc vienādiem nosacījumiem, Pasūtītājs labos piedāvājumu cenas, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem. Ja kopējā kļūda pārsniedz 500 EUR (pieci simti euro), Pasūtītājs paziņo par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu attiecīgajam Pretendentam. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā aritmētisko kļūdu labojumus.
14.14. Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci starp Pretendentiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz:
14.14.1. ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;
14.14.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;
14.14.3. piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
14.14.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;
14.14.5. Pretendenta saistībām pret apakšuzņēmējiem;
14.14.6. Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.
14.15. Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, Pasūtītājs konstatē, ka iesniegtais piedāvājums ir atzīstams kā nepamatoti lēts, piedāvājums var tikt noraidīts.
14.16. Piedāvājumu izvērtējumu veikšanā var tikt pieaicināti eksperti.
14.17. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu – viszemāko piedāvāto Pakalpojuma līgumcenu  EUR bez PVN, jo sagatavotais Tehniskais uzdevums ir detalizēts un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
14.17. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir piedāvājis Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši Konkursa nolikuma 14.17. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.
14.18. Gadījumā, ja vismaz diviem pretendentiem ir vienādas piedāvātās zemākās cenas, tad tiek rīkota atklāta izloze, kurā aicina piedalīties pretendentus, kuru cenas ir vienādas, protokolējot izlozes norises procesu.
14.19. Pasūtītajam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. Pasūtītājam nav pienākums informēt Pretendentus par šādas rīcības iemesliem.
14.20. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, ja iesniegts tikai viens piedāvājums, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis apspriedi ar piegādātājiem, atbilstoši SPIL 22. panta 2.1 daļas prasībām.
14.21. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs Konkursa noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru.
14.22. Pasūtītājs patur tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.
15. Noslēguma noteikumi:
15.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Konkursa dokumentu un noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
15.2. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu SPSIL 68.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņos.
15.3. Līguma slēgšanai par pamatu tiks ņemts Konkursa nolikumam pievienotais līguma projekts.
15.3.1. [bookmark: _Ref69192428]Pasūtītājs Konkursa uzvarētājam nosūta sagatavotu līguma projektu, kurā ir iekļauts Pretendenta piedāvājums un ietver visas vienošanās starp pusēm (atkāpšanās no līguma projekta (līgumā neiekļaujot paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses);
15.3.2. Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma projekta saņemšanas, līguma elektroniskais eksemplārs ir jāparaksta, parakstīts līguma eksemplārs jānosūta atpakaļ Pasūtītājam;
15.3.3. Ja Konkursa uzvarētājs, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
15.4. Pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam 20 (divdesmit) dienu laikā jāizpilda šādi nosacījumi:
15.4.1. ja nepieciešams, jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā;
15.4.2. pēc piegādātāju apvienības izvēles jāreģistrē pilnsabiedrība un jāiesniedz Pasūtītājam norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija vai jānoslēdz sabiedrības līgums par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu un jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgums, kā arī norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija;
15.4.3. ja nepieciešams, jāreģistrējas Latvijā kā nodokļu maksātājam un jāiesniedz attiecīgais reģistrācijas apliecinājums;
15.4.4. [bookmark: _Hlk130324378]jāiesniedz Pretendenta norādīto speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" prasībām, ja saskaņā ar minētajiem normatīviem izdotie dokumenti netika iesniegti kopā ar piedāvājumu dalībai Sarunu procedūrā.
15.5. Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas galvojuma veidā uz Pasūtītāja vārda (ja piemērojams).
15.6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad līgums stājies spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noslēgtā līguma tekstu publicēs savā pircēja profilā, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma teksts būs publiski pieejams visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
15.7. Dokumenti, kas pievienoti pielikumā, ir Konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.
15.8. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo Konkursu, starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Konkursa nolikumā vai piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vai EIS e-konkursu apakšsistēmā. Konkrēto informācijas nosūtīšanas veidu izvēlas tās nosūtītājs:
15.8.1. ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa nolikuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
15.8.2. ja Pretendents neapstiprina informācijas no Pasūtītāja saņemšanu, par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Pasūtītāja attiecīgā EIS vai e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.
15.8.3. Pasūtītāja rakstiskās atbildes (ieskaitot uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma iesūtītāju) tiks ievietotas Pasūtītāja EIS e- konkursu apakšsistēmā.
15.8.4. gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, Pasūtītājs drīkst atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. Jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir jāvērtē, vai uzdotais jautājums neliecina par nopietnām neskaidrībām vai pretrunām Konkursa nolikumā un vai tajā nav nepieciešams veikt grozījumus, tādējādi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
15.8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Konkursa nolikuma piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kā arī ir tiesīgs veikt grozījumus Konkursa nolikumā. Pasūtītājs nodrošina, ka visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Konkursa nolikums, tā pielikumi, Konkursa nolikuma grozījumi, atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem, tiks publicēta un būs brīvi pieejamas EIS e – konkursu apakšsistēmā.
15.8.6. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja, un nav ņēmis vērā Konkursa nolikuma grozījumus un precizējumus, sniegtās atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem, kā rezultātā Pretendents ir iesniedzis nepilnīgu piedāvājumu.
16. Pielikumā:
1. pielikums – Piedāvājuma vēstule (forma);
2. pielikums – Vispārējā informācija par Pretendentu (formas);
3. pielikums – Finanšu piedāvājums (vispārīgs paraugs);
4. pielikums – Tehniskais uzdevums;
5. pielikums – Līguma projekts.

1.pielikums
PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE 
Dokumenta datums:
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Akciju sabiedrībai "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

[bookmark: _Hlk164325890]Iepazīstoties ar atklāta konkursa “Būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā”” (ID Nr. RS2024/091/AK) nolikumu un tā pielikumiem un skaidrojumiem, kuru saņemšanu ar šo vēstuli apliecinām, mēs, kas parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam veikt pakalpojumu būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā, par kopējo līgumcenu: 
_____________________________________________ EUR bez PVN,
                  (Kopējā piedāvājuma cena cipariem un vārdiem bez pievienotās vērtības nodokļa)

Ar šo /pretendenta nosaukums/ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.
Ar šo apliecinām, ka:
a. piekrītam Konkursa nolikumā iekļautajam līguma projektam, līguma projektā iekļautajiem apmaksas noteikumiem;
b. finanšu piedāvājums būs nemainīgas visā līguma darbības laikā;
c. uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi;
d. neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;
e. mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;
f. mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;
g. saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet;
h. ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti;
i. ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu;
j. nav bijusi saziņa ar konkurentiem* attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu;
k. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
l. apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tā resursi būs pieejami visu līguma izpildes laiku.
Pretendents un/ vai piesaistītais apakšuzņēmējs (ja tāds tiek piesaistīts) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atzīmēt ar "x" par katru attiecīgo uzņēmumu, ja attiecināms, norādot attiecīgā uzņēmuma nosaukumu, ja tie ir vairāki):
	
	 Mazais uzņēmums
	uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

	
	Vidējais uzņēmums
	uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.



	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E – pasta adrese:
	

	Pretendenta kontaktpersona:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E – pasta adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Citas ziņas (ja nepieciešams):
	


Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Konkursa nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Konkursa nosacījumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie uzņēmuma klientiem.
[bookmark: _Hlk64552191]Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________
[bookmark: _Hlk148960747]Dokumenta datums:
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
*Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
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2.pielikums
[bookmark: _Toc423171188]VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (FORMAS)
Forma I
Pretendenta pieredzes saraksts (Vispārīgs paraugs)
Ja pieredzes apraksta veidnē ir pretrunas ar iepirkuma nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi iepirkuma nolikuma noteikumi, pretendentam informācija jānorāda atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumos noteiktajam.
	Nr. 
p.k.
	Līguma izpildes, būvobjekta, kurā veikti būvuzraudzības pakalpojumi, raksturojošie dati*  

	1.
	Objekta/līguma nosaukums, objekta adrese
	

	
	Veikto būvdarbu veids un apraksts 
	

	
	Būves grupa  
	

	
	
	

	
	Objektā veikto būvdarbu izpildes vērtība (norādīt būvdarbu vērtību EUR bez PVN)
	

	
	
	

	
	Būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā (norādīt datumu, kad objekts pieņemts ekspluatācijā)
	

	
	
	

	
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija (kontaktpersona, amats, tālr., e-pasts)
	

	Nr. 
p.k.
	Līguma izpildes, būvobjekta, kurā veikti būvuzraudzības pakalpojumi, raksturojošie dati*  

	2.
	Objekta/līguma nosaukums, objekta adrese
	

	
	Veikto būvdarbu veids un apraksts 
	

	
	Būves grupa  
	

	
	
	

	
	Objektā veikto būvdarbu izpildes vērtība (norādīt būvdarbu vērtību EUR bez PVN)
	

	
	
	

	
	Būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā (norādīt datumu, kad objekts pieņemts ekspluatācijā)
	

	
	
	

	
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija (kontaktpersona, amats, tālr., e-pasts)
	



[bookmark: _Hlk495324884][bookmark: _Hlk171385][bookmark: _Hlk79482438][bookmark: _Hlk89091873]*par katru pieredzei norādīto projektu jāpievieno dokumentācija (pasūtītāja atsauksme vai cita dokumentācija, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību), kas apliecina pretendenta pieredzi atbilstoši Iepirkuma nolikuma 13.1.7.punkta noteikumiem.
__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)
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Forma II
Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts (Vispārīgs paraugs)

Ja speciālistu veidnē ir pretrunas ar iepirkuma nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi iepirkuma nolikuma noteikumi, pretendentam informācija jānorāda atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumos noteiktajam.

	Speciālista pozīcija
	Vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.
	Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)
	Speciālista pieredze

	Atbildīgais būvuzraugs 
	
	
	Objekta, kurā veikta būvuzraudzība, nosaukums, adrese
	

	
	
	
	Objektā veikto būvdarbu veids 
	

	
	
	
	Norādīt speciālista veiktos pakalpojumus objektā (norādīt, vai speciālists būvuzraudzību objektā veicis kā atbildīgais būvuzraugs)
	

	
	
	
	Būves grupa
	

	
	
	
	Objektā veikto būvdarbu izpildes vērtība (norādīt būvdarbu vērtību EUR bez PVN)
	

	
	
	
	Būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā (norādīt datumu, kad objekts pieņemts ekspluatācijā)
	

	
	
	
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija (kontaktpersona, amats, tālr., e-pasts)
	

	
	
	

	
	
	
	Objekta, kurā veikta būvuzraudzība, nosaukums, adrese
	

	
	
	
	Objektā veikto būvdarbu veids 
	

	
	
	
	Norādīt speciālista veiktos pakalpojumus objektā (norādīt, vai speciālists būvuzraudzību objektā veicis kā atbildīgais būvuzraugs)
	

	
	
	
	Būves grupa
	

	
	
	
	Objektā veikto būvdarbu izpildes vērtība (norādīt būvdarbu vērtību EUR bez PVN)
	

	
	
	
	Būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā (norādīt datumu, kad objekts pieņemts ekspluatācijā)
	

	[bookmark: _Hlk157769607]Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā atbildīgais būvuzraugs, ja pretendentam ______________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā”” (identifikācijas Nr. RS2024/091/AK).
__________________________
                                                                                                                                                                                                              (vārds, uzvārds)                 
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

	



Forma III
Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo darbu saraksts un to sadalījums (Vispārīgs paraugs)
	Veicamie darbi*
	Darba veicēja nosaukums
	Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona
	Darbu un piegāžu saraksts
	Darbu un piegāžu apjoms EUR no kopējā apjoma

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Darbu veikšanā tiks iesaistīti tikai sarakstā norādītie un Pasūtītāja apstiprinātie apakšuzņēmēji.
__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

Forma IV
Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājumi
Ar šo iepirkuma procedūras "______________" (Nr. …) pretendenta apakšuzņēmējs [apakšuzņēmēja nosaukums] apliecina, ka:
a. uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi; 
b. tas neveiks krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērojot godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos;
[bookmark: _Hlk69201892][bookmark: _Hlk164327379]__________________________
[bookmark: _Hlk69201846](pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

Forma V
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS (FORMA)
Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija
(Vieta, datums) _________, 202__. gada ____. ___________
GARANTIJA
AS "RĪGAS SILTUMS" organizētajai atklāta konkursa procedūrai Nr.__________ "________________" (turpmāk tekstā - Konkurss)
	Ņemot vērā to, ka
	

	
	(nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese)


(turpmāk tekstā -Pretendents) ir iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar ____. gada ___. ________, Sarunu procedūrā "________________________________" (turpmāk tekstā - Piedāvājums),
	ar šo mēs
	

	
	(kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese)


(turpmāk tekstā: "Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle") apliecinām, ka Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle pēc Pretendenta pieprasījuma ir izsniegusi akciju sabiedrībai "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV1012, Latvija (turpmāk tekstā: "Pasūtītājs") neatsaucamu Piedāvājuma nodrošinājuma garantiju, un Kredītiestādei/kredītiestādes filiālei/ārvalsts kredītiestādes filiālei vai apdrošināšanas sabiedrībai/ ārvalsts apdrošināšanas filiālei ir saistības pret Pasūtītāju šādas summas apmērā:
	EUR (                                           euro)

	(piedāvājuma nodrošinājuma summa)


par kuras samaksu un ka tā patiešām tiks veikta nosauktajam Pasūtītājam, Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmēji un mantotāji, uzņemas pilnu atbildību. 
Šo saistību NOSACĪJUMI ir:
1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājuma derīguma termiņa laikā;
1. Ja Pretendents, kas atzīts par sarunu uzvarētāju, noteiktajā termiņā:
1. Neparaksta iepirkuma līgumu/s;
1. Neiesniedz līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.
Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle apliecina, ka Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle neatsaucami apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu augšminētās summas apmērā ne vēlāk kā ___ (__) dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas (maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu), neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norādīs, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku augšminēto nosacījumu spēkā stāšanos, norādot izpildījušos nosacījumu vai nosacījumus.
Šī garantija ir spēkā no ____. Gada ___. _________ līdz ____. Gada ___. _________ (tajā skaitā, ja līdz minētās dienas beigām Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle ir saņēmusi no Pasūtītāja rakstisku samaksas pieprasījumu), un jebkura prasība sakarā ar to jāiesniedz Kredītiestādei/kredītiestādes filiālei/ārvalsts kredītiestādes filiālei vai apdrošināšanas sabiedrībai/ ārvalsts apdrošināšanas filiālei ne vēlāk kā minētajā laika posmā.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas likums. Jebkurš strīds, kas saistīts ar šo Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles izsniegto garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procesuālajām tiesību normām.
	(Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)




3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VISPĀRĪGS PARAUGS)
[bookmark: _Hlk164325245]Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā nodrošināt pakalpojumu atklāta konkursa “Būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā”, identifikācijas Nr. RS2024/091/AK, iepirkuma priekšmeta ietvaros saskaņā ar tehniskā uzdevuma nosacījumiem par šādu līgumcenu:
	Pakalpojuma nosaukums
	Pakalpojuma līgumcena EUR bez PVN

	
	
	

	Būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā
	 
	

	
	PVN:
	
	

	
	ar PVN:
	
	


Pielikumā:
1) …
2)…

Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 11.4.5. punktam. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas paredzamās izmaksas, izvērtējot Tehniskajā uzdevumā iekļauto darbu specifiku.
1. Cenām tiek piemērots PVN, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.	
1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, personāla apmešanās un citas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN), kas saistītas ar pasūtījumu izpildi saskaņā ar tehniskā uzdevuma prasībām un veicot objekta apsekošanu uz vietas.
1. Pretendenta finanšu piedāvājumā jāietver precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei. Gadījumā, ja ziņas netiks iekļautas, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.		
1. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksu pozīcijas. Ja kāda no izmaksu pozīcijām nav iekļauta cenā vai ir konstatēta apsekošanas rezultātā un tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.				
1. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pārskatītas, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai tā laikā izrādīsies, ka Pretendents finanšu piedāvājumā norādītajās cenās nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīva iepirkuma līguma izpildei vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.
1. Ja finanšu piedāvājumā par kādu no piedāvātajiem darbiem un/vai pakalpojumiem Pretendents norāda piedāvāto summu 0,00 euro, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (darbu un/vai pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem darbu un/vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem u.tml.), kas Pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās darbu un/vai pakalpojumu izmaksas.
1. Līguma izpildes gaitā precizē Preču un Pakalpojumu apjomus atbilstoši faktiskajai situācijai. Izmaiņas apjomos nav pamats Līguma cenu izmaiņām.
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, lai pilnā apjomā izbūvētu un nodotu objektu atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem.

[bookmark: _Hlk164326844]__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

4.pielikums
TEHNISKAIS UZDEVUMS
Atklātam konkursam
Būvuzraudzība objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā” 
Pasūtījuma identifikācijas Nr. RS2024/091/AK

1. Esošās situācijas raksturojums
Siltumcentrāle (turpmāk tekstā – SC) “Imanta”, Kurzemes prospekts 17, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1067 (turpmāk tekstā – Darbu izpildes vieta) izbūvēta 1974.gadā Rīgā, Daugavas kreisajā krastā. SC “Imanta” ir lielākais AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavots un darbojas apvienotajos kreisā krasta siltumtīklos, kuriem ir pieslēgti vēl trīs siltumavoti. Kopējā uzstādītā SC “Imanta” siltuma jauda ir 445,1 MW. 
2024.gadā ir  noslēgts būvdarbu līgums (pilna darbu apjoma) par elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšanu siltumcentrālē "Imanta", Kurzemes prospektā 17, Rīgā.
Elektrodu ūdenssildāmo katlu (turpmāk- EL ŪSK) paredzēts uzstādīt esošajā SC gāzes katlu telpā, blakus gāzes katlam Nr.5, kur patreiz atrodas ugunsdzēsības sūkņu stacija, siltummezgls un saimniecības telpa. Būvprojektā tiks paredzēta ugunsdzēsības sūkņu stacijas un siltummezgla pārbūve, tos izbūvējot blakus esošajā telpā, kur patreiz atrodas gāzes koģenerācijas bloks, saimniecības telpa tiks demontēta. EL ŪSK izmēri: d Ø 3,1 m; h ~6,5 m.
EL ŪSK un citas palīgiekārtas tiks uzstādītas un vismaz 6 x 8 metri jaunizbūvētas, monolītas dzelzsbetona grīdas.
Būvprojektā paredzēts uzstādīt un izbūvēt EL ŪSK ar nominālo jaudu 49 MW (ar jaudas ierobežojumu līdz 35 MW), divus cirkulācijas sūkņus, siltummaini un citus inženiertehniskos tīklus EL ŪSK automātiskai darbībai siltumenerģijas ražošanai un elektroenerģijas pārvades sistēmas frekvences balansēšanas pakalpojumu sniegšanai – mFRR (manual Frequency Restoration Reserve), aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) un FCR (Frequency Containment Reserve).
Šajā būvprojektā paredzēts uzstādīt arī atsevišķu 10,5 kV pilnībā aprīkotu jaudas slēdzi (esošajā 10,5 kV kopnē) un spēka kabeļus.
Patreiz būvdarbu veicējs ir  uzsācis būvprojekta pamat risinājumu izstrādi un minimālā sastāva būvprojekta saskaņošanu būvniecības informācijas sistēmā. 

2. Darba mērķis
Atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, veikt līgumdarba “Elektrodu ūdenssildāmā katla  uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā” būvuzraudzību.

3. Būvuzraudzības darbu apjoms
3.1. Saskaņā ar būvprojektu, kuru izstrādā būvdarbu veicējs “Elektrodu ūdenssildāmā katla  uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā”, veikt būvuzraudzību, kas paredz: 
3.1.1. izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas projektu;
3.1.2. veikt būvdarbu uzraudzību, kur apjomā paredzēts: 
3.1.2.1. sagatavot grīdas segumu EL ŪSK un palīgiekārtu uzstādīšanai;
3.1.2.2. pārbūvēt esošo ugunsdzēsības sūkņu staciju;
3.1.2.3. pārbūvēt esošo siltummezglu;
3.1.2.4. demontēt esošo saimniecības telpu;
3.1.2.5. izbūvēt EL ŪSK nepieciešamās inženierkomunikācijas – cauruļvadi, elektriskie un vājstrāvas kabeļi, ražošanas notekūdeņu novadīšanas sist.;
3.1.2.6. izbūvēt/uzstādīt kabeļu kanālus/trepes;
3.1.2.7. uzstādīt EL ŪSK un tā palīgiekārtas (sūkņi, siltummainis, pieb. ūdens sist., N2 sist., elektroniskos devējus u  mēriekārtas).
3.1.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas piedalīties Izpildītāja garantēto rādījumu testos (liet. koef. mērījumi, iekārtas slodžu uzņemšanas/samazināšanas testos) un EL ŪSK darbības kvalificēšanai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora palīgpakalpojumu sniegšanai (mFRR, aFRR, FCR). 
3.1.4. Pēc montāžas darbu pabeigšanas būvdarbu veicējs veic visu iekārtu, cauruļvadu un kabeļu marķēšanu atbilstoši
AS „RĪGAS SILTUMS” siltumavotu funkcionālo sistēmu klasifikācijas un marķēšanas kārtības rokasgrāmatai (turpmāk - KKS Rokasgrāmata);
3.1.5. Būvdarbu veicējs veic EL ŪSK un palīgiekārtu automatizētās vadības sistēmas izveidošanu atbilstoši AS „RĪGAS SILTUMS” Automatizētās vadības sistēmas (AVS) rokasgrāmatai (turpmāk - AVS Rokasgrāmata);
3.1.6. Pirms darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas izskatīt būvdarbu veicēja iesniegto izpildokumentāciju atbilstoši Pasūtītāja, Latvijas Republikas (turpmāk – LR) būvnormatīvu, LEK-002 prasībām un tehniskā uzdevuma prasībām. 

Piezīme:
[bookmark: _Hlk164328696]Ar aktuālo informāciju par būvprojekta  izstrādes gaitu  “Elektrodu ūdenssildāmā katla  uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā”, esošo situāciju objektā un plānoto būvdarbu apjomu Pretendenti var iepazīties sazinoties ar Ražošanas departamenta vadītāja vietnieku A.Beču, tel. +371 20002840, e-pasts: aigars.becs@rs.lv

4. Būvuzrauga pienākumi
4.1. [bookmark: _Hlk533079723]Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu (Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē arī tad, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus).
4.2. Pārliecināties, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.
4.3. Iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi.
4.4. Rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai.
4.5. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.
4.6. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.7. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.
4.8. Pārbaudīt veiktos būvdarbu apjomus.
4.9. Pārbaudīt izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.
4.10. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni.
4.11. Vizuāli fiksēt (foto fiksācija) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu.
4.12. Ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, Pasūtītāja atbildīgās personas, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.
4.13. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti.
4.14. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
4.15. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.
4.16. Ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.
4.17. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajai personai, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un/vai citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju, informējot Pasūtītāja atbildīgo personu.
4.18. Sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, kā arī pirms būvdarbu nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būvdarbi ir veikti atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
4.19. Piedalīties veikto būvdarbu pieņemšanā ekspluatācijā.
4.20. Informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.
4.21. Nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informēt Pasūtītāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.
4.22. Parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti Vispārīgo būvnoteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi.

5. Darbu izpildes termiņš
Plānotais būvdarbu termiņš ir 2024.gada oktobris – 2026.gada janvāris.

6. Konkursa piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumentācija
Apliecinājums (brīvā formā), ka Pretendents ir iepazinies ar Nolikuma 4. pielikuma “Tehniskais uzdevums” prasībām un apņemas sniegt pakalpojumu par visu Nolikuma 4.pielikuma „Tehniskais uzdevums” 3.sadaļā “Būvuzraudzības darbu apjoms” un 4.sadaļā “Būvuzrauga pienākumi” noteikto darbu apjomu.
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[bookmark: _Toc166297193]5.pielikums
LĪGUMS (PROJEKTS)
par būvuzraudzību objektam “Elektrodu ūdenssildāmā katla uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā”
Līguma datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis [vārds, uzvārds] un valdes loceklis [vārds, uzvārds] (turpmāk – Pasūtītājs), un 
[Komersanta nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.[_________], juridiskā adrese: [________] (turpmāk - Izpildītājs), kuru saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv tās [Amats, vārds, uzvārds], no otras puses (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puse/s),
ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr.[Procedūras Nr.] (turpmāk - Procedūra) dokumentāciju, rezultātus un pamatojoties uz AS “RĪGAS SILTUMS” 2024.gada [datums un mēnesis] Resursu lēmumu Nr.RL-2024/[numurs], noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā sniegt būvuzraudzības pakalpojumu (turpmāk – Būvuzraudzība) objektā “[Objekta nosaukums]” (turpmāk – Objekts), kurā veicamos būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi) veic [Komersanta nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. [_________], (turpmāk – Būvuzņēmējs).
1.2. Būvdarbi tiek realizēti atbilstoši [Būvprojekta izstrādātāja nosaukums un vienotais reģ. Nr.[______] izstrādātajam būvprojektam “Būvprojekta nosaukums” (turpmāk – Būvprojekts), arhitekts/e – [arhitekta vārds uzvārds un sertifikāta Nr.].
1.3. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Būvuzraudzības veikšanu Būvdarbu laikā, Būvdarbu garantijas laikā, Tehniskajam uzdevumam (1.pielikums) un Līguma noteikumiem.
1.4. Būvuzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista atbilstošas kvalifikācijas personālu - būvuzraugu [vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.] turpmāk - Būvuzraugs.
1.5. Izpildītāja Būvuzraugs uzrauga Objekta Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem, būvniecības normām, Būvprojektam, būvdarbu līgumam un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot Pasūtītāja interešu pārstāvību Būvdarbu procesā un Būvdarbu garantijas laikā. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus Būvuzraugam uzliek par pienākumu normatīvie akti vai šis Līgums.
1.6. Pasūtītāja SAP Nr.[numurs].

2. [bookmark: _Toc463167305]Līguma izpildes termiņš
2.1. Būvdarbu izpildes stadijā provizoriskais termiņš atbilstoši Būvdarbu līgumā paredzētajam termiņam –  _______________, bet jebkurā gadījumā līdz Objekts tiks pieņemts ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apstiprina, ka faktiskais Būvdarbu izpildes termiņš neietekmēs Līgumā noteikto Līgumcenu un nevar būt par pamatu Līgumcenas palielināšanai (izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, ja tādi ir paredzēti), kā arī Izpildītājam nav tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumā, ja Būvdarbu izpildes termiņš tiks pagarināts jebkādu iemeslu dēļ.
2.2. Būvdarbu garantijas laikā – _________________mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas (Objekts pieņemts ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai). Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju. 
2.3. Ja tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš neatkarīgi no pagarināšanas iemesliem, tiek pagarināts arī šī Līguma 2.1.punktā noteiktais termiņš un minētajam nav nepieciešama Uzņēmēja atsevišķa rakstveida un/vai mutiska piekrišanu
2.4. Izpildītājs Būvuzraudzības veikšanu Objektā uzsāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstveida informācijas saņemšanas no Pasūtītāja par nepieciešamību uzsākt Būvuzraudzību.
2.5. Būvuzraudzība turpinās visā Objekta būvniecības laikā un tiek pabeigta pēc Būvdarbu pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
2.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka apzinās paredzamās Būvuzraudzības apjomu, kā arī, ka tā rīcībā ir visi Būvuzraudzības kvalitatīvai veikšanai nepieciešamie materiāli tehniskie līdzekļi un atbilstoši speciālisti.

3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Izpildītāja un/vai Būvuzrauga pienākumi un tiesības:
3.1.1. pirms Būvuzraudzības uzsākšanas Objektā izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam būvdarbu kvalitātes uzraudzības plānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu un darbu veikšanas projektu, un nosaka būvuzrauga obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus, turpmāk – Būvuzraudzības plāns, un pievienot to konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā (ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, Būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic Būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē arī tad, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.
3.1.2. veikt Būvuzraudzību atbilstoši Būvuzraudzības plānam, Būvprojektam, Līgumam un normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemties atbildību, kas Izpildītājam un/vai tā Būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.1.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam un tā Būvuzraugam būtu atbilstoši sertifikāti, kā arī nepieciešamās speciālās atļaujas un licences, kā arī uzņemas atbildību, kas Izpildītājam un/vai Būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.1.4. rūpīgi iepazīties ar Būvprojekta dokumentāciju, būvdarbu līgumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai veiktu Būvuzraudzību. Nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek atklāti kādi trūkumi, sniedzot ieteikumus šo trūkumu novēršanai; izvērtēt Būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas programmu, cita starpā izvērtējot darbu grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, izmantojamos materiālus, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvuzņēmēja iesniegto informāciju. Bez Izpildītāja apstiprinātas darba veikšanas programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Būvdarbus veikt nedrīkst;
3.1.5. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no Objekta būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;
3.1.6. administrēt būvdarbu līgumu un nodrošināt, ka tiek izpildīti līguma punkti, kas nosaka Būvdarbu kvalitāti;
3.1.7. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības darbu organizāciju, Būvdarbu izpildi un citiem saistītiem jautājumiem;
3.1.8. 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas tos izvērtēt un sniegt atbildi uz Būvuzņēmēju iesniegtajiem dokumentiem;
3.1.9. nodrošināt regulāru Būvuzrauga atrašanos Objektā, norādot Izpildītājam telpu Objektā pienākumu veikšanai;
3.1.10. nodrošināt Būvuzrauga ārpuskārtas ierašanos Objektā 24 (divdesmit četru)) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja mutiska vai rakstiska pieprasījuma (minētais punkts attiecināms uz brīvdienām gadījumā, ja vēlākā būvdarbu posmā rodas kavējumi un būvniekam jāstrādā pa brīvdienām);
3.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Objekta Būvuzraudzības plānu un iesniegt to Pasūtītājam vai Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai;
3.1.12. pārbaudīt Būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību,  darba drošību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
3.1.13. pārbaudīt būvdarbu un pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un/vai tehnoloģiju atbilstību Būvprojekta dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām. Konstatējot neatbilstību nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pretenziju un informēt par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju;
3.1.14. piedalīties iknedēļas būvsapulcēs. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts būvsapulces protokolā. Sapulce var notikt gan klātienē, gan attālināti;
3.1.15. piedalīties segto darbu veikšanas uzraudzībā, veikt segto un citu būvdarbu fotoattēlu uzņemšanu;
3.1.16. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt Būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
3.1.17. kontrolēt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs noteiktos darbu izpildes uzdevumus, termiņus, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību, ekspluatāciju, Būvdarbu veikšanas termiņu neievērošanu;
3.1.18. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no Objekta būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajai personai, Rīgas domes pilsētas attīstības departamentam (turpmāk tekstā – RDPAD), kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo Būvuzņēmēja nozīmēto būvdarbu vadītāju, informējot Pasūtītāja atbildīgo personu;
3.1.19. informēt RDPAD vai attiecīgo iestādi, ja Objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.1.20. 5 (piecu) dienu laikā pārbaudīt, izvērtēt, parakstīt Būvuzņēmēja sagatavotos darbu nodošanas – pieņemšanas aktus (Forma 2) un par savu lēmumu informēt Būvuzņēmēju un Pasūtītāju. Izpildītie būvdarbu apjomi tiek pieņemti pēc faktiskās izpildes un atbilstoši līguma tāmei (Būvdarbu apjomi līguma tāmē uzrādīti korekti, nav nepieciešams veikt pozīcijas darbu apjomu pārrēķinu un pārmērīšanu); kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniegt ikmēneša atskaites par izmaksām;
3.1.21. analizēt Būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, informēt un konsultēt Pasūtītāju;
3.1.22. kontrolēt un uzraudzīt Būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus un informēt Pasūtītāju par atbilstību kalendārajam grafikam vai nepieciešamību veikt koriģējošus pasākumus;
3.1.23. būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā izskatīt šāda pagarinājuma ietekmi uz Būvprojektu un informēt par to Pasūtītāju;
3.1.24. ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu;
3.1.25. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā, nodrošināt detalizētu Būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas, risinājumus;
3.1.26. izvērtēt Būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus, kas attiecas uz tā veiktajām būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām materiālu, konstrukciju un darba kvalitātes pārbaudēm. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvuzņēmējam veikt materiālu, konstrukciju un Būvdarbu kvalitātes papildu pārbaudes;
3.1.27. pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.).
3.1.28. piedalīties kontrolējošo iestāžu pārbaudēs Objektā, nodrošinot metodisko atbalstu Pasūtītājam;
3.1.29. izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai;
3.1.30. uzraudzīt būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu;
3.1.31. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta izpildes dalībniekiem, 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju (konsultācijas, priekšlikumus, atzinumus, saskaņojumus) vai citu palīdzību, kas saistīta ar Būvdarbu dokumentāciju, būvdarbiem;
3.1.32. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Objektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju, sastādīt un parakstīt defektu aktu;
3.1.33. pieprasīt un kontrolēt Būvuzraudzības procesā atklāto Būvuzņēmēja pieļauto defektu, pārkāpumu novēršanu, izpildi;
3.1.34. izvērtēt un apstiprināt sagatavotos izmaiņu aktus, ar kuriem noteiktas Būvdarbu izmaiņas;
3.1.35. gadījumā, ja būvdarbu līgumā nav konstatējamas Būvdarbu izmaiņām līdzīgu darbu cenas, saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtās Būvdarbu izmaiņu cenu kalkulācijas;
3.1.36. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos darbus, kuru izmaksas pārsniedz būvdarbu līgumā noteiktās cenas, saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvuzņēmēja sagatavoto papildus darbu ekspertīzi un papildu darbu nepieciešamības/pamatotības izvērtējumu;
3.1.37. saskaņā ar Tehnisko uzdevumu, līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniegt Būvuzraudzības ikmēneša atskaiti Pasūtītajam par iepriekšējā mēnesī veikto Būvuzraudzību un tās apjomu.
3.1.38. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināt pilnu izpilddokumentācijas saskaņošanu un apstiprināšanu, nepieciešamības gadījumā pieprasīt Būvuzņēmējam koriģēt, papildināt izpilddokumentāciju līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;
3.1.39. vienu mēnesi pirms plānotās Objekta nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par Objekta gatavības statusu un sastādīt nepabeigto būvdarbu un atklāto defektu sarakstu, to izpildes un novēršanas grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai Būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai starp Būvuzņēmēju un Pasūtītāju;
3.1.40. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem Objektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Būvprojektu un normatīvajiem aktiem, kā arī piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
3.1.41. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā saskaņā ar Tehnisko uzdevumu iesniegt Pasūtītājam pilnu atskaiti par faktiski veikto Būvuzraudzības apjomu un nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto, izsniegto dokumentāciju. Dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši lietvedības prasībām ar pavadvēstuli, kurā uzskaitīti visi nododamie dokumenti un to apjoms;
3.1.42. normatīvo aktu vai būvdarbu līguma noteikumu neievērošanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai;
3.1.43. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja pienākumu izpildei nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošu dokumentāciju, pilnvaras un informāciju.
3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
3.2.1. nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs;
3.2.2. norēķināties ar Izpildītāju par sniegto pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.2.3. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
3.2.4. izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Līguma izpildei;
3.2.5. pieprasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, papildu informāciju un konsultācijas, kas saistītas ar Līguma izpildi;
3.2.6. pieņemt sniegto Būvuzraudzības pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
3.2.7. saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteiktos pienākumus;
3.2.8. Būvuzraudzības veikšanai nodrošināt Izpildītājam un vai/Būvuzraugam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam darba dienās no plkst. 7.30 līdz plkst. 16.00. 
3.2.9. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, pārtraukt Būvuzraudzības veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Ja Būvuzraudzība Objektā tiek pārtraukta ilgāk kā par 10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā kopumā, Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par faktiski veikto Būvuzraudzību. Šajā Līguma punktā noteiktā samaksa Pasūtītājs jāveic atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.2.10. noteikt tehnoloģisko pārtraukumu meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts Līguma izpildes termiņā un netiek apmaksāts.
3.2.11. Būvuzraudzības vai tās daļas pieņemšanai Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt sniegtā Būvuzraudzības saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par tās atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus.

4. Līgumcena un norēķinu kārtība
4.1. Līgumcena, kuru Pasūtītājs maksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Būvuzraudzības veikšanu, ir [summa cipariem] EUR [summa vārdiem], neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kurš ir maksājams papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Līgumcena ir visaptverošs maksājums par Būvuzraudzību. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Procedūras ietvaros Izpildītājs ir paredzējis ar Būvuzraudzības veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādi ir raksturīgi šāda veida darbiem, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
4.3. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, Būvuzraudzības ikmēneša atskaiti (par kalendāro mēnesi), konstatēto būvniecības defektu fotofiksācijas un to aprakstus, parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu par mēnesī paveikto un Izpildītāja izrakstītu rēķinu par kalendārajā mēnesī veikto Objekta Būvuzraudzību, to nosūtot uz Pasūtītāja par Līgumu atbildīgās personas e-pastu.
4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto dokumentāciju un paraksta Veidlapu F-2 par mēnesī veikto Būvuzraudzību, bet, ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības iesniegtajā dokumentācijā, tas sagatavo rakstisku atteikumu par dokumentācijas pieņemšanu, norādot neatbilstības un termiņu, kurā jāveic labojumi. Attiecīgais paziņojums tiek nosūtīts uz Izpildītāja par Līgumu atbildīgās personas e-pastu.
4.5. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma 4.3. punktā minētās dokumentācijas saņemšanas brīža nav iesniedzis Izpildītājam attiecīgu rakstisku atteikumu par dokumentācijas pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto dokumentāciju un ir parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu par mēnesī veikto Būvuzraudzību.
4.6. Līgumcena tiek maksāta Izpildītājam pa daļām reizi mēnesī proporcionāli paveiktajiem Būvdarbiem Objektā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Līguma 4.3. punktā minēto pieņemšanas-nodošanas aktu. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas.
4.7. Līguma pilnīgu izpildi apliecina Pušu parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts (turpmāk – PNA). Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu PNA un Izpildītāja izrakstītu rēķinu pēc pilnīgas visu Līgumā noteikto saistību izpildes, tas ir pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas. Reizē ar pēdējā maksājuma rēķinu Izpildītājam ir jāiesniedz apliecinājums, ka 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā apņemas piedalīties defektu konstatēšanā.
4.8. Abpusēji parakstītais PNA apliecina, ka Būvuzraudzība ir veikta pilnā apjomā, labā kvalitātē un saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.9. Gadījumā, ja Būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts, bet visiem Būvdarbiem Objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, par šo laika periodu netiek paredzēta samaksa Izpildītājam.
4.10. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad puses sastāda aktu par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja sniegto pakalpojumu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
4.11. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kredītiestādes kontu.
4.12. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līgumcena, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Izpildītājam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem veikto Būvuzraudzību.

5. [bookmark: _Toc463167321][bookmark: _Ref81732491][bookmark: _Ref81732496]Saistību izpildes termiņu neievērošana un līgumsods
5.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Būvuzraudzības laikā Būvuzņēmējam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu, atbilstību normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Būvuzraudzības laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
5.2. Ja Izpildītājs neierodas uz būvsapulcēm, neiesniedz Līgumā paredzētās atskaites, neattaisnotu iemeslu dēļ neatrodas Objektā vai neievēro citus Līgumā minētos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam fiksētu līgumsodu šādā apmērā par katru pārkāpuma fiksēto faktu - 300 EUR (trīs simti euro) apmērā.
5.3. Ja Pasūtītājs Izpildītāja parakstītajā Formā Nr. 2 konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 600 EUR (seši simti euro) apmērā no Līgumcenas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru reizi, kad Pasūtītājs Izpildītāja parakstītajā Formā Nr. 2 konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus.
5.4. Ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta Būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit) no Līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
5.5. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam var piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no termiņā nesamaksātās summas.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības, vai trūkuma novēršanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma maksājuma summas, veicot apmaksu par veikto Būvuzraudzību.

6. Apdrošināšana
6.1. [bookmark: _Hlk7689474][bookmark: _Hlk38699729]Izpildītājs līdz Būvuzraudzības uzsākšanai Objektā vai līdz tiesību aktos paredzētajam termiņam, ja minētais termiņš iestājas pirms Būvuzraudzības uzsākšanas Objektā, uz sava rēķina apņemas noslēgt šādus atbilstošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polišu kopijas kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu:
6.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: apdrošināšanas summa ne mazāka kā Līgumcena, apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā 1000 EUR (viens tūkstotis euro), kā arī trīs gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Būvuzraudzības veikšanu. Šo apdrošināšanu Izpildītājs uztur spēkā visā Būvuzraudzības veikšanas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs), kam var rasties prasījums saistībā ar Būvuzraudzības veikšanu. Izpildītājs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Būvuzraudzības uzsākšanas Objektā;
6.1.2. Būvuzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām.
6.2. Līguma 6.1.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs, kā arī Līguma 6.1. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.
6.3. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošas apdrošināšanas polises, ja tā atbilst Līguma nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

7. Izpildītāja speciālisti un apakšuzņēmēji
7.1. Izpildītājs ir tiesīgs Būvuzraudzības nodrošināšanai iecelt tikai tos speciālistus, kurus ir akceptējis Pasūtītājs un Izpildītājs ir norādījis veiktās Procedūras ietvaros.
7.2. Izpildītājam ir tiesības nomainīt piesaistīto personālu (speciālistus), to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju tikai gadījumā, ja speciālisti tiek aizstāti ar līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes speciālistiem, par to brīdinot 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
7.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Būvuzraudzībā iesaistītajiem speciālistiem ar citu kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā līdzvērtīgu speciālistu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
7.3.1. atkārtota Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana vai nepienācīga izpilde;
7.3.2. nekompetence vai nolaidība;
7.3.3. aizdomas par interešu konflikta esamību (situācija, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskas intereses, politiskā vai nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas citas kopīgas intereses), kurš var ietekmēt objektīvu un pienācīgu Būvuzņēmēja izpildīto darbu vērtēšanu.
7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt piesaistītā personāla nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
7.5. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistīto speciālistu kvalifikācijas un kompetences atbilstību veicamajiem pienākumiem.
7.6. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par piesaistītā personāla (speciālistu) pienākumu izpildi un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām.
7.7. Izpildītājam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Izpildītājs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
7.8. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa, kā arī papildu apakšuzņēmēju piesaiste Līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības.
7.9. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai, ja izpildās kāds no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.panta trešās daļas nosacījumiem.
7.10. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju maiņai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta piektajā daļā minētajos gadījumos.
7.11. Izpildītājs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja.

8. Nepārvarama vara (Force Majeure)
8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.
8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
8.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".
8.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

9. Fizisko personu datu aizsardzība
9.1. [bookmark: _Hlk5632568]Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
9.2. [bookmark: _Hlk5632579]Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
9.3. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.
9.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
9.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
9.6. [bookmark: _Hlk5632603]Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts das@rs.lv.

10. Līguma pirmstermiņa pārtraukšana
10.1. Līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.2. Pasūtītājs, bez iepriekšēja brīdinājuma, informējot Izpildītāju, ir tiesīgs izbeigt Līgumu, neizmaksājot pēdējam nekādu kompensāciju par atkāpšanos no Līguma, bet Izpildītājs sedz visus Pasūtītājam ar šādu atkāpšanos no Līguma radušos zaudējumus un izdevumus gadījumos, ja:
10.2.1. [bookmark: _Hlk5632341]Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
10.2.2. Izpildītājs pārkāpj Līguma 6. sadaļā noteiktos pienākumus;
10.2.3. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Izpildītājs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 5 (piecas) darba dienas;
10.2.4. Izpildītājs atkārtoti (otrreiz) pieļāvis Līguma 5.3. punktā noteiktā gadījuma iestāšanos;
10.2.5. Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā novērsis saistību neizpildi;
10.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
10.2.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
10.2.8. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
10.2.9. ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Izpildītāja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
10.2.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības, tajā skaitā Apvienotās Karalistes sankcijas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.3. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Līguma, brīdinot par to Pasūtītāju 20 (divdesmit) dienas iepriekš ja:
10.3.1. jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Izpildītājam, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Līgumā noteiktā kārtībā izrakstītā rēķina apmaksu, pirms tam nosūtot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš rēķina apmaksai;
10.3.2. ja ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pasūtītāja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts;
10.3.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības, tajā skaitā Apvienotās Karalistes sankcijas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.4. Izbeidzot Līgumu 10.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Izpildītāja faktiski atbilstoši Līgumam veikto Būvuzraudzību uz Līguma izbeigšanas dienu.
10.5. Izbeidzot Līgumu 10.2.1. – 10.2.8. punktā minētajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

11. [bookmark: _Toc463167329]Sarakste un informācijas aprite
11.1. [bookmark: _Hlk53463244]Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad:
11.1.1. nogādāti personīgi vai ar kurjeru;
11.1.2. 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē;
11.1.3. otrajā dienā pēc ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz šajā Līgumā norādīto Puses e-pasta adresi.
11.1.4. Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus, kā arī Projekta vadītāju, katra Puse apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi vai e-pasta adresi nosūtītie paziņojumi.
11.2. Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina atbildīgā persona no Pasūtītāja puses un atbildīgā persona no Uzņēmēja puses. Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Būvuzraudzības dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Būvuzraudzības dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma summa, priekšmets, izpildes termiņi, PNA, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.
11.3. Par Līguma izpildi atbildīgās personas
11.3.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: [_________] [Kontaktinformācija: e-pasta adrese: Tālrunis:]
11.3.2. Izpildītāja Būvuzraugs: [_________] [Kontaktinformācija: e-pasta adrese: Tālrunis:].
11.3.3. Uzņēmēja atbildīgā persona par Līguma izpildi, ir [_________] [Kontaktinformācija: e-pasta adrese: Tālrunis:].
12. Citi nosacījumi
12.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Izpildītāja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.
12.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Izpildītājam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu.
12.3. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
12.4. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66. panta nosacījumiem, ja: 
12.4.1. grozījumi ir nebūtiski;
12.4.2. grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
12.4.3. grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
12.5. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma saturu, tajā skaitā norēķinu kontu kredītiestādē, vienīgi ar abpusēju vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc abpusējas parakstīšanas.
12.6. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes beigu termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir Pasūtītāja vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības.
12.7. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā, katra Puse glabā elektroniski parakstītu dokumentu savā pusē.
12.8. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem normatīvajiem aktiem.
12.9. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
12.9.1. Pielikums Nr. 1 “Tehniskais uzdevums” uz _______ (lapu skaits vārdiem) lapas/ām;
12.9.2. Pielikums Nr.2. “Būvuzņēmēja būvdarbu līgums” uz _____ (lapu skaits vārdiem) lapām.
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