1.pielikums

līgumam par mēbeļu, iekārtu un laboratorijas iekārtu pārvietošana

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Visus tehniskajā specifikācijā minētos (5.pielikums) pakalpojumus Izpildītājs sniedz, lai realizētu mērķi:

pilnībā atbrīvotu Pasūtītāja rīcībā esošās telpas no Pasūtītāja biroja mēbelēm (tostarp mēbeļu demontāža un montāža), biroja tehnikas un saimnieciskā inventāra, arhīva, laboratorijas iekārtām, kas atrodas ēkā Invalīdu ielā 1, Rīgā, pilnīgu demontāžu, telpu atbrīvošanu no utilizējamā inventāra (nonešanu uz atkritumu konteineru, kura uzstādīšanu un izvešanu nodrošina Izpildītājs), lai nodrošinātu pilnīgu telpu atbrīvošanu.

Laboratorijas iekārtas, mēbeles, inventārs, datorpreces, arhīvs jāpārvieto uz Invalīdu ielu 1 (ēka Nr.2), Rīgā.

| Nr.p.k. | Prasība | Tehniskā specifikācija (Apraksts) | Pretendenta piedāvājums (sava piedāvājuma atbilstību apzīmē ar vārdiem “pilnībā izpildīs”, kur nepieciešams. veic precizētu sava piedāvājuma aprakstu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakalpojuma apjoms | - Kopā aptuvenais pārvietojamo priekšmetu skaits: - Laboratorijas iekārtas un inventārs (dažāda izmēra un svara) – 122 gb.; - Arhīva dokumentu apjoms - ~119.18m; - Mēbeles: Nosaukums; Skaits. Atvilktņu skapītis; 63. Projektora ekrāns sienas; 1. Galds; 161. Kāpnes; 4. Krēsls; 277. Ledusskapis/saldētava; 13. Manekens; 3. Nojume metāla; 1. Pakaramais; 11. Plaukts; 132. Prožektors; 5. Putekļu sūcējs; 2. Seifs; 4. Sienas skapis 666 ar metāla durvīm H600xW600xD600 12U un vadotņu pāris 12U; 1. Skapis; 186. Skapītis; 24. Statīvs; 9. Iekārta VENDEN; 1. Roku dezinfekcijas stends Handdrop HBD2; 1. Tāfele; 5. Ugunsdzēšamais aparāts; 24. Velkmes skapis; 7. Ventilatori, sildītāji; 33. Virtuves tehnika (kaf.aut, mikroviļņu krāsns, plīts); 5. Vitrīna stikla; 9. - Datortehnika un cita biroja tehnika: UPS; 54. Monitors; 104. Dators; 57. Dators-mazais; 10. Printeri/kopētāji; 21. Dok.iznīcinātāji; 5. Skeneris; 25. Videonovērošanas sistēma ( sastāv no 4 kamerām, 4 kabeļiem un 16 kanālu kastēm); 1. Videokamera DAHUA HFW1500RZ; 1. Projektors ViewSonic PJ358; 1. Projektors Vivitek D557WH; 1. Stacionārās videokonferences iekārta; 3. Dažādas ierīces; 27. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 1.2. Pakalpojuma apjoms ietver laboratorijas iekārtu, mēbeļu, biroja mēbeļu (mēbeļu demontāža un montāža Pasūtītāja norādītajā vietā), arhīva, grāmatu, dokumentu, biroja tehnikas un saimnieciskā inventāra (atsevišķos gadījumos saimnieciskā inventāra demontāža, lai veiktu pārvietošanu, piemēram, ledusskapja pareizu pārvietošanu) pārvietošanu uz Pasūtītāja telpām, kas atrodas ēkās Nr.2 Invalīdu ielā 1, Rīgā. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 1.3. Pārvietojamās laboratorijas iekārtas un biroja aprīkojums ir dažāda veida un izmēra, piemēram: 1) laboratoriju iekārtas, inventārs - mikroskopi, kameras, autoklāvs, ultraskaņas vanna, utml. 2)laboratoriju mēbeles – skapji, seifi, plaukti, galdi, velkmes skapji, u.tml. Mēbeles ir gan viengabalainas, gan izjaucamas. 3) biroja mēbeles, biroja tehnika un saimnieciskais inventārs – drēbju skapji, galdi, plaukti, atvilktņu bloki, krēsli, seifi, konferenču zāles galdi, krēsli, datortehnika un biroja tehnika, dokumenti, grāmatas, ledusskapji, trauki, dažāda izmēra vitrīnas utml. | Pilnībā izpildīs |
| 2. | Pakalpojuma sniegšanas laiks un izpildes posmi | 2.1. Pakalpojuma sniegšanas izpilde paredzēta līdz 2024.gada 20.decembrim, par pakalpojuma uzsākšanas datumu (pēc jauno ēku nodošanas ekspluatācijā) 5 dienas iepriekš Pasūtītājs paziņo pakalpojuma sniedzējam un noslēdz vienošanos pie līguma. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 2.2. Pakalpojuma sniegšanas laiks ir 2 nedēļas (10 darba dienas), darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 2.3. Pakalpojuma sniegšanas laikā Pasūtītāja un Izpildītāja norīkotie atbildīgie pārstāvji katru darba dienu vienojas par nākamās dienas veicamajiem darbiem. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 2.4. Pakalpojuma samaksa ir paredzēta pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes 10 darba dienu laikā. | Apstiprinam |
| 3. | Pārvietojamo priekšmetu iepakošanas, demontāžas un montāžas nodrošināšana, telpu atbrīvošana | 3.1. Pasūtītājs ar savu darbaspēku nodrošina dokumentu, visu mazizmēra un trauslo priekšmetu, biroju un darba vietu aprīkojuma, grāmatu, sadzīves priekšmetu un saimnieciskā inventāra iepakošanu un ievietošanu Izpildītāja piegādātajās kastēs vai plastmasas kastēs (kuras nodrošina Izpildītājs dažādu priekšmetu pārvešanai pēc Izpildītāja izvēles pārvietošanai ērtā izmērā), kuras tālāk Izpildītājs ar savu darba spēku pārvieto no attiecīgās telpas un ēkas stāva, uz attiecīgo telpu, ēkas stāvu. Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem pārvietojamo kasti ar priekšmetiem Izpildītāja darbinieki novieto Pasūtītāja norādītajā stāvā, norādītajā telpā. Pēc pārvietojamās kastes novietošanas attiecīgajā telpā, Pasūtītāja darbinieki nodrošina priekšmetu izkraušanu no kastēm un tālāku novietošanu pēc saviem ieskatiem. Atbrīvotās kastes Izpildītāja darbinieki tukšas nogādā atpakaļ. Pasūtītājs un Izpildītājs atkārto minētās darbības, līdz pilnībā tiek pārvesta visa Pasūtītāja manta. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītāja darbinieki pēc Pasūtītāja darbinieku pieprasījuma pārvieto pārvadājuma kastes pēc vajadzības un Pasūtītāja darbinieku pieprasījuma. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 3.2. Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja darbinieku klātbūtnē un ar Izpildītāja materiāliem Izpildītājs veic laboratorijas iekārtu pārvietošanu. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja darbinieku klātbūtnē palīdz izjaukt tās lielizmēra iekārtas, kuras nav iespējams bez izjaukšanas pārvietot. Izpildītājs, izmantojot savu darbaspēku un nepieciešamos palīglīdzekļus, nodrošina šo iekārtu, mēbeļu izjaukšanu un pārvietošanu uz labortorijas ēku (Ēka Nr.2). Pēc Pasūtītāja darbinieku pieprasījuma Izpildītāja darbinieki sniedz palīdzību lielizmēra un smagu iekārtu izvietošanā. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 3.3.Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Izpildītājs ar savu darbaspēku, saviem iepakojuma materiāliem, darba rīkiem, veic mēbeļu, vitrīnu, biroja mēbeļu, lielizmēra biroja tehnikas un sadzīves tehnikas (piemēram kopētāji, ledusskapji, u.tml.), arhīva skapju, metāla plauktu demontāžu, montāžu, pārvietošanu uz ēku Nr.2, nogādāšanu attiecīgajā ēkas stāvā un saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem veic izvietošanu telpās un mēbeļu montāžu un līmeņošanu, ja tas nepieciešams. Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem Izpildītājs nodrošina metāla plauktu montāžu. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 3.4. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Izpildītājs ar savu darbaspēku, saviem palīgmateriāliem, darba rīkiem, veic ēkas Nr.1 pilnīgu telpu atbrīvošanu, demontējot kondicionierus, tualetes papīru un rokas dvieļu turētājus, utml. Nodrošina demontētā materiāla, nolietotās sadzīves tehnikas, elektrisko instrumentu nonešanu uz atkritumu konteineriem utilizācijai. Nepieciešamos atkritumu konteinerus utilizācijai nodrošina Izpildītājs. Demontāžas darbi jāveic akurāti. | Pilnībā izpildīs |
| 4. | Izpildītajam jānodrošina atbilstoši darbinieki, lai veiktu sekojošus darbus: | 4.1. veikt aprīkojuma demontāžu, piemēram, biroja mēbeļu demontāžu, vitrīnu, arhīva plauktu, skapju utml., demontāžu, ja tāda nepieciešama, lai nodrošinātu drošu pārvietošanu, kā arī atsevišķos gadījumos piedalīties laboratorijas iekārtu demontāžā un montāžā. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 4.2. veikt priekšmetu iepakošanu (ar Izpildītāja izejmateriāliem), lai veiktu to pārvietošanu. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 4.3. veikt priekšmetu pārvietošanu, nocelšanu no augstuma, nešanu pa kāpnēm, vešanu ar liftu un priekšmetu iznešanu no Pasūtītāja telpām. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 4.4. pārvietotās iekārtas un pārējo mantu novietot Pasūtītāja norādītajā vietā ēkā, atbilstošajā ēkas stāvā, telpā un vietā veikt Pasūtītāja priekšmetu, piemēram, mēbeļu, vitrīnu, aprīkojuma, biroja mēbeļu, sadzīves tehnikas izpakošanu un montāžu. Izpakošana neattiecas uz maza izmēra laboratorijas precēm un sīkajiem priekšmetiem, dokumentiem. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 4.5. veikt citus nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu Pasūtītāja priekšmetu pārvietošanu. | Pilnībā izpildīs |
| 5. | Lai veiktu 3.punkta aprakstītās darbības: | 5.1. Izpildītāja rīcībā jābūt ne mazāk par 10 pieredzējušiem darbiniekiem, kuri veiks demontāžas, montāžas, kraušanas un ar to saistītos pakalpojumus, kā arī pārvietošanas pakalpojumus. Izpildītājs nodrošina vismaz 1 kvalificētu darbu vadītāju, kurš organizē visus ar pārvietošanu, tostarp mēbeļu montāžu, demontāžu saistītos darbus. Darba vadītājiem jābūt pieredzei demontāžas, montāžas, pārvietošana pakalpojumu izpildē ne mazāk kā 3 gadi. Vienlaikus Izpildītājs nozīmē pārstāvi, kurš ir atbildīgs par iepirkuma līgumu un visu ar to saistīto jautājumu risināšanu kopumā. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 5.2. Izpildītāja rīcībā jābūt tehniskajiem līdzekļiem un profesionāliem darba instrumentiem, lai veiktu demontāžas un montāžas darbus (piemēram elektriskie rokas instrumenti – akumulatora urbjmašīna/skrūvgriezis, leņķa slīpmašīna u.c., mehāniskie rokas instrumenti – skrūvgrieži, āmuri, uzgriežņu atslēgas u.c., kā arī, lai veiktu pārvietošanas darbus (piemēram, ratiņi, pacēlāji, palešu ratiņi, nostiprināšanas aprīkojums, savilces, lentas u.c.). | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 5.3. Izpildītājam jāievēro īpaša rūpība, pārvietojot laboratorijas iekārtas, datortehniku un visus priekšmetus, lai nebojātu telpas un pārvietojamos priekšmetus. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 5.4. Visus pakalpojumus Izpildītājs sniedz Pasūtītāja nozīmētas atbildīgās personas klātbūtnē. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 5.5. Izpildītāja rīcībā jābūt kvalificētiem darbiniekiem, kuriem ir zināšanas, prasmes un iemaņas pārvietošanas darbu veikšanā, kā arī mēbeļu un iekārtu demontāžā un montāžā. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 5.6. Izpildītājs pakalpojuma sniegšanas laikā ir atbildīgs par Izpildītāja sniegto pakalpojumu darba drošību, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 5.7. Pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, Izpildītāja darbiniekiem obligāti jāiepazīstas ar biroja iekšējiem darba kārtības noteikumiem; pirms pakalpojuma uzsākšanas Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbinieku instruktāžu par iekšējo darba kārtību birojā un darbu ar laboratorijas iekārtām. | Pilnībā izpildīs |
| 6. | Pakalpojuma sniegšanas kārtība: | 6.1. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par darba plānu, par nepieciešamo Izpildītāja darbinieku skaitu. | Pilnībā izpildīs |
|  |  | 6.2. Pasūtītājs šīs tehniskās specifikācijas 2. punktā ir sniedzis paredzamo darba plānu un laika grafiku. 2. punka norādīto plānoto darba laiku Pasūtītājs var vienpusēji mainīt. | Pilnībā izpildīs |