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1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Atklāta konkursa „Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RIX 2023/315) nolikumā (turpmāk - Nolikums) ir lietoti šādi termini:
1.1.1. Komisija – ar valsts akciju sabiedrības ”STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” valdes lēmumu apstiprināta komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu;
1.1.2. Konkurss – atklāts konkurss „Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RIX 2023/315);
1.1.3. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, Reģ. Nr. 40003028055, juridiskā adrese - "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053, tīmekļvietne: http://www.riga-airport.com;
1.1.4. Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā[footnoteRef:1]; [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. Reģistrācijas veidlapas un plašāka informācija atrodama EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE.
] 

1.1.5. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus;
1.1.6. SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss.
2.2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu (turpmāk – Sistēma/Iekārtas[footnoteRef:2]) iegāde, uzstādīšana, tehniskā uzturēšana un apkope garantijas periodā, kā arī pēcgarantijas perioda tehniskā uzturēšana un apkope (turpmāk viss kopā – Pakalpojumi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums) un iepirkuma līguma (Nolikuma 4. pielikums) noteikumiem.  [2:  Precīzs Iekārtu skaits tiks definēts, ņemot vērā Pasūtīja pieejamos finanšu līdzekļus, pēc piedāvājumu iesniegšanas un to izvērtēšanas.] 

2.3. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods 38581000-1 (Bagāžas skenēšanas iekārtas), 38546000-4 (Sprāgstvielu atklāšanas sistēma), 35113300-2 (Drošības iekārtas).
2.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta - valsts akciju sabiedrība “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053.
2.5. Paredzamais iepirkuma līguma darbības laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš ir līdz 2023.gada 15.decembrim. 
2.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā.
2.7. Iekārtu/Pakalpojumu minimālais garantijas termiņš ir noteikts Tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līguma projektā.
2.8. Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
2.9. Organizatoriska rakstura informāciju par Konkursu sniedz: Pasūtītāja Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa, tālr. 20005786, e-pasts: j.aboltina@riga-airport.com;
2.10. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendāra dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un publicē atbildes, norādot arī uzdoto jautājumu, EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, caur EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmu vai elektroniski uz tā elektroniskā pasta adresi, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa pastu. 
2.11. Pasūtītājs publicē Nolikumu, kā arī tā grozījumus un atbildes uz Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Pasūtītājs nav atbildīgs par Pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par Nolikumā iekļautajām prasībām, kas tiek publicētas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Paziņojums par Konkursa nolikumu un nolikuma grozījumiem tiek publicēts arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai[footnoteRef:3]. [3:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

2.12. Uzaicinājums piedalīties Konkursā tiek publicēts www.eis.gov.lv, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
2.13. [bookmark: _Hlk51746409]Iepirkums tiek finansēts no Eiropas Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) un Pasūtītāja finanšu līdzekļiem. 
3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA
3.1.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023. gada 11.oktobrim plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
3.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā 4 (četras) stundas pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkrēts piedāvājumu atvēršanas laiks tiek norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā.
3.1.3. Ja Pretendents pieprasa, tad 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Komisija izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu, ja šāds izraksts nav brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
3.1.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt un papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
3.1.5. Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic atklātā sanāksmē. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
3.1.6. Lai iesniegtu piedāvājumu, Pretendentam ir jāreģistrējas EIS e-konkursu sistēmā. Visa informācija par reģistrēšanos EIS e-konkursu sistēmā ir pieejama Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr.816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, kā arī EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON .
3.2.  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS
3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS (http://www.eis.gov.lv/) e-konkursu apakšsistēmā latviešu vai angļu valodā[footnoteRef:4], ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: [4:  Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu vai angļu valodā, kas apliecināts saskaņā ar Ministru Kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.] 

3.2.1.1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās veidlapas;
3.2.1.2. Visus dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā, vai nu parakstot visu piedāvājumu ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, vai parakstot katru no iesniegtajiem dokumentiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu  ;
3.2.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un veidlapu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
3.2.2.  Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
3.2.2.1. Pieteikuma vēstule, veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
3.2.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai EIS piedāvāto sistēmas parakstu paraksta Pretendenta pieteikuma vēstuli (Nolikuma 1.pielikums). Pieteikuma vēstuli un visu piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja parakstītājs ir pilnvarotā persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara, pilnvarā precīzi norādot pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjomu (skēnēts dokumenta oriģināls PDF formātā);
3.2.2.3.  Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, ir jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgta, visu dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību Konkursā, kurā jābūt atrunātam piegādātāju apvienības dalībnieku lomu un atbildības sadalījumam. Ja piegādātāju apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgtajā vienošanās  nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām3.2.2.4.  Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai ar EIS piedāvāto parakstu;
3.2.2.4. Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, tad piedāvājums tiek noraidīts.
3.2.3. [bookmark: _Hlk531089284]Ja Pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
3.2.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 
3.2.5. Ja piedāvājums saturēs kādus no Nolikuma 3.2.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
4.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
4.2. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases prasībām un atlases dokumentos jāiesniedz:
	IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU NEATTIECINĀMĪBA

	4.2.1.
	Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja uz to attiecas SPSIL 48.panta otrās daļas 1. – 7., 10. – 14.punktā  noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic saskaņā ar SPSIL 48.pantā minēto kārtību. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu Pasūtītājs veic SPSIL 49.pantā noteiktajā kārtībā.[footnoteRef:5] [5:  Ņemot vērā apstākli, ka ārvalstu kompetento institūciju izziņu sagatavošana praksē ilgst vairāk nekā 10 darba dienas, kas var būtiski paildzināt lēmuma pieņemšanu par iepirkuma rezultātiem, aicinām iespēju robežās pieprasīt attiecīgo ārvalstu kompetento institūciju izziņas piedāvājumu iesniegšanas stadijā un tās iesniegt kopā ar piedāvājumu.] 


	4.2.2.
	Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi.  Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību tīmekļvietnēs:
1) http://sankcijas.fid.gov.lv/  
2) 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 
3) https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx  

	4.2.3.
	Uz Pretendentu, Pretendenta  norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,  un  kuras veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības,   Pretendenta  norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas Eiropas Savienības Padomes regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punktā noteiktie ierobežojumi.
Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecīnāmību:
· attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē;
· attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu personu  Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kurā norādīta attiecīgās personas patiesā labuma guvēja valstiskā piederība.



	KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

	
	Kvalifikācijas prasība
	Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti
	Ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti

	4.2.4.
	Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai  Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,  ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
	Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai  Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 
	Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai  Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā;
Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pieteikumā tiek norādīta  informācija par reģistrācijas numuru, reģistrācijas laiku, kā arī norādīta kompetentā iestāde reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

	[bookmark: _Hlk47526073]4.2.5.
	Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības;

	Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības
Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.
	1. Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecinošs dokuments/informācija atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par  Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām vai Reģistrācijas valsts kompetentas iestādes, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, izdota izziņa, kas apliecina  Pretendenta amatpersonas  paraksta (pārstāvības) tiesības).
2. Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.

	4.2.6.
	Pretendentam jābūt piedāvāto Iekārtu ražotājam, ražotāja autorizētai pārstāvniecībai vai ražotāja autorizētās pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām pilnvarotam pārstāvim izplatīt piedāvātās Iekārtas, veikt Iekārtu tehnisko apkalpošanu, diagnostiku, kā arī piedāvāto Iekārtas daļu, mezglu un programmnodrošinājumu nomaiņu un remontu.
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no apvienības dalībniekiem jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai.
Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, lai izpildītu šajā punktā noteiktās prasības, tad piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai.
	Ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām apliecinājums (oriģināls vai Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām apliecināta kopija), ka Pretendents ir ražotāja autorizēts piedāvāto Iekārtu izplatītājs, ar tiesībām veikt iekārtu piegādi un uzstādīšanu, kā arī piedāvāto Iekārtu tehnisko apkalpošanu, diagnostiku, kā arī Iekārtas daļu, mezglu un programmnodrošinājuma nomaiņu un remontu.


	Ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām apliecinājums (oriģināls vai Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām apliecināta kopija), ka Pretendents ir ražotāja autorizēts piedāvāto Iekārtu izplatītājs, ar tiesībām veikt iekārtu piegādi un uzstādīšanu, kā arī piedāvāto Iekārtu tehnisko apkalpošanu, diagnostiku, kā arī Iekārtas daļu, mezglu un programmnodrošinājuma nomaiņu un remontu.



	4.2.7.
	Pretendentam uz iepirkuma līguma noslēgšanas dienu jābūt spēkā esošai licencei darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, un jānodrošina, ka Iekārtu uzstādīšana, remonts un tehniskā apkalpošana notiek atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām prasībām radiācijas drošības jomā, kas attiecināmas uz rentgena caurskates iekārtām, kuras tiek izmantotas lidostās.
	Pretendenta amatpersonas parakstīts apliecinājums par to, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas dienu būs saņemta Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izdota un spēkā esoša licence darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – pretendenta piedāvājumā norādītās Iekārtas importam, ja Iekārtu nepieciešams importēt, pārdošanai (tirdzniecībai), uzstādīšanai, izņemot, ja konkrēto jonizējošā starojuma avotu uzstāda ražotāja pārstāvis, apkalpošanai (tehniskajai apkopei) un remontam.  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam komersantam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izdotu un spēkā esošu licenci vai apliecinātu kopiju darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – pretendenta piedāvājumā norādītās Iekārtas importam, ja Iekārtu nepieciešams importēt, pārdošanai (tirdzniecībai), uzstādīšanai, izņemot, ja konkrēto jonizējošā starojuma avotu uzstāda ražotājs, apkalpošanai (tehniskajai apkopei) un remontam.
	Pretendenta amatpersonas parakstīts apliecinājums par to, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas dienu būs saņemta Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izdota un spēkā esoša licence darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – pretendenta piedāvājumā norādītās Iekārtas importam, ja Iekārtu nepieciešams importēt, pārdošanai (tirdzniecībai), uzstādīšanai, izņemot, ja konkrēto jonizējošā starojuma avotu uzstāda ražotāja pārstāvis, apkalpošanai (tehniskajai apkopei) un remontam. Ārvalstu komersantam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izdotu un spēkā esošu licenci vai apliecinātu kopiju darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – pretendenta piedāvājumā norādītās Iekārtas importam, ja Iekārtu nepieciešams importēt, pārdošanai (tirdzniecībai), uzstādīšanai, izņemot, ja konkrēto jonizējošā starojuma avotu uzstāda ražotājs, apkalpošanai (tehniskajai apkopei) un remontam.

	4.2.8.
	Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” 16.punktā noteiktajam, Pretendentam jābūt pozitīvam vērtējumam no Valsts drošības dienesta.

	Pasūtītājs nosūta informāciju pārbaudei Valsts drošības dienestam.
Gadījumā, ja tiek saņemts negatīvs vērtējums no attiecīgās drošības iestādes par Pretendentu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Konkursā.
	Pasūtītājs nosūta informāciju pārbaudei Valsts drošības dienestam.
Gadījumā, ja tiek saņemts negatīvs vērtējums no attiecīgās drošības iestādes par Pretendentu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Konkursā.


4.3. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (I-IV un VI daļa) par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājs jebkurā Konkursa stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Elektroniskās iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem.
4.4. Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda Pretendenta patieso labuma guvēju, vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
4.5. Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apakšuzņēmēju,  kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādīta tā patiesā labuma guvēja valstiskā piederība. Ja šāda izziņa netiek izsniegta vai saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo regulējumu patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
4.6. Visiem publiskiem dokumentiem[footnoteRef:6] jābūt legalizētiem Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajā kārtībā. [6:  publisks dokuments — atbilst 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu lietotā attiecīgā termina skaidrojumam] 

5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
5.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums). Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj un jāiesniedz:  
5.1.1. aizpildīta Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma veidlapa (Nolikuma 2.pielikums);
5.1.2. piedāvāto Iekārtu tehnisko datu lapas (latviešu valodā vai angļu valodā);
5.1.3. dokumenti un informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
5.1.4. [bookmark: _Hlk71374758]informācija par iesaistāmajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma līguma daļas, kā arī sniedzamo Pakalpojumu vērtība (procentos) (5.pielikums) (ja attiecināms);
5.1.5. katra iesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums piedalīties iepirkuma līguma izpildē (6.pielikums) (ja attiecināms);
5.1.6. cita informācija, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu norādīt.
5.2. Tehniskajā piedāvājumā nedrīkst iekļaut un iepirkuma līguma izpildē tieši vai pakārtoti nedrīkst izmantot materiālus, iekārtas, pakalpojumus un/vai iesaistītas personas, kam piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicētajai formai (3. pielikums). Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas/cenas EUR, bez PVN. 
6.2. Pretendentam Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, pamatojoties uz Nolikumu un tā pielikumiem.
6.3. Piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk un iepriekš – PVN). 
6.4. [bookmark: _Hlk144305785]Pretendents finanšu piedāvājumā norāda, vai tam ir nepieciešams avanss līdz 50% apmērā no piedāvāto Iekārtu apmācību, Iekārtu piegādes un uzstādīšanas cenas (ar PVN). Pretendentam ir jāievēro, ka avanss tiks izmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un avansa garantijas (saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu) 100% apmērā no avansa summas saņemšanas dienas.
6.5. Cenām, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku, un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts Nolikumā un/vai iepirkuma līgumā.
6.6. Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētāku līguma kopējās summas veidošanās mehānismu.
6.7. Piedāvājumā cenas un līguma kopējā summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
6.8. Finanšu piedāvājuma veidlapā nedrīkst mainīt, nedrīkst papildināt un dzēst norādītās ailes.
7. APAKŠUZŅĒMĒJI, PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, PERSONĀLS, TO PIESAISTE UN NOMAIŅA
7.1. [bookmark: _Hlk22131636]Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas, darbu veidus un to apjomu procentos (Nolikuma 5. pielikums). Papildus piedāvājuma dokumentiem jāpievieno visu piesaistīto apakšuzņēmēju parakstīti apliecinājumi par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto iepirkuma līguma daļu atbilstoši paraugam Nolikuma 6. pielikumā. 
7.2. Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par šādām personām izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, vai lomu iepirkuma līguma izpildē un to apjoma apraksts (Nolikuma 5. pielikums), kā arī personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto iepirkuma līguma daļu (Nolikuma 6. pielikums) vai vienošanos, līgumu vai citu dokumentu par lomu sadalījumu iepirkuma līguma izpildē. 
7.3. Piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, personāls Pretendentam ir jāpiesaista iepirkuma līguma izpildē attiecīgajā daļā atbilstoši Konkursa piedāvājumā norādītajam nododamo iepirkuma līguma daļu vai lomu un to apjoma sadalījumam.
7.4. Pretendents, ar kuru Konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
7.5. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Nolikumā un iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. 
8. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PIEDĀVĀJUMU DERĪGUMA TERMIŅA PĀRBAUDE 
8.1. Komisija veic Pretendentu iesniegto piedāvājumu, to noformējuma, derīguma termiņa pārbaudi. Noformējuma trūkumu gadījumā Komisija izvērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Komisija ir tiesīga neizvērtēt piedāvājumu, ja konstatē, ka:
8.1.1. piedāvājums nav parakstīts;
8.1.2. piedāvājumam ir tādi noformējuma trūkumi, kas būtiski ietekmē piedāvājuma vērtēšanu;
8.1.3. Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 2.6. punkta noteikumus.
9. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBU PĀRBAUDE
9.1. Komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 4.2. punktā noteiktajam. 
9.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja tas neatbilst kādai Nolikuma 4.2. punktā norādītajai kvalifikācijas prasībai vai atbilst kādam izslēgšanas nosacījumam.
9.3. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Komisija veic tikai tam Pretendentam, kam saskaņā ar Nolikumā noteikto būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
10. TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
10.1. Komisija vērtē Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma, tostarp Nolikuma 5. punktā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
10.2. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām.
10.3. Ja piedāvājumā ietvertie materiāli, iekārtas, pakalpojumi tiks iekļauti sankciju sarakstos pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs lūgs Pretendentam Pasūtītāja norādītājā termiņā, kas nevar būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, nomainīt šādus materiālus, iekārtas, pakalpojumus. Ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Pretendents nav veicis materiālu, iekārtu, pakalpojumu nomaiņu, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt nomaiņas termiņu, ja Pretendentam objektīvi nav iespējams veikt nomaiņu Pasūtītāja noteiktajā termiņā un Pretendents par to laicīgi ir paziņojis Pasūtītājam.
11. [bookmark: _Ref146525264]FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
11.1. Komisija veic iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzinot Pretendentu finanšu piedāvājumos norādīto kopējo līgumcenu (bez PVN). 
11.2. Nepamatoti lēts piedāvājums:
11.2.1. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs Pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.
11.2.2. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. 
11.2.3. Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
11.2.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja Pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
11.2.5. Nolikuma 11.2.1.punktā minēto informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās Pasūtītājs, kā arī Pretendents par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.
11.3. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētisku kļūdu, Komisija šo kļūdu labo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
11.4. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā labojumus.
12. [bookmark: _Hlk22131744]PRETENDENTA IZVĒLE, IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA
12.1. No piedāvājumiem, kuri tiek atzīti par atbilstošiem saskaņā ar Nolikuma 8. - 11. punktu, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
12.2. Komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šī punkta tabulā ietvertajiem kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīstams tas piedāvājums, kas ieguvis lielāko punktu skaitu kopvērtējumā.
	[bookmark: _Hlk85960246]Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji
	Punkti

	1. Finanšu piedāvājums  (Nolikuma 3.pielikums) 
	95

	2. Iekārtas elektrības patēriņa parametri (kW) iekārtas darbības laikā
	
5

	Kopā maksimālais punktu skaits
	100


12.3. Vērtējot piedāvājumus saimnieciskā izdevīguma kritērijos, katrs Komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli saskaņā ar Nolikuma 12.4. punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Kopējo punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina, summējot katram piedāvājumam katra Komisijas locekļa piešķirtos punktus un izdalot summu ar Komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies vērtēšanā. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis vislielāko punktu skaitu.
12.4. [bookmark: _Hlk86152497]Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, pamatojoties uz šādu algoritmu:
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. 
12.2. 
12.3. 
12.4. 
12.4.1. 1. kritērijs - Finanšu piedāvājums (A+B+C+D) - piedāvājuma cenas tiek novērtētas, viszemākajai cenai (finanšu piedāvājuma (Nolikuma 3.pielikums) piešķirot 95 (deviņdesmit piecus) punktus, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina proporcionāli attiecībā pret lētāko:

	Zemākā piedāvātā vērtējamā cena
	*
	95
	=
	Vērtējamā piedāvājuma punktu skaits

	Vērtējamā piedāvājuma vērtējamā cena
	
	
	
	


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. 
12.2. 
12.3. 
12.3.1. 

12.4.2. 2. kritērijs – Iekārtas elektrības patēriņa parametri (kW) iekārtas darbības laikā - tiek novērtēts, Iekārtai ar mazāko elektrības patēriņu piešķirot 5 (piecus) punktus, bet pārējiem piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punktus aprēķina proporcionāli attiecībā pret zemāko:

	Mazākais elektrības patēriņš
	*
	5
	=
	Vērtējamā piedāvājuma punktu skaits

	Vērtējamās piedāvājuma Iekārtas elektrības patēriņš
	
	
	
	


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
24.1. 
24.2. 
24.3. 
24.3.1. 

12.4.3. Kopvērtējuma punktus aprēķina, saskaitot iegūtos punktus par visiem kritērijiem kopā:
1.+ 2. kritērijs 
Iegūtie punkti katrā vērtēšanas stadijā tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata (piem., ja tiek iegūts punktu skaits „5,765”, tad Pretendentam piešķiramo punktu skaits tiek noapaļots uz „5,77”).
12.5. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:
12. 
12.1. 
12.5.1. par Konkursa uzvarētāju atzīt pretendentu, kurš piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar iegūto lielāko punktu skaitu un ar kuru tiks noslēgts Iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikumam pievienoto līguma projektu un Konkursam iesniegto pretendenta piedāvājumu;
12.5.2. Ja vairāki piedāvājumi ir ieguvuši vienādu lielāko punktu skaitu, Komisija no tiem izvēlas piedāvājumu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu par 2. kritēriju.  Ja vairāki piedāvājumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu summāri 2. kritērijā, Komisija veic izlozi, par izlozes vietu, datumu un laiku paziņojot vienādu lielāko punktu skaitu ieguvušiem pretendentiem. Izloze tiek veikta šo pretendentu klātbūtnē. Ja uzaicinātais pretendents neierodas uz izlozi Komisijas noteiktajā datumā, laikā un vietā, Komisija ir tiesīga veikt izlozi bez šī pretendenta klātbūtnes.
12.5.3. gadījumā, ja Nolikuma prasībām atbilst tikai viens piedāvājums, Komisija neveic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas aprēķinus un atzīst šo piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko.
12.5.4.  izbeigt Konkursu, ja Konkursā:
12.5.4.1.  nav iesniegti piedāvājumi;
12.5.4.2.  Pretendenti neatbilst kvalifikācijas prasībām;
12.5.4.3. iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi;
12.5.4.4. piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.
12.5.5.  pārtraukt Konkursu, ja:
12.5.5.1. piedāvājumu iesniedzis tikai viens Pretendents, izņemot gadījumu, kad:
12.5.5.1.1. Pasūtītājs pirms Konkursa izsludināšanas ir rīkojis SPSIL 22. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
12.5.5.1.2. Konkursa pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses;
12.5.5.2. par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar SPSIL;
12.5.5.3. Konkursa nolikuma 12.6. un 12.7.punktā noteiktajos gadījumos;
12.5.5.4. tam ir objektīvs pamatojums.
12.6. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā.
12.7. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Konkursa rezultātus. Lēmumu Pasūtītājs nosūta Pretendentam elektroniski uz tā elektroniskā pasta adresi vai pa pastu.
12.8. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas (elektroniski uz Pretendenta pieteikumā norādīto kontaktpersonas vai Pretendenta e-pastu vai pa pastu uz Pretendenta juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi). Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
12.9. [bookmark: _Hlk536184600]Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12.10. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles vai nu reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu (turpmāk – sabiedrības līgums). Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam izziņas no Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas reģistra apliecinātu kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina Pretendenta tiesībspēju un rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām vienojas par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu, un sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz Pasūtītājam.
12.11. Ja Nolikuma 12.10. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājam netiek iesniegti šajā punktā minētie dokumenti, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs, paturot piedāvājuma nodrošinājumu, lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
12.12. Atsevišķā gadījumā Pasūtītājs var pagarināt 12.10.punktā noteikto termiņu, ja Pretendents spēj pierādīt, ka ir veicis visas no tā atkarīgas darbības reģistrācijai Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, nebija pieļāvis novilcināšanos, 12.10.punktā noteikto pienākumu izpilde termiņā nav bijusi iespējama no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.
12.13. [bookmark: _Hlk26281821]Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu (ja tādus ir plānots iesaistīt), kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
13. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
13.1. Komisijas tiesības:
13.1.1. rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus;
13.1.2. pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
13.1.3. pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
13.1.4. pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvātās līguma kopējās summas (t.sk. pozīciju) veidošanās mehānismu;
13.1.5. veikt kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaudi tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
13.1.6. pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Konkursa norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā pirms iepirkuma līguma slēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums un tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neatlīdzinot nekādus Pretendentu izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un piedalīšanos Konkursā;
13.1.7. veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.
13.2. Komisijas pienākumi:
13.2.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
13.2.2. pieņemt lēmumu par Konkursa norisi vai rezultātiem.
14. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
14.1. Pretendentu tiesības:
14.1.1. laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
14.2. Pretendenta pienākumi:
14.2.1. rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;
14.2.2. ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei. 
15. SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMI
15.1. Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājums (garantija):
15.1.1. [bookmark: _Hlk142992066]Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā Pretendents, ar kuru ir noslēgts iepirkuma līgums, visā iepirkuma līguma darbības laikā pastiprina savas saistības ar attiecīgu iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu: kredītiestādes  neatsaucamu, pirmā pieprasījuma, ekspromisorisku, beznosacījumu garantiju saskaņā ar Nolikumam pievienoto paraugu 8. pielikumā vai apdrošināšanas kompānijas  izsniegtu neatsaucamu apdrošināšanas polisi, ar kuru apdrošināšanas sabiedrība uzņemas izmaksāt Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma, bez nosacījumiem, apdrošināšanas atlīdzību iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma apmērā, vai veikto iemaksu Pasūtītāja norādītajā bankas norēķinu kontā (VAS „Starptautiskā lidosta ”Rīga””, Reģistrācijas Nr. 40003028055, Juridiskā adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053, Banka: AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV79HABA0001407030168), ar norādi “Pasūtītāja piešķirtais Līguma  Nr.___”.
15.1.2. Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma apmērs – 5% (pieci procenti) no iepirkuma līguma kopējās summas, neieskaitot PVN.
15.1.3. Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš – iepirkuma līguma izpildes termiņš (neieskaitot garantijas laiku), kam pieskaitītas 60 (sešdesmit) kalendāra dienas.
15.1.4. Kopā ar Apdrošināšanas polisi jāiesniedz apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs dokuments.
15.2. Līguma izpildes nodrošinājums (garantija) beidzas pilnībā un automātiski, iestājoties Konkursa nolikuma 15.1.3. punktā noteiktajam Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņam.
15.3. Ja Pretendents, ar kuru ir noslēgts iepirkuma līgums, kā iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu izvēlējās iemaksas ieskaitīšanu Pasūtītāja norādītajā bankas norēķinu kontā, Pasūtītājs to atgriež, pārskaitot uz Pretendenta bankas norēķinu kontu, no kura tika ieskaitīts līguma izpildes nodrošinājums, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma saistību izpildes (neieskaitot garantijas laiku) un Pretendenta pieprasījuma saņemšanas par iemaksas atmaksu.
16. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE
16.1. Nekāda sazināšanās starp Pretendentiem no vienas puses un Pasūtītāju vai Komisiju no otras puses visā piedāvājumu vērtēšanas laikā nenotiek, izņemot šajā Nolikumā paredzētos gadījumus.
16.2. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
16.3. Pasūtītājs nav atbildīgs, ja piedāvājuma iesniedzējs nav informējis datu subjektus par to datu apstrādi, nav saņēmis piekrišanu, vai nav izpildījis jebkuru citu datu aizsardzības prasību attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem.
17. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
17.1. Komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša.
17.2. Visi izdevumi, kas saistīti ar Pretendenta piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.
17.3. Pasūtītājs un ikviens tā darbinieks savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības, kas ietver kā iekšzemes tā arī ārvalstu amatpersonu kukuļošanas aizliegumu. Pasūtītājs ir apstiprinājis Ētikas kodeksu, kā arī Pasūtītājs veic korupcijas risku izvērtēšanu un īsteno pasākumus korupcijas risku mazināšanai un novēršanai.
17.4. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgu un ētisku biznesa vidi, Pasūtītājs ir izstrādājis Biznesa ētikas kodeksu, kas nosaka vienotus Pasūtītāja un partneru sadarbības pamatprincipus un standartus, veicinot godīgu komercpraksi, cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu Pasūtītāja un sadarbības partnera piegādes ķēdē un sekmē labu pārvaldību un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Pasūtītāja Biznesa ētikas kodekss ir publiski pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com. Piedaloties Konkursā, Pretendents apliecina, ka tas savā darbībā (t.sk. Pretendenta darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) ievēro un uzvaras gadījumā iepirkuma līguma izpildē ievēros biznesa ētikas pamatprincipus, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā.
18. NOLIKUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI
Kā Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa);
2. pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma veidlapa;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa);
4. pielikums – Iepirkuma līguma projekts;
5. pielikums – Informācija par personām, uz kuru iespējām balstās, un apakšuzņēmējiem (veidlapa);
6. pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinājums (veidlapa);
7. pielikums – Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājums (veidlapa);
8. pielikums –  Avansa atmaksas garantija (veidlapa).


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						S.Stabiņš

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315)
[bookmark: _Toc448130005][bookmark: _Toc448130289]PIETEIKUMA VĒSTULES VEIDLAPA
dalībai VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” rīkotajā atklātajā konkursā
„ Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana”

[bookmark: _Toc448130006][bookmark: _Toc448130290]Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidlapā.

Konkurss: „Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana”, RIX 2023/315
[bookmark: _Toc448130007][bookmark: _Toc448130291]Kam:	VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 
Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam nodrošināt _________________________________________ atbilstoši Tehniskās specifikācijas un Nolikuma prasībām par līgumcenu, kas norādīta finanšu piedāvājumā.
1. Informācija par pretendentu:
1.1. Pretendenta nosaukums: ____________________________________
1.2. Reģistrēts ar Nr. __________________________________________		
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. Latvijā (ja attiecināms):____________________
1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ārvalstī (ja attiecināms) :________________
1.5. Juridiskā adrese: __________________________________________
1.6. Kontaktpersona: __________________________________________
			(Vārds, uzvārds, amats)
1.7. Telefons:________________________________________________
1.8. E-pasta adrese: ___________________________________________
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība:
2.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību Konkursā:
 		_______	_______________.
2.2. katras piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra atbildības apjoms:
							.
3. Persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē*: ______________________.
4. Pretendenta patiesā labuma guvējs** ___________________.
5. Pretendents  _________________ (atbilst/neatbilst) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam***.
6. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
7. Mēs izprotam un piekrītam Nolikumā noteiktajām prasībām un tiem pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem. 
8. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.
9. Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem** un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem**.
10. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav bijusi saziņa ar konkurentiem** attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu**** nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem**, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
11. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam** pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
12. Mēs apliecinām, ka attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
13. Mēs apliecinām, ka piedāvājumā esošie datu subjektus esam informējuši par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.
14. Mēs apliecinām, ka no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir saņemta piekrišanu datu apstrādei / datu apstrāde ir nodrošināta uz cita likumiska pamata.
15. Mēs apliecinām, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma varam pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.
16. Norādām, ka piedāvājuma __________________ ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu/komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantam. 
17. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> nodarbina/ās Eiropas Savienības pilsoņus un/vai trešo valstu pilsoņus, tas ar augstu atbildības līmeni ievēro/os nozari reglamentējošos normatīvos aktus un tajos ietvertos principus un pienākumus.
18. Mēs apliecinām, ka piedāvājumā nav iekļautas un iepirkuma līguma izpildē tieši vai pakārtoti netiks izmantotas preces, pakalpojumi un/vai iesaistītas personas, kurām piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.
19. Mēs apliecinām, ka savā darbībā (t.sk. mūsu darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) ievērojam un iepirkuma līguma izpildē tiks ievēroti biznesa ētikas pamatprincipi, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā (publiski pieejams tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Konkursa un Tehniskās specifikācijas prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.



Vārds, uzvārds: 	_____________________________________
Amats: 	

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 20__. gada 	
                                                                                                             
* Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

** Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta a) apakšpunktu patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai kura kontrolē juridisko personu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

***Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.	

****Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
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2. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315)




Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””
ATKLĀTA KONKURSA 

„Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana”
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315) 


Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma veidlapa





















[image: ]

* Aizpildot tehniskā piedāvājuma veidlapu, pretendentiem jānorāda piedāvātās Iekārtas parametri.

	Nr.p.k.
	Prasības nosaukums
	Prasības apraksts
	* Pretendenta piedāvājums (norādīt tehniskās prasības, apliecināt, vai norādīt konkrēta tehniskā piedāvājuma dokumenta nosaukumu, kur var pārliecināties par piedāvātās iekārtas tehniskajiem datiem, piezīmes)

	1. Iekārtas piegādes un pieņemšanas kārtība

	1.1.
	
	Iekārtu piegādi Piegādātājam jāveic ne vēlāk kā līdz 2023.gada 15.decembrim. Darbu (Iekārtu darba stacijas, Iekārtu vadības sistēmu, veikt Iekārtu konfigurēšanu un pielāgošanu Pasūtītāja vajadzībām, pieslēgšanu, saslēgšanu ar darba stacijām, testēšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācību) izpildi 45 (četrdesmit piecu) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu piegādes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses. *.

* Piegādātājam jāņem vērā, ka Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņā jāierēķina arī atzinuma saņemšana no V/A “Civilās aviācijas aģentūra”, kas tiek izsniegta ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā no Iekārtas piegādes un uzstādīšanas. CAA atzinuma saņemšanas organizēšanu uzņemas Pasūtītājs. Negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā Piegādātājam jānovērš atzinumā minētie trūkumi, un šādā gadījumā atbildību par Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņa kavējumu uzņemas Piegādātājs.
	Pretendents norāda konkrētu piegādes termiņu kalendāra dienās ______________.

	1.2.
	
	Piegādātājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam Iekārtas pieņemšanas testa plānu 10 (desmit) darba dienu laikā, no Līguma stāšanās spēkā.

Pēc rūpnīcas pārbaudes kopā ar Iekārtu tiek iesniegts rūpnīcas pārbaudes (FAT) testa protokols.

Pēc Iekārtas piegādes un uzstādīšanas Piegādātājs sadarbībā ar V/A “Civilās aviācijas aģentūra” veic Iekārtas, vadības sistēmas un darba staciju testu ar mērķi noteikt drošības pārbaudes procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām un tehniskajām specifikācijām.

Ja Iekārtu, vadības sistēmu un darba staciju testa ietvaros tiek konstatēta neatbilstība Tehniskās specifikācijas 3.1.punktā uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem un/vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Piegādātājam jāaizvieto, jāuzlabo vai jāpiegādā viss nepieciešamais, lai novērstu neatbilstību. Pēc neatbilstību novēršanas tiek veikts atkārtots Iekārtas, vadības sistēmas un darba staciju tests.

Pēc atzinuma saņemšanas no V/A “Civilās aviācijas aģentūra” par Iekārtas, vadības sistēmas un darba staciju atbilstību un tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

	Rūpnīcas pārbaudes (FAT) un nodošanas ekspluatācijā (SAT) testa apraksts, kā arī citu testu apraksts, ja tie tiek veikti, saskaņā ar ražotāja praksi.

	2. Iekārtas piegādes vieta

	
	
	VAS “Starptautiskā lidosta „Rīga””, “Lidosta “Rīga”10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1053. Piegādes noteikumi DDP (Incoterms 2020). 

Pretendentam kolonna “Pretendenta piedāvājums” jānorāda preces (Iekārtas) izcelsmes valsts. Ja preces izcelsmes valsts ir Eiropas Savienība vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts, tad jānorāda ES vai EEZ. Citos gadījumos Pretendents norāda konkrētu valsti. 

Pretendentam kolonna “Pretendenta piedāvājums” jānorāda preces (Iekārtas) izcelsmes valsts un loģistikas maršruts. Ja preces loģistikas maršruta valstis ir tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis, tad Pretendents norāda ES vai EEZ. Citos gadījumos Pretendents norāda konkrētas valstis, kuras veido loģistikas maršrutu. 

	

	3. Tehniskās prasības iekārtai

	3.1.
	Iekārtas modelis
	Iekārtai jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
[bookmark: _Hlk59185226]Iekārtai jābūt piešķirtam marķējumam “ES zīmogs”.
[bookmark: _Hlk59185270]Iekārtai jāatbilst Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005, Pielikuma 12-B 2.daļas prasībām C3 standartam. Veikspējas atbilstība pārbaudīta Eiropas Civilās aviācijas konferences uzraudzītā Kopīgajā izvērtēšanas procesā (ECAC Common Evaluation Process) 
Iekārtai jāatbilst Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 12.4.1. punkta nosacījumiem.
	Piedāvātā iekārta:




Apliecinājums, ka iekārta atbilst norādītajām prasībām.

	3.2.
	Iekārtas maksimālais pieļaujamais svars (kg).
	[bookmark: _Hlk59185346]Iekārtas svars nedrīkst pārsniegt 2500kg.


	Piedāvātās iekārtas un apkalpes zonas izmēri, iekārtas svars:



	3.3.
	Pārbaudāmās bagāžas izmēri
(GxPxA) (mm)
	Iekārtai jāspēj pārbaudīt vismaz šāda izmēra bagāžu:
Garums vismaz 550 mm;
Platums vismaz 400 mm;
Augstums vismaz 230 mm.

	

	3.4.
	Bagāžas svars (kg)
	Iekārtai jāspēj pārbaudīt bagāžu ar svaru vismaz 12 kg.

	

	[bookmark: _Hlk86233663]3.5.
	Elektrobarošanas tīkla parametri. Iekārtas pieslēguma prasības
	· iekārtai jābūt lietojamai zemsprieguma 0,4kV, 50Hz, TN-C-S tīklā;
· iekārtas korpusam ir jābūt atsevišķi zemējamam;
· iekārtai ir jābūt aprīkotai ar atbilstoša tipa, amperāžas pieslēgrozetēm (ne mazāk kā IP44 aizsardzības klase);
·  iekārtai jābūt aprīkotai ar avārijas slēdzi elektropadeves atslēgšanai. 
	Piedāvātās iekārtas parametri:





	3.6.
	Elektrības patēriņš
	Iekārta ir aprīkota ar enerģijas taupīšanas režīma funkciju, kas var tikt izmantota brīdī, kad netiek veikta bagāžas pārbaude. 


	Piedāvātās iekārtas elektrības patēriņa parametri (kW) pie Iekārtas maksimālās slodzes un enerģijas taupības darba režīma apraksts. Informācija, vai iekārta ir aprīkota ar enerģijas taupīšanas režīma funkciju.

	3.7.
	Dzesēšanas sistēma
	Iekārtai tiek izmantota iebūvētā dzesēšanas sistēma.
(Iekārtai nav jāuzstāda papildus ārējā dzesēšanas sistēma).

	Piedāvātās iekārtas dzesēšanas sistēmas apraksts.

	3.8.
	Temperatūras prasības, iekārtas darbības vietā
	Iekārtas darbspēja vidē, kur temperatūra ir līdz 
+40 0C.

	Piedāvātās iekārtas parametri:




	3.9.
	Gaisa relatīvais mitrums, iekārtas darbības vietā
	Iekārtas darbspēja vidē, kur relatīvais gaisa mitrums ir vismaz no 10% līdz 90%, bez mitruma kondensēšanās.
	Piedāvātās iekārtas parametri:



	3.10.
	Trokšņu līmenis (dB)
	
Trokšņu līmenis Iekārtai nedrīkst pārsniegt 87 dB.

	Piedāvātās iekārtas parametri:



	3.11.
	Radiācijas drošības prasības (Sv/h)
	[bookmark: _Hlk59452084]Atbilst Latvijas Republikas Likumam “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” un no tiem izrietošo 2021. gada 28. janvāra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām.
Piegādātā iekārta tiks pieņemta ekspluatācijā pēc  Pasūtītāja pieaicināta radiācijas drošības eksperta atzinuma par iekārtas atbilstību. 
Ja iekārta neizstaro jonizējošo starojumu, nepieciešams to norādīt.

	Piedāvātās iekārtas parametri:


Papildus jānorāda:
- ģeneratoru skaits (gab); 
- ģeneratora/-u spriegums  (zemas enerģijas ģen.) un (augstas enerģijas) (kV);
- ģeneratora/-u intensitāte (mA);
-ražotāja paredzētais ģeneratora/-u kalpošanas ilgums.)

	3.12.
	Iekārtas darbgatavība (min)
	Iekārtai pēc ieslēgšanas jābūt darbgatavībā ne ilgāk kā 5 min. laikā, lai veiktu pirmās bagāžas vienības pārbaudi vai iekārtai jābūt pieslēgtai pie UPS .
	Piedāvātās iekārtas parametri:



	3.13.
	Specializēti paredzētie iekārtu grozi
	Pretendents piedāvājumā iekļauj vismaz 20 grozus, kuru izmantošana nodrošina iekārtas darbību atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 
	Piedāvāto grozu parametri:


	4. Iekārtas darbības un veiktspējas prasības

	[bookmark: _Hlk59191157]4.1.
	Iekārtas darbības prasības
	1) Jānodrošina ne mazāk kā 400 bagāžas vienību pārbaude 1 h laikā (lentas griešanās ātrums ne mazāks kā 0,15 m/s) ņemot vērā vidējo bagāžas vienības garumu 600 mm. 
2) Iekārtai jāspēj nepārtraukti darboties bez kļūdām vismaz 98% no plānotā ikdienas darbības laika, kas tiek aprēķināts kā 24 h dienā 365 dienas gadā. 
3) Iekārta ir nodrošināta ar “recheck” darba staciju, kas izvietota drošības līnijas galā.
4) [bookmark: _Hlk124243396]Iekārtai ir iespējams pieslēgt attālināto darba staciju (iekārta ir aprīkota ar visām nepieciešamajām komponentēm). Jānodrošina, ka Iekārta darbojas vienotā tīklā un var 1. līmeņa pārbaudē noraidīto bagāžas vienības attēlu nosūtīt uz jebkuru “brīvo” 2.līmeņa darba staciju. Pasūtītājs patur tiesības ieviest otrā līmeņa darba stacijas arī vēlākā laika posmā.

	Piedāvātās iekārtas parametri (iekārtas kompenentes, kas ļauj uzstādīt “recheck” darba staciju un attālināto darba staciju:




	4.2.
	Iekārtu un lietotāju pārvaldība.

	Jānodrošina trīs līmeņu lietotāju grupu izveide, kurām ir šādas piekļuves tiesības: 
1) sistēmas uzturēšanas grupa – apvieno lietotājus, kam piešķirtas tiesības veikt konfigurāciju iekārtas/darba staciju/serveru uzstādījumos un programmatūrā.
2) administratoru grupa – apvieno lietotājus, kam piešķirtas tiesības iegūt datus saistībā ar iekārtas darbību (statistikas dati un lietotāju veikto darbību pārskats), pievienot /dzēst /deaktivizēt lietotājus.
3) lietotāju grupa – apvieno lietotājus, kam piešķirtas tiesības veikt attēlu analīzi.

Katram lietotājam tiek izveidots savs lietotāja vārds vai ID/parole.
Iespēja veikt lietotāja darbības auditēšanu (auditējamo notikumu fiksēšanai jāizmanto laika zīmogs – timestamp).
	Pretendents piedāvājumā pievieno informāciju ar norādītās prasības izpildes aprakstu. 


	4.3.
	Datu saglabāšana. 

	Servera nepieejamības gadījumā jānodrošina iespēja Iekārtā saglabāt datus (skenētos attēlus) par pēdējām 24h.
Serverim/iekārtai/ārējiem nesējiem, kas pieslēgti pie iekārtas jānodrošina, ka dati tiek saglabāti ne mazāk kā 2 mēnešus, ar iespēju šos datus apskatīt kā arī ierakstīt ārējos datu nesējos
(jānodrošina attēlu filtrēšana/meklēšana pēc darba stacijas nr., datuma/laika un lietotāja, TIP datu administrēšanas iespējas, lietotāju pārvaldība, attālinātās vadības administrēšana).

	Pretendents piedāvājumā pievieno informāciju ar norādītās prasības aprakstu. 


	4.4.
	Prasības programmatūrai/konfigurēšanai 
	1. jāsniedz informācija par ECAC apstiprinātu programmatūru (programmatūras un algoritma Nr., apstiprināšanas datums u.c.), kas atbilst ne zemāk kā C3 standartam;
2. piegādātājs nodrošina, ka iekārtai tiek veikta bezmaksas programmatūras atjauninājumu uzstādīšana atbilstoši ECAC prasībām (Pretendents norāda laika periodu vai standartu, līdz kuram tiks veikta bezmaksas atjauninājumu uzstādīšana);
3. [bookmark: _Hlk142989718]piegādātājs apliecina, ka iekārta ir aprīkota ar TIP funkciju un nodrošina iekārtai TIP bibliotēku atbilstoši Komisijas īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 pielikuma 12.5. punkta prasībām.
4. piegādātājs nodrošina automātisko aizliegto priekšmetu atklāšanas sistēmas (APIDS) programmatūru un tās uzstādīšanu bez maksas uz visām EDS iekārtām ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no brīža, kad konkrētās iekārtas modeļa veiktspēja ar APIDS programmatūru ir sertificēta ECAC.
5. gadījumā, ja konkrētās iekārtas modelis ar APIDS programmatūru ir ticis ECAC sertificēts iepirkuma procedūras laikā, piegādātājs piegādā un uzstāda visas iekārtas ar attiecīgi sertificēto APIDS programmatūru
6.  informācijai par programmatūras versiju ir jābūt viegli sasniedzamai;
7. iekārtas atmiņai jāspēj saglabāt informāciju par iekārtas darbības kļūdām pēdējo 12 mēnešu laikā, ar iespēju šo informāciju apskatīt kā arī ierakstīt ārējā datu nesējā. (Pretendents sniedz informāciju, kādas kļūdas iekārtas programmatūra spēj identificēt un norāda atskaites formas iespējas);
8. Iekārtai var pieslēgties attālināti (izmantojot internetu) diagnostikas veikšanai un kļūdu novēršanai;
9. Iekārtā jābūt uzstādītai diagnostikas programmatūrai.

	 Pretendents piedāvājumā pievieno informāciju ar norādītām prasībām.


	4.5.
	Iekārtas papildus funkcijas.
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar šādām papildus funkcijām:
· iedarbinot iekārtu, tai jāveic pašdiagnostika;
· iekārtai ir jābūt aprīkotai ar STOP pogu, lai to varētu izslēgt avārijas gadījumā;
· Saderība ar grozu atgriešanas sistēmu (norāda potenciālos ražotājus ar kuriem iekārtu ir iespējams salāgot un tas ir apstiprināts ECAC CEP) – iekārtai jāspēj sadarboties ar minimums 3 ražotāju grozu atgriešanas sistēmām (ja pretendents pats ražo grozu atgriešanas sistēmu, to var uzskatīt par vienu no trim). (Sadarbība ar vairāk grozu atgriešanas sistēmām netiks uzskatīta par priekšrocību).
· Pretendents iekļauj savā piedāvājumā risinājumu iekārtu darbībai bez grozu atgriešanas sistēms (ATRS).

	Piedāvātās iekārtas parametri:



Pretendents norāda ar kāda ražotāja grozu atgriešanas sistēmām iekārtu ir iespējams saintegrēt, nodrošina visas nepieciešamās komponentes un programmatūras, lai pēc pasūtītāja pieprasījuma iekārtas būtu savienojamas ar grozu atgriešanas sistēmām vai iesniedz apliecinājumu par to ka bezmaksas komponentes un programmatūra tiks uzstādīta, kad būs zināms grozu atgriešanas sistēmas ražotājs.

	4.6.
	Iekārtas ikdienas atbilstības pārbaude
	Piegādes komplektā ietilpst ECAC (European Civil Aviation Conference) prasībām atbilstošs pārbaudes etalons/-i (iekārtas testēšanas veikšanai).




	
Apliecinājums, ka tiks nodrošināts atbilstoši norādītajām prasībām




	5. Radiācijas drošības mērījumi

	5.1.
	Iekārtas radiācijas stāvokļa apsekošana.
	Pēc piegādes un uzstādīšanas, bet ne vēlāk kā pirms Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Piegādātājam jāiesniedz radiācijas mērījumu rezultāti.
Norādīt tehniskajā piedāvājumā, ja iekārta neizstaro jonizējošo starojumu.
	Apliecinājums, ka tiks nodrošināts atbilstoši norādītajām prasībām

	5.2.
	Iekārtas jonizējošā starojuma dozas jaudas noteikšana tiešā starojuma kūlī 1 m attālumā no jonizējošā starojuma avota, 
μSv/h. 

	Pēc piegādes un uzstādīšanas, bet ne vēlāk kā pirms Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Piegādātājam jāiesniedz jonizējošā starojuma mērījumu rezultāti.
Norādīt tehniskajā piedāvājumā, ja iekārta neizstaro jonizējošo starojumu.
	Apliecinājums, ka tiks nodrošināts atbilstoši norādītajām prasībām

	6. Iekārtas vadības sistēma

	
	
	Piegādes komplektā ietilpst:
· Risinājums (serveri, datu masīvi utt. /programmatūra) ar augstu pieejamību, lai nodrošinātu sistēmas darbības nepārtrauktību un aizsargātu no datu zudumiem;
· programmnodrošinājums iekārtu mijiedarbībai, vadībai un darbības kontrolei; 
- jānodrošina, ka Iekārta darbojas vienotā tīklā; 
· citas nepieciešamas iekārtas (t.sk. iekārtu statne) un programmnodrošinājums.
· Ja pretendents 4. punktā norāda, ka  iekārtu kopums pieslēgts kopējā pasūtītāja tīkla infrastruktūrā, Pretendents var izmantot Pasūtītāja virtuālo infrastruktūru augstas pieejamības nodrošināšanai atbilstoši to paplašinot. Pasūtītājs izmanto Microsoft hyperV risinājumu.

	Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par iekārtām un to komplektējošām sastāvdaļām, norādot ražotāja kodus. 


	7. Darba stacijas

	
	
	Piegādes komplektā ietilpst:
· drošības pārbaudes operatora darba stacijas ar augstas izšķirtspējas monitoru ar ekrāna izmēru ne mazāku par 21 collu pa diagonāli un atkārtotās pārbaudes darba stacijas ar ekrāna izmēru ne mazāku par 21 collu pa diagonāli;

	Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju ar norādītām prasībām.


	8. UPS (Uninterruptible Power Supply) nepārtrauktās elektrobarošanas avots

	
	
	Iekārtas, darba staciju un serveru pieslēgšanu pie esošās UPS sistēmas nodrošina Pasūtītājs.
	Jānorāda katras vienības elektroenerģijas  patēriņš

	9. Iekārtas, vadības sistēmas, darba staciju uzstādīšana un pieslēgšana

	
	
	Iekārtas, iekārtu vadības sistēmu, darba staciju uzstādīšanu veic Piegādātājs.
Visus Iekārtai, iekārtas vadības sistēmai un darba staciju ierīkošanai nepieciešamos kabeļus un komplektējošās daļas piegādā un uzstāda Piegādātājs.

Elektrības un vājstrāvu kabeļu iegādi un pieslēguma ierīkošanu līdz Iekārtas, Iekārtas vadības sistēmas un darba staciju atrašanās vietai, Pasūtītāja IT infrastruktūrai  nodrošina Pasūtītājs.

Iekārtas uzstādīšana un integrēšanu ar grozu atgriešanas sistēmu Piegādātājs veic sadarbībā ar bagāžas konveijeru sistēmas piegādātāju un uzstādītāju.


	










Iesniegt pieslēguma shēmas un tehniskās prasības/specifikāciju 

	10. Iekārtas tehniskā dokumentācija

	
	
	Piegādātājs iesniedz Iekārtu 3 rokasgrāmatu komplektus angļu valodā (papīra formātā) un 1 komplektu digitālā formātā, kuros ir norādīta pilnīga un spēkā esoša informācija par Iekārtu darbības principiem, uzstādīšanas noteikumiem, iedarbināšanas un regulēšanas procedūras, instrukcijas tehniskajai apkopei un bojājumu novēršanai, darbības atbilstības pārbaudēm, algoritmi iekārtu neatbilstošas darbības cēloņu identificēšanai un nepieciešamās shematiskās diagrammas. Šī informācija tiek iesniegta tādā apjomā, kas atbilst ražotāja pieņemtajai praksei analoģisku iekārtu piegādei.
	Apliecinājums, ka tiks nodrošināts atbilstoši norādītajām prasībām

	11. Garantija

	11.1.
	Iekārtas garantijas perioda nosacījumi.
	Piegādātājam ir jānodrošina garantijas periods, kas ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas nodošanas ekspluatācijā, ko apstiprina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

Iekārtas darbības kļūmes gadījumā garantijas laika periodā Piegādātājs nodrošina bezmaksas Iekārtas darbības atjaunošanu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ja Iekārtai konstatēta darbības kļūme - ne ilgāk kā 48 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;

Piegādātājs nodrošina bezmaksas nepilnību un kļūdu novēršanu iekārtu vai sistēmu darbībā (aparatūras vai/un programmatūras), kļūdu labošanu un labotās versijas uzstādīšanu (update/patch) vai aprisinājuma izstrādi un ieviešanu.

Piegādātājs nodrošina bezmaksas (atbilstoši “apdraudējuma” situācijai) TIP attēlu bibliotēkas atjaunošanu.


Piegādātājs izveido garantijas laikā veikto darbu reģistrācijas žurnālu, kurā fiksē garantijas laikā veiktos darbus.

Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas noteikumi, kā arī atsevišķi jāizdala obligāti veicamie Iekārtu apkopes darbi saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem. 

Pretendentam atsevišķi jāizdala iekārtu apkopes darbi, kuru izmaksas uzskatāmas par iekļautām iekārtu cenā un kurus tas nodrošinās Iekārtu garantijas ietvaros garantijas laikā.


	Pretendents norāda konkrētu piedāvāto garantijas laiku mēnešos un nosacījumus: _____


	11.2.
	Iekārtas ārpus garantijas remontdarbu nosacījumi.
	Piegādātājs nodrošina ārpus garantijas remontdarbus, ievērojot šādus nosacījumus:
1) ne ilgāk kā 48 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža Piegādātājs veic Iekārtas diagnostiku un iesniedz Pasūtītājam ārpus garantijas remontdarbu izmaksu tāmi un izpildes termiņu. 

Ja Iekārtas darbību nav iespējams atjaunot pie Pasūtītāja, Piegādātājs norāda visas izmaksas, kas saistītas ar remontdarbu veikšanu un darbības atjaunošanu, tai skaitā Iekārtas demontāžu/montāžu, transportēšanu uz remontdarbu veikšanas vietu un atpakaļ.

	Apliecinājums, ka tiks nodrošināts atbilstoši norādītajām prasībām

	12. Tehniskā apkalpošana 

	[bookmark: _Hlk31631092]12.1.
	Iekārtas tehniskā apkope.
	Piegādātājs iesniedz sarakstu ar veicamajām tehniskajām apkopēm, nepieciešamajiem izejmateriāliem un tehnisko apkopju veikšanas grafiku 2 (divu) gadu periodam.

Piegādātājam tehniskās apkopes jāveic atbilstoši Iekārtas ražotāja rekomendācijām\politikai, ņemot vērā Iekārtas darbības slodzi.


Faktu par veiktām apkopēm Piegādātājs fiksē darbu izpildes aktā (piemēram kā Service report) papīra vai elektroniskā veidos.
Piegādātājs var iesniegt priekšlikumu par ikdienas apkopes darbiem, diagnostiku vai remonta darbiem, kurus atbilstoši ražotāja politikai būtu tiesīgi veikt apmācīti Pasūtītāja darbinieki.

	Informācija par veicamajiem apkopes darbiem un to regularitāti.

(Pretendentam ir jānorāda izpildītājs, kā arī jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka norādītais personāls vai servisa centrs ir pilnvarots un kompetents sniegt konsultācijas, atbalstu, servisu un apkopi. Apliecinājumā ir jāiekļauj arī detalizēta pilnvarotā un profesionāli apmācītā personāla, atbildīgo pārstāvju kontaktinformācija un viņu kompetences joma.)

(Piegādātājs iesniedz sarakstu ar specializētiem rīkiem un instrumentiem, kuri tiks piegādāti kopā ar Iekārtu apkopes un remontdarbu veikšanai un kurus atbilstoši ražotāja politikai būtu tiesīgi izmantot apmācīti Pasūtītāja darbinieki.)

	12.2.
	Iekārtas tehniskās uzturēšanas pakalpojumi.
	Iekārtai 2 (divu) gadu periodā jānodrošina šādi uzturēšanas pakalpojumi:
· konsultāciju nodrošināšana pa tālruni 24/7 stundas diennaktī, lai operatīvi varētu atrisināt konstatētos iekārtas darbības traucējumus, kuri radušies darba laikā, ja iekārtas darbības atjaunošanai nav nepieciešama Piegādātāja speciālista klātbūtne; 
· Pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt attālinātu Iekārtas diagnostiku un/vai konfigurēšanu, pēc iespējas atjaunojot Iekārtas/Sistēmas darbību, izmantojot drošo pieslēgumu internetam,.
· Pretendents nodrošina Iekārtas/Sistēmas darbības monitoringa risinājumu (Iekārtai/Sistēmai ir jāinformē tehniskais personāls par Iekārtas/Sistēmas darbības anomālijām/novirzēm no normāla stāvokļa), bet ja Pretendents Tehniskās specifikācijas 4.3. punktā norāda, ka Iekārtu kopums pieslēgts kopējā Pasūtītāja tīkla infrastruktūrā, jānodrošina arī pieslēgums pie Pasūtītāja monitoringa sistēmas (Zabbix).
· Preventīvie apkopes darbi.

	Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par minētās prasības nodrošināšanu (norādot reakcijas laiku utt.).


	13. Rezerves daļu piegāde

	
	
	Piegādātājam jāiesniedz priekšlikums par rezerves daļām, kas tiek nodotas glabāšanā pie Pasūtītāja Iekārtas garantijas laikā un visā ekspluatācijas laikā, kuras Piegādātāja personāls varētu nekavējoties izmantot, veicot tehniskās apkopes vai novēršot iekārtas bojājumus.

	Rezerves daļu saraksts.

	14. Pasūtītāja darbinieku apmācība

	
	
	Piegādātājs nodrošina, ka tiek veikti apmācību kursi, kas izstrādāti atbilstoši ražotāja ieviestajai praksei analoģisku Iekārtu piegādēm:
· tehniķiem, kas būs atbildīgi par iekārtu tehniskā stāvokļa uzraudzību, uzturēšanas darbiem garantijas laikā un pēc garantijas laika beigām
· operatoriem (lietotāju grupa), kas veiks bagāžas drošības pārbaudi;
· drošības pārbaudes operatoru vadošajam personālam, un instruktoriem (administratoru grupa), kas veic pārējā lidostā strādājošā drošības personāla apmācību, apkopo drošības pārbaudes sistēmas darbības statistiskos datus un veic citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajām aviācijas drošības prasībām un VAS “Starptautiskā lidosta „Rīga”” instrukcijām;
· sistēmas uzturēšanas grupa – lietotāji, kuri veiks konfigurāciju iekārtas/darba staciju/serveru uzstādījumos un programmatūrā.

Visus apmācību kursus pasniedz kvalificēts tehniskais personāls, kas pilnībā pārzina apgūstāmos jautājumus.

Piegādātājs nodrošina ražotāja licenzētas treniņprogrammas (norāda prasības pasūtītāja infrastruktūrai, lai šīs treniņprogrammas tiktu atbalstītas).

Visus apmācību materiālus un dokumentāciju izstrādā iekārtu Piegādātājs.

Apmācību kursos apgūstamos priekšmetus, to ilgumu, pārbaudes darba saturu un kvalifikācijas prasības piegādātājs saskaņo ar VAS “Starptautiskā lidosta „Rīga”” pirms apmācību uzsākšanas.

Lietotāju, administratoru un sistēmas uzturēšanas grupas apmācība jāveic VAS “Starptautiskā lidosta „Rīga””.

Ja apmācības kursus nepieciešams veikt Iekārtas ražotājas apmācības centrā, Piegādātājs norāda lietotāju grupu un kāda līmeņa apmācības tiks nodrošinātas. Piegādātājs nodrošina ceļošanas un izmitināšanas izdevumus.

Apmācību kursi Pasūtītāja personālam jāpabeidz pirms iekārta ir nodota ekspluatācijā.

Apmācības programma jādokumentē. Visai šai dokumentācijai, mācību palīglīdzekļiem un apmācībai jānotiek latviešu vai angļu valodā.

Piegādātājs izsniedz katram Pasūtītāja darbiniekam apmācības apguvi apliecinošu dokumentu, kurš satur šādu informāciju: 
- darbinieka vārds un uzvārds; 
- apmācību programmas nosaukums; 
- Iekārtas nosaukums; 
- mācību norises vieta, laiks; 
- pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts. 

	Personāla apmācības programma iesniedzama kopā ar piedāvājumu.



! Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Nolikuma 5. punktā un Tehniskajā specifikācijā noteiktie dokumenti/informācija.


Piegādātājs nodrošina, ka visos dokumentos, kas saistīti ar “Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana” projektu un tiek sagatavoti noslēgtā līguma ietvaros, ir atsauce uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” (ID Nr.6.1.2.0/16/I/001).


Piedāvājums iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr.6.1.2.0/16/I/001) ietvaros.


Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________ Datums:___________


3. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315)

Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””
atklāta konkursa
„ Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. RIX 2023/315


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidlapa)
<Pretendenta nosaukums> piedāvā sniegt atklāta konkursa, “Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RIX 2023/315) nolikuma minētos Pakalpojumus par šādām izmaksām: 
A. Cenas
	N.p.k
	Nosaukums
	Daudzums
	Cena EUR par vienu vienību bez PVN
	Cena kopā EUR bez PVN

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Rokas bagāžas pārbaudes EDS iekārta (norādīt iekārtas ražotāju un modeli)
	6 gab.[footnoteRef:7] [7:  Pretendentam jānorāda izmaksas par 6 iekārtām, konkrēts Iekārtu skaits tiks noteikts pēc piedāvājumu izvērtēšanas, ņemot vērā Pasūtītāja pieejamos finanšu līdzekļus.] 

	
	

	1.1.
	Iekārtu piegāde un uzstādīšana, pieslēgšana, tostarp saslēgšana ar darba stacijām
	6 kompl.
	
	

	2.
	Darba stacija un ar to saistītie piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas darbi
	6 kompl.
	
	

	3.
	“Recheck” darba stacijas, tostarp darba staciju uzstādīšana.
	6 kompl.
	
	

	4.
	Specializēti rīki un instrumenti, kuri tiks piegādāti iekārtu apkopes un remontdarbu veikšanai
	1 kompl.
	
	

	5.
	Iekārtu testēšana un nodošana ekspluatācijā
	6 kompl.
	
	

	6.
	Darbinieku apmācība

	6.1.
	Sistēmas uzturēšanas grupa (5 cilv.)
	1 grupa
	
	

	6.2.
	Administratoru grupa (5 cilv.)
	1 grupa.
	
	

	6.3.
	Lietotāju grupa (40 cilv.)
	1 grupa.
	
	

	6.4.
	Tehniskie speciālisti (6 cilv.)
	1 grupa
	
	

	7.
	Licences un programmatūra bez termiņa ierobežojuma
	1 kompl.
	
	

	8.
	Iekārtu vadības sistēma
	1 kompl.
	
	

	9.
	Citas izmaksas (ja nepieciešams, atšifrējot izmaksu pozīciju)
	
	
	

	A. KOPĀ EUR (bez PVN):
	



B. Tehnisko apkopju izmaksas

	Nr. 
p.k. 
	Nosaukums 
	Pretendenta aprēķinātais vienas iekārtas tehnisko apkopju skaits 2 (divos) gados 
	Cena par vienas iekārtas vienu tehniskās apkopes reizi, EUR (bez PVN) 
	

Iekārtu kopējais skaits [footnoteRef:8] [8:  Pretendentam jānorāda izmaksas par 6 iekārtām, konkrēts Iekārtu skaits tiks noteikts pēc piedāvājumu izvērtēšanas, ņemot vērā Pasūtītāja pieejamos finanšu līdzekļus.] 

	Kopējā cena par visu iekārtu tehniskajām apkopēm 2 (divos) gados, EUR (bez PVN) 

	
	
	
	Darbaspēka izmaksas
	Materiālu izmaksas (t.sk. piegāde)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4+5)x 3 x 6

	1. 
	Iekārtu (apkopes veida nosaukums) tehniskā apkope 
	
	
	Nosaukums Nr.1/ Vienību skaits/ Kopējā cena
	6





	


	
	
	
	
	Nosaukums Nr.2/ Vienību skaits/ Kopējā cena
	
	

	
	
	
	
	[…]
	
	

	2.
	Iekārtu (apkopes veida nosaukums) tehniskā apkope* 
	
	
	Nosaukums Nr.1/ Vienību skaits/ Kopējā cena
	6

	

	
	
	
	
	Nosaukums Nr.2/ Vienību skaits/ Kopējā cena
	
	

	
	
	
	
	[…]
	
	

	B. KOPĀ EUR (bez PVN):
	


* - Pozīcija aizpildāma, ja ražotājs paredzējis Iekārtai dažāda veida (t.i. pēc satura un apjoma atšķirīgas) tehniskās apkopes. Gadījumā, ja ražotājs Iekārtai paredzējis vairāk par viena veida tehniskajām apkopēm, tabulā kā atsevišķu pozīciju uzskaitīt katru tehniskās apkopes veidu.



C. Iekārtu tehniskās uzturēšanas izmaksas



	Nr. p/k
	Nosaukums
	Cena par vienas iekārtas uzturēšanas pakalpojuma izmaksām ceturksnī, EUR (bez PVN)
	Cena par vienas iekārtas uzturēšanas pakalpojuma izmaksām 2 (divos) gados, EUR (bez PVN)
	Iekārtu kopējais skaits[footnoteRef:9] [9:  Pretendentam jānorāda izmaksas par 6 iekārtām, konkrēts Iekārtu skaits tiks noteikts pēc piedāvājumu izvērtēšanas, ņemot vērā Pasūtītāja pieejamos finanšu līdzekļus.] 

	Kopējā cena par visu iekārtu uzturēšanu 2 (divos) gados, EUR (bez PVN)

	1
	2
	3
	4 
	5
	6  (4x5)

	


1.
	Iekārtu tehniskās uzturēšanas izmaksas atbilstoši Tehniskās specifikācijas 12.2. punktam. 
	
	
	6
	




	C. KOPĀ EUR (bez PVN):
	




D. Iekārtas ārpus garantijas remontdarbu izmaksas

	Nr. p/k
	Nosaukums
	Prognozētais skaits, gadā
	Cena par 1 stundu, EUR (bez PVN)
	Cena par 1 dienu EUR (bez PVN)
	Summa, EUR (bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6= 3*4 vai 3*5

	1.
	Remonta un neparedzētie darbi (ieskaitot ceļošanas un citas izmaksas) darba dienā (8 stundas) – par pirmo darba dienu
	4 dienas
	
	
	

	2.
	Remonta un neparedzētie darbi – par nākamo darba dienu
	10 dienas
	
	
	

	3.
	Remonta un neparedzētie darbi (attālināti vai klātienē) – par stundu
	200 stundas 
	
	
	

	
	KOPĀ EUR (bez PVN)
	



Piedāvājuma kopējā vērtējamā cena (A+B+C+D) [footnoteRef:10]_______________________________________EUR (________________ euro, _centi) (bez PVN). [10:  Šī summa tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanai atbilstoši Konkursa nolikuma 12.punktam.] 


Cenās iekļautas visas nepieciešamās darbaspēka izmaksas, transporta izdevumi, uzturēšanas izdevumi, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var vienoties ar Izpildītāju par Ārpusgarantijas remontdarbu veikšanu arī brīvdienās/svētku dienās, iepriekš saskaņojot izcenojumus.


Pretendentam ________ (ir / nav) nepieciešams avanss līdz 50% apmērā no piedāvāto Iekārtu apmācību, Iekārtu piegādes un uzstādīšanas cenas ar PVN.   

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Konkursa Nolikumam.

Piedāvājums iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr.6.1.2.0/16/I/001) ietvaros

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:___________

                                                                                      


4. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315)

Iepirkuma līguma projekts
	LĪGUMS Nr./CONRACT No.__________(projekts)


	Mārupes novads        202_.gada ____.___
	

	Valsts akciju sabiedrība „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, reģistrācijas Nr.40003028055, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes ______ un valdes ______________ personās, kuri rīkojas uz Pasūtītāja valdes pilnvarojuma pamata (Pasūtītāja valdes _____. gada __.______ lēmums Nr._____, protokols Nr.___), no vienas puses, 

un
___ “________”, reģistrācijas Nr.______________, (turpmāk – Izpildītājs), tās _________ personā, kurš rīkojas uz ________ pamata, no otras puses, 
turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses/Puse,
 

ņemot vērā Pasūtītāja 2016. gada 27. decembrī noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta īstenošanu Nr.6.1.2.0/16/I/001 (Lidostas reģ. Nr. J-16/37) „Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga””,


pamatojoties uz atklāta konkursa, „Rokas bagāžas sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) ar C3 standartu iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RIX 2023/315) (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

	
	
	

	1.
	LĪGUMA PRIEKŠMETS
	

	1.1.
	Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Konkursā iesniegtajam Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (turpmāk – Izpildītāja piedāvājums) (Līguma 2.pielikums), apņemas: 

	

	[bookmark: _Hlk146119930]1.1.1.
	piegādāt un uzstādīt 6 (sešas)  [footnoteRef:11]sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtas (turpmāk – Iekārtas), veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību (turpmāk - Apmācība), piegādāt un uzstādīt Iekārtu darba stacijas, Iekārtu vadības sistēmu, veikt Iekārtu konfigurēšanu un pielāgošanu Pasūtītāja vajadzībām, pieslēgšanu, saslēgšanu ar darba stacijām, testēšanu (turpmāk tekstā – Darbi);  [11:  Precīzs Iekārtu skaits tiks definēts, ņemot vērā Pasūtīja pieejamos finanšu līdzekļus, pēc piedāvājumu iesniegšanas un to izvērtēšanas.] 


	

	1.1.2.
	2 (divu) gadu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta par Darbu izpildi (turpmāk – Darbu nodošanas-pieņemšanas akts) abpusējas parakstīšanas dienas nodrošināt Iekārtu uzturēšanu un tehnisko apkopi (turpmāk kopā – Tehniskā uzturēšana);

	

	1.1.3.
	2 (divu) gadu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas veikt ārpusgarantijas remontdarbus (ja uz iekārtu remontu garantijas laikā nav attiecināmi garantijas noteikumi), kā arī rezerves daļu piegādi (turpmāk – Ārpusgarantijas remontdarbi).
	

	1.2.
	Izpildītājs Līguma 1.1.1. punktā noteikto Iekārtu piegādi, Apmācību un Darbu izpildi apņemas veikt:
- Iekārtu piegādi, Apmācību – līdz 2023.gada 15.decembrim;
- Darbu izpildi 45 (četrdesmit piecu) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu piegādes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses.
  
	

	1.3.
	Neskatoties uz Līguma 1.2. punktā noteikto termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs, neatlīdzinot  radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu (Līguma 8.4. punktā noteiktajā kārtībā) gadījumā, ja Iekārtu piegāde netiek veikta līdz 2023. gada 15. decembrim. 
	

	
	
	

	2.
	LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
	

	2.1.
	Līguma kopējā summa [footnoteRef:12]par Līguma 1.1. punkta izpildi ir <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem> euro, <summa skaitļiem> centi). Līguma kopējā summa sastāv no šādām pozīcijām: [12:  Līguma kopējā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā Piegādātāja Konkursā iesniegto finanšu piedāvājumu (A+B+C), proporcionāli aprēķinot ar iegādājamo Iekārtu skaitu.] 

	

	[bookmark: _Hlk146120124]2.1.1.
	summa par piegādātajām Iekārtām, Apmācību  un Darbu izpildi ir <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem>  euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN:
2.1.1.1.summa par piegādātājam Iekārtām, <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem>  euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN;
2.1.1.2. summa par Apmācību <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem>  euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN,
2.1.1.3. summa par Darbu izpildi  ir <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem>  euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN.

	

	2.1.2.
	summa par Tehnisko uzturēšanu (2 (divu gadu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas) (finanšu piedāvājuma B+C (ņemot vērā Iekārtu skaitu)) nepārsniedz <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem> euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN.
	

	2.2.
	Līguma priekšmeta cenas (t.sk., Iekārtu u.c.) ir noteiktas Izpildītāja Konkursā iesniegtajā piedāvājumā un ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts citādi. 
	

	2.3.
	Līguma 2.1.punktā noteiktās summas apmaksas kārtība:
	

	2.3.1.
	Pasūtītājs maksā avansa maksājumu līdz 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1. punktā noteiktās summas, bez  PVN, 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā, avansa atmaksas garantijas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītājs Līguma 7.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz avansa maksājuma garantiju un rēķinu avansa saņemšanai, ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa maksājuma saņemšanas un Līguma 2.1.1. punktā noteiktā summa tiek samaksāta Izpildītājam Līguma 2.3.2. - 2.3.4.punktā noteiktajā kārtībā.
	

	2.3.2.
	Atlikušo summu  par Iekārtu piegādi (starpība starp Līguma 2.1.1.1.punktā norādīto summu un izmaksāto avansu par Iekārtu piegādi atbilstoši Līguma 2.3.1.punktam apmērā), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, Iekārtu piegādes dokumentu un citu Līgumā un Tehniskajā specifikācijā (Līguma 3.10. punkts) norādīto dokumentu pieņemšanas, un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

	

	2.3.3.











2.3.4.
	[bookmark: _Hlk146120188]Atlikušo summu  par Apmācību (starpība starp Līguma 2.1.1.2.punktā norādīto summu un izmaksāto avansu par Apmācību atbilstoši Līguma 2.3.1.punktam apmērā), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Apmācības veikšanas, Apmācības pieņemšanas akta un Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Atlikušo summu  par Darbu izpildi (starpība starp Līguma 2.1.1.3.punktā norādīto summu un izmaksāto avansu par Darbu izpildi atbilstoši Līguma 2.3.1.punktam), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, personāla apmācības apliecinošo dokumentu un citu Līgumā un Tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu pieņemšanas, un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

	

	vai/or
	(JA NETIEK PIEPRASĪTS AVANSA MAKSĀJUMS)
	

	2.3.1.
	Pasūtītājs veic Līguma 2.1.1.1. un 2.1.1.2.punktā noteikto samaksu Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, Iekārtu piegādes dokumentu un citu Līgumā un Tehniskajā specifikācijā (Līguma 3.10.punkts) norādīto dokumentu, pieņemšanas, Apmācības veikšanas, Apmācības pieņemšanas akta un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.
  
	

	2.3.2.
	Pasūtītājs veic Līguma 2.1.1.3. punktā noteikto samaksu Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, personāla apmācības apliecinošo dokumentu un citu Līgumā un Tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu pieņemšanas, un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

	

	2.3.4.
	Līguma 2.1.2. punktā noteikto samaksu par iepriekšējā ceturksnī Izpildītāja faktiski izpildīto un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Iekārtu tehnisko uzturēšanu un apkopi Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu tehniskās uzturēšanas un apkopes veikšanas, Iekārtu tehniskās uzturēšanas un apkopes nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Izpildītājs rēķinu par iepriekšējā ceturksnī veikto Iekārtu tehnisko uzturēšanu un apkopi sagatavo un iesniedz pēc attiecīgā nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Maksa par Iekārtu tehniskās uzturēšanas un apkopes darbiem tiek noteikta, ņemot vērā Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādītos izcenojumus par faktisko Iekārtu skaitu, uzturēšanas darbu apjomu un laika periodu. Ja Iekārtu uzturēšana tiek veikta nepilnu ceturksni, maksa par Iekārtu tehnisko uzturēšanu tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam laika periodam (kalendāra dienām).

	

	2.3.5.
	Samaksu par Izpildītāja faktiski veiktajiem Ārpusgarantijas remontdarbiem, tostarp piegādātajām rezerves daļām, kurus pieņēmis Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā:
	

	2.3.5.1
	pēc attiecīgo Iekārtu rezerves daļu piegādes dokumentu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas (vai piegādes dokumenta – rēķina abpusējas parakstīšanas);
	

	2.3.5.2
	pēc attiecīgo Ārpusgarantijas remontdarbu veikšanas un nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
	

	2.4.
	Maksājumus Līguma ietvaros Puses veic, pārskaitot naudas summu otras Puses rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā. Puses vienojas uzskatīt Līgumā noteiktos maksājumus par samaksātiem tajā dienā, kad Puse rēķinā norādīto summu ir pārskaitījusi uz otras Puses bankas norēķinu kontu.
	

	2.5.
	Izpildītājs rēķinu par Ārpusgarantijas remontdarbiem sagatavo un iesniedz pēc attiecīgā nodošanas - pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas. Rēķinu par piegādātajām rezerves daļām Izpildītājs iesniedz vienlaicīgi ar rezerves daļu piegādes dokumentu (ja rezerves daļas tiek piegādātas ar piegādes dokumentu – rēķinu) vai pēc piegādes dokumenta abpusējas parakstīšanas. Maksa par Ārpusgarantijas remontdarbiem noteikta atbilstoši Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

	

	2.6.
	PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja Līgumā un tā pielikumos norādītie nodokļi un nodevas palielinās vai samazinās atbilstoši izmaiņām attiecīgajos tiesību aktos, izmaiņas norēķinos starp Pusēm stājas spēkā saskaņā ar attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.
	

	2.7.
	Puses vienojas, ka Puses rēķinus sagatavo elektroniskā formā ar atsauci uz šo Līguma punktu, un nosūta otrai Pusei uz šādiem e-pastiem:
	

	2.7.1.
	Pasūtītāja e-pastu: office@riga-airport.com;
	

	2.7.2.
	Izpildītāja e-pastu: ________.
	

	2.8.
	Puses piekrīt elektroniski sagatavotam rēķinam bez droša elektroniska paraksta un akceptē šādi nosūtītus rēķinus par attaisnojamiem. Izpildītājs sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, Līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru un Līguma priekšmeta nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis.
	

	2.9.
	Gadījumā, ja mainās Līguma 2.7. punktā noteiktās e-pasta adreses, attiecīgajai Pusei ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža par to rakstveidā paziņot otrai Pusei, šādā gadījumā šis Līguma punkts tiks uzskatīts par grozītu bez atsevišķas Pušu vienošanās, sākot ar attiecīgās Puses pārstāvēt tiesīgās personas parakstīta paziņojuma saņemšanas brīdi.
	

	2.10.
	Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Izpildītāja Tehniskajā un/vai Finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvājis cenu par visu Iekārtu piegādes, Darbu apjomu, Tehnisko uzturēšanu, Ārpusgarantijas remontdarbiem, rezerves daļām u. tml. saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju vai nav ievērojis citus ar Līguma izpildi saistītos noteikumus un/vai nosacījumus. Šajā punktā minētās papildu izmaksas apmaksā Izpildītājs. 

	

	
	
	

	3.
	PIEGĀDES, DARBU IZPILDES UN NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
	

	3.1.
	Izpildītājs veic Iekārtu piegādi, Apmācību un Darbu izpildi, kā arī veic Iekārtu, t.sk. rezerves daļu, piegādi Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā (ņemot vērā Līguma 1.3.punktu), saskaņā ar Incoterms DDP (Incoterms 2020) Pasūtītāja norādītajā adresē – "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes novads, Latvijas Republika, LV-1053.  
	

	3.2.
	Izpildītājs veic Iekārtu piegādi, Apmācību (ar  apliecinošu sertifikātu/ apliecību izsniegšanu) un Darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atbilstošā kvalitātē. Izpildītājs ir atbildīgs par Iekārtu kvalitāti un veikto Darbu atbilstību Pasūtītāja prasībām un Līguma noteikumiem. Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akts, kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc Iekārtu atbilstības un kvalitātes pārbaudes Tehniskajai specifikācijai un iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam, kā arī visu Līguma 3.10.punktā minēto ar Iekārtu saistīto dokumentu nodošanas Pasūtītājam. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc sekmīgas Darbu izpildes, kā arī visu Līguma 3.10.punktā minēto ar Iekārtu saistīto dokumentu nodošanas Pasūtītājam. Apmācības pieņemšanas akts tiek parakstīts tikai pēc Apmācības veikšanas, Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un ar personāla apmācību saistīto dokumentu nodošanas Pasūtītājam.

	

	[bookmark: _Hlk129346881]3.3.
	Pasūtītājs pārbauda un pieņem Iekārtas, Apmācību un Darbus atbilstoši Līgumam un Iekārtu piegādes dokumentiem. 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu piegādes Pasūtītājs veic Iekārtu atbilstības un darbības pārbaudi atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Darbu izpildes Pasūtītājs veic Darbu izpildes atbilstības pārbaudi atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

	

	3.4.
	Gadījumā, ja, veicot Līguma 3.3.punktā noteikto Iekārtu vai Darbu pārbaudi, tiek konstatēti Iekārtu vai Darbu kvalitātes trūkumi vai neatbilstība Tehniskajai specifikācijai un/vai Izpildītāja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam, un/vai Līguma noteikumiem, Pasūtītājs neparaksta Iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktu un Līguma 3.3. punktā noteiktajā termiņā sagatavo defektu aktu (turpmāk – Defektu akts) ar motivētām iebildēm pieņemt Iekārtas un/vai Darbus un to elektroniski nosūta Izpildītājam (uz Līguma 14.2.2. punktā norādīto e-pastu). Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas tiek pievienots Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	

	3.5.
	Izpildītājam Defektu aktā minētie defekti vai nepilnības jānovērš par saviem līdzekļiem. Defektu aktā minēto defektu novēršana nedod tiesības Izpildītājam uz Līgumā 1.2. punktā noteiktā izpildes termiņa pagarinājumu. Pēc Defektu aktā norādīto defektu novēršanas, Pasūtītājs veic atkārtotu Iekārtu pārbaudi.
	

	3.6.
	Ja Līguma 3.3.punktā norādītās pārbaudes rezultātā vai Līguma 3.5. punktā norādītās atkārtotās pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka Iekārtas vai Darbi atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un/vai Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, un/vai Līguma noteikumiem, Pasūtītājs paraksta attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājs ar Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu pieņem arī Pasūtītāja darbinieku apmācību. Nodošanas – pieņemšanas akti pēc to abpusējas parakstīšanas tiek pievienoti Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	

	3.7.
	Ja Pasūtītājs, pieņemot Apmācību, konstatē Apmācības kvalitātes trūkumus, neatbilstību Līguma noteikumiem un/vai Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs neparaksta Apmācības pieņemšanas aktu un sagatavo Defektu aktu ar motivētām iebildēm pieņemt Apmācību un 5 (piecu) darba dienu laikā to elektroniski nosūta Izpildītājam (uz Līguma 14.2.2.punktā norādīto e-pastu). Šajā gadījumā Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina atkārtota Pasūtītāja darbinieka (-u) apmācība. 
	

	3.8.
	Ja pēc Līguma 3.5.punktā noteiktās Iekārtu pārbaudes atkārtoti tiek konstatēti Iekārtu vai Darbu kvalitātes trūkumi vai neatbilstība Tehniskajai specifikācijai un/vai Izpildītāja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam, un/vai Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma. Šādā gadījumā Izpildītājs ar savu darbaspēku un par saviem līdzekļiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma pieņem atpakaļ Iekārtas. Izbeidzot Līgumu šajā punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam Līguma noteiktajā apmērā saņemto avansa maksājumu Pasūtītāja rēķinā norādītajā termiņā, pārskaitot naudas summu uz Pasūtītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.
	

	3.9.
	Nodošanas - pieņemšanas akti tiek sagatavoti 2 (divos) eksemplāros, kurus paraksta abu Pušu pilnvarotās personas. No Pasūtītāja puses nodošanas - pieņemšanas aktu, Defektu aktu un citus, ar Iekārtu piegādi saistītus dokumentus ir tiesīgs parakstīt Drošības departamenta direktors, tā aizvietojošā persona vai cita Pasūtītāja pilnvarotā persona, no Izpildītāja puses  _______________. 
	

	3.10.
	Kopā ar Iekārtu nodošanu Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus ar Iekārtām saistītos dokumentus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. Pasūtītājs neparaksta Līguma 3.6. punkta nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr nav saņemti visi Līguma 3.10.punktā minētie dokumenti.
	

	3.11.
	Pušu parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts tiek uzskatīts par pamatu Līgumā paredzēto norēķinu pabeigšanai/veikšanai starp Pusēm.
	

	3.12.
	Iekārtas uzskatāmas par piegādātām un īpašuma tiesības uz Iekārtām pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījuši Iekārtu piegādes dokumentus, Iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktu un ir veikta samaksa par Iekārtām saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja piedāvājumu. Visus riskus par Iekārtām līdz Iekārtu piegādes un nodošanas brīdim Pasūtītājam uzņemas Izpildītājs.
	

	3.13.
	Izpildītājs nodrošina, ka visos dokumentos, kas tiek sagatavoti Līguma ietvaros, ir atsauce uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” (ID Nr.6.1.2.0/16/I/001). 
	

	3.14.
	Ja Līguma izpildes gaitā piedāvājumā norādītās Iekārtas vai citas preces (rezerves daļas u.c., ko Izpildītājs piegādās Līguma ietvaros) tiek piegādātas no trešajām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, vai maršrutā līdz Latvijai tiek šķērsotas trešās valstis, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē par to Pasūtītāju.

	

	
	
	

	4.
	PUŠU ATBILDĪBA
	

	4.1.
	Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tās darbinieku vai piesaistīto trešo personu un/vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā vai pārkāpjot Līguma noteikumus.

	

	4.2. 
	Kopējā izpildītāja atbildība, kas ietilpst Līguma darbības jomā attiecībā uz zaudējumiem, kas izriet no Līguma vai ir ārpus Līguma, jebkurā gadījumā tiks ierobežota ar kopējo Līguma līgumcenu, izņemot Izpildītāja/tā apakšuzņēmēju ļauna nolūka, rupjas neuzmanības un/vai tīša pārkāpuma, krāpšanas rezultātā, un saistību, kuras nevar tikt ierobežotas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, gadījumā. Kopējā katras Puses samaksāto līgumsodu summa, ietverot jebkurus naudas sodus un kavējuma procentus, kas radušies līgumsaistību izpildē vai pārkāpuma rezultātā, ir aprobežota ar līguma kopējo līgumcenu.

	

	4.3.
	Ja Izpildītājs kavē Līguma 1.2. punktā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, bet Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no  neizpildīto Darbu summas par katru kavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto Darbu summas (bez PVN).

	

	4.4.
	Ja Izpildītājs kavē Tehniskajā specifikācijā noteiktos reakcijas laikus, Iekārtu defektu novēršanas/darbības atjaunošanas termiņus (vai Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā Pušu abpusēji saskaņoto termiņu), nenodrošina Tehnisko uzturēšanu (tostarp nepiegādā nepieciešamās rezerves daļās atbilstoši Līguma noteikumiem) vai Ārpusgarantijas remontdarbus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, un Izpildītājam ir pienākums saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no kopējās ceturkšņa maksas par Tehnisko uzturēšanu (bez PVN) vai, attiecīgi, Ārpusgarantijas konkrēto remontdarbu konkrētās summas (bez PVN), par katru kavēto stundu (ja termiņš noteikts stundās) vai par katru nokavēto kalendāra vai darba dienu (ja termiņš noteikts kalendāra vai darba dienās), bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no attiecīgās kopējās ceturkšņa maksas par Tehnisko uzturēšanu (bez PVN) vai, attiecīgi, Ārpusgarantijas konkrēto remontdarbu konkrētās summas (bez PVN),  katrā konkrētā gadījumā.

	

	4.5.
	Ja Izpildītājs neaizvieto/nenomaina kādu no Iekārtām ar jaunu līdzvērtīgu atbilstoši Līguma 5.7. punktam, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, un Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu par katru kavēto kalendāra dienu 0,5 % (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no attiecīgās Iekārtas vērtības, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no attiecīgās Iekārtas vērtības katrā konkrētā gadījumā.

	

	4.6.
	Ja Izpildītājs kavē Līguma 5.8. punktā noteikto rezerves daļu piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, bet Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nepiegādāto rezerves daļu vērtības par katru kavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nepiegādāto rezerves daļu vērtības (bez PVN).

	

	4.7. 
	Ja Izpildītājs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju Līguma 7.4. punktā noteiktajā kārtībā, tādējādi nenodrošinot Pasūtītājam nepārtrauktu spēkā esošu Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, bet Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,02% (nulle, komats, nulle divi procenti) apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma kopējās līgumcenas par katru Līguma darbības kalendāra dienu bez spēkā esošās Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas.
	

	
	
	

	4.8.
	Ja Pasūtītājs ir nokavējis samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas katrā konkrētā gadījumā.

	

	4.9.
	Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot Izpildītāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu pēc paziņošanas par to Izpildītājam.

	

	4.10.
	Puse veic Līgumā noteikto līgumsodu samaksu saskaņā ar otras Puses izrakstītajiem rēķiniem, rēķinā norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 (desmit) kalendāra dienām no attiecīgā rēķina nosūtīšanas dienas.

	

	4.11.
	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.
	

	4.12.
	Izpildītāja personālam, atrodoties Pasūtītāja telpās, jāievēro VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” iekšējie kārtības noteikumi un caurlaižu režīms, kā arī jāpakļaujas Pasūtītāja mutiskiem un rakstiskiem norādījumiem.

	

	4.13.
	Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai Līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.
	

	4.14.
	Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas tieši ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, otras Puses saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.
	

	4.15.
	Izpildītājs apņemas:
	

	4.15.1.
	no Pasūtītāja saņemto ierobežotas pieejamības informāciju (turpmāk - IPI) saglabāt un neizpaust trešajām personām;

	

	4.15.2.
	nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ziņot Pasūtītājam, elektroniski nosūtot informāciju Līguma 14.2.1. punktā norādītajai Pasūtītāja atbildīgajai personai, par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no Izpildītāja IPI un tās prettiesisku iegūšanu un par gadījumiem, kad Izpildītājs prettiesiski izpaudis IPI trešajām personām;

	

	4.15.3.
	izmantot IPI tikai šajā Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanai;

	

	4.15.4.
	nodrošināt, lai pienākumu saglabāt IPI zina visas personas, kas piedalās Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanā. 

	

	4.16.
	Par Līguma 4.15.punktā noteikto pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, ja sakarā ar IPI nelikumīgu izpaušanu Pasūtītājam vai trešajai personai radīts kaitējums vai būtiski aizskartas to likumiskās intereses, Pasūtītājam vai trešajai personai ir tiesības prasīt Izpildītājam kaitējuma atlīdzināšanu vai aizskarto tiesību atjaunošanu. Par Līguma 4.15.1.punktā noteiktā pienākuma nepildīšanu Izpildītājs saucams pie Līgumā un normatīvajos aktos paredzētās atbildības. 

	

	4.17.
	Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājam ir jāveic samaksa Pasūtītājam saskaņā ar nepienācīgu Līguma izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt attiecīgu summu uzreiz no Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas devēja vai ieturēt no Izpildītāja veiktās iemaksas Pasūtītāja bankas norēķinu kontā (atkarībā no Izpildītāja Līguma izpildes nodrošinājuma veida) . Ja Izpildītāja maksājamā summa Pasūtītājam ir lielāka par Līguma izpildes nodrošinājuma atlikušo summu, Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam starpību, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā noteiktajā termiņā. 

	

	5.
	GARANTIJAS SAISTĪBAS, IEKĀRTU UZTURĒŠANA, ATBALSTS, ĀRPUSGARANTIJAS REMONTS UN REZERVES DAĻU PIEGĀDE
	

	5.1.
	Iekārtām un veiktajiem Darbiem tiek noteikts ___(_______) mēnešu garantijas termiņš (turpmāk – Garantija) no Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Izpildītājs garantē, ka: (i) Iekārtu piegādes brīdī Iekārtas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, un (ii) Iekārtām nav materiāli defekti un darbības traucējumi iepriekš noteiktā Garantijas termiņa laikā, ja Iekārtas tiek atbilstoši lietotas un tiek ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas un uzturēšanas nosacījumi, kas tiek iesniegti Pasūtītājam vienlaicīgi ar Iekārtu nodošanu Pasūtītājam. 
	

	5.2.
	Garantijas termiņa laikā Izpildītājam ir pienākums, par saviem līdzekļiem, nodrošināt Iekārtu veiktspējas atjaunošanu (t.sk. kļūdu labošanu programmatūrā, visus darbus un visas rezerves daļas) Tehniskajā specifikācijā un Līgumā noteiktajā kārtībā. 
	

	5.3.
	2 (divu) gadu laikā pēc Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas Izpildītājs nodrošina Tehnisko uzturēšanu, reakcijas un Iekārtu darbības atjaunošanas termiņu ievērošanu, Ārpusgarantijas remontdarbu veikšanu, rezerves daļu piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ražotāja noteiktajiem uzstādījumiem un standartiem un Izpildītāja iesniegtā Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem. 
	

	5.4.
	Tehniskās uzturēšanas un apkopes darbus Izpildītājs veic ar Pasūtītāju elektroniski, izmantojot Līguma 14.2.1. un 14.2.2.punktā norādītās e-pasta adreses, saskaņotos termiņos un kārtībā, ievērojot Izpildītāja Konkursā iesniegto tehnisko apkopju veikšanas grafiku. Nosakot termiņu, noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis.
	

	5.5.
	Pasūtītājs piesaka konkrētus Tehniskās uzturēšanas darbus, Iekārtu bojājumus, Ārpusgarantijas remontdarbus, papildu darbus, rezerves daļu piegādi, ar darbu izpildi saistītās problēmas, garantijas pretenzijas u.c. nosūtot e-pastu uz Izpildītāja e-pasta adresi: _____________, nodrošinot nepieciešamo, Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pieteiktās problēmas apstrādi Pasūtītāja  vai Izpildītāja Service Desk sistēmā. Ja Izpildītājam nav savas Service desk sistēmas, tad Izpildītājam jāizmanto Pasūtītāja Service Desk sistēma. Iekārtu bojājumu novēršanas darbi tiek fiksēti Service Desk. Beidzot Tehnisko uzturēšanu un apkopi vai trūkumu un / vai bojājumu novēršanu, neparedzētos darbus Izpildītājam ir rakstveidā jānoformē attiecīgs nodošanas - pieņemšanas akts. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai elektroniski nosūta (uz Līguma 14.2.2. punktā norādīto e-pasta adresi) motivētas iebildes parakstīt nodošanas – pieņemšanas – aktu, norādot tajā termiņu trūkumu novēršanai. Nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas.
	

	5.6.
	Gadījumā, ja Garantijas termiņa laikā, remontējot Iekārtas, tiek nomainīta kāda no Iekārtām pret jaunu Iekārtu, nomainītajai Iekārtai Izpildītājs nodrošina garantiju no tās nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, vismaz līdz Līguma 5.1. punktā norādītā attiecīgās Iekārtas garantijas termiņa beigām. 
	

	5.7.
	Gadījumā, ja kāda no Iekārtām vienā reizē vai kopumā visā Garantijas termiņa laikā tiek remontēta vairāk par 90 (deviņdesmit) kalendāra dienām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, bet Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pušu saskaņotā termiņā nomainīt bojāto Iekārtu pret jaunu, Tehniskajai specifikācijai atbilstošu Iekārtu, kas tiek nodota Pasūtītājam Līguma 3.sadaļā noteiktajā kārtībā. Termiņa noteikšanā noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis. Nomainītajai Iekārtai Izpildītājs nodrošina garantiju no tās nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, vismaz līdz 5.1.punktā norādītā attiecīgās Iekārtas garantijas termiņa beigām. Katrs gadījums par Iekārtas nodošanu remontam un atgriešanu no remonta, kā arī nomaiņu tiek fiksēts nodošanas – pieņemšanas aktā, kuru paraksta abas Puses.
	

	5.8.
	Garantijas laikā (ja uz Iekārtu remontu nav attiecināmi garantijas remonta noteikumi) Izpildītājs nodrošina Iekārtu rezerves daļu piegādi 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir paziņojis Izpildītājam par nepieciešamību piegādāt konkrētās rezerves daļas.
	

	5.9.
	Gadījumā, ja rezerves daļa nav norādīta Izpildītāja piedāvājumā, rezerves daļas cenu Izpildītājs pirms piegādes saskaņo ar 14.2.1. punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu. Rezerves daļu piegādi apliecina abpusēji parakstīts preču piegādes dokuments.

	

	5.10.
	Piegādātajām rezerves daļām Izpildītājs nodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no to piegādes brīža (abpusēji parakstīts piegādes dokuments).
	

	5.11.
	Izpildītājs nodrošina defektīvo, Līguma noteikumiem neatbilstošo rezerves daļu nomaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošām rezerves daļām ne vēlāk kā Līguma 5.8. punktā norādītā termiņā, skaitot no Līguma 5.5. punktā norādītā paziņojuma nosūtīšanas. Visus izdevumus, kas saistīti ar defektīvo rezerves daļu apmaiņu, t.sk. atgriešanu un piegādi, sedz Izpildītājs.
	

	5.12.
	Ja Izpildītājs atsakās novērst vai nenovērš Līguma 5.1. vai  5.10.punktā norādītajā Garantijas laikā konstatētās Iekārtas, rezerves daļu vai Darbu neatbilstības un/vai trūkumus saskaņā ar Līguma 5.5. punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt trešās personas neatbilstību un/vai trūkumu novēršanai un tas nemaina un neatceļ Līguma 5.sadaļā paredzētās Izpildītāja garantijas saistības. Visus izdevumus, kuri saistīti ar neatbilstību un/vai trūkumu novēršanu un kurus atbilstoši Līguma 5.12. punktam novērš trešās personas, apmaksā Izpildītājs.
	

	5.13.
	Ja Izpildītājs nodrošina rezerves daļu komplektu un tā glabāšanu pie Pasūtītāja saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit)  kalendāra dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir elektroniski, izmantojot Līguma 14.2.1. un 14.2.2.punktā norādītās e-pasta adreses, paziņojis par kādas rezerves daļas izlietošanu, nodrošināt jaunas šīs rezerves daļas piegādi Pasūtītājam.

	

	
	
	

	6.
	NEPĀRVARAMA VARA
	

	6.1.
	Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) dēļ, ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, darbu veikšanas ierobežojumus uz/no Starptautiskās lidostas “Rīga”, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi  padara par neiespējamu.
	

	6.2.
	Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā, pievienojot dokumentus/informāciju, kas pamato nepārvarams varas apstākļu iestāšanos un ietekmi uz Līguma izpildi. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies.
	

	6.3.
	Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 90 (deviņdesmit) kalendāra dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
	

	6.4.
	Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurā darbojas nepārvaramas varas apstākļi un to radītās sekas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām, kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
	

	6.5.
	Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu Līguma saistību izpildes termiņu, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
	

	
	
	

	7.
	AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA
	

	7.1.
	Izpildītājs 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, beznosacījumu, neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju par visu avansa maksājuma summu (avansa atmaksas garantija), vai Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju (apdrošināšanas polisi), (proti, pirmā pieprasījuma, beznosacījumu, neatsaucama, ekspromisoriska apdrošināšanas polise), atbilstoši – Līguma 3.pielikumam. Avansa maksājuma garantijai jābūt spēkā visā Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņā (Līguma 1.2.punkts).

	

	7.2.
	Pasūtītājam ir tiesības atprasīt avansa maksājuma summu, ja:
	

	7.2.1.
	Līgums tiek izbeigts atbilstoši Līguma 8.4.1. punkta noteikumiem;
	

	7.2.2.
	Izpildītājs nespēj izpildīt Līguma saistības maksātnespējas vai bankrota gadījumos vai citos neparedzētos gadījumos, kad Līguma izpilde kļūst neiespējama Izpildītājs vainas dēļ.
	

	7.3.
	Līgumā 1.2.punktā noteiktā izpildes termiņa nokavējuma vai pagarinājuma gadījumā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma pagarināt Līguma 7.1.punktā minēto avansa maksājuma garantijas derīguma termiņu. Ja Pasūtītāja norādītajā termiņā avansa maksājuma garantijas derīguma termiņš netiek pagarināts, iesniedzot Pasūtītājam pagarināto avansa maksājuma garantijas oriģinālu, Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas atmaksāt Pasūtītājam Līguma 2.3.1. punktā noteikto avansa maksājumu pilnā apmērā.

	

	7.4.
	Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju –kredītiestādes[footnoteRef:13] neatsaucamu, pirmā pieprasījuma, ekspromisorisku, beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas kompānijas[footnoteRef:14] izsniegtu neatsaucamu apdrošināšanas polisi, ar kuru apdrošināšanas sabiedrība uzņemas izmaksāt Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma, bez nosacījumiem, apdrošināšanas atlīdzību iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma apmērā, saskaņā ar Konkursa nolikuma 15. punktu vai veic iemaksu Konkursa nolikuma 15.1.1. punktā norādītajā Pasūtītāja bankas norēķinu kontā. [13:  Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle.]  [14:  Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.] 

Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas devējs neizsniedz Līguma izpildes nodrošinājumu uzreiz uz visu Konkursa nolikuma 15. punktā noteikto termiņu, Izpildītājam ir pienākums laicīgi (vismaz trīs mēnešus līdz Līguma izpildes nodrošināšanas garantijas termiņa beigām) iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas pagarinājumu.  Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek pagarināts Līguma izpildes termiņš, Izpildītājs kavē Līguma izpildes termiņu vai kā citādi Izpildītāja saistību izpildes termiņš pārsniedz Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas derīguma termiņu, Izpildītājam ir pienākums pagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju. 

	

	7.5.
	Pasūtītājam ir tiesības prasīt Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas summu vai ieturēt no Izpildītāja veiktās iemaksas Pasūtītāja bankas norēķinu kontā (atkarībā no Izpildītāja Līguma izpildes nodrošinājuma veida), ja:
	

	7.5.1.
	Līgums tiek izbeigts atbilstoši Līguma 8.4.2.-8.4.8. punkta noteikumiem;
	

	7.5.2.
	Izpildītājs nav apmaksājis saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu, vai nav apmaksājis izdevumus saistībā ar neatbilstību un/vai trūkumu novēršanu, kurus atbilstoši Līguma 5.12. punktam novērš trešās personas, vai Līguma 4.17. punktā noteiktajā gadījumā.
	

	7.5.



7.6.
	Visas izmaksas par Izpildītāja iesniedzamajām garantijām sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.
Ja Izpildītājs kā iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu izvēlējās iemaksas ieskaitīšanu Pasūtītāja norādītajā bankas norēķinu kontā, Pasūtītājs to atgriež Konkursa nolikuma 15.3.punktā noteiktajā kārtībā.

	

	8.
	LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
	

	8.1.
	Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā (Līgumam ir piešķirts Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs). Līgums ir spēkā līdz pilnīgai abu Pušu Līguma saistību izpildei.
	

	8.2.
	Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līgumā paredzētās saistības. 
	

	8.3.
	Pusēm ir pienākums paziņot par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Iekārtu piegādi, Darbu kvalitāti, piegādes un Darbu izpildes termiņu, kā arī citus Līguma izpildes noteikumus.
	

	8.4.
	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, ja:
	

	8.4.1.
	Nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums Līguma 7.4. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā; 
	

	8.4.2.
	10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 1.2. punktā minētā termiņa beigām Izpildītājs nav piegādājis Iekārtas un/vai nav veicis Darbu izpildi;

	

	8.4.3. 
	Izpildītājs nav piegādājis Iekārtas līdz Līguma 1.3. punktā noteiktajam termiņam;

	

	8.4.4.
	Garantijas termiņa laikā Iekārtām tiek konstatēti defekti, un Izpildītājs Garantijas termiņa laikā ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma 5.7. punktā noteiktā Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas brīža neaizvieto kādu no Iekārtām un/vai nenodrošina Iekārtu darbības pilnīgu atjaunošanu saskaņā ar Līguma 5.sadaļu;

	

	8.4.5.
	Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus un/vai Tehnisko uzturēšanu, Ārpusgarantijas remontdarbus neatbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam, Izpildītāja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam, Finanšu piedāvājuma un/vai Līguma noteikumiem;

	

	8.4.6.
	Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja nav novērsis saistību neizpildi 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

	

	8.4.7.
	Izpildītājs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Izpildītāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

	

	8.4.8.
	Izpildītājs nav veicis apakšuzņēmēja nomaiņu atbilstoši Līguma 12.13. vai 12.14. punktā noteiktajam.

	

	
	Līguma 8.4. punktā minētajos Līguma izbeigšanas gadījumos Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos izdevumus un zaudējumus. Līguma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3. punktā minētajā Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas atmaksā Līguma noteikto un no Pasūtītāja saņemto avansa summu.
	

	8.5.
	Līguma 8.4.1.- 8.4.8.punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs:
	

	8.5.1.
	pēc Pasūtītāja pieprasījuma par saviem līdzekļiem paņem atpakaļ Iekārtas un sedz visus ar Iekārtu atgriešanu saistītos izdevumus (ja Iekārtas jau ir piegādātas Pasūtītājam);
	

	8.5.2.
	5 (piecu) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas atmaksā Pasūtītājam samaksu par Iekārtām saskaņā ar Pasūtītāja rēķinu, rēķinā norādītā termiņā.
	

	8.6.
	Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
	

	8.7.
	[bookmark: _Hlk129180291]Līguma 8.4.1.-8.4.8.punktā noteiktajos Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir pienākums saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu samaksāt līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas saskaņā ar rēķinu, rēķinā norādītā termiņā.  Ja Izpildītājs nav vainīgs, ka Iekārtu piegāde netiek veikta Līguma 1.2. vai 1.3. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs nepiemēro šajā punktā noteikto līgumsodu.
	

	8.8.
	Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to 5 (piecas) darbdienas iepriekš rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ja:
	

	8.8.1.
	Izpildītājam tiek pasludināts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
	

	8.9.
	Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Pasūtītāju 5 (piecas) darba dienas pirms izbeigšanas, gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzētos apmaksas termiņus vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, ir saņēmis rakstisku brīdinājumu no Izpildītāja un brīdinājumā norādītā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 5 (piecas) darba dienas, nav novērsis pārkāpumu.
	

	8.10.
	Līguma izpildes laikā var tikt veikti būtiski un nebūtiski Līguma grozījumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. pantu un ievērojot šajā Līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.

	

	8.11.
	Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
	

	8.11.1
	tiek pagarināts Tehniskās uzturēšanas termiņš vai ir nepieciešams mainīt tās nosacījumus. Šādā gadījumā Tehniskās uzturēšanas pagarinājuma termiņš nevar pārsniegt 3 (trīs) gadus un Līguma kopējās summas pieaugums visā Līguma darbības laikā nevar pārsniegt 20 % (divdesmit procentus) no sākotnējās Līguma kopējās summas. 
	

	8.11.2.
	nepieciešams palielināt piegādājamo rezerves daļu apjomu vai sortimentu, veikt ārpuskārtas Iekārtu apkopes, Iekārtu modernizāciju (un šāda modernizācija nav iekļauta garantijā vai Tehniskajā uzturēšanā), programmatūras pilnveidošanu (un šāda programmatūras pilnveidošana nav iekļauta garantijā vai Tehniskajā uzturēšanā).  Šādā gadījumā Līguma kopējās summas pieaugums visā Līguma darbības laikā nevar pārsniegt 30 % (trīsdesmit procentus) no sākotnējās Līguma kopējās summas. Pasūtītāja atbildīgajai personai ir pienākums pārliecināties, ka Izpildītāja piedāvātā cena ir samērīga. Gadījumā, ja Izpildītāja piedāvājumā ir paredzēti līdzīgu darbu/preču izcenojumi, tad attiecīgajām precēm/darbiem tiek piemēroti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā paredzētie izcenojumi. Pārējos gadījumos Pušu atbildīgās personas savstarpēji elektroniski vienojas par konkrēto darbu/preču apjomu un cenām. Gadījumā, ja šajā punktā minēto darbu izpildei ir nepieciešama Izpildītāja personāla ierašanās uz vietas pie Pasūtītāja, Izpildītājs sagatavo tāmi (iekļaujot tajā arī speciālistu ceļošanas/transporta un uzturēšanas izdevumus) un elektroniski saskaņo ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu. Pasūtītājs neapmaksās izdevumus, kas šajā punktā norādītā kārtībā nebūs rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju. 

	

	8.11.3.
	Pasūtītājam rodas nepieciešamība samazināt Tehniskās uzturēšanas darbu apjomu par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju rakstveidā vismaz 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš. Šādā gadījumā Līguma kopējās summas samazinājums nevar pārsniegt 50 % (piecdesmit procenti) no sākotnējās Tehniskās uzturēšanas summas. 

	

	8.11.4.
	Ir nepieciešams veikt Ārpusgarantijas remontdarbus. Cenas Ārpusgarantijas remontdarbiem tiek saskaņotas 8.11.2. punktā noteiktajā kārtībā.  Šādā gadījumā Līguma kopējās summas pieaugums visā Līguma darbības laikā nevar pārsniegt 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līguma kopējās summas; 
	

	8.11.5.
	Līguma darbības laikā Izpildītājam, rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, sākot no 13. (trīspadsmitā) Līguma izpildes mēneša, ir tiesības vienu reizi gadā ierosināt palielināt Izpildītāja piedāvājumā norādītos izcenojumus, bet ne vairāk kā par 5% (pieciem procentiem) no sākotnējiem izcenojumiem, saistībā ar šādiem objektīviem apstākļiem, kas tieši ietekmē Tehniskās uzturēšanas un Ārpusgarantijas remontdarbus:
8.11.5.1.	nodokļu un/vai nodevu paaugstināšanu, kas tieši saistīti ar Līgumā noteikto priekšmetu (darbu veikšanu);

8.11.5.2. patēriņa cenu indeksa pieaugumu vairāk kā par 10% (desmit procentiem) atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicētiem datiem;

Līguma 8.11.5. punktā atrunātie nosacījumi nav piemērojami, un Izpildītājs nedrīkst uz tiem atsaukties, ja dienā, kad Izpildītājs iesniedza savu piedāvājumu Konkursā, bija pieņemti attiecīgo kompetento iestāžu lēmumi par nodokļu un/vai nodevu, kas tieši saistīti ar Līgumā noteikto priekšmetu (darbu veikšanu) cenu paaugstināšanu, kā arī patēriņa cenu indeksa pieaugumu.

	

	8.11.6.
	Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.;
	

	8.12.
	Visi grozījumi Līgumā ir spēkā tikai pēc rakstiskas papildu vienošanās noslēgšanas starp Pusēm, ja Līgumā nav noteikts citādi. 
	

	[bookmark: _Hlk125708040]8.13.
	Par Līguma 8.11.4. punktā noteiktajiem Ārpusgarantijas remontdarbiem Puses paraksta vienošanos pirms vai pēc Ārpusgarantijas remontdarbu pabeigšanas (atkarībā no Ārpusgarantijas remontdarbu specifikas un steidzamības). Noteicošais viedoklis šī lēmuma pieņemšanai ir Pasūtītājam.
	

	8.14.
	Pusēm ir pienākums paziņot otrai Pusei par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Darbu vai līgumsaistību izpildes kvalitāti, Līguma summu vai līgumsaistību izpildes sniegšanas termiņus.
	

	8.15.
	Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:
	

	8.15.1.
	starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
	

	8.15.2.
	Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
	

	8.15.3.
	Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
	

	8.15.4.
	notikušas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas ietekmē Līguma izpildi.
	

	
	
	

	9.
	STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA UN TIESVEDĪBA
	

	
	Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
	

	
	
	

	10. 
	KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA UN IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA
	

	10.1.
	Puses ir atbildīgas viena otrai par Līgumā noteikto konfidencialitātes saistību ievērošanu, un tām ir aizliegts izpaust konfidenciālu informāciju (turpmāk – Konfidenciāla informācija) trešajām personām. Ar Konfidenciālas informācijas izpaušanu šī Līguma ietvaros saprot Konfidenciālas informācijas nodošanu jebkādā veidā trešajām personām. 

	

	10.2.
	Ja kāda no Pusēm pārkāpj Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzību. Konfidenciāla informācija ir jebkāda veida informācija par Pusi, kas ir jebkādā veidā nodota vai kļuvusi zināma otrai Pusei Līguma noslēgšanas sarunu gaitā vai Līguma izpildes laikā, kā arī jebkura cita informācija, kuru Puse Līguma darbības laikā ir rakstveidā norādījusi kā konfidenciālu. 

	

	10.3.
	Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības neattiecas uz tādu informāciju:

	

	10.3.1.
	kas Konfidenciālas informācijas nodošanas otrai Pusei laikā vai pēc tam ir vai kļūst publiski zināma, Pusēm nepārkāpjot Līgumu;

	

	10.3.2.
	kas otrai Pusei bija pieejama tiesiski pirms tās saņemšanas no Konfidenciālās informācijas sniedzošās Puses; 
	

	10.3.3.
	kuru Puse, kas nav Konfidenciālas informācijas saņēmēja, bez ierobežojumiem jau ir atklājusi trešajai personai.
	

	10.4.
	Netiks uzskatīts, ka Puse ir pārkāpusi savas Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, ja Konfidenciālas informācijas izpaušanas pienākumu paredz normatīvs vai administratīvs akts, kas jāizpilda šai Pusei, vai, ja Konfidenciālas informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības, vai ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu Puses tiesības saskaņā ar šo Līgumu.

	

	10.5.
	Konfidencialitātes saistības Pusēm ir saistošas līdz brīdim, kamēr otra Puse nepaziņo par pretējo.

	

	10.6.
	Izbeidzot Līgumu, Pusei, kuras rīcībā ir otras Puses Konfidenciāla informācija, ir pienākums pēc Puses rakstveida pieprasījuma nekavējoties atdot visu Konfidenciālo informāciju.
	

	
	
	

	11.
	DATU APSTRĀDE
	

	11.1.
	Puses no Līguma izrietošo personas datu apstrādi veic godīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

	

	11.2.
	Pasūtītājs apstrādā Izpildītāja iesniegtos Izpildītāja darbinieku personas datus Līguma izpildei un Pasūtītājam likumīgi piešķirto pilnvaru īstenošanai (personu identifikācija, drošības kontrole). Saņemot un apstrādājot personas datus Līguma izpildei, Pasūtītājs ir Pārzinis, kas personas datus apstrādā un uzglabā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un Pasūtītāja normatīvajiem dokumentiem, kas saistoši Izpildītājam.
	

	11.3.
	Puses apņemas otrās Puses saņemtos personas datus nenosūtīt uz trešo valsti (ārpus ES EEZ) vai starptautisku organizāciju.
	

	11.4.
	Puses veic personu datu apstrādi tik ilgi, kamēr ir jāveic datu apstrāde saskaņā ar līgumsaistībām, ja vien spēkā esošie normatīvie akti nenosaka ilgāku datu apstrādes termiņu.
	

	11.5.
	Puses garantē, ka tā darbinieki, kuri ir pilnvaroti apstrādāt datus, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības.
	

	11.6.
	Puses apņemas nekavējoties pēc jebkura personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz otrās Puses nodoto datu apstrādi, informēt par to otro Pusi.
	

	
	
	

	12.
	Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste
	

	
	
	

	12.1.
	Līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju piesaiste un nomaiņa tiek veikta šādā kārtībā:

	

	12.1.1.
	Izpildītājs Līguma izpildē piesaista tikai tā piedāvājumā Konkursā norādītos apakšuzņēmējus un personas, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies Konkursā, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, personālu. Līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju piesaiste un nomaiņa tiek veikta 12.1. punktā noteiktajā kārtībā. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji.

	

	12.1.2.
	Ja Izpildītājam līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība mainīt vai papildu iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai personālu, Izpildītājs pirms šādas maiņas vai iesaistes paziņo par to Pasūtītājam, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un/vai speciālista vārdu un uzvārdu.

	

	12.1.3.
	Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā Konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus/ personālu Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

	

	12.1.4.
	Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām.

	

	12.1.5.
	Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

	

	12.1.5.1.
	piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

	

	12.1.5.2.
	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta  pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

	

	12.1.5.3.
	piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no Līguma kopējās summas, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

	

	12.1.5.4.
	apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

	

	12.1.6.
	Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

	

	12.1.7.
	Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi 12.1.5.punkta nosacījumi, šādos gadījumos:

	

	12.1.7.1.
	piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē;

	

	12.1.7.2.
	piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

	

	12.1.8.
	Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

	

	12.1.9.
	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 12.1. punktu.

	

	12.1.10
	Līguma 12.1.2.-12.1.3. punktos noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic attiecībā uz to datumu (dienā), kad Pasūtītājs pieņem Līguma 12.1.9. punktā noteikto lēmumu.

	

	12.1.11
	Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji.

	

	12.12.
	Ja Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Izpildītājs (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Līgumā noteiktās prasības par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, vai arī Izpildītājs nenodrošina apakšuzņēmēju nomaiņu Līguma 12.13. un/vai 12.14.punktā norādītajā kārtībā, Pasūtītājam  ir tiesības piemērot Izpildītājam un Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.
	

	12.13.
	Izpildītājam ir pienākums pašam, bez īpaša Pasūtītāja iepriekšēja paziņojuma, 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas nomainīt tādu apakšuzņēmēju, kas ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams,  vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros apakšuzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.


	

	12.14.
	Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka piesaistītais apakšuzņēmējs veic Līguma izpildi nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai citādi pārkāpj Līguma noteikumus.

	

	13.1.
	Sankciju klauzula
	

	13.1.1.
	Parakstot Līgumu, Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie noteikto starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju (turpmāk – Sankcijas) pārkāpšanu, to apiešanu vai Sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, dalībniekiem vai akcionāriem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kas ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.
	

	13.1.2.
	Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, dalībniekiem vai akcionāriem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Gadījumā, ja kādas no Sankcijām Līguma izpildes laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms.

	

	13.1.3.
	Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka:
	

	13.1.3.1.
	nesadarbojas un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, dalībniekiem vai akcionāriem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi;
	

	13.1.3.2.
	neveiks nekāda veida darbības, kuru mērķis ir apiet Sankcijas;
	

	13.1.3.3.
	Līguma izpildē tieši vai pakārtoti netiks izmantotas preces, pakalpojumi un/vai iesaistītas personas kurām piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas Sankcijas;
	

	13.1.3.4.
	nepiedalīsies nekādās darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet noteiktās Sankcijas, tajā skaitā, nerīkosies to personu, vienību vai struktūru labā un interesēs, kurām piemērotas vai uz kurām attiecināmas Sankcijas;
	

	13.4.
	Lai pārliecinātos par Izpildītāja Sankciju ievērošanu un izvairītos no to pārkāpšanas riska, Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums sniegt pieprasītos pierādījumus un apliecinājumus, ka Līguma izpildes rezultātā netiek vai netiks pārkāptas vai apietas Sankcijas.

	

	13.5.
	Pasūtītājam  ir tiesības, neatlīdzinot tādējādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstveidā  par to paziņojot Izpildītājam, jebkurā no šādiem gadījumiem:

	13.5.1.
	ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas Sankcijas;
	

	13.5.2.
	ja Pasūtītājam ir pamats uzskatīt, ka turpmākas Līguma izpildes rezultātā Pasūtītājam var rasties Sankciju pārkāpuma riski;
	

	13.5.3.
	ja Izpildītājs nav sniedzis Pasūtītājam pieprasīto informāciju un pierādījumus, kas ļautu Pasūtītājam pārliecināties, ka Līguma izpilde nerada Sankciju pārkāpuma vai Sankciju apiešanas risku;
	

	13.5.4.
	ja Pasūtītājs konstatē, ka kāds no Līguma darbības laikā vai pirms tā noslēgšanas  Izpildītāja sniegtajiem apliecinājumiem ir izrādījies nepatiess.

	

	14.
	NOBEIGUMA NOTEIKUMI

	

	14.1.
	Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī Pušu likumīgiem tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nav tiesības no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Nododot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām, Puse ir pilnībā atbildīga otrai Pusei par Līgumā paredzēto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi. 
	

	14.2.
	Lai organizētu Līguma izpildi, Puses nozīmē par Līguma izpildi atbildīgās personas:
	

	14.2.1.
	Pasūtītāja atbildīgā persona: _________, tālr.: +371 ___, e-pasta adrese:_______.
	

	14.2.2.
	Izpildītāja atbildīgā persona: ______, tālr. ______, e-pasta adrese: _______.
	

	14.3.
	Ja mainās kāda no Pušu atbildīgajām personām vai šo personu kontaktinformācija vai Līguma 14.4. punktā norādītās e-pasta adreses, attiecīgajai Pusei ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā par to rakstveidā paziņot otrai Pusei. Šādā gadījumā attiecīgie Līguma punkti tiks uzskatīti par grozītiem no attiecīgas Puses pārstāvēt tiesīgās personas parakstīta paziņojuma saņemšanas brīža bez Pušu atsevišķas rakstiskas vienošanās.
	

	14.4.
	Visi paziņojumi, kas vienai Pusei jānodod otrai Pusei, izņemot, ja Puses Līgumā nav vienojušās par citu kārtību, ir jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjerpastu uz attiecīgās Puses juridisko adresi, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz:
	

	14.4.1.
	Pasūtītāja Līguma 14.2.1.punktā norādīto e-pasta adresi un office@riga-airport.com
	

	14.4.2.
	Izpildītāja e-pasta adresi ________.
	

	14.5.
	Visus paziņojumus, pieteikumus, pretenzijas šī Līguma ietvaros ir tiesīgas nosūtīt Līguma 14.2.1. un 14.2.2.punktā norādītās Pušu atbildīgās personas. Atbildīgās personas Līgumā noteiktajā kārtībā sniegtā informācija ir uzskatāma par Pusēm saistošu un tai ir juridisks spēks.
	

	14.6.
	Pusei ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā no izmaiņu veikšanas atbilstošajos valsts reģistros, paziņot otrai Pusei par rekvizītu maiņu (t.sk. juridiskās adreses maiņu, PVN reģistrācijas numura maiņu/anulēšanu), saimnieciskās darbības apturēšanu, likvidācijas procesa uzsākšanu, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, maksātnespējas procesa pasludināšanu, reorganizācijas uzsākšanu, kā arī par jebkādu citu apstākli, kas var ietekmēt Līgumā noteikto saistību pienācīgu izpildi. 
	

	14.7.
	Puses uzskatīs paziņojumus par saņemtiem 7. (septītajā) kalendāra dienā pēc to nosūtīšanas Līguma 14.4 punktā noteiktajā kārtībā vai agrāk, ja saņemts apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu. Līgumā noteiktajos gadījumos informācija var tikt nosūtīta elektroniski, un Puses apstiprina, ka šādā veidā nosūtīta informācija ir uzskatāma par pienācīgā veidā paziņotu otrai Pusei, un tai ir juridisks spēks. Elektroniski nosūtīto informāciju Puses uzskatīs par saņemtu tās nosūtīšanas dienā.
	

	14.8.
	Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
	

	14.9.
	Līgums ir sagatavots un tā noteikumi izpildāmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
	

	14.10.
	Līgums sagatavots latviešu un angļu valodā, 2 (divos) eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs /vai/Puses paraksta Līgumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. Līguma tekstam latviešu valodā tiek noteikta prioritāte 

	

	14.11.
	Lai veicinātu godīgu komercpraksi, cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu Pasūtītāja un Piegādātāja piegādes ķēdē un abpusēji sekmētu labas pārvaldības un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, parakstot Vispārīgo vienošanos Puses apliecina, ka Vispārīgajā vienošanās izpildē un savā darbībā (t.sk. to darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) tiks ievēroti biznesa ētikas pamatprincipi, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā (publiski pieejams tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com ).

	

	14.12.
	Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
	

	
	1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
	

	
	2.pielikums – Izpildītāja piedāvājums;
	

	
	3.pielikums – avansa garantijas veidlapa.
	

	14.13. 
	Investīciju projekta reģistrācijas Nr. 2022_65.
	

	
	
	

		15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI











5. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315)



INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN 
PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

	Nr.p.
k.
	Apakšuzņēmējs/Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās
/Nosaukums/ Vārds, uzvārds/
reģistrācijas numurs/ personas kods
	Atlases prasība, kuras izpildei  pretendents balstās uz personas iespējām 
	Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nododamo
 Darbu apraksts atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu uzskaitījumam 
	Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās 
nododamo Darbu vērtība procentos (%)
no kopējās iepirkuma līguma vērtības
	Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās 
nododamo Darbu vērtība EUR

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Atklātā konkursa „_______________________” Nolikumam.


Informācija iesniegta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr.6.1.2.0/16/I/001) ietvaros.


_____________________________________________________________________
Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts un komercsabiedrības zīmogs

Datums: ___________________



	

6. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315)


VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
atklāta konkursa “__________________________________”
iepirkuma identifikācijas Nr. RIX 20__/____, ietvaros




APAKŠUZŅĒMĒJA VAI 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:
1. veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: 
_____________________________________________________________________________;
2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
_____________________________________________________________________________.

Apliecinām, ka (atbilstam/neatbilstam) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*.

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.	


Apliecinājums iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr.6.1.2.0/16/I/001) ietvaros.


_______________________________         
(paraksts)      

____________________________________
                    (Amata nosaukums)                                                               (Paraksta atšifrējums)



7. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 20__/____)

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
reģistrācijas Nr. 40003028055 
Lidosta “Rīga” 10/1,
 Mārupes novads, LV – 1053
Rīgā, 20__. gada____.______________

Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma GARANTIJA NR. _________

Mēs - [nodrošinājuma devēja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Nodrošinājuma devējs) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [Piegādātāja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003028055; juridiskā adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV – 1053) (turpmāk – Pasūtītājs)_ - ir noslēgts Līgums Nr.___ par ___ (turpmāk – Līgums).  Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājuma garantija.

Ievērojot minēto, ar šo Nodrošinājuma devējs neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā ____[naudas summa cipariem un vārdiem] apmērā, gadījumā, ja ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Nodrošinājuma devējam ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Nodrošinājuma devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.[footnoteRef:15]  [15:  Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie  apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Nodrošinājuma devējs atbilstoši tā pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. ] 


Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 60 kalendāra dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Nodrošinājuma devējam vai nē.

Nodrošinājuma devējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Nodrošinājuma devējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Nodrošinājuma devējam lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Nodrošinājuma devēja nosaukums], juridiskā adrese _____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Nodrošinājuma devējs apņemas izmaksāt pieprasīto summu 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

Mēs esam informēti, ka Pasūtītājs var pieprasīt Piegādātājam pagarināt šīs garantijas darbības termiņu, ja no Līgumā noteiktā darbu izpildes datuma līdz šīs garantijas termiņa beigām ir mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) kalendāra dienas. 

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Nodrošinājuma devējs saņem pa vienam.

Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Nodrošinājuma devēju un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.


 [Nodrošinājuma devēja nosaukums] vārdā:
(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)



8. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2023/315)


AVANSA ATMAKSAS GARANTIJA

Ņemot vērā to, ka: 	
 <Uzņēmēja nosaukums un adrese> kā Uzņēmējs (turpmāk saukts „Uzņēmējs”)  ir noslēdzis līgumu ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, adrese Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV – 1053 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) atklāta konkursa “____________________” (identifikācijas Nr. RIX 20__/____) ietvaros, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> (turpmāk saukts „Līgums”),
 	Saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai nodrošinātu Uzņēmēja  saistību izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Pasūtītājam Līguma noteiktajos gadījumos, Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa nodrošinājums,

mēs <garantijas devēja nosaukums un adrese> (turpmāk saukts – „Garantijas devējs”) garantējam izmaksāt VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz avansa summu 
<summa vārdiem un cipariem> , (līdz 50% apmērā no piedāvāto Iekārtu apmācību, Iekārtu piegādes un uzstādīšanas cenas) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
pēc Pasūtītāja pirmā rakstiska pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums).

Ar šo mēs apliecinām, ka Pasūtītājam nav jāpieprasa minētā summa no Uzņēmēja pirms Pieprasījuma iesniegšanas Garantijas devējam. 
Mēs piekrītam, ka jebkādas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā starp Pasūtītāju un Uzņēmēju jebkurā veidā neatbrīvo mūs no atbildības šīs garantijas ietvaros.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__. gada ___.________[norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Līgumā ____. punktā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 60 kalendāra dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Garantijas devējam vai nē]
 

Datums:

Garantijas devēja
vārdā:			________________________________________________________
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