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1. Vispārīga informācija par konkursu

1.1. Iepirkuma metode
Iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā arī – Likums).
Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumu Nr.127 (protokols Nr.6, 41.§) ar 31.01.2023. grozījumiem Nr.55 (protokols Nr.1, 62.§), 31.01.2024. grozījumiem Nr.27 (protokols Nr.1, 30.§), 20.02.2024. grozījumiem Nr.98 (protokols Nr.2, 75.§) un 26.09.2024. grozījumiem Nr.591 (protokols Nr.13, 54.§) (turpmāk arī – komisija).

1.2. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Identifikācijas Nr. VNP 2025/0__AK

1.3. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Kontaktpersona
Kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos:
· Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma nodaļas vadītāja vietniece, Jolanta Suipe, tālrunis: 64210686, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv

Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: 
· Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Projektu vadības nodaļa” Galvenais projektu vadītājs, Valērijs Seilis, tālrunis: 26197174, e-pasts: valerijs.seilis@valmierasnovads.lv

1.4. Nolikuma saņemšana
Konkursa nolikuma elektroniskā versija un tehniskā dokumentācija ir ievietota lejupielādēšanai interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.  
Konkursa nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiek publicētas interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv publicētajai informācijai par šo iepirkumu un iekļaut to savā piedāvājumā. 
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. 
Ieinteresētais Piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā Piegādātājs[footnoteRef:1]. [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

Konkursa nolikuma drukāto variantu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iespējams saņemt Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Klientu apkalpošanas centra darba laiks – darba dienās no 800 līdz 1700, pirmdienās no 800 līdz 1800, piektdienās 800 līdz 1600.





2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Iepirkuma priekšmets: Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pamatojoties uz Ministru kabineta 26.03.2024 noteikumiem Nr. 196 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, ”zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES fondu vadību projekta Nr. 2.2.3.3/2/24/A/003 “Dabas lieguma "Sedas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrāde” ietvaros.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Dabas liegums “Sedas purvs”.

Pakalpojuma izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

CPV kods: 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi)

Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

2.2. Tehniskā piedāvājuma prasības 
2.2.1. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) iekļautajām prasībām.
2.2.2. Piedāvājums iesniedzams tikai par visu pakalpojuma apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
2.2.3. Tehniskā piedāvājuma sadaļu sagatavo, ievērojot nolikuma 1.pielikuma prasības.

2.3. Finanšu piedāvājuma prasības
2.3.1. Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājuma veidlapa (4.pielikums), atbilstoši iepirkuma specifikācijai.
2.3.2. Cena jānosaka euro, bez PVN ne vairāk kā 2 (divi) cipari aiz komata, kopsummai norādot PVN, kā arī summu kopā ar PVN.
2.3.3. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar dabas aizsardzības plāna izstrādi saistītās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, darbinieku darba algas izmaksas, nodevas un nodokļi, elektroenerģijas, transporta izdevumi un visas citas izmaksas, kas tieši vai netieši saistītas, lai kvalitatīvi varētu veikt pakalpojumu Pasūtīja norādītajā apjomā un termiņā; visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto pakalpojumu pilnā apjomā, ja arī tas nav īpaši izdalīts; citas izmaksas, ja tādas paredzamas; visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 

3. Informācija pretendentiem
3.1. Piedalīšanās konkursā
3.1.1. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. (Par Latvijā reģistrētu pretendentu (juridiskā persona) Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē, par Latvijā reģistrētu pretendentu (fiziskā persona) Pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzē par saimnieciskās darbības veicējiem). Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
3.1.2. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā:
· jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 43. pantā un 42. panta ceturtajā daļā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību.
· ja uz pretendentu (t.sk. arī pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās pretendents) attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktie izslēgšanas nosacījumi;
· ja uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktā minēto personu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., un 3. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
· ja uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 5. punktā minēto personu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., un 11. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
Izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiks veikta Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā
3.1.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai.
3.1.4. Ja piedāvājumu konkursā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā (nolikuma 3. pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikums) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 5.1.3. punktā, citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks vai arī visi apvienības dalībnieki.
3.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā.
3.1.6. Ja konkursa rezultātā tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam vai jāizveido  personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot pasūtītājam.
3.1.7. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja:
· pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5. punktā minētos dokumentus;
· pretendentam nav tiesību veikt piedāvātos darbus;
· pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām; 
· pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi.
3.1.8. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas, sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
3.1.9. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
3.2. Cita informācija
3.2.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā e-pastā vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk arī – EIS).
3.2.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam;
3.2.3. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu;
3.2.4. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (fizisku un juridisku personu). Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (nolikuma 5. pielikums). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī Nolikuma 2. pielikumā).

3.3. Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija
3.3.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
3.3.2. [bookmark: _Hlk187150319]Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā e-pastā vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta elektronisko iepirkumu sistēmā vai uz nolikumā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas konkursa procedūras jautājumos e-pastu – iepirkumi@valmierasnovads.lv. 
3.3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.3.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti www.eis.gov.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.3.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti www.eis.gov.lv, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra.

4. Konkursa piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

4.1. Termiņš un vieta
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).  
	Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]	Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. 
	Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

4.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums
4.2.1. Piedāvājuma iesniegšana:
4.2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas: 
4.2.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
4.2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.2.1.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.2.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
4.2.2.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
4.2.2.2. Piedāvājuma dokumentus ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.2.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
4.2.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
4.2.2.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.2.2.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
4.2.2.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4.2.2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības
Iesniegtais konkursa pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu konkursa nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 2. pielikumā esošo līgumu. 
Līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību konkursā. Katrs pretendents kā ģenerāluzņēmējs konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu).
Pretendents maksā par visiem izdevumiem, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, konkursa organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti.

5. Konkursa piedāvājuma saturs
Lai piedalītos konkursā pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

5.1. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti:
5.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 3. pielikumā) un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 2. pielikumā pievienoto līgumu piedāvātajā redakcijā.
5.1.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas personas apliecināta kopija).
5.1.3. [bookmark: bookmark=id.2s8eyo1][bookmark: bookmark=id.4d34og8]Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē.
5.1.4. Apliecinājums, ka pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu (6.pielikums). Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu pakalpojumu tiks uzskatīts tāds pakalpojums, kas atbilst šādam raksturlielumam:
· pakalpojuma veids: dabas aizsardzības plāna vai līdzvērtīga plāna (piem. Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanas plāna, teritorijas plānojuma) izstrāde.

Apliecinājumam klāt pievienot pretendenta pakalpojuma, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu, atsauksmi no pakalpojuma pasūtītāja par veikto pakalpojumu, ar norādi par tā atbilstību līdzvērtīga pakalpojuma raksturlielumiem, vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 5.1.4.apakšpunktā visu prasīto pakalpojumu pieredzes nosacījumu izpildi.

5.1.5. Informācija par pakalpojuma izpildē iesaistāmajiem nepieciešamajiem speciālistiem (nolikuma 7.pielikums): 
5.1.5.1.	Plāna izstrādes vadītājs, kurš atbilst sekojošām prasībām:
3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze dabas aizsardzības plānu vai līdzvērtīgu plānu (piem., Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanas plānu, teritorijas plānojuma)  izstrādē vai uzraudzībā.
5.1.5.2.	Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti: vismaz viens eksperts katrai no sekojošajām sugu un biotopu grupām: vaskulārie augi, putni, bezmugurkaulnieki, zivis, zālāji, meži un virsāji, atsegumi un kritenes, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi kuri atbilst sekojošām prasībām:
1) Eksperts sertificēts atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” un reģistrēts Dabas aizsardzības pārvaldes Ekspertu reģistrā.
2) 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze darbā ar sugu un biotopu identificēšanu un/vai kartēšanu un/vai monitoringu un/vai apsaimniekošanas pasākumu plānošanu Eiropas boreālajā reģionā (prasība attiecas uz katru ekspertu).

Viens sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts var nodrošināt Pretendenta kvalifikāciju vairākās jomās, ja tas atbilst 5.1.5.2.punktā minētajām prasībām.

5.1.5.3.	Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (turpmāk – ĢIS) speciālists, kartogrāfs, kurš atbilst šādām prasībām:
1) vismaz bakalaura grāds ģeogrāfijā, zemes zinātnēs, ģeodēzijā, ģeomātikā, kartogrāfijā, dabas, vides vai inženierzinātnēs, vai cita augstākā izglītība, kuras ietvaros apgūtas kartogrāfa profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes;
2) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze darbā ar ĢIS un ar kartogrāfisko materiālu sagatavošanu dabas aizsardzības plāniem un/vai meža apsaimniekošanas plāniem, un/vai teritoriju plānojumiem.

5.1.5.4.	Hidroloģijas eksperts, kurš atbilst šādām prasībām:
1) vismaz bakalaura grāds inženierzinātņu programmā, ģeoloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē; 
2) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieredze hidroģeoloģisko (pazemes un virszemes ūdens plūsmu) modeļu izstrādē; meliorācijas sistēmu ietekmju un dažādu ūdenslīmeņa svārstības režīmu procesu izpētē un/vai novērtēšana.

Jāiesniedz norādītā speciālista sertifikāta kopija vai cits izglītības un kvalifikācijas apliecinoša dokumenta kopija vai jānorāda informācijas sistēma, kur pasūtītājs var pārliecināties par atbilstošu speciālista izglītību un kvalifikāciju. 

Piesaistot ārvalstīs reģistrētu speciālistu tam jāatbilst sekojošām prasībām (attiecīgajā jomā, kurā speciālists tiek piesaistīts):
1) iegūts vismaz bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no dabas zinātnes jomām: bioloģijas, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes vai vides zinātnes jomā.
2) nepieciešams sertifikāts sugu un biotopu aizsardzības jomā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Ja attiecīgās valsts normatīvie dokumenti neparedz sertifikāciju sugu un biotopu aizsardzības jomā, tad ārvalstu speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī iesniedz dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un iepriekš iegūto pieredzi.

Piesaistot ārvalstīs reģistrētu speciālistu, tam jāatbilst vismaz vienai no sekojošām prasībām:
3) 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir piedalījies ar bioloģiskās daudzveidības izvērtēšanu saistītā inventarizācijā vai monitoringā vai veicis pierādāmu zinātnisku darbu bioloģijas, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes vai vides zinātnes jomā;
4) 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze darbā ar sugu un biotopu identificēšanu un/vai kartēšanu un/vai monitoringu un/vai apsaimniekošanas pasākumu plānošanu Eiropas boreālajā reģionā.

Piesaistot ārvalstīs reģistrētu speciālistu, speciālists apliecina, ka:
5) nav administratīvi sodīts par profesionālās darbības pārkāpumiem;
6) pēdējo triju gadu laikā nav veicis darbības, kuru dēļ radies būtisks kaitējums īpaši aizsargājamai sugai vai biotopam;

Piesaistot ārvalstīs reģistrētu speciālistu, piedāvājumam klāt jāpievieno līguma kopija vai apliecinājums, tajā norādot speciālista vārdu, uzvārdu, darba līguma Nr., datumu un līguma termiņu).

Ja šajā punktā noteiktais speciālists nav pretendenta darbinieks, bet gadījumā, ja darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma procedūras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, pie vienošanas pievienojot konkrēta speciālista sertifikāta kopiju (noslēgtā darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas).

5.1.6. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu.

5.1.7. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD), kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. panta pirmo daļu. (EVIPD ir jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR). EVIPD veidlapu paraugu forma pieejama http://espd.eis.gov.lv/ (pretendentam, iesniedzot EVIPD, jāaizpilda veidlapas IV daļas “Atlases kritēriji” C iedaļā norādītie apakšpunkti, saskaņā ar konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).

5.2. Piedāvājumu raksturojošie dokumenti
5.2.1. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar 4. pielikumu);
5.2.2. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar 1.pielikumu).


6. Konkursa norise
Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Konkursa komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām.

6.1. Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumus atvērs saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Atvēršanas sanāksmē piedalās konkursa komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums (ja dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem) un paraksts.
Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots komisijas sastāvs.
Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts nolikuma saņēmēju saraksts un pretendentu saraksts.
Komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājumā norādīto piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. Gadījumos, kad iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajā kārtībā.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

6.2. Piedāvājumu vērtēšana
6.2.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:
1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību konkursa nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus.

6.2.2. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.
6.2.3. [bookmark: _heading=h.17dp8vu]Ja piedāvājumu summas ir vienādas, Komisija veic atklāto izlozi, uzaicinot piedalīties klātienē pretendentus, kuru piedāvājumu summas ir vienādas. Ja pretendentu pārstāvji izvēlas nepiedalīties izlozē, Komisija izlozi veiks bez pretendentu pārstāvju klātbūtnes.
6.2.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.3. Pretendenta pārbaude un izslēgšanas nosacījumi
6.3.1. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no gadījumiem, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) un gadījumos, kas minēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā.
6.3.2. Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/ un https://sankcijas.lursoft.lv/ (vai citās datu bāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija).
6.3.3. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas (izņemot 8. un 9. punktu) izslēgšanas iemeslu pārbaudi. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītāja pārstāvis rīkojas Publisko iepirkumu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā. Par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem pretendents nevar veikt pasākumus uzticamības atjaunošanai, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43. panta pirmajā daļā noteiktajam. Uzticamības atjaunošana nav attiecināma uz Publisko iepirkumu likuma 43. panta septītajā daļā minētām personām.
6.3.4. Pasūtītājs neizslēgs pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas nosacījumi.
6.3.5. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz pretendentu (t.sk. arī pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās pretendents), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un nolikuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
6.3.6. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., un 3. punktā noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
6.3.7. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., un 11. punktā noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz pretendenta patieso labuma guvēju.

6.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas tiesības:
· pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
· lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;
· lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
· veikt izmaiņas konkursa nolikumā;
· noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;
· konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu;
· ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju;
· Komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības.

7.2. Komisijas pienākumi:
· izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
· lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
· noteikt konkursa uzvarētāju;
· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts pa e-pastu vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), pievienojot skenētu dokumentu;
· nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta pienākumi:
· iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas konkursa nolikumā noteiktās prasības;
· pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pretendenta tiesības:
· piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie konkursa komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai, ievērojot Konkursa nolikumā 3.3.2. punktā noteikto kārtību;
· iesniegt piedāvājumu;
· līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

9. Līguma noslēgšana

9.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Valmieras novada pašvaldību tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā kā tas ir nolikuma 2. pielikumā – Līgums.
9.2. Līgums (konkursa nolikuma 2. pielikuma redakcijā) ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (termiņš atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60. panta septītās daļas 1. punktam), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
9.3. Pretendentam jāparaksta līgums 5 darba dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu.
9.4. Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa tiek veikta šajā Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Līgumu šī nolikuma 2. pielikumā).
9.5. Avansa maksājumi nav paredzēti.
9.6. Pēc līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Līgumu šī nolikuma 2. pielikumā). 
9.7. Izpildītājs, atbilstoši līgumā (skat. Līgumu šī nolikuma 2. pielikumā) noteiktajam, iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
9.8. Pēc līguma noslēgšanas apakšuzņēmēju nomainīšana un jauno apakšuzņēmēju iesaiste līguma izpildē veicama līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Līgumu šī nolikuma 2. pielikumā). 

10. Personas datu aizsardzība

Valmieras novada pašvaldība pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.


11. Nolikuma pielikumu saraksts

1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
1.1.pielikums – Darba uzdevums;
2. pielikums – Līgums;
3. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā;
4. pielikums – Finanšu piedāvājums;
5. pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa un prasības;
6. pielikums – Informācija par līdzvērtīgu pieredzi;
7. pielikums – Informācija par pakalpojuma izpildē iesaistītajiem speciālistiem.


1. pielikums
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Iepirkuma priekšmets: Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs”, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes 02.07.2024. darba uzdevumam.

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pamatojoties uz Ministru kabineta 26.03.2024 noteikumiem Nr. 196 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, ”zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES fondu vadību projekta Nr. 2.2.3.3/2/24/A/003 “Dabas lieguma "Sedas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrāde” (turpmāk – Projekts) ietvaros.
Pakalpojuma sniegšanas vieta: Dabas liegums “Sedas purvs”.

Pakalpojuma izpildes termiņš: 30 mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
Vispārīgie nosacījumi:
1) Dabas aizsardzības plāns izstrādājams atbilstoši Ministru kabineta 09.10.2007. noteikumu Nr. 686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” prasībām un saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes 02.07.2024. sniegto darba uzdevumu.
2) Plānā un plāna izstrādes procesā jāintegrē vienlīdzības, iekļaušanas, nediskriminācijas un pamattiesību ievērošanas jautājumi, t.sk. par dzimumu līdztiesību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām, diskriminācijas novēršanu vecuma, etniskās piederības un citu iemeslu dēļ, kā arī pamattiesību jautājumi, tostarp par tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem:
2.1. īstenojot projekta komunikācijas un vizuālās identitātes aktivitātes, to saturu rūpīgi izvērtēt un izvēlēties valodas un vizuālos tēlus, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos vai uzturēšanu par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju,
2.2. Plānā, ietverot situācijas izvērtējumu par dažādu mērķa grupu vajadzībām, piemēram, personu ar invaliditāti, senioru, ģimeņu ar maziem bērniem vajadzībām, integrēt jautājumus par vienlīdzīgām iespējām, t.sk. paredzot visām mērķa grupā piekļūstamas infrastruktūras izveidi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās,
2.3. Plāna izstrādes procesā nodrošināt līdzdalības iespējas studējošajiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem,
2.4. organizējot Plāna izstrādes procesu ievērot dažādu reliģisko grupu svētku dienas,
2.5. organizējot pasākumus, piem., Konsultatīvās grupas sanāksmes, nodrošināt un pasākuma aprakstā norādīt, ka pasākums būs piekļūstams cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, it sevišķi cilvēkiem riteņkrēslos.
3) Plāna izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes progresa ziņojumu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi pusgadā.
4) Plāna izstrādes procesa visos posmos iesaistīt Valkas novada pašvaldību, kura ir Valmieras novada pašvaldība partneris Projekta ieviešanā.
5) Izstrādātājs veic Konsultatīvās grupas un citu projekta sanāksmju protokolēšanu.
6) Realizējot projektu, jāievēro Publicitātes vadlīnijas finansējuma saņēmējiem.
7) Informācijas sagatavošana projekta sekmīgai īstenošanai nepieciešamajiem publicitātes pasākumiem, t.sk. publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pakalpojuma etapi, kuros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam šādi nodevumi:
1. Darba pirmais etaps:
1.1. Notikušas plāna uzsākšanas sanāksmes atbilstoši Ministru kabineta 09.10.2007. noteikumu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”, (turpmāk – MK noteikumi) prasībām.
1.2. Iesniegti sanāksmju protokoli ar dalībnieku sarakstiem, kā arī saņemto priekšlikumu apkopojums.
2. Darba otrais etaps – Plāna izstrāde:
2.1. Izstrādāta plāna redakcija, atbilstoši MK noteikumiem, ko nodod uz sabiedrisko apspriešanu, kas satura izstrādes pilnīguma ziņā pielīdzināma gala redakcijai un pilnībā atbilst Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajam darba uzdevumam.
2.2. Plāna redakcijā, ko nodod uz sabiedrisko apspriešanu ir integrēts: 
2.2.1. Izvērtējums un priekšlikumi teritorijā esošo biotopu vai to kompleksu un sugu un to dzīvotņu apsaimniekošanai un to realizēšanas laikiem;
2.2.2. Apkopojums un analīze par dabas liegumā “Sedas purvs” veiktajiem pētījumiem, ieteikumi nepieciešamajam monitoringam nākotnē;
2.2.3. Atpūtas un infrastruktūras attīstības izvērtējums; 
2.2.4. Priekšlikumi ieteicamajiem apsaimniekošanas pasākumiem turpmākajai meliorācijas sistēmu, tai skaitā poldera uzturēšanai, atjaunošanai, regulēšanai, norādot videi un dabai draudzīgus tehnoloģiskos risinājumus.
2.3. Veikta plāna sabiedriskā apspriešana.
2.4. Sagatavoti Plāna izstrādē iesaistīto sugu un biotopu jomā sertificēto ekspertu atzinumi (atbilstoši Dabas aizsardzības plānu noteikumu noteiktajam). 
2.5. Aktualizēta Natura 2000 standarta datu forma, aizpildot Natura 2000 SDF (SDF pieejamas  interneta vietnē: https://natura2000.eea.europa.eu sadaļā Natura 2000 viewer; ietekmējošo faktoru klasifikators meklējams vietnē http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000 sadaļā “List of threats and pressures”).
2.6. Noorganizētas nepieciešamās Konsultatīvās grupas sanāksmes.
2.7. Veikta vismaz vienreizēja rakstiska visu zemes īpašnieku informēšana.
3. Darba trešais etaps - “Plāna precizēšana un galīgās redakcijas izstrāde”: 
8) Atbilstoši MK noteikumiem un šīs Tehniskās specifikācijas prasībām izstrādāts Plāns ar pielikumiem (kartogrāfisko informāciju, plāna sabiedrisko apspriežu un uzraudzības grupu sanāksmju protokoli, apliecinājumu par izsūtītajām vēstulēm u.c.). Sagatavota Ģeodatubāzes informācija par apsaimniekošanas pasākumiem, sugām un biotopiem (GDB formātā).
9) Sagatavots projekta rezultātu un projekta kopsavilkums iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.
10) Plāns iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldē un Pašvaldībā. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti plāna precizējumi. Darba trešā etapa pabeigšanu nosaka Dabas aizsardzības pārvaldes apliecinājums par izstrādātā plāna akceptēšanu un virzīšanu VARAM apstiprināšanai.



1.1. pielikums
atklāta konkursa
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DARBA UZDEVUMS
1.	Darba uzdevums: 
1.1.	izstrādāt dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns) dabas liegumam “Sedas purvs”.
2.	Prasības darba metodēm, izpildei un noformējumam:
2.1.	Plāns izstrādājams atbilstoši Dabas aizsardzības plānu noteikumu prasībām;
2.2.	Plāna izstrādē papildus Dabas aizsardzības plānu noteikumos ietvertajām prasībām Izstrādātājs ievēro šajā darba uzdevumā ietvertās prasības;
2.3.	Pārvaldes grafiskās zīmes, informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai (ozollapa) izmantošana darba izpildes laikā notiek saskaņā ar interneta vietnē norādīto informāciju http://www.daba.gov.lv/public/lat/par_mums/logo/;
2.4.	Plānu izstrādā 12 gadu laika posmam;
2.5.	Pānā ievietotajām fotogrāfijām iespēju robežās tiek pievienotas fotografēšanas vietas koordinātas un skata debespuses apzīmējums.
3.	Papildus Dabas aizsardzības plānu noteikumos ietvertajām prasībām Plāna Izstrādātājs veic šādus darba pienākumus un nodrošina šādu prasību ievērošanu:
3.1.	 Komunikācija ar sabiedrību un iesaistītajiem interesentiem notiek atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) apstiprinātajai „Rokasgrāmata sabiedrības līdzdalības veicināšanai Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajos sabiedrības iesaistes pasākumos” (publicēta interneta vietnē https://www.daba.gov.lv/lv/media/7012/download); 
3.2.	 Pirms Plāna izstrādes Izstrādātājs veic visu Dabas lieguma teritorijas zemju  īpašnieku (tiesisko valdītāju) individuālu informēšanu par Plāna izstrādi un iespējām iesaistīties Plāna izstrādes procesā. Kad Plāns jau izstrādāts, tad pirms tā sabiedriskās apspriešanas Plāna Izstrādātājs individuāli informē tos zemes īpašniekus (tiesiskos valdītājus), attiecībā uz kuriem Plāns piedāvā būtiskas izmaiņas funkcionālajā zonējumā, individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, vai attiecībā uz kuriem ir prioritāri veicami apsaimniekošanas pasākumi, ko neieviešot pastāv risks pazaudēt dabas vērtības, kuru aizsardzībai veidota Natura 2000 teritorija. 
3.3.	 Plāna izstrādes ietvaros, balstoties uz apsekojumiem dabā un citu dabas aizsardzības jomas ekspertu pārbaudītu un apstiprinātu aktuālo informāciju, Plāna Izstrādātājs aktualizē informāciju par Dabas lieguma Latvijas un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) mērogā īpaši aizsargājamo sugu atradnēm un dzīvotnēm. Aktualizē informāciju par Latvijas īpaši aizsargājamo sugu un ES Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību  II, IV un V pielikumā minēto sugu sastopamību un izplatību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību minēto sugu sastopamību Dabas lieguma teritorijā, obligāti ietverot informāciju par vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku un zīdītāju atradņu un dzīvotņu inventarizāciju un populācijas vērtējumu. Obligāti veicami lauku darbi, lai aktualizētu informāciju par īpaši aizsargājamo vaskulāro augu, putnu, bezmugurkaulnieku un zīdītāju sastopamību Dabas liegumā, kā arī sniegtu vērtējumu par šo sugu dzīvotņu kvalitāti  ietekmējošajiem faktoriem un priekšlikumus sugu dzīvotņu apsaimniekošanai un to realizēšanas laikiem;
3.4.	Plāna izstrādes ietvaros, balstoties uz apsekojumiem dabā, Plāna izstrādātājs aktualizē informāciju par ES nozīmes biotopiem un Latvijas īpaši aizsargājamiem biotopiem (gan izplatību, gan kvalitātes vērtējumu). Obligāti veicami lauku darbi, lai aktualizētu informāciju un sniegtu vērtējumu par biotopu kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem, par esošās apsaimniekošanas ietekmi un priekšlikumus biotopu apsaimniekošanai un to realizēšanas laikiem, par sekojošām biotopu grupām: meži, purvi, zālāji un tekošie saldūdeņi. Konstatējot atšķirības starp dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” ievietoto informāciju par ES nozīmes biotopa veidu vai variantu, saskaņā ar ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku tiek aizpildīta jauna ES nozīmes biotopa inventarizācijas anketa. 
3.5.	Par Dabas lieguma teritoriju veic Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 standarta datu formas (turpmāk – SDF) izvērtējumu un analīzi, kā arī ekoloģiskās informācijas aktualizēšanu, aizpildot Natura 2000 SDF (SDF pieejamas  interneta vietnē: https://natura2000.eea.europa.eu sadaļā Natura 2000 viewer; ietekmējošo faktoru klasifikators meklējams vietnē http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000 sadaļā “List of threats and pressures”).
3.6.	Plāna Izstrādātājs izvērtē, vai Dabas liegumam Natura 2000 teritorijas SDF iekļautā informācija par ES nozīmes aizsargājamām sugām un biotopiem un to aizņemto platību atbilst aktuālajai situācijai dabā. Ja SDF iekļautā informācija neatbilst aktuālajai situācijai dabā, Plāna Izstrādātājs:
3.6.1.	norāda atšķirību iemeslus (piemēram, sugas populācija vai ES nozīmes biotopa platība vai kvalitāte samazinājusies negatīvu faktoru ietekmē (norāda iemeslus), konstatēta jauna suga vai biotops, iepriekš norādīta neprecīza biotopa aizņemtā platība, nav bijusi veikta sugu izplatības apzināšana, veikta sugu dzīvotņu vai biotopu iznīcināšana vai sukcesijas rezultātā dabas vērtība izzudusi vai pārveidojusies u.c.);
3.6.2.	ja Plānā tiek ierosināts veikt izmaiņas Dabas lieguma teritorijas ārējās robežās (piemēram, paplašinot vai izslēdzot kādu teritoriju), tad atsevišķi norāda atšķirību izmaiņas (biotopi, sugas, apdraudējumi, slodzes), kas radīsies Dabas liegumam pievienojot teritorijas paplašinājumu platību vai kādu platību izslēdzot. Priekšlikums par ārējo robežu būtiskām izmaiņām ir zinātniski pamatojams, tai skaitā attiecībā uz uzlabojumiem par Dabas lieguma kā Natura 2000 teritorijas integritāti un savienojamību ar citām aizsargājamām dabas teritorijām;
3.6.3.	Plānam pievieno precizētu SDF kā atsevišķu pielikumu ‒ tabulu *.xls vai *.xlsx formātā, kurā norāda veiktos precizējumus, pievienojot pamatojumu izmaiņām;
3.7.	Izvērtē Dabas liegumā esošos zālājus (tai skaitā ilggadīgos zālājus un citas atklātās ainavas), sniedz priekšlikumus to apsaimniekošanai, ieskaitot priekšlikumus konkrētām, ģeotelpiski identificētām bioloģiski vērtīgu zālāju (turpmāk – BVZ), potenciālo jeb atjaunojamo BVZ platībām un zālājiem, kuri nozīmīgi kā ainavas vērtība, norādot veicamos apsaimniekošanas un/vai atjaunošanas pasākumus un to realizēšanas laiku. ES nozīmes zālāju biotopus un zālājus, kuri neatbilst ES nozīmes zālāju biotopu izdalīšanas kritērijiem, izvērtē to atbilstību putniem nozīmīgiem zālājiem (atbilstoši metodikai, kas pieejama interneta vietnē - https://www.daba.gov.lv/lv/biotopu-kartesanas-metodikas-0#biologiski-vertigo-zalaju-bvz-monitoringa-un-kartesanas-metodika). Kopumā Dabas rezervāta teritorijā esošos zālājus un to kompleksus izvērtē no šādiem aspektiem:
3.7.1.	zālājs kā dzīvotne īpaši aizsargājamām sugām, tai skaitā putniem (putnu bioloģiski vērtīgie zālāji un ķikutu zālāji (dzīvotnes);
3.7.2.	zālājs kā ES nozīmes biotops;
3.7.3.	zālājs kā ainaviskā vērtība;
3.7.4.	zālājs, kā nozīmīgs ekosistēmas pakalpojumu sniedzējs;
3.7.5.	par 3.7.1.-3.7.4. punktos minētām zālāju platībām, tai skaitā atjaunojamām, sagatavo ģeotelpiskos datus, un par 3.7.1. un 3.7.2. punktā no jauna nokartētajiem zālājiem aizpilda un iesniedz Pārvaldei arī anketas, kas aizpildītas saskaņā ar 3.7.  punkta ievadā norādīto metodiku.
3.8.	Plāna izstrādē veic hidroloģisko izpēti, piesaistot hidrologu, kas:
3.8.1.	izvērtē hidroloģisko režīmu izstrādātajos kūdras laukos, sniedz konkrētus priekšlikumus hidroloģiskā režīma atjaunošanai un izvērtē jaunu atklātu ūdenstilpju veidošanas iespējas, lai uzturētu optimālu ūdens līmeni Dabas liegumā, kas nepieciešams ligzdojošajiem un migrējošajiem putniem;
3.8.2.	izvērtē hidroloģisko režīmu Sedas upes palienē, sniedz konkrētus priekšlikumus hidroloģiskā režīma un palu režīma atjaunošanai, uzturēšanai, kas būtu optimāls gan dabas daudzveidības uzturēšanai tajā, gan tās (tostarp palieņu zālāju un ķikuta dzīvotņu) turpmākajai apsaimniekošanai;
3.9.	Izvērtē esošo tūrisma un atpūtas infrastruktūru, raksturo to slodzes un ietekmi uz Dabas lieguma dabas vērtībām, sniedz priekšlikumus atpūtas un izziņas infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai Dabas lieguma teritorijā un tā perifērijā, nosakot vēlamās un pieļaujamās vietas, veidus un apjomus.
3.10.	Sniedz Dabas lieguma ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu, analizējot dažādos iespējamos teritorijas izmantošanas scenārijus un to ietekmi gan atsevišķi uz Dabas liegumu, gan uz plašāku apkārtējo teritoriju; 
3.11.	Dabas liegumā veic invazīvo sugu  atradņu un dzīvotņu kartēšanu, izvērtē invazīvo sugu sastopamību un nosaka veicamos ierobežošanas pasākumus;
3.12.	Izvērtē teritorijas, kurās notikusi kūdras izstrāde, Plānā identificē ar atkritumiem (prioritāri - kūdras izstrādes laikā atstātās plēves) klātās teritorijas, Plānā sniedz rekomendācijas plēvju u.c atkritumu izvākšanai no Dabas lieguma teritorijas;
3.13.	Izvērtē un sniedz rekomendācijas koku un krūmu novākšanai starp jaunākajām ūdenstilpnēm;
3.14.	Izvērtē un sniedz rekomendācijas turpmākajai niedru pļaušanai Dabas lieguma teritorijā;
3.15.	Apkopo un izvērtē pieejamo informāciju par Dabas liegumā veiktajiem pētījumiem (pēdējo 15 gadu laikā);
3.16.	Izvērtē Dabas lieguma ārējo robežu, ja nepieciešams, sniedz zinātniski pamatotus ieteikumus tās izmaiņām;
3.17.	Izvērtē Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumus Nr. 478 “Dabas lieguma “Sedas purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un tajos noteikto Dabas lieguma funkcionālo zonējumu, sniedz ieteikumus to aktualizēšanai. Ja Plānā tiek ieteikta Dabas lieguma teritorijas paplašināšana, arī paplašinājumu platībām Plānā nosaka aizsardzības prasības un ieteicamās funkcionālās zonas;
3.18.	Izvērtē Dabas lieguma iepriekšējā dabas aizsardzības plāna  ieviešanas sekmes, to darbības laikā veikto apsaimniekošanas pasākumu izpildi un efektivitāti;
3.19.	Izvērtē teritorijas kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību, sniedz priekšlikumus kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību apsaimniekošanai, to realizēšanas laikiem;
3.20.	Atbilstoši prasībām, aizpilda Pielikumā Nr. 1. esošās tabulas (1.- 7. tabula). Ģeotelpisko informāciju par apsaimniekošanas pasākumiem pievieno Ģeodatubāzei;
3.21.	Konstatētās īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un ES nozīmes biotopi reģistrējami, izmantojot dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” ģeodatubāzes formātu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 293 “Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība” 15.punktu;
3.22.	Sugu un biotopu aizsardzības mērķi Plānā nosakāmi, ņemot vērā “Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai” .
4.	Pārvaldes Dabas aizsardzības departaments Plāna Izstrādātājam nodrošina:
4.1.	Natura 2000 SDF rediģējamas versiju ‒ tabulu *.xls vai *.xlsx formātā par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kurai izstrādājams Plāns;
4.2.	ģeodatubāzi, kurā apkopota dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamā ģeotelpiskā informācija par sugām, biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un zonējumu, kā arī citu Pārvaldes rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama un izmantojama Plāna izstrādei;
4.3.	Citu informāciju, kas ir Pārvaldes rīcībā un ir izmantojama Plāna izstrādē (piemēram, Dabas aizsardzības plānu noteikumos minēto informāciju no Valsts zemes dienesta par zemes lietošanas veidiem un formām, bioloģiskās daudzveidības monitoringa datus par iepriekšējiem gadiem u.c.).


Pielikumā: Dabas aizsardzības plānā iekļaujamās tabulas (1.1.1. pielikums) uz 3 lpp.
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1.1.1. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2025/0___AK nolikumam
Dabas aizsardzības plānā iekļaujamās tabulas
1.tabula
ES un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi Plāna teritorijā
	Nr.p.k.
	ES nozīmes aizsargājamā biotopa nosaukums

	ES nozīmes aizsargājamā biotopa kods
(ar * atzīmē prioritāros biotopus)
	ES nozīmes aizsargājamā biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa novērtējums valstī kopumā (atbilstoši ETC datiem)
	Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopa nosaukums
	Biotopa platība (ha) teritorijā
	ES nozīmes aizsargājamā biotopa platības attiecība (%) pret biotopa platību Natura 2000 teritorijās Latvijā

	
	
	
	
	
	
	



2.tabula
[bookmark: _Hlk33189984]Īpaši aizsargājamās sugas teritorijā un to aizsardzības statuss
	Nr.p.k.
	Sugas nosaukums latviski 
	Sugas nosaukums latīniski
	Sugas aizsardzības statuss valstī
	Sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa novērtējums valstī kopumā (atbilstoši ETC datiem, tikai direktīvu pielikumos iekļautajām sugām)
	Sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa novērtējums konkrētajā ĪADT (direktīvas pielikumos iekļautajām sugām informāciju norāda atbilstoši ETC kategorijām)

	
	
	
	Īpaši aizsargājama suga atbilstoši 14.11.2000. MK noteikumiem Nr.396
(ar 1 atzīmēt mikroliegumu sugas 18.12.2012. MK noteikumiem Nr.940)
	Biotopu direktīvu pielikumos iekļauta suga (ar * atzīmē prioritārās sugas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	








3.tabula
[bookmark: _Hlk33190043]Biotopu direktīvas pielikumos iekļauto sugu populāciju lielums un sugu dzīvotņu platība
	Nr.p.k.
	Sugas nosaukums (latviski un latīniski)
	Sugas populācijas lielums teritorijā
	Teritorijā esošās sugas populācijas attiecība (%) pret sugas populāciju Natura 2000 teritorijās Latvijā kopumā
	Teritorijā esošās sugas populācijas attiecība (%) pret sugas populāciju valstī
	Sugas dzīvotnes platība (ha)
	Sugas dzīvotnes platības attiecība (%) pret sugas dzīvotnes platību Natura 2000 teritorijās Latvijā kopumā

	
	
	Min.
	Maks.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




4.tabula
Īpaši aizsargājamās putnu sugas teritorijā, to aizsardzības statuss un populāciju lielums
	Nr.p.k.
	Sugas nosaukums latviski 
	Sugas nosaukums latīniski (atbilstoši Putnu direktīvas ziņojumam 2013.-2018.)
	Sugas aizsardzības statuss valstī
	Putniem nozīmīgās vietas kvalificējoša suga teritorijā[footnoteRef:2] [2:  Račinskis E. 2004. Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā. Rīga, LOB.:  https://www.lob.lv/programmas/vietas/pnv/eiropas-savienibas-nozimes-putniem-nozimigas-vietas-latvija/] 

	Putnu populācijas īstermiņa/ilgtermiņa tendence valstī (atbilstoši Putnu direktīvas ziņojumam 2013.-2018.[footnoteRef:3]) [3:  http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art12/envxbhqxq/LV_birds_reports_20191030-151740.xml&conv=612&source=remote] 

	Putnu populācijas aizsardzības stāvoklis Latvijā (atbilstoši IUCN kategorijām[footnoteRef:4]) [4:  Ķerus, V., Dekants, A., Auniņš, A., Mārdega, I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.] 

	Sugas populācijas
lielums teritorijā (min.-maks. intervāls)
	Teritorijā esošās sugas populācijas attiecība (%) pret sugas populāciju Natura 2000 teritorijās Latvijā kopumā
	Teritorijā esošās sugas populācijas attiecība (%) pret sugas populāciju valstī

	
	
	
	Īpaši aizsargājama suga atbilstoši 14.11.2000. MK noteikumiem Nr. 396
(ar * atzīmēt mikroliegumu sugas atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumiem Nr. 940)
	Putnu direktīvas I pielikuma suga
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




5.tabula
Iepriekšējā Plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

	Nr.p.k.
	Apsaimniekošanas pasākums
	Ieviesējs
	Apsaimniekošanas pasākuma īstenošanas laiks un regularitāte
	Apsaimniekošanas efektivitāte

	
	
	
	
	



6.tabula
Pārskats par plānoto biotopu apsaimniekošanas pasākumu apjomiem

	Nr. p.k.
	ES nozīmes aizsargājamā biotopa kods
	Kopējā platība (ha)
	Platība labā stāvoklī/turpina pašreizējo apsaimniekošanu (ha)
	Platības nelabvēlīgā stāvoklī (ha)
	Platības bez iejaukšanās (ha)
	Plānotie apsaimniekošanas pasākumi*

	
	
	
	
	
	
	
____
(ha)
	
____
(ha)
	
___
(ha)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*izmantojams apsaimniekošanas pasākumu klasifikators Dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” slānī „Apsaimniekošanas pasākumi” ailē „Pasākuma tips”




7.tabula

Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā esošo dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu izvērtējums
	Nr.
	Objekta nosaukums
	Pašreizējā objekta kvalitāte: laba/slikta/apmierinoša (īss skaidrojums)
	Vai sasniegts mērķis, kam objekta izveide ir kalpojusi/ mērķa sasniegšanas efektivitāte.
Ir/nav (īss skaidrojums, apraksts)
	Objekta uzturēšana un apsaimniekošana: Tiek veikta/netiek (īss apraksts, kurš veic, regularitāte)
	Ieteikumi turpmākajai objekta apsaimniekošanai





2. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2025/0___AK nolikumam

LĪGUMS
Nr.__________

Valmierā, Valmieras novadā							                
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks
			           
[bookmark: _heading=h.2xcytpi]Valmieras novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403 (turpmāk – “PASŪTĪTĀJS), kuras vārdā, pamatojoties uz ________ rīkojas ________, no vienas puses, un _________, reģistrācijas Nr. _________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), kuru, pamatojoties uz ________, pārstāv ________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 2025.gada __.____ lēmumu Nr. __ atklātā konkursā “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””, iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VNP 2025/0__AK, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, tehniskiem līdzekļiem un materiāliem veikt dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Sedas purvs” (turpmāk - PAKALPOJUMS), atbilstoši līguma, līgumā noteiktā atklātā konkursa nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem, Dabas aizsardzības pārvaldes 02.07.2024. darba uzdevumam (1.pielikums) un atbilstoši IZPILDĪTĀJA līgumā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajam finanšu piedāvājumam (2.pielikums), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā un ES spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas attiecināmi uz līgumā noteikto PAKALPOJUMU un tā izpildi. Šajā līguma punktā noteiktās Iepirkuma specifikācijas, IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājuma kopijas ir pievienotas līgumam un ir līguma neatņemas sastāvdaļas.
1.2. Līgumā noteikto PAKALPOJUMU Izpildītājs izpilda 28 mēnešu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas Līguma darbības laikā ievērot un ņemt vērā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un noteikumu prasības, kuras reglamentē Līgumā noteiktā PAKALPOJUMA izpildi, kā arī pildīt un ievērot Līguma un tā pielikumu noteikumus un prasības.
2.2. IZPILDĪTĀJS apņemas un garantē Līgumā paredzēto PAKALPOJUMU veikt kvalitatīvi un noteiktajos termiņos, kā arī, novērst PAKALPOJUMA trūkumus un defektus, kuri atklājušies PAKALPOJUMA izpildes laikā, PAKALPOJUMA pieņemšanas - nodošanas laikā, izmantojot savu darbaspēku un līdzekļus termiņā, kas nav ilgāks par 3 darba dienām no PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas dienas. 
2.3. Vienu reizi trīs mēnešos IZPILDĪTĀJAM e-pastā jāiesniedz pārskats par paveikto PAKALPOJUMU, lai veiktu savlaicīgu PAKALPOJUMA izpildes uzraudzību. Minēto informāciju, saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, IZPILDĪTĀJAM ir jānosūta uz PASŪTĪTĀJA e-pastu: valerijs.seilis@valmierasnovads.lv .
2.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt no PASŪTĪTĀJA nepieciešamo informāciju pilnvērtīgai PAKALPOJUMA izpildei.

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt izpildīto PAKALPOJUMU un veikt līgumā noteiktos maksājumus par izpildīto PAKALPOJUMU, ja PAKALPOJUMS sniegts atbilstoši līguma nosacījumiem.
3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī, 1 darba dienu iepriekš brīdinot, veikt PAKALPOJUMA izpildes pārbaudes, pārbaudot tā atbilstību līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto PAKALPOJUMA izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats PASŪTĪTĀJS, kā arī PASŪTĪTĀJS pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt trešās personas šajā līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.
3.3. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums visā Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta šī Līguma izpilde.
3.4. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANA-NODOŠANA
4.1. Katra izpildītā PAKALPOJUMA daļa tiek pieņemta ar PAKALPOJUMA pieņemšanas - nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktos PAKALPOJUMA pieņemšanas-nodošanas aktus paraksta Puses. Akti tiek sagatavoti un parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Pēc akta abpusējas parakstīšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz strukturētu elektronisko rēķinu (turpmāk arī e-rēķins), kas noteikts Līguma 5.3.punktā.
4.2. Gadījumā, ja izpildītā PAKALPOJUMA pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēts, ka PAKALPOJUMS kopumā vai kāda tā daļa nav pabeigts un/vai tā izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, tad PAKALPOJUMA pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos PAKALPOJUMA trūkums, aktu paraksta Puses. IZPILDĪTĀJAM aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītais PAKALPOJUMS un/vai, jānovērš konstatētie PAKALPOJUMA trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Līguma summa par Līgumā noteiktā PAKALPOJUMA visa apjoma izpildi tiek noteikta          EUR _____ (___ euro, __ centi), plus pievienotās vērtības nodoklis __% – EUR _____ (___ euro, __ centi), pavisam kopā EUR _____ (___ euro, __ centi).
5.2. Pasūtītājs samaksās IZPILDĪTĀJAM Līguma summu pa daļām, saskaņā ar Līguma 2.pielikumā "Finanšu piedāvājums" noteiktajiem PAKALPOJUMA etapa izpildes termiņiem un atbilstošajām Līguma summas daļām katram atbilstoši Līguma nosacījumiem izpildītam un pieņemtam PAKALPOJUMA etapam. 
5.3. PASŪTĪTĀJS samaksu veic ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA Līgumā vai iesniegtajā rēķinā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas konkrētā PAKALPOJUMA etapa nodošanas - pieņemšanas aktu un PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no IZPILDĪTĀJA rēķinu par izpildīto PAKALPOJUMA etapu.
5.4. Puses vienojas, ka e-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par sniegto pakalpojumu un atbilst ES standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.
5.5. [bookmark: m_-8856928387104688970_m_-35313164949178]Puses vienojas, ka ar šo Līgumu saistīto e-rēķinu, IZPILDĪTĀJS sagatavo elektroniski bez paraksta, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības, un nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-adresi: EINVOICE@90000043403.
5.6. Līgumā noteikts PASŪTĪTĀJA maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA Līgumā vai IZPILDĪTĀJA iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā IZPILDĪTĀJA bankas kontā. 

6. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE
6.1. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt IZPILDĪTĀJA piedāvājumā līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
6.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums rakstiski saskaņot ar PASŪTĪTĀJU papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana.
6.3. IZPILDĪTĀJA līgumā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst līgumā noteiktā atklātā konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt IZPILDĪTĀJA piedāvājumā līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo PAKALPOJUMU vērtība ir vismaz 10000,00 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
6.5. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad PASŪTĪTĀJS lemj par atļaujas sniegšanu IZPILDĪTĀJAM nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts PASŪTĪTĀJAM.
6.7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA  personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
6.8. PAKALPOJUMU izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs PAKALPOJUMA daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, 
6.9. Līguma noteikumus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
6.10. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 6.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt PAKALPOJUMA izpildi līdz IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un līguma 3.1.punktā noteiktais PAKALPOJUMA izpildes termiņš netiek pagarināts.
6.11. Par līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild IZPILDĪTĀJS.

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

7.1. Līgumā noteikta maksājuma par izpildītu PAKALPOJUMU samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī līguma punkta pamata aprēķināts līgumsods PASŪTĪTĀJAM ir jānomaksā 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no IZPILDĪTĀJA rēķinu par šajā līguma punktā noteikto līgumsodu.
7.2. Līgumā noteikta PAKALPOJUMA etapa izpildes pabeigšanas termiņa kavējuma gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kas Līguma pielikumā esošajā Darbu apjomu tāmē noteikta par konkrētā darba posma izpildi, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no minētās summas.
7.3. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 10.2.punktu, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas.
7.4. PASŪTĪTĀJAM, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas IZPILDĪTĀJAM aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
7.5. Līgumsodu samaksa neatbrīvo PUSES no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7.6. Ja IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods PASŪTĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar Līguma 7.3.punktu vai arī PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rēķinu par līgumsodu, kuru IZPILDĪTĀJAM ir jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad IZPILDĪTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
7.7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS un/vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji, veicot PAKALPOJUMU, sabojā trešo personu un/vai PASŪTĪTĀJA mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai PASŪTĪTĀJA pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad IZPILDĪTĀJS uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos tiešos zaudējumus. 
7.8. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no PUSĒM saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. PUŠU atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā līguma punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).
8.2. PUSEI, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās PUSES rakstiski vienojas par līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad PUSES rakstiski vienojas par turpmāko līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
9. LĪGUMA GROZĪJUMI
9.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta PUSĒM. Rakstiski noformēti un PUŠU parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.
9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
9.3.1. grozījumi ir nebūtiski;
9.3.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS kavē līgumā noteikta maksājuma par izpildītu PAKALPOJUMU samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
10.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos:
10.2.1. IZPILDĪTĀJS nepilda PAKALPOJUMU atbilstoši līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
10.2.2. Tiek pasludināts IZPILDĪTĀJA maksātnespējas process vai tiek uzsākts IZPILDĪTĀJA  likvidācijas process;
10.2.3. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa).

11. Personas datu aizsardzība
11.1. Puses nodrošina, ka līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati):
11.1.1. tiek ievērota konfidencialitāte un dati tiek izmantoti tikai līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
11.1.2. neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras Puses esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
11.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
11.3. Pēc līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
11.4. Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

12. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, un līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no līguma izrietošās saistības.
12.2. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties līguma izpildes gaitā, Puses risinās pārrunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības neizdosies atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiks nodoti izskatīšanai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
12.3. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
12.4. Līguma darbības laikā var tikt nesasniegts līguma pielikumos noteiktais maksimālais PAKALPOJUMA apjoms. Samaksa tiek veikta tikai par pasūtīto uz izpildīto PAKALPOJUMA apjomu. 
12.5. Visus jautājumus, kas nav regulēti līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.6. Atbildīgā persona līguma izpildes jautājumos no PASŪTĪTĀJA puses ir _____, tālrunis ______, e-pasts: _____. 
12.7. Atbildīgā persona līguma izpildes jautājumos no IZPILDĪTĀJA puses ir             _____, tālrunis _____, e-pasts:_____.
12.8. Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu līgumu elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumā:	
1.  
2.
13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS					IZPILDĪTĀJS
Valmieras novada pašvaldība		
Adrese: Lāčplēša iela 2, 
Valmieras novads, LV-4201 		
Nod. maks. reģ. Nr.90000043403		Reģ. Nr. 		
AS SEB banka,		 			
Kods: UNLALV2X				Kods:
Konts: LV94UNLA0018000142255		Konts:					


_______________				_______________



                                                   3. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2025/0___AK nolikumam


PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
“Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.):
	

	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds):
	

	Tālruņa Nr.:
	

	e-pasts:
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotā persona
(amats, vārds, uzvārds)
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs[footnoteRef:5] (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) [5:  norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.] 

	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
(nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu))
	

	Pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:6]: [6:  norāda, vai pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu) ] 

[image: ](atbilstošo atzīmēt ar      )  
		☐	mikrouzņēmums (nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro)
vai

	☐	mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)
vai

	☐	vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)

	☐	neatbilst ne mikrouzņēmuma, ne mazā, ne vidējā uzņēmuma  statusam






ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1) piesakās piedalīties konkursā VNP 2025/0___AK „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””;
2) piekrīt konkursa nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
3) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
4) informē, ka piedāvājums ir iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:7] un bez konsultācijām, līgumiem, vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [7:  Ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus vai būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

cenām;
cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai 
tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5) apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šī konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (2. pielikums) gadījumā, ja piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.	


	[bookmark: _heading=h.1ci93xb]Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.

4. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2025/0___AK nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklāta konkursa
[bookmark: _heading=h.3whwml4]“Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””
Identifikācijas Nr. VNP 2025/0___AK

Mēs piedāvājam nodrošināt dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Sedas purvs””, saskaņā ar atklātā konkursa nosacījumiem:
	“Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””
	Pretendenta piedāvājums

	Etapa Nr.
	Etapa nosaukums
	Pakalpojuma etapa izpildes termiņš mēnešos (kopā 28 mēneši)
	% no līgum-cenas
	Līgum-cenas daļa (EUR bez PVN)
	PVN 21% (EUR)
	Līgum-cenas daļa (EUR ar PVN)

	1.
	Ieinteresēto pušu viedokļu apkopošana un Plāna uzsākšanas sanāksme
	3
	20%
	
	
	

	2.
	[bookmark: _Hlk33796704]Plāna redakcija, ko nodod uz sabiedrisko apspriešanu, sertificēto ekspertu atzinumi
	19
	50%
	
	
	

	3.
	Plāna gala redakcija un pārējie nodevumi
	6
	30%
	
	
	

	Summa kopā
	
	
	



Mūsu piedāvājuma kopsumma 

bez PVN, EUR:_____________________________________________________________
(summa ar cipariem un vārdiem)
PVN, EUR _________________________________________________________________
(summa ar cipariem un vārdiem)
KOPĀ, EUR _______________________________________________________________
(summa ar cipariem un vārdiem)

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



5. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2025/0__AK nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
“Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru sniedzamā pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

	[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Apakšuzņēmēja nosaukums, 
reģistrācijas Nr.
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums, 
kura vērtība ir vismaz
10 000 euro bez PVN
	Summa euro bez PVN
no darbu apjoma

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Piezīme: Ja pretendents piesaista vairākus apakšuzņēmējus, tas attiecīgi aizpilda uzņēmuma statusa sadaļu par katru apakšuzņēmēju atsevišķi.

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam: 
1. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. (Par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju (juridiskā persona) Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē, par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju (fiziskā persona) Pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzē par saimnieciskās darbības veicējiem. Par ārvalstī reģistrētu apakšuzņēmēju, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par tā reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz).
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei. 


	[bookmark: _heading=h.qsh70q]Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	






6.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2025/0___AK nolikumam


Atklātam konkursam
“Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2025/0___AK

INFORMĀCIJA PAR LĪDZVĒRTĪGU PIEREDZI

Informācija par pretendenta ne vairāk kā 3 iepriekšējos gados (t.i., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), sekmīgi īstenoto vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu (pakalpojumi, kas atbilst iepirkuma nolikuma 5.1.4.punktā noteiktajiem kritērijiem):

	Nr.
p.k.
	Pasūtītājs,
tā kontaktinformācija
	Izstrādātā dabas aizsardzības plāna vai līdzvērtīga plāna nosaukums
	Pakalpojuma līguma izpildes termiņš
(no / līdz)

	
	
	
	



Apliecinājumam pievienot pretendenta sniegtā pakalpojuma, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu, atsauksmi no pakalpojuma pasūtītāja par veikto pakalpojumu, ar norādi par pakalpojuma atbilstību līdzvērtīga pakalpojuma raksturlielumiem, vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 5.1.4.apakšpunktā visu prasīto pakalpojumu pieredzes nosacījumu izpildi.



	[bookmark: _Hlk187242904]Informāciju apliecinu:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
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7.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2025/0___AK nolikumam

Atklātam konkursam
“Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Sedas purvs””
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2025/0___AK

INFORMĀCIJA PAR PAKALPOJUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM
Informācija par pretendenta sertificētajiem speciālistiem, kas tiks iesaistīti dabas aizsardzības plāna izstrādē:
	Darbības sfēra
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāts/ kvalifikāciju/ izglītības apliecinošs dokuments
	Speciālista pieredze atbilstoši Nolikuma 5.1.5.punkta prasībām
	Persona, kuru pārstāv *
	Līgumattiecību pamats **

	Plāna izstrādes vadītājs
	
	
	
	
	

	Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti:
	
	
	

	vaskulārie augi
	
	
	
	
	

	putni
	
	
	
	
	

	bezmugurkaulnieki
	
	
	
	
	

	zivis
	
	
	
	
	

	zālāji
	
	
	
	
	

	meži un virsāji
	
	
	
	
	

	atsegumi un kritenes
	
	
	
	
	

	stāvoši saldūdeņi
	
	
	
	
	

	tekoši saldūdeņi
	
	
	
	
	

	Ģeogrāfisko informācijas sistēmu speciālists
	
	
	
	
	

	Hidroloģijas eksperts
	
	
	
	
	



*norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāju apvienības) speciālists
B apakšuzņēmēja speciālists
C apakšuzņēmējs – persona, kura tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē
**norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
D darba līgums
E uzņēmuma līgums
F cits (norādīt, kāds)

	Informāciju apliecinu:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
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