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[bookmark: _Toc223763526][bookmark: _Toc223763679][bookmark: _Toc223763752][bookmark: _Toc223764093][bookmark: _Toc223764469][bookmark: _Toc223765194][bookmark: _Toc223765280][bookmark: _Toc223765359][bookmark: _Toc223765418][bookmark: _Toc223765472][bookmark: _Toc223765610][bookmark: _Toc223765749][bookmark: _Toc482104107][bookmark: _Toc535914581][bookmark: _Toc535914799][bookmark: _Toc535915684][bookmark: _Toc19521654][bookmark: _Toc58053974][bookmark: _Toc85448321][bookmark: _Toc85449931]NOLIKUMS
[bookmark: _Toc223763527][bookmark: _Toc223763680][bookmark: _Toc223763753][bookmark: _Toc223764094][bookmark: _Toc223764470][bookmark: _Toc223765195][bookmark: _Toc223765281][bookmark: _Toc223765360][bookmark: _Toc223765419][bookmark: _Toc223765473][bookmark: _Toc223765611][bookmark: _Toc223765750][bookmark: _Toc482104108]Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP 2026/1.
	[bookmark: _Hlk40173659][bookmark: _Toc482104109][bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]Pasūtītājs
	Līvānu novada pašvaldība

	Adrese
	Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

	Reģistrācijas Nr.
	90000065595

	Elektroniskā  pasta adrese:
	pasts@livani.lv 

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Līvānu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Plānošanas un attīstības nodaļas Būvinženiere Evita Vasaraudze, tālr. +371 25686379, e-pasts: evita.vasaraudze@livani.lv. 
Jautājumos par iepirkuma nolikumu – Līvānu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās nodaļas Vecākā juriskonsulte Inga Narvida, tālr. +371 65307266, e-pasts: inga.narvida@livani.lv. 

	Iepirkumu komisija
	Iepirkumu veic ar Līvānu novada pašvaldības 2025. gada 18. jūnija rīkojumu Nr. LNP/2.1.1/25/153 un 2025.gada 5.septembra rīkojumu Nr. LNP/2.1.1/25/239 izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).



2. Iepirkuma nolikums 
2.1. [bookmark: _Hlk197423635]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
2.2. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303. 
2.3. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303. 
2.4. [bookmark: _Toc482104110]Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
3. Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
3.1. Iepirkuma priekšmets ir Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos”.
3.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pamatojums iepirkuma nedalīšanai daļās atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 196.punktam – Iepirkuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu izpildi kopumā. Pasūtītājam ir būtiski, ka atbildību par būvprojektu kopumā uzņemas viens piegādātājs.
	Iepirkuma priekšmets un līguma izpildes vieta 
	CPV kods
	Būvprojekta izstrādes līguma izpildes termiņš

	Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam
„Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos”
	Galvenais CPV kods 71242000-6
(Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana); papildus CPV kods
71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
	4 (četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas[footnoteRef:1] [1:  Tajā skaitā ar Līvānu novada būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.] 



3.3. Iepirkuma priekšmets sastāv no diviem līguma priekšmetiem:
3.3.1. būvprojekta izstrāde saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” iekļautā Projektēšanas uzdevuma prasībām (turpmāk – Projektēšana);
3.3.2. būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” ietverto un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Autoruzraudzība).
3.4. Iepirkuma līguma daļa “Autoruzraudzība” tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēdz būvdarbu līgumu un uzsāk objekta būvdarbus. Ja Pasūtītājs nenoslēdz būvdarbu līgumu, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu par iepirkuma līguma daļu “Autoruzraudzība”, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
3.5. [bookmark: _Toc33099078][bookmark: _Toc34998098][bookmark: _Toc35010018]Autoruzraudzības līguma izpildes termiņš – būvdarbu līguma izpildes laiks (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā).
3.6. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks saskaņā ar nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas kopsummā ieguvis augstāko punktu skaitu.
3.7. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.
4. [bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc482104111][bookmark: _Toc87845259][bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc482104112]Pretendents
4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
4.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona vai pasūtītājs (turpmāk – Pretendents);
4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un jānorāda konkrēta līguma daļa, ko paredzēts veikt katram dalībniekam) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
5.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi”. Konkrētais iepirkums tiks atvērtēts norādītajā termiņā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
5.2. [bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc223763531][bookmark: _Toc223763684][bookmark: _Toc223763757][bookmark: _Toc223764098][bookmark: _Toc223764474][bookmark: _Toc223765199][bookmark: _Toc223765285][bookmark: _Toc223765364][bookmark: _Toc223765423][bookmark: _Toc223765477][bookmark: _Toc223765615][bookmark: _Toc223765754][bookmark: _Toc482104113]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
5.3. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
5.5. Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.6. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
5.7. Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.8. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
6. Piedāvājuma nodrošinājums
6.1. [bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc482104114]Nav paredzēts.
7. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
7.1. Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
7.2. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.2.1. Atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
7.2.1.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas,
7.2.1.2. atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts “Pieteikums” t.sk. apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu;
7.2.2. Pretendentu atlases dokumenti:
7.2.2.1. vienošanās vai apliecinājums (apliecinājuma veidne nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” 1.pielikumā) atbilstoši nolikuma 4.1.2. vai 10.4.punkta prasībām (ja attiecināms);
7.2.2.2. [bookmark: _Hlk32312929]Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 10.4.punktā minēto vienošanos; 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 45.panta astotās daļas un 46.panta ceturtās daļas noteikumiem;
7.2.2.3. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.2.punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīta tabula par nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” 2.2.1.punktā noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti;
7.2.2.4. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punkta 2.3.2.apakšpunkta prasībām aizpildīta tabula par 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punkta 2.3.1. apakšpunktā noteikto piedāvātā būvprojekta vadītāja pieredzi un to pierādošie dokumenti;
7.2.2.5. jāsniedz informācija par piedāvāto personālu atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punkta 2.3.3.,  2.3.4.apakšpunktu prasībām;
7.2.2.6. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu Pretendenta piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists patstāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu iesniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz;
7.2.2.7. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām aizpildīts un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts Apakšuzņēmēju saraksts (ja attiecināms);
7.2.2.8. ja pretendents ir Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka Pretendentam nav ārzonā reģistrētu akciju īpašnieku vai turētāju, kuriem ir vairāk nekā 25% akciju (ja attiecas). 
7.2.3. [bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc482104115]Tehniskais piedāvājums:
7.2.3.1. atbilstoši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts tehniskais piedāvājums.
7.3. [bookmark: _Hlk11744439]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otro daļu (izņemot Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8. un 9.punktā noteiktos izslēgšanas iemeslus). Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
7.4. [bookmark: _Hlk509394194]Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes. Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
7.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
7.6. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).
7.7. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
7.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
7.9. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
7.10. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8. [bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc482104116]Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
8.1. Pretendents aizpilda nolikuma 1.pielikumu “Pieteikums”, norādot piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
8.2. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro.
8.3. Piedāvātajā līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
8.4. Piedāvātā līgumcena tiek fiksēta uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
9. [bookmark: _Toc482104117][bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693]Apakšuzņēmēji
9.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamā Uzraudzības daļa, norādot šīs Uzraudzības daļas apjomu naudas izteiksmē.
9.2. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
9.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
9.3.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
9.3.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 62.pantā noteikto.
9.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 4.pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
10. Cita informācija
10.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
10.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
10.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
10.4. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
10.4.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
10.4.2. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citas personas spējām tikai tad, ja šī persona sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
10.5. [bookmark: _Toc482104118]Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
11. Iepirkuma komisijas tiesības
11.1. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
11.2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
11.3. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
11.4. [bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119]Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
12. Iepirkuma komisijas pienākumi
12.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
12.2. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
12.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, pa pastu vai pa faksu, vai elektroniski, vai piegādājot personīgi, pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
12.4. Ja saziņas dokuments netiek nosūtīts izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, tad ieinteresētais piegādātājs to nosūta uz e-pasta adresi: pasts@livani.lv. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
12.5. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
12.6. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
12.7. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
12.8. [bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc482104120]Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
13. Piegādātāja un Pretendenta tiesības
13.1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
13.2. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
13.3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
13.4. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
13.5. [bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc482104121]Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
14. [bookmark: _Toc482104122]Piedāvājumu atvēršana
14.1. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
14.2. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303 pie šī iepirkuma dokumentiem.
15. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
15.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9.punkta prasībām.
15.2. [bookmark: _Toc482104123]Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
16. [bookmark: _Ref88363163][bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc482104124]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
16.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
16.2. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
16.2.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
16.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
16.2.3. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
16.2.4. Pakalpojuma izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām.
16.2.5. Pretendents nav sniedzis informāciju par piedāvāto personālu atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punkta 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6. un 2.3.7.apakšpunktu prasībām.
16.2.6. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs.
17. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana, piedāvājuma izvēles kritērijs
17.1. [bookmark: _Hlk52371374]Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts nolikumam atbilstošs piedāvājums, kas būs ieguvis vislielāko punktu skaitu saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem:
	Kritērija apzīmējums
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	C
	Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu KOPĀ
	80

	P
	Piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze
	20

	Maksimālais iegūstamo punktu skaits:
	100


17.1.1. Kritērijs “Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu KOPĀ”. Maksimālais punktu skaits (80 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
C = Cmin/Cpied x 80, kur
C – kritērija novērtējuma rezultāts;
Cmin – zemākā no pretendentu piedāvātās līgumcenas, EUR bez PVN;
Cpied – vērtējamā piedāvājuma noteiktā līgumcena, EUR bez PVN;
80 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits.
17.1.2. Kritērijs “Piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze”. Maksimālais punktu skaits – 20 punkti. Punktu skaits tiek noteikts šādi:
[bookmark: _Hlk193375216]20 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) atbildīgā būvprojekta vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) ielu vai autoceļu pārbūves/jaunbūves būvprojektus, kuros ir bijusi ielas vai autoceļa pārbūve/jaunbūve notekgrāvjiem vismaz 0,300 km.
10 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) atbildīgā būvprojekta vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielu vai autoceļu pārbūves/jaunbūves būvprojektu, kurā ir bijusi ielas vai autoceļa pārbūve/jaunbūve notekgrāvjiem vismaz 0,300 km.
Ja Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvprojekta vadītājam nav atbilstošas pieredzes, piedāvājums netiek vērtēts.
17.2. Katrs Komisijas loceklis aizpilda individuālas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.
17.3. Iepirkuma komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.
17.4. Ja pirms tam, kad Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, konstatēs, ka vismaz divu pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits piešķirts iepirkuma kritērijā “Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu KOPĀ”.
18. [bookmark: _Toc482104125]Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
18.1. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” norādīto tehnisko prasību līmenim. 
18.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
18.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
18.4. Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.
18.5. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
18.6. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.
19. Iepirkuma pārtraukšana
19.1. [bookmark: _Toc482104126]Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija nosūta nolikuma 21.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
20. [bookmark: _Toc482104127]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
20.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43.panta otrajā daļā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā, proti, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē).
20.2. Iepirkuma komisija pārbaudi veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību.
20.3. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta nosacījumi.
20.4. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta nosacījumi.
20.5. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta nosacījumi.
20.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību.
21. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
21.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
21.2. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
21.2.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
21.2.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
21.2.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
21.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:
21.3.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
21.3.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu. 
21.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
21.5. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
21.6. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
21.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
21.8. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
21.8.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
21.8.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
21.8.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
21.9. Izraudzītajam Pretendentam:
21.9.1. tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un personām, kuras sniegs pakalpojumus, un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 10.4.punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
21.9.2. ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju) tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs;
21.9.3. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
21.9.4. 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība.
21.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.




[bookmark: _Toc223763543][bookmark: _Toc223763696][bookmark: _Toc223763769][bookmark: _Toc223764110][bookmark: _Toc223764486][bookmark: _Toc223765211][bookmark: _Toc223765297][bookmark: _Toc223765376][bookmark: _Toc223765435][bookmark: _Toc223765489][bookmark: _Toc223765627][bookmark: _Toc223765766][bookmark: _Toc58053991]NOLIKUMA PIELIKUMI

[bookmark: _Toc482104128][bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]1.pielikums PIETEIKUMS
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>
	Kam
	Līvānu novada pašvaldība, 
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Skaidrojums “Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi”: Skaidrojums "Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi" | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv) ] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Citas personas
(personu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām)
	



[bookmark: OLE_LINK9]Piedāvājam veikt Projektēšanas un autoruzraudzības darbus objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos” saskaņā ar iepirkuma LNP 2026/1 līguma projektu par:
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena bez PVN cipariem 
(EUR)

	Projektēšanas darbu veikšana objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos”
	

	Autoruzraudzības darbu veikšana objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos”
	

	KOPĀ
	


1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma LNP 2026/1 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
6. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
6.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
6.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
6.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
6.4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	6.4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:3] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [3:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents, un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐	6.4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


6.5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 6.4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
6.5.1. cenām;
6.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
6.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
6.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
6.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 6.4.2. apakšpunktu.
6.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 euro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)
Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



Pielikumā: 
1. Aizpildīts nolikuma 1.pielikuma 1.pielikums (ja attiecināms).

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


[bookmark: _Hlk27572451]

1.pielikuma 1.pielikums 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

	Atklātā konkursa Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos” (Id.Nr. LNP 2026/1) ietvaros.
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Līvānu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos” (Id.Nr. LNP 2026/1) ietvaros; 
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[sniegt šādus pakalpojumus:
<īss sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu) apraksts>].
SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. <Paraksttiesīgās personas paraksts>






[bookmark: _Toc57805846][bookmark: _Toc52547975][bookmark: _Toc98838940][bookmark: _Toc52547974][bookmark: _Toc58053994]2.pielikums KVALIFIKĀCIJA 

2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Finanšu apgrozījums.
Prasības netiek izvirzītas.

2.1.2. Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients.
[bookmark: _Hlk52536623]Prasības netiek izvirzītas.

2.2. Pretendenta pieredze 
2.2.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (viena) ielas vai autoceļa pārbūves/jaunbūves būvprojekta izstrādes līguma izpildē, kurā ir bijusi ielas vai autoceļa pārbūve/jaunbūve notekgrāvjiem vismaz 0,300 km, un būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
2.2.2. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta izstrādi, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
Tabula Nr.1
	[bookmark: _Hlk90556733]Nr. 
p.k.
	Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto būvprojektu saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	




	Būvprojekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jaunbūve/pārbūve)
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

[bookmark: _Hlk90556962]2.2.3. Pretendentam papildus 2.2.2.apakšpunktā noteiktajam, pievienot būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un Pasūtītāja atsauksmi vai alternatīvus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām. Pretendents drīkst neiesniegt norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Līvānu novada pašvaldība un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 2.2.1.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).

2.3. Prasības personālam 
2.3.1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:
2.3.1.1. Būvprojekta vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielu vai autoceļu pārbūves/jaunbūves būvprojektu, kurā ir bijusi ielas vai autoceļa pārbūve/jaunbūve notekgrāvjiem vismaz 0,300 km, un būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
2.3.2. Lai apliecinātu būvprojekta vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.3.1.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvprojekta pasūtītājs ir bijusi Līvānu novada pašvaldība. 
[bookmark: _Hlk56417299]
Būvprojekta vadītājs:	____________________
				/Vārds, Uzvārds/
Tabula Nr.3
	Nr. 
p.k.
	Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto būvprojektu saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	







	Būvprojekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jaunbūve/pārbūve)
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt būvprojekta vadītāja un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.3.3. Iesniedzamā informācija par būvprojekta vadītāju:

	Amata nosaukums
līguma izpildē 
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Pārstāvības statuss* 
(norādīt A, B vai C)
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

2.3.4. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
      kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju saraksts
Jāuzrāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamā pakalpojuma daļa ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, kā arī  apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām, un katram no tiem izpildei nododamā pakalpojuma daļa.[footnoteRef:4] [4:  Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 


	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa

	
	Līguma daļas nosaukums 
	Apjoms (EUR)

	% no piedāvātās 
līgumcenas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Kopā (%) 
	
	

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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[bookmark: _Toc58053996]3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums ir 2025.gada 19.jūnijs.

Pretendents apliecina, ka:
	
	Jā/nē

	Nolikuma 3.pielikumā pievienotā Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums Pretendentam ir saprotama un viņš ir gatavs to izpildīt.
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Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)





4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS
[bookmark: _Hlk529887294]
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.
Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam
„Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos” 
(Id.Nr. LNP 2026/__)

Līvānos, Līvānu novadā    		Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un vieta
 			
Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000065595, juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tās _______________ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Līvānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
___________ „____________”, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _________________, tās _________________personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz ________,  turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi – Puse/-es, saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos””, Identifikācijas Nr. LNP 2026/__ (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
0. [bookmark: _Hlk172277426]PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem materiāliem un resursiem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt projektēšanas un autoruzraudzības darbus (turpmāk – Darbs) objektam „Lietus ūdens notekgrāvju pārbūve Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos” (turpmāk – Projekts), kas tiek veikti saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Līguma 1.pielikums), un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums). 
0. [bookmark: _Hlk146885454]Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi’’, Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un attiecināmi uz Projekta izstrādi.
0. Projekts pāriet PASŪTĪTAJA īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to atbildīgie pārstāvji ir parakstījuši Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs veicis Projekta izstrādes summas samaksu IZPILDĪTĀJAM. 
0. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar projektēšanas uzdevumu, tajā skaitā ar tajā ietvertajām prasībām un darbu apjomiem.

1. Līgumcena un norēķinu kārtība
0.  Par Darbu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi tiek noteikta Līgumcena ________ EUR (_________ eiro, __ centi) apmērā bez PVN, kas sastāv no:
0. samaksas par Projekta izstrādi ________ EUR (__________ eiro, __ centi), bez PVN;
0. samaksas par autoruzraudzību ______ EUR (_______ eiro, __ centi), bez PVN.
0. Līgumcenā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu veikšanu, tajā skaitā maksa par Darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, visi iespējamie sadārdzinājumi un cenu izmaiņas, kas nepieciešams Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
0. Līgumcenas samaksu IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:
2. maksājumus par Projekta izstrādi:
0. [bookmark: _Hlk168035277]avansa maksājumu 20 % apmērā no Finanšu piedāvājumā Būvprojekta izstrādei paredzētās summas _____ EUR (______ eiro, __ centi) un PVN, PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tiek saņemts IZPILDĪTĀJA rēķins PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.
0. gala maksājumu 80% apmērā no Finanšu piedāvājumā Būvprojekta izstrādei paredzētās summas _____ EUR (______ eiro, __ centi) un PVN apmērā – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Līvānu novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde), par ko tiek sastādīts un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un saņemts rēķins. Samaksa par izstrādāto Projektu netiek veikta, ja Projekts ir neatbilstoši izstrādāts un tas netiek saskaņots Būvvaldē;
2. maksājumus par autoruzraudzību reizi mēnesī, proporcionāli veiktajam būvdarbu apjomam naudas izteiksmē, atbilstoši IZPILDĪTĀJA sagatavotajam rēķinam;
2. rēķinus IZPILDĪTĀJS nosūta uz Līvānu novada pašvaldības e-adresi: EREKINS@90000065595, PDF un XML formātos.
0. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un Darbu pieņemšanai.
0. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
0. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies IZPILDĪTĀJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
0. Ja IZPILDĪTĀJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā, vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad IZPILDĪTĀJS papildus samaksu par tiem nesaņem.
0. Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos (t.sk., apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot IZPILDĪTĀJAM veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Darbus, nemainot tā būtību. 
0. Ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek mainīti Darbu apjomi, kas būtiski atšķiras no projektēšanas uzdevumā uzrādītajiem, bet ir nepieciešami, lai sasniegtu Līgumā paredzēto mērķi vai atklājas tādi apstākļi, kurus iepriekš PASŪTĪTĀJS nevarēja paredzēt, tad vienošanās par papildu Darbiem tiek noslēgta Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
0. Papildu Darbu gadījumā Puses atsevišķi vienojas par papildu darbu vienību izcenojumiem, norādot to Darbu izmaiņu aktā.
0. Apmaksājot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no IZPILDĪTĀJA, kā:
10. izdevumi, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar Būvprojekta izstrādes un/vai Autoruzraudzības defektiem, un to novēršanu;
10. to zaudējumu atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses;
10. līgumsodu maksājumi (ja tādi IZPILDĪTĀJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).
0. Ja IZPILDĪTĀJAM ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus

1. Termiņi
1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei. 
1. IZPILDĪTĀJS izpilda Darbus šādos termiņos:
1. Projekta izstrāde (tai skaitā saskaņošana Būvvaldē) – Projekta izstrādes pilnais termiņš ir 4 (četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
1. Autoruzraudzības veikšana – no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
1. Projekta izstrāde tiek uzsākta nekavējoties pēc Līguma stāšanās spēkā.
1. Autoruzraudzības veikšana tiek uzsākta nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam.
1. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī, pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu.

1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
Projekta izstrāde:
2. Izstrādāt Projektu, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Līguma nosacījumiem. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM Būvvaldē saskaņotu Projektu elektroniski un vienā eksemplārā papīra formātā, atbilstoši LBN.
2. Pienākums vismaz reizi nedēļā informēt PASŪTĪTĀJU par Projekta izstrādes gaitu un saskaņot to ar PASŪTĪTĀJU.
2. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus no valsts iestādēm, attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašniekiem, ja tādi nepieciešami.
2. Ja Projekta izvērtēšanas laikā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad IZPILDĪTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus nepārsniedzot Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu par Projekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
2. Nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi.
2. Ja Projektā atklājas kļūdas, kuras tiek konstatētas Būvdarbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJS novērš tās par saviem līdzekļiem. 
2. Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:
6. neprecizitātes Projekta risinājumos, kas PASŪTĪTĀJAM rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma realizācijai;
6. nepareizi Projekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu un pielietojamo materiālu apjomu, lai realizētu Projektu esošā Projekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem.
2. Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu radīto zaudējumu segšanu (pārprojektēšanu vai labojumu veikšanu Projektā), kas PASŪTĪTĀJAM radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Projekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic IZPILDĪTĀJS.
Autoruzraudzība 
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt BIS sistēmā rīkojumu par autoruzrauga norīkošanu.
2. Autoruzraudzību izpildīt saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši Līguma nosacījumiem.
2. Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai. 
2. IZPILDĪTAJS nodrošina regulāru Autoruzraudzību Objektā būvniecības laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši Autoruzraudzības plānam, bet ne retāk kā reizi nedēļā un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā.
2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem.
2. IZPILDĪTAJAM ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija.
2. Nodrošināt Darbu Autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Autoruzraugam Darbu gaitā pārbaudīt Objekta autentisku īstenošanu izstrādātajam Būvprojektam, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma piedalīties būvsapulcēs, piedalīties atsevišķu Darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot Autoruzraudzību, trešajām personām.
2. IZPILDĪTAJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt Autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar IZPILDĪTAJU, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi vai atzīmi par projekta grozījumiem.
2. IZPILDĪTĀJAM jāveic regulāra Autoruzraudzība akceptētā Būvprojekta risinājumu ietvaros un regulārie apsekojumi jāieraksta Autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
2. Pabeidzot Objekta būvniecību, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un Būvprojekta grozījumiem (ja tādi ir veikti).
2. IZPILDĪTĀJAM pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc PASŪTĪTAJA rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā 2 (divu) darba dienu laikā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora vai IZPILDĪTAJA vainu vai nolaidību.
2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma jāiesniedz atskaites, tai skaitā foto fiksāciju par izpildīto darba gaitu. Par atskaites iesniegšanas laiku un biežumu IZPILDĪTAJS un PASŪTĪTĀJS savstarpēji vienojas.
2. Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
2. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, par ko Puses paraksta Autoruzraudzības nodošanas – pieņemšanas aktu.
1. Līgumā iesaistītais Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
3. Izpildītājs Projekta izstrādei un Autoruzraudzības veikšanai piesaista sekojošu personālu (speciālistus):
0. …………….
0. …………….
0. ……………..
3. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt un kura veicamā Darba daļas vērtība ir vismaz 10 000,00 euro apmērā) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.
3. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto projektēšanas un autoruzraudzības veikšanas darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem/prasībām.
3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņošanu.
3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma procedūrā.
3. Izpildītājam jānomaina ikvienu speciālistu (neatkarīgi no tā, vai konkrētais speciālists tika sākotnēji norādīts piedāvājumā, vai arī tika nomainīts Līguma izpildes laikā), ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5. nekompetence vai nolaidība;
5. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 
5. darba ieguldījuma apjoma neatbilstība, ko pierāda nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja visu Līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika maksimumu.
3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā un trešajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6. piedāvātais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā un trešajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
3. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās un trešās daļas noteikumus. 
3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju vai personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

1. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
4. Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt IZPILDĪTĀJAM par tiem atbilstoši Līguma noteikumiem.
4. sniegt Izpildītājam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. palīdzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, izņemot, ko, saskaņā ar Līguma nosacījumiem nodrošina IZPILDĪTĀJS.
4. Saņemot Būvvaldē saskaņoto Projektu, veikt Projekta pieņemšanu, parakstot IZPILDĪTĀJA iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Projekts atbilst Līguma prasībām.
4. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos.
4. Sniegt IZPILDĪTĀJAM norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas IZPILDĪTĀJAM un ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei PASŪTĪTĀJA ieskatā.
4. Citas tiesības un pienākumi, kas PASŪTĪTĀJAM ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

1. Darbu pieņemšana – nodošana
5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izstrādātu un Būvvaldē saskaņotu Projektu, ievērojot Līguma 4.1.apakšpunktu un parakstot Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
5. Būvvaldē saskaņots Projekts, pēc samaksas veikšanas kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
5. Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem defektiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem IZPILDĪTĀJS tas ir pilnībā materiāli atbildīgs. Gadījumā, ja pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas Projekta vai veicamo darbu apjomu kļūdas, tad PASŪTĪTAJS rakstveidā informē par tiem IZPILDĪTĀJU un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 1 (vienas) kalendāras nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus atklātos trūkumus.
1. Apdrošināšana
6. IZPILDĪTĀJAM pirms Līguma pienākumu izpildes (Projekta izstrādes un Autoruzraudzības veikšanas) jānoslēdz apdrošināšanas līgumu vismaz par minimālo atbildības limitu, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
6. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāiesniedz apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Pasūtītājam.
6. Apdrošināšanas līgumu nepieciešamības gadījumā jāpagarina tā, lai tas būtu atbilstošs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās noslēgt apdrošināšanas līgumu, tas zaudē tiesības veikt Projekta izstrādi un/vai Autoruzraudzību (atkarībā no tā, kuru apdrošināšanas līgumu Izpildītājs atteicās noslēgt).

1. Pušu atbildība un līgumsods
7. Parakstot šo Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Darbu veikšanu par šajā Līgumā minēto summu, un IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma saistību izpildei nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem. 
7. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
7. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus šajā Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no savlaicīgi neveiktās maksājuma summas.
7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgums tiek izbeigts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līgumcenas.
7. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.
7. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. PASŪTĪTĀJS (iepriekš par to brīdinot IZPILDĪTĀJU rakstiski) ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamās summas par Darbu izpildi.

1. Fizisko personu datu aizsardzība
8. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 
8. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. 
8. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 
8. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 
8. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

1. Nepārvarama vara
9. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, normatīvo aktu izmaiņas, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.tml.
9. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
9. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

1. Līguma izbeigšana
10. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
10. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu IZPILDĪTĀJAM, pamatojot iemeslu, ja:
1. IZPILDĪTĀJS kavē Projekta izstrādes termiņu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas un aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarinājumu;
1. IZPILDĪTĀJAM tiek anulēta licence projektēšanas pakalpojuma veikšanai; 
1. IZPILDĪTĀJS Darbus veic nepilnīgi, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus vai sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko saņemtas vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no PASŪTĪTĀJA. 
1. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
1. IZPILDĪTĀJS ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis speciālistus bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU;
1. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

1. Strīdu izskatīšanas kārtība 
11. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. Citi noteikumi
12. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, Puses slēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, ir spēkā tikai tad, ja tie ir motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti. 
12. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
12. Līgums sagatavots elektroniski latviešu valodā uz _____lapām. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.
12. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1. pielikums uz _ (________) lapām, Līguma 2. pielikums uz _ (__) lapām, Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī pieņemšanas – nodošanas akti.
12. Pušu atbildīgās personas Līguma uzņemto saistību izpildei:
5. no PASŪTĪTĀJA puses, kas arī paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu – ____________________, tālruņa numurs: _______________, e-pasta adrese: 
5. no IZPILDĪTĀJA puses – ____________________, tālrunis ________, e-pasts: 
12. Atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes nodrošināšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu/administrēšanu, darbu/pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.
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