APSPRIEDE AR PIEGĀDĀTĀJIEM

atklātais konkurss

“Ēkas pārbūves K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī būvuzraudzība”

iepirkuma identifikācijas  Nr. VBOP 2026/27_Apspriede

| Pasūtītājs | Ventspils brīvostas pārvalde Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601 Reģ. Nr. 90000284085 Kontaktpersona: Arnis Mazalis, tālr. numurs 63602320 e-pasta adrese saziņai: iepirkumi@vbp.lv |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Ēkas pārbūve K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī. Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Ēkas pārbūve K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī” būvdarbu pabeigšanai un to pieņemšanai ekspluatācijā. Būvdarbu izpildes termiņš 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Fiziska būvdarbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. Ar būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. Pasūtītājs rīkos obligātu ieinteresēto pretendentu sanāksmi/-es Iepirkuma objekta apskatei: ēka K. Valdemāra ielā 14, Ventspils. Pretendenti, kuri nebūs veikuši obligāto objekta apskati, tiks izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā. Saistībā ar iepirkuma ietvaros esošo nepieciešamību nodrošināt ieinteresētajiem piegādātājiem objektu apskati, Pasūtītājs rīkosies atbilstoši Nacionālās drošības likuma 22.2 panta 3³ daļai. |
| Apspriedes mērķis | Nodrošināt ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. |
| Apspriežamie jautājumi | Kvalifikācijas prasības; Tehniskā specifikācija; Līguma projekts; Būvdarbu līguma projekts; Būvdarbu tāme; Citas prasības, ko piegādātāji uzskata par nepieciešamu apspriest. |
| Informācija par iepirkuma priekšmetu | (CPV kods): 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība) |
| Apspriedes veids un termiņš komentāru iesūtīšanai | Apspriede tiek organizēta rakstveidā. Termiņš komentāru un priekšlikumu iesūtīšanai ir Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā un EIS norādītais priekšlikumu iesniegšanas termiņš (19.06.2025.). Komentāru un priekšlikumu iesūtīšana veicama EIS vai nosūtot uz e-pastu iepirkumi@vbp.lv. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz personīgu priekšlikumu izvērtējumu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā. Apspriedes ziņojums tiks publicēts EIS un Pasūtītāja mājas lapā www.portofventspils.lv pie attiecīgā iepirkuma paziņojuma. |
| Apspriedes valoda | Komentārus un priekšlikumus piegādātāji iesūta latviešu valodā. |
| Apspriedes dokumentēšana | Piegādātāji ir atbildīgi par savas komercinformācijas/ komercnoslēpuma izpaušanu apspriedē. Apspriedes norise tiks dokumentēta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem. |