10.pielikums
iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Siguldas novada pašvaldības vajadzībām”
(identifikācijas Nr. SNP 2026/85/AK) nolikumam



BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. 

Siguldā                                                 Līguma datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums		
	       Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk – Pašvaldība), tās _____________________ personā, kurš/a rīkojas, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 18. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr. 7, 1.§), (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un
[bookmark: _Hlk110863440]				__________________, reģistrācijas Nr.                         , juridiskā adrese: ____________________, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv                                              , turpmāk  – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk –  Puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Siguldas novada pašvaldības vajadzībām” (identifikācijas Nr. Nr. 2026/85/AK) ____. daļas rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets
0. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas sniegt ___________________________ būvuzraudzību, turpmāk – Darbi, adresē: _________________________, turpmāk – Objekts. 
0. Darbus Uzņēmējs veic, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus, Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus.

1. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti
Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu izpildei nepieciešamās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.

1. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš
2. Darbus Uzņēmējs veic ar būvdarbu uzsākšanu un beidz pēc būvdarbu pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā pabeigšanas atskaites iesniegšanas Pasūtītājam. Pēc būvdarbu pabeigšanas _____(_________) gadu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas Uzņēmējs veic būves garantijas perioda apsekošanu un uzrauga defektu labošanas darbus.
2. Paredzamais Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš _____ (_______) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas un būvdarbu garantijas termiņa laikā (pēc nepieciešamības).
2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs vai citā Pasūtītāja un Uzņēmēja saskaņotā kārtībā pēc nepieciešamības. Regulāras būvsapulces nav obligātas; tās tiek sasauktas tikai tad, ja Pušu vienošanās vai normatīvie akti to prasa. Uzņēmējs ierodas Objektā pēc nepieciešamības, lai veiktu Darbus un nodrošinātu būvuzraudzību saskaņā ar šo Līgumu. Ja tiek sasaukta būvsapulce, tās dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, un Uzņēmējam tie ir saistoši, ja vien tie nav pretrunā ar šo Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs, ja tās tiek sasauktas.

1. Līguma summa un norēķinu kārtība
3. [bookmark: _Hlk110863862][bookmark: _Hlk3645188]Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumcenu _______ EUR (________ euro, ______ centi) apmērā. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Samaksa par kvalitatīvi veikto Būvuzraudzību tiks veikta šādā kārtībā:
1. [bookmark: _Hlk3644966][bookmark: _Hlk32842595]15 (piecpadsmit)  dienu laikā no Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktās finanšu līdzekļu summas tiks samaksāti par proporcionāli paveiktajiem un ikmēneša būvdarbu izpildes aktā par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja akceptētajiem būvdarbiem, turpmāk tekstā - Forma Nr.2, un pamatojoties uz Pasūtītāja akceptēto Uzņēmēja iesniegto aktu par attiecīgajā periodā veiktajiem darbiem (turpmāk tekstā – Akts) un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja, līdz sasniedz 90% apjomu no kopējās Līgumcenas, kas minēta Līguma 4.1.apakšpunktā;
1. 10% no kopējās Līgumcenas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Galīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta, kas ir parakstīts no Uzņēmēja un Pasūtītāja puses, izpilddokumentācijas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. 
3. Uzņēmējs pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam par veiktajiem Darbiem atbilstoši sagatavotus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formā (turpmāk – Elektronisks rēķins) HML formātā, nosūtot tos uz pašvaldības e-adreses apakšadresi – EREKINI@90000048152. Rēķina sadaļā “Piezīmes” norāda iestādes struktūrvienības kodu vai nosaukumu: Str. Kods _______ – _______________________ un projekta nosaukumu un numuru (ja attiecināms). 
2. Noformējot Elektronisko rēķinu, Uzņēmējs tajā norāda šādu informāciju:
Pakalpojuma saņēmējs: Siguldas novada pašvaldība
            Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads,LV-2150
            NMR kods:90000048152
            PVN reģ.  
Nr.: LV90000048152
            Banka: AS SEB banka
            SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
            Konts: LV15UNLA0027800130404.
3.  Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts Elektroniskais rēķins nodrošina Pusēm Elektroniskā  rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
3. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Uzņēmējs, atbilstoši Rēķinu iesniegšanas norādītajai informācijai par Elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam Elektronisko rēķinu, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu Elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
3. Maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts Uzņēmēja bankas kontā. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un banka to ir pieņēmusi izpildei.
3. Līguma summā ir iekļautas: visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu;
3. Ja būvdarbu kopējais apjoms tiek palielināts ne vairāk par 10 % (desmit procentiem) no būvdarbu līgumā paredzēto būvniecības darbu līgumcenas un/vai būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts ne vairāk par 45 (četrdesmit piecām) dienām no sākotnējā termiņa, attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš un/vai Darbu apjoms,  par to neparedzot papildu samaksu Uzņēmējam.

1. Uzņēmēja tiesības un pienākumi
4. Darbu veikšanai norīkot atbildīgo būvuzraugu _______________, sertifikāta Nr.  _________, tel.nr. __________, e-pasts: ____________
4. Uzņēmēja pienākums ir Darbus veikt atbilstoši šā Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, Pasūtītāja norādījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
4. Uzņēmēja pienākums ir pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju atbilstību būvdarbu līgumam, Būvprojektam un Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī Uzņēmējam ir jāseko līdzi Būvdarbu procesā piesaistīto apakšuzņēmēju atbilstībai Būvdarbu līgumam. Ja tiek konstatēti pārkāpumi, nekavējoties rakstiski jāziņo Pasūtītājam. 
4. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokolus, pārskatus u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā.
4. Uzņēmējs organizē, vada un protokolē būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts Būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvsapulces. 
4. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem un izpildītajiem Būvdarbiem, Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par šajā Līguma punktā minēto strīdu Uzņēmējs informē Pasūtītāju. 
4. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.
4. Uzņēmējs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis būvniecības dalībniekiem un trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šīs sekas nekavējoties novērst vai atrisināt.
4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.
4. Uzņēmējs apņemas ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu. 
4. Uzņēmējs apņemas iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā. 
4. Uzņēmējam ir pienākums pārstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta Būvdarbu veicēju. 
4. Uzņēmējs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu. 
4. Uzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam.
5. Pasūtītājs apņemas:
1. pirms Darbu uzsākšanas nodot Uzņēmējam Siguldas novada pašvaldības un  __________________ (reģistrācijas Nr. __________) 2026. gada _________ noslēgtā līguma Nr. SNP/2026/_____/____ kopiju;
1. pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5. Pasūtītājam ir tiesības par nepienācīgu Uzņēmēja saistību izpildi aizturēt vai samazināt Līgumā paredzētos maksājumus un piemērot līgumsodu Līgumā noteiktajā kārtībā. 
5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvuzrauga vai piesaistīto speciālistu nomaiņu, ja Uzņēmējs Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu darbinieku (piesaistīto speciālistu) un iesniegt Pasūtītājam nomainītā darbinieka (piesaistītā speciālista) būvprakses sertifikātu kopiju vai izdruku no www.bis.gov.lv.

1. Darbu veikšanas kārtība
6. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā (reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā ar lietas Nr. _____________________ vismaz divas reizes darba izpildes periodā vai pēc Pasūtītāja vai Būvdarbu veicēja pieprasījuma. Nodrošināt būvuzrauga ārpuskārtas ierašanos Objektā 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvdarbu veicēja mutiska vai rakstiska pieprasījuma.
6. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru reizi, kad pārbaudē ir konstatētas neatbilstības, veikt atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā.
6. Konstatējot Būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju neatbilstību Būvprojekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām, Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
6. Konstatējot Līguma 5.4. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
6. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.).
6. Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto Formu Nr. 2, 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas un parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
6. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties galīgajā Būvdarbu pieņemšanā, pēc atbilstoša Būvdarbu veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā norādītajā laikā.
6. Uzņēmējs pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam un Būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka Objekts ir izbūvēts atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
6. Uzņēmējs pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā sagatavo detalizētu defektu aktu.
6. Uzņēmējs nodrošina dalību būvdarbu garantijas perioda apsekošanās un uzrauga konstatēto defektu novēršanu.


1. Apdrošināšana
7. Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi par Līguma un profesionālās darbības (būvuzraudzība) apdrošināšanu.  Apdrošināšanas līgums slēdzams atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
7. Līgumā noteiktos Darbus Uzņēmējs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 8.1. punktā noteiktās apdrošināšanas polises.
7. Līguma 8.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē jābūt norādītam, ka apdrošinātājs sedz citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām zaudējumus, kurus Uzņēmējs nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.
7. Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 8.1. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

1. Strīdu risināšana un Pušu atbildība
8. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus, domstarpības, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami  izšķiršanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.
8. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību.

1. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana
9. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:
1. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju vai reorganizācija, Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma;
1. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
1. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā;
1. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
1. Uzņēmējs pieļāvis Līguma 9.3. punktā noteiktā gadījuma iestāšanos;
1. Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības;
1. Uzņēmējam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111.panta trešā daļa). Šajā punktā minētajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma nekavējoties, un Līgums uzskatāms par izbeigtu ar attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas brīdi Izpildītājam.

9. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja tiek kavēti Līgumā paredzēto maksājumu veikšanas termiņi.
9. Līguma 10.1. un 10.2. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmējam faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi, izņemot šī Līguma 10.2.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

1. Nepārvaramas varas apstākļi
10. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde nav iespējama vai ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām.
10. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.
10. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

1. Konfidencialitāte
11. Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
0. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;
0. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Uzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
11. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Pasūtītājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publisku un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
11. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
11. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt no vainīgā Līdzēja konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

1. Pārējie noteikumi
12. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
12. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.
12. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot vēstules ierakstītā sūtījumā, vai nododot dokumentus pret parakstu personīgi Puses Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 14. punktā minētajām Pušu kontaktpersonām. 
12. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.
12. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.
12. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts, ievērojot Pušu gribu un intereses.
12. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sagatavots precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild patstāvīgi.
12. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz abu Līdzēju saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
12. Līgums un pielikums Nr.1  ir noformēts latviešu valodā elektroniska dokumenta formātā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pie katras no Pusēm atrodas Līguma eksemplārs elektroniska dokumenta formā.

1. Pušu atbildīgās personas
13. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir ____________, tālr.: _________, e-pasts:_________, kura ir tiesīga darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi, parakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
13. [bookmark: _Hlk207181337]Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir____________, tālr.: _________, e-pasts:_________, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi, parakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.

1. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
	Pasūtītājs
	

	Siguldas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000048152
Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novadā, LV-2150
Banka: AS „SEB Banka” Siguldas filiāle
Konts: LV15UNLA0027800130404
e-pasta adrese: pasts@sigulda.lv 
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