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VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Iepirkuma priekšmets
1.1. [bookmark: _Hlk172203464]Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (skat. 1.pielikumu). 
1.2. Galvenais CPV kods – 45000000-7 (Celtniecības darbi)
1.3. CPV papildkods - 45233220-7 (Ceļu seguma būvdarbi)
1.4. Objekta apskati var veikt darba dienās, pirms tam, sazinoties ar iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 3.3.2.punktā norādīto kontaktpersonu.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs
2.1. ID.Nr.BNP 2026/41

3. Pasūtītājs, kontaktpersonas
3.1. Pasūtītājs:
Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Reģ.Nr.90009115622
e-adrese: _DEFAULT@90009115622
3.2. Pasūtītājs veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām:
[bookmark: _Hlk172203319]Baltinavas apvienības pārvalde 
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594 
Reģ.Nr. 40900036999
e-adrese: _DEFAULT@40900036999
3.3. Kontaktpersonas:
3.3.1. saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu: Balvu novada Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas un investīciju nodaļas iepirkumu speciālists Kristaps Kokorevičs, mob. 22472959, e-pasta adrese: kristaps.kokorevics@balvi.lv ;
3.3.2. saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Baltinavas apvienības pārvaldes Saimnieciskās daļas vadītājs Agris Mežals, mob. 28629916, e-pasta adrese: baltinava@balvi.lv .

4. Pretendents
4.1. Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

5. Iepirkuma dokumentu saņemšana
5.1. Iepirkuma nolikumam ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja EIS:
· pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1345 ;
· tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement 175144  .
5.2. EIS reģistrēts pretendents var pieteikties kā Nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā. Informācija par pieteikšanos pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/883?subsystemCode=KON .

6. Informācijas apmaiņa
6.1. Visa informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek EIS.
6.2. Laikā, ja EIS darbība tiek pārtraukta, informācijas apmaiņa var notikt jebkādā no citiem – Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 38.panta pirmajā daļā noteiktajiem veidiem.
6.3. Nolikuma 6.2.punktā noteiktajā gadījumā, izvēloties elektronisko saziņu, jebkurai elektronisko dokumentu apritei, neatkarīgi no to juridiskā spēka:
6.3.1. juridiska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi;
6.3.2. fiziska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi: dome@balvi.lv .
6.4. Informācijas apmaiņai, kas neattiecas uz iepirkuma dokumentiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu. Mutvārdu saziņas saturs tiek dokumentēts rakstveidā vai audioierakstos, ja tā var ietekmēt piedāvājumu saturu un piedāvājumu vērtēšanu.
6.5. Papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiek sniegta 3 (triju) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja papildu informācija pieprasīta laikus.
6.6. Ja papildu informācija pieprasīta kad atlikušas mazāk kā 4 (četras) dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pasūtītājs informāciju ir tiesīgs nesniegt, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.

7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
7.1. Ievērojot PIL 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski – EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 07.07.2026., plkst.10.00. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un netiks atvērti.
7.2. Piedāvājumu atvēršana notiek tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 07.07.2026., plkst.10.00. Piedāvājumi tiek atvērti, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
7.3. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS turētājs, pēc sistēmas darbības atjaunošanas, pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā, tajā ievieto paziņojumu par EIS darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL izpratnē.
7.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc piedāvājumu atvēršanas, pircēja profilā tiek publicēts pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojums, kas ietver informāciju par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksām.
7.5. Ja elektroniski iesniegtu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā rodas tehnoloģiski ierobežojumi vai tehniskas problēmas, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno atvēršanas sanāksmes laiku tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā pie iepirkuma dokumentiem – sadaļā “Jautājumi/paziņojumi pretendentiem”.

8. Piedāvājuma noformēšana
8.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendentam jāievēro EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītais iesniedzamo dokumentu formāts un jāizmanto pievienotās veidlapas.
8.2. Elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli, pretendents uzņemas atbildību par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām.
8.3. Iesniegtā piedāvājuma dokumentu paketei jābūt parakstītai. Dokumentu parakstīšanai pretendents izmanto EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Saskaņā ar PIL 38.panta astoto daļu, pretendents, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
8.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tā apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
8.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks skatīts.

9. Piedāvājumu šifrēšana
9.1. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu.
9.2. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

10. [bookmark: _Hlk89181093][bookmark: _Hlk95396551]Piedāvājuma derīguma termiņš
10.1. Iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 6 (seši) mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas.

11. Līguma izpildes termiņš, izpildes vieta, garantijas laiks
11.1. [bookmark: _Hlk211427448][bookmark: _Hlk230008298]Līguma izpildes termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas (būvvaldes atzīme Būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu pabeigšanu). 
11.2. Līguma izpildes vieta – Balvu novada Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posms.
11.3. Būvdarbu garantijas laiks – vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 

12. Piedāvājuma cena, plānotā līgumcena
12.1. [bookmark: _Hlk166446519]Pakalpojuma cenā jāiekļauj visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., visi nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, ka arī darbu vai materiālu iespējamie sadārdzinājumi u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādu darbu izmaksas, kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un normatīviem aktiem atbilstoša būvdarbu veikšana pilnā apmērā. 
12.2. Līgumcena ir kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

13. [bookmark: _Hlk161059767]Apmaksas nosacījumi
13.1. [bookmark: _Hlk202189706][bookmark: _Hlk191045463]Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pilnīgas līgumsaistību izpildes un izpildītāja sagatavota, līguma noteikumiem atbilstoša strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas Pasūtītāja e-adresē.

13.2. Līguma darbības laikā apmaksas kārtība nevar tikt mainīta.

14. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
	Nr.
p.k.
	[bookmark: _Hlk30856240]Pasūtītāja prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	Atlases prasības

	14.1.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā.
	Pieteikums aizpildīts atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapai.

	14.2.
	Pretendents ir reģistrēts:
- Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā (ja pretendents ir juridiska persona);
- Valsts ieņēmumu dienestā (ja pretendents ir fiziska persona).
	1. Latvijā reģistrētām personām dokuments nav jāiesniedz – informācijas iegūšanai tiek izmantota:
- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnes sadaļa “Datu meklēšana” https://info.ur.gov.lv/#/data-search ;
- Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļa “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” https://www6.vid.gov.lv/SDV (ja pretendents ir fiziska persona).

2. Ārvalstīs reģistrētām personām – ja pretendents, kā arī tā apakšuzņēmēji un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija
vai
ārvalstu pretendents reģistrāciju var apliecināt arī norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu (informāciju par reģistru un hipersaiti norādīt Nolikuma 2.pielikuma veidlapas ailē „Pretendents”).

	14.3.
	1. Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā.







2. Attiecībā uz ārvalstu būvkomersantu, pasūtītājs atzīst attiecīgās valsts prasībām atbilstoši reģistrētu pretendentu.

3. Uz darbu uzsākšanas brīdi komersantam (t.sk., ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam LR Būvkomersantu reģistrā.
	1. LR Būvkomersantu reģistrā reģistrētām personām dokuments par reģistrāciju nav jāiesniedz – informācijas iegūšanai tiek izmantots Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) Būvkomersantu reģistrs https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies .

2. Ārvalstu būvkomersantam – jāiesniedz Būvkomersantu reģistram līdzvērtīga dokumenta kopija, ko izdevušas attiecīgās dalībvalsts struktūras.

3. Ja pretendents vēl nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā (tai skaitā, ārvalstu komersants) – tas iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas reģistrēsies LR Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētu speciālistu (norādīt sertificētā speciālista vārdu, uzvārdu) jomā, uz kuru piesakās.

	14.4.
	1. Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā. 








2. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

3. Būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas ir īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.
	1. Latvijā sertificētām personām sertifikāta kopija nav jāiesniedz – informācijas iegūšanai tiek izmantots BIS Būvspeciālistu reģistrs https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates .
Norādīt līguma izpildē iesaistītos būvspeciālistus (skat. Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 3.5.punktu).

2. Tikai par ārvalstu speciālistu iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu LR reglamentētā profesijā.

	14.5.
	1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir gūta atbilstoša pieredze, t.i., izpildīts vismaz 1 (viens) līgums saistībā ar ielu/ceļu seguma divkārtas virsmas apstrādi vai asfaltbetona seguma būvdarbiem.
	[bookmark: _Hlk42538569][bookmark: _Hlk60763312]1. Informācija par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanai, veiktajiem ielu/ceļu divkārtu virsmas apstrādes vai asfaltbetona seguma būvdarbiem (skat. Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 3.6.punktu).

2. Piedāvājumam pievieno vismaz 1 (vienu) pozitīvu pieredzi apliecinošu dokumentu, piem., pasūtītāja atsauksmi, izziņu, nodošanas-pieņemšanas aktu vai citu alternatīvu dokumentu par kvalitatīvi veiktiem būvdarbiem. Dokumentā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:
- pasūtītājs;
- līguma priekšmets, izpildes periods; 
- veikto būvdarbu īss raksturojums un kvalitāte.

	14.6.
	1. Pretendents var balstīties uz citu personu profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi.

[bookmark: _Hlk119440730]2. Pretendents var balstīties uz citu personu profesionālajām iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

3. Uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu regulējumu, būvdarbu vadītājam jābūt būvkomersanta darbiniekam.
	Ja pretendents balstās uz citas personas profesionālajām iespējām – jāiesniedz šīs personas apliecinājumu vai pretendenta vienošanos ar to par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā (skat. Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 3.7.punktu).

	14.7.
	Pretendents konkrētu darbu/pakalpojumu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus.
	Ja apakšuzņēmēju veikto darbu/sniegto pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro vai lielāka – pretendentam jānorāda piesaistītie apakšuzņēmēji un tiem nododamās līguma daļas (skat. Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 3.8.punktu).

	14.8.
	1. Uz pretendentu nedrīkst būt attiecināmi PIL 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas iemesli – pasūtītājs izslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja tam tiek konstatēti PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām.

2. PIL 42.panta trešajā daļā minētās personas, uz kurām attiecas PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, ir:
1) personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība;
2) pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
3) pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu/sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
4) PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā – personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
5) PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11.punktā – pretendenta patiesais labuma guvējs.
	1. Latvijā reģistrētām vai pastāvīgi dzīvojošām personām dokumenti nav jāiesniedz – pārbaudot pretendentam izslēgšanas iemeslus, pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 42.panta ceturtās daļas 2.punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot PIL 43.panta noteikumus.





2. Uzticamības nodrošināšanai (PIL 43.pants) – ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkumā, pamatojoties uz PIL 42.panta otrās daļas 1., 4. un 11.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā, saistībā ar PIL 42.panta trešās daļas 1., 4. un 5.punktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 (desmit) dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.

3. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu – informācija tiek iegūta saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas 1.punkta e) apakšpunktu, PIL 42.panta piektās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā.

	14.9.
	Uz PIL 42.panta trešās daļas 4.punktā minētajām personām nedrīkst būt attiecināmi PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas iemesli.
	Tikai par personām, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata, normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:1], jāiesniedz – pamatojoši dokumenti, PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudei, atbilstoši PIL 42.panta piektās daļas 2.punkta a), b) un c) apakšpunktiem. [1:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3.panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 


	14.10.
	Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā vai otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli nedrīkst būt attiecināti uz:
- pretendentu;
- personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli;
- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
- apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
- personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.
	1. Latvijā reģistrētām vai pastāvīgi dzīvojošām personām dokuments nav jāiesniedz – pretendenta izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti SIA “LURSOFT” tīmekļvietnes www.lursoft.lv datu bāzes sadaļā “AML izziņa”.

2. Pārbaude tiek veikta tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu.

3. Tikai ārvalstu uzņēmumiem jāiesniedz:
- attiecīgas ārvalstu iestādes izziņa par valdes/padomes sastāvu;
- pretendenta apliecinājums, ka izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.

	14.11.
	Piedāvājums jāparaksta pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai.
	Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona – piedāvājumam jāpievieno šīs personas pilnvarošanas dokumenta kopija.

	14.12.
	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta, atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
	1. Tikai piegādātāju apvienībai jāiesniedz: visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda:
- katra apvienības dalībnieka līguma daļa un atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem (t.sk., jānorāda, kas būs piegādātāju apvienības galvenais pakalpojuma sniedzējs (ģenerāluzņēmējs): vai tas būs viens no piegādātāju apvienības biedriem vai piegādātāju apvienība kopumā);
- apvienības dalībnieku tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu;
- apvienības dalībnieku tiesības un pienākumi attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

2. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas Nolikuma 14.2., 14.3., 14.8.-14.10. un 14.12.punktā norādītie kvalifikācijas atlases prasību dokumenti, bet pārējos Nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās sadalītos pienākumus iespējamā līguma izpildē.

3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Komisijas pieprasījuma, papildus būs:
- pēc savas izvēles, jāiesniedz piegādātāju apvienības biedru starpā noslēgts sabiedrības līgums vai jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, t.i., jāizveido personālsabiedrība – pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība (ja ģenerāluzņēmējs ir tikai kāds no piegādātāju apvienības biedriem, kas attiecīgi ir/tiks reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā)
vai
- jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, t.i., jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) un jāreģistrē izveidotā sabiedrība LR Uzņēmumu reģistrā un LR Būvkomersantu reģistrā (ja ģenerāluzņēmējs ir piegādātāju apvienība kopumā).

	Tehniskās prasības

	14.13.
	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam pilnībā jāatbilst Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
	Pretendenta apliecinājuma atzīme Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 3.1.punktā, ka pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai.

	14.14.
	Līguma izpildes termiņš.
	Pretendenta apliecinājuma atzīme par līguma izpildi pasūtītāja noteiktajā termiņā – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. (būvvaldes atzīme Būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu pabeigšanu). (skat. Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 3.3.punktu).

	14.15.
	Būvdarbu garantijas termiņš.
	Būvdarbu garantijas termiņam jābūt vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas (skat. Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 3.4.punktu).

	14.16.
	Informācija par piedāvājuma variantiem.
	Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

	Finanšu prasības

	14.17.
	1. Finanšu piedāvājumā iekļautajiem darbiem un apjomiem pilnībā jāatbilst pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu uzdevumiem un daudzumiem.

2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.
	Finanšu piedāvājums (skat. Nolikuma 2.pielikuma veidlapas 2.punktu).



15. Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
15.1. Komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību Nolikuma 8.punktā norādītajām prasībām. Lemj par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums, kas neatbilst noformējuma prasībām var tikt noraidīts tikai tad, ja tā neatbilstība ir būtiska.
15.2. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
15.3. Komisija piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, salīdzinot tikai piedāvājumu cenas (ņemot vērā zemāko cenu).
15.4. Lai sākotnēji noskaidrotu, kuram pretendentam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisija:
15.4.1. pārbauda visu pretendentu piedāvājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai. Pretendenta piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikuma 1.pielikuma – Tehniskajai specifikācijai;
15.4.2. pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu - ja kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo; par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas; vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus;
15.4.3. izvērtē Finanšu piedāvājuma cenu, atbilstoši PIL 53.pantam, pārliecinoties, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
15.5. Komisija pārbauda pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Nolikuma 14.punktā norādītajām kvalifikācijas prasībām. Ja Komisija konstatē, ka, atbilstoši Nolikuma 14.punkta nosacījumiem, iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija, Komisijas noteiktajā termiņā, izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
15.6. Ja Komisija, saskaņā ar Nolikuma 15.5.punktu, ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
15.7. Ja Komisija konstatē, ka pretendenta kvalifikācija neatbilst kādām no 14.punktā norādītajām atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
15.8. Komisija nenoraida pretendentu, ja tam, atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus, atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts.
15.9. Piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai, Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
15.10. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums neatbilst pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai vai kādai no tehniskajām prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
15.11. [bookmark: _Hlk522867584][bookmark: _Hlk522867562][bookmark: _Hlk522867624]Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. Attiecīgais dokumentu derīgumu termiņš ir attiecināms vienīgi uz tām izziņām un dokumentiem, kuri ir iesniedzami saskaņā ar PIL, nevis uz tādiem dokumentiem, kas, piemēram, apliecina pretendenta kvalifikāciju vai saimniecisko stāvokli.
15.12. Ja tiek konstatēti vismaz 2 (divi) vienādi saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi (ņemot vērā zemāko cenu), tiek rīkota izloze. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski vēstuli. Pretendentam nav pienākums piedalīties izlozē.
15.13. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (ņemot vērā zemāko cenu) vai iepirkumu pārtrauc, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

16. Iepirkuma līgums
16.1. Visi komentāri par līguma projekta saturu jāizteic rakstveidā un jāiesniedz Komisijai līdz Nolikuma 6.5.punkta noteiktajam termiņam.
16.2. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgumu paraksta iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi vai sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Ja pretendents, bez objektīva iemesla, vilcinās ar līguma noslēgšanu, Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka pretendents atsakās no līguma slēgšanas tiesībām un vērtēt nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, salīdzinot tikai piedāvājumu cenas, vai iepirkuma procedūru pārtraukt, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
16.3. Pasūtītājs, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās komercnoslēpuma aizsardzības prasības un nodrošinot pieejamību visā iepirkuma līguma darbības laikā (bet ne mazāk kā 10 (desmit) gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas), ievieto savā pircēja profilā iepirkuma līgumu vai tā grozījumi.
16.4. Saskaņā ar PIL 63.panta ceturto daļu, publiska būvdarbu līguma gadījumā, pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iepirkumā uzvarējušais uzņēmējs iesniedz būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju, kuru veikto darbu vai sniegto pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro vai lielāka (ja tādus plānots iesaistīt), sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā uzņēmējs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšanā.
16.5. Saskaņā ar PIL 63.panta piekto daļu, pasūtītājs, būvdarbu līguma gadījumā, pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma, maksājumus par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem/sniegtajiem pakalpojumiem, kuru apmaksas termiņu uzņēmējs kavē, ja pasūtītājs nav izmaksājis visu uzņēmējam pienākošos līgumcenu, pasūtītājs, uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata, pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina maksājumu uzņēmējam. Pasūtītājs, pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas, informē par šādu pieprasījumu uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.
16.6. Līguma izmaiņas pieļaujamas tikai atbilstoši PIL 61.pantā noteiktajiem gadījumiem un kārtībai.
16.7. Uzņēmējs, kopā ar strukturēto elektronisko rēķinu par visiem izpildītajiem būvdarbiem, iesniedz garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinošu dokumentu (apdrošināšanas polises gadījumā, jāuzrāda arī maksājuma uzdevums par apdrošināšanas prēmijas samaksu), saskaņā ar līguma projekta 1.pielikumu.

17. Personas datu apstrāde
17.1. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus ievāc, izmanto, glabā un dzēš, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un c) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, t.i., dati tiks izmantoti noteikto mērķu sasniegšanai. Jebkurā laikā persona ir tiesīga prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par datu lietošanu, kā arī prasīt datu dzēšanu. Pasūtītājs garantē, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Pielikumi:
1. Tehniskā specifikācija;
2. Pieteikums dalībai iepirkumā;
3. Iepirkuma līguma projekts. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                              E.Strumpe

[bookmark: _Hlk231376726][bookmark: _Hlk117515823]
1.pielikums
[bookmark: _Hlk222740503][bookmark: _Hlk155952257][bookmark: _Hlk111578987]Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma
“Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
 Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam”
ID.Nr.BNP 2026/41
nolikumam

[bookmark: _Hlk95396563]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Skat. datni “1_pielikums_TehnSpec_divkartu_virsmas_apstrade_Baltinava”





2.pielikums
Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma
“Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
 Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam”
ID.Nr.BNP 2026/41
nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Skat. datni “2_pielikums_Pieteikums_divkartu_virsmas_apstrade_Baltinava”



3.pielikums
Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma
“Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde
 Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam”
ID.Nr.BNP 2026/41
nolikumam

Projekts

[bookmark: _Hlk138931498]PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.______
Par grants seguma divkārtu virsmas apstrādi Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam

Balvos                                                                                                         Datums skatāms laika zīmogā

Balvu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115622, adrese Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, tās izpilddirektores Dainas Tutiņas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Balvu novada domes 23.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

[bookmark: _Hlk230002072]Balvu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115622, adrese Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501. kā vārdā, saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 23.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” un iestādes nolikumu, rīkojas Baltinavas apvienības pārvalde, Reģ.Nr.40900036999, adrese Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594, tās vadītājas Sarmītes Tabores personā (turpmāk – Iestāde), no otras puses, un

… “….”, Reģ.Nr……., adrese ….., LV-…, tās valdes ….. …… personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Uzņēmējs), no trešās puses,

visi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Iepirkumu komisijas Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma “Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam” (ID Nr.BNP 2026/41) rezultātiem un …. “……..” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu Būvdarbu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Uzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, tehniku, iekārtām un materiāliem veikt Grants seguma divkārtu virsmas apstrādi (turpmāk – Darbi) Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam (turpmāk – Objekts), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (skat. 1.pielikumu) un Pieteikumam dalībai iepirkumā (skat. 2.pielikumu).

2. Līgumcena un samaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā summa sastāda …. EUR (… euro, … centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN samaksa – …… EUR (….. euro, … centi) apmērā, tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 

2.2. Samaksas kārtība:
2.2.1. [bookmark: _Hlk230780626]par visiem izpildītajiem Darbiem, t.i., par faktiski izpildītajiem Darbiem, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Uzņēmēja sagatavota, Līguma noteikumiem atbilstoša strukturēta elektroniska rēķina un atbilstoša garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinoša dokumenta saņemšanas (skat. 3.pielikumu), pirms tam ievērojot Līguma 2.3. un 8.1.punktā noteikto kartību; 
2.2.2. par Līguma 8.2.1. un 8.2.4.punktā minētajiem Darbiem Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) darbdienu laikā no to pieņemšanas dienas;
2.2.3. ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Iestādes un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem (Forma 2), ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un aktam par faktiski izpildītajiem Darbiem atbilstošu strukturētu elektronisko rēķinu Pasūtītāja e-adresē un Līguma 3.pielikumam atbilstošu garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinošu dokumentu; ja Līdzēju starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā, to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību; radušos strīdu Līdzēji risina Līguma 8.2.1., 8.2.2, 8.2.3. vai 8.2.4.punktā noteiktajā kārtībā.

2.3. Rēķina iesniegšanas kārtība:
2.3.1. Uzņēmējs, par visiem izpildītajiem Darbiem, iesniedz strukturētu elektronisko rēķinu Iestādes e-adresē, 20 (divdesmit) darbdienu laikā no būvobjekta nodošana-pieņemšanas akta parakstīšanas (skat. 4.pielikumu, ko pielāgo pēc nepieciešamības), pirms tam, ievērojot Līguma 8.1.punktā noteikto kārtību;
2.3.2. [bookmark: _Hlk193649775]strukturētu elektronisko rēķinu Uzņēmējs iesniedz Iestādei elektroniski, nosūtot uz e-adresi: _DEFAULT@40900024294.

2.4. Piedāvātajā līgumcenā Uzņēmējs ir iekļāvis visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk. visus nodokļus, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumus, kā arī Darbu vai materiālu iespējamo sadārdzinājumu u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādas Darbu izmaksas, kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un normatīviem atbilstoša Līguma izpilde pilnā apmērā.

2.5. Pasūtītājs, pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem/sniegtajiem pakalpojumiem, kuru apmaksas termiņu Uzņēmējs kavē, ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Uzņēmējam pienākošos līgumcenu, Pasūtītājs, uz apakšuzņēmēja iesniegta strukturēta elektroniska rēķina pamata, pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina maksājumu Uzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. [bookmark: _Hlk222740595]Būvdarbu izpildes termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas (būvvaldes atzīme Būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu pabeigšanu).

3.2. Uzņēmējam ir pienākums parakstīt Līgumu 5 (piecu) darba dienas laikā pēc tā saņemšanas.

3.3. Darbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā ir Līguma būtiska sastāvdaļa.

4. Garantijas termiņi

4.1. Darbu garantijas termiņš – ….. (…) mēneši pēc Darbu pabeigšanas atbilstoši Līguma noteikumiem un būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.2. Uzņēmējs, kopā ar rēķinu par visiem izpildītajiem Darbiem iesniedz garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinošu dokumentu (apdrošināšanas polises gadījumā, jāuzrāda arī maksājuma uzdevums par apdrošināšanas prēmijas samaksu), saskaņā ar Līguma 1.pielikumu.

4.3. Garantijas saistību nodrošinājuma apmērs – 5 % (pieci procenti)  no būvdarbu Līguma summas par Uzņēmēja piedāvāto garantijas termiņu.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinošu dokumentu, ja tas neatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinošu dokumentu, ja tas neatbilst kādam no Līguma 1.pielikumā obligāti iekļaujamiem noteikumiem un nosacījumiem.

4.5. Ja Uzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinošu dokumentu Uzņēmējs iesniedz saskaņā ar Līguma 2.2.3.punktu 4.3.punktā noteiktajā apmērā.

5. Pasūtītāja saistības

5.1. [bookmark: _Toc244397627]Pasūtītāja tiesības:
5.1.1. pieprasīt no Uzņēmēja Līguma izpildes kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju;
5.1.2. vienpusēji apturēt Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības;
5.1.3. ja Līguma izpilde neatbilst normatīvo aktu vai Līguma prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs to nepieņemt, prasot atbilstošu Līguma izpildi;
5.1.4. sasaukt sapulci, ja radusies nepieciešamība;
5.1.5. ja Uzņēmējs neveic Līguma 7.3.1.1. un/vai 7.3.1.2.punktā noteiktā līgumsoda samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsodu ieturēt no izpildīto Darbu rēķina, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no ieturējuma veikšanas dienas;
5.1.6. citas tiesības, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Pasūtītāja pienākumi:
5.2.1. pārbaudīt Līguma izpildes atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām;
5.2.2. Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā veikt norēķinus par atbilstoši izpildītiem Darbiem;
5.2.3. nodot Uzņēmējam visu nepieciešamo dokumentāciju un sniegt visu nepieciešamo informāciju;
5.2.4. līdzdarboties, Uzņēmējam saņemot nepieciešamo informāciju, saskaņojumus un/vai atļaujas;
5.2.5. piedalīties sapulcēs, ja tādas tiek rīkotas;
5.2.6. atturēties no darbībām, kas var traucēt Līguma izpildi, ja vien tas nav saistīts ar Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumiem;
5.2.7. savlaicīgi veikt Uzņēmēja izpildīto saistību pieņemšanu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām;
5.2.8. citi pienākumi, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Pasūtītājs atbild par:
5.3.1. savlaicīgas samaksas veikšanu, ja Darbu izpilde atbilst Līguma nosacījumiem – par Līguma 2.2.punktā noteiktajiem samaksas termiņu kavējumiem (izņemot Līguma 5.1.5.punktā noteikto gadījumu) Uzņēmējs aprēķina līgumsodu – 0,1 (nulle veseli viena desmitdaļa) % apmērā no pamatparāda (bez PVN), t.i., no maksājuma daļas, kas nav samaksāta Līgumā noteiktajā laikā un apmērā, par katru nokavēto darba dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) % no pamatparāda (bez PVN); līgumsodu Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstiska pieprasījuma un strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas Pasūtītāja e-adresē, vai nosūta motivētu atteikumu; šajā gadījumā Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas izskata Pasūtītāja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu, vai atkārtoti – par līgumsoda piemērošanu;
5.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas, kā arī Objekta savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;
5.3.3. kaitējumu, kas Pasūtītāja vainas dēļ, nodarīts Uzņēmējam vai trešajām personām; netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina;
5.3.4. finansējuma nodrošināšanu.

6. [bookmark: _Hlk230003073]Iestādes saistības

6.1. Iestādes tiesības:
6.1.1. pieprasīt Uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju par Līguma izpildes gaitu;
6.1.2. sasaukt sapulci, ja radusies nepieciešamība;
6.1.3. vienpusēji apturēt Līguma izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai attiecīgo normatīvo aktu prasības;
6.1.4. norīkot savu pārstāvi Līguma izpildes atbilstības kontrolei;
6.1.5. citas tiesības, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Iestādes pienākumi:
6.2.1. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pārbaudīt Darbu kvalitāti;
6.2.2. kontrolēt Līguma izpildes atbilstību attiecīgo normatīvo aktu un Līguma prasībām, t.sk., termiņu izpildi;
6.2.3. nekavējoties informēt Pasūtītāju par Līguma pārkāpumiem/saistību izpildes kavējumu;
6.2.4. piedalīties sapulcēs, ja tādas tiek rīkotas;
6.2.5. nodrošināt savlaicīgu Līguma izpildes pieņemšanu;
6.2.6. atturēties no darbībām, kas var traucēt Darbu veikšanu, ja vien tas nav saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumiem;
6.2.7. citi pienākumi, kas izriet no Līguma vai attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Iestādes atbildība:
6.3.1. Līguma izpildes atbilstības kontrole.

7. Uzņēmēja saistības

7.1. [bookmark: _Toc244397613][bookmark: _Toc244397587][bookmark: _Toc95231784][bookmark: _Toc244397614][bookmark: _Toc95231817]Uzņēmēja tiesības:
7.1.1. [bookmark: _Toc95231818]Līgumā noteiktajā laikā un apmērā saņemt atlīdzību par paveiktajiem Darbiem;
7.1.2. laicīgi saņemt no Pasūtītāja un Iestādes visu Darbiem nepieciešamo informāciju, saskaņojumus un dokumentus (ja tādi nepieciešami);
7.1.3. netraucēti piekļūt Objektam;
7.1.4. sasaukt sapulci, ja ir radusies nepieciešamība;
7.1.5. citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

7.2. [bookmark: _Toc95231785][bookmark: _Toc244397589]Uzņēmēja pienākumi:
7.2.1. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kuru veikto darbu/sniegtā pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma; sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus; Līguma izpildes laikā Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā;
7.2.2. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem; ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc apakšuzņēmēja būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu;
7.2.3. līgumos ar apakšuzņēmējiem jāiekļauj noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanas kārtībai, kas atbilst Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14.punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi; Pasūtītājam un Iestādei nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu atbilstību šī Līguma punkta prasībām;
7.2.4. iepazīties ar Darbu apjomiem, situāciju Objektā un pārbaudīt Darba apjomus un darba apstākļus, pēc kā Uzņēmējs uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu Darbu veikšanā, nodošanā un garantijas periodā;
7.2.5. [bookmark: _Hlk84890884]ievērot Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;
7.2.6. par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, kā arī, ja ir nepieciešams precizēt Darbu veikšanas tehnoloģiju vai apjomus, nekavējoties jāinformē Pasūtītāju un Iestādi;
7.2.7. ievērot iepirkumā iesniegtā piedāvājuma nosacījumus;
7.2.8. [bookmark: _Toc95231791][bookmark: _Toc244397591][bookmark: _Toc95231789]Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu prasībām;
7.2.9. [bookmark: _Toc95231806][bookmark: _Toc244397592][bookmark: _Toc95231795]ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
7.2.10. [bookmark: _Toc244397593]pildīt visus citus no Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Uzņēmēja pienākumus;
7.2.11. [bookmark: _Toc244397594]nodrošināt visu Darbu izpildes procesā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un Iestādei;
7.2.12. [bookmark: _Toc95231805][bookmark: _Toc244397598][bookmark: _Toc95231796]saņemt atļaujas un/vai saskaņojumus, ja tie ir nepieciešami Darbu veikšanai;
7.2.13. [bookmark: _Toc95231798][bookmark: _Toc244397601]ievērot un izpildīt Pasūtītāja un Iestādes norādījumus, kā arī saskaņot veicamo Darbu izpildi;
7.2.14. [bookmark: _Toc95231800][bookmark: _Toc244397602]rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju un Iestādes jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
7.2.15. pēc Pasūtītāja vai Iestādes pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par paveiktajiem un veicamajiem Darbiem, to termiņiem;
7.2.16. materiāliem, kas tiek izmantoti Darbos, jāievēro standarti šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie novērtējumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas;
7.2.17. piedalīties sapulcēs, ja tādas tiek rīkotas;
7.2.18. ja Būvdarbu garantijas laikā Objektā tiek konstatēti defekti, Iestāde un Pasūtītājs par to nekavējoties informē Uzņēmēju, kuram ir pienākums 5 (piecu) darba dienu pēc informācijas saņemšanas (vai citā termiņā, ja Līdzēji par to ir vienojušies) nodrošināt pārstāvja ierašanos defektu akta sastādīšanai; ja ar Uzņēmēju nav iespējams sazināties un/vai tas neierodas, un/vai atsakās parakstīt defektu aktu, to sastāda Pasūtītāja izveidota komisija vismaz 3 (trīs) locekļu sastāvā;
7.2.19. citi pienākumi, kas izriet no Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 93. un 100.punkta, citiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

7.3. Uzņēmējs atbild par:
7.3.1. saistību izpildi un izpildes termiņiem:
7.3.1.1. par Uzņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu kavējumu Pasūtītājs aprēķina līgumsodu – 0,1 (nulle veseli viena desmitdaļa) % apmērā no līgumcenas (bez PVN) jeb no galvenā saistību apmēra par katru nepienācīgas izpildes vai katru kavēto izpildes darba dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas (bez PVN); līgumsodu Uzņēmējs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas Uzņēmēja e-adresē, vai nosūta motivētu atteikumu; šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas izskata Uzņēmēja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu vai rīkojas saskaņā ar Līguma 5.1.5.punktu; līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ;
7.3.1.2. par Līguma 7.2.1. un/vai 10.punktā noteikto pienākumu neizpildi, Pasūtītājs aprēķina līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu; līgumsodu Uzņēmējs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas Uzņēmēja e-adresē vai nosūta motivētu atteikumu; šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas, izskata Uzņēmēja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu/apmēra izmaiņām vai rīkojas saskaņā ar Līguma 5.1.5.punktu; līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ;
7.3.1.3. par līgumsaistību neizpildi vispār (piemēram, pilnīga atteikšanās no Līguma izpildes vai Pakalpojuma sniegšanas, sistemātiska Pakalpojuma nesniegšana, u.c.) Pasūtītājs aprēķina līgumsodu: 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā; līgumsodu Uzņēmējs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas vai nosūta motivētu atteikumu; šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas izskata Uzņēmēja argumentus un paziņo par līgumsoda atsaukšanu/apmēra izmaiņām, vai atkārtoti – par līgumsoda piemērošanu; ja Pasūtītājs piemēro līgumsodu par līgumsaistību neizpildi vispār, tas Līguma 6.3.1.punktā norādīto līgumsodu nepiemēro.
7.3.2. ja Pasūtītājs konstatē, ka vienlaikus pastāv divi vai vairāki iemesli, kas dod tiesības uz līgumsoda piemērošanu, un to piemērošanas laika periodi pārklājas, Pasūtītājs nepiemēro līgumsodu par katru iemeslu atsevišķi, bet nosaka tikai vienu – laika periodā garāko vai summas apmērā lielāko no tiem; līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot Līguma 7.3.1.1.punktā noteikto līgumsodu, nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas (bez PVN);
7.3.3. Darbu veikšanu un organizēšanu, atbilstoši Līguma izpildes termiņam;
7.3.4. Pasūtītāja un Iestādes rakstisku brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to novēršanai;
7.3.5. apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām;
7.3.6. defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;
7.3.7. visu darba drošības pasākumu organizēšanu un ievērošanu Objektā;
7.3.8. tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošina, lai esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju;
7.3.9. kaitējumu, kas Uzņēmēja vainas dēļ, Darbu veikšanas laikā, nodarīts Pasūtītājam, Iestādei un/vai trešajām personām; netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina;
7.3.10. [bookmark: _Toc95231808][bookmark: _Toc244397606]kaitējumu Objektam, kas radies, veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tikuši atklāti garantijas termiņa laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ;
7.3.11. [bookmark: _Toc95231809][bookmark: _Toc95231811][bookmark: _Toc244397608]izmantoto materiālu kvalitāti;
7.3.12. Būvniecības likuma 19.panta pirmajā daļā, 19.2 panta ceturtajā, piektajā un astotajā daļā noteikto.

8. Darbu nodošanas-pieņemšanas kārtība

8.1. Visu izpildīto Darbu nodošanas-pieņemšanas kartība:
8.1.1. pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Iestādei Būvdarbu izpildes aktu (Forma 2) par izpildītajiem Darbiem;
8.1.2. Iestāde un Pasūtītājs Darbus pieņem un Darbu izpildes aktu (Forma 2) paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas;
8.1.3. institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, izsniedz atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem; institūcijas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai (ja attiecināms); 
8.1.4. būvvalde 10 (desmit) darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izdara Būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm, norādot termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai;
8.1.5. Objekts ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde ir izdarījusi Būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu; 
8.1.6. Uzņēmējs pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas iesniedz būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu, kas noformēts atbilstoši Līguma 4.pielikumam (pielāgojot pēc nepieciešamības);
8.1.6.1. aktā norāda Darbu izpildes datumu;
8.1.6.2. aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš;
8.1.6.3. Līguma izpildi vispirms pieņem Iestāde, pēc tam – Pasūtītājs; Iestāde un Pasūtītājs Uzņēmēja iesniegto būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas Iestādē, ja izpilde ir atbilstoša Līguma un jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;
8.1.6.4. pēc būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika nodrošinājuma garantijas apliecinošu dokumentu, un Pasūtītāja e-adresē – strukturētu elektronisko rēķinu; Uzņēmējs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītajam rēķinu pirms būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas;
8.1.6.5. ja rēķins Pasūtītāja e-adresē tiek saņemts pirms būvobjektu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, rēķina apmaksas termiņš ir skaitāms no dienas, kad ir abpusēji parakstīts būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts, pieņemot, ka rēķins ir iesniegts dienā, kad ir abpusēji parakstīts būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts.

8.2. Ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu risināšana:
8.2.1. ja Iestāde vai Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu (Forma 2) Līguma 8.1.2.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 8.2.2.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Iestāde un Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis Līguma 8.1.2.punktā minētā termiņa pēdējā dienā;
8.2.2. ja Iestāde vai Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Iestāde vai Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu; ja Uzņēmējs nepiekrīt Iestādes vai Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Iestādei un Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām;
8.2.3. ja Iestāde vai Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, Pasūtītājam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti; ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu;
8.2.4. ja ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja un Iestādes defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Iestādes un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Iestāde un Pasūtītājs Darbus ir pieņēmuši ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta (Forma 2) parakstīšana nav nepieciešama;
8.2.5. ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Pasūtītāja un Iestādes norādītos defektus, Uzņēmējs nekavējoties sedz ar būves ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus;
8.2.6. ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja un Iestādes norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja un Iestādes norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja vai Iestādes prasībām, Uzņēmējs, Iestāde un Pasūtītājs rakstiski vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo Darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus; ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs;
8.2.7. ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Iestāde un Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti; pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver Darbu izpildes aktā (Forma 2);
8.2.8. Darbu izpildes akta (Forma 2) parakstīšana neatņem Iestādei un Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā, izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

9. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana

9.1. Ievērojot PIL 61.pantā noteikto attiecībā uz iepirkuma līguma grozījumu veikšanu, Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir objektīvi nepieciešami un pamatoti, tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma dokumentos noteikto mērķi) un atbilst kādam no turpmāk minētajiem gadījumiem:
9.1.1. grozījumi ir nebūtiski;
9.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti šādos gadījumos:
9.1.2.1. Pasūtītājam vai Iestādei ir nepieciešamas iepirkuma tāmē ietverto Darbu daudzuma izmaiņas;
9.1.2.2. savstarpēji aizvietojamu Darbu apjomu aizstāšana (Darbu veikšanas metodes vai risinājumi neatšķiras); izmaiņu apjoms šajā gadījumā tiek aprēķināts kā kopējā grozījumu apjoma (iekļauto un izslēgto Darbu) starpība;
9.1.2.3. savstarpēji neaizvietojamu Darbu apjomu aizstāšana (Darbu veikšanas metodes vai risinājumi atšķiras); izmaiņu apjoms šajā gadījumā tiek aprēķināts kā kopējā grozījumu apjoma (iekļauto un izslēgto Darbu) summa;
9.1.2.4. ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā; šajā gadījumā Pasūtītājs, izvērtējot situāciju, piemēro PIL 61.panta trešās daļas 2.punktu, 61.panta piekto daļu vai uz papildu Darbiem veic iepirkumu;
9.1.2.5. Darbu izpildi ir ietekmējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Uzņēmēja vainas dēļ; Uzņēmējs iesniedz paskaidrojumu un pierādījumus apstākļiem, kas būtiski ietekmējuši Darbu izpildi un nav radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
9.1.2.6. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs un Iestāde iepriekš nevarēja paredzēt;
9.1.2.7. [bookmark: _Hlk230785163]vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienas ir iestājušies nelabvēlīgi meteoroloģiskie laika apstākļi, kas neļauj veikt Darbus; nelabvēlīgu meteoroloģisko laika apstākļu ilgstoša iestāšanās tiek pamata ar izdrukām no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnes, kas pierāda nepiemēroto klimatisko apstākļu iestāšanos uz attiecīgo laika periodu;
9.1.2.8. Darbu izpildi ir kavējusi trešo personu darbība vai bezdarbība;
9.1.2.9. Pasūtītājs ir apturējis Darbu izpildi finansējuma trūkuma dēļ;
9.1.2.10. nepārvaramas varas gadījumā, t.i., ārkārtēju un nenovēršamu apstākļu (piemēram, stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, avārija, katastrofa, epidēmija, pandēmija, kara darbība, okupācija, terorakts, streiks, sankcijas, iekšējie nemieri, blokāde, embargo, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvie akti, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, veselības aprūpes ārkārtas situācijas, valsts iestāžu rīcība u.tml.) gadījumā, kuru dēļ nav iespējams pildīt līgumsaistības, kā rezultātā viens Līdzējs rada zaudējumus otram;
9.1.3. neatkarīgi no tā, vai Līguma grozījumi būtiski vai nebūtiski, Līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz 15 (piecpadsmit) % no sākotnējās līgumcenas.

9.2. Līguma grozījumu veikšanas kārtība:
9.2.1. jebkurām Līguma izmaiņām jābūt ar faktiem argumentētām un ar aprēķiniem pamatotām;
9.2.2. Līguma termiņa pagarinājums ir pieļaujams, ja tas ir objektīvi pamatots; Pasūtītājs piekrīt tikai tādām Līguma izpildes termiņa izmaiņām, kas ir samērīgas un atbilst laikam, kāds nepieciešams papildus veicamo Darbu apjomam vai periodam, kurā Līguma izpilde nav bijusi iespējama no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ; ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz Darbu uzsākšanas/izpildes termiņa izmaiņām, Uzņēmējs nav tiesīgs atsaukties uz katru iemeslu atsevišķi, un Darbu uzsākšanas/ izpildes termiņš var tikt atlikts tikai uz vienu – garāko no tiem;
9.2.3. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītajam iesniegumu ar faktu izklāstu un argumentāciju par veicamo grozījumu nepieciešamību, pielikumā pievienojot grozījumu nepieciešamību pamatojošus/pierādošus dokumentus, kā arī līgumcenas/termiņa izmaiņu aprēķinu (ja attiecināms);
9.2.4. Pasūtītājs saskaņo tikai tādus Līguma grozījumus, kas ir objektīvi, pamatoti un samērīgi;
9.2.5. nelabvēlīgu meteoroloģisko laika apstākļu ilgstoša iestāšanās tiek pamatota ar izdrukām no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnes, kas pierāda nepiemēroto klimatisko apstākļu iestāšanos uz attiecīgo laika periodu;
9.2.6. Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegumu un noslēdz vienošanos saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma un visu pamatojošo dokumentu iesniegšanas, ja konstatē, ka Līguma grozījumi ir pieļaujami;
9.2.7. Uzņēmējs nav tiesīgs prasīt Līguma 3.1.punktā noteiktā izpildes termiņa pagarinājumu pēc minētā termiņa izbeigšanās;
9.2.8. iesniegums par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu jāiesniedz Pasūtītajam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa beigām; ja iesniegums par Līguma termiņa pagarināšanu iesniegts, kad atlikušas mazāk nekā 10 (desmit) darba dienas, Pasūtītājs Līgumu ir tiesīgs nepagarināt, pamatojoties uz to, ka iesniegums nav iesniegts laikus.

9.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja kāds no Līdzējiem ilgstoši (vairāk kā 1 (vienu) mēnesi), bez objektīviem iemesliem, nepilda vai atkārtoti (vairāk kā vienu reizi) pārkāpj Līgumā norādītās saistības.

9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, brīdinot par to ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš, saskaņā ar:
9.4.1. Publisko iepirkumu likuma 64.pantu;
9.4.2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piekto daļu.

9.5. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

10.1. Uzņēmējs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

10.2. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

10.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42.panta atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Uzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

10.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla/apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

10.7. Apakšuzņēmēju nomaiņas un/vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistes izvērtēšanai un saskaņošanai Uzņēmējs iesniedz:
10.7.1. iesniegumu (brīvā formā) par apakšuzņēmēju nomaiņas vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanas saskaņošanu;
10.7.2. iesniegumam pielikumā pievieno veidlapu “Pieteikums dalībai iepirkumā” (skat. iepirkuma ar ID Nr.BNP 2026/41 nolikuma 2.pielikumu), kurā norāda:
· Uzņēmēja nosaukumu, adresi, Reģ.Nr., kontaktpersonu;
· atbilstoši konkrētajam gadījumam, aizpilda veidlapas 3.5., 3.7. un/vai 3.8.punktu.

11. Strīdu risināšanas kārtība

11.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā LR tiesā.

12. Personas datu aizsardzība

12.1. Ja Līguma, un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Līdzēju rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), Līdzēji apņemas:
12.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
12.1.2. bez citu Līdzēja rakstiskas piekrišanas, šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Līdzēji informē cits citu.

12.2. Līdzēji informē cits citu par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi, vai lūdz tos dzēst, ja Līdzējiem vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Līdzējs, kas nodod Personas datus, ir atbildīgs par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

12.3. Pēc Līguma saistību izpildes, Pasūtītājs un Iestāde uzglabā Personas datus tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu. Apstrādājot datus, Līdzējiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Līdzējiem nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas robežām.

13. Citi noteikumi

13.1. Līgums ar pielikumiem stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

13.2. [bookmark: _Hlk184514534]Informācijas apmaiņa starp Līdzējiem var notikt gan mutvārdos, gan rakstveidā, saskaņā ar Līguma 13.3. un 13.4.punktā norādīto. Informācija, kas saistīta ar Līguma 9., 10. un 11.punktā norādītajiem jautājumiem, notiek tikai rakstveidā.

13.3. Sekmīgai Līguma izpildei Pasūtītājs, Iestāde un Uzņēmējs nozīmē par Līguma izpildi atbildīgās personas:
13.3.1. par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja un Iestāde puses – Baltinavas apvienības pārvaldes Saimnieciskās daļas vadītājs Agris Mežals, mob. 28629916, e-pasts: baltinava@balvi.lv ; 
13.3.2. par jebkāda veida Līguma grozījumiem atbildīgā persona: Balvu novada Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas un investīciju nodaļas vecākais juriskonsults iepirkumu un projektu jautājumos Oskars Garkājs, mob. 26695580, e-pasts: oskars.garkajs@balvi.lv ;
13.3.3. par Līguma izpildi atbildīgā persona no Uzņēmēja puses: ………., mob………., e-pasts: ….

13.4. Elektroniskai saziņai un jebkurai elektronisko dokumentu apritei:
13.4.1. ar Pasūtītāju:
13.4.1.1. juridiska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi _DEFAULT@90009115622 ;
13.4.1.2. fiziska persona izmanto oficiālo elektronisko adresi _DEFAULT@90009115622 vai e-pasta adresi: dome@balvi.lv ;
13.4.2. ar Iestādi – oficiālo elektronisko adresi: _DEFAULT@40900036999 vai e-pasta adresi baltinava@balvi.lv .

13.5. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	UZŅĒMĒJS:
	IESTĀDE:

	SIA “………”
	Baltinavas apvienības pārvalde

	
________________________ /……../

	
________________________ /S.Tabore/


	
	PASŪTĪTĀJS:

	
	Balvu novada pašvaldība

	
	
______________________ /D.Tutiņa/





3.pielikums
__.__.202_. Pakalpojuma līgumam Nr._____

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētais iepirkums
“Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam”
(ID.Nr.BNP 2026/41)

Garantijas laika nodrošinājuma garantijas
NOTEIKUMI

1. Pasūtītājs ir noteicis šādu nodrošinājuma veidu un obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: garantijas laika nodrošinājuma garantija (risks: uzņēmējs garantijas perioda laikā nenovērsīs radušos defektus), ko drīkst iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi (pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums).
1. Garantijas laika nodrošinājuma garantija paredz garantijas summas samaksu, ja uzņēmējs nav izpildījis savas iepirkuma līgumā noteiktās garantijas perioda saistības – saistības novērst defektus (konstatētos izpildīto būvdarbu trūkumus) garantijas perioda laikā.
1. Garantijas laika nodrošinājums attiecas uz laika periodu pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā un ir spēkā visu būvdarbu garantijas laiku. Garantijas laika nodrošinājumu ir paredzēts, lai segtu izdevumus, kas pasūtītājam rodas, ja uzņēmējs nenovērš garantijas laikā konstatētos būvdarbu defektus.
1. Garantijas summa – 5 (piecu) % apmērā no būvdarbu līgumsummas (bez PVN).
1. Garantijas laika garantijai jābūt Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee).

Kredītiestādes pieprasījuma garantija
1. Kredītiestādes izsniedz garantijas, ievērojot Starptautiskās Tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotos Vienotos noteikumus par pieprasījuma garantijām (Uniform Rules for Demand Guaranties, ICC Publication No.758) (turpmāk – URDG 758).
1. Galvenie garantijas darbības principi:
1. kredītiestādes pieprasījuma garantija ir kredītiestādes neatsaucama apņemšanās, pēc garantijas saņēmēja pieprasījuma, maksāt garantijas saņēmējam naudas summu, kas nepārsniedz garantijā noteikto summu, ja kredītiestādes klients neizpilda savas saistības;
1. garantijas devēja pienākums maksāt rodas, ja tiek iesniegts rakstisks pieprasījums maksāt un iesniegti citi dokumenti, ja tādi ir norādīti garantijas tekstā; garantijas devējs tikai konstatē, vai ir iesniegts pieprasījums un garantijā norādītie dokumenti, taču tam nav pienākums pārbaudīt, vai ir un kādā mērā ir izpildīta saistība starp garantijas saņēmēju un uzņēmēju (kredītiestādes klientu);
1. kredītiestādes pieprasījuma garantijas gadījumā, kredītiestāde apņemas maksāt neatkarīgi no tā, vai trešā persona ir kreditoram parādā vai nē; kredītiestāde nevar izlietot nekādas parādnieka ierunas;
1. ja ir strīdi starp garantijas saņēmēju un uzņēmēju (kredītiestādes klientu) par līguma saistību izpildi, tas neietekmē garantijas summas izmaksu;
1. garantijas devējam pieprasījums veikt maksājumu uz garantijas pamata ir jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas;
1. kredītiestādes garantija ir spēkā no tās izdošanas brīža.
1. Garantijas tekstā noteikti jābūt šādai informācijai:
1. persona, kuras saistības izpildi nodrošina garantija (uzņēmējs);
1. persona, kam par labu tiek izdota garantija – garantijas saņēmējs (pasūtītājs);
1. persona, kas izdod garantiju – garantijas devējs (kredītiestāde);
1. saistība, par kuru tiek izdota garantija (iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs; līgums, starp ko noslēgts, datums);
1. maksimālā summa, kuru garantijas devējam ir pienākums samaksāt uz garantijas pamata (garantijas summa) un valūta, kādā maksājama minētā summa;
1. garantijas termiņa beigu datums vai izbeigšanās nosacījums;
1. uz garantijas pamata veicamā maksājuma pieprasīšanas noteikumi (samaksas pieprasījuma forma, saturs un iesniegšanas kārtība, kā arī dokumenti, kas iesniedzami kopā ar samaksas pieprasījumu (ja tādi tiek pieprasīti);
1. norāde par URDG 758 un Latvijas Republikas normatīvo aktu piemērošanu;
1. strīdu izšķiršanas klauzula.
1. Pieprasījuma garantijas gadījumā, kredītiestāde veic maksājumu garantijas saņēmējam, ja:
0. garantijas saņēmējs ir iesniedzis kredītiestādei rakstisku pieprasījumu, kas atbilst garantijā minētajiem noteikumiem;
0. garantijas samaksas pieprasījums jāiesniedz kredītiestādei garantijā noteiktajā termiņā un kārtībā;
0. pieprasījumā jānorāda apliecinājums, ka uzņēmējs (kredītiestādes klients) nav izpildījis savas saistības;
0. jānorāda citi nepieciešamie rekvizīti un jāievēro pieprasītāja identifikācijai izvirzītās prasības.

Apdrošināšanas polise (pirmā pieprasījuma galvojumu (garantijas) līgums)
0. Apdrošināšanas polise ir apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
0. Pirmā pieprasījuma galvojuma (garantijas) pamatnosacījumi:
1. galvojums nav atsaucams;
1. prasība veikt samaksu nav apstrīdama;
1. apdrošinātājs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā pieprasījuma, galvojuma līgumā paredzētajā termiņā, nepārsniedzot apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošinājuma summu;
1. pamatojoties uz apdrošinātā (garantijas saņēmēja) rakstisku pieprasījumu, kas apstiprina to, ka apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, apdrošinātājs konstatē, vai ir iestājies tā pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, bet nepārbauda, vai un kādā mērā apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis saistības pret apdrošināto.; proti, apdrošinātāja pienākums maksāt apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību rodas, ja apdrošinātājs konstatē, ka pieprasījums ir:
1. attiecināms uz apdrošinātāja izsniegto garantiju;
1. noformēts un iesniegts garantijā paredzētajā formā un kārtībā, t.sk., tam ir pievienoti dokumenti, kādi ir paredzēti (ja ir paredzēti) garantijas tekstā.
0. Apdrošinātājam jābūt noslēgtam pirmā pieprasījuma galvojuma (garantijas) līgumam vienā no šādiem gadījumiem:
1. apdrošināšanas līgumā jābūt ietvertiem šādiem nosacījumiem:
1. apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc apdrošinātā pirmā pieprasījuma;
1. pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība;
1. apdrošinājuma ņēmēja pienākums bez iebildumiem samaksāt naudas summu apdrošinātājam tādā apmērā, kādā apdrošinātājs ir izmaksājis pēc apdrošinātā pieprasījuma;
1. apdrošināšanas līgumā ir paredzēts, ka tas noslēgts saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotajiem noteikumiem par pieprasījuma garantijām Nr.758 (The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758).
0. Apdrošināšanas līgumā paredzētā apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā visā apdrošināšanas periodā.
0. Apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas perioda pirmajā dienā (apdrošināšanas polisē norādītajā datumā un laikā).
0. Pirmā pieprasījuma galvojumu (garantijas) apdrošināšanas gadījumā, pienākums veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu rodas, ja apdrošinātājam, apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā, iesniegts rakstisks pieprasījums, kurā iekļauts sekojošais:
5. atsauce uz konkrēto pirmā pieprasījuma galvojuma (garantijas) apdrošināšanas līgumu;
5. prasība maksāt noteiktu summu (tā var būt mazāka, bet ne lielāka par apdrošinājuma summu);
5. apdrošinātā apliecinājums, ka apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar konkrētu līgumu, kuru nodrošina garantija;
5. norāde, kādas tieši saistības apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis (piemēram, nosaucot konkrētu līguma punktu vai konkrētu darbību u.tml.);
5. iesniegti noslēgtajā pirmā pieprasījuma galvojuma (garantijas) apdrošināšanas līguma tekstā precīzi paredzētie dokumenti, ja tādi ir paredzēti.
0. Pienākums apdrošinātājam veikt maksājumu pēc pirmā pieprasījuma nozīmē to, ka apdrošinātājam šis maksājums jāveic, saņemot no pasūtītāja (apdrošinātā) pieprasījumu un augstāk norādītos dokumentus. Strīdi starp pasūtītāju (apdrošināto) un apdrošinājuma ņēmēju par apdrošinājuma ņēmēja saistību izpildi neietekmē garantijas summas izmaksu. Vienlaicīgi ar pieprasījuma izpildi (apdrošināšanas atlīdzības izmaksu), apdrošinājuma ņēmējam rodas pienākums, bez iebildumiem, atmaksāt apdrošinātājam naudas summu tādā apmērā, kādā apdrošinātājs ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību pēc apdrošinātā pieprasījuma.
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4.pielikums
__.__.202_. Pakalpojuma līgumam Nr.___

BŪVOBJEKTA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS
Par grants seguma divkārtu virsmas apstrādi
 Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam
[Vieta]                                                                                                        Datums skatāms laika zīmogā

… “….”, Reģ.Nr……., adrese ….., LV-…, tās valdes ….. …… personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Uzņēmējs), no vienas puses,

Balvu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115622, adrese Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501. kā vārdā, saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 23.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” un iestādes nolikumu, rīkojas Baltinavas apvienības pārvalde, Reģ.Nr.40900036999, adrese Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594, tās  vadītājas Sarmītes Tabores personā (turpmāk – Iestāde), no otras puses, un


Balvu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115622, adrese Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, tās izpilddirektores Dainas Tutiņas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Balvu novada domes 23.05.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no trešās puses,

visi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), saskaņā ar __.__.202_. Būvdarbu līgumu Nr.____ “Par grants seguma divkārtu virsmas apstrādi Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam” (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Līdzēji apliecina, ka Uzņēmējs, saskaņā ar Līgumu, Iestādes un Pasūtītāja interesēs, ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā – grants seguma divkārtu virsmas apstrāde Baltinavas pagasta Baltinavas ciema Dārza ielas posmam (turpmāk – Darbi).

2. Par Darbu izpildi Pasūtītājs sākotnēji apņēmies samaksāt Uzņēmējam … EUR (… euro … centi) bez PVN. 

3. Darbu faktiskās izmaksas ir … EUR (… euro … centi) bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. Līguma kopējā summa ietver:

4. Saskaņā ar Līguma ….punktu, Pasūtītājs, no Uzņēmējam izmaksājamās summas, veic līgumsoda ieturējumu – … EUR (… euro … centi) (ja attiecināms).

5. Būvdarbu pabeigšanas datums – 202_.gada __.________ (būvvaldes atzīme Būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu pabeigšanu), dokumenta Nr._________.

6. Darbu garantijas laiks – … (…) mēneši pēc būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. 

7. Līdzēji apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs un Iestāde ir pieņēmuši būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u.tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

8. Uzņēmējs, vienlaikus ar šo aktu, iesniedz Iestādei būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Iestāde un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.




	UZŅĒMĒJS:
	IESTĀDE:

	SIA “………”
	Baltinavas apvienības pārvalde

	
________________________ /……../

	
________________________ /S.Tabore/


	
	PASŪTĪTĀJS:

	
	Balvu novada pašvaldība

	
	
______________________ /D.Tutiņa/
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
