#### 2.pielikums

Atklāta konkursa “Informācijas tehnoloģiju vides

un datu izvērtējums Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas

(IKM sistēmas) rīku un procesu tālākai attīstībai”

identifikācijas Nr. IZM2026/10/AK/AIKA, nolikumam

Apstiprināts 2026.gada 12.jūnijā

Atklātam konkursam

“Informācijas tehnoloģiju vides un datu izvērtējums Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas (IKM sistēmas) rīku un procesu tālākai attīstībai”

identifikācijas Nr. IZM2026/10/AK/AIKA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Lai nodrošinātu datu apmaiņas efektivitāti, kvalitāti un pieejamību, projektā 4.2.2.4. “Atbalsts izglītības kvalitātes attīstibai” plānota izglītības datu arhitektūras un IT sistēmu uzlabošana, tostarp VIIS un VPS modernizācija, datu modeļu izstrāde un API risinājumu ieviešana. Tas nodrošinās integrētu un automatizētu datu vākšanu, apstrādi un analīzi, kas ir priekšnoteikums mūsdienīgas monitoringa sistēmas darbībai. Efektīvai datu izmantošanai un analītikai, projekta gaitā tiks izstrādāti analītiskie informācijas paneļi, kas piedāvās tematiskus datu skatījumus dažādiem lietotājiem – individuālā, izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī. Šie risinājumi plānoti, lai atvieglotu datu interpretāciju un atbalstītu lēmumu pieņemšanu, ļaujot ātri identificēt izaicinājumus un mērķtiecīgi plānot intervences tur, kur tās ir visvairāk nepieciešamas.

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) - https://www.viis.gov.lv/informacija

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (VPS) - https://www.izm.gov.lv/lv/valsts-parbaudijumu-informacijas-sistema

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma (IKMS) - https://www.izm.gov.lv/lv/izglitibas-kvalitates-monitoringa-sistema

- Darba mērķis:

  - Veikt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) arhitektūras, datu pārvaldības, integrāciju un tehniskās uzturēšanas izvērtējumu, kā arī izvērtēt ar datu analītiku saistīto sistēmu un risinājumu (t.sk. Valsts pārbaudījumu sistēmas (VPS) un SAP BusinessObjects) lomu datu analītikas un vizualizācijas nodrošināšanā, identificējot sistēmas stiprās puses, trūkumus un attīstības iespējas, kā arī nosakot priekšnosacījumus mūsdienīgu analītisko informācijas paneļu ieviešanai.

  - Darbi tiek veikti projekta 4.2.2.4/1/25/I/001 “Atbalsts izglītības kvalitātes attīstībai” (turpmāk - Projekts) ietvaros. Projekta mērķis ir atbalstīt izglītības kvalitātes attīstību valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī, attīstot monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai, kā arī stiprināt izglītības nozares speciālistu datu pratības kapacitāti monitoringa sistēmas lietošanai un datos balstītu lēmumu pieņemšanai izglītības kvalitātes uzraudzībai, novērtēšanai un nodrošināšanai.

- Darba uzdevumi:

  - Līguma ietvaros jāveic šādu darbu izpilde posmos un jāiesniedz šādi paredzamie nodevumi:

| Nr. p.k. | Posmi un nodevumi | Izpildes termiņi | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Uzsākšanas tikšanās un vienošanās |  |  |
|  | Mērķis: precizēt un savstarpēji vienoties par tvērumu, piekļuvi informācijai un darba metodoloģiju. Sarunā jāprecizē tajā skaitā: - tvēruma un sistēmu robežu definēšana; tvērumā iekļautie un neiekļautie elementi; - ieinteresēto pušu karte un interviju plāns; - informācijas pieprasījumi un to dokumentācija; - darba definīcijas (glosārijs); - piegāžu plāns un darba organizācija. | 2 (divu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas | * |
| 1 | Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) arhitektūras un datu ainavas kartējums |  |  |
|  | Mērķis: izveidot vienotu, saskaņotu sistēmas karti (ne tikai aprakstu tekstā, bet arī shēmas un inventarizācijas). Nodevumi: - Valsts izglītības informācijas sistēmas kā A klases datu sistēmas arhitektūras kartējums - Sistēmas arhitektūra - Sistēmas ainavas shēma (sistēmas, īpašnieki/atbildīgie, lomas un uzturēšana). - Integrāciju shēma (saskarnes, katras integrācijas primārais datu avots, virziens, integrācijas tips/protokols augstā līmenī, regularitāte (t.sk. ar Centrālo statistikas pārvaldi)). - Datu arhitektūras skatījums – padziļināts apraksts (avoti, starpstāvokļi/noliktava, patēriņa kanāli). - Drošības skatījums (autentifikācijas/autorizācijas pieeja konceptuāli, lomas augstā līmenī, datu sensitivitātes zonas). - Datu un saskarņu inventarizācija - Galveno datu kopu/tematisko domēnu inventarizācija (kas eksistē, augstā līmenī). - Saskarņu/integrāciju inventarizācija — katrai saskarnei: - avots/mērķis, datu saturs zemā un augstā līmenī, transporta veids, grafiks/biežums, atbildīgais, kļūdu apstrādes prakse, žurnālfaili, atkarības. - “Manuālo soļu reģistrs” (kur pastāv Excel/manuāla sagatavošana, kas to veic, biežums, risks versus drošība). - Esošās tehniskās kapacitātes kartējums (inventarizācija) - Tehniskā kapacitāte: Maksimālais vienlaicīgo lietotāju skaits (VIIS), pīķa slodzes periodi, vidējais un pīķa atbildes laiks, ETL apstrādes logu ilgums, datu ielādes laiks noliktavā, u.c. - API funkcionalitātes dokumentācija (ja ir). - Infrastruktūras kapacitāte: serveru resursi, pieejamība, rezerves kopiju politika produkcijas un testa vidēs, RTO/RPO u.c. - Valsts izglītības informāciju sistēmas esošā stāvokļa novērtējums un salīdzinājums: 1.2.1. Problēmu, risku un ierobežojumu analīze Katram konstatējumam jāietver: apraksts, pierādījums, ietekme, risks, ieteikums. Konstatējumi grupēti pēc tēmām: datu kvalitāte un semantika; procesi un automatizācija; veiktspēja un mērogojamība; drošība un atbilstība; sistēmas noturība un nepārtrauktība; atkarība no piegādātājiem; organizatoriskā kapacitāte; procesu kavēkļi (bottleneck) – gan tehniskajā infrastruktūrā, gan programmatūrā. 1.2.2. Atbilstības novērtējums normatīvajām un drošības prasībām Izvērtējums par: atbilstību normatīvajam regulējumam; A klases informācijas sistēmu drošības prasībām; datu aizsardzības prasībām; pieejamības un nepārtrauktības prasībām. 1.2.3. Salīdzinājums ar mērķarhitektūru (gap analīze) - Atšķirības starp esošo arhitektūru un plānoto mērķarhitektūru integrācijai IKMS. - Identificētie tehniskie, datu un organizatoriskie trūkumi. - Prioritizējamās izmaiņas. | Nodevums nr.1. 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, ieskaitot nodevuma saskaņošanu. | * |
| 2 | Valsts pārbaudījumu sistēmas (VPS) izvērtējums monitoringa darbu digitalizācijas procesu attīstībai |  |  |
|  | Mērķis: izvērtēt Valsts pārbaudījumu sistēmas kapacitāti un piedāvāt attīstības virzienus monitoringa darbu digitalizācijai sistēmā Nodevumā ietver: - Slodzes testu izstrāde (pieslēgšanās, darba izpilde, atbilžu saglabāšana u.c.) atbilstoši plānotajam lietotāju skaitam. - Slodzes testu veikšana, testēšanas pārskata sagatavošana (piemēram, 20 000 vienlaikus monitoringa darbu kārtotāji; vienlaicīga darbu vērtēšana; monitoringa darba rakstīšana tiešsaistē un vienlaicīga darbu vērtēšana paralēli), ieteikumi VPS pilnveidei, pamatojoties uz slodzes testa rezultātiem. - Esošās VPS infrastruktūras kapacitātes analīze (disku reālās metrikas, maksimālais savienojumu limits, konfigurācija u.c.) - Personalizēta un adaptīva valsts pārbaudes darba dizaina izveide (Apraksts vai un kā esošo VPS var pielāgot; iespējamie scenāriji; moduļi un datu plūsmas; riski, ierobežojumi, atkarības; izmaksas) - Izmaksu aprēķins vismaz trim attīstības scenārijiem (attīstības scenāriju virzieni jāprecizē intervijās ar Pasūtītāju un iesaistītajiem darbiniekiem) 3 gadu periodā. | Nodevums nr.2. 2 (divi) mēneši no nodevuma nr.1. iesniegšanas brīža, ieskaitot nodevuma saskaņošanu. | * |
| 3 | Konsultatīvs atbalsts pēc nodevumu iesniegšanas |  |  |
|  | Piegādātājs nodrošina konsultatīvo atbalstu pasūtītājam pēc nodevumu izstrādes, lai skaidrotu izvērtējuma aspektus, atbildētu uz jautājumiem. | 6 (sešus) mēnešus pēc 2. nodevuma iesniegšanas (konsultāciju kopapjoms līdz 12 stundām) | * |

* Aizpilda Pretendents, ierakstot vārdu “NODROŠINĀSIM” vai “PIEKRĪTAM”, īsi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

- Darba izpildē izmantojamās metodes:

3.1. Dokumentu analīze - esošās dokumentācijas, sistēmu aprakstu, integrāciju dokumentācijas un normatīvo prasību analīze.

3.2. Intervijas ar iesaistītajām pusēm - strukturētas intervijas ar sistēmu īpašniekiem, uzturētājiem un lietotāju pārstāvjiem.

3.3. Sistēmu un datu arhitektūras kartēšana- esošās sistēmu arhitektūras, datu plūsmu un integrāciju vizualizācija shēmu veidā.

3.4. Tehniskās kapacitātes un veiktspējas analīze - sistēmu slodzes, infrastruktūras kapacitātes un mērogojamības izvērtējums.