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[bookmark: _Toc232597340]Nolikums	
[bookmark: _Toc232597341]Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums
1.1. [bookmark: OLE_LINK4]Iepirkuma identifikācijas numurs ir LVC 2026/55/AC.
1.2. Pasūtītājs ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV1050.
1.3. Iepirkumu finansē Latvijas valsts un Eiropas Savienība.
[bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc232597342]Iepirkuma nolikums
1.4. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557. Ar iepirkuma papildu dokumentiem (ja tādi ir), kam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve, piegādātāji, iepriekš piesakoties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, var iepazīties uz vietas 163. telpā Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 800 līdz 1700, piektdienās no plkst. 800 līdz 1545.
1.5. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6. EIS reģistrēts piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs EIS e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajā iepirkuma procedūrā. Skaidrojumu skatīt vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.7. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
[bookmark: _Toc232597343]Iepirkuma priekšmets
1.8. Iepirkuma priekšmets ir projektēšana, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar:
· Projektēšanas uzdevumu (nolikuma 4. pielikums) (turpmāk – Projektēšanas uzdevums),
· papildu prasībām kritērija K(3D) izpildei (nolikuma 4.1. pielikums) (turpmāk – Papildu prasības K(3D), ja Pretendents piedāvājumā apliecinājis šo prasību izpildi līguma izpildē, 
· projektēšanas līgumu (nolikuma 5. pielikums) un
· autoruzraudzības līgumu (nolikuma 6. pielikums).
CPV kods 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), papildu CPV kods 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība). 
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1.9. Iepirkuma priekšmets sastāv no diviem līguma priekšmetiem:
1.9.1. projektēšana saskaņā ar nolikuma 4. pielikuma “Projektēšanas uzdevums” un nolikuma 4.1. pielikumu “Papildu prasībām kritērija K(3D) izpildei”, ja Pretendents piedāvājumā apliecinājis šo prasību izpildi līguma izpildē, prasībām (turpmāk – Projektēšana);
1.9.2. projekta īstenošanas autoruzraudzība saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un sadarbība neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem (turpmāk – Autoruzraudzība).
1.10. [bookmark: _Hlk525219626]Līguma priekšmets “Autoruzraudzība” saskaņā ar šī konkursa noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs 2 (divu) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas noslēdz būvdarbu līgumu un uzsāk objekta būvdarbus. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, norādītajā termiņā Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektā paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā konkursā izsludināto iepirkuma apjomu par līguma priekšmetu “Autoruzraudzība” un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
1.11. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu (abiem līguma priekšmetiem). Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.

[bookmark: _Toc232597344]Pretendents
1.12. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
1.12.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – Pretendents);
1.12.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents), nolikuma 1.1. pielikumā “Pieteikums iepirkumam” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, atbildības sadalījumu, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo darba daļu (apjoms EUR un darbu veidi) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280. pantā noteiktajā kārtībā, norādot apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu atbilstoši piedāvājumam, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
1.12.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents), nolikuma 1.1. pielikumā “Pieteikums iepirkumam” norādot visus sabiedrības dalībniekus. Piedāvājumam jāpievieno arī informācija par katram dalībniekam izpildei nododamo pakalpojuma daļu (apjoms EUR un pakalpojumu veidi). 
1.13. Kvalifikācijas prasības Pretendentam noteiktas nolikuma 2. pielikumā “Kvalifikācija”.
[bookmark: _Toc87845259][bookmark: _Toc232597345]Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
1.14. Piedāvājumi jāiesniedz līdz paziņojumā par līgumu, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, (turpmāk – Paziņojums par līgumu[footnoteRef:2]) norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Paziņojumā par līgumu norādītajā piedāvājumu atvēršanas datumā un laikā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. [2:  Paziņojums par līgumu atrodams: https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/lvc/pt/_pr/ ] 

1.15. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
1.16. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.17. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
1.18. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi vai rodas EIS e-konkursu apakšsistēmas darbības traucējumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā, tiklīdz tas iespējams.
1.19. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
[bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc232597346]Piedāvājuma nodrošinājums
1.20. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 1 000,00 euro un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 2027. gada 19. janvārim.
1.21. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:
1.21.1. bankas garantija;
1.21.2. apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu;
1.21.3. bezskaidras naudas maksājums Pasūtītāja bankas kontā: AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV04UNLA0050005573526 ar norādi: “Pretendents: /Pretendenta nosaukums/. Iepirkuma LVC 2026/55/AC piedāvājuma nodrošinājums/”.
1.22. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.22.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
1.22.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
1.22.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.22.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.22.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.23. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.23.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
1.23.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
1.23.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.23.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
1.23.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.24. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).
1.25. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.25.1. nolikuma 6.1. punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
1.25.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.26. Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam vai nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.26.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.26.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.27. Pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa beigām (nolikuma 6.6. punkts), piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam. 
[bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc232597347][bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
1.28. Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.29. [bookmark: _Hlk512432636]Piedāvājumā jāiekļauj:
1.29.1. [bookmark: _Hlk526777902]a) piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, Pretendentam EIS e-konkursu apakšsistēmā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu) un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs dokuments, vai b) maksājuma uzdevuma kopija, ja piedāvājuma nodrošinājums iesniegts 6.2. punkta 6.2.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā (skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības”; turpmāk - sadaļa “Prasības”);
1.29.2. atbilstoši nolikuma 1.1. pielikumam “Pieteikums iepirkumam” sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts “Pieteikums iepirkumam”, t.sk.  apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu un apliecinājums par Eiropas Komisijas sankciju, kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, neattiecināmību (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
1.29.3. Atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
1.29.3.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
1.29.3.2. [bookmark: _Hlk509397498][bookmark: _Hlk509397560]aizpildītas “Finanšu piedāvājuma tabulas” (nolikuma 1.2. pielikums “Finanšu piedāvājuma tabula” - skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
1.29.4. Pretendentu atlases dokumenti:
1.29.4.1. vienošanās atbilstoši nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. apakšpunkta vai 10.4. punkta prasībām (skatīt sadaļā “Prasības”);
1.29.4.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem:
1) nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. apakšpunktā vai 10.4. punktā minēto vienošanos, 
[bookmark: _Hlk523227434]2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotās daļas un 46. panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”); 
1.29.4.3. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 1. punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 1. punkta noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti;
1.29.4.4. [bookmark: _Hlk7777888]atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2. punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīta:
1.29.4.4.1. Personāla veidlapa par Darba izpildē iesaistītā būvprojekta vadītāja pieredzi (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) un to pierādošie dokumenti un apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem;
1.29.4.4.2. piedāvātā ģeotehniskās izpētes vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”). 
Pretendenta piedāvātā personāla izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā attiecīgajā profesijā, prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Ja Pretendenta piedāvātais personāls izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, Pretendentam papildus jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos[footnoteRef:3]  noteiktajā kārtībā iesniegs institūcijai Latvijā, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās (turpmāk – atzīšanas institūcija)[footnoteRef:4]  deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems[footnoteRef:5].  Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz. [3:  Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, 2021. gada 21. janvāra noteikumi Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā”.]  [4:  Institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās nosaka Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumi Nr.566 „Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās”.]  [5:  Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 

1.29.5. Tehniskais piedāvājums:
1.29.5.1. atbilstoši nolikuma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts ”Tehniskais piedāvājums” un tam pievienotie dokumenti (skatīt sadaļā “Prasības”).
1.30. [bookmark: _Hlk11744439]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” ir jāiekļauj informācija par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹.panta pirmo daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 3. punktu, ņemot vērā 42. panta trešajā daļā noteikto. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2.4. apakšpunktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
1.31. [bookmark: _Hlk509394194][bookmark: _Hlk509397779]Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes. Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes.
1.32. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
1.33. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (Publisko iepirkumu likuma 38. panta astotā daļa.).
1.34. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus un labojumus atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
1.35. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
1.36. Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.
[bookmark: _Toc232597348]Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
1.37. Piedāvātā līgumcena jānosaka atsevišķi par Projektēšanu un Autoruzraudzību euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
1.38. [bookmark: _Hlk7779211]Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāaizpilda nolikuma 1.2. pielikumā norādītā forma ”Finanšu piedāvājuma tabula” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), norādot vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata un aizpildītā datne jāpievieno attiecīgajā sadaļā “Prasības”.
1.39. Katras vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
1.40. Piedāvātā līgumcena no aizpildītās Finanšu piedāvājuma tabulas datnes jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas attiecīgajos ievadlaukos “Projektēšanas līgumcena” un “Vienas autoruzraudzības dienas izmaksa” (skatīt sadaļā “Prasības”).
1.41. Piedāvājuma un tā vienību cenas tiek fiksētas uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot nolikuma 8.6., 8.7. punktā un iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
1.42. Sastādot piedāvājumu vienības cenai iepirkuma daļai “Autoruzraudzība”, Pretendentam jāņem vērā, ka nolikuma 1.2. pielikuma “Finanšu piedāvājuma tabula” norādītie darbu apjomi ir Pasūtītāja prognozēti un aptuveni, tie paredzēti Pretendentam - kā informācija vienības cenas noteikšanai, bet Pasūtītājam - plānotās līgumcenas aprēķinam. Slēdzot autoruzraudzības līgumu, Pasūtītājs precizēs veicamo darbu apjomu, taču ne vairāk kā 50% apmērā no nolikuma 1.2. pielikuma “Finanšu piedāvājuma tabula” norādītā, un aprēķinās kopējo autoruzraudzības līgumcenu, atbilstoši precizētajiem apjomiem. Vienas autoruzraudzības dienas izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, neparedzētu tehnisku problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju u.tml.
1.43. Slēdzot līgumu iepirkumu daļai “Autoruzraudzība“, Pasūtītājs pārrēķinās (indeksēs) Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās vienas autoruzraudzības dienas izmaksas iepirkuma daļai “Autoruzraudzība“ un piemēros visam iepirkuma daļas “Autoruzraudzība“ līguma darbības laikam, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes publicēto cenu indeksu “Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm” darbības veidam M71 “Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze”, šādā kārtībā:
1.43.1. Koriģētā (jebkurā virzienā) vienas autoruzraudzības dienas izmaksas cena tiek noteikta pēc šādas formulas:

VADICK = VADIC x PCIA/ PCIB , kur

VADICK -	koriģētā vienas autoruzraudzības dienas izmaksas cena;
VADIC - 	iepirkumā piedāvātā vienas autoruzraudzības dienas izmaksas cena;
PCIB - 		Centrālās statistikas pārvaldes publicētais ”Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze” cenu indekss piedāvājumu atvēršanas ceturksnī (piedāvājumu atvēršanas ceturksnis ir 2026. gada 3. ceturksnis);
PCIA - 		Centrālās statistikas pārvaldes publicētais “Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze” cenu indekss par iepriekšējo ceturksni pirms līguma 	slēgšanas (Ja indeksēšanas brīdī nav pieejams indekss par iepriekšējo ceturksni pirms līguma slēgšanas, 	tiek piemērots pēdējais publicētais ceturkšņa indekss);
1.43.2. vienas autoruzraudzības dienas izmaksas korekcija tiek ierobežota ar 40% (jebkurā virzienā) no sākotnēji piedāvātās autoruzraudzības dienas izmaksas;
1.43.3. Uzaicinājumā parakstīt līgumu iepirkuma daļai “Autoruzraudzība” Pasūtītājs atšifrēs veikto piedāvātās līgumcenas pārrēķinu (indeksāciju).

[bookmark: _Toc332877311][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc324234779][bookmark: _Toc232597349][bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938]Apakšuzņēmēji
1.44. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2. pielikumā “Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamo Darba daļu.
1.45. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1.46. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic nolikuma 5. pielikuma “Projektēšanas līguma projekts”  7.3.1. un 7.3.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
1.47. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
[bookmark: _Toc457809125][bookmark: _Toc232597350]Cita informācija
1.48. [bookmark: _Toc49762451][bookmark: _Toc58053983][bookmark: _Toc85448330][bookmark: _Toc85449940][bookmark: _Toc19521663][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693]Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus elektroniski vai pa pastu.
1.49. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.50. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.51. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tajā skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
1.51.1. [bookmark: _Hlk509394401]šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.1. pielikumā ”Pieteikums iepirkumam” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tajā skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
1.51.2. ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un uzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles;
1.51.3. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji sniegs tos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

[bookmark: _Toc232597351]Iepirkuma komisijas tiesības
1.52. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
1.53. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.54. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
1.55. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
1.56. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
1.57. Komisijai ir tiesības apstrādāt no Pretendenta iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūrā iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
[bookmark: _Toc232597352]Iepirkuma komisijas pienākumi
1.58. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
1.59. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.60. [bookmark: _Hlk514152850]Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā elektroniski vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.61. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.62. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
1.63. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
1.64. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
[bookmark: _Toc232597353]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
1.65. Piegādātājs var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam elektroniski vai pa pastu. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.66. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 11. punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
1.67. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
1.68. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
1.69. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc232597354]Piedāvājumu atvēršana
1.70. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.71. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie šī iepirkuma dokumentiem.
[bookmark: _Toc457809132][bookmark: _Toc457809133][bookmark: _Toc457809134][bookmark: _Toc457809135][bookmark: _Toc457809138][bookmark: _Toc457809140][bookmark: _Toc232597355]Piedāvājumu nodrošinājuma un piedāvājumu noformējuma pārbaude
1.72. [bookmark: _Ref88363163]Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. un 7.8. punkta prasībām.
1.73. Ja Pretendents iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, bet nodrošinājuma termiņš, apmērs vai noteikumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs aicina Pretendentu 5 (piecu) darbdienu laikā iesniegt atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu. Ja neatbilstība nav novērsta minētajā termiņā, iepirkuma komisija noraida piedāvājumu. 
1.74. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Toc232597356]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
1.75. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
1.76. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1.76.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
1.76.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41. pantā noteiktajā kārtībā; 
1.76.3.  Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
1.76.4. Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam, ģeotehniskās izpētes vadītājam (turpmāk - Personāls) nav nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;
1.76.5. Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikumā , “Kvalifikācija” norādītajām prasībām;
1.76.6. Pretendenta piedāvātajam Personālam nav apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem.
[bookmark: _Toc232597357]Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
1.77. [bookmark: _Hlk7784176][bookmark: _Ref93372944]Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 3. pielikumā “Tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām. Pasūtītājs atlasa to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst šādām prasībām:
1.77.1. tajā ir ietverta nolikuma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” norādītā informācija;
1.77.2. tajā ietvertā informācija apliecina, ka Pretendents var izpildīt nolikuma 5. pielikuma “Projektēšanas līguma projekts” noteikumus;
1.77.3. Pretendents ir apliecinājis, ka Papildu prasības K(3D), ja Pretendents piedāvājumā apliecinājis šo prasību izpildi līguma izpildē, un Projektēšanas uzdevums, tam ir saprotams un Pretendents ir gatavs to izpildīt, kā arī noslēgt Projektēšanas līgumu un Autoruzraudzības līgumu saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem.
1.78. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
1.79. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 17.1. punkta prasībām.
1.80. Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 1.2. pielikuma “Finanšu piedāvājuma tabula”, nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem. 
1.81. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas. 
1.82. Ja komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:
1.82.1. Ja Pretendents grozījis kādu darba apjomu, tad komisija labo piedāvājumu atbilstoši nolikumā noteiktajam apjomam;
1.82.2. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;
1.82.3. ja konstatēta neatbilstība starp EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā ievadīto līgumcenu bez PVN un Finanšu piedāvājuma tabulā norādīto, tad noteicošā ir Finanšu piedāvājuma tabulā norādītā summa.
1.83. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
1.84. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
1.85. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam iesniegt piedāvājumā iekļauto vienību cenu, atsevišķu to pozīciju kalkulāciju, lai pārliecinātos par iesniegto cenu objektivitāti un par to, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
1.86. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.
1.87. Ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
1.88. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, stājas spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, tad iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvāto līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus.
[bookmark: _Toc232597358]Piedāvājumu vērtēšana
1.89. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
1.90. Piedāvājumus izvērtē pēc šādiem kritērijiem:
	Kritērijs un apakškritēriji
	Maksimālais
katram kritērijam piešķiramo punktu skaits un % īpatsvars kopējā vērtējumā

	CENA - C, ko veido:

	85

	Projektēšanas izmaksas C1	
	75

	Autoruzraudzības dienas likme C2
	10

	PIEDĀVĀJUMA KVALITĀTE  - K, ko veido: 
	15

	Darba kopējais izpildes termiņš T (kalendārās dienās)
	10

	Izvēles kritērijs “3D modeļa izstrāde “ K(3D): 
	5



1.91. Kritērijā C punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina šādi:

, kur

	C1(zem) un C2(zem)
	-
	piedāvājumu daļu cenas, kuras ir viszemākās;

	C1(vērt) un C2(vērt)
	-
	vērtējamā piedāvājuma daļu cenas.



1.92. T kritērijā:
1.92.1. maksimālo punktu skaitu 10 piešķir visiem piedāvājumiem, kuru termiņš atbilst vai ir zem nolikuma 3.1. punktā noteiktā plānotā Projektēšanas darbu izpildes termiņa.
1.92.2. pārējiem piedāvājumiem (kuri nepārsniedz nolikuma 3.1. punktā noteikto garāko pieļaujamo Projektēšanas darbu izpildes termiņu) piešķiramo punktu skaitu aprēķina proporcionāli 3.1. punktā noteiktā plānotā Projektēšanas darbu izpildes termiņam:

, kur

	T(i)
	-
	termiņš, kas saskaņā ar  nolikuma 3.1. punktā noteikts kā plānotais Projektēšanas darbu izpildes termiņš;

	T(vērt)
	-
	vērtējamā piedāvājuma termiņš.



1.92.3. Komisija noraida Pretendentu, ja piedāvājumā piedāvātais termiņš ir garāks par nolikuma 3.1. punktā noteikto maksimālo termiņu.

1.93. Kritērijs K(3D) ir izvēles kritērijs, par kuru piešķirami papildu punkti. Apliecinot apņemšanos izpildīt K(3D) darbus, Pretendents iegūs papildu 5 punktus pie vērtēšanas kritērijiem.

	Kritērijs
	Piešķiramo punktu skaits

	Būvprojekta starpziņojumā un gala ziņojumā jāiesniedz arī būvprojekta objekta 3D modelis. Detalizētas papildu kritērija K(3D) prasības noteiktas nolikuma pielikumā Nr.4.1. “Papildu prasības kritērija K(3D) izpildei” 
	5



1.94. Katrs komisijas loceklis individuāli novērtē katru tehnisko piedāvājumu, komisija apkopo individuālos vērtējumus un no tiem aprēķina vidējo, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata, ko izmanto nākamajā punktā norādītajā aprēķinā.


1.95. Komisija katram Pretendentam aprēķina kopējo iegūto punktu skaitu S:
S= C+ T+ K(3D)

Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.

1.96. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kurš saņēmis augstāko vērtējumu kritērijā C (Cena).

[bookmark: _Toc232597359]Iepirkuma pārtraukšana
1.97. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 ”Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība“ paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tajā skaitā, ja nav saņemts finansējums projekta realizēšanai. Komisija nosūta nolikuma 21.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc232597360]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
1.98. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā, kā arī  8. un 9. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā un Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28. punktā noteikto regulējumu).
1.99. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību.

[bookmark: _Toc457809148][bookmark: _Toc232597361]Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
1.100. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
1.101.  Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu vai pa pastu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
1.101.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
1.101.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, (tajā skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
1.101.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.102. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:
1.102.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
1.102.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu.
1.103. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.104. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
1.105. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
1.106. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
1.107.  Iepirkuma līgumu par Darba (Projektēšana) izpildi slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
1.107.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
1.107.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
1.107.3.  ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
1.108. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
1.109. Izraudzītajam Pretendentam:
1.109.1.  5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs Pretendentam to ir pieprasījis, nolikuma 4.1.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā) sabiedrības līguma kopija vai rakstiski jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība;
1.109.2. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam Projektēšanas līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt Projektēšanas līgumu;
1.109.3. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Pasūtītāja Iepirkumu daļā, 163. telpā) pierādījums, ka Pretendenta piedāvātais personāls, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un atzīšanas institūcijas izsniegtā atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to ir saņēmis[footnoteRef:6].  Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad minētie dokumenti nav jāiesniedz. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, paziņojis Izpildītājam par to, ka līgums ir stājies spēkā, jo ir izpildīti visi līguma spēkā stāšanās nosacījumi (ja vēstule netiek nosūtīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tās oriģināls tiek nosūtīts pa pastu). [6:  Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 

1.109.4. tajā skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešams būvkomersanta statuss, un uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās atbilstoši nolikuma 10.4. punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu. Pasūtītājs pagarina reģistrēšanās Būvkomersantu reģistrā termiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, ārvalstu pretendentu gadījumā). Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs elektroniski paziņojis Izpildītājam par to, ka līgums ir stājies spēkā, jo ir izpildīti visi līguma spēkā stāšanās nosacījumi.
1.110. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā:
1.110.1. nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu vai neiesniedz sabiedrības līguma kopiju, vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;
1.110.2. atsakās slēgt vai neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu par iepirkuma daļas ”Projektēšana” izpildi;
1.110.3. nolikumā noteiktajā gadījumā nav iesniedzis Pasūtītājam pierādījumu, ka Pretendenta piedāvātais personāls, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu nolikuma 21.10.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, un Pasūtītājs iesniegšanas termiņu nav pagarinājis, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem pierādījumiem par objektīviem apstākļiem, kuru dēļ lēmuma par izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai atļauju sniegt īslaicīgu profesionālo pakalpojumu Latvijā izsniegšanas termiņš ir pagarināts;
1.110.4. nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks darbus un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 10.4. punkta prasībām).
1.111. Iepirkuma līgumu par iepirkuma daļas “Projektēšana” izpildi slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 5. pielikumam ”Projektēšanas līguma projekts”. Ja iepirkuma laikā ir veikta sarakste ar piegādātāju, kas ir svarīga līguma izpildei, tad to pievieno līgumam kā pielikumu.
1.112. [bookmark: _Toc58053991]Līgumu par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība” slēdz pēc iepirkuma daļas ”Projektēšana” pabeigšanas un būvdarbu līguma par izstrādātā būvprojekta realizāciju noslēgšanas. Pretendentam nav tiesību atteikties parakstīt līgumu par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība”. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība”, ja Pasūtītājs nerealizē šī iepirkuma rezultātā izstrādāto būvprojektu jebkādu iemeslu dēļ vai autoruzraudzība saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta. Pretendentam nav tiesību pretendēt uz jebkādu kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību sakarā ar autoruzraudzības līguma neslēgšanu.
***
[bookmark: _Hlk7787498]

NOLIKUMA PIELIKUMI
1.1. [bookmark: _Toc512419069][bookmark: _Toc232597362]pielikums. PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
(Veidne)
	Kam
	VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV 1050

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
(ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs)
	Ja ārvalstu uzņēmums nav reģistrēts Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese[footnoteRef:7] [7:  Ja pretendentam ir e-adrese, tad saziņai tiks izmantota tā.] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, e-pasts, telefona Nr.)
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:8] [8:  Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Profesionalizācija > Metodika > Skaidrojumi un ieteikumi> Iepirkumu organizēšana > Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu   ] 

	

	Citi uzņēmēji
(uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.4. punkta prasībām), t.sk. par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs.
	Norāda nosaukumu, reģistrācijas Nr.
Ja ārvalstu uzņēmums/persona nav reģistrēta  Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.

	Pretendents, personālsabiedrības biedrs, persona, uz kuras spējām pretendents balstās, apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 euro, persona, kurai kandidātā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, pretendenta patiesais  labuma guvējs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Norāda visas prasītās personas un pie katras tekstu “ir ārzonā reģistrēts” vai “nav ārzonā reģistrēts”.



[bookmark: _Hlk509397986]Iesniedzot šo pieteikumu iepirkumam Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta - Subate un P89 Ķekava - Skaistkalne krustojumā. Krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LVC 2026/55/AC:
1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma LVC 2026/55/AC nolikumā izvirzītajām prasībām.
3. [bookmark: _Hlk514154947]Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

4.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
4.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
4.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4.4.  Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem[footnoteRef:9]): [9:  Ja nav atzīmēts neviens no variantiem, tiek uzskatīts, ka ir veikta atzīme un sniegts apliecinājums atbilstoši 4.4.1. apakšpunktā norādītajam.] 

	☐	4.4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:10] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [10:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 



	☐	4.4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.



4.5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
4.5.1. cenām;
4.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
4.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
4.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
4.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma ar 4.4.2. apakšpunktu.
4.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 (desmit) % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 (septiņi simti) euro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 (trīs) gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

5. Apliecinājums par Eiropas Komisijas sankciju neattiecināmību
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
5.1. Pretendenta piedāvājumā (t.sk. plānotajā iepirkuma līguma izpildē) nav Krievijas iesaistes, kas pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 2014.gada 31.jūlija Padomes Regulas (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā (ar grozījumiem, kas veikti ar 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulu (ES) Nr. 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kā arī jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas ir spēkā apliecinājuma sniegšanas brīdī). Jo īpaši apliecinu, ka: 
a) Pretendents (t.sk. neviens no piegādātāju apvienības dalībniekiem) nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību (t.i., ir reģistrēta) Krievijā;
b) Pretendents (t.sk. neviens no piegādātāju apvienības dalībniekiem) nav juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder “a” apakšpunktā minētajai vienībai; 
c) Pretendents nav fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas “a” vai “b” apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, 
d) līguma izpildē nav paredzēts iesaistīt “a” līdz “c” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošas  personas, uz kurām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējus, piegādātājus vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.[footnoteRef:11] [11:  Plašākai informācijai skat. Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu “Eiropas Komisijas sankcijas, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī” (papildināts 30.08.2022.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/sankcijas-speka-09042022.  ] 

5.2.	Pretendents apzinās savu pienākumu apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju. Ja Pretendents būs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Pasūtītājam būs tiesības izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā vai nekavējoties vienpusējā kārtībā izbeigt iepirkuma līgumu.
5.3. Pretendents apliecina, ka iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas vai iepirkuma līguma izpildes laikā (ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības) Pretendents nekavējoties rakstveidā informēs Pasūtītāju, ja uz to kļūs attiecināms kāds no 5.1. punktā minētajiem ierobežojumiem.


Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu. Pretendents var papildināt apliecinājumu formu ar informāciju, kas tam šķiet būtiska un nav ietverta apliecinājumos.


Pielikums 4.punkta apliecinājumam

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	




Pretendenta paraksttiesīgā persona
amats
Vārds Uzvārds


1.2. [bookmark: _Toc58053993][bookmark: _Toc512419070][bookmark: _Toc232597363][bookmark: _Hlk7786766][bookmark: _Hlk7787110]
pielikums. FINANŠU PIEDĀVĀJUMA TABULA

Pretendentam piedāvājuma sagatavošanā jāizmanto Finanšu piedāvājuma tabula MS Excel formātā, kura atrodama EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie iepirkuma LVC 2026/55/AC dokumentācijas.  
2. [bookmark: _Toc512419071][bookmark: _Toc232597364]
pielikums. KVALIFIKĀCIJA
Kvalifikācijas prasības

1. Pretendenta pieredze.
1.1. Pretendentam jābūt izpildītai vienai no divām zemāk minētājām prasībām :
1.1.1. izpildītam vienam valsts galveno autoceļu vai reģionālo autoceļu, vai vietējo autoceļu, vai valsts galveno vai reģionālo, vai vietējo autoceļu maršrutā esošo ielu posmu vai līdzīgas nozīmes autoceļu ārvalstīs projektēšanas līgumam vismaz 37 000,00 EUR (bez PVN) apjomā, kurš pabeigts 2022. vai 2023., vai 2024., vai 2025., vai 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;
vai
1.1.2. izpildītiem diviem valsts galveno autoceļu vai reģionālo autoceļu, vai vietējo autoceļu, vai valsts galveno vai reģionālo, vai vietējo autoceļu maršrutā esošo ielu posmu vai līdzīgas nozīmes autoceļu ārvalstīs projektēšanas līgumiem, katram vismaz 24 000,00 EUR (bez PVN) apjomā, kuri pabeigti 2022. vai 2023., vai 2024., vai 2025., vai 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 
1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktos noteiktajos līgumos jābūt izstrādātam pārbūves būvprojektam vai jaunbūves būvprojektam. 
Pretendenta pieredzē netiks ieskaitīta pieredze izpētes un autoruzraudzības līgumos, kā arī mākslīgo būvju, ceļu inženierbūvju, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu) projektēšanas līgumos.
1.2. Par pabeigtu līgumu 1.1. punktā uzskatāms tāds, par kuru Būvniecības informācijas sistēmā ir atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Gadījumā, ja tāda nav paredzēta, tad - abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, atsauksmes vai citi līguma izpildi apliecinoši dokumenti.
1.3. Pretendentam jāiesniedz pasūtītāja atsauksmes vai citi līguma izpildi apliecinoši dokumenti. Pretendents drīkst neiesniegt šajā punktā norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse, vai, ja minētie dokumenti jau iesniegti Pasūtītājam citā Pasūtītāja organizētā iepirkumā iepriekšējā un šajā kalendāra gadā. Tādā gadījumā Pretendents norāda attiecīgā iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kurā minētās ziņas un dokumenti iesniegti. 
1.4. Pretendentiem, kuri piedāvājumu iesniedz atbilstoši nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4. punkta prasībām, šī pielikuma 1.1. punktā prasītajai pieredzei jābūt vismaz vienam no dalībniekiem/uzņēmējiem.
1.5. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
(veidne)
	N.p. k.
	Līguma nosaukums, adrese
	Līguma pabeigšanas datums[footnoteRef:12] [12:  Par Līguma pabeigšanas datumu tiek uzskatīta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Gadījumā, ja tāda nav paredzēta, tad - abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, atsauksmes vai citi līguma izpildi apliecinoši dokumenti.] 

	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo nolikuma 2. pielikuma ”Kvalifikācija” 1.1. punktā prasīto pieredzi
	Pasūtītājs, tālrunis vai e-pasta adrese
	Izpildītā
līgumcena (tūkst. EUR, bez PVN)

	
	
	
	
	
	



2. Personāla kvalifikācija.
2.1. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj informāciju par piedāvāto:
2.1.1. būvprojekta vadītāju, norādot informāciju par personas profesionālo sertifikātu (ārvalstu speciālista gadījumā – ziņas par izglītību), iegūto pieredzi un pieredzi apliecinošos dokumentus, kā arī apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem;
2.1.2. ģeotehniskās izpētes vadītāju, norādot informāciju par personas profesionālo sertifikātu (ārvalstu speciālista gadījumā – ziņas par izglītību) un apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem.
2.2. Vērtējot piedāvāto personālu, par atbilstošu tiks atzīta turpmāk norādītā pieredze:
2.2.1. būvprojekta vadītājam jābūt pieredzei vienā valsts galveno autoceļu vai reģionālo autoceļu, vai vietējo autoceļu, vai valsts galveno vai reģionālo, vai vietējo autoceļu maršrutā esošo ielu posmu vai līdzīgas nozīmes autoceļu ārvalstīs projektēšanas līgumā vismaz 24 000,00 EUR (bez PVN) apjomā, kurš pabeigts 2022. vai 2023., vai 2024., vai 2025., vai 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 
Līgumā jābūt izstrādātam pārbūves būvprojektam vai jaunbūves būvprojektam. Piedāvātajam speciālistam jābūt bijušam būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļa daļas vadītāja amatā.
Būvprojekta vadītāja pieredzē netiks ieskaitīta pieredze izpētes un autoruzraudzības līgumos, kā arī mākslīgo būvju, ceļa inženierbūvju, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu) projektēšanas līgumos.
2.3. Pretendenta piedāvātajam:
2.3.1. būvprojekta vadītājam jābūt sertificētam projektētājam, kas tiesīgs veikt ceļu projektēšanu;
2.3.2. ģeotehniskās izpētes vadītājam jābūt sertificētam speciālistam, kas tiesīgs veikt ģeotehnisko inženierizpēti.
Ja būvspeciālists izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, tad konkrētas ziņas par to (valsts, izglītības iestāde, izglītības līmenis, specialitāte) jānorāda pie informācijas par personāla pieredzi.
2.4. Pretendenta piedāvātajam:
2.4.1. būvprojekta vadītājam, aizpildot Personāla veidlapu atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 1. pielikumam (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), jāsniedz apliecinājums, ka tas gatavs piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem;
2.4.2. ģeotehniskās izpētes vadītājam jāiesniedz apliecinājums atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2. pielikumam (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), ka tas piekrīt piedalīties iepirkumā kā ģeotehniskās izpētes vadītājs un ir gatavs piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem.
2.5. Par piedāvāto būvprojekta vadītāju nolikumā prasīto informāciju norādīt Personāla veidlapā atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 1.pielikumam (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”). Pievienot speciālistu uzrādīto pieredzi apliecinošus dokumentus (pasūtītāja atsauksmes vai citi dokumenti), ja vien norādītā projekta pasūtītājs nav bijis VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

3. Apakšuzņēmēju saraksts.
3.1. Jāuzrāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji (tajā skaitā, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 10.4. punkta prasībām) un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļa ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa.[footnoteRef:13]  [13:  Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešā daļa).] 

(veidne)

	
Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., t.sk. norādīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja Reģistrācijas Nr., ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs
	Veicamā Darba daļa[footnoteRef:14] [14:  Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešā daļa).] 


	
	
	Darba daļas nosaukums
	Apjoms
(EUR)


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	 n+1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pārējie apakšuzņēmēji kopā
	
	

	
	
	Kopā 
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Iepirkums LVC 2026/55/AC

Nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija”
1. pielikums “Personāla veidlapa”

(veidne)

Būvprojekta vadītājs: _____________________________, sertifikāta Nr. ______
				 (Vārds, uzvārds)

Personāla pieredze:
	N.p.k.
	Līguma
nosaukums, līguma numurs
adrese
	Līguma pabeigšanas datums[footnoteRef:15] [15:  Par Līguma pabeigšanas datumu tiek uzskatīta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Gadījumā, ja tāda nav paredzēta, tad - abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, atsauksmes vai citi līguma izpildi apliecinoši dokumenti.] 

	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.2. punktā prasīto pieredzi
	Amats līgumā
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	Izpildītā līgumcena (tūkst. EUR, bez PVN)

	1.
	
	
	
	
	
	





Ar šo apliecinu, ka esmu gatavs piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem. 



Personas paraksts:______________________







[bookmark: _Toc512419072]
Nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija”
2.pielikums “Ģeotehniskās izpētes vadītāja apliecinājums”


(veidne)


Ar šo es, vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. numurs apliecinu, ka piekrītu piedalīties atklātā konkursā LVC 2026/55/AC “Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta - Subate un P89 Ķekava - Skaistkalne krustojumā. Krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” kā ģeotehniskās izpētes vadītājs, un gadījumā, ja Pretendentam Pretendenta nosaukums tiks piešķirtas līguma “Līguma nosaukums” slēgšanas tiesības, esmu gatavs piedalīties līguma izpildē attiecīgajā amatā saskaņā ar līguma noteikumiem. 




Personas paraksts:______________________




[bookmark: _Hlk8122019] 

3. [bookmark: _Toc232597365]pielikums. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:


1. Informācija par līguma izpildes termiņu (kritērijs – T) pretendentam jāiesniedz, aizpildot veidni, kurā norādīts līguma izpildes termiņš dienās.

(veidne)
	Līguma izpildes termiņš (kritērijs – T)  (dienas)

	




2. Apliecinājums par to, ka Nolikuma 4. pielikums “Projektēšanas uzdevums” Pretendentam ir saprotams un Pretendents ir gatavs to izpildīt un noslēgt Projektēšanas līgumu, kā arī Autoruzraudzības līgumu saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem (skatīt arī veidni EIS e-konkursu apakšsistēmā sadaļā “Prasības”):

(veidne)
	
	Jā/nē

	Nolikuma 4. pielikums ”Projektēšanas uzdevums” Pretendentam ir saprotams un Pretendents ir gatavs to izpildīt un noslēgt Projektēšanas līgumu, kā arī Autoruzraudzības līgumu saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem 
	



3. Ja Pretendents apņemas līguma izpildē ievērot nolikuma pielikuma Nr.4.1. “Papildus prasības kritērija K(3D) izpildei” (izvēles kritērijs), apliecinājumu par šo darbu izpildi projekta sagatavošanas laikā.

Izvēles kritērija K(3D) apliecinājuma veidne
	
	Jā/nē

	Izvēles kritērijs K(3D) Pretendentam ir saprotams un Pretendents ir gatavs to izpildīt Projektēšanas līguma ietvaros.
	



 


4. [bookmark: _Toc512419073][bookmark: _Toc58054001][bookmark: _Toc232597366] pielikums. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Būvprojekta “Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta - Subate un P89 Ķekava - Skaistkalne krustojumā. Krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” projektēšanas uzdevums (apstiprināts VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Projektu vadības grupas sanāksmē 2026.gada 20.maijā) un tā:
· 1.pielikums -“Prasības ģeotehniskās izpētes darbiem”;
· 2. un 3. pielikums -“Piegulošo zemes vienību saraksti”;
· 4.pielikums -“Būvprojekta darba daļas un tā apjomi”;
· 5.pielikums - “Būvprojektā pārbaudāmie jautājumi”; 
· 6.pielikums - “Topogrāfiskā uzmērīšana, ģeodēzisko tīklu punkti, tālizpētes punkti”;
· 7. pielikums - “Prasības zemju un īpašumu jautājumiem”;
· 8a. pielikums - “Projekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašnieku”;
· 8b. pielikums - “Informācija zemes īpašniekam par projektēšanas darbiem risinājumiem”;
· 9.pielikums - “Novietojuma shēma”.

ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie iepirkuma LVC 2026/55/AC dokumentācijas.


4.1. [bookmark: _Toc232597367]pielikums. PAPILDU PRASĪBAS KRITĒRIJA K(3D) IZPILDEI

Pretendentam, piekrītot papildus izvēles kritērija “K(3D)” izpildei, papildus “Projektēšanas uzdevums” prasībām jāievēro šādas prasības 3D modeļa (kritērijs – K(3D)) izstrādei:

1. Autoceļa 3D modeļa (kritērijs – K(3D)) vispārīgas prasības
1.1. Izpildītājam jāizstrādā projektētā autoceļa 3D modelis un tā šķērsgriezumi (darba griezumi).
1.2. Būvprojekta starpziņojuma un gala ziņojuma skaidrojošajā aprakstā jāveic projektētā autoceļa 3D modeļa apraksts, kurā jāiekļauj informācija par iesniegtā 3D modeļa un tā škērsgriezumu detalizāciju, kā arī informācija par datorprogrammām, ar kurām veikti šie 3D modeļa izstrādes darbi, norādot datorprogrammu piederību (īpašumā/nomā).
1.3. 3D modelis un tā šķērsgriezumi jāiekļauj būvprojekta starpziņojumā un gala ziņojumā.
1.4. Modeļiem jābūt LKS-92 TM koordinātu sistēmā un LAS2000,5 augstumu sistēmā. Ceļu daļas un būvkonstrukciju būves var būt arī atsevišķos modeļos.

2. Autoceļa 3D modeļa vispārīgas prasības
2.1. 3D modelī jāattēlo esošā reljefa virsma, projektētais autoceļš un tā pievienojumi projekta risinājumu robežās, kā arī jāattēlo caurtekas, norādot to diametru, garumu un atbilstošu telpisko novietojumu. 3D modeļa piemēru skatīt attēlā Nr. 1.
2.2. 3D modeļa minimālā detalizācijas pakāpe LOD 300 (būvprojektiem minimālā sastāvā LOD 200). LOD detalizācijas pakāpju aprakstus skatīt attēlā Nr.2.
2.3. 3D modeļa iesniegšanas formāts – nwd. vai ifc un oriģinālajā faila formātā. 

3. Autoceļa 3D modeļa darba griezumu prasības
3.1. 3D modeļa darba griezumi jāsagatavo ik pa 20 m (būvprojektiem minimālā sastāvā 50 m) un autoceļa raksturīgākajās vietās (pasažieru platformas, ietves, būves, žogi, komunikācijas, u.c.). 
3.2. 3D modeļa Darba griezumos jāuzrāda šķērskritumi, nogāžu slīpumi, attālumi, esošie un projektējamie inženiertīkli, īpašuma robežas, esoši žogi, būves, esošais reljefs, noņemamās nederīgas grunts virsmas apakša / demontējamā asfalta apakša, seguma virsmas apakša u.c. pēc izpildītāja ieskatiem svarīgi elementi. Darba griezumu piemēru skatīt attēlā Nr. 3.
3.3. Darba griezumu iesniegšanas formāts – dwg. vai dgn.

4. Prasība BK daļai (ja posmā ir būvkonstrukcijas)
4.1. Būvprojekta ietvaros jāizstrādā un jāiesniedz arī tilta nesošo konstrukciju 3D modelis  atbilstoši specifikāciju  "Level of Development Specification” prasībām ar detalizācijas pakāpi LOD 300 (https://bimforum.org/resource/%ef%bf%bc%ef%bf%bclevel-of-development-specification/ ) (būvprojektiem minimālā sastāvā LOD 200). Nesošo konstrukciju 3D modelis jāiesniedz IFC un oriģinālajā faila formātā. Kā arī tam jābūt saskaņotam ar CD daļas 3D modeli. Prasība attiecināma uz jaunbūves un pārbūves būvkonstrukcijām.

Ieteikumus un piemērus vispārīgiem 3D modeļa ceļa klātnes un konstrukcijas elementu nosaukumiem (3D modeļa klasifikācijai) skatīt šī pielikuma beigās.


	Attēls Nr.1 - Autoceļa ar pievienojumiem un caurteku 3D modeļa piemērs

	[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]

	Attēls Nr.2 - Darba griezumu noformējuma piemērs ar paskaidrojumu par nederīgas grunts noņemšanu

	[image: Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence]




	Attēls Nr.3 - LOD detalizācijas pakāpju apraksts

	[image: Attēls, kurā ir teksts

Apraksts ģenerēts automātiski]




5. Ieteikumi 3D modeļa klasifikācijai
5.1. Autoceļa 3D modeļa klasifikācija paredzēta, lai strukturētu un klasificētu ceļa 3D modeli (koridoru). Lai viegli un pārskatāmi varētu iegūt ceļa konstruktīvo kārtu 3D virsmas un materiālu darbu daudzumus. Tabulā Nr.1 norādīti ieteikumi kā veikt modeļa klasifikāciju.

Tabula Nr.1 – 3D modeļa elementu klasifikācija
	Kods
	Elementa nozīme
	Angļu valodā elements
	Piezīmes

	10----
	Ceļa segas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	10BL--
	Pieturvietas paplašinājums
	Bus stop lane
	 

	10EL--
	Malas josla
	Edge lane
	 

	10LA--
	Brauktuves josla
	Driving lane
	 

	10ME--
	Sadalošā josla
	Median
	 

	10PL--
	Stāvvietas brauktuves malā
	Parking lane
	 

	10SH--
	Nomale
	Shoulder 
	 

	10SB--
	Ietve, velo josla
	Sidewalk / bike lane
	 

	------
	 
	 
	 

	11----
	Nogāzes, grāvju konstrukcija
	 
	 

	11IS--
	Iekšējā (ceļa) nogāze
	Inner slope
	 

	11DI--
	Grāvja gultne
	Ditch bottom 
	 

	11OS--
	Ārējā nogāze 
	Outer slope
	 

	------
	 
	 
	 

	12----
	Satiksmes aprīkojuma betona elementi
	 
	 

	12RC--
	Ceļa betona apmale 100.15.30 cm
	Road curb
	 

	12SC--
	Ietves apmale 100.08.20 cm
	Side walk curb
	 

	12GU--
	Tekne 100.30.11 cm
	Rain gutter 
	 

	------
	 
	 
	 



5.2. Ceļa ass, segumu malu, ietvju asis, garenprofila sarkanās līnijas, grāvju garenprofila nosaukumu veidošanas princips uzrādīts tabulā Nr.2. Visu ceļa ass nosaukumos tiek izmantotas 19 zīmes, ja kādas zīmes lietošana nav nepieciešama, tad to aizvieto ar “-“. Modeļa elementa klasifikācijā tiek izmantotas 9 zīmes, skatīt attēlu Nr.4. Pilns nosaukums ar 19 zīmēm jāizmanto tikai ceļa ass un modeļa slāņu (layer, līmeņu) nosaukumos.

Tabula Nr.2 – Ceļa ass un modeļa slāņa nosaukums
	Atribūts
	Marka
	Modeļa elements
	Statuss
	Novietojums 
	Ceļa numurs
	Papildus numerācija

	Piemērs
	C
	D
	-
	1
	0
	-
	-
	N
	1
	1
	C
	V
	1
	4
	8
	9
	-
	-
	-

	Numerācija
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19



Attēls Nr.4 – Modeļa elementa funkcijas (novietojuma) apraksts
[image: Diagram

Description automatically generated]

Tabula Nr.3 – Atribūtu skaidrojums elementu nosaukumos
	Atribūts
	Paskaidrojums

	Marka
	Būvniecības ieceres dokumentācijas markas, atbilstoši VSIA “Latvijas valsts ceļi” ieteikumi ceļu projektēšanā “Valsts autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”

	Modeļa elements
	Modeļa elements atbilstoši modeļa elementa klasifikācijai, Tabula Nr.1.

	Statuss
	Projektētā elementa status, jauns N (New), Vai esošs E (Existing)

	Elementa novietojums
	Elementa novietojums horizontāli, vertikāli puse, labā, kreisā, vai centrā. Atbilstoši diagrammai, skatīt attēlu Nr.4.

	Autoceļa numurs
	Autoceļa numurs atbilstoši datubāzei, A1, P121, V1489 utt.

	Papildus numerācija
	Norāda dalījumu, ja būves sadalīta vairākās kārtās vai koridors sadalīts pa vairākām datnēm, u.c. pēc nepieciešamības.




Ceļas ass (Alignment) nosaukuma piemērs “CD-10--N11CV1489---“
	[image: Attēls, kurā ir teksts

Apraksts ģenerēts automātiski]
	
→ Ceļa Ass nosaukums


→ CD-10--N11CV1489--- Sarkanās līnijas nosaukums
→ CD-11DIN10CR1489--- Labā grāvja gultnes garenprofils






	Attēls Nr.5 – Divu brauktuvju ceļa elementu kodēšanas piemērs atbilstoši Tabulai Nr.1
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	Attēls Nr.6 – Vienas brauktuves  ceļa elementu kodēšanas piemērs atbilstoši Tabulai Nr.1
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5. [bookmark: _Toc512419075][bookmark: _Toc232597368][bookmark: _Toc58054002]pielikums. PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS ( I) 

	[bookmark: _Toc85450896]Rīgā 
	PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS



Pamatojoties uz deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Pasūtītājs) amats Vārds Uzvārds personā un amats Vārds Uzvārds personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un nosaukums (turpmāk – Izpildītājs) Vārds, Uzvārds personā, kura pārstāvības tiesības apliecina gggg. gada dd. mēneša ieraksts komercreģistrā vai pilnvarojuma dokuments, no otras puses, saskaņā ar atklāta konkursa “Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta - Subate un P89 Ķekava - Skaistkalne krustojumā. Krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. LVC 2026/55/AC) iepirkuma komisijas 2026. gada dat. mēn. lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

1. Definīcijas
1.1. Dienas ir kalendāra dienas.
1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami šī līguma izpildei.
1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt Izpildītāja paziņojumus un dokumentus, kā arī informēt Izpildītāju par Pasūtītāja lēmumiem.

2. [bookmark: _Toc337802620]Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojekta nosaukums (turpmāk – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikumu ”Projektēšanas uzdevums” (turpmāk – Projektēšanas uzdevums) un līguma 2.1. pielikumu “Papildu prasībām kritērija K(3D) izpildei” (turpmāk – Papildus prasības K(3D) un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

3. [bookmark: _Toc337802621]Līgumcena
3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
3.2. Līgumcena ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). Līgumcenas izmaiņas pieļaujamas līgumā noteiktajā kārtībā.
3.3. Līgumcenā iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Projektēšanas uzdevumā un Papildu prasības K(3D) norādīto pienākumu izpildei. Ja kādam no Projektēšanas uzdevumā norādītajiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

4. [bookmark: _Toc223763551][bookmark: _Toc223763777][bookmark: _Toc223764118][bookmark: _Toc223764494][bookmark: _Toc223765219][bookmark: _Toc223765305][bookmark: _Toc223765384][bookmark: _Toc223765443][bookmark: _Toc223765497][bookmark: _Toc223765635][bookmark: _Toc223765774][bookmark: _Toc370198968][bookmark: _Toc447281464][bookmark: _Toc337802622]Darba izmaiņas
4.1. Pasūtītājs drīkst izmainīt līguma 2. pielikuma "Projektēšanas uzdevums" 4.pielikumā ”Būvprojekta darba daļas un tā apjomi” noteikto darba daļu:
4.1.1. ģeotehniskās izpētes un laboratorijas pārbaužu apjomu;
4.1.2. topogrāfiskās uzmērīšanas apjomu;
4.1.3. zemes ierīcības projektu skaitu;
4.1.4. arborista atzinuma skaitu.
4.2. Par Darba izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo Uzdevuma izmaiņu rīkojumu un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam.
4.3. Uzdevuma izmaiņu rīkojumā norāda līgumcenas izmaiņas, kas aprēķinātas atbilstoši Finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām.
4.4. Uzdevuma izmaiņu rīkojums ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
4.5. Darba izmaiņas par līguma 4.1. punktā minētajiem darbiem drīkst:
4.5.1. izmainīt 2. pielikuma "Projektēšanas uzdevums" 4. pielikumā “Būvprojekta darba daļas un tā apjomi” sākotnēji paredzēto darba daļas apjomu ne vairāk par 300 (trīs simti) %,
4.5.2. palielināt līgumcenu ne vairāk par 20 (divdesmit) %,
4.5.3. samazināt līgumcenu.
4.6. Par paveiktiem darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

5. Izpilde un pušu sadarbība
5.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
5.2. Ja būvatļauja pirms līguma spēkā stāšanās nav saņemta, Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās Būvniecības informācijas sistēmā būvprojekta sadaļā apstiprināt Pasūtītāja izstrādāto Būvniecības ieceri (Projektēšanas uzdevumu) un saskaņot būvniecības iesniegumu iesniegšanai būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.
5.3. Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, nosūtot elektroniski uz otras puses e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pa pastu. Cita veida informatīvos ziņojumus nosūtot brīvā formā pa e-pastu.
5.4. Pasūtītājs un Izpildītājs pēc nepieciešamības rīko kopīgas Darba vadības konsultatīvās apspriedes, kurās izskata problēmas un iespējamos risinājumus, termiņus, darba izmaiņu nepieciešamību un līguma grozījumu iespējas.
5.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma protokolē Darba vadības konsultatīvās apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 7 (septiņu) dienu laikā pēc sanāksmes.
5.6. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam detalizētu Darba izpildes laika grafiku, tajā ietverot vismaz visas finanšu piedāvājumā norādītās darba daļas un informāciju par veicamo darbu apjomu laika posmā no līguma noslēgšanas dienas līdz Darbu izpildes beigām. Līguma termiņa grozījumu gadījumā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aktualizētu Darba izpildes laika grafiku.
5.7. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
5.8. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
5.9. Izpildītājs reizi mēnesī (ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 7.datumam) iesniedz elektroniski Projekta vadītājam atskaiti par darbu izpildes progresu.
5.10. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja Komunikācijas daļu (elektroniskā pasta adrese: komunikacija@lvceli.lv) visi sabiedrisko attiecību un komunikācijas pasākumi, kas saistīti ar līgumā noteikto saistību izpildi.
5.11. Izpildītājam ir jānodrošina, lai līguma izpildē netiek ietvertas un izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
5.12. Izpildītājs visā līguma darbības laikā nodrošina, ka uz to nav attiecināma Krievijas iesaiste, kas pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 2014. gada 31. jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā (ar grozījumiem, kas veikti ar 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulu (ES) Nr. 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un turpmākiem grozījumiem), kā arī nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju, ja uz to kļūst attiecināms kāds no minētajiem ierobežojumiem.	Comment by Katrīna Barševska: Uldis rakstīja, ka šo punktu vajadzētu ne tikai nolikumā, bet arī līgumā.


6. [bookmark: _Toc337802623]Izpildītāja personāls
6.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju un pārējo savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu.
6.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
6.2.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
6.2.2. nekompetence vai nolaidība;
6.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
6.3. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām.
6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
6.5. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot būvprojekta vadītāju un projekta aizsardzības koordinatoru atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīgs par šajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi projekta sagatavošanas stadijā.
 
7. [bookmark: _Toc337802624]Apakšuzņēmēji
7.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
7.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
7.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
7.3.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) (ja Izpildītājs nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Izpildītājs drīkst veikt, ja par to rakstveidā paziņojis Pasūtītājam, papildus iesniedzot apliecinājumu par Eiropas Komisijas sankciju, kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, neattiecināmību par apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) % vai vairāk no līgumcenas (līguma 4. pielikums) un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 20. punktā), vai ir iestājušies likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos noteiktie noilguma termiņi. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
7.3.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 20. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no finanšu piedāvājuma tabulas naudas izteiksmē. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.
7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

8. [bookmark: _Toc337802625]Termiņi
8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā (izņemot līguma 21.1. punktā paredzēto līguma spēkā stāšanās gadījumu) un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.
8.2. Izpildītājs Projektēšanas uzdevumā noteiktos starpziņojumus, Gala ziņojumu un Darbu iesniedz Pasūtītājam šādos termiņos:
8.2.1. Starpziņojumu – 140 (viens simts četrdesmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas; 
8.2.2. Gala ziņojumu – ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas pirms līguma 8.2.3. punktā noteiktā termiņa;
8.2.3. izstrādātu un Būvniecības informācijas sistēmā saskaņotu Darbu (būvprojektu) - ________ (________) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. (Termiņu ieraksta, saskaņā ar pretendenta piedāvājumā minēto Darba nodošanas termiņu).
8.3. Pasūtītājs izskata līguma 8.2. punktā noteiktos dokumentus un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to iesniegšanas sniedz atbildi ar atzinumu par nepieciešamajiem labojumiem, ja tādi Pasūtītājam nepieciešami, un uzdotajiem jautājumiem, ja tādi Pasūtītājam ir. Līguma 8.2. punktā noteiktie dokumenti netiek uzskatīti par iesniegtiem, ja Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas brīža ir rakstiski paziņojis Izpildītājam par to neatbilstību līguma prasībām. 
8.4. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā, Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus līguma 8.2. punktā noteiktajos dokumentos veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu saskaņā ar līguma 15.4. punktu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.
8.5. Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.

9. [bookmark: _Toc337802626]Apdrošināšana
9.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
9.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

10. Darba garantija
10.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi un tas sākas no brīža, kad izpildīti būvatļaujā noteiktie projektēšanas nosacījumi (veikta atzīme būvatļaujā).
10.2. Darba kvalitātes garantijas periodā konstatētās kļūdas un trūkumi Darba dokumentos Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
10.3. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Labojumu veikšanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līguma 12.3.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējuma naudu vai garantijas laika garantiju. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.
10.4. Darba garantijas periodā Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem bez papildus samaksas atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
10.5. Darba garantijas periodā Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi bez papildus samaksas jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz Izpildītāja e-pasta adresi.
10.6. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez papildus samaksas un bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu, garāku, termiņu.

11. Avansa un garantijas laika garantija
11.1. Lai saņemtu avansu, Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt avansa garantiju kopā ar rēķinu par līguma 12.1. punktā noteikto maksājumu. Garantiju jānosūta Pasūtītājam elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai jāiesniedz Pasūtītājam Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā.
11.2. Lai saņemtu ieturējuma naudu, Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt garantijas laika garantiju kopā ar rēķinu par līguma 12.3.2. punktā noteikto maksājumu. Garantiju jānosūta Pasūtītājam elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai jāiesniedz Pasūtītājam Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā.
11.3. Avansa vai garantijas laika garantijas izsniedzējs (garantētājs) drīkst būt:
11.3.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
11.3.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
11.3.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
11.3.4. [bookmark: _Hlk526849376]Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
11.3.5. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).
11.4. Avansa garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
11.4.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
11.4.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
11.4.3. garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz līguma 12.3.2. punktā noteiktā gala maksājuma veikšanai;
11.4.4. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
11.4.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
11.4.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
11.5. Garantijas laika garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
11.5.1. garantijas summa ir 10 (desmit) procenti no līgumcenas (tas ir, summa bez PVN);
11.5.2. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama un Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantētājam;
11.5.3. garantētājs samaksā Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā izpildījis kādu no saistībām, tajā skaitā, nav samaksājis līgumsodu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;
11.5.4. garantētājs samaksā Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
11.5.5. garantijai jābūt spēkā no dienas, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju kopā ar rēķinu par ieturējuma naudas atmaksu, un tai jābūt spēkā  līdz līguma 10.1. punktā noteiktās Darba kvalitātes garantijas beigām;
11.5.6. garantiju drīkst iesniegt par īsāku termiņu, to periodiski pagarinot, bet garantijas minimālais darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 6 (sešiem) mēnešiem. Ja garantijas laika garantija tiek iesniegta pa daļām, tad garantija jāpagarina ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām un jānosūta Pasūtītājam elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai jāiesniedz Pasūtītājam Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā; 
11.5.7. ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līgumā noteiktajai, un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu līgumā noteikto garantijas summu;
11.5.8. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


12. Maksājuma kārtība un dokumenti
12.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% apmērā no līguma 3.2. punktā noteiktās  (sākotnējās) līgumcenas 20 (divdesmit) darbdienu laikā, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, un ja iesniegtā garantija atbilst līguma 11.1., 11.3. un 11.4. punktā noteiktajam. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas.
12.2. Avansa dzēšana:
12.2.1. Avansu dzēš vienlaicīgi ar līguma 12.3.2. punktā noteiktā maksājuma veikšanu;
12.2.2. Ja avanss netiek dzēsts līgumā noteiktajā termiņā vai avansa garantija nav pagarināta, Pasūtītājam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no nedzēstā avansa par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no avansa apmēra;
12.2.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam pamatojumu apliecinājuma veidā, ka avanss izlietots sākotnējo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai.
12.3. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:
12.3.1. maksājumu 30 (trīsdesmit) % apmērā no līguma 3.2. punktā noteiktās (sākotnējās) līgumcenas pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā; 
12.3.2. pēc Darba (būvprojekta) apstiprināšanas Tehniskajā komisijā – atlikušo līgumcenas daļu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem, t.sk., ņemot vērā līguma 4. punktā noteiktajā kārtībā veiktās izmaiņas, vienlaicīgi dzēšot Izpildītajam samaksāto avansu un ieturot 10 (desmit) % no faktiskās līgumcenas (turpmāk – Ieturējuma nauda);
12.3.3. Ieturējuma naudu izmaksā:
12.3.3.1. pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā pēc Darba kvalitātes garantijas termiņa beigām, vai 
12.3.3.2. ja Izpildītājs iesniedzis garantijas laika garantiju;
12.3.4. pievienotās vērtības nodokli maksā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

12.4. Par starpziņojuma izpildi Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu un attiecīgo rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti) pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā. Par Darba izpildi Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam samaksas dokumentus pēc būvprojekta apstiprināšanas Tehniskajā komisijā. Jebkuru maksājumu apmaksai Pasūtītājs pieņem elektroniskos rēķinus, kuri izsniegti, nosūtīti un saņemti strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj tos automātiski un elektroniski apstrādāt, un, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.
12.5. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu par izpildīto darbu apmaksu, rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:
	Preču vai pakalpojuma saņēmējs
	Satiksmes ministrija[footnoteRef:16] [16:  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta pirmās daļas 5. punkta izpildei nodokļu rēķinā kā preču vai pakalpojumu saņēmējs jānorāda Satiksmes ministrija, jo saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 7. panta trešās daļas noteikumiem Satiksmes ministrija ir deleģējuši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, t.sk. iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām, bet faktiskais līguma izpildes saņēmējs, labuma guvējs no līguma izpildes un maksātājs par līguma izpildi ir Satiksmes ministrija.] 


	Maksātājs
	Satiksmes ministrija

	Reģistrācijas Nr.
	90000088687

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000088687

	Adrese
	Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV 1743

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	


12.6. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Maksājumus Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
12.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, t.sk. no Ieturējuma naudas. Līguma izpildes periodā, ja Izpildītājs iesniedzis garantijas laika garantiju, līgumsoda samaksai Pasūtītājs iesniedz apmaksas pieprasījumu garantijas izsniedzējam, ja Izpildītājs nesamaksā līgumsodu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no samaksas pieprasījuma dienas.
12.8. Ja ar iepriekšējo nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegtajā Darba daļā tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar jaunu nodošanas – pieņemšanas aktu.
12.9. Ja Pasūtītājs konstatē, ka līguma izpildē tiek ietvertas vai izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt samaksu par konkrēto darbu. Šādā gadījumā Izpildītājs nav tiesīgs atprasīt konkrēto preci, kā arī lūgt Pasūtītājam segt jebkādus Izpildītājam radušos zaudējumus. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka šādas preces vai pakalpojumi ir izmantoti Darbiem, kuri jau ir apmaksāti, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atmaksāt samaksāto summu vai to atskaitīt no Izpildītājam paredzētā jebkura maksājuma.

13. [bookmark: _Toc337802627]Darba kvalitāte un līgumsods
13.1. Būvprojekta sagatavošanas un būvdarbu laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līguma 10.5. punktā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.
13.2. Izpildītājam noteikts atbildības limits 200 (divi simti) procentu apmērā no līguma 3.2. punktā noteiktās līgumcenas (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:
13.2.1. jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas būvprojektā būtu savlaicīgi izlabotas;
13.2.2. būvdarbu garantijas laikā jānovērš defekti, kas radušies būvprojekta kļūdu dēļ; 
13.2.3. strīda gadījumā par līguma 13.2.1. un 13.2.2. apakšpunktu piemērošanu Pasūtītājs un Izpildītājs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai. Ar eksperta pieaicināšanu saistītās izmaksas puses sedz vienādās daļās.
13.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
13.4. Ja Izpildītājs kavē līguma 8.2. punktā noteiktos starpziņojumu, Gala ziņojuma vai Darba (būvprojekta) iesniegšanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
13.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300 (trīs simti) EUR apmērā par katru gadījumu:
13.5.1. Izpildītājs nepilda līguma 5.5., 5.8., 8.4., 10.4., 10.5. vai 10.6. punktā noteikto pienākumu līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;
13.5.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;
13.5.3. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs labo kļūdu pirms konkrēto darbu sākšanas, un tas nerada konkrēto darbu izpildes kavējumu;
13.5.4. Izpildītājs līguma izpildē iesaista apakšuzņēmēju, kuru tas nav saskaņojis līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā.
13.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) EUR apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu.
13.7. Ja kāds līgumsods netiek samaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs to ietur no Ieturējuma naudas vai pieprasa garantijas laika garantijas izsniedzējam.
13.8. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

14. [bookmark: _Toc337802628]Zaudējumu atlīdzība
14.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
14.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
14.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
14.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
14.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
14.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
14.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu, tas ir, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad puse uzzinājusi par zaudējumus radoša gadījuma iestāšanos.

15. [bookmark: _Toc337802629]Līguma grozīšana
15.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šo grozījumu ietekme uz līgumcenu ir precīzi aprēķināma, un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta līgumcena.
15.2. Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
15.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
15.4. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
15.4.1. Pasūtītājs nesniedz atbildi līguma 8.3. vai 8.4. punktā noteiktajā termiņā, vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
15.4.2. Pasūtītājs maina būvprojekta risinājumu;
15.4.3. ieinteresētās institūcijas kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu vai būvprojekta sagatavošanai nepieciešamo saskaņojumu, atļauju izsniegšanu;
15.4.4. saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Darbu izpildes laika grafiku (līguma 5.5.punkts) jāveic ģeotehniskā izpēte vai topogrāfiskā uzmērīšana, bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt;
15.4.5. atbilstoši līguma 4.1. punktam, palielināti Darba daļu apjomi;
15.4.6. atbilstoši līguma 15.5. punktam Pasūtītājs un Izpildītājs vienojušies par papildus darbiem;
15.4.7. projektēšanas darbu izpildes laikā konstatēta vajadzība veikt būvprojekta ekspertīzi, kas netika paredzēta sākotnēji;
15.4.8. izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies nepārvaramas varas dēļ, vai tai ir cits objektīvs no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kuru Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst.
15.5. Pasūtītājs ir tiesīgs ar Izpildītāju vienoties par papildus darbiem, ja to izmaksu kopsumma nepārsniedz 30% no sākotnējās līgumcenas un tie nepieciešami sākotnējā iepirkuma priekšmeta mērķa īstenošanai vai tieši saistīti ar būvniecības ieceres objektu, ja:
15.5.1. Papildus darbu nepieciešamība atklājusies Darba izstrādes laikā un bez šiem papildus darbiem Darbu nav iespējams pabeigt (piemēram, trešo pušu iebildumu dēļ jāmaina sākotnēji paredzētie risinājumi); vai
15.5.2. Papildus darbu nepieciešamība radusies citas, ar Darbu saistītas ieceres realizēšanai, un paredzēts, ka būvdarbi tiks iepirkti vienā līgumā.
15.6. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

16. [bookmark: _Toc337802630]Līguma darbības izbeigšana
16.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
16.1.1. Pasūtītājs neveic kādu līgumā noteiktu maksājumu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām no līgumā noteiktās maksājuma dienas vai līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
16.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
16.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
16.2.1. līgumā paredzētie starpziņojumi, Gala ziņojums vai Darbs (būvprojekts) šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegts 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa;
16.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
16.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
16.2.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 9. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
16.2.5. Izpildītājs neveic Personāla nomaiņu līguma 6.2., 6.3. punktā paredzētajā kārtībā un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu;
16.2.6. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Darba izstrāde atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem un noteikumiem nav īstenojama, samaksājot par jau paveikto Darba apjomu;
16.2.7. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
16.2.8. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
16.2.9. Izpildītājs līguma izpildē ietver vai izmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus.
16.3. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara. Tādā gadījumā Izpildītājs iesniedz paveikto darbu izmaksu kalkulāciju, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam atbilstoši līguma noteikumiem paveikto Darba daļu. Ja puses nespēj vienoties par samaksas apmēru, tad paveiktā Darba daļas apjomu un izmaksas novērtē pušu saskaņots neatkarīgs eksperts.
16.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
16.5. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Izpildītāju no jebkādu maksājumu vai līgumā 13.1. un 13.2. punktā noteikto saistību izpildes saskaņā ar līgumu.

17. [bookmark: _Toc337802631]Autortiesības
17.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
17.2. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās, vienojoties par šī pakalpojuma samaksu. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

18. [bookmark: _Toc513647396][bookmark: _Toc518551011][bookmark: _Hlk514155492]Fizisko personu datu aizsardzība
18.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
18.2. [bookmark: _Hlk526850035]Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
18.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
18.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
18.5. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

19. [bookmark: _Toc337802632]Nepārvarama vara
19.1. [bookmark: _Toc58054018]Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai zaudējumu atlīdzību, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
19.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
19.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
19.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
19.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
19.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
19.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam atbilstoši līguma noteikumiem paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāra mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

20. [bookmark: _Toc337802633]Strīdu risināšana
20.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

21. Līguma spēkā stāšanās nosacījumi
21.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Bet, ja saskaņā ar iepirkuma noteikumiem Izpildītājam pēc līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam kāds no iepirkuma nolikuma 21.10. punktā noteiktajiem dokumentiem, tad līgums stājas spēkā tikai pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs paziņo Izpildītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu) 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikumā paredzēto dokumentu saņemšanas dienas. Līgums stājas spēkā elektroniskā paziņojuma nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.
21.2. [bookmark: _Hlk525293122]Ja līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār). Ja kāds no līguma spēkā stāšanās nosacījumiem noteiktajā termiņā nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ, tad pēc Izpildītāja lūguma Pasūtītājs termiņu pagarina.

22. [bookmark: _Toc337802634]Papildu noteikumi
22.1. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr. LVC 2026/55/AC noteikumiem.
22.2. Pušu rekvizīti:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	VSIA ,,Latvijas Valsts ceļi”
	

	Reģistrācijas Nr.
	40003344207
	

	Juridiskā adrese
	Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV 1050
	

	e-pasta adrese
	lvceli@lvceli.lv
	



22.3. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. Līguma pielikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa, tie iekļauti un elektroniski parakstīti šādās datnēs:
22.3.1. Datne “Pielikums 1” - 1.pielikums "Finanšu piedāvājuma tabula";
22.3.2. Datne “Pielikums 2_2.1_3_4” - 2. pielikums “Projektēšanas uzdevums", 2.1. pielikumu “Papildu prasībām kritērija K(3D) izpildei” un 3.pielikums “Iepirkuma sarakste” un 4.pielikums “Apliecinājums par sankciju neattiecināmību”.
22.4. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Izpildītāja tehniskais piedāvājums.

	Pasūtītājs
VSIA “Latvijas Valsts ceļi"
amats
V.Uzvārds

amats
V.Uzvārds
	Izpildītājs
___________
___________
___________



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līguma projekta
1. pielikums "Finanšu piedāvājuma tabula"


Līgumam pievieno piedāvājumā iekļauto finanšu piedāvājuma tabulu.

























	Pasūtītājs
VSIA “Latvijas Valsts ceļi"
amats
V.Uzvārds

amats
V.Uzvārds
	Izpildītājs
___________
___________
___________



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Projektēšanas līguma projekta
2. pielikums "Projektēšanas uzdevums"


Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekta “Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta - Subate un P89 Ķekava - Skaistkalne krustojumā. Krustojuma pārbūve.” projektēšanas uzdevums, kurš atrodams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie iepirkuma LVC 2026/55/AC dokumentācijas.























	Pasūtītājs
VSIA “Latvijas Valsts ceļi"
amats
V.Uzvārds

amats
V.Uzvārds
	Izpildītājs
___________
___________
___________



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Projektēšanas līguma projekta
2.1. pielikums " Papildu prasībām kritērija K(3D) izpildei "


Līguma sagatavošanas brīdī, šeit tiek pievienots iepirkuma nolikuma 4.1. pielikums “Papildu prasības kritērija K(3D) izpildei”, ja Pretendents piedāvājumā ir apliecinājis gatavību izpildīt šīs prasības.
Gadījumā, ja Pretendents piedāvājumā nav apliecinājis gatavību izpildīt nolikuma 4.1. pielikums “Papildu prasības kritērija K(3D) izpildei”, šis līguma sagatavošanas brīdī tiek dzēsts.


























	Pasūtītājs
VSIA “Latvijas Valsts ceļi"
amats
V.Uzvārds

amats
V.Uzvārds
	Izpildītājs
___________
___________
___________



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Projektēšanas līguma projekta
3. pielikums "Iepirkuma sarakste"


Gatavojot līgumu ar Izpildītāju komisija šeit pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ietekmē līguma izpildi.

Ja iepirkuma laikā sarakste, kas būtu pievienojama, nav veikta, tad norāda šādu tekstu: “Iepirkuma procedūras laikā sarakste, kas būtiska līguma izpildei, ar piegādātājiem netika veikta.”

























	Pasūtītājs
VSIA “Latvijas Valsts ceļi"
amats
V.Uzvārds

amats
V.Uzvārds
	Izpildītājs
___________
___________
___________



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Projektēšanas līguma projekta
4. pielikums "Apliecinājums par 
sankciju neattiecināmību"

APLIECINĀJUMS
par Eiropas Komisijas sankciju neattiecināmību

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs (turpmāk – Izpildītājs) attiecībā uz iepirkuma līgumā līguma Nr. piesaistāmo apakšuzņēmēju <apakšuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas Nr.> (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

1.1. Iepirkuma līguma izpildē joprojām nav Krievijas iesaistes, kas pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 2014.gada 31.jūlija Padomes Regulas (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā (ar grozījumiem, kas veikti ar 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulu (ES) Nr. 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kā arī jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas ir spēkā apliecinājuma sniegšanas brīdī). Jo īpaši apliecinu, ka līguma izpildē nav paredzēts iesaistīt personas, uz kurām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējus, piegādātājus vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē, un kuras atbilst kādai no šīm pazīmēm:
a) tā ir Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību (t.i., ir reģistrēta) Krievijā;
b) tā ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder “a” apakšpunktā minētajai vienībai;
c) tā ir fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas “a” vai “b” apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.[footnoteRef:17] [17:  Plašākai informācijai skat. Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu “Eiropas Komisijas sankcijas, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī” (papildināts 30.08.2022.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/sankcijas-speka-09042022. 
] 

1.2. Izpildītājs apzinās savu pienākumu apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju, ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam, kā arī ir Apakšuzņēmējam pieprasījis un pārbaudījis visu šī apliecinājuma sniegšanai nepieciešamo informāciju. Ja Izpildītājs būs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Pasūtītājam būs tiesības nekavējoties vienpusējā kārtībā izbeigt iepirkuma līgumu.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informēs Pasūtītāju, ja uz tā norādīto apakšuzņēmēju kļūs attiecināms kāds no 1. punktā minētajiem ierobežojumiem.

Izpildītājs atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas tam šķiet būtiska un nav ietverta apliecinājumā.

Izpildītāja paraksttiesīgā persona
amats
Vārds Uzvārds
6. [bookmark: _Toc512419076][bookmark: _Toc232597369]
pielikums. AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS (II)

Rīgā 			PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Pamatojoties uz deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Pasūtītājs) amats Vārds Uzvārds personā un amats Vārds Uzvārds personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un nosaukums (turpmāk – Izpildītājs) Vārds, Uzvārds personā, kura pārstāvības tiesības apliecina gggg. gada dd. mēneša ieraksts komercreģistrā vai pilnvarojuma dokuments, no otras puses, saskaņā ar atklāta konkursa “Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta - Subate un P89 Ķekava - Skaistkalne krustojumā. Krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. LVC 2026/55/AC) iepirkuma komisijas 2026.gada dat. mēn. lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt nosaukums autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.
2. Līgumcena
2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). (norāda indeksēto līgumcenu, saskaņā ar nolikuma 8.7. punkta noteikumiem)
Līgumcenai piemērota indeksācija atbilstoši iepirkuma nolikuma 8.7. punkta noteikumiem.
Līgumcenas aprēķins ir šī līguma pielikums.
2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām autoruzraudzības dienām saskaņā ar līguma 2. pielikumu “Līgumcenas aprēķins”.
2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības un sadarbības periods pieņemts, pamatojoties uz līgumu___________, kas noslēgts starp VSIA “Latvijas Valsts ceļi" kā Pasūtītāju un ____________ (norāda būvdarbu līguma izpildītāju) par būvdarbu izpildi.
2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties būvdarbu izpildes laikam, kā arī citu no Izpildītāja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Par grozījumiem puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2. pielikumā “Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes, bet nepārsniedzot līguma 1. pielikumā “Finanšu piedāvājuma tabula” norādītos 50 procentus no Pasūtītāja sākotnēji prognozētā autoruzraudzības dienu skaita.
3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai pastāvīgā ekspluatācijā.

4. Apdrošināšana
4.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo), un nodrošināt tā spēkā esību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība
5.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru trešo mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu ″Līgumcenas aprēķins″. Izpildītājs katra trešā mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta apstiprināšanas, kas iesniegts kopā ar rēķinu. Jebkuru maksājumu apmaksai Pasūtītājs pieņem elektroniskos rēķinus, kuri izsniegti, nosūtīti un saņemti strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj tos automātiski un elektroniski apstrādāt, un, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.
5.3. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu par izpildīto darbu apmaksu, rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:
	Preču vai pakalpojuma saņēmējs
	Satiksmes ministrija[footnoteRef:18] [18:  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta pirmās daļas 5. punkta izpildei nodokļu rēķinā kā preču vai pakalpojumu saņēmējs jānorāda Satiksmes ministrija, jo saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 7. panta trešās daļas noteikumiem Satiksmes ministrija ir deleģējuši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, t.sk. iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām, bet faktiskais līguma izpildes saņēmējs, labuma guvējs no līguma izpildes un maksātājs par līguma izpildi ir Satiksmes ministrija.] 


	Maksātājs
	Satiksmes ministrija

	Reģistrācijas Nr.
	90000088687

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000088687

	Adrese
	Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV 1743

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	


5.4. Izpildītājam noteikto līgumsodu Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
6. Pušu pienākumi un tiesības
6.1. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu. 
6.2. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu.
6.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības plānu, kas nepārsniedz līguma 2. pielikumā “Līgumcenas aprēķins” noteikto apmaksājamo autoruzraudzības dienu objektā skaitu. 
6.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībās ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.
6.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot būvobjekta apsekošanas rezultātus, risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā autoruzrauga piedalīšanās iknedēļas objekta sanāksmēs.
6.6. Izpildītājam jāpiedalās būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā tādā apjomā, kāds paredzēts autoruzraudzības plānā.
6.7. Izpildītājam jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
6.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
6.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās būvprojekta kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
6.10. Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Izpildītājam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.
6.11. Izpildītājam jānodrošina, lai līguma izpildē netiek ietvertas un izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
6.12. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
6.13. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja Komunikācijas daļu (elektroniskā pasta adrese: komunikacija@lvceli.lv) visi sabiedrisko attiecību un komunikācijas pasākumi, kas saistīti ar līgumā noteikto saistību izpildi.
7. Līgumsods
7.1. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Izpildītājam līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no nokavētās maksājuma summas.
7.2. Par jebkuru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 100 (simts) euro par katru gadījumu. 
7.3. Par katru būvprojekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 300 (trīs simti) euro apmērā, ja konkrētais līgumsods nav piemērots projektēšanas līguma ietvaros.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.
9. Līguma darbības izbeigšana
9.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums turpmākai Darba apmaksai.
9.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, apmaksājot paveiktos darbus.
9.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja: Pasūtītājs neveic kādu līgumā noteiktu maksājumu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām no līgumā noteiktās maksājuma dienas vai līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10. Fizisko personu datu aizsardzība
10.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
10.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
10.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
10.5. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.
11. Nepārvarama vara
11.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai zaudējumu atlīdzību, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
11.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
11.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
11.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
11.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
11.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
11.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 
12. Papildu noteikumi
12.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.
12.2. Pušu rekvizīti:
	
	
	

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	VSIA “Latvijas Valsts ceļi"
	

	Reģistrācijas Nr.
	40003344207
	

	Juridiskā adrese
	Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV 1050
	

	e-pasta adrese
	lvceli@lvceli.lv
	



12.3. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. Līguma pielikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa, tie iekļauti un elektroniski parakstīti šādās datnēs: 
12.3.1. Datne “Pielikums 1”- 1. pielikums “Finanšu piedāvājuma tabula”;
12.3.2. Datne “Pielikums 2” - 2. pielikums “Līgumcenas aprēķins”.
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amats
V.Uzvārds

amats
V.Uzvārds
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Autoruzraudzības līguma projekta
1. pielikums "Finanšu piedāvājuma tabula "


Līgumam pievieno piedāvājumā iekļauto finanšu piedāvājuma tabulu attiecībā uz autoruzraudzību.
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Autoruzraudzības līguma projekta
2. pielikums "Līgumcenas aprēķins"
Līgumcenas aprēķins
“Objekta nosaukums”
Būvdarbu autoruzraudzībai
	1.
	Kopējais autoruzraudzības dienu skaits objekta autoruzraudzībai*, t.sk.: 
	

	
	Autoruzraudzības dienas objektā 
	Dienu skaits, kas atbilst plānotajam ceļa būvdarbu nedēļu skaitam+ 0-50% inženiertehniskiem darbiem (tilti, komunikācijas) atkarībā no to īpatsvara
	

	
	Autoruzraudzības dienas neparedzētu tehnisku problēmu risināšanai saskaņā ar līguma 6.9. punktu 
	Līdz 20% no iepriekšējās ailes
	

	2.
	Autoruzraudzības vienas dienas izmaksa, EUR**, kas ir indeksēta atbilstoši iepirkuma nolikuma 8.7.punktam
	[bookmark: _Toc232597370]PV no līguma aizpilda, nepieciešamības gadījumā, ja tas paredzēts nolikumā, indeksē

	3.
	Kopējās autoruzraudzības izmaksas, EUR
	

	PVN 21%, EUR
	

	KOPĀ, EUR
	

	


* Pasūtītāja noteiktais apmaksājamo autoruzraudzības dienu skaits atbilstoši iepirkuma Nr.LVC 2026/55/AC Finanšu piedāvājuma veidlapā norādītajiem noteikumiem.
** Pretendenta Finanšu piedāvājumā uzrādītās vienas autoruzraudzības dienas izmaksas, kurās iekļautas visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, neparedzētu tehnisku problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju u.tml.
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Tabula Nr. 1 CELU UN LAUKUMU SPECIFIKACUA

ATTIECAS UZ VISU VEIDU CELIEM, GAJEJU, VELISOPEDU UN LAUKUMIEM

LOD 200 LV LOD 300 LV

LOR 200 LOR 300
Sagaidams Definéts
Celi un laukumu geometrija un izvietojums ir
saskanoti un lustret, la veidotu kolekiivas telpas

izvietojuma pamatu.
Tpasibas ir saistitas atbilsto3a apjoma.

LOD 100 LV

LOD325LV

LOR 100
Pinemams

Celi un laukumi i noradt vispareja fimen bez sikakas
apjoma, izvietojuma un TpaSibu definicias.

LOR 325
Gala

Celu un laukumu geometriia un izvietojums i detalizeti
un saskanoti lai veidotu pamatu raZoSanas
sagatavosanai un bavniecibai.

Elementi ka bivniecibas pamats ir saist

Celu un laukumu geomefriia un izvietojums ir sakartoti
un saskanoti fie atbilst, paredzetaiai bivei,

LOG 100 LOG 200 LOG 300

2D Limenis 3D vispargjs limenis 3D modelis Detalizts 3D modelis

Celi un laukumi ir modeleti ar noteiktu Skersgriezuma
veidojumu un savienojumu ar reljefu. Skersriezuma
Konstrukcia tiek noskiri material. Tiek modeletas caurtekas.

Celi un laukumi ir modeleti ar noteiktu Skersgriezuma
veidojumu un savienojumu ar reljefu. Skersriezuma
Konstrukcia tiek noskiri material. Modelr tik projekietas
caurtekas, barjeras, signalstabini, apgaismojuma balsfi,
markgjums, cela zimes u.c. elementi

Celi un laukumitiek modeleti visparigi 20 formata ka
inijas vai virsmas.

Celi un laukumi tiek modeléti standarta Skersgriezuma vai
ka visparigas virsmas maksimali aréja apjoma, ieskaitot
lazuma linijas.

Modelr tiek atelotas segas konstrukcias kartas.

Cela pievienojuma modelis i pielagots blakus
esosajam reljefam, celam

Cela pievienojuma modelis i pielagots blakus esosajam
reljefam, celam.

Celi un laukui tiek papildinati ar malu norobeZojumiem,
sasverumiem un lokaliem koridora platuma pielagojumiem
saisfiba ar eso3o situaciu. Modelis fiek savietots ar citam
Konstrukcijam, titiem, caurtekam u.c.

Celi un laukui tiek papildinati ar malu
norobeZojumiem, sasvérumiem un lokaliem koridora
platuma pielagojumiem saistib ar eso3o situaciju.

Gravji un nogazes modelétas ar atbilstosu

Gravji un nogazes modeletas ar atbilstosu kitumu un = ¢
Kitumu un nogazu nostiprinajum.

nogaZu nosiprinajumu.

LOI 325

TPASIBAS TPASIBAS TPASIBAS TPASIBAS
Tipalsiana nosaukums Tipalsiana nosaukums Tipalsiana nosaukums Tipalsiana nosaukums
Laukums Laukums Laukums
Biezums Biezums
Tilpums. Tilpums.

Izmantotie resursi hty

info/wp-content/uploads/2022/07/Dikon_Civil-Works-Part-Specifications_RL.pdf

LOD 400 LV

LOR 400
Gala detalizéts

Celu un laukumu geometria, izvietojums un fpasibas
tiek noteiktas raZosanai un bavniecibai atbistosi
faktiskajiem produktiem.

Produkta limenis

Celi un laukumi ir modelet ar noteiktu Skersgriezuma
veidojumu un savienojumu ar reliefu. Skersgriezuma
konsirukcia tiek noskirt material. Modelis fiek veidots
izmantojot konkrétu raZotaju materizus, ietverot augstu
detalizaciu,lai varetu uzbivet atliecigo konstrukiu.
Tiek noradias konkretas materialu fpasibas.

Cela pievienojuma modelisir pielagots blakus esosajam
reljefam, celam

Celi un laukumitiek papildinati ar malu
norobeZojumiem, sasverumiem un lokaliem koridora
platuma pielagojumiem saistiba ar so3o situaciu
Modelis tiek savietots ar citam konstrukciam, ttfem,
caurtekam u..

Gravji un nogazes modeletas ar atbilstosu kritumu un
nogazu nostipringjumu

IPASIBAS
Tipalsiana nosaukums
Laukums

Biezums

Tilpums
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Vertikalais novietojums

-nav paredzéts;

0 apak3eéjais punkts / virsma;
1 pirmais punkts / virsma;

2 otrais punkts / virsma;

Horizontalais novietojums

-nav paredzéts;

0 apak3éjais punkts / linija;
1 pirmais punkts / ITnija;

2 otrais punkts / linija;

3. utt. 3. utt.

Puse

-nav paredzeéts;

L Left / kreisa puse;
C Center / centrs ;
R Right / laba puse;

Modela elementa klasifikacija

10— Elementa grupa (Cela segas konstruktivas kartas);
10LA-- Elementa nosaukums (Barauktuves josla);

Nogazes, gravju konstrukcija
111S--  leksgéja (cela) nogaze

Satiksmes aprikojuma betona elementi
12RC-- Cela betona apmale 100.15.30 cm
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