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[bookmark: _Toc535914576]Daugavpils, 2026


I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”, identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50
2. Pasūtītājs un kontaktinformācija: 
	Pasūtītāja nosaukums:
	Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

	Adrese:
	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401 

	Reģistrācijas numurs:
	90009117568

	Tālruņa numurs:
	65422238

	Darba laiks:  
	Pirmdiena - 8.00 - 17.30 , Otrdiena-ceturtdiena - 8.00 - 16.30, Piektdiena - 8.00 - 15.30, Pārtraukums - 12.00 - 12.30.

	Kontaktpersona jautājumos par iepirkumu
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Ērika Kuksinoviča, Inženiertehniskās nodaļa būvinženiere
tālr. 654 22270, e-pasts: iepirkumi@augsdaugavasnovads.lv;
Jautājumos par iepirkuma nolikumu:
Iveta Grebeža, Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste, 
Tālr+371 65476738, e-pasts: iepirkumi@augsdaugavasnovads.lv 


	Pircēja profils 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/24072    



     
3. Iepirkumu organizē ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora 2026. gada 18. marta rīkojumu Nr.2.1-3/113 “Par iepirkumu komisijas izveidošanu” apstiprināta iepirkumu komisija. 
4. [bookmark: _Hlk141198540]Informācija par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma priekšmets - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā. 
5. [bookmark: _Hlk106110326][bookmark: _Hlk68684743][bookmark: _Hlk75872515]CPV iepirkumu klasifikatora kodi: 45000000-7 – Celtniecības darbi; 71000000-8 – Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi; 71248000-8 – Projekta un dokumentācijas uzraudzība.
6. Pretendents ir piegādātājs (Iepirkuma Līguma projektā – Izpildītājs), kurš iesniedzis piedāvājumu. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt būvprojektēšanas, autoruzraudzības pakalpojumu un veikt būvdarbus atbilstoši iepirkuma priekšmetam, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šā nolikuma (turpmāk – Nolikums)  prasībām.
7. [bookmark: _Hlk196811370]Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā nolikuma 76.punktā noteiktos vērtēšanas kritērijus un skaitliskās vērtības. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām, ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu (lielāko punktu skaitu).
8. Norēķinu kārtība noteikta Līguma projektā (nolikuma 10.pielikums).
9. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās ir   finansiāli neizdevīga un tehnoloģiski neefektīva. 
10. [bookmark: _Hlk227054840]Līguma izpildes termiņš: līdz 2027.gada 1.septembrim.         
11. Līguma izpildes vietas:
11.1. Klubs, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads;
11.2. Veselības centrs Ilūkste, Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads;
11.3. Sociālās aprūpes dienas centrs, 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads;
11.4. Kultūras nams, Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads;
11.5. Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti, Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads;
11.6. Špoģu vidusskola, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.
12. [bookmark: _Hlk224809110]Iepirkums tiek finansēts ar Augšdaugavas novada pašvaldības un ERAF atbalstu. Iepirkums tiek organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.2.1.1/1/25/I/059 “Objektu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā” ietvaros.
13. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma nolikumam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā – Tehniskajā piedāvājumā (2.pielikums), Līgumā (projekts) (10.pielikums).

[bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]II. NOLIKUMA SAŅEMŠANA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

14. [bookmark: _Hlk78213921][bookmark: _Toc452476060]Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650.
15. Ar Nolikumu papīra formātā piegādātājs var iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes  Iepirkumu nodaļā (1.stāvs, 10. kabinets), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, pirmdienās no 8.00 - 17.30, otrdienās - ceturtdienās no 8.00 - 16.30, piektdienās no 8.00 - 15.30, pārtraukums - 12.00 - 12.30, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 2.punktā norādīto kontaktpersonu.
16. [bookmark: _Hlk78213986]Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā rakstiski pa pastu vai elektroniski. Elektroniski sūtītā informācija uz e-pastu vai uz piegādātāja oficiālo elektronisko adresi uzskatāma par paziņotu otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas.
17. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650.
18. Ieinteresēto piegādātāju  pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650 un ievērot to sagatavojot piedāvājumu.
19.  Būvobjektu apskate notiks vienu reizi, visiem pretendentiem vienlaicīgi 2026.gada 9.jūlijā šādos laikos:
19.1. Veselības centrs Ilūkste, Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads - plkst.10.00;
19.2. Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti, Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads – plkst.10.30;
19.3. Klubs, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads – plkst.11.40;
19.4. Kultūras nams, Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads – 12.30;
19.5. Sociālās aprūpes dienas centrs, 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads – plkst.13.40;
19.6. Špoģu vidusskola, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads – plkst.14.30.
Pasūtītāja kontaktpersona saistībā ar objektu apmeklējumu – Ērika Kuksinoviča, tālr. 65422270, e-pasts: iepirkumi@augsdaugavasnovads.lv. Pasūtītājs nesedz ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar apskati.

III. [bookmark: _Toc87845259][bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc452476061]PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, 
LAIKS UN KĀRTĪBA
20. [bookmark: _Hlk78214058]Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski. Interaktīva palīdzība pretendentiem, kā sagatavot un iesniegt piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā izsludinātai iepirkuma procedūrai, ir atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmas mājas lapā http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_0_1.html (latviešu valodā), http://paligs.eis.gov.lv/suppliers/ (angļu valodā). 
21. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2026.gada 29.jūlijam, plkst. 11.00, augšupielādējot piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/175650. 
22. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
23. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
24. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
25. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro EIS e-konkursu apakšsistēmā sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes.
26. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski tiesīga pārstāvēt Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
27. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).
28. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
29. Iesniegtie piedāvājumi elektroniski tiks atvērti 2026.gada 29.jūlijā, plkst.:15.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē. 
30. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai un atvēršanai.
31. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkura ieinteresētā persona.
32. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  
33. Komisija atver piedāvājumus vienlaikus elektroniskajā informācijas sistēmā, pircēja profilā publicējot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.
34. Piedāvājumu atvēršanas sēdē iegūtos datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājuma apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650.
35. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
36. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

[bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc452476064]IV. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI UN NOFORMĒJUMS
37. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
[bookmark: _Hlk158811617]37.1  atbilstoši nolikuma 1. pielikumam sagatavots un parakstīts “Pieteikums dalībai iepirkumā” (skatīt sagatavoto veidni EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/175650 šī iepirkuma sadaļā “Prasības”; turpmāk - sadaļa “Prasības”).
37.2. Kvalifikācijas (atlases) dokumenti, atbilstoši Nolikuma V. nodaļā noteiktajam (skatīt sagatavotās veidnes sadaļā “Prasības”);
37.3. Tehniskais piedāvājums, kurš sagatavots un parakstīts atbilstoši Nolikuma VII. nodaļā noteiktajam;
37.4. Finanšu piedāvājums, kurš sagatavots, atbilstoši Nolikuma VII. nodaļā noteiktajam un sastāv no:
37.4.1.  EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
37.4.2. aizpildītas Nolikuma 3.pielikumā iekļautās veidnes “Finanšu piedāvājums” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
38. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja tiek iesniegti vairāki piedāvājuma varianti, tad netiek vērtēts neviens no tiem.
39. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 
39.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā ievietotās formas;
39.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
39.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu, šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 
40. Pieteikuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
41. Iesniedzot pieteikumu, pretendents nepieciešamo dokumentāciju (pielikumos norādītos dokumentus) paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 
42. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
43. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šīs konkursa procedūras sadaļā) ietvertos nosacījumus.
44. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
45. Ja piedāvājums saturēs kādu no 44. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
46. Saskaņā ar PIL 49. pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma V. nodaļā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotā iepirkumu procedūras dokumenta veidlapu pretendents var aizpildīt, izmantojot tīmekļvietni http://espd.eis.gov.lv,  un pievienot to piedāvājumam. Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļu A, B, C un D iedaļas; III daļas A, B, C un D iedaļas; IV daļas A, B  un C iedaļas; VI daļu. ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu.
	Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikuma 50.1.-50.9.punktā minētie kvalifikāciju apliecinošie pirmdokumenti.
47. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no pieteikuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
48.  Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
49. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem.

V. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
50. Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

	Kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

	50.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kas attiecīgi piedāvā sniegt nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu un veikt būvdarbus, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. Saimnieciskās darbības veicējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem uz līguma noslēgšanas brīdi.

Prasība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,  kā arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

	a) Parakstīts pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda visus apvienības dalībniekus. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, pieteikumā norāda visus sabiedrības dalībniekus; 
b) Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;
c) Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra  informācijas sistēmā vai Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) – komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju, vai norādīt publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu

	50.2. Pretendentam, kā arī personai, uz kuras iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās (ja pretendents plāno balstīties uz citu personu spējām), un apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesības sniegt būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus, veikt būvdarbus.
	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv;  
b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – Būvkomersantu reģistrs), jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa; 
c) Pretendentam, kas  uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas reģistrēsies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai Būvkomersantu reģistrā.  

Vēršam uzmanību, ka Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām.

	[bookmark: _Hlk196812854]50.3. Pretendents ir spējīgs apzināties, vai iepirkuma līguma izpildei ir vai nav jāpiesaista apakšuzņēmēji.
	Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu un veikto būvdarbu vērtība ir 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, norādot sniedzamo pakalpojumu un veicamo būvdarbu apjomu naudas izteiksmē (nolikuma 4.pielikums). Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Papildus jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 5.pielikums). 

	[bookmark: _Hlk233364095]50.4. Pretendentam ir šāda pieredze:
[bookmark: _Hlk174451646]50.4.1. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai vai īsākā laikā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) jābūt izpildītam vismaz vienam līgumam, kura ietvaros tika veikta būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekts/apliecinājuma karte/paskaidrojuma raksts) izstrāde vismaz II grupas ēkas atjaunošanai (vai vienkāršotai atjaunošanai), vai pārbūvei (vai vienkāršotai pārbūvei), vai jaunai būvniecībai;
50.4.2. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai vai īsākā laikā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) jābūt izpildītam vismaz vienam līgumam par vismaz II grupas ēkas  atjaunošanas (vai vienkāršotas atjaunošanas), vai pārbūves (vai vienkāršotas pārbūves), vai jaunas būvniecības būvdarbu izpildi. Būvobjektam jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pieredze var būt apliecināta viena vai vairāku līgumu ietvaros, t.i. katrs no veiktajiem darbu veidiem, kas norādīti 50.4.1., 50.4.2.punktos, var būt izpildīts atsevišķā līgumā vai apvienojot vienā līgumā. 

	Aizpildīts un parakstīts nolikuma 6.pielikums “Pretendenta pieredzes apliecinājums” pievienojot:

a)	pozitīvas(-u) atsauksmes(-ju) no 6.pielikumā norādītā(-ajiem) pasūtītāja(-iem) vai analoga dokumenta, kas apliecina, ka pakalpojums tika sniegts ievērojot termiņus un izvirzītās kvalitatīvās prasības, kopiju(-as);

b) dokumenta kopiju, kurš apliecina, ka būvatļaujā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, vai paskaidrojuma rakstā un/vai apliecinājuma kartē ir atzīme  par būvniecības ieceres akceptu; 

c) dokumenta kopiju, kurš apliecina, ka 6.pielikumā pieredzes apliecināšanai norādītie būvobjekti pieņemti ar darbu pabeigšanas aktu vai nodoti ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja darbi veikti citā valstī, jāpievieno dokumentu, kas apliecina pretendenta pieredzes apliecinājumā norādītās pieredzes atbilstību nolikuma 50.4.punktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējumam, kopijas.

Ja pasūtītājs ir bijis Augšdaugavas novada pašvaldība, a), b) un c) apakšpunktos minētos dokumentus iesniegt nav nepieciešams.

	[bookmark: _Hlk167198065]50.5. Pretendentam Līguma izpildei ir pieejami vismaz šādi atbildīgie speciālisti:
50.5.1. būvprojekta vadītājs – arhitekts vai speciālists ēku konstrukciju projektēšanā;
50.5.2. speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā; 
50.5.3. speciālists ēku konstrukciju projektēšanā (ja nav nozīmēts par būvprojekta vadītāju); 
50.5.4. speciālists sertificēts elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kV);
50.5.5. atbildīgais būvdarbu vadītājs, sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā;
50.5.6. speciālists sertificēts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā.
50.5.7. speciālists sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (līdz 1 kV).

Ārvalstu speciālistu kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām.

	Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts, saskaņā ar 7.pielikumu, pievienojot katra speciālista apliecinājumu par dalību Līguma izpildē (8.pielikums).
Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz norādītajiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv.  
Gadījumā, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi būvspeciālistam kādu iemeslu dēļ (piem. sertifikācijas process) nav spēkā esoša sertifikāta, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka uz līgumā paredzēto darbu uzsākšanas brīdi būvspeciālistam būs spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts. Šādā gadījumā pretendents apliecinājumam pievieno informāciju par būvspeciālista izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, kā arī pierādījumus, kas apliecina, ka būvspeciālists atrodas sertifikācijas procesā.
Attiecībā uz speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas iesniegs Nolikuma 55.punktā noteiktos dokumentus, tajā noteiktajā kārtībā un termiņā.


	[bookmark: _Hlk233364113]50.6. Pretendenta Līguma izpildei piedāvātajam būvprojekta vadītajam un atbildīgajam būvdarbu vadītajam jābūt sekojošai iepriekšējai pieredzei:
50.6.1. pretendenta piesaistītajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai vai īsākā laikā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros tika veikta būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekts/apliecinājuma karte/paskaidrojuma raksts) izstrāde vismaz II grupas  ēkas atjaunošanai (vai vienkāršotai atjaunošanai), vai pārbūvei (vai vienkāršotai pārbūvei), vai jaunai būvniecībai;
50.6.2. pretendenta piesaistītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai vai īsākā laikā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir jābūt pieredzei būvdarbu vadīšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 1 (vienā) būvobjektā par vismaz II grupas  ēkas  atjaunošanas (vai vienkāršotas atjaunošanas), vai pārbūves (vai vienkāršotas pārbūves), vai jaunas būvniecības būvdarbu izpildi. Būvobjektam jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pieredze var būt apliecināta viena vai vairāku līgumu ietvaros, t.i. katrs no veiktajiem darbu veidiem, kas norādīti 50.6.1., 50.6.2.punktos, var būt izpildīts atsevišķā līgumā vai apvienojot vienā līgumā. 

Ārvalstu speciālistu kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām.

	Pretendentam, jāiesniedz būvprojekta vadītāja un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts (9.pielikums), pievienojot: 
a)	pozitīvas(-u) atsauksmes(-ju) vai alternatīva dokumenta kopiju(-as) no 9.pielikumā norādītā (-ajiem) pasūtītāja(-iem), kas apliecina, ka pakalpojums tika sniegts ievērojot termiņus un izvirzītās kvalitatīvās prasības. 
Atsauksmē vai alternatīvā dokumentā ir jābūt iekļautai informācijai, kas raksturo būvniecības ieceres dokumentāciju un tās saturu, kā arī apliecina, ka konkrētais speciālists ir piedalījies būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē/ būvdarbu veikšanā;

b) dokumenta kopiju, kurš apliecina, ka būvatļaujā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, vai paskaidrojuma rakstā un/vai apliecinājuma kartē ir atzīme  par būvniecības ieceres akceptu; 

c) dokumenta kopiju, kurš apliecina, ka 9.pielikumā pieredzes apliecināšanai norādītais būvobjekts pieņemts ar darbu pabeigšanas aktu vai nodots ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja darbi veikti citā valstī, jāpievieno dokumentu, kas apliecina pretendenta pieredzes apliecinājumā norādītās pieredzes atbilstību nolikuma 50.6.punktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējumam, kopijas.

	50.7. Pretendents ir spējīgs  nodrošināt  visas nolikuma 10. pielikumā “Līgums (projekts)” paredzētās garantijas saistības:
a)  līguma izpildes nodrošinājums – 3% (trīs procenti) apmērā no līguma summas (bez PVN) bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā;
b) garantijas saistību nodrošinājums 2% (divi procenti) apmērā no līguma summas (bez PVN) bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā uz garantijas laiku 60 (sešdesmit) mēneši pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā.  

	Pretendenta apliecinājums par to, ka tas noteiktajā termiņā iesniegs visas nolikuma 10. pielikumā “Līgums (projekts)” paredzētās garantijas saistības:

a) līguma izpildes nodrošinājumu 3% (trīs procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN;
b) garantijas saistību nodrošinājumu 2% (divi procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN uz garantijas laiku  60 (sešdesmit) mēneši pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā.  


	50.8. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
	Pretendents iesniedz pretendenta parakstītu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.11).

	50.9. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par 3 (trīs) iepriekšējiem auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gada pārskatu gadiem (ciktāl informācija par apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir vismaz 100 000,00 eiro bez PVN.
	Pretendenta apliecinājums (12.pielikums) par tā vidējo finanšu apgrozījumu bez PVN par iepriekšējiem trim finanšu gadiem, norādot vidējo un atsevišķi katra gada apgrozījumu.

Ja pretendents savu darbību uzsācis vēlāk, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu. 

Ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 52., 53. un 54.  punktiem, dalībnieku/uzņēmēju finanšu apgrozījumu drīkst skaitīt kopā.




51. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents iesniedz personu, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, apliecinājumu (Nolikuma 5.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
52. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi).
53. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz: Sabiedrības līguma apliecināta kopija, kurā norādīts, kuras personas ir apvienojušās personālsabiedrībā, kā arī katras personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu.
54. Ja Pretendents ir personu apvienība, papildus jāiesniedz: Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Piegādes līguma noslēgšanai personu apvienība vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai  nodibinās personālsabiedrību.
55. Papildus iesniedzamie dokumenti speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs:
Arhitekta/Būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu  profesionālo pakalpojumu sniegšanu  Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
Būvinženiera kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
56. Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē iesaistāmo personālu, t.i. katrs no dalībniekiem var iesaistīt savus speciālistus ar prasībām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju (50.5., 50.6. punkti). Savukārt 50.4. punktā izvirzīto prasību attiecībā uz pretendenta pieredzi var izpildīt viens no apvienības dalībniekiem, vai arī  summējot dalībnieku pieredzi būvprojektu un būvdarbu līgumu izpildē.

VI. APAKŠUZŅĒMĒJI, KURUS PRETENDENTS IESAISTĪS LĪGUMA 
IZPILDĒ UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS 
BALSTĀS KONKRĒTĀ LĪGUMA IZPILDEI
57. [bookmark: _Hlk196812942]Ievērojot PIL 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši Nolikuma 4. pielikumā “Apakšuzņēmēju saraksts” sniegtajai formai, Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram no tiem izpildei nododamo Darbu daļu. 
58. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu veic saskaņā ar Nolikuma 10.pielikuma "Līgums" noteikto kārtību.

VII. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
59. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” veidni. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.
60. Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” pretendents apliecina informāciju par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu un būvdarbu izpildi, norādot termiņu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei. 
61. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un noformē atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.
62. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR) valūtā bez PVN un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
63. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas un nodevas, visi ar pakalpojuma veikšanu saistītie izdevumi, tiešās un netiešās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), nodevas, transporta un citi izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tehniskās specifikācijas prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 
64. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas, dzēsumus vai labojumus e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidņu struktūrā.

VIII. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE, LĒMUMA PIEŅEMŠANA
65. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
66. Vispirms iepirkumu komisija veic Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanu.
67. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
68. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja Pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai, Pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai tā daļu, vai ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
69. Pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas Komisija vērtē finanšu piedāvājuma atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 
70. Finanšu piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar PIL normatīvo regulējumu, paziņojot par to Pretendentam. Vērtējot Pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.
71. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 
72. Pēc Finanšu piedāvājuma izvērtēšanas, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija pārbauda Pretendentu kvalifikācijas atbilstību nolikuma 50.5. un 50.6. punktā noteiktajam.
73. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 50.5. un 50.6. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma 50.5. un 50.6. punktu prasībām.
74. Vērtējot Pretendenta piedāvājumu, komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā nolikuma 76.punktā noteiktos vērtēšanas kritērijus.
75. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir piedāvājums ar augstāko skaitlisko novērtējumu. Maksimālais punktu skaits ir 100 (simts) punkti.
76. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanai ir noteikti šādi vērtēšanas kritēriji un šādas kritēriju vērtības:

	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritēriji
	Apraksts
	Kritērija maksimālā vērtība

	[bookmark: _Hlk170826565]76.1.
	[bookmark: _Hlk158819453]Piedāvātā kopējā līgumcena 
	Pretendents, kurš piedāvās viszemāko līguma summu, saņems maksimālo punktu skaitu. Pārējo pretendentu piedāvājumi tiks novērtēti pēc šādas formulas (rezultāts tiks noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata):
C = Czem/Cpied x 60, kur
C – punktu skaits,
Czem – viszemākā piedāvātā līgumcena bez PVN,
Cpied – vērtējamā piedāvātā līgumcena bez PVN, 
60 – kritērija maksimālā vērtība.
	60 punkti

	[bookmark: _Hlk170827215]76.2.
	[bookmark: _Hlk166765663]Būvprojekta vadītāja pieredze
	Par Pretendenta piesaistītā būvprojekta vadītāja pieredzi, atbilstoši nolikuma 50.6.1. punktā noteiktajām prasībām, punktus piešķir sekojošā kārtībā: 
1) Pretendenta līguma izpildē piesaistītajam būvprojekta vadītājam ir  atbilstoša pieredze vienas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanā  - pretendents saņem 0 punktus; 
2) Pretendenta līguma izpildē piesaistītajam būvprojekta vadītājam ir  atbilstoša pieredze divu būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanā - pretendents saņem 10 punktus; 
3) Pretendenta līguma izpildē piesaistītajam būvprojekta vadītājam ir  atbilstoša pieredze trīs un vairāk būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanā - pretendents saņem 20 punktus.
20 – kritērija maksimālā vērtība.
	20 punkti

	76.3.
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze
	Par Pretendenta piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, atbilstoši nolikuma 50.6.2.punktā noteiktajām prasībām, punktus piešķir sekojošā kārtībā: 
1) Pretendenta līguma izpildē piesaistītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir  atbilstoša pieredze būvdarbu vadīšanā vienā būvobjektā - pretendents saņem 0 punktus; 
2) Pretendenta līguma izpildē piesaistītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir atbilstoša pieredze būvdarbu vadīšanā divos būvobjektos - pretendents saņem 10 punktus; 
3) Pretendenta līguma izpildē piesaistītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir  atbilstoša pieredze būvdarbu vadīšanā trīs un vairāk būvobjektos - pretendents saņem 20 punktus.
20 – kritērija maksimālā vērtība.
	20 punkti



77. Kritēriju novērtēšanu veic katrs Iepirkumu komisijas loceklis individuāli, piešķirot punktus attiecīgajā vērtēšanas kritērijā noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Ņemot vērā katra iepirkuma komisijas locekļa veikto individuālo novērtējumu katram kritērijam, rezultātā tiek noteikts kopējais punktu skaits.
78. Iepirkuma komisija vērtē Pretendenta,  kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.
79. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma V. nodaļas prasībām.
80. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Iepirkuma komisija izvēlas Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, šādā kārtībā:
80.1. iepirkumu komisija izvēlas Pretendentu, kurš ieguvis vairāk punktu “Būvprojekta vadītāja pieredze” kritērijā; 
80.2. ja “Būvprojekta vadītāja pieredze” kritērijā novērtējums ir vienāds, tad iepirkumu komisija izvēlas Pretendentu, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā “Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze” kritērijā;
80.3. ja “Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze” kritērijā novērtējums ir vienāds, tad iepirkumu komisija izvēlas Pretendentu, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā “Piedāvātā kopējā līgumcena” kritērijā;
80.4. ja arī “Piedāvātā kopējā līgumcena” kritērijā novērtējums ir vienāds, tad pasūtītājs tiesīgs rīkot atklātu izlozi, uzaicinot tajā piedalīties līdzvērtīgus piedāvājumus iesniegušos pretendentus.

IX. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
81. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina piedāvājuma dokumentos ietverto informāciju, kas apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs. 
82. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu. 
	83. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 
84. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 
			Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
85. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi laikam, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas. 
1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus. 

X. PRETENDENTA TIESĪBAS
87.  Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām.  Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu, vai elektroniski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši PIL 36. panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam,  varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
88. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Pasūtītājs rīko sanāksmi ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650 3 (trīs) dienas pirms sanāksmes norises.
89. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
1. Pretendentam ir tiesības PIL noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses. 
91. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. 

XI. IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANA
92. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar PIL.
1. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma pārtraukšanas gadījumā komisija nosūta paziņojumu par iepirkuma pārtraukšanu vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

XII. PRETENDENTA PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS 
PAR LĪGUMA SLĒGŠANU
94. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā) attiecībā uz:
94.1. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām, un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,10.,11.,12.,13. un 14. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību;
94.2. personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamat normatīvo aktu par koncerniem izpratnē veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma  42.panta otrās daļas 1.,2. un 3. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību;
94.3. pretendenta patieso labuma guvēju veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma  42.panta otrās daļas 1.,2. un 11. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību.
95. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.
96. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā. 
97. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas 2022. gada 8. aprīļa Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k pantā ietvertais aizliegums.

XIII. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
98. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
99. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
99.1. noraidītajam Pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
99.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta) - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības; 
99.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
100. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
101. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
102. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/175650 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
103. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
104. Izraudzītajam Pretendentam:
104.1. tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem, kuri veiks projektēšanas darbus vai būvdarbus un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā līdz līguma noslēgšanai. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
104.2. 7 (septiņu) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikumā noteiktajos gadījumos jāiesniedz pierādījumi, kas pierāda tā rīcībā esošus šī līguma izpildei vajadzīgos šo personu resursus (piemēram noslēgts  sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280. pantā noteiktajā vai nodibināta personālsabiedrība);
104.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam apliecinājums, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs; 
104.4. 7 (septiņu) darba dienu laikā, no brīža kad pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums. 
105. Iepirkuma procedūras rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums. Ja iepirkuma līgumu tiks nolemts slēgt ar personu apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai 7 (septiņu) darba dienu laikā jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai apliecināta kopija) jāiesniedz Pasūtītājam vai  jānodibina personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. 
106. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju noteiktajā laikā, pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, par vienīgo kritēriju ņemot cenu, vai arī pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
107. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
107.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
107.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
107.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, tad nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
108. Iepirkuma līgums tiks slēgts, ja pasūtītāja budžetā būs pieejami nepieciešamie finanšu līdzekļi. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties noslēgt līgumu un pārtraukt iepirkumu.
109. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā.
110. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 10. pielikumam „Līgums” (projekts). Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
111. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā:
111.1. atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;
111.2. atsakās slēgt līgumu vai neiesniedz parakstītu līgumu.

XIV. PIELIKUMI
1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”;
2. pielikums “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”;
3. pielikums “Finanšu piedāvājums”;
4. pielikums “Apakšuzņēmēju saraksts”; 
5. pielikums “Apliecinājums” (Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne);
6. pielikums “Pretendenta pieredzes apliecinājums”;
7. pielikums “Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts”;
8. pielikums “Būvspeciālista pieejamības apliecinājums”;
9. pielikums “Būvprojekta vadītāja/atbildīgā būvdarbu vadītāja darba pieredzes apraksts”;
10. pielikums “Līgums” (projekts);
11. pielikums “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu”;
12. pielikums “Apliecinājums par finanšu apgrozījumu”.
[bookmark: _Hlk141977743][bookmark: _Hlk77668783]1. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
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[bookmark: _Toc415498465][bookmark: _Toc198085182]PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)



<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>


	Kam
	Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajai pārvaldei
reģistrācijas Nr. 90009117568
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

	Pretendents (personu apvienības un personālsabiedrības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums) 
	

	Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālr.   
	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, tālr.)
	

	Citas personas
(uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents)
	



Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā” (identifikācijas numurs ANPCP 2026/50):
• apņemas sniegt pakalpojumu un veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
• apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu un Nolikumā noteiktajā termiņā;
• garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
• apliecina, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā;
• apliecina, ka uz pretendentu neattiecas 2022. gada 8. aprīļa Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k pantā ietvertais aizliegums.
[bookmark: _Hlk174435428]Norādīt, vai pretendentam IR/NAV (atzīmēt atbilstošo) personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: ______________
Ja “IR”, tad norādīt informāciju par visām personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: _________
Norādīt, vai Pretendents atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

	

Pretendenta nosaukums
	Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro
	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro
	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

	<Pretendenta nosaukums>
	
	
	

	<………….>
	
	
	


*Tabulā atzīmēt attiecīgo uzņēmuma veidu.



	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



[bookmark: _Hlk134633975]

[bookmark: _Hlk141197762][bookmark: _Hlk142590616]2. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk163634415]Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)
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	Pasūtītājs
	Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde, reģistrācijas Nr.90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
pasts@augsdaugavasnovads.lv, tālr. 65422238

	Ziņas par būvēm

	Būves. 
Būves adrese un kadastra apzīmējums:
	1. Klubs. Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, 44860050629003;
1. Veselības centrs. Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, 44070010184006;
1. Sociālās aprūpes dienas centrs. 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, 44740050233001; 
1. Kultūras nams. Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, 44840040098001
1. Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti. Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads, 44070010233001;
1. Špoģu vidusskola. Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, 44980040459005

	Zemes gabala un būves īpašnieks
	Augšdaugavas novada pašvaldība, 
reģistrācijas Nr. 40900036310

	Ieceres mērķis
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju izvēlēto objektu infrastruktūras pielāgošanai un inženiertehniskajai pilnveidei, autonomai/piespiedu gaisa apmaiņai, paaugstinot personu fizisko drošību civilās aizsardzības apdraudējumu gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību un būvdarbus. Objektus jāpielāgo atbilstoši VUGD apstiprināto  III kategorijas patvertņu vadlīniju prasībām: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-par-minimalajam-prasibam-telpu-pielagosanai-iii-kategorijas-patvertnes-izveidosanai

	Pamatojums
	Esošās ēkas nav projektētas specifiski civilās aizsardzības funkcijām. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ir nepieciešama, lai esošajās būvēs nodrošinātu autonomu funkcionēšanu, nodrošinot speciālu piespiedu vai dabīgo ventilāciju un elektroapgādes sistēmas, vienlaikus nodrošinot ātru un drošu piekļuvi Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, ievērojot spēkā esošās ugunsdrošības un evakuācijas prasības. 

	1. Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt:
(Darba uzdevumu skatīt kopā ar provizoriskiem būvdarbu apjomiem (skatīt pielikumā))

	1.1.
	Objektā: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
· Telpā Nr.2 paredzēt vietu ģeneratora uzstādīšanai, jāparedz  ģeneratora izplūdes gāzu novadīšanu;
· Izstrādāt risinājumu dabīgās ventilācijas (pieplūde un nosūce) kanālu izbūvei telpā Nr.2, nodrošinot ģeneratora dzesēšanai un darbībai nepieciešamo gaisa apmaiņu atbilstoši iekārtas tehniskajai specifikācijai;
· Veikt telpas Nr.2 esošo ārsienas atvērumu aizmūrēšanu.
Patvertnē paredzēts izmitināt līdz 55 cilvēkiem. Ventilāciju paredzēt patvertnes telpās ar kopējo platību 89,72m2, griestu augstums 3,20m.

	1.2.
	Objektā: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads
· Piespiedu ventilācijas iekārtas izbūve telpā Nr.001-94 ar atbilstošu gaisa apmaiņas jaudu (m3/h), paredzot sprādziendrošu izpildījumu un iespēju darbināt arī elektroapgādes pārrāvuma gadījumā /izmantojot ģeneratoru/;
· Telpā Nr.001-89 paredzēt vietu ģeneratora uzstādīšanai, jāparedz ģeneratora izplūdes gāzu novadīšanu.
Patvertnē paredzēts izmitināt līdz 190 cilvēkiem. Ventilāciju paredzēt patvertnes telpās ar kopējo platību 143,2m2, griestu augstums 3,12m.

	1.3.
	Objektā: 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
· Paredzēt vietu ģeneratora uzstādīšanai, jāparedz ģeneratora izplūdes gāzu novadīšanu.
Patvertnē paredzēts izmitināt līdz 262 cilvēkiem. Ventilāciju paredzēt patvertnes telpās ar kopējo platību  196,9m2, griestu augstums 3,20m.

	1.4.
	Objektā: Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads
· Izstrādāt tehniskos risinājumus dabiskās ventilācijas kanālu izbūvei telpā Nr.29 un telpā Nr.36;
· Telpā Nr.36 paredzēt vietu ģeneratora uzstādīšanai, jāparedz ģeneratora izplūdes gāzu novadīšanu. 
Patvertnē paredzēts izmitināt līdz 276 cilvēkiem. Ventilāciju paredzēt patvertnes telpās ar kopējo platību  226,9m2, griestu augstums 2,80m.

	1.5.
	Objektā: Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads
· Telpā Nr.003-44 paredzēt vietu ģeneratora uzstādīšanai, jāparedz ģeneratora izplūdes gāzu novadīšana;
· Piespiedu ventilācijas iekārtas izbūve telpā Nr.003-38 ar gaisa apmaiņas jaudu (m3/h), paredzot sprādziendrošu izpildījumu;
· Otras izejas izveide ar durvju uzstādīšanu;
· Durvju ailes izveide telpā Nr.003-37 (no telpas Nr.003-26).
Patvertnē paredzēts izmitināt līdz 385 cilvēkiem. Ventilāciju paredzēt patvertnes telpās ar kopējo platību 339,2m2, griestu augstums 3,12m.

	1.6
	Objektā: Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
· Piespiedu ventilācijas iekārtas izbūve telpā Nr.1 ar gaisa apmaiņas jaudu (m3/h), paredzot sprādziendrošu izpildījumu. 
Patvertnē paredzēts izmitināt līdz 270 cilvēkiem. Ventilāciju paredzēt patvertnes telpās ar kopējo platību  212,7m2, griestu augstums 3,12m.


	Obligātā prasība
	Pēc līguma noslēgšanas pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes uzsākšanas veikt Objektu apsekošanu, OBLIGĀTI nodrošinot šādu Pasūtītāja speciālistu piedalīšanos:
· būvinženieris /vispārcelniecības darbiem/;
· enerģētiķis /elektrotehniskiem darbiem/;
· informācijas tehnoloģiju speciālists.


	Elektroinstalācija /kur nepieciešams/
	Veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi atsevišķam (autonomam) pagrabstāva elektroapgādes kontūram vai izmantojot esošo elektroinstalāciju, nodrošinot rekuperatoru, avārijas gaismekļu, rozešu elektroapgādi, ventilācijas sistēmu darbību. Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" un spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām.
Paredzēt vietas ierīkošanu ģeneratora uzstādīšanai ēkas pagrabstāvā (kur ir nepieciešams). Veikt ģeneratora nepieciešamas jaudas aprēķinu. Izstrādāt tehnisko risinājumu ģeneratora automātiskai ieslēgšanai (elektroapgādes automātiskā regulēšanas iekārta) elektrotīkla bojājumu gadījumā.  Ģeneratora telpai paredzēt gaisa pieplūdi un ģeneratora dūmgāzu izvadi ārpus ēkas.
Pagrabstāva telpās paredzēt papildus LED gaismekļu uzstādīšanu (ja ir nepieciešams), pieslēdzot tos autonomam  elektroapgādes kontūram. 
Pagrabstāva telpās paredzēt papildus kontaktligzdu uzstādīšanu, pieslēdzot tos autonomam  elektroapgādes kontūram. Rozešu izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju un ēkas lietotāju. 
Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem, montāžas kanālos/kabeļu caurulēs (saskaņojot to ar pasūtītāju un ēkas lietotāju). Sienu un pārsegumu šķērsojuma vietām (ja ir nepieciešams) izmantot ugunsdrošus montāžas blīvējumus. 
Paredzēt pasākumus esošās elektroinstalācijas aizsardzībai būvdarbu gaitā, nepieciešamības gadījumā – saudzīgo demontāžu, atpakaļ uzstādīšanu.

	Normatīvais regulējums
	Izpildītājam projektēšanā jāievēro aktuālie Ministru kabineta noteikumi un vadlīnijas (rekomendācijas) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai (izdotas pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 9.panta piekto daļu):
https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-par-minimalajam-prasibam-telpu-pielagosanai-iii-kategorijas-patvertnes-izveidosanai

	2. Prasības būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvam:  

	Būvniecības ieceres  dokumentāciju jāizstrādā atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu un standartu prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Uzsākot projektēšanu, Izpildītājs veic objekta apsekošanu un projektēšanai nepieciešamo apjomu uzmērīšanu, kā arī citus izpētes un papildus uzmērīšanas darbus tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izstrādes robežās, saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem, kas ļaus Izpildītājam uzņemties atbildību par būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas nosacījumiem, standartiem un specifikācijām. Izpildītājs izstrādā paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno  šādus dokumentus un informāciju:
Vispārīga daļa: Skaidrojošais apraksts par plānoto būvniecības ieceri, kurā norādīta vispārīga informācija par būves tehniskajiem rādītājiem, galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, ugunsdrošības risinājumiem, vides pieejamības  risinājumiem, kā arī vides aizsardzības pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, plānotajiem būvdarbiem, darbu organizēšanas projektu un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu); 
Situācijas plāns (ja nepieciešams) atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);
Grafiskie dokumenti: telpu plāni, konstruktīvie risinājumi, ventilācijas sistēmas risinājumi, tai skaitā elektrības pieslēgšana, citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami, iekārtu un būvizstrādājumu specifikāciju.
       Ekonomiskā daļa:
Izmaksu aprēķins (tāme), t.sk., Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu un Lokālās tāmes  izstrādā,  ievērojot  LBN 501-17  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasības, un  ierakstītus Excel formātā izsniedz Pasūtītājam saskaņošanai katram Objektam atsevišķi.  Abpusēji parakstītās Tāmes kļūst par līguma pielikumu.    
Izpildītājs sagatavo un saskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju, kā arī izveido Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietu katram objektam atsevišķi. Visa būvniecības ieceres dokumentācija ir sagatavota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un gatava nodošanai ekspluatācijā vai attiecīgā būvniecības posma noslēgšanai.

	Citas prasības:
	

	Tehniskie noteikumi, inženiertīklu īpašnieku tehniskās prasības 
	Nepieciešamības gadījumā nodrošina Izpildītājs 

	Būvniecības ieceres dokumentu saskaņošana, sastāvs un noformējums
	Būvniecības ieceres dokumentācijas apriti, izstrādi, saskaņošanu un iesniegšanu būvvaldei veikt izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Dokumenti iesniedzamie Word, Excel, grafiskie dokumenti PDF un DWG formātos.   
Būvniecības ieceres dokumentācija, kurai ir būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, 1 (vienu) kopiju jāizsniedz Pasūtītājam papīra veidā. 

	Projektēšanas uzdevuma grozījumi:

	
	Projektēšanas uzdevumu drīkst grozīt gadījumos, ja tas ir nepieciešams: 
· ieinteresēto institūciju tehniskos noteikumos iekļauto prasību izpildei; 
· gadījumos, kurus nevarēja paredzēt šī darba uzdevuma sastādīšanas laikā un tie ir nepieciešami projekta gala mērķa sasniegšanai. 
Izmēri, daudzums  un platības ir noteikti indikatīvi, tie var tik grozīti atbilstoši faktiskajai situācijai un nepieciešamībai, lai sasniegtu projekta mērķi.

	[bookmark: _Hlk233364479]Pielikumi:

	1.  Kadastrālās uzmērīšanas lietas;
2)  Telpu shēmas;
3)  Provizoriskie būvdarbu apjomi. 

	Regulējošie normatīvie akti:
	Būvniecības likums;
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;
Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”;
Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””;
Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;
Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība””; 
Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumu Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija””; 
Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””,
un citi.

	Autoruzraudzība
	Izpildītājs nodrošina autoruzraudzību Būvobjektā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2015. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem, sekmējot būvobjekta izbūvi atbilstoši izstrādātajai Būvniecības ieceres dokumentācijai un tā kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs  ievēro spēkā esošos būvnoteikumus un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē autoruzraudzības darbu veikšanu.
Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājam ir šādi pienākumi:
1) Informēt Pasūtītāju normatīvajos aktos noteiktās institūcijās par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem;
2) Pārbaudīt Būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas arhitektūras risinājumiem;
3) Laikus pārbaudīt Būvobjektā lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajam;
4) Pēc būvniecībā iesaistīto personu pieprasījuma nodrošināt būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto risinājumu skaidrošanu; 
5) BIS vidē fiksēt atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
6) Laicīgi  un bez papildus atlīdzības nodrošināt izmaiņu rasējumu izstrādi un saskaņošanu, kas saistītas ar būvniecības ieceres dokumentācijā konstatēto kļūdu labošanu un/vai novēršanu. 

Autoruzraudzības ietvaros autors veic Būvniecības ieceres dokumentācijas labojumus, precizējumus bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu saskaņošanai. Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem objektu ekspluatācijā. Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

	Prasības būvdarbiem 
	       Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei Izpildītājs pie Pasūtītāja BIS izveidotā Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā ieraksta/pievieno šādu  informāciju:  par atbildīgo būvdarbu vadītāju, darbu vadītājiem, darba aizsardzības koordinatoru, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises, rīkojums par atbildīgiem būvspeciālistiem,  par plānotiem atkritumiem.
Būvdarbu vadīšanai Izpildītājs ieceļ sertificētus būvdarbu vadītājus atbilstoši piedāvājumam iepirkumā. 

Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.  

Izpildītājam uz sava rēķina, Pasūtītāja vārdā jāpieprasa un jāsaņem visi dokumenti, saskaņojumi, atļaujas, atzinumi u.tml., kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanai.

Pēc Objektu pārņemšanas Izpildītājs veic būvdarbus atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai un darbu veikšanas projektam. Būvdarbu gaitā nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā detalizētākus rasējumus, ja to pieprasa Pasūtītājs vai būvuzraugs.  
  
Jānodrošina būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajai kārtībai, jāievēro MK 18.02.2021. noteikumu Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasības.

Līgumā noteiktajā termiņā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto darbu apjomu un izmaksām. Būvdarbu izpildes akti tiek pieņemti tikai par tādiem darbiem, kuru veikšana ir reģistrēta un apstiprināta būvniecības informācijas sistēmā (ieraksti būvdarbu žurnālā, darbu veikšanas akti, būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti, izpildmērījumi par paveikto apjomu, ja attiecas). 
Būvdarbu izpildes aktus Izpildītājs sastāda Excel formātā, pamatojoties uz Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā  izstrādātajām Lokālajām tāmēm.

Būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto iekārtu un būvizstrādājumu nomaiņa iespējama ar citām ekvivalentām iekārtām un būvizstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir tādi paši vai labāki. 
  
Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs  Pasūtītājam iesniedz/ pievieno būvniecības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā:
0. elektroinstalācijas sistēmu pārbaudes dokumentāciju, kabeļu izolācijas un zemējuma pretestības mērījumu protokolus;
0. informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, pievienojot informāciju par atkritumu apsaimniekošanu būvobjektā būvdarbu veikšanas laikā (apsaimniekotājs,  atkritumu daudzums, atkritumu veids) un to pamatojošus dokumentus;
0. atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai no institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus.  



Tehniskā specifikācija sastādīta 09.06.2026.

Apliecinām, ka:
1) būvniecības ieceres dokumentācija tiks izstrādāta un būvdarbi veikti atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai-tehniskajam piedāvājumam līdz 2027.gada 1.septembrim, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācija tiks izstrādāta 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas;
2) Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, nodrošināsim, ka piedāvājumā netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;




__________     2026.gada ____.___________
     (vieta)
	
Pretendenta pārstāvis
	


                                               ( paraksts, vārds, uzvārds)





3.  PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


[bookmark: _Hlk174014721]Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]


Piedāvājam sniegt pakalpojumus un veikt būvdarbus iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”, identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50, par kopējo līgumcenu EUR ___________ (summa vārdiem) (bez PVN ), PVN 21% EUR ___________ (summa vārdiem). Kopējā līguma summa ir EUR ____________ (summa vārdiem).

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Līgumcena, EUR

	1.
	Klubs. Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 
	x

	1.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	1.2.
	Autoruzraudzība
	

	1.3.
	Būvdarbi
	

	[bookmark: _Hlk194914261]
	Kopā (1) :
	

	2.
	Veselības centrs. Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads 
	x

	2.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	2.2.
	Autoruzraudzība
	

	2.3.
	Būvdarbi
	

	
	Kopā (2) :
	

	3.
	[bookmark: _Hlk232691523]Sociālās aprūpes dienas centrs. 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 
	x

	3.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	3.2.
	Autoruzraudzība
	

	3.3.
	Būvdarbi
	

	
	Kopā (3) :
	

	4.
	Kultūras nams. Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads
	x

	4.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	4.2.
	Autoruzraudzība
	

	4.3.
	Būvdarbi
	

	
	Kopā (4) :
	

	[bookmark: _Hlk232691093]5.
	Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti. Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads
	x

	5.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	5.2.
	Autoruzraudzība
	

	5.3.
	Būvdarbi
	

	
	Kopā (5) :
	

	6.
	Špoģu vidusskola. Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
	x

	6.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	6.2.
	Autoruzraudzība
	

	6.3.
	Būvdarbi
	

	
	Kopā (6) :
	

	[bookmark: _Hlk194914389]Līgumcena kopā (1+2+3+4+5+6): 
	

	PVN 21%: 
	

	Kopējā līguma summa: 
	






[bookmark: _Hlk194939405]__________     2026.gada ____.___________
     (vieta)
	
Pretendenta pārstāvis
	


                                               ( paraksts, vārds, uzvārds)



[bookmark: _Hlk141197971][bookmark: _Hlk164169798][bookmark: _Hlk77668962]4. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50


APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)


[bookmark: _Hlk200544622]
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 
(vismaz 10 000 euro)

	1.
	
	

	<…>
	
	




__________     2026.gada ____.___________
     (vieta)
	
Pretendenta pārstāvis
	


                                               ( paraksts, vārds, uzvārds)











23

[bookmark: _Hlk38887248][bookmark: _Hlk134634686][bookmark: _Hlk141197998][bookmark: _Toc143073750][bookmark: _Toc188410781][bookmark: _Toc194399002]5. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50


[bookmark: _Toc337635903]“Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja, apliecinājuma veidne”



Augšdaugavas novada pašvaldības 
Centrālajai pārvaldei
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401


APLIECINĀJUMS
[bookmark: _Hlk163639954]
Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)



 Ar šo < Apakšuzņēmēja un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums vai vārds un uzvārds , reģistrācijas numurs  un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas numurs 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ” (identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)  ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
1) sniegt šādus pakalpojumus vai veikt būvdarbus:
<īss Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma apraksts > un/vai
2) nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

	
______________2026.gada____._________                 
        (vieta)

Pārstāvis
	

	
	                                                             (amats, paraksts, vārds, uzvārds)



[bookmark: _Hlk134634743]

[bookmark: _Hlk141977596][bookmark: _Hlk141198020][bookmark: _Hlk77669359]6. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50


PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
(atbilstoši nolikuma 50.4.punktam)

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)


Pretendentam ir sekojoša pieredze būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē un būvdarbu veikšanā iepriekšējo piecu gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai vai īsākā laikā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku):

	[bookmark: _Hlk167180804]Nr. p.k.
	Pasūtītājs
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktpersonas vārds uzvārds, tālruņa Nr.)
	
Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums/Būvobjekta nosaukums

	Informācija par būvniecības ieceres dokumentāciju/ Būvdarbu nosaukums, apraksts

	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums akceptēšanas datums būvvaldē, būvvaldes nosaukums/Būvdarbu pabeigšanas vai būves ekspluatācijā pieņemšanas datums

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Pielikumā: 
1) pozitīvas(-u) atsauksmes(-ju) no 6.pielikumā norādītā(-ajiem) pasūtītāja(-iem) vai analoga dokumenta, kas apliecina, ka pakalpojums tika sniegts ievērojot termiņus un izvirzītās kvalitatīvās prasības, kopija(-as);
2) attiecībā uz izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju - dokumenta kopija, kas apliecina, ka būvatļaujā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma rakstā un/vai apliecinājuma kartē ir atzīme  par būvniecības ieceres akceptu; 
3) attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem -  dokumenta kopija, kas apliecina, ka 6.pielikumā pieredzes apliecināšanai norādītais būvobjekts pieņemts ar darbu pabeigšanas aktu vai nodots ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
[bookmark: _Hlk132729472][bookmark: _Hlk134634808][bookmark: _Hlk156400281]
[bookmark: _Hlk194939456]__________     2026.gada ____.___________
     (vieta)
	
Pretendenta pārstāvis
	


                                               ( paraksts, vārds, uzvārds)
7. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50


[bookmark: _Hlk196399351]LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS
(atbilstoši nolikuma 50.5.punktam)

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)


Apliecinām, ka pakalpojuma un būvdarbu kvalitatīvai izpildei tiks piesaistīti šādi speciālisti:

	Speciālista
darbības joma   iepirkuma līgumā
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (ja reģistrēts Būvspeciālistu reģistrā)
	Persona, kuru speciālists pārstāv (pretendents/personālsabiedrības biedrs/personu apvienības dalībnieks/apakšuzņēmējs/vai cits statuss, norādīt nosaukumu un statusu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Pielikumā:  Speciālistu pieejamības apliecinājumi (8.pielikums)



__________     2026.gada ____.___________
     (vieta)
	
Pretendenta pārstāvis
	


                                               ( paraksts, vārds, uzvārds)




8. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50



BŪVSPECIĀLISTA  PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS
(atbilstoši nolikuma 50.5.punktam)

[bookmark: _Hlk194918696][bookmark: _Hlk156228828]Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)



Es, _____________ (norāda vārdu, uzvārdu),  būvprakses sertifikāta numurs _______________ (ja attiecināms), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt Iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtā līguma izpildē kā _____________________ (norāda speciālista darbības sfēru/jomu), atbilstoši iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā” (identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50), nolikumam, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu iepirkumā.



______________2026.gada ____.______________
            (vieta)
	




Speciālists
	

	
	( paraksts, vārds, uzvārds)






9. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA /ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA  
DARBA PIEREDZES APRAKSTS
(atbilstoši nolikuma 50.6.punktam)

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā ”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)


Būvprojekta vadītājs/atbildīgais būvdarbu vadītājs (izvēlēties atbilstošo) un viņa darba pieredze 

1.1. Vārds, uzvārds:

1.2. Kontaktinformācija:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktpersonas vārds uzvārds, tālruņa Nr.)
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums/Būvobjekta nosaukums
(izvēlēties atbilstošo)

	Informācija par būvniecības ieceres dokumentāciju/ Būvdarbu nosaukums, apraksts
(izvēlēties atbilstošo)
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums akceptēšanas datums būvvaldē, būvvaldes nosaukums/
Būvdarbu pabeigšanas vai būves ekspluatācijā pieņemšanas datums
(izvēlēties atbilstošo)

	1.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	



Pielikumā: 
1) pozitīvas(-u) atsauksmes(-ju) no 9.pielikumā norādītā(-ajiem) pasūtītāja(-iem) vai analoga dokumenta, kas apliecina, ka pakalpojums tika sniegts ievērojot termiņus un izvirzītās kvalitatīvās prasības, kopija(-as);
2) dokumenta kopija, kas apliecina, ka būvatļaujā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma rakstā un/vai apliecinājuma kartē ir atzīme  par būvniecības ieceres akceptu; 
3) dokumenta kopija, kas apliecina, ka 9.pielikumā pieredzes apliecināšanai norādītais būvobjekts pieņemts ar darbu pabeigšanas aktu vai nodots ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
______________2026.gada ____.______________
            (vieta)


Pretendenta pārstāvis            ___________________________________________________________
                                               ( paraksts, vārds, uzvārds)
10. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50

PROJEKTS
[bookmark: _Hlk156565095][bookmark: _Hlk156379699]LĪGUMS 

	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas
uzskaites Nr. _____________
	
	Izpildītāja līgumu reģistrācijas 
            uzskaites Nr._________


Daugavpils                                                                                                             		   			
[bookmark: _Hlk156808783]Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,
 un 
________________ , reģistrācijas  Nr.______, juridiskā adrese: ________, kuru uz _______ pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā šī Līguma tekstā turpmāk saukti – Puse/-es), 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā (turpmāk tekstā – iepirkuma piedāvājums),  noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. [bookmark: _Hlk156308786]Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk tekstā -  Būvprojekts/-ti), veikt autoruzraudzību (turpmāk tekstā – Autoruzraudzība) un būvdarbus (turpmāk tekstā – Būvdarbi) objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā (turpmāk tekstā – Būvobjekts vai Būve), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai – tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums), Finanšu piedāvājumam  (2.pielikums) un citām Līguma prasībām un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk tekstā viss kopā – Darbs).
1.2. Līguma izpildes vietas (Objekti) ir:
1.2.1. Klubs, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads;
1.2.2. Veselības centrs Ilūkste, Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads;
1.2.3. Sociālās aprūpes dienas centrs. 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads;
1.2.4. Kultūras nams, Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads;
1.2.5. Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti, Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads;
1.2.6. Špoģu vidusskola., Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.
1.3. Būvprojekti tiek izstrādāti, lieta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tiek izveidota katram Objektam atsevišķi un Būvdarbi pieņemti pēc visu Objektu pabeigšanas.
1.4. Līgums tiks izpildīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.2.1.1/1/25/I/059 “Objektu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā” ietvaros.

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītāja apliecinājums:
2.1.1. Izpildītājs pilnībā ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju – tehnisko piedāvājumu, tajā iekļautajiem  nosacījumiem un uzdevumiem, veicis Būvobjekta apskati dabā, apzinājis iespējamos Darbu izpildes riskus un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai veiktu Darbus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, ievērojot Būvniecības likumu un būvnormatīvus un pabeigtu Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Līguma izpildē tiks ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
2.1.2. Darbi tiks veikti augstā kvalitātē un atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.1.3. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi (PIL 2.2 pants);
2.1.4. Izpildītājs patstāvīgi organizēs un kontrolēs savu nolīgto apakšuzņēmēju iesaisti Līguma izpildē. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārtos patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;
2.1.5. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegs Pasūtītājam Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā detalizēti un secīgi ir atspoguļoti veicamie Darbi, kas nodrošina to izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

2.2. Izstrādājot Būvprojektu Izpildītājs apņemas:
2.2.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos; 
2.2.2. iesaistīt Būvprojekta izstrādē kvalificētus un sertificētus speciālistus atbilstoši piedāvājumam iepirkumā; 
2.2.3. norīkot sertificētu būvspeciālistu atbilstoši piedāvājumam iepirkumā, kurš vadīs un koordinēs  Būvprojekta izstrādi,  iesniegs iepirkuma procedūras ietvaros izstrādāto Būvprojektu būvvaldē atzīmes saņemšanai par būvniecības ieceres akceptu, un kuram ir šādi pienākumi: 
2.2.3.1. vadīt Būvprojekta izstrādes darbus, kā arī koordinēt atsevišķo Būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību Būvprojektam kopumā; 
2.2.3.2. iesniegt Būvvaldē Būvprojektu saskaņošanai; 
2.2.3.3. pārliecināties, ka Būvprojekts izstrādāts un tajā ir iekļautas visas nepieciešamās daļas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai – tehniskajam piedāvājumam, normatīvajiem aktiem; 
2.2.3.4. pārliecināties, ka ir saņemta pietiekama un aktuāla projektēšanai nepieciešamā informācija, un, ja nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju un nodrošināt savlaicīgu tās nodošanu Būvprojekta atbildīgajiem speciālistiem;
2.2.3.5. informēt Būvprojekta izstrādātājus par viņu izstrādei nodoto darbu apjomu; 
2.2.3.6. pārbaudīt atsevišķo Būvprojekta daļu atbilstību būvniecības iecerei, Projektēšanas uzdevumam un to savstarpējo saskaņotību;
2.2.3.7. darīt zināmu būvniecības procesa dalībniekiem jebkādu saņemto informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt projektēšanas darbu izpildi;
2.2.3.8. Būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu izmaiņu veikšanu  Būvprojektā, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvvaldi un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru.
2.2.4. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 
2.2.5. veikt projektēšanai nepieciešamo tehnisko nosacījumu pieprasīšanu un saņemšanu, saskaņojumu saņemšanu, ja attiecas;
2.2.6. pirms Būvprojekta izstrādes obligāti apsekot Būvobjektu, piedaloties Pasūtītāja pārstāvjiem;
2.2.7. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sapulcēs klātienē un informēt Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai, protokolēt sapulču gaitu; 
2.2.8. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi; 
2.2.9. sniegt nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērst visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām; 
2.2.10. veikt Būvprojekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasa Pasūtītājs  un veikt korekcijas pēc Pasūtītāja rakstveida  pieprasījuma; 
2.2.11. veikt visas nepieciešamās darbības ar Būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam; 
2.2.12. par saviem līdzekļiem Būvdarbu izpildes un to garantijas laikā novērst Būvprojektā atklātos trūkumus, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas, izstrādājot papildu rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;
[bookmark: _Hlk165558824]2.2.13. nodrošināt, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
2.3. Veicot Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas: 
2.3.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši būvvaldē  akceptētajam Būvprojektam, Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;  
2.3.2. iecelt par autoruzraugu speciālistu, kurš Būvprojekta izstrādes laikā pildīja būvprojekta vadītāja pienākumus un/vai būvspeciālistu, kurš izstrādājis būvprojektu. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Izpildītājs vairs nenodarbina būvprojekta vadītāju vai tas zaudējis patstāvīgās prakses tiesības, autoruzraudzības veikšanai būvprojekta Izstrādātājs norīko citu atbilstošas jomas būvspeciālistu. Būvspeciālista nomaiņu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju līguma  6.sadaļā noteiktajā kārtība; 
2.3.3. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepiejaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojekta paredzētajiem; 
2.3.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; 
2.3.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaita būvnormatīvu prasības; 
2.3.6. visas atkāpes no Būvprojekta un izmaiņas fiksēt būvdarbu žurnālā BIS sistēmā; 
2.3.7.  ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;
2.3.8. ierasties Būvobjektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu rakstiska vai mutiska uzaicinājuma; 
2.3.9. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā; 
2.3.10. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos autoruzraudzības veikšanu regulējošos normatīvajos aktos.

2.4. Veicot Būvdarbus Izpildītājs apņemas:
2.4.1. ar pienācīgu rūpību pārbaudīt Pasūtītāja prasības un kvalitatīvi izpildīt Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un Būvprojektam un pabeigt Būvdarbus Līguma 3.2. punktā norādītajā termiņā;
2.4.2. izmantojot BIS, kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (Būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus u.c.) un citus normatīvajos aktos paredzētos dokumentus; 
2.4.3. pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu veikšanas projektu, kurš ietver aprakstu, kurā norāda, kā atkritumi tiks sašķiroti, reģenerēti vai pārstrādāti;
2.4.4. pirms Būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši iepirkuma piedāvājumā norādītajam, iecelt atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš saskaņā ar Ministru Kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 ”Vispārīgie būvnoteikumi” vadīs Būvdarbu izpildi Būves vietā;
2.4.5. pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
2.4.6. nodrošināt, ka Būvobjektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Izpildītājs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
2.4.7. pirms Būvdarbu uzsākšanas pārņemt Būvlaukumu un parakstīt Būves vietas (būvlaukuma) nodošanas un pieņemšanas aktu;
2.4.8. no Būvlaukuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Būve tiek pieņemta ekspluatācijā, būt atbildīgam par Pasūtītāja īpašumu, kas nodots Izpildītājam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju līdz ar Būves pieņemšanu ekspluatācijā; 
2.4.9. būt atbildīgam par Būvobjektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu un nodrošināt Būvobjekta apsardzi;  
2.4.10. uzņemties atbildību par  faktiski paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību;
2.4.11. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, lai ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu; 
2.4.12. nodrošināt, ka nolīgtais Apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos tālāk bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.  Šī Līguma punkta nosacījumu neievērošanas gadījumā Pasūtītājs var apturēt Būvdarbu izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētus pārkāpumus un Līguma noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš netiek pagarināts;
2.4.13. izgatavot un uzstādīt Būvobjektā informatīvo stendu (būvtāfeli); 
2.4.14. nodrošināt būvniecības atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā un Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumos Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” noteiktajai kārtībai, Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju;
2.4.15. nodrošināt, lai apgaismojuma aprīkojums (tostarp spuldzes, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces) tiktu uzstādīts tieši tā, kā norādīts Būvprojektā;
2.4.16. veikt visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu procesā, Būvdarbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem Būvobjektā esošajiem materiāliem līdz Būves pieņemšanai ekspluatācijā;
2.4.17. nodrošināt Pasūtītājam un būvuzraugam, Būvvaldes u.c. atbildīgo dienestu pārstāvjiem brīvu pieeju Būvobjektam un vietām, kur notiek Būvdarbi, kā arī sniegt nepieciešamo palīdzību būvuzraugam viņa pienākumu pildīšanai;
2.4.18. pēc attiecīga Būvuzrauga, Autoruzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus un novērst Pasūtītāja,  Autoruzrauga un/vai Būvuzrauga norādītos trūkumus;
2.4.19. nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā;
2.4.20. informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Būvobjektā; 
2.4.21. nepieļaut darbības, kas izraisa augsnes eroziju un zaudējumu nodarīšanu videi, ūdens piesārņojumu, blakus esošajām teritorijām un zemes un būves īpašniekiem, neierobežot servitūta vai citu apgrūtinājumu izmantošanu bez rakstiska saskaņojuma ar servitūta vai apgrūtinājuma lietotājiem; 
2.4.22. informēt Pasūtītāju  un būvuzraugu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, ja kādu Būvdarbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Būvdarbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ;
2.4.23. pirms Būves nodošanas ekspluatācijā nodrošināt Pasūtītāju ar visu nepieciešamo informāciju par uzstādītām iekārtām, iestrādātajiem materiāliem un iesniegt lietošanas un kopšanas instrukcijas, norādījumus valsts valodā, kā arī veikt Pasūtītāja norādītā personāla apmācību;
2.4.24. saņemot Pasūtītāja rakstveida pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām, novērst pretenzijā norādītos trūkumus, defektus un/vai neatbilstības pretenzijā norādītajā termiņā;
2.4.25. nepieciešamības gadījumā veikt Būvprojekta realizācijai nepieciešamo detalizācijas risinājumu un darba rasējumu izstrādi un to savlaicīgu saskaņošanu ar Būvuzraugu; 
2.4.26. veikt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās darba metodēs pirms tam saskaņojot tās ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
2.4.27. pirms Būves pieņemšanas ekspluatācijā veikt Būves izpildmērījumus; 
2.4.28. ievērot Pasūtītāja prasības par Būvdarbu izpildi un/vai Līgumā noteikto saistību izpildi; 
2.4.29. Izpildītājs sedz visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, ja tas būs nepieciešams;
2.4.30. patstāvīgi nodrošināt Būvdarbu izpildei nepieciešamos resursus, tajā skaitā elektroenerģiju un ūdeni;
2.4.31. Izpildītājam jānodrošina informatīvo stendu sagatavošana un uzstādīšana. 

2.5. Pasūtītājs apņemas: 
2.5.1. veikt izstrādātā Būvprojekta pārbaudi un saskaņot to, vai arī nosūtīt Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Būvprojektu;
2.5.2. nodrošināt Izpildītājam piekļuvi Būvobjektam visā Būvdarbu veikšanas periodā;    
2.5.3. samaksāt Izpildītājam par izpildīto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 
2.5.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un pilnvaras;
2.5.5. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu būvniecības lietai BIS; 
2.5.6. pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
2.5.7. norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Darbu izpildi; 
2.5.8. nodrošināt Būvobjektā būvuzraudzību;
2.5.9. pieņemt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju, savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus;
2.5.10. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba  dienas iepriekš informēt Izpildītāju par jebkuru savu darbību Būvobjektā, ja tas var ietekmēt Izpildītāja darbu;
2.5.11. Nodrošināt savus pārstāvjus Objektu apsekošanā. 
2.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja segt izdevumus, kuri rodas Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā sakarā ar kļūdām vai neatbilstībām Būvprojektā. 

[bookmark: _Hlk167701824]3.LĪGUMA TERMIŅI UN DARBU PIEŅEMŠANA
3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
[bookmark: _Hlk156477481][bookmark: _Hlk156477961]3.2. Ievērojot Līguma noteikumus, Izpildītājam Darbi jāveic šādos termiņos:
3.2.1. Būvprojekts tiek izstrādāts  3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; 
3.2.2. Būvdarbi tiek pabeigti līdz 2027. gada 1. septembrim. Būvdarbu izpildes termiņā iekļauta Būves nodošana ekspluatācijā; 
3.2.3. Autoruzraudzības pakalpojumi – no Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienai.
3.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
3.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;
3.3.2. ja Pasūtītāja  saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde;
3.3.3. ja pēc Pasūtītāja ierosinājuma tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Darbos vai to apjomos;
3.3.4. Būvdarbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi, piemēram, attiecīgas kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes sniegtā informācija, būvuzrauga atzinums;
3.3.5. ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek kavēta Darbu izpilde vai piekļūšana būvējamam Būvobjektam;
3.3.6. ja pēc Pasūtītāja pārstāvja vai Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti, bet kam par iemeslu nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;
3.3.7. ja Būvdarbu veikšanas laikā ir atklājušies neparedzēti darbi, kurus nevarēja paredzēt Būvprojekta izstrādes laikā, un neveicot kurus nav iespējams turpināt Būvdarbus un pabeigt tos.
3.4. Lai saņemtu Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītājs nekavējoties pēc tam, kad tas  uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu, iesniedz rakstveidā Pasūtītājam atbilstošu lūgumu, norādot apstākļus, uz kuriem lūgums balstīts, kā arī nepieciešamo termiņu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lūguma izskatīšanai, kas Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz. Pasūtītājs izskata minēto lūgumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas un rakstveidā sniedz atbildi par lēmumu piešķirt vai nepiešķirt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Piešķirot Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā prasīts lūgumā, pamatojot savu lēmumu par Darbu izpildes termiņa samazinājumu. Ja aizkavēšanās apstākļi iestājušies pamatojoties uz šā Līguma 3.3.2.-3.3.7.punktiem, Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts par periodu, kas nav ilgāks par 1 (vienu) mēnesi.
3.5. Darbu pieņemšanas kārtība: 
3.5.1. Izstrādājot Būvprojektu:
3.5.1.1. Izpildītājs nodot un Pasūtītājs pieņem Būvprojektu ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem un to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 10 (desmit) darba dienām. Pēc trūkumu novēršanas dokumenti atkārtoti tiek iesniegti Pasūtītājam izskatīšanai. Pamatota Būvprojekta nepieņemšana no Pasūtītāja puses, nevar būt par pamatu Līguma 3.2.1.punktā noteiktā Izpildītāja saistību izpildes termiņa pagarinājumam; 
3.5.1.2. Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, un Būvprojekta saskaņošanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem Būvprojektā.
3.5.2. Veicot Būvdarbus:
3.5.2.1. Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām;
3.5.2.2. Pasūtītājs un Būvuzraugs 10 (desmit) darbadienu laikā izskata saņemto Būvdarbu izpildes aktu un paraksta to. 
	Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības izpildītajos Būvdarbos, kuras nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, vai ar Būvuzraugu saskaņotu defekta aktu, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām; 
3.5.2.3. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, Pasūtītājs pasūta Būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama;
3.5.2.4. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs;
[bookmark: p15][bookmark: p-1110858]3.5.2.5. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā;
[bookmark: p16][bookmark: p-1110859]3.5.2.6. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem;
3.5.2.7. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Izpildītājs izveido Būvniecības informācijas sistēmā Apliecinājumu par Būves gatavību ekspluatācijai un iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:   
a) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto Būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus;
b) institūciju atzinumus, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;  
c) būvdarbu izpildes dokumentāciju;
d) Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
3.5.2.8. Pasūtītājs pēc  3.5.2.7. punktā norādītās dokumentācijas  saņemšanas paraksta Būvniecības informācijas sistēmā apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un iesniedz Būvvaldē; 
[bookmark: p18][bookmark: p-1110863][bookmark: p19][bookmark: p-1110866]3.5.2.9. Pēc Būvju pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu. Aktam Izpildītājs pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, kura nav iesniegta Pasūtītājam būvniecības laikā vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
3.6. Darbu pabeigšanas datums ir diena, kad visi Objekti nodoti ekspluatācijā un starp Pusēm Līguma 3.5.2.9.punktā noteiktajā kārtībā parakstīts Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts.  
3.7. [bookmark: _Hlk196818563]Līguma 3.2.1., 3.2.2.punktos noteiktos termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās, saskaņā ar Līguma 8.5.punktā minētajiem nosacījumiem.
3.8. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Darbu izpildes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. [bookmark: _Hlk170894801]Kopējā līgumcena ir EUR ____ (_____ euro, __ centi) bez PVN, tai skaitā:

	Nr.p.k.
	Būve. Būves adrese
	Būvprojekta izstrāde EUR (bez PVN)
	Autoruzraudzības veikšana EUR (bez PVN)
	Būvdarbi EUR 
(bez PVN)
	KOPĀ
EUR 
(bez PVN)

	1.
	Klubs. Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
	
	
	
	

	2.
	Veselības centrs Ilūkste, Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads
	
	
	
	

	3.
	Sociālās aprūpes dienas centrs. 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
	
	
	
	

	4.
	Kultūras nams. Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads
	
	
	
	

	5.
	Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti. Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads
	
	
	
	

	6.
	Špoģu vidusskola. Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
	
	
	
	

	KOPĀ:

	
	
	
	
	



4.2. Līguma kopējā summa ietver visas Līgumā ar Projektēšanu, Autoruzraudzību, Būvdarbu veikšanu un Būves nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas, tajā skaitā visas Darbu procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, darbaspēka izmaksas, ar izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu saistītie izdevumi, nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu un atzinumu saņemšanu, kā arī izmaksas par darbiem, materiāliem, tehniskajiem līdzekļiem, kas nav norādīti Līguma sastāvā esošajos dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei nolīgtajā termiņā.
4.3. Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā nevar būt paaugstināta sakarā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) neiekļautiem Darbiem, kurus objektīvi vajadzēja paredzēt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai – tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums), kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam izpildot Līgumu, izņemot Līguma 8.2., 8.3.punktos noteikto. 
4.4. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta nosacījumiem. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta, atbilstoši PVN izmaiņām.
[bookmark: _Hlk167701907]4.5. Pasūtītājs samaksu par veiktajiem Darbiem veic sekojošā kārtībā:
4.5.1. par Būvprojekta izstrādi:
[bookmark: _Hlk167700761]4.5.1.1. apmaksu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs veic Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
4.5.2. par Būvdarbiem:
4.5.2.1. ikmēneša maksājumus Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit)  darbdienu laikā no Izpildītāja līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas;
4.5.2.2. gala maksājuma summa nevar būt mazāka par 2% (divi procenti)  no kopējās Līgumcenas;
4.5.2.3. gala maksājumu par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darbdienu laikā, kad Pasūtītāja rīcībā būs sekojoši dokumenti:
a) rēķins;
b) Būvvaldes  akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā;
c) Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts;
d) garantijas saistību nodrošinājuma dokuments saskaņā ar Līguma 12.3. punktu.
4.5.3. par Autoruzraudzības pakalpojumiem:
4.5.3.1. Pasūtītājs veic apmaksu Izpildītājam par Autoruzraudzības pakalpojumiem katru mēnesi, proporcionāli izpildīto Būvdarbu vērtībai no katram Objektam norādītās Autoruzraudzības pakalpojumu summas. Minētā ikmēneša samaksa par Autoruzraudzības pakalpojumiem tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī sniegtajam Autoruzraudzības pakalpojumu  apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības pakalpojumu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo Būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un E-rēķina saņemšanas;
4.5.3.2. pēdējais maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc visu Būvdarbu izpildes un Būves nodošanas ekspluatācijā, Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.
[bookmark: _Hlk167180108][bookmark: _Hlk185513491]4.6. Rēķini nosūtāmi uz Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes e-adresi: _DEFAULT@90009117568, strukturēta elektroniskā rēķina formātā (formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajam publiskajos iepirkumos piemērojamā elektroniskā rēķina standartam). Rēķinā jābūt norādītam Līguma numuram.  Ja Izpildītājs reģistrēts ārvalstī, Pasūtītājs pieņems elektroniski nosūtītu rēķinu. Rēķins nosūtāms uz e-pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv, vēlams strukturēta elektroniskā rēķina formātā (strukturēta elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajam publiskajos iepirkumos piemērojamā elektroniskā rēķina standartam). Izrakstot rēķinu Izpildītājs obligāti norāda Līguma numuru un atsauci uz projektu - projekts Nr.5.2.1.1/1/25/I/059 “Objektu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”.
4.7. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei. 
4.8. Gadījumā, ja Darbs  tiek veikts daļēji, Pasūtītājam ir tiesības maksāt Līguma summas daļu izpildītajā un Pasūtītāja pieņemtajā apjomā. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski izpildītajiem un pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit)  darbdienu laikā no Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
4.9. Izpildītājs nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārto patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem.

5. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
5.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas. 
5.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% no neizpildīto Darbu līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 
5.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes  termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītās. 
5.4. Līgumsodu samaksā 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas. 
5.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtība samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par  izpildīto Darbu tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.
5.7. Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu izpildi un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji, kā arī par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
6.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus un personālu Līguma izpildē.
6.3. [bookmark: _Hlk196815076]Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām, kā arī apakšuzņēmējus, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 
6.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 
6.4.2. [bookmark: _Hlk184047104]tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.panta otrās daļas 1., 2, 3., 4., 5., 6., 7., 10. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.4.3. uz piedāvāto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, attiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2, 3., 4., 5., 6., 7., 10. punktā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi;
6.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
6.4.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42.panta noteikumus. PIL 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
6.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.6. [bookmark: _Hlk167188983]Ja Izpildītājs līguma izpildē plāno nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju, vai piesaistīt papildus apakšuzņēmēju vai personālu, tas ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās nomaiņas vai jauna piesaistīšanas iesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, pievienojot nolikuma 50.5., 50.6. punktos prasītos dokumentus attiecībā uz personālu vai iepirkuma nolikuma 50.3. punktā prasītos dokumentus attiecībā uz apakšuzņēmēju. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja vai atbildīgā speciālista nomaiņai vai jauna piesaistīšanai, ja to kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
6.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai personāla nomaiņu, jaunu apakšuzņēmēju vai personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem. 
6.8. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem, tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu.
6.9. Izpildot Būvdarbus, Izpildītājs nav tiesīgs nodot Apakšuzņēmējam visu Būvdarbu izpildi kopumā (atbilstoši  Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 95.punktam). 
6.10. Izpildītājs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja tas ir nepieciešams.
6.11. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
6.12. Darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu Apakšuzņēmēja nomaiņu.
6.13. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvprojekta vadītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja tas savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pamatotu Pasūtītāja prasību, par personāla nomaiņu, izpildi.
6.14. [bookmark: _Hlk167718792]Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

7. BŪVSPECIĀLISTU ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA 
7.1. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas par saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus, iesniedzot Pasūtītājam to apmaksu apliecinošus maksājuma uzdevumus:
7.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Līgums apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa Būvdarbu veicējs un tā apakšuzņēmēji, pievienojot to apmaksu apliecinošus maksājuma uzdevumus;
7.1.2. Līgumā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar minimālo atbildības limitu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502. “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Būvspeciālistu apdrošināšanas līgumi jāuztur spēkā visu Darbu izpildes un garantijas laiku.
7.2. Izpildītājs Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus uztur spēkā visu Līguma izpildes termiņu. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Būvprojekta izstrādes darbi vai Būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo). 
7.3.  Zaudējumus un/vai kaitējumu, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā un pret kuriem Izpildītājs ir apdrošinājies, bet kuri pārsniedz apdrošināšanas sabiedrības atlīdzinātos, un/vai gadījumos, kad apdrošināšanas gadījums saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem neiestājas, un/vai zaudējumus vai kaitējumu, pret kuriem Izpildītājs nav apdrošinājies, sedz Izpildītājs.

8. LĪGUMA GROZĪŠANA
8.1.  Līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punkta nosacījumiem. 
8.2.  Būtiski Līguma grozījumi saskaņā ar PIL 61.panta trešās daļas 1.punkta nosacījumiem ir pieļaujami šādos gadījumos:
8.2.1. Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu sākotnēji paredzētajā Tehniskajā specifikācijā – tehniskajā piedāvājumā, ja tā izpildes laikā tiek konstatēta nepieciešamība veikt tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja ekonomiskām interesēm nodrošinātu Darbu atbilstību paredzētajam mērķim, un ja tas nemaina uzdevumu pēc būtības;
8.2.2. Darba izpildes laikā stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kuras ietekmē Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums” noteiktās prasības;
8.2.3. nepieciešams veikt precizējumus vai grozījumus Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”, atbilstoši ieinteresēto personu (institūciju) tehnisko nosacījumu un/vai priekšrakstu prasībām;
8.2.4. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visa Līgumā minētā Darba apjoma vai Darbu daļas izpildes, kā rezultātā samazinās veicamā Darba apjoms, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā.
8.3. Līguma 8.2.1.-8.2.4. punktos noteikto Darbu apjomu izmaiņu gadījumā secīgo grozījumu summa nevar pārsnieg 20% (divdesmit procentus) no Līguma 4.1.punktā norādītās sākotnējās kopējās Līgumcenas. 
8.4. Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt Autoruzraudzības darbus un Būvdarbus, ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība pēc šiem darbiem vai būtiski mainījušies apstākļi, lai realizētu būvniecības ieceri. Šādā gadījumā Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, ka Autoruzraudzība un Būvdarbi nav jāveic un neveic samaksu Izpildītājam par Autoruzraudzības darbiem un Būvdarbiem, un neuzņemas nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml., bet Izpildītājs apliecina, ka apzinās iepriekš minēto un tam šajā sakarā nav pretenziju un nebūs pretenziju nākotnē.
8.5. Puses var grozīt Līguma izpildes termiņu Līguma 3.3.2.-3.3.7.punktos paredzētajos gadījumos. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts par periodu, kas nav ilgāks par 1 (vienu) mēnesi.
8.6. Izpildītājam nav tiesības uz Darba izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri tam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
8.7. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8.8. Līguma grozījumus ierosina tā Puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
8.9. Gadījumā, ja Būvprojektā Izpildītājs būs norādījis konkrētus materiālus un/vai iekārtas, tomēr Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka konkrēts materiāls un/vai iekārta tirgū nav pieejama, vai, ja to ražotājs izbeidz tehniskajā dokumentācijā norādīto materiālu ražošanu, Izpildītājs ir tiesīgs Būvdarbos izmantot ekvivalentus materiālus un/vai iekārtas, pirms tam veicot šādu materiālu un/vai iekārtu saskaņošanu autoruzraudzības kārtībā ar Būvuzraugu un Pasūtītāju un pierādot materiālu un/vai iekārtu ekvivalenci, kā arī iesniedzot pierādījumus, ka norādītos materiālus/iekārtas no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams iegādāties un saņemt vispār vai materiālu pasūtīšanas/piegādes grafikā norādītajos termiņos. Materiālu/iekārtu maiņu Izpildītājs var piedāvāt arī gadījumā, ja jaunpiedāvātais materiāls/iekārta ir labāks par Būvprojektā norādīto materiālu/iekārtu, pirms tam veicot šādu materiālu un/vai iekārtu saskaņošanu ar Pasūtītāju un pierādot materiālu un/vai iekārtu labākas īpašības. Ja šajā punktā norādītās maiņas rezultātā jaunpiedāvātie materiāli/iekārtas ir dārgāki nekā Būvprojektā norādītie materiāli/iekārtas, izmaiņas Līguma cenā netiek veiktas. Ja jaunpiedāvātie materiāli/iekārtas ir lētāki nekā Būvprojektā norādītie materiāli/iekārtas, Puses noslēdz vienošanos par Līguma cenas samazināšanu. 

9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas katastrofas, ugunsgrēki, kara darbība, militāras akcijas, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, elektroenerģijas trūkums, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi, u.c. ārkārtēji apstākļi, kurus puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem un kas nebija atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes). 
9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā trīs mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums var tikt izbeigts. 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
11. LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 
11.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, t.sk. kavē Līgumā vai Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi; 
11.2.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo tiesību aktu prasības; 
11.2.3. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process, pieņemts lēmums par tā likvidāciju vai apturēta saimnieciskā darbība.
11.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē ir ietvertas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja pieprasījuma un par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā aizstāt attiecīgās preces vai pakalpojumus ar šī Līguma prasībām atbilstošām precēm vai pakalpojumiem.
11.4. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam).
11.5. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz līgumu ar Izpildītāju, ja Līguma izpildes laikā konstatē, ka uz Izpildītāju attiecas 2022. gada 8. aprīļa Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k pantā ietvertais aizliegums.
11.6. [bookmark: _Hlk196815335]Līguma 11.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas.
11.7. [bookmark: _Hlk196815369]Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) darba dienām, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam. 
11.8. Gadījumā, kad Līguma darbība tiek izbeigta Projektēšanas stadijā, tad Izpildītājs iesniedz paveikto darbu izmaksu kalkulāciju, Puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam atbilstoši Līguma noteikumiem paveikto.
11.9. Gadījumā, ka Līguma darbība tiek izbeigta Būvdarbu izpildes stadijā, tad Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būvlaukumu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

12 . GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA
[bookmark: _Hlk196815425]12.1. Izpildītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā  pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas izsniegtu garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu Līguma nodrošinājumam 3% apmērā no kopējās Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, par noslēgtā līguma saistību izpildi, gadījumā, ja Izpildītājs nepilda noslēgtā līguma saistības, kurai ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas pagarināt garantijas saistības termiņu, ja saskaņā ar Līguma 8.5.punktu Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu. 7 (septiņu) darba dienu termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas vai garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 (septiņām) darba dienām, ko pamato ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības oficiālu dokumentu. 
12.2. Izpildītājs garantē, ka Darbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem, un ka tajos nebūs defektu. 
12.3. Garantijas laika nodrošinājums:
[bookmark: _Hlk157767403]12.3.1. Izpildītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc visu Būvju pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz garantijas laika nodrošinājumu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu (polisi) pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs. 7 (septiņu) darba dienu termiņš garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanai var tikt pagarināts, ja nodrošinājuma izsniedzēja noteikumi paredz garāku apdrošināšanas līgumu noslēgšanas vai garantiju izsniegšanas termiņu, ko pamato ar nodrošinājuma izsniedzēja izsniegtu oficiālu dokumentu;
[bookmark: _Hlk157767448]12.3.2. Garantijas laika nodrošinājuma summa ir 2% (divi procenti) no kopējās Līgumcenas bez PVN.
[bookmark: _Hlk157774257]12.4. Garantijas termiņš paveiktiem un pieņemtiem Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
12.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām.
12.6. Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
12.7. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
12.8. Izpildītājs apņemas novērst defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, kad defekti apdraud satiksmes drošību vai Būves konstrukcijas un ceļa saglabāšanu. Pusēm vienojoties šis termiņš var tikt pagarināts, jo īpaši tad, ja defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ.
12.9. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus ar to novēršanu saistītos pamatotos izdevumus. Pasūtītājas par lēmumu nodot defektu novēršanu trešajām personām vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdina Izpildītāju.

13. SAPULCES

13.1. Regulārās sapulces notiek pušu saskaņotajos laikos, kurās piedalās Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis, būvuzrauga pārstāvji, kā arī, ja nepieciešams, citi ar Būvdarbu izpildes procesu saistītu iestāžu pārstāvji un personas. Sapulcēs tiek risināti ar Būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi.
13.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Izpildītāja pārstāvis. Izpildītāja pārstāvim ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski atsūtīt Izpildītāja pārstāvim risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
13.3. Pēc sapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem.

[bookmark: _Hlk196307034]14. AUTORTIESĪBAS
14.1. Visas mantiskās autortiesības pilnā apjomā un bez nosacījumiem uz izstrādāto Būvprojektu un tam pievienotajiem materiāliem un dokumentiem vienlaicīgi ar nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu un brīdi, kad Pasūtītājs pilnībā norēķinājies ar Izpildītāju, tiek nodotas Pasūtītājam. Tai skaitā Pasūtītājs iegūst tiesības Būvprojektu pārstrādāt, pārveidot vai jebkurā citā veidā brīvi izmantot pēc paša ieskatiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot projektēšanas darbu rezultātā radīto Būvprojektu vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. 
14.2. Pasūtītājam ir tiesības Būvprojektu izmantot pašam vai nodot izmantošanai paredzētajiem mērķiem trešajām personām, tai skaitā citam projektētājam.
14.3. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
14.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā Būvprojekta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Būvprojekta autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Būvprojekts kopumā vai kāda tā daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.

15. CITI NOTEIKUMI
15.1. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos, norāda līguma numuru, datumu.
15.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām.  
15.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
15.4. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 
15.4.1. No Pasūtītāja puses – _______________;
15.4.2. No Izpildītāja puses (projekta vadītājs) - ______________ .
15.5. Puse 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par savas adreses, kontaktpersonu, bankas kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.
15.6. Visi paziņojumi, kuri nosūtīti otrai Pusei uz tās elektronisko e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uzskatāmi par paziņotiem ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas. Citos gadījumos uzskatāms, ka dokuments ir paziņots Paziņošanas likumā noteiktajā termiņā
15.7. Līgums sagatavots elektroniski un Puses to parakstījušas elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 
15.8. Līguma pielikumi: 
1.pielikums – Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums;
2.pielikums – Finanšu piedāvājums;
3.pielikums – Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts. 

16. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





[bookmark: _Hlk181111714]Līguma Nr.________ 3.pielikums
[bookmark: _Hlk157594676]Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts
[bookmark: _Hlk157594545][bookmark: _Hlk232753295]____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis Būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Izpildītāja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms/var tikt precizēts).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju (var tikt precizēts) .
4. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot (var tikt precizēts) .
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītājam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
[bookmark: _Hlk157594446]7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts (var tikt precizēts).
	Izpildītājs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)











11. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50


APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU


Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________ (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk - Pretendents) attiecībā uz iepirkumu “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”, identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50, apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkumā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (atzīmēt atbilstošo):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu un Publisko iepirkumu likums[footnoteRef:2] paredz uz 3 gadiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas[footnoteRef:3] ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. [2:  Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 3.punkts.]  [3:  https://www.kp.gov.lv/lv/iecietibas-programma 
] 



______________2026.gada ____.______________
            (vieta)



[bookmark: _Hlk167202137]Pretendenta pārstāvis            ___________________________________________________________
                                               ( paraksts, vārds, uzvārds)





[bookmark: _Hlk134634781]

[bookmark: _Toc198085189][bookmark: _Hlk77669405]12. PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
Identifikācijas numurs ANPCP 2026/50


[bookmark: _Hlk75870197]

[bookmark: _Hlk175046149]APLIECINĀJUMS PAR FINANŠU APGROZĪJUMU


Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektu pielāgošanai civilās aizsardzības mērķiem Augšdaugavas novadā”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/50)



	Gads
	Finanšu apgrozījums bez PVN
(EUR)
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	Vidēji =Kopā/3
	


*Pretendentam ierakstīt trīs pēdējo auditēto gada pārskata gadus 


Apliecinām, ka sniegtā informācija ir patiesa.

	

______________2026.gada____.____________                      
            (vieta)



Pretendenta pārstāvis
	

	
	                                        (amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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