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	1.
	Nolikuma p. 2.6.1. noteikts Darbu izpildes laiks - 6 (sešas) nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas.
Līguma p. 3.10. -  Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā 6 (sešu) nedēļu laikā pēc Līguma 3.2. punktā minētā akta par Darbu uzsākšanu parakstīšanas brīža.
Līguma projekta p.3.2. rakstīts:	
Darbus Izpildītājs uzsāk ar Līguma spēkā stāšanas dienu. Pirms Darbu uzsākšanas Puses paraksta aktu par Darbu uzsākšanu. 
Jautājums: Lūdzam Pasūtītāju precizēt, no kura datuma ir jāskaita darbu izpildes 6 nedēļas – no Līguma noslēgšanas dienas  vai no darbu uzsākšanas akta parakstīšanas dienas, jo Nolikumā un Līguma projektā par to ir pretrunīga informācija. Tāpat, iepirkuma dokumentos nav konkrēti minēts, kurā brīdī tiek parakstīts darbu uzsākšanas akts un kādiem nosacījumiem  ir jāizpildās pirms tā parakstīšanas?
Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu par darbu izpildes 6 nedēļu termiņa sākuma datumu, jo šobrīd tas nav nepārprotami saprotams. Tāpat lūdzam novērst pretrunas dokumentos.

	Pasūtītājs paskaidro, ka iepirkuma dokumentācijā pretrunu nav.

Darbu uzsākšanas akts tiks parakstīts uzreiz pēc Līguma noslēgšanas (Līguma parakstīšanas dienā). 
Vienīgais priekšnosacījums Darbu uzsākšanas akta parakstīšanai ir abpusēji parakstīts Līgums. Tādējādi abu dokumentu spēkā stāšanās un darbu izpildes termiņa sākuma datums sakrīt.






