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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Hlk165981380]Iepirkuma nosaukums: Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu
1.2. CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi).
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AMD 2026/56.
1.4. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

	Adrese:
	Ģertrūdes iela 36, Rīgā, LV-1011

	Kontaktpersona 
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenā speciāliste-eksperte (iepirkumu speciāliste) Anta Holste

	Tālruņa numurs:
	67012202

	e-pasta adrese
	anta.holste@riga.lv


1.5. Iepirkuma metode – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL)
1.6. Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē un rīko Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
1.7. Pretendents: Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Pretendents).
1.8. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana, datums, laiks un kārtība:
1.8.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.8.2. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā noteiktajā termiņā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.8.3. Ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
1.8.4. Piedāvājumu varianti netiek pieļauti.
1.8.5. iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā e-konkursu apakšsistēmā;
1.8.6. ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai vai šajā laikā piedāvājums ir jāatšifrē pašam Pretendentam;
1.8.7. pēc atvēršanas sanāksmes beigām e-konkursu apakšsistēmā  pretendentiem būs pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
1.9. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
1.9.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.9.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot pie attiecīgās prasības izveidotās formas;
1.9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas PDF, Word, Excel vai ODF formātā, t.sk. ar formā integrētajiem failiem. Pretendents ir atbildīgs par sagatavoto un pievienoto dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām;
1.9.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.9.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāievēro, ka:
1.9.2.1. pieteikuma vēstules forma, pretendentu atlases forma, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.9.2.2. Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan parakstot ar piedāvāto sistēmas parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu; 
1.9.2.3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai piegādātāju apvienības pilnvarotajai personai, pievienojot atbilstošu pilnvaru;
1.9.2.4. piedāvājums jāsagatavo tā, lai pievienotās datnes nebūtu bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, nekādā veidā netiktu apdraudēta e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja datne ir šifrēta, un nolikuma 1.8.6.punktā paredzētajā laikā datne nav atšifrēta, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
1.9.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ja tiek pievienoti dokumenti, kas izsniegti citā valodā, jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1.9.4. Piedāvājumā dokumentu noformējumam ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā, Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtības un Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.
1.9.5. Ārvalsts valsts vai pašvaldību iestāžu izdoto dokumentu īstuma apliecināšanu nosaka vairākas konvencijas un starpvalstu līgumi, kā arī Dokumentu legalizācijas likums un Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi.
1.10. Informācijas sniegšana par iepirkumu
1.10.1. [bookmark: _Hlk496865472]Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328.
1.10.2. Informācijas apmaiņa starp iepirkumu Komisiju un iespējamajiem pretendentiem notiek elektroniski. Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz pretendentu jautājumiem Komisija sniedz rakstiski. Papildu informācijas pieprasījumi ir jāiesniedz e-konkursu apakšsistēmā.
1.10.3. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz trīs darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota e-konkursu apakšsistēmā. Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai.
1.11. Cita informācija
1.11.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties Pretendentu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām atlases prasībām, kura tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
1.11.3. Par jebkuru piedāvājuma informāciju, kas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, jābūt īpašai norādei.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. [bookmark: _Hlk71218871]Iepirkuma priekšmets: seguma atjaunošanas darbu, veicot dubultās virsmas apstrādi Rīgas ielās ar nesaistītu segumu, būvuzraudzība - Dārziņu 31.līnija, Dārziņu 33.līnija, Dārziņu 34.līnija, Dārziņu 35.līnija, Dārziņu 36.līnija, Krosa iela, Umurgas iela; Pāles iela; Biatlona iela; Bobsleja iela; Tramplīna iela; Slēpotāju iela; Kundziņsalas 11.līnija; Kundziņsalas 10.līnija; Kundziņsalas 15.līnija; Kundziņsalas 8.šķērslīnija; Kundziņsalas 9.šķērslīnija; Kundziņsalas 12.līnija. (turpmāk – Objekts).
2.2. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. 
2.3. Kopējais iepirkuma līguma darbības laiks: no dienas kad līgumu parakstījusi pēdējā no pusēm līdz saistību izpildei. 
2.4. Finansēšanas avots: Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžets.
2.5. Līguma darbības termiņš un nosacījumi:
2.5.1. Līguma darbības vieta – Rīgas administratīvā teritorija, atbilstoši darba uzdevumam (nolikuma 5.pielikums) un līguma (nolikuma 7.pielikumā) nosacījumiem.
2.5.2. Līguma izpilde tiek uzsākta nākamajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma no Pasūtītāja par finansējuma līguma izpildei pieejamību saņemšanas.
2.5.3. Būvuzraudzības darbi jāuzsāk pēc nolikuma 2.6.9.punktā norādītā paziņojuma saņemšanas un jāveic visā būvdarbu periodā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai). Plānotais kopējais būvdarbu izpildes termiņš ir 10 (desmit) kalendārās nedēļas, ieskaitot būvju (ielu) pieņemšanu ekspluatācijā, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas (termiņš attiecas uz katru iepirkuma daļu atsevišķi).
2.5.4. Būvuzraudzība veicama atbilstoši būvdarbu izpildes termiņam, t.i., no pirmās būvdarbu dienas objektā līdz darbu pieņemšanai un darbu pabeigšanas akta parakstīšanas, ieskaitot garantijas termiņu, atbilstoši nolikuma 5.pielikuma “Darba uzdevums” nosacījumiem.
2.5.5. Darbu izpildes termiņš atkarīgs no katra konkrēta objekta apjoma un sarežģītības un tas tiks noteikts katram objektam atsevišķi.
2.5.6. Izpildīto būvdarbu garantijas laikā - ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, būvuzraudzības darbu veicējam jāiesniedz ikgadēja apsekošanas atskaite Pasūtītājam. Sadarbības principi un kārtība norādīti nolikuma 5.pielikumā  “Darba uzdevums”. 
2.5.7. Seguma atjaunošanas darbu, veicot divkārtas virsmas apstrādi Rīgas ielās ar nesaistītu segumu, būvuzraudzības vispārīgs apraksts sniegts nolikuma 5.pielikuma “Darba uzdevums” un uzraugāmo darbu apraksts norādīts “Skaidrojošajā aprakstā” (pielikumā atsevišķā failā). 
2.5.8. Norēķinu kārtība, izpildītāja un Pasūtītāja sadarbības principi un kārtība, pušu pienākumi un tiesības konkrēta līguma izpildē norādīti nolikuma 7.pielikumā “Līguma projekts”.
2.5.9. Darbi jāuzsāk nākamajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma par finansējuma darbu izpildei pieejamību un jāveic visā būvdarbu periodā līdz darbu pabeigšanai objektā,
2.5.10. Ja tiek pagarināts sākotnēji noteiktais objekta būvdarbu periods, būvuzraudzības darbu izmaksas netiek palielinātas. Būvdarbu apjoma izmaiņas neietekmē objekta būvuzraudzības darbu izmaksas.

3. PRETENTENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.
3.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 42.panta ceturtās daļas 2.punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot PIL 43.panta noteikumus.
3.3. Nolikuma 3.1. un 3.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro).
3.4. Iepirkuma komisija, vērtējot iesniegtos piedāvājums, piemēros Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās un otrās daļas noteikumus.
3.5. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt tiesības slēgt līgumu.
3.6. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājuma atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Komisija, lai gūtu pārliecību, ka izraudzītajam pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam attiecībā uz visiem piedāvājumiem pārbauda aritmētisko kļūdu neesamību. 

4. PRASĪBAS PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAI (ATLASEI) UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus, kā arī apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
	4.2. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) prasības:
	4.3. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

	4.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).  

	4.3.1. Pretendentam jāiesniedz Pretendenta parakstīts Pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni “Pieteikums dalībai iepirkumā”. 
Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājas lapā.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegti šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.

	4.2.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona.
	4.3.2.Dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt Pretendentu, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis.

	4.2.3. Pretendents uz iepirkuma rezultātā slēdzamā līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ja pretendents ir Apvienība, tad katram Apvienības dalībniekam ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanas starp Apvienības dalībniekiem, Apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt.

Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās)[footnoteRef:1] apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” prasībām. [1:  Vismaz Nolikuma 2.1. apakšpunktā minētajās darbības sfērās.] 

	4.3.3. Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

         Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija var pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt darbus, ja pretendenta valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, tad tas apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.	


	4.2.4. Pretendentam 5 (piecos) iepriekšējos gados, kā arī periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, ir bijusi pieredze būvdarbu uzraudzības veikšanā, ar nosacījumu, ka:
     - veikti uzraudzības darbi vismaz 2 (divos) valsts autoceļu vai pašvaldības ielu, ceļu vai meža ceļu objektos, kuros veikta ceļa segas konstrukcijas pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve;
     - vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta valsts autoceļa, pašvaldības ceļa vai ielas virsmas apstrādes darbu būvuzraudzība kopā vismaz 10 000,00 (desmit tūkstoši) m2 apjomā.
	4.3.4. Kvalifikācija iesniedzama atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, kur jāiekļauj sekojoša informācija:
- pieredzes objekta nosaukums, adrese, Pasūtītāja kontaktinformācija, uzrādīto darbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā.
- jāpievieno dokumentācija, kas apliecina sniegto informāciju, piemēram, pasūtītāja atsauksme, darbu pabeigšanas akts vai citi dokumenti, kas apliecina atsauksmēs (izziņās) norādīto Nolikuma 4.2.4.punktā noteikto veikto darbu veidu un apjomu.


	4.2.5. Pretendenta vai, ja pretendents ir Apvienība, tad vismaz viena Apvienības dalībnieka rīcībā jābūt sertificētam speciālistam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā, kā arī periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, būvdarbu uzraudzības veikšanā kā atbildīgajam būvuzraugam, ar nosacījumu, ka:
     - veikti uzraudzības darbi vismaz 2 (divos) valsts autoceļu vai pašvaldības ielu, ceļu vai meža ceļu objektos, kuros veikta ceļa segas konstrukcijas pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve;
     - vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta valsts autoceļa, pašvaldības ceļa vai ielas virsmas apstrādes darbu būvuzraudzība kopā vismaz 10 000,00 (desmit tūkstoši) m2 apjomā.
	4.3.5. Kvalifikācija iesniedzama atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, kur jāiekļauj sekojoša informācija:
· būvspeciālista vārds, uzvārds;
· sertifikāta Nr.;
· pieredzes objekta nosaukums, adrese, Pasūtītāja kontaktinformācija, uzrādīto darbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā.
- jāpievieno dokumentācija, kas apliecina sniegto informāciju, piemēram, pasūtītāja atsauksme, darbu pabeigšanas akts vai citi dokumenti, kas apliecina atsauksmēs (izziņās) norādīto Nolikuma 4.2.5.punktā noteikto veikto darbu veidu un apjomu.
- jāpievieno norādītā speciālista pašrocīgi parakstītus apliecinājumus (der ar drošu elektronisko parakstu) par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par iepirkuma uzvarētāju.



	4.2.6. Pretendents var balstīties uz:
4.2.6.1. citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi;
4.2.6.2. citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
	4.3.6.Pretendents piedāvājumam pievieno personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās sarakstu (nolikuma 3.pielikums) un šo personu rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājumu vai vienošanos, kurā norādīts, ka tā nodos Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, un šie resursi būs Pretendenta rīcībā visu iepirkuma līguma izpildes laiku.
Ja Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu personu saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām, tas pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šīs personas sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

	4.2.7. Prasības piegādātāju apvienībai vai personālsabiedrībai: vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms.

	4.3.7.Starp piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem, vai dalībnieku pilnvaroto personu noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem dalībniekiem, kas pierāda dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju. Vienošanās iekļauj šādu informāciju:
- piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dibināšanas mērķi;
-  vienošanās spēkā esamības termiņu;
-  informāciju par to, kādu iepirkuma daļu (t.sk. finansiālā izteiksmē) realizēs katrs no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem;
- apliecinājumu, ka visi piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
-   informāciju par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību.

	4.2.8.	Pretendents līguma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei.
	4.3.8. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts atbilstoši nolikuma 4.pielikuma veidnei, norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Pretendents piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

	4.2.9.Lai norādītu personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem[footnoteRef:2] izpratnē, jābūt pretendenta apliecinājumam par šādu personu esamību/neesamību. [2:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3.panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	4.3.9. Pretendenta apliecinājums par personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, esamību/neesamību.

	4.2.10. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

Pretendentam jānodrošina, ka:
· [bookmark: _Hlk212039459]veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24 februāra pretendents neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
· neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju.
· saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.

Šajā punktā noteiktā prasība attiecas arī uz pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās.
	4.3.10. Jāiesniedz apliecinājums ka:
· veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24.februāra pretendents neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
· neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
· saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.

Šādas apliecinājums ir jāsagatavo un jāiesniedz arī pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru finanšu vai tehniskajām iespējām pretendents balstās, ja tādas tiek piesaistītas līguma izpildē.  



4.4. Pretendents un tā speciālisti līguma izpildes laikā komunicē latviešu valodā vai Pretendents nodrošina tulka pieaicināšanu par saviem līdzekļiem. 
5. PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM
Pretendentam jāiesniedz parakstīts nolikuma 5.pielikums “Darba uzdevums”.

6. PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM
6.1. Finanšu piedāvājumu veido plānoto būvuzraudzības darbu un laboratorisko pārbaužu       izmaksu kopsumma, kas jānorāda pretendenta finanšu piedāvājumā (6.pielikums).
6.2. Finanšu piedāvājumā (6.pielikums) cenās jāiekļauj visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba veida izpildi saistītas izmaksas.
6.3. Visām cenām un izmaksām finanšu piedāvājumā (6.pielikums) jābūt norādītām EUR bez PVN, piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
6.4. Vienību cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas.

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. 
7.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija izvērtē, vai piedāvājuma dokumenti sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, traucējot izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā radot šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem pretendentiem pārkāpumu, tad Pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
7.3. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) pārbaude.
7.3.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē Komisija pārbauda Pretendenta atbilstību nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 4.3.punktā noteiktajiem un Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.
7.3.2. Ja Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
7.4. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
7.5. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
7.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
7.6.1. Vērtējot tehnisko piedāvājumu, Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums nolikuma 5.sadaļas prasībām.
7.6.2. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 5.sadaļā izvirzītajām prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu. 
7.7. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.
7.7.1. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 6.punktā izvirzītājām prasībām;
7.7.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citu Pretendentu piedāvātā cena, Komisija var pārbaudīt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.
7.7.3. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, tas ir nepamatoti lēts, vai finanšu piedāvājums nav iesniegts, Komisija ir tiesīga izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā.
7.8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
7.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo piedāvājuma cenu.
7.10. Ja Pretendents atsauc vai groza iepirkumam iesniegto piedāvājumu, Komisija pārtrauc Pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā.
7.11. Komisija PIL likumā noteiktā kārtībā pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav iestājušies nolikuma 3.1. un 3.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
7.12. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības izvēlēsies pretendentu, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko vērtējot piedāvāto cenu, starp pretendentiem, kuru piedāvājumi  atbilst visām nolikuma prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. 
7.13. Iepirkumu komisija noteiks nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems lēmumu par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
8.1. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kuram atbilstoši Komisijas lēmumam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un uz kuru neattiecas nolikuma 3.punktā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
8.2. Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir Pretendentam, kurš atzīts par atbilstošu pretendentu kvalifikācijas pārbaudē, tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudē, un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. 
8.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vienlaikus informē visus pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, nosūtot informāciju uz Pretendenta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. 
8.4. Iepirkuma uzvarētājs, kas ir piegādātāju apvienība, bet nav reģistrēta kā personālsabiedrība, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL regulējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu (minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks), pēc savas izvēles:
8.4.1. reģistrē pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;
8.4.2. noslēdz sabiedrības līgumu. Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopiju.
8.5. Komisija ir tiesīga lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, un attiecībā uz kuru nav iestājušies nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:
8.5.1. Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu;
8.5.2. nenoslēdz līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas. Par saņemšanas dienu ir uzskatāma otrā darba diena pēc nosūtīšanas brīža;
8.5.3. nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;
8.5.4. Pretendents rakstiski paziņo Komisijai par iesniegtā piedāvājuma atsaukšanu.
8.6. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
9.2. [bookmark: _Hlk126147681]Ja kāds no Pretendentiem tiks pasludināts par uzvarētāju iepirkumā, ar to tiks slēgts iepirkuma līgums, ja Pasūtītājam budžetā būs pieejami atbilstoši finanšu līdzekļi līguma slēgšanai. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.
9.3. Pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkumā izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz iepirkuma nolikumam pievienoto līguma projektu. Par iepirkuma nosacījumiem, kas līguma projektā nav izteikti detalizēti, Pasūtītājs un Pretendents vienojas pirms līguma noslēgšanas, ņemot vērā PIL normas un Pasūtītāja vajadzības. 
9.4. Pasūtītājs savā pircēja profilā EIS publicē noslēgto iepirkuma līgumu PIL noteiktajā apjomā.
9.5. Līguma projekts dots nolikuma 7.pielikumā.

10. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar nolikumu un PIL.
10.2. Komisijai ir šādas tiesības:
10.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
10.2.2. jebkurā iepirkuma stadijā noraidīt Pretendenta piedāvājumu un/vai izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē Pretendenta un/vai piedāvājuma neatbilstību kādai no nolikumā noteiktajām prasībām;
10.2.3. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai Pretendents iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamo aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu;
10.2.4. pieprasīt, lai Pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
10.2.5. pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā;
10.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar nolikumu un PIL.

11. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
11.1. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.
11.2. Pretendentam ir pienākums:
11.2.1. ievērot visas šajā nolikumā minētās prasības;
11.2.2. rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
11.2.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām regulāri iepazīties ar Pasūtītāja ievietoto informāciju EIS Pircēja profilā https://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par iepirkumu;
11.2.4. saņemot uzaicinājumu slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt iepirkuma līgumu.
11.3.  Pretendentam ir tiesības:
11.3.1. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā iepirkuma stadijā atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai;
11.3.2. savlaicīgi rakstveidā uzdot jautājumus Komisijai par nolikumu, iesniedzot pieprasījumu tā, lai Komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā četras darbadienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
11.4.  Pretendents ir atbildīgs par Komisijai sniegto ziņu patiesumu.

12. NOLIKUMA PIELIKUMI
12.1. 1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (forma);
12.2. 2.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi (forma);
12.3. 3.pielikums – Informācija par personām uz kuru iespējām balstās (forma);
12.4. 4.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (forma);
12.5. 5.pielikums – Darba uzdevums;
12.6. 6.pielikums – Finanšu piedāvājums;
12.7. 7.pielikums – Līgums (projekts).





1.pielikums
atklāta konkursa “Būvuzraudzība dubultās virsmas
apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
(iepirkuma id. Nr. AMD 2026/56) nolikumam

FORMA

PIETEIKUMS
dalībai atklātā konkursā “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
 (iepirkuma id.Nr. AMD 2026/56)

	
	Informācija par Pretendentu

	1.
	Nosaukums:
	

	2.
	Reģistrācijas numurs:
	

	3.
	Juridiskā adrese:
	

	4.
	Pasta adrese:
	

	5.
	Tālrunis:
	

	6.
	Mājas lapa:
	

	7.
	Paraksttiesīgā persona:
amats:
vārds, uzvārds:
tālrunis:
e-pasts:
paraksta tiesību pamatojums:
	

	8.
	Kontaktpersona:
amats:
vārds, uzvārds:
tālrunis:
e-pasts:
	

	9.
	Finanšu rekvizīti:
	

	9.1.
	Bankas nosaukums:
	

	9.2.
	Bankas kods:
	

	9.3.
	Konta numurs:
	


[bookmark: _Hlk169166624]Iesniedzam savu piedāvājumu atklātā konkursā “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu” (iepirkuma id.Nr. AMD 2026/56), un apliecinām, ka:
1. piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa; 
2. visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir pareizi;
3. piekrītam iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantējam nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
4. iepirkuma līguma ietvaros veicamie pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā “Darba uzdevums” noteiktajām prasībām;
5. piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi, nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā.
6. apliecinām, ka Pretendents atbilst (atzīmēt ar “x” sadaļu, kas attiecināms uz Pretendentu):
	Uzņēmuma definīcija*
	Pretendents norāda atbilstošo

	Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro
	

	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro
	

	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro
	


* https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu 
[bookmark: _Hlk527353834]

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 
_________________________          ______________________             _____________________________
              /amats/ 		/paraksts/ 	 	           /vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 




Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


2.pielikums
atklāta konkursa “Būvuzraudzība dubultās virsmas
apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
(iepirkuma id. Nr. AMD 2026/56) nolikumam

FORMA

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

dalībai atklātā konkursā “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
 (iepirkuma id.Nr. AMD 2026/56)

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________,

reģ.Nr. ____________________________________________________________________________,

Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 4.2.4.punkta prasībām
	N.p.k.*
	Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)
	Objekta nosaukums, darbu veids, izpildes vieta
	Darbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	




Pretendenta piedāvātā speciālista __________ ___________, sertifikāta Nr. ____________,  pieredze atbilstoši nolikuma 4.2.5.punkta prasībām
	N.p.k.*
	Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)
	Objekta nosaukums, darbu veids, izpildes vieta
	Darbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



*  Ja pretendentam ir pieredze vairāk kā divu līgumu izpildē, pretendents var aizpildīt vairāk kā divas ailes pieredzes apliecināšanai.



Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 
_________________________          ______________________             _____________________________
              /amats/ 		/paraksts/ 	 	           /vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 


Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



3.pielikums
atklāta konkursa “Būvuzraudzība dubultās virsmas
apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
(iepirkuma id. Nr. AMD 2026/56) nolikumam

FORMA

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

dalībai atklātā konkursā “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
 (iepirkuma id.Nr. AMD 2026/56)

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________________________,

Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:
	N.p.k.
	Personas nosaukums, reģistrācijas numurs *
	Spējas (apraksts)
	Veicamo darbu apjoms

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, piedāvājumam jāpievieno katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstveida apliecinājums vai vienošanos ar Pretendentu, kurā norādīts, ka tā nodos Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, un šie resursi būs Pretendenta rīcībā visu iepirkuma līguma izpildes laiku.


*  Ja pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, pretendents šajā ailē izdara atzīmi – “pretendents nebalstās uz citu personu iespējām” un pārējās ailes neaizpilda. 


[bookmark: _Hlk527353554]
Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 
_________________________          ______________________             _____________________________
              /amats/ 		/paraksts/ 	 	           /vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 


Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


4.pielikums
atklāta konkursa “Būvuzraudzība dubultās virsmas
apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
(iepirkuma id. Nr. AMD 2026/56) nolikumam

FORMA


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

dalībai atklātā konkursā “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
 (iepirkuma id.Nr. AMD 2026/56)

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________,

Apakšuzņēmēji:
	N.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs *
	Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] [3:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

*  Ja pretendents nepiesaistīs apakšuzņēmējus, šajā ailē izdara atzīmi – “pretendents apakšuzņēmējus nepiesaistīs” un pārējās ailes neaizpilda. 


[bookmark: _Toc123050161]Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 
_________________________          ______________________             _____________________________
              /amats/ 		/paraksts/ 	 	           /vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 


Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu










5.pielikums
atklāta konkursa “Būvuzraudzība dubultās virsmas
apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
(iepirkuma id. Nr. AMD 2026/56) nolikumam

[bookmark: _Hlk122548480]DARBA UZDEVUMS
atklātā konkursā “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
 (iepirkuma id.Nr. AMD 2026/56)

Darba izpildes mērķis - nodrošināt un aizstāvēt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētas remonta metodikas, kas norādīta skaidrojošā aprakstā un darba daudzumu sarakstā (turpmāk – Darba metodika), būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no Darba metodikā un Darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas visā būvuzraudzības veikšanas periodā. Sekot un veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu pasūtītāja noteiktās kvalitātes un termiņa prasības un nolīgtās izmaksas.
1. Veicamais darbs
0. Darba izpildei Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku un šī Darba uzdevuma prasībām un iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai.
0. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. (Šī līguma izpildē ar dokumentēšanu saprot visa veida rakstisku, elektronisku, vizuālu un audiovizuālu datu fiksēšanu un uzglabāšanu tā, lai nodrošinātu patiesu un pārskatāmu informāciju par uzraugāmo  būvdarbu procesu un sasniegto rezultātu būvdarbu laikā).
0. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes gala novērtējuma akta parakstīšanai.
0. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu plombēšana un to uzglabāšana tādā veidā, lai novērstu jebkādu paraugu apmaiņas iespēju līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes gala novērtējuma akta parakstīšanai.
0. Izpildītājam nolikumā noteiktajā apjomā jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu testēšana neatkarīgā un akreditētā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju. 
0. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
0. Uzsākot darbus Izpildītājam divu darba dienu laikā jāiesniedz būvuzraudzības plāns, un jāaktualizē atbilstoši būvdarbu gaitai.
0. Personāla klātbūtne būvobjektā jāplāno atbilstoši Darba uzdevuma 3.6.punktā noteiktajām prasībām. Ja nepieciešams Uzraudzības veikšanai, Izpildītājam ir jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas papildus darbinieki būvobjektā, kopumā līdz 10% (desmit procenti) no Darba uzdevuma 3.1.punktā nosauktā kopējā ieguldījuma dienu skaita katram darbiniekam.
0. Uzraudzības darbiniekiem pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā atbilstoši Projekta vadītāja apstiprinātam Uzraudzības personāla laika grafikam.
0. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.
0. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās Izpildītāja pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
0. Izpildītājam jāveic dienas pieraksti, kuros fiksē ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. Veic pierakstus, uzmērījumus un uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto, veic video un audio ierakstus. Dienas beigās fotogrāfijas ievieto Pasūtītāja norādītajā datu uzglabāšanas vietnē. Apjomu uzmērījumu pierakstus un to pārbaudes aprēķinus saglabā līdz būvdarbu gala novērtējuma akta parakstīšanai un pēc pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma 6.nodaļas „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par situāciju būvdarbu veikšanas vietā, saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda Darba metodikas risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 
0. Izpildītājam pēc Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas jāuzrauga konstatēto defektu labošana līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes gala novērtējuma akta parakstīšanai.
0. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jānodrošina, nepieciešamības gadījumā, nekavējoša operatīvās informācijas sniegšana Pasūtītāja vienotā zvanu centrā (nosūtot uz e-pasta adresi 1201@riga.lv vai zvanot uz diennakts tālruņa nr. 80001201) par:
13. būtiskām un iepriekš neplānotām, satiksmes organizācijas izmaiņām objektā;
13. krīzes situācijām, kuru dēļ satiksme objektā bloķēta, apturēta vai stipri apgrūtināta.
0. Līdz katras piektdienas plkst.12:00 Izpildītājam jānosūta Projektu vadītājam uz norādīto e-pasta adresi iknedēļas informāciju par nākamajā kalendārajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.
1. Būvdarbu apraksts
2.1.Veicamie būvdarbi: Seguma atjaunošana veicot dubultās virsmas apstrādi ielās ar nesaistītu segumu.
2.2.Būvdarbus paredzēts izpildīt: ne ilgāk kā 70 (septiņdesmit) kalendārajās dienās.

1. Prasības darbiniekiem un darba plānošanai
2. Uzraudzības izpildē ir jānodrošina Uzraudzības darbinieku komanda. Uzraudzības izpildē ir jānodrošina ar vismaz vienu sertificētu atbildīgo būvuzraugu, nepieciešamības gadījumā piesaistot būvuzraugu, būvuzrauga palīgus, lai nodrošinātu Darba uzdevuma prasības. Atbildīgais būvuzraugs objektā atrodas 8 (astoņas) stundas dienā vai 40 (četrdesmit) stundas nedēļā, pielāgojot objekta būvniecības grafikam, būvuzraudzība tiek nodrošināta būvdarbu laikā.
2. Neviens no Uzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
2. Uzraudzības komandas darbinieku rīcībā jābūt materiāltehniskajam nodrošinājumam līguma izpildes, kontroles, kā arī konkrētu būvdarbu veidu Uzraudzības veikšanai saskaņā ar līguma, šī Darba uzdevuma prasībām un atbilstoši iepirkuma piedāvājumam:
2. atbilstošas funkcionalitātes elektroniskās saziņas līdzekļiem, pieejai internetam, informācijas apmaiņai un fiksēšanai, t.sk., tiešsaistē;
2. Izpildītāja rīcībā jābūt sertificētām mērierīcēm ar kuru palīdzību veikt paredzēto būvdarbu kvalitātes novērtēšanu atbilstoši būvdarbu Tehniskai specifikācijai – mērlente, līmeņrādīs, lata, nivelieris, termometrs, u.c. instrumenti.
2. Uzraudzības personāla laika grafiks jāsagatavo, pamatojoties uz Darba veikšanas projektu, plānoto būvdarbu grafiku un apjomu, lai nodrošinātu būvdarbu kvalitātes un apjomu uzraudzību visā būvdarbu izpildes periodā, paredzot visu Uzraudzības komandas darbinieku iesaisti ar ne mazāk kā Darba uzdevuma 3.1.punktā norādīto darba laika ieguldījumu.
2. Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājam katru piektdienu līdz plkst.12:00 elektroniski jānosūta Projektu vadītājam Uzraudzības personāla laika grafiku nākamajai nedēļai, norādot konkrētus darbiniekus un to darba laiku un precizētu grafiku līdz būvdarbu pabeigšanai, ja veiktas korekcijas no iepriekš iesniegtā.
2. Ja Projekta vadītājs vēlākais līdz nākamās darbadienas plkst.9:30 elektroniski nav sniedzis atbildi, uzskatāms, ka iesniegtais Uzraudzības personāla laika grafiks nākamajai nedēļai ir saskaņots, bet ja Projekta vadītājs ir izteicis iebildumus un uzdevis to precizēt, grafiks jālabo un jānosūta Projektu vadītājam līdz tās pašas dienas beigām.
2. Ja Uzraudzības personāla nedēļas laika grafikā atbilstoši faktiskai situācijai objektā nepieciešamas korekcijas, Izpildītājs nekavējoties informē Projektu vadītāju un līdz dienas beigām nosūta koriģētu grafiku saskaņošanai atbilstoši Darba uzdevuma 3.8.punktam.
2. Ja Izpildītājs uzskata par nepieciešamu, tam jāpiemēro Darba uzdevuma 1.8.punkts papildu Darbinieku piesaistei Uzraudzības nodrošināšanai.
2. Ja prognozējams kavējums, pēc Darba uzdevuma 3.1.punktā norādītā darba laika, uzraudzības personāla laika grafiku par uzraudzību līdz būvdarbu pabeigšanai iesniedz ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba uzdevuma 3.1.punktā noteiktā darba laika beigām. Projekta vadītājs saskaņo personāla laika grafiku un tā sastāvu līdz prognozētajam būvdarbu pabeigšanas datumam, tādā apjomā, lai nodrošinātu atlikušo būvdarbu kvalitātes un apjomu uzraudzību Darba uzdevuma pienākumu ietvaros. 
1. Darbinieku pienākumi
3. Atbildīgais būvuzraugs/būvuzraugs:
0. vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;
0.  organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un ievietošanu Pasūtītāja norādītajā datu uzglabāšanas vietnē 3 (trīs) darbdienu laikā;
0. organizē materiālu ,,B” un ,,C” paraugu nodošanu testēšanai neatkarīgā un akreditētā laboratorijā;
0. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotā Darba veikšanas projekta atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba veikšanas projekta aktualizāciju;
0. saskaņo izstrādāto satiksmes organizācijas shēmu atbilstību būvdarbu līguma nosacījumiem;
0. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu (ja tāds objekta realizācijā tiek piesaistīts), apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;
0. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;
0. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites;
0. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas grafika un naudas plūsmas grafika ievērošanu;
0. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;
0. dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
0. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Darba metodikas nepilnību gadījumā konsultējas ar Darba metodikas autoru un sagatavo lēmumus par izmaiņām Darba metodikā. Pārbauda Darba metodikas autora sagatavoto Darba metodikas izmaiņu risinājumu, iesniedz Pasūtītājam pamatotu izvērtējumu par Darba metodikas izmaiņu nepieciešamību un to atbilstību Darba metodikas mērķim;
0. strādā Pasūtītāja datu apstrādes programmā;
0. nodrošina Darba uzdevuma 3.6.-3.9.punkta izpildi;
0. nodrošina aktuālā (projekta vadītāja apstiprinātā) Uzraudzības personāla laika grafika pieejamību Pasūtītāja norādītajā datu uzglabāšanas vietnē un Uzraudzības birojā būvlaukumā (ja tāds ir).
0. veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
0.  izstrādā un aktualizē Uzraudzības plānu;
0. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus, un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu vai videofiksēšanu);
0. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā;
0. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;
0. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes gala novērtējuma apstiprināšanai;
0. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;
0. kontrolē satiksmes organizāciju būves vietā;
0. piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, kā arī  gadījumos, ja ir šaubas par veikto būvdarbu vai pielietoto materiālu atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai, šo darbību iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju;
0. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes visā būvdarbu laikā, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;
0. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darbu veikšanas projektā;
0. dod norādījumus, tieši pārrauga, kontrolē un atbild par būvuzraugu palīgu veikto būvdarbu uzraudzības darbu būvobjektā;
0. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktu Projekta vadītājam.
3. Būvuzrauga palīgs palīdz būvuzraugam:
1. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;
1. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un veic pierakstus brīvā formātā, kā arī veic augstākminēto procesu fiksēšanu, fotografējot;
1. pilda dotos norādījumus un atbild par to izpildes rezultātu, pārzina būvdarbu uzraudzības gaitu būvuzrauga un būvinženiera prombūtnes laikā.
1. Uzraudzības veikšanas vieta
4. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta – Dārziņu 31. līnija; Dārziņu 33. līnija; Dārziņu 34. līnija; Dārziņu 35. līnija; Dārziņu 36. līnija; Krosa iela; Umurgas iela; Pāles iela; Biatlona iela; Bobsleja iela; Tramplīna iela; Slēpotāju iela; Kundziņsalas 11. līnija; Kundziņsalas 10. līnija; Kundziņsalas 15. līnija; Kundziņsalas 8. šķērslīnija; Kundziņsalas 9. šķērslīnija; Kundziņsalas 12. līnija.

4. Būvuzraudzības veikšanas vieta ir atbilstoši objekta lokācijai būvdarbu veikšanas laikā.
1. Atskaites
5. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projektu vadītāju.
5. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:
1. Uzraudzības katra darbinieka paredzamais laika grafiks katrai būvdarbu dienai līdz pabeigšanai, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;
1. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
1. Uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
1. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
1. par Darba metodikas atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas Darba metodikā neiekļautas lietas);
1. fiksēts objekta sākuma tehniskais stāvoklis, veicot videofiksēšanu.
5. Operatīvās dienas atskaites sastāda un iesniedz šī Darba uzdevuma 1.12.punktā noteiktajā kārtībā.
5. Ikmēneša atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
3. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
3. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm, t.sk., pārbaudēm, kas veiktas ar Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā norādītajām būvdarbu kvalitātes kontroles ierīcēm, un iegūtie rezultāti;
3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
3. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts;
3. nostrādātās dienas, precizēts uzraudzības personāla laika grafiks un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums) līdz būvdarbu pabeigšanai;
3. apzināto problēmu un risku, kā arī Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
3. fiksēts objekta tehniskais stāvoklis ikmēneša atskaites perioda beigās, veicot videofiksēšanu.
5. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4. Darba metodika un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.  informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
4. ieteikumi.
5. Izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc visu līgumā un normatīvos aktos noteikto pārbaužu rezultātu saņemšanas, bet ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas, un tajā ietilpst:
5. kopsavilkums par veiktajiem materiālu un konstrukciju testēšanas rezultātiem;
5. katras izbūvētās konstruktīvās kārtas materiālu, konstrukciju un Darba izpildes atbilstības novērtējums;
5. atklāto neatbilstību gadījumā to ietekme uz būves ilgmūžību un/vai satiksmes drošību;
5. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums, veiktās darbības būvdarbu laikā defektu novēršanai un cēloņu samazināšanai;
5. ieteikumi par neatbilstību un/vai defektu novēršanas metodi;
5. cenu samazinājuma un/vai defektu novēršanas vērtības aprēķins;
5. ja kāda no prasībām nav vērtēta vai nav saņemti testēšanas rezultāti, tad atzīmē, ka novērtējums nav pabeigts, norādot nepabeigtās sadaļas;
5. apliecinājums, ka būvdarbu izpilddokumentācija ir pārbaudīta, pilnīga un pareiza;
5. secinājumi un pielikumi.
5. Atskaites jāievieto Pasūtītāja norādītajā datu uzglabāšanas vietnē elektroniski MS Office vai ar to savietojamā formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām Darba uzdevuma 6.2-6.6. punkta prasībām.
5. [bookmark: _Hlk203394729]Izpildītājam būvdarbu garantijas periodā, vismaz 3 (trīs) gadi, jāveic objektu apsekošana vismaz vienu reizi gadā, iesniedzot Pasūtītājam atskaiti/ziņojumu par radušies defektiem, kas jānovērš garantijas darbu ietvaros, norādot iespējamos defekta cēloņus. Atskaite iesūtamā Pasūtītāja e-pastā amd@riga.lv. Nepieciešamības gadījumā atskaite/ziņojums papildināms ar fotoattēliem un mērījumiem.
1. Izpildītāja būvlaukuma birojs
Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem nodrošina Uzraudzības darbinieku komandai būves vietā Specifikācijām atbilstošu biroja telpu un sadzīves/sanitāros apstākļus, līdzvērtīgus gan saviem, gan Uzraudzības darbiniekiem, ja tādas nepieciešamas darbu pienākumu veikšanai.



Pielikumā: skaidrojošie apraksti, darba daudzumu un izmaksu saraksti, tehniskā specifikācija  (atsevišķā failā)


Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 
_________________________          ______________________             _____________________________
              /amats/ 		/paraksts/ 	 	           /vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 


Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu






Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
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32

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
6.pielikums
atklāta konkursa “Būvuzraudzība dubultās virsmas
apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
(iepirkuma id. Nr. AMD 2026/56) nolikumam

FORMA

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai atklātā konkursā “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
 (iepirkuma id.Nr. AMD 2026/56)


Pretendenta nosaukums: ___________________________________________________________,

Iepazinušies ar atklāta konkursa “Seguma atjaunošanas darbu veicot dubultās virsmas apstrādi Rīgas ielās ar nesaistītu segumu būvuzraudzība ” (identifikācijas Nr. 2026/56) nolikumu piedāvājam veikt Konkursā paredzētos darbus (darbu uzdevumam) par piedāvāto līgumcenu bez PVN:__________
	Nr.
	A. Izmaksu pozīcijas
	Sākotnēji paredzētās būvdarbu dienas
	Vienības cena (EUR/dienā)
	Kopējās izmaksas (EUR)

	1.1.
	Būvuzrauga komanda
	70
	 
	 

	1
	A izmaksu pozīciju kopējās izmaksas:
	 

	 
	B. Izmaksu pozīcijas
	Vienību skaits
	Vienības cena (EUR/gab)
	Kopējās izmaksas (EUR)

	2
	Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)
	 
	 
	 

	2.1.
	Granulometriskais sastāvs
	4
	 
	 

	2.2.
	Losandželosas koeficents 
	4
	 
	 

	2.3.
	Plāķšņainības vai formas indeksa noteikšana
	4
	 
	 

	2.4.
	Magnija sulfāta vērtības noteikšana
	4
	 
	 

	2.5.
	Noridskais abrazīvais rādītājs
	4
	 
	 

	3
	Asfaltbetona maisījumu paraugu testēšana (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.)
	 
	 
	 

	3.1.
	Granulometriskais sastāvs
	1
	 
	 

	3.2.
	Saistvielas saturs
	1
	 
	 

	3.3.
	Maksimālais blīvums
	1
	 
	 

	3.4.
	Tilpumblīvums
	1
	 
	 

	3.5.
	Poru saturs
	1
	 
	 

	3.6.
	Minerālā karkasa porainība
	1
	 
	 

	3.7.
	Ar bitumenu aizpildīto poru saturs
	1
	 
	 

	4
	Bitumena emulsija
	
	
	

	4.1.
	Bitumena satura noteikšana
	1
	
	

	4.2.
	Pārpalikuma uz sieta noteikšana sijājot
	1
	
	

	4.3.
	Sadalīšanās vērtības noteikšana
	1
	
	

	4.4.
	Izplūdes laiks caur 4 mm sprauslu
	1
	
	

	4
	B izmaksu pozīciju kopējās izmaksas (2.+3.+4)
	 

	5
	Piedāvātā līgumcena
	 



1.	Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2.	Apliecinām, ka Līguma izpildei nepieciešamās iepirkuma kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamās būvdarbu kvalitātes kontroles ierīces ir mūsu rīcībā, un būs pieejamas Uzraudzības laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma esam gatavi iesniegt to pieejamību pierādošus dokumentus un (vai) uzrādīt dabā.
3.	Apliecinām, ka piedāvājumā norādīto testu veikšanai laboratorija ir akreditēta un neatkarīga. Neatkarīga nozīmē – nav ceļu būvniecības/remonta vai būvmateriālu ražošanas (piegādātajā) uzņēmuma struktūrvienība, tai nepieder ceļu būvniecības/remonta vai būvmateriālu ražošanas (piegādātāja) uzņēmumu akcijas un/vai kapitāla daļas (viena vai vairākas) kā arī nevienam ceļu būvniecības/remonta vai būvmateriālu ražošanas (piegādātāja) uzņēmumiem nepieder laboratorijas akcijas un/vai kapitāla daļas (viena vai vairākas). Materiālu testi tiks veikti atbilstoši spēkā esošajam saistošajam normatīvajam regulējumam, standartiem.
4.	Apliecinām, ka nepastāv šķēršļi Piedāvājuma izpildei atbilstoši Iepirkuma nolikumam un Darba uzdevumam.



Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 
_________________________          ______________________             _____________________________
              /amats/ 		/paraksts/ 	 	           /vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 


Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



























7.pielikums
atklāta konkursa “Būvuzraudzība dubultās virsmas
apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”
(iepirkuma id. Nr. AMD 2026/56) nolikumam

PROJEKTS

LĪGUMS
Rīgā,
                                                                          Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums 

[bookmark: _Hlk197957025]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, turpmāk – Pasūtītājs, [...], no vienas puses, un
[bookmark: _Hlk197959617]_____________, reģistrācijas Nr. ____________, turpmāk - Izpildītājs, [.], no otras puses, abi kopā saukti – Puses, saskaņā ar atklātu konkursa _____________, turpmāk – Konkurss, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Definīcijas
Līgumā lietotajiem terminiem ir normatīvajos aktos piešķirtā nozīme, ja šajā sadaļā nav noteikts savādāk:
1.1. Apakšuzņēmēji – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus Līguma izpildei;
1.2. Būvdarbu līgums – Pasūtītāja līgums ar trešo personu par Līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
1.3. Būvuzraugs – būvspeciālists, kurš veic normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās būvuzrauga funkcijas būvdarbu veikšanas laikā.
1.4. [bookmark: _Hlk197955190]Darbi – seguma atjaunošanas darbu, veicot dubultās virsmas apstrādi Rīgas ielās ar nesaistītu segumu, būvuzraudzība (identifikācijas Nr. AMD 2026/56) atbilstoši Darba uzdevumam, Līgumam, finanšu piedāvājumam, Izpildītāja piedāvājumam, Būvdarbu līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.5. Konkurss - iepirkums “Būvuzraudzība dubultās virsmas apstrādes objektos Rīgas ielās ar nesaistītu segumu”, identifikācijas Nr. AMD 2026/56.
1.6. Satiksmes organizācijas shēma – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Izpildītāja izstrādāts un saskaņots dokuments (darba vietas aprīkojuma shēma saskaņā ar  Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”), kurš paredz Darbu veikšanas laikā nepieciešamos satiksmes organizēšanas pasākumus, kā arī satiksmes organizēšanai pielietojamos Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.
1.7. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi – ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ielu apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi.
1.8. Būvnormatīvs – Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
1.9. Vispārīgie būvnoteikumi – Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

2. [bookmark: _Toc436919598][bookmark: _Toc427136181][bookmark: _Toc373489520][bookmark: _Toc219693313][bookmark: _Toc373489521]Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Darbus ar Līgumu, tā 1.pielikumu “Darba uzdevums” un Izpildītāja piedāvājumu (Līguma 2.pielikums “Finanšu piedāvājums”).
2.2. Darbi veicami sekojošā objektā (tiks precizēts atkarībā no iepirkuma daļas par kuru tiek slēgts iepirkums):
	________________________
2.3. Atbildīgā persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darbus Objektā ir [..].
2.4. Pasūtītāja pārstāvis, kurš Pasūtītāja vārdā veic Līguma izpildes kontroli ir ________. Saziņai ar Pasūtītāju Izpildītājs izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.

3. Līguma summa un samaksas kārtība
3.1. Līguma summa ir  ______ (_____), pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir _____ (_______). Līguma summa, ieskaitot PVN, ir ________ (_______).
3.2. Līguma summa sastāv no:
3.2.1. [bookmark: _Hlk197955462]samaksas par būvuzraudzību ____ (____) apmērā, PVN 21% % (divdesmit viens procents) apmērā ir ____ (____), kopā ____ (____) atbilstoši Līguma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” A izmaksu pozīcijām;
3.2.2. samaksas par laboratoriskajām pārbaudēm ____ (____) apmērā, PVN 21% (divdesmit viens procents) apmērā ir ____ (____), kopā ____ (____), kas ir izmaksājama atbilstoši faktiski paveiktajam apjomam saskaņā ar Līguma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” B izmaksu pozīcijām un to sadalījumam.
3.3. Samaksas kārtība par veiktajiem Darbiem: 
3.3.1. [bookmark: _Hlk197955486][bookmark: _Hlk34314802]samaksu, kas nepārsniedz 90% (deviņdesmit procenti) no Līguma 3.2.1.punktā norādītās summas, Pasūtītājs veic būvprojekta (vai cita projektēšanas dokumentācijas, defekta akta u.c.) realizācijas laikā 1 (vienu) reizi mēnesī proporcionāli veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Objektā. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.13.punktā noteiktajā kārtībā;
3.3.2. samaksu par pārbaudēm, testiem un mērījumu pārbaudēm Pasūtītājs veic būvprojekta realizācijas laikā 1 (vienu) reizi mēnesī atbilstoši paveiktajam apjomam. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajām pārbaudēm, testiem un mērījumu pārbaudēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.13.punktā noteiktajā kārtībā;
3.3.3. atlikusī Līguma 3.2.1.punktā minētā summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā/atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas Objektā (ja tādu paredz normatīvie akti), abpusēja darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.13.punktā noteiktajā kārtībā.
3.4. 	Objekta būvdarbu apjoma izmaiņas neietekmē Darbu izmaksas.
[bookmark: _Ref512592506]3.5.	Ja Darbu laiks pārsniedz Līguma 4.1.punktā norādīto būvdarbu izpildes termiņu, kurā netiek ieskaitīts būvdarbos noteiktā tehnoloģiskā pārtraukuma laiks un būvdarbu apturēšanas laiks:
[bookmark: _Ref512592254]3.5.1.	par Darbu veikšanu pirmajās 14 (četrpadsmit) dienās (neskaitot tehnoloģiskā pārtraukuma un būvdarbu apturēšanas laiku ), Pasūtītājs samaksu par nostrādātajām dienām neveic;
[bookmark: _Ref512592461]3.5.2.	ja Darbi nav pabeigti Līguma 4.1.punktā norādītajā būvdarbu izpildes termiņā un Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt papildu Darbus pēc Līguma 3.5.1.punktā minētā termiņa, Pasūtītājs veic papildus apmaksu par Izpildītāja kvalitatīvi veiktajiem Darbiem sākot ar nākamo dienu pēc Līguma 3.5.1.punktā noteiktā termiņa beigām. Darbu papildus apmaksas apmērs tiek aprēķināts 1/(sākotnējais dienu skaits) apmērā no Līguma 3.2.1.punktā norādītās summas, neieskaitot dienas, kad tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums vai darbu veikšana Objektā ir apturēta. Šādā gadījumā Puses slēdz vienošanos pie Līguma.
3.5.3.	samaksu Līguma 3.5.2.punktā norādītajā gadījumā Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.13.punktā noteiktajā kārtībā, ieturot no izmaksājamas summas 10% (desmit procenti).
3.5.4.	saskaņā ar Līguma 3.5.3.punktu ieturēta summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā vai Darbu pabeigšanas objektā (seguma atjaunošanas objektos), abpusēja darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.13.punktā noteiktajā kārtībā.
3.6.	Ja Būvdarbu līgums tiek izbeigts pirms termiņa no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un faktiskais Objekta būvdarbu laiks ir mazāks kā Būvdarbu līgumā noteiktais termiņš, un Darbi Objektā netiek turpināti, Pasūtītājs samaksu Izpildītājam par Darbiem veic proporcionāli Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Objektā 15 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, kas iesniegts Līguma 3.13.punktā norādītajā kārtībā.
3.7.	Ja Objektā būvdarbi tiek pabeigti pirms līgumā paredzētā būvdarbu izpildes termiņa, ievērojot visas Līguma un saistošo normatīvo aktu prasības, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam Līguma 3.2.1.punktā noteikto summu, ar nosacījumu, ka neizpildīto būvuzraudzības dienu skaits nepārsniedz 20% (divdesmit procenti) no kopējā plānotā būvuzraudzības dienu skaita. Ja neizpildīto būvuzraudzības dienu skaits pārsniedz 20% (divdesmit procenti) no kopējā plānotā būvuzraudzības dienu skaita, samaksa tiek aprēķināta proporcionāli faktiski nostrādāto būvuzraudzības dienu skaitam, atbilstoši saskaņotajam būvuzraudzības komandas grafikam.
3.8.	Ja Objekta būvdarbu izpildei tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums (būvdarbi netiek veikti) un Darbi Objektā netiek veikti, samaksu, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma summas, Pasūtītājs veic proporcionāli Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Objektā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par tehnoloģisko pārtraukumu abpusējas parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā norādītajā kārtībā.
3.9.	Nosakot samaksas kārtību un apmēru, tiek ņemti vērā Līguma 3.6., 3.7. un 3.8. punktu nosacījumi, kā arī ieturēti aprēķinātie līgumsodi, ja tādi Izpildītājam ir aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.10.	Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja maksājumu kontu.
3.11.	Līgumā paredzētos maksājumus veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments. Noformējot elektronisko rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādu informāciju:
Pakalpojuma saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.:LV90011524360
[bookmark: _Hlk197955976]Banka: AS “LuminorBank”
Bankas kods: RIKOLV2X 
Konts: LV84RIKO0020100001130
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
RD iestādes kods: 213
3.12.	Maksājumi tiek veikti pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis rēķinu Līguma 3.12.punktā noteiktajā kārtībā un citus Līgumā noteiktos nepieciešamos dokumentus vai arī iestājies kāds cits Līgumā minētais nosacījums. 
3.13.	Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.13.1.	Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – elektronisks rēķins) atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
3.13.2.	Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:
3.13.2.1.	izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
3.13.2.2.	augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv atbilstoši portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
3.13.2.3.	izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā http://www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” .
3.13.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
3.14.	Apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
3.15.	Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
3.16.	Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. Termiņi
4.1. [bookmark: _Hlk197956144]Darbi jāuzsāk nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par finansējuma darbu izpildei pieejamību un jāveic visā būvdarbu periodā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā vai līdz Darbu pabeigšanai Objektā, gadījumā ja normatīvais regulējums neparedz būvvaldes iesaisti, kā arī būvdarbu garantijas laikā, atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Darba uzdevums” nosacījumiem. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš –  10 (desmit) kalendārās nedēļas no būvdarbu uzsākšanas dienas atbilstoši Līguma 1.pielikumam.
4.2. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā vai citā Pušu saskaņotā termiņā, no Līguma parakstīšanas vai Būvuzrauga maiņas gadījumā – 3 (trīs) darba dienu laikā vai citā Pušu saskaņotā termiņā, no Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas dienas, jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamā dokumentācija, ja attiecināms:
4.2.1. Būvuzraudzības civiltiesiskās apdrošināšanas polise un apdrošinātāja apliecinājums, ka polise attiecas uz konkrēto Objektu;
4.2.2. Izpildītāja rīkojums par Būvuzrauga norīkošanu;
4.2.3. Darbu plāns, kas ietver testēšanas paraugu noņemšanu, kvalitātes novērtēšanas pasākumus, kontroles izbraukumus un citu informāciju atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;
4.3. Ja Pasūtītājs ir konstatējis, ka Līguma 4.3.punktā minētajos dokumentos jāveic labojumi, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz labotie dokumenti.
4.4. Pasūtītājs var noteikt būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, kura laikā būvdarbi Objektā un Darbi Objektā netiek veikti.
4.5. Darbu nodošana-pieņemšana:
4.5.1. Pēc visu Līguma 2.1.punktā norādīto darbu pabeigšanas, tiek sastādīts Darbu pabeigšanas akts.
4.5.2. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam veikto Darbu izpilddokumentācija un nodošanas – pieņemšanas akts. Izpildītājs nodošanas – pieņemšanas aktā norāda darbu veidu, darbu daudzumu.
4.5.3. Pasūtītājs pēc nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda nodošanas – pieņemšanas aktā norādītās informācijas atbilstību faktiski paveiktajam, izmaksu atbilstību un paveikto Darbu kvalitāti. Par Darbu izpildi apliecinošu dokumentu tiek uzskatīts abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.
4.5.4. Par nodošanas – pieņemšanas gaitā konstatētiem defektiem tiek sastādīts defektu akts. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, Pusēm noformējot un abpusēji parakstot papildus nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.5.5. Visos gadījumos, ja Darbu gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem 10 (desmit) dienu laikā, vai citā ar Pasūtītāju savstarpēji saskaņotā termiņā.
4.5.6. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs novērtē defekta novēršanas izmaksas un Pasūtītājs par defektu novēršanas izmaksām samazina Līguma 3.1.punktā noteikto kopējo Līguma summu.
4.5.7. Nododot un pieņemot darbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.
4.6. [bookmark: _Hlk197956192]Ikmēneša darbu pieņemšana – nodošana: 
4.6.1.	Nododot un pieņemot Darbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un Līguma.
4.6.2.	Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša aktus par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem mēneša pēdējā darba dienā, kurā ir norādīti faktiski paveiktie Darbi un izmaksas. 
4.6.3.	Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem saņemšanas veic iesniegtā akta Darbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Saņemot motivētu atteikumu, Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē Darbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā. 
4.6.4.	Pēc visu Darbu pabeigšanas objektā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pabeigšanu objektā (atbilstoši 2.1.punktā minētajam).
4.7.	Izpildītājs 1 (vienu) reizi nedēļā elektroniski uz Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi nosūta Būvuzrauga iknedēļas atskaiti, pievienojot fotofiksācijas, saskaņā ar Līgumam pievienoto Būvuzraudzības darba uzdevuma noteikumiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma informācija iesniedzama Pasūtītāja datu “mākonī”. Attiecibā uz garantijas laikā veicamajiem darbiem – vienu reizi gadā atskaite iesūtamā Pasūtītāja e-pastā amd@riga.lv . Nepieciešamības gadījumā atskaite/ziņojums papildināms ar fotoattēliem un mērījumiem. 

5. Izpildītāja darbinieki
5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvuzrauga un Būvuzrauga palīga, ja Līguma ietvaros Darbu izpildē tiek piesaistīts Būvuzrauga palīgs un citu Izpildītāja speciālistu drošību, kuri atrodas Objektā.
5.2. Izpildītājs nodrošina, ka Objektā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos Objektā, un tie tiek uzrādīti pēc Pasūtītāja pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.
5.3. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam Būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100% (viens simts procenti) apmērā no Līguma summas uz Objekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājs nodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas termiņa laikā.
5.4. Ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā Būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts. Ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā Būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto Objektu.
5.5. Izpildītājs Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot Pasūtītājam pamatojumu šādos gadījumos: 
5.5.1. Būvuzrauga darba nespēja;
5.5.2. Būvuzrauga darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju;
5.5.3. Būvuzrauga nāve.
5.6. Ja Būvuzrauga maiņa nepieciešama iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, jo Būvuzraugs nevar pildīt Līgumā paredzētos pienākumus, Izpildītājam par to nekavējoties – 1 (vienas) darba dienas laikā, jāpaziņo Līguma 2.3.punktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim un, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāiesniedz Būvuzrauga maiņas pieteikums. Līdz Būvuzrauga maiņas saskaņošanai, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Līguma izpildi pilnā apmērā, nodrošinot promesošā Būvuzrauga aizvietošanu ar tādu darbinieku, kuram ir tiesības veikt būvuzraudzību. 
5.7. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo vai noraida Būvuzrauga maiņu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
5.8. Izpildītājs nedrīkst veikt Būvuzrauga maiņu pirms Pasūtītāja rakstveida apstiprinājuma saņemšanas.
5.9. Izpildītājam ir pienākums nomainīt ikvienu Darbu izpildē iesaistīto darbinieku nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.9.1. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Izpildītāja iesaistītais darbinieks nav uzsācis darbu Objektā;
5.9.2. Izpildītāja iesaistītajam darbiniekam Pasūtītājs atkārtoti ir konstatējis paviršu (nepienācīgu) savu pienākumu veikšanu;
5.9.3. Izpildītāja iesaistītajam darbiniekam Pasūtītājs ir konstatējis nekompetenci vai nolaidību;
5.9.4. Pasūtītājs ir konstatējis Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
5.9.5. Pasūtītājs ir konstatējis atkārtotu darbību veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
5.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma šīs nodaļas noteikumiem.

6. Sadarbība
6.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties – 1 (vienas) darba dienas laikā, jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
6.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvi, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt Līguma 6.1.punktā minētie apstākļi.
6.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Pasūtītāja pārstāvim, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
6.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
6.5. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tas jādokumentē un nekavējoties – 1 (vienas) darba dienas laikā, jāinformē Izpildītājs.
6.6. Pasūtītāja pārstāvis pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā, iesniedz Izpildītājam būvniecības ieceres dokumentāciju un/vai citu ar būvdarbiem saistīto būvdarbu veikšanai nepieciešamo, Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, Būvdarbu līguma kopiju.
6.7. Laboratoriskās pārbaudes Izpildītājam jāorganizē sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi atbilstoši Būvuzraudzības darba uzdevuma (Līguma 1.pielikums) nosacījumiem.
6.8. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto defektu labošanu Izpildītājs uzrauga par saviem līdzekļiem.
6.9. Ja Izpildītājs neveic vai atsakās veikt defektu novēršanas būvuzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanas būvuzraudzībai, un Izpildītājam jāsedz defektu būvuzraudzības izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanas būvuzraudzību citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa
7.1. Pēc Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms Līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs atbilstoši šajā daļā noteiktajā kārtībā paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, rakstveidā nosūtot to uz Līgumā norādīto Pasūtītāja juridisko/elektronisko adresi.
7.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) norādītā speciālista un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
7.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Piedāvājumā norādīto speciālistu nomaiņai gadījumos, ja Piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkumā izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6.  Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no zemāk minētajiem nosacījumiem:
7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijām atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
7.8. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaude tiek veikta tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētie termiņi tiek skaitīti skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā iesniegtajā piedāvājumā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.
7.10. 	Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Izpildītājam nekavējoties nomainīt darbu izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus un Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:  
7.10.1.	Līguma noteikumiem vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu pienākumu veikšana; 
7.10.2.	atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

8. Līgumsodi
8.1. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.3., 3.5., 3.6. un 3.7.punktos noteiktos maksājumu termiņus, Izpildītājam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktajā termiņā neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumā noteiktajā termiņā nesamaksātās summas, neieskaitot PVN.
8.2. Ja Izpildītājs nenodrošina Līguma 1.pielikumā noteikto prasību izpildi, Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
8.3. Ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 1.pielikuma “Darba uzdevums” 3.1.punktā noteiktās prasības, Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu. Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē to pašu pārkāpumu objektā, Pasūtītājam ir tiesības dubultot līgumsoda apmēru.
8.4. Ja Izpildītājs nesniedz Pasūtītāja pārstāvim savā rīcībā esošu informāciju par situāciju Objektā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu.
8.5. Ja Izpildītājs nepilda Līguma 4.1.punkta nosacījumus, tad Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
8.6. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā paredzētos termiņus (izņemot Līguma 4.1.punktu) Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,8% (nulle, komats, nulle astoņu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
8.7. Ja atbildīgais Būvuzraugs kavē atskaites iesniegšanas termiņu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu. 
8.8. Ja Izpildītājs saskaņo vai apstiprina neatbilstošus Objekta būvdarbu apjomus (piemēram, aktā par izpildītajiem darbiem (forma 2), segto darbu aktā) vai Objekta būvprojektam neatbilstošus parametrus vai tehnoloģiju, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi) par katru gadījumu.
8.9. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja rakstiski sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs
8.10. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas Objekta būvniecības procesa laikā radušās no Izpildītāja prettiesiskas (normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem neatbilstošas) darbības vai bezdarbības. Atbildības limits ir 100% (viens simts procenti) no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, neieskaitot PVN.

9. Līguma termiņš un Līguma izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Ja Objekta būvdarbi netiek pabeigti Būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības uzdot Izpildītājam veikt Darbus līdz būvdarbu faktiskajam pabeigšanas laikam tādā apjomā, kāds nepieciešams Līguma 1.pielikumā noteikto pienākumu veikšanai. 
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
9.3.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;
9.3.2. Izpildītājs atkārtoti (vairāk kā vienu reizi) nenodrošina Līguma 4.sadaļā noteikto prasību izpildi;
9.3.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas Objekta būvdarbu neatbilstības;
9.3.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
9.3.5. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.3.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
9.3.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk, vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir 1000,00 euro (vienu tūkstoti euro un 00 centi) vai vairāk;
9.3.8. Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un citus atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
9.3.9. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
9.3.10. ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
9.3.11. ja tiek konstatēts, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24 februāra pretendents izmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam); veic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju; saistību izpildē iesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.
9.3.12. Ja saskaņā ar Līguma 9.9.punktu tiek konstatēts, ka Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai.
9.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
9.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumu un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus)  no neapmaksātās summas, neieskaitot PVN;
9.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu.
9.5. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.
9.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Objekta būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atskaite par Darbu izpildi un visa Darbu izpildes dokumentācija. Līguma izbeigšanas gadījumā, samaksa par Darbu izpildi tiek veikta saskaņā ar Līguma 3.6.punkta noteikumiem. 
9.7. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad adresāts ir saņēmis paziņojumu, kas ierakstītā pasta sūtījumā ir nosūtīts uz adresāta juridisko adresi.
9.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma izbeigšanai no Izpildītāja puses.
9.9. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka objektīvu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu turpināšanai, Pasūtītājam jāaptur Līguma izpilde, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju. Šajā gadījumā Puses pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājs apmaksā to Darba apjomu, kas paveikts un ir Pasūtītāja pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Puses savstarpēji rakstveidā vienojas.
9.10. Līguma izpildes laikā var tikt veikti būtiski un nebūtiski Līguma grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu un ievērojot šajā Līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.
9.11. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
9.11.1. Būvdarbu apjoms Objektā ir samazinājies vai palielinājies. Šādā gadījumā Puses rakstiski vienojas par 3.2.1.punktā noteiktās cenas samazināšanu vai palielināšanu proporcionāli attiecīgo Būvdarbu līgumcenas samazinājumam vai palielinājumam. 
9.11.2. [bookmark: _Hlk92371366]Izmaksas vai apjoms laboratorijas pārbaudēm ir samazinājies vai palielinājies. Šādā gadījumā 3.2.2.punktā noteiktās cenas paaugstinās vai samazinās atbilstoši faktiski veikto laboratorijas pārbaužu apmēram un faktiski paveiktajam apjomam Līgumā noteiktajā kārtībā;
9.11.3. Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un uz to nav attiecināmi iepirkuma nolikumā noteiktie izslēgšanas gadījumi;
9.11.4. Būtiski Līguma grozījumi nevar pārsniegt 15 (piecpadsmit) procentus no Līguma summas.
9.12. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma vērtība, ko nosaka kā visu secīgi izdarīto grozījumu naudas vērtību summa (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kas izdarīti saskaņā ar Līguma 9.11.1.-9.11.3.punktu), ir mazāka par 10% (desmit procentiem) no sākotnējās Līguma kopējās summas.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no Pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
10.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
10.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
10.2.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
10.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
10.3. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru Pusi vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, pamatojoties uz pabeigšanas atskaiti.

11. Strīdu risināšana
Visus strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas vispārējās instances tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. Fizisko personu datu apstrāde
12.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
12.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
12.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
12.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas Pasūtītājam veic darbus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.
12.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

13. Papildus noteikumi
13.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
13.2. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otrai Pusei personīgi pret parakstu vai nosūtāma pa faksu, e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Puses Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 
13.3. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.
13.4. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir pievienots 1.pielikums “Būvuzraudzības darba uzdevums”, 2.pielikums  “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas” un 3.pielikums “Būvuzrauga iknedēļas atskaites forma”.
13.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz ___ (_________) lapām (ieskaitot pielikumus), parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
14. Konfidencialitāte
14.1.	Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Līguma vai citu ar tās izpildi saistītu dokumentu saturu, Puses finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 
14.2.	Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu. 
14.3.	Līguma 14.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš. 

15. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:                                                   
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Ārtelpas un mobilitātes departaments
[..]
	Izpildītājs:
[..]




* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”








