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1.Vispārīgā informācija
1.1. [bookmark: _Hlt86831535][bookmark: _Hlt89836079][bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc506473946][bookmark: _Toc134628671]Pasūtītājs 
	[bookmark: _Hlt98062979]Pasūtītāja nosaukums:
	Ventspils novada pašvaldība

	Adrese:
	Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

	Reģistrācijas numurs:
	90000052035

	Kontaktpersonas 
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības iestādes “Ventspils novada pašvaldības administrācija“ vecākais speciālists būvniecības jautājumos Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: andris.slangens@ventspilsnd.lv.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iestādes “Ventspils novada pašvaldības administrācija“ vecākais jurists Alfrēds Paulāns, Tālr. 26643261, e-pasts: alfreds.paulans@ventspilsnd.lv.

	Pircēja profils 
	Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma) – Pasūtītāja tīmekļvietne: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376


1.2. [bookmark: _Toc221807079]Iepirkuma procedūra: iepirkums (turpmāk – Iepirkums), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu.
1.3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš ir norādīts Elektronisko iepirkumu sistēmā, turpmāk arī – EIS, e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Termiņi”.
1.4. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv.
1.5. Iesniegto piedāvājumu atvēršana tiek veikta tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmā, e-konkursu apakšsistēmā.
1.6. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā. 
1.7. Pretendents ir tiesīgs parakstīt ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu visus dokumentus kā vienu kopumu.
1.8. Iepirkuma procedūras dokumentiem ir nodrošināta brīva un tieša pieeja interneta vietnē Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.9. Papildu informācija par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, ja piegādātājs to ir pieprasījis laikus,  tiks sniegta triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, un tā tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota  EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.10. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, informāciju par grozījumiem ievietojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.11. Grozījumi Iepirkuma dokumentos ir saistoši Ieinteresētajam piegādātājam piedāvājuma sagatavošanā.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts, turpmāk Darbs.
2.2. Iepirkuma nomenklatūras CPV galvenais priekšmets: 45233120-6 (Ceļu būvdarbi), 45233223-8, (Brauktuves seguma atjaunošana).
2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens pretendentu loks, viens būvobjekts, viens būvdarbu veikšanas laiks objektā un viens garantijas laiks. 
2.4. Līguma izpildes vieta – Va-13 Jaunpentuļu ceļš, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623, turpmāk – Objekts.
2.5. Objekta apsekošana – Pretendents ir tiesīgs veikt Objekta apsekošanu. Pasūtītāja kontaktpersona Objekta apsekošanai: Ventspils novada pašvaldības iestādes “Ventspils novada pašvaldības administrācija“ vecākais speciālists būvniecības jautājumos Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: andris.slangens@ventspilsnd.lv.
3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
3.1. Līguma izpildes termiņš: – 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas (Pasūtītājs, noslēdzot iepirkuma līgumu, ir tiesīgs iekļaut tajā precīzus līguma izpildes uzsākšanas uz pabeigšanas datumus, ievērojot norādīto kopējo līguma izpildes termiņu).
3.2. Orientējošais līguma izpildes uzsākšanas datums - 2026.gada jūlijs.
4. Pretendentu atlases nosacījumi un iesniedzamie dokumenti
	Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
	Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms):

	4.1.  Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
 
	Pieteikums dalībai iepirkumā
(Nolikuma pielikums Nr.1).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.
Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu un iepirkuma līguma izpildi.

	4.2. Nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 11.1 panta (Sankciju piemērošana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā)[footnoteRef:1] pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi: [1:  https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums ] 

a) Uz Pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
b) vai šāda pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10´000, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendentam: apliecinājums, ka uz Pretendenta valdes un padomes locekli, patiesā labuma guvēju (t.i. fiziska persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu, personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja pretendents ir kapitālsabiedrība, nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 11.1 panta (Sankciju piemērošana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā)[footnoteRef:2] pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. [2:  https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums ] 

Ārvalstu Pretendentam: kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa par Pretendenta amatpersonām, kā arī apliecinājums, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.

	4.3. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai.
	Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk- ESPD)* kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilstoši PIL 49.panta pirmajā daļā noteiktajam. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
* Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD):  http://espd.eis.gov.lv/

	4.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kurā Pretendents reģistrēts. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijā citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā. 

	a) Komisija pārliecinās par Pretendenta un Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja attiecināms) reģistrācijas faktu publiski pieejamā datu bāzē - https://bis.gov.lv. 
b) Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas institūcijas ārvalstīs izsniegta līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs.
c) Pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka tas veiks nepieciešamās darbības reģistrācijai uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

	4.5. Prasības pretendenta pieredzei:
4.6. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām vismaz vienā objektā ir veicis ceļu būvdarbus - asfalta seguma dilumkārtas atjaunošana-izbūve, ne mazāk kā 400  m2 apjomā (objekts nodots ekspluatācijā).
	Jāpievieno informācija par iepriekšējo pieredzi. Sarakstā jānorāda tie objekti, kas atbilst šī nolikuma punkta prasībām. (Nolikuma pielikums Nr.2)


	4.7. Pretendents var nodrošināt sertificētus (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālistus sekojošās darbības sfērās:
4.7.1. Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Pieredze: iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) vismaz 1 (vienā) objektā, ir vadījis būvdarbus, kuru ietvaros veikti  ceļu būvdarbi asfalta seguma dilumkārtas atjaunošana-izbūve vismaz 400 m² platībā (objekts nodots ekspluatācijā).
4.7.2. Darba aizsardzības koordinācija (atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punktā    noteiktajam).Darba aizsardzības koordinācija.
	a) Informācija par speciālistiem, kas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (Nolikuma pielikums Nr.3);
b) Speciālista pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4;
c) Ja Pretendenta piedāvātais speciālists (būvdarbu vadītājs) ir ārvalsts speciālists, Pretendentam jāiesniedz: ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti);
Pretendenta apliecinājums, ka piesaistītie ārvalstu speciālisti (būvdarbu vadītāji) ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā.

	4.8. Pretendenta finanšu apgrozījums, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), Pretendenta darbības iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz vienā gadā (pretendentiem, kas uzsākuši savu darbību (dibināti) vēlāk, vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par vienu gadu, nostrādātajā laika periodā) ir bijis ne mazāk kā 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, prasība attiecībā uz Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu jāizpilda vienam personu apvienības dalībniekam.
	Izziņa par pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu (Par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Būvkomersantu reģistra datu bāzē).

	4.9. Pretendents iepirkuma līguma izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus kā arī var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas tiks iesaistītas līguma izpildē kā apakšuzņēmēji un veiks darbus, kuru veikšanai attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	a) Visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidnei (Nolikuma pielikums Nr.6).
b) Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr.7) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītos pakalpojumus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus.


[bookmark: _Toc337468677][bookmark: _Toc113686411][bookmark: _Toc134418289][bookmark: _Toc134431800][bookmark: _Toc134628694]
5. Piedāvājuma noformēšana
5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
5.1.1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas.
5.1.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
5.1.3. Elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
5.2. Piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti, kuri atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām satur piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, un tie ir noformējami ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktās prasības, tajā skaitā, aizpildot attiecīgās Nolikumam pievienotās veidlapu formas.
5.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
5.3.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
5.3.2. Finanšu piedāvājums ir jāaizpilda atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma pielikums Nr.8), visas summas norādot euro, pozīcijas kopsummu noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. 
5.3.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
5.3.4. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju.
5.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tā piedāvājums tiks noraidīts. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
5.5. Pretendents ir tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegto piedāvājumu grozījumi nav pieļaujami.
5.6. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).
5.7. [bookmark: _Hlk5784945][bookmark: _Hlk5785083]Piedāvājumā iekļautiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. 
5.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
5.9. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, Pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6. Piedāvājuma noraidīšana
6.1. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Piedāvājumu, ja:
6.1.1. Pretendents nav iesniedzis Nolikumā norādītos dokumentus vai arī iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
6.1.2. Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
6.1.3. Pretendents iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus;
6.1.4. Pretendents, tā piesaistītais apakšuzņēmējs vai speciālists neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
6.1.5. Piedāvājums ir atzīts par nepamatoti lētu;
6.1.6. Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām.
6.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja neatbilstība ir būtiska.
7. Piedāvājuma izvērtēšana un tiesību piešķiršana noslēgt līgumu
7.1. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. 
7.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. 
7.3. Komisija ir tiesīga veikt pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi Nolikumā noteiktajām prasībām tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam.
7.4. Komisija veic pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, izslēgšanas noteikumu pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punkta nosacījumiem. 
7.5. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem un kuram nav piemērotas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētās sankcijas.
7.6. Iepirkuma līgums tiek slēgts atbilstoši Nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums Nr.9). 
7.7. [bookmark: _Toc476228391]Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, līgums jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no uz Pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu vai līguma (parakstīšanai ar droši elektronisko parakstu) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta līgumu, tiek uzskatīts, ka tas atteicies slēgt līgumu.
7.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neiesniedz to Pasūtītājam, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais (ar viszemāko cenu) vai pārtrauc Iepirkumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais (ar viszemāko cenu), bet tas atsakās slēgt līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.9. Ja Komisija konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir vienādas piedāvātās līgumcenas, tā rīko izlozi.
PIELIKUMI:
1. Pieteikums.
2. Pieredzes apraksts.
3. Pretendenta speciālistu saraksts.
4. Līguma izpildē iesaistītā personāla pieredzes apraksts (CV).
5. Tehniskā specifikācija.
6. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts.
7. Apakšuzņēmēju apliecinājums.
8. Finanšu piedāvājums.
9. Līguma projekts.
	
Nolikuma pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34

	Pretendents:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Bankas konta Nr.:
	

	Pretendenta kontaktpersona iepirkumā: 
(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)
	

	Pretendenta kontaktpersona līguma izpildē:
(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)
	


	Pretendenta pārstāvis, kurš tiesīgs parakstīt līgumu, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)
	

	Atzīmēt, ja pretendents ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums
	        mikrouzņēmums1
        mazais uzņēmums2
        vidējais uzņēmums3

	Citi uzņēmēji:
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem)
	

	Persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē* 
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs
	


	
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu:
1. Apņemas: līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.
1. Apliecina, ka Pretendenta rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu iepirkuma līguma izpildi.

	
Pretendenta pārstāvis 
	

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
	


1 Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 2 miljonus euro;
2  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro
3 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro
*Informāciju attiecībā uz personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, pasūtītājs iegūst no kandidāta vai pretendenta (skat. PIL 42. panta piektās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu



	

Nolikuma pielikums Nr.2
 
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34

OBJEKTU SARAKSTS

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, līguma cena un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	

	
	
	
	




Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām (ja attiecināms)
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 
	Kontaktpersona (tālruņa numurs, e-pasta  adrese)
	Informācija par personas pieredzi ar kuru pretendents apliecina tā kvalifikācijas atbilstību   Nolikumā noteiktajām prasībām

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.










Nolikuma pielikums Nr.3

PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34

	Nr.
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma un sertifikāta numurs
	Speciālists statuss pretendenta uzņēmumā
	Speciālista paraksts (ja nav pretendenta uzņēmuma darbinieks)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Pretendenta piesaistītais speciālists, ja tas nav pretendenta uzņēmuma darbinieks, ar savu parakstu apliecina, ka apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.




Nolikuma pielikums Nr.4
[bookmark: _Toc302980875]

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA PIEREDZES APRAKSTS (CV)
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34


Vārds, uzvārds:___________________________________

Statuss darbu izpildē:______________________________

Pieredze:

	Līguma darbības  periods
	Pasūtītājs, kontaktpersona, telefona nr.
	Speciālista pieredze atbilstoši nolikuma prasībām

	
	
	

	
	
	

	
	
	



(CV jānorāda pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina nolikumā prasīto)







	Speciālists:
	

	
	(paraksts, vārds, uzvārds)





Nolikuma pielikums Nr.5

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34

1. Iepirkuma priekšmets
Ventspils novada pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš (turpmāk – Ceļš) asfalta seguma dilumkārtas remonts, (turpmāk – Darbs), Vārves pagastā , Ventspils novadā. 
2. Esošās situācijas apraksts
2.1. Ceļš nodrošina piekļuvi Ventspils reģiona CSA poligonam “Pentuļi” (turpmāk – Poligons), segums – asfaltbetons, ceļa posma garums 2100 m, asfalta seguma ceļa pieslēguma posmā pie reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma platums ~6,3 m, Ceļa līdz Poligonam asfalta seguma platums ~4 m, ceļa nomales labā un kreisā puse platums kopā ~1,4 m, ceļa kopējais platums ~5,4 m. 
2.2. Ceļu šķērso inženierkomunikācijas – elektroapgādes tīkli, drenāžas sistēmas tīkli, ūdens novadgrāvis ar caurteku.
2.3. Ceļa brauktuves malā ir uzstādītas ceļa zīmes, saglabājamas.
3. Veicamie darbi
3.1. Nomaļu grunts apauguma noņemšana abās Ceļa pusēs (visā posma garumā vismaz 1 m platumā nodrošinot virszemes lietusūdens atvadi) un nomaļu atjaunošana abās Ceļa pusēs 70 cm platumā, hvid. =7 cm biezumā.
3.2. Ceļa asfaltbetona seguma remonts ceļa paplašinājuma vietās – asfalta seguma profila labošana ar asfaltbetonu AC 11, dilumkārtas izbūve hvid. =5 cm biezumā, t. sk., frēzēšana un gruntēšana nepieciešamās vietās.
3.3. Ceļa asfaltbetona seguma remonts dilumkārtai ar asfaltbetonu AC 11 hvid. =5 cm biezumā remonta zonās, t. sk., frēzēšana un gruntēšana (tīklojuma vietas, plaisas, iesēdumi, brauktuves malas, sabrukušās vietas).
3.4. Ceļa asfaltbetona seguma remonts dilumkārtai ar asfaltbetonu AC 11 hvid. =5 cm biezumā remonta zonā ceļa posmam pieslēgumam pie reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa, t. sk., frēzēšana un gruntēšana.
4. Piedāvājuma sagatavošana un Darba izpilde
4.1. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu.
4.2. Pretendents par jebkuriem konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā. Tādā gadījumā Pretendentu pienākums ir sagatavot piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja veiktajiem norādījumiem pie iepirkuma dokumentācijas, ja tādi tiks publicēti, pamatojoties uz pretendentu iesniegto pamatojošo informāciju.
4.3. Ja Pretendentam ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un Darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā Nolikumā noteiktā kārtībā.
4.4. Pretendentam piedāvājuma izmaksās jāietver visi iespējamie izdevumi, lai kvalitatīvi veiktu Ceļa remonta darbus, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos. Pretendentam piedāvājuma cenā jāparedz visi ar Darba izpildi saistītie izdevumi saskaņā ar aktuālajām VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2026.gada 26.februāra “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” (https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2026/02/Autocelu_buvdarbu_specifikacijas_2026_teh_lab_24.02.2026.), (turpmāk – Specifikācija) Vispārējās nodaļas prasībām, kuri saistīti ar Darba organizēšanu un izpildi objektā. 
4.5. Tāmēs Pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli (Materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Specifikācijai ar aprēķināto izejas lielumu AADTj kravas 101-500aut/24h un AADTj pievestā 501-1500aut/24h), (materiāliem jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”), lai nodrošinātu darbu apjomos uzskaitīto Darbu izpildi atbilstoši Specifikācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.
4.6. Ja Darbu apjomā minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un tāmēs izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomā minētie, kā arī atbilst Specifikācijā noteiktām prasībām.
4.7. Pretendentam pirms Darbu uzsākšanas jāsaņem atļaujas no inženierkomunikāciju un infrastruktūru īpašniekiem, uzturētājiem, kuras atrodas Ceļa Darbu veikšanas zonā.
4.8. Darba izpildes laikā Pretendentam jānodrošina satiksmes organizācija objektā (atbilstoši LR MK  2001.gada 2.oktobra Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”). Pirms Darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam transporta kustības shēma objektā Darba izpildei un Darbu izpildes laika grafiks, kuru saskaņo Darba procesā iesaistītās puses. Pretendentam izstrādājot transporta kustības shēmu jāņem vērā, ka jānodrošina transporta piekļuve Poligonam.
4.9. Darbi izpildāmi saskaņā pielikumā pievienotajiem darbu apjomiem, ievērojot darbu veikšanas tehnoloģiju un darbu aprakstus atbilstoši aktuālajām Specifikācijas prasībām un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Darba izpildes laiks – 45 dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
4.10. Pirms Darbu uzsākšanas Pretendentam jāiesniedz materiālu atbilstības deklarācijas un jāsagatavo asfalta markas darba formula, kurā jāiekļauj informācija par materiālu tipu un izlietojuma daudzumu.
4.11. Pretendentam ir jāpielieto atbilstošas iekārtas un specializētās tehnikas vienības kvalitatīvai Darba izpildei un atbilstoši Specifikācijas tehnoloģijai.
4.12. Pretendentam ir pilna materiālā atbildība par pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
5. Vides aizsardzības pasākumi
5.1.  Pretendentam ir jāveic pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
5.2.  Pretendentam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepasliktina apkārtējo vidi, nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā.
5.3. Pretendentam jāizvēlas būvmateriāli, kas ir videi draudzīgi un ilglaicīgi, kā arī tādi, kas nerada ķīmiska piesārņojuma draudus.
5.4.  Darba izpildes rezultātā radušos atkritumu daudzumu, ko iespējams reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, jānodod licencētam atkritumu apsaimniekotājam noslēdzot līgumu.
5.5.  Pretendentam ir jāparedz absorbējoša materiāla krājumi naftas produktu savākšanai, ja notiek noplūde no celtniecības tehnikas.
5.6.  Pēc Darba pabeigšanas Pretendentam ir jāsakārto objekts un pieguļošā teritorija.

Pielikumā: Ceļa Va-13 Jaunpentuļu ceļš situācijas shēma 

Tehniskā specifikācija sagatavota 12.06.2026.











































Nolikuma pielikums Nr.6

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms
 (summa euro)
	Īss apakšuzņēmējam nodoto darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	





















Nolikuma pielikums Nr.7

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34


/Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka piekrīt piedalīties iepirkumā kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, un apņemas:

veikt šādus darbus:
/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

un nodot Pretendentam šādus resursus:
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.



	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)








Nolikuma pielikums Nr.8
 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”
Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34


	Objekta nosaukums
	Cena EUR (bez PVN)
	Pievienotās vērtības nodoklis 21% (PVN)
	Kopā cena EUR (ar PVN)

	Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts

	
	
	



_____________________________________________________________________
piedāvātā cena bez PVN norādīta EUR (vārdiem)

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
	



Pretendenta pārstāvis
	

	[bookmark: _Hlk64448809]
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



Nolikuma pielikums Nr.9

LĪGUMS (projekts) 
Līguma noslēgšanas datums ir pēdējā droša
elektroniskā paraksta datums 
Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000052035, turpmāk -Pasūtītājs, kuru pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības nolikumu pārstāv __________________, no vienas puses, un 
_______________ reģ.Nr.________________, turpmāk – Būvuzņēmējs, kuru pamatojoties uz ________ pārstāv ___________________, no otras puses, abi kopā turpmāk -Puses, 
pamatojoties uz iepirkuma “Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts”, Iepirkuma ID Nr. VND 2026/34, rezultātiem, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. [bookmark: _Hlk155339105]LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1. Līguma priekšmets – Pašvaldības autoceļa Ceļš Va-13 Jaunpentuļu ceļš asfalta dilumkārtas remonts, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un būvdarbu tāmēs uzrādītajiem būvdarbu apjomiem, turpmāk – Būvdarbi;
1.2. Būvdarbu veikšanas vieta - Va-13 Jaunpentuļu ceļš, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623, turpmāk – Objekts
2. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
2.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam EUR __________ (________________) bez PVN 21% (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.
2.2.  Līguma summa ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. 
2.3. Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta un Būvuzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas.
2.4. E-rēķina datnes formāts - XML (Extensible Markup Language), papildus pievienojama rēķina PDF datne.
2.5. Maksājumi tiek veikti uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu. 
2.6. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Neparedzēto darbu izpilde tiek uzsākta tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.
2.7. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.
3.1. Būvuzņēmējs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 
3.3.  Līguma izpildes termiņš – 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas (Pasūtītājs, noslēdzot iepirkuma līgumu, ir tiesīgs iekļaut tajā precīzus līguma izpildes uzsākšanas uz pabeigšanas datumus, ievērojot norādīto kopējo līguma izpildes termiņu).
3.2. Ja Būvdarbu kvalitatīvai izpildei ir nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, Puses sastāda attiecīgu aktu, kurā norādītais tehniskā pārtraukuma laiks netiek ieskaitīts Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā.
3.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi vai Būvdarbu nodošanu ekspluatācijā Līgumā norādītajā termiņā.
3.4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
3.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos palielinot;
3.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;
3.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
3.4.4. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi;
3.4.5. ja ir apturēta būvdarbu veikšana ar Būvuzņēmēja darbību nesaistītu iemeslu dēļ;
3.4.6. ja iestājas nelabvēlīgi meteoroloģiskie laika apstākļi, kuri neļauj veikt darbus atbilstoši tehnoloģijai un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
3.5. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
3.6. Ja Būvuzņēmējs līguma 3.6.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums 5 darba dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.
4. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI, PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
4.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši darba apjomiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. 
4.2. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.3.  Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu izmantošanu Būvdarbu procesā. Ar Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga rakstisku piekrišanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs projektā norādītos būvmateriālus aizstāt ar citiem tādas pašas vai augstākas kvalitātes materiāliem, kuri ir tehnoloģiski piemērotāki. 
4.4. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs(-i). Būvdarbu vadītāja(-u) nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. 
4.5. Būvuzņēmējs Līguma izpildē ir tiesīgs iesaistīt tikai iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. 
4.6. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. 
4.7. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
4.8. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā 62.panta noteikumus.
4.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
4.10. [bookmark: _Hlk155339572] Būvuzņēmējs objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
4.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par Objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
4.12. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.
4.13. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas konkrētajā vietā, pieņemt no Pasūtītāja nosacīto objekta būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukums iespēju robežas tiek norobežots, izstādītas brīdinājuma zīmes un veiktas citas normatīvajos dokumentos noteiktas prasības.
4.14. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
4.15. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 
4.16. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
4.17. Būvuzņēmējam ir jānodrošina tā pienākumos ietilpstošo Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju, atzinumu un saskaņojumu saņemšanu attiecīgajās iestādēs.
4.18. Būvuzņēmējam ir pienākums noslēgt būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus, atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr. 502  “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
4.19. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
4.20. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
4.21. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs.
4.22. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
4.23. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro Objektā darba drošības noteikumus, uz būvdarbiem attiecināmo normatīvo aktu prasības, Līguma noteikumus. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
4.24. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.
4.25. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.
5. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.
5.1. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.
5.2. ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu Līguma 5.1. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvuzņēmējam pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis.
5.3. Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Būvuzņēmējam pretenziju, norādot būvdarbu nepieņemšanas iemeslu, vai defektu aktu. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvuzņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas vai defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus par Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai nepilnībām.
5.4. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem, tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi.
5.5. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
5.6. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Būvuzņēmējs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.
5.7. Ja Būvuzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
5.8. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. 
6. PUŠU ATBILDĪBA.
6.1.  Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību izpildi, saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu (tai skaitā garantiju un apdrošināšanas polišu neiesniegšanu noteiktajā laikā), ja kavējums radies Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākas Līguma izpildes.
6.3. Par maksājumu nokavējumu Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līguma izpildes.
6.4. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
6.5. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek pagarināts (būvdarbi nav izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā) būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības līguma termiņš, Būvuzņēmējs sedz ar šo līgumu (būvuzraudzība, autoruzraudzība) izpildi saistītās papildus darbu izmaksas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga rēķina no Pasūtītāja saņemšanas.
6.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.
6.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Būvdarbu līguma summas, Pasūtītājs, informējot Būvuzņēmēja, var vienpusēji atkāpties no Līguma.
7. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, tiklīdz radusies tāda iespēja, par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot  ārkārtējo apstākļu darbības raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai arī lauž Līgumu.
8. GARANTIJAS SAISTĪBAS.
8.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
8.2. Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. 
8.3.  Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs divu darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
8.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
8.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 
8.6. Līguma 8.5.punktā minētajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērojot līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet Būvuzņēmējam ir pienākums samaksāt piemēroto līgumsodu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas. 
9. LĪGUMA LAUŠANA.
9.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
9.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:
9.2.1. Būvuzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Būvdarbu uzsākšanas vai izpildes termiņu un Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas;
9.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;
9.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
9.2.4. Līguma 6.2.punktā noteiktais līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
9.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.
9.4. Izbeidzot Līgumu 9.1.- 9.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.
9.5. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.
9.6. Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā  minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.
9.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajai daļai).
10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.
10.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.
10.2. Būvdarbu uzraudzību veiks Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs (ja attiecināms).
10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tai ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņot otrai Pusei.
11. KONTAKTPERSONAS
11.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:
__________________________________________________
11.2. Pasūtītāja kontaktpersonai ir pienākums uzraudzīt Būvdarbu veikšanu, to kvalitāti un atbilstību Līguma prasībām, sniegt Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai nepieciešamo informāciju, veikt Līguma saistību izpildes kontroli, Būvdarbu pieņemšanu, tā ir tiesīga Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu un citus Līgumā paredzētos dokumentus, izņemot vienošanos par Līguma grozījumiem. Pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties informēt Būvuzņēmēju un Pasūtītāju par apstākļiem, kas kavē vai var kavēt Līguma saistību izpildi. 
11.3. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: _______________
11.4. Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta formā, katra Puse glabā elektroniski parakstīto Līgumu. 
12. LĪGUMA PIELIKUMI.
Pielikums Nr.1 - Finanšu piedāvājums-tāme. 
13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI.
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