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1. Vispārīga informācija par konkursu

1.1. Iepirkuma metode
Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk arī – konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk arī  - PIL).
Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 25.06.2025. lēmumu Nr.416 (protokols Nr.11, 5.§) (turpmāk arī – komisija).

1.2. Identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK

1.3. Kontaktpersonas
Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: 
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” iepirkumu speciāliste Antra Medne, tālrunis 64207206, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv.

Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: 
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes ceļu būvinženiere Valmierā Inese Kokenberga, tālrunis 26428611, e-pasts: inese.kokenberga@valmierasnovads.lv.

1.4. Nolikuma saņemšana
Konkursa nolikuma elektroniskā versija un tehniskā dokumentācija ir ievietota lejupielādēšanai interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
Konkursa nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiek publicētas interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv publicētajai informācijai par šo iepirkumu un iekļaut to savā piedāvājumā. 
Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
Ieinteresētais Piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk arī – EIS) e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs[footnoteRef:1]. [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

Konkursa nolikuma drukāto variantu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iespējams saņemt Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Lāčplēša ielā 2, Valmierā pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Klientu apkalpošanas centra darba laiks – darba dienās no 800 līdz 1700, pirmdienās no 800 līdz 1800, piektdienās no 800 līdz 1600.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. [bookmark: _Hlk130234303]Iepirkuma priekšmets: Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā.
Iepirkums sastāv no 2 (divām) iepirkuma daļām. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Uzvarētājs tiks noteikts katrā iepirkuma daļā atsevišķi.


   Iepirkuma daļas:
1.iepirkuma daļa  –  Straumes, Pārgaujas un Kāpu ielas divkārtu virsmas apstrāde;
2.iepirkuma daļa  –  Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde.

Objekta vieta: 
1.iepirkuma daļa  –  Straumes iela, Pārgaujas iela un Kāpu iela, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201;
2.iepirkuma daļa  –  Zvejnieku iela, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

[bookmark: _Hlk127972121]Darbu izpildes termiņš: 2 mēnešu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas

CPV kods: 45233228-3 (Seguma pārklājuma būvdarbi) 

Garantijas laiks: ne mazāk kā 3 (trīs) gadi pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas

Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena (Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. pantu, iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvāto cenu).

2.2. Tehniskās prasības 
2.1.1. [bookmark: _Hlk187237941][bookmark: _Hlk160459236][bookmark: _Hlk187655807]Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501‑17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, noteikumu 5., 6. un 7.pielikumam, kā arī atbilstoši tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu apjomiem (nolikuma 1.pielikums);
2.2.1. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) iekļautajām prasībām.
2.2.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājumā jāiekļauj visi prasītie darbu apjomi. Pretendents nedrīkst izslēgt kādu no apjomu pozīcijām. 
2.2.3. Darbu tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie būvizstrādājumi, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

2.3. Finanšu prasības
2.3.1. Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājuma veidlapa par katru iepirkuma daļu atsevišķ (nolikuma 4. pielikums), darbu izpildes tāmes atbilstoši tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu apjomiem un 2.2. punktā noteiktām prasībām.
2.3.2. Cena jānosaka euro.
2.3.3. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, nepieciešamie darbi kvalitatīvai būvdarbu izpildei.
2.3.4. Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums. Līguma apmaksa notiks par faktiski veiktajiem darbiem.
2.3.5. Būvuzņēmējs savā vārdā un uz sava rēķina veic būvuzņēmēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un nolikuma 2. pielikuma Līgumā noteiktajam. Apdrošināšanu veic tikai konkursa uzvarētājs katrā iepirkuma daļā.




3. Informācija pretendentiem

3.1. Piedalīšanās konkursā
3.1.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. (Par Latvijā reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju (juridiskā persona) pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)). Ārvalstī reģistrētam pretendentam vai apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta vai apakšuzņēmēja reģistrācijas faktu, vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
3.1.2. [bookmark: _Hlk135751742]Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā: 
· jebkurā no PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā PIL 43. pantā un 42. panta ceturtajā daļā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību;
· ja uz pretendentu (t.sk. arī pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās pretendents) attiecas PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktie izslēgšanas nosacījumi;
· uz PIL 42. panta trešās daļas 4. punktā minēto personu netiek attiecināti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
· uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 5. punktā minēto personu netiek attiecināti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
Izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiks veikta PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
3.1.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu izpildei.
3.1.4. Ja piedāvājumu konkursā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā (nolikuma 3. pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikums) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 5.1.3. apakšpunktā, citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks vai arī visi apvienības dalībnieki.
3.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. apakšpunkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā.
3.1.6. Ja konkursa rezultātā tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam vai jāizveido  personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot pasūtītājam.
3.1.7. Konkursa uzvarētājam ir pienākums nolikuma 3.1.6. apakšpunkta kārtībā izveidoto personālsabiedrību pirms iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrēt Latvijas republikas būvkomersantu reģistrā. Reģistrēšanas faktu pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv).
3.1.8. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja:
· pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5. punktā minētos dokumentus;
· pretendentam nav tiesību veikt piedāvātos darbus;
· pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
· pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi.
3.1.9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas, veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
3.1.10. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

3.2. Cita informācija
3.2.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā e-pastā vai EIS.
3.2.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
3.2.3. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.
3.2.4. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (juridisku personu). Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (nolikuma 5. pielikums). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līguma projektu šī nolikuma 2. pielikumā).

3.3. Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija
3.3.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
3.3.2. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā e-pastā vai EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta EIS e-konkursu apakšsistēmā vai uz nolikumā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos e-pastu vai uz e-pastu: iepirkumi@valmierasnovads.lv.
3.3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.3.4. [bookmark: _Hlk160117402]Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti www.eis.gov.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.3.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kurā ir pieejami šie dokumenti www.eis.gov.lv, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra.

4. Konkursa piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

4.1. Termiņš un vieta
Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 
	Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
	Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. 
	Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

4.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums
4.2.1. Piedāvājuma iesniegšana:
4.2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas: 
4.2.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
4.2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.2.1.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.2.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
4.2.2.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
4.2.2.2. Piedāvājuma dokumentus ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.2.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
4.2.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
4.2.2.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.2.2.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
4.2.2.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e‑konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4.2.2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības
Iesniegtais konkursa pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu konkursa nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 2. pielikumā esošo līgumu katrā iepirkuma daļā. 
Līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību konkursā. Katrs pretendents, kā ģenerāluzņēmējs konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu).
Pretendents maksā par visiem izdevumiem, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, konkursa organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti.

5. Konkursa piedāvājuma saturs

Lai piedalītos konkursā pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

5.1. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti
5.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 3. pielikumā) un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 2. pielikumā pievienoto līgumu piedāvātajā redakcijā.
5.1.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona.
5.1.3. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē.
5.1.4. Apliecinājums par darbu izpildē iesaistāmo nepieciešamo vismaz vienu sertificēto speciālistu (veidlapa konkursa nolikuma 7. pielikumā):
· ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (atbildīgais būvdarbu vadītājs);
· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
norādot speciālista vārdu, uzvārdu un būvprakses sertifikāta numuru (Par Latvijā reģistrētu būvspeciālistu nodarbinātības faktu pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
Piesaistot ārvalstīs reģistrētu būvspeciālistu, piedāvājumam klāt jāpievieno darba līguma kopija vai apliecinājums, tajā norādot speciālista vārdu, uzvārdu, darba līguma Nr., datumu un līguma termiņu).
[bookmark: _Hlk167089422]Ja šajā apakšpunktā noteiktais speciālists nav pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, bet ar viņu tiks slēgts uzņēmuma līgums vai tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma procedūras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu vai apakšuzņēmēju un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu vai apakšuzņēmēju un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai noslēgts uzņēmuma līgums gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam (noslēgtā uzņēmuma līguma / darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par uzņēmuma līguma noslēgšanu / darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot līguma Nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas, par būvspeciālista nodarbinātības faktu pasūtītājs var pārliecināties BIS pirms līguma noslēgšanas).
5.1.5. Gadījumā, ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, tas iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
5.1.6. Apliecinājums, ka pretendents ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) sekmīgi īstenojis (t.i., izpildītie darbi nodoti un pieņemti) vismaz 1 (vienu) šim iepirkumam līdzvērtīgu objektu (veidlapa nolikuma 6. pielikumā). Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:
a) darbu veids – ceļu vai ielu divkārtu virsmas apstrāde vai asfaltseguma atjaunošana, pārbūve vai jauna būvniecība;
b) veikto būvdarbu apjoms naudas izteiksmē ne mazāks kā 20 000,00 EUR bez PVN. 
Apliecinājumam pievienot objektu, kas tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem, atsauksmes no objekta pasūtītāja par veiktajiem būvdarbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi un atbilstību līdzvērtīgu būvdarbu raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina visu nolikuma 5.1.6. apakšpunktā prasīto būvdarbu pieredzes nosacījumu izpildi.
5.1.7. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu.
5.1.8. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD), kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar PIL 49. panta pirmo daļu. (EVIPD ir jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības). EVIPD veidlapu paraugu forma pieejama http://espd.eis.gov.lv/ (pretendentam, iesniedzot EVIPD, jāaizpilda veidlapas IV daļas “Atlases kritēriji” C iedaļā norādītie apakšpunkti, saskaņā ar konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).

5.2. Piedāvājumu raksturojošie dokumenti
5.2. 
5.2.1. Finanšu piedāvājums par katru daļu atsevišķi, kuru paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu);
5.2.2. Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501‑17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, noteikumu 5., 6. un 7.pielikumam, kā arī atbilstoši tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu apjomiem (nolikuma 1.pielikums).

6. Konkursa norise

Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Konkursa komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām.

6.1. Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumus atvērs saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā, izmantojot tajā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.1.1. Atvēršanas sanāksmē piedalās konkursa komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.
6.1.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Komisija atver pretendentu piedāvājumus vienlaikus, pircēja profilā publicējot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto cenu. 
6.1.3. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
6.1.4. Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. Gadījumos, kad iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteikto kārtību.
6.1.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
6.1.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

6.2. Piedāvājumu vērtēšana
6.2. 
6.2.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:
1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību konkursa nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām;
3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus.
6.2.2. [bookmark: _Hlk102835751]Par konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma daļā tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.
6.2.3. Ja piedāvājumu summas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura piedāvātais garantijas laiks ir vislielākais.Ja arī piedāvātais garantijas laiks ir vienāds, tad komisija veic atklāto izlozi, uzaicinot pretendentu pārstāvjus piedalīties klātienē. Ja pretendentu pārstāvji izvēlas nepiedalīties izlozē, komisija izlozi veiks bez pretendentu pārstāvju klātbūtnes.
6.2.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

6.3. Pretendenta pārbaude un izslēgšanas nosacījumi
6.3.1. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no gadījumiem, kas minēti PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) un gadījumos, kas minēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā.
6.3.2. Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/ un/vai https://sankcijas.lursoft.lv/ (vai citās datubāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija). 
6.3.3. Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina PIL 42. panta otrās daļas (izņemot 8. un 9. punktu) izslēgšanas iemeslu pārbaudi. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītāja pārstāvis rīkojas PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā. Par PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem pretendents nevar veikt pasākumus uzticamības atjaunošanai, atbilstoši PIL 43. panta pirmajā daļā noteiktajam. Uzticamības atjaunošana nav attiecināma uz PIL 43. panta septītajā daļā minētām personām.
6.3.4. Ja pretendents būtu izslēdzams, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, pretendents ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedz pasūtītājam pierādījumus par saistību izpildi vai arī pierādījumus, ka personai nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā PIL noteiktajā termiņā.
6.3.5. Pasūtītājs neizslēgs pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir iestājušies PIL 42. panta ceturtās daļas nosacījumi;
6.3.6. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 42. panta otrā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz pretendentu (t.sk. arī pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās pretendents), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un nolikuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
6.3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai tiktu nomainīts Pretendenta personāls, apakšuzņēmējs un persona, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tas izriet no valsts drošības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sniegta atzinuma.
6.3. 
6.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Komisijas tiesības:
· pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
· lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;
· lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
· veikt izmaiņas konkursa nolikumā;
· noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;
· konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu;
· ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju;
· komisijai ir arī citas šajā nolikumā un PIL noteiktās tiesības.

7.2. Komisijas pienākumi:
· izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
· lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
· noteikt konkursa uzvarētāju;
· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts e-pastā vai EIS, pievienojot skenētu vai elektroniski parakstītu dokumentu;
· nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8. 
8.1. Pretendenta pienākumi:
· iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas konkursa nolikumā noteiktās prasības;
· pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pretendenta tiesības:
· piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie konkursa komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai, ievērojot konkursa nolikuma 3.3.2. apakšpunktā noteikto kārtību;
· iesniegt piedāvājumu;
· līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

9. Līguma noslēgšana
9. 
9.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju un pasūtītāju katrā iepirkuma daļā atsevišķi tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā, kā tas ir nolikuma 2. pielikumā – LĪGUMS. 
9.2. Līgums (konkursa nolikuma 2. pielikuma redakcijā) ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (atbilstoši PIL 60. panta septītās daļas 1. punktā noteiktajam), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
9.3. Pretendentam jāparaksta līgums 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu.
9.4. Līgums stājas spēkā līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa tiek veikta šajā līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī nolikuma 2. pielikumā).
9.5. Avansa maksājumi nav paredzēti.
9.6. Pēc līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī nolikuma 2. pielikumā).
9.7. Izpildītājs, atbilstoši līgumā (2.pielikums – Līgums) noteiktajam, iesniedz darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā.
9.8. Pēc līguma noslēgšanas apakšuzņēmēju nomainīšana un jauno apakšuzņēmēju iesaiste līguma izpildē veicama līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī nolikuma 2. pielikumā).

10. [bookmark: _Hlk117672058]Personas datu aizsardzība
Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu

11. Nolikuma pielikumu saraksts
1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Līguma projekts;
3. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā;
4. pielikums – Finanšu piedāvājums;
5. pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta;
6. pielikums – Informācija par pretendenta līdzvērtīgu pieredzi;
7. pielikums – Informācija par darbu izpildē iesaistāmajiem speciālistiem.

· SIA “Valmieras ūdens” defektu akts 16.04.2026. Nr.11.1/14  - Straumes iela, Kāpu iela,  Pārgaujas iela
· SIA “Valmieras ūdens” defektu akts 08.06.2026. Nr.11.1/17  - Zvejnieku iela


1. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/083AK nolikumam
(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/aktualizācijas datums: 16.06.2026.)

[bookmark: _Hlk111121057]Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk130234833][bookmark: _Hlk130235378]“Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā.

Iepirkums sastāv no 2 (divām) iepirkuma daļām. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Uzvarētājs tiks noteikts katrā iepirkuma daļā atsevišķi.


Iepirkuma daļas:
1.iepirkuma daļa  –  Straumes, Pārgaujas un Kāpu ielas divkārtu virsmas apstrāde;
2.iepirkuma daļa  –  Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde.

Objekta vieta: 
1.iepirkuma daļa  – Straumes iela, Pārgaujas iela un Kāpu iela, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201;
2.iepirkuma daļa  –  Zvejnieku iela, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

Darbu izpildes termiņš: 2 mēnešu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas

CPV kods: 45233228-3 (Seguma pārklājuma būvdarbi) 

Garantijas laiks: ne mazāk kā 3 (trīs) gadi pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas

DARBU APJOMI:
1.iepirkuma daļa - Straumes, Pārgaujas un Kāpu ielas divkārtu virsmas apstrāde
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz
	cena
	Summa


	
	Straumes iela
(Ielas gar. 220 m, platums 5.4-10.0 m, kopā 1580 m2)
	
	
	
	

	1.
	Ielas profila izveidošana esošajā grants segumā, komunikāciju aku atsegšana
	M2
	1580
	
	

	2.
	Pēc nepieciešamības ielas seguma papildināšana ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu frakc. 0/32p
	M3
	35
	
	

	3.
	Nomaļu noņemšana, profilēšana ielas abās pusēs (pēc nepieciešamības) 0.80 m un transports uz atbērtni līdz 3 km 
	m
	100
	
	

	4.
	Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11 (granīta šķembas)
	M2
	1580
	
	

	5.
	Esošo norobežojošo akmeņu pārcelšana un pēc darbu pabeigšanas atlikšana atpakaļ.
	Gab
	3
	
	

	
	Pārgaujas iela
(Ielas gar. 72 m, platums vid.4,2 m, kopā 303 m2)
(Ielas gar. 104 m, platums vid.5,8 m, kopā 604 m2)
(Ielas gar. 65 m, platums vid.5,0 m, kopā 325 m2)
(Ielas gar. 39 m, platums vid.6,2 m, kopā 245 m2)
	
	
	
	

	6.
	Ielas profila izveidošana esošajā grants segumā, komunikāciju aku atsegšana
	M2
	1477
	
	

	7.
	Pēc nepieciešamības ielas seguma papildināšana ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu frakc. 0/32p
	M3
	32
	
	

	8.
	Nomaļu noņemšana, profilēšana ielas abās pusēs (pēc nepieciešamības) 0.80 m un transports uz atbērtni līdz 3 km 
	m
	200
	
	

	9.
	Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11 (granīta šķembas)
	M2
	1477
	
	

	10.
	Bruģa seguma remontzona gājēju celiņam pie Straumes ielas (nepieciešamo bruģakmeni nodrošina Pasūtītājs)
	M2
	4
	
	

	
	Kāpu iela
(Ielas gar. 107 m, platums vid. 4,8 m, kopā 515 m2)
	
	
	
	

	11.
	Ielas profila izveidošana esošajā grants segumā, komunikāciju aku atsegšana
	M2
	515
	
	

	12.
	Pēc nepieciešamības ielas seguma papildināšana ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu frakc. 0/32p
	M3
	15
	
	

	13.
	Nomaļu noņemšana, profilēšana ielas abās pusēs (pēc nepieciešamības) 0.80 m un transports uz atbērtni līdz 3 km 
	m
	150
	
	

	14.
	Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11 (granīta šķembas)
	M2
	515
	
	

	
	Komunikāciju aku sakārtošana
	
	
	
	

	15.
	Aku vāku nomaiņa - Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas peldošā tipa akas vāks (40t), ar Valmieras ūdens logo, H vismaz 245, pamatne D850-880, ar 2 atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī, vadīklas ID700 montāža, vāka regulēšana seguma līmenī
	Gab
	31
	
	

	16.
	Montēt peldošā tipa kapi ar Valmieras ūdens logo, kapes regulēšana seguma līmenī
	gab
	3
	
	

	17.
	Esoša “Peldoša” tipa skatakas vāka augstuma regulēšana, saskaņā ar SIA “Valmieras ūdens” defektācijas aktu 16.04.2026. Nr. Nr.11.1/14  
	gab
	6
	
	

	18.
	Lietus ūdens kanalizācijas akas DN500 vāka regulēšana seguma līmenī
	gab
	4
	
	

	19.
	Gūlijas PP DN400 vāka regulēšana seguma līmenī 
	gab
	4
	
	

	20.
	Satiksmes organizācija remontdarbu laikā
	kompl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kopā
	

	
	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	
	Pavisam kopā
	



2.iepirkuma daļa - Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz
	cena
	Summa


	
	Zvejnieku iela
(asfaltbetona atjaunošana - Ielas gar. 145 m, platums vid. 6,1 m, kopā 930 m2)
(Virsmas apstrādes veikšana – ielas gar 100m, plat vid 6,0, kopā 600 m2)
	

	1.
	Asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana
	M2
	930
	
	

	2.
	Karstais asfaltbetons (AC16 bin) un izbūve (profila labošanai, virs remontdarbu tranšejām, pie akām, gūlijām), h=6 cm
	tn
	15
	
	

	3.
	Karstais asfaltbetons AC11 surf un izbūve, h=5 cm
	M2
	930
	
	

	4.
	Ielas profila izveidošana esošajā grants segumā, komunikāciju aku atsegšana
	M2
	600
	
	

	5.
	Pēc nepieciešamības ielas seguma papildināšana ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu frakc. 0/32p
	M3
	20
	
	

	6.
	Aku vāku nomaiņa - Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas peldošā tipa akas vāks (40t), ar Valmieras ūdens logo, H vismaz 245, pamatne D850-880, ar 2 atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī, vadīklas ID700 montāža, vāka regulēšana seguma līmenī
	Gab
	5
	
	

	7.
	Aku vāku nomaiņa un pārsedzes DN1000 montāža, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas peldošā tipa akas vāks (40t), ar Valmieras ūdens logo, H vismaz 245, pamatne D850-880, ar 2 atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī, vadīklas ID700 montāža, vāka regulēšana seguma līmenī
	gab
	3
	
	

	8.
	Aku vāku nomaiņa un pārsedzes DN1000 montāža, lietus ūdens kanalizācijas peldošā tipa akas vāks (40t), H vismaz 245, pamatne D850-880, ar 2 atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī, vadīklas ID700 montāža, vāka regulēšana seguma līmenī
	gab
	2
	
	

	9.
	Aku vāku nomaiņa, groda h=45 cm un pārsedzes DN1000 montāža, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas peldošā tipa akas vāks (40t), ar Valmieras ūdens logo, H vismaz 245, pamatne D850-880, ar 2 atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī, vadīklas ID700 montāža, vāka regulēšana seguma līmenī
	gab
	2
	
	

	10.
	Aku vāku nomaiņa, groda h=25 cm montāža vai pazemināšana un pārsedzes DN1000 montāža, lietus ūdens kanalizācijas peldošā tipa akas vāks (40t), H vismaz 245, pamatne D850-880, ar 2 atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī, vadīklas ID700 montāža, vāka regulēšana seguma līmenī
	gab
	2
	
	

	11.
	Esoša “Peldoša” tipa skatakas vāka augstuma regulēšana, saskaņā ar SIA “Valmieras ūdens” defektācijas aktu 08.06.2026. Nr. Nr.11.1/17  
	gab
	8
	
	

	12.
	Esoša “Peldoša” tipa kapes augstuma regulēšana, saskaņā ar SIA “Valmieras ūdens” defektācijas aktu 08.06.2026. Nr. Nr.11.1/17  
	gab
	1
	
	

	13.
	AS “GASO” gāzes kapju pārbūve, tai skaitā augstuma regulēšana
	gab
	1
	
	

	14.
	Nomaļu noņemšana, profilēšana ielas abās pusēs (pēc nepieciešamības) 0.80 m un transports uz atbērtni līdz 3 km 
	m
	200
	
	

	15.
	Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11 (granīta šķembas)
	M2
	600
	
	

	16.
	Satiksmes organizācija remontdarbu laikā
	kompl
	1
	
	

	
	
	
	
	Kopā
	

	
	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	
	Pavisam kopā
	






Darbu veikšanas skaidrojošais apraksts:
Minētajās grantētajās ielās paredzēta seguma atjaunošana, izmantojot divkārtu virsmas apstrādes metodi.
Lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa klātnes, abās ielas pusēs paredzēta ielas nomales noņemšana. Precīzu nomales noņemšanas apjomu un vietas kopā ar Valmieras novada pašvaldības speciālistu nosaka pirms darbu veikšanas. Lai varētu izveidot ielas profilu, paredzēta ielas seguma papildināšana ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu, papildināšanas vietas un apjoms nosakāms kopā ar pašvaldības speciālistu. Uzņēmējam remontējamie ielu posmi jānovērtē dabā un piedāvājumā jāiekļauj visi darbi, kas nepieciešami kvalitatīvai remonta veikšanai. 
Sagatavošanas darbu laikā jāveic betona grodu (DN 1000, DN 1500, DN 2000) aku vāku regulēšanas darbi, veicot komunikāciju aku vāku pārbūvi, pārbūvējot uz peldošā tipa skatakas vākiem:
1) Ja akas vāks ir min 5 cm zem grants seguma un netiek pazemināts esošās brauktuves virsmas augstums:
· Esošā akas vāka pamatnes demontāža, izceļot vai izkaļot to no esošā apbetonējuma, pārējais apbetonējums tiek saglabāts, tas samazina seguma ap aku sēšanās varbūtību;
· Demontēto aku vāka pamatnes ar vāku nodošana SIA “Valmieras ūdens” pēc adreses Grīšļu iela 6, Valmiera;
· Plastmasas vadulas PE OD780/ID700 izbūve h>150 mm, ieskaitot apbetonējumu (betona klase C25) izbūve;
· Peldošā tipa vāka pamatnes ar Valmieras ūdens logo vāku uzstādīšana – vāku iegāde no SIA “FIL”;
· Bituma mastikas iestrāde starp akas vāka pamatni un regulējošo vadulu;
· Minerālmateriāla apbērums un blietēšana ap skataku min 97% no proktora blīvuma.

2) Ja akas vāks nav zem grants seguma vai tiek pazemināts esošās brauktuves virsmas augstums:
· Esošā akas vāka pamatnes demontāža, izceļot vai izkaļot to no esošā apbetonējuma, ieskaitot apbetonējuma demontāžu un utilizāciju;
· Demontēto aku vāka pamatnes ar vāku nodošana SIA “Valmieras ūdens” pēc adreses Grīšļu iela 6, Valmiera;
· Augstumu regulējošo gredzenu demontāža;
· Plastmasas vadulas PE OD780/ID700 izbūve h>250 mm, ieskaitot apbetonējumu (betona klase C25) izbūve;
· Peldošā tipa vāka pamatnes ar Valmieras ūdens logo vāku uzstādīšana – vāku iegāde no SIA “FIL”;
· Bituma mastikas iestrāde starp akas vāka pamatni un regulējošo vadulu;
· Minerālmateriāla apbērums un blietēšana ap skataku min 97% no proktora blīvuma;

Plastmasas skataku vāku regulēšanas darbi:
· Apbetonējuma demontāža (atkarībā no vāka iebūves dziļuma zem grants seguma – izkalšana ap akas vāka pamatni vai visa apbetonējuma demontāža);
· Minerālmateriāla apbērums un blietēšana ap skataku min 97% no proktora blīvuma;
· Teleskopa vadulas regulēšana (neizraujot no gumijas blīvgredzena), saglabājot esošo vāka pamatni un vāku.
Darbu veikšanas laikā jāpievērš uzmanība, lai skatakās neiekļūst būvdarbu atkritumi vai minerālmateriāls. Tādā gadījumā jāveic skataku tīrīšana.
Pēc sagatavošanas darbu veikšanas tiek veikta divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11 ar granīta šķembām katrai ielai norādītajā apjomā. Darbi izpildāmi saskaņā ar “Autoceļu specifikācijas 2026” prasībām. Pēc seguma ieklāšanas jāveic akas vāku attīrīšana no uzklātā seguma/bitumena, lai akas vākus var pacelt ar magnēta palīdzību.
Būvdarbu laikā nav paredzēts slēgt satiksmi, izņemot to brīdi, kad tieši tiek veikta virsmas apstrāde – klāta emulsija un šķembas.  Atjaunojamo ielas posmu drīkst izmantot transporta līdzekļu satiksmei būvdarbu laikā un līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā.

Prasības darba izpildei:
1. Darbi izpildāmi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un dotajiem darbu apjomiem. 
2. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darbi un materiāli jānodrošina atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2026" prasībām:
(https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2026/02/Autocelu_buvdarbu_specifikacijas_2026_teh_lab_24.02.2026.pdf).
3. Būvdarbu izpildes laikā jānodrošina piekļuve ēkām un objektiem, kas atrodas tiešā tuvumā.

Prasības vides aizsardzības nosacījumiem:
1. Izpildītājam ir jāizmanto būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā.
2. Izpildītājam ir jāparedz absorbējoša materiāla krājumi naftas produktu savākšanai, ja notiek noplūde no celtniecības tehnikas.
3. [bookmark: _Hlk87519949]Izpildītājam, ja būvdarbi tiek veikti koka sakņu sistēmas rajonā, kabeļus un cauruļvadus jāiegulda nebojājot koka saknes.













































2. pielikums
		atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/083AK nolikumam

[bookmark: _Hlk130284528]LĪGUMS Nr.__________

Valmierā, Valmieras novadā
[bookmark: _Hlk47104410]Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks
		           
Valmieras novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz _____, rīkojas _____, no vienas puses, un
_____ , reģistrācijas Nr. ________, (turpmāk – Izpildītājs), kuru, pamatojoties uz _____, pārstāv _____, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, 
pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 2026. gada __.___ lēmumu Nr. _____ iepirkumā “Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK), (turpmāk –  Konkurss vai iepirkuma procedūra), 
noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt  Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrādi Valmierā, Valmieras novadā (turpmāk – Darbi). Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma, Līgumā noteiktā iepirkuma 1. pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem, kas attiecas uz __. iepirkuma daļu, un atbilstoši Izpildītāja Līgumā noteiktajā atklātā konkursā iesniegtajam Finanšu piedāvājumam un Darbu izpildes tāmei. Šajā Līguma punktā noteiktās iepirkuma specifikācijas, Izpildītāja finanšu piedāvājuma un Darbu izpildes tāmes kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Darbi veicami atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un noteikumiem.
1.3. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajām prasībām.

2. Līguma summa, tās samaksas kārtība
2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi Izpildītājam tiek noteikta EUR _______ (________ euro, __ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis  Līguma 2.1.punktā noteiktajai Līguma summai par Darbu izpildi ir EUR ________ (________ euro, __ centi). Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, pievienotās vērtības nodokļa apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs.
2.3. Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja Puses vienojas par tās samazinājumu. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu Līguma darbības laiku paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja tās tiek samazinātas.
2.4. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 30 kalendāro dienu laikā pēc konkrētajā mēnesī izpildīto Darbu apjoma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Samaksa tiek veikta pamatojoties uz Pušu parakstīto aktu un Izpildītāja Pasūtītājam iesniegto e-rēķinu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā.
2.5. Puses vienojas, ka e-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par veicamiem Darbiem un atbilst ES standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.
2.6. Puses vienojas, ka ar šo Līgumu saistīto e-rēķinu, Izpildītājs sagatavo elektroniski bez paraksta, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības, un nosūta Pasūtītājam uz e-adresi: EINVOICE@90000043403.
2.7. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu. 
2.8. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš
Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus Darbu izpildes vietā uzsāk 5 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 2 mēneši, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

4. Darbu pieņemšana-nodošana
4.1. Izpildītie Darbi tiek pieņemti ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir parakstīts Darbu pieņemšanas-nodošanas akts, kuru  parakstījušas Puses. Šajā Līguma punktā noteikto aktu elektroniskā formātā sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs un to Puses paraksta ar drošu elektronisko parakstu.
4.2. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, preces vai konstrukcijas neatbilst Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem un/vai normatīvo aktu prasībām, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 5 kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. Ja Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no šajā Līgumā punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un/vai nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citai būvfirmai. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un/vai nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta būvfirma, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram. 
4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.
4.4. Ja Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas Izpildītājam Līguma 4.2. punktā noteiktās saistības. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai.
5.2. Piecu darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt. Ja tiek sūtīts atteikums, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.2.punktā noteikto.
5.3. Veikt maksājumus par izpildītiem Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.4. Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes ir tiesīgs veikt Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras trešās personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.
5.6. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
5.7. Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi), uz visu Darbu izpildes periodu. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi
6.1. Darbus izpildīt atbilstoši Līguma, tā pielikumu nosacījumiem.
6.2. Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.
6.3. Pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Noteikumiem.
6.4. Pamatojoties uz Līguma 5.7.punktu, uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no Izpildītāja darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda Noteikumos darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas un iesniedz minēto rīkojumu Pasūtītājam. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Noteikumiem un Līgumu. Par visām un jebkādām sekām, un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs.
6.5. Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Līgumu. 
6.6. Nodrošināt jebkurā laikā būvinspektora, Pasūtītāja pārstāvju un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja piedāvājumā Līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
7.2. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana.
7.3. Izpildītāja Līgumā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā atklātā konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja  piedāvājumā Līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10000,00 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
7.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, 
7.9. Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
7.10. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 3.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
7.11. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

8. Apdrošināšana
8.1. 	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina veic civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un iesniedz Pasūtītājam atbilstošu Izpildītāja apdrošināšanas polises un atbildīgā būvdarbu vadītāja apdrošināšanas polises oriģinālu vai apdrošinātāja izsniegtu kopiju. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
8.2. 		Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 8.1. punktā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas. Izpildītājs 2 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentus – apdrošināšanas polišu oriģinālus vai apdrošinātāja apliecinātas kopijas. Izpildītājs nodrošina, ka Līgumā noteiktās apdrošināšana ir spēkā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
8.3. 		Gadījumā, ja Izpildītājs un/vai piesaistītie apakšuzņēmēji sabojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas limitu vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, tad nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas atbildību par nodarījumu.

9. Garantijas termiņš
9.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem garantijas termiņš tiek noteikts – __ gadi, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 4.1.punktā noteikto Darbu pieņemšanas nodošanas aktu.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 9.1.punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu kvalitāti, Darbu apslēptiem defektiem, kā arī Darba bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
9.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 9.2.punktā noteiktos darbus Līguma 9.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvsabiedrību, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvsabiedrības piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvsabiedrībai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu. 

10. Pušu mantiskā atbildība
10.1. Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņa kavējuma gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1. punktā noteiktās summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāju rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
10.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu, kas noteikts Līguma 3. punktā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā par katru nokavējuma dienu no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10 %. 
10.3. Darbu izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts Līguma 3. punktā, kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 %.
10.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.
10.5. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
10.6. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
10.7. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.
10.8. Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 10.4.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu un tad līgumsods nomaksājams 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
10.9. Gadījumā, ja Izpildītājs un/vai piesaistītie apakšuzņēmēji, izpildot Darbu, sabojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām. Šī Līguma punkta nosacījumi attiecas arī uz gadījumu, kad kaitējums radies Līguma noteikumiem neatbilstoši izpildīta Darba dēļ.

11. Nepārvaramas varas apstākļi
11.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).
11.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
11.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

12. Līguma izbeigšana
12.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma par izpildītiem Darbiem samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:
12.2.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk nekā 10 kalendārās dienas;
12.2.2. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk nekā 10 kalendārās dienas;
12.2.3. Izpildītājs Darbus pilda neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
12.2.4. Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process;
12.2.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļa).

13. Līguma grozījumi
13.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2. Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.
13.3. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt, rakstveidā vienojoties. Kopējais Līguma termiņa pagarinājums var būt ne vairāk kā 2 kalendārās nedēļas, izņemot gadījumu, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai pagarinājums tiek veikts atbilstoši Līguma 13.4.3. apakšpunktam. Līguma izpildes termiņus ar Pušu rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos: 
13.3.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (grozījumi veicami, ievērojot Līguma 11.3.punkta nosacījumus);
13.3.2. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks Darbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz inženierkomunikācijām;
13.3.3. Darbu izpildes vietā notiek Darba vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un Darbu apturēšanas cēlonis nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;
13.3.4. ja Darbu izpildes laikā ir radušies neparedzēti papildus darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu Darbus kopumā, tad Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par termiņu, kas nav ilgāks par papilddarbu izpildes termiņu.

14. Strīdu izšķiršanas kārtība
Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Personas datu aizsardzība
15.1. Puses nodrošina, ka Līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati):
15.1.1. tiek ievērota konfidencialitāte un dati tiek izmantoti tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
15.1.2. neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras Puses esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
15.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
15.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
15.4. Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

16. Citi Līguma noteikumi
16.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līgumā izrietošās saistības.
16.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
16.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16.4. Atbildīgais par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir ________, tālrunis ________, e-pasts: ________.
16.5. Atbildīgais Darbu vadītājs no Izpildītāja puses ir ________ (________), tālruņa Nr. ________, e-pasts: ________, kurš Izpildītāja vārdā vada Darbu izpildi.
16.6. Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumā:


17. Pušu rekvizīti un paraksti
	
PASŪTĪTĀJS
Valmieras novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
kods 90000043403
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, 
Valmieras nov., LV-4201
Banka:
Kods:
Konts Nr.

____________ 
(paraksts) 
	
IZPILDĪTĀJS









_________                                               
(paraksts)








3. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/083AK nolikumam
Atklāta konkursa
“Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.):
	

	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds):
	

	Tālruņa Nr.:
	

	e-pasts:
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona
(amats, vārds, uzvārds)
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs[footnoteRef:2] (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) [2:  Norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.] 

	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
(Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas Nr.,
fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu))
	

	Pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3]: [3:  Norāda, vai pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem).] 

[image: ](atbilstošo atzīmēt ar      )  
		☐	mikrouzņēmums (nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro)
vai

	☐	mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)
vai

	☐	vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)

	☐	neatbilst ne mikrouzņēmuma, ne mazā, ne vidējā uzņēmuma  statusam







Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties konkursā VNP 2026/083AK “Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā”;
2. piekrīt konkursa nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
3. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
4. informē, ka piedāvājums ir iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:4] un bez konsultācijām, līgumiem, vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [4:  ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus vai būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties konkursā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai 
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst konkursa prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šis konkurss.
5. apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šī konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (nolikuma 2. pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.
6. apņemas nodrošināt, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.




4. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/083AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
__.iepirkuma daļa - “______________________”

1. IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	



2. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt divkārtu virsmas apstrādi Valmierā, Valmieras novadā saskaņā ar atklāta konkursa nosacījumiem noteiktajā termiņā:

2.1. Mūsu piedāvājums ir:

	Iepirkuma nosaukums
	Cena,
EUR bez PVN
	PVN,
EUR
	KOPĀ ar PVN,
EUR

	Iepirkuma daļas nosaukums
	


	
	



Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                                summa ar vārdiem                                              
PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem                                                  
KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem                                                 

2.2. Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā.
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikuma pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona.

5. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/083AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.

Norādāma arī informācija par apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuri atbilst PIL 63. panta otrās daļas nosacījumiem.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, 
reģistrācijas Nr.
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums, 
kura vērtība ir vismaz
10 000 euro bez PVN
	Summa euro bez PVN
no darbu apjoma

	1. iepirkuma daļa

	
	
	

	
	
	

	2. iepirkuma daļa

	
	
	

	
	
	




Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam: 
1. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. (Par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)). Ārvalstī reģistrētam apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei. 


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



6. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/083AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA LĪDZVĒRTĪGU PIEREDZI

Informācija par pretendenta ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados, t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veiktajiem būvdarbiem (objekti, kas atbilst konkursa nolikuma 5.1.6. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem):

	Nr. p.k.
	Būvdarbu pasūtītājs, kontaktinformācija
	Informācija par būvobjektu

	
	
	Objekta veids / nosaukums
	Veikto būvdarbu apjoms naudas izteiksmē 
EUR bez PVN 
	Būvdarbu izpildes termiņš 
(no – līdz)

	1.
	
	
	
	



Apliecinājumam pievienot objektu, kas tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem, atsauksmes no objekta pasūtītāja par veiktajiem būvdarbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi un atbilstību līdzvērtīgu būvdarbu raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina visu nolikuma 5.1.6. apakšpunktā prasīto būvdarbu pieredzes nosacījumu izpildi.


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
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7. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/083AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielas divkārtu virsmas apstrāde Valmierā, Valmieras novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/083AK

INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDĒ IESAISTĀMAJIEM SPECIĀLISTIEM 

	Nr.
p.k.
	Speciālista
vārds, uzvārds
	Sertifikāta sfēra / kvalifikāciju apliecinošs dokuments
	Persona, kuru pārstāv *
	Līgumattiecību pamats **

	1.
	
	Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
(atbildīgais būvdarbu vadītājs)
Sertifikāts Nr.__
	
	

	2.
	
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
Sertifikāts Nr.__
	
	



*norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāju apvienības) speciālists
B apakšuzņēmēja speciālists
C persona, kura tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

**norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
D darba līgums
E uzņēmuma līgums
F cits (norādīt, kāds)


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
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