APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2026.gada 3.jūlija sēdē
Protokols Nr.1












ATKLĀTA KONKURSA


Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība

NOLIKUMS
Identifikācijas Nr.  SNP 2026/25























Saulkrastos
2026.gadā

1. [bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120]Vispārīgā informācija	
0. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2026/25.
0. Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. 
0. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Saulkrastu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas Nr.
	90000068680

	Kontaktpersona
	Administratīvās nodaļas jurists Māris Ignatovičs, tālr. 26587297, e-pasts: maris.ignatovics@saulkrasti.lv 

	Komisija
	Visus ar Konkursa norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar Saulkrastu novada domes sēdes 2025.gada 27.novembra lēmumu Nr. 284 “Par jaunu Iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu” (Prot. Prot.Nr.21/2025§46), un darbojas Pasūtītāja vārdā.


0. Pasūtītāji, kuru labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzēji: 
3. Būvprojekts Nr.1 “Lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā”: Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads;
3. Būvprojekts Nr.2 “Lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve ciemā “Ziemeļblāzma”, Skultes pagastā, Limbažu novadā”: Limbažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads.
0. Pretendents:
4. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS, vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar EIS atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
4. Pretendentam, ko veido personu grupa, kas nav reģistrēta kādā noteiktā juridiskā statusā saskaņā ar kādas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, un kas tiks uzaicināta slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas būs pienākums pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
4. Pretendents, ja tas piesaista apakšuzņēmēju/s, EIS šā iepirkuma sadaļā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus, kas sniegs pakalpojumus vai veiks būvdarbus vismaz EUR 10 000,00 bez PVN apmērā un tiem nododamo līguma apjomu.

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1. Iepirkuma priekšmets: Divu būvprojektu izstrāde lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmai Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās un būvdarbu autoruzraudzība, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums). Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums – 04.06.2026.
1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma apjomu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.  
1. CPV kods 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana), papildkods 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
1. Līguma izpildes vieta un termiņi:
4. Līguma izpildes vietas: Zvejniekciems, Saulkrastu novads; Ciems “Ziemeļblāzma”, Skultes pagasts, Limbažu novads, (Nolikuma 1.pielikums).
4. Līguma izpildes termiņš: 
· būvprojektu izstrāde: 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, jānodod Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentācija ar Būvvaldē saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
· autoruzraudzība – būvprojekta realizācijas laikā līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
4. Iepirkuma līguma samaksas kārtība: saskaņā ar līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 8. pielikums). 

1. [bookmark: _Toc449691141]Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība
2. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība:
0. Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā piekļuve un visa aktuālā informācija par iepirkuma procedūru, t.sk., nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS. Sekot līdzi aktuālajai iepirkuma procedūras dokumentācijai un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm un precizējumiem ir ieinteresētā Piegādātāja pienākums. 
0. Ieinteresētais Piegādātājs EIS var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs. Skaidrojums par reģistrēšanos EIS: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
0. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
0. Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, šādā gadījumā pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums ir iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras izsniegšanu drukātā veidā pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
2. Informācijas apmaiņa un pieprasīšanas kārtība:
1. Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs pieprasa latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu uz Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē norādīto elektronisko pasta adresi. 
1. Pasūtītājs un ieinteresētie Piegādātāji ar informāciju apmainās caur EIS PIL noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto Piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.
1. Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē un tā ir saistoša turpmākā iepirkuma procedūrā. Ieinteresētā Piegādātāja pienākums ir sekot līdzi Nolikuma izmaiņām un Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem.
1. Ja ieinteresētais Pretendents vai Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja papildus informācija pieprasīta laikus.
1. Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.
2. Teritorijas apskate: Objektu teritorija ir brīvi pieejama – jebkuram interesentam sev izdevīgā laikā ir iespēja apskatīt Objektu teritoriju, par to iepriekš neinformējot Konkursa atbildīgo kontaktpersonu. 
2. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība:
3. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
0. izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas, šī iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
0. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). Pretendentam nav tiesības mainīt pasūtītāja noteikto veidlapu. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents ir izmainījis pasūtītāja noteikto veidlapu, pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Nolikuma prasībām. 
3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1. Visas Nolikumam pievienotās veidlapas, kas pievienojamas Pretendenta piedāvājumam, jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. 
1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Pretendents pēc saviem ieskatiem Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, Finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu. 
1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piem., sertifikāti, apliecība vai citi dokumenti, kurus negatavo un neizsniedz pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienoto tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1. Pretendents, kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, turpmāk – ESPD. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD[footnoteRef:1], lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas aizpilda visas šī dokumenta sadaļas un iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši euro, 0 centri) bez PVN. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.  [1:  Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) pieejams vietnē http://espd.eis.gov.lv ] 





1. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, piedāvājums netiks izskatīts.
1. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu nebūs ievērojis kādu no 3.4.punkta noteikumiem, tad iepirkuma komisija ir tiesīga šādu piedāvājumu neizskatīt.
1. Ja konstatēti EIS sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
2. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un kārtība:
4. Piedāvājumi jāiesniedz termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176711.
4. Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi:
1. tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām; 
1. netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
4. Piedāvājumu atvēršana notiek termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē.
4. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus EIS vietnē http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176711 noteiktajā termiņā,  izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16532, savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā, publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas termiņu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. Piedāvājumu atvēršanas process ir atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS vietnē.
4. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS vietnē Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums.

1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi

0. [bookmark: _Hlk14876112]Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktajiem gadījumiem. Pārbaude tiek veikta attiecībā Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā noteiktajām personām.
0. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 5.punktā noteikto veic Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā, iegūstot informāciju no e-izziņu apakšsistēmas EIS, izmantojot citu Pasūtītājam pieejamo informāciju, kā arī papildus veic pārbaudi attiecībā uz Sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Izslēgšanas noteikumos minēto gadījumu esamības pārbaudi paredz tikai tam pretendentam, kas atzīstams par atklāta konkursa uzvarētāju.
0. 4.1.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma izpildes tiesības, pasūtītājs veic uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un dienu, kad ir pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
0. Pasūtītājs uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktajai kārtībai.
0. Uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Pasūtītājs pārbaudi par noteikto attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešo daļu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Pasūtītājs pārbaudi veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta ceturto daļu.

1. Pretendenta kvalifikācijas un atlases prasības. Tehniskais un finanšu piedāvājums.
1. Pretendentu atlases prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām iespējām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus:
	Kvalifikācijas prasības
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti

	0. Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	Ārvalstu pretendentam (komersantam) - reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tad pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
Ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.

Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	0. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu/būvdarbu vērtība ir 10 000,00 EUR bez PVN vai lielāka, un norādīt katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu EUR bez PVN, (Nolikuma 6.pielikums).
Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē (Nolikuma 7.pielikums).

	0. Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 

Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstu pretendentam - atbilstoša dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments, vai pretendenta rakstveida apliecinājums, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz profesionālo reģistrāciju. Ārvalstu pretendents iesniedz apliecinājumu par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi.

	0. [bookmark: _Hlk45201260]Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir  sekmīgi realizējis (ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) vismaz 2 (divus) pasūtījumus lietus un/vai drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas izbūves/pārbūves projektēšanā*.

* Lietus un/vai drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas izbūves/pārbūves projektēšana var būt kā cita būvprojekta sastāvdaļa.


	Pretendents iesniedz: 
1) Pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto veidni (Nolikuma 4.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 5.1.4.punktā izvirzītajai prasībai; 
2) Pieredzes aprakstā norādīto objektu Būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījuma izpildi, vai 
3) Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citu alternatīvu dokumentu, kas objektīvi pierāda Pasūtītāja prasīto pieredze.
Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no norādītā būvdarbu pasūtītāja.

	0. Prasības piesaistītajiem speciālistiem 
Pretendentam līguma izpildē jānodrošina: 
1) būvprojekta vadītājs, kuram ir:
· spēkā esošs hidrotehnisko un meliorācijas būvju projektētāja būvprakses sertifikāts;
· iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim  ir veicis būvprojekta vadītāja pienākumus vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādē* (projektiem ir saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) lietus un/vai drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei/pārbūvei.
2) ceļu inženierbūvju projektētājs, kuram spēkā esošs projektētāja būvprakses sertifikāts;
3) ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs, kuram spēkā esošs projektētāja būvprakses sertifikāts.
Viens speciālists var veikt vairāku projektētāju pienākumus, ja viņam ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.
* Lietus un/vai drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas izbūves/pārbūves projektēšana var būt kā cita būvprojekta sastāvdaļa.

	Pretendents iesniedz/Komisija pārbauda: 
1) Piesaistīto speciālistu pieredzes apraksts (Nolikuma 5.pielikums), kas apliecina speciālistu pieredzi 5.1.6.apakšpunkta prasībām atbilstošos objektos;
2) Būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījuma izpildi, vai;
3) Pasūtītāju atsauksmes kopijas vai citus alternatīvus dokumentus; 
4) Iepirkuma komisija pārbauda sertificētā speciālista profesionālo kvalifikāciju Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
5) ārvalstu speciālistu gadījumā būvprojekta pabeigšana jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu nosacījumiem.
Tiks pieņemti alternatīvi dokumenti ārvalstu speciālistiem, proti, ja Pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu, jāiesniedz ārvalstu speciālista kvalifikāciju faktu apliecinoši dokumenti, ja attiecīgā valsts, kurā reģistrēts speciālists, normatīvie akti tādu paredz vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par minētā punkta prasībām, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Ārvalstu speciālistiem (atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 42.panta pirmās un otrās daļas regulējumam), kas piesakās iepirkumos, lai nodrošinātu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi var prasīt tikai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (proti, profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām), nevis pašu kvalifikācijas atzīšanu, jo atzīšanas process šādiem speciālistiem nav jāiziet.
Uz projektētāju, kura mītnes vai sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, ir attiecināma prasība par atzīšanas institūcijas izsniegtas atļaujas īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai saņemšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra Noteikumiem Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”. 

	0. Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents apliecina Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	0. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība:
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta piegādātāju apvienības galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt Iepirkuma līgumu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms.
Piegādātāju apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums.
Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikuma 5.punktā noteiktās prasības tehniskajām un profesionālajām spējām ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā.
	Starp piegādātāju apvienības dalībniekiem noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Vienošanās iekļauj šādu informāciju:
 1) Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un vienošanās spēkā esamības termiņš;
 2) Apliecinājums, ka piegādātāju apvienība izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu;
 3) Katra apvienības dalībnieka paredzamā Iepirkuma līguma daļa, tiesības un pienākumi;
  5) Informācija un rekvizīti par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
 6) Pilnvarojums dalībniekam vai personai, kura tiesīga rīkoties visu personas apvienības dalībnieku vārdā Iepirkumā.

	[bookmark: _Hlk27560536]
	0. Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas nosacījumu izpildi.

	
	0. Pieteikums dalībai iepirkumā (2.pielikums).

	
	0. Finanšu piedāvājums. 

	
	0. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas pārstāvības tiesības (oriģināls vai normatīvajos aktos apliecināta kopija), izņemot, ja piedāvājumu paraksta persona, kurai pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.



1. Prasības Finanšu piedāvājumam:
1. Pretendents ekonomiski pamatotu finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.
1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
1. Līgumcena jānorāda euro, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam būs jāmaksā Konkursa uzvarētājam saskaņā ar iepirkuma līgumu.
1. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma veikšanu, kā arī jāietver pilnas būvdarbu izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.
1. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma summa tiek samazināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs.

1. Prasības piegādātāju apvienībām, apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju
2. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikuma 5.1.5. punktā prasītā pieredze jāuzrāda vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai summējot pieredzes. 
2. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi atbilstoši Nolikuma 5.1.5.punktā noteiktajām prasībām. Pretendents, lai pierādītu kā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, nodos nepieciešamos resursus, kvalifikāciju, izpildīs pakalpojumus vai veiks darbus, var iesniegt papildus dokumentus, lai Pasūtītājs pārliecinātos par atbilstību.
2. Apakšuzņēmēja izpildāmo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību; par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

1. [bookmark: _Toc455559647]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs
0. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
0. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs piecos posmos: finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam; piedāvājuma noformējuma pārbaude; pretendenta atlase, tehnisko piedāvājumu vērtēšana.
0. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka atbilstoši šādai metodikai:
	Nr.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	

	Finanšu kritēriji

	1.
	(A) Piedāvājuma kopējā cena bez PVN
	90

	Kvalitātes kritēriji

	2.
	(B) Būvprojekta vadītāja kvalifikācija
	10


Piedāvājuma kopējā cena bez PVN:
Punktu tie piešķirti atbilstoši šādai formulai:
Maksimālais punktu skaits (90) tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvā zemāko cenu (S).
			Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas:
Sx/Sy x 90 = A, kur:
A –kritērijā iegūtais punktu skaits;
Sx – zemākā piedāvājuma cena;
Sy – vērtējamā piedāvājuma cena.

Būvprojekta vadītāja kvalifikācija:
10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim realizējis divus vai vairāk projektus, kas atbilst Iepirkuma nolikuma 5.1.5.punkta prasībām, bet pārsniedz noteiktās prasības (realizēts lielāks projektu skaits kā tas noteikts 5.1.5.punktā).
5 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim realizējis vienu projektu, kas atbilst Iepirkuma nolikuma 5.1.5.punkta prasībām, bet pārsniedz noteiktās prasības (realizēts lielāks projektu skaits kā tas noteikts 5.1.5.punktā).
0 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātais būvprojekta vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nav realizējis projektus, kas pārsniedz Nolikuma 5.1.5.punkta noteikto projektu skaitu.

0. Piedāvājumu vērtēšanas posmi:
2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – iepirkuma komisija vērtē vai pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma 5.2.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu, iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma 5.2.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt un tā piedāvājumu Atklātā konkursā tālāk nevērtēt.
2. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas metodikai – iepirkuma komisija ir tiesīga turpmākos piedāvājuma vērtēšanas posmus veikt tikai tam Pretendentam, kura piedāvājums ir atzīstams par saimnieciski izdevīgāko. Šajā posmā komisija izvērtē Nolikuma 7.2.punktā noteikto vai Pretendenta piedāvātā līgumcena nav nepamatoti lēta.
2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude – iepirkuma komisija vērtē saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.4.punktā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad komisija lems par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un judikatūru.
2. Pretendenta atlase – iepirkuma komisija vērtē saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
0. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir nozīme kvalifikācijas apliecināšanai. Komisija nenoraidīs piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
0. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs Nolikumā noteiktajām prasībām;
0. Pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un  profesionālajām spējām;
0. Pretendenta piedāvātais personāls neatbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām.
2. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana – iepirkuma komisija vērtē pretendenta, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
0. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.
0. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.   
0. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka samērīgu termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.   
0. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
0. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. 
0. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
0. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
0. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 
0. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pasūtītājs to pieņem kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
0. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus tiek informēti par iepirkumu komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek paziņots uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi. 
0. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude:
1. Komisija izvērtē, vai tā Pretendenta, kuram, atbilstoši Nolikuma 7.1.2.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam, būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājums nav nepamatoti lēts – par norādīto cenu nav iespējams izpildīt Iepirkuma līguma noteikumus.
1. Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu un izmaksām.
1. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
1. Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
1. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu vai noraidīšanas iemeslu.

1. [bookmark: _Toc455559660]Lēmuma pieņemšanas un iepirkuma līguma slēgšana

9.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma komisija veic pārbaudi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.sadaļas nosacījumiem.
9.2. Ja tikai viens pretendents iesniegs piedāvājumu, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 41.panta 12.daļā noteiktajā kārtībā.
9.3. Ja vairākiem Pretendentiem iesniegtais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, Pasūtītājs par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu (A) kritērijā. Jā arī šādā gadījumā nav iespējams noteikt uzvarētāju,  Pasūtītājs veic izlozi starp šiem Pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.
9.4. Lēmumu par Iepirkuma uzvarētāju vai Iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pretendentiem uz to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis EIS sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.
9.5. Komisija sagatavos iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicēs to pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16532, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
9.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
9.7. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.
9.8. Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ var neslēgt iepirkuma līgumu (tai skaitā, ja Pasūtītājam netiek apstiprināts Eiropas struktūrfondu projekta pieteikums).
9.9. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
9.10. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavos un publikāciju vadības sistēmā publicēs informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu un savā pircēja profilā ievietos iepirkuma līguma tekstu.
9.11. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi, slēdzot līgumu, netiks mainīti. 
9.12. Iepirkuma līguma projekta noteikumi attiecināmi uz visiem Pretendentiem vienlīdzīgi. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma līguma projektu, pieņem tā noteikumus un, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apliecina gatavību uzņemties un pildīt visas Iepirkuma līgumā paredzētās saistības.
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1.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25

ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, ID Nr. SNP 2026/25
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.

	1. Objekta nosaukums
	[bookmark: _Hlk53737351][bookmark: _Hlk187045865]“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās”

	1. Zemesgabalu un būves kadastrs un īpašnieks
	Pašvaldības, Privātīpašumi, Juridiskas personas

	2. Objekta adrese
	Ciems “Ziemeļblāzma”, Skultes pagasts, Limbažu novads; Zvejniekciems, Saulkrastu novads

	3. Būvniecības veids
	Jaunbūve/pārbūve

	4. Pasūtītājs
	Saulkrastu novada pašvaldība reģ. Nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads
Limbažu novada pašvaldība - Sadarbības partneris, kas nodrošina tehnisko vadību. Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads.

	5. Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji
	SIA "Saulkrastu komunālserviss" Ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Krists Barons tel.29556311 krists.barons@komunalserviss.lv
Attīstības un projektu nodaļas projektu koordinātore Laura Bukava tel.25632210; laura.bukava@limbazunovads.lv
Būvprojektu vadītājs Bruno Veide, Tālr. 29105540
bruno.veide@limbazunovads.lv 

	6. Projektēšanas uzsākšanas un būvniecības pabeigšanas termiņi
	Projektēšanas darbi – 2026.gads
Būvdarbu īstenošana – 2027-2028.gads

	7. OBJEKTA APRAKSTS

	Pie augstākiem gruntsūdens līmeņiem un lielākiem nokrišņiem esošie novadgrāvji un noteces nespēj nodrošināt ūdens savākšanu un novadīšanu Baltijas jūrā. Patreiz ūdens notece uz jūru no ciema “Ziemeļblāzma” teritorijas tiek nodrošināta caur novadgrāvi un Dūčurgu, kas atrodas Saulkrastu novada teritorijā un šķērso vairākus privātīpašumus. Ciema “Ziemeļblāzma” teritorija nav pilnvērtīgi nodrošināta ar lietus un gruntsūdens novadīšanas iespējām.
Lietus un drenāžas ūdeņu novadīšanai uz jūru šīs abas izteces jāizmanto primāri, kā arī jāparedz jaunas izteces ierīkošanu, vēlams pa pašvaldību teritorijām.

	8. Mērķis
	

	Izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju un izbūvēt lietus un drenāžas ūdens uztveršanas un pārvades sistēmu, nodrošinot ūdens novadīšanu no dzīvojamām zonām uz Baltijas jūru caur esošajiem vai jaunbūvējamiem izteces kanāliem. 

	9. Metodoloģija
	

	9.1. Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar:
9.1.1. Pašvaldību īpašuma apliecinošiem dokumentiem;
9.1.2. Zemes gabalu izmantošanas tiesībām apliecinošiem dokumentiem.
9.2. Izpildītājs:
9.2.1. Izstrādās Būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, Latvijas valsts standartiem un pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, t.sk. ievērojot “Būvniecības likumu”; Ministru kabineta noteikumus Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; Ministru kabineta noteikumus Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi; Ministru kabineta noteikumi Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"; Ministru kabineta noteikumus Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;
9.2.2. Pieprasīs un saņems pārējos inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, t.sk. tos, kuru izdošanai ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus. Izpildītājs ir atbildīgs par saņemto tehnisko noteikumu prasību ievērošanu un to ievērtēšanu būvprojekta izstrādē;
9.2.3. Izstrādās un projektēšanas darbus veiks uz aktualizēta Topogrāfiskā plāna. Nodrošināt topogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamās informācijas apkopošanu tā, lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas inženierkomunikācijas ar to atrašanās dziļumiem, komunikāciju cauruļvadu un novadgrāvju tekņu atzīmēm;
9.2.4. Veiks uzmērīšanas un visus izpētes darbus, t.sk. ģeoloģisko izpēti, tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām, tai skaitā, ņemot vērā Pasūtītāja nosacījumus;
9.2.5. Noskaidros visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot. Katru darbu (pasākumu), citu personu īpašumos jāsaskaņo ar pasūtītāju un tikai pēc tam tas iekļaujams projektā.
9.2.6. Starpziņojumā piedāvās principiālus priekšlikumus.;
9.2.7. Saskaņos Būvniecības ieceres dokumentāciju ar visām ieinteresētajām institūcijām un īpašniekiem. Vajadzības gadījumā Izpildītājs veiks papildus korekcijas;
9.2.8. Pēc visu saskaņojumu saņemšanas Būvniecības ieceres dokumentāciju, reģistrēs BIS pārlūkā un iesniegs Limbažu novada un Saulkrastu novada pašvaldību Būvvaldēs akceptēšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

	9.3. [bookmark: _Ref495068170]Pasūtītāja nosacījumi
9.3.1. Projekta dokumentācija ir izstrādājama divos atsevišķos būvprojektos, būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un iesniedzama attiecīgās pašvaldības būvvaldē:
9.3.1.1.  Būvprojekts Nr. 1 – Lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā;
9.3.1.2.  Būvprojekts Nr. 2 - Lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve ciemā “Ziemeļblāzma”, Skultes pagastā, Limbažu novadā;
9.3.2. Būvprojekta Nr. 1 ietvaros paredzēt ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanu vai izbūvi no Limbažu novada robežas līdz ietecei Baltijas jūrā, Saulkrastu novadā: 
9.3.2.1. Koku un krūmu izzāģēšanu, savākšanu un utilizāciju esošajos novadgrāvjos;
9.3.2.2. Paredzēt esošo grāvju tīrīšanu, nodrošinot ūdens atvadi;
9.3.2.3. Esošās caurtekas pārprojektēt, lai nodrošinātu brīvu ūdens plūsmu;
9.3.2.4. Jaunu novadgrāvju vai segto kolektoru izbūve, ja ūdens atvade pa esošajiem grāvjiem nav iespējama;
9.3.2.5. Projektējamā zona:
[image: ]
Grāvis 5351:K47 un tā sākuma un beigu grāvji (skatīt attēlu zemāk). Kopējais projektējamais grāvis ir apvilkts ar sarkanu krāsu. Garums ~ 1,41km. Dzeltenā krāsā ir iekrāsota caurteka, kura 2025. gadā ir nomainīta (D800 plastmasa).
[image: ]
Grāvis 5351:57 un tā sākuma un beigu pagarināšana (skatīt attēlu zemāk). Kopējais projektējamais grāvis ir apvilkts ar zaļu krāsu. Grāvis ir jāprojektē Brūveļu ielas abās pusēs. Garums ~ 0,6km. Oranžā krāsā ir iekrāsots posms, kur jāprojektē grāvis ar ieteku Baltijas jūrā, ņemot vērā zemju piederību un apstādījumus, grāvi atsevišķos posmos var paredzēt slēgta tipa.
[image: ]
Grāvis 5351:K:49 un tā beigu pagarināšana (skatīt attēlu zemāk). Kopējais projektējamais grāvis ir apvilkts ar dzeltenu krāsu. Garums ~ 0,72km. Jāparedz caurtekas nomaiņa vietā, kur grāvis šķērso Jūras prospektu.
[image: ]
Grāvis 5351:76 (Ziemeļblāzmas iela) un tā beigu pagarināšana (skatīt attēlu zemāk). Ziemeļblāzmas ielas projektējamais grāvis ir apvilkts ar violetu krāsu. Grāvis ir jāprojektē Ziemeļblāzmas ielas abās pusēs. Garums ~ 0,29km.
Esošais grāvis kurš ir apvilkts ar zilu krāsu ir jāpārprojektē. Garums ~ 0,52km. Jāparedz caurtekas nomaiņa vietā, kur grāvis šķērso Platkāju ielu.
[image: ]
9.3.3. Būvprojekta Nr.2 ietvaros paredzēt ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanu vai izbūvi ciema “Ziemeļblāzma” teritorijā:
9.3.3.1. Lietus ūdens savākšanas un gruntsūdens uztveršana un novadīšana no projektējamās zonas līdz Saulkrastu novada robežai uz esošajiem vai projektējamiem noteces kanāliem Saulkrastu novadā;
9.3.3.2. Koku un krūmu izzāģēšanu, savākšanu un utilizāciju esošajos novadgrāvjos;
9.3.3.3. Esošo novadgrāvju tekņu līmeņošanu ievērojot dabīgo kritumu;
9.3.3.4. Esošo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas dīķu atjaunošana;
9.3.3.5. Jaunu novadgrāvju vai segto kolektoru izbūve;
9.3.3.6. Esošo caurteku līmeņošanu vai nomaiņu;
9.3.3.7. Atzarus ar pieslēguma akām pie gruntsgabala robežām (pēc nepieciešamības); 
9.3.3.8. Projektējamā zona:
[image: ]
9.3.4. Pasūtītāja papildus nosacījumi:
9.3.4.1. Pirms projektēšanas uzsākšanas darbiem, veikt projektējamās teritorijas apskati dabā, pieaicinot pasūtītāja pārstāvi no katra novada;
9.3.4.2. Inženierkomunikāciju projektēšanas darbi jāveic atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs;
9.3.4.3. Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot Saulkrastu  un Limbažu novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus;
9.3.4.4. Izpildītājam jāizvērtē un jāņem vērā piekļuves iespējas pieguļošajiem zemes gabalu īpašumiem, nobrauktuves un caurbrauktuves saskaņojot ar to īpašniekiem vai lietotājiem;
9.3.4.5. Ūdens savākšanas sistēmas izbūve iespējama gan kā vaļēja tipa novadgrāvis, gan kā segtais drenāžas kolektors ņemot vērā esošo situāciju;
9.3.4.6. Ja novadgrāvis vai drenāžas kolektors nenodrošina lietus ūdeņu vai gruntsūdens uztveršanu no pieguļošā gruntsgabala, paredzēt pie tā robežām izvietot atzarus un skatakas, kur pieslēgt un novadīt no gruntsgabaliem drenāžas un lietus ūdeņus;
9.3.4.7. Paredzēt ielu seguma atjaunošanas darbus būvdarbos skartajās zonās;
9.3.4.8. Augsnes un seguma atjaunošanu esošajā līmenī un kvalitātē komunikāciju izbūves zonā;
9.3.4.9. Projektam ir jāatbilst MK noteikumiem Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība";
9.3.4.10. Projektētājam jāizvērtē un jāapraksta atgūstamo materiālu otrreizējas izmantošanas risinājumus objektā un metodes, kas draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus;
9.3.4.11. Projektā jāievēro ilgtspējības principi. Projekta risinājumiem jānodrošina klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Risinājumiem jābūt izvēlētiem izvērtējot klimata pārmaiņu saistītos riskus ne tikai būvniecības stadijā, bet arī ekspluatācijas/uzturēšanas laikā;
9.3.4.12. Izvērtēt un pielietot Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas “Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam”, ciktāl tas attiecās uz projektu;
9.3.4.13. Pasūtītājs ir tiesīgs projektēšanas gaitā uzdot projektētājam katra vai abu būvprojekta sadalīšanu atsevišķās kārtās. 
9.3.4.14. Projektēšanas procesā projektētājs nodrošina horizontālo principu ievērošanu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
- “Nenodarīt būtisku kaitējumu” nepieciešamo prasību ievērošanu vides jomā;
- Klimatdrošināšana;
- Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošanu.
9.4. Projekta sastāvs:
4. Vispārīgā daļa;
4. Teritorijas sadaļa (TS);
4. Inženierkomunikāciju daļas risinājumi - plāni ar galvenajiem principiāliem mezgliem, materiālu specifikācijām un paskaidrojošo daļu;
4. Ekonomiskā daļa pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, katram būvprojektam un katrai sadaļai atsevišķi, atbilstoši spēkā esošam LBN formātam un saturam:
0. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);
0. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS);
0. Izmaksu aprēķins (T);
4. Būvdarbu apjomi un izmaksu aprēķins Saulkrastu novadā un Limbažu novadā nodalāma atsevišķi katram būvprojektam;
4. Darbu organizēšanas projekts (DOP), darbu izpildes secība;
9.4.6. Skaidrojošais apraksts (SA) 
9.4.6.1. Inženierizpēte (ģeotehniskā izpēte);
9.4.6.2. Hidroloģiskā analīze (hidroloģiskie dati, ūdens līmeņa svārstības, jūras uzplūdi, potenciālie pretplūdu risinājumi);
9.4.6.3. Inženierrisinājumi (aprakstu un aprēķinu rezultātus būvkonstrukciju izvēlei);
9.4.6.4. Hidromelioratīvais raksturojums (liekā mitruma cēloņi, esošā nosusināšanas tīkla stāvoklis, augšņu tipi un grunts mehāniskā sastāva laboratorijas analīžu rezultāti);
9.4.6.5. Arhitektūras risinājumi (plānojums, labiekārtojums, apstādījumi);
9.4.6.6. Vides aizsardzības pasākumi;
9.4.6.7. Būvju uzturēšanas un ekspluatācijas prasības.
9.5. Dokumentācijas sagatavošanā jāievēro sekojošais:
9.5.1. Izstrādātā Būvniecības ieceres dokumentācija jāsagatavo elektroniski PDF un DWG formātā un tiek reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Elektroniski izstrādātai dokumentācijai jābūt skaidri noformētai un secīgi sanumurētai;
9.5.2. Inženierkomunikāciju sadaļas risinājumi - plāni ar maģistrālēm un galvenajiem principiāliem mezgliem, materiālu specifikācijām un paskaidrojošo daļu, t.sk. UKT; ELT un EST sadaļas, ja to pieprasa Tehniskie noteikumi;
9.5.3. Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana, ar citu teritoriju īpašniekiem, ja tas skar to teritoriju;
9.5.4. Ekonomiskā sadaļa pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, katrai sadaļai atsevišķi atbilstoši spēkā esošam LBN formātam un saturam. Darbu uzdevumu saraksts un izmaksu aprēķins jānoformē, atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, MS Excel format; izmaksu aprēķinu atbilstoši EKII prasībām.
9.5.5. Darbu organizēšanas projekts (DOP). Jāsagatavo darbu daudzumu saraksts minētā darba veikšanai. Sniegt katra darba aprakstu - prasības materiāliem, iekārtām, darba izpildei un kvalitātes novērtējumam, veicamo darbu saskaņošana.
9.6. Saskaņošana ar Pasūtītāju:
9.6.1. Saskaņā ar līgumu Izpildītājs noteiktā termiņā iesniedz Pasūtītājam vizuālos un tehniskos risinājumus un aprakstus saskaņošanai ar Pasūtītāju un iesaistītajiem Pasūtītāja speciālistiem;
9.6.2. Ne retāk kā divas reizes mēnesī Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanā attālinātās vai Pasūtītāja telpās organizētās sapulcēs risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai;
9.6.3. Pasūtītājs būvprojekta izskatīšanu veic 2 (divu) nedēļu laikā pēc visu būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas.
9.7. Autoruzraudzība:
9.7.1. [bookmark: _Hlk117499568]Autoruzraudzības darbus Izpildītājs veic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
9.7.2. Autoruzraudzības periodā piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs Būvlaukumā;
9.7.3. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju;
9.7.4. Autoruzrauga dalība segto un nozīmīgo darbu pieņemšanā ir obligāta visām projekta sadaļām;
9.7.5. Izpildītājs autoruzraudzību veic kopumā par visu projektu;
9.7.6. Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības izmaiņu rasējumu sagatavošanu, saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī reģistrē tās BIS līdz darbu pabeigšanai.




Pēdējais tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 2026.gada 4.jūnijs.



2.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25

ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, ID Nr. SNP 2026/25

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

1. Saskaņā ar atklāta konkursa “Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SNP 2026/25, nolikumu, turpmāk – Konkurss, piesakāmies piedalīties Konkursā, un piedāvājam veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos būvdarbus, saskaņā ar Konkursa nolikuma, Darbu apjomu sarakstu, Būvprojektu un Līguma noteikumu prasībām par Finanšu piedāvājumā norādīto cenu: 

	Pretendents (vārds, uzvārds/nosaukums)

	Reģistrācijas Nr.

	Juridiskā adrese


	
	
	


Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.
	Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība: 
	Nr.p.k.
	Personas, kuras veido piegādātāju apvienību
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Atbildības apjoms %

	
	
	
	
	


Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.
	Personu nosaukums
	Personas atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms EUR bez PVN un apraksts

	
	
	
	
	



	Apakšuzņēmēja nosaukums, Reģ. Nr., juridiskā adrese

	



4. Ja Pretendents balstās uz citu personu/uzņēmumu kvalifikāciju:
	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās nosaukums
	Uzņēmuma (uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības) nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese

	
	



5. Piekrītam Konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
6. Apliecinām, ka:
6.1. mums nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
6.2. esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
6.3. varam nodrošināt tehniskajā specifikācijā un Nolikumā izvirzīto prasību izpildi;
6.4. Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā un darbu apjomos noteiktajām prasībām;
6.5. ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;
6.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam, mūsu iesniegtajam piedāvājumam;
6.7. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
6.8. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;
6.9. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un Darbu apjomu sarakstā un Būvprojektā norādītās prasības.

Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)
	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas numurs
	

	3.
	Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvieta
	

	4.
	Adrese korespondences saņemšanai
	

	5.
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	6.
	Tālruņa Nr.
	

	7.
	Mobilā tālruņa Nr.
	

	8.
	Elektroniskā pasta adrese
	

	9.
	Oficiālā elektroniskā pasta adrese
	

	10.
	Finanšu rekvizīti: *

	10.1.Bankas nosaukums:
	

	10.2.Bankas kods:
	

	10.3.Konta numurs:
	


*Nav norādāmi obligāti. 

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz iepirkuma procedūru “Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SNP 2026/25, apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā;
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:2] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [2:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
5.  Apliecinājuma 4.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3.nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5.kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.p.k.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	
	

	
	
	



Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona**:
**Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināla kopija.
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	










3.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25

ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, ID Nr. SNP 2026/25

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklāta konkursa “Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SNP 2026/25, nolikumā, minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, par šādu līgumcenu:

Būvprojekts Nr.1 “Lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā”

	Pakalpojumi
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	KOPĀ(A):
	
	
	



Būvprojekts Nr.2 “Lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve ciemā “Ziemeļblāzma”, Skultes pagastā, Limbažu novadā”

	Pakalpojumi
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	KOPĀ(B):
	
	
	



	KOPĀ(A+B):
	
	
	



Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistoši līgumi, ar kuru projektiem esam iepazinušies un piekrītam. 







4.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25

ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, ID Nr. SNP 2026/25

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

	PRETENDENTS:
	





	Nr.
	Objekta nosaukums vai būvdarbu nosaukums
	Darbu izpildes termiņi
(dd.mm.gggg.-dd.mm.gggg.)
	Objektā veikto darbu  apraksts atbilstoši nolikuma 5.1.4.apakšpunkta prasībām
	Pasūtītāja nosaukums adrese, kontaktpersona,
tālruņa Nr., 
e-pasts,

	Būvprojekta izpilde / Objekta nodošana ekspluatācijā/atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu
 gads/ mēnesis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.
























5.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25

ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, ID Nr. SNP 2026/25

Piesaistītā speciālista pieredzes apraksts.
	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	1. Iegūtais (-ie) grāds (-i) vai kvalifikācija (-as); būvprakses sertifikāta Nr.
	

	4. Pašreizējais amats:
	

	5.Galvenā kvalifikācija:
6. Sertifikāta Nr.:
	


7. Profesionālās darbības laikā veiktie vadītie darbi saskaņā ar nolikuma 5.1.5. apakšpunkta  izvirzītajām prasībām un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijam B.
	Nr.p.k.
	Projektēšanas / būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā
mm.gggg. – mm.gggg.
	Objekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. objekta raksturojošie rādītāji atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām, kas apliecina speciālista pieredzi atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām
	[bookmark: _Toc452635487][bookmark: _Toc455559665]Darbinieka loma/ statuss darbu izpildes procesā
	[bookmark: _Toc452635488][bookmark: _Toc455559666]Pasūtītājs, tā kontaktpersona

	
	
	
	
	


*Pretendents klāt pievieno attiecīgu dokumentu kopijas atbilstoši Nolikuma 5.1.5. apakšpunkta prasībām.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
Ar šo es, <vārds, uzvārds>  apņemos veikt <norādīt statusu projektā> pienākumus, lai nodrošinātu līguma par <Iepirkuma priekšmeta nosaukums>  izpildi,  gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums>tiks piešķirtas tiesības slēgt  iepirkuma līgumu. 
Ar šo piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „______________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. _________________________) Pretendenta (__________________jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai.
____________________
(paraksta speciālists)
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[bookmark: _Toc443912980]6.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25


ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, ID Nr. SNP 2026/25

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
	Pretendents:
	




	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pielikumā pievienojami apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.




7.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25


ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”,  ID Nr. SNP 2026/25

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecinām, ka:
1. piekrītam piedalīties atklātā konkursā “Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SNP 2026/25, kā <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
1. visa par mums sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai Pretendenta piedāvājuma dokumentos ir patiesa;
1. kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies veikt šādus darbus: <īss darbu apraksts > un nodot <Pretendenta nosaukums> šādus resursus: <Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 






      Paraksta apakšuzņēmēja vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	























8.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/25

ATKLĀTA KONKURSA
“Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”,  ID Nr. SNP 2026/25

[bookmark: _Hlk39057759]LĪGUMA PROJEKTS

Saulkrastos,   	                                                                                            _________________
Saulkrastu novada pašvaldība / Limbažu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs _________, juridiskā adrese: _________________________, tās ____________________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Pašvaldību likumu un __________________ (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,  un
 ____________________, reģistrācijas numurs ____________________, juridiskā adrese: ____________________, tās ____________________ ____________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses), pamatojoties uz:
· atklāta konkursa “Lietus un drenāžas ūdens novadīšanas sistēmas Saulkrastu un Limbažu novada teritorijās projektēšana un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2026/25, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šo Līgumu, turpmāk - Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem materiāliem un resursiem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt Būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk - Darbs) lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā / lietus ūdens un gruntsūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve ciemā “Ziemeļblāzma”, Skultes pagastā, Limbažu novadā (turpmāk – Projekts), kas tiek veikti saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums), un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums). 
1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi’’, Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un attiecināmi uz Projekta izstrādi.
1.3. Projekts pāriet PASŪTĪTAJA īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to atbildīgie pārstāvji ir parakstījuši Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs veicis Projekta izstrādes summas samaksu IZPILDĪTĀJAM. 
1.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar projektēšanas uzdevumu, tajā skaitā ar tajā ietvertajām prasībām un darbu apjomiem. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1.  Par Darbu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi tiek noteikta Līgumcena ________ EUR (_________ euro, __ centi) apmērā bez PVN,  PVN 21% jeb ______EUR, kopējā Līguma summa ar PVN ____________ EUR, kas sastāv no:
2.1.1. samaksas par Projekta izstrādi ________ EUR (__________ euro, __ centi), bez PVN, PVN 21% jeb ______, kopēja summa ar PVN _______________ EUR 
2.1.2. samaksas par autoruzraudzību ______ EUR (_______ euro, __ centi), bez PVN, PVN 21% jeb _________ EUR, kopējā summa ar PVN __________________EUR
2.2. Līgumcenā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu veikšanu, tajā skaitā maksa par Darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, visi iespējamie sadārdzinājumi un cenu izmaiņas, kas nepieciešams Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
2.3. Līgumcenas samaksu IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā:
2.3.1. maksājumu par Projekta izstrādi 100% apmērā no Finanšu piedāvājumā Būvprojekta izstrādei paredzētās summas – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projekta saskaņošanas Saulkrastu novada domes būvvaldē, par ko tiek sastādīts un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un saņemts rēķins. Samaksa par izstrādāto Projektu netiek veikta, ja Projekts ir neatbilstoši izstrādāts un tas netiek saskaņots Saulkrastu novada būvvaldē;
2.3.2. maksājumus par autoruzraudzību reizi mēnesī, proporcionāli veiktajam būvdarbu apjomam naudas izteiksmē, atbilstoši IZPILDĪTĀJA sagatavotajam rēķinam.
2.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un Darbu pieņemšanai.
2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
2.6. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies IZPILDĪTĀJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
2.4. Ja IZPILDĪTĀJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā, vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad IZPILDĪTĀJS papildus samaksu par tiem nesaņem.
2.5. Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos (t.sk., apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot IZPILDĪTĀJAM veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Darbus, nemainot tā būtību. 
2.6. Ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek mainīti Darbu apjomi, kas būtiski atšķiras no projektēšanas uzdevumā uzrādītajiem, bet ir nepieciešami, lai sasniegtu Līgumā paredzēto mērķi vai atklājas tādi apstākļi, kurus iepriekš PASŪTĪTĀJS nevarēja paredzēt, tad vienošanās par papildu Darbiem tiek noslēgta Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
2.7. Papildu Darbu gadījumā Puses atsevišķi vienojas par papildu darbu vienību izcenojumiem, norādot to Darbu izmaiņu aktā.
2.8. Apmaksājot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no IZPILDĪTĀJA, kā:
2.8.1. izdevumi, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar Būvprojekta izstrādes un/vai Autoruzraudzības defektiem, un to novēršanu; 
2.8.2. to zaudējumu atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses;
2.8.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi IZPILDĪTĀJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).
2.9. Ja IZPILDĪTĀJAM ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.

3. Termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei. 
3.2. IZPILDĪTĀJS izpilda Darbus šādos termiņos:
3.2.1. Projekta izstrāde (tai skaitā saskaņošana Saulkrastu novada domes būvvaldē) – 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas:
3.2.2. Autoruzraudzības veikšana – no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
3.3. Projekta izstrāde tiek uzsākta nekavējoties pēc Līguma stāšanās spēkā.
3.4. Autoruzraudzības veikšana tiek uzsākta nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam.
3.5. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī, pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
Projekta izstrāde:
4.1. Izstrādāt Projektu, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Līguma nosacījumiem. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM Saulkrastu novada būvvaldē saskaņotu Projektu elektroniski un trijos eksemplāros papīra formātā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.
4.2. Pienākums vismaz reizi nedēļā informēt PASŪTĪTĀJU par Projekta izstrādes gaitu un saskaņot to ar PASŪTĪTĀJU.
4.3. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus no valsts iestādēm, attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašniekiem, ja tādi nepieciešami.
4.4. Ja Projekta izvērtēšanas laikā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus vai norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad IZPILDĪTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus nepārsniedzot Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu par Projekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
4.5. Nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi.
4.6. Ja Projektā atklājas kļūdas, kuras tiek konstatētas Būvdarbu izpildes laikā, IZPILDĪTĀJS novērš tās par saviem līdzekļiem. 
4.7. Par projektēšanas darba kļūdu tiek uzskatīti:
4.7.1. neprecizitātes Projekta risinājumos, kas PASŪTĪTĀJAM rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma realizācijai;
4.7.2. nepareizi Projekta darbu apjomi, kad tajos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu un pielietojamo materiālu apjomu, lai realizētu Projektu esošā Projekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīviem.
4.8. Iepriekš minēto projektēšanas kļūdu radīto zaudējumu segšanu (pārprojektēšanu vai labojumu veikšanu Projektā), kas PASŪTĪTĀJAM radušies jebkurā laikā pēc akceptēta Projekta nodošanas, veicot objekta būvniecību, veic IZPILDĪTĀJS.

Autoruzraudzība 
4.9. Pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt BIS sistēmā rīkojumu par autoruzrauga norīkošanu.
4.10. Autoruzraudzību izpildīt saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie  būvnoteikumi” un atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4.11. Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai. 
4.12. IZPILDĪTAJS nodrošina regulāru Autoruzraudzību Objektā būvniecības laikā līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
4.13. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši Autoruzraudzības plānam, bet ne retāk kā reizi nedēļā un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā.
4.14. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem.
4.15. IZPILDĪTAJAM ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija.
4.16. Nodrošināt Darbu Autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.. Autoruzraugam Darbu gaitā pārbaudīt Objekta autentisku īstenošanu izstrādātajam Būvprojektam, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma piedalīties būvsapulcēs, piedalīties atsevišķu Darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot Autoruzraudzību, trešajām personām.
4.17. IZPILDĪTAJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
4.18. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt Autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar IZPILDĪTAJU, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi vai atzīmi par projekta grozījumiem.
4.19. IZPILDĪTĀJAM jāveic regulāra Autoruzraudzība akceptētā Būvprojekta risinājumu ietvaros un regulārie apsekojumi jāieraksta Autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
4.20. Pabeidzot Objekta būvniecību, IZPILDĪTĀJS Autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un Būvprojekta grozījumiem (ja tādi ir veikti).
4.21. IZPILDĪTĀJAM pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc PASŪTĪTAJA rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
4.22. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā 2 (divu) darba dienu laikā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora vai IZPILDĪTAJA vainu vai nolaidību.
4.23. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma jāiesniedz atskaites, tai skaitā foto fiksāciju par izpildīto darba gaitu. Par atskaites iesniegšanas laiku un biežumu IZPILDĪTAJS un PASŪTĪTĀJS savstarpēji vienojas.
4.24. Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.
4.25. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina akts par būves nodošanu ekspluatācijā, par ko Puses paraksta Autoruzraudzības nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Līgumā iesaistītais Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
5.1. Izpildītājs Projekta izstrādei un Autoruzraudzības veikšanai piesaista sekojošu personālu (speciālistus):
5.1.1. …………….
5.1.2. …………….
5.1.3. ……………..
5.2. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.
5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto projektēšanas un autoruzraudzības veikšanas darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem / prasībām.
5.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņošanu.
5.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma procedūrā.
5.6. Izpildītājam jānomaina ikvienu speciālistu (neatkarīgi no tā, vai konkrētais speciālists tika sākotnēji norādīts piedāvājumā, vai arī tika nomainīts Līguma izpildes laikā), ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.6.1. nekompetence vai nolaidība;
5.6.2. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 
5.6.3. darba ieguldījuma apjoma neatbilstība, ko pierāda nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja visu Līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika maksimumu.
5.7. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.7.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
5.7.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
5.7.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
5.7.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.8. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.9. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumus. 
5.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju vai personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1. Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt IZPILDĪTĀJAM par tiem atbilstoši Līguma noteikumiem.
6.2. sniegt Izpildītājam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. palīdzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, izņemot, ko, saskaņā ar Līguma nosacījumiem nodrošina IZPILDĪTĀJS.
6.3. Saņemot Saulkrastu novada būvvaldē saskaņoto Projektu, veikt Projekta pieņemšanu, parakstot IZPILDĪTĀJA iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Projekts atbilst Līguma prasībām.
6.4. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos.
6.5. Sniegt IZPILDĪTĀJAM norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas IZPILDĪTĀJAM un ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei PASŪTĪTĀJA ieskatā.
6.6. Citas tiesības un pienākumi, kas PASŪTĪTĀJAM ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Darbu pieņemšana – nodošana
7.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izstrādātu un Saulkrastu novada būvvaldē saskaņotu Projektu, ievērojot Līguma 4.1.apakšpunktu un parakstot Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
7.2. Saulkrastu novada būvvaldē saskaņots Projekts, pēc samaksas veikšanas kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
7.3. Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem defektiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem IZPILDĪTĀJS tas ir pilnībā materiāli atbildīgs. Gadījumā, ja pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas Projekta vai veicamo darbu apjomu kļūdas, tad PASŪTĪTAJS rakstveidā informē par tiem IZPILDĪTĀJU un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 1 (vienas) kalendāras nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus atklātos trūkumus.

8. Apdrošināšana
8.1. IZPILDĪTĀJAM pirms Līguma pienākumu izpildes (Projekta izstrādes un Autoruzraudzības veikšanas) jānoslēdz apdrošināšanas līgumu vismaz par minimālo atbildības limitu, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
8.2. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāiesniedz apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Pasūtītājam.
8.3. Apdrošināšanas līgumu nepieciešamības gadījumā jāpagarina tā, lai tas būtu atbilstošs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.4. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās noslēgt apdrošināšanas līgumu, tas zaudē tiesības veikt Projekta izstrādi un/vai Autoruzraudzību (atkarībā no tā, kuru apdrošināšanas līgumu Izpildītājs atteicās noslēgt).

9. Pušu atbildība un līgumsods
9.1. Parakstot šo Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, lai nodrošinātu Darbu veikšanu par šajā Līgumā minēto summu, un IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma saistību izpildei nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem. 
9.2. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
9.3. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus šajā Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no savlaicīgi neveiktās maksājuma summas.
9.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgums tiek izbeigts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līgumcenas.
9.5. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.
9.6. Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. PASŪTĪTĀJS (iepriekš par to brīdinot IZPILDĪTĀJU rakstiski) ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamās summas par Darbu izpildi.

10. Fizisko personu datu aizsardzība
10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 
10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. 
10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 
10.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 
10.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

11. Nepārvarama vara
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, normatīvo aktu izmaiņas, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.tml.
11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

12. Līguma izbeigšana
12.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu IZPILDĪTĀJAM, pamatojot iemeslu, ja:
12.2.1. IZPILDĪTĀJS kavē Projekta izstrādes termiņu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas un aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarinājumu;
12.2.2. IZPILDĪTĀJAM tiek anulēta licence projektēšanas pakalpojuma veikšanai; 
12.2.3. IZPILDĪTĀJS Darbus veic nepilnīgi, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus vai sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko saņemtas vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no PASŪTĪTĀJA. 
12.2.4. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
12.2.5. IZPILDĪTĀJS ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis speciālistus bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU;
12.2.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

13. Strīdu izskatīšanas kārtība 
13.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Citi noteikumi
14.1. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, Puses slēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, ir spēkā tikai tad, ja tie ir motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti. 
14.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
14.4. Līgums sagatavots elektroniski latviešu valodā uz piecām lapām. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.
14.5. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1. pielikums uz _ (________) lapām, Līguma 2. pielikums uz _ (__) lapām, Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī pieņemšanas – nodošanas akti.
14.6. Pušu atbildīgās personas Līguma uzņemto saistību izpildei:
14.6.1. no PASŪTĪTĀJA puses – ____________________, tālruņa numurs: _______________, e-pasta adrese: 
14.6.2.  no IZPILDĪTĀJA puses – ____________________, tālrunis ________, e-pasts: 
14.7. Atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes nodrošināšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu/administrēšanu, darbu/pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta saskaņošanu.
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