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	Ieslodzījuma vietu pārvaldes	

ATKLĀTA KONKURSA

"Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2026/42


Nolikums



Rīgā, 2026

1. Vispārīgā informācija:
1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem", iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts atklāta konkursa kārtībā[footnoteRef:1], saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), kā arī ņemot vērā šā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību un nosacījumus. [1:  https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba] 

[bookmark: _Toc226425932]1.2. Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; elektroniskā adrese: _DEFAULT@90000027165; e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv (turpmāk – Pasūtītājs).
Pasūtītāja kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju (sk. Nolikuma 1.pielikumu): Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas būvniecības speciālists Māris Patmalnieks, e-pasta adrese: Maris.Patmalnieks@ievp.gov.lv un tālrunis: 67290229, 26447519. 
1.3. Pretendents: piegādātājs[footnoteRef:2], kurš ir iesniedzis piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā un atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.  [2:  Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt darbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam).] 

1.4. Iepirkuma priekšmets:
1.4.1. Atbilstoši Nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) noteiktajām prasībām un Nolikuma "Līgumā" (sk. Nolikuma 14.pielikumu) ietvertajiem nosacījumiem, ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana būvvaldē (vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas), un, nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (turpmāk visi kopā un katrs atsevišķi Nolikumā (t.sk. Nolikuma pielikumos) saukti – Darbi);
[bookmark: _Hlk126668208]1.4.2. CPV kodi:
	45110000-1 (Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi);
45111000-8 (Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi);
71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi);
71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana);
45000000-7 (Celtniecības darbi);
45111100-9 (Demontāžas darbi);
71315000-9 (Būvniecības pakalpojumi);
45342000-6 (Nožogojuma uzstādīšana);
45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi).



1.4.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu kopā (pilnā apjomā).

	           1.4.4. Paredzamā līgumcena visā Līguma darbības laikā: līdz 140 911,58 euro (viens simts četrdesmit tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro un 58 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.



1.5. Līguma izpildes termiņš un izpildes vieta:
	1.5.1. Līguma izpildes kopējais termiņš: Līgums spēkā līdz 2026.gada 20.decembrim no Iepirkuma līguma parakstīšanas dienas, ievērojot, ka šajā kopējā termiņā ietilpst:
1.5.1.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana būvvaldē vai institūcijā, kas pilda tās funkcijas;
1.5.1.2. būvdarbu izpildes termiņš (kas ietver būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi/ nodošanu ekspluatācijā/nodošanu Pasūtītājam), t.sk., pēc būvdarbu pabeigšanas, būvvaldes atzīmes par būvdarbu pilnīgu nosacījumu izpildi un objekta pieņemšanu ekspluatācijā, tostarp, atzīmes saņemšana par būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās saistības.
[bookmark: _Hlk161826042]1.5.2. Līguma izpildes vieta: Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.



1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par Iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā;
1.6.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa, ieinteresētie pretendenti var uzdot jautājumus Pasūtītājam par Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Iepirkuma priekšmetu un tā apjomiem, adresējot konkrētos jautājumus Iepirkuma komisijai rakstveida formā uz šī Nolikuma 1.2. punktā norādītajām e-pasta adresēm, vai, nosūtot EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pasūtītājs pretendentiem sniedz atbildes PIL 36. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
	[bookmark: _Hlk169086521][bookmark: _Hlk169087493]1.6.3. Pirms šī Nolikuma 1.6.5. apakšpunktā norādītā datuma un laika (piedāvājumu iesniegšanas EISā termiņa), Pasūtītājs rīko obligātu ieinteresēto pretendentu sanāksmi/-es Iepirkuma objekta Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101 apskatei:
Pretendenta pārstāvji, ierodoties Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem:
1) uzrāda personu apliecinošu dokumentu[footnoteRef:3] Pasūtītāja pārstāvim; [3:  https://likumi.lv/ta/id/243484-personu-apliecinosu-dokumentu-likums] 

2) iesniedz Pasūtītāja pārstāvim "Objekta apskates lapu"[footnoteRef:4] (sk. Nolikuma 2. pielikumu).  [4:  Apsekot Iepirkuma objektu var ierasties pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāuzrāda pilnvaras oriģināls/kopija). Par Latvijā reģistrētu pretendentu (t.sk., tā amatpersonām un prokūristiem) Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamā datubāzē. Savukārt, ja pretendenta pārstāvim (pilnvarotai personai) ir izsniegta atsevišķa komersanta izdota speciālpilnvara ar deleģējumu veikt visas nepieciešamās darbības konkrētā Iepirkuma procedūras norises ietvaros, un, šāds pilnvaru apjoms un tiesības neizriet no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamās informācijas, tādā gadījumā, komersanta izdotā speciālpilnvara ir iesniedzama obligāti.] 

Ierašanās diena un laiks iepriekš elektroniski jāsaskaņo ar Pasūtītāja struktūrvienības kontaktpersonu: Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Nodrošinājuma daļas vadītāju Jāni Pļaviņu, tālrunis: 64123905; 26547169, e-pasts: Janis.Plavins@ievp.gov.lv 
Pretendenti, kuri objekta apskati ir veikuši Pasūtītāja izsludinātā Paziņojuma (par apspriedi ar piegādātājiem) ietvaros, piedāvājumam pievieno "Objekta apskates lapu", kas tika parakstīta konkrētās apskates laikā.
Pretendenti, kuri nebūs veikuši obligāto objekta apskati, tiks izslēgti no dalības Iepirkuma procedūrā, atbilstoši Nolikuma 2.7. punktā noteiktajai kārtībai.



1.6.4. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām;
1.6.5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā publikācijas paziņojumā (Pasūtītāja pircēja profila adrese pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395);
1.6.6. Atbilstoši PIL 39. panta ceturtajai daļai, ja konstatēti EIS sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS sistēmas turētājs[footnoteRef:5] pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) darbdienu. EIS sistēmas darbības atjaunošanas dienā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EIS/ ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem Iepirkuma dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta III daļas izpratnē; [5:  Valsts informācijas sistēmas tīmekļvietne https://www.eis.gov.lv ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā: https://www.vraa.gov.lv/lv/elektronisko-iepirkumu-sistema] 

1.6.7. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta:  piedāvājumu atvēršanas laiks skatāms attiecīgajā publikācijas paziņojumā (Pasūtītāja pircēja profila adrese pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395);
1.6.8. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;
1.6.9. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā;
1.6.10. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijai iesniedz elektroniskās atslēgas paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.6.11. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un PIL prasībām.
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.
1.8. Līguma izpildes nodrošinājums netiek prasīts.
1.9. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:
1.9.1. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
1.9.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.9.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.9.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.2.3. elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
1.9.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.9.3.1. piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.9.3.2. dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, pretendentam piedāvājumā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā Iepirkuma komisija bez maksas var pārbaudīt personas parakstu;
1.9.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti vai tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pretējā gadījumā Iepirkumu komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts. Apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā". Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu;
1.9.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
1.9.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;
1.9.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.9.8. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija;
1.9.9. Pretendents piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām, vai dokumentiem, nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa vai dokuments satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama (piemēram, piedāvājuma izvēles kritērijs, kas noteikts Nolikuma 7.1. punktā) vai obligāti publiskojama saskaņā ar PIL un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
1.10. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:
1.10.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību atbilstoši Iepirkuma priekšmetā minētajiem Darbiem un pakalpojumiem;
1.10.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu;
1.10.3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka tam faktiski būs pieejami šo personu resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Darbus un pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;
1.10.4. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Šādā gadījumā pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par Iepirkuma līguma izpildi;
1.10.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju), paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir vismaz 10 000,00 euro no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja) uzņemtās saistības Iepirkuma īstenošanā un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un informāciju pa to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (t.i., konkrēti kurus pakalpojumus/Darbus) īstenos apakšuzņēmējs (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs). Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam iesniedzamajā dokumentā jānorāda informācija par to, vai tas atbilst mazā vai vidējā uzņēmēja statusam;
1.10.6. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu;
1.10.7. Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei;
[bookmark: _1.5.4._Piedāvājumu_atvēršanas][bookmark: _1.7._Prasības_attiecībā][bookmark: _1.7.1_Aploksnes_noformējums][bookmark: _1.6._Piedāvājumā_iekļaujamie_dokume]1.10.8. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi:
2.1. Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus PIL noteiktajā kārtībā.
Pretendenta piedāvājumā norādīto personu datu apstrādes mērķis ir izvērtēt iesniegtā piedāvājuma tiesiskumu, proti, Pasūtītājs veic pretendenta iesniegto personu datu apstrādi, lai izpildītu uz Pasūtītāju attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Iepirkuma procedūrā noteiktos procesus. Pasūtītājs veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pretendenta/pakalpojumu sniedzēja/Darbu veicēja atlasi, Iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu. Pasūtītājs glabā personu datus, kuri norādīti pretendenta piedāvājumā, un, kas kļūst par noslēgtā Iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu, visā līguma darbības laikā (ieskaitot garantijas termiņus), kā arī līguma uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz tiesību aktos noteikto glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu;
2.2. Iepirkuma komisija pārbauda visu pretendentu "Finanšu piedāvājumus" (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot "Finanšu piedāvājumu", Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus;
2.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
2.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības:
2.4.1. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, vai, ja iesniegti Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu un EIS vietnē par Iepirkuma procedūras izbeigšanu, norādot apstākļus, kas bija par pamatu Iepirkuma pārtraukšanai;
2.4.2. izslēgt pretendentu no tālākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka pretendents iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos vai nepilnā apjomā (piedāvājums nav iesniegts par visu Iepirkuma priekšmetu kopā);
2.4.3. izslēgt pretendentu no tālākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja, saskaņā ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka pretendents Darbiem plāno izmantot materiālus un komponentes, kuru izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievija.
2.5. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā informē pretendentus par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, publicējot paziņojumu EIS vietnē. Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem. Iepirkuma komisija, informējot par Iepirkuma rezultātiem, ir tiesīga neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju (pretendentu) konkurenci, vai kaitētu piegādātāju (pretendentu) pamatotām komerciālajām interesēm. Iepirkuma norises laikā pasūtītāja apkopotā vai iegūtā informācija nav vispārpieejama (t.i., tai ir ierobežotas pieejamības, konfidenciālas vai komercnoslēpuma statuss), un, pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šo informāciju tikai konkrētās iepirkuma procedūras īstenošanas nolūkiem, ievērojot PIL 14. panta otro daļu un  40. panta trešo daļu;
2.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas  kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. Pretendents atbildi uz Iepirkuma komisijas papildus informācijas pieprasījumu sniedz Pasūtītāja norādītajā termiņā un veidā. Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā un veidā neiesniedz Iepirkuma komisijas pieprasītos dokumentus/informāciju, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā.
2.7. Ja pretendents nebūs veicis Nolikuma 1.6.3. punktā norādīto obligāto objekta apskati, tādā gadījumā, pretendenta piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, tai skaitā, Iepirkuma komisijai ir tiesības neizskatīt piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā.
3. Pretendentu pienākumi un tiesības:
3.1. Pretendentu tiesības:
3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai kandidātu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot PIL 36. panta otrajā un trešajā daļā noteikto kārtību;
3.1.2. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar PIL noteikto kārtību;
3.1.3. Pretendentam, ievērojot Iepirkuma komisijas/Pasūtītāja pieprasījumā sniegtos norādījumus, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un precizējošu informāciju par piedāvājumā iesniegto dokumentāciju. Sniedzot paskaidrojumus un papildus informāciju, pretendentam ir jāievēro, ka, nepieciešamības gadījumā, pretendenta iesniegtās neprecīzās informācijas precizēšanu, Iepirkuma komisija var akceptēt tikai tādā gadījumā, ja tā nenoved pie piedāvājuma grozīšanas, proti, pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt ar iepriekš nesniegtu (pilnīgi jaunu) informāciju, ja tā noved pie piedāvājuma dokumentācijas un tās satura grozīšanas pēc būtības.
3.2. Pretendentu pienākumi:
3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. Pretendents, kā no savas puses Iepirkuma procedūras procesā un Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personu, ka arī piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju/vai personu uz kuru iespējām tas balstās/ vai pilnvaroto personu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
3.2.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;
3.2.4. Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;
3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;
3.2.6. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, sekot līdzi izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c., izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
3.3. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:
3.3.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai konkursa Nolikuma noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu[footnoteRef:6]. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām, un par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, pretendents aizpilda tā I, II, III, IV un VI sadaļu. [6:  Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu iespējams aizpildīt EIS tīmekļvietnē izveidotajā rīka adresē http://espd.eis.gov.lv , kur pretendents aizpilda ESPD, saglabā to un iesniedz Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā. Skat. arī Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/7 (2016. gada 5. janvāris), ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV
Eiropas vienotais iepirkuma dokuments (ESPD) ir pašdeklarācijas forma, ko izmanto publiskā iepirkuma procedūrās, ko uztur Iepirkumu uzraudzības birojs: http://espd.eis.gov.lv/] 

3.3.2. Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
4. Pretendentu atlases nosacījumi un iesniedzamie dokumenti:
Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt līgumu. Pretendenta kvalifikācija var tikt atzīta par pietiekamu Iepirkuma līguma izpildei tikai tad, ja pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 4. punkta apakšpunktos pieprasītos dokumentus, no kuriem Pasūtītājs var objektīvi izsecināt, ka pretendenta (t.sk., tā piesaistītā speciālista, vai apakšuzņēmēja/vai personas, uz kuru iespējām pretendents balstās) kvalifikācija un spējas ir pietiekamas līguma izpildei:
	Nr.
p.k.
	Pretendentu atlases nosacījumi:
	Iesniedzamie dokumenti:

	I.
PRETENDENTA UN PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU REĢISTRĀCIJA
 ATTIECĪGOS REĢISTROS:

	4.1.
	Pretendentam ir juridiskā tiesībspēja slēgt Iepirkuma līgumu: pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, t.i., pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un  visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai  visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents  plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
Par Latvijā reģistrētu komersantu (par tā reģistrācijas faktu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: https://www.ur.gov.lv/lv/
	Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kura saimnieciskā darbība nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veiktas reģistrācijas faktu apliecinoši dokumenti (kompetentu institūciju izsniegtas licences, sertifikāti vai līdzvērtīgi dokumenti, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju), kuri apliecina, ka ārvalstīs reģistrētais pretendents ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību ar tiesībām veikt šā Iepirkuma priekšmetā minētos Darbus.

	4.2.
	Pretendentam un tā piesaistītajiem speciālistiem (personālam) jābūt reģistrētiem, licencētiem vai sertificētiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tostarp, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt konkrētos Darbus,
un, piesaistītajiem speciālistiem (personālam) jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"[footnoteRef:7] un Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"[footnoteRef:8] noteiktai kārtībai. [7:  Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumi Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" pieejami tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/doc.php?id=264822]  [8:  Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" pieejami tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/ta/id/298177-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi] 

Par Latvijā reģistrētu pretendentu (par pretendenta reģistrācijas faktu) un tā piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja speciālistus (personālu)) un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās savā piedāvājumā, ja tie attiecīgi veiks Darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
	Ja pretendents (un/vai piesaistītās personas) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz Apliecinājums par pretendenta (un/vai piesaistītās personas) apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai, ja izraudzītais pretendents tiks atzīts par šī Iepirkuma uzvarētāju.
Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā jāizdara līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai.
Ja pretendents Iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārvalstīs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā, tādā gadījumā, pretendentam jāiesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur speciālists ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti).
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu Darbu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā ārvalstu piesaistītie speciālisti ir tiesīgi veikt konkrētos Darbus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas šā Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tādā gadījumā, pretendentam līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).

	II.
PRETENDENTA PIEREDZE:

	4.3.
	Pretendentam (pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. vai 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)), kā galvenajam darbuzņēmējam vai kā personu apvienības dalībniekam vai kā oficiālam apakšuzņēmējam, iegūta pieredze: ir realizēti vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgi līgumi, kuros pasūtītājam ir veikti ēku un būvju nojaukšanas vai demontāžas darbi, un šis objekts ir nodots ekspluatācijā (vai objekts nodots pasūtītājam ar galīgo darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kas apliecina līguma pilnīgu izpildi). 

Pieredzē visu izpildīto darbu kopējai summai jābūt: vismaz 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro) bez PVN.

Minēto pieredzi pretendents var apliecināt (t.i., summēt kopā) ar vairākiem izpildītiem līgumiem vai izpildītu pasūtījumu dokumentiem[footnoteRef:9], no kuriem Pasūtītājs var konstatēt sniegto darbu veidus un apjomus.  [9:  Piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti (kuri satur detalizētu informāciju par izpildīto darbu/pakalpojumu veidu un apjomiem)] 

	Pretendentam ir jāiesniedz: SARAKSTS Nr.1 (atbilstoši Nolikuma 8. pielikumam).
Papildus Sarakstam Nr.1  jāiesniedz: Atsauksmes no minēto pakalpojumu saņēmējiem ar norādi par izpildīto pakalpojumu/darbu veidiem un to apjomiem.  Ja pretendenta rīcībā nav pasūtītāju Atsauksmes, tad minēto informāciju pretendents var apliecināt ar alternatīviem dokumentiem (piemēram, izziņas/akti no BIS sistēmas; vai līgumu/aktu izraksti; vai pieņemšanas-nodošanas akti; vai pavadzīmes/rēķini (kuri satur detalizētu tehnisko informāciju par izpildīto pakalpojumu un/vai darbu veidu, apjomiem un summām, ar pasūtītāja apstiprinājumu vai saskaņojumu, ka pakalpojumi ir nodoti vai saņemti).
Papildus var norādīt citu informāciju, kas pretendenta ieskatā var būt svarīga Pasūtītājam.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta vai apvienības dalībnieka (vai pretendenta apakšuzņēmēja, vai, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās savā piedāvājumā) darba pieredzi (t.sk. izpildīto pasūtījumu) apstiprinošus dokumentus – u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.
Ja Pretendents ir personu apvienība, tad katram apvienības dalībniekiem atsevišķi vai visiem kopā jāizpilda Nolikuma 4.3.punktā noteiktās prasības.
Ja pretendents balstās uz citu personu vai apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendentam un personai/apakšuzņēmējiem kopā vai atsevišķi jāatbilst Nolikuma 4.3.punktā noteiktajai prasībai.
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju, kas pilnībā izpilda 4.3.punkta prasības, Sarakstā Nr.1 norāda par faktisko darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

	III.
PRETENDENTA PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBA:

	Pretendentam ir atbilstoši resursi Darbu izpildei, un viņš nodrošina, ka kvalificēti un pieredzējuši speciālisti tiek iesaistīti Līguma izpildē:

	4.4.
	NB! Pretendentu ievērībai:
· minētā personāla (speciālistu) funkcijas plānotā Iepirkuma līguma ietvaros var apvienot, ja personai ir atbilstoša kvalifikācija (sertifikāti[footnoteRef:10]); [10:  Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi". Par Latvijā reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.] 

· PIL 62.panta otrā daļa nosaka, ka līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist piedāvājumā norādītā atbildīgā (vadošā) personāla nomaiņai, ja piedāvātajam speciālistam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā atbildīgajam speciālistam, kas tika vērtēts konkrētā Iepirkuma norises laikā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;
· pretendentiem, līguma izpildes laikā ir tiesības piesaistīt, pēc nepieciešamības, papildus tehniskā atbalsta personālu (piemēram, metinātājus; gāzes infrastruktūras iekārtu un aprīkojuma montāžas darbu veicējus; gāzesvadu izolētājus; būvdarbu veicējus; u.tml.).
Par ārvalstīs reģistrētu speciālistu pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts attiecīgā reģistra izdots dokuments (ja reģistrāciju un reģistrācijas dokumenta izsniegšanu paredz attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējums), kā arī jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka uz līguma slēgšanas brīdi, kuru noteiks Pasūtītājs, šim speciālistam būs prasītais sertifikāts.
	Ja norādītais speciālists nav pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks, vai, apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās savā piedāvājumā - komersanta darbinieks, bet savstarpējās attiecības tiks nodibinātas, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi, gadījumā, ja Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz Apliecinājums, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai tiks slēgts uzņēmuma līgums.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta un tā piesaistīto speciālistu kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) apstiprinošus dokumentus (kopijas), kas apliecina Nolikuma 9.pielikumā sniegto ziņu patiesumu.

Pretendents (vai tā apakšuzņēmējs/vai persona uz kuras spējām Pretendents balstās) ir tiesīgs iesniegt papildus dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā speciālistu kvalifikācija. 



	Pretendents piesaista šādus kvalificētus  un pieredzējušus speciālistus Darbu izpildei:

	4.5.
	Vismaz 1 (viens) ATBILDĪGAIS BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:

4.5.1.) kuram ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs, sertifikāts reglamentētā sfērā: ar sertifikātu arhitektu praksei vai ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā[footnoteRef:11]; [11:  Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi". Par Latvijā reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.] 


4.5.2.) kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:12] ir iegūta pieredze būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojekta Vadītāja statusā – vismaz 1 (vienā) būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojekta izstrādē. [12:  2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai] 

 
Pieredzi apliecinošai ieceres dokumentācijai un/vai būvprojektiem ir jābūt pabeigtiem un akceptētiem būvvaldē/vai citā kompetentā uzraudzības institūcijā pēc piekritības.

	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.
Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem sertifikātiem.
Jāpievieno rakstisks Speciālista apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 10. pielikumam) par piekrišanu piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.
Vienlaikus, Sarakstam Nr.2 ir jāpievieno Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzi apliecinošie dokumenti. Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina konkrētā speciālista kvalifikācijas prasību atbilstību konkrēto darbu vadīšanā (piemēram, būvvaldes izziņas vai apliecinājumi; pasūtītāju akti/atsauksmes, vai nodošanas-pieņemšanas akti; vai speciālista darba devēja rīkojums par personas iecelšanu Atbildīgā būvprojekta vadītāja amatā - konkrētajā objektā).

	4.6.
	Vismaz 1 (viens) ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS:

4.6.1.) kuram ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs, sertifikāts reglamentētā sfērā: ar sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā[footnoteRef:13]; [13:  Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi". Par Latvijā reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.] 


4.6.2.) kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:14] ir iegūta pieredze Būvdarbu Vadītāja statusā Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgā līguma/pasūtījuma izpildē – vismaz 1 (vienas) būves nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadīšanā.  [14:  2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai] 


Pieredzi apliecinošai ieceres dokumentācijai un/vai būvprojektiem ir jābūt pabeigtiem un akceptētiem būvvaldē/vai citā kompetentā uzraudzības institūcijā pēc piekritības.

	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.
Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem sertifikātiem.
Jāpievieno rakstisks Speciālista apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 10. pielikumam) par piekrišanu piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.
Vienlaikus, Sarakstam Nr.2 ir jāpievieno Atbildīgā Darbu vadītāja pieredzi apliecinošie dokumenti. Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina konkrētā speciālista kvalifikācijas prasību atbilstību konkrēto darbu vadīšanā (piemēram, būvvaldes izziņas vai apliecinājumi; pasūtītāju akti/atsauksmes, vai nodošanas-pieņemšanas akti; vai speciālista darba devēja rīkojums par personas iecelšanu Atbildīgā Darbu vadītāja amatā - konkrētajā objektā).

	4.7.
	1 (viens) DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS: kuram ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs, sertifikāts vai diploms, vai līdzvērtīgs kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, kurā norādīts, ka minētā persona:
- ir ieguvusi profesionālo izglītību specialitātē - darba aizsardzības speciālists;
- vai ir apmācīta un tiesīga sniegt pakalpojumus darba aizsardzības speciālista amatā.
	Sk. kopsakarā ar Nolikuma 4.4.punktu.
Pretendentam ir jāiesniedz SARAKSTS Nr.2, kas aizpildīts saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumu, norādot informāciju par speciālista kvalifikāciju/spēkā esošiem sertifikātiem.
Pretendents spēj nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotu darba aizsardzības sistēmu un atbildīgā darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
Pretendentam jāiesniedz konkrētā speciālista spēkā esošā, normatīvajiem aktiem atbilstoša, sertifikāta, vai diploma, vai līdzvērtīga kvalifikāciju vai izglītību apstiprinoša dokumenta kopija, kurā norādīts, ka minētā persona ir tiesīga veikt Darba aizsardzības speciālista pienākumus.

	IV.
PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS:

	4.8.
	Objekta apskate (Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem  Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) uz vietas.

	Lai apliecinātu Nolikuma 1.6.3. punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz aizpildīta un parakstīta Objekta apskates lapa, kuras saturs atbilst Nolikuma 2. pielikumā norādītajam.

	4.9.
	Apliecinājums par normatīvo aktu, kuri regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, ievērošanu Pasūtītāja struktūrvienībās.
	Pretendentam jāiesniedz Apliecinājums (atbilstoši Nolikuma 11. pielikumam).

	4.10.
	Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarota persona, vai, ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta ārvalstīs reģistrēta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām, - pretendents iesniedz pilnvaru/pilnvarojuma dokumentu vai attiecīgas valsts institūcijas dokumentus, kuri apliecina attiecīgās personas paraksta tiesības un tiesības pārstāvēt pretendenta intereses publisko iepirkumu procedūrās.
Par Latvijā reģistrētu pretendentu (t.sk., tā amatpersonām un prokūristiem) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamā datu bāzē.
Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus Iepirkumam, jābūt pilnvarotam vai apveltītam ar likumīgām paraksta un pārstāvības tiesībām.
Savukārt, ja pretendenta pārstāvim (pilnvarotai personai) ir izsniegta atsevišķa komersanta izdota speciālpilnvara ar deleģējumu veikt visas nepieciešamās darbības konkrētā Iepirkuma procedūras norises ietvaros, un, šāds pilnvaru apjoms un tiesības neizriet no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamās informācijas, tādā gadījumā, komersanta pārstāvim izdotā speciālpilnvara Iepirkuma dokumentācijai (pretendenta piedāvājumam) ir pievienojama obligāti. 
	Pretendentam jāiesniedz Pieteikums (atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam). 
Parakstot Pieteikumu (atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam) par piedalīšanos Iepirkuma procedūrā, pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas Iepirkuma Nolikuma 1. pielikumā un 14.pielikumā izvirzītās prasības un noteikumus.
Pretendents Pieteikumam var pievienot citus papildus dokumentus (sertifikāti, apliecības, atzinumi, u.c.), kas pierāda, ka pretendenta piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumā norādītajām prasībām.
Ārvalstu komersants iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegtu spēkā esošu izziņu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kurā ir uzrādīts komersanta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.


	4.11.
	Ja Pretendents ir personu apvienība tad piedāvājumam jāpievieno apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā iekļauj informāciju par galveno dalībnieku, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, Iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus Pretendenta apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.

	Apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās (pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim), kurā iekļauj informāciju par:
[bookmark: _Toc86917171]1) apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu konkrētā Iepirkuma līguma izpildē;
[bookmark: _Toc86917172]2) kopīgu apņemšanos izpildīt Iepirkuma līgumu;
[bookmark: _Toc86917173]3)  galveno dalībnieku, kas ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un iesniegt nepieciešamos apliecinājumus un nodrošinājumus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi norēķini un maksājumi;
[bookmark: _Toc86917174]4) personu apvienības dalībnieku, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par Iepirkuma līguma izpildi.
5) apliecinājumu vai vienošanos, ka gadījumā, ja ar personu apvienību tiks slēgts Iepirkuma līgums, tā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai reģistrēsies Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu.

	4.12.
	 Ārvalstīs reģistrēto juridisko un fizisko personu atbilstības pārbaude, atbilstoši PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajām prasībām.

NB! Aicinām pretendentus ievērot, ka atbilstoši PIL 41. panta trešajai daļai, ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas (ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu).
	Pretendentam jāiesniedz Ārvalstīs reģistrēto personu sarakstu (saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu), norādot pretendentu un tā amatpersonas – personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis; patiesā labuma guvējs; personu, kurai ir izšķirošā ietekme; pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists; vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vārdu, uzvārdu un personas kodu/dzimšanas datus un izcelsmes valsti. Minētā informācija iesniedzama arī par apakšuzņēmēju; personu apvienības, personālsabiedrības biedru; un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, amatpersonām.
Pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt attiecīgo ārvalstu kompetento institūciju oficiālas izziņas, kas apliecina, ka uz iepriekš minētām ārvalstu juridiskām un fiziskām personām neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

	4.13.
	Pretendentam jāiesniedz informācija par tiem apakšuzņēmējiem un tām līguma daļām, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

(PIL 1. panta 1. punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus Iepirkuma līguma izpildei)
	 Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji (kā arī visi apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), norādot katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas vērtību konkrētas summas izteiksmē (euro, bez PVN). Papildus, jāiesniedz pretendenta un apakšuzņēmēja apliecinājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 6. un 7. pielikumam.
Apakšuzņēmēja veicamo Darbu un/vai pakalpojumu vērtību (euro, bez PVN) nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darbu un/vai pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	4.14.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām tikai tad, ja šīs personas reāli sniegs Darbus un/vai pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	 Pretendents piedāvājumā norāda personas uz kuru  saimnieciskajām un finansiālajām, vai, tehniskajām un profesionālajām spējām tas balstās un pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu Apliecinājumu (Nolikuma 6. pielikums) vai atsevišķu Vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
Dokumentā jābūt norādītam:
1. attiecīgā persona reāli sniegs Darbus un/vai pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;
2. kuru iepirkuma priekšmeta prasību izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta;
3. attiecīgās personas piekrišana piedalīties Iepirkuma līguma izpildē;
4. attiecīgai personai būs nepieciešamie resursi, uz kuriem pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un, šie resursi pretendentam tiks nodoti un būs pretendenta rīcībā visu līguma izpildes laiku, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

	4.15.
	Informācija atbilstoši Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k.panta 1.punktam.
	Aizpildīts un parakstīts apliecinājums atbilstoši iepirkuma nolikuma 12.pielikuma “Apliecinājums atbilstoši Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k.panta 1.punktam” formai.

	V.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS un  DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS, 
un CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA:

	4.16.
	"Finanšu piedāvājumā" pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sasniegtu Nolikuma 1. pielikumā noteikto mērķi, nodrošināt pakalpojumu un nodrošinātu attiecīgos Darbus/pakalpojumus.
Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena ietver pilnu samaksu par Iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu un pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, Darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu, transporta izmaksas un Darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Iepirkuma dokumentācijā, tai skaitā Līgumā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 
	Pretendentam jāiesniedz "Finanšu piedāvājums" (atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam).
Papildus, pretendentam jāiesniedz Darbu izpildes (lokālo) tāmi (Excel) faila datnē, kuras pretendentam jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".
Izstrādājot Darbu izpildes (lokālās) tāmes, jāizceno visas Nolikuma 1. pielikuma Darbu uzdevumos iekļautās pozīcijas. 
Nav pieļaujama Nolikuma 1. pielikuma Darbu uzdevumos neiekļautu Darbu un apjomu iekļaušana tāmēs, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana. 
To Darbu, materiālu (t.sk. palīgmateriālu), iekārtu un mehānismu izmaksas, kas nav iekļautas Darbu izpildes (lokālās) tāmēs kā atsevišķas pozīcijas, bet ir nepieciešamas Darbu izpildei, pretendents iekļauj izcenojamo Darbu cenā, proporcionāli to saistībai ar attiecīgo Darbu (pozīciju).
Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Iepirkuma komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata.

	4.17.
	Pretendentam jāizstrādā (Excel tabulā) Darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām) un ir jānorāda tajā darbu izpildes gaita atbilstoši Līgumā un Nolikumā norādītajām prasībām. Visu Darbu izpildes termiņš grafikā nedrīkst pārsniegt Līguma darbības termiņu, noteiktu Nolikuma 1.5. punktā. Grafiks jāsagatavo par Iepirkuma priekšmetu kopumā, lai iespējams būtu noteikt precīzu Darbu izpildes termiņa atbilstību Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam. Pretendentam jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar Līguma izpildi. Pretendentam ir pienākums grafikā iekļaut termiņus ieceres dokumentācijas izstrādei, saskaņošanai visās nepieciešamajās institūcijās, pēc piekritības. 
	Pretendentam ir jāiesniedz "Darbu izpildes kalendārais grafiks" (brīvā formā), vēlams, Excel tabulā.

	4.18.
	Apliecinājums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
NB! Vēršam uzmanību, ka pretendenta rīcībā var būt iepriekš izsniegtas un spēkā esošas apdrošināšanas polises. Taču, pretendenta uzvaras gadījumā, Pasūtītājs minētās polises akceptēs un atzīs par derīgām tikai tādā gadījumā:
· ja minētajās polisēs ir ietverti nosacījumi par apdrošināšanu pret visa veida zaudējumiem[footnoteRef:15] trešo personu (pasūtītāju) labā, ar Iepirkuma līgumam derīgu termiņu un saistošiem noteikumiem, t.sk., ar atbildības limitu, kas nav mazāks par  Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto; [15:  https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums] 

· papildus, pretendentam, būs jāiesniedz Apdrošināšanas kompānijas apliecinājums, kurā noteikts, ka ar Apdrošināšanas kompānijas izsniegto apdrošināšanas līgumu (polisi) ir apdrošināta pretendenta, kā Darbu veicēja, vispārējā civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem sakarā ar trešo personu mantas bojājumu vai trešo personu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, pretendentam veicot apdrošināto komercdarbību Ieslodzījuma vietu pārvaldes teritorijā, tai skaitā, apdrošināšanas aizsardzība attiecas arī uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes objektiem.
	Pretendentam jāiesniedz APLIECINĀJUMS, kas atbilst Nolikuma 13. pielikumā norādītajam.





5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta.
6. Piedāvājumu vērtēšana:
6.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšanu), Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst kādai no norādīto posmu prasībām, tā piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā (t.i., nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā netiek vērtēts). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
Iepirkuma komisija pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un piedāvājuma dokumentācijas pārbaudi ir tiesīga veikt tikai tam pretendentam, kura piedāvājums, saskaņā ar šā Nolikuma 7.1. punktu, tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
6.2. Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:
6.2.1. [1. posms] – pretendentu "Finanšu piedāvājumu" pārbaude, un, piedāvājuma ar viszemāko kopējo līgumcenu noteikšana:
Iepirkuma komisija izvērtē, vai katra pretendenta iesniegtais "Finanšu piedāvājums" atbilst Nolikuma prasībām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta "Finanšu piedāvājumā" nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija "Finanšu piedāvājumā" konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot "Finanšu piedāvājumu", kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas;
Iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts, ievērojot PIL 53.pantā noteikto kārtību. Atbilstoši PIL 53. panta pirmajai daļai, ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojuma līgumam šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.  Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētajā Iepirkumā ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, saskaņā ar PIL 53. panta ceturto daļu, tas tiek noraidīts;
Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota "Finanšu piedāvājumā" un "Tehniskajā specifikācijā" iekļautā informācija.
Iepirkuma komisija no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (sk. Nolikuma 7.1. punktu);
6.2.2. [2.posms] – pēc pretendentu "Finanšu piedāvājumu" atbilstības pārbaudes, komisija veic izturējušā pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un piedāvājuma dokumentācijas pārbaudi, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:
6.2.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtajā Iepirkuma Pieteikumā (Iepirkuma Nolikuma 4. pielikums) ir ietverts Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikuma un tā pielikumos izvirzītās prasības, tajā skaitā, apņemas izpildīt visas Iepirkuma Tehniskā specifikācijā (sk. Nolikuma 1. pielikuma) izvirzītās prasības, tai skaitā, apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar Iepirkuma Nolikumā iekļauto līguma projektu (sk. Iepirkuma Nolikuma 14. pielikumu), tostarp, Pretendents izprot Iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus un piekrīt/apņemas izpildīt līguma projekta nosacījumus. Ja šāds apliecinājums Pretendenta iesniegtajā Pieteikumā par piedalīšanos Iepirkumā nav ietverts, Iepirkuma komisija neizskata tālāk šo piedāvājumu;
6.2.2.2. Iepirkuma komisija novērtē, vai iesniegtie pretendenta atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs pieejamā informācija apliecina pretendenta un tā norādītā apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, tostarp, piesaistīto speciālistu, kvalifikācijas atbilstību Nolikuma 4. punkta apakšpunktos norādītajām prasībām. Iepirkuma komisija izvērtē, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājumā ir iesniegti visi Nolikuma 4. punkta apakšpunktos pieprasītie dokumenti un prasītā informācija;
6.2.2.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana: Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka atsevišķu Tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams, jo Iepirkuma "Finanšu piedāvājumā" (Nolikuma 3. pielikums) izvirzītās prasības ir Pasūtītāja noteiktais minimālais prasību līmenis. Pretendents, aizpildot, parakstot un iesniedzot "Finanšu  piedāvājumu" (Nolikuma 3. pielikums) un Pieteikumu dalībai Iepirkumā (Nolikuma 4. pielikums), apliecina "Tehniskā specifikācijā" un "Līguma projektā" noteikto prasību izpildi.
6.2.3. [3.posms] – PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punkta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, uz izvēlēto pretendentu un tā amatpersonām – personām, kuras ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, (t.sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo darbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, un katru pretendenta norādīto personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t.sk. personālsabiedrības biedru)), tai skaitā, uz pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai, uz personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz patiesā labuma guvējiem, neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Vienlaikus, uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar PIL 43. pantu;
Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Iepirkuma uzvarētāju līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
6.2.4. [4.posms] – Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 panta ietvaros: Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai uz pretendentu (tai skaitā uz katru personu apvienības dalībnieku (ja pretendents ir nereģistrēta personu apvienība)), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt šo pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, tai skaitā, uz personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz patiesā labuma guvējiem, tostarp, vai uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī attiecībā uz šī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, uz kuras iespējām šis pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Nepieciešamo informāciju Pasūtītājs pārbaudīs Eiropas Komisijas Sankciju karte[footnoteRef:16]  – ES un ANO noteikto sankciju apkopojums ASV noteikto sankciju datubāze[footnoteRef:17] un Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kur apkopotas saites uz ES/NATO valstu sankciju sarakstiem (datubāze)[footnoteRef:18] noteiktajā kārtībā; [16:  https://www.sanctionsmap.eu/#/main.]  [17:  https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists.]  [18:  https://sankcijas.fid.gov.lv/.] 

Lai Iepirkuma komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 pantā noteiktās sankcijas, pretendentam 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma izsūtīšanas brīža, ir jāiesniedz ārvalstu kompetentas institūcijas oficiālu izziņu, kas atspoguļo aktuālo informāciju par pretendenta amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem, un, personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un, personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
6.3. Iepirkumu komisija neizskata piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja:
6.3.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
6.3.2. attiecībā uz pretendentu (tai skaitā, uz tā valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem, vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) vai uz tā piesaistīto apakšuzņēmēju/vai uz personu uz kuras spējām pretendents balstās, tai skaitā, vai uz personām, kurām ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz patiesā labuma guvējiem, ir konstatēti PIL 42. pantā minētie vai likuma "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas apstākļi;
6.3.3. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu; 
6.3.4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 
6.3.5. piedāvājuma izvērtēšanas laikā pretendents savu piedāvājumu atsauc; 
6.3.6. tiek konstatēts, ka pretendenta piedāvātās preces izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievija;
6.3.7. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Iepirkuma komisijas pieprasīto papildus informāciju Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst PIL vai Nolikuma prasībām (tādā gadījumā piedāvājums vai tā daļa netiks akceptēta un pretendenta piedāvājums tiks pilnībā noraidīts - atzīts par neatbilstošu Iepirkumā izvirzītajām prasībām);
6.3.8. piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām obligātajām prasībām (tādā gadījumā piedāvājums vai tā daļa netiks akceptēta un pretendenta piedāvājums tiks pilnībā noraidīts - atzīts par neatbilstošu Iepirkumā izvirzītajām prasībām).
6.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka tā kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.
6.5. Pasūtītājs vai tā pārstāvis attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.
6.6. Visi pretendenti tiek informēti par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
7.1. Iepirkuma komisija, atbilstoši PIL 51. panta trešās prim daļas 2. punktam, salīdzinot piedāvājumus savā starpā, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, un, kas atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām.
Vērtēšanas kritērijs – E – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Iepirkuma komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisija, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmanto šādus vērtēšanas kritērijus ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu: 
	Nr.
p.k.
	Kritēriji:
	Kritēriju īpatsvars (procentos):
	Maksimālais iespējamais punktu skaits (N):

	A
	Finanšu piedāvājumā piedāvātā 
kopējā līgumcena:
	85 %
	Līdz 85

	B
	Vadošā speciālista pieredze būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojektu izstrādē:
	5 %
	Līdz 5

	C
	Atbildīgā Darbu vadītāja pieredze būvju nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadīšanā:
	5 %
	Līdz 5

	D
	Darbu garantijas termiņš
(kalendārajos mēnešos)
	5 %
	Līdz 5

	Maksimālais iespējamais punktu kopējais skaits (E):
	100 %
	Līdz 100



Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanai, saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem, izmanto šādu metodiku:
	Nr.
p.k.
	
Vērtēšanas kritērijs:
	Maksimālais punktu skaits:

	A
	Finanšu piedāvājumā piedāvātā kopējā līgumcena:
	85

	
	Tiek vērtēts atbilstoši pretendenta "Finanšu piedāvājumā" (skat. Nolikuma 3. pielikumu) norādītajai informācijai, sadaļā "Piedāvātā kopējā līgumcena, EUR bez PVN".
Iepirkuma komisija aprēķiniem izmanto šādu formulu:
A = Azem /  Apied x N
(Azem – viszemākā piedāvāta kopējā līgumcena; Apied – vērtējamā kopējā līgumcena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).
	

	B
	Vadošā speciālista pieredze būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojektu izstrādē:
	5

	
	Tiek vērtēts atbilstoši Nolikuma 4.5. punktā izvirzītajām prasībām, un, atbilstoši pretendenta norādītajai informācijai par speciālistu - "Atbildīgais būvprojekta vadītājs".
Iepirkuma komisija vērtējot pretendenta piesaistītā vadošā speciālista pieredzi, izmanto šādu punktu piešķiršanas kārtību:
0 punkti saņem piedāvājums, kurā vispār nav norādīta speciālista pieredze (t.i., pretendents vispār nav norādījis informāciju par speciālista iegūto pieredzi būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojektu izstrādē).
1 punktu saņem piedāvājums, ja ir norādīta speciālista pieredze tikai 1 (vienā) būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojekta izstrādē.
2 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta speciālista pieredze 2 (divu) būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojektu izstrādē.
3 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta speciālista pieredze 3 (trīs) būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojektu izstrādē.
4 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta speciālista pieredze 4 (četru) būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojektu izstrādē.
5 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta speciālista pieredze 5 (piecu) būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai būvprojektu izstrādē.
	

	C
	Atbildīgā Darbu vadītāja pieredze būvju nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadīšanā:
	5

	
	Tiek vērtēts atbilstoši Nolikuma 4.6. punktā izvirzītajām prasībām, un, atbilstoši pretendenta norādītajai informācijai par speciālistu - "Atbildīgais Darbu vadītājs".
Iepirkuma komisija vērtējot pretendenta piesaistītā vadošā Darbu vadītāja pieredzi, izmanto šādu punktu piešķiršanas kārtību:
0 punkti saņem piedāvājums, kurā vispār nav norādīta Atbildīgā Darbu vadītāja pieredze (t.i., pretendents vispār nav norādījis informāciju par speciālista iegūto pieredzi būvju nojaukšanas (demontāžas) darbu vadīšanā).
1 punktu saņem piedāvājums, ja ir norādīta Atbildīgā Darbu vadītāja iegūtā pieredze tikai 1 (viena) līguma/pasūtījuma izpildē, kura ietvaros speciālists veicis būvju nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadītāja pienākumus.
2 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta Atbildīgā Darbu vadītāja iegūtā pieredze 2 (divu) līgumu/pasūtījumu izpildē, kuru ietvaros speciālists veicis būvju nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadītāja pienākumus.
3 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta Atbildīgā Darbu vadītāja iegūtā pieredze 3 (trīs) līgumu/pasūtījumu izpildē, kuru ietvaros speciālists veicis būvju nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadītāja pienākumus.
4 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta Atbildīgā Darbu vadītāja iegūtā pieredze 4 (četru) līgumu/pasūtījumu izpildē, kuru ietvaros speciālists veicis būvju nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadītāja pienākumus.
5 punktus saņem piedāvājums, ja ir norādīta Atbildīgā Darbu vadītāja iegūtā pieredze 5 (piecu) līgumu/pasūtījumu izpildē, kuru ietvaros speciālists veicis būvju nojaukšanas un/vai demontāžas darbu vadītāja pienākumus.
	

	D
	Darbu garantijas termiņš (kalendārajos mēnešos):
	5

	
	Tiek vērtēts atbilstoši pretendenta "Finanšu piedāvājumā" (skatīt Nolikuma 3.pielikumu) norādītajai informācijai, sadaļā "Darbu garantijas termiņš".
Minimālais pieļaujamais garantijas termiņš ir 24 mēneši un maksimālais pieļaujamais garantijas termiņš ir 60 mēneši.
Iepirkuma komisija aprēķiniem izmanto šādu formulu:
D – Darbu garantijas termiņš. D = Dpied/Dgar x N
(Dpied – piedāvātais garantijas termiņš; Dgar – garākais piedāvātais termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).
	

	E
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits:
Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas aprēķiniem izmanto šādu formulu: E = A+B+C+D.
	100


            
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvis vislielāko kopējo punktu skaitu kritērijā - "E".   Ja Iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas pretendents, kurš piedāvājumā būs norādījis zemāko piedāvāto cenu kritērijā "A" - "Finanšu piedāvājumā piedāvātā kopējā līgumcena". Ja arī šis kritērijs (skaitlis) būs vienāds, uzvarētājs tiks noteikts izlozes kārtībā. Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski vēstuli. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē.	
			7.2. Ja Iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums, konkrētajā Iepirkumā, ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas pretendents, kurš kritērijā "A" - "Finanšu piedāvājumā" pozīcijā "Piedāvātā kopējā līgumcena" piedāvās zemāko kopējo līgumcenu. Ja arī šis "A" kritērija (skaitlis) būs vienāds, uzvarētājs tiks noteikts izlozes kārtībā (sk. Nolikuma 7.3.punktu). Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski vēstuli. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē.
7.3. Izlozes norises kārtība:
7.3.1. par izlozes norises vietu, datumu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, nosūtot visiem pretendentiem elektronisku vēstuli;
7.3.2. pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes;
7.3.3. izlozē piedalās Iepirkuma komisijas locekļi un pretendenti. Izlozes norises gaitu protokolē Iepirkuma komisija;
7.3.4. izlozi uzsāk tas pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu EIS sistēmā ir iesniedzis pirmais;
7.3.5. izlozes norises laikā pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja pretendents nav ieradies) izvēlas vienu aizzīmogotu aploksni;
[bookmark: _Hlk161840503][bookmark: _Hlk164755765]7.3.6. par izlozes uzvarētāju tiek noteikts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu un aizzīmogotu aploksni, kurā ir iekļauta papīra lapa ar šādu ierakstu: "Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš izlozes laikā ir izlozējis šo konkrēto aploksni."
8. Iepirkuma līgums:
	8.1.  Iepirkuma rezultātā, ar Iepirkuma uzvarētāju, tiks noslēgts Iepirkuma līgums. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar Iepirkumā iesniegto pretendenta piedāvājumu, šā Iepirkuma Nolikumā izvirzītajiem noteikumiem, Iepirkumā paredzamo līgumcenu un Iepirkuma līguma projektu (skatīt Nolikuma 15. pielikumu). 
	8.2. Noslēdzoties Iepirkuma norisei ar rezultātu, Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tikai tam pretendentam, kurš būs iesniedzis šā Iepirkuma Nolikuma visām prasībām atbilstošu piedāvājumu.
	8.3. Slēdzot Iepirkuma līgumu, tā redakcijas noteikumi netiks mainīti. Ja pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par Nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, atbilstoši Nolikuma 3.1.1. vai 10.2. punktā norādītajām prasībām. Pēc minētā termiņa iebildumi par Iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.
	Grozījumus Iepirkuma līgumā iespējams izdarīt tikai pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas, ievērojot PIL 61. pantā minēto kārtību, kurā citstarp norādīts, ka Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi).
	8.4. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (skatīt Nolikuma 15. pielikumu), un, pretendents, iesniedzot Iepirkumā sava piedāvājuma Pieteikumu (skatīt Nolikuma 4. pielikumu), apliecina, ka apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikuma prasības, tai skaitā, apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar Nolikumā iekļauto Iepirkuma līguma projektu, tostarp, pretendents izprot Iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus un piekrīt/apņemas izpildīt Iepirkuma līguma nosacījumus.
	8.5. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc PIL noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras iespējamiem pārkāpumiem. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par Iepirkuma rezultātiem. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta "Finanšu piedāvājumā" norādītajām cenām.
	8.6.	Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma (Pasūtītāja lēmuma) saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju. Ja PIL 60. panta sestajā daļā un septītās daļas 1. punktā norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neparaksta Iepirkuma līgumu, tādā gadījumā, minētie faktiskie apstākļi tiek uzskatīti par pretendenta atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.
	8.7. Ja pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	8.8. Priekšapmaksas (avansa) maksājumi konkrētā Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek maksāti.
	8.9. Pasūtītājs Iepirkuma līguma projektā nav paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējiem.
8.10. Lai gūtu visaptverošu pārskatu par noslēgtajiem līgumiem un to grozījumiem, saskaņā ar PIL 1. panta 17.1 punktu un 60.1 pantu, EIS un IUB Publikāciju vadības sistēmas Līgumu reģistrā būs atspoguļota informācija par Pasūtītāja noslēgtajiem līgumiem, un to grozījumiem. EIS un Līgumu reģistrā tiek publicēta sekojoša informācija par Iepirkumu:
8.10.1. informācija par Pasūtītāju, izpildītājiem, apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, līgumu noslēgšanas datums, līgumu priekšmets, līgumcena, līgumu izpildes termiņi, un, visi saistošie līgumu grozījumi;
8.10.2. informācija par faktisko līgumu izpildi (līgumcena, izpildes termiņi, līguma izpildītāji, un, līguma izbeigšanas iemesls, ja attiecināms), un, cita informācija, kas izriet no līgumu saistību izpildes.
9. Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība:
9.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs var Iepirkuma līgumā noteikumos paredzēt, ka Iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.
9.2. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa pieļaujama tikai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredze, kas tika vērtēts, izvēloties pretendentu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
9.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Nolikumā apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.3.3. pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus;
9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.4. Pasūtītājs atļauj vai atsaka pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10. Citi nosacījumi:
10.1. Iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas var tikt pārskatītas tikai un vienīgi PIL 61. pantā kārtībā.
10.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot informāciju elektroniski, vai vēstules veidā, saskaņā ar PIL 36. panta otrās daļas nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; E-adrese; vai elektroniskā e-pasts: pasts@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2. punktā minētajai kontaktpersonai vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
10.3. Ja Pasūtītāja "Tehniskajā specifikācijā" (Nolikuma 1. pielikumā) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi vai tehnisko risinājumu, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst "Tehniskās specifikācijas" prasībām un parametriem un nodrošina pasūtītāja "Tehniskajā specifikācijā" prasīto darbību un funkcionalitāti.
10.4. Nolikums izstrādāts saskaņā ar PIL un saistošiem publisko iepirkumu regulējošiem tiesību aktiem.
10.5. Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā un tā pielikumos, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
10.6. Par Nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi Nolikuma papildinājumi, labojumi, precizējumi un papildinformācija. Nolikuma pielikumi, kas ir neatņemamas Iepirkuma sastāvdaļas:
1.) 1.pielikums – "Tehniskā specifikācija";
2.) 2.pielikums –  Objekta apskates lapa".
3.) 3.pielikums – "Finanšu piedāvājums";
4.) [bookmark: _Hlk164756662]4.pielikums – "Pieteikums";
5.) 5.pielikums – "Ārvalstīs reģistrēto personu saraksts";
6.) 6.pielikums – "Informācija par apakšuzņēmējiem / informācija par personām, uz kuru spējām pretendents balstās";
7.) 7.pielikums – "Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts";
8.) 8.pielikums – "Saraksts Nr.1 par pretendenta pieredzi"; 
9.) [bookmark: _Hlk164759788]9.pielikums – "Saraksts Nr.2 - speciālisti";
10.) [bookmark: _Hlk164760174]10.pielikums – "Speciālista apliecinājums"; 
11.) 11.pielikums – "Apliecinājums par drošības režīma ievērošanu ieslodzījuma vietā";
12.) 12.pielikums – "Apliecinājums atbilstoši Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k.panta 1.punktam";
13.) 13.pielikums – "Apliecinājums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu";
14.) [bookmark: _Hlk164759957]14.pielikums – "Līguma projekts".
[bookmark: _Hlk149049862]
1. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)


1. Būvju nojaukšanas darbu izpildes vieta:

1.1. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 (turpmāk – Objekts) zemes gabals Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kad. Nr. 42010070008;
1.2. Pirms piedāvājuma sagatavošanas Pretendentam ir pienākums apsekot nojaucamās ēkas un būves darbu izpildes vietā;
1.3. Ar ēkas tehniskās inventarizācijas lietu var iepazīties nosūtot pieprasījumu Iepirkuma nolikuma 1.2. punktā norādītajai kontaktpersonai, elektroniski;
1.4. Pretendentam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga darbu izpildes vietas apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem demontāžas apstākļiem darbu izpildes vietās, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt demontāžas darbu izpildes metodes;
1.5. Attiecīgi savu piedāvājumu izmaksas Pretendentam jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu. Visas saistītās izmaksas jāiekļauj Pretendentam cenā (tai skaitā, atgūtie līdzekļi no nolietoto un novecojušo iekārtu metāllūžņiem);
1.6. Pretendentam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu darbu izpildes vietu nojaucamām ēkām pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi.

2. Nojaucamās būves raksturojums:

2.1. Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam:  II grupas nojaucamas ēkas, kuras nav vajadzīgas Ieslodzījuma vietu pārvaldes funkciju izpildei;
2.2. Ēkas nav pieslēgtas ārējiem abonementa inženiertīkliem;
2.3. Otrās grupas nojaucamām ēkām institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, nav izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
2.4. Nojaucamā ēka atrodas uz valstij piederošas zemes gabala.
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3. Dokumentācija sagatavošana ēku nojaukšanai:

Pretendents, ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

3.1. skaidrojošu aprakstu par plānotajiem nojaukšanas darbiem un to termiņiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;
3.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;
3.3. foto fiksāciju ēkai, kas vecāka par 40 gadiem;
3.4. darbu organizēšanas projektu;
3.5. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

4. Darbu saraksts un apjomi:

4.1. Darbu apjomi sevī ietver: 

Veikt būvju, ieskaitot pamatus, nojaukšanu, demontēto konstrukciju drupināšanu (sagatavot otrreizējai izmantošanai), betona un stiegrojuma šķirošanu; 
• sašķiroto materiālu paredzēt izvest uz būvuzņēmēja atbērtni. Sašķiroto drupināto materiālu paredzēt arī izmantot būvbedres aizbēršanai. 
• materiāli, kurus nav paredzēts otrreizēji pārstrādāt paredzēt utilizēt licencētā atkritumu poligonā. 
• veikt nojaukšanas procesā skartās teritorijas nolīdzināšanu tā lai tā būtu vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju, virsslānī 20cm biezumā ir paredzētas noblietētas šķembas, grants, vai melnzeme, atbilstoši apkārtējai teritorijai. 
• veikt iekšējā nožogojuma izbūvi nojauktās ēkas vietā.

4.2. Nojaucamo ēku un būvju saraksts ar darbu apjomiem ir noteikts tabulās (Nr.1 un Nr.2) un darbu saraksts, ko nepieciešams veikt saistībā ar ēku un būvju demontāžu Līguma ietvaros:

Tabula Nr.1
	Adrese
	Nekustama īpašuma nosaukums
	Kadastrs
	Apbūves laukums m2
	Būvtilpums m3
	Ēkas grupa

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Līgatnes iela 6, Cēsīs
	Ražošanas korpuss
	42010071004015
	834
	6 568
	II




Tabula Nr.2
	Jumta seguma materiāls
	Ārsienu materiāls
	Attālums no būves līdz tuvākai brauktuvei, metri
	Attālums no būves līdz tuvākai ēkai, metri
	Attālums no būves līdz nožogojumam, metri
	Attālums no būves līdz apgaismojuma stabiem, metri

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Azbestu saturošs šīferis
	Silikāta un māla ķieģeļi
	1
	1,4
	3,7 - 3,9 - 3
	1,8





Nojaucamas ēkas būvlaukuma norobežojoša nožogojuma darbu apjomi:
Kopējais garums – aptuveni 65m (precizēt pie objekta apskates).
Augstums – ne mazāk kā 3 m.
Izbūvēt no cinkotā pīta sieta, stiprināta pie  cinkotiem metāla stabiem, sieta acs izmērs 50x50mm, stieples diametrs 2- 2,5mm
Balsta stabu izmērs 60x40mm, vai (aptuveni) D 50mm
Attālums starp stabiem 2,5-3 m
Attālums starp apakšējo malu un zemi ne lielāks par 50 mm
Stabus iebetonēt vai citā veidā droši piestiprināt pie zemes nodrošinot žoga izturību.
Stūra stabu  jāstiprina ar atsaitēm
Sietu pie stabiem jāstiprina ne mazāk kā 5 vietās
Žoga sietu spriegot augšējā, vidus un apakšējās malās.  
Virs žoga augšējās malas visa žoga garumā piestiprināt žiletes tipa dzeloņstieples spirāli
Visa žoga garumā un augstumā (no būvobjekta puses) jāpiestiprina armētu plēvi vai citu necaurredzamo materiālu, lai ierobežotu putekļu iekļuvi netālu esošajā ēkā, uzstādīt norobežotu gājēju celiņu, lai nodrošinātu pārvietošanos un izvairītos no traumām. Darbu veicējam ir jānodrošina klientiem un personālām iespēja droši pārvietoties blakus nojaucamam objektam.

Pirms ēku demontāžas darbu uzsākšanas izvērtēt Objekta piebraucamo ceļu, ceļa segumu, kā arī  Objekta pieguļošo ceļu, kur satiksme notiek tikai pa vienu braukšanas joslu un tas Objektam ir vienīgais piebraucamais ceļš, kurš nepieciešams pirmām kārtām speciālajam transportam u.c. piekļuvēm Objektam tā nodrošināšanai. Papildus izvērtēt apakšzemes komunikācijas, lai gadījumā, pārvadājot smagas kravas, tās nesabojātu.

Iekšējā nožogojuma izbūve:
 
Iekšējā nožogojuma izbūve, demontētās ēkas 42010071004015 vietā, kas jau esošo iekšēji nožogojumu. Aptuvenais žoga garums 52m.
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Augstums – ne mazāk kā 3m.
Izbūvēt no cinkotiem 3d žoga paneļiem, stiprinātiem pie taisnstūra cinkotiem metāla stabiem, stieples diametrs 5mm, žoga acs izmērs 50x200mm.
Balsta stabu izmērs 60x40mm, sieniņu biezums ne mazāk kā – 3mm
Attālums starp stabiem 2,5m
Attālums no pamatnožogojuma ne mazāk kā 4m.
Balsta stabiem jābūt iebetonētiem ne mazāk kā 800 dziļumā, ar diametru ne mazāk kā 200mm.
Balsta stabiem jābūt nodrošinātiem pret nokrišņu iekļūšanu staba iekšpusē, kā arī novērst
kondensāta uzkrāšanos tajā.
Žoga paneļus stiprināt pie stabiem ar U-veida nerūsējošām skavām, uzgriežņiem
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Žoga paneļus savstarpēji stiprināt ar cinkota metāla skāvām.
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Uz iekšējā nožogojuma no teritorijas iekšpuses trijās rindās jānostiprina žiletes tipa
dzeloņstieples spirāle (dzeloņstieples ruļļa diametrs – ne mazāk kā 730mm).
Pirmā rinda jānostiprina uz brīdinājuma žoga augšējās malas zem „Γ” – veida kronšteiniem
(iekšējais leņķis 135o), kas vērsti uz iekšējās teritorijas pusi, otra rinda žoga vidusdaļā. Trešā rinda žoga apakšā – dzeloņstieples apakšēja malai jābūt 20–25cm no zemes.

Brīdinājuma zīme.
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Brīdinājuma zīmi izgatavo no ūdens izturīga materiāla.
Brīdinājuma zīmi veido taisnstūra formā uz balta fona ar sarkaniem burtiem, kuri saulē neizbalē (aizsardzība pret ultravioleto starojumu).
Taisnstūra vienas malas garums – 600mm, malas platums – 400mm; burtu augstums – 90mm.

Paredzēt pārnesto, atjaunoto, pārbūvēto vai apzināto inženierkomunikāciju grafisko shēmu izstrādi un nodošanu pasūtītajam.

5. Darbu izpilde:

5.1. Darbu izpilde Pretendents uzsāk pēc sagatavoto dokumentu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, iesniegšanas institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas un to apstiprināšanas. Visus būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus Pretendents iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
5.2. Pirms ēku  nojaukšanas darbu uzsākšanas ir jāveic visi pasākumi, lai tiktu aizsargāti un netiktu bojāti tuvumā esošie objekti un ietaises, bojājumu gadījumā Pretendentam jāatjauno bojātie objekti vai ietaises par saviem līdzekļiem.
5.3. Veicot ēku nojaukšanas darbus Pretendents ar rīkojumu norīko atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā, vai norīko citu atbildīgo personu, kura pastāvīgi atrodas būvlaukumā būvdarbu vadītāja prombūtnes laikā un seko, lai tiktu ievērota darba drošība un būtu atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu.
5.4. Pretendentam ir attiecīgā profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augustā noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
5.5. Sanitārās iekārtas – Pretendentam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā.
5.6. Pretendentam jākonsultējas ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza blakus esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvju nojaukšanas darbi. Gadījumā, ja Pretendentam vainas dēļ tiek bojātas blakus esošās ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Pretendentam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. Jebkuri Pretendenta izraisīti bojājumi blakus esošajās komunikācijās jāatjauno par saviem līdzekļiem.
5.7. Pretendents nodrošina sevi ar visām darbu izpildei nepieciešamiem instrumentiem, tehniku, iekārtām, mērinstrumentiem un palīgiekārtām.
5.8. Pretendentam veicot ēku nojaukšanas būvdarbus jānodrošina darba aizsardzības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām.
5.9. Pretendentam veicot ēka nojaukšanas būvdarbus jānodrošina ugunsdrošības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
5.10. Pretendents nodrošina pilnu būvniecības darbu ciklu no projektēšanas darbu izpildei līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Pretendents iekļaut tāmē visus izdevumus, tajā skaitā būvgružu savākšanu, izvešanu un utilizāciju, tai skaitā, atgūtie līdzekļi no nolietoto un novecojušo iekārtu metāllūžņiem.
5.11. saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" (turpmāk – Ēku būvnoteikumi) prasībām veikt vienkāršoto pārbūvi ar paskaidrojuma rakstu (Ēku būvnoteikumu 1. pielikums), būvniecības ierosināšanu un nepieciešamos dokumentus, būvniecības ieceres izskatīšanu, paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus, būvdarbus, pieņemšanu ekspluatācijā paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā veic saskaņā ar Ēku būvnoteikumos noteiktajām prasībām.
5.12. Pretendentam darbu veikšanas laikā objektos pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā Pasūtītāja aizrādījuma pretendentam ir jālikvidē trūkumi. Atbildīgais par darba drošību un kārtību objektos ir pretendenta kontaktpersona.
5.13. Visi būvju nojaukšanas darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem, tajā skaitā Būvniecības likuma un Latvijas būvnormatīvu prasībām.

6. Darbu pabeigšana 

6.1. Pēc būves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas Pretendents iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju Būvniecības informācijas sistēmā, būves nojaukšanas faktu apliecina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.  Kārto visas nepieciešamās formalitātes, kas nepieciešamas inženierbūvju reģistrācijai, to vajadzības gadījumā.
6.2. Pretendents iesniedz Pasūtītājam būvgružu utilizācijas apliecinājumus.

7. Demontāžas darbu vispārīgie nosacījumi: 

7.1.  Nojaucamajām ēkām nav inženiertīklu abonementa pieslēgumu. 
7.2. Demontāžas darbus var uzsākt pēc Objekta uzskaitē esošo iekārtu, kas atrodas nojaucamajās ēkās un būvēs, pārvietošanas uz Pasūtītāja norādītajām telpām vai novietni. 
7.3. Demontāžas veikšanai nepieciešams atrast optimālo risinājumu, Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ēkas nojaukšanai, nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības, apdrošināšanas noteikumu ievērošanu. 
7.4. Būvgružu drupināšana, izvešana un teritorijas rekultivācija min 20 cm dziļumā. Reljefa izlīdzināšana. Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem – Izpildītājs ierosina ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanu, izpildot visas prasības un saņem no būvvaldes izziņu par ēkas neesību. 
7.5. Pirms ēku demontāžas darbu uzsākšanas izvērtēt Objekta piebraucamo ceļu, ceļa segumu, kā arī Objekta pieguļošo ceļu stāvokli. Lai smagā tehnika un smagās kravas tās nesabojātu. 
7.6. Būvdarbu (demontāžas) veikšanas laikā Objekta teritorijā ir pieļaujama saziņas līdzekļu lietošana ar Objekta priekšnieka atļauju. 
7.7. Demontējamo objektu teritorijā ir pieļaujama būvgružu drupināšana, tomēr ir jāvērš komersantu uzmanība, ka paaugstināts trokšņu līmenis nav pieļaujams ieslodzīto naktsmiera laikā, saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iekšējiem normatīvajiem aktiem. 
7.8. Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.17. punktam, kurā ir noteikts, ka pretendents piedāvājumā sagatavo un iekļauj "Darbu izpildes kalendāro grafiku", kuru jāsagatavo, ievērojot Iepirkuma nolikuma līguma projektā noteikto izpildes termiņu nevajadzīgo ēku nojaukšanas darbiem ne ilgāk kā līdz 2026. gada 20. decembrim, tajā skaitā arī nepieciešamais laiks būvdarbu saskaņošanai un objekta nodošanai ekspluatācijā institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas. 
7.9. Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības normas un noteikumi. 
7.10. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Demontāžas darbu laikā Izpildītājam jānodrošina blakus esošo ēku un teritoriju funkcionālā darbība un pieejamība, jāievēro tīrība un kārtība; 
7.11. Visus nepieciešamos skaņojumus, atļaujas darbu uzsākšanai un veikšanai par saviem līdzekļiem nodrošina Izpildītājs, kā arī visus ar izpilddokumentāciju nodošanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. 
7.12. Pēc būvdarbiem visa būvniecības procesā izmantotā teritorija sakopjama, arī ar tehniku izbraukātās vietas, ēku vietas nolīdzināmas ar blakus esošā reljefa augstuma atzīmēm, kur virsslānī 20 cm biezumā ir paredzētas noblietētas šķembas, grants, asfaltbetons, bruģis, vai melnzeme, atbilstoši apkārtējai teritorijai. 
7.13. Līdz būvdarbu uzsākšanai jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju Būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumi un darbu veikšanas projekts. 
7.14. Izpildītāja pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā. 
7.15. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā. 
7.16. Pretendentam jāveic savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu Iepirkuma līguma izpildes laiku saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto. 
7.17. Precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
7.18. Piebraucamais ceļš līdz Objektam pēc darbu pabeigšanas jāatstāj tādā pašā, vai labākā stāvoklī, kā pirms darbu uzsākšanas. 
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Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

OBJEKTA APSKATES LAPA
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

2026. gada ___.________________, plkst.______

Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101 (turpmāk – Objekts)

Atbilstoši Iepirkuma Nr. IeVP 2026/42 nolikumā noteiktajai kārtībai, Pasūtītājs rīko ieinteresēto pretendentu sanāksmi Objekta apskatei, kurā piedalās:

	Nr.
p.k.
	Pretendenta  (komersanta) nosaukums
	Pretendenta pārstāvis[footnoteRef:19] [19:  Apsekot Objektu var ierasties pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāuzrāda pilnvaras oriģināls/kopija). Par Latvijā reģistrētu pretendentu (t.sk., tā amatpersonām un prokūristiem) Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamā datubāzē. Savukārt, ja pretendenta pārstāvim (pilnvarotai personai) ir izsniegta atsevišķa komersanta izdota speciālpilnvara ar deleģējumu veikt visas nepieciešamās darbības konkrētā Iepirkuma procedūras norises ietvaros, un, šāds pilnvaru apjoms un tiesības neizriet no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskojamās informācijas, tādā gadījumā, komersanta izdotā speciālpilnvara ir iesniedzama obligāti.] 

(Vārds, Uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja tālruņa numurs / e-pasta adrese 
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	1.
	

	
	
	

	2.
	

	
	
	

	…
	

	
	
	



Pretendenta pārstāvis, parakstot šo Objekta apskates lapu, apliecina, ka Objekta apskates laikā ir iepazinies ar visiem faktiskajiem apstākļiem un ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju par Objektā veicamiem darbiem, kas Pretendentam ir nepieciešama piedāvājuma izstrādei un varētu ietekmēt Iepirkumā minēto darbu izpildi.


           Pasūtītāja pārstāvis:

	Pasūtītāja pārstāvis
(Vārds, Uzvārds, struktūrvienība, amats; paraksts)
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3. pielikums
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Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

Saskaņā ar atklāta konkursa "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2026/42) Nolikuma noteikumiem, [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt Iepirkuma priekšmetā visus norādītos Darbus par šādām cenām:

	Nr.
p.k.
	Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem nevajadzīgo ēku un būvju nojaukšanas darbi, tai skaitā, dokumentācijas izstrāde un saskaņošana:
	Piedāvātā cena, EUR
(bez pievienotās vērtības nodokļa):

	1.
	Projektēšanas (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, saskaņošanas un būves nodošanas ekspluatācijā) izmaksas
	[….] EUR

	2.
	Līgumcena par nevajadzīgo būvju nojaukšanas (demontāžas) darbiem un vispārceltnieciskiem darbiem
	[….] EUR

	3.
	Līgumcena par teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbiem, un, materiālu savākšanas, izvešanas un utilizācijas darbiem
	[….] EUR

	4.
	Līgumcena par atgūtajiem metāllūžņiem*
	[….] EUR

	5.
	Būvvaldes atzīmes par būvdarbu pilnīgu nosacījumu izpildi un objekta pieņemšanu ekspluatācijā, tostarp, atzīmes saņemšana par būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
	[….] EUR

	6.
	Piedāvātā kopējā līgumcena 
EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa):
(piedāvājuma izvēles kritērijs)
	
[1+2+3+4+5=6] EUR

	7.
	Darbu garantijas termiņš (mēnešos)
(piedāvājuma izvēles kritērijs)
Minimālais pieļaujamais garantijas termiņš ir 24 mēneši un 
maksimālais pieļaujamais garantijas termiņš ir 60 mēneši
	[skaitlis]



Pielikumā: Darbu izpildes (lokālās) tāmes, kas pretendentam jāizstrādā (Excel) faila datnē atbilstoši Nolikuma 4.17. punktā un Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" minētajam.
* Darbu izpildes (lokālā) tāmē jāuzrāda summa, ko paredzēts saņemt no metāllūžņu realizācijas. Darbu izpildes (lokālās) tāmes pozīcijā iekļaujama ar mīnusa zīmi. Darbu izpildes laikā summa netiek mainīta.

Ar šo apstiprinām un garantējam:
· ka Darbi un pakalpojumi tiks veikti atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Iepirkuma līgumā noteiktajām prasībām, tostarp, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
· Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena[footnoteRef:20] ietver pilnu samaksu par Iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu/pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Iepirkuma līguma vai Nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; [20:  Līgumcena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, materiālu un/vai energoresursu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu, izņemot Līgumā atrunātos gadījumus.] 

· Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcenā ir ietverti arī tādi riski kā likumdošanas izmaiņu risks, inflācija, energo resursu un pakalpojumu (tajā skaitā, darbaspēka, materiālu, transporta izmaksu un mehānismu (pacēlāju, sastatņu, u.c.) nomas izdevumu) sadārdzinājuma risks

 [datums;  amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:21] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) [21:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 
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PIETEIKUMS
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] (turpmāk – Pretendents), attiecībā uz atklāto konkursu "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2026/42) (turpmāk – Iepirkums), piesakās piedalīties iepirkumā un apliecina, ka:
1. Pretendents apliecina, ka apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikuma un tā pielikumos izvirzītās prasības, tajā skaitā, apņemas izpildīt visas Iepirkuma "Tehniskajā specifikācijā" un "Finanšu piedāvājumā" izvirzītās prasības. Pretendenta piedāvājums un Nolikumā iekļautā informācija ir neatņemama Iepirkuma līguma sastāvdaļa. Līguma izpildes laikā, Pretendentam ir saistoša piedāvājumā un Nolikumā iekļautā informācija.
1. Pretendents apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar Nolikumā iekļauto Iepirkuma "Līguma projektu", tostarp, Pretendents izprot "Līguma projektā" iekļautus nosacījumus un piekrīt/apņemas izpildīt Iepirkuma līguma nosacījumus.
1. Pretendents apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
1. Pretendents apliecina, ka Iepirkumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums  un "Finanšu piedāvājums" satur komercnoslēpumu (vienas vienības cenas un/vai tāmes), un, nepiekrīt tajā iekļautās informācijas publicēšanai vai nodošanai citiem Iepirkuma pretendentiem. Piedāvājumā iekļautā informācija nav vispārpieejama (t.i., tai ir ierobežotas pieejamības, konfidenciālas vai komercnoslēpuma statuss), un, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šo informāciju tikai konkrētās Iepirkuma procedūras īstenošanas nolūkiem, ievērojot PIL 14. panta otro daļu un  40. panta trešo daļu. Vienlaikus Pretendents apzinās, ka saskaņā ar Nolikuma 7.1. punktu, Pretendenta "Finanšu piedāvājumā"  norādītā kopējā piedāvātā līgumcena ir konkursa piedāvājuma izvēles kritērijs un ir izpaužams/publiskojams Iepirkuma norises laikā. Pārējās Piedāvājumā  un "Finanšu piedāvājumā" norādītās Darbu vienas vienības cenas/tāmes nav izpaužamas.
	Pretendenta juridiskā adrese
(ja faktiskā biroja adrese atšķiras, jānorāda arī tā): 
	

	Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam[footnoteRef:22] (jānorāda atbilstošais): [22:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	

	Saskaņā ar PIL 42. panta trešās daļas 4. punktu, lūdzam norādīt personas, kurām ir izšķirošā ietekme[footnoteRef:23] Pretendentā uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: [23:  Izšķiroša ietekme rodas uz koncerna līguma vai līdzdalības pamata. Koncernu likums paredz šādus koncerna līguma veidus: pārvaldes līgums (sabiedrība pakļauj savu vadību citam uzņēmumam); peļņas nodošanas līgums (apņemas nodot peļņu citam uzņēmumam); pārvaldes un peļņas nodošanas līgums (kombinēti abi iepriekšējie līgumi). Izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata izveidojas, piemēram, ja uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums vai uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu. Turklāt jāņem vērā, ka uzņēmums Koncernu likuma izpratnē ir komercsabiedrība Komerclikuma izpratnē, kā arī fiziska persona (skatīt Augstākās tiesas 2014. gada 12. marta spriedumu Nr. SKA-80/2014 (lieta Nr.A42994709)).] 

	[norādīt, vai ir/nav attiecināms]

	Pretendenta rekvizīti:
	

	Banka:
	

	Konts:
	

	Kods:
	

	Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu (saziņai ar Iepirkuma komisiju):
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Elektroniskais e-pasts:
	

	Elektroniskā E-adrese[footnoteRef:24]: [24:  https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/] 

	

	Tālruņa numurs:
	

	Iepirkuma līguma paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss:
	

	Vārds, uzvārds, amats:
	

	Līguma parakstīšanas forma:
Lūdzam norādīt, vai Pretendents piekrīt līgumu noslēgt elektroniskā formā, parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (eDoc formātā[footnoteRef:25]). [25:  https://www.eparaksts.lv/lv/] 

	

	Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā kā kontaktpersona ikdienas saziņai un līguma koordinācijas jautājumos):
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Elektroniskā e-pasta adrese:
	

	Tālruņa numurs:
	


5. Pretendents apliecina, ka piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi.
6. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.
7. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz Iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
8. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	8.1. Ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:26] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [26:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐
	8.2. Tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


9. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 8.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
9.1. cenām;
9.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
9.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
9.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām; 
9.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis Iepirkums.
10. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 8.2. apakšpunktu.
11. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10%  (desmit procentu) apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 (divpadsmit) mēnešiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas[footnoteRef:27] ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. [27:  Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumos Nr. 179 „Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padomes noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.] 


[datums;  amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:28] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) [28:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 


(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)
Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



[bookmark: _Hlk149050056]
5. pielikums
[bookmark: _Hlk149050101]atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam


ĀRVALSTĪS REĢISTRĒTO PERSONU SARAKSTS
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

Ārvalstīs reģistrēto personu sarakstā norādāma informācija par Pretendenta (t. sk., katra personu apvienības vai personālsabiedrības biedra vai apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) amatpersonām:

	Komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs:
	Amatpersonas
vārds, uzvārds
	Personas kods / vai dzimšanas datums/mēnesis/gads / un izcelsmes valsts nosaukums (valstspiederība)
	Amatpersonas statuss:
pretendents vai pretendenta amatpersona –
pretendenta valdes vai padomes loceklis;
patiesā labuma guvējs;
persona, kurai ir izšķirošā ietekme; pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists;
vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

	[Komersanta-juridiskās personas nosaukums
/reģistrācijas numurs]
	[Vārds, Uzvārds]
	[personas kods] vai [datums/mēnesis/gads]
[izcelsmes valsts (valstspiederība)]
	[amata nosaukums]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Pielikumā: Pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt attiecīgo ārvalstu kompetento institūciju oficiālas izziņas[footnoteRef:29], kas apliecina, ka uz iepriekš minētām ārvalstu juridiskām un fiziskām personām neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. [29:  Aicinām pretendentus ievērot, ka atbilstoši PIL 41. panta trešajai daļai, ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas (ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu).] 



Ar šo, [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par šajā Ārvalstīs reģistrēto personu sarakstā ietverto informāciju, un, atbilstību PIL un Iepirkuma Nolikuma prasībām, tai skaitā, apliecina, ka šajā dokumentā sniegtā informācija un dati ir patiesi, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā:
[datums;  amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:30] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) [30:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 


[bookmark: _Hlk149050156]

[bookmark: _Hlk149050192]
6. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam
[bookmark: _Hlk149050298]
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM / 
INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURĀM PRETENDENTS BALSTĀS
[šo veidlapu aizpilda un paraksta Apakšuzņēmējs vai Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs 
/vai Persona uz kuras spējām Pretendents balstās Iepirkumā]

Ar šo, apliecinu, ka piedalīšos /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ piedāvājumā, atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2026/42), kā Apakšuzņēmējs /vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai pierādītu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām. Apliecinu, ka esmu gatavs izpildīt man nodoto līguma daļu gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums. Ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības noslēgt līgumu, nodrošināšu šajā apliecinājumā norādīto.  Apakšuzņēmējs (informācija par Apakšuzņēmēju, kā arī visiem apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem)/ vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās [- aizpildīt atbilstošo]:
	Nosaukums/ vai personas vārds, uzvārds

	


	Vienotais reģistrācijas Nr./
vai personas kods

	

	Būvkomersanta reģistrācijas Nr. Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā

	

	Juridiskā adrese:

	

	Atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [- norādīt atbilstošo]:
	

	[aizpilda Apakšuzņēmējs] - Saskaņā ar PIL 63. panta trešo daļu, lūdzam norādīt Apakšuzņēmēja saistīto uzņēmumu[footnoteRef:31] [ja attiecināms]: [31:  PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā] 

	



Apakšuzņēmējam/vai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nododamo pakalpojumu/darbu summa (EUR, bez PVN), veids un apjoms: 
	Nododamo pakalpojumu/darbu summas vērtība[footnoteRef:32] [32:  Apakšuzņēmēja veicamo darbu vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību. ] 

(EUR, bez PVN) no kopējās līgumcenas:
	
___________________ EUR, bez PVN

	Nododamo pakalpojumu/darbu īss apraksts (veids un apjoms):
	



	[aizpilda Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās] - Līguma izpildei nododamo resursu uzskaitījums un piekrišana:

	1.) attiecīgā persona reāli sniegs darbus un/vai pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;
2. kuru iepirkuma priekšmeta prasību izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta? [uzskaitīt/aprakstīt];
3. attiecīgā persona piekrīt piedalīties Iepirkuma līguma izpildē;
4. attiecīgai personai ir nepieciešamie resursi, uz kuriem pretendents balstās, iesniedzot piedāvājumu un, šie resursi pretendentam tiks nodoti un būs pretendenta rīcībā visu Iepirkuma līguma izpildes laiku, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
[..]


 
Apakšuzņēmēja/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, paraksttiesīgā amatpersona:

	
	
	
	
	

	vieta
	datums
	amats
	paraksts
	amatpersonas vārds, uzvārds




[bookmark: _Hlk149050364]7. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU/PAKALPOJUMU SARAKSTS
[bookmark: _Hlk164763298]atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" 
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)
 [šo veidlapu aizpilda un paraksta Pretendents]

	Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja
(tai skaitā, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja) nosaukums
	Vienotais reģistrācijas Nr. Uzņēmumu reģistrā; un Būvkomersanta reģistrācijas Nr. Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā
	Juridiskā adrese (ja atšķiras no biroja adreses)
	Informācija, vai komersants ir mazais[footnoteRef:33] vai vidējais[footnoteRef:34] uzņēmums [33:    Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.]  [34:    Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Nododamo Darbu/
pakalpojumu īss apraksts (veids un apjoms):

	Nododamo pakalpojumu/darbu summas vērtība
(EUR, bez PVN) no kopējās līgumcenas:

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Ar šo [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] apliecina, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie personāla un tehniskie resursi Pakalpojumu veikšanai Iepirkuma līguma ietvaros, tajā skaitā arī šādu uzņēmēju resursi, kurus līguma ietvaros iesaistīsim kā apakšuzņēmējus (tostarp, arī kā apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) un ar kuriem ir panākta vienošanās par to līdzdalību Iepirkuma līguma izpildē:

[bookmark: _Hlk157522842][datums;  amats;   vārds, uzvārds]
[bookmark: _Hlk157522790](Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:35] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)  [35:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 

[bookmark: _Hlk164763583]8. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

SARAKSTS Nr.1
(atbilstoši Nolikuma 4.3.punktam)
[bookmark: _Hlk164763641]atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" 
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

	Nr.
p.k.




	Pasūtītāja (iestādes, privātpersonas, komersanta, uzņēmuma, kura uzdevumā. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, tika veikta būvniecība) nosaukums
/adrese/ kontaktpersona atsauksmju sniegšanai
(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):
	Pretendenta statuss līguma izpildē:
	Pakalpojuma/ darbu sniegšanas objekts/adrese:
	Izpildītā līguma/pasūtījuma
nosaukums/ priekšmets:
realizēti[footnoteRef:36] vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgi līgumi, kuros pasūtītājam veikti ēku un būvju nojaukšanas vai demontāžas darbi t.sk. inženiertīklu pārnešanas/ izbūves darbi, un objekts ir nodots ekspluatācijā (vai nodots pasūtītājam ar galīgo visu darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina līguma pilnīgu izpildi)[footnoteRef:37] [36:  Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. vai 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)]  [37:  Pieredzi apliecinošajiem objektiem ir jābūt realizētiem un oficiāli nodotiem pasūtītājiem.] 

	Līgumcena (pieredzē visu izpildīto darbu kopējai[footnoteRef:38] summai jābūt: vismaz 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro) bez PVN: [38:  Minēto pieredzi pretendents var apliecināt (t.i., summēt kopā) ar vairākiem izpildītiem līgumiem vai izpildītu pasūtījumu dokumentiem, no kuriem Pasūtītājs var konstatēt sniegto darbu veidus un apjomus.] 

	Izpildīto pakalpojumu/
darbu
laika periods[footnoteRef:39] [39:  Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. vai 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)] 

(uzsākšanas-pabeigšanas datums/
mēnesis/gads):

	1.
	[Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts]
	[Galvenais darbuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks vai oficiāls apakšuzņēmējs] 
	[Objekts, adrese]
	[Aprakstīt, atbilstoši Nolikuma 4.5.punktā minētajam]
Objekts ir nodots ekspluatācijā (vai objekts nodots pasūtītājam ar galīgo darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kas apliecina līguma pilnīgu izpildi).
	[EUR, bez PVN]
	[no - līdz]

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


       
	
Pielikumā:
1.) Pasūtītāju atsauksmes[footnoteRef:40]; [40:  Ja pretendenta rīcībā nav pasūtītāju Atsauksmes, tad minēto informāciju pretendents var apliecināt ar alternatīviem dokumentiem (piemēram, izziņas/akti no BIS sistēmas; vai līgumu/aktu izraksti; vai pieņemšanas-nodošanas akti; vai pavadzīmes/rēķini (kuri satur detalizētu tehnisko informāciju par izpildīto pakalpojumu/darbu veidu, apjomiem un summām, ar pasūtītāja apstiprinājumu/ saskaņojumu, ka pakalpojumi ir nodoti/saņemti).] 

2.) Dokumenti, kas apstiprina, ka objekts ir nodots ekspluatācijā (vai objekts nodots pasūtītājam ar galīgo darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kas apliecina līguma pilnīgu izpildi).

Ar šo, [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka ar šo Pretendents uzņemas pilnu atbildību par šajā Sarakstā Nr.1 ietverto informāciju, un, atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā:

[datums;  amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:41] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) [41:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 


9. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

SARAKSTS Nr.2
(atbilstoši Nolikuma 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. punktam)
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" 
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

	Nr.
p.
k.
	Plānotā pozīcija[footnoteRef:42] (amats) Līguma izpildē (**)Pretendents [42:  Minētā personāla (speciālistu) funkcijas plānotā Iepirkuma līguma ietvaros var apvienot, ja personai ir atbilstoša kvalifikācija (sertifikāti).] 

	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta
Licences /Apliecības/ Diploma/ numurs (speciālista sertifikāta numuram jāatbilst Būvniecības informācijas sistēmā norādītajai informācijai)
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv (*)
	Darba pieredze:

	
	
	
	
	
	Pasūtītājs:
	Sniegto pakalpojumu/ darbu veids[footnoteRef:43]: [43:  Pieredzi apliecinošai ieceres dokumentācijai un/vai būvprojektiem ir jābūt pabeigtiem un akceptētiem būvvaldē/vai citā kompetentā uzraudzības institūcijā pēc piekritības. Pieredzi apliecinošajiem būvobjektiem ir jābūt realizētiem un oficiāli nodotiem pasūtītājiem.] 

	Amata pozīcija[footnoteRef:44] / loma konkrēto pakalpojumu / darbu izpildes procesā: [44:  Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina konkrētā speciālista kvalifikācijas prasību atbilstību konkrēto darbu vadīšanā (piemēram, būvvaldes izziņas vai apliecinājumi; pasūtītāju akti/atsauksmes, vai nodošanas-pieņemšanas akti; vai speciālista darba devēja rīkojums par personas iecelšanu Atbildīgā būvprojekta vadītāja vai Atbildīgā Darbu vadītāja amatā - konkrētajā objektā).] 

	Līguma darbības laiks[footnoteRef:45] [45:  2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai] 

(uzsākšanas-pabeigšanas datums/
mēnesis/gads)

	
Speciālists būvprojekta (ieceres dokumentācijas) izstrādes nodrošināšanai (piedāvājuma izvēles kritērijs):


	1.
	


Atbildīgais būvprojekta vadītājs (**)
	
	Nr._________
[sertifikāts arhitektu praksē vai sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā[footnoteRef:46]] [46:  Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi". Par Latvijā reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.] 

	[A]
	[Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tika izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un/vai būvprojekts]
	[Aprakstīt, atbilstoši Nolikuma 4.5.punktā minētajam]
	
[Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs un/vai būvprojekta vadītājs]

	[no - līdz]

	
	
	
	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Speciālists Darbu nodrošināšanai (piedāvājuma izvēles kritērijs):


	
2.
	
Atbildīgais Darbu vadītājs (**)


	
	Nr._________
[sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā[footnoteRef:47]] [47:  Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi". Par Latvijā reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.] 

	[A]
	[Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tika veikta būvniecība]
	[Aprakstīt, atbilstoši Nolikuma 4.6.punktā minētajam]
	[Būvdarbu Vadītājs]
	[no - līdz]

	
	
	
	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Darba aizsardzības speciālists:


	
3.
	Darba aizsardzības speciālists
	
	Nr._________
[dokuments Darba aizsardzības speciālist pienākumu veikšanai]
	[A]
	n/a
	n/a
	[Darba aizsardzības speciālists]
	n/a

	
	
	
	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



NB! Pretendentu ievērībai:
· minētā personāla (speciālistu) funkcijas plānotā Iepirkuma līguma ietvaros var apvienot, ja personai ir atbilstoša kvalifikācija (sertifikāti[footnoteRef:48]); [48:  Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi". Par Latvijā reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem speciālistiem (personālu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā. Pieredzi apliecinošai ieceres dokumentācijai un/vai būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem un akceptētiem būvvaldē/vai citā kompetentā uzraudzības institūcijā pēc piekritības.
] 

· pretendentiem, līguma izpildes laikā ir tiesības piesaistīt, pēc nepieciešamības, papildus tehniskā atbalsta personālu (piemēram, metinātājus; gāzes infrastruktūras iekārtu un aprīkojuma montāžas darbu veicējus; gāzesvadu izolētājus; būvdarbu veicējus; u.tml.).

(*) norāda uzņēmumu un vai piesaistītais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 
A – Pretendenta (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) resurss,
B – apakšuzņēmēja – komersanta resurss,
C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

(**) iekavās norāda amatu un uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits (norādīt, kāds).
Pielikumā Sarakstam Nr.2 tiek pievienoti sekojoši dokumenti:
1) Speciālistu Apliecinājumi (sk. Nolikuma 10. pielikumu);
2) Speciālistu kvalifikāciju/izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
3) Atbildīgā būvprojekta vadītāja un Atbildīgā Darbu vadītāja pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas. Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina konkrētā speciālista kvalifikācijas prasību atbilstību konkrēto darbu vadīšanā (piemēram, būvvaldes izziņas vai apliecinājumi; pasūtītāju akti/atsauksmes, vai nodošanas-pieņemšanas akti; vai speciālista darba devēja rīkojums par personas iecelšanu vadītāja amatā - konkrētajam objektam);
4) Ja norādītais speciālists nav Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks vai apakšuzņēmēja - komersanta darbinieks, bet savstarpējās attiecības tiks nodibinātas, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi, gadījumā, ja Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam, tad ir jāiesniedz Apliecinājums, ka starp Pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai tiks slēgts uzņēmuma līgums.

Ar šo [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie kvalificētu/sertificētu speciālistu resursi pakalpojumu sniegšanai Iepirkuma līguma ietvaros, un, ar kuriem ir panākta vienošanās par to iesaistīšanos Iepirkuma līguma izpildē. Pretendents apliecina, ka, ar šo, Pretendents uzņemas pilnu atbildību par šajā Sarakstā Nr.2 ietverto informāciju, un, atbilstību Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā:

[datums;  amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:49] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) [49:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 

[bookmark: _Hlk164766173]10. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
(par speciālista gatavību piedalīties Nolikumā 
noteiktā Iepirkuma priekšmeta realizācijā)

Ar šo, es,  [Vārds, Uzvārds] apņemos strādāt pie atklāta konkursa "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42) līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts Pretendenta [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.] piedāvājumā, amatā – [Atbildīgais būvprojekta vadītājs; Atbildīgais Darbu vadītājs; Darba aizsardzības speciālists], gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā, par kuriem apņemos informēt. Apzinos, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā norādīto/-s speciālistu/-us vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu PIL 62.panta pirmās, otrās un sestās daļas kārtībā[footnoteRef:50]. [50:  PIL 62.panta otrā daļa nosaka, ka līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist piedāvājumā norādītā atbildīgā (vadošā) personāla nomaiņai, ja piedāvātajam speciālistam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā atbildīgajam speciālistam, kas tika vērtēts konkrētā Iepirkuma norises laikā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu] 


	Vārds, Uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	






11. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

APLIECINĀJUMS
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

(Vieta), (Datums)	(Dok. Nr.)

	Ar šo, /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ (turpmāk – Pretendents), apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, Pretendenta darbinieki/speciālisti tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijās, kā arī, par nepieciešamību izpildīt  ieslodzījuma vietu amatpersonu likumīgas prasības: Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Pretendenta transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:
	1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;
	2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei; 
	3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:  Krimināllikuma; Administratīvās atbildības likuma; Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 43. panta; Latvijas Sodu izpildes kodeksa, Divpadsmitās "A" nodaļas Administratīvie pārkāpumi kriminālsodu izpildes jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 76.1 panta; Ministru kabineta 2025. gada 26. augusta noteikumu Nr. 523 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 2. pielikuma; Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikuma;
	4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.
	Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.
	Pretendents informē darbiniekus/speciālistus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku/speciālistu instruktāžu.
	Ja Pretendenta darbinieks/speciālists atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Pretendenta darbiniekam/speciālistam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Pretendenta vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

[datums;  amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:51] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)  [51:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 



12. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam


APLIECINĀJUMS ATBILSTOŠI PADOMES REGULAS (ES) 2022/576, AR KURU GROZA REGULU (ES) NR. 833/2014 5.K.PANTA 1. PUNKTAM
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)

(Vieta), (Datums)     	

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, [Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.], (turpmāk – Pretendents/Kandidāts) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru/iepirkumu apliecina, ka:
1. Pretendents/Kandidāts ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents/Kandidāts apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju. Ja Pretendents/Kandidāts būs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Pasūtītājam būs tiesības izslēgt Pretendentu/Kandidātu no dalības iepirkumā vai nekavējoties vienpusējā kārtībā izbeigt iepirkuma līgumu.
3. Pretendents/Kandidāts informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	3.1. Uz Pretendentu//Kandidātu (tai skaitā uz pretendenta apakšuzņēmējiem, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents balstās) neattiecas  padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k.panta 1.punktā noteiktais;

	☐
	3.2. Uz Pretendentu//Kandidātu (tai skaitā uz Pretendenta/Kandidāta apakšuzņēmējiem, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents balstās) attiecas  padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k.panta 1.punktā noteiktais.


4.  Ja Pretendents/Kandidāts veicis atzīmi šī apliecinājuma 3.2.punktā Pretendents/Kandidāts apliecina, ka (aizpilda gadījumā, ja atbilst vienam vai vairākiem zemāk minētajiem gadījumiem):
	☐
	4.1. Pretendents/Kandidāts ir Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

	☐
	4.2. Pretendents/Kandidāts ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 4.1.punktā minētajai vienībai;

	☐
	4.3. Pretendents/Kandidāts ir fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas 4.1. vai 4.2.punktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm;

	☐
	4.4. uz Pretendenta/Kandidāta apakšuzņēmējiem, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents/Kandidāts balstās,  attiecināms šī apliecinājuma 4.1.- 4.3.punkta nosacījums.


(Piezīme: Pretendents/Kandidāts atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas Pretendentam/Kandidātam šķiet būtiska un tā nav ietverta apliecinājuma formā). 

5. Pretendents/Kandidāts apliecina, ka iepirkuma piedāvājumu/pieteikumu vērtēšanas gaitā vai iepirkuma līguma izpildes gaitā, ja Pretendentam/Kandidātam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iestājoties kādam no apliecinājuma 4.punktā minētajiem nosacījumiem, Pretendents/Kandidāts nekavējoties rakstveidā par to informēs Pasūtītāju.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību nolikuma prasībām.

[datums;  amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:52] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums [52:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 


[bookmark: _Hlk164774957]13. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam


APLIECINĀJUMS
PAR CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANU

(Vieta), (Datums)	                                                                                 (Dok. Nr.)
	
Ar šo, /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka gadījumā, ja atklāta konkursa "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" ar iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42 (turpmāk – Iepirkums) rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma līgums ar Pretendentu, apliecinām, ka Pretendents veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu Iepirkuma līguma izpildes laiku saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto.

[amats;   vārds, uzvārds]
(Pretendenta atbildīgās amatpersonas, vadītāja vai tā pilnvarotās[footnoteRef:53] personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) [53:  Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.] 



14. pielikums
atklāta konkursa
Nr. IeVP 2026/42
Nolikumam

LĪGUMS Nr. _____ [projekts]
atklātā konkursā "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42)
Rīgā			               		                            Datums skatāms laika zīmogā
	      
Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieka pulkveža Dmitrija Kaļina personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumu Nr. 827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
[bookmark: _Hlk162255780] [vārds, uzvārds vai firmas nosaukums], [personas kods vai vienotās reģistrācijas nr.], [adrese], [juridiskām personām – likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona], tās _____ personā,  kurš/-a darbojas uz statūtu/vai pilnvaras pamata [vai, kas rīkojas pamatojoties uz __________], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja atklātā konkursa "Nevajadzīgo ēku nojaukšana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" ar iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/42 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš:
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pušu saskaņotos termiņos un pienācīgā kvalitātē izstrādāt ieceres dokumentāciju un saskaņot konkrēto dokumentāciju būvvaldē, un, veikt nevajadzīgo ēku un būvju nojaukšanas darbus (turpmāk visi kopā vai katrs atsevišķi Līgumā saukti – Darbi) Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem teritorijā, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Objekts).
Sniedzamo Darbu apraksts, izpildes un apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikuma "Tehnisko specifikāciju" (turpmāk – 1. pielikums) un Iepirkumam iesniegto Izpildītāja "Finanšu piedāvājumu" (turpmāk – 2. pielikums), kuri visi kopā noformēti kā šī Līguma pielikumi un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem un citiem nepieciešamiem resursiem, kas norādīti un izriet no Līguma un tā pielikumiem, un saskaņoti ar Pasūtītāju.
1.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanu, un, Līguma darbības laiks ir ne vēlāk kā līdz 2026. gada 20. decembrim no Līguma parakstīšanas dienas, ievērojot, ka kopējā termiņā ietilpst: 
ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana būvvaldē (vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas), un, būvdarbu izpildes termiņš (kas ietver būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi/ nodošanu ekspluatācijā/nodošanu Pasūtītājam), tai skaitā, pēc būvdarbu pabeigšanas, būvvaldes (vai institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas) izsniegta apliecinājuma par būves neesību iesniegšana Pasūtītājam, tostarp, atzīmes saņemšana par būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās saistības.
1.3. Puses vienojas, ka Līgumā tiek lietoti šādi termini:
1.3.1. Darbu Līgumcena – kopējā samaksa par Darbu izpildi Darbu Līguma ietvarā, kas noteikta attiecīgajā Līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
1.3.2. Darbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Darbi un pakalpojumi;
1.3.3. nodošanas – pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu pilnīgu vai daļēju izpildi, lai organizētu Objekta nodošanu ekspluatācijā, un, pēc akta abpusējās parakstīšanas apliecina Darbu daļēju vai pilnīgu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Darbu galīgu un pilnīgu izpildi apliecina tikai akts un/vai būvvaldes atzīme par Darbu objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
1.3.4. defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums vai neatbilstība, kas radusies Darbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība;
1.3.5. defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu izpildes aktā vai Objekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai Darbu izmaksām;
1.3.6. garantijas darbi – konstatēto Darbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība:
2.1. Līgumcena par Līguma 1.1. punktā visiem noteiktajiem Darbiem un pakalpojumiem kopā, visā Līguma darbības laikā, ir ___________  euro (_________ euro un __ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Nodoklis), t.i.:
2.1.1. Līgumcena par projektēšanas (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu), visā Līguma darbības laikā, ir __________  euro (_________ euro un ___ centi), neieskaitot Nodokli;
2.1.2. Līgumcena par nevajadzīgo būvju nojaukšanas (demontāžas) darbiem un vispārceltnieciskiem darbiem, visā Līguma darbības laikā, ir __________  euro (_________ euro un __ centi), neieskaitot Nodokli;
2.1.3. Līgumcena par teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbiem, un, materiālu savākšanas, izvešanas un utilizācijas darbiem, visā Līguma darbības laikā, ir __________  euro (_________ euro un __ centi), neieskaitot Nodokli;
2.1.4. Līgumcena par atgūtajiem metāllūžņiem, visā Līguma darbības laikā, ir ________  euro (_________ euro un __ centi), neieskaitot Nodokli;
2.1.5. Līgumcena par Būvvaldes atzīmes par būvdarbu pilnīgu nosacījumu izpildi un objekta pieņemšanu ekspluatācijā, tostarp, atzīmes saņemšana par būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS), visā Līguma darbības laikā, ir __________  euro (_________ euro un __ centi), neieskaitot Nodokli.
2.2. Līguma 2.1. punktā norādītā Līgumcena Izpildītājam tiek maksāta pa daļām, Līgumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši faktiski izpildītajiem Darbiem un pakalpojumiem. Nodokli Pasūtītājs maksā Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktajā kārtībā. Avansa maksājumi nav paredzēti un netiek izmaksāti:
2.3. Kopējā Līgumcenā ir iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot Nodokli), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, kā arī palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu šajā Līgumā paredzētos Darbus. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas atbilstoši situācijai Objektā, kļūdījies Darbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai, Darbu objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam, saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu ieceres dokumentāciju, sedz Izpildītājs.
2.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ievērojot Līguma 2.2. punktā ietvertos nosacījumus, tikai par Līgumā nolīgtiem, atbilstoši Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Savienības standartiem, izpildītiem Darbiem un pakalpojumiem, kas saskaņoti ar tāmi un pieņemti ar izpildes aktu  vai Galīgo nodošanas – pieņemšanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto E-rēķinu, šādā kārtībā:
2.4.1. Puses vienojas, ka E-rēķini tiek sagatavoti elektroniskā formā, atbilstoši E-rēķina standartam. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja elektroniskā veidā sagatavoto un iesniegto E-rēķinu, ja tas atbilst Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība" noteiktam elektroniskā E-rēķina standartam, kā arī, ja tas atbilst Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko E-rēķinu specifikācijai (skatīties skaidrojumu Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē: https://www.vid.gov.lv/lv/e-rekini);
2.4.2. Izpildītājs izraksta un iesniedz Pasūtītājam E-rēķinu pēc faktiski paveikto Darbu izpildes akta un/vai Galīgā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, nosūtot E-rēķinu uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes e-apakšadresi: EINVOICE@90000027165;
2.4.3. Rēķini, kas nebūs iesniegti atbilstoši iepriekš minētā E-rēķina standartam vai netiks nosūtīti uz Pasūtītāja norādīto konkrēto e-apakšadresi, tiks uzskatīti par neatbilstošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, un, Ieslodzījuma vietu pārvaldei būs tiesības (šādus neatbilstošā formā iesniegtos) rēķinus neapmaksāt;
2.4.4. E-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma numuru un datumu, cenu, Nodokļa likmi un kopējo maksājamo summu. Nekādi papildu maksājumi Izpildītājam netiek maksāti. E-rēķins ir derīgs bez paraksta.
2.5. Pasūtītājs par faktiski izpildītajiem Darbiem norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 2.4. punktā minētā E-rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot E-rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.
2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no maksājuma, kas Izpildītājam pienākas, pamatojoties uz Līgumu, pirms tā izmaksas  Izpildītājam.
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu. Samaksa par papildus Darbiem vai pakalpojumiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikta. Nekvalitatīvi vai Līgumam neatbilstoši veikti Darbi netiek pieņemti un netiek apmaksāti līdz defektu vai neatbilstību novēršanai un šo Darbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses.
[bookmark: _Ref89499134]3. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība:
3.1. Pasūtītāja pienākumi, tiesības un atbildība:
3.1.1. Pasūtītājs uzņemas pirms ieceres dokumentācijas izstrādes sākuma un Līguma darbības laikā nodrošināt Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras sniegšanu saskaņā ar Līguma 1. pielikumu uzņēmies Pasūtītājs. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas iegūšana un vākšana, ja vien Puses nav vienojušās citādi, ir Izpildītāja pienākums, un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas kopējā Līgumcenā. Pasūtītājs iepazīstina Izpildītāju ar informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā, kvalitatīvai Darbu izpildei. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā izsniedz Izpildītājam atbilstošas pilnvaras ieceres dokumentācijas saskaņošanai būvvaldē (vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas);
3.1.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.1.3. Pasūtītājs, pieņemot ieceres dokumentāciju vai Darbus, pēc saviem ieskatiem veic Līguma izpildes pārbaudi, lai pārliecinātos par ieceres dokumentācijas vai Darbu atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas;
3.1.4. Pasūtītājs, konstatējot kādu ar Darbu izpildi saistītu neatbilstību, Līguma noteikumu pārkāpumu vai nepienācīgu izpildi pirms Darbu uzsākšanas, vai Darbu veikšanas laikā, ir tiesīgs prasīt Izpildītājam nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī iesniegt Izpildītājam rakstisku pretenziju par Līguma noteikumu pārkāpumiem un Darbu kvalitāti;
3.1.5. Pasūtītājs Darbus pieņem un Darbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt parakstīt Darbu tāmi un/vai izpildes aktu  un/vai nodošanas– pieņemšanas aktu vai aktu par Darbu objekta nodošanu ekspluatācijā, pamatojot to ar attiecīgajiem iebildumiem, ja ir pietiekošs pamats uzskatīt, ka dokumentos norādīto attiecīgo Darbu vai materiālu pozīcijas ir jāpārskata/jāizņem, vai Darbi ir izpildīti neatbilstoši Līguma noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
3.1.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbi ir izpildīti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, tas informē Izpildītāju par konstatētajām neatbilstībām Līgumā noteiktajā kārtībā (iestājoties šādai situācijai, ir tiesīgs pārbaudēm piesaistīt kompetentas institūcijas);
3.1.7. Par Līguma 2. nodaļā noteiktā Izpildītāja iesniegtā rēķina apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās saistības apmēra (neskaitot Nodokli) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās saistības apmēra (neskaitot Nodokli) pēc Izpildītāja pieprasījuma;
3.1.8. Pasūtītājam ir pienākums izskatīt visas par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, vai nepienācīgu izpildi radušās Izpildītāja pretenzijas ne ilgāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas saņemšanas;
3.1.9. Ja Izpildītājs nav veicis kādu Līguma nosacījuma, saistības izpildi noteiktā apjomā, Pasūtītājam, iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ir tiesības neveikt maksājumu Līguma 2.nodaļā noteiktajā termiņā (līdz dienai, kad Izpildītājs ir paveicis attiecīgā Līguma nosacījuma saistības izpildi);
3.1.10. Ja Izpildītāja veiktajos Darbos konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar šā Līguma noteikumiem vai Pasūtītāja norādījumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par Izpildītāja un Izpildītājam pienākošiem finanšu līdzekļiem, šo Darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šādā gadījumā galīgā norēķina summa tiek samazināta par summu, kāda bijusi nepieciešama defektu vai neatbilstību novēršanai. Par cita komersanta veiktajiem Darbiem garantijas saistības uzņemas Izpildītājs. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja galīgā norēķina summa nav bijusi pietiekama konstatēto defektu vai neatbilstību novēršanai;
3.1.11. Pasūtītājam ir tiesības:
3.1.11.1. Pasūtītājam ir tiesības, par to iepriekš paziņojot Izpildītājam, no Izpildītājam maksājamās Līguma kopējās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma nosacījumiem maksāt Pasūtītājam kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem un/vai līgumsodu. Tāpat, ja Izpildītājs kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs, iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju, samazināt maksājumu par attiecīgo līgumsoda summu;
3.1.11.2. nepieciešamības gadījumā apturēt Darbu izpildi;
3.1.11.3. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu veikšanu, tai skaitā, Objektā uz vietas;
3.1.11.4. dot Izpildītājam norādījumus attiecībā uz Darbu izpildes kārtību. Pasūtītāja norādījumi Izpildītājam ir saistoši un obligāti pildāmi;
3.1.11.5. nepieņemt un neapmaksāt Darbus, kuri neatbilst Līguma nosacījumiem.
3.2. Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība:
3.2.1. Izpildītājam ir pienākums ar pienācīgu rūpību un kvalitatīvi izpildīt Darbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un darbaspēku, organizēt un veikt Darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu kvalitatīvai izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un Iepirkuma Tehniskai specifikācijai, tostarp, bet ne tikai, izvēloties pareizu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu tehnoloģiju un veicamo Darbu secības izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, un pabeigt Darbus Līguma 1.2. punktā norādītajā termiņā. Tāpat, Izpildītājs nodrošina pakalpojumus un darbus Objektā ar nepieciešamajām ierīcēm, visu gružu un atkritumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, aizvākšanu vai pārpalikumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.2.2. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem saņem ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešamos tehniskos noteikumus un īpašos noteikumus, būvatļaujas, saskaņo ieceres dokumentāciju valsts un pašvaldības iestādēs, iesniedz to būvvaldē (vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas) un veic visas no Izpildītāja atkarīgās darbības būvniecības ieceres akcepta saņemšanai;
3.2.3. Ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā un/vai Darbu norises laikā, pēc nepieciešamības, tiek sasauktas sapulces. Sapulces notiek Pasūtītāja Objektā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu vietu. Sapulcēs obligāti piedalās Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis. Sapulces tiek protokolētas pēc to nepieciešamības;
3.2.4. Izpildītājs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo to ar Pasūtītāju. Izpildītājs atbild par visu normatīvajos aktos noteikto darba drošības un aizsardzības prasību izpildi Objektā. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un piesaistītas personas pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību, kā arī nodrošina Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu" ievērošanu, Darbu izpildē piesaistot personas, kuras ir apmācītas atbilstošo Darbu veikšanai ar nepieciešamo aprīkojumu. Izpildītājs nodrošina Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.2 38 "Ugunsdrošības noteikumi" ievērošanu Objektā un par saviem līdzekļiem nodrošina tiesību aktos noteikto prasību izpildi;
3.2.5. Izpildītājam ir pienākums pēc attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties uzsākt vai pārtraukt/apturēt Darbu izpildi, un, novērst Pasūtītāja norādītos trūkumus. Izpildītājs apņemas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;
3.2.6. Ja Izpildītājs kavē Līguma 1.2. punktā noteikto termiņu vai jebkura Līguma punktā noteikto izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no atlikušās (faktiskās) Līguma summas (neskaitot Nodokli) par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no atlikušās (faktiskās) Līguma summas (neskaitot Nodokli), un, Izpildītājam ir pienākums to apmaksāt Pasūtītāja norādītajā termiņā;
3.2.7. Izpildītājam ir pienākums izskatīt visas par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, vai nepienācīgu izpildi radušās Pasūtītāja pretenzijas ne ilgāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas;
3.2.8. Pasūtītājam radītos visus tiešos un netiešos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam pilnā apjomā. Izpildītājam ir pienākums veikt līgumsoda samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem;
3.2.9. Izpildītājam ir tiesības saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem vai pakalpojumiem;
3.2.10. Darbu izpildes laikā Objektā savlaicīgi un ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas iepriekš, ar Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu, saskaņot pielietotos materiālus, tehnoloģiju, iekārtu izvietojumu, pirms to uzstādīšanas, uzklāšanas vai iestrādes (visa veida informācija, aprēķini, u.c. dokumenti Izpildītājam jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu un jāiesniedz savlaicīgi, tā, lai to iesniegšana nekavētu Darbu izpildi paredzētajā termiņā). Darbu norises uzraudzības laikā veiktās Pasūtītāja pārbaudes neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.2.11. Izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma, telpu tīrīšanas un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma un citas kustamās mantas aizsardzības (iekārtu un materiālu nosegšana u.tml.) un būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu;
3.2.12. Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" 5. punktu, nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem šī Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti Darbu veikšanai) par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem un pakalpojumiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu vai pakalpojumu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu vai pakalpojumu veikšanu. Vienlaikus, Izpildītājam ir pienākums atsevišķā līgumā ar apakšuzņēmēju iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst šī Līguma 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.10. un 3.1.11. punktā un 4. nodaļā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā līguma atbilstību šā punkta prasībām;
3.2.13. Izpildītājam pienākums nodrošināt Darbu žurnāla, izpilddokumentācijas, izmaksu apliecinošu dokumentu u.c. ar Darbiem saistītās dokumentācijas uzglabāšanu visu Darbu izpildes gaitu. Izpildītājs jebkurā laikā nodrošina Pasūtītājam un tā pilnvarotām personām piekļuvi visai ar Darbu izpildi saistītai dokumentācijai, t.sk., pārbaužu veikšanas nolūkā;
3.2.14. Izpildītājs atbild par atzīmes par Darbu galīgu pabeigšanu (Darbu nodošanu/pieņemšanu ekspluatācijā) saņemšanu būvvaldē (vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas), tai skaitā, Izpildītājs atbild par Darbu izpildu dokumentācijas sagatavošanu, nodošanu, tajā skaitā, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto iesniedzamo dokumentu uzskaitījumu un iesniegšanas kārtību;
3.2.15. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu Darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
3.3. Puses ir atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un apņemas atlīdzināt viens otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus, izņemot gadījumos, kas tieši paredzēti Līgumā. Par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, Puses atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.
3.4. Līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad visi maksājumi ir veikti. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes. Līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.
3.5. Līdz būvdarbu uzsākšanas dienai Objektā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādas apdrošināšanas polises, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu, tai skaitā, iesniedz apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus: Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto, tai skaitā:
3.5.1. minētajām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka par polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā, apdrošinātājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Tāpat, apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā nepārtraukti līdz Darbu galīgā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai;
3.5.2. Izpildītājs nav tiesīgs veikt jebkādus Darbus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta persona veic kādus darbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā kāda no šī Līguma apdrošināšanas polisēm;
3.5.3. Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Izpildītājs;
3.5.4. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam Pasūtītājam, un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir ierosināta maksātnespēja vai Izpildītājs ir likvidēts.
3.6. Izpildītājs,  10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, iesniedz Pasūtītājam precizētu un detalizētu "Darbu izpildes kalendāro grafiku" (turpmāk – Grafiks), kas pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, tiek pievienots Līgumam, ar atsevišķu starp Pusēm parakstītu Vienošanos.
Izpildītājam Grafiks jāizstrādā (pa nedēļām) Excel tabulas veidā un jānorāda Līguma izpildes Darbu gaita atbilstoši Līgumā un Nolikumā norādītajām prasībām. Visu Darbu izpildes termiņš Grafikā nedrīkst pārsniegt Līguma 1.2. punktā minēto termiņu. Izpildītājam Grafiks jāsagatavo par Iepirkuma priekšmetu kopumā, un, lai būtu iespējams noteikt precīzu atbilstību Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam. Izpildītājam ir jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar Līguma izpildi. Vienlaikus, Izpildītājam ir pienākums Grafikā paredzēt un iekļaut termiņus ieceres dokumentācijas (dokumentu kopuma) izstrādei un saskaņošanai visās nepieciešamajās institūcijās pēc piekritības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
4. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība:
4.1. Ieceres dokumentācijas nodošana:
4.1.1. Izstrādātu Būvprojektu ar visiem normatīvajos aktos paredzētajiem atzinumiem un saskaņojumiem (turpmāk tekstā – Būvprojekta materiāli), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un iesniedzot to Pasūtītājam USB datu nesējā (DWG un PDF formātos). Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus un sniedz atzinumu (saskaņojumu). Pasūtītāja atzinums (saskaņojums) nav uzskatāms par Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Izpildītājam Būvprojektu atpakaļ, norādot nepieciešamos labojumus.
4.1.2. Ja Pasūtītājs ir rakstiski norādījis Izpildītājam uz Būvprojekta trūkumiem, kurus nepieciešams labot, Izpildītājs nepieciešamos labojumus veic Pasūtītāja norādītajos termiņos, taču ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstisku norādījumu saņemšanas un atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam izskatīšanai. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām un noteiktajiem termiņiem.
4.1.3. Būvprojekta trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Izpildītājam tiesības uz Līguma 1.2. punktā noteiktā termiņa pagarinājumu.
4.1.4. Pēc pozitīva atzinuma, Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā, no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža, iesniedz būvvaldē, lai saņemtu atzīmi būvatļaujās par projektēšanas nosacījumu izpildi.
4.1.5. Pēc tam, kad Būvprojektam ir veikta pārbaude, saņemti visi nepieciešamo atzinumi un, būvvaldē ir saņemtas atzīmes būvatļaujās par projektēšanas nosacījumu izpildi, Būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam, un, Būvprojekta ekonomiskā daļa (vai tāme/-s) tiek pievienota pie Līguma, ar atsevišķu starp Pusēm parakstītu Vienošanos.
4.1.6. Izpildītājs apliecina, ka attiecīgajās Būvprojekta ekonomiskajā daļā (vai tāmēs) norādītā summa nepārsniegs Līguma 2.1. punktā minēto kopējo Līgumcenu, lai noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu visus Darbus un visas citas saistības, ko Izpildītājs uzņēmies Iepirkuma piedāvājumā, un, ka Būvprojekta ekonomiskajā daļā (vai tāmēs) norādītajā summā būs ņemts vērā gan Līgums, gan Iepirkuma dokumentācija, kā arī visas Objekta un Darbu detaļas un specifika. Izpildītājs apliecina, ka Būvprojekta ekonomiskajā daļā (vai tāmēs) norādītā summa ietvers visu Darbu un ar to saistīto pakalpojumu un darbību veikšanu saskaņā ar Līgumu, visas izmaksas un izdevumus, kas radušies un var rasties būvdarbu un ar to saistīto Darbu un pakalpojumu veikšanas un būvdarbu un ar to saistīto pakalpojumu un darbību defektu novēršanas gaitā.
4.1.7. Autortiesības:
4.1.7.1. Ieceres dokumentācijas (t.sk., ar to saistītās papildus dokumentācijas) izstrādes posmā radītais autortiesību objekts un pati ieceres dokumentācija kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc tā apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem un ieceres dokumentāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, tiesības tos publiskot, publicēt un reproducēt;
4.1.7.2. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus vai ieceres dokumentāciju, par kuriem Līguma noteiktajā kārtībā ir veikta samaksa, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu vai ieceres dokumentācijas atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām;
4.1.7.3. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus un Būvprojektu, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
4.2. Būvdarbu nodošana:
4.2.1. Izpildītājs katru kalendāra mēnesi nodod Pasūtītājam iepriekšējā kalendāra mēneša laikā veiktos Darbus un pakalpojumus šādā kārtībā:
4.2.1.1. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 15 (piecpadsmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam saskaņotu Būvdarbu izpildes aktu un tāmes par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām un iepriekšējā mēneša laikā veikto Būvdarbu izpilddokumentāciju. Šajā punktā minēto dokumentāciju Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam elektroniski;
4.2.1.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā, skaitot no visu Līguma iepriekšējā apakšpunktā noteikto dokumentu saņemšanas, pieņem Darbus/pakalpojumus un paraksta Darbu izpildes aktu;
4.2.1.3. ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu Līguma 4.2.1.2. apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 4.2.1.4. apakšpunktā minēto pretenziju vai ar atbildīgiem speciālistiem saskaņotu pretenziju/defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis nākošajā dienā, kas seko pēc Līguma 4.2.1.2. apakšpunktā minētā termiņa;
4.2.1.4. ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju/defektu aktu, norādot nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildītajiem Darbiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas/defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret pretenzijā/defektu aktā norādītajām nepilnībām;
4.2.1.5. ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz pretenzijā/defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās/elementos, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" paredzētajai kārtībai. Neatkarīgas ekspertīzes uzdevums ir noteikt Darbu vai to daļas, vai visa Objekta atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu;
4.2.1.6. ja 4.2.1.5. apakšpunktā minētā ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja pretenzijā/defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama;
4.2.1.7. ja Izpildītājs piekrīt pretenzijā/defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai 4.2.1.5. apakšpunktā minētā ekspertīze apstiprina pretenzijā/defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu un neatbilstību novēršanai, ņemot vērā defektu un neatbilstību novēršanai nepieciešamo Darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu un neatbilstību novēršanai nosaka ekspertīzes veicējs;
4.2.1.8. ja defekti un neatbilstības ir konstatētas daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti vai neatbilstības nav konstatēti. Pēc attiecīgo defektu un neatbilstību novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā un tāmēs;
4.2.1.9. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un, Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.2.2. Pabeidzot visus Būvdarbus, Izpildītājs:
4.2.2.1. iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu un tāmes par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, ko Puses izskata atbilstoši 4.2.1. apakšpunktā minētajai kārtībai;
4.2.2.2. paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību nodošanas procedūrai, pēc tam, kad ir saņēmis visus nepieciešamos atzinumus no atbildīgajā iestādēm.
4.2.3. Pasūtītājs nosaka datumu Darbu nodošanas procedūras uzsākšanai, kas nedrīkst būt vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanas procedūrai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.
4.2.4. Pušu pienākums ir piedalīties Darbu nodošanas un pieņemšanas procedūrā. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz Darbu nodošanas un pieņemšanas procedūru un nav arī iepriekš rakstiski devusi savu piekrišanu nodošanas un pieņemšanas procedūras veikšanai bez tās klātbūtnes, tiek organizēta atkārtota Darbu nodošanas procedūra.
4.2.5. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Darbu nodošanas un pieņemšanas procedūru, otra Puse var veikt nodošanas un pieņemšanas procedūru bez otras Puses klātbūtnes.
4.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pārbaudes laikā tiek atklāti Darbu defekti vai neatbilstības, kas tiek fiksētas aktā, norādot tajā defektu vai neatbilstību novēršanas termiņu.
4.2.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus vai neatbilstības novērš Izpildītājs uz sava rēķina Līguma 4.2.6. apakšpunktā minētajā aktā noteiktajā termiņā. Defektu vai neatbilstības novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma 1.2. punkta izpildes termiņa pagarinājumu. Pēc defektu vai neatbilstības novēršanas tiek veikta atkārtota Darbu pārbaude, ievērojot šajā Līguma nodaļā atrunāto Darbu nodošanas procedūru.
4.2.8. Ja Izpildītājs neveic defektu vai neatbilstību novēršanu Līguma 4.2.7. apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus vai neatbilstības pašam, vai piesaistīt trešās personas defektu vai neatbilstību novēršanai un, rakstiski informējot par to Izpildītāju, atskaitīt defektu vai neatbilstību novēršanas izdevumus (maksājumus) no jebkuras naudas summas/maksājumiem, kuri pienāktos Izpildītājam saskaņā ar Līgumu, vai iesniegt Izpildītājam attiecīgu pieprasījumu.
4.2.9. Pēc tam, kad novērsti visi Darbu defekti vai neatbilstības, Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbus, starp Pusēm parakstot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju būvvaldē, lai veiktu Darbu objekta nodošanu/pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
4.2.10. Ja Darbu objekts netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sagatavojot un kopā ar Pasūtītāju parakstot aktu par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc komisijas lēmuma izpildes Darbu objekts atkārtoti tiek nodots ekspluatācijā.
4.2.11. Pēc Darbu objekta nodošanas/pieņemšanas ekspluatācijā (ko apliecina akts par Darbu objekta pieņemšanu ekspluatācijā) un Pušu parakstīta Darbu nodošanas – pieņemšanas akta, Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem.
4.2.12. Izpildītājs pēc Darbu objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Darbu objekta nodošanas – pieņemšanas aktu:
4.2.12.1. nodošanas – pieņemšanas aktā norāda akta par Darbu objekta pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Darbu pabeigšanu datumu;
4.2.12.2. nodošanas – pieņemšanas aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, visus dokumentus, kas saistīti ar Darbu objekta nodošanu ekspluatācijā, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgajā būvniecības lietā.
4.2.13. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā izskata Darbu objekta nodošanas – pieņemšanas aktu un, ja tam nav iebildumu, Pasūtītājs to paraksta.
5. Nepārvaramas varas apstākļi:
5.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu. Par nepārvaramu varu šī Līguma izpratnē netiek uzskatīti Covid-19 seku radītie apstākļi Izpildītājam, kuru rezultātā netiek pildītas vai tiek kavētas Līguma saistības pret Pasūtītāju.
5.2. Ja Līguma 5.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 4.1. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.
5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 5.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

6. Kvalitātes garantijas:
6.1. Par Līguma prasībām atbilstošiem Darbiem, Līguma ietvaros, saprotami Darbi un pakalpojumi, kas atbilst Līguma noteikumiem. Kvalitatīvi Darbi, Līguma izpratnē, ir Darbi, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Darbu un pakalpojumu izpildi. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības garantijas laikā [pretendenta piedāvājumā norādītais skaitlis] kalendāros mēnešus. Garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
6.2. Izpildītājs apliecina, ja būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotājs (pārdevējs, piegādātājs) nosaka vai piedāvā labākus noteikumus un garāku garantijas laiku par šajā punktā noteikto, spēkā ir ražotāja noteikumi.
6.3. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 6.1. un 6.2. punktā, Izpildītājs ar savu darbaspēku un par saviem finanšu līdzekļiem novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc Darbu pieņemšanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
6.4. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi defekti, tiek sastādīts defektu akts, kuru paraksta abas Puses. 
6.5. Par izbūvētā Objekta apsekošanas, defektu akta sastādīšanas un/vai parakstīšanas laiku un vietu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam 2 (divas) darbdienas iepriekš.
6.6. Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu par Līguma 6.5. punktā minēto uz Līguma 11.2.1. punktā norādīto e-pastu un papildus informē Izpildītāja kontaktpersonu pa tālruni.
6.7. Ja otra Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.
6.8. Izpildītājam ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas, vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā. 
6.9. Defektu aktā noteiktais (Objekta apsekošanas laikā) konstatēto defektu novēršanas termiņš nepagarina Līguma 1.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu. Savukārt, ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu, materiālu (vai sistēmu) apkopes veic Pasūtītāja izvēlētas trešās personas, tas neietekmē garantijas spēkā esamību un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības.
6.10. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Līguma 6.8. punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības:
6.10.1. tai skaitā, ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves vai Objekta konstrukcijās, Pasūtītājam ir pienākums pasūtīt ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs sedz ar ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus;
6.10.2. un/vai pieaicināt citu komersantu/speciālistu Defektu aktā minēto bojājumu vai atklāto defektu novēršanai. Pasūtītājs izraksta rēķinu par naudas summu, kas norādīta komersanta/speciālista iesniegtajā rēķinā par attiecīgo darbu veikšanu, vai līgumsodu Līguma 3.2.5. punkta kārtībā. Izpildītājs šajā Līguma punktā minēto rēķinu apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
6.11. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība:
7.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
8. Līguma grozīšana un izbeigšana:
8.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noradītajā kārtībā. Visi grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveida vienošanās formā, un, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8.2. Būtiskus grozījumus Līgumā var veikt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā norādītajai kārtībai, tai skaitā, ja:
8.2.1. Darbu izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, un tml., atklājas, ka nepieciešami papildus tādi darbu vai pakalpojumu apjomi, kuri vizuāli pirms tam nebija noteikti un tie nepieciešami darbu pilnīgai nodošanai Darbu mērķa sasniegšanai;
8.2.2. Darbu izpildes laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu Darbu vai pakalpojumus, kuri nav iekļauti Līgumā vai Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem Darbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, vai arī papildu Darbi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no Līgumā paredzēto Darbu izpildes, kuru dēļ Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nevar pabeigt Līgumā noteiktos Darbus;
8.2.3. Puses savstarpēji vienojoties var pagarināt Līguma darbības termiņu, gadījumā, ja tas ir nepieciešams, ņemot vērā objektīvus iemeslus, kurus Puses nevarēja paredzēt šī Līguma parakstīšanas brīdī.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Izpildītāja piedāvātos Līguma grozījumus, ja tie neatbilst Līguma vai Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, vai Izpildītājs nespēj iesniegt Līguma grozījumus pamatojošus dokumentus, vai iesniegtie dokumenti nav pietiekams pamatojums Līguma grozījumu veikšanai, tai skaitā, ja no Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem nav objektīvi izsecināmi grozījumu veikšanai nepieciešami fakti un cēlonis.
8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs daļēji vai pilnībā neievēro/nepilda Līguma noteikumus.
8.5. Pirms Līguma laušanas, pamatojoties uz Līguma 8.4. punktu, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par Līguma noteikumu neievērošanu.
8.6. Līguma 8.4. punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) kalendārajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas (ierakstīts pasta vai e-pasta sūtījums) dienas.
8.7. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar likumīgiem un objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas vai nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
8.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja, Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam).

9. Apakšuzņēmēji un personāls:
9.1. Izpildītāja apakšuzņēmēju un speciālistu (personālu), kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēju un speciālistu (personālu), uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist Līguma 9.1. punktā minētā apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.2.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs vai speciālists neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem vai speciālistiem;
9.2.2. ja piedāvātajam speciālistiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam (t.i., atbildīgajam speciālistam), kas tika vērtēts Iepirkumā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;
9.2.3. ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju vai speciālistu, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam vai speciālistam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
9.3. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam (aizpildot un iesniedzot Pasūtītājam Iepirkuma nolikuma  attiecīgās pielikuma veidnes formas), un, saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs vai speciālists atbilst Publisko iepirkumu likumā un Iepirkumā nolikumā izvirzītajām prasībām un kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.
9.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēja vai speciālista (personāla) nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
9.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Darbu izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs nepiesaistītu Darbu izpildē trešās personas, tai skaitā apakšuzņēmējus, kuri nav saskaņoti Līgumā noteiktajā kārtībā.
9.6. Trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, pieaicināšana Darbu izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
10. Fizisko personu datu un informācijas aizsardzība,
un, konfidencialitātes prasības:
10.1. Personas datus, kurus Līguma izpildes nolūkā Pasūtītājs nodevis Izpildītājam vai Izpildītājs ieguvis no citām personām (turpmāk – Personas dati), Izpildītājs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasībām un Pasūtītāja norādījumiem.
10.2. Līguma izpratnē Pasūtītājs ir Personas datu pārzinis, bet Izpildītājs ir Personas datu apstrādātājs.
10.3. Izpildītājs veic Personas datu apstrādi tikai Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildei.
10.4. Izpildītājs nedrīkst tam nodoto Personas datu apstrādē iesaistīt apakšuzņēmējus, kā arī veikt Personas datu nodošanu vai nosūtīšanu trešajām personām, kā arī uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
10.5. Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniedz Pasūtītājam:
10.5.1.  informāciju, kas tam nepieciešama, sniedzot atbildi uz datu subjekta pieprasījumu par Personas datu apstrādi Līguma ietvaros;
10.5.2.  informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu, ka Izpildītājs veic Personas datu apstrādi saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.
10.6. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja veiktās Personas datu apstrādes atbilstību, brīdinot par to Izpildītāju vismaz piecas darbdienas iepriekš.
10.7. Izpildītājs dzēš vai nodod atpakaļ Pasūtītājam Līguma izpildes ietvaros saņemtos Personas datus ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Līguma saistību izpildes vai Līguma izbeigšanās dienā (atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais), ja Latvijas Republikas normatīvie akti nenoteic Izpildītājam pienākumu tos glabāt ilgāk.
10.8. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski apliecina Personas datu dzēšanu saskaņā ar Līguma 10.7. punktu.
10.9. Puses informē viena otru par konstatētiem Personas datu aizsardzības pārkāpumiem (datu incidentiem) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no katra attiecīgā Personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas brīža, paziņojot par to Puses kontaktpersonai  (Līguma 11.2. apakšpunkts).
10.10. Līguma izpildes laikā un arī pēc tā darbības termiņa beigām, Pasūtītāja par šo Līgumu atbildīgās/pilnvarotās personas un Izpildītājs un tā piesaistītie darbinieki, brigādes, personāls, speciālisti un apakšuzņēmēji, apņemas ievērot sekojošas konfidencialitātes prasības:
10.10.1. visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes laikā vai arī tā tiek atklāta, pildot pakalpojumus un Darbus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā (bet ne tikai) informācija par Pasūtītāja darbību, personām un procesiem, tehnoloģijām, t.sk. rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio/vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi, tiek atzīta un uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju un/vai konfidenciālu informāciju, un personas par to izpaušanu atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
10.10.2. Izpildītājam nav tiesību izpaust informāciju trešajām personām, kas Līguma izpildes ietvaros iegūta no Pasūtītāja, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Izpildītājam ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību. Par trešo personu uzskatāma jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz šo informāciju;
10.10.3. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā piesaistītais apakšuzņēmējs, personāls un/vai brigāžu speciālisti, kuri izmantos Pasūtītāja sniegto informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas Līgumā ir noteiktas Izpildītājam;
10.10.4. Šī Līguma 10.10. punkta noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma darbības termiņa beigām vai tam zaudējot spēku.
11. Par Līguma izpildi atbildīgās personas, un, citi noteikumi:
11.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus trešajai personai.
11.2. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
11.2.1. Izpildītāja atbildīgā/pilnvarotā kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi:
	Vārds, uzvārds:
	

	Telefona Nr. 
	 

	E-pasta adrese:
	


Par Līguma izpildi atbildīgā kontaktpersona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, par Darbos un pakalpojumos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par tāmju un aktu iesniegšanu un parakstīšanu.
11.2.2. Pasūtītāja atbildīgās/pilnvarotās kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:
	Vārds, uzvārds:
	

	Telefona Nr. 
	+371 

	E-pasta adrese:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Telefona Nr. 
	+371 

	E-pasta adrese:
	


Pasūtītāja pārstāvis ir par Līguma izpildi pilnvarotā un atbildīgā kontaktpersona no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi un veic Darbu norises uzraudzību. Pasūtītāja pārstāvis ir atbildīgs par Līguma darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par tāmju saņemšanu, to saskaņošanu un aktu parakstīšanu.
11.3. Pušu pilnvarotajām kontaktpersonām papildus tiek noteiktas šādas tiesības:
11.3.1. pieteikt un saskaņot Darbu izpildes formu, laiku, vietu, termiņus un apjomus;
11.3.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
11.3.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīviem Darbiem, tai skaitā Darbu maiņu pret atbilstošas kvalitātes Darbiem;
11.3.5. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 
1.4. Pušu pilnvarotajām kontaktpersonām nav tiesību veikt labojumus vai vienpersoniski izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos. 
11.5. Pušu pilnvarotās kontaktpersonas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma 11.2. punktā minētos rekvizītus (tālruņa numuru un e-pasta adreses). 
11.6. Ienākot vai iebraucot Pasūtītāja objektā Izpildītāja darbinieks/transportlīdzekļa vadītājs:
11.6.1. izpilda transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma: Krimināllikuma; Administratīvās atbildības likuma; Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 43. panta; Latvijas Sodu izpildes kodeksa, Divpadsmitās "A" nodaļas Administratīvie pārkāpumi kriminālsodu izpildes jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 76.1 panta; Ministru kabineta 2025. gada 26. augusta noteikumu Nr. 523 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 2. pielikuma; Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikuma;
11.6.2. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā;
11.6.3. Izpildītājs, pirms (t.i., ne vēlāk, kā iepriekšējā darba dienā līdz plkst. 15.00) ierašanās ieslodzījuma vietā, elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):
11.6.3.1. Izpildītāja darbinieka/transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norādam dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;
11.6.3.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā.
11.7. Līguma 11.6. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam un piesaistītajiem speciālistiem (personālu), kurus Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.
11.8. Ja Izpildītāja darbinieks vai piesaistītais speciālists atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas amatpersonas, transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam/speciālistam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.
11.9. Puses garantē, ka personām, kuras slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
11.10. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
11.11. Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem.
11.12. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības, pienākumus un saistības. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos.
11.13. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgā persona vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, tad Puse 7 (septiņu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par Pusi.
11.14. Par paziņošanas dienu uzskatāma:
11.14.1. diena, kad paziņojums iesniegts otrai Pusei tās atbildīgajai, paraksttiesīgajai vai par Līguma koordinācijas jautājumiem atbildīgajai personai;
11.14.2. nākamā darbdiena, ja iepriekšējā darbdienā no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 paziņojums bijis nosūtīts e-pastā uz otras Puses Līgumā noteikto e-pasta adresi;
11.14.3. septītā diena pēc tam, kad Paziņojums nodots pastā, nosūtīšanai uz otras Puses juridisko adresi ar ierakstītu pasta sūtījumu, ja Paziņojums nav nosūtīts Līguma 11.14.1. punktā noteiktajā kārtībā.
11.15. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
11.16. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.
11.17. Līgums sagatavots latviešu valodā kopā uz ___ (______) lapām, tajā skaitā, Līguma ____. pielikums pievienoti kā atsevišķi dokumenti dažādos datņu formātos. Pušu pārstāvji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma  parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejami abpusēji parakstīti Līgumi elektroniskā formātā.
12. Pušu rekvizīti:
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ieslodzījuma vietu pārvalde	
	___________________________

	Reģistrācijas Nr.90000027165
Juridiskā adrese: Stabu iela 89, 
Rīga, LV-1009
	Reģistrācijas Nr. _______________
Juridiskā adrese: ________________

	Banka: Valsts kase
Konts: LV93TREL2190468043000
	Banka: _____________
Konts: ______________

	Kods: TRELLV22
	Kods: ______________

	
Priekšnieks  pulkvedis
___________________D.Kaļins
/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/
	
[amats]
_________ [vārds, uzvārds]
/paraksts, paraksta atšifrējums/       



ŠIS LĪGUMS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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