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1.1. Iepirkuma veids, nosaukums un identifikācijas numurs:
1.1.1. Iepirkuma veids – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL) 8.panta pirmās daļas 1. punktu.
1.1.2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs – iepirkums “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”, identifikācijas Nr. DMV 2026/53 (turpmāk – Iepirkums).
1.1.3. Iepirkums tiek rīkots, ievērojot PIL un citu Iepirkuma priekšmeta regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums
	Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

	Reģistrācijas numurs
	90011524360

	RVP iestāde:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Pasūtītājs)

	RVP iestādes adrese:
	Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

	Tālrunis:
	67012453

	E-pasts: 
	dmv@riga.lv;

	Pasūtītāja pircēja profila adrese Elektronisko iepirkumu sistēmā 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970

	Darba laiks
	Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.



1.3.  Kontaktpersonas par organizatoriska rakstura jautājumiem par nolikumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja Līga Stabiņa (tālrunis: 67012532, e-pasta adrese: liga.stabina@riga.lv) (līdz 19.06.2026. un no 13.07.2026.),  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste Olga Gerdele, (tālrunis: 67037396, e-pasta adrese: olga.gerdele@riga.lv) (līdz 13.07.2026. un no 03.08.2026.) vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Karlīna Launaga (tālrunis: 67181564, e-pasta adrese: karlina.launaga@riga.lv) (līdz 24.07.2026.). 

1.4. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:
1.4.1. iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970 [footnoteRef:2]; [2:   Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju, lūdzu sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 ] 

1.4.2. pretendents nolikumu ar pielikumiem var saņemt, lejupielādējot to elektroniskajā formātā no pircēja profila EIS. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts nolikuma pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka nolikuma pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
1.4.3. pretendentam jāseko līdzi iespējamām iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja profilā EIS, kā arī jebkādai citai papildu informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja profilā EIS un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;
1.4.4. pretendents jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot tos elektroniski nolikuma 1.3. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām.

1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas pieprasīšanas kārtība:
1.5.1. informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Komisiju un piegādātājiem vai pretendentiem notiek rakstveidā, izmantojot EIS vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu; 
1.5.2. papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, primāri izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 1.3.apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS, tajā jānorāda Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
1.5.3. ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.6.1.apakšpunktā;
1.5.4. jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai (PIL 36. panta trešā daļa).

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. [bookmark: _Ref38365063][bookmark: _Ref38366512]piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz 03.08.2026. plkst. 10.00. 
1.6.2. ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.7.  Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
7. piedāvājumu atvēršana notiek 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts iepirkuma nolikuma 1.6.1.apakšpunktā, tas ir, 03.08.2026. plkst. 14.00. 
7. ievērojot PIL 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS sistēmas turētājs pēc EIS darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par EIS darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē;
1.7.2. iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā;
1.7.3. ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.7.4. Komisija atver piedāvājumus, vienlaikus publicējot Pircēja profilā Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15. punktā noteikto informāciju – pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus un laikus un piedāvātās cenas;
1.7.5. piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas piedāvājuma atvēršanas sanāksmē tiks protokolētas;
1.7.6. pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē;
1.7.7. gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam radīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi u.c.), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta arī Pircēja profilā EIS.

[bookmark: _Toc141341759][bookmark: _Toc141785290][bookmark: _Toc88818047][bookmark: _Toc64201279][bookmark: _Toc64201427][bookmark: _Toc64201622][bookmark: _Toc64264071][bookmark: _Toc65454240][bookmark: _Toc65862770][bookmark: _Toc65956609][bookmark: _Toc65967968][bookmark: _Toc72766065][bookmark: _Toc73116765]Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.8. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
1.8.1. “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (būvdarbi);
1.8.2.  CPV kods:  45000000-7 (Celtniecības darbi); 
1.8.3. Iepirkums IR sadalīts daļās:
2.1.3.1.  Iepirkuma 1. daļa – “Bolderājas rajons (30 dzīvokļi)” (turpmāk – Iepirkuma 1. daļa);
2.1.3.2.  Iepirkuma 2. daļa – “Imantas-Iļģuciema rajons (40 dzīvokļi)” (turpmāk – Iepirkuma 2. daļa);
2.1.3.3.  Iepirkuma 3. daļa – “Latgales priekšpilsētas rajons (42 dzīvokļi)” (turpmāk – Iepirkuma 3. daļa);
2.1.3.4.  Iepirkuma 4. daļa – “Pļavnieku-Purvciema rajons (46 dzīvokļi)” (turpmāk – Iepirkuma 4. daļa)
2.1.3.5.  Iepirkuma 5. daļa – “Teikas-Juglas rajons (14 dzīvokļi)” (turpmāk – Iepirkuma 5. daļa);
2.1.3.6.  Iepirkuma 6. daļa – “Vecmīlgrāvja rajons (19 dzīvokļi)” (turpmāk – Iepirkuma 6. daļa);
2.1.3.7. Iepirkuma 7. daļa – “Ziepniekkalna rajons (12 dzīvokļi)” (turpmāk – Iepirkuma 7. daļa).

1.8.4.  Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma variantu Iepirkuma 1. daļā, 2.daļā, 3.daļā, 4. daļā, 5.daļā, 6.daļā vai 7.daļā. Pretendents var iesniegt piedāvājumu visās Iepirkuma daļās.

1.9. Būvdarbu garantijas termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no abpusēja darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

1.10. Līguma termiņš: 
1.10.1. Iepirkuma 1. daļā – 10 (desmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas;
1.10.2. Iepirkuma 2. daļā – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas;
1.10.3. Iepirkuma 3. daļā – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas;
1.10.4. Iepirkuma 4. daļā – 12 (divpadsmit)  mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas;
1.10.5. Iepirkuma 5. daļā – 6 (seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas;
1.10.6. Iepirkuma 6. daļā – 8 (astoņi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. 
1.10.7. Iepirkuma 7. daļā – 6 (seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. 

1.11.  Līguma izpildes vieta: Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija.

1.12. [bookmark: _Hlk227756416]Finansēšanas avots: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (projekta nosaukums - Sociālo mājokļu atsevišķu telpu grupu atjaunošana, 1. kārta 2. uzsaukums).

1.13. Līgumi, katrā Iepirkuma daļā tiks slēgti atsevišķi.

1.14.  Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 14.pielikums. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas tajā ir iespējams veikt tikai nebūtiskus grozījumus.

1.15. OBJEKTU APSKATE:
1.15.1. Pretendentiem ir iespēja (nav obligāta prasība) veikt objektu apskati;
1.15.2. par objektu apskati ir jāsazinās ar Pasūtītāja pārstāvi: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Apsasimniekošanas pārvaldes Pašvaldības uzraudzības nodaļas Pašvaldības dzīvojamo telpu tehniskās uzturēšanas sektora galvenā speciālista p.i. Artūru Jablonski (tālrunis: 67105768, e-pasts: arturs.jablonskis@riga.lv), lai vienotos par vēlamo objektu apskates laiku. 
1.15.3. objektu apskate tiek organizēta darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Objektu apskate ir iespējama nevēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.6.1.apakšpunktā;
1.15.4. objekta apskates laikā Pasūtītāja pārstāvis nesniedz nekādu papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu. Papildu informācija pieprasāma Iepirkuma nolikumā paredzētajā kārtībā.
1.15.5. ierodoties uz objektu apskati, pretendentam jāņem līdzi sagatavots/i Iepirkuma nolikuma 18. pielikums “Objekta/u apskates akts” – 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens paliks pie pretendenta, otrs pie Pasūtītāja. Aktā var norādīt vairākus objektus, ja objektu apskatē piedālās vienas un tās pašas personas. Aktu var parakstīt arī, izmantojot e-parakstu, kas satur laika zīmogu, ar nocacījumu, ka aktu elektroniski paraksta visas pilnvarotās personas. 

[bookmark: _Toc509492912][bookmark: _Toc509502108][bookmark: _Toc509492913][bookmark: _Toc509502109][bookmark: _Toc88818048][bookmark: _Toc141341760][bookmark: _Toc141785291][bookmark: _Toc79552065]Prasības piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai:
1.16. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.16.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.16.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.16.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
1.16.4. dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu (un tā daļas, ja tās tiek parakstītas atsevišķi) paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta  vārdā un paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;
1.16.5. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu vai elektroniski parakstītiem, un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).
1.16.6. sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumus Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu;
1.16.7. iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu;
1.16.8. pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
1.16.9. visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN); 
1.16.10. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;
1.16.11. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, aizpildot rindas, šūnas, kolonnas un ailes pretendents, neveic izmaiņas minētās veidlapas struktūrā (nedzēš/nepievieno rindas, kolonnas, šūnas un ailes, nemaina rindās vai kolonnās iestrādātās aprēķinu formulas (ja tādas ir), nemaina darba veida nosaukumus utt.);
1.16.12. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst papildināt iesniegto piedāvājumu ar jauniem dokumentiem;
1.16.13. pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti;
1.16.14. piegādātāju apvienība (turpmāk arī apvienība):
3.1.14.1.  ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Ja  piegādātāju apvienība sadarbības līgumā nav norādījusi piegādātāju apvienību pārstāvošā persona (vadošais dalībnieks), piedāvājuma dokumenti ir jāparaksta visu piegādātāju apvienības dalībnieku pārstāvēttiesīgajām personām
3.1.14.2. piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
3.1.14.3. pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 6. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē;
3.1.14.4. piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu;
3.1.14.5. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc PIL 60. panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams;
1.16.15. iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā) nosacījumiem;
1.16.16. pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”;
1.16.17. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju;
1.16.18. piedāvājuma noformēšana:
3.1.18.1. pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus;
3.1.18.2. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem;
3.2. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.

[bookmark: _Toc88818049]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:
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Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunkti IR ATTIECINĀMI UZ VISĀM IEPIRKUMA DAĻĀM


	4.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.


Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.
Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

	4.2. 
	Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) Iepirkuma priekšmetā paredzētajās jomās. Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanas starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[footnoteRef:3]. [3:  kas dod tiesības veikt attiecīgus būvdarbus] 

	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) (www.bis.gov.lv).
Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt Iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.  

	4.3. Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, piegādātāju apvienības un apakšuzņēmēji:

	4.3.1.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 12. pielikumā) vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi.*

	4.3.2.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 12. pielikumā) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas*.

	4.3.3.
	Prasības personu apvienībai vai personālsabiedrībai
	Ja pretendents ir apvienība, tad jāiesniedz apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju.

	4.3.4.
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, t.sk. tos, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.


	1) Jāaizpilda un jāiesniedz informācija par apakšuzņēmējiem (nolikuma 9. pielikums).
2) Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (nolikuma 12.pielikums).
3) Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos  no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

Pretendentam jāieniedz savstarpēji noslēgtā vienošanās pie piedāvājuma. 

Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Komisija par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 4.1.apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	
	*Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus, tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā  (saskaņā ar Būvniecības likumu).
Ja apakšuzņēmējs vai persona ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus attiecīgajā jomā vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 4.3.4.apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	4.4. 
	Pieteikums/Finanšu piedāvājums
	Nolikuma 2. pielikums Iepirkuma 1.daļā.
Nolikuma  3.pielikums Iepirkuma 2. daļā.
Nolikuma 4.pielikums Iepirkuma 3.daļā
Nolikuma 5.pielikums Iepirkuma 4.daļā.
Nolikuma 6.pielikums Iepirkuma 5. daļā.
Nolikuma 7.pielikums Iepirkuma 6.daļā.
Nolikuma 8.pielikums Iepirkuma 7.daļā.

	4.4.1.
	Pieteikums/Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam  “Pieteikums/Finanšu piedāvājums” norādītajai formai konkrētai Iepirkuma daļai;

	4.4.2.
	Pieteikumā/Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), pakalpojuma izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei, kā arī izmaksas nepieciešamo atļauju saņemšanai no trešajām personām, un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas un paredzamie sadārdzinājumi; finanšu rezerve nav paredzēta.

	4.4.3. 
	Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro veselos skaitļos un aprēķinos jālieto divas decimālzīmes aiz komata. Avanss nav paredzēts.

	
4.5. IEPIRKUMA 1. DAĻĀ


	4.5.1.
	Pieredze un atsauksmes:

	4.5.1.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem. 
	Nolikuma 10. pielikums.

	4.5.1.2.
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gads, un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā, vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam.



	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.5.1.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 


	4.5.2. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.5.2.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  ar nosacījumu, ka speciālistam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā,  vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1)  ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3)  ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam. 
	.Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11. pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta konkrētā speciālista pieredze nolikuma 4.5.2.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu.   

	4.5.2.2.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11.1. pielikums). 

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu. 

	4.5.3.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 7000.00 EUR.
4.5.3.1. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:
4.5.3.1.1. bankas garantiju (paraugs nolikuma 15.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 4.5.3.6.apakšpunktā minētie apstākļi – kas iesniedzams Pasūtītājam kā e-dokuments, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;

4.5.3.1.2. apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
4.5.3.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 4.5.3.6.apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
4.5.3.1.2.2. apdrošināšanas polisē nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
4.5.3.1.2.3. apdrošināšanas polise ir spēkā atbilstoši nolikuma 4.5.3.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam. Apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam, to pievienojot piedāvājumam;
4.5.3.1.2.4. apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai, un piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas polises izdevēju par apdrošināšanas polises spēkā esamību;
4.5.3.1.3. bankas apliecinājumu par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.  LV45RIKO0023300005060, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53”. Maksājuma uzdevums par naudas iemaksu būs atbilstošs apliecinājums. 

4.5.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

4.5.3.3. Pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) vai atmaksā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājumu, kas ieskaitīts Pasūtītāja bakas kontā, ja:
4.5.3.3.1. pretendents nav kļuvis par Iepirkuma uzvarētāju un ir stājies spēkā Iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
4.5.3.3.2. Iepirkums izbeigts vai pārtraukts;
4.5.3.3.3. ar pretendentu noslēgts Iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
4.5.3.3.4. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš.

4.5.3.4. Ja nav iesniegts vai Iepirkumam ir iesniegts nolikuma 4.5.3.apakšpunkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs.

4.5.3.5. Ja pretendents ir apvienība, tad nolikuma 4.5.3.apakšpunkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 4.5.3.apakšpunkta paredzētajam apmēram.

4.5.3.6. Piedāvājuma nodrošinājumā ir jābūt iekļautams šādam tekstam:   nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu vai pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja šī nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā (PIL 50.panta sestās daļa).

	
4.6. IEPIRKUMA 2. DAĻĀ


	4.6.1.
	Pieredze un atsauksmes:

	4.6.1.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem. 
	Nolikuma 10. pielikums.

	4.6.1.2.
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gads, un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā, vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam.



	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.6.1.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 


	4.6.2. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.6.2.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  ar nosacījumu, ka speciālistam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā,  vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1)  ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3)  ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam. 
	Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11. pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta konkrētā speciālista pieredze nolikuma 4.6.2.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu.   

	4.6.2.2.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11.1. pielikums). 

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu. 

	4.6.3.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 10 000.00 EUR.
4.6.3.1. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:
4.6.3.1.1. bankas garantiju (paraugs nolikuma 15.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 4.6.3.6.apakšpunktā minētie apstākļi – kas iesniedzams Pasūtītājam kā e-dokuments, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;

4.6.3.1.2. apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
4.6.3.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 4.6.3.6.apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
4.6.3.1.2.2. apdrošināšanas polisē nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
4.6.3.1.2.3. apdrošināšanas polise ir spēkā atbilstoši nolikuma 4.6.3.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam. Apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam, to pievienojot piedāvājumam;
4.6.3.1.2.4. apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai, un piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas polises izdevēju par apdrošināšanas polises spēkā esamību;
4.6.3.1.3. bankas apliecinājumu par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.  LV45RIKO0023300005060, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53”. Maksājuma uzdevums par naudas iemaksu būs atbilstošs apliecinājums. 

4.6.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

4.6.3.3. Pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) vai atmaksā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājumu, kas ieskaitīts Pasūtītāja bakas kontā, ja:
4.6.3.3.1. pretendents nav kļuvis par Iepirkuma uzvarētāju un ir stājies spēkā Iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
4.6.3.3.2. Iepirkums izbeigts vai pārtraukts;
4.6.3.3.3. ar pretendentu noslēgts Iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
4.6.3.3.4. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš.

4.6.3.4. Ja nav iesniegts vai Iepirkumam ir iesniegts nolikuma 4.6.3.apakšpunkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs.

4.6.3.5. Ja pretendents ir apvienība, tad nolikuma 4.6.3.apakšpunkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 4.6.3.apakšpunkta paredzētajam apmēram.

4.6.3.6. Piedāvājuma nodrošinājumā ir jābūt iekļautams šādam tekstam:   nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu vai pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja šī nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā (PIL 50.panta sestās daļa).

	
4.7. IEPIRKUMA 3. DAĻĀ


	4.7.1.
	Pieredze un atsauksmes:

	4.7.1.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem. 
	Nolikuma 10. pielikums.

	4.7.1.2.
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gads, un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā, vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam.



	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.7.1.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.


Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 


	4.7.2. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.7.2.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  ar nosacījumu, ka speciālistam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā,  vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1)  ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam. 
	Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11. pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta konkrētā speciālista pieredze nolikuma 4.7.2.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu.   

	4.7.2.2.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11.1. pielikums). 

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu. 

	4.7.3.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 7 000.00 EUR.
4.7.3.1. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:
4.7.3.1.1. bankas garantiju (paraugs nolikuma 15.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 4.7.3.6.apakšpunktā minētie apstākļi – kas iesniedzams Pasūtītājam kā e-dokuments, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;

4.7.3.1.2. apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
4.7.3.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 4.7.3.6.apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
4.7.3.1.2.2. apdrošināšanas polisē nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
4.7.3.1.2.3. apdrošināšanas polise ir spēkā atbilstoši nolikuma 4.7.3.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam. Apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam, to pievienojot piedāvājumam;
4.7.3.1.2.4. apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai, un piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas polises izdevēju par apdrošināšanas polises spēkā esamību;
4.7.3.1.3. bankas apliecinājumu par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.  LV45RIKO0023300005060, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53”. Maksājuma uzdevums par naudas iemaksu būs atbilstošs apliecinājums. 

4.7.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

4.7.3.3. Pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) vai atmaksā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājumu, kas ieskaitīts Pasūtītāja bakas kontā, ja:
4.7.3.3.1. pretendents nav kļuvis par Iepirkuma uzvarētāju un ir stājies spēkā Iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
4.7.3.3.2. Iepirkums izbeigts vai pārtraukts;
4.7.3.3.3. ar pretendentu noslēgts Iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
4.7.3.3.4. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš.

4.7.3.4. Ja nav iesniegts vai Iepirkumam ir iesniegts nolikuma 4.7.3.apakšpunkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs.

4.7.3.5. Ja pretendents ir apvienība, tad nolikuma 4.7.3.apakšpunkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 4.7.3.apakšpunkta paredzētajam apmēram.

4.7.3.6. Piedāvājuma nodrošinājumā ir jābūt iekļautams šādam tekstam:   nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu vai pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja šī nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā (PIL 50.panta sestās daļa).

	
4.8. IEPIRKUMA 4. DAĻĀ


	4.8.1.
	Pieredze un atsauksmes:

	4.8.1.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem. 
	Nolikuma 10. pielikums.

	4.8.1.2.
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gads, un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā, vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam.



	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.8.1.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.


Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 


	4.8.2. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.8.2.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  ar nosacījumu, ka speciālistam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā,  vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 1000 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 400 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam. 
	Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11. pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta konkrētā speciālista pieredze nolikuma 4.8.2.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu.   

	4.8.2.2.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11.1. pielikums). 

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu. 

	4.8.3.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 11  000.00 EUR.
4.8.3.1. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:
4.8.3.1.1. bankas garantiju (paraugs nolikuma 15.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 4.8.3.6.apakšpunktā minētie apstākļi – kas iesniedzams Pasūtītājam kā e-dokuments, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;

4.8.3.1.2. apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
4.8.3.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 4.8.3.6.apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
4.8.3.1.2.2. apdrošināšanas polisē nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
4.8.3.1.2.3. apdrošināšanas polise ir spēkā atbilstoši nolikuma 4.8.3.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam. Apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam, to pievienojot piedāvājumam;
4.8.3.1.2.4. apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai, un piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas polises izdevēju par apdrošināšanas polises spēkā esamību;
4.8.3.1.3. bankas apliecinājumu par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.  LV45RIKO0023300005060, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53”. Maksājuma uzdevums par naudas iemaksu būs atbilstošs apliecinājums. 

4.8.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

4.8.3.3. Pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) vai atmaksā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājumu, kas ieskaitīts Pasūtītāja bakas kontā, ja:
4.8.3.3.1. pretendents nav kļuvis par Iepirkuma uzvarētāju un ir stājies spēkā Iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
4.8.3.3.2. Iepirkums izbeigts vai pārtraukts;
4.8.3.3.3. ar pretendentu noslēgts Iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
4.8.3.3.4. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš.

4.8.3.4. Ja nav iesniegts vai Iepirkumam ir iesniegts nolikuma 4.8.3.apakšpunkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs.

4.8.3.5. Ja pretendents ir apvienība, tad nolikuma 4.8.3.apakšpunkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 4.8.3.apakšpunkta paredzētajam apmēram.

4.8.3.6. Piedāvājuma nodrošinājumā ir jābūt iekļautams šādam tekstam:   nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu vai pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja šī nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā (PIL 50.panta sestās daļa).

	
4.9. IEPIRKUMA 5. DAĻĀ


	4.9.1.
	Pieredze un atsauksmes:

	4.9.1.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem. 
	Nolikuma 10. pielikums.

	4.9.1.2.
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gads, un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā, vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 300 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 100 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam.



	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.9.1.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.


Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 


	4.9.2. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.9.2.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  ar nosacījumu, ka speciālistam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā,  vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 300 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 100 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam. 
	Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11. pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta konkrētā speciālista pieredze nolikuma 4.9.2.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu.   

	4.9.2.2.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11.1. pielikums). 

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu. 

	4.9.3.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 3 000.00 EUR.
4.9.3.1. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:
4.9.3.1.1. bankas garantiju (paraugs nolikuma 15.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 4.9.3.6.apakšpunktā minētie apstākļi – kas iesniedzams Pasūtītājam kā e-dokuments, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;

4.9.3.1.2. apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
4.9.3.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 4.9.3.6.apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
4.9.3.1.2.2. apdrošināšanas polisē nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
4.9.3.1.2.3. apdrošināšanas polise ir spēkā atbilstoši nolikuma 4.9.3.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam. Apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam, to pievienojot piedāvājumam;
4.9.3.1.2.4. apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai, un piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas polises izdevēju par apdrošināšanas polises spēkā esamību;
4.9.3.1.3. bankas apliecinājumu par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.  LV45RIKO0023300005060, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53”. Maksājuma uzdevums par naudas iemaksu būs atbilstošs apliecinājums. 

4.9.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

4.9.3.3. Pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) vai atmaksā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājumu, kas ieskaitīts Pasūtītāja bakas kontā, ja:
4.9.3.3.1. pretendents nav kļuvis par Iepirkuma uzvarētāju un ir stājies spēkā Iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
4.9.3.3.2. Iepirkums izbeigts vai pārtraukts;
4.9.3.3.3. ar pretendentu noslēgts Iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
4.9.3.3.4. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš.

4.9.3.4. Ja nav iesniegts vai Iepirkumam ir iesniegts nolikuma 4.9.3.apakšpunkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs.

4.9.3.5. Ja pretendents ir apvienība, tad nolikuma 4.9.3.apakšpunkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 4.9.3.apakšpunkta paredzētajam apmēram.

4.9.3.6. Piedāvājuma nodrošinājumā ir jābūt iekļautams šādam tekstam:   nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu vai pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja šī nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā (PIL 50.panta sestās daļa).

	
4.10. IEPIRKUMA 6. DAĻĀ


	4.10.1.
	Pieredze un atsauksmes:

	4.10.1.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem. 
	Nolikuma 10. pielikums.

	4.10.1.2.
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gads, un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā, vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 300 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 100 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam.



	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.10.1.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.


Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 


	4.10.2. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.10.2.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  ar nosacījumu, ka speciālistam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā,  vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 300 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 100 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam. 
	Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11. pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta konkrētā speciālista pieredze nolikuma 4.10.2.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu.   

	4.10.2.2.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11.1. pielikums). 

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu. 

	4.10.3.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 4 000.00 EUR.
4.10.3.1. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:
4.10.3.1.1. bankas garantiju (paraugs nolikuma 15.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 4.10.3.6.apakšpunktā minētie apstākļi – kas iesniedzams Pasūtītājam kā e-dokuments, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;

4.10.3.1.2. apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
4.10.3.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 4.10.3.6.apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
4.10.3.1.2.2. apdrošināšanas polisē nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
4.10.3.1.2.3. apdrošināšanas polise ir spēkā atbilstoši nolikuma 4.10.3.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam. Apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam, to pievienojot piedāvājumam;
4.10.3.1.2.4. apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai, un piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas polises izdevēju par apdrošināšanas polises spēkā esamību;
4.10.3.1.3. bankas apliecinājumu par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.  LV45RIKO0023300005060, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53”. Maksājuma uzdevums par naudas iemaksu būs atbilstošs apliecinājums. 

4.10.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

4.10.3.3. Pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) vai atmaksā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājumu, kas ieskaitīts Pasūtītāja bakas kontā, ja:
4.10.3.3.1. pretendents nav kļuvis par Iepirkuma uzvarētāju un ir stājies spēkā Iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
4.10.3.3.2. Iepirkums izbeigts vai pārtraukts;
4.10.3.3.3. ar pretendentu noslēgts Iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
4.10.3.3.4. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš.

4.10.3.4. Ja nav iesniegts vai Iepirkumam ir iesniegts nolikuma 4.10.3.apakšpunkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs.

4.10.3.5. Ja pretendents ir apvienība, tad nolikuma 4.10.3.apakšpunkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 4.10.3.apakšpunkta paredzētajam apmēram.

4.10.3.6. Piedāvājuma nodrošinājumā ir jābūt iekļautams šādam tekstam:   nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu vai pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja šī nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā (PIL 50.panta sestās daļa).

	
4.11. IEPIRKUMA 7. DAĻĀ


	4.11.1.
	Pieredze un atsauksmes:

	4.11.1.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem. 
	Nolikuma 10. pielikums.

	4.11.1.2.
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gads, un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā, vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 300 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 100 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam.



	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.11.1.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.


Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 


	4.11.2. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.11.2.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  ar nosacījumu, ka speciālistam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gads 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku vai tās daļas (izņemot rūpnieciskos objektus) jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanas būvdarbos (tajā skaitā,  vispārējie būvdarbi, iekšējie inženiertīkli):
1) ar telpu kopējo platību vismaz 300 m2;
2) ar kopējo būvdarbu finanšu ietilpību ne mazāk kā 100 000.00 EUR bez PVN;
3) ar nosacījumu, ka darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem konkrētam pasūtītājam. 
	Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11. pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta konkrētā speciālista pieredze nolikuma 4.11.2.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti no konkrētā pasūtītāja puses. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu.   

	4.11.2.2.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 11.1. pielikums). 

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 17.pielikumu. 

	4.11.3.
	Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 3 000.00 EUR.
4.11.3.1. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā:
4.11.3.1.1. bankas garantiju (paraugs nolikuma 15.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 4.11.3.6.apakšpunktā minētie apstākļi – kas iesniedzams Pasūtītājam kā e-dokuments, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;

4.11.3.1.2. apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
4.11.3.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 4.11.3.6.apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
4.11.3.1.2.2. apdrošināšanas polisē nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
4.11.3.1.2.3. apdrošināšanas polise ir spēkā atbilstoši nolikuma 4.11.3.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam. Apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam, to pievienojot piedāvājumam;
4.11.3.1.2.4. apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai, un piedāvājuma dokumentiem ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas polises izdevēju par apdrošināšanas polises spēkā esamību;
4.11.3.1.3. bankas apliecinājumu par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.  LV45RIKO0023300005060, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā, iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53”. Maksājuma uzdevums par naudas iemaksu būs atbilstošs apliecinājums. 

4.11.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;

4.11.3.3. Pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) vai atmaksā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājumu, kas ieskaitīts Pasūtītāja bakas kontā, ja:
4.11.3.3.1. pretendents nav kļuvis par Iepirkuma uzvarētāju un ir stājies spēkā Iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
4.11.3.3.2. Iepirkums izbeigts vai pārtraukts;
4.11.3.3.3. ar pretendentu noslēgts Iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
4.11.3.3.4. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš.

4.11.3.4. Ja nav iesniegts vai Iepirkumam ir iesniegts nolikuma 4.11.3.apakšpunkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs.

4.11.3.5. Ja pretendents ir apvienība, tad nolikuma 4.11.3.apakšpunkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 4.11.3.apakšpunkta paredzētajam apmēram.

4.11.3.6. Piedāvājuma nodrošinājumā ir jābūt iekļautams šādam tekstam:   nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu vai pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja šī nolikuma 8. punktā noteiktajā termiņā (PIL 50.panta sestās daļa).

	4.12. 
	Tehniskais piedāvājums: (ATTIECINĀMS UZ VISĀM IEPIRKUMA DAĻĀM)

	4.12.1.
	Pretendentam saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” KONKRĒTĀS IEPIRKUMA DAĻAS pielikumu  “Darba apjomi”, prasībām jāiesniedz izstrādātas tāmes būvdarbu veikšanai. Izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem darbu veidiem, apjomiem, neapvienojot tos. Piedāvājumam pievienotās tāmes iesniedz:
1) parakstītas un ieskenētas .pdf formātā (lai Pasūtītājs var pārliecināties, ka tāmes ir pašrocīgi parakstītas) VAI  
2) parakstītas ar drošu elektronisko parakstu;
3) kā arī Excel formātā. 
Pretendentam nav tiesību nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikumā esošajiem darba apjomiem, veidiem, darba nosaukumiem veikt  labojumus, precizējumus vai papildinājumus;

	[bookmark: _Hlk181002053]4.12.2. 
	Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (jāiesniedz visi minēto Ministru kabineta noteikumu 5., 6. un 7. pielikumi);

	4.12.3.
	Tāmju sastādītājam vai tāmju pārbaudītājam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam, tāmēs obligāti norādot būvspeciālista būvprakses sertifikāta numuru. Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams. Attiecīgiem sertifikātiem jābūt derīgiem piedāvājuma iesniegšanas dienā. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās BIS pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.

	4.13.
	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments).
Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku.
Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama:        http://espd.eis.gov.lv/ .
Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību nolikuma prasībām, pretendents ir tiesīgs iesniegt Vienoto dokumentu, kurā aizpildīta II daļas A-C sadaļa, III daļa, IV daļas A sadaļa un VI daļa.

* Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Lūdzam skatīt arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.


[bookmark: _Ref38396614][bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292]

[bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc88818050]Piedāvājumu vērtēšana:
5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.1.1. Piedāvājumu noformējums: nolikuma 3. punktā (noformējums) noteikto prasību izpildes pārbaude, Komisija ir tiesīga nolikuma 3. punkta pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Pretendentu atlase: nolikuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11. un  4.13.apakšpunktam noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms tam pārbaudot vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena), vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi;
5.1.3. Finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums: nolikuma 4.4. un 4.12.apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Vērtējot finanšu piedāvājumus un tehniskos piedāvājumus, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā (tajā skaitā, tāmēs, kas iesniegtas ievērojot nolikuma 4.12.apakšpunktu) nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un turpmākajā vērtēšanas procesā ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Komisija informē pretendentu. Nepieciešamības gadījumā Komisija veiks cenu noapaļošanu līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata;
5.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts – Komisija rīkojas PIL 53. pantā noteiktajā kārtībā;
5.3. [bookmark: _Hlk103716270][bookmark: _Hlk103716761]Ja piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām, Komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt;
5.4. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts;
5.5. Komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un nav izslēgts no dalības Iepirkumā nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā.
5.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – zemākā cena. 
5.7. Ja vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu, Komisija:
5.7.1. Iepirkuma 1. daļā  izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Birzes iela 26-69, Rīga” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu  saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Birzes iela 26-69, Rīga”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā iesniegto tāmi objektā “Dolomīta iela 1-13, Rīga” ir viszemākā (bez PVN).
5.7.2. Iepirkuma 2. daļā  izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Baldones iela 24-5, Rīga” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu  saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Baldones iela 24-5, Rīga”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā iesniegto tāmi objektā “Dzirciema iela 70-52, Rīga” ir viszemākā (bez PVN).
5.7.3. Iepirkuma 3. daļā  izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Aglonas iela 35 k-1-5, Rīga” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu  saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Aglonas iela 35 k-1-5, Rīga”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā iesniegto tāmi objektā “Aglonas iela 35 k-1-76, Rīga” ir viszemākā (bez PVN).
5.7.4. Iepirkuma 4. daļā  izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Dzelzavas iela 55-19, Rīga” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu  saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Dzelzavas iela 55-19, Rīga”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā iesniegto tāmi objektā “Dzelzavas iela 80-32, Rīga” ir viszemākā (bez PVN).
5.7.5. Iepirkuma 5. daļā  izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Bērzpils iela 69 - 84, Rīga” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu  saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Bērzpils iela 69 - 84, Rīga”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā iesniegto tāmi objektā “Biķernieku iela 218-48, Rīga” ir viszemākā (bez PVN).
5.7.6. Iepirkuma 6. daļā  izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Emmas iela 3-17, Rīga” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu  saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Emmas iela 3-17, Rīga”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā iesniegto tāmi objektā “Emmas iela 3-62, Rīga” ir viszemākā (bez PVN).
5.7.7. Iepirkuma 7. daļā  izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Garozes iela 18-74, Rīga” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu  saskaņā ar nolikuma 4.12. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegto tāmi objektā “Garozes iela 18-74, Rīga”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā iesniegto tāmi objektā “Bauskas iela 73 k-2 -68, Rīga” ir viszemākā (bez PVN).
5.8. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot lēmumu uz nolikuma 2.pielikumā, 3.pielikumā, 4.pielikumā, 5.pielikumā, 6.pielikumā, 7.pielikumā vai 8.pielikumā, pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (e-pastu).

6. [bookmark: _Toc479593821][bookmark: _Toc452360917][bookmark: _Toc88818053][bookmark: _Toc479593822][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc141341765]Izslēgšanas nosacījumu pārbaude:
6.1. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā PIL pantā noteiktajā kārtībā; 
6.2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā;
6.3. Saskaņā ar PIL 43. panta pirmo daļu, ja Pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības Iepirkumā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.

6.4. Būvdarbu līguma izpildes nodrošināšanai pretendents, ar kuru tiks noslēgts publiskais būvdarbu līgums, iesniedz šādu saistību pastiprinājumu: Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju būvdarbu  (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 5 % (piecu procentu) apmērā no konkrētā darba nodošanas - pieņemšanas akta līguma cenas bez PVN par pilnu pretendenta piedāvājumā norādīto garantijas termiņu saskaņā ar paraugu nolikuma 13. pielikumā. Pretendents var iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības. Lūdzu skatīt nolikuma 14. pielikuma “Līguma projekts” nosacījumus. 

7. Saistību izpildes nodrošinājums Iepirkumā:
7.1. Līguma izpildes nodrošinājums:
7.1.1. Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs:
7.1.1.1.  Iepirkuma 1. daļā ir 7 000.00 EUR apmērā;
7.1.1.2.  Iepirkuma 2. daļā ir 7 000.00 EUR apmērā;
7.1.1.3.  Iepirkuma 3. daļā ir 7 000.00 EUR apmērā;
7.1.1.4.  Iepirkuma 4. daļā ir 7 000.00 EUR apmērā;
7.1.1.5.  Iepirkuma 5. daļā ir 3 000.00 EUR apmērā;
7.1.1.6.  Iepirkuma 6. daļā ir 3 000.00 EUR apmērā;
7.1.1.7.  Iepirkuma 7. daļā ir 3 000.00 EUR apmērā;
7.1.2. Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam Līguma  izpildes nodrošinājumu kredītiestādes vai galvojuma apdrošināšana līguma (apdrošināšanas polises) veidā;
7.1.3. [bookmark: _Hlk181368779]Līguma noteiktajā kārtībā pretendents, ar kuru ir noslēgts līgums, visā līguma darbības laikā pastiprina savas saistības ar attiecīgu Līguma izpildes nodrošinājumu – kredītiestādes  neatsaucamu, pirmā pieprasījuma, beznosacījumu garantiju saskaņā ar nolikumam pievienoto paraugu 16. pielikumā (jāatbilst pēc satura) vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu neatsaucamu apdrošināšanas polisi, ar kuru apdrošināšanas sabiedrība uzņemas izmaksāt Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma, bez nosacījumiem, apdrošināšanas atlīdzību iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma apmērā. Pretendents var iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu citā formā, kas saturiski ietver visas Pasūtītāja prasības;
7.1.4. Kopā ar Apdrošināšanas polisi pretendentam jāiesniedz apdrošināšanas noteikumus un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu polisē noteikto apdrošināšanas summu uz polises iesniegšanas brīdi.
7.1.5. Pretendents iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja galvojuma oriģinālu (.edoc formātā vai papīra formātā, kas pašrocīgi parakstīts no izdevēja puses). 
7.1.6. Līgumā noteiktās kredītiestādes vai apdrošinātāja galvojumi, kā arī to grozījumi, pirms parakstīšanas ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
7.1.7. Ja līguma izpildes laikā tiek pagarināts darba izpildes termiņš, pretendentam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc vienošanās par darbu izpildes termiņa pagarinājum abpusējas parakstīšanas dienas atbilstoši pagarināt (precizēt) līguma nodrošinājuma termiņu, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina  kredītiestādes vai galvojuma apdrošināšana līguma (apdrošināšanas polises) termiņa pagarināšanu. 
7.1.8. [bookmark: _Hlk137812836]Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā visā līguma izpildes laikā un vēl 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc līgumā noteiktā darbu izpildes termiņa beigu datuma.

8. Informācija par līgumu:
8.1. Pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar Komisijas izraudzīto pretendentu (turpmāk arī - uzvarētājs) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu;
8.2. Ja pretendents, kas tiek atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta kā pilnsabiedrība, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienība pēc savas izvēles:
8.2.1. reģistrē pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, informējot par reģistrācijas faktu Pasūtītāju, iesniedzot nepieciešamo informāciju;
8.2.2. noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam šī līguma apliecinātu kopiju ievērojot nolikumā noteikto par dokumentu apliecināšanu.
Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. 
Šajā punktā noteikto termiņu var pagarināt, ja pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju un pierādījumus, tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
8.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā (nolikuma 8.6. apakšpunkts) pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – zemākā cena, vai pārtraukt Iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
8.4. 7 (septiņu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, paraksta tiesīgā persona ir prombūtnē). Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – zemākā cena, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.5. Iepirkuma līgums tiks sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
8.6. Uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas vai no dienas, kad iepirkuma līgums tiek automātiski izsūtīts Uzvarētājam no Rīgas valstspilsētas pašvaldības informācijas sistēmas.
8.7. Saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;
8.8. Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami, ievērojot PIL 61. panta nosacījumus.
[bookmark: _Toc107198273][bookmark: _Toc107198609][bookmark: _Toc129144173][bookmark: _Toc141341770][bookmark: _Toc141785301][bookmark: _Toc88818057]

9. Pielikumu saraksts:
9.1. Tehniskā specifikācija (ar pielikumiem, kas pievienoti atsevišķā teksta datnē) - 1. pielikums;
9.2. Pieteikums/Finanšu piedāvājums Iepirkuma 1.daļai – 2. pielikums;
9.3. Pieteikums/Finanšu piedāvājums Iepirkuma 2.daļai – 3. pielikums;
9.4. Pieteikums/Finanšu piedāvājums Iepirkuma 3.daļai – 4. pielikums;
9.5. Pieteikums/Finanšu piedāvājums Iepirkuma 4.daļai – 5. pielikums;
9.6. Pieteikums/Finanšu piedāvājums Iepirkuma 5.daļai – 6. pielikums;
9.7. Pieteikums/Finanšu piedāvājums Iepirkuma 6.daļai – 7. pielikums;
9.8. Pieteikums/Finanšu piedāvājums Iepirkuma 7.daļai – 8. pielikums
9.9. Informācija par apakšuzņēmējiem – 9. pielikums;
9.10. Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem – 10. pielikums;
9.11. Speciālista pieredzes saraksts un  pieejamības apliecinājums – 11. pielikums;
9.12. Speciālista pieejamības apliecinājums (bez pieredzes apliecināšanas) – 11.1. pielikums;
9.13. Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums - 12.pielikums;
9.14. Garantijas laika bankas vai apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma garantija (paraugs) -  13. pielikums;
9.15. Līguma projekts (ar pielikumiem) – 14. pielikums. 
9.16. Piedāvājuma nodrošinājums  - 15. pielikums;
9.17. Līguma izpildes nodrošinājuma veidlapa – 16. pielikums;
9.18. Ārvalstu speciālitsu sertifikātu atzīšana – 17. pielikums. 
9.19. Objekta/u apskates akts – 18. pielikums.



Komisijas priekšsēdētāja                         				 	Laura Jukāme-Ķerus*
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[bookmark: _Toc466539501][bookmark: _Toc442789940][bookmark: _Toc332985318][bookmark: _Toc141785521][bookmark: _Toc141785308][bookmark: _Toc141341777]1.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam

[bookmark: _Hlk157594738]	Tehniskā specifikācija aktualizēta 17.06.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Iepirkuma priekšmets – Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi veicami saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju un katras Iepirkumu daļas lokālo tāmju prasībām. Būvdarbu ietvaros tiek paredzēts veikt nepieciešamos dzīvokļu iekšdarbus, kas attiecas uz sienām, grīdām, griestiem, logiem, durvīm (t.sk. dzīvokļa ārdurvis), ūdensvadu, kanalizāciju, apkuri (radiatoru nomaiņa), elektroinstalāciju un virtuves plītīm, ievērojot attiecināmo normatīvo aktu prasības. Koplietošanas mājas tīklu (stāvvadi, kopējā elektroapgāde u.c.) un ārpus dzīvokļu telpām remontdarbi netiek plānoti.

2. Objekti: Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi. 

3. Pretendentam jāpiedalās pasūtītāja organizētajās būvdarbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta būvdarbu īstenošanas gaita. Būvdarbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizēs pēc nepieciešamības.

4. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo dzīvokļu un namu iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu. Iespēju robežās jāveic trokšņu mazināšanas, putekļu ierobežošanas un piesārņotāju emisiju samazināšanas pasākumi. Jāievēro normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanas jomā.

5. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu darbus pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

6. Jaunu dzīvokļa ieejas durvju izmēram jāatbilst esošās ailes izmēram un to krāsojumam jābūt pieskaņotam blakus esošo dzīvokļu ieejas durvīm. Gaismekļos paredzēts uzstādīt LED spuldzes.

7. Būvdarbu izpildes termiņš: katrai Iepirkuma daļai skatīt nolikumā.

8. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai, ja tas attiecīgajā gadījumā ir nepieciešams, ka arī katra objekta nodošana Pasūtītājam.

9. Izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas darbu apjomu veidnē iekļautās pozīcijas un apjomi, nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana tāmēs, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.

10. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, ir saistītas ar kontroltāmes sagatavošanu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem. Pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.

11. Visas šajā tehniskajā specifikācijā minētās atsauces uz Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas standartiem un Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskajiem standartiem, kā arī citām tehniskajām atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai Latvijas nacionālajiem standartiem, nacionālajiem tehniskajiem apstiprinājumiem vai nacionālajām tehniskajām specifikācijām ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas nav šādi norādīts.

12. Pretendentam pēc līguma noslēgšanas 10 (desmit) darba dienu laikā:
12.1.  jāizstrādā un rakstiksi jāiesniedz detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā, ievērojot līgumā noteiktos termiņus un nosacījumus, jānorāda: katru mēnesi veicamo darbu veidus un apjomus (grafiskā tabulas veidā pa nedēļām);
12.2. jāiesniedz Pasūtītājam Darbu organizācijas apraksts, kurā norādīts, kā tiks šķiroti, reģenerēti vai pārstrādāti būvdarbu gaitā radušies atkritumi;
12.3. Katram objektam pirms darbu veikšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju būvdarbu (darbu) veikšanas projekts (DVP) ar izpildes termiņiem.

13. Pretendentam ir jāiekļauj izmaksu aprēķina virsizdevumos visas izmaksas, kas nepieciešamas elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas izmaksu apmaksai, kā arī objektam piegulošās kāpņutelpas un gaiteņu un /vai ietves uzkopšanai/tīrīšanai būvniecības periodā, ja minētās koplietošanas telpas un/vai ārtelpa tiek piegružota būvniecības laikā.

14. Visām izmantotajām iekārtām, materiāliem un būvistrādājumiem jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un būvnormatīva LBN 200-21 un LBN 201-15 prasībām.

15. Pretendentam jāveic atbilstoši apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāšķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar EEIA direktīvu.

16. Pārbaude un testēšana:  
16.1. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas, izziņas, u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzrauga pieprasījuma Pretendentam jāpiegādā objektā bez papildu maksas. 

17. Pretendentam jāievērtē vienības cenās vai virsizdevumos un ir jāveic:
17.1. Būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz izbūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā citi uzņēmēji Pasūtītāja uzdevumā.
17.2. Pretendentam uz sava rēķina jāveic pasākumi, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; kas nodrošina būvgružu un atkritumu uzglabāšanu un izvešanu tikai speciālos konteineros, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus objektā novietot tikai darbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās. Konteineru novietošana jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
17.3. Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana.
17.4. Koplietošanas telpu tīrīšana pēc katras darba dienas.
17.5. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kartībā.
17.6. Objekta apgaismojums darbu izpildes laikā.
17.7. Objektu nav atļauts izmantot pagaidu dzīvošanai.
17.8. Pēc darbu izpildes novēršami iespējamie objekta bojājumi, t.sk. koplietošanas telpu un publiskās ārtelpas teritorijas vai labiekārtojuma bojājumi, kas radusies darbu izpildes gaitā pretendentam ir jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem. 

18. Ugunsdrošības prasības remontdarbu laikā nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti. Ēkās būvdarbu laikā nedrīkst aizsprostot evakuācijas izejas un ceļus – ļaujot cilvēkiem un specializētām autotransportam iespējai brīvi pārvietoties. Būvdarbu laikā ir jāievēro spēkā esošie ugunsdrošības pasākumi.

19. Būvuzraudzību veiks Pasūtītāja izvēlēts būvuzraugs.  

20. Namu pārziņu kontaktinformācija, ar kuriem varēs apsekot dzīvokli un kuri izsniegs atslēgas (parakstot attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu) remontdarbu veikšanai, pretendentam tiks izsniegta pēc līguma noslēgšanas.

21. Pielikumā: darba apjomi katrai Iepirkuma daļai atsevišķi (pievienotas atsevišķas teksta datnes).






2.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Iepirkuma 1. daļa “Bolderājas rajons” 

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.

4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi  Iepirkuma 1. daļa  “Bolderājas rajons”
	
	
60

	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas jānorāda Elektronisko iepirkumu sistēmā):
	


4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4](jā/ nē) [4:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:5](jā/ nē) [5:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:6] (jā/ nē) [6:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:7] (jā/ nē) [7:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.4. pret  <pretendenta nosaukums> , tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā;
8.5. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (PIL 2.2pants). 


	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



3.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Iepirkuma 2. daļa “Imantas-Iļģuciema rajons” 

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.
4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi  Iepirkuma 2. daļa  “Imantas-Iļģuciema rajons”
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	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas jānorāda Elektronisko iepirkumu sistēmā):
	


4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:8](jā/ nē) [8:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:9](jā/ nē) [9:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:10] (jā/ nē) [10:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:11] (jā/ nē) [11:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.4. pret  <pretendenta nosaukums> , tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.5. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (PIL 2.2pants). 



	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



4.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Iepirkuma 3. daļa “Latgales priekšpilsētas rajons” 

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3.  Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.

4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi  Iepirkuma 3. daļa  “Latgales priekšpilsētas rajons”
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	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas jānorāda Elektronisko iepirkumu sistēmā):
	


4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:12](jā/ nē) [12:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:13](jā/ nē) [13:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:14] (jā/ nē) [14:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:15] (jā/ nē) [15:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.4. pret  <pretendenta nosaukums> , tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.5. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (PIL 2.2pants). 



	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



5.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Iepirkuma 4. daļa “Pļavnieku-Purvciema rajons” 

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3.  Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.

4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi  Iepirkuma 4. daļa  “Pļavnieku-Purvciema rajons”
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	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas jānorāda Elektronisko iepirkumu sistēmā):
	


4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:16](jā/ nē) [16:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:17](jā/ nē) [17:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:18] (jā/ nē) [18:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:19] (jā/ nē) [19:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.4. pret  <pretendenta nosaukums> , tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.5. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (PIL 2.2pants). 



	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


6.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Iepirkuma 5. daļa “Teikas-Juglas rajons” 

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3.  Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.

4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi  Iepirkuma 5. daļa  “Teikas-Juglas rajons”
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	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas jānorāda Elektronisko iepirkumu sistēmā):
	


4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:20](jā/ nē) [20:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:21](jā/ nē) [21:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:22] (jā/ nē) [22:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:23] (jā/ nē) [23:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.4. pret  <pretendenta nosaukums> , tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.5. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (PIL 2.2pants). 



	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


7.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Iepirkuma 6. daļa “Vecmīlgrāvja rajons” 

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3.  Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.

4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi  Iepirkuma 6. daļa  “Vecmīlgrāvja rajons”
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	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas jānorāda Elektronisko iepirkumu sistēmā):
	


4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:24](jā/ nē) [24:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:25](jā/ nē) [25:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:26] (jā/ nē) [26:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:27] (jā/ nē) [27:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.4. pret  <pretendenta nosaukums> , tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.5. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (PIL 2.2pants). 



	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


8.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Iepirkuma 7. daļa “Ziepniekkalna rajons” 

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3.  Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.

4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi  Iepirkuma 7. daļa  “Ziepniekkalna rajons”
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	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas jānorāda Elektronisko iepirkumu sistēmā):
	


4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:28](jā/ nē) [28:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:29](jā/ nē) [29:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:30] (jā/ nē) [30:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:31] (jā/ nē) [31:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.4. pret  <pretendenta nosaukums> , tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.5. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (PIL 2.2pants). 



	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



9.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

Informācija par VISIEM apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek iesaistīti)[footnoteRef:32]: [32:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamie darbi:
	Apakš-uzņēmēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:33] – lielais, vidējais, mazais vai mikro-uzņēmums (norāda atbilstošo) [33:  Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem” (atjaunināts 13.05.2023.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.





] 



	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	vērtība (vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Pievienota savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar apakšuzņēmēju), atbilstoši nolikuma 4.3.4. apakšpunktam.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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2
10.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/53)
nolikumam

[bookmark: _Toc88818061]Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem


	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs
	Izpildes vieta
	Darba veids, objekta nosaukums (ievērojot nolikuma 4.punkta  attiecīgos apakšpunktus konkrētai Iepirkuma daļai)
	Objekta platība m2 (ievērojot nolikuma 4.punkta  attiecīgos apakšpunktus konkrētai Iepirkuma daļai)
	Darbu izpildes periods (datums)
	Būvdarbu finanšu ietilpība EUR bez PVN (ievērojot nolikuma 4.punkta  attiecīgos apakšpunktus konkrētai Iepirkuma daļai)
	Informācija, kad darbi ir pabeigti un nodoti konkrētam pasūtītājam (datums, pamatojuma dokuments pievienojams pielikumā)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	




Pielikumā dokumenti, kas apliecina pieredzi:
1. 
2. 
3. 


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



[bookmark: _Hlk175558964]11.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam

SPECIĀLISTA PIEREDZES SARAKSTS UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

1. Vārds:
2. Uzvārds:
3. Būvprakses sertifikāta Nr. ______________________. 
4. Pieredze: 
Tabula Nr. 1 

	Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Amats (pozīcija projektā)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums), ievērojot nolikuma 4.punkta apakšpunkta nosacījumus konkrētai Iepirkuma daļai [footnoteRef:34]  [34:  Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.] 

Var norādīt arī Būvniecības informācijas sitēmas lietas numuru
	Objekta platība m2
	Objekta apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN
	Objekts nodots konkrētam pasūtītājam (datums, pamatojuma dokuments pievienojams pielikumā)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
6. Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (identifikācijas Nr. DMV 2026/53), kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu> gadījumā, ja <norāda pretendenta nosaukumu> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.
7. Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
8. Apliecinu, ja pretendentam iepirkumā tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, apņemos nodrošināt normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumam, tai skaitā tehniskajai specifikācijai atbilstošu darbību veikšanu, kas man kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu>  un atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam ir paredzētas.
9. Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.


Pielikumā dokumenti, kas apliecina pieredzi:
1. 
2. 
3. 


Datums: ___________________________ 
Amata nosaukums: ___________________________ 
Vārds, uzvārds: ___________________________ 

Paraksts*: ___________________________ 

*dokumentu pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu paraksta speciālists, par kura iekļaušanu pretendenta Iepirkuma piedāvājumā tiek iesniegts šis speciālista pieejamības apliecinājums.








[bookmark: _Hlk109206299]11.1.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
nolikumam

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS (bez pieredzes apliecināšanas)


1. Vārds:
2. Uzvārds:
3. Būvprakses sertifikāta Nr. ______________________. 
4. Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
5. Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (identifikācijas Nr. DMV 2026/53), kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu> gadījumā, ja <norāda pretendenta nosaukumu> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.
6. Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
7. Apliecinu, ja pretendentam iepirkumā tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, apņemos nodrošināt normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumam, tai skaitā tehniskajai specifikācijai atbilstošu darbību veikšanu, kas man kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu>  un atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam ir paredzētas.
8. Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

Datums: ___________________________ 
Amata nosaukums: ___________________________ 
Vārds, uzvārds: ___________________________ 

Paraksts*: ___________________________ 

*dokumentu pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu paraksta speciālists, par kura iekļaušanu pretendenta Iepirkuma piedāvājumā tiek iesniegts šis speciālista pieejamības apliecinājums.

12.pielikums
[bookmark: _Toc332985319][bookmark: _Toc442789939]Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/53)
nolikumam

[bookmark: _Toc88818064]Apakšuzņēmēja * un/vai personas, uz kuras spējām pretendents balstās*, apliecinājums

*(aizpildot nevajadzīgo svītrot visā veidlapas formā)


Ar šo ____________ /apakšuzņēmējs un/vai  personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/apliecina, ka:


1. piekrīt piedalīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta organizētajā iepirkumā “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” identifikācijas  Nr. DMV 2026/53, kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs un/vai persona, uz kuras spējām balstās, kā arī

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. sniegt šādus pakalpojumus (ja attiecināms):
/īss pakalpojumus apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā nododamo sniedzamo pakalpojumu norādītajam apjomam/.

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms): 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).

2.4. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.


	Apakšuzņēmēja  un/vai personas, uz kuras spējām balstās  likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



13.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/53)
nolikumam


GARANTIJAS LAIKA
BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS 
 BEZNOSACĪJUMU GARANTIJA Nr.______ (paraugs)


Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-_____,____, _____ (te un turpmāk saukts Uzņēmējs), un Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-1050, Rīga, Rātslaukums 1, RVP iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, adrese – Latvijas Republika, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20___.________ ir noslēguši līgumu Nr.DMV-24-______-lī (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Uzņēmējs ir uzņēmies veikt ___________ (te un turpmāk saukts Pasūtījums), 

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija, 

mēs [garantijas sniedzēja nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese _________________ (te un turpmāk saukta Garantijas sniedzējs), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _____ EUR (summa ar vārdiem), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Uzņēmējs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.


Šī garantija ir spēkā līdz _______.gada __.________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiks nosūtīts atpakaļ Garantijas sniedzējam vai ne.

Garantijas sniedzējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Garantijas sniedzējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Garantijas sniedzējam lūgumu anulēt garantiju.

Garantijas laika garantijas summu samazina garantijas laika trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2% (divu procentu) apmērā no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti darbu defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto darbu defektu novēršanas termiņu.


Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Garantijas sniedzējs saņem pa vienam.

Rīgā, 20___.gada _________

[Garantijas sniedzēja nosaukums] vārdā: 
	Paraksta tiesīgās  personas  likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*






14.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/53)
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS 
PUBLIKSAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr. DMV-26-   -lī
Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)
“Bolderājas rajons (30 dzīvokļi)” (1. daļa)
“Imantas-Iļģuciema rajons (40 dzīvokļi)” (2.daļa)
“Latgales priekšpilsētas rajons (42 dzīvokļi)” (3.daļa)
“Pļavnieku-Purvciema rajons (46 dzīvokļi)” (4.daļa)
“Teikas-Juglas rajons (14 dzīvokļi)” (5.daļa)
“Vecmīlgrāvja rajons (19 dzīvokļi)” (6.daļa)
“Ziepniekkalna rajons (12 dzīvokļi)” (7.daļa)

	Dokumenta parakstīšanas datums 
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
 paraksta un tā laika zīmoga datums



[bookmark: _Hlk155353159]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora  _________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes 2023.gada 29.novembra nolikuma Nr.367 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums” 8.7.punktu, no vienas puses un 
[…….], juridiskā adrese: [……….], LV-__________, Latvija, reģistrācijas Nr._____________ (turpmāk – Izpildītājs), _________________personā, kurš/a rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abas kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” identifikācijas Nr. DMV 2026/53 (turpmāk – Iepirkums) ___.daļas rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu līgumu noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets
0. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs šajā līgumā noteiktā kārtībā, apjomā, kvalitātē un termiņā apņemas veikt pašvaldības piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbus [pie līguma slēgšanas tiks papildināts ar attiecīgās Iepirkuma daļas nosaukumu] (turpmāk – Darbs) atbilstoši šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
0. Šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
1. 1.pielikumu – „Tehniskā specifikācija” ar pielikumu;
1. 2.pielikumu – „Pieteikums/Finanšu piedāvājums” ___daļai;
1. 3.pielikumu – „Tāme” ___daļai;
1. 4.pielikumu – “FORMA Nr.2 un FORMA Nr.3”; 
1. 5.pielikumu – “Piesaistītais speciālists”,
1. 6.pielikumu -  “Darba nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs)”;
1. 7.pielikumu – “Defektu akts”;
1. 8.pielikumu -  ______________________, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
0. Darbs sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu iegādi, veikto darbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, un citas darbības, kuras izriet no šī līguma 1.2. apakšpunktā norādīto šī līgumu pielikumu prasībām.
1.4. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar objektu/iem, šo līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, jo īpaši ar šī līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” izvirzītajām prasībām un nosacījumiem un ar Darba realizēšanu saistītajiem apstākļiem.
1.5. Šī līguma 3.pielikumā “Tāmes” noteiktās vienību cenas netiek mainītas. 
1.6. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas un nepieciešamais personāls, kas nepieciešams Darba veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
1.7. Izpildītājs nodrošina, ka Darba izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
1.8. Izpildītājs, parakstot šo līgumu ir informēts, ka šis līgums tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (projekta Nr. 4.3.1.3/1/25/A/043 nosaukums - Sociālo mājokļu atsevišķu telpu grupu atjaunošana, 1. kārta 2.uzsaukums). 
1.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (Publisko iepirkumu likuma  2.2pants).

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta līgumcena – ________ EUR (_________ euro un ___ centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.
2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī līguma darbības laikā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem mainās PVN likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi. 
0. Papildu vai neparedzētu Darbu izmaksas tiek noteiktas Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt samaksu par darbiem, kurus Izpildītājs ir veicis bez saskaņošanas ar Pasūtītāju. 
0. [bookmark: _Hlk124950412]Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu šādā kārtībā:
2.4.1. Izpildītājam samaksa tiek nodrošināta 1 (vienu) reizi mēnesī 95% (deviņdesmit piecu procentu) par iepriekšējā mēnesī Izpildītāja faktiski izpildīto un Pasūtītāja pieņemto Darbu, Pasūtītāja apstiprināts un parakstīts šī līguma 6.pielikums “FORMA Nr.2 un FORMA Nr.3”, un uz tā pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja;
2.4.2. Galīgais norēķins par šajā līgumā paredzētā Darba izpildi – 5 % (pieci procentu) apmērā no līgumcenas, tiks veikts pēc Pušu abpusēji parakstīta šī līguma 6.pielikuma “Darba nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs)”, šī līguma 9.7.apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
2.5. Ja Izpildītājs šī līguma 10.1. punktā minētajā garantijas laikā nav iesniedzis garantijas laika saistības nodrošinājumu, līguma 2.4.2.apakšpunktā minētais galīgais norēķins Izpildītājam tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā pieteikto darbu izpildes un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. No Izpildītājam maksājamās summas tiek ieturēti naudas līdzekļi, ko šī līguma 10.10. apakšpunktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs izmantojis garantijas laikā konstatēto defektu novēršanai.
2.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
2.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins) atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:
2.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
2.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.6.2.3. izmanto Web formas portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei;
2.6.2.4. portālā Latvija.lv Pasūtītāja e adresē – EINVOICE@90011524360.
2.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;
2.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit viena) kalendārā diena (attiecināms uz šī līguma 2.4.2. apakšpunktu) vai 10 (desmit) darba dienas (attiecināms uz šī līguma 2.4.1. apakšpunktu) laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs atbilstoši pašvaldības portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi atbilstoši šī līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;
2.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;
2.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
2.7. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai saskaņā ar šo līgumu ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

1. Līguma un Darba izpildes termiņš 
0. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi” un ir spēkā līdz Pušu visu saistību izpildei. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu un šī līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru, nosūtot minēto informāciju uz šī līguma 16. punktā norādīto Izpildītāja e-pastu.
0.  Darba kopējais izpildes termiņš Izpildītājam ir _ (____) mēneši [tiks precizēts pie šī līguma noslēgšanas saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.3.apakšpunktu] no šī līguma spēkā stāšanās dienas, tajā skaitā, Darba nodošana Pasūtītājam ar Darba nodošanas un pieņemšanas aktu. 
0. Gadījumā, ja šī līguma Darba izpildes termiņš iekrīt sestdienā, svētdienā vai valsts svētku dienā, tad izpildes termiņš tiek noteikts tai sekojošā darba dienā un šis noteikums netiek uzskatīts par Darba izpildes termiņa pagarinājumu vai kavējumu.
3.4.  Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darba izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Izpildītājs to var dokumentāli pamatot, ja:
3.4.1. Darba veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, ir tiesības saņemt Darba pārtraukšanas vai pagarinājuma termiņu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam un netiek ietverts šī līguma izpildes termiņā. Par tādiem šķēršļiem un neparedzētiem apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas pēc šī līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā;
3.4.2. šāda aizkavēšanās ietekmē Darba pabeigšanas termiņu un tas nav saistīts ar Izpildītāja nekvalitatīvi veikto Darbu vai izmantotajiem materiāliem, vai Darbu, kas veikts, neievērojot šo līgumu ar vislielāko rūpību un precizitāti, tad Darba pabeigšanas termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu;
3.4.3. Puses vienojas par neparedzētu un/vai papildu darbu izpildi;
3.4.4. pēc šī līguma noslēgšanas Izpildītājam nav nodrošināta savlaicīga piekļuve objektam/iem.
3.5. Izpildītājs, ievērojot šī līguma 5.6. apakšpunktā noteikto, pamatotu paziņojumu par Darba termiņu pagarinājumu rakstiskā formā iesniedz Pasūtītājam izvērtēšanai. Jebkādi grozījumi Darba izpildes termiņā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir abpusēji parakstījušas šī līguma Puses. 
3.6. Ja vien normatīvajos aktos nav norādīts tieši pretējais, jebkura šī līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Izpildītāju.
3.7. Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus šī līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas šī līguma saistības, kas, kavējošam apstāklim pastāvot, ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

4. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība
4.1.  Izpildītais Darbs tiek pieņemts katru mēnesi.
4.2. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam aizpildītu šī līguma 4.pielikumu  “FORMA Nr. 2 un FORMA Nr. 3” par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītā Darba apjomu un izmaksām. 
4.3.  Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī līguma 4.2.apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu, pārbaudīt Izpildītāja faktiski veikto Darbu, to pieņemt, parakstot šī līguma 4.pielikumu ”FORMA Nr. 2 un FORMA Nr. 3” vai iesniegt Izpildītājam iebildumus/pretenzijas vai defektu aktu par veikto Darbu apjomu un/vai kvalitāti.
4.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Izpildītāja iesniegto šī līguma 4.pielikumu “FORMA Nr. 2 un FORMA Nr. 3” šī līguma 4.3.apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam šī līguma 4.5. apakšpunktā minēto iebildumus/pretenzijas vai defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildīto Darbu ir pieņēmis šī līguma 4.3. apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā.
4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Darbu, iesniedzot Izpildītājam pretenziju, norādot ar šī līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Izpildītāja iesniegto šī līguma 4.pielikumu  “FORMA Nr.2 un FORMA Nr.3”, ja nepilnības nav saistītas ar Darba kvalitāti, vai ar būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darba apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
4.6. Pasūtītājam ir pienākums, ja tas nepiekrīt Izpildītāja būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildītā Darba apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildītā Darba apjomu, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
4.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veiktā Darba neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbu ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā, un šī līguma 4.pielikuma “FORMA Nr.2 un FORMA Nr.3” parakstīšana nav nepieciešama.
4.8. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām, vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā par saviem līdzekļiem novērš konstatētās nepilnības un atlīdzina Pasūtītājam ar ekspertīzes veikšanu saistītās izmaksas. Gadījumā, ja minētajā termiņā nav iespējams novērst konstatētās nepilnības, Puses savstarpēji rakstveidā vienojas par termiņa pagarinājumu defektu novēršanai, kas nedrīkst būt garāks par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām un tā, lai nepārsniegtu šī līguma 3.2. apakšpunktā noteikto līguma termiņu. 
4.9. Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darba izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu 4.pielikumu “FORMA Nr.2 un FORMA Nr.3, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti.
4.10. Ja Darbā ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības  pieņemt Darbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko Darbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu Darbu kvalitāti.
4.11. Šī līguma 4.pielikuma “FORMA Nr.2 un FORMA Nr.3” parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības šī līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.12. Izpildītājs pēc visa Darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam galējo Darba izpildes aktu (aizpildītu šī līguma 4. pielikumu “FORMA Nr. 2 un FORMA Nr. 3”) par pēdējā mēnesī izpildīto Darbu un rakstiski paziņo Pasūtītājam par visa Darba nodošanu. 
4.13. Izpildītājs pēc šī līguma 4.11. apakšpunkta izpildes 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Darba nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši šī līguma 6.pielikumam “Darba nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs)”.
4.14. Pasūtītājam Izpildītāja iesniegtais Darba nodošanas un pieņemšanas akts jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas, ja no Izpildītāja puses ievēroti šī līguma nosacījumi par Darba nodošanas kārtību. Pēc Pušu Darba nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Izpildītājs sagatavo rēķinu par faktiski izpildīto Darbu pēdējā mēnesī.  

5. Pušu tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītājam ir pienākums: 
5.1.1. pirms Darba uzsākšanas saskaņot ar objekta, tas ir, dzīvojamās mājas pārvaldnieku elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas, kā arī citu pakalpojumu, kuri nepieciešami Darba izpildei un kurus Izpildītājs izmantos no objektā ierīkotajiem pievadiem, patēriņu skaitītāju rādījumus un līdz Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim norēķināties ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku par Darba izpildē patērēto elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī par saviem finanšu līdzekļiem organizēt Darba teritorijas uzturēšanu kārtībā, būvmateriālu un Darba vietas apsardzi;
5.1.2. pirms Darba uzsākšanas iesniegt šī līguma kopiju dzīvojamās mājas pārvaldniekiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos Darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus;
5.1.3. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt civiltiesisko atbildību, kas ir saistīti ar šajā līgumā paredzētā Darba un saistību izpildi, apdrošinot šī līguma kopējo līgumcenu uz visu šī līguma darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus, ieskaitot apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu;
5.1.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma spēkā stāšanās dienas rakstiski iesniegt Pasūtītājam detalizētu Darba izpildes kalendāro grafiku, kurā, ievērojot šajā līgumā noteikto termiņu un nosacījumus, jānorāda: katru mēnesi veicamo darbu veidus un apjomus (grafiskā tabulas veidā pa nedēļām). Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc dokumenta saņemšanas izskata un saskaņo, vai lūdz Izpildītāju veikt Darba izpildes kalendārajā grafikā grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darba izpildi kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos. Gadījumā, ja šī līguma izpildes laikā nepieciešams veikt izmaiņas apstiprinātajā kalendārajā grafikā, Izpildītājs sagatavo un rakstiski iesniedz Pasūtītājam aktualizētu kalendāro grafiku;
5.1.5. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja;
5.1.6. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;
5.1.7. piedalīties Pasūtītāja organizētajās būvsapulcēs; 
5.1.8. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darba izpildes rezultātā no Darba uzsākšanas līdz Darba pabeigšanai; 
5.1.9. veikt Darbu saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumos noteiktajām prasībām; 
5.1.10. nepieļaut personu, kuras ir iesaistītas Darba veikšanā, atrašanos objektā ārpus tām noteiktā darba laika. Izpildītājs nodrošina, lai objektā nebūtu pieejama trešo personu iekļūšana Darba veikšanas laikā, un ir atbildīgs par nepiederošu personu iekļūšanu objektā un to nodarīto postījumu vai bojājumiem objektam Darba veikšanas laikā; 
5.1.11. Darba izpildi objektā veikt atbilstoši šajā līgumā noteiktajām prasībām, Pasūtītāja Iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, darba aizsardzības noteikumiem, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzība u.c. prasībām; 
5.1.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darba veikšanas dokumentāciju visā Darba izpildes laikā;
5.1.13. nodrošināt, ka Darba laikā objektā/os atrodas atbildīgais būvdarbu vadītājs.
5.1.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;
5.1.15. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbā izmantojamo būvizstrādājumu sertifikātus (pienākums nodrošināt, ka iekārtas un izmantojamie materiāli ir CE marķēti (Eiropas Savienībā sertificēti materiāli)) un citus to kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī objektam/iem piegādāto materiālu apjomus;  
5.1.16. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;
5.1.17. uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā;
5.1.18. ja šī līguma izpildes laikā tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, Izpildītājam ir pienākums patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju Darbu, kā arī veikt izpildīto Darbu kontroli un pieņemšanu un  norēķinus ar apakšuzņēmēju, ievērojot Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” prasības, un tā, lai noslēgto līgumu noteikumi ar apakšuzņēmējiem nebūtu pretrunā šī līguma noteikumiem;
5.1.19. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Izpildītāja pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju;
5.1.20. nodrošināt Darba procesā radušo atkritumu savākšanu no objekta/iem to rašanās laikā un to utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
5.1.21. nepieļaut objekta stāvokļa pasliktināšanos Darba veikšanas laikā;
5.1.22. izpildīt citus šajā līgumā un tā pielikumos paredzētos noteikumus un pienākumus.
5.2. Izpildītājam ir tiesības: 
5.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 
5.2.2. saņemt no Pasūtītāja, tā rīcībā esošo - šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas dienas. 
5.3. Pasūtītājam ir pienākums: 
5.3.1.veikt samaksu par kvalitatīvi izpildītu un atbilstoši šī līguma nosacījumiem pieņemtu Darbu; 
5.3.2. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas; 
5.3.3. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Pasūtītāja Pārstāvja klātbūtni Darba procesa procesā radušos jautājumu risināšanai;
5.3.4. nodrošināt objektu nodošanu Izpildītājam ar rakstveida nodošanas-pieņemšanas aktu (aktu sagatavo Izpildītājs);
5.3.5. atbildēt par būvuzraudzības funkcijas nodrošināšanu.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības: 
5.4.1. iesniegt Izpildītājam rakstveida pretenziju ar iebildumiem par Darba veikšanu atbilstoši šim līgumam un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 
5.4.2. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kuram tie jāsagatavo un jāiesniedz; 
5.4.3. nepieņemt Darbu, ja ir konstatētas neatbilstības (defekti) šī līguma noteikumiem;
5.4.4. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbu, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstījis attiecīgo Darba izpildes aktu/Darba nodošanas un pieņemšanas aktu;
5.4.5. kontrolēt šī līguma izpildes gaitu;
5.4.6. vienpusēji apturēt šī līguma izpildi, ja iestājas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, par to raksveidā informējot Izpildītāju. 
5.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viena otru, ja:
5.5.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;
5.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
5.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
5.5.4.  ir mainījušies vai radušies jauni šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi. 
5.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildu samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

6. Līguma grozījumi un izbeigšanas kārtība
6.1. Šis līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā, vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
6.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
6.3.1. Izpildītājs veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem un nepilda Pasūtītāja rakstiski nosūtītajā pretenzijā norādīto par šajā punktā minēto;
6.3.2. Izpildītājs nav uzsācis Darbu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas un nav iesniedzis pamatotu skaidrojumu par kavējuma iemesliem;
6.3.3. Izpildītājs kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš, tajā skaitā, ja Izpildītājs kavē Pušu apstiprinātā kalendārā grafikā paredzētos termiņus, un Pasūtītājs par minēto ir iesniedzis rakstisku pretenziju;
6.3.4. Izpildītājs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam vai veicis Iepirkumā norādītā speciālista nomaiņu bez Pasūtītāja saskaņojuma; 
[bookmark: _Hlk199306133]6.3.5. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu, vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība, vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt šī līguma izpildi saskaņā ar šī līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no šī līguma;
6.3.6. Darbs tiek veikts neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
6.3.7. ja Izpildītājs, vai tā dalībnieks / biedrs, ja Izpildītājs  ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;
6.3.8. Izpildītājs izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
6.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja:
6.4.1. Izpildītājs šī līguma 15.1.apakšpunktā norādītajā termiņā nav iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 2 (divas) darba dienas iepriekš;
6.4.2. ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai, ja pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš.
6.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja:
6.5.1. Pasūtītājs bez objektīva iemesla nav veicis samaksu par izpildīto Darbu  un pēc rakstiska atgādinājuma nav šo pārkāpumu novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā; 
6.5.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda kādu no šajā līgumā noteiktajiem būtiskajiem pienākumiem vismaz 3 (trīs) reizes pēc kārtas bez objektīva iemesla, kas būtiski var ietekmēt Darba izpildi šī līguma noteiktajā termiņā, un Izpildītājs par šādiem pārkāpumiem rakstveidā iepriekš paziņojis Pasūtītājam.
6.6. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
6.6.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies;
6.6.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies. Šādu Darbu izmaksas var tikt segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu. Darba izmaiņu apjomam piemēro tādas pašas cenas kā pretendenta Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajam konkrētam darba veidam;
6.6.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Izpildītājs pirms nomaiņas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinošus dokumentus.
6.7. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:
6.7.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu noteiktās līgumcenu robežas;
6.7.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas.
6.8. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītu Darbu un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darba izpildu dokumentācijas iesniegšanu un garantijas laika saistību nodrošinājumu. 
6.9. Gadījumā, ja šis līgums tiek izbeigts pirms šī līguma saistību izpildes, tad Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildīto Darbu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pušu abpusēji parakstītā galīgā līguma 4. pielikuma “FORMA Nr. 2 un FORMA Nr. 3”, Darba nodošanas un pieņemšanas akta, šī līguma 9.7. apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas un Izpildītāja iesniegtu šī līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu. Darbam, kas pieņemts un apmaksāts līdz šī līguma izbeigšanas brīdim, piemērojamas šī līguma 10.nodaļā noteiktās garantijas saistības.
6.10. Ja šī līguma 6.4.2.apakšpunktā minēto Izpildītājam piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesību veikt samaksu Izpildītājam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad Izpildītājam piemērotās sankcijas tiek atceltas un maksājumus ir iespējams veikt. Maksājumu kavējums šādu iemeslu dēļ netiek uzskatīts par līguma pārkāpumu.

1. Personāls un apakšuzņēmēji
0. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā Darba atbilstību šī līguma prasībām.
0. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.
7.3. Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma un šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.
7.5. Puses, veicot personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaisti, to veic tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteikto.
7.6. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. 
7.7. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību atklātā konkursā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma nosūtīšanas dienas.

1. Nepārvarama vara
0. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas, un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā. 
0. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
0. Ja šī līguma 8.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.
0. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 8.1. apakšpunktā minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 

9. Soda sankcijas un atbildība
9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.  
9.2.  Puses apņemas neizpaust šī līguma saturu un tā pildīšanas laikā iegūtās ziņas, tajā skaitā ziņas par Pasūtītāja dokumentiem, izņemot gadījumus, kuri noteikti normatīvajos aktos.
9.3. Puses apņemas pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei un/vai trešajām personām tiešos zaudējumus, kas radušies Puses vainas dēļ, izpildot Darbus, tai skaitā Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbinieku vai pilnvarotu personu tīšas vai neuzmanīgas rīcības gadījumā, vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina zaudējumi otrai Pusei 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgo zaudējumu fakta konstatēšanas dienas, par ko ir sastādīts un abpusēji parakstīts zaudējumu akts. 
9.4. Ja šis līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus un zaudējumus, kas radušies sakarā ar šī līguma izbeigšanu.  
9.5. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par šī līguma 3.2. apakšpunktā noteiktā Darba izpildes termiņa katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās galvenās saistības vērtības.
9.6. Jebkura no līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kavētā maksājuma summas.
9.7. Ja Izpildītājs vienpusēji atsakās no šī līguma izpildes (izņemot šī līguma 6.5.apakšpunktā norādītajos gadījumos) vai šis līgums tiek izbeigts šī līguma 6.3. un 6.4.apakšpunktā norādītajos gadījumos, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un iekasēt no Izpildītāja līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības.
9.8. Gadījumā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktā Darba izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista nesaskaņotus speciālistus un/vai apakšuzņēmējus, tad Izpildītājs par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
9.9. Par šī līguma 1. pielikumā “Tehniskajā specifikācija” noteikto saistību neizpildi (nav piemērojams laika termiņa tecējums) -  3. punktā - neierašanos uz būvsapulci neattaisnotu iemeslu dēļ, kad tā klātbūtne bija nepieciešama, 4. un 17.2. punktā  - normatīvo aktu neievērošanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, un 17.5. punktā - darba drošības  normatīvo aktu neievērošanu,  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centu) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
9.10. Ja nokavēts kāds no šajā līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc šajā līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
9.11. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.
9.12. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un zaudējumu atlīdzības pienākuma. 
9.13. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa.
9.14. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 
9.15. Ja šī līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa, Izpildītājam ir pienākums nodot visu ar Darba izpildi saistīto dokumentāciju, objektus un pabeigt Darbu tiktāl, lai objektu stāvoklis neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī citu personu īpašumu, un nodot paveikto Darbu šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 
9.16. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka nesadarbojas un šī līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pakalpojuma sniedzējs ir personālsabiedrība), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt saistību izpildi. Ja šī līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam.
9.17. Izpildītājs garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 9.16.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
9.18. Pasūtītājam šī līguma izpildes laikā ir tiesības pieprasīt papildu apliecinājumus vai dokumentus, kas apliecina Izpildītāja atbilstību sankciju regulējumam, kā arī veikt neatkarīgu pārbaudi jebkurā šī līguma darbības laikā.

10. Darba kvalitātes garantijas
10.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu (būvdarbi, tajos izmantotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) uzņemas pilnu ___ (________) mēnešu garantiju no šī līguma 6. pielikuma “Darba nodošanas - pieņemšanas akts” abpusējas parakstīšanas dienas. Uzstādīto iekārtu garantijas termiņš atbilst ražotāja garantijai.
10.2. Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās iekārtas kvalitātes atbilstību un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas. 
10.3. Iekārtu garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru iekārtas defektu, ja vien tas nav radies iekārtas nepareizas ekspluatācijas dēļ. Nekvalitatīvi uzstādītās iekārtas gadījumā, tā uz Izpildītāja rēķina tiek nomainīta ar atbilstošas kvalitātes analoģisku iekārtu vai tiek atlīdzināta tās vērtība.
10.4. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto defektu novēršanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu. 
10.5. Ja Pasūtītājs garantijas termiņā objektā konstatē defektus, trūkumus vai neatbilstības, tad par to tiek sastādīts atbilstošs defektu akts atbilstoši šī līguma 7.pielikumam, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
10.6. Ja Izpildītājs neuzsāk Darbu defektu novēršanu šī līguma 10.5.apakšpunktā noteiktajā termiņā vai nesniedz Pasūtītājam motivētu rakstisku paskaidrojumu un priekšlikumu par defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās defektu novēršanu veikt.
10.7. Šī līguma 10.1. apakšpunktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar Iepirkuma nolikuma  6.4. apakšpunktu un tā 13. pielikumu. Garantijas laika garantijas summu samazina garantijas laika trešā gada  pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot  to 2% (divu procentu) apmērā no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Darbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Darbu defektu novēršanas termiņu 
10.8. Garantijas laika saistības nodrošinājumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Izvēlēto garantijas formu Izpildītājs nosūta to uz šī līguma 12.1.apakšpunktā norādīto e-pastu.  
[bookmark: _Hlk199307007]10.9. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu, kas nav atkarīgi no Izpildītāja un ko Izpildītājs var pamatot ar dokumentiem, nav iespējams iesniegt šī līguma 10.8.apakšpunktā minētajā termiņā garantijas saistību nodrošinājumu, Izpildītājs nekavējoties par to rakstveidā informē Pasūtītāju, norādot termiņu līdz kuram garantijas saistību nodrošinājums tiks iesniegts. 
10.10. Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu izpildītāju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar kredītiestādes vai apdrošinātāja sabiedrības garantijas noteikumiem. Gadījumā, ja garantijas summa pilnībā nesedz radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Izpildītāju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp nodrošinājuma devēja samaksāto summu un faktiskajām darbu izmaksām.
10.11. Ja Izpildītājs nav iesniedzis kredītiestādes garantiju vai apdrošinātāja galvojumu savas garantijas saistības pastiprināšanai, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība par pilnu šī līguma 10.10.apakšpunktā minēto defektu novēršanas faktisko izmaksu summu. Pasūtītājs ir tiesīgs šo defektu novēršanas faktiskās izmaksas segt no šī līguma 2.4.2.apakšpunktā norādītās līgumcenas atlikušās daļas.
10.12. Ja šis līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam.
10.13. Šajā nodaļā minētas strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs.

11.Vispārīgie noteikumi
11.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu visu saistību izpildei un ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.
11.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.
11.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.
11.4. Visus strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
11.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.
11.6. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo līgumu, ir jābūt latviešu valodā un noformētai rakstveidā. Puses vienojas, ka informācijas apmaiņai par jautājumiem, kas saistīti šī līguma izpildi, ir izmantojami līgumā norādītie saziņas līdzekļi (primāri – e-pasts). Pasūtītāja e-pasta adrese saziņai par šajā punktā noteiktajiem jautājumiem –______________@riga.lv.
11.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai.
11.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras Puses piekrišanas.
11.9. Šis līgums un tā pielikumi ir sastādīti elektroniski latviešu valodā, parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

12.Citi noteikumi
12.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes  ___________ (tālrunis:______, e-pasta adrese: _______@riga.lv). Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja prombūtnes laikā šajā līgumā noteiktās darbības ir tiesīgs veikt cits Pasūtītāja norīkots aizvietotājs. Par minēto faktu Pasūtītāja atbildīgā persona savlaicīgi ar e-pasta starpniecību informē Izpildītāju un šī līguma 12.3.apakšpunktā norādīto Izpildītāja kontaktpersonu. Šādas izmaiņas netiek uzskatītas par šī līguma grozījumiem, un par tām netiek veikti atsevišķi rakstveida papildinājumi.
[bookmark: _Hlk199307226]12.2. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai - veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šo līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pieņemšanu, organizēt Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par šajā līgumā noteikto Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, tostarp, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai termiņu.
12.3. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko _________ pārstāvi ___________ (tālrunis: ______, e-pasta adrese: ______).
12.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba nodošanas - pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
12.5. Pasūtītājs Darba pieņemšanai ar rīkojumu var izveidot Darba pieņemšanas komisiju. Rīkojumu par Darba pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 16. punktā norādīto e-pastu adresi.

13.Konfidencialitāte
13.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
13.1.1. nodrošināt šajā līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas šī līguma izpildē;
13.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama šī līguma izpildes gaitā.
13.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šī līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms šī līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā Izpildītājs nevar noteikt par komercnoslēpumu šī līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
13.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar šī līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
13.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
13.5. Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju, tajā skaitā par nepieciešamību nodrošināt konfidenciālas informācijas aizsardzību informē savus darbiniekus un citas šī līguma izpildē iesaistītās personas.
13.6. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir šī līguma pārkāpums, kas dod cietušajai Pusei tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
13.7. Konfidencialitātes aizsardzības noteikumiem ir neierobežots laiks. 

14. Fizisko personu datu apstrāde
14.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
14.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
14.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādāk, vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
14.4.  Izpildītājam ir šādi pienākumi:
14.4.1. nodrošināt tehniskās un organizatoriskās prasības fizisko personu datu apstrādē;
14.4.2. apstrādāt, tajā skaitā izmantot un kārtot, personas datus tikai atbilstoši šajā līgumā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim un personas datu aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
14.4.3. nodrošināt, ka Izpildītāja darbinieki/piesaistītais speciālists, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir iepazīstināti ar Pasūtītāja un šī līguma prasībām personas datu apstrādē un ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.
14.5. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tā pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
14.6. Pēc šī līguma termiņa beigām Izpildītājs savās sistēmās dzēš tam nodotos fizisko personu datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
14.7. Fizisko personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Puses nekavējoties sadarbojas personas datu aizsardzības pārkāpuma incidenta izvērtēšanā un seku novēršanā. 

15. Līguma izpildes nodrošinājums
15.1. Līguma izpildes nodrošinājums ir (tiks precizēts pie Iepirkuma līguma slēgšanas) __.daļā______.___ EUR (_____euro un 00 centi)  un Izpildītājam tas ir jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma spēkā stāšanās dienas.
15.2. Līgums izpildes nodrošinājums iesniedzams kredītiestādes vai galvojuma apdrošināšana līguma (apdrošināšanas polises) veidā, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.punktu un pielikumu Nr.16. 
15.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir jāuztur spēkā visa šī līguma 3.2.apakšpunktā noteiktā Darba  izpildes laikā un vēl 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc Darba izpildes beigu datuma. 
15.4. Ja līguma izpildes laikā tiek pagarināts Darba izpildes termiņš, Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc vienošanās par Darbu izpildes termiņa pagarinājum abpusējas parakstīšanas dienas atbilstoši pagarināt (precizēt) līguma nodrošinājuma termiņu, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina  kredītiestādes vai galvojuma apdrošināšana līguma (apdrošināšanas polises) termiņa pagarināšanu.  
15.5. Līgumu izpildes nodrošinājums izmaksājams pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un tas, cita starpā, sedz Izpildītājam piemērotos un šajā līgumā noteiktajā termiņā neapmaksātos līgumsodus.
15.6. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir pasludināta maksātnespēja vai Izpildītājs ir likvidēts.

16. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453
e-pasts: dmv@riga.lv 
Norēķinu rekvizīti: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments
RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, 
LV-1010
RVP iestādes kods: 209
Konta Nr. LV__RIKO___________
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X


	










1.pielikums

Tehniskā specifikācija 
Atklātam konkursa “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Tiek pievienots slēdzot līgumu.

	
	
2.pielikums 

Pieteikums/Finanšu piedāvājums 
Atklātam konkursa “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
(pretendenta iesniegtais piedāvājums)

Tiek pievienots slēdzot līgumu.


3.pielikums 

Tāme
Atklātam konkursa “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
(pretendenta iesniegtā tāme)
Tiek pievienots slēdzot līgumu.

4.pielikums

FORMA2 un FORMA3
Atklātam konkursa “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (identifikācijas Nr. DMV 2026/53)

Tiek pievienots slēdzot līgumu.



5.pielikums

Piesaistītais speciālists
Atklātam konkursa “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (identifikācijas Nr. DMV 2026/53)
(pretendenta piedāvājumā norādītie speciālisti)
Tiek pievienots slēdzot līgumu.


Līguma 6.pielikums

Darba nodošanas - pieņemšanas akts (paraugs)

_______, 202_.gada ____. ___________	
						    		
	Pasūtītāja – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta darbu pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora 2026.gada ___.________ rīkojumu Nr.DMV-26-_____-rs  šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Komisijas locekļi:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________, (iekļauj, ja Darba pieņemšanai izveidota komisija) no vienas puses, un
piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, reģ. Nr. _________________, pārstāvim: Vārds Uzvārds - _________________________, no otras puses, (turpmāk kopā – Puses, bet katrs atsevišķi Puse) saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (turpmāk – Līgums),  
un piedaloties būvuzraugam - _________________________, paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās (ja attiecināms).
1. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Papildus šai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju (apraksta to, kas attiecināms).
1. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot (apraksta to, kas attiecināms).
1. Līgumā noteiktais izpildes termiņš ir ________ mēneši/dienas. Termiņa kavējums ir _____ dienas (ja attiecināms). 
6. Veiktā Darba un izlietoto materiālu garantija ir _____ (______) mēneši no šī akta abpusējas parakstīšanas dienas.
7. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītāja izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
8. Akts sastādīts latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 4. punktā noteiktais, un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts/fotofiksācijas, kā arī defektu saraksts (apraksta to, kas attiecināms). Elektroniski parakstīts akts glabājas pie abām Pusēm. 


Akts var tikt papildināts ar citu būtisku līguma izpildes un faktisko situācijas informāciju akta parakstīšanas dienā. 

	DARBU NODEVA:	
	DARBU PIEŅĒMA:

	Izpildītāja pārstāvis: 
	Darbu pieņemšanas komisija: (ja attiecināms)

	___________________ Vārds Uzvārds
	___________________ Vārds Uzvārds

	
	
___________________ Vārds Uzvārds

	Būvuzraugs: 
____________________Vārds, uzvārds, 
Sertifikāta Nr. ____________________

	
___________________ Vārds Uzvārds














































Līguma 7.pielikums 
Defektu akts

Objekta adrese: ______________________________
Objekts pieņemts 20___. gada ____.________________.
Garantijas laiks izpildītāja veiktajiem Darbiem ir noteikts ___ (________) mēneši no Darbu nodošanas -pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, t.i., līdz 20__. gada  ____.______________.
Darbu pieņemšanas komisija, kas apstiprināta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora 202_. gada ___. _______ rīkojumu Nr. DMV-___-______-rs  šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Komisijas locekļi:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;

Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________.(ja attiecināms)
Izpildītāja pārstāvis: Vārds Uzvārds - _________________________________________
Būvuzraugs: Vārds Uzvārds - _________________________________________


Sastāda objektā konstatēto defektu aktu un nosaka, ka aktā minētie defekti ir jānovērš līdz 202_.gada ___._________:

	Nr.p.k.
	Objekta atrašanās vieta
	Defekta apraksts
	Piezīmes

	
	
	
	



Defektu akts sastādīts latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski parakstīts akts glabājas pie abām Pusēm. 


	Izpildītāja pārstāvis: 
	Darbu pieņemšanas komisija: (ja attiecināms)

	___________________ Vārds, Uzvārds
	___________________ Vārds, Uzvārds

	
	
___________________ Vārds,  Uzvārds

	
	
___________________ Vārds, Uzvārds

	Būvuzraugs: 
____________________Vārds, uzvārds, 
Sertifikāta Nr. ____________________

	





15.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/53)
nolikumam

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: 90011524360
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga
RVP iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
RVP iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

Rīgā, 2025.gada ____.___________
Nr._______

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS (paraugs)

Ņemot vērā, ka [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk – Uzņēmējs), [datums] ir iesniedzis savu piedāvājumu atklātajam konkursam “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)” (iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2025/75) (turpmāk – Piedāvājums), mēs [Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] ar šo uzņemamies neatsaucamu beznosacījumu galvojuma saistību par labu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam, kur nosacījumi ir šādi:

10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta – pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, neprasot citādi to pamatot, kā vien ar norādi par vienu (vai vairāku) no šādiem apstākļiem iestāšanos:
· Uzņēmējs atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
· Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu;
· Uzņēmējs neparaksta būvdarbu līgumu Iepirkuma nolikumā un  Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Veikt maksājumu ____ EUR  (___ euro un 00 centi) apmērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Galvojuma saistību termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas (Publisko iepirkumu likuma 50. panta trešā daļa).

Galvojuma saistība izbeidzas arī pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas no Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta un iestājoties šādiem nosacījumiem:
1. Piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā un kārtībā;
2. Uzņēmējs nav kļuvis par atklāta konkursa uzvarētāju;
3. konkurss pārtraukts vai izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
4. ar Uzņēmēju nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts būvdarbu līgums un Uzņēmējs iesniedzis būvdarbu līguma izpildes nodrošinājumus.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

[Bankas vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā*: 

*šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


16.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/53)
nolikumam


Līguma izpildes nodrošinājuma GARANTIJA NR. ____(PARAUGS)

Mēs - [nodrošinājuma devēja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Nodrošinājuma devējs) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [Izpildītāja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Izpildītājs) – un Jums – Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese – Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, RVP iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, adrese – Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, (turpmāk – Pasūtītājs)_ - ir noslēgta publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-__-______-lī par ___ (turpmāk – Līgums).  Saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājs jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma garantija.

Ievērojot minēto, ar šo Nodrošinājuma devējs neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā _____.00 EUR (_____ euro, 00 centi) apmērā, gadījumā, ja ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Nodrošinājuma devējam ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Nodrošinājuma devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.[footnoteRef:35]  [35:  Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie  apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Nodrošinājuma devējs atbilstoši tā pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. ] 


Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Līgumā noteikto termiņu, kam pieskaitītas 30 darba  dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Nodrošinājuma devējam vai nē.

Nodrošinājuma devējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Nodrošinājuma devējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Nodrošinājuma devējam lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Nodrošinājuma devēja nosaukums], juridiskā adrese _____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Nodrošinājuma devējs apņemas izmaksāt pieprasīto summu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

Mēs esam informēti, ka Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam pagarināt šīs garantijas darbības termiņu, ja tiek pagarināts Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš. 

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Nodrošinājuma devējs saņem pa vienam.

Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Nodrošinājuma devēju un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.


 [Nodrošinājuma devēja nosaukums] vārdā:
(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)*
*šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


17.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/53)
nolikumam
ĀRVALSTU SPECĀLISTU SERTIFIKĀTU ATZĪŠANA

1. Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem: 
1.1. kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā. 
1.2. pretendentam ir jāiesniedz brīvas formas apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt nolikuma konkrētos apakšpunktos norādītos darbus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā.  
1.3. pretendents iesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 
1.4. kuru mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt nolikuma attiecīgajos apakšpunktā norādītos darbus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents Iepirkumā iegūst tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 


18.pielikums
Iepirkuma “Pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu remontdarbi (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/37)
nolikumam
Objekta/u apskates akts

Rīga, 2026.gada ___._______________	

Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas  Mājokļu un vides departaments. Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

Pretendents: ____________________________, reģistrācijas Nr._____________________		
Objekta pārvaldnieks: ______________________, reģistrācijas Nr.____________________	

1.Piedaloties Pasūtītāja pārstāvim*______________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(ieņemamais amats vārds, uzvārds)

2.Pretendenta pārstāvis_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

3.Objekta pārvaldnieka pārstāvim**____________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

4. 2026.gada ____.___________ no plkst.______ līdz plkst._______, 

veica objekta (adrese):
1. Rīgā, ________________________________ apsekošanu.
2. Rīgā, ________________________________ apsekošanu.
3. Rīgā, ________________________________ apsekošanu.
4. Rīgā, ________________________________ apsekošanu.
5. Rīgā, ________________________________ apsekošanu.

Pretendenta pārstāvis/-e parakstoties apliecina, ka ir iepazinies ar objektu/iem.

	Pasūtītāja pārstāvis*
	Pretendenta ____________ pārstāvis

	

___________________________
(ieņemamais amats vārds, uzvārds, paraksts)

	

________________________
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)


	Objekta pārvaldnieks pārstāvis**
	

	
______________________
(ieņemamais amats vārds, uzvārds, paraksts)

	



Šis akts var tikt parakstīts, izmantojot drošus elektroniskos parakstus. 
* var tikt nenorādīts, ja objekta apskati veic Objekta pārvaldnieka pārstāvis. 
**var tikt nenorādīts, ja objekta apskati veic Pasūtītāja pārstāvis. 

