[bookmark: _Ref320629866]10. pielikums 
atklāta konkursa Nr. IeM NVA 2026/19 
nolikumam

Projekts
LĪGUMS 
par telpu pārbūvi nekustamajā īpašumā <norāda atbilstoši iepirkuma daļai>
 (iepirkuma identifikācijas numurs: IeM NVA 2026/19) 

Rīgā
							Līguma datums ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” un Iekšlietu ministrijas _______rīkojumu Nr.______ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
<Uzņēmēja, kam piešķirtas tiesības veikt darbu izpildi, nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <pārstāvēt tiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojumu apliecinošā dokumenta nosaukums> (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti attiecīgi Puse/Puses,
[bookmark: OLE_LINK2]pamatojoties uz atklāta konkursa “Telpu pārbūve VP vajadzībām Liepājā, Bauskā, Rēzeknē un Madonā”, iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2026/19 (turpmāk – Konkurss), rezultātiem, Uzņēmēja Konkursa __. daļā iesniegto Piedāvājumu, kā arī  ievērojot projekta Nr. VP/IDF/2024/1 “Noziedzīgos nodarījumos cietušo personu – īpaši aizsargājamo cietušo (jo īpaši bērnu) atbalsta veicināšana kriminālprocesa ietvaros” īstenošanu Iekšējās drošības fonda 2021. – 2027. gada nacionālās programmas ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Objekts – Iekšlietu ministrijas īpašumā esošās ēkas _____________ <norāda atbilstoši Konkursa daļai> telpu, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, pārbūve vai arī pašas telpas.
1.2. Darbs/i – visas darbības, kuras Uzņēmējam jāveic Līguma ietvaros saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Objekta pārbūvei  nepieciešamie projektēšanas darbi, būvdarbi, darbu vadība un organizēšana, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde, Objekta un būvdarbu nodošana, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošana un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Būvniecības iecere – Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums) noteiktā ēkas telpu pārbūve īpaši aizsargājamo cietušo, tai skaitā nepilngadīgo, nopratināšanas telpu ierīkošanai.
1.4. Projektēšanas darbi – visi Tehniskajā specifikācijā noteiktie projektēšanas darbi un to apjoms, tai skaitā dokumentu izstrādes process, kurā Uzņēmējs izstrādā Būvprojektu un saskaņojot to ar Līgumā, normatīvajos aktos un paskaidrojuma rakstā/ būvatļaujā ietvertajos projektēšanas nosacījumos noteiktajām valsts institūcijām un citām personām, saņemot atzīmi BIS par projektēšanas nosacījumu izpildi, un Būvprojekta un paskaidrojuma raksta (ja attiecināms) nodošana Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. 
1.5. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums (projektēšanas dokumentācija telpām (būvprojekts, paskaidrojuma raksts, paziņojums par būvniecību)), kurus Uzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāsaskaņo Būvvaldē un jāsaņem atzīme BIS. Būvprojekts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu dienā, kad Puses ir parakstījušas Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu.
1.6. Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akts – nodošanas-pieņemšanas akts, ar kuru Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Būvprojektu. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma 3.pielikumā.
1.7. Būvvalde – institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.
1.8. BIS – Būvniecības informācijas sistēma.
1.9. Darbu izpildes vietas nodošanas pieņemšanas un akts – akts, kas apliecina Darbu izpildes vietas  (tā daļas/u) nodošanu Uzņēmējam Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Būvdarbu pabeigšanas pilnā apmērā, Uzņēmējs nodod Darbu izpildes vietu  Pasūtītājam ar Darbu izpildes vietas  nodošanas un pieņemšanas aktu. Pasūtītājs drīkst nenodot Darbu izpildes vietu un liegt piekļuvi Darbu izpildes vietai būvdarbu veikšanai, kamēr Būvvalde nav izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atzīmi par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja un Pasūtītājs nav saskaņojis darbu veikšanas projektu un darbu aizsardzības plānu.
1.10. Būvdarbi – Būvprojektā norādītie būvdarbi (Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā norādītie pārbūves darbi Objektā un citi saistītie būvdarbi, lai Objekts Līgumā noteiktajā kārtībā tiktu nodots Pasūtītājam).
1.11. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi Objektā un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 
1.12. Līgumcena – atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) Līgumā norādītā kopējā summa (bez PVN), kuru Pasūtītājs maksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktos termiņos atbilstoši Tehniskajai specifikācijai izpildītajiem Darbiem. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Projektēšanas darbiem, t.sk. Būvprojekta izstrādes organizācijai nepieciešamās izejmateriālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Uzņēmējam, Pasūtītājam sniedzot precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts Būvdarbu veikšanas termiņš, Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, ziemas sadārdzinājumu, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu (piemēram, atzinumu saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus) saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Finanšu piedāvājumā, bet ir secināmi no Tehniskās specifikācijas, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Tehniskās specifikācijas dokumentācijā, bet ir nepieciešami Darbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Uzņēmējam, Pasūtītājam apturot Līguma darbību. Ja Darbu izpildes laikā Puses rakstveidā vienojas par nepieciešamību veikt neparedzētus būvdarbus, par Līgumcenu tiks uzskatīta Finanšu piedāvājuma un neparedzēto būvdarbu kopējā summa. Līgumcena visā Līguma darbības laikā var tikt mainīta Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
1.13. Autortiesību objekts – saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts.
1.14. IDF projekts – projekts Nr. VP/IDF/2024/1 “Noziedzīgos nodarījumos cietušo personu – īpaši aizsargājamo cietušo (jo īpaši bērnu) atbalsta veicināšana kriminālprocesa ietvaros” Iekšējās drošības fonda 2021. – 2027. gada nacionālās programmas ietvaros. 
1.15. Trūkumi – Būvprojektā (tai skaitā projektēšanas darbu laikā) esoši defekti un/vai neatbilstības Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā), Pasūtītāja norādījumiem vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā tādas nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti Būvdarbi Objektā, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.16. Izpilddokumentācija – izpildshēmas, izpildrasējumi, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, atbilstības sertifikāti un Objekta būvniecībā pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīto iekārtu, materiālu un mehānismu garantiju apliecinājumi un tehniskās pases, lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli, apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas  u.tml.
1.17. Būvdarbu defekti - Būvdarbu trūkumi, bojājumi, neprecizitātes un citas nepilnības Būvdarbos vai Izpilddokumentācijā, kas konstatēti pirms vai pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas un apmaksas un/vai Garantijas laikā.
1.18. Garantijas laiks – Līgumā paredzētais laika periods, kurā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja norādītajos termiņos novērst konstatētos Uzņēmēja izpildīto Būvdarbu defektus un nodot šos Būvdarbus Pasūtītājam ar attiecīgu abu Pušu parakstītu aktu.
1.19. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja izvirzītais projektēšanas un būvdarbu uzdevums, teksta, attēlu un grafisko dokumentu kopums, kas detalizētāk formulē Būvniecības ieceri un sasniedzamos mērķus.
1.20. PVN – pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.21. Lietotājs – Valsts policija.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. [bookmark: _Ref320629818]Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem apņemas Tehniskajā specifikācijā noteiktajā Objektā veikt šādus Darbus:
2.1.1. Projektēšanas darbus;
2.1.2. Būvdarbus.
2.2. Uzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Līgumu un Tehnisko specifikāciju, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un apstākļiem, tās pašreizējo stāvokli, esošo inženiertīklu izvietojumu, atzīst to par atbilstošiem Līguma saistību izpildei un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu, pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam. Uzņēmējs kā lietpratējs Darbu veikšanas ietvaros patstāvīgi plāno un uzņemas atbildību pret Pasūtītāju par Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju un tās saturu, nepieciešamajiem saskaņojumiem un citu formalitāšu kārtošanu attiecīgajās institūcijās un par citām nepieciešamām aktivitātēm pilnvērtīgai Darbu izpildei Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, par pielīgto Līgumcenu, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja noteiktos Būvniecības ieceres mērķus un būtību.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Atbilstoši Uzņēmēja Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) par Līgumā un tā pielikumos noteikto Darbu veikšanu tiek noteikta kopējā Līgumcena ____________ EUR (______________ euro, __ centi), kas sastāv no samaksas par:
3.1.1. Projektēšanas darbu izpildi ____________ EUR (___________ euro, __ centi) apmērā; 
3.1.2. Būvdarbu izpildi __________ EUR (__________ euro, __ centi) apmērā.
3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.3. Uzņēmējs kā profesionāls un pieredzējis būvkomersants pirms Līguma parakstīšanas ir rūpīgi iepazinies ar Objektu, tā atrašanās vietu un apkārtni, tajā skaitā tam ir bijusi iespēja veikt nepieciešamās izpētes un tas ir veicis pēc saviem ieskatiem pietiekamu šādu izpēti, ir izpētījis visas nepieciešamās piekļuves iespējas un iespējas izveidot nepieciešamos pagaidu pieslēgumus, novērtējis nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu traucējumus apkārtējiem īpašumiem un personām, izvērtējis visus citus apstākļus, kas var ietekmēt Projektēšanas darbus un Būvdarbu veikšanas procesu, kā arī izvērtējis visus Līguma noteikumus, un apliecina, ka Līgumcena, kura, Pusēm vienojoties, ir noteikta Līgumā, ir pietiekama, pilnīga, adekvāta un tirgus cenām atbilstoša atlīdzība par visu saskaņā ar Līgumu veicamo Darbu izpildi un visu citu Uzņēmēja pienākumu izpildi, kas ietver gan visus izdevumus, kas Uzņēmējam sakarā ar to var rasties, gan peļņu, un Uzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādām veicamo piegāžu un izpildāmo darbu un citu pienākumu apjomu un izmaksu novērtēšanas kļūdām vai nepilnībām, kuras Uzņēmējs varētu būt pieļāvis.
3.4. Uzņēmējam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un situāciju Objektā, kļūdījies Darbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darba apjomu, kas nepieciešams Darba pilnīgai pabeigšanai, Objekta pārbūvei un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos darbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā izpildītu Darbu, apmaksā Uzņēmējs.
3.5. Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā. 
3.6. Pasūtītājs samaksu par Darbu izpildi Objektā veic šādā kārtībā:
3.6.1. par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projektēšanas darbu pilnīgas izpildes, t.i., Būvvalde ir akceptējusi būvniecības ieceri/ veikusi būvatļaujā  atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (ja attiecināms), ir abpusēji parakstīts Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akts un Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem (3.7.punkts) atbilstoši sagatavotu rēķinu Pasūtītājam;
3.6.2. par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs veic gala maksājumu Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad ir parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts un Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem (3.7.punkts) atbilstoši sagatavotu rēķinu Pasūtītājam.
3.7. Puses vienojas, ka Uzņēmējs sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru, Konkursa identifikācijas numuru, Objekta nosaukumu un tā kadastra apzīmējumu, kā arī IDF projekta identifikācijas Nr. VP/IDF/2024/1. Līdz brīdim, kamēr Uzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā Līguma punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Uzņēmējs rēķinu nav iesniedzis. Puses vienojas, ka Uzņēmējs Pušu atbildīgo personu abpusēji parakstītu Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniedz, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@agentura.iem.gov.lv un strukturētu elektronisku rēķinu iesniedz, nosūtot to uz Pasūtītāja oficiālās e-adreses apakšadresi: EINVOICE_IEMNVA@90009112024. Informāciju par rēķina iesniegšanu Uzņēmējs nosūta arī Pasūtītāja atbildīgajai personai uz Līguma 14.2.punktā norādīto e-pasta adresi.
3.8. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis naudas pārskaitījumu no sava norēķinu konta uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem Darbiem un Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (t.sk. to apjomiem) līdz Līguma izbeigšanas dienai, šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina Līguma 7.5.1 –  7.5.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Pirms galēja norēķina par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem Darbiem, Pasūtītājs veic ieturējumu, dzēšot Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus. 

4. [bookmark: _Hlk512259149]DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA UN IZPILDES TERMIŅŠ
4.1. Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Darbus Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. decembrim, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto:
4.1.1. Projektēšanas darbu izpilde – ne vēlāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
4.1.2. [bookmark: _Hlk223696899]Būvdarbu izpilde – ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. decembrim (t.i., Būvdarbi izpildīti un nodoti saskaņā ar Līguma 7.3. punktu).
4.2. Projektēšanas darbu vai Būvdarbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks:
4.2.1. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Projektēšanas darbu vai Būvdarbu izpildi;
4.2.2. kamēr Projektēšanas darbu vai Būvdarbu izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ un no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ;
4.2.3. kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto laiku atbildes sniegšanai, ja valsts vai pašvaldības iestādes nesniedz atbildi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
4.3. Būvdarbi Objektā tiek uzsākti un veikti, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību un termiņus, un tiek uzsākti tikai pēc tam, kad pabeigti Projektēšanas darbi un Uzņēmējs:
4.3.1. iesniedzis Būvvaldē visus Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un saņemta atzīme BIS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atzīme par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja (atbilstoši būvprojekta veidam);
4.3.2. iesniedzis Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas projektu (ja attiecināms);
4.3.3. 5  (piecu) darba dienu laikā pēc būvniecības ieceres akceptēšanas vai projektēšanas nosacījumu izpildes BIS iesniedzis Pasūtītājam  būvniecības izmaksu aprēķinu – Tāmi, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.                                       
4.4. Pēc Līguma 4.3. un 10.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam parakstīšanai Darbu izpildes vietas nodošanas un pieņemšanas aktu. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes vietas nodošanas un pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir iesniedzis Uzņēmējam. 
4.5. Uzņēmējam ir jāuzsāk Būvdarbi Objektā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad Puses parakstījušas Darbu izpildes vietas nodošanas un pieņemšanas aktu par Objekta nodošanu Uzņēmējam Būvdarbu veikšanai. 
4.6. Līguma 4.1.punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, atbilstoši Līguma 12.11.punktā noteiktajai kārtībai ar nosacījumu, ja tas neietekmē IDF projektā noteikto termiņu.
4.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS
5.1. Uzņēmēja pienākumi: 
5.1.1. nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic Konkursa dokumentācijas prasībām atbilstoši kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;
5.1.2. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
5.1.3. apsekot Objektu dabā;
5.1.4. veikt Būvprojekta izstrādes sagatavošanas darbus; 
5.1.5. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas (ja attiecināms);
5.1.6. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās projektēšanas sapulcēs. Obligāti sapulcē jāpiedalās Būvprojekta vadītājam;
5.1.7. konsultēties ar Pasūtītāju, kā arī piedāvāt dažādu risinājumu alternatīvas tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, lietošanā racionāli, funkcionāli atbilstu Pasūtītāja vajadzībām, būtu savstarpēji savietojami un piemērojami, nosakāmos termiņos izbūvējami un atbilstoši funkcionētu pēc visu Darbu pabeigšanas; 
5.1.8. izstrādāt Būvprojektu, tajā skaitā grafiskos un teksta dokumentus un aprēķinus, saskaņā ar Līguma un tā pielikuma (Tehniskās specifikācijas) nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam;
5.1.9. bez jebkādām papildus maksām izstrādāt Būvprojekta detalizāciju tādā līmenī, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu un iekārtu izgatavošanu un to uzstādīšanu (ja attiecināms); iesniegt Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes atbilstoši 2017.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām;
5.1.10. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Būvvaldei, saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām valsts institūcijām un citām personām (ja attiecināms);
5.1.11. [bookmark: _Hlk511825330]pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Būvvaldē, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām personām. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Uzņēmējam tiesības uz Līguma 4.1.punktā minētā darbu izpildes termiņa pagarinājumu;
5.1.12. iesniegt projekta dokumentus  (BIS), lai saņemtu būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, ievērojot vienoto būves reģistrācijas procesu;
5.1.13. saskaņot Būvprojektu būvvaldē atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam; Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atzīmi par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja;
5.1.14. iesniegt Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojektu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, parakstot Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 7.1.2. apakšpunkts); pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojektu papīra formātā krāsaini izdrukātā veidā, kā arī elektroniskā formātā ierakstītu datu nesējā;
5.1.15. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta Būvdarbu un to Garantijas laikā novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;
5.1.16. veikt citus Līgumā, Tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
5.2. Uzņēmēja tiesības:
5.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo informāciju par Būvprojektam noteiktajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.2. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktiem Projektēšanas darbiem.
5.3. Pasūtītāja pienākumi: 
5.3.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā (ja attiecināms);
5.3.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Uzņēmējam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.3.3. pēc Uzņēmēja pieprasījuma iesniegt Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzņēmēja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.3.4. veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.4. Pasūtītāja tiesības:
5.4.1. iesniegt Uzņēmējam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Uzņēmēja un arī visā Būvdarbu laikā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Uzņēmējam ir saistošas;
5.4.2. Līguma izpildes laikā (t.sk. Būvdarbu garantijas laikā) pieprasīt Uzņēmējam veikt izmaiņas iepriekš saskaņotajos un/vai ar aktu pieņemtajos Būvprojekta risinājumos bez papildu samaksas, ja tam par pamatu ir saskaņoto risinājumu vai detalizācijas vai saistītu Būvprojekta dokumentācijas daļu risinājumu un to detalizācijas vai citas informācijas trūkums, nepilnības, neatbilstības vai kļūdas, kas tālākā Būvdarbu procesā vai tos pabeidzot rezultējās ar Pasūtītājam nevēlamiem apgrūtinājumiem, kas ietekmē Objekta lietošanas ērtumu, vizuālo veidolu un Objekta uzturēšanas izmaksas, vai kā citādi liedz Pasūtītājam sasniegt Būvniecības ieceres mērķus vai izmantot realizētu Būvniecības ieceri;
5.4.3. apturēt Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam.
5.5. Parakstot Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvprojekta izstrādei nepieciešamo informāciju (t.sk. dokumentus), ierosinātu būvniecību un saņemtu Būvvaldē būvniecības ieceres akceptu  vai būvatļauju, un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām, citām personām un Būvvaldi, ievērojot Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteikto.

6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS
6.1. Uzņēmēja pienākumi:
6.1.1. kvalitatīvi izpildīt Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un Būvprojektam un pabeigt Būvdarbus Līguma 4.1.punktā norādītajā termiņā. Uzņēmējs atsakās no jebkādām tiesībām prasīt Līguma 4.1.punktā norādītā termiņa pagarinājumu vai Līgumcenas palielināšanu sakarā ar jebkādām nepilnībām vai kļūdām Būvprojektā un uz sava rēķina apņemas veikt visus nepieciešamos darbus un piegādes, kas rodas minēto kļūdu/nepilnību novēršanas rezultātā;
6.1.2. pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu veikšanas projektu, būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumus, rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu organizācijas jautājumus un veikt Objekta un Būvdarbu veikšanas vietas apsekošanu (ja attiecināms), ņemot vērā, ka Būvdarbu laikā netiek pārtraukta Objekta Lietotāja darbība ēkā;
6.1.3. nodrošināt, ka Objektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs ir pilnvarots un tam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu un izstrādāt darba aizsardzības plānu, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā apakšpunktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā (ja attiecināms);
6.1.4. nodrošināt, ka Būvdarbu veikšanā tiks iesaistīti tikai kvalificēti Konkursa dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgā darba veikšanā, un nodrošināt Objektā tādu Būvdarbu izpildei nepieciešamā kvalificētā personāla skaitu, kas nodrošina veicamo darbu pilnvērtīgu izpildi līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā;
6.1.5. parakstīt Darbu izpildes vietas nodošanas un pieņemšanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
6.1.6. no Darbu izpildes vietas  pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai Darbu izpildes vietas  pieņemšanas un nodošanas aktu Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, būt atbildīgam par Objektu, Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu un nodrošināt Konkursa dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Objekta apsardzi (ja attiecināms);
6.1.7. nodrošināt Objektā nepieciešamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinājumus, būvlaukuma iekārtošanu un uzturēšanu, tajā skaitā nožogošanu un visu pagaidu ceļu un pieslēgumu organizēšanu un izveidošanu un būvlaukuma biroja darbības nodrošināšanu. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja personālam, būvuzraugam un Būvdarbu gaitu kontrolējošām amatpersonām drošu un saprātīgi ērtu pieeju jebkurai būvlaukuma daļai un citām vietām, kurās tiek veiktas ar Būvdarbiem saistītas darbības, piemēram, iekārtu un materiālu izgatavošana, montāža vai uzglabāšana u.tml., lai Pasūtītāja personāls varētu realizēt visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās Pasūtītāja tiesības (ja attiecināms);
6.1.8. pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam spēkā esoša līguma par būvgružu un atkritumu savākšanu/izvešanu kopiju, uzrādot oriģinālu, kas ir noslēgts starp Uzņēmēju un atkritumu apsaimniekotāju;
6.1.9. atbildēt par visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu procesā, Būvdarbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Būvdarbu pabeigšanai;
6.1.10. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (Būvdarbu žurnālu u.c.) un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts u.c.);
6.1.11. Būvdarbu veikšanas laikā piedalīties Pasūtītāja un /vai Būvuzrauga organizētās sapulcēs, kā arī pēc citu būvniecības dalībnieku pieprasījuma piedalīties minēto būvniecības dalībnieku organizētās sanāksmēs;
6.1.12. atbildēt par Būvdarbu dokumentācijas, t.sk. būvdarbu žurnāla un izpilddokumentācijas glabāšanu un atrašanos Objektā. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt un nepieciešamības gadījumā izsniegt minēto Būvdarbu dokumentāciju Pasūtītāja pārstāvim/kontaktpersonai, būvuzraugam, būvinspektoram u.c. personām, kam ir tiesības minētos dokumentus pieprasīt, to pienākumu pildīšanai (ja attiecināms);
6.1.13. nodrošināt būvuzraugu ar instrumentiem, pārbaudes ierīcēm, kas pieejamas Objektā, kā arī sniegt nepieciešamo palīdzību būvuzraugam viņa pienākumu pildīšanai (ja attiecināms);
6.1.14. pēc attiecīga būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus un novērst Pasūtītāja un/vai būvuzrauga norādītos trūkumus;
6.1.15. nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā;
6.1.16. informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Objektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu sagatavošanas;
6.1.17. ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem apmaksāt nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, sniega izvešanas, būvgružu izvešanas un citus Darbus. Pasūtītājam ir tiesības minētos maksājumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas pamatojoties uz Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam (ja attiecināms);
6.1.18. Būvdarbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos un novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju (ja attiecināms);
6.1.19. Būvdarbu veikšanas laikā operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Būvdarbu veikšanas teritorijas, kā arī no pieguļošās teritorijas atkritumus un būvgružus, ja tādi ir radušies, un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju;
6.1.20. pēc Pasūtītāja, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku  pieprasījuma piedalīties minēto būvniecības dalībnieku organizētās sanāksmēs;
6.1.21. pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt Objekta atbrīvošanu no būvgružiem, atkritumiem, izvest Uzņēmējam piederošo inventāru, iekārtas, darbarīkus un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju;
6.1.22. saņemot Pasūtītāja rakstveida pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām, Līgumā noteiktajā kārtībā novērst pretenzijā norādītos trūkumus, defektus un/vai neatbilstības pretenzijā norādītajā termiņā;
6.1.23. būvuzrauga un/vai Pasūtītāja pieprasījumā norādītajā termiņā iesniegt informāciju un pierādījumus par jebkādiem ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, visu informāciju par un saistībā ar līgumiem ar apakšuzņēmējiem un iekārtu un materiālu piegādātajiem, par plānoto Būvdarbu izpildes secību, kārtību, metodēm un termiņiem, par iekārtu un materiālu plānotajiem pasūtījumiem, veikto pasūtījumu statusu un plānotajiem piegādes termiņiem, par darbu, materiālu un iekārtu plānotajām kvalitātes kontroles procedūrām un metodēm un veiktajiem kvalitātes kontroles pasākumiem un to rezultātiem, atklātajiem vai paredzamajiem sarežģījumiem, kam var būt ietekme uz Būvdarbu izpildes termiņiem vai kvalitāti, par darba drošības, aizsardzības un kārtības organizāciju, plānotajiem Būvdarbu nodošanas termiņiem un procedūrām, un tamlīdzīgi;
6.1.24. pēc būvuzrauga un/vai Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja norādītajā termiņā iesniegt jebkuru materiālu paraugus un tādus tehniskos aprakstus, kas ļauj pietiekami detalizēti iepazīties ar materiāla tehniskajām īpašībām un pieļaujamiem ekspluatācijas apstākļiem;
6.1.25. izstrādāt bez papildu samaksas Būvprojekta detalizācijas dokumentus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei un izpilddokumentāciju latviešu valodā, t.sk. inženiertīklu izpildshēmas, darba, detalizācijas izpildmērījumu rasējumus un uzņemties atbildību par šo dokumentu atbilstību un kvalitāti;
6.1.26. ievērot Pasūtītāja prasības par Līgumā noteikto saistību izpildi;
6.1.27. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu;
6.1.28. nodrošināt, ka līgumos ar apakšuzņēmējiem tiek iekļauti noteikumi izpildīto Būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi     par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam;
6.1.29. nodrošināt samaksas veikšanu par kadastra datu aktualizācijas pakalpojumu Valsts zemes dienestam vienotā būves reģistrācijas procesa ietvaros (ja attiecināms); 
6.1.30. Līguma izpildē ievērot arī citas Līguma, Tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasības.
6.2. Uzņēmēja tiesības:
6.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai informāciju un saskaņojumus, kas ir Pasūtītāja rīcībā un kurus saskaņā ar Līgumu Uzņēmējam nav pienākums saņemt pašam;
6.2.2. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem.
6.3. Pasūtītāja pienākumi: 
6.3.1. pieņemt Līgumā paredzētos Būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām un veikt to apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 
6.3.2. nodrošināt Būvdarbu būvuzraudzību;
6.3.3. pēc Uzņēmēja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Uzņēmējam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, kuri nepieciešami Uzņēmēja pienākumu izpildei, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums noskaidrot pašam.
6.4. Pasūtītāja tiesības:
6.4.1. nepieciešamības gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi;
6.4.2. iesniegt rakstisku pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. Būvdarbu defektiem, trūkumiem vai neatbilstībām;
6.4.3. jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu veikšanu Objektā;
6.4.4. dot Uzņēmējam norādījumus par Līgumā noteikto saistību izpildi. Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi;
6.4.5. noteikt jebkuru izpildīto Būvdarbu vai to daļas ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

7. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Uzņēmējs Projektēšanas darbus veic saskaņā ar Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un nodod Pasūtītājam izpildītos Projektēšanas darbus šādā kārtībā:
7.1.1. pēc Būvprojekta izstrādes, bet pirms iesniegšanas Būvvaldē (ja attiecināms), Pasūtītājs kopā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām personām izskata un rakstiski saskaņo iesniegto Būvprojektu ne  vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas; 
7.1.2. pēc saskaņošanas Būvvaldē (saņemta atzīme BIS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atzīme par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja) Uzņēmējs nodod Būvprojektu Pasūtītājam, parakstot Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu (paraugs Līguma 3. pielikumā);
7.1.3. abpusēji parakstīts Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akts un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavots rēķins ir nosacījums tam, lai Pasūtītājs veiktu samaksu par Projektēšanas darbiem saskaņā ar Līguma 3.6.1.apakšpunktu. 
7.2. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam rakstiski noformētu pretenziju un Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai Līguma 7.1.1. apakšpunktā minētajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Uzņēmējam tiesības uz Līguma 4.1.punktā minētā Darbu izpildes termiņa un/vai Līguma 4.1.1. apakšpunktā noteiktā starptermiņa pagarinājumu.
7.3. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:
7.3.1. paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību nodošanai Pasūtītājam, pēc tam kad:
7.3.1.1. ir izpildīti visi Būvdarbi, kas nepieciešami Būvprojekta īstenošanai;
7.3.1.2. [bookmark: _Hlk222144113]ir saņemti un sagatavoti visi spēkā esošos normatīvajos aktos, tai skaitā Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktie dokumenti, kas nepieciešami, lai pabeigtu Būvdarbus un nodotu Objektu ekspluatācijā  un/vai Pasūtītājam;
7.3.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja ir iestājušies visi turpmāk minētie nosacījumi:
7.3.2.1. ir pilnībā izpildīti visi Būvdarbi;
7.3.2.2. [bookmark: _GoBack]Pasūtītājam kopā ar Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu ir iesniegta Būvdarbu izpilddokumentācija, nodošanas un pieņemšanas akti u.c. dokumentācija, kas noteikta Līgumā, Tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš;
7.3.2.3. Objekts un tam piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tajā skaitā, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem, t.sk. saskaņā ar Pasūtītāja prasībām ir veikta Objekta tīrīšana;
7.3.2.4. ir novērsti visi Būvdarbu defekti, neatbilstības un nepilnības;
7.3.2.5. Būvvalde izdarījusi atzīmi BIS par būvdarbu pabeigšanu vai izdevusi aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (ja attiecināms).
7.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 7.3.2. apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Uzņēmējam pretenziju vai defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 7.3.2. apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā.
7.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus un neparaksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu:
7.5.1. tas iesniedz Uzņēmējam rakstisku pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu;
7.5.2. ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja un/vai būvuzrauga norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas dienas vai citā Pasūtītāja norādītā laikā iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām;
7.5.3. ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem, viņam ir pienākums pasūtīt ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu, kā arī, ja attiecināms, būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām;
7.5.4. ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama;
7.5.5. ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs;
7.5.6. ja Defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti;
7.5.7. ja ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar ekspertīzi saistītos izdevumus.
7.6. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu garantijas laika saistībām (Līguma 8. punkts).
7.7. Pusēm, parakstot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, Objekts tiek nodots Pasūtītājam.

8. GARANTIJAS
8.1. Uzņēmējs garantē, ka Objekts un Būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, izstrādājamajā Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos nebūs defektu.
8.2. [bookmark: _Hlk229084608]Būvdarbu garantijas termiņš saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un Uzņēmēja Piedāvājumā noteikto ir 3 gadi <termiņu norāda atbilstoši Piedāvājumam> no dienas, kad Būvvalde izdarījusi atzīmi BIS par būvdarbu pabeigšanu vai izdevusi aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā  (turpmāk – Garantijas laiks). 
8.3. Uzņēmējs garantē izpildīto Būvdarbu un to rezultāta pienācīgu kvalitāti visā Garantijas laikā. Šaubu novēršanai Puses atzīst, ka šī garantija attiecas arī uz Būvdarbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un visiem dokumentiem. 
8.4. Garantijas laikā konstatētie defekti tiek fiksēti, Pusēm sastādot defektu aktu. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā rakstiski paziņot Uzņēmējam par nepieciešamību sastādīt defektu aktu, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotā Defektu akta sastādīšanas dienas rakstiski paziņojot par konstatētajiem defektiem, norādot laiku, kurā Uzņēmējam jāierodas un jāpiedalās apsekošanā un Defektu akta sastādīšanā. Ja Puses nav vienojušās par citu defektu novēršanas termiņu, tad tie Uzņēmējam jānovērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, skaitot no nākamās darbdienas, kurā sastādīts Defektu akts. Ja laikapstākļu vai tehnoloģisko procesu dēļ Defektu novēršanai nepieciešams garāks termiņš, tad Puses to nosaka rakstiski vienojoties. Defekti, kas apgrūtina Objekta drošu izmantošanu vai rada draudus apkārtējai videi, Uzņēmējam jānovērš nekavējoties, t.i. Uzņēmējam Objektā jāierodas ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī Uzņēmējam nekavējoties jāveic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.  
8.5. Ja Uzņēmējs neierodas uz Objekta apsekošanu vai kavējas novērst Defektus, vai atsakās novērst konstatētos Defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Defektu aktu sastādīt vienpersoniski, kā arī veikt nepieciešamos darbus uz Uzņēmēja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Uzņēmēju.
8.6. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja piekļūšanu Objektam Garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanas darbu veikšanai, taču jebkurā gadījumā Defektu novēršana veicama tādā laikā un veidā, kas ir saskaņots ar Pasūtītāju. 
8.7. Par attiecīgo defektu novēršanu Puses paraksta aktu. 

9. AUTORTIESĪBAS
9.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Uzņēmēja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Visu autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par Projektēšanas darbu (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods. 
9.2. Uzņēmējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts). 
9.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Uzņēmēja piekrišana. 
9.4. Uzņēmējs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.
9.5. Izstrādājot Būvprojektu, Uzņēmējam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Uzņēmējs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
9.6. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.
9.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Uzņēmējam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 

10.  APDROŠINĀŠANA 
10.1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un darbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem noslēgtu Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. 
10.2. Uzņēmējs nodrošina Līguma 10.1.punktā minēto apdrošināšanu visu Projektēšanas darbu un Būvdarbu izpildes laiku.
10.3. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma 4.2.punktā norādītā izpildes, bet ne vēlāk kā pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā iesniegt Pasūtītājam saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un darbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem noslēgtu Uzņēmēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Par Uzņēmēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Uzņēmējs noslēdz atsevišķus apdrošināšanas līgumus. 
10.4. Uzņēmējs nodrošina Līguma 10.3.punktā minēto apdrošināšanu visā Būvdarbu izpildes laikā un Garantijas laikā.
10.5. Ja apdrošināšanas polisei Līguma 10.2. un 10.4.punktā minētajā laikā beidzas termiņš, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 10.1. un 10.3.punktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms attiecīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
10.6. Uzņēmējs apdrošināšanas līgumos apdrošināšanas segumā iekļauj visus apakšuzņēmējus (ja attiecināms).

11. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
11.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām. 
11.2. Par tādu Darbu ietvaros veicamo pienākumu izpildi, kurus veicot Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic konstatēto neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod Uzņēmējam tiesības pieprasīt Līguma 4.1.punktā un Tehniskajā specifikācijā minēto termiņu pagarinājumu.
11.3. Uzņēmējs atbild par Darba izpildei nepieciešamās izpētes un uzmērīšanas veikšanu, un savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem.
11.4. Būvuzraudzība neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.5. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas Darba izpildes laikā, kā arī par bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas tiek atklāti Garantijas laikā.
11.6. Visā Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu Objektā. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
11.7. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.
11.8. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka:
11.8.1. uz Uzņēmēju, tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un Līguma izpildē iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un preču (materiālu, izejvielu) piegādātājiem, piegādes ķēdes dalībniekiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām (turpmāk šajā apliecinājumā kopā un katrs atsevišķi saukti arī - komersanti) neattiecas 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kas stājas spēkā 2022.gada 9.aprīlī, noteiktie līgumu slēgšanas aizliegumi, t.sk:
11.8.1.1. komersanti nav Krievijas valstspiederīgie, vai fiziskas un juridiskas personas, to vienības vai struktūrvienības, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
11.8.1.2. komersanti nav juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 11.8.1.1. apakšpunktā minētajai vienībai;
11.8.1.3. komersanti nav fiziskas vai juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kas darbojas kādas šā punkta 11.8.1.1. vai 11.8.1.2. apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm;
11.8.2. Uzņēmējam un Līguma izpildē iesaistītajiem komersantiem nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas, būtisku finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, to ietvaros noteiktie ierobežojumi, t.sk. uz komersantiem, to valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem neattiecas starptautisko un nacionālo sankciju, būtisku finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju ietvaros noteiktas sankcijas; (turpmāk kopā sauktas – Sankcijas);
11.8.3. Līguma izpildē tiks saņemti pakalpojumi un piegādātas preces (materiāli, izejvielas) tikai no tādiem komersantiem, pret kuriem nav noteiktas Sankcijas;
11.8.4. Līguma izpildei netiks slēgti līgumi par tādu preču, materiālu, izejvielu piegādēm un pakalpojumiem, kam noteiktas Sankcijas;
11.8.5. nekavējoties rakstiski informēs Pasūtītāju gadījumā, ja pret Uzņēmēju, kādu no komersantiem (t.sk. piegādes ķēdes dalībniekiem), t.sk. apakšuzņēmējiem (uzņēmumu, vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu), kas Līguma izpildes ietvaros sniedz Uzņēmējam pakalpojumus vai piegādā preces (materiālus, izejvielas),  piemērotas Līguma 11.8.1. vai 11.8.2. apakšpunktos norādītās Sankcijas, kā arī informēs par jebkurām citām sankcijām, kas stājušās spēkā, vai stāsies spēkā nākotnē un varētu būt attiecināmas uz šo Līgumu;
11.8.6. apņemas ievērot normatīvos aktus un starptautiskos instrumentus attiecībā uz Sankcijām, un uzņemas atbildību par to ievērošanu;
11.8.7. apņemas ievērot Līgumā noteikto kārtību attiecībā uz Sankciju ievērošanu.
11.9. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts par aizliegumu Līguma izpildē izmantot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus un nodrošina, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji (ja ir piesaistīti), piegādātāji, sadarbības partneri Līguma izpildē veicamā Darbu nodrošināšanai neizmanto Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus.
11.10. Ja Uzņēmēja vainas dēļ Darbi vai Darbu daļas, kurām Līgumā un Tehniskajā specifikācijā ir noteikti izpildes termiņi, nav nodoti Līgumā noteiktā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1% apmērā no kavēto Darbu izmaksām (bez PVN), bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas (bez PVN). 
11.11. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas (bez PVN). 
11.12. Par garantijas laikā Uzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Pusēm noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no konkrēto Darbu izmaksām (bez PVN) par katru nokavēto saistību izpildes dienu, nepārsniedzot 10% no konkrēto Darbu izmaksām (bez PVN).
11.13. Gadījumā, ja Darbus izpilda Līguma 15. punktā  noteiktajā kārtībā nesaskaņoti apakšuzņēmēji vai speciālisti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru konstatēto Līguma noteikumu pārkāpuma gadījumu.
11.14. Ja Uzņēmējs Līguma 10.punktā norādītajā termiņā neiesniedz apdrošināšanas polises vai to grozījumus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un no Uzņēmēja ieturēt līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu.
11.15. Ja Līgums tiek pārtraukts Uzņēmēja vainas dēļ vai ja Uzņēmējs nepilda Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un no Uzņēmēja ieturēt līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līgumcenas (bez PVN). 
11.16. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, nedrīkst pārsniegt 10 % no būvdarbu Līgumcenas.
11.17. Līgumsods neatbrīvo Puses no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
11.18. Puse, kurai Līguma ietvaros ir aprēķināts līgumsods, samaksā to 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad ir saņēmusi attiecīgu otras Puses aprēķinu. 
11.19. [bookmark: _Hlk526345589]Jebkurus papildu izdevumus, zaudējumus, līgumsodus un citus Līgumā noteiktos Uzņēmēja atlīdzināmos maksājumus Pasūtītājs sedz ieturējuma veidā, vienpusēji aprēķinot un ieturot no Uzņēmējam izmaksājamām summām, tai skaitā gala maksājuma, par to rakstiski informējot Uzņēmēju.

12. IZMAIŅAS LĪGUMĀ
12.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā, izņemot Līguma 12.2.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņa var tikt veikta ar rakstveida paziņojumu otrai Pusei, pievienojot izmaiņu pamatojošus dokumentus, un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
12.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma un Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos:
12.2.1. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Konkursā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā Konkursā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
12.2.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
12.2.3. Konkursā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā paredzētie izslēgšanas noteikumi.
12.3. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt ar Pasūtītāju nesaskaņotas būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
12.4. Ja Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Uzņēmējs norāda to ietekmi uz Līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Uzņēmēja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
12.5. Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Būvdarbu apjomos (t.sk. Būvdarbu apjoma palielināšana, samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Uzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei. Šajā Līguma punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību.
12.6. Papildus būvdarbu izmaksu novērtējumam tiks izmantoti tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sagatavots atsevišķs akts. 
12.7. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, tad tiek slēgta vienošanās par papildu būvdarbu veikšanu un/vai nepieciešamo darbu aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
12.8. Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru, papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajām izmaiņām (Līguma 12.5.punkts), Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt:
12.8.1. Būvdarbu apjomu, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajā specifikācijā, par kuriem tika organizēts Konkurss, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies) Būvdarbu izpildes laikā konstatēto sākotnējo izejas datu nepilnību dēļ, izmaiņas, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas Būvdarbu pabeigšanai;
12.8.2. tāmēs nenorādītu būvdarbu apjomu izmaiņas, ja šādu izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz 10% no Līgumcenas ietvaros noteiktās Būvdarbu summas par darbu izpildi, izmaiņas nav radušās Uzņēmēja neatbilstošas Līguma izpildes rezultātā un šādas izmaiņas ir nepieciešamas Būvdarbu pabeigšanai.
12.9. Kopējā Līguma 12.8.punktā minēto Būvdarbu apjomu izmaiņu (palielinājums un samazinājums) vērtība nedrīkst būt lielāka par 20% no Līgumcenas ietvaros noteiktās Būvdarbu summas.
12.10. Par izmaiņām Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Uzņēmējs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.
12.11. Pusēm vienojoties par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa un/vai starptermiņa (ja tāds noteikts) pagarināšanu par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darba izpildi, grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
12.11.1. ja Darba izpilde nav bijusi iespējama, jo darbdienas laikā Uzņēmējam ir bijusi liegta vai ierobežota pieeja Objektam;
12.11.2. Darba izpilde nav iespējama, jo Pasūtītājs nav savlaicīgi izsniedzis Uzņēmējam ar Līgumu noteiktos dokumentus vai pilnvarojumus;
12.11.3. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir saistošs, izpildot Darbu, un šāds akts kavē Darba izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība;
12.11.4. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Darba izpildei, un bez atbildes/saskaņojuma saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto saistību izpilde;
12.11.5. ja Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja un/vai trešo personu rīcības (t.sk., ja Pasūtītājs pārsniedz Līgumā noteikto izskatīšanas periodu, tiek apstrīdēti administratīvie akti vai tehniskie un/vai īpašie noteikumi) un no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ;
12.11.6. Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma (kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu piegādātāju) izpildes kavējumu vai pārkāpumu;
12.11.7. ja nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Būvprojektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Darba izpilde;
12.11.8. ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu darbus, kurus nevar veikt Līgumā noteiktajos termiņos.
12.12. Pusēm ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms kāda no Līgumā  noteiktā termiņa beigām informēt otru Pusi un iesniegt apstiprinošus dokumentus par apstākļiem (saskaņā ar Līguma 12.11.punktu), kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde.
12.13. Pēc Uzņēmēja iesniegtā priekšlikuma Līgumā noteikto termiņu Līguma 12.11.punktā noteiktajos gadījumos Puses var pagarināt tikai par tik dienām, cik ilguši norādītie apstākļi, par ko Uzņēmējs ne vēlāk kā pirmajā darbdienā pēc  minēto apstākļu iestāšanās, ir elektroniski informējis Pasūtītāja atbildīgo personu, pievienojot pamatojošos dokumentus.

13. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA 
13.1. Līgums stājas spēkā, kad to ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma parakstīšanas datums un vieta ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums un vieta.
13.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja Puses vienojoties nav noteikušas Līguma izbeigšanas termiņu, tad Līguma 13.3. un 13.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pušu paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas Līguma 20.1.punktā noteiktajā kārtībā.
13.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darbdienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja:
13.3.1. Uzņēmējs atkārtoti un/ vai nepamatoti nepilda savus Līgumā noteiktos pienākumus par ko Pasūtītājs vismaz 1 (vienu) reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Uzņēmēju;
13.3.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām, vai kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darbdienu laikā Uzņēmējs neuzsāk Trūkumu, defektu un/vai neatbilstību novēršanu;
13.3.3. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 10.punktā minētajiem dokumentiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam;
13.3.4. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav parakstījis Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu un šī pienākuma izpildes kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) darbdienām;
13.3.5. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis un Līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Pasūtītājam Darbu;
13.3.6. Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi un nav sasniedzams juridiskajā adresē;
13.3.7. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un/vai pienākumus un Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;
13.3.8. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
13.3.9. Uzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process, ir uzsākta tā likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, Uzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam; 
13.3.10. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
13.3.11. ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs Līguma izpildē ir veicis darījumus ar tādu fizisku vai juridisku personu, pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
13.3.12. ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Darbu, tā daļu/daļas, Projektēšanas darbu daļu, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas un/vai nesaņemot finansējumu Būvniecības ieceres realizācijai Objektā;
13.3.13. Uzņēmējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus.
13.4. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
13.4.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus par Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem un maksājumu kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un Uzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības;
13.4.2. Pasūtītājam ir uzsākta likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
13.5. Ja Būvdarbu izpildes laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 13.3.punktā noteiktajiem gadījumiem: 
13.5.1. Uzņēmējs nodrošina Objekta un izpildīto Būvdarbu saglabāšanu un pasargāšanu no trešo personu, klimatisko apstākļu u.c. nelabvēlīgu apstākļu ietekmes, līdz brīdim, kad Objektu ir pārņēmis Pasūtītājs;
13.5.2. Uzņēmējs izpilda Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma noteiktās prasības par turpmāku rīcību sakarā ar Būvdarbu izpildi, nepieciešamības gadījumā apturot to turpmāku izpildi, pabeidzot veikt kādus no Būvdarbu ietvaros veicamajiem darbiem vai veicot Objekta konservāciju. Objekta konservācija tiek veikta par Uzņēmēja līdzekļiem <svītrots saskaņā ar grozījumiem,kas apstiprināti 2026. gada 29. jūnija iepirkuma komisijas sēdē>;
13.5.3. Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma norādītajā termiņā, Uzņēmējs nodod Objektu un Uzņēmēja rīcībā esošo, ar Līguma izpildi un Būvdarbu veikšanu saistīto, dokumentāciju (t.sk., bet ne tikai Būvprojektu, Būvprojekta detalizācijas dokumentus, izpilddokumentāciju, būvdarbu žurnālu, rasējumus, specifikācijas, aprēķinus, apstiprinājumus, piekrišanas u.tml.), Pusēm par to parakstot Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja Uzņēmējs labprātīgi nenodod Pasūtītājam Objektu un/vai neparaksta Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārņemt Objektu (t.sk., ja nepieciešams, pieaicinot apsardzi) par to sagatavojot vienpusēju Objekta pārņemšanas aktu, kurš ir saistošs abām Pusēm;
13.5.4. Puses veic faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksāciju pieaicinot būvuzraugu, un nepieciešamības gadījumā tiesu izpildītāju, par to sagatavojot un parakstot aktu. Aktā tiek aprakstīts faktiskais stāvoklis Objektā un tam pielikumā tiek pievienota aktā konstatētā Objekta stāvokļa fotofiksācija;
13.5.5. Uzņēmējs ir tiesīgs izvest no Objekta materiālus un/vai aprīkojumu un/vai tehniku un/vai iekārtas, kuru piederību Uzņēmējam vai tā apakšuzņēmējiem Uzņēmējs var pierādīt uzrādot attiecīgus dokumentus un ja attiecīgie materiāli un/vai aprīkojums un/vai tehnika un/vai iekārtas nav tikuši iekļauti no Pasūtītāja puses parakstītājos Būvdarbu izpildes aktos.
13.6. Ja Būvdarbu izpildes laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Pusēm par to noslēdzot rakstveida vienošanos, vienošanās tiek atrunāta kārtība, kādā tiek nodots Objekts Pasūtītājam un veikta faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksācija. Ja Puses nevar vienoties par abpusēji pieņemu kārtību, pēc analoģijas tiek piemēroti Līguma 13.5.punkta noteikumi.  
13.7. [bookmark: _Hlk512508669]Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku, Pasūtītājs aptur Līguma izpildi uz laiku, kas nav garāks par 3 (trīs) mēnešiem, un tikai gadījumā, ja Pasūtītājam tādējādi netiek radītas nelabvēlīgas sekas:
13.7.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana vai ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par ārvalstu finanšu instrumenta finansējuma nepiešķiršanu, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
13.7.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta lēmumu.
13.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, veicot samaksu par līdz tam brīdim paveikto, ja:
13.8.1. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju un minētā korekcija izriet no Uzņēmēja veikta Līguma pārkāpuma;
13.8.2. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai tā izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% apmērā.
13.9. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu vai ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par ārvalstu finanšu instrumenta finansējuma nepiešķiršanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību apmaksai.
13.10. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu operatīvu Objekta nodošanu Pasūtītājam.

14. PUŠU PĀRSTĀVJI UN DARBU KONTROLE
14.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka pilnvarotās personas un/vai kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai, veikt komunikāciju  ar  otru Pusi, pieprasīt no otras Puses informāciju, sniegt informāciju otrai Pusei, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, parakstīt Līgumā paredzētos aktus, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus.
14.2. No Pasūtītāja puses tiek noteikta Pasūtītāja kontaktpersona: __________, tālr. __________, e-pasts: __________.
14.3. No Uzņēmēja puses tiek noteikta Uzņēmēja kontaktpersona: ________, tālr. __________, e-pasts: __________. 
14.4. Puses var nomainīt Līguma 14.2. un/vai 14.3.punktā norādītās personas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
14.5. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir tiesības uzskatīt, ka tā rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem.
14.6. E-pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma 14.2. un/vai 14.3.punktā norādītajām e-pasta adresēm domāti vienīgi saziņas ērtībai, bet nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu rakstisku paziņojumu. Jebkura no Pusēm var pieprasīt, lai otra Puse savu pa e-pastu veikto paziņojumu bez pienācīga elektroniskā paraksta apliecina ar parakstu un šādā gadījumā līdz rakstiskā apstiprinājuma saņemšanai atturēties no reaģēšanas uz pienācīgā kārtā neparakstītā e-pastā ietverto informāciju. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas apstiprinātas ar elektronisko parakstu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosūtītas no un uz Pušu e-adresēm, bet ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams paziņojumu nosūtīt uz e-adresi, tad to sūta uz:
14.6.1. Pasūtītāja e-pasta adresi: __________;
14.6.2. Uzņēmēja e-pasta adresi: __________.
14.7. Pasūtītāja kontaktpersonas veikts jebkāda rakstura  kontroles pasākums, apliecinājums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.
14.8. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja nozīmēts būvuzraugs uzraudzīs Uzņēmēja veiktos Būvdarbus un informēs Pasūtītāju par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura Būvdarbu apjoma vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka būvuzraugs pārbaudes veiks, pēc iespējas netraucējot Uzņēmēja darbu. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja nozīmētais būvuzraugs var dot norādījumus Uzņēmējam, meklēt un atklāt defektus vai trūkumus, un pārbaudīt jebkuru Būvdarbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti vai trūkumi.
14.9. Pasūtītājs apņemas nosūtīt Uzņēmējam informāciju par būvuzraugu pirms Būvdarbu uzsākšanas.

15. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
15.1. [bookmark: _Hlk210691873][bookmark: _Hlk210691840]Saskaņā ar Uzņēmēja Konkursam iesniegto piedāvājumu Uzņēmējs Apakšuzņēmēju sarakstā (Līguma 2.pielikums) ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos Apakšuzņēmējus (tai skaitā Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus)./ Uzņēmējs Līguma spēkā stāšanās dienā Apakšuzņēmēju sarakstā nav norādījis Apakšuzņēmējus (t.sk. Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) un Līguma izpildē nav iesaistījis Apakšuzņēmējus.
15.2. Atbilstoši Konkursam iesniegtajam piedāvājumam Uzņēmējs Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma saistību izpildē piesaista speciālistus saskaņā ar Speciālistu sarakstu (Līguma 2.pielikums).
15.3. [bookmark: _Hlk210630206]Uzsākot Līguma izpildi, Uzņēmējs aktualizē Darbu izpildē iesaistīto Apakšuzņēmēju un Speciālistu sarakstu (ja tas atšķiras no Konkursa piedāvājumā iesniegtā saraksta), kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtot informāciju uz Pasūtītāja e-Adresi un Pasūtītāja atbildīgās personas e-pastu, par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā un Speciālistu sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par Apakšuzņēmējiem un/vai speciālistiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 
15.4. [bookmark: _Hlk210691957][bookmark: _Hlk210630440]Uzņēmējs Līguma 15.2.punktā minētos speciālistus, kā arī Līguma 15.1.punktā minētos apakšuzņēmējus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajai kārtībai drīkst nomainīt un/vai piesaistīt jaunus tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu (saskaņojumu), ievērojot Līguma 15.5.-15.7.punktā paredzētos nosacījumus.
15.5. Uzņēmējs Līguma 15.4.punktā minēto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņai un/vai piesaistīšanai Pasūtītājam iesniedz pieteikumu un šādus dokumentus:
15.5.1. [bookmark: _Hlk210630523]informāciju par apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē norādot tā nosaukumu, reģistrācijas numuru un veicamo darbu īpatsvaru kopējā Līguma summā un/vai informāciju par speciālistu;
15.5.2. apakšuzņēmēja un/vai speciālista kvalifikāciju apliecinošos dokumentus atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajam.
15.6. Pasūtītājs nepiekrīt Konkursā iesniegtajā piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja un/ vai speciālista nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
15.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs un/vai speciālists neatbilst Konkursa dokumentos izvirzītajām prasībām;
15.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
15.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst PIL 42.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
15.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
15.6.5. nav iesniegti visi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.
15.7. [bookmark: _Hlk210692258]Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
15.8. [bookmark: _Hlk210630754]Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Uzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. PIL 42.pantā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
15.9. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas Konkursa sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem. 
15.10. [bookmark: _Hlk210630827]Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegto pieteikumu piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus un/vai speciālistus vai mainīt apakšuzņēmējus un/vai speciālistus un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 15.5.punktu, un sniedz rakstisku atbildi Izpildītājam.
15.11. [bookmark: _Hlk210630890]Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam, paziņojumu nosūtot no Pasūtītāja e-Adreses uz Uzņēmēja e-Adresi un šādā gadījumā veikt grozījumus Līgumā nav nepieciešams. Paziņojums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir saistošs abām Pusēm. 
15.12. [bookmark: _Hlk210631406]Uzņēmējs nav tiesīgs, bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, veikt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju un Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņu un/vai iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus/ speciālistus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju un/vai Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņu prasīt nomaināmā Apakšuzņēmēja un/vai speciālista viedokli par nomaiņas iemesliem.
15.13. Trešo personu, tostarp apakšuzņēmēju, pieaicināšana Līguma izpildē pēc Uzņēmēja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistība.

16. NEPĀRVARAMA VARA
16.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
16.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Pušu rīcības, t.i., ko Puses nespēja kontrolēt, pret kuriem šī Puse nebūtu varējusi saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 
16.3. Šajā Līguma nodaļā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus Pušu kontroles. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.
16.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
16.5. Jebkurai no Pusēm jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 
16.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses var vienoties par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Uzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem Objektā. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga pieprasīt no otras Puses līgumsodu, atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
16.7. Ikvienai Pusei jebkurā laikā jābrīdina otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 
16.8. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm neatbild, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 16.4. un 16.7.punktam.
16.9. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
16.9.1. Uzņēmēja darbinieku un citu, Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju), saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;
16.9.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem un/vai apakšuzņēmējiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

17. STRĪDI   
17.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
17.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt un/vai apturēt Darbu izpildi vai kā citādi kavēt Darbu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

18. KONFIDENCIALITĀTE
18.1. Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
18.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
18.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;
18.1.3. Uzņēmējam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai paust viedokli par Līguma izpildes gaitu, būvniecības ieceri vai Objektu. Uzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
18.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
18.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.
18.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
18.5. Šīs Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 



19. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
19.1. Līguma izpildes ietvaros, tai skaitā, veicot savstarpēju fizisko personu datu nodošanu – pieņemšanu un secīgu apstrādi nolūkā nodrošināt Līguma izpildi, Uzņēmējs un Pasūtītājs fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu kontekstā ir atsevišķi personas datu apstrādes pārziņi.
19.2. Uzņēmējs un Pasūtītājs nodrošina fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Līgumu un fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem, tai skaitā:
19.2.1. datu subjektu atbilstoši regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 13. un 14.pantam informē tā Puse, kas personas datus iegūst;
19.2.2. datu subjekta pieprasījuma gadījumā, atbildi noteiktajā termiņā gatavo tā Puse, kura ir saņēmusi datu subjekta pieprasījumu;
19.2.3. datu subjekta tiesību īstenošanu katra Puse nodrošina attiecībā uz to personas datu apstrādi, ko tā veic līdz personas datu nodošanai otrai Pusei;
19.2.4. katra Līguma puse īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņa ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
19.3. Puses pēc attiecīga otras Puses rakstiska pieprasījuma nodrošina viena otrai nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos (personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā – ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru)  stundu laikā, citos gadījumos – ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā).
19.4. Uzņēmējs un Pasūtītājs nav atbildīgi par iespējamiem otras Puses personas datu aizsardzības pārkāpumiem, kas saistībā ar Līguma  izpildi notikuši līdz brīdim, kad otra Puse personas datus ir nodevusi attiecīgi Pasūtītājam vai Uzņēmējam.

20. CITI NOTEIKUMI
20.1. Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, nosūtāmi otrai Pusei rakstiski. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojums, brīdinājums vai cita korespondence ir parakstīta no attiecīgās Puses personas ar pārstāvības tiesībām un ir nosūtīta otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 14.6.punktā norādīto e-adresi (vai e-pasta adresi), vai nodota tieši adresātam. Ierakstīta vēstule uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā, ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments 2. (otrajā) darbdienā pēc tā nosūtīšanas pa e-pastu, bet tieši adresātam nodota vēstule (paziņojums) – nodošanas dienā. E-pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma atbildīgo personu e-pasta adresēm, domāti vienīgi saziņas ērtībai un nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu, oficiālu paziņojumu.
20.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam, izņemot, gadījumu, ja Uzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam.
20.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atbildīgā persona, amatpersonu pārstāvības tiesības, juridiskā adrese vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, tad Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei uz Līguma 14.6.punktā minēto e-adresi. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā. Ja Puse neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. 
20.4. Līgumā lietotie Līguma sadaļu (punktu) virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai. Līguma sadalījums dažādos Līgumu veidojošos dokumentos un to nosaukumi, kā arī Līgumu veidojošo dokumentu sadalījums nodaļās un nodaļu nosaukumi paredzēti vienīgi lietošanas ērtībai un nav izmantojami Līguma iztulkošanai.
20.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
20.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
20.7. Visi Līgumu veidojošie dokumenti iztulkojami kopumā un savstarpējā sakarībā, vispirms meklējot tādus iztulkojumus, pēc kuriem neveidojas pretrunas starp dažādiem dokumentiem. Ja kāds no Līguma pamatteksta noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikumiem, piemēro Līguma pielikuma noteikumu tiktāl, cik to neierobežo Līguma pamatteksta noteikumi.
20.8. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos, nedēļās vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Vienošanās un/ vai Līgumā nav noteikts citādi. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informāciju, kas nodota telefoniski.
20.9. Visi Līguma un to pielikumu nosacījumi attiecās uz Uzņēmēja apakšuzņēmējiem tāpat kā uz pašu Uzņēmēju. No Līguma izrietošās tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Uzņēmēju attiecas arī uz apakšuzņēmēju/iem. Uzņēmējs ir atbildīgs un nodrošina, ka apakšuzņēmējs/i izpilda no Līguma izrietošās saistības.
20.10. Uzņēmējam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai paust viedokli par Līguma izpildes gaitu, būvniecības ieceri vai Objektu. Uzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
20.11. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
20.12. [bookmark: _Hlk512500066][bookmark: _Hlk511897769]Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
20.12.1. 1.pielikums – Konkursa “Telpu pārbūve VP vajadzībām Liepājā, Bauskā, Rēzeknē un Madonā”, iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2026/19 dokumentācija ar tās pielikumiem (tai skaitā Tehniskā specifikācija) un Konkursa laikā Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi par Konkursa dokumentiem, kas papildina un precizē attiecīgos Konkursa dokumentus;
20.12.2. 2.pielikums – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums Konkursa “Telpu pārbūve VP vajadzībām Liepājā, Bauskā, Rēzeknē un Madonā”, iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2026/19, __.daļā <daļas nosaukums> ar pielikumiem (tai skaitā Finanšu piedāvājums, Apakšuzņēmēju saraksts, Speciālistu saraksts) un Konkursa laikā sniegtā papildu informācija;
20.12.3. 3.pielikums – Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs;
20.12.4. 4.pielikums – Darbu izpildes vietas pieņemšanas un nodošanas akta paraugs;
20.12.5. 5.pielikums – Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs.

21. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

		Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Nodrošinājuma valsts aģentūra
	

	Reģistrācijas Nr.90009112024
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026
E-Adrese
E-pasts: pasts@agentura.iem.gov.lv
Konts: LV28TREL2140651016000
Valsts kase,  TRELLV22
	

	Pasūtītāja vārdā:
Direktors (paraksts*) V. Uzvārds

	Uzņēmēja vārdā:
Amats (paraksts*) V. Uzvārds







*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Līguma 3.pielikums

Paraugs

BŪVPROJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS


[vieta] 							Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums
 
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, kuras vārdā rīkojas _____________ <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds> (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <pārstāvēt tiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojumu apliecinošā dokumenta nosaukums> (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti attiecīgi Puse/Puses, 
saskaņā ar 2026.gada __._______ līgumu Nr.____ par telpu pārbūvi nekustamajā īpašumā <norāda atbilstoši Konkursa daļai>(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

1. Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts). 
2. Saskaņā ar Līguma 3.1.punktu par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs ir apņēmies samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar Līguma 3.1.1.apakšpunktā  noteikto _____ EUR (________ euro, centi) bez PVN. Papildus šajā punktā minētajai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3. Parakstot šo aktu, Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis būvvaldē saskaņotu Būvprojektu (atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi BIS), kā arī Būvprojektu papīra dokumenta formā (punktu precizē, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos noteiktajam).
4. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir līdz ____________ (punktu iekļauj, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam). 
5. Faktiskais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir ____________, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir ___ (______) dienas, par kurām piemērojams līgumsods EUR _____ (________ euro, centi) apmērā. 
6. No Uzņēmējam izmaksājamās summas saskaņā ar Līguma 11.10.punktu Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (________ euro, centi) apmērā (punkts tiek iekļauts, ja ir konstatēts termiņa kavējums un Uzņēmējam ir aprēķināts līgumsods).  
7. Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Akts sagatavots uz ___ (_______) lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 
	
Uzņēmēja vārdā:
Pilnvarotās personas amats (paraksts*) V.Uzvārds
	
Pasūtītāja vārdā:
Pilnvarotās personas amats (paraksts*) V.Uzvārds



DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU*
Līguma 4.pielikums

Paraugs

DARBU IZPILDES VIETAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS

[vieta] 							Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums
 
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, kuras vārdā rīkojas _____________ <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds> (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <pārstāvēt tiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojumu apliecinošā dokumenta nosaukums> (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti attiecīgi Puse/Puses,
saskaņā ar 2026.gada __._______ līgumu Nr.____ par telpu pārbūvi nekustamajā īpašumā <norāda atbilstoši Konkursa daļai> (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

1. Pasūtītājs ir nodevis, bet Uzņēmējs ir pieņēmis Darbu izpildes vietu Līgumā noteikto Būvdarbu izpildei. 
2. Uzņēmējs ir apsekojis Darbu izpildes vietu  un tam ir ierādīta Būvdarbu veikšanas vieta un Būvdarbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu uzglabāšanas vietas, kas atzīmētas akta pielikumā pievienotajā Objekta plānā. 
3. Uzņēmējam ir ierādītas pieslēguma vietas elektroenerģijas un ūdens padevei Būvdarbu izpildei (punkts tiek iekļauts, ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējam tas ir nepieciešamas un Pasūtītājs nodrošina attiecīgo pieslēgumu iespējas).  
4. No akta parakstīšanas dienas līdz Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai, Uzņēmējs uzņemas materiālo atbildību par Objektu, t.sk., bet ne tikai par Līguma darbības laikā Objektam un/vai Pasūtītājam un/vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem un kaitējumu.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvdarbu izpildes termiņš ir līdz _______________.
6. Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Akts sagatavots uz ___ (_______) lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 


	Uzņēmēja vārdā:
Pilnvarotās personas amats (paraksts*) V.Uzvārds
	Pasūtītāja vārdā:
Pilnvarotās personas amats (paraksts*) V.Uzvārds



DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU*

Līguma 5.pielikums

Paraugs

BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS

[vieta] 					                            		      Dokumenta datums ir tā 
    elektroniskās parakstīšanas datums
 

Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, kuras vārdā rīkojas _____________ <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds> (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <pārstāvēt tiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojumu apliecinošā dokumenta nosaukums> (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti attiecīgi Puse/Puses,
 saskaņā ar 2026.gada __._______ līgumu Nr.____ par telpu pārbūvi nekustamajā īpašumā <norāda atbilstoši Konkursa daļai> (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir izpildījis Būvdarbus pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.
2. Saskaņā ar Līguma 3.1.2.apakšpunktu par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam _____ EUR  (________ euro, centi) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____ EUR (________ euro, centi) bez PVN, kas  norādītas  pielikumā pievienotajā Būvdarbu izpildes aktā (Forma  2).  Papildus šajā punktā minētajai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis izpilddokumentāciju un mērījumu protokolus (tiek iekļauts, ja attiecināms saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā norādīto un nav pievienots BIS).
4. Uzņēmējs apliecina, ka garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem ir __ (__________) mēneši no dienas, kad Būvvalde izdarījusi atzīmi BIS par būvdarbu pabeigšanu vai izdevusi aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (ja attiecināms, punktā arī iekļauj: Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot).
5. Parakstot šo aktu, Puses apliecina, ka Objekts ir atbrīvots no Uzņēmēja iekārtām un ierīcēm, Objekts ir atbrīvots  no būvgružiem un atkritumiem, ir veikta Objekta uzkopšana un parakstot šo aktu, Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Objektu.
6. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvdarbu izpildes termiņš ir līdz ______________. 
7. Faktiskais Būvdarbu pabeigšanas datums ir ____________. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir/nav _____ (________) dienas.
8. No Uzņēmējam izmaksājamās summas saskaņā ar Līguma 11.10.punktu Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (________ euro, centi) (punkts tiek iekļauts, ja ir konstatēts termiņa kavējums un Uzņēmējam ir aprēķināts līgumsods).  
9. Akts sagatavots uz __ (____) lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Akta pielikumā pievienots Būvdarbu izpildes akts (Forma  2) un Mazāk nozīmīgo neizpildīto darbu un defektu saraksts uz ___ lapām (ja attiecināms). 

	Uzņēmēja vārdā:
Pilnvarotās personas amats (paraksts*) V.Uzvārds

	Pasūtītāja vārdā:
Pilnvarotās personas amats (paraksts*) V.Uzvārds


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.





Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta pielikums

BŪVDARBU IZPILDES AKTS (Forma 2)
Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra	
Reģ. Nr.: 90009112024       
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026  						Objekts:
Izpildītājs:  
Reģ. Nr.:     
Juridiskā adrese:                                 			      
par 202__.gada __________ izpildīto darbu pieņemšanu

	Nr.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudzums
	Vienības izmaksa
	
	
	
	Kopā uz visu apjomu
	
	

	p.k.
	
	
	
	
	laika norma
	darba samaksas likme
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	kopā
	darbietilpība
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	Summa

	
	
	
	
	
	(c/h)
	(EUR/h)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	(c/h)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR) 
	(EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
	
	
	
	
	

	
	
	Virsizdevumi __%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Peļņa ___%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā (bez PVN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PVN 21%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Darbus nodeva:
	Darbus pieņēma:
	Saskaņots:(ja attiecināms)

	Izpildītāja atbildīgā persona:
	Pasūtītājs atbildīgā persona:
	Būvuzraugs:

	Atbildīgās  personas amats (paraksts*) V. Uzvārds
	Atbildīgās  personas amats (paraksts*) V. Uzvārds
	(paraksts*) V. Uzvārds, sertifikāta Nr. 






	
