PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stacijas ielas pārbūvei Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā”

	1.
	Projektējamo objektu nosaukumi
	Stacijas ielas pārbūve Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Rēzeknes novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

	3.
	Būvniecības veids
	Pārbūve, II grupas būve

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts

	5.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. 

	6.
	Kontaktpersona 
	Maltas apvienības pārvaldes ceļu būvtehniķis Rihards Litke e-pasts: rihards.litke@malta.lv , T: +37126620385
 Projektēšanas laikā visus arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	7.
	Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo Stacijas ielu
	-Stacijas ielas kad.apz.Nr.7870 003 1161;
-Projektētājs būvprojektēšanas laikā veic ielas topogrāfisko uzmērīšanu. 

	8.
	Vispārīgi norādījumi par ielas pārbūves ieceres risinājumiem
	-Nepieciešams veikt pilnu ceļa klātnes pārbūvi ietverot visu ielas teritorijā iekļauto inženierkomunikāciju pārbūvi.
-Nepieciešams veikt pārbūvējamās ielas topogrāfisko uzmērīšanu;
-Būvprojekta dokumentācijā jāiekļauj ģeoloģiskās izpētes sadaļa;
-Projektējot ielas apgaismojumu izmantot enerģijas patēriņu saudzējošas un modernus risinājumus;
- Paredzēt ierīkot drošas gājēju pārejas pie Stacijas ielas 74, 58 un 22;
- Izstrādāt apbraukšanas ceļu un  shēmas;
- Paredzēt iespēju sadalīt pārbūvi kārtās.

	9.
	Projekta sastāvs 
	Atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām  veicot II grupas ielas pārbūves būvprojekta izstrādi pēc nepieciešamības ievērojot un izpildot citus būvniecību regulējošos būvnoteikumus
-BA
-T

	10.

	Speciālie noteikumi
	-Veikt nepieciešamos saskaņojumus ieceres saskaņošanai Rēzeknes Valstspilsētas pašvaldības būvvaldē;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērīšanas darbus;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
- Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes Valstspilsētas pašvaldības būvvaldē, iesniedzams BIS (būvniecības informācijas sistēmas) vidē;
- Paredzēt būvprojekta dokumentācijas izsniegšanu Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā USB pārnēsājamā datu nesējā (rasējumi - *dwg un *pdf; teksta dokumenti - *pdf un *doc vai *docx; *xls vai *xlsx; attēli - *jpg)   un 2 (divos) eksemplāros papīra formātā. 

	11.
	Autoruzraudzība
	Nepieciešama



Papildus informācija: Būvprojekta izstrādes pabeigšana – 7 (septiņu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
