PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
“Tilta uz pašvaldības autoceļa Nr. 7016 Leimanišķi-Špēļi, Maltas pagastā rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”
Projektēšanas uzdevums sniedz pamatojumus tilta būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanai.  Tā mērķis ir izstrādāt tilta būvprojektu, kurš atbilst Latvijas standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kurus realizējot būtu nodrošināta tilta galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgizturība, ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, atbilstošs satiksmes drošības līmenis un konstrukciju estētiski kvalitatīvs risinājums.
	1.
	Objekta nosaukums

un tā būvniecības vieta
	Leimanišķu tilts, Maltas pagastā rekonstrukcija

	2.
	Zemes gabala kadastra numurs
	Īpašuma kadastra apzīmējums 78700050142

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Rekonstrukcija/pārbūve

	4.
	Būvprojekta projektēšanas un būvniecības kārtas
	Būvprojekts minimālā sastāvā  (BMS)

Būvprojekts (BP)

Paredzēt iespēju darbus veikt divās kārtās

	5.
	Objekta funkcija un parametri
	Tilts pāri Maltas upei
Pilns platums – 9 m

Garums –24,09 m, Brauktuves laukums – 216 m2

	6.
	Pasūtītājs
	Rēzeknes novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90009112679

Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

	7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālruņa numurs
	Maltas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks

Saimnieciskajos jautājumos Gatis Pučka, tālr. 20221846, e-pasts gatis.pucka@malta.lv 

	8.
	Projektēšanas stadija
	Būvprojekts

	9.
	Projekta izstrādes termiņš
	3 (trīs) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

	10.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Saskaņā ar pielikumā pievienoto SIA “Juris Rozīte” izstrādāto tehnisko atskaiti “Leimanišķu tilts, tilts pār Maltas upi, Rēzeknes novadā, Maltas pagastā galvenā inspekcija”.

Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi.

	11.
	Projektā ietvert risinājumus
	Projektā paredzēt risinājumus:
- margu nomaiņa pret drošības barjerām

-maksimālā tilta slodze 10 t

-maksimālā tilta slodze 20 t

	12.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀTĀJAM

	12.1.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu.

	12.2.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic projektētājs

	12.3.
	Uzmērījumu rasējumus
	Ja nepieciešams, izstrādā projektētājs

	12.4.
	Publiskās apspriešanas materiālus
	Nē

	12.5.
	Maketu, modeli, īpašu grafiku
	Nē

	  12.6.
	Telpu interjeru, IN
	Nē

	12.7.
	Tehnoloģisko iekārtu, IE izvietojumu
	Nē

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	13.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Jā, nodrošina pasūtītājs

	13.2
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Jā, nodrošina projektētājs

	13.3.
	Pilnvara
	Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus. Sagatavo pasūtītājs.


	13.4.
	Ģeotehniskā izpēte
	Jā nodrošina projektētājs

	13.5.
	Būvprojekta ekspertīze
	Ja pieprasa būvvalde (apmaksā pasūtītājs)

	13.6.
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	Izsniedz Rēzeknes novada attīstības un plānošanas nodaļa. 

Pievienot projektam, ja esošie krūmi vai koki traucē paredzētos rekonstrukcijas darbus:

1. Izsniedz pasūtītājs, saskaņā ar projektētāja sagatavoto informāciju;

2. Koku ciršanu neparedzēt no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam;

3. Būvprojektā pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju.

	14.
	NOSACĪJUMI

	14.1.
	Laiks un resursi
	Darba sākums un nobeigums saskaņā ar līgumu. 

Darbs pēc šī uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem. Darba izstrādes budžets atbilstoši līgumam.

	14.2.
	Projekta saskaņošana ar pasūtītāju
	Projekta dokumentācija sagatavojama un iesniedzama caur Būvniecības informācijas sistēmu BIS atbilstoši 2015. gada 28. jūlijā Ministru kabineta noteikumiem “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” (BIS www.bis.gov.lv), kā arī sagatavojama papīra formātā 3 (trīs) eksemplāros un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā datu nesējā (pdf un dwg formātos, ekonomisko sadaļu tāmes Microsoft Excel, saglabājot visas aprēķinu formulas). Projektētājs iesniedz Pasūtītājam būvprojekta dokumentāciju pēc tam, kad Rēzeknes novada Būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par būvniecības projektēšanas nosacījumu izpildi:

1. Ja, atbilstoši būvvaldes protokolam, nepieciešami labojumi būvprojektā, projektētājs tos veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no slēdziena saņemšanas brīža.

2. Projekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot pasūtītāja speciālistus, pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā no precizētā būvprojekta saņemšanas brīža.

	15.
	PROJEKTA SASTĀVS

	15.1.
	Būvprojekta sastāvs
	Vispārīgie dati (VD)
· Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli

· Paskaidrojuma raksts

Topogrāfija
Ģeotehniskā izpēte
Arhitektūras risinājumi (AR) 

· Raksturīgākie griezumi

· Ārējie apdares materiāli

Būvdarbu apjomi (BA)
Darbu organizācijas plāns (DOP)
Izmaksu aprēķins (T) 

	16.
	Norādījumi par dokumentācijas eksemplāru izgatavošanu
	Būvprojekta dokumentācija iesniedzama 3 eks. papīra versijā un 1 eks. elektroniskā versijā (PDF un DWG formātos) – USB zibatmiņā. Tāmju sadaļa – Microsoft Office EXCEL formātā. Elektroniskā formāta versijas iesniegtajai dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši sējumu numerācijai papīra formāta versijai.
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