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Pielikums Nr.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ 
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Tehniskā specifikācija 
1.1. Iepirkuma priekšmets ir mērniecības pakalpojumi Rēzeknes novada teritorijā, kas sastāv no:
1.1.1. Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas, reģistrācijas, tai skaitā, robežu un robežstigu ierīkošanas (tīrīšanas), robežzīmju izveidošanas, esošo robežzīmju aprakuma atjaunošanas, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās izmērīšanas noteikumi” (izmantojot pakalpojuma sniedzēja resursus);
1.1.2. Atsevišķu koordinētu punktu nospraušanas dabā un zemes vienību ārējo robežu sakārtošanas darbiem, tajā skaitā robežzīmju izveidošanas (izmantojot Izpildītāja resursus), robežstigu ierīkošanas un atjaunošanas;
1.1.3. Zemes ierīcības projekta izstrādes un tā realizācijas (zemes ierīcības projekta izstrāde un kadastrālā uzmērīšana) un reģistrācijas;
1.1.4. Kamerālās pārzīmēšanas un reģistrācijas.
1.2. Mērniecības pakalpojumu izpildes termiņi:
1.2.1. Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un reģistrācija (tai skaitā, iekļaujot darbus: robežu un robežstigu ierīkošana, robežzīmju izveidošana, esošo robežzīmju aprakuma atjaunošana, izmantojot pakalpojuma sniedzēja resursus) – 4 
(četri) mēneši no darba uzdevuma saņemšanas dienas;
1.2.2. Zemes ierīcības projektu izstrāde ar robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju (tai skaitā, iekļaujot darbus: robežu un robežstigu ierīkošana, robežzīmju izveidošana, esošo robežzīmju aprakuma atjaunošana, izmantojot pakalpojuma sniedzēja resursus) 4 (četri) mēneši no darba uzdevuma saņemšanas dienas;
1.2.3. Kamerālā pārzīmēšana un reģistrācija – 2 (divi) mēneši no darba uzdevuma saņemšanas dienas;
1.2.4. Pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no darba uzdevuma saņemšanas dienas.
1.3. Mērniecības pakalpojumi jāveic atbilstoši Ministru kabineta  2011.gada 27.decembra  noteikumiem Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ievērojot Līguma noteikumus.
1.4. Nodrošināt saskaņošanu pirms pakalpojumu nodošanas pasūtītājam šādā kārtībā:
1.4.1. Rēzeknes novada teritorijas zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti saskaņojami ar Rēzeknes novada administrācijas zemes lietu speciālistiem;
1.4.2. Zemes ierīcības projekti saskaņojami atbilstoši darba uzdevuma norādījumiem. 
1.5. Izpildīto pasūtījumu noformēšanas kārtība:
1.5.1. Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus sagatavo:
1.5.1.1. Robežu, situācijas plānus katru sagatavo 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā (pasūtītājam);
1.5.1.2. Elektroniski parakstītā formātā – datu nesējā katram īpašumam atsevišķi;
1.5.2. Zemes ierīcības projektus sagatavo elektroniski parakstītā formātā.

2. Tehniskais/Finanšu piedāvājums.
	[bookmark: _Hlk157588614]N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Vienības cena  EUR bez PVN

	1. 
	Robežzīmju un aprakuma, ierīkošana vai atjaunošana (tajā skaitā atsevišķu koordinētu punktu nospraušana dabā)
	1 punkts
	

	2. 
	Meža stigu ierīkošana un tīrīšana
	par 1 km
	

	3. 
	Zemes robežu uzmērīšana (kadastrālā uzmērīšana, plānu izgatavošana un aktualizācija) 

	3.1.
	zemes vienības platības intervāls

	3.1.1.
	līdz 0,15
	ha
	

	3.1.2.
	vairāk nekā 0,15 līdz 0,29 
	ha
	

	3.1.3.
	no 0,30 līdz 0,49 
	ha
	

	3.1.4.
	no 0,50 līdz 0,99
	ha
	

	3.1.5.
	no 1,00 līdz 2,99
	ha
	

	3.1.6.
	no 3,00 līdz 4,99
	ha
	

	3.1.7.
	no 5,00 līdz 7,99
	ha
	

	3.1.8.
	no 8,00 līdz 9,99 
	ha
	

	3.1.9.
	no 10,00 līdz 11,99
	ha
	

	3.1.10.
	no 12,00 līdz 14,99
	ha
	

	3.1.11.
	vairāk nekā 15,00 
	ha
	

	4. 
	Zemes ierīcības projektu izstrāde ar robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju  

	4.1.
	jaunizveidojamām zemes vienībām platībā līdz 1,00 ha
	ha
	

	4.2.
	jaunizveidojamām zemes vienībām platībā vairāk nekā 1,00 ha līdz 3,00 ha
	ha
	

	4.3.
	jaunizveidojamām zemes vienībām platībā vairāk nekā 3,00 ha līdz 5,00 ha
	ha
	

	4.4.
	jaunizveidojamām zemes vienībām platībā vairāk nekā 5,00 ha un vairāk
	ha
	

	Vienības  cenu kopsumma  EUR bez PVN
	


	Iesniedzot šo piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas ar piedāvājuma realizēšanu saistītās izmaksas, cenā iekļaujot visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi. Piedāvājuma cenā ir ietverti visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie darbu izmaksu sadārdzinājumi.
	Cena norādīta ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata.
	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Datums:
	



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
