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1.1. Iepirkuma veids, nosaukums un identifikācijas numurs:
1.1.1. Iepirkuma veids – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL) 8.panta pirmo daļas 1.punktu. 
1.1.2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs – iepirkums “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā”, identifikācijas Nr. DMV 2026/68 (turpmāk – Iepirkums).
1.1.3. Iepirkums tiek rīkots ievērojot PIL un citu Iepirkuma priekšmeta regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums
	Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

	Reģistrācijas numurs
	90011524360

	RVP iestāde:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Pasūtītājs)

	RVP iestādes adrese:
	Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

	Tālrunis:
	67012453

	E-pasts:
	dmv@riga.lv;

	Pasūtītāja pircēja profila adrese Elektronisko iepirkumu sistēmā
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970

	Darba laiks
	Pirmdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00 (pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30). Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.



1.3.  Kontaktpersonas:
1.3.1. par tehniskiem jautājumiem par iepirkuma priekšmetu: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas Peldvietu un aktīvās atpūtas zonu sektora vadītāja  Tatjana Židele (tālrunis: 67012335, e-pasta adrese: tatjana.zidele@riga.lv);  
1.3.2. par organizatoriska rakstura jautājumiem par nolikumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja Līga Stabiņa (no 13.07.2026.) (tālrunis: 67012532, e-pasta adrese: liga.stabina@riga.lv), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste Olga Gerdele (līdz 13.06.2026. un no 03.08.2026.) (tālrunis: 67037396, e-pasta adrese: olga.gerdele@riga.lv) vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Karlīna Launaga (tālrunis: 67181564, e-pasta adrese: karlina.launaga@riga.lv) (līdz 27.07.2026.). 

1.4. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:
1.4.1. iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970 [footnoteRef:2]; [2:   Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju, lūdzu sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 ] 

1.4.2. pretendents nolikumu ar pielikumiem var saņemt, lejupielādējot to elektroniskajā formātā no pircēja profila EIS. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts nolikuma pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka nolikuma pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
1.4.3. pretendentam jāseko līdzi iespējamām iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja profilā EIS, kā arī jebkādai citai papildu informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja profilā EIS un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;
1.4.4. pretendents jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot tos elektroniski nolikuma 1.3.2. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām.

1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas pieprasīšanas kārtība:
1.5.1. informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju / Komisiju un piegādātājiem vai pretendentiem notiek rakstveidā, izmantojot EIS vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu; 
1.5.2. papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 1.3.2.apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS, tajā jānorāda Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
1.5.3. ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.6.1.apakšpunktā;
1.5.4. jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai (PIL 36. panta trešā daļa).

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. [bookmark: _Ref38365063][bookmark: _Ref38366512]piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz 03.08.2026. plkst. 10:30 
1.6.2. ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.7.  Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
7. piedāvājumu atvēršana notiek 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts iepirkuma nolikuma 1.6.1.apakšpunktā, tas ir, 03.08.2026. plkst. 14:30. 
7. ievērojot PIL 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS sistēmas turētājs pēc EIS darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par EIS darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē.
1.7.2. iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.7.3. ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.7.4. Komisija atver piedāvājumus vienlaikus, publicējot Pircēja profilā sekojošu informāciju – pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus un laikus un piedāvātās cenas;
1.7.5. piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas piedāvājuma atvēršanas sanāksmē tiks protokolētas;
1.7.6. pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.7.7. gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam radīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi u.c.), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta arī Pircēja profilā EIS.

[bookmark: _Toc141341759][bookmark: _Toc141785290][bookmark: _Toc88818047][bookmark: _Toc64201279][bookmark: _Toc64201427][bookmark: _Toc64201622][bookmark: _Toc64264071][bookmark: _Toc65454240][bookmark: _Toc65862770][bookmark: _Toc65956609][bookmark: _Toc65967968][bookmark: _Toc72766065][bookmark: _Toc73116765]Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.8. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
1.8.1. “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā” (turpmāk – būvdarbi).
1.8.2.  CPV kods: 44140000-3 (Ar celtniecības materiāliem saistīti izstrādājumi (piegāde)), 03419000-0, (Kokmateriāli (piegāde)).
1.8.3. Iepirkums nav sadalīts daļās.
1.8.4. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.9. Garantijas termiņš: 24 (divdesmit) mēneši no pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1.10. [bookmark: _Hlk158649326]Līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas (tajā skaitā darba nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana). 

1.11.  Līguma izpildes vieta: Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija.

1.12. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam, kā 6. pielikums. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas tajā ir iespējams veikt tikai nebūtiskus grozījumus.
[bookmark: _Toc88818048][bookmark: _Toc141341760][bookmark: _Toc141785291][bookmark: _Toc79552065]
Prasības piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai:
1.13. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.13.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.13.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.13.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
1.13.4. dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu (un tā daļas, ja tās tiek parakstītas atsevišķi) paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta  vārdā un paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;
1.13.5. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).
1.13.6. sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumus Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu;
1.13.7. iesniedzot piedāvājumu pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.
1.13.8. pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
1.13.9. visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN). 
1.13.10. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;
1.13.11. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, aizpildot rindas, šūnas, kolonnas un ailes pretendents, neveic izmaiņas minētās veidlapas struktūrā (nedzēš/nepievieno rindas, kolonnas, šūnas un ailes, nemaina rindās vai kolonnās iestrādātās aprēķinu formulas, nemaina darba veida nosaukumus utt.);
1.13.12. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst papildināt iesniegto piedāvājumu ar jauniem dokumentiem;
1.13.13. pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti;
1.13.14. piegādātāju apvienība:
3.1.14.1. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;
3.1.14.2. piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
3.1.14.3. pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 6. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē;
3.1.14.4. piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu;
3.1.14.5. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams;
3.1.14.1. tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams;
1.13.15. iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā) nosacījumiem;
1.13.16. pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”;
1.13.17. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju;
1.13.18. piedāvājuma noformēšana:
3.1.18.1. pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus;
3.1.18.2. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
3.2. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.

[bookmark: _Toc88818049]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:
	Nr.p.k.
	Atlases prasības
	Iesniedzamie atlases dokumenti

	1
	2
	3

	4.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.
Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

	4.2. Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, piegādātāju apvienības un apakšuzņēmēji:

	4.2.1.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 5. pielikumā) vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi.*

	4.2.2.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 5. pielikumā) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas*.

	4.2.3.
	Prasības personu apvienībai vai personālsabiedrībai
	Ja pretendents ir apvienība, tad jāiesniedz apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju.

	4.2.4.
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, t.sk. tos, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.


	1) Jāaizpilda un jāiesniedz informācija par apakšuzņēmējiem (nolikuma 3. pielikums).
2) Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (nolikuma 5.pielikums).
3) Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

Pretendentam jāiesniedz savstarpēji noslēgtā vienošanās pie piedāvājuma. 
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Komisija par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 4.1.apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	4.3. 
	Pieteikums/Finanšu piedāvājums
	Nolikuma 2. pielikums.

	4.3.1.
	Pieteikums/Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma norādītajai formai, ievērojot Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktās prasības;

	4.3.2.
	Pieteikumā/Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), Pakalpojuma izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei, kā arī izmaksas nepieciešamo atļauju saņemšanai no trešajām personām, un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas un paredzamie sadārdzinājumi;

	4.4.3.
	Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro veselos skaitļos un aprēķinos jālieto divas decimālzīmes aiz komata. Avanss nav paredzēts.

	4.4. 
	Pieredze un atsauksmes:
	

	4.4.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.
	Pretendents iesniedz nolikuma 4. pielikumu.

	4.4.2.  
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024. un 2025.gads un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikta  iepirkuma priekšmetam līdzīgu ārtelpas labiekārtojuma elementu: koka segumu  - laipu, laukumu, terases, kāpņu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas darbi, kuru kopējā līgumu summa ir vismaz 15 000.00 EUR bez PVN.
	Pretendents iesniedz: vismaz 2 (divas) pozitīva rakstura atsauksmes (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.4.1. apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem.

	4.5.
	Tehniskais piedāvājums: 
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7. pielikuma  “Tehniskais piedāvājums” norādītajai formai, ievērojot Iepirkuma nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktās prasības. Pretendentam Iepirkuma nolikuma 7. pielikuma  “Tehniskais piedāvājums” tabulas Nr. 1 sadaļā “Pretendenta piedāvājums” jānorāda preces parametri saskaņā ar nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām, ja netiks noradīti tehniskie parametri vai tiks norādīts vārds “atbilst” vai līdzvērtīgs vārds pretendents tiks noraidīts.

	4.6.
	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments).
Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku.
Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama:        http://espd.eis.gov.lv/ .
Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību nolikuma prasībām, pretendents ir tiesīgs iesniegt Vienoto dokumentu, kurā aizpildīta II daļas A-C sadaļa, III daļa, IV daļas A sadaļa un VI daļa.

* Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Līdzam skatīt arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.


[bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc88818050]Piedāvājumu vērtēšana:
5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.1.1. Piedāvājumu noformējums: nolikuma 3. punktā (noformējums) noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga nolikuma 3. punkta prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Pretendentu atlase: nolikuma 4.1., 4.2., 4.4. un 4.6. apakšpunktam noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms tam pārbaudot vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena), vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi;
5.1.3. Finanšu piedāvājums: nolikuma 4.3. apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un turpmākajā vērtēšanas procesā ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Komisija informē pretendentu. Nepieciešamības gadījumā Komisija veiks cenu noapaļošanu līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
5.1.4. Tehniskais piedāvājums: nolikuma 4.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga nolikuma 4.5.apakšpunkta prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 
5.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts – Komisija rīkojas PIL 53. pantā noteiktajā kārtībā.
5.3. [bookmark: _Hlk103716270][bookmark: _Hlk103716761]Ja piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām, Komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
5.4. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
5.5. Komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un nav izslēgts no dalības Iepirkumā nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā.
5.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena. 
5.7. Ja vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu, Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”  tabulas Nr.1 1.pozīcijā “Esošās gumijas seguma laipas demontāžas darbi Lucavsalas peldvietā, tai  skaitā būvgružu izvešana un utilizācija” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja arī vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu tā nolikuma 2.pielikuma “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”  tabulas Nr.1 1.pozīcijā “Esošās gumijas seguma laipas demontāžas darbi Lucavsalas peldvietā, tai  skaitā būvgružu izvešana un utilizācija”, tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā nolikuma 2.pielikuma “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”  tabulas Nr.1 3.pozīcijā “Pludmales koka pastaigu laipas  uzstādīšanai paredzētās gultnes planēšana (mehanizēti un roku darbs)  Lucavsalas peldvietā  ” ir viszemākā (bez PVN).
5.8. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot lēmumu uz nolikuma 2. pielikumā pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (e-pastu).

6. [bookmark: _Toc479593821][bookmark: _Toc452360917][bookmark: _Toc88818053][bookmark: _Toc479593822][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc141341765]Izslēgšanas nosacījumu pārbaude:
6.1. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā PIL pantā noteiktajā kārtībā; 
6.2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā;
6.3. Saskaņā ar PIL 43. panta pirmo daļu, ja Pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības Iepirkumā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.

7. Informācija par līgumu:
7.1. Pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar Komisijas izraudzīto pretendentu (turpmāk arī - uzvarētājs) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu, ievērojot PIL 60. pantā noteikto kārtību. 
7.2. Ja pretendents, kas tiek atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta kā pilnsabiedrība, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienība pēc savas izvēles:
7.2.1. reģistrē pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, informējot par reģistrācijas faktu Pasūtītāju, iesniedzot nepieciešamo informāciju;
7.2.2. noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam šī līguma apliecinātu kopiju ievērojot nolikumā noteikto par dokumentu apliecināšanu.
7.2.3. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. 
7.2.4. Šajā punktā noteikto termiņu var pagarināt, ja pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju un pierādījumus, tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
7.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā (nolikuma 7.6. apakšpunkts) pēc Iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu zemākās cenas piedāvājumu, vai pārtraukt Iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.4. 7 (septiņu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, paraksta tiesīgā persona ir prombūtnē). Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemākās cenas  piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.5.  Iepirkuma līgums tiks sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
7.6. Uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas vai no dienas, kad Iepirkuma līgums tiek automātiski izsūtīts Uzvarētājam no Rīgas valstspilsētas pašvaldības informācijas sistēmas.
7.7. Saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;
7.8. Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot PIL 61. panta nosacījumus.
[bookmark: _Toc107198273][bookmark: _Toc107198609][bookmark: _Toc129144173][bookmark: _Toc141341770][bookmark: _Toc141785301][bookmark: _Toc88818057]
9. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas (tajā skaitā jaunu apakšuzņēmēju piesaitēšana) kārtība tiek piemērota PIL 62. panta noteiktā kārtībā.

10. Pielikumā:
10.1. Tehniskā specifikācija ar pielikumu – 1. pielikums;
10.2. Pieteikums/Finanšu piedāvājums – 2. pielikums;
10.3. Informācija par apakšuzņēmējiem -3.pielikums;
10.4. Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem – 4.pielikums;
10.5. Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums - 5.pielikums;
10.6. Līguma projekts – 6. pielikums;
10.7. Tehniskais piedāvājums – 7.pielikums. 



Komisijas priekšsēdētāja                                                                                          Karlīna Launaga*




[bookmark: _Toc64201290][bookmark: _Toc64201438][bookmark: _Toc64201633][bookmark: _Toc64264082][bookmark: _Toc65454251][bookmark: _Toc65862781][bookmark: _Toc65956620][bookmark: _Toc65967979][bookmark: _Toc72766077][bookmark: _Toc73116777][bookmark: _Toc79552075][bookmark: _Toc141341774][bookmark: _Toc141785305]*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONSIKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
[bookmark: _Toc466539501][bookmark: _Toc442789940][bookmark: _Toc332985318][bookmark: _Toc141785521][bookmark: _Toc141785308][bookmark: _Toc141341777][bookmark: _Hlk136936943]

1.pielikums
Iepirkuma “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā”,
identifikācijas Nr. DMV 2026/68)
nolikumam

Tehniskā specifikācija aktualizēta 06.07.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma mērķis: Iepirkums tiek organizēts ar mērķi uzlabot vides pieejamību Rīgas valstspilsētas  pašvaldības Mājokļu un vides departamenta valdījumā nodotajās Rīgas līča piekrastes peldvietās “Vakarbuļļi”,  “Daugavgrīva”, “Vecāķi” un Rīgas valstspilsētas iekšzemes peldvietās “Lucavsala” un “Bolderājas karjers” - izgatavojot jaunas pludmales koka pastaigu  laipas, aprīkotas ar sauļošanās zviļņiem.

2. Līguma priekšmets: Pludmales koka pastaigu laipu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā: 
2.1. Vecāķu peldvietas teritorijā izgatavot un uzstādīt pludmales koka pastaigu laipas. Laipu uzstādīšanas darbi tiek veikti Vecāķu peldvietā, pieejā peldvietai no Selgas ielas, Rīgā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.01001200454.  Skatīt šīs tehniskās  specifikācijas 1.pielikumu Vecāķu peldvietas vizualizācija.
[bookmark: _Hlk231386987]2.2. Vakarbuļļu peldvietas teritorijā izgatavot un uzstādīt pludmales koka pastaigu laipas. Laipu uzstādīšanas darbi tiek veikti Vakatbuļļu peldvietā, pieejā peldvietai no Ilmeņa ielas, Rīgā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.01001090029. Skatīt šīs tehniskās  specifikācijas 1.pielikumu  Vakarbuļļu peldvietas vizualizācija.
2.3. Daugavgrīvas peldvietas teritorijā izgatavot un uzstādīt pludmales koka pastaigu laipas. Laipu uzstādīšanas darbi tiek veikti Daugavgrīvas peldvietā, pieejā peldvietai no Birutas Baumanes takas, Rīgā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.01001090029.  Skatīt šīs tehniskās  specifikācijas 1.pielikumu  Daugavgrīvas peldvietas vizualizācija.
2.4. Bolderājas karjera peldvietas teritorijā izgatavot un uzstādīt pludmales koka pastaigu laipas. Laipu uzstādīšanas darbi tiek veikti Bolderājas karjera peldvietā, pieejā peldvietai no Grants ielas, Rīgā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.01001100057.  Skatīt šīs tehniskās  specifikācijas 1.pielikumu Bolderājas karjera peldvietas vizualizācija.
2.5. Lucavsalas peldvietas teritorijā demontēt esošo gumijas seguma laipu, izgatavot un uzstādīt pludmales koka pastaigu laipas un sauļošanās zviļņus. Laipu un sauļošanās zviļņu uzstādīšanas darbi tiek veikti Lucavsalas peldvietā, pieejā peldvietai no Laivu ielas, Rīgā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.01000510172.  Skatīt šīs tehniskās  specifikācijas 1.pielikumu Lucavsalas peldvietas vizualizācija.


3. Prasības gumijas seguma laipas demontāžai peldvietā “Lucavsala”
Tabula Nr.1 
	Nr. p.k.
	Demontējamā elementa vizualizācija 
	Demontējamā elementa apraksts  

	1
	2
	3

	1. 
	[image: Attēls, kurā ir ārpus telpām, mākonis, debesis, ezers

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
	

Gumijas seguma laipa uzstādīta Lucavsalas peldvietā pie glābšanas dienesta stacijas ēkas uz smilts seguma.
Laipas pamatne  - koka, segums  - gumijas materiāls. 
Laipas garums  ~ 20.00  m, platums ~ 1.25 m. kopējā platība ~ 25 m2





3.1. Demontāžai paredzētā gumijas seguma laipa ir brīvi pieejamas apskatei Lucavsalas peldvietā, pie glābšanas dienesta stacijas ēkas.   
3.2. Demontējamās gumijas seguma laipas apjoms norādīts šīs tehniskās specifikācijas  5.punktā   “Pludmales koka pastaigu laipu izgatavošanas un uzstādīšanas darbu daudzumi” - Tabula Nr.3.
3.3. Gumijas seguma laipas demontāžas darbu izpildes laiku saskaņot ar Pasūtītāju. 
3.4.Gumijas seguma laipas demontāžas rezultātā iegūto būvgružu utilizāciju Pretendentam jāveic ievērojot atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.  Būvgružus teritorijā uzkrāt nav pieļaujams, no peldvietas zonas teritorijas jāizved bez kavēšanās. 
3.5. Gumijas seguma laipu demontāžas izmaksās pretendentam jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar elementa demontāžu, būvgružu iekraušanu, izvešanu un noglabāšanu un citas izmaksas, kuras paredz pretendents, izpildot koka seguma laipu demontāžas darbus.   

4. Prasības pludmales koka pastaigas laipu posmu un sauļošanās zviļņu izgatavošanas un uzstādīšanas darbiem. 
Tabula Nr.2 
	
Nr. p.k.
	Labiekārtojuma elements * 
	Tehniskās prasības 

	1
	2
	3

	


1.


	



Pludmales koka pastaigu laipa



[image: Attēls, kurā ir ārpus telpām, debesis, pamats, pludmale

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]




[image: Attēls, kurā ir ārpus telpām, zāle, debesis, mākonis

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]

	Pludmales koka pastaigu laipu elementa  –  viena posma komplekta izgatavošanas detalizācija attēlota šīs tehniskās specifikācijas 2. pielikumā Pludmales koka pastaigas laipas viena posma detalizācija. 
Pludmales koka pastaigas laipas elementa komplekts - viena posma komplekts,  sastāv no: 
· viena  izgatavota (samontēta) koka laipas posma  ~ platums 2400 mm, garums ~ 2590 mm;
· divām  atsevišķām koka brusām – koka laipas posmu stiprināšanai ~ platums 45 mm, ~ augstums 95 mm, ~ garums 800 mm;
· divdesmit  skrūvēm koka laipu posmu stiprināšanai ~ terases dēļu skrūves no nerūsējoša tērauda.
Laipas klājuma dēļi  -   biezumu ~ 40 mm, ~ platums 120 mm, C24 skujkoku dēļi - gludi ēvelēts kokmateriāls, ražoti no kvalitatīvas koksnes - AB kvalitāte, 3.klases dziļā (zem spiediena)  impregnācija,  brūnā krāsā. Laipas klājuma dēļu virsma profilēta  – rupji rievota frēzēta virsma. Atstarpes starp laipas klājuma dēļiem nedrīkst pārsniegt 10 mm. 
Laipas koka brusas -  augstums ~ 95 mm, ~ platums 45 mm, ~ garums   2590 mm, C24 skujkoku  brusas – kaltēts, kalibrēts kokmateriāls, ražotas no kvalitatīvas koksnes - AB kvalitāte, 3.klases dziļā (zem spiediena)  impregnācija,  brūnā krāsā. 
Koka laipas posmu stiprināšanai izmanto skrūves kokam  ~ terases dēļu skrūves koka konstrukciju montāžai no nerūsējošā tērauda. 
Koka elementu virsmas papildus  jāapstrādā ar aizsargmateriāliem, kas  tos pasargās no bioloģiskas iedarbības ~ antiseptiķis INWOOD Classic vai ekvivalents, ar kvalitātes ziņā līdzvērtīgu bioaizsardzības sastāvu.



Koka seguma laipu montāžas brīdī objektā, savienojuma punktos ar jau esošām laipām, nepieciešamās detaļas pēc attiecīgiem izmēriem piegriež dabā. 
 
Visi koka konstrukcijas savienojumi izpildāmi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un Latvijas Valts standartiem. 

Pludmales koka pastaigu laipas peldvietās tiek uzstādītas tikai peldsezonas laikā, līdz ar to izgatavoto koka laipu elementu stiprinājumiem ir jābūt tā izgatavotiem un savstarpēji savienotiem, lai tos varētu atkārtoti montēt un demontēt.

Izgatavoto elementu izmēri var atšķirties +/- 10 mm robežās. 


	2.
	
Sauļošanās zvilnis

[image: Attēls, kurā ir skečs, diagramma, rinda

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
  
[image: Attēls, kurā ir zāle, ārpus telpām, sols, mēbeles

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]

	
Sauļošanās zviļņa izmēri: Garums ~ 2.10 m,  Platums ~ 0.80  m,
Augstums no zemes ~ 0.5 m.
Sauļošanās zviļņa koka virsma papildus jāapstrādā ar eļļu vai eļļas vaska maisījumu bez biocīdiem un toksiskām piedevām, kas piemērots intensīvai āra videi un atbilst VOC emisiju klasei A+ vai E1 (zema ķīmisko vielu izdale karstumā), kā arī EN 71 3 (droša ādai) un EN 927 (UV un mitruma izturība).
Sauļošanās zvilnis tiek stacionāri savienots (montēts) uz koka laipas posma, paredzot papildus stiprinājumus.
Sauļošanās zviļņa izmēri drīkst atšķirties no norādītā līdz 10% apmērā katrā no dimensijām (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 10% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām).
 



*Labiekārtojumu elementu ilustrācijām informatīvs raksturs. 

4.1. Pretendentam jāizgatavo pludmales koka pastaigu laipas posmus un sauļošanās zviļņus.  Izgatavotos koka seguma laipas posmus un sauļošanās zviļņus jāpiegādā un jāuzstāda šīs tehniskās specifikācijas 2. punktā norādītās peldvietās, atbilstoši izvirzītām tehniskām prasībām. 
4.2. Pirms  pludmales koka pastaigu laipu  posmu uzstādīšanas, veikt koka seguma laipu uzstādīšanai paredzētās gultnes – smilts virskārtas  -  planēšanu ( mehanizēti un roku darbs ). 
4.3. Pludmales koka pastaigu laipu posmu izgatavošanas un uzstādīšanas apjomi norādīti  šīs tehniskās specifikācijas 5.punktā “Pludmales koka pastaigu laipu izgatavošanas un uzstādīšanas darbu daudzumi” - Tabula Nr. 3.
4.4. Pretendents pludmales koka pastaigu laipu posmu un sauļošanās zviļņu piegādi un uzstādīšanu veic ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu, darbu izmaksu tāmē vienības cenā iekļaujot visas ar koka seguma laipu posmu izgatavošanu,  piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas.
4.5. Pretendentam jāizvērtē un jāiekļauj darbu izmaksu tāmē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, mehānismi un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,  nebūtu iespējama atpūtas sola un koka seguma laipas tehnoloģiski pareiza uzstādīšana. 

5. Pludmales koka pastaigu laipu izgatavošanas un uzstādīšanas  darbu daudzumi.

   Tabula Nr.3 
	Nr. p. k.

	Pakalpojuma nosaukums vai apraksts 
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Esošās gumijas seguma laipas demontāžas darbi Lucavsalas peldvietā, tai  skaitā būvgružu izvešana un utilizācija 
	 m2
	25

	2.
	Sauļošanās zviļņu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Lucavsalas peldvietā uz koka pastaigu laipas posma 
	gab. 
	2

	3.
	Pludmales koka pastaigu laipas  uzstādīšanai paredzētās gultnes planēšana (mehanizēti un roku darbs)  Lucavsalas peldvietā  
	 m2
	80

	4.
	Papildus koka brusas  ( 95 mm x 45 mm ) Lucavsalas peldvietas pludmales koka pastaigu laipas posmu montāžai 
	m
	25

	5.
	Pludmales koka pastaigu laipas posmu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana:
	 
	 

	 5.1.
	Lucavsalas peldvietā 
	gab. 
	11

	5.2.
	Vakarbuļļu peldvietā 
	gab. 
	57

	5.3.
	Daugavgrīvas peldvietā 
	gab. 
	20

	5.4.
	Vecāķu peldvietā
	gab. 
	25

	5.5.
	Bolderājas karjera peldvietā 
	gab. 
	25

	6.
	Pludmales koka pastaigu laipu uzstādīšanai paredzētās gultnes - smilts virskārtas - planēšana (mehanizēti un roku darbs)  
	m2
	900




6. Vispārīgās prasības: 

6.1. Pretendentam, izpildot darbus, jāievēro visas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas uz izpildāmiem darbiem attiecināmo un nozari regulējošo normatīvo aktu prasības.  
6.2. Pretendentam, izpildot darbus, jāņem vērā, ka Rīgas līča piekrastes peldvietas atrodas Dabas parka “Piejūra” aizsargājamā teritorijā. 6.3.Garantijas laiks uzstādītajiem  pludmales koka pastaigu laipu posmiem un sauļošanās zviļņiem  - 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, ja tās netiek tīši mehāniski bojātas vai necieš no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības. 
6.4. Pludmales koka pastaigu  laipu un sauļošanās zviļņu uzstādīšanas darbu izpildes laiku un vietu Pretendentam jāsaskaņo ar  pasūtītāju. 
6.5. Pretendents ar savām darbībām nedrīkst nodarīt kaitējumu videi. Veicot darbus jānodrošina darba vietā darba aizsardzības, drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu spēkā esošo noteikumu un normu prasību ievērošana.






Tehniskās specifikācijas 1.pielikums 
1. Lucavsalas peldvietas vizualizācija 
[image: Attēls, kurā ir karte, teksts, atlants

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
[image: Attēls, kurā ir karte, Aero fotogrāfija, Skats no putna lidojuma, aero

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]

2. Vakarbuļļu peldvietas vizualizācija.
[image: Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, karte

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
[image: Attēls, kurā ir ārpus telpām, pamats, koks, ainava

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]

3. Daugavgrīvas peldvietas vizualizācija.
[image: Attēls, kurā ir karte, teksts, atlants, diagramma

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
[image: Attēls, kurā ir karte, ekrānuzņēmums, pludmale, ārpus telpām

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]



4. Bolderājas karjera  peldvietas vizualizācija.
[image: Attēls, kurā ir karte, teksts, atlants

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
[image: Attēls, kurā ir ūdens, Aero fotogrāfija, karte, daba

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]

5. Vecāķu peldvietas vizualizācija.
[image: Attēls, kurā ir karte, teksts

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
[image: Attēls, kurā ir Aero fotogrāfija, aero, Skats no putna lidojuma, karte

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]









2.pielikums
Iepirkuma “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā”,
 identifikācijas Nr. DMV 2026/68
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis/fakss
	

	e-pasta adrese: 
	



3.  PIEDĀVĀJUMS:
3.1. mūsu piedāvājums ir:
     Tabula Nr. 1

	Nr. p. k. 
	Pakalpojuma nosaukums 
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksa, euro 
	Izmaksas, euro, bez PVN

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5

	1.
	Esošās gumijas seguma laipas demontāžas darbi Lucavsalas peldvietā, tai  skaitā būvgružu izvešana un utilizācija 
	 m2
	25
	
	

	2.
	Sauļošanās zviļņu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Lucavsalas peldvietā uz koka pastaigu laipas posma 
	gab. 
	2
	
	

	3.
	Pludmales koka pastaigu laipas  uzstādīšanai paredzētās gultnes planēšana (mehanizēti un roku darbs)  Lucavsalas peldvietā  
	 m2
	80
	
	

	4.
	Papildus koka brusas  (95 mm x 45 mm) Lucavsalas peldvietas pludmales koka pastaigu laipas posmu montāžai 
	m
	25
	
	

	5.
	Pludmales koka pastaigu laipas posmu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana: 

	 5.1.
	Lucavsalas peldvietā 
	gab. 
	11
	
	

	5.2.
	Vakarbuļļu peldvietā 
	gab. 
	57
	
	

	5.3.
	Daugavgrīvas peldvietā 
	gab. 
	20
	
	

	5.4.
	Vecāķu peldvietā
	gab. 
	25
	
	

	5.5.
	Bolderājas karjera peldvietā 
	gab. 
	25
	
	

	6.
	Pludmales koka pastaigu laipu uzstādīšanai paredzētās gultnes - smilts virskārtas - planēšana (mehanizēti un roku darbs)  
	m2
	900
	
	

	Kopā, bez PVN 21%
	




3.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei, kā arī izmaksas nepieciešamo atļauju saņemšanai no trešajām personām, un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas, finanšu rezerve nav paredzēta.
3.3. Cenu norāda euro (EUR) ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
3.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	4.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	4.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	4.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	4.4. E-pasts elektronisko
4.5. dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	4.6. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	4.7. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	4.8. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	4.9. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	4.10. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	4.11. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	4.12. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	4.13. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3](jā/ nē) [3:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	Obligāti aizpildāms 

	4.14. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:4](jā/ nē) [4:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	Obligāti aizpildāms

	4.15. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	Obligāti aizpildāms

	4.16. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:5] (jā/ nē) [5:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	Obligāti aizpildāms

	4.17. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:6] (jā/ nē) [6:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	Obligāti aizpildāms

	4.18. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms


5. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums.> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/68).
6. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
7. Apliecinām, ka:
7.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
7.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejams iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
7.3. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
7.4. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē;
7.5. pret  <pretendenta nosaukums>, tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
7.6. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi (PIL 2.2 pants). 

	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**




3.pielikums
Iepirkuma “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā”,
identifikācijas Nr. DMV 2026/68
nolikumam

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

Informācija par VISIEM apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek iesaistīti)[footnoteRef:7]: [7:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamie darbi:
	Apakš-uzņēmēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:8] – lielais, vidējais, mazais vai mikro-uzņēmums (norāda atbilstošo) [8:  Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem” (atjaunināts 13.05.2023.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 



	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	vērtība (vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Pievienota savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar apakšuzņēmēju), atbilstoši nolikuma 4.2.4. apakšpunktam.



	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu








4.pielikums
Iepirkuma “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā”,
identifikācijas. Nr. DMV 2026/68
nolikumam

[bookmark: _Toc88818061]Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem
(nolikuma 4.4.1. un 4.4.2. apakšpunkta izpilde)

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds
	Tālruņa numurs
	Izpildes vieta, laiks
	Darba veids (ievērojot nolikuma 4.4.2. apakšpunktu) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


[bookmark: _Hlk109206299]5.pielikums
[bookmark: _Toc332985319][bookmark: _Toc442789939]Iepirkuma “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā”,
identifikācijas. Nr. DMV 2026/68
nolikumam


Apakšuzņēmēja*  un/vai personas, uz kuras spējām pretendents balstās*, apliecinājums

*(aizpildot nevajadzīgo svītrot visā veidlapas formā)


Ar šo ____________ /apakšuzņēmējs un/vai  personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta organizētajā iepirkumā “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā” identifikācijas  Nr. DMV 2026/68, kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs un/vai persona, uz kuras spējām balstās, kā arī

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. sniegt šādus pakalpojumus (ja attiecināms):
/īss pakalpojumus apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā nododamo sniedzamo pakalpojumu norādītajam apjomam/.

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms): 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).

2.4. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.


	Apakšuzņēmēja  un/vai personas, uz kuras spējām balstās  likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu





6.pielikums
Iepirkuma “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana  peldvietās, Rīgā”, 
identifikācijas. Nr. DMV 2026/68
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-26-_______-lī
Koka seguma laipas atjaunošana, sola piegāde un uzstādīšana Vecāķu peldvietas kāpu zonā, Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums 
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
 paraksta un tā laika zīmoga datums 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, direktora ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes 2023.gada 29.novembra nolikuma Nr.367 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums” 8.7.punktu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un 
[…….], juridiskā adrese: [……….], LV-__________, Latvija, reģistrācijas Nr. __________________(turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) _________________ personā, kurš/a rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  no otras puses, bet abas kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa “Pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanās zviļņu izgatavošana un uzstādīšana peldvietās, Rīgā” (identifikācijas Nr. DMV 2026/68) (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem, Pakalpojuma sniedzēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs apņemas šajā līgumā noteiktā kārtībā, apjomā, kvalitātē un termiņā veikt pludmales koka pastaigu laipu un sauļošanas zviļņu izgatavošanu un uzstādīšanu (turpmāk – Darbs) peldvietās, Rīgā  (turpmāk – Objekts), atbilstoši šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
1.2. Šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:
· pielikumu Nr.1 – “Tehniskā specifikācija” ar pielikumu Nr.1;
· pielikumu Nr.2 – “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”;
· pielikumu Nr.3 – “Tehniskais piedāvājums”, 
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Pusēm ir saistošs Iepirkuma nolikums un tā pielikumi, Pakalpojuma sniedzēja piedāvājuma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
1.4. Darbs sevī ietver visus darbus, nepieciešamo materiālu iegādi, izgatavošanu, uzstādīšanu Objektā,  dokumentācijas sagatavošanu, un citas darbības, kuras izriet no šī līguma 1.2.apakšpunktā norādīto šī līgumu pielikumu prasībām. 

2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.
2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
2.3. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi:
2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 
2.3.2. Pasūtītāja Objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;
2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma un šī līguma pielikumos noteiktajiem noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu; 
2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;
2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā;
2.3.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu, sastādot Darba pieņemšanas aktu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem;
2.3.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;
2.3.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā līgumā paredzētā Darba veikšanai, nodrošinot atkritumu utilizāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana Objektā;
2.3.9. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Pakalpojuma sniedzējam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Pakalpojuma sniedzēja pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju;
2.3.10. izpildīt citus šajā līgumā un tā pielikumos paredzētos noteikumus un pienākumus.
2.4. Pakalpojuma sniedzēja tiesības: 
2.4.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 
2.4.2. pēc pieprasījuma saņemt no Pasūtītāja, tā rīcībā esošo - šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju.
2.5. Pasūtītāja pienākumi:
2.5.1.  pēc uzdotā Darba pabeigšanas pieņemt Darbu no Pakalpojuma sniedzēja šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
2.5.2.  norēķināties ar Pakalpojuma sniedzēju par šajā līgumā paredzētu, termiņā izpildītu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu;
2.5.3. sniegt Pakalpojuma sniedzējam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju.
2.6. Pasūtītāja tiesības: 
2.6.1. iesniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstveida pretenziju atbilstoši šī līguma noteikumam; 
2.6.2. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāsagatavo un jāiesniedz; 
2.6.3. nepieņemt Darbu, ja ir konstatētas neatbilstības šī līguma noteikumiem;
2.6.4. neapmaksāt Pakalpojuma sniedzējam rēķinu par Darbu, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju;
2.6.5. kontrolēt šī līguma izpildes gaitu;
2.6.6. vienpusēji apturēt šī līguma izpildi gadījumā, ja tam ir pamatots iemesls, par to rakstiski informējot Pakalpojuma sniedzēju. 
2.7. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā  3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viena otru, ja:
2.7.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;
2.7.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
2.7.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
2.7.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni. 
2.8.  Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Pakalpojuma sniedzējs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Pakalpojuma sniedzējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. [bookmark: _Hlk110245980]Atlīdzība par šajā līgumā noteikto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena – ________ EUR (________________ euro un ___ centi) un PVN 21% - ________EUR (________________euro un ___ centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – ________EUR (________________euro un ___ centi) apmērā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.
3.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti, palielināti vai samazināta nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, neveicot šī līguma grozījumus.
3.3. Šī līguma pielikumā Nr.2 „Pieteikums/ Finanšu piedāvājums” noteiktie vienību izcenojumi šī līguma izpildes laikā netiek mainīti un tajā ietilpst visas ar Darbu un šajā līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
3.4. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība:
3.4.1. Pakalpojuma sniedzējs Darbu veic saskaņā ar šī līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskajā specifikācija” (ar pielikumu Nr.1) noteikto;
3.4.2. Pēc uzdotā Darba pabeigšanas Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam Darba pieņemšanas aktu;
3.4.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Darba pieņemšanas akta saņemšanas paraksta to vai rakstiski iesniedz Pakalpojuma sniedzējam motivētus iebildumus Darba izpildes pieņemšanai; 
3.4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties parakstīt Darba pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam radušies iebildumi par Darba izpildi atbilstoši šī līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas pretenzijas. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu un kārtību; 
[bookmark: _Hlk134536225]3.4.5. Šī līguma 3.4.4.apakšpunktā konstatētos trūkumus Pakalpojuma sniedzējam jānovērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kurš nav ilgāks kā 14 (četrapdsmit) kalendārās dienas. Termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par šī līguma 4.1.apakšpunktā noteiktā Darba izpildes termiņa pagarinājumu;
3.4.6. Pēc Pakalpojuma sniedzēja rakstiska paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Darba pieņemšanu šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
3.4.7. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nav novērsis vai atteicies novērst trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības samazināt maksājumu, ieturot to no Pakalpojuma sniedzējam veicamās samaksas. Ja Pasūtītājam trūkumu novēršanai ir jāpieaicina cits pakalpojuma sniedzējs, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam tā samaksātos izdevumus par veikto darba izpildi pilnā apmērā. Šādā gadījumā Pasūtītājs piestāda rēķinu Pakalpojuma sniedzējam, kura apmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas no tā nosūtīšanas dienas; 
3.4.8. Darbs tiek uzskatīts par izpildītu, ja tas veikts saskaņā ar šī līguma prasībām un Pušu šī līguma 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darba pieņemšanas aktu;
3.4.9. Pēc Pušu šī līguma 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteikto pilnvaroto pārstāvju Darba pieņemšanas akta parakstīšanas, Pakalpojuma sniedzējs sagatavo rēķinu Pasūtītājam, ievērojot šī līguma 3.7.apakšpunktā noteikto kārtību. 
3.5. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu abpusēji parakstītā Darba pieņemšanas un nodošanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja.
3.6. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Pakalpojuma sniedzēja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu.
3.7. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.7.1. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
3.7.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
3.7.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
3.7.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
3.7.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei;
3.7.2.4. portālā Latvija.lv Pasūtītāja e adresē – EINVOICE@90011524360.
3.7.3.  Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;
3.7.4.  Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
3.7.5.  Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;
3.7.6.  Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;
3.7.7.  Ja Pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
3.8. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laika, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Pakalpojuma sniedzējam jānovērš šajā līgumā noteiktā kārtībā un termiņā par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs nevar vērst pret Pasūtītāju. 
3.9. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais izpildāmā Darba apjoms faktiski ir mazāks par šajā līgumā noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas. 

4. Līguma izpildes termiņš
4.1. Darba kopējais izpildes termiņš Pakalpojuma sniedzējam ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām pusēm un reģistrēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Pakalpojuma sniedzēju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru, nosūtot informāciju uz Pakalpojuma sniedzēja šī līguma 13.punktā norādīto e-pastu. 
4.2. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas aktu pieņēmis paveikto Darbu līdz šī līguma 4.1.apakšpunktā norādītajam termiņam. 
4.3. Šī līguma izpildes termiņš, neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Pakalpojuma sniedzējam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

5. Līguma grozījumi un tā izbeigšanas kārtība
5.1. Šis līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā, vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
5.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmits) kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojuma sniedzējs:
5.3.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko Pasūtītājs vismaz 1 (vienu) reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Pakalpojuma sniedzēju;
5.3.2. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem un nepilda Pasūtītāja rakstiski nosūtītajā pretenzijā norādīto par šajā punktā minēto;
[bookmark: OLE_LINK1]5.3.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam;
5.3.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Pakalpojuma sniedzēja likvidāciju, vai apturēta Pakalpojuma sniedzēja saimnieciskā darbība vai, tiek konstatēti citi apstākļi, kas, liedz vai liegs Pakalpojuma sniedzējam turpināt šī līguma izpildi saskaņā ar šī līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no šī līguma; 
5.3.5. ir nodarījis Pasūtītājam zaudējumus, kas ir pierādīti un Pušu saskaņoti;
5.3.6. konstatēts, ka šo līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka šī līguma izpildes laikā Pakalpojuma sniedzējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā, ja pirms šī līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam nebija zināmi.
5.4. Pasūtītājs neatlīdzina Pakalpojuma sniedzējam zaudējumus un peļņas atrāvumu, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 5.3.apakšpunktā noteiktās tiesības. 
5.5. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Pakalpojuma sniedzējs saņem samaksu par faktiski veikti un kvalitatīvi izpildīto Darbu, ievērojot noteikumus par Darba izpildes dokumentācijas iesniegšanu. 
5.6. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, Pakalpojuma sniedzējs par saviem finanšu līdzekļiem sakārto Darba izpildei nodotos Objektu un atstāj tos drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.
5.7. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs bez objektīva iemesla nepilda šajā līgumā noteiktos pienākums un pēc rakstveida uzaicinājuma tos 3 (trīs) darba dienu laikā nav novērsis. 
5.8. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus. 
5.9. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
5.10. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
5.10.1. grozījumi ir nebūtiski;
5.10.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī līguma 5.11.apakšpunktā minētajos gadījumos;
5.10.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 5.12.apakšpunktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
5.11. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:
5.11.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti Iepirkuma dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
5.11.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz šis līgums, tiek mainīts Iepirkuma uzvarētāja – Pakalpojuma sniedzēja interesēs;
5.11.3. Šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais pakalpojuma līgums (šis līgums);
5.11.4. Pakalpojuma sniedzēju  aizstāj ar citu izpildītāju.
5.12. Būtiski šī līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
5.12.1. Iepirkuma dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes aspektiem;
5.12.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Pakalpojuma sniedzēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
5.12.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
5.12.4. iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu Pakalpojuma sniedzēju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas iemesli.
5.13. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
5.13.1. izslēgt darbu, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;
5.13.2. iekļaut darbu, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu.
5.14. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:
5.14.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas;
5.14.2. 10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.
5.15. Ja šī līguma 5.3.6.apakšpunktā piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Pakalpojuma sniedzējam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret Pakalpojuma sniedzēju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt. Maksājumu kavējums šādu iemeslu dēļ netiek uzskatīts par līguma pārkāpumu.

6. Pušu atbildība un līgumsods
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.  
6.2. Puses apņemas pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei un/vai trešajām personām zaudējumus, kas radušies Puses vainas dēļ, izpildot Darbu, tai skaitā Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, tā darbinieku vai pilnvarotu personu tīšas vai neuzmanīgas rīcības gadījumā, vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina zaudējumi otrai Pusei 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgo zaudējumu fakta konstatēšanas dienas, par ko ir sastādīts un abpusēji parakstīts zaudējumu akts.
6.3. Darba izpildes un trūkumu novēršanas termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā Darba vai maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procentus) no attiecīgā Darba vai maksājuma vērtības. Līgumsods netiek piemērots, ja termiņa neievērošana radusies otras Puses vainas dēļ vai nepārvaramas varas apstākļos. 
6.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs šajā līgumā noteiktā Darba izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista nesaskaņotus apakšuzņēmējus, tad Pakalpojama sniedzējs par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 100.00 EUR (viens simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
6.5.  Ja nokavēts kāds no šī līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc šajā līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.
6.7. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Pakalpojuma veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 
6.8. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Pakalpojuma sniedzējam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 
6.9. Parakstot šo līgumu, Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka nesadarbojās un šī līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pakalpojuma sniedzējs ir personālsabiedrība), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt saistību izpildi. Ja šī līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam. 
6.10. Pakalpojuma sniedzējs garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 6.9.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
6.11. Pasūtītājam šī līguma izpildes laikā ir tiesības pieprasīt papildu apliecinājumus vai dokumentus, kas apliecina Pakalpojuma sniedzēja atbilstību sankciju regulējumam, kā arī veikt neatkarīgu pārbaudi jebkurā šī līguma darbības laikā.

7. Apakšuzņēmēji
7.1.   Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību šī līguma prasībām.
7.2. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. 
7.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.4. Puses, veicot apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaisti, to veic tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteikto.
7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā jaunu apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaistīšanu šī īguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Pakalpojuma sniedzēja apakšuzņēmēju piesaisti.
7.6. Šī līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Pakalpojuma sniedzējs pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
7.7. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pakalpojuma sniedzējs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma nosūtīšanas dienas.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā. 
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3. Ja šī līguma 8.1.apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu. 
8.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 8.1.apakšpunktā minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 

9. Vispārīgie noteikumi
9.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 
9.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.
9.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.
9.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.
9.6. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo līgumu, ir jābūt latviešu valodā un noformētai rakstveidā. Puses vienojas, ka informācijas apmaiņai par jautājumiem, kas saistīti šī līguma izpildi, ir izmantojami līgumā norādītie saziņas līdzekļi (primāri – e-pasts). Pasūtītāja e-pasta adrese saziņai par šajā punktā noteiktajiem jautājumiem – dmv@riga.lv. Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adrese saziņai par šajā punktā noteiktajiem jautājumiem – _____@_____. Ziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakarus (oficiālo elektronisko adresi vai šajā līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi), tiks uzskatīti pa saņemtiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. 
9.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai.
9.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras Puses piekrišanas.
9.9. Šis līgums (ar pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā.  Šis līgums parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

10. Citi noteikumi
10.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes___________ (tālrunis:______, e-pasta adrese: ______). Pasūtītāja pārstāvja prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīts cits Pasūtītāja norīkots pārstāvis. Par minēto faktu Pasūtītāja atbildīgā persona savlaicīgi ar e-pasta starpniecību informē Pakalpojuma sniedzēju un šī līguma 10.2.apakšpunktā norādīto Pakalpojuma sniedzēja kontaktpersonu. Šādas izmaiņas netiek uzskatītas par šī līguma grozījumiem, un par tām netiek veikti atsevišķi rakstveida papildinājumi.
Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Pakalpojuma sniedzēju, pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja informāciju, sniegt informāciju Pakalpojuma sniedzējam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu), organizēt Darba pieņemšanu, dot norādījumus par šī līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai termiņus.
10.2. Pakalpojuma sniedzējs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko _________ pārstāvi ___________ (tālrunis: ______, e-pasta adrese: ______).
10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
10.4. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma spēkā esamības laikā.

11. Konfidencialitāte
11.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
11.1.1. nodrošināt šajā līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas šī līguma izpildē;
11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Pakalpojuma sniedzējam pieejama šī līguma izpildes gaitā.
11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šī līguma noslēgšanas Pakalpojuma sniedzējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms šī līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Pakalpojuma sniedzējs nevar noteikt par komercnoslēpumu šī līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar šī līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
11.5. Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju, tajā skaitā par nepieciešamību nodrošināt konfidenciālas informācijas aizsardzību informē savus darbiniekus un citas šī līguma izpildē iesaistītās personas.
11.6. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir šī līguma pārkāpums, kas dod cietušajai Pusei tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
11.7. Konfidencialitātes aizsardzības noteikumiem ir neierobežots laiks. 

12. Garantija
12.1. Pakalpojuma sniedzējs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas pilnu 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju no Darba pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantija attiecas uz izgatavoto konstrukciju, izmantoto materiālu kvalitāti un uzstādīšanas darbu atbilstību šī līguma un tā pielikumu prasībām.
12.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to rakstiski paziņo Pakalpojuma sniedzējam, norādot vietu un laiku, kad Pakalpojuma sniedzējam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) darba dienām. Pakalpojuma sniedzēja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Pakalpojuma sniedzējs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. 
12.3. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums uzsākt garantijas laikā konstatēto bojājumu vai citus trūkumu novēršanu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu. 
12.4. Konstatētie bojājumi vai citi trūkumi tiek novērsti saprātīgā termiņā, kas atkarīgs no trūkumu vai bojājuma veida, apjoma un nepieciešamo materiālu pieejamības, bet ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas, ja Puses nav vienojušās citādi.
12.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs neuzsāk novērst fiksētos bojājumus šī līguma 12.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst pašam un piestādīt rēķinu Pakalpojuma sniedzējam, bet samaksas kavējuma gadījumā pieprasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētās maksājuma summas.
12.6. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Darba defektu, ja tas radies nepareizas ekspluatācijas dēļ. 

13. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
	PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453
e-pasts: dmv@riga.lv 
Norēķinu rekvizīti: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments
RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, 
LV-1010
RVP iestādes kods: 209
Konta Nr. LV__RIKO___________
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
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