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	1. Lūdzam pasūtītāju izvērtēt iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 90 (deviņdesmit) darbdienām.
	Iepirkuma komisija atbildot uz jautājumiem skaidro, ka līguma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 90 (deviņdesmit) dienām.
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