PAZIŅOJUMS PAR APSPRIEDI AR PIEGĀDĀTĀJIEM
Atklātam konkursam
"Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana"

Pasūtītājs SIA “ZAAO” rīko  apspriedi ar ieinteresētajiem piegādātājiem par plānoto iepirkumu “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”, saskaņā PIL 18.panta 2.prim daļu
1. Apspriedes norise:
0. Apspriedes mērķis - informēt ieinteresētos piegādātājus par plānoto iepirkumu un iepirkuma priekšmeta saturu, kā arī iegūt atgriezenisko saiti no ieinteresētajiem piegādātājiem.
0. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju.
0. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā. Apspriedes norises laiks: konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā un EIS.
0. Apspriedes ietvaros ieinteresētie piegādātāji savus komentārus var iesniegt: 
1.4.1. Par atklāta konkursa nolikumu;
1.4.2. Par piegādātājam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
1.4.3. Par piegādātājam izvirzītajām tehniskajām prasībām
1.5. Iesniedzot komentāru/-us ieinteresētais Piegādātājs norāda:
1.5.1. Piegādātāja nosaukumu;
1.5.2. Plānotā Iepirkuma nosaukumu;
1.5.3. Kontaktpersonu;
1.5.4. Kontaktpersonas tel. numuru un e-pasta adresi;
1.5.5. Piegādātāja komentārs un tā skaidrojums;
Komentārus un priekšlikumus pretendents iesniedz elektroniski līdz 2026.gada 10.augustam(ieskaitot) uz e-pasta adresi: iepirkumi@zaao.lv.

2. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:
2.1.  Iepirkuma komisija izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā.
2.2.  Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējumu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā.
2.3. Pēc komentāru izvērtēšanas tiks sagatavots Apspriedes ziņojums. Pēc apspriedes noteiktā termiņa beigām, apspriedes ziņojumu Pasūtītājs izsniedz 3 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!
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I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:
	Pasūtītājs

	Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru, un slēgs iepirkuma līgumu:
SIA “ZAAO”, adrese Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, tālrunis 64281250, e-pasts: pasts@zaao.lv 

	Kontaktpersona: Ingrīda Šķipore, tālruņa Nr.+371 64281250, e-pasta adrese: iepirkumi@zaao.lv .


2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta:
2.1. Iepirkuma identifikācijas Nr.: ZAAO/2026/43/l.
2.2. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu.
2.3. Iepirkuma CPV kods: 42914000-6 (Rūpnieciskās pārstrādes iekārtas), 42997300-4 (Rūpnieciskie roboti), 48000000-8 (Programmatūras pakotnes un informācijas sistēmas).
2.4. Iepirkuma priekšmets – Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu (turpmāk – Sistēma) piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 2. pielikums).
2.5. Iepirkums tiek rīkots projekta ietvaros. Projektu plānots īstenot atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.2. “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” trešās kārtas īstenošanas noteikumiem.
2.6. Līguma izpildes vieta: SIA “ZAAO” Aprites ekonomikas centrs “Daibe”, "Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151. 
2.7. [bookmark: _Toc413744454][bookmark: _Toc413750287]Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 345 (trīs simti četrdesmit piecas) dienas no Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā ievērojot zemāk norādītos izpildes posmu starptermiņus
	Izpildes posmi:

	Posmu izpildes termiņi:
	Darbu apraksts

	1. posms
	≤ 42 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas
	Rasējumu apstiprināšana- Tehniskie rasējumi un Sistēmas integrācijas plāns iesniegti un saskaņoti ar  Pasūtītāju.

	2. posms
	≤  210  kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas
	Parakstīts Sistēmas iekārtu uzstādīšanas pieņemšanas – nodošanas akts par Sistēmas piegādi, uzstādīšanu un mehānisko ieregulēšanu.

	3. posms
	≤ 135 kalendārās dienas no iekārtu uzstādīšanas un mehāniskā ieregulēšanas
	1. fāze — pamatfrakciju šķirošana (30 kalendārās dienas)
AI apmācāmo šķirojamo materiālu kategorijas: PET dzēriena pudeles, HDPE kannas, daudzslāņu dzērienu iepakojums (piem. Tetra-Pak), HDPE pudeles Fāzes noslēguma mērķis: AI atpazīšanas precizitāte ≥ 85% katrai apmācītajai kategorijai, verificēts 3 secīgās darba dienās.

2. fāze — (30 kalendārās dienas)
4 jaunu (papildus) iepakojuma materiālu veidi pēc Pasūtītāja saraksta AI modeļa apmācība. 2. fāzē papildus tiek verificēts, ka 1. fāzē apmācītās kategorijas nav degradējušās (precizitāte saglabājas ≥ 85%). Fāzes noslēguma mērķis: AI atpazīšanas precizitāte ≥ 82% jaunajām kategorijām, verificēts 3 secīgās darba dienās.

3. fāze — (30 kalendārās dienas)
Mācāmās kategorijas: 4 jauni (papildus) iepakojuma materiālu veidi pēc Pasūtītāja saraksta). Fāzes noslēguma mērķis: AI atpazīšanas precizitāte ≥ 78% jaunajām kategorijām un saglabāta iepriekš uzrādītā precizitāte visām iepriekšējo materiālu kategorijām. Fāzes laikā Piegādātājs veic pilnu sistēmas optimizācijas sesiju (“fine-tuning”), pielāgojot šķirošanas prioritāšu kārtulas katrai kategorijai.

Ja kādas fāzes beigās mērķa precizitāte nav sasniegta, konkrēto fāzi var pagarināt par ne vairāk kā 15 papildu kalendārajām dienām. Kopā ar ieregulēšanas periodu, AI mācīšanas periodu un  Sistēmas veiktspējas rādītāju sasniegšanas verifikācija maksimālais ilgums ar visiem pagarinājumiem nedrīkst pārsniegt 135 kalendārās dienas.




2.8. Paredzamā līgumcena: EUR 470 000,00 ( četri simti septiņdesmit tūkstoši eiro).
2.9. [bookmark: _Toc419124046][bookmark: _Toc419211930][bookmark: _Toc413744456][bookmark: _Toc413750289]Apmaksa::
	Plānotie maksājumi
	Nosacījums
maksājuma veikšanai
	Apmaksas termiņš

	Avansa maksājums  ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) no Līguma summas
	Izpildītāja iesniegts rēķins, pēc spēkā esoša Līguma izpildes un avansa garantijas iesniegšanas.
Maksimālais avansa apmērs ir 30% no Līguma summas. Avansa maksājums tiek dzēst proporcionāli, no katra nākamā maksājuma pieprasītā avansa apmērā.
	30 (trīsdesmit) dienu laikā no dokumentu iesniegšanas

	Starpposma maksājums 60% no Līguma summas (Maksājums par iekārtu piegādi)
	Izpildītāja iesniegts rēķins par iekārtu piegādi, uzstādīšanu un mehānisko ieregulēšanu, pamatojoties uz savstarpēji parakstītu Sistēmas Iekārtu uzstādīšanas pieņemšanas–nodošanas aktu.
	30 (trīsdesmit) dienu laikā no dokumentu iesniegšanas

	Gala
maksājums 40% no Līguma summas
	Izpildītāja iesniegts rēķins pēc Sistēmas veiktspējas rādītāju sasniegšanas verifikācijas un Gala pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
	30 (trīsdesmit) dienu laikā no dokumentu iesniegšanas



2.10. [bookmark: _Toc478460916][bookmark: _Toc535915267][bookmark: _Toc536001425][bookmark: _Toc526160][bookmark: _Toc40857832][bookmark: _Toc41399835][bookmark: _Toc101455449][bookmark: _Toc413744457][bookmark: _Toc413750290]Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.
2.11. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tai skaitā, ja nav pietiekošs finansējums.
2.12. Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu
2.13. Tehniskā specifikācija (Nolikuma 2.pielikums) aktualizēta 2026.gada 23.jūlijā.
2.14. Iepirkumu veic Iepirkumu komisija, kas izveidota ar SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāja 2026.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.2.14/001, (turpmāk – Komisija).
2.15. Citas prasības attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
3. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas kārtība:
3.1. Sākot ar šīs iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi, nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja. Ar nolikumu un tā pielikumiem, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, un aktuālāko informāciju var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1472.
3.2. Ieinteresētās personas/pretendenti EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja ieinteresētā persona ir reģistrēta EIS kā piegādātājs.
3.3. Lejupielādējot nolikumu, ieinteresētais pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma procedūras nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicēts attiecīgajā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

4. Papildu informācijas apmaiņa:
4.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1472. Ieinteresētajam personai ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
4.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresēto personu notiek latviešu valodā saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 38.pantu. Ieinteresētā persona papildu informāciju Pasūtītājam var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam elektroniski uz e-pastu iepirkumi@zaao.lv vai uzdodot EIS e-konkursu konkrētajā iepirkuma procedūras apakšsistēmā. 
4.3. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
4.4. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām:
4.4.1. Ja ieinteresēta persona papildu informāciju ir pieprasījusi, izmantojot EIS – Komisija papildu informāciju piegādātājam sniedz, ievietojot šo informāciju EIS, pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu, kā arī, izmantojot EIS pieejamos rīkus, nosūta ieinteresētajai personai;
4.4.2. Ja ieinteresētā persona papildu informāciju pieprasījusi, nosūtot papildu informācijas pieprasījumu uz iepirkuma dokumentos norādīto e-pastu, Komisija papildu informāciju sniedz, to nosūtot ieinteresētajai personai uz tā norādīto e-pasta adresi, vienlaikus ievietojot šo informāciju EIS pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu.
[bookmark: _Toc233626775]II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Prasība:
	Nosacījumi un iesniedzamie dokumenti:

	5. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā un tā pielikumos ietvertās prasības un noteikumus.
	5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums), kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā.
5.2. Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
5.3. Vienošanos, kurā norāda katras personas atbildības apjomu, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība.
5.4. Piedāvājuma nodrošinājuma esamību apliecinošs dokuments  (atbilstoši Nolikuma 16. punkta prasībām).

	6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām.
	6.1. Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas fakta dokumenti nav jāiesniedz. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu publiskajās datubāzēs (piemēram, Uzņēmumu reģistra datubāzē). 
6.2. Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. Pretendents var norādīt publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	7. Uz Pretendentu neattiecas PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteiktie izslēgšanas gadījumi, kā arī uz  Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	7.1. Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda PIL 42. pantā  noteiktajā kārtībā.
7.2. Komisija pārbaudi par Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem veic atbilstoši Sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļā noteiktai kārtībai.

	8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	8.1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.
8.2. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	9. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 6. punkts un 7. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	9.1. 

	10. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
	10.1. Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 
10.2. Pretendents sniedz informāciju par katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās vai kuram nododamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR, iesniedz katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību iesaistīties iepirkuma līguma izpildē. 
10.3. Pēc formas – nolikuma 5. un 6. pielikums.

	11. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu 49. panta nosacījumiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai.
	11.1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk- ESPD)**** kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilstoši PIL 49.panta pirmajā daļā noteiktajam. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, pretendents aizpilda ESPD I daļu, II daļu, III daļu, IV daļas A, C sadaļu un VI daļu. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. ****Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) ir pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/ 


	Tehniskās un profesionālās spējas

	12. Pretendents laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas  dienai noteiktajā termiņā un kvalitātē ir izpildījis  vismaz  1 (vienas) pēc veiktspējas parametriem līdzvērtīgas AI vadītu robotizētu šķirošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu. 
Par līdzvērtīgu pēc veiktspējas rādītājiem, tiks uzskatīta tāda robotizēta šķirošanas sistēma, kas nodrošina ≥3000 efektīvos tvērumus/stundā (pie atbilstoša mērķa materiālu daudzuma un vienmērīga slāņa izkliedes uz konveijera) un robota paveikto tvērumu kvalitāte	≥ 80% pareizi identificētu un nošķiroto mērķa objektu (attiecībā pret AI atpazīšanas rezultātu).

	12.1. Informāciju par iepriekšējo pieredzi pretendents iesniedz atbilstoši nolikuma 4.pielikumā noteiktajai formai.
12.2. Par nolikuma 4.pielikumā norādīto pieredzi Pretendents pievieno pozitīvu pasūtītāja atsauksmi.
12.3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina ieviestā projekta demonstrāciju dabā.


	Tehniskā specifikācija-piedāvājums

	13. Tehniskā specifikācija- piedāvājums
	13.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši nolikuma 2. pielikumā pievienotajai tehniskā piedāvājuma paraugformai.

	Finanšu piedāvājums

	14. Finanšu piedāvājums:
Pretendenta piedāvājumā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu. Tās ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, darba izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, u.c. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu;
Pretendents finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši veidnei..
Pretendents pievienotās vērtības nodokli (PVN) norāda atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.
Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda eiro (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.
	14.5. Pēc formas - nolikuma 3. pielikums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju – nolikuma 2.pielikums.

	15. Līgums izpildes nodrošinājums:
Līguma izpildes nodrošinājums konkursa uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 
Līguma izpildes nodrošinājumam jāatbilst nolikumā un līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Līguma izpildes nodrošinājuma summas apmērs ir 5% (pieci procenti) no kopējās līguma summas euro (EUR) bez PVN. 
Līguma izpildes nodrošinājumam, ja tas iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, jāatbilst šādiem noteikumiem:
nodrošinājuma devējam jāapņemas samaksāt pasūtītājam nodrošinājuma summu bezstrīdus kārtībā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma, ja:
15.4.1. Izpildītājs nav izpildījis no Līguma izrietošās saistības pilnā apjomā vai kādā daļā;
15.4.2. Izpildītājs vienpusēji atkāpies no Līguma, izņemot, ja Izpildītājs vienpusēji atkāpies no Līguma pirms termiņa Pasūtītāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ;
15.4.3. Pasūtītājs izmantojis Līgumā pielīgtās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa Izpildītāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ; 
15.4.4. nepieciešams pilnībā vai daļēji dzēst Izpildītāja saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus;
15.4.5. nepieciešams pilnībā vai daļēji dzēst Izpildītājam aprēķināto līgumsodu.
nodrošinājumam jābūt spēkā līdz garantijas perioda beigām. Garantijas periods  uzsākas no Gala pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.;
nodrošinājumam jābūt no pretendenta puses neatsaucamam;
pasūtītājam nav jāpieprasa līguma izpildes nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas.
Līguma izpildes nodrošinājumu, kas iesniegts kā bankas garantija, pasūtītājs atgriezīs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc garantijas perioda beigām.
Ja līguma darbības laikā līguma summa palielinās vairāk kā 10% apmērā, pretendents iesniedz jaunu līguma izpildes nodrošinājumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no grozījumu parakstīšanas dienas, atbilstoši nolikuma 15.2.punktā noteiktajam.

	16. Piedāvājuma nodrošinājums:
Kopā ar iepirkuma piedāvājumu Pretendents iesniedz arī piedāvājuma nodrošinājumu 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas veidā, vai arī veic minētās summas ieskaitījumu SIA "ZAAO" bankas kontā.
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, kurā ietvertie nosacījumi atbilst nolikuma 16.1.punkta apakšpunktu prasībām, ar norādi: “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ZAAO 2026/43/l, piedāvājuma nodrošinājums.
Bankas garantijai jāietver šādi noteikumi:
· garantijas devējam jāapņemas samaksāt pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma PIL 50.panta sestās daļas 1. un 3.punktā noteiktajos gadījumos; 
· garantijai jābūt spēkā nolikuma 16.2. punktā noteiktajā termiņā;
· garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;
· Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms pieprasījuma iesniegšanas bankai;
· garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
· apdrošinātājam jāapņemas samaksāt pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu bezstrīdus kārtībā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma PIL 50.panta sestās daļas 1.un 3.punktā noteiktajos gadījumos;
· apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikuma 16.2. punktā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
· polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;
· pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms pieteikuma iesniegšanas apdrošinātājam;
· prasības un strīdi, kas saistīti ar apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa Pasūtītāja norādītajā kontā:
· nolikuma 16.1.punktā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā SIA “ZAAO” (reģistrācijas Nr. 44103015509) kontā LV41HABA0001408040040 (AS Swedbank) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot precīzu iepirkuma nosaukumu, identifikācijas numuru, daļas numuru un nosaukumu;
· maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, iekļauj pie piedāvājuma;
· iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apjomā pasūtītājs atmaksā pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī gadījumos, kad iepirkumu komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies PIL noteiktais komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs izdarīs maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc jebkura no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.
Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem pretendenta dalībniekiem. Iemaksājot piedāvājuma nodrošinājuma summu SIA “ZAAO” norādītajā kontā, paši vienojas, kurš no dalībniekiem iemaksā šo summu. Maksājuma mērķī norāda personu apvienības dalībniekus un Nolikuma 16.3. punktā minēto norādi.  
Apdrošināšanas polises vai bankas garantijas piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu iesniedz pie pieteikuma.
Pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājumu saskaņā ar PIL 50.panta sestās daļas 1. un 3.punktu. 


[bookmark: __RefHeading___Toc506558427][bookmark: _Toc125969647][bookmark: _Toc184809891][bookmark: _Toc233626776]III. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS NOSACĪJUMI
17. [bookmark: __RefHeading___Toc506558428]Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir norādīts Iepirkumu uzraudzības birojā publicētajā paziņojumā par līgumu un Pasūtītāja EIS e-konkursu apakšsistēmā un tie tiks atvērti ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu.
18. Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.
19. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv  pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
20. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
21. Ja konstatēti elektroniskās informācijas sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35.panta trešās daļas izpratnē.
22. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
23. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, Komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols tiek publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.
24. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
25. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”[footnoteRef:2] 14.punktā noteiktajā kārtībā. [2:  Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba ] 

26. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus vai nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”2 13.punktā noteiktajā kārtībā.

[bookmark: _Toc125969648][bookmark: _Toc184809892][bookmark: _Toc233626777]IV. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
27. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
27.1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
27.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
28. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
28.1. Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski (elektroniskā dokumentā), atsevišķos elektroniskos dokumentos ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;
28.2. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem (ja attiecināms);
28.3. Iesniedzot, citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.
29. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[footnoteRef:3]. [3:  Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127. ] 

30. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
31. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
32. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
33. Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, turpmāk – ESPD. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, pretendents aizpilda ESPD I daļu, II daļu, III daļu, IV daļas A, C sadaļu un VI daļu. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD[footnoteRef:4], lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.  [4:  Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv vai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1434 ] 





 Pretendentam veidlapā jāiekļauj informācija, ESPD III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās”, par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
34. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

[bookmark: _Toc413751967][bookmark: _Toc535418808][bookmark: _Toc125969649][bookmark: _Toc184809893][bookmark: _Toc233626778]V. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS UN VĒRTĒŠANA

35. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
36. Komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu atbilstoši PIL 51.panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka  pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
37. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
38. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic šādos etapos:
Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
38.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa (vērtē) pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritēriju.
38.1.2. Komisija vērtē visu pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudi.
38.1.3. Komisija ir tiesīga veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram pirmsšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
38.1.4. Lai izvērtētu, kuram no pretendentiem pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, kurš ir piedāvājums ar viszemāko cenu, atbilstoši PIL 41.panta devītajai daļai Komisija vispirms pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas, un, vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 
38.1.5. Pēc pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pārbaudes, Komisija veic kvalifikācijas pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu, piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un veic šī pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma pārbaudi.
38.1.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
38.1.7. Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma IV. sadaļā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām.
38.1.8. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
38.1.9. Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu vai arī iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.
Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude:
38.1.10. Komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
38.1.11. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Komisija pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija, izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. 
38.1.12. Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
38.1.13. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai pretendents, sniedzot paskaidrojumus uz Komisijas jautājumiem, nespēj pierādīt, ka viņa kvalifikācija un pieredze atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 
38.1.14. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja tā piedāvājums nav sagatavots atbilstoši kvalifikācijas prasību sagatavošanas prasībām. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, Komisija izvērtē konstatēto neatbilstību saturu un samērīgumu.
Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:
38.1.15. Pēc pretendenta atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.
38.1.16. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
38.1.17. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
38.1.18. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, Komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.
Finanšu piedāvājuma pārbaude:
38.1.19. [bookmark: _Toc514228092]Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Komisija vērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas. 
38.1.20. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši finanšu piedāvājumam noteiktajām prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, Komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.
38.1.21. Ja Pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.
39. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.

[bookmark: _Toc535418809][bookmark: _Toc125969650][bookmark: _Toc184809894][bookmark: _Toc233626779]VI. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

40. [bookmark: _Toc514228094]Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 42. panta otrajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši PIL 42. pantam.
41. Komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteiktajiem gadījumiem. Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda PIL 42.panta noteiktajā kārtībā.
42. Saskaņā ar PIL 42.panta desmito daļu, Komisija pārbaudi par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
43. Komisija veic PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro. PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktos noteiktos izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē. PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktos noteiktos izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic pretendenta patieso labuma guvējiem. 
44. Ja Komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL  42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Komisijas dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem.
45. Ja pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, pretendentam nomainot PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteiktie izslēgšanas iemesli.
46. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja, veicot pārbaudi PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā, tiek konstatēts, ka uz to attiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi, un ja, piemērojot PIL 43. panta noteikumus, pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus vai pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī pretendents neveic PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu.
47. [bookmark: _Toc535418810]Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmo daļu, Komisija pārbaudīs pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecībā uz to, vai gadījumā kādai no iepriekš minētajām personām  nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu vai kādu no iepriekšējā teikumā minētajām personām ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
48. Pasūtītājs noraida Pretendenta piedāvājumu iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punktā minētie nosacījumi.
49. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka pretendentu piedāvātās cenas ir vienādas, Pasūtītājs veiks izlozi. 
[bookmark: _Toc125969651][bookmark: _Toc184809895][bookmark: _Toc233626780]VII. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
50. Pasūtītājs, ievērojot PIL 37.panta otrajā daļā noteikto, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
51. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod personīgi.
52. [bookmark: _Toc535418811][bookmark: _Toc125969652]Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
[bookmark: _Toc184809896][bookmark: _Toc233626781]VIII. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA

53. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc PIL 60.panta septītajā daļā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
54. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu.
55. Pretendentam jāparaksta līgums 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
56. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā, uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
57. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši nolikuma 55.punktā paredzētajam, Pasūtītāja noteiktajā laikā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
58. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste notiek saskaņā ar iepirkumu līgumu un PIL 62.pantu.
59. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61.pantā noteikto.
60. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmito daļu Pasūtītājs publicēs noslēgtā iepirkuma līguma tekstu Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.

[bookmark: _Toc535418812][bookmark: _Toc125969653][bookmark: _Toc184809897][bookmark: _Toc233626782]IX. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

61. Pretendenta tiesības:
Pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentiem atbilstoši nolikuma 4. punktā noteiktajā kārtībā;
Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams, vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu;
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.
62. Pretendenta pienākumi:
Rakstveidā Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;
līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus nolikumā minētos noteikumus.

[bookmark: _Toc514228095][bookmark: _Toc535418813][bookmark: _Toc125969654][bookmark: _Toc184809898][bookmark: _Toc233626783]X. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

63. Komisijas tiesības:
Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  
Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) Komisijas locekļu.
Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.
Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkuma procedūrā iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma procedūras noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.
Veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras termiņa pagarināšanu.
Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Ja iepirkuma procedūras ietvaros nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.
Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja iepirkums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ.

64. Komisijas pienākumi:
Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma procedūras dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.
Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.
Izdarot grozījumus nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, tajos noteiktajā kārtībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.) Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un pretendentus.
Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
[bookmark: _Hlk125972251]Katrs Komisijas loceklis, iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas sekretārs un eksperts (ja tāds tiek pieaicināts) ne vēlāk kā brīdī, kad tiek uzsākts iepirkums, paraksta apliecinājumu, ka
a)	nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka
nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir saistīts ar konkrētu pretendentu PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē, un ka
viņš neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neizpaužama.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.
16.6. 















[bookmark: _Toc402365189][bookmark: _Toc233626784]PIELIKUMI

1.pielikums
iepirkumam “Automatizētas atkritumu šķirošanas
 iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l

PIETEIKUMS
[bookmark: _Hlk40857904][bookmark: _Hlk101455135][bookmark: _Hlk188001312]dalībai iepirkumā “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Pasta adrese
	

	Tālruņa Nr.
	

	E-pasta adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas norēķinu konta Nr.
	

	Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkumā, līguma noslēgšanai likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona:
	

	Vārds, uzvārds
	

	ieņemamais amats
	

	tālruņa Nr.
	

	e-pasts
	

	Kontaktpersona:
	

	Vārds, uzvārds
	

	ieņemamais amats
	

	tālruņa Nr.
	

	e-pasts
	



Iepazinušies ar atklāta konkursa  “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ZAAO 2026/43/l, (turpmāk – Atklāts konkurss), dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piesakāmies piedalīties un iesniedzam piedāvājumu Atklātā konkursā:
1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Atklāta konkursa dokumentiem, Atklāta konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam Atklāta konkursa Nolikuma prasību izpildi.
1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Atklāta konkursa apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šī pakalpojuma izpildi un samaksas noteikšanu par pakalpojuma izpildi, tajā skaitā, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par pakalpojuma izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un pakalpojuma izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie pakalpojuma izpildes apstākļi. 
1. Apliecinām, ka uz mums nav attiecināmi Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86. punktā noteiktie ierobežojumi un nav konstatējami apstākļi, kas liegtu mūsu dalību Atklātā konkursā. Apliecinām, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzināmies normatīvajos aktos noteikto atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.
1. Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumu, ar mērķi apzināt un novērtēt ar līguma izpildi saistītos riskus, ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu par mūsu piegādes ķēdi.
1. Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai Atklātā konkursā.
1. Apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Atklātā konkursā.
1. Visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi un precīzi.
1. Piekrītam pievienotā līguma projekta noteikumiem, tā izpildes noteikumi mums ir skaidri un saprotami.
1. Pretendents norāda, kādu informāciju nodod kā komercnoslēpumu un kādu kā konfidenciālu informāciju (ja tāda ir) ______________.
1. Apliecinām, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1. Apliecinām, ka preces izcelsme  nav saistīta ar Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.

Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam[footnoteRef:5]: [5:  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 


	☐
	Mikro uzņēmums ir uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro)

	☐
	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)

	☐
	Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).






Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
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2.pielikums
iepirkumam “Automatizētas atkritumu šķirošanas
 iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l

[bookmark: _Hlk188888725]
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS
dalībai iepirkumā “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Iepirkuma priekšmets: Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu (turpmāk – Sistēma) piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā, kas ietver:
1. Robotizētu šķirošanas sistēmu (komplektu) ar ≥ 2 mākslīgā intelekta vadītām satvērējrokām;
1. Datorredzes sistēmu;
1. Mākslīgā intelekta programmatūru materiālu atpazīšanai un klasifikācijai;
1. Pneimatisko sistēmu satvērēju darbībai;
1. Vadības un drošības sistēmu;
1. Esošo šķirošanas kabīņu Sistēmas darbības zonas pielāgošanu nošķiroto materiālu novirzīšanai uz esošajiem šķirošanas apcirkņiem;
1. Uzstādīšanu, ieregulēšanu, apmācību un dokumentāciju.
1.2. Uzstādīšanas vieta:
AEC "Daibe", Stalbes pagasts, Cēsu novads, Latvija. Sistēma paredzēta uzstādīšanai esošās atkritumu mehāniskās pārstrādes iekārtu šķirošanas kabīnē, integrējoties ar esošo šķirošanas konveijeru.
1.3. Šķirojamais materiāls:
1. Sadzīves atkritumi pēc mehāniskās frakcionēšanas un priekššķirošanas procesa;
1. Galvenās šķirojamās frakcijas: Mājsaimniecības sadzīves atkritumu vieglā iepakojuma frakcijas;
1. Šķirojamo materiālu daļiņu izmērs: 50–500 mm;
1. Šķirojamo materiālu vienību svara diapazons: 20–400 g;
1. Šķirojamo materiālu vienību maksimālais svars: ≤400 g;
1. Sistēmas noslodze: ~250 darba dienas gadā, ~16 stundas dienā.
1.4. Pasūtītāja nodrošinājums:
1. Elektroapgādes pieslēgumu: 3 × 400V, 50Hz, ne tālāk kā 10 m no Sistēmas vadības paneļa;
1. Saspiestā gaisa padeve ar darba spiedienu 6 – 8 bar, ≤ 10 m no Sistēmas;
1. Interneta tīkla pieslēgums Sistēmas attālinātai vadībai un diagnostikai;
1. Piekļuvi uzstādīšanas vietai montāžas darbu laikā.
1.5. Normatīvie akti un standarti:
1. Mašīnu direktīva 2006/42/EK;
1. ISO 13849 (Drošības funkcijas vadības sistēmām);
1. EN ISO 10218 (Rūpniecisko robotu drošība) vai jaunākā spēkā esošā redakcija;
1. IEC 62061 (Mašīnu drošība. Drošības saistīto elektrisko, elektronisko un programmējamo elektronisko vadības sistēmu funkcionālā drošība);
1. EN ISO 13857 (Drošības attālumi);
1. Latvijas Republika un ES piemērojamie elektrodrošības standarti.



2. SISTĒMAS TEHNISKĀS PRASĪBAS UN PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Pretendents aizpilda kolonnu "Pretendenta piedāvātās iekārtas parametri", norādot konkrētus tehniskos rādītājus piedāvātajai sistēmai. Ja Pretendents piedāvā labākus rādītājus nekā minimālā prasība, tie norādāmi pilnā apjomā.
	Parametrs
	Minimālā prasība / Mērvienība
	Pretendenta piedāvātās iekārtas parametri

	2.1. GALVENIE SISTĒMAS PARAMETRI

	Šķirojamo materiālu veidi
	Mājsaimniecības sadzīves atkritumu vieglā iepakojuma polimēra un kompozīta materiālu iepakojuma frakcijas. 
Pasūtītājam ir jābūt iespējai ikdienā mainīt Iekārtas vadības sistēmas iestatījumos šķirojamo mērķa frakciju veidus.
	

	Sistēmas darbības princips
	Mākslīgā intelekta vadīta redzes sistēma identificē un klasificē objektus uz konveijera; robotu rokas automātiski satver un novirza materiālus uz attiecīgajiem šķirošanas apcirkņiem (nomešanas lūkām).
	

	Darba vide
	Iekštelpu uzstādīšana esošā ēkā; apkārtējās vides temperatūra: 0°C līdz +40°C
	

	Elektroapgāde
	3 × 400V, 50Hz, 20A
	

	Sistēmas sertifikācija
	CE marķējums; atbilstība Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un piemērojamajām EN/ISO drošības normām
	

	Konveijera darbības ātruma diapazons
	0.5 m/s - 1.5 m/s
	

	2.2. GABARĪTU UN IZVIETOJUMA PRASĪBAS

	Faktiski pieejamais brīvais attālums sistēmas novietošanai ( L mm (pa konveijera garenasi) x W mm šķirošanas kabīņu platums perpendikulāri konveijera garenasij) 
	L - 5800 mm; W – 5200mm 
(Plānojot Sistēmas novietošanu ir jāparedz piekļuves zonas tās apkalpošanai)

	

	Sistēmas maksimālais kopējais platums 
	≤ 4 000 mm (iekļaujot visas konstrukcijas daļas un pneimatiskos savienojumus)
	

	Sistēmas maksimālais kopējais augstums 
	≤ 2900 mm (no grīdas līdz augstākajam punktam, izņemot signalizācijas elementus)
	

	Konveijera lentas augstums no grīdas
	1000 mm ± 50 mm 
Sistēmas novietojums jāsalāgo ar esošo šķirošanas konveijeru. Precīzs augstums nosakāms Sistēmas integrācijas plāna izstrādes gaitā.
	

	2.3. ROBOTIZĒTĀ SATVĒRĒJROKU SISTĒMA

	Sistēmas tips
	Automatizēta robotu šķirošanas sistēma ar mākslīgā intelekta vadību, paredzēta atkritumu plūsmas šķirošanai uz šķirošanas konveijera
	

	Robota tips
	Industriāls daudz asu robots ar pneimatiski vadītu satvērējroku, optimizēts atkritumu šķirošanas funkciju veikšanai.
	

	Robotu skaits sistēmā
	≥ 2 robotu rokas (satvērējrokas) vienā sistēmā
	

	Satvērēja konstrukcija
	Pneimatiski vadīts satvērējs ar vakuuma vai mehānisku satvērienu; piemērots dažāda svara un formas objektu satveršanai
	

	Nošķirojamo objektu svara diapazons (g)
	20 - 400g
	

	Sistēmas darbības ātrums (efektīvo satvērumu skaits stundā)
	≥ 3 000 tvērumi/stundā pie atbilstoša mērķa materiālu daudzuma un vienmērīga slāņa izkliedes uz konveijera
	

	Robota paveikto tvērumu kvalitāte
	≥ 80% pareizi identificētu un nošķiroto mērķa objektu (attiecībā pret AI atpazīšanas rezultātu)
	

	Pneimatiskā sistēma
	Integrēta pneimatiskā sistēma robotu satvērēju vadībai; pneimatiskais savienojums no ārpuses (gaisa kompresoru nodrošina pasūtītājs)
	

	Apgaismojums
	Piegādātājs nodrošina vai dokumentē, ka datorredzes sistēmas darbībai nepieciešamie apgaismojuma apstākļi ir nodrošināti uzstādīšanas vietā. Ja esošais apgaismojums nav pietiekams vai pietiekami stabils, nepieciešamā apgaismojuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana ir iekļauta piegādes apjomā.
	

	Pneimatiskais spiediens 
	6–8 bar (ieteicamais darba spiediens)
	

	Robota kustību sasniedzamības amplitūda
	Atbilstoša konveijera platumam un apcirkņu lūku novietojumam; nodrošina nošķiroto materiālu nomešanu katrā apcirknī.
	

	Drošības zonas un barjeras
	Automātiskas drošības zonas; robotu darbība nekavējoties apstājas, ja cilvēks ienāk darba zonā
	

	2.4. MĀKSLĪGĀ INTELEKTA UN REDZES SISTĒMA

	AI sistēmas tips
	Dziļās mācīšanās (deep learning) modeļa balstīta objektu atpazīšanas sistēma.
	

	Vienlaicīgi nošķirojamo materiālu veidu skaits un kategorijas
	Iekārta nodrošina vismaz 4 iepakojuma materiālu veidu vienlaicīgu nošķirošanu, atbilstoši lietotāja definētām materiālu kategorijām.
Katrs nošķirotais materiāla veids ir jānovirza (jānomet) atsevišķā šķirošanas lūkā/apcirknī.
	

	Kopējais atpazīstamo materiālu kategoriju skaits (pēc sistēmas pilnīgas apmācības)
	≥ 20 iepakojuma materiālu kategorijas (dažādu plastmasas, kartonu, metāla iepakojuma veidi pēc Pasūtītāja definēta saraksta).
Pasūtītājam ir jābūt iespējai Sistēmas iestatījumos pēc nepieciešamības izvēlēties (mainīt) vienlaicīgi nošķirojamo materiālu veidus uzdotā iepakojuma materiālu kategoriju saraksta.
	

	Sistēmas apmācība un atjauninājumi
	AI modeļa atjaunināšanas iespējas attālināti; Piegādātājs nodrošina modeļa uzturēšanu garantijas periodā un pēc tā (pēc atsevišķas vienošanās). 
	

	Attālinātās pieslēgšanās tehniskie risinājumi
	Attālinātās pieslēgšanās tehniskie risinājumi, tostarp izmantotie protokoli, autentifikācijas mehānismi, datu aizsardzības pasākumi. Piegādātājs jānodrošina sistēmas un AI modeļa uzturēšanu, garantijas periodā, drošības atjauninājumi un lietotāju apmācības. 
	

	Reāllaika apstrāde
	Sistēma nodrošina objektu identifikāciju un robota vadību reāllaikā. Iekārtai jānodrošina šķirojamo materiālu identifikācijās un šķirošanas darbības veikšana (latentums) ne lielāks kā  
< 100 ms
	

	Attālinātā uzraudzība
	Reāllaika sistēmas veiktspējas uzraudzības iespēja attālināti (web vidē vai speciālā lietotnē)
	

	2.5. MATERIĀLU NOVIRZĪŠANAS UN ŠĶIROŠANAS APCIRKŅU SISTĒMA

	Šķirošanas lūku skaits uz sistēmu
	4 šķirošanas lūkas (katrā pusē pa 2 materiālu kategorijām).
	

	Savietojamība ar esošiem šķirošanas apcirkņiem
	Sistēmai jābūt savietojamam ar esošajiem šķirošanas apcirkņiem un nomešanas lūkām atbilstoši to novietojumam un augstumam. Nepieciešamības gadījumā Pretendentam ir jāveic esošo šķirošanas lūku pielāgošana Sistēmas pilnvērtīgai integrācijai. Skatīt Pielikumam Nr. 1 Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas uzstādīšanas vieta
	

	2.6. VADĪBAS UN DROŠĪBAS SISTĒMA

	PLC vadības sistēma
	Industriāla PLC vadības sistēma.
	

	HMI saskarne
	Pieskaršanās ekrāns (touch screen) ≥ 10"; operatora saskarne latviešu un/vai angļu valodā
	

	Drošības sistēmas kategorija
	Drošības kategorija ≥ PL d (ISO 13849) vai SIL 2 (IEC 62061) vai ekvivalenta
	

	Avārijas apstāšanās 
(E-stop)
	Vismaz 2 E-stop pogas sistēmai, novietotas operatora pieejamās vietās
	

	Gaismas barjeras vai lāzera skeneri
	Personas noteikšana robota darba zonā; sistēma automātiski pāriet drošā režīmā
	

	Brīdinājuma signalizācija
	Vizuāla (rotējoša bākuguns vai LED josla) un skaņas signāls; sistēma aktivizējas pirms robotu darbības uzsākšanas.
	

	Attālinātā diagnostika
	Sistēmai jābūt aprīkotai ar attālinātās diagnostikas un servisa pieejas iespēju
	

	Sistēmas datu reģistrācija
	Visu sistēmas funkcionalitātes datu (veiktspējas, rādītāji, nošķiroto materiālu sadalījums, kļūdas, darbības laiks un tml.) reģistrēšana, uzkrāšana un analīze un pārskatu veidošana.
	

	Sistēmas arhitektūra “uzturēta pie Piegādātāja” 
	Automatizētās atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu darbības nodrošināšanai paredzēts, ka sistēmas programmatūras risinājums un ar to saistītā datu apstrāde var tikt nodrošināta Piegādātāja infrastruktūrā (mākoņrisinājums) vai Pasūtītāja infrastruktūrā (lokāls risinājums). Pretendents piedāvājumā norāda izvēlēto arhitektūru un pievieno datu plūsmu un drošības pasākumu aprakstu.
Piegādātājs nodrošina, ka sistēmas darbība, tai skaitā datu apstrāde un attālinātā piekļuve, atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām informācijas un kiberdrošības jomā, tostarp Nacionālās kiberdrošības likuma prasībām (vai citiem piemērojamiem kiberdrošības regulējumiem).
Piegādātājs ir atbildīgs par tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu ieviešanu, tostarp datu šifrēšanu, piekļuves kontroli, auditācijas pierakstiem un drošu sistēmas administrēšanu, kā arī nodrošina šo pasākumu aprakstu un pierādāmu atbilstību Pasūtītāja pieprasījumam.
	

	Drošības un datu atbilstība ir Piegādātāja pienākums
	Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz datu apstrādes un kiberdrošības atbilstības apraksts (t.sk. arhitektūra, datu plūsmas un drošības pasākumi).
	

	2.7. KONSTRUKTĪVIE PARAMETRI

	Metāla konstrukcijas materiāls
	Augstas kvalitātes tērauds (S355 vai līdzvērtīgs); atbilstoši robota satvērējroku slodzes prasībām
	

	Virsmas apstrāde
	Korozijas aizsardzības klase ≥ C3 (2K-PUR krāsa vai līdzvērtīga)
	


3. PIEGĀDES APJOMS UN PAKALPOJUMI
	Pakalpojums / Prasība
	Minimālā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Piegādes apjoms
	Visu sistēmas komponentu piegāde Pasūtītāja adresē; iekļaujot visus montāžas materiālus. Izkraušana, novietošana un pneimatiskā pieslēguma izbūve līdz Pasūtītāja nodrošinātajam pieslēguma punktam (≤ 10 m) ir iekļauta piegādes apjomā. 
	

	Elektroinstalācija un pieslēgšana
	Pilna elektroinstalācija līdz Pasūtītāja nodrošinātajam pieslēguma punktam; ≤ 10 m no vadības paneļa
	

	Ieregulēšana un palaišana
	Sistēmas pilna ieregulēšana, AI modeļa kalibrēšana atbilstoši ZAAO šķirošanas plūsmai
	

	Personāla apmācība
	ZAAO personāla apmācība angļu vai latviešu valodā — ne mazāk kā 2 (divas) dienas uzstādīšanas vietā.
	

	Tehniskā dokumentācija
	Ekspluatācijas rokasgrāmata, apkopes instrukcijas, elektriskās un mehāniskās shēmas – latviešu un/vai angļu valodā
	

	Garantijas periods
	≥ 12 mēneši no Sistēmas Gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas
	

	Kritisko rezerves daļu komplekts
	Piegādātājs kopā ar Sistēmas nodošanu ekspluatācijā piegādā kritisko rezerves daļu komplektu, kas nodrošina nepārtrauktu Sistēmas darbību bez dīkstāves. Rezerves daļas piegādājamas uz uzstādīšanas vietu kopā ar inventāra sarakstu un nomaiņas instrukcijām latviešu vai angļu valodā. 
Minimālais rezerves daļu komplekts ietver:
Satvērēju sistēma kritiskās komponentes:
· Vakuuma satvērēja kausiņus (suction cups) — ≥ 20 gab.;
· Satvērēja rokas komplektu (gripper assembly) — ≥ 2 komplekti;
· Vakuuma šļūtenes un savienotāji — ≥ 1 pilns komplekts

Pneimatiskā sistēmas kritiskie elementi:

Gaisa filtru elementi — 6 ≥  gab.;
Solenoidvārsti — ≥ 2 gab. no katra tipa; 
	

	Garantijas apkalpošana
	Attālināta servisa reaģēšana un konsultācija ≤ 12 stundu laikā no pieteikuma reģistrēšanas (darba dienās);
Kritiska kļūme (Sistēma nedarbojas vai darbojas ar veiktspēju zem 50% no noteiktās) novēršana ≤ 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma reģistrēšanas.
Nekritiska kļūme (Sistēma darbojas ar ierobežojumiem) novēršana ≤ 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma reģistrēšanas.

	

	Pēc garantijas apkalpošana
	Piegādātājs nodrošina rezerves daļu piegādi un servisa pakalpojumus vismaz 5 gadus pēc piegādes
	

	Piegādes termiņš 
	Maksimālais piegādes un uzstādīšanas termiņš: ≤ 210 dienas no līguma parakstīšanas dienas.
	

	Rasējumu apstiprināšana
	Tehniskie rasējumi un Sistēmas integrācijas plāns iesniedzami Pasūtītājam apstiprināšanai ≤ 42 dienu laikā no līguma noslēgšanas
	

	Mākslīgā intelekta (AI) modeļa mācīšanas periods.
	AI modeļa mācīšanas periods uz Pasūtītājam specifisko atkritumu plūsmu tiek uzskaitīts kā laiks pēc Sistēmas piegādes un uzstādīšanas termiņa, kas nepieciešams, lai Sistēma sasniegtu Tehniskā specifikācijā noteiktos veiktspējas parametrus attiecībā uz Sistēmas darbības ātrumu (efektīvo satvērumu skaits stundā) un veikto tvērumu kvalitāte – nošķirotā materiāla tīrību.
Piegādātājam pēc līguma noslēgšanas ir tiesības uzsākt šķirojamo materiālu vizuālo izpēti Pasūtītāja Objektā uz vietas vai veikt Objekta konveijera video novērošanu, uzstādot savu video aprīkojumu, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
	



4. SISTĒMAS PIEŅEMŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ
Sistēmas pieņemšana ekspluatācijā sastāv no 3 (trīs) posmiem:
4.1. Sistēmas piegāde, uzstādīšana, mehāniskā ieregulēšana. 
Iekārtas ieregulēšanas periods ir laiks no Sistēmas mehāniskās un elektriskas montāžas pabeigšanas līdz brīdim, kad Sistēma ir gatava AI mācīšanas fāzei. Ieregulēšanas periodā Piegādātājs veic šādas darbības un pārbaudes:
1. Robota mehānisko parametru kalibrēšana (satvērēja spiediens, kustības ātrums, trajektorijas precizitāte) atbilstoši Pasūtītāja konveijera augstumam un bunkuru novietojumam;
1. Pneimatiskās sistēmas spiediena iestatīšana un hermētiskuma pārbaude;
1. Redzes sistēmas kameru pozicionēšana un fokusēšana atbilstoši faktiskajam konveijera lentas platumam un apgaismojuma apstākļiem;
1. Drošības sistēmu (E-stop, gaismas barjeras, brīdinājuma signāli) funkcionālā pārbaude;
1. HMI vadības saskarnes konfigurēšana un valodas iestatīšana; attālinātās diagnostikas savienojuma verifikācija;
1. Operatoru sākotnējā apmācība iekārtas vadībā un drošībā (ne mazāk kā 8 stundas).
4.2. AI modeļa apmācīšana uz Pasūtītāja atkritumu plūsmām
AI modeļa mācīšanas periods tiek īstenots pakāpeniski — pa šķirojamo materiālu kategoriju grupām. Mācīšanas periods sākas pēc ieregulēšanas perioda pabeigšanas. 
Minimālais reālas darbības laiks katrā fāzē — ne mazāk kā 5 pilnas darba dienas uz reālas atkritumu plūsmas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam progresa ziņojumu katra fāzes noslēgumā, un tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas apstiprināšanas par fāzes mērķu sasniegšanu tiek uzsākta nākamā fāze. Piegādātājs ir tiesīgs katru no Pasūtītāja definētām fāzes termiņiem saīsināt vai apvienot visas fāzes vienā, līdz ko Sistēma spēj demonstrēt attiecīgos veiktspējas rādītājus demonstrējot to vismaz 3 secīgās darba dienas pēc kārtas.
1. fāze — pamatfrakciju šķirošana (1.–30. kalendārā diena)
AI apmācāmo šķirojamo materiālu kategorijas: PET dzēriena pudeles, HDPE kannas, daudzslāņu dzērienu iepakojums (piem. Tetra-Pak) iepakojums, HDPE pudeles Fāzes noslēguma mērķis: AI atpazīšanas precizitāte ≥ 85% katrai apmācītajai kategorijai, verificēts 3 secīgās darba dienās.
2. fāze — (31.–60. kalendārā diena)
4 jaunu (papildus) iepakojuma materiālu veidi pēc Pasūtītāja saraksta AI modeļa apmācība. 2. fāzē papildus tiek verificēts, ka 1. fāzē apmācītās kategorijas nav degradējušās (precizitāte saglabājas ≥ 85%). Fāzes noslēguma mērķis: AI atpazīšanas precizitāte ≥ 82% jaunajām kategorijām, verificēts 3 secīgās darba dienās.
3. fāze — (61.–90. kalendārā diena)
Mācāmās kategorijas: 4 jauni (papildus) iepakojuma materiālu veidi pēc Pasūtītāja saraksta). Fāzes noslēguma mērķis: AI atpazīšanas precizitāte ≥ 78% jaunajām kategorijām un saglabāta iepriekš uzrādītā precizitāte visām iepriekšējo materiālu kategorijām. Fāzes laikā Piegādātājs veic pilnu sistēmas optimizācijas sesiju (“fine-tuning”), pielāgojot šķirošanas prioritāšu kārtulas katrai kategorijai.
Ja kādas fāzes beigās mērķa precizitāte nav sasniegta, konkrēto fāzi var pagarināt par ne vairāk kā 15 papildu kalendārajām dienām bez papildu atlīdzības. Pasūtītājs var noteikt konkrēto šķirojamo frakciju prioritāšu sarakstu pirms mācīšanas perioda uzsākšanas, iesniedzot to Piegādātājam rakstiski ne vēlāk kā ieregulēšanas perioda laikā. 
Ieregulēšanas periods, AI modeļa mācīšanas periods un Sistēmas veiktspējas rādītāju sasniegšanas verifikācija kopā ar visiem pagarinājumiem nedrīkst pārsniegt 135 kalendārās dienas (90 dienas apmācībai + 30 dienas verifikācijai + 15 dienu rezerve pagarinājumiem). Atsevišķu fāžu pagarinājums veicams bez papildu atlīdzības un nepalielina 3. posma kopējo termiņu...
4.3. Sistēmas veiktspējas rādītāju sasniegšanas verifikācija:
Verifikācijas periods: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc AI modeļa apmācības perioda pabeigšanas, kuru laikā Sistēma darbojas ikdienas ekspluatācijas režīmā. 
Verificējamie rādītāji:
1. Sistēmas veiktspēja - efektīvo tvērumu skaits ≥ 3 000 tvērumi/ 1 stundā pie atbilstoša mērķa materiālu daudzuma un vienmērīga slāņa izkliedes uz konveijera;
1. Šķirojamā mērķa materiāla atpazīšanas precizitāte - vidējā svērtā AI atpazīšanas precizitāte visām apmācīto materiālu kategorijām ≥ 85%, pie nosacījuma, ka nevienai atsevišķai kategorijai atpazīšanas precizitāte nav zemāka par 78%;
1. Šķirošanas tīrība katrai materiālu kategorijai ≥ 80% pareizi identificētu un nošķiroto mērķa objektu attiecībā pret Sistēmas atpazīšanas rezultātu. Izsaka kā mērķa materiāla vienību skaitu nošķirotajā frakcijā attiecībā pret kopējo nošķirtās frakcijas vienību skaitu;
Rādītāji jāsasniedz un jāuztur vismaz 5 (piecas) secīgas pilnas darba dienas, tikai pēc tam tiek parakstīts Sistēmas Gala pieņemšanas–nodošanas akts.
Ja rādītāji netiek sasniegti, Piegādātājs bez papildu atlīdzības turpina optimizāciju, taču ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; pēc tam Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu vai atkāpties no Līguma.
Garantijas periods sākas tikai pēc visu trīs posmu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 


Pielikums Nr. 1 Automatizētas atkritumu
 šķirošanas iekārtas uzstādīšanas vieta

[image: ]
Attēls Nr.1. Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas plānotā novietojuma sānskats
[image: ]
Attēls Nr.2. Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas plānotā novietojuma virsskats


[image: ]
Attēls Nr.3. Šķirošanas kabīņu šķērsgriezums (kabīņu telpas griestu augstums 3040mm; telpas platums 5200mm, konveijera platums – 1200mm; 
konveijera augstums no grīdas 1000-1050 mm)
[image: ]
Attēls Nr.4. Šķirošanas kabīņu iekštelpas esošā foto fiksācija.

3.pielikums
iepirkumam “Šķiroto atkritumu savākšanas viedā laukuma
 iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana un darbības modeļa
  un automatizētas atkritumu nodošanas risinājuma izstrāde”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk40858047]dalībai iepirkumā “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l



	Mēs, ______________________/Pretendents/,  iepazinušies ar atklāta konkursa “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ZAAO 2026/43/l, dokumentiem, piekrītam visiem Nolikuma un Līguma noteikumiem, un piedāvājam:
	[bookmark: _Hlk43216768]Pozīcijas nosaukums
	Piedāvājums,
EUR bez PVN

	Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana *

	

	PVN 21%
	

	Kopā, EUR ar PVN
	


*Piedāvātajā cenā jāietver automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana, un ekspluatācijas uzsākšanas izmaksas, kā arī ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu garantijas periods, kura laikā piegādātājs nodrošina visas nepieciešamās apkopes un defektu novēršanu bez papildu maksas.



Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo pakalpojumu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Tehniskajai specifikācijai atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts, zīmoga nospiedums
	

	Vieta, datums
	









4.pielikums
iepirkumam “Automatizētas atkritumu šķirošanas
 iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l



INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 
dalībai iepirkumā “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l


Pretendentam ir šāda iepriekšējā profesionālā pieredze laika posmā no 2021. gada 1.janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas  dienai:
	Nr. p.k.
	Pakalpojuma sniegšanas laiks (no-līdz).
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, tālr.nr.,
 e-pasta adrese)
	Veikto darbu apraksts, atbilstoši nolikuma 12. punktam

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*- ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēju vai personu apvienības dalībnieka pieredzi, tad tabulā jāsniedz informācija arī par apakšuzņēmējiem vai konkrētā personu apvienības dalībnieka pieredzi.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
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[image: ]
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5.pielikums
iepirkumam “Automatizētas atkritumu šķirošanas
 iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM
 APAKŠUZŅĒMĒJIEM[footnoteRef:6] [6:  Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.] 

dalībai iepirkumā “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l




	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
(adrese, telefons, kontaktpersona)
	Veicamā darba daļa/apjoms

	
	Darba nosaukums (paredzēto darbu īss apraksts)
	Summa, EUR

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.

Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās vai kuram nododamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājums (6.pielikums) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

*apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	




6.pielikums
iepirkumam “Automatizētas atkritumu šķirošanas
 iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l

APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS[footnoteRef:7]  [7:  Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.] 

dalībai iepirkumā “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu
 satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. ZAAO 2026/43/l




[bookmark: _Hlk125019813]Ar šo, _________________________(apakšuzņēmēja vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr./personas kods, adrese) apliecinām, ka:

1. piekrītam piedalīties SIA “ZAAO” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “Automatizētas atkritumu šķirošanas iekārtas ar mākslīgā intelekta vadītu robotizētu satvērējroku sistēmu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ZAAO 2026/43/l, (turpmāk – Atklātais konkurss) kā ____________________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies sniegt pakalpojumus [īss sniedzamo pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa (bez PVN) kādā apmērā darbi tiek nodoti (atbilstoši finanšu piedāvājumam)]
3. 
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Atklāta konkursa nolikuma prasībām.

Paraksta apakšuzņēmēja vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
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