APSTIPRINĀTS

Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas

2026.gada 10.augusta sēdē, protokols Nr.2

Par atklāta konkursa “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (tips - adrešu sistēma) ierīkošana Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā (17000110248001) Celmu ielā 4, Liepājā” (LVP 2026/131) nolikuma skaidrojumu un grozījumu

| Jautājums | Lūgums precizēt, vai ēkas telpas ir tukšas vai arī ikdienā tur atrodas bērni? |
| --- | --- |
| Skaidrojums | Nē, ēkas telpas nav tukšas, ēkā norit ikdienas iestādes darbība, kuras laikā telpas izmanto bērni un personāls. |
| Grozījums | Veikt grozījumus atklāta konkursa nolikuma 1.14.punktā, izsakot to šādā redakcijā: “1.4.1. Plānojot darbu veikšanu, darbu veicējam jānodrošina darbu izpildes termiņš ne ilgāks par 2 (diviem) mēnešiem pēc līguma spēkā stāšanās. Pretendentam darbu izpildes laikā jāievēro iestādē noteiktā kārtība, t.sk. klusā stunda darba dienās no plkst. 13.00 līdz 15.00. Telpas darbu veikšanai tiks atbrīvotas pakāpeniski, ņemot vērā iestādes ikdienas darba organizāciju, savstarpēji vienojoties ar izpildītāju.” |