Nolikuma 8.pielikums

[bookmark: _Hlk215833283]ATKLĀTS KONKURSS
[bookmark: _Hlk215830168]“Būvprojekta “Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu erozijas novēršana un caurplūdes atjaunošana, un kompleksi pretplūdu pasākumi Tērvetes ielas rajonā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. JVP 2026/88/AK

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. PIL/2-4/26/numurs
Būvprojekta "Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu erozijas novēršana un caurplūdes atjaunošana, un kompleksi pretplūdu pasākumi Tērvetes ielas rajonā, Jelgavā" izstrāde un autoruzraudzība  

Jelgavā 				Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums/ 202___. gada __._______

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001282486, tās amata nosaukums Vārds Uzvārds personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un 
Uzņēmēja nosaukums, , reģistrācijas numurs, tās pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk – Izpildītājs,
turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti par Līdzējiem, 
lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekta “Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu erozijas novēršana un caurplūdes atjaunošana Jelgavas valstspilsētas teritorijā un kompleksi pretplūdu pasākumi Tērvetes ielas rajonā” iesnieguma atlases otrās kārtas un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Atklātam konkursam (turpmāk – Izpildītāja piedāvājums), kā arī pamatojoties uz atklātā konkursa “Būvprojekta “Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu erozijas novēršana un caurplūdes atjaunošana, un kompleksi pretplūdu pasākumi Tērvetes ielas rajonā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. JVP 2026/88/AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu “Svētes upes gultnes pārtīrīšana, krastu erozijas novēršana un caurplūdes atjaunošana, un kompleksi pretplūdu pasākumi Tērvetes ielas rajonā, Jelgavā” (turpmāk – Būvniecības iecere) un veikt Būvniecības ieceres autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība), viss kopā saukts – Pakalpojums.
1.2. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Būvniecības ieceres laika grafiku (tiks precizēts pie Līguma noslēgšanas) (2. pielikums), Izpildītāja piedāvājumu Konkursam (3. pielikums) un ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.


2. [bookmark: _Ref193129724]Līgumcena un samaksas kārtība
2.1. [bookmark: _Ref193111186]Kopējā Līgumcena par Pakalpojuma izpildi ir skaitlis cipariem un vārdiem euro un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) skaitlis cipariem un vārdiem euro, kas kopā ir Līguma summa  skaitlis cipariem un vārdiem euro, kas ietver:
2.1.1. [bookmark: _Ref193110209]Līgumcenu par Būvniecības ieceres izstrādi skaitlis cipariem un vārdiem euro un PVN 21% (divdesmit viens procents) skaitlis cipariem un vārdiem euro, kas kopā ir skaitlis cipariem un vārdiem euro (turpmāk – Līguma summa par Būvniecības ieceres izstrādi);
2.1.2. [bookmark: _Ref193111550]Līgumcenu par Autoruzraudzību skaitlis cipariem un vārdiem euro un PVN 21% (divdesmit viens procents) skaitlis cipariem un vārdiem euro, kas kopā ir skaitlis cipariem un vārdiem euro (turpmāk – Līguma summa par Autoruzraudzību). 
2.2. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
2.3. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto konta numuru, ko apliecina maksājuma uzdevums.
2.4. Samaksu par Būvniecības ieceres izstrādi Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.4.1. [bookmark: _Ref193110577]Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam avansu skaitlis cipariem un vārdiem euro, tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) (līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas par Būvniecības ieceres izstrādi);
2.4.2. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam starpmaksājumu skaitlis cipariem un vārdiem euro, tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) (līdz 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma summas par Būvniecības ieceres izstrādi), uz rēķina pamata, ko Izpildītājs iesniedz pēc būvatļaujas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
2.4.3. atlikušo samaksu skaitlis cipariem un vārdiem euro, tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) (50% (piecdesmit procenti) apmērā no Līguma summas par Būvniecības ieceres izstrādi) Pasūtītājs samaksā Izpildītājam uz rēķina pamata, ko Izpildītājs iesniedz pēc Būvniecības ieceres, kas saskaņota Būvvaldē, iesniegšanas Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Būvniecības ieceres pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas; 
2.4.4. ja Izpildītājs, saskaņā ar Līguma 2.4.1. apakšpunktu, neiesniedz rēķinu par starpmaksājumu, tad Pasūtītājs par Būvniecības ieceres izstrādi samaksā Izpildītājam Līguma 2.1.1. apakšpunktā noteikto Līguma summu vienā maksājumā pēc Būvniecības ieceres iesniegšanas Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Būvniecības ieceres pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Līguma 3.3.2. apakšpunktā noteikto.
2.5. Samaksu par Autoruzraudzību (par faktiski nostrādātām stundām) Pasūtītājs veic Izpildītājam katru trešo mēnesi, ievērojot Līguma „Līgumcenas par Autoruzraudzību aprēķins” (3.pielikums) noteikto Autoruzraudzības vienas stundas izmaksas likmi. 
2.5.1. [bookmark: _Ref193187435]Izpildītājs katra trešā mēneša pēdējā darba dienā sastāda Autoruzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktu par faktiski nostrādātām stundām un iesniedz Pasūtītājam;
2.5.2. Pasūtītājs līdz atskaites mēneša sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam izskata saņemto Autoruzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktu un paraksta to, ja netiek konstatēti trūkumi; 
2.5.3. Pēc Autoruzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu. 
2.6. Izpildītājs rēķinu sagatavo elektroniskā veidā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un nosūta uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi kā e-adreses ziņojuma pielikumu (XML un PDF formātā). Izpildītāja izrakstītajā rēķinā obligāti jābūt ietvertai atsaucei uz Līgumu (Pasūtītāja Līguma numurs un datums), pretējā gadījumā Pasūtītājs nav atbildīgs par rēķina nesavlaicīgu samaksu un tas tiek atbrīvots no zaudējumu atlīdzināšanas un līgumsoda samaksas pienākuma.
2.7. Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktajā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, izņemot PVN.
2.8. Izpildītājam rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:
	Maksātājs
	Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

	Reģistrācijas Nr.
	90001282486

	Adrese
	Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava

	Bankas nosaukums
	

	Bankas konta Nr.
	


2.9. Līdzējiem savstarpēji vienojoties:
2.9.1. Līguma summa par Būvniecības ieceres izstrādi var tikt grozīta Līguma 8. punktā noteiktajā gadījumā un šo grozījumu apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % (piecdesmit procenti) no Līguma 2.1.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas par Būvniecības ieceres izstrādi;
2.9.2.  Līguma summa par Autoruzraudzību var tikt grozīta (palielināta vai samazināta), mainoties būvdarbu izpildes laikam, kā arī citu no Izpildītāja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Līguma summas par Autoruzraudzību grozījumu apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % (piecdesmit procenti) no Līguma 2.1.2. apakšpunktā noteiktās Līguma summas par Autoruzraudzību, kā arī palielinoties vai samazinoties Autoruzraudzības apjomam, tas nevar pārsniegt 50 % (piecdesmit procenti) no plānotā stundu skaita Autoruzraudzības veikšanai.
3. [bookmark: _Toc99355311][bookmark: _Toc94076353][bookmark: _Toc23233710][bookmark: _Ref193202525]Līguma izpildes kārtība un termiņi
3.1. [bookmark: _Ref193202218]Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā (Līgums stājas spēkā pēc pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datuma) un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā. 
3.2. Būvniecības ieceres izstrāde tiks uzskatīta par izpildītu, kad Būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk – BIS, būvatļaujā ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un Pasūtītājs to pieņem parakstot Būvniecības ieceres pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar Līguma 3.3.2. apakšpunktā noteikto kārtību.
3.3. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu, ievērojot Tehniskajās specifikācijās (1. pielikums) noteiktas prasības un šādus Pakalpojuma sniegšanas termiņus:
3.3.1. Būvniecības ieceres izstrāde:
3.3.1.1. [bookmark: _Ref489368205][bookmark: _Ref506543692][bookmark: _Ref7015937][bookmark: _Ref409444599][bookmark: _Ref193114913]Izpildītājs apņemas izstrādāt Būvniecības ieceri saskaņā ar Būvniecības ieceres izstrādes laika grafiku (2. pielikums);
3.3.1.2. [bookmark: _Ref193117591]Izpildītājs, saskaņā ar Līguma 3.3.2. apakšpunktā noteikto kārtību, iesniedz Pasūtītājam BIS saskaņotu Būvniecības ieceres dokumentāciju ____ (___________) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas;
3.3.1.3. publiskās apspriešanas rīkošana netiek ieskaitīta Līguma 3.3.1.2. apakšpunktā noteiktajā Būvniecības ieceres izstrādes termiņā, un attiecīgi Būvniecības ieceres izstrādes termiņš tiek pagarināts uz laiku, ko nosaka no publiskās apspriešanas izsludināšanas dienas līdz attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienai. Šī Līguma punktā minētais Būvniecības izstrādes termiņa pārtraukums tiek fiksēts kopīgās sanāksmes apspriedes protokolā. Pats par sevi šāds pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas, kavējošam apstāklim pastāvot, ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas;
3.3.2. [bookmark: _Ref193199769]Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana:
3.3.2.1. pēc BIS saņemtās atzīmes Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs izstrādāto dokumentāciju un grafiskos materiālus iesniedz elektroniskā formātā Pasūtītāja norādītajā e-pastā: rasējumi – DWG vai DGN faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos, kā arī teksta un grafiskie faili PDF formātā. Failiem jābūt sakārtotiem tādā secībā, kā BIS;
3.3.2.2. [bookmark: _Ref193190217]ja Pasūtītājam ir iebildumi par Būvniecības ieceres izpildes kvalitāti vai tās neatbilstību Līguma noteikumiem, iebildumi tiek fiksēti defektu aktā;
3.3.2.3. [bookmark: _Ref193190327]Izpildītājs novērš defektu aktā fiksētos trūkumus un/vai nepilnības piecu (5) darba dienu laikā (Līdzējiem vienojoties termiņš var tikt mainīts), skaitot no defektu akta sastādīšanas dienas, vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus un/vai nepilnības. 
3.3.2.4. Ja Līdzēji nevar vienoties, Līdzējiem ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Būvniecības ieceres neatbilstības rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Būvniecības ieceres neatbilstība radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs;
3.3.2.5. Būvniecības ieceres pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas, kas tiek fiksēti defektu aktā. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
3.3.2.6. ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 3.3.2.3. punktā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētos trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kvalificētu personu.
3.3.3. Pasūtītāja apstiprinājums Izpildītāja izstrādātai Būvniecības ieceres dokumentācijai un citiem Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā iesniedzamajiem dokumentiem, nenozīmē, ka Pasūtītājs būtu uzņēmies atbildību par minēto dokumentu kvalitāti, atbilstību normatīvajiem aktiem, u.tml.
3.3.4. Parakstot Būvniecības ieceres pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par tādiem trūkumiem, kas var tikt konstatēti, Būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijas laikā. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt jebkurus nepieciešamos labojumus un precizējumus tā vai tā apakšuzņēmēju izstrādātajā Būvniecības ieceres dokumentācijā par saviem līdzekļiem un nepieprasot no Pasūtītāja nekādu papildus atlīdzību.
3.3.5. Autoruzraudzības veikšana:
3.3.5.1. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Tehnisko specifikāciju, Līgumu un ievērojot Būvniecības ieceres inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku;
3.3.5.2. no dienas, kad  Būvniecības iecere (turpmāk – Objekts) tiek nodota būvdarbu izpildītājam būvdarbu veikšanai, par ko Izpildītājam tiek paziņots saskaņā ar Līguma 3.3.5.3. apakšpunktu, līdz dienai, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un attiecīgu līgumu, kas tiek noslēgts starp Pasūtītāju un būvdarbu izpildītāju;
3.3.5.3. [bookmark: _Ref193112196]ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nosūta Izpildītājam paziņojumu, norādot dienu, ar kuru Objekts tiek nodots būvdarbu izpildītājam būvdarbu veikšanai un Izpildītājam ir jāuzsāk Autoruzraudzība;
3.3.5.4. Līgums daļā par Autoruzraudzību ir uzskatāms par izpildītu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un attiecīgu līgumu, kas tiek noslēgts starp Pasūtītāju un būvdarbu izpildītāju.
3.4. [bookmark: _Ref193115085]Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojuma vai tā daļas izpildes termiņa pagarinājumu, ja:
3.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojuma veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
3.4.2. Pakalpojuma veikšanu kavē būtiski Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) grozījumi, kas nav Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīti;
3.4.3. citi no Līdzēju neatkarīgi apstākļi.
3.5. [bookmark: _Ref193190565]Par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti, termiņu vai Līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu (2) darba dienu laikā, no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem, rakstiski jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes uz Pakalpojuma vai tas daļas izpildi novērtējums, kā arī iespējamie risinājumi.
3.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Līgumcenas palielināšanu, ja tas nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par Līguma 3.5. apakšpunktā minētajiem apstākļiem.
3.7. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, ko tie nav izpildījuši Līguma darbības laikā.
4. [bookmark: _Toc99355312][bookmark: _Toc94076354]Līdzēju saistības
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1.  veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē;
4.1.2. nodrošināt atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un nodrošināt to ar nepieciešamo aprīkojumu;
4.1.3. pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma sniegt rakstisku atbildi (paskaidrojumus) Pasūtītājam jautājumos, kuri attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu. Minēto atbilžu sniegšanas termiņš ir trīs (3) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
Būvniecības ieceres izstrāde
4.2. Izpildītājam ir pienākums:
4.2.1. Būvniecības ieceri izstrādāt ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un normatīvajiem aktiem;
4.2.2. pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes vai piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, apspriežot ar Pasūtītāja pārstāvjiem darbu gaitu. Sanāksmes tiek organizētas pēc nepieciešamības un tos protokolē Izpildītājs. Protokolu 1 (vienas) nedēļas laikā pēc sanāksmes norises nosūta Pasūtītājam saskaņošanai. Pasūtītājs saskaņo protokolu 2 (divu) darba dienu laikā;
4.2.3. Būvniecības ieceri un citus attiecināmos dokumentus izstrādāt latviešu valodā;
4.2.4. ievērot konfidencialitāti no Pasūtītāja saņemtajā informācijā;
4.2.5. nodot Pasūtītājam ar Būvniecības ieceres izstrādi saistīto tehnisko dokumentāciju, kas bija saņemta no Pasūtītāja Līguma 4.6.2. apakšpunkta noteiktajā kārtībā, pilnā apjomā kopā ar būvvaldē apstiprināto Būvniecības ieceri; 
4.2.6. iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izstrādāto Būvniecības ieceri trīs (3) darba dienu laikā pēc Būvniecības ieceres pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas; 
4.2.7. pēc Līguma 3.3.1.3. apakšpunktā norādītā termiņa beigām veikt par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā nepieciešamas korekcijas Būvniecības iecerē, pamatojoties uz būvvaldes norādījumiem.
Autoruzraudzība
4.3. Izpildītājam ir pienākums:
4.3.1. trīs (3) darba dienu laikā, pēc Līguma 3.3.5.3. apakšpunktā noteiktā paziņojuma saņemšanas, iesniegt Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus Objektā, turpmāk - Atbildīgais autoruzraugs;
4.3.2. Atbildīgā autoruzrauga prombūtnes laikā vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nekavējoties nodrošināt kvalifikācijā līdzvērtīgu vai ar augstāku kvalifikāciju atbildīgo autoruzraugu Līguma 5. punktā noteiktajā kārtībā;
4.3.3. nodrošināt, ka atbilstošās Atbildīgais autoruzraugs, atbilstoši veicamajam darbam, apseko Objektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā, bet pēc Pasūtītāja pieprasījuma arī biežāk, un apsekošanas rezultātus ieraksta BIS;
4.3.4. nodrošināt atbildīgā Autoruzrauga dalību nozīmīgu konstrukciju un segto darbu pieņemšanā, parakstot aktus BIS;
4.3.5. veikt Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajai Būvniecības iecerei un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteikto kārtību;
4.3.6. ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Autoruzraudzības izpildes laikā;
4.3.7. trīs (3) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas Izpildītājam, sniegt rakstisku atbildi, komentārus, paskaidrojumus par Autoruzraudzības izpildes gaitu un kvalitāti;
4.3.8. veikt Autoruzraudzības darba laika uzskaiti, norādot tajā Objekta apsekošanas dienas, stundu skaitu un fiksētos Objekta apsekošanas rezultātus;
4.3.9. vienu reizi ceturksnī, saskaņā ar Līguma 2.5.1. apakšpunktā noteikto, iesniegt Pasūtītājam Autoruzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktu, kopā ar atskaiti par veikto Autoruzraudzību Objektā  (atskaites formu nosaka  Pasūtītājs);
4.3.10. ierasties Objektā 24 stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekošanu uz vēlāku laiku, vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekošanas laiku;
4.3.11. informēt Pasūtītāju par visām atkāpēm no Būvniecības ieceres būvdarbu žurnālā;
4.3.12. bez papildu samaksas veikt Autoruzraudzības kārtībā nepieciešamos precizējumus Būvniecības iecerē un izstrādāt Būvniecības ieceres precizējumus vai grozījumus, ciktāl tie nepieciešami Būvniecības ieceres īstenošanai un izriet no Izpildītāja izstrādātās Būvniecības ieceres. Piecu (5) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas Izpildītājam, iesniegt tos Pasūtītājam izskatīšanai. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, izmaiņas iesniegt BIS saskaņošanai ar visām ieinteresētajām institūcijām un būvvaldes akcepta saņemšanai;
4.3.13. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
4.3.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav Atbildīgā autoruzrauga atbildība, un nodrošināt nepieciešamo izmaiņu veikšanu Būvniecības iecerē Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
4.3.15. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nenodot trešajām personām jebkāda veida materiālus un informāciju, kas saistīti ar Autoruzraudzības izpildi vai būvdarbiem Objektā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Šīs pienākums attiecas arī uz Pasūtītāja darbiniekiem un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem;
4.3.16. veikt izmaiņas Būvniecības iecerē, kurā tiek konstatētas Izpildītāja radītas kļūdas, kuras Izpildītājs varēja paredzēt vai tam tās bija jāparedz Būvniecības ieceres izstrādes procesā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izmaiņu veikšanu Būvniecības iecerē un pārskaņošanu ar citām institūcijām Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem; 
4.3.17.  BISā saskaņot apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai;
4.3.18. nekavējoties, bet ne vēlāk kā  trīs (3) darba dienu laikā,  informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā:
4.3.18.1. tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas, vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidācijas procesa uzsākšanu;
4.3.18.2. Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta;
4.3.18.3. Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4.4. Izpildītājam ir tiesības:
4.4.1. pieprasīt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama Līguma realizācijai;
4.4.2. iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt Autoruzrauga maiņu;
4.4.3. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem sniegtajiem Pakalpojumiem.
4.5. Izpildītājs ir atbildīgs:
4.5.1.  par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.5.2. par Pakalpojuma izpildes procesa koordinēšanu, atsevišķo tā daļu savstarpējo atbilstību un saturu kopumā, kā arī par Būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem;
4.5.3. par jebkura Izpildītāja pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu Pakalpojuma izpildē iesaistīto trešo personu, t.sk. apakšuzņēmēju rīcību un/vai bezdarbību, it kā tā būtu Izpildītāja rīcība un/vai bezdarbība. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Izpildītāja nodarbināto vai tā piesaistīto personu rīcības un/vai bezdarbības rezultātā.
4.6. Pasūtītājs apņemas:
4.6.1. sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;
4.6.2. [bookmark: _Ref193118603]nodot Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) nepieciešama Pakalpojuma izpildei 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma;
4.6.3. segt Izpildītājam radušos izdevumus, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek mainīta Tehniskā specifikācija (1.  pielikums) vai Pakalpojuma izpildes procesā ir noskaidrojies, ka Pakalpojuma veikšanu turpināt nav mērķtiecīgi. Izdevumu summa tiek noteikta, Līdzējiem rakstiski vienojoties;
4.6.4. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
4.6.5. organizēt sanāksmes: 
4.6.5.1. pēc nepieciešamības Būvniecības ieceres izstrādes laikā, lai pārrunātu Būvniecības ieceres izstrādes gaitu, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.;
4.6.5.2. pēc nepieciešamības Būvniecības ieceres realizācijas laikā, lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi Objektā, kurās piedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
4.6.6. pieņemt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu vai tā daļu ar pieņemšanas-nodošanas aktu un veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
4.7. Pasūtītājam ir tiesības:
4.7.1. veikt izmaiņas Tehniskajā specifikācijā (1 pielikums), ierosinot Līguma grozījumus par Pakalpojuma izpildes termiņa pagarināšanu vai saīsināšanu, vai Līgumcenas palielināšanu vai samazināšanu;
4.7.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu;
4.7.3. veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
4.7.4. pilnvarot Izpildītāju veikt konkrētas darbības Pasūtītāja vārdā BIS, ievērojot normatīvo aktu, tai skaitā Būvniecības likuma, prasības.
5. [bookmark: _Ref193119118][bookmark: _Toc99355317][bookmark: _Toc94076359]Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
5.1. Apakšuzņēmēju saraksts:
5.1.1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus; 
5.1.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojuma izpildē. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Pakalpojuma daļas vērtība ir mazāka par 10 000,00 euro, nomaiņu vai jaunu šāda apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs septiņas  (7) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par apakšuzņēmēju, tam nododamo Pakalpojuma daļu un norādot izpildāmā Pakalpojuma apjomu no Līguma vērtības naudas izteiksmē un procentos.
5.2. Pakalpojuma veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, kā arī apakšuzņēmēju sarakstā norādītos apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām. 
5.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša kvalifikācija un pieredze kā personālam vai apakšuzņēmējam, kas tika vērtēts, izvēloties piedāvājumu atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un kritērijam. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
5.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Pakalpojuma daļas vērtība ir vismaz 10 000,00 euro apmērā, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Pakalpojuma daļa plānota vismaz 10 000,00 euro apmērā vai lielāka, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Pakalpojuma daļu – daļas nosaukumus un izpildāmā Pakalpojuma apjomu naudas izteiksmē, un jāsaņem rakstveida piekrišana.
5.5. [bookmark: _Ref193127797]Pasūtītājs nesniedz savu piekrišanu piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
5.5.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;
5.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, kas tika pārbaudīti Konkursā; 
5.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura izpildāmā Pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 000,00 euro apmērā, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, kas tika pārbaudīti Konkursā; 
5.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
5.5.5. piedāvātajam apakšuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
5.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta piekto daļu. 
5.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem. Pasūtītājs nosacījumu pārbaudi saskaņā ar Līguma 5.5. apakšpunktu veic uz attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienu.
6. Autortiesības
6.1. [bookmark: _Ref193127948]Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums un ir izmantojama vienīgi Līguma nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to.
6.2. Līdzēji atzīst un vienojas, ka visi Pakalpojuma izpildes rezultātā Izpildītāja izstrādātie materiāli un dokumenti, kuros ietvertā informācija ir attiecināma uz Pasūtītāja Objektu (turpmāk tekstā šādi materiāli un dokumenti saukti – Autortiesību objekti), tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un uz tiem tiek attiecināti šādi nosacījumi:
6.2.1. Izpildītājs ar šo Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā Autortiesību objekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;
6.2.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā projekta materiāla;
6.3. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 6.1. apakšpunktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.
6.4. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām, ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības.


7. [bookmark: _Ref193198660][bookmark: _Toc99355318][bookmark: _Toc94076360][bookmark: _Toc23233721]Apdrošināšana
7.1. [bookmark: _Ref193128360]Izpildītājs piecu (5) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam par saviem līdzekļiem noslēgto atbildīgā būvspeciālista, kas veiks Atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” par visu būvdarbu un garantijas laiku, turpmāk – Apdrošināšanas līgums. 
7.2. Izpildītājam jānodrošina, ka Apdrošināšanas līgums ir spēkā Pakalpojuma sniegšanas laikā.
7.3. Ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 7.1. apakšpunkta prasībām, bet tā termiņš ir īsāks par Pakalpojuma sniegšanas termiņu, tad Izpildītājam ir pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām.
8. [bookmark: _Ref193199653]Līguma grozīšana
8.1. Līdzēji ir tiesīgi izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties un nemainot Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un ja veiktie grozījumi atbilst kaut vienam no šādiem gadījumiem:
8.1.1. grozījumi ir nebūtiski;
8.1.2. grozījumi ir būtiski un tie ir paredzēti Līgumā;
8.1.3. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti, jo Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti Konkursā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau Konkursā iegādātiem pakalpojumiem, vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
8.1.4. grozījumi ir būtiski un tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
8.2. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Pakalpojuma izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, tad pēc abu Līdzēju savstarpējas vienošanās tiek grozīta Līgumcena.
8.3. Līgumcena var tikt grozīta, ja Līdzēji vienojas grozīt Tehniskās specifikācijas (1.pielikums), un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.
8.4. Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības grozīt Līguma 2. punktā noteikto samaksas kārtību.
8.5. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.6. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie Līguma noteikumi.
8.7. Līdzējiem, lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 
61. panta noteikumi.
9. [bookmark: _Toc99355319][bookmark: _Toc94076361][bookmark: _Toc23233722]Līguma darbības izbeigšana vai atkāpšanās no Līguma
9.1. [bookmark: _Ref193202432]Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību bez Līdzēju rakstiskas vienošanās, rakstveidā brīdinot Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.  
9.2. [bookmark: _Ref193202437]Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/ vai zaudējumus, rakstveidā brīdinot Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:
9.2.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līgumā noteiktos dokumentus, neuzsāk vai kavē Pakalpojuma sniegšanu vai neievēro Līgumā, Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) vai Būvniecības ieceres izstrādes laika grafikā (2.  pielikums) noteiktos termiņus;
9.2.2. Pakalpojums tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 
9.2.3. Izpildītājam aprēķinātais līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no Līgumcenas;
9.2.4. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods;
9.2.5. Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro normatīvo aktu prasības; 
9.2.6. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas neatbilstības Pakalpojuma izpildē;
9.2.7. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Pakalpojums tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
9.2.8. Izpildītājs neizpilda kādu citu no Līguma saistībām un, pat pēc brīdinājuma saņemšanas, turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos;
9.2.9. rodas apstākļi, ka Pasūtītājam funkcionāli zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumu;
9.2.10. ir uzsākts (ierosināts) vai pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta Izpildītāja likvidācija, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tā darbība tiek izbeigta, vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ; 
9.2.11. konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
9.3. [bookmark: _Ref193202460]Līgums tiek izbeigts nekavējoties, bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/ vai zaudējumus, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka: 9.3.1. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.3.2. konstatēts, ka Līguma izpildē tiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
9.4. Ja Būvniecības ieceres realizācija, tas ir – būvdarbi Objektā netiek uzsākti piecu (5) gadu laikā no Būvniecības ieceres akceptēšanas datuma Būvvaldē, Līdzējiem ir tiesības prasīt Līguma izbeigšanu daļā par Autoruzraudzības pakalpojuma izpildi, attiecinot uz to visas ar šīs Pakalpojuma daļas izpildi Līgumā noteiktās Līdzēju saistības (samaksa, norēķini, termiņi un citas saistības), un minētā prasība netiek uzskatīta par šī Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
9.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, Līdzējiem neizpildot Līguma saistības, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Pakalpojumu un piecu (5) darba dienu laikā iesniedz saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām atskaiti par izpildīto Pakalpojuma apjomu. Pēc Izpildītāja iesniegtās informācijas izvērtēšanas un saskaņošanas, Līdzēji sastāda atsevišķu Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu par faktiski sniegto Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tas ir faktiski sniegts, atbilst Līgumam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un turpmāk ir izmantojams. Šajā Līguma punktā paredzētā Izpildītāja pienākuma neizpilde (piemēram, kavē vai neiesniedz Pasūtītājam informāciju (aktu) par faktiski līdz Līguma izbeigšanas dienai sniegto Pakalpojuma apjomu), nevar būt par pamatu Līguma darbības turpināšanai vai Līguma termiņa pagarināšanai. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam izdevumus, par Pakalpojuma apjomu, kas nav kvalitatīvi izpildīts, nav ar to saistīts vai izpildīts Pakalpojums nav turpmāk izmantojams.
9.6. Ja kāds no Līdzējiem konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma izbeigšanai, tas nosūta attiecīgu rakstveida paziņojumu otram Līdzējam, norādot tā izdarītos pārkāpumus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Līdzēja e-pastu: Izpildītājam uz 
e-pasta adresi: adrese un Pasūtītājam – uz e-pasta adresi: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv.
9.7. Tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir paziņojis par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otram Līdzējam, un tas nav novērsis vai nevar novērst Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā (ja tas bija noteikts paziņojumā). 
9.8. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem. Pasūtītājs un Izpildītājs savstarpēji vienojas par samaksas apmēru un kārtību. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.3. apakšpunktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem, samaksu veicot saskaņā ar normatīvo aku prasībām.
9.9. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses. 
9.10. Abpusēji rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ, brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš vai citā termiņā, Līdzējiem par to  savstarpēji vienojoties. 
10. Līgumsods un zaudējumu atlīdzība
10.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3. punktā noteiktos termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līgumcenas par Būvniecības ieceres izstrādi un/vai Līguma cenas par Autoruzraudzību (ņemot vērā, uz kuru Pakalpojuma daļu termiņa neievērošana attiecas) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas attiecīgajai Pakalpojuma daļai. 
10.2. Ja Izpildītājs Pakalpojumu izpildē iesaista jaunu apakšuzņēmēju vai nomaina apakšuzņēmēju vai personālu, neievērojot Līguma 5. punkta prasības, vai konstatējot un rakstveidā fiksējot gadījumu par Konkursa vērtēšanas kritērija “Pretendenta piedāvāto speciālistu pieredze” neievērošanu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
10.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7. punktā noteikto nosacījumu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu. 
10.4. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2. punktā noteiktos apmaksas termiņus, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 
10.5. Līdzējs samaksā līgumsodu uz pretenzijas pamata 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas no otra Līdzēja. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa. 
10.6. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu atlīdzībā.
10.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākās pildīšanas. 
10.8. Ja Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu, Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu, kas radušies Pasūtītāja saistības neizpildes rezultātā, atlīdzību. 
10.9. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu, kas radušies Izpildītāja saistības neizpildes rezultātā, atlīdzību, ja: 
10.9.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis Pakalpojuma izpildē atklātās kļūdas un trūkumus;
10.9.2. Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.2. apakšpunktu;
10.9.3. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi. 
10.10. Līdzēji savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā brīdina viens otru par zaudējumu radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu. 
10.11. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Zaudējumu novērtēšana notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. Strīdu risināšanas kārtība 
11.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.
11.2. Ja Līdzēji trīs (3) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Ierobežotas pieejamības informācija
12.1. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Līdzēju un tā komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
12.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).
12.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad Latvijas tiesību akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa Latvijas tiesību aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.
13. Datu aizsardzība
13.1. Fizisko personu datus Līdzējiem ir tiesības apstrādāt tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, t.sk. Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.
13.2. Līdzēji apņemas personu datus apstrādāt tikai, ja ir atbilstošs tiesiskais pamats un nodrošināt tiem normatīvo aktu prasībām atbilstošu aizsardzības līmeni. 
13.3. Ja Līdzēji datu aizsardzībai izmanto dokumentu šifrēšanu, ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc to nosūtīšanas jāsniedz elektroniskās atslēgas parole šifrētās datnes atvēršanai, izmantojot citu saziņas kanālu, piemēram, tālruni.
13.4. Līdzēji nenodod personu datus tālāk trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Līguma izpildes nodrošināšanai vai datu nodošanu paredz normatīvie akti. Ja tiesiskais pamats datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana, tad to no datu subjekta iegūst attiecīgās datu apstrādes pārzinis. Ja Līdzējiem rodas pienākums no otra Līdzēja iegūtos fiziskās personas datus nodot tālāk trešajām personām, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neparedz vai neaizliedz.
13.5. Pēc otra Līdzēja vai datu subjekta pieprasījuma, ja tas iespējams, iznīcina no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja tie vairs nav nepieciešami Līguma izpildei un to glabāšanu neparedz normatīvie akti.
13.6. Līdzēji apņemas informēt savus pilnvarotos pārstāvjus, kuru personu dati (identificējoša informācija, kontaktinformācija) tiek nodoti otram Līdzējam, par to, ka tās personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informēt par otra Līdzēja nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i. Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgā Līdzēja, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības.
13.7. Katrs no Līdzējam patstāvīgi ir atbildīgs datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Līdzēja atbildība, Līdzējam jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
13.8. Informāciju par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības veikto personas datu apstrādi pieejama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, t.sk. datu aizsardzības incidentu/pārkāpumu gadījumā, tālr. +371 63005444, e-pasts: dati@jelgava.lv.
14. Nepārvarama vara
14.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
14.2. Līdzējs, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
14.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, nodod materiālās vērtības, ja tādas ir bijušas pieņemtas, un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Pakalpojuma daļu.
15. [bookmark: _Toc99355320][bookmark: _Toc94076362][bookmark: _Toc23233723]Papildu noteikumi
15.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada vārds, uzvārds, tālrunis: numurs, e-pasts: adrese, turpmāk – Projektu vadītājs.
15.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada: Vārds Uzvārds, mobilais tālrunis: numurs, e-pasts: adrese, turpmāk – Pilnvarotā persona.
15.3. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma vai tās daļas pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
15.4. Līdzējiem ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu (5) darba dienu laikā, rakstiski brīdināt otro Līdzēju par pilnvaroto pārstāvju maiņu, gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
15.5. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. Visi dokumenti un paziņojumi, kas nosūtīti elektroniski uz Izpildītāja e-pasta adresi: adrese, Pasūtītājam – uz e-pasta adresi: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv uzskatāmi par paziņotiem otrajā (2.) darba dienā pēc to nosūtīšanas.
15.6. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji vadās no Konkursa nolikuma prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvajiem aktiem.
15.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem kļūst pilnībā vai daļēji par spēkā neesošu vai kļūst neizpildāms – tas nekādā veidā neietekmē un neatceļ pārējo Līguma noteikumu spēka esamību un likumību, bet Līguma noteikumi, kas kļūst par spēkā neesošiem vai neīstenojamiem, jāaizstāj ar citiem noteikumiem atbilstoši Līguma mērķiem saskaņā ar attiecīgos tiesību aktos izvirzītām prasībām.
15.8. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums un ir izmantojama vienīgi Līguma nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to. 
15.9. [bookmark: _Toc99355321][bookmark: _Toc94076363]Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. Izpildītāja aizstāšana ar citu piegādātāju ir pieļaujama, ja Izpildītāju (konkursā izraudzīto pretendentu) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas iemesli, kas tika pārbaudīti Konkursā. Lēmumu par līgumisko attiecību turpināšanu vai izbeigšanu ar Izpildītāja tiesību un saistību pārņēmējiem pieņem Pasūtītājs, izvērtējot to atbilstību Konkursa prasībām, Izpildītāja piedāvājumam, kas ir saistošs Izpildītāja tiesību un saistību pārņēmējiem. 
15.10. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas dienu Izpildītājam nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus  intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
15.11. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam Līguma eksemplāram katram Līdzējam./ Līgums sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. Katrs Līdzējs Līgumu glabā savā lietvedībā elektroniskā dokumenta formā.
16. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs	Izpildītājs
	Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486
Pulkveža Oskara Kalpaka 16A
Jelgava, LV-3001
banka 
Konta Nr. 
Amats__________________ V.Uzvārds
	Nosaukums

vienotais reģistrācijas numurs
adrese

Banka
Konts 
Paraksttiesīgā persona _____________ 
	(vārds, uzvārds)

















Līguma pielikums,
kas ir pievienots atsevišķā failā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
	Nr. p.k.
	Līguma pielikuma numurs
	Pielikuma nosaukums
	Pievienots

	1.
	1. pielikums
	
Tehniskās specifikācijas 

	Pievienots atsevišķā failā (.docx formātā)

	2.
	2. pielikums
	
Būvniecības ieceres izstrādes laika grafiks

	Pievienots atsevišķā failā (._______ formātā)

	3. 
	3. pielikums
	
Izpildītāja piedāvājums

	Pievienots atsevišķā failā (.edoc formātā)
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