APSPRIEDES NOTEIKUMI

Atklātam konkursam

““Ančupānu mežs” teritorijas, publiskās infrastruktūras elementu

un skatu torņa būvprojektu izstrāde”

(identifikācijas numurs AS LVM 2026_111_Ak)

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” plānotā atklātā konkursa ““Ančupānu mežs” teritorijas, publiskās infrastruktūras elementu un skatu torņa būvprojektu izstrāde”, identifikācijas numurs AS LVM 2026_111_Ak, turpmāk – Iepirkums, iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro un otro (viens prim) daļu rīko apspriedi ar piegādātājiem.

- Apspriedes mērķis: informēt piegādātājus par iepirkuma plānu un Iepirkuma nolikuma kvalifikācijas un tehniskajām prasībām.

- Iepirkuma priekšmets:

  - Iepirkuma priekšmets ir “Ančupānu mežs” teritorijas, publiskās infrastruktūras elementu un skatu torņa būvprojektu izstrāde (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar tehniskās specifikācijas un Iepirkuma līguma noteikumiem.

  - CPV klasifikators: 71420000-8 (Ainavu arhitektūras pakalpojumi); 71220000-6 (Projektēšsanas pakalpojumi).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās.

  - Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu (7. pielikums) ar Iepirkuma līguma darbu izpildes termiņiem:

    - “Ančupānu mežs” teritorijas, publiskās infrastruktūras elementu būvprojekta izstrādei ir ne ilgāks kā 7 (septiņu) mēnešu laikā, pēc līguma noslēgšanas, kas sevī ietver arī:

      - Teritorijas plānojuma risinājumu (teritorijas labiekārtojuma skice, shematisks elementu attēlojums, vizualizācijas, aprakstošās daļas) iesniegšanu 6 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas;

    - skatu torņa būvprojekta izstrādei ir ne ilgāks kā 5 (piecu) mēnešu laikā, pēc līguma noslēgšanas.

  - Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2026. gada septembrī.

- Apspriedes norise:

  - Iepirkuma komisija organizē apspriedi, nodrošinot piegādātāju iespēju iepazīties ar plānotā Iepirkuma nolikuma prasībām un elektroniski sniegt priekšlikumus Iepirkuma nolikuma pilnveidei.

  - Iepirkuma komisija publicē paziņojumu par apspriedi Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.

  - Apspriedes norises laiks: norādīts Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā un/vai Elektronisko iepirkumus sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – EIS).

- Ieinteresēto pretendentu priekšlikumu iesniegšanas kārtība:

  - Piegādātājs priekšlikumus iesniedz, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: lvm@lvm.lv ; iepirkumi_kv@lvm.lv  Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā un/vai EIS norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā.

  - Piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu attiecīgu precizējumu vai labojumu veikšanai.

  - Piegādātājs komentārus un priekšlikumus sniedz latviešu valodā.

- Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:

  - Iepirkuma komisija izskata piegādātāju sniegtos priekšlikumus, izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai Iepirkuma nolikumā.

  - Iepirkuma komisija sagatavo apspriedes ziņojumu un izsniedz piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas.

- Apspriedei publicējamā informācija: Iepirkuma nolikums ar pielikumiem.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem pretendentiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!