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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
[bookmark: _Toc368392478][bookmark: _Toc368392528][bookmark: _Toc368566379][bookmark: _Toc131089959][bookmark: _Toc131090031][bookmark: _Toc145427465][bookmark: _Toc145427537]Iepirkuma identifikācijas un nomenklatūras numurs
Iepirkuma identifikācijas numurs - JVA 2026/67.
[bookmark: _Toc368392479][bookmark: _Toc368392529][bookmark: _Toc368566380]Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71247000-1.
[bookmark: _Toc131089960][bookmark: _Toc131090032][bookmark: _Toc145427466][bookmark: _Toc145427538]Iepirkuma veids
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.
[bookmark: _Toc368392480][bookmark: _Toc368392530][bookmark: _Toc368566381][bookmark: _Toc131089961][bookmark: _Toc131090033][bookmark: _Toc145427467][bookmark: _Toc145427539]Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Jūrmalas valstspilsētas administrācija.
Reģ.nr. 90000056357 (turpmāk – Pasūtītājs).
Juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015, Latvija.
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916 
[bookmark: _Toc131089962][bookmark: _Toc131090034][bookmark: _Toc145427468][bookmark: _Toc145427540]Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk107916936]Būvuzraudzība Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā  saskaņā ar tehniskajām specifikācijām šī nolikuma 1.pielikumā. 
Līguma izpildes laiks – 3 (trīs) mēnesu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
Līguma izpildes vieta – Asaru prospekts 16/18, Jūrmala.
[bookmark: _Toc131089963][bookmark: _Toc131090035][bookmark: _Toc145427469][bookmark: _Toc145427541]Finansējuma avots
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekts “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” (Id Nr. 5.1.1.3/1/23/A/045).  
[bookmark: _Toc368392481][bookmark: _Toc368392531][bookmark: _Toc368566382][bookmark: _Toc131089964][bookmark: _Toc131090036][bookmark: _Toc145427470][bookmark: _Toc145427542]Kontaktpersona
Kontaktpersona: Evelīna Brante
Tālruņa numurs: +371 26650602 
E-pasta adrese: evelina.brante@jurmala.lv  
[bookmark: _Toc475860385][bookmark: _Toc131089965][bookmark: _Toc131090037][bookmark: _Toc145427471][bookmark: _Toc145427543][bookmark: _Toc368392488][bookmark: _Toc368392538][bookmark: _Toc368566389][bookmark: _Toc368392486][bookmark: _Toc368392536][bookmark: _Toc368566387][bookmark: _Ref413254528]Iepirkuma nolikuma pieejamība, tā izsniegšana un papildu informācijas saņemšana
Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916. 
Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai un ņemt to vērā, gatavojot piedāvājumu.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par šī iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek atbilstoši PIL 38.pantā noteiktajam.
Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un vienlaikus to ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, informācijā norādot arī uzdoto jautājumu.
[bookmark: _Toc131089966][bookmark: _Toc131090038][bookmark: _Toc145427472][bookmark: _Toc145427544]Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
[bookmark: _Ref381009805][bookmark: _Ref367975588]Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 2.septembra plkst.12.00 elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
Ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanu uzsāk uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
[bookmark: _Ref367976735][bookmark: _Toc368392487][bookmark: _Toc368392537][bookmark: _Toc368566388][bookmark: _Ref384289395]Kad visi piedāvājumi EIS e-konkursu apakšsistēmā ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
Komisija pēc piedāvājumu atvēršanas pēc iespējas īsākā laikā (piedāvājumu atvēršanas dienā) nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola publicēšanu pircēja profilā. 
[bookmark: _Toc131089967][bookmark: _Toc131090039][bookmark: _Toc145427473][bookmark: _Toc145427545]Prasības piedāvājuma noformējumam 
[bookmark: _Ref384289379][bookmark: _Ref367975610]Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam šādi:
lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai;
pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas;
piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus; 
ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas ar  Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā Pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem (nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana):
piedāvājuma nodrošinājuma;
pretendenta atlases dokumentiem;
tehniskā piedāvājuma;
finanšu piedāvājuma;
pretendenta apliecinājuma (nolikuma 7.pielikuma forma).
Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā;
piedāvājumu jāaizpilda tikai elektroniski, katrs dokuments atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā Pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, un jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas šā iepirkuma sadaļas apakšsadaļā;
piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
Ja piedāvājums neatbildīs kādam no šajā nolikuma 1.9.punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem, ko iepirkuma komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības, tas netiks izskatīts.
[bookmark: _Toc480881371][bookmark: _Toc505671362][bookmark: _Toc19111555][bookmark: _Toc74578815][bookmark: _Toc74579077][bookmark: _Toc74579497][bookmark: _Toc90480950][bookmark: _Toc90481129][bookmark: _Toc104446806][bookmark: _Toc104447014][bookmark: _Toc104447662][bookmark: _Toc111053361][bookmark: _Toc111053476][bookmark: _Toc112944824][bookmark: _Toc129445202][bookmark: _Toc129445322][bookmark: _Toc130287181][bookmark: _Toc139539165][bookmark: _Toc145427474][bookmark: _Toc145427546][bookmark: _Hlk145947333][bookmark: _Hlk145947433]Piedāvājuma nodrošinājums, tā veids un samaksas kārtība
[bookmark: _Toc74578816][bookmark: _Toc74579078][bookmark: _Toc74579498][bookmark: _Toc90480951][bookmark: _Toc90481130][bookmark: _Toc104446807][bookmark: _Toc104447015][bookmark: _Toc104447663][bookmark: _Toc111053362][bookmark: _Toc111053477][bookmark: _Toc112944825][bookmark: _Toc129445203][bookmark: _Toc129445323][bookmark: _Toc130287182][bookmark: _Toc139539166]Piedāvājuma nodrošinājums – 55 euro (piecdesmit pieci euro).
[bookmark: _Toc120178309][bookmark: _Toc129445204][bookmark: _Toc129445324][bookmark: _Toc130287183][bookmark: _Toc139539167][bookmark: _Toc74578817][bookmark: _Toc74579079][bookmark: _Toc74579499][bookmark: _Toc90480952][bookmark: _Toc90481131][bookmark: _Toc104446808][bookmark: _Toc104447016][bookmark: _Toc104447664][bookmark: _Toc111053363][bookmark: _Toc111053478][bookmark: _Toc112944826]Pretendents kopā ar piedāvājumu elektroniski iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles garantijas vai Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības polises veidā (apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā piedāvājuma iesniegšanas dienā), kuras (bankas un apdrošināšanas sabiedrības) Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju atsevišķa e-dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai elektroniski iesniedz apdrošināšanas polisi par noteikto naudas summu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu polisē noteikto apdrošināšanas summu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Piedāvājumā pievieno samaksu apliecinošu dokumentu. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiek iesniegts kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tas jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam PDF formātā. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos neparedz iespēju iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu kā naudas summas iemaksu Pasūtītāja kontā.
[bookmark: _Toc90480953][bookmark: _Toc90481132][bookmark: _Toc104446809][bookmark: _Toc104447017][bookmark: _Toc104447665][bookmark: _Toc111053364][bookmark: _Toc111053479][bookmark: _Toc112944827][bookmark: _Toc129445205][bookmark: _Toc129445325][bookmark: _Toc130287184][bookmark: _Toc139539168][bookmark: _Toc144308368][bookmark: _Toc167971255][bookmark: _Toc368392496][bookmark: _Toc368392546][bookmark: _Toc368566397][bookmark: _Toc503884625][bookmark: _Toc145427547][bookmark: _Toc368392497][bookmark: _Toc368392547][bookmark: _Toc368566398]Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš – seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
[bookmark: _Toc90480954][bookmark: _Toc90481133][bookmark: _Toc104446810][bookmark: _Toc104447018][bookmark: _Toc104447666][bookmark: _Toc111053365][bookmark: _Toc111053480][bookmark: _Toc112944828][bookmark: _Toc129445206][bookmark: _Toc129445326][bookmark: _Toc130287185][bookmark: _Toc139539169][bookmark: _Toc144308369][bookmark: _Toc167971256]Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
[bookmark: _Toc74578818][bookmark: _Toc74579080][bookmark: _Toc74579500][bookmark: _Toc90480956][bookmark: _Toc90481135][bookmark: _Toc104446812][bookmark: _Toc104447020][bookmark: _Toc104447668][bookmark: _Toc111053367][bookmark: _Toc111053482][bookmark: _Toc112944830][bookmark: _Toc129445208][bookmark: _Toc129445328][bookmark: _Toc130287187][bookmark: _Toc139539171][bookmark: _Toc144308371][bookmark: _Toc167971258]Nodrošinājuma devējs – banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam – Jūrmalas valstspilsētas administrācijai piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc tās pirmā pieprasījuma jebkurā no šādiem gadījumiem:
pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
[bookmark: _Toc74578819][bookmark: _Toc74579081][bookmark: _Toc74579501][bookmark: _Toc90480957][bookmark: _Toc90481136][bookmark: _Toc104446813][bookmark: _Toc104447021][bookmark: _Toc104447669][bookmark: _Toc111053368][bookmark: _Toc111053483][bookmark: _Toc112944831][bookmark: _Toc129445209][bookmark: _Toc129445329][bookmark: _Toc130287188][bookmark: _Toc139539172][bookmark: _Toc144308372][bookmark: _Toc167971259]Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t.sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz piegādātāju apvienības pilnvarotā pārstāvja vārda.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
[bookmark: _Toc131089969][bookmark: _Toc131090041][bookmark: _Toc145427476][bookmark: _Toc145427548]Nosacījumi Pretendenta dalībai atbilstoši PIL 9.pantam:
Pretendents (fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā) ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām - Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, iesniedzams reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur Pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
[bookmark: _Hlk124175102][bookmark: _Hlk131088358]Uz pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī šie iemesli nav konstatēti uz šā likuma 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām[footnoteRef:1]. Pretendents piedāvājumā pievieno apliecinājumu saskaņā ar paraugformu Nolikuma 7.pielikumā. [1:  PIL 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās personas:
1) personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība; 
2) pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 
3) pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai kopā ar piedāvājumu Pasūtītājam ir jāiesniedz savstarpēji noslēgtā sabiedrības līguma kopija vai vienošanās, kurā noteikts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums līgumā noteikto saistību sekmīgai izpildei un skaidrojums par tiem personu apvienības dalībniekiem uz kuru saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām pretendents balstās. 
[bookmark: _Toc131089970][bookmark: _Toc131090042][bookmark: _Toc145427477][bookmark: _Toc145427549]Pretendentu atlase:
Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti: 
	Nr.p.k.
	Atlases prasības
	Atlases dokumenti

	2.2.1.1.
	Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ar tiesībām sniegt būvuzraudzības pakalpojumus. 
Prasība attiecas uz personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējiem, kas veiks attiecīgos darbus.
 
	Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
 
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt  būvuzraudzību attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī tam (tai skaitā piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

	2.2.1.2.
	Pretendents līguma izpildē nodrošina speciālistus, kuriem ir spēkā esoši sertifikāti par tiesībām nodarboties ar:  
· atbildīgais būvuzraugs – speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā
· speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
· speciālists meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
· speciālists elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā; 
· speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā; 

Atbildīgajam būvuzraugam iepirkuma līguma izpildes laikā ir jābūt Pretendenta nodarbinātajam speciālistam.

Viens speciālists var nodrošināt vairāku jomu/sfēru darbību izpildi, ja tam ir atbilstošo jomu/sfēru spēkā esoši sertifikāti
	Informāciju par piedāvātajiem speciālistiem pretendents norāda tehniskajā piedāvājumā.

[bookmark: _Toc120178340]Ja informācija par Pretendenta piedāvātā speciālista kvalifikāciju (sertifikātu un darbības sfēru) nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno akreditētas institūcijas lēmuma vai sertifikātu kopijas, vai apliecinājumi, kas apliecina, ka tā piedāvātais speciālists ir atbilstoši sertificēts un tiesīgs sniegt pakalpojumus attiecīgajā jomā.

Ja Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs nav Pretendenta nodarbināts, tad Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, līdz līguma slēgšanas dienai speciālists kļūs par Pretendenta nodarbinātu speciālistu. Pretendenta piedāvātie speciālisti var būt apakšuzņēmēju nodarbināti speciālisti. Atbildīgajam būvuzraugam, iepirkuma līguma izpildes laikā ir jābūt Pretendenta nodarbinātam speciālistam.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām būvuzraudzībai. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno attiecīgie dokumenti personāla kvalifikācijas atbilstības pierādīšanai.

Par ārvalstu speciālistiem, kuru mītnes valsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu būvuzraudzības sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētā profesijā. Piegādātājam ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.




	2.2.1.3.
	 Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz viena līguma izpildē, kura ietvaros ir veikta būvuzraudzība publiskas ārtelpas (sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejama ārtelpas teritorija, kas nodrošina iedzīvotāju sociālo mijiedarbību, mobilitāti un rekreāciju) labiekārtošanas darbiem, kuru ietvaros uzstādīti ārtelpas labiekārtošanas elementi (piemēram, apgaismojuma laternas, rotaļu laukumi, soli, velo turētāji, informācijas norādes u.tml.).

Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem. 
 
Pretendents prasīto pieredzi var pierādīt balstoties uz piegādātāju apvienības dalībnieku vai piesaistīto apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām, pilnsabiedrības dalībnieku vai personu apvienību dalībnieku tehniskajām un profesionālajām spējām. 
Prasību attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem. 
	Pretendenta informācija norādāma Nolikuma 4. pielikumā “Informācija par Pretendenta profesionālo pieredzi iepriekšējo piecu gadu laikā”, pielikumā pievienojot pasūtītāja atsauksmi vai citus dokumentus, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu un pretendenta profesionālās pieredzes atbilstību Nolikumā minētajām prasībām.   
 
Ja Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz: 
•	informāciju par būvuzraudzību, kuri atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgi Nolikumā prasītajām (proti, atbilstošas izvirzītajās prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām); 
•	nodošanas - pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem. 
Ārvalstu Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze. 

	2.2.1.4.
	Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā) un 2026.  gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze kā atbildīgajam  būvuzraugam vismaz viena  līguma izpildē, kura  ietvaros veikta būvuzraudzība publiskas ārtelpas (sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejama ārtelpas teritorija, kas nodrošina iedzīvotāju sociālo mijiedarbību, mobilitāti un rekreāciju) labiekārtošanas darbiem, kuru ietvaros uzstādīti ārtelpas labiekārtošanas elementi (piemēram, apgaismojuma laternas, rotaļu laukumi, soli, velo turētāji, informācijas norādes u.tml.) 
 
 
Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem. 

	Pretendenta informācija Nolikuma 5. pielikumā “Informācija par Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga profesionālo pieredzi iepriekšējo piecu gadu laikā” un pievienotas dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu, piemēram, darbu nodošanas – pieņemšanas akts, pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments, kas apliecina Pretendenta piedāvātā būvuzrauga profesionālās pieredzes atbilstību Nolikumā minēto punktu prasībām. 
Ja Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz: 
•	informāciju par darbiem, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgas Nolikumā prasītajām (proti, atbilstošas izvirzītajās prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām); 
•	darbu nodošanas - pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem. 
Ja Pretendenta piedāvātais atbildīgais speciālists nav Pretendenta nodarbināts, tad pretendentam piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai speciālists kļūs par pretendenta nodarbinātu speciālistu. 


[bookmark: _Toc131089971][bookmark: _Toc131090043][bookmark: _Toc145427478][bookmark: _Toc145427550][bookmark: _Ref381011139][bookmark: _Toc355962369]Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
[bookmark: _Toc131089972][bookmark: _Toc131090044][bookmark: _Toc145427479][bookmark: _Toc145427551]Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
[bookmark: _Toc131089973][bookmark: _Toc131090045][bookmark: _Toc145427480][bookmark: _Toc145427552]Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai nevar balstīties uz citas personas iespējām:
[bookmark: _Toc112944858][bookmark: _Toc120178346]ja ar personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumam, iepirkuma līguma izpildei nav paredzēts slēgt vienošanos par solidāru atbildību un ja pretendents balstās citas personas finansiālajām iespējām; 
[bookmark: _Toc112944859][bookmark: _Toc120178347]ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumam, nebūs iesaistīta iepirkuma īguma izpildē, sniedzot pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
[bookmark: _Toc131089974][bookmark: _Toc131090046][bookmark: _Toc145427481][bookmark: _Toc145427553]Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, pievienojot piedāvājumam dokumentu, kas apliecina personu grupas vai personālsabiedrības nodibināšanas faktu.
[bookmark: _Toc131089975][bookmark: _Toc131090047][bookmark: _Toc145427482][bookmark: _Toc145427554]Tehniskais piedāvājums
[bookmark: _Toc368392502][bookmark: _Toc368392552][bookmark: _Toc368566403]Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši nolikuma 2.pielikumā pievienotajai tehniskā piedāvājuma paraugformai.
[bookmark: _Toc131089976][bookmark: _Toc131090048][bookmark: _Toc145427483][bookmark: _Toc145427555]Finanšu piedāvājums
[bookmark: _Toc145427556]Finanšu piedāvājumu pretendents iesniedz atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma paraugformai.
Piedāvājumā norāda līgumcenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
[bookmark: _Toc368392503][bookmark: _Toc368392553][bookmark: _Toc368566404][bookmark: _Toc131089978][bookmark: _Toc131090050][bookmark: _Toc145427485][bookmark: _Toc145427557]Piedāvājuma izvēles kritērijs 
[bookmark: _Hlk146623695][bookmark: _Toc368392504][bookmark: _Toc368392554][bookmark: _Toc368566405][bookmark: _Hlk188622494]Komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.
Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienādas zemākās līgumcenas, tad tiks izvēlēts tas pretendents, kurš lielāko darbu daļu veiks saviem spēkiem, nepiesaistot apakšuzņēmējus.
[bookmark: _Toc131089979][bookmark: _Toc131090051][bookmark: _Toc145427486][bookmark: _Toc145427558]Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi
[bookmark: _Toc368392506][bookmark: _Toc368392556][bookmark: _Toc368566407]Iepirkuma komisija PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz pretendentu nav attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un vai šie izslēgšanas iemesli nav konstatējami uz šā likuma 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām[footnoteRef:2]. [2:  PIL 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās personas:
1) personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība; 
2) pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 
3) pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību, atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām atlases prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar 3.1.punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
[bookmark: _Toc21509832][bookmark: _Toc131089980][bookmark: _Toc131090052][bookmark: _Toc145427487][bookmark: _Toc145427559][bookmark: _Toc368392507][bookmark: _Toc368392557][bookmark: _Toc368566408]Piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma esamības pārbaude
Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 1.9. un 1.10. punktā noteiktajām prasībām.
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu nākamajos vērtēšanas posmos jebkurā no šādiem gadījumiem:
pretendents kopā ar piedāvājumu nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, vai tā iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām un pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu;
pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma 1.9.punktā noteiktajām prasībām, ko iepirkuma komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības.
[bookmark: _Toc131089981][bookmark: _Toc131090053][bookmark: _Toc145427488][bookmark: _Toc145427560]Pretendentu atlase
Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību nolikuma 2.2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst nolikuma 2.2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis nolikuma 2.2.punktā minētos dokumentus, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc131089982][bookmark: _Toc131090054][bookmark: _Toc145427489][bookmark: _Toc145427561][bookmark: _Toc368566410][bookmark: _Toc368392509][bookmark: _Toc368392559]Tehniskā piedāvājuma pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām.
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, tā izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc131089983][bookmark: _Toc131090055][bookmark: _Toc145427490][bookmark: _Toc145427562]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle
[bookmark: _Toc368392510][bookmark: _Toc368392560][bookmark: _Toc368566412]Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma pārbaudē.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
Iepirkuma komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma 3.1.punktā noteikto Piedāvājuma izvēles kritēriju.
Pasūtītājs attiecībā uz katru pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu nolikuma 3.6.4.punktā minēto pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas nolikuma 3.6.4. paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda pretendenta patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju var iegūt arī patstāvīgi.
[bookmark: _Toc6316947][bookmark: _Toc145427563]IEPIRKUMA LĪGUMS
[bookmark: _Toc6316948][bookmark: _Toc131089985][bookmark: _Toc131090057][bookmark: _Toc145427492][bookmark: _Toc145427564]Iepirkuma līguma slēgšana
Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu. 
Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā PIL noteiktajā kārtībā. Slēdzot iepirkuma līgumu, iebildumi par iepirkuma līguma nosacījumiem netiek pieņemti.
Ja izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstošs tehniskajām specifikācijām un kas piedāvājis otru zemāko līgumcenu vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
[bookmark: _Toc131089986][bookmark: _Toc131090058][bookmark: _Toc145427493][bookmark: _Toc145427565]Personāla, apakšuzņēmēju nomaiņa un iepirkuma līguma grozījumi
Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta otrajā un trešajā daļā paredzētos nosacījumus. 
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.
Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
[bookmark: _Toc368392514][bookmark: _Toc368392564][bookmark: _Toc368566416][bookmark: _Toc145427566]IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
[bookmark: _Toc368392515][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc131089988][bookmark: _Toc131090060][bookmark: _Toc145427495][bookmark: _Toc145427567]Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:
Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu, ir atbildīga par iepirkuma norisi un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
Saskaņā ar ieinteresētā piegādātāja laikus pieprasīto papildus informāciju iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
Ja konkrētajam iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu.
Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot saprātīgu termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde.
Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertus.
Ņemot vērā to, ka attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma regulējums nenosaka konkrētu rīcību piedāvājumu vērtēšanai, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu vērtēt iesniegtos piedāvājumus analoģiski Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 16.punktā noteiktajai kārtībai, proti pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25.panta pirmās, otrās daļas izpratnē.
Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā  informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus un visu pretendentu norādītās kopējās vienības līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
[bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc131089989][bookmark: _Toc131090061][bookmark: _Toc145427496][bookmark: _Toc145427568]Piegādātāja tiesības un pienākumi
Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs – persona, vai personu (piegādātāju) apvienība jebkurā to kombinācijā. Ja iepirkuma rezultātā iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar apvienību, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs laikus, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 
Katrs piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā  no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma dokumentu izstrādāšanā,  piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkumā, ja minētie apstākļi šim piegādātajam dod priekšrocības šajā iepirkumā tādejādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.
[bookmark: _Toc145427569]PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
6.1. Pretendentu piedāvājumos iekļautie personu dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas noteiktā mērķa īstenošanai: pretendentu (fizisku personu) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
6.2. Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas valstspilsēta, Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv,  tālr.67093816, 67093843.
6.3. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, tālr.67093849;
6.4. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.
[bookmark: _Toc368392520][bookmark: _Toc368392570][bookmark: _Toc368566422][bookmark: _Toc145427570]PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – tehniskās specifikācijas.
2. pielikums – tehniskā piedāvājuma paraugforma.
3. pielikums – finanšu piedāvājuma paraugforma.
4. pielikums – pretendenta pieredze. 
5.pielikums – pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga pieredze.
[bookmark: _Ref367975871]6. pielikums – līguma projekts.
7. pielikums – pretendenta apliecinājums.
[bookmark: _Toc167971342]

1.pielikums
Iepirkuma nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
[bookmark: _Hlk205295950]Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā

	1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU



1.1. [bookmark: _Hlk137654903]Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana būvdarbiem „Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbi” objektā Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā (kadastra apzīmējums Nr. 1300 016 2901), kas tiek veikti saskaņā ar SIA „BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, 2026. gadā izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju „Asaru parka labiekārtojums” (turpmāk – Darbi).
1.2. Darbi tiek veikti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Pasūtītājs) īstenotā projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” (turpmāk – Projekts) ietvaros, finansējot to no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027, specifiskā atbalsta mērķa 5.1.1. pasākuma 5.1.1.3. “Publiskās ārtelpas attīstība”.
1.3. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt Pasūtītāja interešu aizsardzību būvdarbu “Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbu” (turpmāk – būvdarbi) izpildes laikā, kontrolējot Būvdarbu kvalitāti, apjomus, izpildes termiņus un atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības ieceres dokumentācijai un būvdarbu līguma prasībām, kā arī nepieļaujot normatīvo aktu pārkāpumus būvniecības procesā.
1.4. Šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktie Darbi veicami saskaņā ar:
1.4.1. [bookmark: _Hlk200103511]šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem;
1.4.2. SIA "BM-projekts" (turpmāk – Projektētājs) izstrādāto būvprojektu "Asaru parka labiekārtojums" (turpmāk – Ieceres dokumentācija);
1.4.3. pakalpojumu līguma (turpmāk – Līgums) nosacījumiem;
1.4.4. būvdarbu līgumu un citiem ar objekta izbūvi saistītiem Pasūtītāja noslēgtajiem līgumiem;
1.4.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem.
1.5. Darbi tiek veikti teritorijā, kas iekļauta Ieceres dokumentācijā (turpmāk – Objekts). 
1.6. Būvuzraudzības pakalpojums tiek sniegts no Pasūtītāja paziņojumā (turpmāk – Paziņojums) norādītā datuma visā būvdarbu līguma izpildes laikā līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir līdz 3 (trim) mēnešiem no būvdarbu uzsākšanas dienas.
1.7. [bookmark: _Ref205391631]Pēc Līguma spēkā stāšanās Pasūtītājs izsniedz (nosūta) Izpildītājam starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju noslēgto būvdarbu līgumu un tā pielikumus, tai skaitā Kalendāro grafiku, kā arī nodrošina Izpildītājam piekļuvi Objekta lietai BIS.
1.8. Izpildītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma sagatavo un BIS ievieto dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai būvatļaujā, tai skaitā:
1.8.1. rīkojums par atbildīgā būvuzrauga un vietnieka (ja nepieciešams) norīkošanu;
1.8.2. atbildīgā būvuzrauga un vietnieka (ja nepieciešams) profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises;
1.8.3. Līgums;
1.8.4. [bookmark: _Hlk125707146]Izpildītāja izstrādāts būvuzraudzības plāns, kas sagatavots, ņemot vērā būvuzņēmēja izstrādāto un Pasūtītāja saskaņoto Kalendāro grafiku, ievērojot Tehniskās specifikācijas sadaļā "Nosacījumi būvuzraudzības darbu izpildei" noteiktās prasības.
1.8.5. izskata un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma saņemšanas saskaņo būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas projektu (turpmāk – DVP).

	2. NOSACĪJUMI BŪVUZRAUDZĪBAS DARBU IZPILDEI



2.1. Izpildītājs nodrošina būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu visā būvdarbu līguma izpildes laikā no Pasūtītāja paziņojumā norādītā datuma līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja piemērojams, Izpildītājs nodrošina arī atlikto būvdarbu un garantijas periodā veicamo darbu uzraudzību atbilstoši Līguma nosacījumiem. 
2.2. Izpildītājs būvuzraudzības pakalpojumu sniedz atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvniecības valsts kontroles biroja būvuzraudzības vadlīnijām, Līgumam un šīs tehniskās specifikācijas prasībām.
2.3. Izpildītājs Līguma izpildē nodrošina šādu sertificētu būvspeciālistu iesaisti:
2.3.1. ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists, kurš Līguma izpildē pilda atbildīgā būvuzrauga pienākumus (turpmāk – atbildīgais būvuzraugs);
2.3.2. meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists;
2.3.3. elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists;
2.3.4. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists;
2.3.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists.
2.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā, šajā tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos noteikto pienākumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, nodrošinot, ka visā Līguma izpildes laikā tiek iesaistīti Pasūtītāja saskaņoti speciālisti ar spēkā esošiem sertifikātiem un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
2.5. Pēc Paziņojuma saņemšanas Izpildītājs nodrošina:
2.5.1. [bookmark: _Hlk198028325]būvdarbu līguma un tā pielikumu pieejamību visiem Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem un nodrošina viņu iepazīšanos ar tajos noteiktajām prasībām;
2.5.2. piekļuvi Objekta lietai BIS visiem Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem.
2.6. Izpildītājs izstrādā būvuzraudzības plānu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām. Papildus būvuzraudzības plānā ietver:
2.6.1. izpildīto būvdarbu defektēšanas un defektu novēršanas uzraudzības kārtību;
2.6.2. būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaužu kārtību.
2.7. Ja pēc Būvdarbu uzsākšanas tiek aktualizēts Kalendārais grafiks vai darbu veikšanas projekts (DVP) un izmaiņas ietekmē būvuzraudzības organizāciju, Izpildītājs aktualizē būvuzraudzības plānu un 2 (divu) darbdienu laikā ievieto to BIS.
	3. ATBILDĪGĀ BŪVUZRAUGA PIENĀKUMI



3.1. Nodrošināt Objektā veikto būvdarbu nepārtraukta būvuzraudzība visu būvdarbu norises laikā, tai skaitā jānodrošina:
3.1.1. būvuzraugu (atbildīgā un/vai būvprojekta daļu būvuzraugu) atrašanās Objektā un klātbūtne būvdarbu, tai skaitā segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, izbūves laikā, nodrošinot foto un video fiksāciju veikšanu pirms būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu izpildes laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas;
3.1.2. atbildīgā būvuzrauga vai tā vietnieka klātbūtne Objektā vismaz 3 (trīs) reizes nedēļā un būvdarbu pieņemšanā atbilstoši būvuzraudzības plānā norādītajam;
3.1.3. būvuzraugu ierašanās Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, autoruzrauga, būvinspektora vai citas būvvaldes vai atbildīgās institūcijas amatpersonas pirmā uzaicinājuma norādītajā datumā un laikā;
3.1.4. būvdarbu foto un video fiksāciju pirms Būvdarbu uzsākšanas, Būvdarbu izpildes laikā un pēc to pabeigšanas;
3.1.5. būvuzņēmēja sagatavoto dokumentu operatīva izskatīšana, saskaņošana/ apstiprināšana/ parakstīšana šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā un termiņā.
3.2. [bookmark: _Ref205538180]Nodrošināt būvuzraudzības procesa koordinēšanu, izpildot Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktos, būvuzraugam veicamos pienākumus un papildus:
3.2.1. koordinēt būvuzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu darbu un nodrošina informācijas apriti starp Pasūtītāju un pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem;
3.2.2. uzraudzīt būvuzraudzības kvalitāti un būvuzraugu sagatavoto vai saskaņoto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem, būvprojektam un Līgumam;
3.2.3. kontrolēt būvdarbu līguma nosacījumu izpildi, tai skaitā Pasūtītāja saskaņotu būvspeciālistu un apakšuzņēmēju iesaisti, kā arī būvdarbu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas pieejamību;
3.2.4. izvērtēt un kontrolēt būvdarbu atbilstību Ieceres dokumentācijai, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no tā risinājumiem;
3.2.5. konstatējot neatbilstības būvdarbu izpildē, būvprojektā vai būvniecības dokumentācijā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski informē Pasūtītāja pārstāvi, bet nepieciešamības gadījumā arī būvuzņēmēju un autoruzraugu.
3.3. Sniegt konsultācijas Pasūtītāja pārstāvim būvdarbu kvalitatīvas izpildes pārraudzībai un būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvai un racionālai izmantošanai, tai skaitā izvērtēt un sniegt rakstisku viedokli, priekšlikumus Pasūtītāja pārstāvim par:
3.3.1. Ieceres dokumentācijas risinājumiem un nepieciešamajām izmaiņām;
3.3.2. būvdarbu līguma izpildi un būvdarbu organizāciju;
3.3.3. būvdarbu laikā konstatēto problēmu novēršanai nepieciešamajiem pasākumiem;
3.4. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sniegt atbildes uz Pasūtītāja, būvuzņēmēja un autoruzrauga uzdotajiem jautājumiem.
3.5. Organizēt, vadīt un protokolēt būvsapulces, kurās piedalās Pasūtītājs, būvuzņēmējs, autoruzraugs un citas pieaicinātās personas. būvsapulcēs izvērtē:
3.5.1. Objektā konstatētos defektus un to novēršanas progresu;
3.5.2. neatbilstības būvprojektā un nepieciešamās izmaiņas;
3.5.3. būvdarbu izpildes progresu un tā atbilstību Kalendārajam grafikam, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus turpmākajai rīcībai.
3.6. 2 (divu) darbdienu laikā pēc būvsapulces sagatavot un nosūtīt protokolu saskaņošanai visiem dalībniekiem. Saņemtos motivētos iebildumus izvērtē, nepieciešamības gadījumā precizē protokolu un nodrošina tā parakstīšanu. Parakstītais protokols ir saistošs būvniecības procesa dalībniekiem un tiek nosūtīts visām iesaistītajām pusēm.
3.7. Uzraudzīt būvsapulcēs pieņemto lēmumu izpildi un darbu izpildes termiņu ievērošanu. Konstatējot termiņu kavējumus vai citu pieņemto lēmumu neizpildi, viņš nekavējoties informē Pasūtītāja pārstāvi un citus būvniecības procesa dalībniekus.
3.8. 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Kalendārā grafika vai tā aktualizētās redakcijas saņemšanas izvērtēt tā atbilstību būvdarbu līguma nosacījumiem, sniedz saskaņojumu vai motivētus priekšlikumus precizējumiem, kā arī kontrolē Būvdarbu izpildi atbilstoši aktuālajam Kalendārajam grafikam.
3.9. [bookmark: _Hlk197783181]Konstatējot Kalendārajā grafikā paredzēto darbu kavējumu ilgāku par 5 (piecām) darbdienām, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi un pieprasa būvuzņēmējam iesniegt aktualizētu Kalendāro grafiku un kavējuma pamatojumu.
3.10. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc DVP vai tā aktualizētās redakcijas saņemšanas izvērtēt tā atbilstību būvdarbu līgumam, normatīvajiem aktiem un Ieceres dokumentācijai, sniegt saskaņojumu vai motivētus priekšlikumus precizējumiem. Pārliecināties, ka DVP ietver būvdarbu tehnoloģiju, darbu organizācijas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, atkritumu un izrakto materiālu apsaimniekošanas, kā arī būvdarbu kvalitātes kontroles risinājumus atbilstoši būvdarbu līgumam un normatīvo aktu prasībām.
3.11. Pirms būvdarbu uzsākšanas izvērtēt būvuzņēmēja izstrādāto būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu un pārliecinās par tās atbilstību normatīvo aktu un būvdarbu līguma prasībām.
3.12. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārliecināties, ka būvuzņēmējs ir izpildījis visus būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, tai skaitā nodrošinājis:
3.12.1. būvatļaujā noteikto uzsākšanas nosacījumu izpildi;
3.12.2. Objekta pārņemšanu un būvlaukuma ierīkošanu;
3.12.3. nepieciešamo satiksmes organizācijas dokumentāciju (ja attiecināms);
3.12.4. visas būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus;
3.12.5. normatīvajos aktos noteikto paziņojumu iesniegšanu kompetentajām institūcijām;
3.12.6. būvniecības visu risku apdrošināšanas polises iesniegšanu Pasūtītājam.
3.13. kontrolēt DVP prasību izpildi, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu, pārliecinoties, ka būvuzņēmējs:
3.13.1. nodrošina būvniecības atkritumu un izrakto materiālu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
3.13.2. nodrošina būvniecības atkritumu uzskaiti, izvešanu un nodošanu apsaimniekotājiem, kā arī iesniedz to apliecinošus dokumentus;
3.13.3. veic pasākumus apkārtējās vides aizsardzībai un novērš vides piesārņojumu;
3.13.4. nodrošina būvlaukumā esošo saglabājamo koku, apstādījumu un citu dabas vērtību aizsardzību;
3.13.5. lietderīgi izmanto būvdarbu laikā iegūtos materiālus un nodrošina to atkārtotu izmantošanu, ja tas paredzēts būvprojektā vai normatīvajos aktos.
3.14. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc materiālu apstiprināšanas formas (MAF) vai materiālu nomaiņas formas (MNF) saņemšanas izvērtēt iesniegtos dokumentus, tai skaitā: 
3.14.1. pārbauda piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu un sistēmu atbilstību būvprojektam, būvdarbu līgumam un normatīvo aktu prasībām;
3.14.2. izvērtē pievienoto tehnisko un atbilstības dokumentāciju, kā arī ekvivalento materiālu tehnisko un ekonomisko pamatotību;
3.14.3. saskaņo tikai prasībām atbilstošas MAF un MNF vai sniedz norādījumus to precizēšanai;
3.14.4. aizliedz izmantot materiālus, kuru atbilstība vai ekvivalence nav pietiekami pamatota.
3.15. Saskaņot tikai tādas MAF un MNF, kas atbilst būvprojektam, būvdarbu līgumam un normatīvo aktu prasībām, pārliecinoties, ka:
3.15.1. iesniegtie materiāli ir tehniski atbilstoši vai ekvivalenti būvprojektā paredzētajiem;
3.15.2. tiem ir pievienota normatīvajos aktos noteiktā tehniskā un atbilstības dokumentācija;
3.15.3. materiāli atbilst būvprojektā un normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, ilgtspējas un vides aizsardzības prasībām.
3.16. Kontrolēt, lai Objektā tiktu ievesti un būvdarbos izmantoti tikai Pasūtītāja saskaņotie materiāli, nepieļaujot nesaskaņotu materiālu iestrādi.
3.17. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Akta par darbu apjomu izmaiņām saņemšanas izvērtēt tā atbilstību būvdarbu līgumam, izvērtē darbu un izmaksu pamatotību un sniedz saskaņojumu vai motivētus priekšlikumus precizējumiem.
3.18. Saskaņot tikai pamatotas darbu apjomu izmaiņas, pārliecinoties, ka:
3.18.1. [bookmark: _Hlk198029231]papildu vai izmainītie darbi ir nepieciešami Objekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā;
3.18.2. darbu un materiālu izmaksas ir ekonomiski pamatotas un atbilst tirgus cenām;
3.18.3. iespējamas izmaksu ekonomijas gadījumā par to tiek informēts Pasūtītāja pārstāvis.
3.19. Regulāri veikt Būvdarbu kvalitātes un apjomu kontroli, tai skaitā kontrolmērījumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo mērījumu protokolus. Konstatējot neatbilstības, patvaļīgas atkāpes vai defektus, atbildīgais būvuzraugs veic ierakstus būvdarbu žurnālā un, ja nepieciešams, sastāda defektu aktu, pievienojot foto fiksāciju un nosakot defektu novēršanas termiņu.
3.20. Regulāri veikt ierakstus būvdarbu žurnālā, fiksējot veiktās pārbaudes, konstatētās neatbilstības, pieņemtos lēmumus un citu būtisku informāciju par Būvdarbu izpildi.
3.21. Kontrolēt būvdarbu žurnālā doto norādījumu izpildi, uzrauga konstatēto neatbilstību novēršanu un informē Pasūtītāja pārstāvi par to izpildes progresu.
3.22. Uzraudzīt būvuzņēmēja sagatavotās būvdarbu izpilddokumentācijas pilnīgumu un atbilstību normatīvajiem aktiem, būvprojektam un būvdarbu līgumam, nodrošinot, ka:
3.22.1. pieņemšanas akti tiek sagatavoti segtajiem darbiem, nesošajām konstrukcijām un citiem atsevišķi pieņemamiem darbiem;
3.22.2. izpildshēmas un izpilduzmērījumi atspoguļo faktiski izpildītos būvdarbus un to apjomus;
3.22.3. tiek parakstīta tikai tā izpilddokumentācija, kas apliecina kvalitatīvi un atbilstoši būvprojektam izpildītus būvdarbus.
3.23. Piedalīties būvuzņēmēja organizētajās būvdarbu kvalitātes pārbaudēs (mērījumi, testēšana, paraugu noņemšana u.c.) un pārliecinās, ka tās tiek veiktas akreditētās laboratorijās vai kompetentu speciālistu klātbūtnē, ja tas ir nepieciešams.
3.24. 5 (piecu) darbdienu laikā izvērtēt un saskaņot būvuzņēmēja iesniegto aktu par būvlaukumā ievestajiem, bet vēl neiestrādātajiem materiāliem, pārliecinoties par:
3.24.1. materiālu faktisku atrašanos Objektā un to apjomu; 
3.24.2. pievienoto MAF vai MNF, piegādes dokumentu un maksājumu apliecinošo dokumentu esību; 
3.24.3. foto fiksāciju atbilstību; 
3.24.4. materiālu uzglabāšanas apstākļiem un plānoto iestrādes laiku.
3.25. Piedalīties veikto būvdarbu pieņemšanā un 5 (piecu) darbdienu laikā BIS apstiprināt vai motivēti atteikt pieņemšanas aktu, pārliecinoties, ka tam pievienota visa nepieciešamā izpilddokumentācija, tai skaitā:
3.25.1. darbu un konstrukciju apraksts un apjomi;
3.25.2. atsauces uz būvprojekta dokumentāciju;
3.25.3. izmantoto materiālu identifikācija un MAF/MNF;
3.25.4. izpildshēmas vai izpilduzmērījumi;
3.25.5. kvalitātes pārbaužu dokumenti (ja attiecināms);
3.25.6. foto fiksācijas;
3.25.7. materiālu atbilstības dokumentācija.
3.26. Uzraudzīt, lai būvdarbu pieņemšanā piedalītos būvatļaujā norādītie atbildīgie būvdarbu vadītāji un saskaņotie apakšuzņēmēji.
3.27. Pieprasīt no būvuzņēmēja visu nepieciešamo dokumentāciju, kas nepieciešama būvdarbu gaitas, kvalitātes un atbilstības izvērtēšanai.
3.28. Organizēt un veikt būvdarbu izpilddokumentācijas un faktiski izpildīto darbu pārbaudi dabā. Nepieciešamības gadījumā organizē segto darbu atsegšanu, papildu pārbaudes vai ekspertīzes. Konstatētos faktus dokumentē, sastādot fakta konstatācijas aktu ar foto fiksācijām un citiem pierādījumiem.
3.29. Regulāri pārbaudīt izpilduzmērījumu un citas izpilddokumentācijas atbilstību būvprojektam. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties par tām rakstiski informē Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzņēmēju.
3.30. Kontrolēt būvprojekta izmaiņu izstrādi un saskaņošanu, nodrošinot, ka:
3.30.1. būvdarbu izpilddokumentācijā tiek iekļauti tikai saskaņotie risinājumi;
3.30.2. visas aktuālās darba rasējumu un detalizācijas versijas ir ievietotas BIS.
3.31. 5 (piecu) darbdienu laikā izvērtēt un saskaņot:
3.31.1. būvuzņēmēja sagatavoto izvērsto būvniecības tāmi;
3.31.2. ikmēneša būvdarbu izpildes aktus, pārbaudot darbu apjomus, kvalitāti un to atbilstību izpilddokumentācijai.
3.32. Pirms būvdarbu izpildes akta saskaņošanas pārliecināties, ka:
3.32.1. visi darbi ir kvalitatīvi izpildīti un dokumentēti; 
3.32.2. izmantotajiem materiāliem ir saskaņotas MAF vai MNF; 
3.32.3. ievestajiem, bet neiestrādātajiem materiāliem ir sagatavots un saskaņots attiecīgais akts, ja tas ir attiecināms.
3.33. Nesaskaņot būvdarbu izpildes aktu, ja tajā iekļauti:
3.33.1. iekļauti būvdarbi, kas nav dokumentēti būvuzrauga apstiprinātā būvdarbu izpilddokumentācijā;
3.33.2. iekļauti būvdarbu veidi, materiāli un risinājumi, kam būvuzraugs nav veicis apjomu un kvalitātes pārbaudes dabā;
3.33.3. iekļauti būvdarbu apjomi, kas ir lielāki kā būvuzrauga apstiprinātajā būvdarbu izpilddokumentācijā norādītie vai dabā uzmērītie;
3.34. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma ierasties Objektā, lai kopīgi pārbaudītu izpildītos būvdarbus, izvērtētu to kvalitāti un nepieciešamības gadījumā sagatavotu defektu aktu vai pamatotu pretenziju būvuzņēmējam.
3.35. Ja tiek konstatēti būvdarbu defekti, 5 (piecu) darbdienu laikā sagatavot defektu aktu, kurā norāda defekta atrašanās vietu, aprakstu, novēršanas termiņu un pievieno foto fiksācijas. Defektu akts ir pamats Pasūtītājam nepieņemt attiecīgos būvdarbus līdz defektu novēršanai.
3.36. Uzraudzīt, lai būvuzņēmējs noteiktajā termiņā novērš konstatētos defektus vai iesniedz pamatotus rakstiskus iebildumus par defektu aktā vai Pasūtītāja pretenzijā norādīto.
3.37. Ja būvuzņēmējs iesniedz iebildumus par konstatētajiem defektiem, 5 (piecu) darbdienu laikā izvērtēt to pamatotību un iesniegt Pasūtītājam rakstisku viedokli un priekšlikumus turpmākajai rīcībai.
3.38. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sagatavot priekšlikumus ekspertīzes uzdevumam, ja nepieciešams izvērtēt būvdarbu kvalitāti vai konstatēto defektu pamatotību.
3.39. Nodrošināt, ka būvdarbu izpildes aktos netiek pieņemti un apmaksai virzīti darbi, kuros konstatēti nenovērsti defekti, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs ir rakstiski saskaņojis nebūtisku defektu novēršanu vēlākā termiņā.
3.40. Ja puses nevienojas par defektu novēršanas termiņu, noteikt saprātīgu termiņu, ņemot vērā darbu apjomu, tehnoloģiju, meteoroloģiskos apstākļus un materiālu piegādes termiņus.
3.41. Kontrolēt defektu novēršanas darbu izpildi un rakstiski informēt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām vai termiņu neievērošanu.
3.42. Uzraudzīt objektā ievesto, bet vēl neiestrādāto materiālu uzglabāšanu un izmantošanu atbilstoši saskaņotajiem dokumentiem, par konstatētajām neatbilstībām nekavējoties informējot Pasūtītāju.
3.43. Pirms materiālu iestrādes atbildīgais pārbaudīt to atbilstību un kvalitāti, nepieļaujot bojātu vai neatbilstošu materiālu izmantošanu.
3.44. Piedalīties fakta konstatācijas komisijas darbā, izvērtē un saskaņo fakta konstatācijas aktus, pārliecinoties, ka tajos ir norādīts:
3.44.1. konstatētais fakts un tā atrašanās vieta; 
3.44.2. atsauce uz būvprojekta dokumentāciju; 
3.44.3. nepieciešamie risinājumi vai izmaiņas; 
3.44.4. turpmāk veicamās darbības un termiņi; 
3.44.5. iespējamie riski, ja neatbilstība netiek novērsta.
3.45. Uzraudzīt, lai visi būvniecības dalībnieku parakstītie fakta konstatācijas akti tiktu ievietoti BIS.
3.46. 5 (piecu) darbdienu laikā izvērtēt un sniegt saskaņojumu vai norādījumus par:
3.46.1. Ieceres dokumentācijas detalizācijas rasējumiem un darba rasējumiem;
3.46.2. autoruzrauga izstrādātajām projekta izmaiņām;
3.46.3. aktualizēto darbu veikšanas projektu (DVP);
3.46.4. satiksmes organizācijas izmaiņu shēmām (ja attiecināms).
3.47. Uzraudzīt, lai visi aktuālie būvdarbu izpildei nepieciešamie un būvniecības dalībnieku saskaņotie dokumenti tiktu ievietoti BIS un/vai Vienotajā datu vidē.
3.48. Pēc uzaicinājuma ierasties Objektā un piedalīties būvlaukuma apsekošanās kopā ar būvdarbu vadītāju, autoruzraugu, Pasūtītāja pārstāvi, būvinspektoru vai citu kompetento institūciju pārstāvjiem.
3.49. Ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā sagatavot un iesniegt būvinspektoram būvuzraudzības dokumentus un informāciju, kas nepieciešama būvinspektora norādījumu izpildei.
3.50. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 darbdienu laikā sagatavot atskaiti par būvuzraudzības darbu izpildi, ietverot:
3.50.1. būvuzraugu noslodzi;
3.50.2. pieņemto darbu un sastādīto aktu kopsavilkumu;
3.50.3. veikto pārbaužu, defektu un Fakta konstatācijas aktu kopsavilkumu;
3.50.4. būvdarbu progresa atbilstību Kalendārajam grafikam;
3.50.5. informāciju par būvprojekta izmaiņām, to progresu un ietekmi uz termiņiem un izmaksām.
3.51. Ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā informēt Pasūtītāju par situācijām, kas apdraud darba drošību, būvdarbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, sastādot Fakta konstatācijas aktu ar foto fiksācijām un ievietojot to Vienotajā datu vidē.
3.52. Piedalīties Objekta apsekošanā pirms tehnoloģiskā pārtraukuma, nosakot:
3.52.1. izbūvēto konstrukciju aizsardzības pasākumus;
3.52.2. darba drošības un vides drošības pasākumus;
3.52.3. materiālu saglabāšanas prasības;
3.52.4. izpildes termiņus;
3.52.5. 2 darbdienu laikā parakstīt aktu par tehnoloģisko pārtraukumu.
3.53. Uzraudzīt meteoroloģiskos apstākļus tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un informēt Pasūtītāju un būvuzņēmēju par prognozēto darbu atsākšanas laiku.
3.54. Piedalīties Objekta apsekošanā pirms tehnoloģiskā pārtraukuma beigām un:
3.54.1. pārbaudīt aktā par tehnoloģisko pārtraukumu norādīto, būvlaukuma teritorijā ievesto un būvē neiestrādāto materiālu apjomu un kvalitāti;
3.54.2. operatīvi, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā parakstīt būvuzņēmēja sagatavoto aktu par būvdarbu atsākšanu;
3.55. Piedalīties būvuzņēmēja organizētajās Objektā iepriekš (pirms tehnoloģiskā pārtraukuma) veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs un izskatīt, nepieciešamības gadījumā saskaņot, būvuzņēmēja sagatavotos aktus atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteiktumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 136. punktā noteiktajam;
3.56. Uzraudzīt, lai būvuzņēmējs uztur kārtību un tīrību būvlaukumā un piegulošajā teritorijā, par konstatētajiem pārkāpumiem rakstiski informējot būvuzņēmēju un Pasūtītāju.
3.57. Uzraudzīt, lai būvuzņēmējs savlaicīgi novērš būvdarbu rezultātā radītos bojājumus vai atlīdzina trešajām personām radītos zaudējumus, par konstatētajiem gadījumiem informējot Pasūtītāju.
3.58. Uzraudzīt, lai būvdarbi netraucētu apkārtējiem iedzīvotājiem un teritorijas lietotājiem, kā arī informēt Pasūtītāju par saņemtajām sūdzībām.
3.59. Uzraudzīt izbūvētās apgaismojuma sistēmas ieregulēšanu, palaišanu un testēšanu, pārliecinoties par sistēmas atbilstību projektam, normatīvajām prasībām un SIA "Jūrmalas gaisma" izvirzītajiem nosacījumiem.
3.60. Uzraudzīt, lai pēc apgaismojuma sistēmas nodošanas būvuzņēmējs veic SIA "Jūrmalas gaisma" speciālistu instruktāžu un sagatavo attiecīgos protokolus.
3.61. Uzraudzīt, lai būvuzņēmējs savlaicīgi sagatavo un saņem visus Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus, tai skaitā:
3.61.1. atbildīgo institūciju sniegtus atzinumus par Objekta gatavību ekspluatācijai;
3.61.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļas (turpmāk – Ģeomātikas un inženieru nodaļa) atzinumu par Objekta izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam;
3.61.3. izpildmērījumu plānus, kuros norādīti Objektā izbūvētie apjomi (inženiertīkli, segumi, labiekārtojuma elementi, satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, u.c.) skarto zemes vienību kadastru un inženierbūvju griezumā, kas reģistrēti Ģeomātikas un inženieru nodaļā;
3.61.4. izziņu par kopējo no būvlaukuma (Objekta) izvesto un utilizācijai nodoto būvgružu un atkritumu apjomu;
3.61.5. saskaņota, slēgta rakšanas darbu veikšanas atļauja;
3.61.6. būvdarbu rezultātā izbūvēto sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli, pieņemšanas un instruktāžas protokoli;
3.62. [bookmark: _Ref205538012]Ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pārbaudīt Objekta nodošanas ekspluatācijā dokumentāciju, pārliecinoties, ka:
3.62.1. izpilddokumentācijā norādītais būvapjoms un novietojums atbilst faktiskajai situācijai dabā;
3.62.2. izpilddokumentācijā norādītais būvapjoms un novietojums atbilst aktuālajiem, BIS ievietotajiem un būvvaldes saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem;
3.62.3. izpildmērījumu plāni ir sagatavoti izbūvēto būvju un skarto zemes vienību kadastru griezumā;
3.62.4. izpildmērījumu plāni ir reģistrēti Ģeomātikas un inženieru nodaļā un atbilst aktuālajiem būvprojekta risinājumiem;
3.63. Nepieļaut normatīvajiem aktiem neatbilstošu dokumentu saskaņošanu BIS un iesniegšanu Pasūtītājam vai būvvaldei, par konstatētajām neatbilstībām nekavējoties rakstiski informējot būvuzņēmēju un Pasūtītāju.
3.64. [bookmark: _Ref205538063][bookmark: _Hlk198038232]Uzraudzīt, lai pirms Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas būvuzņēmējs pilnībā sakārto Objektu un piegulošo teritoriju, demontē pagaidu būves un izved būvgružus un atkritumus.
3.65. Ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms Objekta apsekošanas pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, iekļaujot:
3.65.1. tehnisko noteikumu izdevēju un institūciju atzinumu kopsavilkumu;
3.65.2. izpilduzmērījumu atbilstības pārbaudes;
3.65.3. pieņemto darbu un sastādīto aktu kopsavilkumu;
3.65.4. konstatēto neatbilstību, defektu un Fakta konstatācijas aktu kopsavilkumu;
3.65.5. informāciju par Objekta atbilstību būvprojektam;
3.65.6. Objekta vizuālo novērtējumu;
3.65.7. iesniegto atskaišu par darbu izpildi kopsavilkumu;
3.65.8. foto fiksācijas par būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.65.9. mērījumu protokolus;
3.65.10. apliecinājumu par būvdarbu atbilstību kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
3.66. Piedalīties Objekta apsekošanā pēc būvdarbu pabeigšanas:
3.66.1. novērtēt būvdarbu kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
3.66.2. noteikt būvdarbu pabeigšanas datumu;
3.66.3. noteikt atliktos būvdarbus, to apjomus, izmaksas un termiņus;
3.66.4. piedalīties Atlikto būvdarbu saraksta sagatavošanā;
3.66.5. noteikt būvdarbu defektus, to novēršanas izmaksas un termiņus;
3.66.6. 2 darbdienu laikā sagatavot un nosūtīt Būvdarbu defektu aktu;
3.66.7. piedalīties Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta sagatavošanā.
3.67. Ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pārbaudīt un parakstīt Atlikto būvdarbu sarakstu vai sniegt norādījumus tā precizēšanai, pārliecinoties, ka:
3.67.1. pievienota garantijas vēstule vai garantija atbilstoši noteiktajai darbu vērtībai;
3.67.2. sarakstu parakstījis atbildīgais būvdarbu vadītājs;
3.67.3. dokuments atbilst būvdarbu līguma un tehniskās specifikācijas prasībām.
3.68. Ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pārbaudīt un parakstīt Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu vai sniegt norādījumus tā precizēšanai, pārliecinoties, ka:
3.68.1. norādīts būvdarbu pabeigšanas datums;
3.68.2. norādītas kopējās būvdarbu izmaksas;
3.68.3. pievienots Atlikto būvdarbu saraksts;
3.68.4. pievienots Būvdarbu defektu akts ar nepieciešamo garantijas vēstuli vai garantiju;
3.68.5. aktu parakstījis atbildīgais būvdarbu vadītājs.
3.69. Ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pēc negatīva institūcijas atzinuma saņemšanas sagatavot rakstiskus priekšlikumus pozitīva atzinuma saņemšanai.
3.70. Ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pēc apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai saņemšanas BIS:
3.70.1. pārliecināties, ka būvuzņēmējs ir sagatavojis un BIS pievienojis visu Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentāciju un pievienotie dokumenti atbilst normatīvajos aktos un būvvaldes amatpersonu izvirzītajiem nosacījumiem;
3.70.2. BIS pievienot pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;
3.70.3. pārliecināties, ka būvdarbu žurnālā ir veikts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu;
3.70.4. pārliecināties, ka BIS ir pievienoti un saskaņoti visi aktuālie būvprojekta risinājumi;
3.70.5. pārliecināties, ka būvuzņēmējs Pasūtītājam ir iesniedzis atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga, atbildīgā autoruzrauga parakstītu Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu ar pielikumiem;
3.70.6. pārliecināties, ka būvuzņēmējs Pasūtītājam ir iesniedzis atbildīgā būvuzrauga saskaņotu pēdējā būvdarbu mēneša būvdarbu izpildes aktu;
3.70.7. pārliecināties, ka apliecinājumā par būves gatavību ekspluatācijai un/vai iesniegumā par būvdarbu pabeigšanu norādītā informācija atbilst faktiskajai situācijai dabā;
3.70.8. BIS apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un/vai iesniegumu par būvdarbu pabeigšanu, vai sniegt rakstiskus norādījumus būvuzņēmējam un Pasūtītāja pārstāvim par dokumentos veicamajiem labojumiem, precizējumiem vai papildinājumiem;
3.71. Piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā un sniegt paskaidrojumus būvvaldes pārstāvjiem.
3.72. Informēt Pasūtītāju par objektiem, kuros būvuzraugs ir piesaistīts, norādot būvdarbu izpildes termiņus.
3.73. Atbildīgajam būvuzraugam sadarbībā ar pārējiem būvprojekta daļu būvuzraugiem nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteikto dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, apstiprināšanu vai parakstīšanu un ievietošanu BIS un/vai Vienotajā datu vidē, tai skaitā:
3.73.1. būvuzraudzības plāns;
3.73.2. būvsapulču protokoli;
3.73.3. aktualizēts Kalendārais grafiks;
3.73.4. DVP un atsevišķi veicamo būvdarbu DVP;
3.73.5. MAF un MNF;
3.73.6. Akts par darbu apjomu izmaiņām;
3.73.7. veikto būvdarbu pieņemšanas akts;
3.73.8. izpildrasējumi vai izpildshēmas, kurās ir pārskatāmi norādīti ikmēneša būvdarbu izpildes aktos iekļautie izpildīto būvdarbu veidi, apjomi un mēri;
3.73.9. Fakta konstatācijas akts;
3.73.10. defektu akts;
3.73.11. būvprojekta izmaiņu rasējumi, kas tapuši būvdarbu izpildes laikā (ja attiecināms);
3.73.12. atskaite par Darbu izpildi;
3.73.13. akts par tehnoloģisko pārtraukumu;
3.73.14. akts par būvdarbu atsākšanu;
3.73.15. pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi;
3.73.16. Atlikto būvdarbu saraksts;
3.73.17. Būvdarbu defektu akts;
3.73.18. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akts;
3.73.19. apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai.
3.74. Pasūtītāja saskaņojums vai paraksts neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par būvuzrauga pienākumu izpildi un dokumentu, veikto būvdarbu apjomu un kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

	4. DOKUMENTU UN MATERIĀLU KONTROLE



4.1. Izpildītājs veic būvuzņēmēja iesniegto materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu saskaņošanu, kā arī būvdarbu izpildes dokumentācijas un ikmēneša būvdarbu izpildes aktu pārbaudi un saskaņošanu būvdarbu līgumā un šajā Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.
4.2. Pēc Darbu uzsākšanas Izpildītājs nodrošina Objekta foto un video fiksāciju veikšanu visos būvdarbu posmos, vizuāli dokumentējot būvdarbu norisi. Foto un video materiāli ne retāk kā reizi nedēļā hronoloģiskā un strukturētā veidā ievietojami Vienotajā datu vidē. Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam un citiem būvniecības dalībniekiem piekļuvi Vienotajai datu videi visā būvdarbu izpildes laikā un vismaz līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām.
4.3. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvuzņēmēja iesniegto dokumentāciju, tai skaitā darbu veikšanas projektu (DVP), kvalitātes nodrošināšanas dokumentus, materiālu piegādes un kvalitātes apliecinājumus, kā arī citus būvdarbu veikšanai nepieciešamos dokumentus, pārliecinoties par to atbilstību normatīvo aktu, būvprojekta un līguma prasībām.
4.4. Izpildītājs izvērtē būvuzņēmēja iesniegto materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu atbilstību būvprojektam, normatīvajiem aktiem, tehniskajām specifikācijām un pievienotajiem kvalitāti apliecinošajiem dokumentiem, nepieļaujot neatbilstošu materiālu izmantošanu būvdarbos.
4.5. Ja paredzēta materiālu, izstrādājumu vai tehnisko risinājumu nomaiņa, Izpildītājs izvērtē to atbilstību projektētajam risinājumam un rakstveidā sniedz Pasūtītājam atzinumu pirms izmaiņu saskaņošanas.
4.6. Izpildītājs kontrolē, lai būvdarbu izpildes laikā BIS un/vai Vienotajā datu vidē būtu pieejama aktuālā būvniecības dokumentācija un visas izmaiņas būtu savlaicīgi saskaņotas, reģistrētas un ievietotas atbilstoši normatīvo aktu un šīs Tehniskās specifikācijas prasībām.
4.7. Izpildītājs pārbauda būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju, izpilduzmērījumus, segto darbu dokumentāciju, kvalitāti apliecinošos dokumentus un citus būvdarbu izpildes dokumentus pirms to saskaņošanas un iesniegšanas Pasūtītājam.
4.8. Konstatējot neatbilstības dokumentācijā, materiālos vai būvizstrādājumos, Izpildītājs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju un būvuzņēmēju, kontrolē neatbilstību novēršanu un nepieļauj attiecīgo darbu pieņemšanu vai neatbilstošu materiālu iestrādi līdz neatbilstību novēršanai.

	5. ATBILDĪBA UN BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE



5.1. Izpildītājs ir finansiāli un materiāli atbildīgs par šajās Tehniskajās specifikācijās atbildīgajam būvuzraugam noteikto pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājam radīto izdevumu un/vai zaudējumu kompensēšanu. Izpildītājam ir pienākums kompensēt Pasūtītājam radītos izdevumus un/vai zaudējumus 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.
5.2. Gadījumā, kad atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā/parakstītajā veikto būvdarbu pieņemšanas aktā iekļautie būvdarbu apjomi ir lielāki kā dabā uzmērītie vai atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā/parakstītajā būvdarbu izpilddokumentācijā norādītie, Pasūtītājs ir tiesīgs tam radītos zaudējumus par nepamatoti veiktu būvdarbu apmaksu ieturēt no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem.
5.3. Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai, tai skaitā Pasūtītāja pārstāvim jebkurā Līguma saistību izpildes posmā, ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja darbību un jebkāda veida dokumentāciju, kuru nosaka šīs Tehniskās specifikācijas, Līgums un normatīvie akti, kas ir saistīti ar Darbu kvalitatīvu izpildi, un norādīt Izpildītājam uz konstatētajām nepilnībām. Nepilnību novēršanu veic un izmaksas sedz Izpildītājs.

	6. GARANTIJAS PERIODA BŪVZRAUDZĪBA



6.1. Izpildītājam ir jānodrošina atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā/parakstītajā Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildes būvuzraudzība, tai skaitā darbu izpildes termiņu uzraudzība, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošana, izskatīšana un apstiprināšana/parakstīšana.
6.2. Izpildītājam ir jānodrošina Līgumā noteikto vai citu atbilstoši sertificētu speciālistu dalība Objekta apsekošanā būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, kas noteikts BIS reģistrētajā Aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. Objekta ikgadējo apsekošanu organizē Pasūtītāja pilnvarota persona. Izpildītājam ir jānodrošina atbilstoši sertificētu speciālistu ierašanās Objektā Pasūtītāja pilnvarotās personas uzaicinājumā norādītajā datumā un laikā, un dalība Objektā konstatēto defektu izvērtēšanas komisijā, defektu akta sastādīšanā, kā arī defektu aktā norādīto defektu novēršanas būvuzraudzība, tai skaitā darbu izpildes termiņu uzraudzība, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošana, izskatīšana un apstiprināšana/parakstīšana. Papildus Izpildītājam ir jānodrošina atbilstoši sertificētu speciālistu ierašanās Objektā pēc uzraugošo institūciju pieprasījuma, tai skaitā ir jānodrošina konsultāciju sniegšana Pasūtītājam uzraugošo institūciju izsniegtajos aktos un atzinumos norādīto trūkumu un neatbilstību novēršanai. 
6.3. Strīdu gadījumā starp Pasūtītāju un Izpildītāju par pierādījumu kalpo Izpildītāja Pasūtītājam rakstveidā sniegtā informācija, kā arī BIS un Vienotajā datu vidē ievietotie dokumenti un citi Līguma izpildes laikā sagatavotie dokumenti.

Tehniskās specifikācijas aktualizētas 2026. gada jūlijā.

[bookmark: _Toc167971343]
2.pielikums
Iepirkuma nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk190941684][bookmark: _Hlk219797657]Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā
__________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
adrese, tālrunis, e-pasts ----------------------------------------------------------------------------------------------
reģistrācijas Nr. ................................................................................................................................ 
1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:3] un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju paredzamo darbu apjomu: [3:  apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģ. nr., adrese, kontaktinformācija
	Veicamo darbu  nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms euro
 (neiesk. PVN)
	Uzņēmums[footnoteRef:4] atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:5] (lūdzam norādīt atbilstošo) [4:  (Prasība nav attiecināma uz apakšuzņēmējiem).]  [5:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.] 
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Iesniedzama informācija par  katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

2. Informācija par Pretendenta, apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju darbiniekiem – speciālistiem**, kas tiks iesaistīti līguma izpildē:
	N.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija
(tālrunis, 
e-pasta adrese)
	Speciālista pozīcija līguma izpildē***

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvuzraugs – sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā 

	2.
	
	
	
	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	3.
	
	
	
	Sertificēts speciālists meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	4.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	5.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā



** Viens speciālists var nodrošināt vairāku jomu/sfēru darbību izpildi, ja tam ir atbilstošo jomu/sfēru spēkā esoši sertifikāti.
Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums (pielikums Nr. 2.2.) par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

3. Pretendents apņemas Līgumā noteikto saistību izpildi uzsākt un veikt no Pasūtītāja izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Līguma saistību uzsākšanu norādītā datuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (visu Objekta būvdarbu norises laiku). 

4. Pretendents apņemas Darbu izpildi uzsākt no Pasūtītāja izsniegtā (nosūtītā) Paziņojuma par Darbu (Objekta būvdarbu būvuzraudzība) uzsākšanu norādītā datuma un veikt līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (visu Objekta būvdarbu norises laiku).

5. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums) un Līguma (Nolikuma 5. pielikums) nosacījumiem.

6. Pretendenta kontaktpersona Līguma saistību izpildes laikā: ____________________________________________.
 (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pielikumā:
1) 2.1.pielikums – “Apakšuzņēmēja apliecinājums” uz __ lapām (aizpilda un pievieno par katru 1.punktā (tabulā) minēto apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju).
2) 2.2.pielikums – “Speciālista apliecinājums” uz __ lapām.
(aizpilda un pievieno par katru 2.punktā (tabulā) minēto speciālistu).


	
	
	
	
	

	(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)



2.1.pielikums
Iepirkuma nolikumam


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā


Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts par to, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/67 “Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
1. pielikums ___________________________________
2. pielikums ___________________________________








	
	
	
	
	

	(Pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)




2.2.pielikums
Iepirkuma nolikumam


SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā

Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/67 “Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai* pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs), pārstāvis, kas nodarbināts uz _____________________** pamata.
                                                 (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo*


Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






_________________________			________________________________   
(datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		






[bookmark: _Hlk190942002]3.pielikums
Iepirkuma nolikumam


[bookmark: _Toc167971344]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā
	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Bankas rekvizīti
	



Piedāvājam izpildīt būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/67 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro bez PVN:
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Līgumcena euro bez PVN 

	1
	2
	3

	1.
	Būvuzraudzība būvdarbiem Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā
	



Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi veiktu Līgumā (Nolikuma 5. pielikums) un Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 1. pielikums) noteikto nosacījumu izpildi.

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina Līgumā, Tehniskajās specifikācijās, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem noteikto, Izpildītāja saistību pilnvērtīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi.

Pretendents apliecina, ka, gatavojot Finanšu piedāvājumu, ir izvērtējis Līguma un Tehnisko specifikāciju dokumentāciju kopumā un izpratis veicamā darba apjomu. 

Pretendents apliecina, ka piekrīt Līguma projekta noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar pievienoto Līguma projekta tekstu.


_________________________________ 		______________	___________________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)                 
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4.pielikums
Iepirkuma nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PROFESIONĀLO PIEREDZI IEPRIEKŠĒJO PIECU GADU LAIKĀ


Būvuzraudzība Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā

Pretendentam ir šāda nolikuma prasībām atbilstoša iepriekšējā profesionālā pieredze::
	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, tel.nr.)
	Līguma Nr. un datums, summa EUR bez PVN
	Objekta nosaukums, adrese un veikto darbu apraksts, kas raksturo veikto darbu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām

	Darbu veikšanas laika periods (datums no – līdz)
	Pieredzi apliecinošā dokumenta numurs un datums (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nodošanas – pieņemšanas akts u.c.)

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	


Pretendents profesionālo pieredzi var apliecināt viena vai vairāku līgumu ietvaros.

Pielikumā: Dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām (uzskaitīt, norādot, uz kuru šajā nolikuma pielikumā norādīto pieredzes punktu dokuments attiecas).

___________________________ 		        __________	           __________________
(pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)             (paraksts)         (vārds, uzvārds)



5.pielikums
Iepirkuma nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLO PIEREDZI IEPRIEKŠĒJO PIECU GADU LAIKĀIEPRIEKŠĒJO PIECU GADU LAIKĀ


Būvuzraudzība Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā

Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam ir šāda nolikuma prasībām atbilstoša iepriekšējā profesionālā pieredze :
	Nr.p.k.
	Nolikumā prasītā profesionālā pieredze
	Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga
vārds, uzvārds, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs
	Darbu pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontaktpersona, tālr.nr.)
	Līguma Nr. un datums
	Objekta nosaukums, adrese un veikto darbu apraksts, kas raksturo veikto darbu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām
	Darbu veikšanas laika periods (datums no – līdz)
	Pieredzi apliecinošā dokumenta numurs un datums (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nodošanas – pieņemšanas akts u.c.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Nolikuma 2.2.1.4. apakšpunkts.
	
	
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	
	
	
	



Pielikumā: Dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām (uzskaitīt, norādot, uz kuru šajā nolikuma pielikumā norādīto pieredzes punktu dokuments attiecas).

___________________________ 		        __________	           __________________
(pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)             (paraksts)         (vārds, uzvārds)


[bookmark: _Toc421106363][bookmark: _Toc421106376]6.pielikums
Iepirkuma nolikumam

(PROJEKTS)
PAKALPOJUMU LĪGUMS
BŪVUZRAUDZĪBAI Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā

[bookmark: _Hlk173749915]Līguma datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________, no vienas puses, un
_______________, reģistrācijas Nr. ___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās __________ ______________, no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. __________ (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 
1.1. apakšuzņēmēju saraksts – Līguma 2. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 1. tabula “Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju paredzamo darbu apjomu”;
1.2. atbildīgais būvuzraugs – Līguma 3.1.2. apakšpunktā norādītais Izpildītāja norīkotais atbildīgais būvuzraugs;
1.3. BIS – Būvniecības informācijas sistēma;
1.4. būvdarbi – būvprojekta realizācijai veicamie būvdarbi – Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā;
1.5. būvdarbu līgums – starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju 202_. gada __. ________ noslēgtais Būvdarbu līgums Nr. _______;
1.6. būvnormatīvi – Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti, standarti un labās prakses principi;
1.7. būvprojekts – SIA “BM-projekts” (reģistrācijas Nr. 40103196966) 2026. gadā izstrādātā “Asaru parka labiekārtojums” būvniecības ieceres dokumentācija;
1.8. būvuzņēmējs – _____________ (reģistrācijas Nr. ____________);
1.9. Darbi – būvuzraudzība Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā;
1.10. Darbu izpildes akts – akts, ar ko Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītus iepriekšējā mēneša vai cita attiecīgā perioda, kas nav īsāks par 1 (vienu) mēnesi, Darbus;
1.11. Darbu nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītus Darbus;
1.12. defekts – ikviens būvuzņēmēja veikto būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā (konstatēts pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas) vai būvdarbu garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši būvdarbu līguma noteikumiem ir būvuzņēmēja atbildība; par defektiem ir uzskatāmi arī būvdarbu izpildes aktā vai būvdarbu līgumā noteiktajā Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktā vai Darbu nodošanas–pieņemšanas aktā neatbilstoši norādīti būvdarbu apjomi vai būvdarbu izmaksas;
1.13. grafiks – būvdarbu līguma izpildes kalendārais grafiks, ko sagatavo būvuzņēmējs un kurā ir norādīti būvdarbu līgumā noteikto darbu plānotie uzsākšanas un pabeigšanas datumi, darbu izpildes termiņi nedēļu griezumā, darbu izpildē iesaistītie speciālisti, apakšuzņēmēji un plānotais darbinieku skaits Objektā; būvuzņēmējs grafiku sagatavo un atbildīgajam būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai iesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma; būvuzņēmēja sagatavoto grafiku (sākotnējo un aktualizēto grafiku) ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumenta saņemšanas izvērtē un saskaņo atbildīgais būvuzraugs; atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņots grafiks (sākotnējais un aktualizētais grafiks) kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā;
1.14. līgumcena – Līguma 5.1. punktā norādītā kopējā samaksa par Līguma saistību izpildi;
1.15. Līgums – šī Līguma teksts ar visiem tā pielikumiem, tai skaitā ar visiem iespējamajiem Līguma teksta un tā pielikumu grozījumiem, papildinājumiem un izmaiņām;
1.16. Objekts – Asaru prospekts 16/18, Jūrmalā (kadastra apzīmējums Nr. 1300 016 2901);
1.17. Pasūtītāja pārstāvis – Līguma 11.1.1. apakšpunktā norādītais Pasūtītāja pārstāvis;
1.18. Paziņojums – Pasūtītāja sagatavots rakstisks paziņojums par Līguma saistību jeb Darbu uzsākšanu, kurā ir norādīts konkrēts Darbu uzsākšanas datums un kuru Pasūtītājs Izpildītājam nosūta pēc Līguma 2.2. punktā noteikto nosacījumu izpildes. Paziņojumu Pasūtītājs Izpildītājam nosūta vismaz 10 (desmit) darbdienas pirms Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma;
1.19. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.20. speciālistu saraksts – Līguma 2. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2. tabula “Informācija par Pretendenta, apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju darbiniekiem un speciālistiem, kas tiks iesaistīti Līguma izpildē” vai Līguma 4.pielikums “Informācija par pretendenta nodarbinātajiem vai piesaistītajiem speciālistiem līguma izpildē”;
1.21. zaudējumi – personas darbības vai bezdarbības rezultātā citai personai nodarīts mantiski novērtējams kaitējums, tai skaitā jebkāds mantas samazinājums, zudums vai bojājums, kā arī peļņas atrāvums, papildu izdevumi vai citas mantiski novērtējamas tiesību aizskāruma sekas.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Darbus Objektā saskaņā ar būvprojektu, būvdarbu līgumu, grafiku, būvnormatīviem, Līgumu, Līguma 1. pielikumu – Tehniskajām specifikācijām, 2. pielikumu – Tehnisko piedāvājumu, 3. pielikumu – Finanšu piedāvājumu un 4. pielikumu – Informācija par pretendenta nodarbinātajiem vai piesaistītajiem speciālistiem līguma izpildē.
2.2. Izpildītājs Darbus uzsāk ar datumu, kāds norādīts Paziņojumā. Pasūtītājs nosūta Paziņojumu Izpildītājam pēc tam, kad Pasūtītājs būs noslēdzis vienošanos ar būvuzņēmēju par Asaru parka labiekārtošanas darbu uzsākšanu. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Pasūtītājs Izpildītājam nav nosūtījis Paziņojumu un Puses nav savstarpēji rakstiski vienojušās par Paziņojuma nosūtīšanas termiņa pagarinājumu, Līgums bez jebkādu papildus formalitāšu veikšanas un zaudējumu atlīdzināšanas jebkurai no pusēm, zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu termiņa beigu datuma.
2.3. Izpildītājs apņemas veikt Darbus 3 (trīs) mēnešu laikā no Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, ievērojot starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju noslēgto būvdarbu līgumu un grafiku.
[bookmark: _Toc421106368]
3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītāja saistības:
3.1.1. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;
3.1.2. Darbu veikšanai norīkot atbildīgo būvuzraugu __________ (sertifikāta Nr. __________);  
3.1.3. nodrošināt nepārtrauktu Darbu izpildi, sākot no Paziņojumā norādītā datuma līdz akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanai BIS atbilstoši grafikā noteiktajam;
3.1.4. ievietot BIS visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju;
3.1.5. ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma saņemšanas iesniegt BIS atbildīgā būvuzrauga sagatavotu būvuzraudzības plānu un citus Izpildītāja dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai būvatļaujā;
3.1.6. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga un speciālistu sarakstā norādīto pilnvērtīgu un nepārtrauktu dalību Darbu izpildē, tai skaitā nodrošināt speciālistu klātbūtni segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu izbūves un pieņemšanas laikā; nodrošināt atbildīgā būvuzrauga klātbūtni Objektā vismaz 3 (trīs) reizes nedēļā un būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
3.1.7. pārstāvēt Pasūtītāja intereses būvniecības procesā un attiecībās ar būvniecības dalībniekiem, kā arī sniegt konsultācijas un atzinumus Pasūtītājam par būvuzņēmēja un citu būvniecības dalībnieku sagatavoto dokumentu un pausto pieprasījumu atbilstību būvnormatīviem;
3.1.8. nodrošināt, ka būvdarbu izpilde tiek veikta atbilstoši būvprojektā un būvnormatīvos noteiktajam; nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, kā arī būvnormatīvu neizpilde vai nepienācīga izpilde;
3.1.9. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs kontrolē būvprojektā veicamo izmaiņu risinājumu izstrādes un saskaņošanas procesu, nodrošinot, ka atbildīgā būvuzrauga apstiprinātajā būvdarbu izpilddokumentācijā un būvdarbu izpildes aktos tiek iekļauti būvdarbi, kas atbilst aktuālajiem, BIS ievietotajiem, Pasūtītāja saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem un faktiskajai situācijai dabā;
3.1.10. nodrošināt, ka pirms Darbu uzsākšanas speciālistu sarakstā norādītie būvuzraugi rūpīgi iepazīstas ar būvdarbu līguma nosacījumiem un Darbu izpildes laikā nodrošina būvdarbu līguma nosacījumu izpildes kontroli; nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatēta būvdarbu līguma nosacījumu neizpilde vai nepienācīga izpilde; 
3.1.11. nodrošināt, ka būvdarbu izpildē tiek iesaistīti būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja saskaņoti apakšuzņēmēji un būvspeciālisti; nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatēta Pasūtītāja nesaskaņota apakšuzņēmēja un/vai būvspeciālista dalība būvdarbu izpildē; 
3.1.12. pilnvērtīgi un savlaicīgi izskatīt būvuzņēmēja sagatavoto dokumentāciju atbilstoši Tehniskajās specifikācijās noteiktajai kārtībai un termiņiem, kā arī nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs saskaņo tikai tos dokumentus, kas sagatavoti saskaņā ar būvdarbu līguma un būvnormatīvu nosacījumiem;
3.1.13. veikt Objekta foto un video fiksāciju visos būvdarbu etapos un posmos un uzņemtos foto/video materiālus pievienot būvdarbu izpilddokumentācijai; ja nepieciešams, nodrošināt foto un video materiālu hronoloģisku un strukturētu pieejamību Pasūtītājam un citiem būvniecības dalībniekiem;
3.1.14. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs organizē, vada un protokolē būvsapulces, kurās piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji; nodrošināt, ka būvsapulču protokoli tiek sagatavoti un nosūtīti visiem to dalībniekiem ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc būvsapulces norises, kā arī nodrošināt būvsapulcēs pieņemto lēmumu savlaicīgu un pilnvērtīgu izpildi;
3.1.15. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs veic būvdarbu izpildes uzraudzību atbilstoši grafikā noteiktajam; konstatējot grafikā norādīto termiņu kavējumu ilgāku kā par 5 (piecām) darbdienām, 1 (vienas) darbdienas laikā rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi un būvuzņēmēju, pieprasot būvuzņēmējam nekavējoties sagatavot un iesniegt saskaņošanai būvniecības dalībniekiem aktualizētu grafiku;
3.1.16. nodrošināt, ka Objektā tiek ievesti un būvdarbu izpildē tiek izmantoti tikai tie materiāli, izņemot montāžas palīgmateriālus, kas norādīti atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotajās materiālu apstiprināšanas formās vai materiālu nomaiņas formās; nepieļaut Pasūtītāja nesaskaņotu materiālu iestrādi Objektā; 
3.1.17. veikt regulāru (iknedēļas) būvdarbu izpildes kontroli Objektā, tostarp dokumentēt būvuzņēmēja faktiski veiktos darbus; veikt kontrolmērījumus un sagatavot nepieciešamos mērījumu protokolus, kā arī pārbaudīt būvdarbu darbu apjomu un kvalitāti; par konstatētajām neatbilstībām vai defektiem sastādīt aktus un nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi;
3.1.18. nodrošināt, ka Darbu izpildes laikā atbildīgais būvuzraugs veic regulārus ierakstus būvdarbu žurnālā un regulāru būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildes kontroli; rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi par būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildes kavējumiem;
3.1.19. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga un citu speciālistu sarakstā norādīto būvuzraugu dalību būvuzņēmēja organizētajās veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs un veikto būvdarbu pieņemšanā, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” noteiktos veikto būvdarbu pieņemšanas nosacījumus;
3.1.20. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi par Objektā konstatētu situāciju, kas apdraud, var apdraudēt vai negatīvi ietekmēt darba drošību, būvdarbu izpildes kvalitāti, būvdarbu izpildes termiņus un/vai izmaksas;
3.1.21. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs un citi speciālistu sarakstā norādītie būvuzraugi ierodas Objektā Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, būvinspektora vai citas atbildīgās institūcijas amatpersonas uzaicinājumā norādītajā datumā un laikā;
3.1.22. nodrošināt, ka nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā tiek sagatavota un sniegta visa Izpildītāja atbildībā esošā informācija un dokumenti, kas norādīti Pasūtītāja pārstāvja, būvinspektora vai citas atbildīgās institūcijas amatpersonas pieprasījumā;
3.1.23. pārbaudīt būvuzņēmēja sagatavoto Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu atbilstību būvnormatīviem, būvvaldes vai citu atbildīgo institūciju amatpersonu izvirzītajiem nosacījumiem; nepieļaut neatbilstošu dokumentu saskaņošanu BIS un iesniegšanu Pasūtītājam un būvinspektoram;
3.1.24. sagatavot pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi un iesniegt to būvniecības procesa dalībniekiem Tehnisko specifikāciju noteiktajā kārtībā; minēto pārskatu pievienot BIS ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai saņemšanas;
3.1.25. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā atlikto būvdarbu sarakstā un/vai būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildes, tai skaitā termiņu, uzraudzību, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, izskatīšanu un parakstīšanu;
3.1.26. nodrošināt būvuzraudzībā sertificētu speciālistu dalību Objekta apsekošanā būvdarbu garantijas laika garantijas periodā un Objektā konstatēto defektu aktu sastādīšanā; nodrošināt defektu aktā norādīto defektu novēršanas uzraudzību, tai skaitā termiņu uzraudzību, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, izskatīšanu un parakstīšanu;
3.1.27. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas, sniegt rakstisku atskaiti Pasūtītājam par Darbu izpildes progresu;
3.1.28. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā;
3.1.29. ar Darbu izpildes aktu nodot Pasūtītājam kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju noteikumiem konkrētā periodā, kas nav īsāks par 1 (vienu) mēnesi, izpildītus Darbus;
3.1.30. ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu nodot Pasūtītājam kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju noteikumiem, izpildītus Darbus.
3.2. [bookmark: _Toc421106370]Pasūtītāja saistības:
3.2.1. nosūtīt Izpildītājam Līguma 2.2. punktā noteikto Paziņojumu vismaz 10 (desmit) darbdienas pirms Darbu uzsākšanas datuma, Paziņojuma pielikumā pievienojot būvdarbu līgumu;
3.2.2. pēc Paziņojuma nosūtīšanas nodrošināt Izpildītājam piekļuvi Objekta lietai BIS;
3.2.3. nodot Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktajā termiņā un apjomā;
3.2.4. ar Darbu izpildes aktu pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju noteikumiem, konkrētā periodā, kas nav īsāks par 1 (vienu) mēnesi, izpildītus Darbus;
3.2.5. ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju noteikumiem, izpildītus Darbus;
3.2.6. veikt Līgumā paredzētos maksājumus;
3.2.7. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs dot Izpildītajam norādījumus Līguma noteikumu un Tehnisko specifikāciju noteikumu pilnvērtīgai un kvalitatīvai izpildei.

4. DARBU NODOŠANAS–PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. [bookmark: _Hlk199150115]Pēc Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma,  līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam Izpildītājs sagatavo un iesniedz Darbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī vai citā Pušu savstarpēji saskaņotā periodā, kas nav īsāks par 1 (vienu) mēnesi, veiktajiem Darbiem, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Puses.
4.2. Pēc Darbu pabeigšanas (akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas BIS) Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Puses.
4.3. Izpildītājs Darbu izpildes aktus un Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, ietverot atsauci uz Līgumu un nosūtot Pasūtītājam uz tā oficiālo elektronisko adresi _DEFAULT@90000056357.
4.4. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Darbu izpildes akta un/vai Darbu nodošanas–pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu atbilstību Līguma un/vai Tehniskos specifikāciju noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu izpildes aktu un/vai Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu. Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja iebildumu vai pretenzijas saņemšanas vai Pasūtītāja norādītajā termiņā, ir jānovērš pieļautās neatbilstības un neprecizitātes, nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājam iesniedzot precizētu Darbu izpildes aktu un/vai Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.

5. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu _______ EUR (_______ euro, ___ centi) apmērā, neieskaitot PVN. 
5.2. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par pienācīgi izpildītiem Darbiem 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
5.3. Līgumcenā ietverti visi nodokļi, izņemot PVN, un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. PVN samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
5.4. Pasūtītājs, rakstiski informējot Izpildītāju, ir tiesīgs par nepienācīgu Izpildītāja saistību izpildi:
5.4.1. aizturēt Līgumā paredzētos maksājumus līdz dienai, kad Izpildītājs ir novērsis Līguma izpildē konstatētos pārkāpumus;
5.4.2. ieturēt no Līgumā paredzētajiem maksājumiem Līguma 9.5. punktā noteikto līgumsodu;
5.4.3. ieturēt no Līgumā paredzētajiem maksājumiem Pasūtītājam radītos zaudējumus par nepamatoti veiktu būvdarbu apmaksu gadījumā, kad Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu izpildes aktā iekļautie būvdarbu apjomi ir lielāki nekā dabā uzmērītie vai atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu izpilddokumentācijā norādītie; 
5.5. Ja tiek noteikts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums vai iestājas būvdarbu dīkstāve, būvdarbu un Darbu izpilde tiek apturēta, un attiecīgajā laikposmā Darbi netiek veikti, kā arī netiek veikti norēķini ar Izpildītāju, izņemot norēķinus par Darbiem, kas faktiski veikti pēdējā mēnesī pirms pārtraukuma vai dīkstāves iestāšanās. Būvdarbu un Darbu izpilde tiek pārtraukta datumā, kas norādīts aktā par tehnoloģisko pārtraukumu, ko paraksta būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs un atbildīgais autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs. Būvdarbu un Darbu izpilde tiek atsākta datumā, kas norādīts aktā par būvdarbu atsākšanu, ko paraksta būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs un atbildīgais autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs.
5.6. Ja Objekta būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai būvdarbu dīkstāves gadījumā tiek pagarināts Objekta būvdarbu termiņš, tad Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik nepieciešamas Objekta būvdarbu izpildes pabeigšanai atbilstoši atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņotajā, aktuālajā grafikā norādītajam, nepārsniedzot kopējo būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai būvdarbu dīkstāves dienu skaitu. Šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš un līgumcena tiek saglabāta nemainīga un grozījumi Līgumā netiek veikti.
5.7. [bookmark: _Hlk198566857]Ja Objekta būvdarbu un Darbu izpilde tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku vai Līgums tiek izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes, tad Puses sastāda aktu par Izpildītāja faktiski veiktajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja faktiski veikto Darbu apjomu, kas tiek noteikts Darbu līgumcenu dalot ar Līguma 2.3. punktā norādīto Darbu izpildes mēnešu dienu skaitu un reizinot ar Izpildītāja faktiski veikto Darbu izpildes dienu skaitu. Akta pielikumā Izpildītājam ir jāpievieno tā atbildīgā būvuzrauga sagatavots un parakstīts pārskats par veikto Darbu izpildi jeb pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi. Pasūtītājs aktu paraksta Līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā un, 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas, samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem, Pasūtītāja neapmaksātajiem Darbiem. Veicot Izpildītāja rēķina apmaksu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma 9.5. punktā noteikto līgumsodu un Līguma 5.4.3. apakšpunktā minētos Pasūtītājam radītos zaudējumus par nepamatoti veiktu būvdarbu apmaksu.
5.8. Līguma 10.5., 10.6. un 10.7. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā tiek veikts Darbu izpildes aktos iekļaujamās līgumcenas pārrēķins, aktuālo līgumcenu dalot ar atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņotajā, aktuālajā grafikā norādīto aktuālo Darbu izpildes mēnešu dienu skaitu.
5.9. Izpildītājs izraksta rēķinu pēc attiecīgā Darbu izpildes akta un/vai Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Izpildītājs rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, un nosūta Pasūtītājam uz tā oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) apakšadresi EINVOICE@90000056357 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni), vai izmantojot Unifiedpost e-rēķinu platformu. Pasūtītājam nav pienākums maksāt rēķinus, kas nav iesniegti saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem nosacījumiem.
5.10. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

6. LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS
6.1. Izpildītājam ir jānodrošina Līguma izpildē norīkotā atbildīgā būvuzrauga būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sākot no Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma līdz Objekta būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa beigām jeb datumam, kāds norādīts BIS reģistrētajā aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam.
6.2. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē norīkotā atbildīgā būvuzrauga būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas faktu apliecinošus dokumentus.
6.3. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma izpildē norīkotā atbildīgā būvuzrauga būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aktualizēšanas dienas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošos dokumentus.

7. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN PIESAISTES KĀRTĪBA
Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju iepirkumā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt lūgtās izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktos ierobežojumus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

8. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI
8.1. Puses patstāvīgi  kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskas personas datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie darbinieki, kuri ir iesaistīti Līguma izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem.
8.2. Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informāciju. Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi.
8.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda savus normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus noteiktos pienākumus.
8.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī politika var tikt vienpusēji mainīta no Pasūtītāja puses.

9. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Līgumā, Tehniskajās specifikācijās un būvnormatīvos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
9.2. Ja Darbu izpilde neatbilst Līgumā, tai skaitā Tehniskajās specifikācijās izvirzītajiem nosacījumiem un/vai būvnormatīvos noteiktajām prasībām, Izpildītājam nekavējoties, par saviem līdzekļiem, ir jānovērš pieļautās kļūdas, nepilnības un neprecizitātes. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.
9.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.
9.4. [bookmark: _Hlk173748727]Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 20 (divdesmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
9.5. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas. 
9.6. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no attiecīgo Darbu summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no attiecīgo Darbu summas. 
9.7. Ja kompetentā iestāde (Konkurences padome) par iepirkumu konstatē aizliegtu vienošanos un Izpildītāja dalību šajā kartelī, Izpildītājs kompensē Pasūtītājam šī pārkāpuma rezultātā zaudētā atbalsta (piemērotās finanšu korekcijas) apmēru projektā, kurā tiek attiecinātas iepirkuma izmaksas. 
9.8. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
9.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
9.10. Ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā un/vai Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā vai termiņā, Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai to atbilstību Līguma un/vai Tehnisko specifikāciju noteikumiem un, pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas, Izpildītājs atsakās vai nespēj veikt konstatēto neatbilstību novēršanu Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā un apjomā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgos Darbus nodot izpildei trešajai personai. Šādā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus radušos zaudējumus. Šajā punktā minētie apstākļi neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līgumā noteikto saistību izpildes un nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes.
9.11. [bookmark: _Hlk171952453][bookmark: _Hlk173748989]Puses savlaicīgi apmainās ar jebkuru dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei, kā arī nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo viena otrai par apstākļiem Līguma darbības laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Līgumā noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai.
9.12. Puses ne Līguma izpildes laikā, ne pēc Līguma izbeigšanas nedrīkst izpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kas Pusei kļuvusi zināma sakarā ar Līguma izpildi, izņemot, ja šāda informācijas izpaušana notiek ar otras Puses piekrišanu vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pienākumam. Konfidenciālās informācijas neizpaušanas saistības ir spēkā neierobežotu laiku, neskatoties uz Līguma izbeigšanu.
9.13. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja pārrunās saprātīgā termiņā nav panākta vienošanās, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
10.1. [bookmark: _Hlk173749023]Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Līguma 2.2. punktā noteiktais Paziņojuma izsniegšanas termiņš var tikt pagarināts no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku skaidrojumu, par laika periodu, kāds nepieciešams Pasūtītājam Līguma 2.2. punktā minēto nosacījumu izpildei, starp Pusēm noslēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā.
10.4. Gadījumā, kad Objekta būvdarbu apjoms tiek palielināts, tad:
10.4.1. ja palielinājums nepārsniedz 10 % (desmit procentus) no Objekta būvdarbu līguma līgumcenas, attiecīgi palielinās Darbu apjoms, neveicot grozījumus Līgumā un nemainīgu saglabājot Līguma 5.1. punktā noteikto līgumcenu;
10.4.2. ja palielinājums pārsniedz 10 % (desmit procentus) no Objekta būvdarbu līguma līgumcenas, tiek veikti grozījumi Līgumā, Līguma 5.1. punktā noteikto līgumcenu palielinot proporcionāli būvdarbu apjoma pieaugumam.
10.5. Ja Objekta būvdarbu līguma izpildes termiņš, neskaitot būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma un būvdarbu dīkstāves laiku, tiek pagarināts līdz 60 (sešdesmit) kalendāra dienām no sākotnēji noteiktā būvdarbu līguma izpildes termiņa, tad tiek veikti šādi grozījumi Līgumā:
10.5.1. Līguma 2.3. punktā noteikto Līguma izpildes termiņu pagarinot par tik dienām, par cik tiek pagarināts būvdarbu līguma izpildes termiņš, atbilstoši atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņotajā, aktuālajā grafikā noteiktajam, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) dienu skaitu;
10.5.2. Līguma 5.1. punktā noteikto līgumcenu saglabājot nemainīgu; par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz 60 (sešdesmit) kalendāra dienām samaksa Izpildītājam netiek veikta.
10.6. Ja Objekta būvdarbu līguma izpildes termiņš, neskaitot būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma un būvdarbu dīkstāves laiku, tiek pagarināts vairāk kā par 60 (sešdesmit) kalendāra dienām no sākotnēji noteiktā būvdarbu līguma izpildes termiņa, tad tiek veikti šādi grozījumi Līgumā ar šādiem nosacījumiem:
10.6.1. Līguma 2.3. punktā noteikto Līguma izpildes termiņu pagarinot par tik dienām, par cik tiek pagarināts būvdarbu līguma izpildes termiņš, atbilstoši atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņotajā, aktuālajā grafikā noteiktajam;
10.6.2. Līguma 5.1. punktā noteikto līgumcenu palielinot par vērtību, kas iegūta, līgumcenu dalot ar Līguma 2.3. punktā sākotnēji noteikto Darbu izpildes mēnešu dienu skaitu un reizinot ar Līguma izpildes termiņa pagarinājumā noteikto Darbu izpildes mēnešu dienu skaitu un Līguma 10.5. punktā noteikto 60 (sešdesmit) kalendāra dienu starpību; par Līguma 10.5. punktā noteiktajām 60 (sešdesmit) kalendāra dienām papildu samaksa Izpildītājam netiek veikta.
10.7. Ja Objekta būvdarbu un Darbu izpilde, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku, tad, pirms būvdarbu atsākšanas Objektā, Puses var rakstiski vienoties par Darbu izpildes turpināšanu, slēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā un:
10.7.1. Līguma 2.3. punktā noteikto Līguma izpildes termiņu pagarinot par tik dienām, cik papildu nepieciešamas Objekta būvdarbu pabeigšanai un tiek noteiktas no Pasūtītāja saskaņotajā, aktuālajā grafikā norādīto Objekta būvdarbu izpildes mēnešu dienu skaita atņemot Līguma 2.3. punktā sākotnēji noteikto Darbu izpildes mēnešu dienu skaitu un Līguma 5.7. punktā minētajā aktā norādīto Izpildītāja faktiski veikto Darbu izpildes dienu skaita starpību;
10.7.2. Līguma 5.1. punktā noteikto līgumcenu palielinot par vērtību, kas iegūta līgumcenu dalot ar Līguma 2.3. punktā sākotnēji noteikto Darbu izpildes mēnešu dienu skaitu un reizinot ar Līgumā 10.7.1. apakšpunktā noteikto Darbu izpildes papildu dienu skaitu.
10.8. Ja Līguma izpildes laikā spēkā stājas izmaiņas būvnormatīvu nosacījumos vai spēkā stājas jauni būvnormatīvi, kas paredz izmaiņas Līguma noteikumos un/vai Tehnisko specifikāciju noteikumos, tad, slēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā, tiek aktualizēti Līguma noteikumi un/vai Tehnisko specifikāciju noteikumi, atbilstoši spēkā esošajos būvnormatīvos noteiktajam.
10.9. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus zaudējumus, nosūtot par to Izpildītājam rakstisku paziņojumu, kurā norāda Līguma izbeigšanas dienu, šādos gadījumos:
10.9.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt;
10.9.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas, Pasūtītāja brīdinājumā norādītajā termiņā, nav novērsis konstatēto Līguma noteiktumu pārkāpumu, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt Līgumā noteiktās saistības;
10.9.3. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;
10.9.4. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas process;
10.9.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
10.9.6. ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina Līguma izpildē izmantoto preču un pakalpojumu izcelsmi;
10.9.7. Līgumā noteiktajā kārtībā ir nepieciešams palielināt Līguma 5.1. punktā noteikto līgumcenu un Pasūtītāja budžetā nav pieejami finanšu resursi līgumcenas vērtības palielinājuma finansēšanai;
10.9.8. Objekta būvdarbu un Darbu izpilde no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku, un pirms būvdarbu atsākšanas Objektā Puses nav noslēgušas Līguma 10.7. punktā noteikto vienošanos par grozījumiem Līgumā.
10.10. [bookmark: _Hlk173749336]Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu vismaz 20 (divdesmit) darbdienas un Pasūtītājs norēķinu nav veicis 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
10.11. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 10.9. punktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs:
10.11.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma un rēķina saņemšanas dienas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1. punktā noteiktās līgumcenas (izņemot Līguma 10.9.6., 10.9.7. apakšpunktā un 10.10. punktā minēto gadījumu);
10.11.2. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma 5.7. punktā minēto aktu par Izpildītāja faktiski veiktajiem Darbiem un atbildīgā būvuzrauga sagatavotu, parakstītu pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi; 
10.11.3. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma un rēķina saņemšanas dienas atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Līguma izbeigšanas rezultātā (izņemot Līguma 10.9.6., 10.9.7. un 10.10. punktā minēto gadījumu); 
10.12. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu, piemēram, ugunsgrēka, dabas katastrofu, sociālo konfliktu, kara darbības, valsts varas un pārvaldes institūciju darbības, kā arī tādu jaunu normatīvo aktu ieviešanas, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību, rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, tai skaitā degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. resursu cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski,  kā arī iekārtu un materiālu piegādes kavējumi.
10.13. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu esamību. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 
10.14. Katra no Pusēm 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē otru Pusi par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos vai par Līguma 11.1. punktā norādīto pārstāvju maiņu. Norādītais rakstiskais paziņojums kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.
10.15. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

11. [bookmark: _Toc421106375]Citi noteikumi
11.1. [bookmark: _Hlk173749583][bookmark: _Hlk171591069]Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
11.1.1. [bookmark: _Hlk173749608]Pasūtītāja pārstāvis: Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Ilva Pļaviņa-Vilka, tālr. 67737857, e-pasts: ilva.plavina@jurmala.lv; 
11.1.2. Izpildītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________.
11.2. [bookmark: _Hlk173749616]Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Līgumā noteikto informācijas apriti starp Pušu kontaktpersonām.
11.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.4. Ja rodas pretrunas starp iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma dokumentiem, noteicošais ir iepirkuma dokumentos noteiktais.
11.5. [bookmark: _Hlk173749634]Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti.
11.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 
11.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __ (_______) lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
11.8. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas uz 10 (desmit)lapām;
2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām) lapām;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;

12. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357
Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, 
LV-2015
Konta Nr. LV91TREL9802008031000
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Oficiālā elektroniskā adrese 
(e-adrese):_DEFAULT@90000056357
e-pasts: pasts@jurmala.lv
	

	[bookmark: _Hlk173749853]
(paraksts*)
Vārds, uzvārds

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds



*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


7.pielikuma
Iepirkuma nolikumam
Pretendenta apliecinājums

Būvuzraudzība Asaru parka teritorijas labiekārtošanas darbiem, Asaru prospektā 16/18, Jūrmalā

0. Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) (turpmāk – Pretendents) neattiecas[footnoteRef:6] Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi. [6:  Ja uz pretendentu attiecas kāds no minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda šajā apliecinājumā un iesniedz skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.  ] 


Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā par personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme, pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību.

0. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludināto iepirkuma procedūru ar ID Nr. JVA 2026/67, sniedzu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Pretendents apliecina, ka:
0. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
0. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
0. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
0. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:7] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [7:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

3. cenām;
3. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu; vai:
3. tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
3. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko atteicas šis iepirkums.
0. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
0. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.
________________________________               	_____________        _________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                         (paraksts)             (vārds, uzvārds)
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