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1. [bookmark: _Toc232515627]Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VNĪP 2026/048.
1.2. Pasūtītājs:
	[bookmark: _Ref57698581]Nosaukums:
	Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

	Adrese:
	Užavas ielā 8, Ventspilī, LV - 3601

	Reģistrācijas numurs:
	[bookmark: _Hlk99023732]41203001885

	Tālruņa numurs:
	63622336

	E-pasta adrese:
	vni@ventspils.lv

	Kontaktpersonas:
	1. Tehniskais direktors Valdis Lesiņš, tel.63629555, iepirkumi.vni@ventspils.lv
2. Iepirkumu speciāliste Sanda Millere, tel.63629558, iepirkumi.vni@ventspils.lv


1.3. Iepirkuma procedūra – būvdarbu iepirkums (turpmāk – Iepirkums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) 9.panta nosacījumiem.
1.4. Iepirkuma norisi nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
1.5. Iepirkuma dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šī Iepirkuma nolikums ar pielikumiem:
1.5.1. Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1);
1.5.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.2);
1.5.3. Finanšu piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.3);
1.5.4. Personas / Apakšuzņēmēja, uz kuras spējām balstās Pretendents apliecinājums (pielikums Nr.4);
1.5.5. Pretendenta pieredzes saraksta veidlapa (pielikums Nr.5);
1.5.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr.6);
1.5.7. Vienošanās protokols (pielikums Nr.7);
1.5.8. [bookmark: _Hlk145598239]Darbu apjomi - tāmes (pielikums Nr.8);
1.5.9. Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.9);
1.5.10. Darbu pieņemšanas nodošanas akts dzīvoklī (pielikums Nr.10);
1.5.11. Kadastra lieta (pielikums Nr.11).
1.6. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts EIS un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā, turpmāk – Pretendents. 
1.7. Iepirkuma dokumentiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Iepirkumu, nodrošināta brīva un tieša pieeja Elektroniskās iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē (turpmāk – EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1498, e-konkursu apakšsistēmā. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā Iepirkuma dokumentu saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.  
1.8. Informācijas apmaiņa starp ieinteresēto piegādātāju un Pasūtītāju, Iepirkuma ietvaros notiek rakstiski latviešu valodā tikai EIS www.eis.gov.lv. Atbildes uz jautājumiem, kas tiks uzdoti ārpus www.eis.gov.lv netiks sniegtas.
1.9. Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi kopā ar ieinteresētā piegādātāja jautājumu, papildu informācija par Iepirkuma dokumentiem būs brīvi pieejama interneta vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1498. 
1.10. Pasūtītāja sniegtā papildu informācija vai skaidrojumi Iepirkuma dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši Pretendentam.
1.11. Papildu informācija Iepirkuma ietvaros Pretendentam jāpieprasa laikus. Pasūtītājs pieprasīto informāciju sniegs 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, saskaņā ar PIL 9.panta sestajā daļā noteikto.
1.12. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos PIL paredzētajos gadījumos un kārtībā. Grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un tie ir saistoši ieinteresētajam piegādātājam piedāvājuma sagatavošanā.
2. [bookmark: _Toc232515628]Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets – “Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā Aleksandra ielā 17, Ventspilī” (turpmāk tekstā saukti – Darbi un / vai Objekts).
2.2. CPV kodi: 45330000-9 (Sanitārtehnikas darbi).
2.3. Darbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas brīža līdz darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienai. Darbu uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas.
2.4. Pretendenti piedāvājumu drīkst iesniegt 1 (vienā) variantā. Pretendenti, kuri piedāvājumu būs iesnieguši vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākās dalības Iepirkumā. 
2.5. Līguma izpildes laikā ēkas siltumapgādes sistēmas ekspluatācija pilnībā netiks apturēta.
3. [bookmark: _Toc232515629]Piedāvājumu dokumentu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana
3.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentiem.
3.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
3.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
3.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); elektroniski sagatavoto Piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
3.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
3.3.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) vai līdzvērtīgas  rīkiem lasāmā formātā.
3.3.2. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
3.3.3. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
3.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
3.5. [bookmark: _Hlk106622755]Ja piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
3.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
3.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
3.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājumā pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja Piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc Piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
3.10. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti vai parakstīti atbilstoši Nolikuma prasībām, Komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām pēc būtības, un lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
3.11. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā. Iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu. 
3.12. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiks reģistrēti.
3.13. Piegādātājam jebkurā brīdī līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam ir iespēja atsaukt savu iesniegto piedāvājumu un veikt tajā izmaiņas, izmantojot piedāvātās EIS e-konkursu apakšsistēmas funkcionalitātes. Pēc piedāvājuma atsaukšanas un nepieciešamo izmaiņu veikšanas, to ir iespējams iesniegt atkārtoti kamēr nav iestājies piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņš.
4. [bookmark: _Toc232515630]Piedāvājumu atvēršana
4.1. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā. Termiņš ir skatāms EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu.
4.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
4.3. Pasūtītājs piedāvājumu atvēršanas laikā publicē EIS sistēmā izveidoto Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu apkopojumu (pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un finanšu piedāvājumā norādītā vērtējamā cena). 
5. [bookmark: _Toc232515631]Dalības nosacījumi un iesniedzamie dokumenti
5.1. Dalība Iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents), kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
5.2. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu, kuram būtu piešķiramās Līguma slēgšanas tiesības, no dalības Iepirkumā, ja Pretendentam konstatēti PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī, ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām.
5.3. Ja Pretendents būtu izslēdzams no iepirkuma procedūras, pamatojoties uz likuma 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, tas ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedzot Komisijai pierādījumus par saistību izpildi vai arī iesniedzot pierādījumus, ka personai nemaz nebija neizpildītu saistību nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā. Minēto pierādījumu iesniegšanai Pasūtītajs dod Pretendentam laiku, kas nav īsāks par piecām darbdienām.
5.4. Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju,  pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.
5.4.1. Pasūtītājs  pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas noteikto izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: https://sankcijas.fid.gov.lv/, https://www.sanctionsmap.eu/, https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ vai izmantojot Lursoft datu bāzi.  
5.4.2. Ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs, Pretendents norāda Pretendenta patieso labuma guvēju Pieteikumā dalībai iepirkumā (pielikums Nr.2) vai iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. 
5.4.3. Ārvalstī reģistrēts Pretendents, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.
5.4.4. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas iepriekš minētās sankcijas, Komisija pieaicina ekspertus, kas vērtēs to ietekmi uz Iepirkuma līguma izpildi.
5.4.5. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt aktuālu informāciju par subjektiem, par kuriem veicama pārbaude un apliecināt iepriekš iesniegta vai izdota dokumenta atbilstību pašreizējai situācijai. Pretendentam ir jāiesniedz pieprasītā informācija 10  (desmit) dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta Komisijas noteiktajā termiņā, Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā.
5.4.6. Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Iepirkumā.
5.5. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad Iepirkuma nolikuma 5.2., 5.3. un 6.1. punkts ir attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku. Iepirkuma nolikuma 5.5., 6.2.-6.5. punkti ir attiecināms uz piegādātāju apvienību kopumā. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumā, 10 (desmit) darbdienu laikā no rezultātu saņemšanas, piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu.
5.6. Pretendents var balstīties uz citu personu/ apakšuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendentam jāiesniedz personas/ apakšuzņēmēja, uz kuru iespējām balstās Pretendents, apliecinājums saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4, lai apliecinātu tehniskās vai profesionālās spējas.
5.7. Ja Pretendents paredz līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus (atsevišķu darbu veicējus), Pretendentam jāiesniedz:
5.7.1. apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts, norādot kādus darba veidus tie veiks un veicamo darbu vērtību euro;
5.7.2. savstarpējās vienošanās vai līguma atvasinājums starp apakšuzņēmēju un Pretendentu par sadarbību iepirkuma līguma izpildē, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
5.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas (nevis piedāvājumu iesniegšanas dienas), bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
6. [bookmark: _Toc232515632]Atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
	
	Prasības un nosacījumi
	Iesniedzamie dokumenti

	6.1. 
	Pretendentam – juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai jābūt reģistrētam atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. 

Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.
	Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja pretendents ir fiziskā persona).
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja šāds dokuments attiecīgajā valstī tiek izsniegts) vai jānorāda atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	6.2. 
	Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrā siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā.
Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, tad gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, tai reģistrācija Būvkomersantu reģistrā jāveic līdz Līguma noslēgšanas dienai.
Ja piegādātāju apvienība slēgs sabiedrības līgumu, tad galvenajam būvdarbu veicējam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
	Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Būvniecības informācijas sistēmā.
Ārvalstu personai jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvdarbu sniegšanā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī jāiesniedz apliecinājums, ka ārvalstu persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Piegādātāju apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma noslēgšanai, ja plānots reģistrēt pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību.

	6.3. 
	Pretendentam  jāpiesaka dalība Iepirkumā.
	Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.
Ja piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir personu apvienība, Pretendents Pretendenta pieteikumā dalībai Iepirkumā  (Pielikums Nr.2) norāda visus personu apvienības dalībniekus.
Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarota persona, vai visi personu apvienības dalībnieku personas ar pārstāvības tiesībām, kas iekļauti personu apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši personu apvienības dalībnieku savstarpējās vienošanās nosacījumiem vai pilnvarā norādītajām tiesībām.

	6.4. 
	[bookmark: _Hlk148527882]Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2021.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), jābūt veikušam vismaz 1 (vienā) publiskā[footnoteRef:1] ēkā vai daudzdzīvokļu ēkā[footnoteRef:2] vai tās daļā (dzīvokļos) siltumapgādes sistēmas ierīkošanu, pārbūvi vai atjaunošanu. [1:  Publiska ēka – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai (Ministru kabineta noteikumi Nr.693)]  [2:  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” atbilstoša ēka – trīs un vairāk dzīvokļu ēkas, kurās ieeja dzīvokļos ir no koplietošanas kāpņu telpas, gaiteņa vai galerijas.] 

Uz piedāvājuma iesniegšanas dienu būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem.

	Jāsniedz informācija par Pretendenta pieredzi atbilstoši Pielikumā Nr.5 pievienotajai veidnei, pievienojot:
· Objekta nodošanas – pieņemšanas akta kopiju vai attiecīgās pašvaldības būvvaldes izziņu par būvobjektu sarakstā norādīto būvdarbu izpildi vai citu alternatīvu dokumentāciju.
Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina Pretendenta kvalifikācijas prasību atbilstību Nolikuma 6.4.punktam.

Par būvdarbiem, kas veikti Pasūtītājam, apliecinājumi atsevišķa dokumenta formā nav jāiesniedz.

	6.5. 
	Pretendenta rīcībā uz Līguma noslēgšanas dienu jābūt sertificētam speciālistam, kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
	Pretendentam jāiesniedz informācija par Iepirkuma izpildei piedāvāto sertificēto speciālistu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr.6 pievienotajai veidnei. 
Par norādīto speciālistu  sertificēšanas esamību Pasūtītājs pārbaudīs Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, izmantojot publiski pieejamo reģistru (www.bis.gov.lv).
Sertificētiem speciālistiem jābūt Pretendenta vai Pretendenta piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja līgumdarbiniekam, vai jāiesniedz savstarpējā vienošanās (Nolikuma pielikums Nr.7), kurā ir apliecinājums par līguma attiecību nodibināšanu ar Pretendentu vai Pretendenta piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja šajā Iepirkumā paredzēto darbu veikšanai.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu,  ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus,  ka arī, gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā līdz Līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā[footnoteRef:3]  kā arī iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. [3:  Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 



7. [bookmark: _Toc232515633]finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti
7.1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3. 
7.1.1. Līgumcenā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas Pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē nodrošinātu Iepirkuma priekšmetā doto uzdevumu izpildi un veiktu darbus atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
7.1.2. Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.3) jānorāda nepieciešamais avansa apmērs (ja nepieciešams), kas nepārsniedz 20 % no Iepirkumā piedāvātās līgumcenas.
7.2. Pretendents iesniedz būvdarbu izmaksu aprēķinu - Tāmi, kas sagatavots atbilstoši nolikuma Pielikumā Nr.8 pievienotajām formām.
7.2.1. Būvdarbu izmaksas jāaprēķina  saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un Nolikumā un tā pielikumos norādītajām prasībām.
7.2.2. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams. Gadījumā, ja attiecīgajam speciālistam nav elektroniskā paraksta, tāmes tiek fiziski parakstītas un iesniegtas skenētā veidā.
7.2.3. Ja darbu apjomos ir norādīti konkrētas izcelsmes būvizstrādājumi, Pretendents var piedāvāt ekvivalentus būvizstrādājumus[footnoteRef:4]. [4:  Ekvivalenta būvizstrādājuma tehniskie parametri (īpašības) ir līdzvērtīgi vai labāki par darbu apjomos norādīto būvizstrādājumu parametriem. Ekvivalences pierādīšana ir Pretendenta, nevis Pasūtītāja pienākums. Pasūtītājs ir tiesīgs neakceptēt ekvivalentu izstrādājumu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais ekvivalents neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām] 

7.2.3.1. Ja Pretendents izmantos darbu apjomos norādītos būvizstrādājumus, tad Pretendents sniedz apliecinājumu attiecīgās lokālās tāmes apakšā, ka tiks izmantoti norādītie būvizstrādājumi, nevis ekvivalenti, norādot pozīcijas, kurās izmantos ekvivalentu, ja nepieciešams.
7.2.3.2. Piedāvājot ekvivalentus būvmateriālus, būvizstrādājumus un iekārtas, ir jādzēš darbu apjomu sarakstos esošais ieraksts un jānorāda tikai konkrētais piedāvātais būvizstrādājums (ražotājs, modelis), nevis tikai atsauce “vai ekvivalents” un tehniskajā piedāvājumā jāpievieno dokumenti, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvātā ekvivalenta kvalitāti un atbilstību tehniskajai specifikācijai, skaidrojumus (tostarp, kurai pozīcijai attiecināma katra piedāvājumam pievienotā datu lapa) u.tml., pamatojot, ka piedāvājumā norādītie materiāli ir ekvivalenti un to kvalitātes rādītāji ir tādi paši vai labāki un ekonomiskāki par norādītajiem.
7.2.4. Pretendents finanšu piedāvājumā cenas norāda eiro (EUR) bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
7.2.5. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata (piem., pielietojot Excel funkciju “Round” tā, lai aprēķinos slēptā veidā netiktu iekļauts vairāk par 2 cipariem aiz komata). Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata.
7.2.6. Tāmes iesniedzamas arī Microsoft Excel vai ekvivalentā formātā.
8. [bookmark: _Toc232515634]Pretendentu un to piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
8.1. Iepirkumā Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām un lēmumu pieņemšanu veic Komisija.
8.2. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes saskaņā ar Nolikuma 8.9.punktu būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 
8.3. Komisija noraidīs un izslēgs no dalības Iepirkumā Pretendentu, kas neatbilst Pretendentu atlases prasībām vai kvalifikācijs prasībam vai iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai uz tiem ir attiecināmi Nolikuma 5.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. 
8.4. Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu.
8.5. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
8.6. Saskaņā ar PIL 53.pantu, Komisija vērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
8.7. Ja piedāvājumā konstatēta kļūda nodokļu aprēķināšanā, tā tiek labota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
8.8. Ja Komisija konstatē, ka atlases vai kvalifikācijas prasībām Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, vai trūkst kāda dokumenta, Komisija pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu. Ja Pretendents nesniedz pieprasīto informāciju Komisijas noteiktajā termiņā, Komisija Pretendenta piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
8.9. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, nosakot viszemāko līgumcenu, jo tehniskā specifikācija ir sagatavota detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
8.10. Ja pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas tiks konstatēts, ka divu vai vairāku Pretendentu piedāvātā līgumcena ir vienāda, par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju tiks noteikts zemākais pieprasītais avansa apmērs. Gadījumā, ja abi Pretendenti piedāvās vienādu avansa apmēru, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts 3 (trīs) darbdienas iepriekš, nosūtot tam elektronisku vēstuli. Izlozes laiks un datums pēc Pretendenta lūguma netiek mainīts. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Izlozes process tiek dokumentēts.
8.11. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, atsauks savu piedāvājumu tā derīguma laikā pēc lēmuma par Līguma slēgšanu pieņemšanas, vai nenoslēgs Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tiks izslēgts no dalības Iepirkumā un Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām slēgt Līgumu ar atbilstošu Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
8.12. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz Līguma noslēgšanai pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.13. 3 (trīs) darbdienu laikā Pasūtītājs informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu (PIL 9.panta četrpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā).
9. [bookmark: _Toc232515635]Līguma slēgšana
9.1. Par pamatu Līguma sagatavošanai tiks izmantots Līguma projekts (pielikums Nr.9), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem Pretendentam ir saistoši.
9.2. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts, ņemot vērā PIL prasības.
9.3. Pretendentam Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas no Pasūtītāja.
9.4. Par atkāpšanos no Līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu līguma līguma slēdzēji jeb Puses ir atbildīgi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.5. Ja par uzvarētāju šajā Iepirkumā tiks noteikta personu apvienība, tad 10 (desmit) darbdienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītājam, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam, un jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus Līguma noslēgšanai.
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Valdes priekšsēdētājs								A.Kleinbergs
2026. gada 11.augustā

“SASKAŅOTS”
Pašvaldības SIA
“Ventspils nekustamie īpašumi”
Tehniskais direktors								V.Lesiņš
2026. gada 11.augustā

“SAGATAVOJA”
Pašvaldības SIA
“Ventspils nekustamie īpašumi”
Iepirkumu speciāliste 								S.Millere
[bookmark: _Hlk116544867]2026. gada 11.augustā
[bookmark: _Hlk138148396]


[bookmark: _Toc232515636]Pielikums Nr.1
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
“Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā Aleksandra ielā 17, Ventspilī”

1. Informācija par ēku
	Kadastra apzīmējums
	27000050607001

	Galvenais lietošanas veids un grupa
	1122 – Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
II grupa

	Informācija par ēku
	Ēkas tips - 316. Sērija;
Ekspluatācijas uzsākšanas gads -1966.;
Stāvu skaits – 5 virszemes stāvi 1 pazemes stāvs;
Ēkas kopējā platība – 3676,7m2;
Dzīvokļu skaits - 68;

	Veicamo darbu mērķis
	Nodrošināt individuālu siltumenerģijas regulēšanas un patēriņa uzskaites iespēju dzīvokļos

	Būvniecības ieceres dokumentācija
	Bez būvniecības ieceres dokumentācijas (atbilstoši 09.05.2017. MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” 6.3.1. punktam)



2. Darba uzdevums:
Paredzēts:
2.1. veikt esošās viencaurules apkures sistēmas ventīļu (skat.att. Nr.1)
[image: Attēls, kurā ir logs, iekštelpa, grīda, mēbeles

Apraksts ģenerēts automātiski]
Attēls Nr.1 Esošā viencaurules apkures sistēma

nomaiņu pret termoregulatoriem atbilstoši pievienotai tehniskai shēmai, tai skaitā  uzstādīt termoregulatorus, atpakaļgaitas vārstus, termogalvas.

2.2. izveidot apvadlīnijas radiatoriem 16 gb, kuriem tās nav izbūvētas, saskaņā ar doto stāvvada montāžas shēmu attēlā Nr.2. Nav paredzēta stāvvadu aprīkošana ar temoregulatoriem dzīvokļu sanitārajos mezglos.
[image: ]

Attēls Nr.2 Radiatoru montāžas shēma

2.3. aprīkot atgaitas stāvvadus ar balansēšanas vārstiem un iztukšošanas krāniem pagrabā orientējoši saskaņā ar attēlā Nr.3 pievienoto stāvvada montāžas shēmu. Montāžu uz apkures atgaitas stāvvada veikt pēc iespējas tuvu pirms pieslēguma maģistrālajam atgaitas cauruļvadam.
[image: ]
Attēls Nr.3 Balansēšanas vārstu montāžas shēma

2.4. Aprīkot turpgaitas stāvvadus ar noslēgarmatūru pagrabstāvā.
2.5. Paredzēt veikt bojāto radiatoru atgaisošanas krānu nomaiņu

3. Piedāvājuma sagatavošana:
3.1. Ņemot vērā apstākli, ka iepazīties ar objektu dabā iespējas ir ierobežotas, Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas rūpīgi jāiepazīstas ar Iepirkuma dokumentāciju un jāsagatavo piedāvājums - tāme atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Iepirkuma nolikuma pielikumam Nr.4;
3.2. Visi darbu, būvizstrādājumu un palīgmateriālu apjomi, kuri doti lokālās tāmes veidnē (pielikums Nr.4), Pretendentam jāskata saistībā ar pārējo Iepirkuma dokumentāciju;
3.3. Tāmju pozīciju un apjomu  mainīšana, papildināšana un izvēršana Iepirkuma ietvaros nav pieļaujama;
3.4. Lokālās tāmes pozīcijā Nr. 1 “Sildķermeņu demontāža un atpakaļ montāža” jāparedz radiatoru bloku atvienošana no stāvvada un pievienošana atpakaļ pie stāvvada tai skaitā instrumenti un mehānismi šī darba veikšanai, kā arī jāveic sistēmas hidrauliskā pārbaude pie darba spiediena 0.4 MPa pēc visu radiatoru montāžas darbu pabeigšanas;
3.5. Lokālās tāmes pozīcijā Nr. 2 “Ventiļu demontāža” - jāparedz veco ventiļu, vītņu savienojumu veidgabalu, radiatoru čuguna korķu u.c. detaļu atvienošana no radiatoru bloka vai stāvvada pieslēguma tai skaitā instrumenti un mehānismi šī darba veikšanai;
3.6. Lokālās tāmes pozīcijas Nr. 3 apakšpozīcijās 3.3. “atpakaļgaitas ventilis 1/2" taisns” 30 gb. un 3.4. “termost. ventilis 1/2" taisns” 30 gb. - paredzēts izmantot dzīvokļos, kuros uzstādīti plākšņu tipa sildelementi ar pieslēgumu stāvvadam 1/2". Ja šāds pieslēgums jau izbūvēts atbilstoši tehniskajai shēmai, tad ventīļi un termogalvas nav jāmaina;
3.7. Lokālās tāmes pozīcijas Nr. 3 apakšpozīcijā 3.5.”Termogalva” – jāparedz manuāli regulējama termogalva temperatūras diapazonā (+ 6 0C ≥ + 30 0C);
3.8. Lokālās tāmes pozīcijā Nr. 6 dotais apjoms ir orientējošs. Līguma izpildes laikā tas var tikt papildināts vai samazināts pēc faktiskās nepieciešamības nemainot vienības cenas.
3.9. Lokālās tāmes pozīcijas Nr. 8 “Būvniecības atkritumu izvešana” -  Pasūtītājs samaksās tikai par tiem būvniecības atkritumiem, kuru nodošana atkritumu apsaimniekotājam[footnoteRef:5] būs dokumentāli apstiprināta. [5:  atkritumu apsaimniekotājs — komersants, arī atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai “Atkritumu apsaimniekošanas likumā” vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā] 


4. Vispārējās prasības:
4.1. Darbi Objektā veicami atbilstoši Pasūtītāja  norādījumiem, ievērojot būvizstrādājumu ražotāja noteikto tehnoloģisko procesu.
4.2. Darbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un pēc iespējas netraucēta ēkas apkures sistēmas funkcionālā ekspluatācija. 
4.3. Darbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netiktu traucēta ēkas iedzīvotāju labsajūta.
4.4. Darba laikā jāuztur kārtībā darba vieta, aizliegts ierasties un atrasties objektā iereibušā stāvoklī, kā arī smēķēt un lietot apreibinošas vielas ēkas iekštelpās.
4.5. Pirms darbu nodošanas – rūpīgi jāsakopj darba zona katrā dzīvoklī, jāsavāc atkritumi, kas radušies Darbu izpildes laikā un rezultātā.
4.6. Nav pieļaujama dzīvokļu sanitārtehnisko telpu un ierīču lietošana bez rakstveida saskaņojuma ar dzīvokļa lietotāju.
4.7. Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam saskaņo ar pasūtītāju elektrības un ūdens pieslēguma vietas.
4.8. Nav pieļaujama Darbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē vai pagraba telpās.

5. Darbu izpildes kārtība:
5.1. Pakalpojuma izpildes adrešu kartību jāsaskaņo ar Pasūtītāja norīkoto kontaktpersonu un namu pārzini.
5.2. Pirms darbu uzsākšanas darbu izpildes laiku dzīvokļos saskaņot ar dzīvokļu īrniekiem/īpašniekiem un iesniegt Pasūtītājam. Dzīvokļu īrnieku/īpašnieku kontakttālruņus iespējams saņemt pie Pasūtītāja namu pārziņa.
5.3. Savlaicīgi, bet ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas dzīvoklī, darbu veicējs informē dzīvokļu iemītniekus, nosūtot paziņojumus uz iemītnieku norādīto informācijas saņemšanas adresi (pasta adrese, elektroniskā pasta adrese, deklarētā adrese) par plānoto darbu veikšanas laiku, kā arī par uzņēmumu un darbiniekiem, kas to veiks.
5.4. Pasūtītāja nama pārzinis, atbilstoši plānotajam darbu apjomam, informē montāžas darbu veicējus ar dzīvojamo māju ieejas durvju kodiem, kā arī saskaņo paraksttiesīgo personu, kas tiesīgs parakstīt darba pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.5. Darbus Izpildītājs drīkst veikt patstāvīgi darbdienās no plkst. 7:00 līdz plkst. 19:00. Ja  Darbus paredzēts veikt vakara maiņā pēc plkst.19:00, brīvdienās vai svētku dienās, Izpildītājam par to iepriekš jāziņo un rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju un mājas iedzīvotājiem, kuru īpašumus tas skars šajā laika periodā.
5.6. Pēc darbu pabeigšanas dzīvoklī darbu veicējam jāsaņem dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka, vai kopā ar to dzīvojošas pilngadīgas personas, vai īrnieka pilnvarotas personas paraksts uz pieņemšanas-nodošanas akta par iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darba zonas sakopšanu atbilstoši 3.5.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām. Akta paraugs pievienots Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.10;
5.7. Ja darbu veicējam rodas šaubas par īrnieka, pilngadīgā ģimenes locekļa vai pilnvarotās personas  identitāti vai pilnvarojuma leģitimitāti, tam jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona (namu pārzinis), kas šādā gadījumā parakstīs pieņemšanas-nodošanas aktu izpildes vietā.
5.8. Ja dzīvoklī nevar iekļūt plānotajā laikā, par to nekavējoši telefoniski jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona, kura informēs darbu veicēju par turpmāko rīcību.
5.9. Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas kopīpašums – piemēram, kāpņu telpas iekšējā apdare, vai atsevišķais īpašums – piemēram, dzīvokļa iekšējā apdare vai inženierkomunikācijas, tas Pretendentam par saviem līdzekļiem nekavējoties ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
5.10. Pirms objekta nodošanas Izpildītājam:
5.10.1. piedaloties Pasūtītāja nozīmētam pārstāvim, jāveic visas ēkas apkures sistēmas uzpildīšana ar siltumnesēju un jāveic spiediena tests, lai pārbaudītu apkures radiatoru ventīļu savienojumu hermētiskumu. Pēc apkures sistēmas hermētiskuma pārbaudes Izpildītājam jāsastāda spiediena pārbaudes akts,
5.10.2. jāveic sistēmas balansēšana un jāsastāda Pasūtītājam sistēmas balansējuma tabula.

6. Materiālu aizvietošana:
6.1. Tehniskajās specifikācijās un Darbu apjomos dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem, iekārtām, materiāliem, markām un tipiem ir dotas (ja tādas ir), lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni.
6.2. Pretendents, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, būs tiesīgs izmantot vienīgi savā piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus. Piedāvājot ekvivalentus būvizstrādājumus Pretendents tos tāmē atzīmē ar zvaigznīti un piedāvājumam pievieno šo būvizstrādājumu tehnisko parametru salīdzinājumu ekvivalences pamatošanai.
7. Objekta nodošana ekspluatācijā:
7.1. Pasūtītājs  pieņem kvalitatīvi izpildītos darbus pēc faktiski paveikta apjoma ar pieņemšanas – nodošanas aktu aktu, kam pievienoti:
7.1.1. dzīvokļu īpašnieku vai īrnieku parakstīti individuālie darbu  pieņemšanas – nodošanas akti dzīvoklī,
7.1.2. spiediena pārbaudes akts,
7.1.3. izpildshēma iezīmēta stāvu plānos norādot mezgla tipu “A” vai “B” atbilstoši cauruļu diametram,
7.1.4. sistēmas balansējuma tabula,
7.1.5. būvizstrādājumu (ierīču) garantijas taloni, tehniskās pases, instrukcijas un cita veida dokumenti, kas satur informāciju par būvizstrādājuma ražotāju, identifikācijas zīmi, tehniskiem noteikumiem, kuriem būvizstrādājums atbilst, garantētām tehniskām un fizikālām īpašībām un paredzēto izmantojumu.


SAGATAVOJA:
Pašvaldības SIA
„Ventspils nekustamie īpašumi”
Tehniskais direktors					                               		V.Lesiņš
2026.gada 10. augustā

SASKAŅOTS:
Pašvaldības SIA
„Ventspils nekustamie īpašumi”
Ekspluatācijas nodaļas vadītājs						             V.Pļiskovs       
2026.gada 10. augustā


[bookmark: _Toc232515637]Pielikums Nr.2
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (veidlapa)
“Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā Aleksandra ielā 17, Ventspilī”
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

Informācija par pretendentu:
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrācijas numurs:

	4.
	Kontaktpersona:

	5.
	Telefons:

	6.
	E – pasta adrese:

	7.
	Patiesā labuma guvējs/-i: 


Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1. Iepirkuma dokumenti ir skaidri un saprotami. Iesniedzot piedāvājumu pilnībā atzīstam visus Nolikumā un tā pielikumos ietvertos nosacījumus;
2. Pieteikumam pievienotie dokumenti veido mūsu piedāvājumu;
3. piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
4. piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko, līdz Līguma noslēgšanas brīdim;
5. ja Piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko, piekrītam slēgt Līgumu saskaņā ar Līguma projektu un garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;
6. mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Līgumu atbilstoši Nolikuma un tā pielikumu prasībām, un apņemamies veikt Darbus par līgumcenu, kas norādīta Finanšu piedāvājumā;
7. Pretendents ir iepazinies ar Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma pielikums Nr.1) norādītajām prasībām, atzīst tās par pamatotām un izpildāmām, kā arī apņemas tās izpildīt.
8. Iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Garantējam ka:
1. Noslēgsim Līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža;
2. Uz Līguma noslēgšanas brīdi mūsu rīcībā būs Piedāvājumā norādītie speciālisti un apakšuzņēmēji (ja attiecināms);
3. Darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām un Darbos tiks pielietoti tādi būvizstrādājumi, kas derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
4. Darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām.


Informāciju par Pretendenta uzņēmuma atbilstību maza[footnoteRef:6], vidēja[footnoteRef:7] vai mikro[footnoteRef:8] uzņēmuma statusam. [6:  Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR.]  [7:  Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus EUR.]  [8:  Mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro] 

Pretendents _______/nosaukums/ ir ___________________ /jānorāda mazais, vidējais vai mikro/ uzņēmums.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu:
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka
· Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
· Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
· Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
· Sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un iesniegta visa pieprasītā informācija.
· Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
· Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
· Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām.
· Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
· cenām;
· cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
· nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
· tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
· kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
· Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
· Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% (desmit procentu) apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūra.

								
/pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
[bookmark: _Hlk112156956]*pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visām apvienības dalībnieku personām
[bookmark: _Toc232515638][bookmark: _Hlk118884487][bookmark: _Hlk144985454]
Pielikums Nr.3
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidlapa)
“Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā  Aleksandra ielā 17, Ventspilī”
 identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Komersanta reģistrācijas Nr.:
	

	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.:
	



Apņemamies veikt iepirkuma “Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā  Aleksandra ielā 17, Ventspilī” identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048 būvdarbus par cenu:
	Nr.
	
Nosaukums
	Līgumcena (bez PVN), euro
	Avanss *      euro

	
	
	
	

	1.
	[bookmark: _Hlk116559355]Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā  Aleksandra ielā 17, Ventspilī
	
	


* Ja nepieciešams avanss – tā pieprasījuma apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no iepirkumā piedāvātās līgumcenas bez PVN.

Apliecinām, ka:
· šis Pretendenta Finanšu piedāvājums ir mūsu Piedāvājuma sastāvdaļa;
· Finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).

											
/pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/



[bookmark: _Toc232515639]Pielikums Nr.4
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048




2026. gada ________
Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”
Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601

PERSONAS/APAKŠUZŅĒMĒJA, UZ KURAS SPĒJĀM BALSTĀS PRETENDENTS, APLIECINĀJUMS 

Ar šo _____________(Persona / Apakšuzņēmējs, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecina, ka esmu/am informēts/i par to, ka ____________(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, turpmāk Pasūtītājs ,(reģistrācijas Nr. 41203001885, Užavas ielā 8, Ventspils), organizētajā Iepirkumā “Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā Aleksandra ielā 17, Ventspilī” ar identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048 un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos/amies:
· veikt šādus darbus ____________________(īss darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas);
· nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus ___________________(īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko vai finanšu resursu apraksts).


											
/pārstāvēttiesīgās personas Personu / apakšuzņēmēju, uz kura spējām balstās Pretendents,  paraksts, vārds, uzvārds, statuss/
[bookmark: _Hlk112157026]
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Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

PRETENDENTA PIEREDZES DARBU SARAKSTS (veidne)
“Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā  Aleksandra ielā 17, Ventspilī”


	Nr.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa nr., e-pasts)
	Objekta adrese
	Darbu īss apraksts 
(apliecinot atbilstību nolikuma prasībām)
	Ēkas veids
(publiska  vai daudzdzīvokļu ēka)
	Darbu veikšanas laiks  (mm.gggg. - mm.gggg.)  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


				
Pielikumā jāpievieno: Objekta nodošanas - pieņemšanas akta kopiju vai attiecīgās pašvaldības būvvaldes izziņu par Pretendenta pieredzes darbu sarakstā norādīto būvdarbu izpildi, kas apliecina atbilstību Nolikuma 6.4. prasībām. Pretendents var apliecināt atbilstību arī ar citiem dokumentiem.

Sagatavoja: 

Pārstāvēttiesīgā persona:                 ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)



[bookmark: _Toc232515641]Pielikums Nr.6
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS (veidne)
“Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā  Aleksandra ielā 17, Ventspilī”
	Nr.
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Speciālista statuss iepirkumā
(vai speciālists ir Pretendenta darbinieks vai arī norādīt kā tiks piesaistīts)

	1.
	
	
	(ir/nav)

	2.
	
	
	(ir/nav)

	…
	
	
	




________________________________________________________________________
/ pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

























[bookmark: _Toc232515642]Pielikums Nr.7
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048


Ventspilī									2026.gada ...............


VIENOŠANĀS PROTOKOLS


...........”....................” reģ.Nr...............................
un
........................................................., būvprakses sertifikāta Nr................

Noslēdz šo vienošanos par sekojošo:

Gadījumā, ja Iepirkumā “Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā  Aleksandra ielā 17, Ventspilī” ar identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048 Pretendents .................. tiks atzīts par iepirkuma  uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts līgums, mūsu starpā tiks nodibinātas līgumattiecības par ...........................................  (norādīt darbu veidu).		                     

Šo vienošanās protokolu paraksta :

.......”..................” vārdā:					__________________
 (paraksta persona ar pārstāvības tiesībām)				paraksts

_______________ 						____________________
  Vārds, uzvārds 							paraksts






	


[bookmark: _Toc110326744][bookmark: _Toc157438169][bookmark: _Toc232515643]Pielikums Nr.8
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048


DARBU APJOMI - TĀMES

[bookmark: _Hlk109309874]Iepirkuma “Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā  Aleksandra ielā 17, Ventspilī” Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048
(Pievienota atsevišķā excel failā)


[bookmark: _Toc157438170][bookmark: _Toc232515644][bookmark: _Hlk180590250]Pielikums Nr.9
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048

[bookmark: _Hlk110599406]BŪVDARBU LĪGUMS Nr. VNĪP 2026/048 (projekts)

[bookmark: _Toc225338034][bookmark: _Toc232515645][bookmark: _Hlk189828435]Ventspilī					(Datums skatāms dokumenta paraksta laika zīmogā) 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ventspils nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203001885  turpmāk – Pasūtītājs, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Armīns Kleinbergs, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem un 
______________________,vienotais reģistrācijas Nr. _______________, turpmāk – Izpildītājs, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv ________________, 
kopā saukti - Puses un katrs atsevišķi saukti par Pusi, ievērojot 2026.gada ___________ Ventspils valstspilsētas pašvaldības Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr.___________fiksētos rezultātus Iepirkumā: “Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā Aleksandra ielā 17, Ventspilī” Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048 (turpmāk – Iepirkums), noslēdz šāda satura būvdarbu līgumu, (turpmāk – Līgums), kas ir saistošs kā Līguma Pusēm, tā Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt Siltumapgādes sistēmas atjaunošana ēkā Aleksandra ielā 17, Ventspilī (turpmāk saukti – Darbi un vai Objekts), Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un Izpildītāja iesniegto Pretendenta piedāvājumu.

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ.
2.1. Darbu izpildes termiņš 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas brīža līdz darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienai. Darbu uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas.
2.2. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Līguma 5.2.1.punktā noteikto, ja iemesls ir dokumentāli pamatots.
2.3. Pamatots pieprasījums par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Darbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Darbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Darbu izpildes termiņu.
2.4. Jebkādi grozījumi Darbu izpildes termiņā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abas Puses.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.  Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2026.gada ______Ventspils valstspilsētas pašvaldības Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr._____ fiksētajiem rezultātiem (turpmāk – Iepirkums), saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu. Līgumcena (bez PVN) ________ EUR (_____) (turpmāk - Līgumcena).
Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 
3.2. Kopējā līgumsumma ir _____ EUR (_______) (turpmāk - Līgumsumma), tai skaitā PVN 21% - ____ EUR (_____).
3.3. Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz Darbu apjomi – tāme  (pielikums Nr.4). Darbi, kuri nav ietverti Tāmē, bet ir nepieciešami atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina.
3.4. Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, izpilddokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir iekļautas virsizdevumos.
3.5. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:
3.5.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma 9.2.punktam atbilstošas avansa garantijas un Izpildītāja rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam priekšapmaksu (avansu) ____ EUR (_____) apmērā bez PVN (ja attiecināms). 
3.5.2. Aprēķinot summu apmaksai tiek dzēsts avansa maksājums proporcionāli izpildei un atskaitīts ieturējums 10 (desmit) % no Līgumcenas bez PVN, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību pilnīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošinājums. Nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 darba dienu laikā pēc Objekta Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un kad Izpildītājs ir iesniedzis garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju saskaņā ar Līguma 9.3. punktu. Nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt gadījumā, ja Izpildītājs Darbus veicis nepilnīgi, nesavlaicīgi vai nekvalitatīvi, kā rezultātā ticis uzteikts Līgums;
3.5.3. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas no izpildītājaar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.
3.6. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.
3.7. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam strukturētus e-rēķinus. Puses apstiprina, ka elektroniski sagatavotais ir derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta adresi: vni@ventspils.lv vai oficiālo elektronisko adresi _DEFAULT@441203001885 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni). Par dokumenta saņemšanas datumu tiek uzskatīts datus, ka nosūtīts Pasūtītāja apstiprinājums par e-pasta saņemšanu. 
3.8. Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.
3.9. Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.
4. DARBU APJOMU SAMAZINĀŠANAS/PALIELINĀŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Darbu apjomi var tikt samazināti/palielināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka Tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, vai arī atklājas apstākļi, kurus iepriekš paredzēt nebija iespējams un bez kuru novēršanas nav iespējams turpināt Darbus.
4.2. Norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Pretendenta (Izpildītāja) piedāvātās vienību cenas darbiem, būvizstrādājumiem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
4.3. Apjomu izmaiņu noformēšanas kārtība:
4.3.1. Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem/ ieslēdzamajiem darbu apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk – Izslēdzamo/ieslēdzamo darbu Akts;
4.3.2. Izpildītājs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;
4.3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
4.3.4. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Aktā minēto darbu veikšanu/neveikšanu.
4.4. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem Darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi iebūvēto būvizstrādājumu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto būvizstrādājumu, tehnikas vai darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.
5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Izpildītāja pienākumi:
5.1.1. Uzsākt Darbus Objektā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (avansa maksājuma saņemšanas, ja attiecināms). Gadījumā, ja Izpildītājs aizkavē Darbu uzsākšanas termiņu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām Izpildītājs pilnībā 100% (viens simts procentu) apmērā atmaksā saņemto avansu. 
5.1.2. Pildot Darbus ievērot ugunsdrošības un darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī Pasūtītāja prasības un norādījumus veicot būvdarbus visu Līgumā paredzēto Darbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
5.1.3. Uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. Segt visus izdevumus, kas saistīti šo noteikumu neievērošanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.
5.1.4. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Darbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu.
5.1.5. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. Ja Izpildītājs atsakās izvest būvniecības atkritumus uz utilizācijas vietām, vai sakopt pēc sevis Objekta telpas Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām.
5.1.6. Veicot Darbus segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju visā Objekta Darbu laikā.
5.1.7. Nekavējoši, vienas darbdienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbus.
5.1.8. Kompensēt Pasūtītājam vai trešajām personām zaudējumus, kas radušies Izpildītājam nekvalitatīvi veicot Darbus. Par trešajām personām uzskatāmi arī dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 17, Ventspilī dzīvokļu īpašnieki un īrnieki. 
5.1.9. Garantēt izpildīto Darbu kvalitāti un drošumu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus un uzstādīto būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašības 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5.1.10. Darbu veikšanas laikā un Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 5.1.9. punktā, par saviem līdzekļiem novērst konstatētos Darbu defektus (turpmāk - Defekti).
5.1.11. Pilnībā aizvākt no Objekta būvniecības atkritumus, Izpildītāja, inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar Darbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas līdz Darbu izpildes termiņa beigām, kā arī par saviem līdzekļiem veikt darbu zonas un apkārtnes sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Darbu uzsākšanas.
5.1.12. Nodrošināt, lai tiktu sagatavota visa Tehniskajās specifikācijās norādītā dokumentācija Objekta nodošanai Pasūtītājam, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai Objekts tiktu nodots Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā.
5.1.13. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
5.2. Izpildītāja tiesības:
5.2.1. Pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
5.2.1.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi kā rezultātā Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
5.2.1.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;
5.2.1.3. ja Puses vienojas par papildus un/vai neparedzētu Darbu izpildi, atbilstoši apstiprinātiem Aktiem.
5.2.1.4. ja nav iespējams iekļūt dzīvokļos un to apliecina Pasūtītāja kontaktpersona (VNĪ Namu pārzinis vai Ekspluatācijas nodaļas vadītājs).
5.2.2. Darbu veikšanai piesaistīt apakšuzņēmējus, kurus Izpildītājs ir norādījis savā piedāvājumā, vai atbilstoši saskaņojis ar Pasūtītāju uzņemoties pilnu atbildību par savu nolīgto apakšuzņēmēju darbību Objektā.
5.2.3. Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2.4. Aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumsummas.

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Pasūtītāja pienākumi:
6.1.1. Neveikt nekādas darbības, kuras traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.
6.1.2. Savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.
6.1.3. Nodrošināt Pasūtītāja ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma, ja attiecināms.
6.1.4.  Gadījumā, ja nav iespējams saprātīgā termiņā nodrošināt piekļuvi kādam no dzīvokļiem, Izpildītājs sagatavo aktu par attiecīgo darbu apjomu un līgumcenas samazinājumu.
6.1.5. Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.2. Pasūtītāja tiesības:
6.2.1. Kontrolēt Darbu izpildi.
6.2.2. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
6.2.3. Ja Izpildītājs kavē darbu izpildes pabeigšanas termiņu, ieturēt vai piedzīt līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumsummas.
6.2.4. Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
6.2.5. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti būvizstrādājumi un/vai iekārtas kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā tie pāriet Pasūtītāja īpašumā neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

7. DARBU PIEŅEMŠANA-NODOŠANA
7.1. Pēc darbu pabeigšanas konkrētā dzīvoklī darbu veicējam jāsaņem dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka, vai kopā ar to dzīvojošas pilngadīgas personas, vai īrnieka pilnvarotas personas paraksts uz pieņemšanas-nodošanas akta par iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darba zonas sakopšanu (akta forma pievienota pielikumā Nr.5).
7.2. Izpildītājs, ar aktu nodod izpildītos Darbus Pasūtītājam Līguma 2.1. punktā noteiktajā termiņā.
7.3. Reizē ar pieņemšanas nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz arī izpilddokumentāciju. 
7.4. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Darbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no pasūtītāja definētajām prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.
7.5. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu pabeigšanas datuma un Objekta nodošanas datuma neievērošanu.
7.6. Gadījumā, ja Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ Darbu veikšanu nepieciešams apturēt, Puses sastāda attiecīgu aktu par Darbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem.
8. ATBILDĪBA PAR DEFEKTIEM
8.1. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šāda fakta konstatācijas Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, Pasūtītājs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk - Defektu akts), kurā norāda veikto Darbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līguma 3.6. punktā noteiktos maksājumus par izpildītajiem darbiem, kā arī neveikt nodrošinājuma atmaksu līdz Defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam sodu 0,5% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no Līgumsummas.
8.2. Izpildītāja atbildība par veikto darbu kvalitāti attiecībā uz Līgumā paredzētajiem darbiem tiek noteikta 36 mēneši mēneši skaitot no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma. 
8.3. Līguma 5.1.9. punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Darbos, pielietotajos būvizstrādājumos un uzstādītajās iekārtās.
8.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu.
8.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Puses pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Pusēm neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs.
8.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām.
9. APDROŠINĀŠANA
9.1. Izpildītājs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
9.2. (Ja attiecināms) Ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem vēlas saņemt avansa maksājumu, Izpildītājs iesniedz par labu Pasūtītajam noformētu neatsaucamu beznosacījuma avansa atmaksas nodrošinājumu, kuru izdevusi banka vai apdrošināšanas sabiedrība (turpmāk – Avansa garantija), pievienojot apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošu dokumentu, kas garantēs Pasūtītajam bezierunu zaudējumu segšanu gadījumā, ja Pretendents neuzsāk darbus vai pārtrauc to izpildi, neveicot darbus avansa maksājuma apjomā un neveicot priekšapmaksas atmaksāšanu. Ar Avansa garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai par avansa summu un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš un vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Izpildītājam, pirms Avansa garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Avansa garantijas dokumenta projektu.
9.3. 5 (piecu) darbdienu laikā no Objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs iesniedz par labu Pasūtītājam noformētu nodrošinājuma dokumentu par Izpildītāja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (turpmāk – Garantijas laika garantija), kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība, pievienojot apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošu dokumentu,  vai kredītiestāde. Garantijas laika garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ neveic Defektu novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai kā 5% (pieci procenti) no Līgumsummas un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Objekta Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, kam jāpieskaita 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Šai punktā minētajai garantijai jābūt neatsaucamai, attiecinātai uz Līguma priekšmetu un kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs. Izpildītājam, pirms Garantijas laika garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Garantijas laika garantijas dokumenta projektu. Izpildītājam ir tiesības nenodrošināt Garantijas laika garantiju, ja Izpildītājs ir izvēlējies Nodrošinājuma ieturēšanu samaksas veidā.
9.4. Līguma 9.1. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.
9.5. Avansa garantijā un Garantijas laika garantijās, kuras Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, jebkurā gadījumā ir jābūt ietvertiem nosacījumiem, ka tās bez Pasūtītāja piekrišanas nav grozāmas, Garantijas devējam nav tiesības vienpusēji atkāpties no tām un tās nav izbeidzamas Izpildītāja maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ.

10. PUSES PĀRSTĀVJI
10.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu darbu gaitai un operatīvi risinātu ar darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonu 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.
10.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no to saņemšanas brīža.
10.3. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot tehniskās drošības normas un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt darbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu darbu pabeigšanu.
11. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO NOMAIŅA
11.1. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības Izpildītājam prasīt nomainīt ikvienu Izpildītāja Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem (jaunajam personālam ir jāatbilst tādām pašām vai augstvērtīgākām prasībām, kādas ir nolikumā):
11.1.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
11.1.2. nekompetence vai nolaidība;
11.1.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
11.1.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
11.2. Izpildītājs nomaina Līguma izpildē iesaistīto personu viena mēneša laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas un paziņo par to Pasūtītāja pārstāvim.
11.3. Pasūtītāja pārstāvis atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. Ja Pasūtītāja pārstāvim atbildes sniegšanai objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) darbdienu laikā informē Izpildītāju, norādot kad tam tiks sniegta atbilde.
11.4. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista Iepirkuma ietvaros iesniegtā piedāvājumā norādīto personālu un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
11.5. Izpildītājs Iepirkumā piedāvāto personālu, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pārstāvis ir vērtējis, ir atļauts aizvietot ar līdzvērtīgu speciālistu (-iem), kas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, lai pārliecinātos par piedāvātā speciālista atbilstību Iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām.
11.6. Ja Izpildītājs vēlas veikt personāla, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pārstāvis ir vērtējis, aizvietošanu vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja pārstāvim. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pārstāvis ir vērtējis, kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti un atbildīgā Darbu vadītāja gadījumā jāreģistrē Būvniecības informācijas sistēmā. Pasūtītāja pārstāvis piekrīt personāla nomaiņai tikai gadījumā, ja piedāvātā personāla kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām un persona, kuras aizvietošana vai nomaiņa tiek veikta, atsauc savu vienošanos, kas bija pievienota Piedāvājumā. 
11.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
11.8. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja pārstāvim. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam Apakšuzņēmēja pretendentam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā Apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītāja pārstāvis piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
11.8.1. piedāvātajam Apakšuzņēmēja pretendentam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā Apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
11.8.2. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
11.9. Ja Izpildītājs vēlas iesaistīt papildu Apakšuzņēmēju, kura iesaiste Līgumā ir vismaz 10 000 EUR bez PVN apjomā, Pasūtītāja pārstāvis piekrīt Apakšuzņēmēja piesaistei, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
11.10. Pasūtītāja pārstāvis pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 62.pantam. 
11.11. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 9. panta devītās daļas noteikumus un tajos ietvertos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja, kura iesaiste Līgumā ir vismaz 10 000 EUR bez PVN apjomā, piesaisti un /vai apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, iesniegts Pasūtītāja  pārstāvim.
12. NEPĀRVARAMA VARA
12.1. Puses tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši sekojoši nepārvarami apstākļi.
12.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Ventspils pilsētas domes lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, un citi objektīvi fakti un iemesli), Pusei, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu pārējām Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.
12.3. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Pusēm nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem.
12.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt pārējām Pusēm rakstisku paziņojumu.
13. NEPAREDZĒTI APSTĀKĻI
13.1. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Izpildītāja tiek noteikti darba gaitā, Pusēm sastādot aktu. Akts saskaņojams ar inženiertīklu un sistēmu īpašniekiem vai turētājiem, ja tas skar šīs inženierkomunikācijas. Aktu noformē Izpildītājs.
13.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksas izmaiņām.
13.3. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē izpildes grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.
13.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Puses sastāda papildus vienošanos.
14. LĪGUMA IZBEIGŠANA
14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
14.1.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Darbus Objektā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;
14.1.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;
14.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiemu vai standartiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
14.1.4. ja Darbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka acīm redzami tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Darbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus kavēkļus un zaudējumus;
14.1.5. tiesā tiek iesniegts pieteikums par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu;
14.1.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.
14.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 10 (desmit) darbdienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.
14.3. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām.
14.4. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt pārējām Pusem zaudējumus, kas tiem radušies sakarā ar to, ka vainīgā Puse nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.
15. CITI NOTEIKUMI
15.1. Par jebkurām izmaiņām Pušu rekvizītos un citā būtiskā informācijā Puses nekavējoties rakstiski paziņos otrai Pusei.
15.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abas Puses.
15.3. Puses vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
15.4. Puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses šādā veidā nespēs vienoties, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības.
15.5. Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to parakstījuši.
16. Pielikumi:
16.1.  Pielikums Nr.1 – Pretendenta piedāvājums;
16.2.  Pielikums Nr.2 – Tehniskās specifikācijas;				
16.3.  Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums;
16.4. Pielikums Nr.4 – Darbu apjomi – tāme;
16.5. [bookmark: _Hlk194657741]Pielikums Nr.5 - Darbu pieņemšanas - nodošanas akts dzīvoklī. 

17. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.
	Pasūtītājs
Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”
Reģ.Nr. 41203001885
Užavas ielā 8, Ventspils, LV-3601
A/S Swedbank
HABALV22
Konta nr. LV47HABA0001402060076

A. Kleinbergs*

	Izpildītājs:





*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Pielikums Nr.10
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048


Darbu pieņemšanas nodošanas akts dzīvoklī
(Pievienota atsevišķā Excel failā)

Pielikums Nr.11
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/048


Kadastra lieta
(Pievienota atsevišķā PDF failā)
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