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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs: 
1.1.1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Atklāts konkurss), kura tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un šo nolikumu. 
1.1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”, identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06
1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA „Getliņi EKO”

	Reģistrācijas numurs:
	40003367816

	Juridiskā adrese:
	Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV- 2121

	Kontaktpersona:
	Par iepirkuma nolikumu un procedūru: Komisijas sekretārs, e-pasts: iepirkumi@getlini.lv

	Darba laiks:
	P.-Pk. 8.30-17.00

	Iepirkuma komisija:
	Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. pantu un SIA “Getliņi EKO” 2026. gada 4. februāra valdes sēdes lēmumu “Par SIA “Getliņi EKO” Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu laika periodam no 04.02.2026. līdz 03.02.2027.” (protokols Nr.3 -26, DK jautājums Nr. 4), ar darbspēju no 2026. gada 4. februāra.

	Pasūtītāja profila adrese:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2147
Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu saņemšanai - Elektronisko iepirkumu sistēma, kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.


1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1. Iepirkuma priekšmets – Kompaktora piebraucamā betona ceļa atjaunošana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (nolikuma 1.pielikums). 
1.3.2. Iepirkuma nomenklatūra CPV kods: 45000000-7 “Celtniecības darbi”; 45233200-1 “Dažādi ceļu seguma būvdarbi”.
1.3.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu;
1.3.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums iesniedzams par visu Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) norādīto apjomu;
1.3.5. Iepirkuma līguma paredzamais izpildes termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. 
1.3.6. Līguma izpildes vieta: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121.
1.4. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par Atklātu konkursu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profila adresē. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par atklātu konkursu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircējā profilā šī konkursa sadaļā. 
1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.
1.4.3. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.4.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz nolikumā norādīto pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi, norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu.
1.4.5. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai un no kuras ir saņemts jautājums.
1.4.6. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkumu komisija) nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.8. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.  
1.4.9. Paziņojumi par rezultātiem tiks publicēts EIS sistēmā, šķirklī “Dokumenti”/ ”Rezultātu paziņošana”.
1.5. [bookmark: _Ref367975542]Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.
1.5.2. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.6. Piedāvājumu atvēršana
1.6.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajā piedāvājumu atvēršanas laikā. Piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 (četras) stundas pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.2. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.6.3. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
1.7. Pretendents 
1.7.1. Pretendents var būt piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu konkursā.
1.7.2. Piedāvājumu drīkst iesniegt: 
1.7.2.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona;
1.7.2.2. piegādātāju apvienība, nolikuma 2. pielikumā norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. Vienošanās tekstā jāiekļauj:
a) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
b) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja.
Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. un 2242. pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
1.7.2.3. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), iepirkuma nolikuma 2. pielikumā norādot visus sabiedrības dalībniekus.

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM
2.1. [bookmark: _Ref57434011]Prasības piedāvājuma noformēšanai - piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu  apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām), ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
2.2.  Prasības piedāvājuma dokumentiem: 
2.2.1. jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
2.2.2. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Atklāto konkursu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.5. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.5.1. pieteikums dalībai Atklātā konkursā;
2.5.2. pretendenta atlases dokumenti;
2.5.3. tehniskais piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam); 
2.5.4. finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam).
2.6. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.6.1.  pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums jāaizpilda elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
2.6.2.  pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu EDOC formātā vai skenēta PDF formātā).
2.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Atklāta konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.9. [bookmark: _Ref499288564]Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.9. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:
	Nr.p.k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta apliecinošie dokumenti

	3.1.1.
	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību
	· Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 2.pielikums, t.sk., 2.1. un 3. pielikums).
· Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai Iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā. 
· Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
· Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, Iepirkumu komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā https://www.ur.gov.lv/lv/. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” https://www6.vid.gov.lv/SDV.
Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	3.1.2.
	Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Informācija par personām, uz kuru iespējām   pretendents balstās (nolikuma 8.pielikums).
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 9.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās.
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par to, ka persona uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi (apliecinājums iekļaujams nolikuma 8.pielikumā).

	3.1.3.
	Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic pakalpojumu iepirkuma līguma izpildei.
	Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 8.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu no kopējā līguma apjoma.
Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 9.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.1.4.
	Pretendenta paredze:
Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvobjekta izpildē, kura ietvaros ir veikta RCC betona C35/45 vai augstākas stiprības klases betona iestrāde rūpnieciskajiem, transporta, cita līdzīga rakstura ceļa segumiem vai inženierbūves laidums 50m3 apjomā. 
Pretendenta norādītajiem objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā;
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no apvienības dalībniekiem ir jāatbilst šajā apakšpunktā norādītājai pieredzei.
Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai.
	Pretendenta informācija par pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, saskaņā ar Nolikuma  5.pielikumā pievienoto formu “Veikto būvdarbu saraksts”, norādot veikto būvdarbu aprakstu, izpildes termiņu un darbu pasūtītājus.
Pretendentam jāiesniedz būvdarbu aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta kopija un pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja par būvdarbu izpildi.  


	3.1.5.
	Pretendentam ir nepieciešamie resursi Darbu izpildei:
1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu, tiltu vai ēku būvdarbu vadīšanā, un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) būvobjektu, kura ietvaros ir veikta RCC betona C35/45 vai augstākas stiprības klases betona iestrāde rūpnieciskajiem, transporta, cita līdzīga rakstura ceļa segumiem vai inženierbūves laidums 50m3 apjomā. 
2. Darba aizsardzības koordinators - atbildīgais par darba aizsardzības prasību izpildi. 

	Pretendentam jāiesniedz:
1. [bookmark: _Hlk145593692]Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (nolikuma 6.pielikums). Komisija pārbauda speciālistu būvprakses sertifikātus Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).
2. [bookmark: _Hlk145593706]Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja:
· pieredzes apraksts (nolikuma 6.pielikums);
· pretendents iesniedz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā,  vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
3. [bookmark: _Hlk145593717]Speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (nolikuma 7.pielikums), ja piedāvātais speciālists nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks.

	3.1.6.
	Materiāliem jābūt legāli iegādātiem un to izcelsmes valsts nav un nebūs Krievijas Republika un Baltkrievija[footnoteRef:1]. [1:    https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/krievijas-un-baltkrievijas-izcelsmes-precu-tostarp-sankcijam-nepaklautu-ierobezosana-publiskajos-iepirkumos] 

	Pretendenta iesniegts apliecinājums brīvā formā, kas apliecina, ka prece būs legāli iegādāta un tās izcelsmes valsts nav un nebūs Krievijas Republika un Baltkrievija.

	3.1.7.
	[bookmark: _Hlk181084332]Apliecinājums atbilstoši Padomes regulas (ES) Nr. 833/2014 5.k.panta 1.punktam.
	[bookmark: _Hlk181084327]Atbilstoši nolikuma 10.pielikumam.



3.2. Tehniskais piedāvājums
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti


	3.2.1. Tehniskais piedāvājums 
	Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto un pieprasīto informāciju. (Tehniskā piedāvājuma veidlapa 1. pielikums).




3.3. Finanšu piedāvājums
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti


	3.3.1. Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar līguma izpildi pilnā apmērā.
	Finanšu piedāvājums sagatavojams un iesniedzams saskaņā ar nolikuma 4. pielikuma formu. Cenas jāizsaka euro (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
Maksā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu pakalpojuma izpildi. Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā, darba izmaksas, transporta izdevumu izmaksas, nodokļi un nodevas (izņemot PVN) u.c. izmaksas, kas tehnoloģiski saistītas ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.



3.4. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.
3.5. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
3.5.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
3.5.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no iepirkuma līguma vērtības;
3.5.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
3.5.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
3.6. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.7. Pasūtītājam jebkurā Atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
3.8. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv.
3.9. [bookmark: _Hlk127539714]Pretendents Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapā aizpilda šādas daļas: I daļa “Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu”, III daļa “Izslēgšanas iemesli” un IV daļa “Atlases kritēriji”.
3.10. Ja Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras posmā ir tiesības prasīt, lai Pretendents, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Komisija nosaka termiņu, ņemot vērā samērīguma principu un nepieciešamo informācijas apjomu, bet ne ilgāku kā 5 (piecas) darba dienas.

4.  PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir viszemākā piedāvātā cena EUR bez PVN. Pasūtītāja iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendentu, kura piedāvājums atbildīs visām Nolikumā noteiktajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
4.2. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divas piedāvātās līgumcenas ir vienādas, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kam ir lielāka vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta darbinieku 2025.gadā.
4.3. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.3.1. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
a) Visu piedāvājumu noformējuma pārbaude;
b) Visu piedāvājumu finanšu piedāvājumu un aritmētisko kļūdu pārbaude;
c) Visu piedāvājumu tehniskā piedāvājuma vispārīga pārbaude;
d) Pretendenta, kurš piedāvājis viszemāko līgumcenu, atlases (kvalifikācijas) dokumentu pārbaude;
e) Pretendenta, kurš piedāvājis viszemāko līgumcenu, tehniskā piedāvājuma pārbaude;
f) Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana.
4.3.2. Iepirkumu komisija pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi (atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam), tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma vērtēšanu veiks tikai tam pretendentam, kurš piedāvā viszemāko cenu. Procesuālās ekonomijas dēļ pasūtītājs ir tiesīgs pārliecināties par vispārīgu tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību, izvērtējot, vai pretendents ir iesniedzis Nolikumā noteiktos tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumentus.
4.3.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.3.1. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;
4.3.3.2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība Nolikumā norādītajām prasībām.
4.3.4. Finanšu piedāvājuma vispārīga pārbaude, t. sk. aritmētisko kļūdu pārbaude
4.3.4.1. Iepirkumu komisija pārbauda vai katrs pretendents ir iesniedzis Nolikumā noteiktos finanšu piedāvājuma dokumentus;
4.3.4.2. Iepirkumu komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas katra pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā;
4.3.4.3. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo;
4.3.4.4. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti;
4.3.4.5. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas.
4.3.5. Tehniskā piedāvājuma vispārīga pārbaude
4.3.5.1. Iepirkumu komisija pārbauda vai katrs pretendents ir iesniedzis Nolikumā noteiktos tehniskā piedāvājuma dokumentus;
4.3.5.2. Iepirkumu komisija pārbauda vai katra pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums vispārīgi atbilst Nolikuma prasībām.
4.3.6. Atlases dokumentu pārbaude
4.3.6.1. Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu atbilstību Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
4.3.6.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
4.3.7. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 
4.3.7.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendenta, kurš piedāvā viszemāko cenu, tehniskais piedāvājums atbilst Atklāta konkursa prasībām un Tehniskajai specifikācijai;
4.3.7.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
4.3.8. Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana
4.3.8.1. Par uzvarētāju iepirkumu komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir piedāvājums ar viszemāko cenu, un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 42.panta minētajiem izslēgšanas nosacījumiem vai uz kuru nav attiecināms Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmā un otrā daļa;
4.3.8.2. Ja iepirkumu komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam.

[bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc506451997]
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
5.1. [bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc368392561][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc506451998][bookmark: _Hlk127539775]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas. Pretendenta izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiks veikta PIL 42.panta kārtībā kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas kārtībā: 
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 42. panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā.
5.1.2. Ja pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā, izņemot 4. un 5.punktā,  minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu. 
5.1.3. Ja pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā saskaņā ar nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.apakšpunktiem, tad pasūtītājs izvēlas nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un veic pārbaudi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.apakšpunktiem.
5.1.4. Ja pasūtītājs jau pēc lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā, izņemot 4. un 5.punktā, minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par Atklāta konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu ar zemāko cenu. 
5.1.5. Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas Eiropas Savienības Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), 5.k panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktie kritēriji.  Tāpat, ievērojot Regulas 5.k panta 1. punkta otro daļu, pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā, ja uz pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai piegāžu vērtība ir vismaz 10%  no līguma vērtības, vai personu, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, attiecas Regulas 5.k panta 1. punktā norādītie kritēriji un pretendents neveic šāda apakšuzņēmēja nomaiņu.
5.1.6. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas tikai tādam pretendentam, kas netiek izslēgts saskaņā ir nolikuma 5.1. punkta prasībām. 
5.1.7. Ārvalstī reģistrēts pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kompetentas institūcijas izziņu ar informāciju par amatpersonām, kā arī apliecinājumu, ka izziņā minētā informācija joprojām ir aktuāla.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklātā konkursā uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un ir ar viszemāko cenu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un līguma projektu (nolikuma 9.pielikums).
6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums ir atzīts par uzvarējušu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotajā uzaicinājumā norādītajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums ir atzīts par nākamo zemākās cenas piedāvājumu, vai par atklāta konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemākās cenas piedāvājumu, Iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
6.5. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.6. Līguma grozījumi ir iespējami tikai PIL 61. panta noteiktajos gadījumos.
6.7. Pasūtītājs Iepirkuma līguma projektā nav paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējiem.
6.8. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 
6.8.1. reģistrē LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad iepirkumu komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams Iepirkumu uzraudzības birojā vai arī
6.8.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības:
7.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju.
7.1.2. izdarīt grozījumus Atklāta konkursa nolikumā PIL 35. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
7.1.3. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
7.1.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā;
7.1.5. piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs;
7.1.6. izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
7.1.7. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.1.8. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam iesniegt detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 53. pantā noteiktajam;
7.1.9. ja Iepirkuma komisija saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.1.7. apakšpunktā noteikto (atbilstoši PIL 41.panta sestajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas;
7.1.10. jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts;
7.1.11. citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. nodrošināt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu;
7.2.4. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu;
7.2.5. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un nolikumu;
7.2.6. piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Atklāta konkursa rezultātu paziņošanai nesniegt  informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;
7.2.7. 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām;
7.2.8. citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
 
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam ir tiesības:
8.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Atklāta konkursa nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
8.1.2. pieprasīt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, ievērojot Atklāta konkursa nolikuma noteikumus;
8.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā;
8.1.4. piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. panta otro daļu;
8.1.5. citas pretendenta tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
8.2. Pretendentam ir pienākumi:
8.2.1. lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu  apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā;
8.2.2. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
8.2.3. pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
8.2.4. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei;
8.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

9. [bookmark: _Hlk158975019]APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS KĀRTĪBA
9.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs var Iepirkuma līgumā noteikumos paredzēt, ka Iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.
9.2. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa pieļaujama tikai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredze, kas tika vērtēts, izvēloties pretendenta piedāvājumu ar viszemāko cenu.
9.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Nolikumā apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.3.3. pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus;
9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.4. Pasūtītājs atļauj vai atsaka pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. PIELIKUMU SARAKSTS
1.pielikums – Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums;
2.pielikums – Pieteikums (veidlapa);
	2.1.pielikums – Apliecinājums par pretendenta saistītām personām;
3.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atklātam konkursam (veidlapa);
4.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa);
5.pielikums – Pretendenta Veikto būvdarbu sarakts (veidlapa);
6.pielikums – Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts;
7.pielikums – Līguma izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā
8.pielikums – Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (veidlapa);
9.pielikums – Apakšuzņēmēju un/vai personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums (veidlapa);
10.pielikums – Apliecinājums atbilstoši Padomes regulas (ES) Nr. 833/2014 5.k.panta 1.punktam;
11.pielikums - Parauglīgums.

1.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
[bookmark: _Hlk139361315](iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) 

1. Pasūtītājs: SIA “Getliņi EKO”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.
2. Uzdevums: Veikt CSA poligona “Getliņi” kompaktora ceļa betona seguma atjaunošanu saskaņā ar darba daudzumu tabulā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem. Paredzēts demontēt esošo bojāto dzelzsbetona fibrobetona B30 segumu, pamatnes sagatavošana, stiegrojuma montāža un fibrobetona C35/45 iestrāde. Paredzēt rukuma šuvju izveidi atbilstoši konstruktīvam risinājumam, rukuma šuvju izvietojums atbilstoši esošās plātnes šuvju izvietojumam. Pārējās savienojuma vietās paredzēt izolācijas šuves atbilstoši konstruktīvam risinājumam. 
3. Betona ceļš paredzēts smagas tehnikas kompaktora TANA E520 braukšanai uz apkopi, kompaktora kopējais svars 52t ar spiedienu uz vienu “zobu” ~620kg/cm2.
4. Pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā, atsevišķiem darbu veidiem, piesaistot apakšuzņēmējus.
5. Visām tehniskajās specifikācijās minētajām precēm definētas minimālās prasības. Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.
6. Darbu un materiālu apjomi jāskata kopā ar tehnisko specifikāciju un darbu daudzumu tabulu. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu tehnisko uzdevumu.
7. Pretendentam jāievērtē, ka Tehniskās specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. 
8. Pretendentam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti.
9. Pretendentam ir pienākums Būvdarbu veikšanas laikā (no būvlaukuma pieņemšanas no Pasūtītāja līdz būvlaukuma nodošanai Pasūtītājam) par saviem līdzekļiem nodrošināt būvlaukuma zonā esošo ceļu un laukumu uzturēšanu.
10. Būvdarbi jāorganizē tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu atkritumu pārvadātāju, poligona klientu un poligona darbinieku autotransporta iebraukšanu poligona teritorijā un izbraukšanu no poligona teritorijas, to funkciju nodrošināšanai.
11. Pretendentam ir tiesības piedāvāt tehniskā specifikācijā norādītajiem materiāliem iekārtām un izstrādājumiem ekvivalentus.
12. Pretendentam jāiesniedz darbu izpildes laika grafiks, kurā jāatspoguļo būvdarbu izpildes termiņi pa būvdarbu veidiem.
13. Piedāvājuma tāme jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība.


DARBU DAUDZUMU TABULA
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagastā, Ropaž novadā 
	
	
	

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	Mērniecības darbi
	 
	 

	1
	Ģeodēziskie darbi būvdarbu laikā
	kompl
	1

	 
	Vispārceltnieciskie darbi 
	 
	 

	2
	Būvlaukuma sagatavošana un mobilizācija
	kompl
	1

	3
	Izpildmērījuma un izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam
	kompl
	1

	4
	Esošā betona seguma demontāža (stiegrots fibrobetons B30) h=25cm un izvešana uz pasūtītāja atbērtni (līdz 1km)
	m3
	63

	5
	Esošās pamatnes sagatavošana, profilēšana un blietēšana 
	m²
	251

	6
	Celtniecības plēve 200mk montāža
	m²
	251

	
	Betona seguma ieklāšana esošā laukumā:
	
	

	7
	Apakšējais stiegrojums siets D12 B500B ar soli 150x150mm
	m²
	250

	8
	U stiegrojums D12 L=1130mm B500B ar soli 150mm
	 gab.
	444 

	9
	Gludo dībeļu D32 S235JR montāža L=500mm ar soli 250mm
	gab.
	147

	10
	Dībeļu čaulu montāža L=min 280mm ar soli 250mm
	gab.
	147

	11
	Augšējais stiegrojums siets D10 B500B ar soli 150x150mm
	m²
	250

	12
	Transport betons C35/45 ar 16mm granīta šķembām, S4 iestrādes klase, vides iedarbības klase XC4, XS3, XD3, XF4, XA1, ar disperso stiegrojumu Baumex 3D 2,5kg/m3       
	m3
	63

	
	Rukuma šuvju izveide:
	
	

	13
	Šuvju izzāģēšana t=4mm, h=75mm pēc 4-8 stundām
	m
	35

	14
	Šuvju izzāģēšana t=10mm, h=25mm
	m
	35

	15
	Šuvju aizpildīšana ar Mapefoam D15 vai ekvivalents
	m
	35

	 16
	Šuvju aizpildīšana ar Mapeflex PU50 SL vai ekvivalents
	m
	35

	
	Izolācijas šuves ar esošām konstrukcijām:
	
	

	17
	PE foam EZE-FLEX 10x250mm vai ekvivalents 
	m
	112

	18
	Šuvju aizpildīšana ar Mapeflex PU50 SL vai ekvivalent
	m
	112

	19
	Metāla leņķa 65x65mm t=5mm izbūve savienojuma šuvē pie ēkas   
	m
	6

	
	Esošo rukuma šuvju atjaunošana:
	
	

	20
	Šuvju tīrīšana
	m
	70

	21
	Šuvju aizpildīšana ar Mapefoam D10 vai ekvivalents
	m
	70

	22
	Šuvju aizpildīšana ar Mapeflex PU50 SL vai ekvivalent
	m
	70



*Uzrādīti ģeometriskie izmēri. Jāņem vērā darbu izpildes koeficienti darbu veikšanai. 
**Piezīme. Darbu apjomos jāievērtē saistītie darbi izbūvei.






Pielikums Nr.TS-1 Izbūves plāns.

[image: ]




Pielikums Nr.TS-2 Betona ceļa seguma šuvju konstrukcija.

[image: ]


[image: ]





Pielikums Nr.TS-3 Esošā seguma situācija.
[image: ]
[image: ]     [image: ] 

[image: ]	[image: ]
Tehniskā specifikācija sagatavota: 18.08.2026.


_______________/pretendenta nosaukums, reģ. Nr./_______ tā __________amats, vārds, uzvārds/________personā apliecina:
1. ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana” un tajā izvirzītajiem noteikumiem pakalpojuma sniegšanai, par visiem neskaidrajiem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, un tam ir skaidra un saprotama pakalpojuma sniegšana;
1. ja_______________/pretendenta nosaukums, reģ. Nr./_______ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas līguma darbības laikā apņemas ievērot Tehniskajā specifikācijā un līguma projektā iekļautos noteikumus.


Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
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2.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

PIETEIKUMS 
[bookmark: _Hlk168311095][bookmark: _Hlk168912793]atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06)
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents), attiecībā uz atklātu konkursu “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06 (turpmāk – Iepirkums), piesakās piedalīties iepirkumā. 
1. Pretendents apliecina, ka apņemas ievērot visas Iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos izvirzītās prasības, tajā skaitā, apņemas izpildīt visas Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1. pielikumā) izvirzītās prasības. 
2. Pretendents apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. Pretendents apliecina, ka Iepirkumā Pretendenta iesniegtais "Finanšu piedāvājums" satur komercnoslēpumu un, nepiekrīt tajā iekļautās informācijas publicēšanai vai nodošanai citiem Iepirkuma Pretendentiem. Piedāvājumā iekļautā informācija nav vispārpieejama (t.i., tai ir ierobežotas pieejamības, konfidenciālas vai komercnoslēpuma statuss), un, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šo informāciju tikai konkrētās Iepirkuma procedūras īstenošanas nolūkiem, ievērojot PIL 14. panta otro daļu un 40. panta trešo daļu. Vienlaikus Pretendents apzinās, ka Pretendenta "Finanšu piedāvājumā" norādītā kopējā piedāvātā līgumcena konkrētajā Iepirkuma daļā ir konkursa piedāvājuma izvēles kritērijs un ir izpaužama/publiskojama Iepirkuma norises laikā. 
4. Informācija par pretendentu:
	Pretendenta juridiskā adrese
(ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): 
	

	Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam[footnoteRef:2] (jānorāda atbilstošais) [2:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	

	Tālruņa numurs:
	

	Pretendenta rekvizīti:

	Banka:
	

	Konts:
	

	Kods:
	

	Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu (saziņai ar Iepirkuma komisiju):
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	E-pasts: 
	

	Tālruņa numurs:
	

	Iepirkuma līguma paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss:
	

	Vārds, uzvārds, amats:
	

	Līguma parakstīšanas forma:
Lūdzam norādīt, vai Pretendents piekrīt Iepirkuma līgumu noslēgt elektroniskā formā, parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (eDoc formātā[footnoteRef:3]). [3:  https://www.eparaksts.lv/lv/] 

	

	Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā kā kontaktpersona ikdienas saziņai un līguma koordinācijas jautājumos): Personas dati tiks publicēti PVS sistēmā
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	E-pasts:
	

	Tālruņa numurs:
	


5. Pretendents apliecina, ka piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi.
6. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.
7. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz Iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
8. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	8.1. Ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:4] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [4:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐
	8.2. Tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


9. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 8.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
9.1. cenām;
9.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
9.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
9.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām; 
9.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis Iepirkums.
10. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 8.2. apakšpunktu.
11. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 euro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
12. Pretendents apliecina, ka līguma izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.
13. Pretendents apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā paredzētā pakalpojuma veikšanai.
14. Pretendents apliecina, ka Pasūtītājam iesniegtais piedāvājums nesatur nekādu ļaunatūru (ar ļaunatūru tiek saprasta jebkura programmatūra, kas tiek izmantota, lai traucētu datora darbību, ievāktu slepenu informāciju, piekļūtu privātām datorsistēmām vai bojātu datorsistēmu bez tās lietotāja piekrišanas) un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt visus zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas iesniegtajā datu nesējā esošas ļaunatūras dēļ;

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)


Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	




2.1.pielikums

APLIECINĀJUMS
[bookmark: _Hlk190162436]par pretendenta saistītām personām
atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) 

1) Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās  daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa) un sniedzu informāciju par pretendenta saistītām personām.
	Personas
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.
(fiz. personai - vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dat.)

	Persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē [footnoteRef:5] [5:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā] 

	

	Pretendenta patiesā labuma guvējs
	



2) Pretendentam _____________ (nosaukums, reģ.nr.) nav tāda ārzonā reģistrētu kapitāla daļu (akciju) īpašnieka vai turētāja (ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība), kuram ir vairāk nekā 25% kapitāla daļu (akciju) 
3) Pretendentam _____________ (nosaukums, reģ.nr.) ir tāda ārzonā reģistrētu kapitāla daļu (akciju) īpašnieka vai turētāja (ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība), kuram ir vairāk nekā 25% kapitāla daļu (akciju), un tie ir:
· __________________;
· __________________.
Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





3.pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) 
Sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 eiro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.


Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	




Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	





















[bookmark: _Hlk54263995][bookmark: _Hlk61014894]4.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
[bookmark: _Hlk168927206]atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) 
___________________________________
Pretendenta nosaukums

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, piedāvājam, atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, veikt kompaktora piebraucamā ceļa betona seguma atjaunošanu.


Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN 


 (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)



1. piedāvātajā summā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas;
1. Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmi;
1. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
1. mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas pretendentam.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





5.pielikums 
[bookmark: _Hlk168313801]Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 
[bookmark: _Hlk189215039]Atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
 (identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) 

___________________________________

	Nr.
p.k.
	Veikto pakalpojumu raksturojums
	Pakalpojuma vērtība bez PVN (EUR)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Pakalpojuma sniegšanas laiks (gads, mēnesis)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>




Papildus jāpievieno atsauksme no sarakstā iekļautā pasūtītāja, atsauksme nav jāpievieno, ja pakalpojums ir sniegts pasūtītājam.



Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





[bookmark: _Hlk145595673]6.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

PRETENDENTA PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
 (identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) 

	
Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	Būvdarbu vadītājs
	
	
	



	Būvobjekta nosaukums, adrese
	Veikto būvdarbu apraksts, kas raksturo nolikuma prasīto pieredzi

	Būvdarbu apjoma summa EUR bez PVN
	Būvdarbu uzsākšanas un ekspluatācijā nodošanas laiks (datums no – līdz)
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	Darba aizsardzības koordinators - atbildīgais par darba aizsardzības prasību izpildi
	
	
	








[bookmark: _Hlk145595784]7.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES BŪVDARBU VEIKŠANĀ
Atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
 (identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) 
Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (speciālista nosaukums), atbilstoši Iepirkums nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana” (ID Nr. GEKO 2026/08/06) līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana" teritorijā” (ID Nr. GEKO 2026/08/06) laikā, par kuriem apņemos informēt.
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8.pielikums 
[bookmark: _Hlk168313948]Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS*
atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06)
[bookmark: _Hlk188449451]Informācija par apakšuzņēmēju/vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām. Ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, nodrošināšu apliecinājumā norādīto.

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs (vārds, uzvārds, personas kods – fiziskai personai)
	Kontaktinformācija
	Apakšuzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja) sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN
(Jānorāda–Jā/Nē)
	Apakšuzņēmēja nododamās iepirkuma līguma daļas apjoms EUR bez PVN
	Apakšuzņēmējam paredzēto nododamo Līguma sadaļu (pienākumu) apraksts
	Informācija par uzņēmuma statusu[footnoteRef:6] [6:  Norāda vai atbilst mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā norādītās definīcijas: https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/content/Skaidrojumi%20(no%2018.05)/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf ] 

	Vai balstās uz apakšuzņēmēja iespējām (jā/nē)

	Ja balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, norāda kvalifikācijas prasības punktu, kura izpildei apakšuzņēmējs piesaistīts, lai apliecinātu prasības atbilstību

	A
	B
	C
	
	D
	E
	F
	G
	H

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: tabulā noradītā apakšuzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja)  parakstīts spēkā esošs dokuments, kas apliecina šīs personas gatavību veikt tam izpildei nodotās iepirkuma līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta (apliecinājuma) oriģināls vai apliecināta kopija), ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.  

Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. (PIL 63.panta trešā daļa).

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


[bookmark: _Hlk168397668]

9.pielikums 
[bookmark: _Hlk168314199]Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06 nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU UN/VAI PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06)
Apliecinām, ka mēs ____________________ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06) līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________ (īss pretendentam nododamo resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts, personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, apliecinājums par to, ka persona uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi).
Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________







10.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

	APLIECINĀJUMS
atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06)
Apliecinājums atbilstoši Eiropas Savienības Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), 5.k panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktie kritērijiem.[footnoteRef:7] [7:  https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/sankcijas-speka-09042022 ] 


Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./  turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju. Ja Pretendents būs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Pasūtītājam būs tiesības izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā vai nekavējoties vienpusējā kārtībā izbeigt iepirkuma Līgumu.
3. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	3.1. Uz Pretendentu (tai skaitā uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents balstās) neattiecas  Padomes regulā noteiktais;

	☐
	3.2. Uz Pretendentu (tai skaitā uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents balstās) attiecas  Padomes regulā noteiktais.


4.  Ja Pretendents veicis atzīmi šī apliecinājuma 3.2.punktā Pretendents apliecina, ka (aizpilda gadījumā, ja atbilst vienam vai vairākiem zemāk minētajiem gadījumiem):
	☐
	4.1. Pretendents ir Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

	☐
	4.2. Pretendents ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 4.1.punktā minētajai vienībai;

	☐
	4.3. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas 4.1. vai 4.2.punktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm;

	☐
	4.4. uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents balstās,  attiecināms šī apliecinājuma 4.1.- 4.3.punkta nosacījums.


(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas Pretendentam šķiet būtiska un tā nav ietverta apliecinājuma formā). 

5. Pretendents apliecina, ka iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas gaitā vai iepirkuma Līguma izpildes gaitā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības, iestājoties kādam no apliecinājuma 4.punktā minētajiem nosacījumiem, Pretendents nekavējoties rakstveidā par to informēs Pasūtītāju.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums:
	Vārds, uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	








11.pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. GEKO 2026/08/06, nolikumam

PARAUGLĪGUMS 
[bookmark: _Hlk14343439]atklātam konkursam “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06)
SIA „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un
<Pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Pusi vai Pusēm, 
pamatojoties uz SIA “Getliņi EKO” rīkoto iepirkumu “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”, Id. Nr. GEKO 2026/08/06, (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto apjomu, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa (papildus netiek pievienota līguma pielikumā) un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Apzīmējumi
0. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus.
0. Līgumcena – kopējā, saskaņā ar Līgumu apmaksājamā summa (bez PVN) Darbu nodrošināšanai, tajā skaitā, bet ne tikai – Būvdarbu veikšana, visas Līguma izpildei nepieciešamās nodevas institūcijām par atzinumu sniegšanu un pakalpojumiem.
0. Pasūtītājs – SIA “Getliņi EKO”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts,  Ropažu novads, LV - 2121, kas slēdz Līgumu ar Būvuzņēmēju.
0. Būvuzņēmējs – būvkomersants, ar kuru noslēgts Līgums un kurš ir atbildīgs par Darbu veikšanu un Līguma izpildi kopumā, un visi šīs personas tiesību un saistību pārņēmēji.
0. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs nodrošina Būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Dokumentācijai un Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
0. Būvdarbi – būvniecības darbi, kuri Būvuzņēmējam jāveic Līguma ietvaros saskaņā ar Līgumu, Dokumentāciju un normatīvajiem aktiem (tai skaitā, būvniecība, būvniecības darbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c.).
0. Darbi – visas darbības visu būvatļaujas nosacījumu izpildei, nodevu samaksāšana (pēc procesa nepieciešamības), būvdarbu sagatavošana, Būvdarbi, būves aprīkošana, dokumentu gatavošana, pieprasīšana un komplektēšana būves sagatavošanai pieņemšanai ekspluatācijā un u.c. – kas Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem.
0. Akts – kalendāra mēnesī izpildīto Darbu daļas pieņemšanas – nodošanas akts, ietverot izpildītā Darba apjomu un izmaksu atšifrējumu.
0. Dokumentācija – izstrādātais būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas izstrādāts atbilstoši Būvniecības likuma, uz tā pamata izdoto noteikumu, t.sk. Ministru kabineta  2014. gada  19. augusta  noteikumu  Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, būvnormatīvu, Latvijas nacionālo standartu u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošo, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
0. Darbu izpildes grafiks – Būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots grafiks, kurā atspoguļota detalizēta Darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi.
0. Garantijas darbi – konstatēto būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
0. Objekts – SA poligona “Getliņi”, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.
0. Tehnoloģiskais pārtraukums – Pasūtītāja apstiprināts paredzēto Būvdarbu pārtraukums Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ. Ja klimatisku apstākļu (diennakts zemākā/vidējā temperatūra, vēja ātrums, nokrišņu daudzums u.c.) vai citu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ iestājas situācija, kuras dēļ nav iespējams turpināt daļu no būvdarbiem, ir iespējams noteikt attiecīgo darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu. Ja iestājas situācija, kad ir vai būs nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam informāciju par ražotāja definētajiem ierobežojumiem būvdarbu izpildē attiecībā uz klimatiskajiem apstākļiem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, kā arī apliecinājumu par faktiskajiem klimatiskajiem vai citiem apstākļiem attiecīgajā laika periodā, kurā nav iespējams turpināt attiecīgo darbu izpildi.
0. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
0. Tāme – izvērsts Būvdarbu izmaksu dokuments, Būvdarbu lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķini.
0. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja izvirzītās prasības veicamajiem Būvdarbiem, kas Būvuzņēmējam jāņem vērā, sagatavojot un izpildot piedāvājumu.
0. Iepirkums – iepirkums “Piebraucamā betona ceļa atjaunošana”, identifikācijas Nr. GEKO 2026/08/06.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, dokumentāciju un saistītajiem dokumentiem, Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām apņemas veikt kompaktora piebraucamā ceļa betona seguma atjaunošanu (turpmāk– Darbi).
0. Darbu izpildi Būvuzņēmējs apņemas veikt un pabeigt Darbu izpildes grafikā paredzētajos termiņos un nodrošināt pilnīgu Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, neskaitot Pasūtītāja noteikto vai tehnoloģisko pārtraukumu. 

1.1. 
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
0. Līgumā paredzēto Darbu kopējā apmaksājamā summa ir _________________ EUR (______________________________) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk-Līgumcena), saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto Finanšu piedāvājumu, Darbu izmaksu un lokālām tāmēm.
0. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķinās un maksās valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot likumā “Pievienotās vērības nodokļa likums” 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību.
0. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši tam, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.
0. Līguma darbības laikā izmaiņas Līguma cenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā.
0. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai, kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, ja par tiem Pasūtītājs un / vai Būvuzņēmējs zināja līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam.
0. Būvuzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un situāciju Objektā, kļūdījies pakalpojumu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams Darbu pilnīgai sniegšanai, Objekta nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. 

4. MAKSĀJUMU IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Līguma cena Būvuzņēmējam par Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā kārtībā:
4.1.1. Apmaksa par Būvdarbiem tiek veikta 1 (vienu) reizi mēnesī pēc 5.16. punktā minētā akta abpusējās parakstīšanas, un atbilstoša rēķina saņemšanas, saskaņā ar rēķinā norādīto apmaksas termiņu, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām.   
4.2. Izpildītājs e-rēķinu iesniedz izmantojot Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu: gramatvediba@getlini.lv. Rēķinā norādot atsauci uz iepirkumu, iepirkuma līguma Nr., priekšmetu, summu bez PVN, PVN, kā arī citu papildus informāciju pēc nepieciešamības.
4.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Pakalpojumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

5. BŪVDARBI
5.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nodod Būvuzņēmēja rīcībā un atbildībā Būvdarbu izpildes vietu (Objektu).
5.2. Pēc būvdarbu izpildei paredzētās vietas pieņemšanas no Pasūtītāja, Būvuzņēmējs, ievērojot  Darbu izpildes grafikā un Darbu veikšanas projektā noteikto Darbu veikšanas secību un termiņus, organizē un nodrošina Būvdarbu veikšanu.
5.3. Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi pasākumi) nodrošina Būvuzņēmējs.
5.4. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu pieslēgumu elektroenerģijas un ūdens tīkliem. 
5.5. Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā.
5.6. [bookmark: _Hlk24716127]Veicot darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto Būvdarbu tehnoloģijas, būvizstrādājumi un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina Būvdarbu kvalitātes kontrole, atbilstoši kvalitātes kontroles sistēmai un standartu prasībām.
5.7. Ja Būvuzņēmējs vēlas izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja apstiprinājumam. Būvuzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu, vai Būvuzņēmējs no tā neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt materiālu/ būvizstrādājumu /iekārtu piegādi 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, Būvuzņēmēja piedāvātais ir labākas kvalitātes vai līdzvērtīgs. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts priekšnosacījums Līgumcenas palielināšanai. Ja Būvdarbu laikā tiek veikta būvdarbu līgumā iekļauto materiālu/ būvizstrādājumu/iekārtu nomaiņa uz ekvivalentiem materiāliem/ būvizstrādājumiem, tiek sagatavoti materiālu saskaņošanas akti, kuros atspoguļo informāciju par sākotnēji paredzēto materiālu/būvizstrādājumu un tā būtiskajām tehniskajām īpašībām un piedāvāto materiālu un tā īpašībām, lai būtu izvērtējams, ka aizvietotais materiāls ir ekvivalents sākotnēji paredzētajam. Šajā gadījumā netiek gatavoti darbu apjomu izmaiņu akti.
5.8. Būvdarbu laikā, ja ir nepieciešams, notiek būvniecības procesa dalībnieku sapulces. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvji, t.sk. projekta vadītājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja saskaņotiem ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
5.9. Ja objektīvu apstākļu dēļ Darbu izpildes laikā tehniskajā specifikācijā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Būvuzņēmējam Līgumā neparedzētu Darbu izpildi, kā dēļ palielinās veicamo Darbu apjoms, Pasūtītājs, var pagarināt Darbu izpildes termiņu, vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
5.10. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri pēc Līguma nav uzdoti. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādu Būvdarbu daļu, kas ir paredzēta Tāmē, bet dabā faktiski nav nepieciešama. Šajā gadījumā gala rēķinā tiek samazināta Līgumcena par neveiktajiem Būvdarbiem, par ko līdzēji sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.
5.11. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, būtu brīva un droša piekļuve Būvdarbiem. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana un darbība Objektā.
5.12. Būvuzņēmēja pienākumos ietilpst Būvdarbu laikā veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu radīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
5.13. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī ar rakstveida paziņojumu dot Būvuzņēmējam norādījumus apturēt Būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi, norādot iemeslus. Šādā gadījumā puses fiksē pārtraukuma termiņu un tas netiek ieskaitīts kopējā Darbu izpildes termiņā. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus, līdzko tas būs iespējams. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas Būvuzņēmējs rakstiskā veidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz jau izpildīto, atlīdzību un termiņu. Būvuzņēmējs atsāk Būvdarbu vai to apturētās daļas izpildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Būvdarbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Būvuzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Būvdarbu atsākšanu.
5.14. Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā, savlaicīgu un regulāru būvgružu, sadzīves un bīstamo atkritumu aizvešanu, Objekta teritorijā esošo ceļu uzturēšanu, t.sk. tehnoloģiskā pārtraukuma laikā. Ne vēlāk kā Būvdarbu pabeigšanas dienā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta atlikušie būvniecībā radušies atkritumi, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, jāveic teritorijas uzkopšana, lai Objektu nodotu Pasūtītājam tīru un sakārtotu.
5.15. Pēc Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas, 5 (piecu) kalendāru dienu laikā, Būvuzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Būvdarbus, un būvobjekta izpilddokumentāciju, parakstot Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu.  
5.16. Norēķini starp Pusēm par izpildītajiem Būvdarbiem tiek veikti 1 (vienu) reizi mēnesī, pamatojoties uz attiecīgajā periodā faktiski izpildīto darbu apjomu un Pušu parakstītiem nodošanas un pieņemšanas aktiem.
5.17. Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda arī citi Būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu.

6. RISKA PĀREJA, BŪVDARBU DROŠĪBA UN ATBILDĪBA
6.1. Būvuzņēmējs uzņemas risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu no tā pieņemšanas no Pasūtītāja, par ko Puses abpusēji parakstījušas pieņemšanas nodošanas aktu, līdz nodošanai Pasūtītājam.
6.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties, un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
6.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, Objektam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.
6.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas drošai Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
6.5. Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.
6.6. Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi Materiāli un izejvielas, tehnoloģijas, procesi un seku likvidēšanas metodes.

7. BŪVDARBU GARANTIJA
7.1. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par būvobjekta nodošanu Pasūtītājam. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. 
7.2. Garantijas laika ietvaros Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) darba dienu laikā veic Garantijas darbus, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku pretenziju, kurai pievienots Defektu akts par radušos defektu trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām. 
7.3. Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 7 (septiņām) dienām, tad Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk., kavē Objekta normālu ekspluatāciju) Būvuzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk., telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
7.4. Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts.
7.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus. Ja Būvuzņēmējs atsakās apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt no būvdarbu garantijas laika garantijas.

8. IZMAIŅAS LĪGUMĀ
8.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kā arī, tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumam. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiskā veidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Būvdarbos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Būvdarbos, izņemot gadījumu, ja tās ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas Būvdarbu apjomā, Būvuzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildu Līgumcenas, bet Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru līdzēji vienojas atsevišķi. 
8.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kā arī, tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumam. 
8.3. [bookmark: _Hlk181711966]Jebkādas Līguma izmaiņas un papildinājumi veicami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumiem. Līgumā var tikt veikti nebūtiski grozījumi un grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas noteikumiem. Rakstiskās vienošanās paraksta visas puses, un ir pievienojamas Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.
8.4. [bookmark: _Hlk181712000]Līgumā var tikt veikti būtiski grozījumi, iestājoties Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. – 4. punktos minētiem gadījumiem. Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu šādos gadījumos nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. Punktā.
8.5. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiskā veidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Būvdarbos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Būvdarbos, izņemot gadījumu, ja tās ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas Būvdarbu apjomā, Būvuzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildu Līgumcenas, bet Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru līdzēji vienojas atsevišķi. 
8.6. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēta nepieciešamība veikt Būvdarbu apjomu vai tehnisko risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams precīzi sasniegt paredzēto rezultātu. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, Materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt Darba apjomu, uzdodot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus.
8.7. Izmaiņu gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam jāsagatavo fakta konstatācijas akts par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām, par neparedzētiem darbiem un līdz ar to par pamatojumu Līgumcenas izmaiņām, tai skaitā izslēgtie un ieslēgtie darbu apjomi (attiecībā uz ieslēgtiem un izslēgtie darbiem skatīt nosacījumus, kas iekļauti Līguma 8.nodaļa). Pasūtītājs un Būvuzņēmējs noslēdz vienošanos par minēto darbu ieslēgšanu/izslēgšanu no Būvdarbu apjomā un pievieno to Līgumam. Vienošanos par minētajām izmaiņām Pasūtītājs un Būvuzņēmējs noslēdz pirms šo būvdarbu apmaksas.
8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Būvdarbu apjomos Līguma darbības laikā, ja izmaiņas radušās Būvuzņēmējam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Būvuzņēmējs sākotnēji nevarēja paredzēt un kas nav tehniski vai lietderības apsvērumu dēļ nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.: 
8.8.1. Būvdarbi, kas nav minēti tehniskajā dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem un šī nepieciešamība ir tehniski pierādāma, lai sasniegtu tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Objekta funkcionālo nozīmi; 
8.8.2. tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai – ievērojot samērīguma principu, ka nav bijis iespējams apsekot visas esošās inženierkomunikācijas, būves, kam nepieciešami papildus citi būvelementi;
8.8.3. Pasūtītājs var veikt Darbu daudzumu palielināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpildmērījumiem, nepilnībām būvniecības ieceres dokumentācija vai citu apstākļu dēļ, kurus sākotnēji objektīvi nebija iespējams konstatēt, nosakot Darbu apjomus).
8.9. Izslēdzamo un ieslēdzamo neparedzēto Būvdarbu izmaksas aprēķināšanas principi: 
8.9.1. Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumu un peļņas procentuālais apmērs ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 
8.9.2. ja Līguma kopējās summas ietvaros izmainītajos Būvdarbu apjomos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski Būvdarbu veidi, tad šiem Būvdarbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi; 
8.9.3. ja iekļaujamie Būvdarbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Būvdarbu apjomos, un nav pielīdzināmi kādam no Līguma tāmē noteiktajam Būvdarbu veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abi Līdzēji, ja nepieciešams, pieaicinot Būvinženieri.
8.10. Būvdarbu apjoma samazinājuma vai palielinājuma rezultātā piemēro šādu kārtību:
8.10.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs sastāda un paraksta izslēdzamo un/vai ieslēdzamo darbu tāmi ar Darbu vai Būvdarbu apjomiem un pozīcijām, turpmāk– Izslēdzamo un /vai ieslēdzamo darbu tāme;
8.10.2. Izslēdzamo un/vai ieslēdzamo darbu tāmi ar Darbu vai Būvdarbu apjomiem un pozīcijām apstiprina Pasūtītājs;
8.10.3. Līgumcenas palielinājums pieļaujams, ja Būvdarbu apjomā nepieciešams ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti, ja  neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot Līguma priekšmetu vai objektu.
8.11. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pēc Būvdarbu uzsākšanas maina Būvdarbu vai konstrukciju, Materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu uzsākšanas jau ir veicis nepieciešamo Materiālu, vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Būvdarbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Būvdarbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie Materiāli, vai iekārtas, vai izpildītie Būvdarbi, bet Būvuzņēmējam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Būvuzņēmējam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, Materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā, atbilstoši to iegādes vērtībai) vai Darbu izpildi.
8.12. Pasūtītājs var veikt vai var atļaut veikt papildu darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, papildu apjomi vai uzlabojumi, kas var uzlabot būves konstruktīvo noturību, arhitektūru, energoefektivitāti vai citi uzlabojumi, kas var dot ekonomiju būves, ēkas vai iekārtu ekspluatācijas gaitā, tai skaitā jaunu darbu veikšanu, ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu, būves robežu izmaiņas, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves vai iekārtu tehniskos risinājumus, vai kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet tādiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Būvuzņēmēja iesniegtās un saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
8.13. Ja līdzēji 5 (piecu) dienu laikā nespēj panākt vienošanos par Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu un/vai Būvuzņēmējam izmaksājamās Līgumcenas apmēru, un/vai starp līdzējiem pastāv strīds par to, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvām prasībām, un/vai par šī Līguma norādītajiem jautājumiem saistībā ar pasūtītajiem Materiāliem un iekārtām, Puses ir tiesīgas: atteikties no pieprasītajām Izmaiņām vai apturēt Būvdarbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, t. sk. pieaicinot ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos. Eksperta izmaksas šādos gadījumos sedz puse, kura tiek atzīta par vainīgu.
8.14. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas.

9. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji. Līgums ir spēkā līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Būvdarbu un Darbu izpildi Būvuzņēmējs apņemas veikt atbilstoši savstarpēji saskaņotam Darbu izpildes grafikam, ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas. Aktualizēto Darbu izpildes grafiku Būvuzņēmējs Pasūtītājam saskaņošanai apņemas iesniegt ne vēlāk kā 2 dienu laikā no līguma parakstīšanās dienas.  
9.3. Būvdarbu izpildei noteikto termiņu, Pusēm rakstiskā veidā vienojoties, var pagarināt, ja:
9.3.1. tiek konstatēti nelabvēlīgi, sezonai neraksturīgi klimatiskie apstākļi;
9.3.2. ja Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu pie apstākļiem, kuros nav vainojams Būvuzņēmējs;
9.3.3. tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Darbos;
9.3.4. nepieciešams veikt neparedzētus vai papildu darbus;
9.3.5. valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot Būvdarbus un kavē Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ievērošanu;
9.3.6. pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un par ko Būvuzņēmējs ir rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
9.3.7. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
9.4. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz līgumsaistību sekmīgu izpildi. 
9.5. Būvdarbi un Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Būvdarbi ir  nodoti Pasūtītājam un parakstīts Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, atbilstoši līguma 5.15. punktam.

10. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
10.1. Pasūtītājs apņemas:
10.1.1. sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā pēc pirmā Būvuzņēmēja pieprasījuma sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā;
10.1.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atbilstoši Darbu izpildes laika grafikam nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;
10.1.3. nozīmēt savu pārstāvi– būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Pasūtītājam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos;
10.1.4. nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai; 
10.1.5. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos;
10.1.6. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
10.1.7. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
10.2. Pasūtītājam ir tiesības:
10.2.1. vienpusēji apturēt Darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līgumu, normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
10.2.2. vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī, ja attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši pirms līguma noslēgšanas, bet pasūtītājam tie nebija zināmi;
10.2.3. Pēc apakšuzņēmēja pamatota rakstiska pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem Būvuzņēmējam, kurus tas ir pieņēmis un kuru izpildi ir pieņēmis arī Pasūtītājs, kuru apmaksas termiņš apakšuzņēmēja iesniegtajam un Būvuzņēmēja pieņemtajam rēķinam tiek kavēts, un ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Būvuzņēmējam pienākošos līgumcenu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata var veikt maksājumu tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazināt nākamo maksājumu Būvuzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas rakstiski  5 (piecas) darba dienas iepriekš informē par šādu pieprasījumu Būvuzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību;
10.2.4. jebkurā Līguma izpildes laikā pieprasīt Būvuzņēmējam iesniegt dokumentus, apliecinājumus un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par to, ka ne Būvuzņēmējs, ne tā piesaistītie apakšuzņēmēji Līguma izpildē neizmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumus;
10.2.5. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas normatīvajos aktos.
10.3. Būvuzņēmējs apņemas:
10.3.1. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam aktualizētu Darbu izpildes grafiku saskaņošanai;
10.3.2. ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas uzsākt Būvdarbus Objektā;
10.3.3. pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Darbu izpildes laika grafikam pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Pusēm sastādot par to aktu;
10.3.4. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un norādītajām funkcionālajām prasībām;
10.3.5. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā (tai skaitā, veikt vides vadības pasākumus, lai samazinātu atkritumu radīšanu būvlaukumā, ievērotu trokšņu līmeņa normas, nodrošināt energoefektivitāti un ūdens resursu efektīvu izmantošanu, veikt pasākumus kaitīgu atkritumu un bīstamu vielu noplūdes novēršanai u.c.), kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 
10.3.6. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka ne pats, ne tā piesaistītie apakšuzņēmēji Līguma izpildē neizmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumus. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kurš nav īsāks par 3 (trīs) darba dienām, iesniedz dokumentus, apliecinājumus un citu informāciju, kas nepieciešama šīs prasības izpildes pārbaudei;
10.3.7. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus;
10.3.8. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 
10.3.9. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
10.3.10. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas; 
10.3.11. rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;
10.3.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
10.3.13. pirms Objekta nodošanas Pasūtītājam sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.);
10.3.14. ievērot un izpildīt Pasūtītāja likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;
10.3.15. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā; 
10.3.16. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
10.4. Būvuzņēmējam ir tiesības:
10.4.1. ja Būvdarbu izpildes procesā Būvuzņēmējam radīsies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma;
10.4.2. atkāpties no Tehniskās specifikācijas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā specifikācijā;
10.4.3. pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt tikai un vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
10.4.4. Piedāvāt tehniskajā specifikācijā norādītajiem būvmateriāliem, iekārtām un būvizstrādājumiem ekvivalentus, tos atsevišķi saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedzot izvērtēšanai piedāvātā materiāla izmaksas, norādot arī tirgus cenas. Ja materiāls ir sākotnēji tāmēts, tad cenu nosaka atbilstoši tāmei. 

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpjoties no tā.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ar vienpusēju rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā minēto saistību izpildes (Līguma), ja:
11.2.1. [bookmark: _Hlk24715155]ja Būvuzņēmējs Būvuzņēmēja vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ nav uzsācis Būvdarbus Objektā vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc Objekta nodošanas Būvuzņēmējam ar abpusēji parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu. 
11.2.2. ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts būvdarbu izpildes kavējums ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, kas radies Būvuzņēmēja vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā; 
11.2.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka Uzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi, vai neatbilstoši Dokumentācijai vai Latvijas Republikas būvnormatīviem un Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc eksperta atzinuma saņemšanas nav uzsācis nepieciešamās darbības konstatēto nepilnību novēršanai;
11.2.4. Darbu izpilde ir apturēta, un tā nevar tikt atjaunota bez būtiskas Līgumcenas vai Darba izpildes termiņa izmaiņām un Puses nevar vienoties;
11.2.5. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija, Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, ir apturēta tā saimnieciskā darbība vai Būvuzņēmējs ir izslēgts no būvkomersantu reģistra;
11.2.6. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā būvuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
11.2.7. ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 10.3.6. punktā noteikto pienākumu nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus, apliecinājumus vai citu informāciju, kas nepieciešama minētās prasības izpildes pārbaudei.
11.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus, līdzko tas būs iespējams. Pēc Būvdarbu apturēšanas Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu un atbrīvo Objektu.
11.4. Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 11.2.7. punktu, Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt no Pasūtītāja zaudējumu atlīdzību, līgumsodu, negūtās peļņas atlīdzību vai jebkādu citu kompensāciju saistībā ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Šādā gadījumā Pasūtītājs apmaksu veic tikai par to, kas ir veikts līdz Līguma izbeigšanas dienai.
11.5. Izbeidzot Līgumu Līdzējiem vienojoties vai izmantojot tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sagatavo un paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un to vērtību. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir pasūtījis un Objektā novietojis atbilstošus Materiālus vai iekārtas, Pasūtītājs pieņem un apmaksā Darbus, Materiālus un iekārtas tādā apjomā, kādā tie atbilstoši Līgumam ir faktiski izpildīti un ir turpmāk izmantojami.
11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nebūs iespējams izpildīt saistībā ar apstākli, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas:
11.6.1. Būvuzņēmējs 1 (vienas) darbadienas laikā kopš sankciju piemērošanas rakstveidā informē Pasūtītāju par piemērotajām sankcijām, to potenciālo ietekmi uz Būvuzņēmēja spēju izpildīt Līgumu, un pasākumiem, ko Būvuzņēmējs veic, lai Līgumu varētu izpildīt.
11.6.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja sankciju dēļ tālāka Līguma izpilde nav iespējama  Būvuzņēmējs Preces, ko Pasūtītājs ir saņēmis, paliek Pasūtītāja valdījumā un, ja īpašumtiesības jau nav pārgājušas, šādas Preces pāriet Pasūtītāja īpašumā.
11.6.3. Ja Līguma tālāka izpilde nav iespējama Eiropas Savienības vai Ziemeļatlanijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju dēļ, tad Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski piegādāto Preču apjomu vai faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Līgumu. Ja piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Būvuzņēmējam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret Būvuzņēmēju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt.

12. LĪGUMSODI
12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ  tiek kavēta būvdarbu izpildes gala termiņš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Būvuzņēmējam piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no  laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no būvdarbu kopējās līgumcenas (bez PVN).
12.2. Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē samaksu par paveiktajiem Darbiem, tad Būvuzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no tās.
12.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
12.4. Ja Būvuzņēmējs neveic garantijas darbus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Būvuzņēmējam piemērot līgumsodu EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu.
12.5. Katrai Pusei pilnā apmērā jāatlīdzina otram zaudējumi (izņemot negūto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāda no Pusēm nav izpildījis vai ir nepienācīgi izpildījis Līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. Līguma izpildes termiņa neievērošanas gadījumā no Būvuzņēmēja puses, Būvuzņēmējs uzņemas visas finanšu saistības pret Pasūtītāju.
12.6. Ja Būvuzņēmēja vai Pasūtītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pienākums ir rakstiskā veidā vērsties pie Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ar paziņojumu par līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību.
12.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākas saistību izpildes pienākuma.

13. STRĪDU RISINĀŠANA
13.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
13.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp līdzējiem saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja līdzēji saprātīgā termiņā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
13.3. Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, Būvuzņēmēja pienākums, ja vien to neaizliedz uzsāktā tiesvedība, ir turpināt pienācīgi un godprātīgi izpildīt Darbus un citus šajā Līgumā paredzētos no tā izrietošos pienākumus.

14. NEPĀRVARAMA VARA
14.1. Neviens no līdzējiem nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramu varu, par ko otram ir paziņots rakstiski 5 (piecu) dienu laikā. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.
14.2. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami ārkārtēja rakstura apstākļi, kas nav atkarīgi no līdzēju darbības, kurus līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem (piem., dabas stihijas, ugunsgrēks, eksplozijas u.tml). Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
14.3. Ja nepārvaramās varas apstākļu rezultātā kādam no līdzējiem Līguma saistību izpilde ir traucēta vairāk kā 20 (divdesmit) dienas, otram, kuram nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā 15  (piecpadsmit) dienas iepriekš paziņot par Līguma laušanu un savstarpējo norēķinu izdarīšanu.
14.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, šī Līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.

15. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJA IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅAS KĀRTĪBA
15.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā Piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
15.2. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus
15.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņai gadījumā, ja pēc personāla un/vai apakšuzņēmēja viedokļa par nomaiņas iemesliem uzklausīšanas tiek secināts, ka personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņa tiek veikta, lai izvairītos no saistību izpildes pret apakšuzņēmēju vai personālu. 
15.4. Pasūtītājs nepiekrīt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma Piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
15.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
15.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
15.4.3. tiek piedāvāts nomainīt vai saskaņot jaunu apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir euro 10 000,00 vai lielāka, un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
15.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.
15.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10 000,00 euro no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 9.pantā.
15.7. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
15.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumus. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi. 
15.9. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 9.pantā noteiktos izslēgšanas noteikumus. Minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēju nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

16. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE
16.1. Puses apzinās, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katrs no Pusēm ir uzskatāms par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tā apņemas datus apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un otrai Pusei dati tiek nodoti Pušu leģitīmu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas leģitīmas attiecīgās Puses  intereses. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otrās Puses iesniegtajiem personas datiem.
16.2. Līguma ietvaros visus personu datus Puses apstrādā tikai Līguma izpildes mērķiem un tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu starp Pusēm noslēgtā Līguma izpildi.
16.3. Puses veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp jebkurus papildu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Puses nodotie personas dati Līguma izpildes ietvaros netiek nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, nozaudēti vai sabojāti, vai darīti zināmi trešajām personām, netiek ļaunprātīgi izmantoti vai kā citādi apstrādāti tādā veidā, kas ir pretējs Līguma darbības laikā spēkā esošo datu aizsardzības tiesību aktiem.
16.4. Pēc Puses pieprasījuma otra Puse ziņo vai dokumentāri pierāda, ka tā ievēro piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības un Līgumā noteiktos pienākumus.
16.5. Pusēm vienmēr jāievēro piemērojamie tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.
16.6. Puse atlīdzina otrai Pusei jebkuras prasības, izmaksas (tostarp samērīgus izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem), zaudējumus, naudas sodus, izdevumus, kas Pusei radušies, otrai Pusei pārkāpjot Līgumu attiecībā uz personas datu aizsardzību, tostarp pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus par personas datu aizsardzību.
16.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par personas datu apstrādi, ko saņēmušas, no vispār pieejamiem avotiem, kā arī informācijas, datu izplatīšanu, kas tika izplatīti un publicēti vai citā veidā bija pieejami masu informācijas avotos un internetā.
16.8. Puses ir tiesīgas apstrādāt personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu no Līguma izrietošas saistības.
16.9. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, ko par tādu ir noteikusi Puse, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju uzskatāma un pie neizpaužamām ziņām pieskaitāma jebkāda esoša vai Līguma izpildes laikā iegūta vārdiska vai rakstiska, tekstuāla vai vizuāla finansiāla, ekonomiska, juridiska vai cita satura informācija, kas Pusēm nodota vai kļuvusi zināma, pildot Līgumā paredzētās saistības un sniedzot Pakalpojumus.
16.10. Puses apņemas Darbu veikšanas un Līguma darbības laikā, kā arī pēc Līguma izbeigšanas bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas neizpaust, neizplatīt un jebkādā citādā veidā nenodot trešajām personām Pušu rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, neizmantot to savās personīgajās interesēs, kā arī rūpēties, lai tā nebūtu tieši vai netieši pieejama trešajām personām, ciktāl normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
16.11. Puses nodrošina informācijas konfidencialitātes noteikumu izpildi arī no jebkuru trešo personu puses, ko Puses piesaistījusi Līguma izpildei.
16.12. Katra no Pusēm apņemas informēt tās personas (piemēram, kuras norādītas kā kontaktpersonas vai pārstāvji), kuru personas dati tiek nodoti otrai Pusei, par: 
16.12.1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
16.12.2. otrās Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei vai leģitīmu interešu realizēšanai;
16.12.3. iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā datu subjekta tiesības.
16.13. Pasūtītājs  norāda, ka Izpildītāja pārstāvji un kontaktpersonas var iepazīties  ar Pasūtītāja personu datu apstrādes kārtību SIA “Getliņi EKO” personas datu apstrādes paziņojumā klientiem sadarbības partneriem un apmeklētājiem (pieejams – www.getlini.lv sadaļā Personas datu apstrāde).
16.14. Par konfidenciālu tiek uzskatīta jebkura informācija, ko kāds no Līdzējiem ir uzzinājis Līguma sagatavošanas, parakstīšanas vai izpildes laikā (izņemot informāciju, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. pantā ir vispārpieejama), tai skaitā, jebkāda informācija par Līdzējiem, to darbiniekiem vai klientiem, par Līgumā ietverto darbību raksturu vai jebkādām to detaļām. Pēc pasūtījuma izpildes (pakalpojuma pieņemšanas), informācija par publisko izdevumu detalizētām izmaksām nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

17. SANKCIJAS
17.1. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar Latvijas Bankas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.
17.2. Pusēm ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tas ir konstatējis tādu Sankciju pārkāpumu savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar Sankcijām vai paša Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem.
17.3. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu, sniegt Pasūtītājam:
17.3.1. patiesu informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Būvuzņēmēju;
17.3.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādiem materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi. 
17.4. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji ar paziņojuma nosūtīšanas dienu izbeigt Līgumu vai tā daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
17.4.1. Būvuzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Būvuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Būvuzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas Sankcijas un  tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams;
17.4.2. Pasūtītājam ir pamatotas aizdomas, ka Būvuzņēmēja kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Būvuzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, veidojums, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei;
17.4.3. Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz patiesu informāciju par Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādiem materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi.
18. CITI NOTEIKUMI
18.1. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai.
18.2. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi:
18.2.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties līdzēju vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veikt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizēt starp līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu;
18.2.2. Līdzēju kontaktpersonas un par Līguma izpildi atbildīgās personas ir: 
18.2.2.1. SIA “Getliņi EKO” puses – ______________________________________, e-pasts: ________________. T. ________________.;
18.2.2.2.  “________________” puses – ______________________________________, e-pasts: ___________________. T. ________________.
18.3. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā kā Elektronisks dokuments vai nosūtāma pa pastu uz šajā Līguma norādīto līdzēja adresi vai nododama pret parakstu. Lai veicinātu ātrāku līdzēju saziņu līdzēji ir tiesīgi šajā Līguma punktā minētos dokumentus papildus pasta sūtījumam nosūtīt arī pa faksu vai elektronisko pastu.
18.4. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā līdzēji vienojas mutiski. Būvuzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā var pieprasīt un saņemt rakstveida apstiprinājumu, ja tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības.
18.5. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru otra pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav paredzēts cits termiņš, vai līdzēji nevienojas par citu termiņu.
18.6. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
18.7. Līgumā neatrunātās līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18.8. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju, rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens līdzējs nosūtījis otram līdzējam Līgumā noteiktajā kārtībā uz iepriekš norādīto juridisko adresi, atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī visi maksājumi, ko viens līdzējs ieskaitījis iepriekš norādītajā bankas kontā, atzīstami par pienācīgi izdarītiem.
18.9. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā.
18.10. Līdzēji vienojas, ka Darbu dokumentācija un ar tā izpildi saistītā informācija ir konfidenciāla un Būvuzņēmējs to drīkst izpaust trešajām personām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Būvuzņēmējs drīkst veikt publikācijas un sniegt intervijas par Objektu vai Darbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
18.11. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā Izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
18.12. Šis Līgums ir saistošs kā līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra rakstiskas piekrišanas.
18.13. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem.
18.14. Parakstot šo Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka tā saimnieciskā darbība atbilst Pasūtītāja Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikas  (turpmāk tekstā – Politika) 7.punktā noteiktajām ētikas un reputācijas prasībām (Politika pieejama www.getlini.lv sadaļā Uzņēmums/Dokumenti), kā arī apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja ir iestājies kāds no Politikā uzskaitītajiem ētikas un reputācijas prasību pārkāpumiem.
18.15. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, kā arī Līdzēja juridiskā statusa maiņas, likvidācijas maksātnespējas gadījumā, vai nomainot atbildīgās personas, Līdzējs ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgs Līdzējs.
18.16. Līdzēji apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu koruptīvas darbības. Neviens Līdzējs vai tās darbinieki nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt,  pieprasīt, dot vai pieņemt naudu, dāvanas vai personīgas priekšrocības no otā Līdzēja vai tās darbiniekiem. Jebkura persona ir tiesīga iesniegt informāciju par Līdzēja vai tās darbinieku veiktajām koruptīvajām darbībām vai par iespējamiem pārkāpumiem, rakstot uz Pasūtītāja e-pasta adresi trauksme@getlini.lv.
18.17. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas norādīti kā Līguma pielikumi.
18.18. Šis Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
18.19. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 
1.pielikums – Finanšu piedāvājums;
2.pielikums – Tehniskais piedāvājums;
3. pielikums  SIA “Getliņi EKO” vides vadības un darba aizsardzības noteikumi līgumorganizācijām.
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19. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
[Uzņēmuma nosaukums]
[Juridiskā adrese]
Tālr. [Tālr. Nr.] 
e-pasts:
Reģistrācijas Nr.[Reģ.Nr.]
PVN maksātāja kods: [maksātāja reģ.Nr.]
Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums]
SWIFT: [SWIFT kods]
Norēķina konts: [konta Nr.]
	Pakalpojuma sniedzējs:
[Uzņēmuma nosaukums]
[Juridiskā adrese]
Tālr. [Tālr. Nr.] 
e-pasts:
Reģistrācijas Nr.[Reģ.Nr.]
PVN maksātāja kods: [maksātāja reģ.Nr.]
Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums]
SWIFT: [SWIFT kods]
Norēķina konts: [konta Nr.]
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Līguma Nr. GEKO P-000/2026
3.pielikums
SIA „Getliņi EKO” vides vadības un darba aizsardzības noteikumi
Līgumorganizācijām

1. Izpildot Līgumā paredzētos darbus, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un darba kārtības noteikumu ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un SIA “Getliņi EKO” (turpmāk – Getliņi EKO) prasībām. 
1. Zemāk minētās prasības uz Būvuzņēmēju attiecas tādā mērā, kādā tās attiecas uz Būvuzņēmēja veicamajiem darbiem un to specifiku, kas aprakstīti Līgumā un tā pielikumos.
1. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvuzņēmēja darbinieki ir:
2. instruēti un apmācīti darba aizsardzībā (atbilstoši veicamajiem uzdevumiem);
2. nodrošināti ar piemērotiem nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (turpmāk - IAL), t. sk. obligāto minimumu, kas ir pastāvīgi jāizmanto, atrodoties teritorijā, neatkarīgi no tā, kādi darbi un cik ilgi tiek veikti; 
2. atbilstoši apmācīti, t. sk. ieguvuši attiecīgās atļaujas, sertifikātus vai apliecības, kas nepieciešamas konkrētā darba veikšanai;
2. izgājuši obligātās veselības pārbaudes;
2. iepazīstināti ar Getliņi EKO noteikumiem “Iekšējās kārtības noteikumi uzņēmumu un organizāciju nodarbinātajiem, kas veic darbus SIA “Getliņi EKO” teritorijā un tās dienesta telpās”, kas pieejami Getliņi EKO mājas lapā sadaļā Uzņēmums/Darbību regulējošie dokumenti;
2. apmācīti par resursu lietderīgu izmantošanu (elektroenerģija, ūdens, izejvielas);
2. apmācīti pareizai atkritumu apsaimniekošanai darbu veikšanas teritorijā;
2. instruēti par ķīmisko vielu izmantošanu un glabāšanu;
2. apmācīti reaģēšanai ārkārtas situācijās.
1. Individuālo aizsardzības līdzekļu obligātais minimums:
3. aizsargķivere (ja tiek veikts darbs augstumā, tad jābūt zoda siksniņai);
3. signālveste virs apģērba, kas ir piemērots laika apstākļiem un darba specifikai; 
3. darba apavi;
3. darba cimdi (piemēroti laika apstākļiem un darba specifikai).
1. Darbus augstumā drīkst veikt tikai, izmantojot drošības sistēmas. Ja paredzēts pārvietoties augstumā vai kāpt pa vertikālajām trepēm, jāizmanto trose ar diviem āķiem (karabīnēm). 
1. Būvuzņēmējs nodrošina, ka:
5. tiek ievērotas poligona teritorijā izliktās ceļa zīmes un informējošie norādījumi;
5. jebkāda veida rakšanas darbi pirms to uzsākšanas ir saskaņoti ar Getliņi EKO Būvniecības daļas vadītāju, lai novērstu esošo pazemes komunikāciju bojāšanu;
5. piesārņoto gruntsūdeņu novadīšana būvniecības gaitā ir saskaņota ar Getliņi EKO Būvniecības daļas vadītāju un Vides pārvaldības daļas vadītāju, lai novērstu virszemes un gruntsūdeņu piesārņošanu poligonā un ārpus poligona teritorijas;
5. beidzot darbus, ir izvesti atlikušie materiāli, sakopta darbu veikšanas vieta un atkritumi novietoti Getliņi EKO norādītajā vietā; 
5. Getliņi EKO darbiniekiem netiks traucēta vai liegta pieeja darba veikšanas vietai, jebkurā laikā, lai veiktu Līguma un šī pielikuma izpildes kontroli; 
5. Būvuzņēmējs ir ieviesis un ievēro normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības;
5. izmantotais darba aprīkojums un IAL ir darba kārtībā, pārbaudīti un atbilst normatīvo aktu prasībām, kā arī darba specifikai;
5. pielietotās darba metodes ir drošas un neapdraud ne Būvuzņēmēja darbiniekus, ne Getliņi EKO darbiniekus, ne citas personas, kas var atrasties darbu veikšanas vietas tuvumā;
5. veicamie darbi ir saskaņoti ar Līgumā norādīto Getliņi EKO kontaktpersonu un citām personām, saskaņā ar Līguma noteikumiem, nepieciešamības gadījumā ir sagatavotas attiecīgās darbu atļaujas un/vai norīkojumi;
5. Būvuzņēmējs ir norīkojis atbilstoši apmācītu par darba aizsardzību atbildīgo personu. 
1. Klientu apkalpošanas un kontroles daļas darbiniekam ir tiesības pieprasīt uzrādīt pārbaudei personīgās mantas un transportlīdzekļa kravu.
1. Pēc Getliņi EKO darba aizsardzības speciālista pieprasījuma Būvuzņēmējs uzrāda darba aizsardzības dokumentāciju, piemēram, instrukcijas, instruktāžu reģistrācijas žurnālus, obligāto veselības pārbaužu kartes, darba vides riska novērtējumu, darbinieku kvalifikācijas apliecinājumus u.c.
1. Par konstatētajiem šo noteikumu pārkāpumiem Getliņi EKO informē Būvuzņēmēju, aprakstot pārkāpumu, norādot tā laiku, vietu un iesaistītās personas. Pārkāpumi Būvuzņēmējam Getliņi EKO noteiktajā laikā ir jānovērš.
1. Darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un/vai darba kārtības prasību pārkāpuma gadījumā Getliņi EKO ir tiesības nekavējoties pārtraukt Būvuzņēmēja darbus. Tādā gadījumā darbus drīkst uzsākt tikai pēc Getliņi EKO atļaujas, kad ir veikta pārkāpuma un/vai tā cēloņu novēršana. 
1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz zaudējumus, kas Getliņi EKO radušies Būvuzņēmēja darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un/vai darba kārtības prasību neievērošanas dēļ (piemēram, ja pārkāpumu vai nedrošu darba paņēmienu dēļ apturēti darbi, no darba vietām izraidīti Būvuzņēmēja darbinieki utt.).
1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto un Getliņi EKO darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides un/vai darba kārtības prasību izpildi.
1. Konstatējot darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un / vai darba kārtības prasību pārkāpumus vai kavēšanos ar to novēršanu, Getliņi EKO ir tiesības brīdināt, atstādināt vai nepielaist pie darba Būvuzņēmēja darbiniekus, kuri pārkāpuši minētās prasības.
1. Būvuzņēmējs nekavējoties informē Klientu apkalpošanas un kontroles darbiniekus Caurlaides postenī vai komplekso drošības risinājumu vadītāju (pa tālruni 29785628) par:
13. bīstamām situācijām, kas radušās darba gaitā un kā rezultātā var tikt vai tiek apdraudēta Būvuzņēmēja vai Getliņi EKO darbinieku drošība un veselība, radies vai var rasties vides piesārņojums;
13. Būvuzņēmēja darbinieku traumām, incidentiem, avārijām vai notikušu nelaimes gadījumu darbu veikšanas laikā;
13. jebkuriem citiem apstākļiem, kas var apdraudēt vai apdraud darbu veikšanas teritorijā esošu personu drošību un/vai veselību, rada vides piesārņojuma draudus vai apgrūtina darba izpildi;
13. jebkuriem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīts Būvuzņēmēja transporta līdzeklis, ko izmanto Līgumā noteiktā darba vai pakalpojuma izpildē.
1. Ja Būvuzņēmējs darbu izpildei piesaista apakšuzņēmējus, pēc Getliņi EKO pieprasījuma, Būvuzņēmējs uzrāda noslēgtos līgumus ar apakšuzņēmējiem un citus nepieciešamos dokumentus (darbu grafikus, kvalifikācijas dokumentus u. c.).
1. Getliņi EKO ir tiesības pārbaudīt arī Būvuzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju darbību atbilstību šajā Līguma pielikumā noradītajām prasībām. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt šī Līguma Pielikuma noteikumu ievērošanu no savu apakšuzņēmēju puses, kontrolēt un koordinēt apakšuzņēmēju darbu un darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un/vai darba kārtības prasību ievērošanu. Par konstatētajiem pārkāpumiem apakšuzņēmēju darbā pilnībā atbild Būvuzņēmējs.
1. Būvuzņēmējam ir tiesības iesniegt Getliņi EKO atbildīgajiem darbiniekiem savus priekšlikumus par darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un darba kārtības pasākumu uzlabošanu Getliņi EKO teritorijā, vai arī par nepieciešamajām izmaiņām saskaņotajās darbībā.
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