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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – JNP 2026/109
	Pasūtītāja nosaukums:
	Jelgavas novada pašvaldība

	Adrese:
	Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Reģistrācijas numurs:
	90009118031

	Iepirkumu komisija
	Jelgavas novada iepirkuma komisija, apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2025. gada 26. novembra lēmumu (Nr.22)

	Kontaktpersona jautājumos par iepirkumu
	 Iepirkumu komisijas speciāliste Ērika Dižgalve, e-pasts: erika.dizgalve@jelgavasnovads.lv, tālrunis: 6302251

	Pircēja profils 
	Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma, Pasūtītāja tīmekļvietne (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/832), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.


1.2. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
Iepirkuma “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109) Nolikums, tehniskā specifikācija, kā arī Komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/180458 
1.2.1. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā.
1.2.2. Ieinteresētais Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Pretendents.

1.2.3. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar zemāko līgumcenu.
1.3. Informācijas aprite un tās pieprasīšanas kārtība

1.3.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/ Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem notiek rakstiski, nosūtot informāciju (jautājumu) uz nolikuma 1.1.punktā norādīto kontaktpersonas e-pastu vai, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.

1.3.2. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkumu komisija (Komisija) to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Komisija nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums (Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), norādot arī uzdoto jautājumu. 
1.3.3. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 10.septembrī plkst. 10:10. 

1.4.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.4.3. Katrs Piegādātājs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

1.5. 
Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.5.1. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2026. gada 10. septembrī, plkst.10:10. 

1.5.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

1.5.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Piegādātājs var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.4. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39.panta 4.daļu.
1.5.5. Ja Piegādātājs piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.4).

2.2. CPV kods: 45111100-9.Demontāžas darbi.
2.3.     Tehniskā specifikācija sagatavota un aktualizēta 2026. gada 20. augusts.
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Iepirkuma nesadalīšana sniedz Pasūtītājam saimnieciskas priekšrocības, ir saimnieciski izdevīgāks, drošāks un optimālāks.  Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmetu.
2.5. Līguma izpildes laiks: līdz 2026. gada 30. oktobrim.
2.6. Pretendents var veikt objektu apsekošanu dabā. Ieinteresētais pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par abām pusēm pieņemamu laiku objektu apskatei. Objektu apsekošanas kontaktpersona Vides pārvaldības nodaļas vadītāja Dace Gražule tel. 22002558 
2.7. Līguma izpildes vieta: Aizupes skola, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
3.Pretendentu atlases nosacījumi UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
	Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms):

	3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.,3.4.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā

atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1.
Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.

Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.2. Uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

Pasūtītājs pārbaudi veiks attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
	Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā un rīkojas atbilstoši likumā paredzētajiem risinājumiem.

	3.3. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pārbauda vai uz  pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	Komisija ziņas par pretendentu iegūst datu bāzē www.lursoft.lv.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu ziņas par Sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā minētajām personām komisija iegūst vienā no šādiem veidiem:

1) pieprasot pretendentam iesniegt ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu*, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (tai skaitā izziņā pieprasa norādīt ziņas par patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams);

2) patstāvīgi;

3) ja ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa netiek izsniegta, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

*ja pretendentam izziņas ir pieejamas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tad tās var pievienot piedāvājumam.

	3.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Lursoft tīmekļvietnē https://www.lursoft.lv 

b) citu valstu pretendentiem – jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs) vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	3.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā apliecība vai atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kurā Pretendents reģistrēts. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijā citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstu Pretendenta uzvaras gadījumā tam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
	a) Komisija pārliecinās par Pretendenta un Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja attiecināms) reģistrācijas faktu publiski pieejamās datu bāzē - https://bis.gov.lv. 

b) Citu valstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs) vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu;

c) Pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka tas veiks nepieciešamās darbības reģistrācijai uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju.

	3.6. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022., 2023, 2024., 2025. kā arī 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kur veikti objektu demontāžas darbi.
Par pieredzi ir saņemta pasūtītāja atsauksme, izziņa vai cits dokuments.

	Pretendents iesniedz:

a)informāciju par iepriekšējo pieredzi, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2; 
b)pasūtītāja atsauksmes, izziņas, u.c. dokumentus.



	3.7. Pretendents nodrošina sekojošu speciālistu:

3.7.1.vismaz 1 (vienu) sertificētu (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālistu (būvdarbu vadītāju) ēku būvdarbu vadīšanā.

	a) Pretendents iesniedz informāciju par speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3. Informāciju par speciālistu sertifikāciju Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

b) Pretendentam speciālistu sarakstā obligāti jāizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams paredzēto darbu veikšanai. 
c) ja kāds no Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir ārvalsts speciālists, Pretendentam jāiesniedz: ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti);

d) Pretendents iesniedz pretendenta apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par speciālistu (projektētāju) īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā*, kā arī iesniegs pasūtītājam informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā**

*attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi

**Komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji

	3.8. Pretendents nodrošina Darba aizsardzības koordinatoru, kurš atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 apakšpunktā minētajām prasībām.
	Pretendents iesniedz informāciju par Darba aizsardzības koordinatoru, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3), kā arī šo personu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:
1.  fiziskām personām jāiesniedz:

1.1. būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un vismaz vienu no šiem dokumentiem:

a)
dokuments, kas apliecina, ka persona ir apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teoriju sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

b)
dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

vai

1.2. dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

2. Ja pretendents piesaista juridisko personu, tad papildus jāiesniedz spēkā esošie dokumenti, kas apliecina juridiskās personas gatavību veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas šajā objektā (apliecinātā sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls). Minētie dokumenti ir jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām. Ja pārstāvības tiesības nav nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā, tad jāiesniedz pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) šai personai parakstīt minētos dokumentus.

Ārvalsts darba aizsardzības koordinatoram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jāatbilst attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	3.9. Pretendents var  balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai piesaistīt apakšuzņēmējus*. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

*Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiro šā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa).
	Pretendents iesniedz:

a) apakšuzņēmēju apliecinājumu (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.6), kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 

b) personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.7).

c) personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.



	3.10. Tehniskā specifikācija 
	Pretendents iesniedz parakstītu tehnisko specifikāciju atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4 “Tehniskā specifikācija”.

	3.11.Tehniskais piedāvājums.
	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, atbilstoši nolikuma  pielikuma Nr.5 prasībām.

Pretendents iesniedz:

-darbu izpildes kalendāro grafiku. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi pa etapiem, jānorāda darbaspēka plūsma darbu laikā.

	3.12.Finanšu piedāvājums. 
	Pretendents iesniedz:

finanšu piedāvājumu un tāmes (nolikuma pielikums Nr.8). Tāmes pretendents sagatavo ievērojot Ministru kabineta 03.05.2017. Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” kārtībai un noteiktām tāmju formām. Izmaksu aprēķinos iekļaujami visi paredzētie būvdarbu apjomi.
Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) ar un bez PVN.


4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: 
4.1.1. aritmētisku kļūdu pārbaude;

4.1.2. finanšu piedāvājumu vērtēšana;

4.1.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;

4.1.4. atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;

4.1.5.  informācijas pārbaude par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju.

4.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
4.2.1. Komisija pārbauda vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
4.2.2. Ja Komisijai rodas šaubas, ka iesniegtais finanšu piedāvājums satur nepamatoti zemas cenas pazīmes Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, pretendents tiek noraidīts.
4.2.3. Komisija vērtē, vai finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 3.12. punkta prasībām.
4.2.4. Ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma 3.12. punkta prasībām, tas tiek noraidīts.
4.3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude:
4.3.1. Tehniskā piedāvājuma pārbaudi veic pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.4. Kvalifikācijas pārbaude
4.4.1. Komisija veic kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana:
4.5.1. no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko, ar zemāko līgumcenu.
4.6. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs zemākā cena EUR bez PVN tāmes pozīcijā “Pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža, ieskaitot betona grīdu h~20 cm (sienas izmēri 4 m x 6 m x 2,5 m)”. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tā pretendenta piedāvājums, kuram minētajā tāmes pozīcijā ir zemākā cena.
5.  TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA NOSLĒGT LĪGUMU

5.1. Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām, un ir saimnieciski izdevīgākais, ar zemāko līgumcenu.

5.2.  Iepirkuma līgums:

4.1.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums nr.9). Pretendentam 5 darba dienu laikā pēc no Pasūtītāja puses parakstīta līguma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam parakstīts līgums vai jāiesniedz rakstisks atteikums slēgt līgumu, kurā norādīts atteikuma pamatojums.
5.2.1. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

6.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

6.2.2. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 8.pielikums) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību, summu norādot euro, bez PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

6.2.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko vai sistēmas parakstu. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;

6.2.4. Ņemot vērā PIL 38. panta astotās daļas regulējumu, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus, t.sk. visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, kā vienu kopumu.

6.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

6.4. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

6.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos, kuri ir ievietoti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
6.6. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).
6.7. Piedāvājumā iekļautiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā   spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
6.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
6.9. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Iepirkumu komisijas tiesības:

7.1.1. nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim;

7.1.2. nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai;

7.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

7.1.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;

7.1.5. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais saimnieciski izdevīgākais, ar zemāko cenu, piedāvājums, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;

7.1.6. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko, ar zemāko cenu, piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko, ar zemāko cenu, piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.1.7. atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieprasīt nepieciešamās izziņas vai citus iesniegto informāciju apstiprinošos dokumentus;

7.1.8. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

7.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

7.2.3. pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;

7.2.4. Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 9. panta astoto un devīto daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
7.2.5. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.2.6. vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

7.2.7. vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

7.2.8. Pēc līguma noslēgšanas nosūtīt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības birojam.
8. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8.1. Pretendenta pienākumi:

8.1.1. iepazīties ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

8.1.2. jautājumus un papildus informācijas pieprasījumus par iepirkuma dokumentiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.1.3. līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota Pasūtītāja pircēja profilā pie attiecīgā iepirkuma un ņemt to vērā, sagatavojot piedāvājumu.

8.1.4. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

8.1.5. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes sniedzamas iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā.

8.2. Pretendenta tiesības:

8.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā un normatīvajos aktos.

Pielikumi
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Pretendenta pieredzes saraksts;

3. Pretendenta speciālistu saraksts;

4. Tehniskā specifikācija;

5. Tehniskais piedāvājums;

6. Apakšuzņēmēju apliecinājums;

7. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums;

8. Finanšu piedāvājums;

9. Līguma projekts;
Nolikuma Pielikums Nr.1

Identifikācijas Nr. JNP 2026/109
pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ

“Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109)
	Pretendents 

(nosaukums, reģ.Nr., adrese)
	

	Pretendenta kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
	

	Pretendenta uzņēmuma statuss


	Pretendenta atbilstība mikro *, mazajam** vai vidējam*** \ uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	Apakšuzņēmēji 
· Obligāti norādīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
· Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda apakšuzņēmējs(nosaukums, reģ. Nr., adrese)



	Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda personas, uz kuras iespējām pretendents balstās (nosaukums, reģ. Nr., adrese)



	Personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē*** 

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme (nosaukums, reģ. Nr., adrese):


1) Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109) mēs apliecinām un garantējam, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

2. mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, līguma nosacījumiem atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu;

3. 
pilnībā iepazinušies ar veicamo darbu apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu pakalpojumus un novērtējam visus ar pakalpojumu izpildi saistītos riskus;

4. mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma Līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām;

5. finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
6. piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 
no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.

7. Būvdarbu līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

2) Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.

3) Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

*Mikrouzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro)

**Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

***Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

**** Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/109
PRETENDENTA PIEREDZES sarAKSTs

Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109)
	Nr.p.k
	Informācija par pakalpojuma saņēmēju, norādot kontaktpersonu un tālruni
	Pakalpojuma apraksts, saturs,  u.c.

(norādīt informāciju atbilstoši Nolikuma 3.6.p.)


	Pakalpojuma izpildes laiks


	Piezīmes/

paskaidrojoša informācija (ja nepieciešams)



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.3

Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/109
PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS

Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 
(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109)
	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts

(arī ar drošu elektronisko parakstu)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā iepirkumā “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109),  gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.4
Identifikācijas Nr. JNP 2026/109
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 
(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109)
Objekts: Aizupes skola, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads 

z.v. ar kad apz. 54620100690, ēkas kad.apz.54620100690 003

1. Objektā nepieciešama pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža un būvniecības atkritumu utilizēšana. 

2. Pagrabs noklāts ar augsnes slāni uz kura aug 5 krūmveida ceriņi ar vairākiem stumbriem, kuru apkārtmērs nepārsniedz  20 cm pie sakņu kakla. Krūmāju ciršanai nav nepieciešams saņemt Pašvaldības izsniegtu koku ciršanas atļauju. 

3. Noņemtā augsne izlīdzināma uz vietas objektā un uzsējama zālāja sēkla.

4. Pagraba apkārtējā skolas teritorija noklāta ar bruģi. Bruģētā laukuma bojājuma gadījumā, tas atjaunojams sākotnējā stāvoklī.

5. Demontējot būvgružus, jāparedz dalīta radušos atkritumu savākšana. Bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu atkritumiem un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Nodrošināt savākto un nodoto atkritumu (gan sadzīves, gan bīstamo, gan ražošanas (būvgružu)) uzskaiti un pēc demontāžas darbu veikšanas iesniegt atskaiti pasūtītājam, norādot nodoto atkritumu veidu, daudzumu un nodošanas vietu uzglabāšanas laukumā, vai poligonā, kura apsaimniekotāji normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmuši atļauju veikt  būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. 

6. Būvgruži tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti tiem atvēlētās vietās, atbilstošos būvniecības atkritumu konteineros. To transportēšanu nodrošina komersants kam ir atbilstoša būvniecības atkritumu (Būvniecības atkritumi pēc atkritumu klasifikatora atbilstoši  atkritumu klasei 170904, t.sk. 200301, 170407,170201, 170202, 170203, 170601) pārvadāšanas atļauja un tie tiek uzskaitīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.113 „Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (izdoti Rīgā 2021.gada 18.februārī) noteikto kārtību un tiek nodoti apsaimniekošanai organizācijām, kurām ir atļaujas šo atkritumu apsaimniekošanai. 

7. Objekta demontāžas rezultātā radušos būvniecības atkritumus (koku, metālu, stiklu u.c. atkritumus) paredzēt transportēt uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu.

8. Pēc  demontāžas darbiem projektā paredzēt teritorijas labiekārtošanu -  izveidojot šķembotu laukumu. Šķembas izlīdzināmas un blietējamas.

9. Atbildīgais par darba aizsardzības prasību izpildi jeb Darba aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

10. Izpildītājam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā.

11. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, obligāti jāinformē pasūtītājs.

12. Pēc darbu pabeigšanas nepieciešams saņemt izziņu par ēkas neeksistēšanu dabā.

Demontāžas objekta atrašanās vietas skice: 
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Pasūtītja fotofiksācija  13.08.2026
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Principiāla pagraba skice
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Iepazīstoties ar konkursa “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109) tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam veikt būvdarbus atbilstoši Nolikuma tehniskajai specifikācijai:
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.5

Identifikācijas Nr. JNP 2026/109
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 
(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109)
Pretendents sagatavo un iesniedz:

Darbu veikšanas kalendāro grafiku - tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi pa etapiem, atbilstoši nolikuma prasībām un specifikācijās norādītajām prasībām. Jānorāda darbaspēka plūsma darbu laikā. 
Nolikuma Pielikums Nr.6
Identifikācijas Nr. JNP 2026/109
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 
(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109)
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

1) piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā, “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109 kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

· veikt šādus līguma daļas darbus:
___________________________________________________________________

(īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu sarakstā norādītajam)

· veikt līguma daļas darbus sekojošā apjomā __________________ EUR bez PVN;
· nodot pretendentam šādus resursus:
_______________________________________________________________

(īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.7
Identifikācijas Nr. JNP 2026/109
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109
Ar šo /personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

1) piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) persona uz kuras iespējām pretendents balstās, 

2) nodod sekojošas kvalifikācijas prasības:
	Kvalifikācijas prasība, 

kuras izpildei persona piesaistīta
	Nododamo resursu apraksts un apjoms

	
	

	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


	Persona uz kuras iespējām balstās pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.8
Identifikācijas Nr. JNP 2026/109
Finanšu piedāvājums

Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109
Darbu apjomi (tāme) pieejama atsevišķi pircēja profilā (Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, sadaļas "Pamatdati" apakšsadaļā “Dokumenti”.
Darbu izmaksās (Tāmēs) jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajā specifikācijā minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no Būvdarbiem.

	            Objekta nosaukums
	Kopējā līgumcena EUR (bez PVN)
	Pievienotās vērtības nodoklis EUR 21% (PVN)
	Kopējā līgumsumma EUR ar PVN



	Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
	
	
	


	Pretendenta pārstāvis

	
		(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



	

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.9
Identifikācijas Nr. JNP 2026/109
LĪGUMA PROJEKTS


Iepirkumam  “Aizupes pamatskolas pagraba virszemes un pazemes konstrukciju demontāža Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” 

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/109
	Datums skatāms laika zīmogā
	Nr. ​


Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.​​​​​​90009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava,  turpmāk -  Pasūtītājs, tās iestādes - Jelgavas novada Īpašuma pārvalde, reģistrācijas Nr. 40900018334, adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, personā, kuru saskaņā ar Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nolikumu pārstāv vadītāja Vaiva Laimīte, no vienas puses, un

________________ reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: __________________, valdes locekļa _____________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, 

pamatojoties uz iepirkuma “Par virszemes pagraba demontāžu  Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā”, ID. Nr. JNP 2026         (turpmāk – Iepirkums), noteikumiem un rezultātiem, 

noslēdz šādu Būvdarbu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas atbilstoši Līguma noteikumiem, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku veikt Aizupes pamatskolas pagraba (turpmāk – Objekts) demontāžu un teritorijas labiekārtošanu (turpmāk – Darbi). 

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums),  finanšu piedāvājumu (2. pielikums), darbu izpildes laika grafiku (3. pielikums), Līgumu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darbu apjomiem, pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa noteikta ________________________ EUR (___________________________), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) _______EUR (________________) apmērā. Līguma summa bez PVN _________ EUR (________________________________), turpmāk - Līgumcena.

2.2. Pievienotās vērtības nodokli par Darbu veikšanu maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu.

2.3. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas kas nepieciešamas Darbu pilnvērtīgai veikšanai atbilstoši Līgumam. 

2.4. Līguma summa tiek apmaksāta šādā kārtībā:

2.4.1. par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs maksā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Būvuzņēmēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Darbu izpildes akta (Forma 2) parakstīšanas dienas; 
2.4.2. noslēguma maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

2.5. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs rēķinus sagatavo elektroniski XML formātā, datnei pievienojot PDF failu un nosūtot uz Pasūtītāja iestādes e-adresi _DEFAULT@40900018334. Elektroniski sagatavotajiem rēķiniem (turpmāk – e-rēķins) ir jāatbilst visām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz e-rēķinā norādāmo informāciju. Maksātājs – Jelgavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90009118031. E-rēķina pamatojuma vai piezīmju laukā obligāti jānorāda Pasūtītāja līguma numurs, iestādes - Jelgavas novada Īpašuma pārvalde, nosaukums.

2.6. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Būvuzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu, un tā to ir pieņēmusi izpildei.

2.7. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un Būvuzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītiem un pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem.

3. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.2. Būvuzņēmēja pienākumi:

3.2.1. izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

3.2.2. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu tehnisko personālu un iekārtas;

3.2.3. Darbus izpildīt ar jauniem un kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir atbilstoši sertificēti;

3.2.4. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un rīkojumu par atbildīgo būvdarbu vadītāju kopiju;

3.2.5. nodrošināt no normatīvajiem aktiem izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs;

3.2.6. noteikt Darbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā noteiktas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu. Darbu izpildes laikā iecelt/norīkot darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda noteiktos pienākumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.2.7. uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

3.2.8. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi;

3.2.9. nodrošināt, lai savlaicīgi tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija izmaiņu veikšanai Līgumā (ja attiecināms), Darbu nodošanai vai citām Līgumā paredzētu saistību izpildei, t.s., Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Pasūtītājam būtu pieejams tā pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos Darbu procesa jautājumus. Būvuzņēmējs apņemas risināt visus tā kompetencē vai pienākumos ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt rakstisku atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums;

3.2.10. Būvdarbu laikā uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;

3.2.11. nodrošināt kvalitatīvu Darbu izpildi un visu ar Darbu izpildi saistītās dokumentācijas iesniegšanu. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Darbus līdz trūkumu un defektu novēršanai;

3.2.12. regulāri, izvērtējot nepieciešamību, bez īpaša atsevišķa pieprasījuma patstāvīgi aizvākt no Darbu izpildes vietas Darbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un netīrumus. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam pierādījumus par būvgružu aizvākšanu uz normatīvajos aktos atļautām būvgružu nodošanas vietām. Pirms Objekta nodošanas, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvest Darbu izpildē izmantoto inventāru, tehniku un darba rīkus utt.) un atstāt to kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteiktie Darbi tiek izpildīti Līguma summas ietvaros;

3.2.13. nodrošināt jebkurā laikā būvinspektora, Pasūtītāja pārstāvju, un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā;

3.2.14. laika periodā, kurā Darbi ir apturēti saskaņā ar Līguma noteikumiem, veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas nodrošinātu izpildīto Darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma laiku, nepasliktinot to kvalitāti;

3.2.15. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam visu Darbu izpildes dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā noteiktā Objekta nodošanai ekspluatācijā;

3.2.16. nomainīt ikvienu Darba izpildē iesaistītā personāla darbinieku, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana, nekompetence vai nolaidība, vai Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

3.2.17. visu materiālu un konstrukciju novietošanas laukumu un pagaidu komunikāciju izveidošanu veikt uz sava rēķina;

3.2.18. saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, segt izdevumus par Darbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju, ūdeni saskaņā ar skaitītāju rādījumiem un pakalpojumu sniedzēju spēkā esošajiem tarifiem;   

3.2.19. pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā, atbilstoši savai kompetencei un Pasūtītāja norādītājai noformēšanas un iesniegšanas formai, sagatavot ar Darbu norisi un Objekta stāvokli saistīto dokumentāciju;

3.2.20. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Darbu izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem darbiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos ietvertajiem noteikumiem un to saturu” (turpmāk - Noteikumi Nr. 419) 5., 6., 9., 10. un 14. punktu; 

3.2.21. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

3.2.22. nodrošināt, lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

3.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Būvuzņēmēja  iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus izdevumus, gadījumā, ja Darbu gaitā atklāsies nepilnības veiktajos aprēķinos, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus Darbu veikšanas nepieciešamība, kurus, pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, Būvuzņēmējs varēja un viņam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt kopējās Līguma summas palielināšanu.

3.4. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Būvuzņēmējs zaudējumus sedz uz sava rēķina.

3.5. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktisko paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību.

3.6. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir saņēmis un pietiekošā laikā iepazinies un pārbaudījis visu Objekta tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus, uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un ir saņēmis atbildes uz tiem. Būvuzņēmējam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. 

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja pienākumi :

4.1.1.  savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pasūtītājs apņemas nekavēt Būvuzņēmēja pienākumu izpildi;

4.1.2.  savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu;

4.1.3. pieņemt Darbus, parakstot Darbu izpildes aktus un pieņemšanas - nodošanas aktu;

4.1.4. nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos Darbu procesa jautājumus. Pasūtītājs apņemas risināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Būvuzņēmējam rakstisku atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Būvuzņēmēja rakstisks pieprasījums

4.2. Pasūtītāja tiesības :

4.2.1.  jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot nepieciešamās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras trešās personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai;

4.2.2. pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei; 

4.2.3. pārtraukt Darbus vai atsevišķu Darbu izpildi uz noteiktu laiku (šāda veida pārtraukuma sākums un beigas tiek fiksēts ar aktiem, kurus paraksta Puses un tā laiks netiek ieskaitīts kopējā Līguma termiņā, atbilstoši Līguma nosacījumiem).

4.3. Pasūtītājs, pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Darbu gatavību pieņemšanai – nodošanai un atbilstošas dokumentācijas saņemšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā:

4.3.1. izvērtē iesniegto informāciju un sniedz motivētu atteikumu, ja konstatētas atkāpes no Līguma noteikumiem, sastādot defektu aktu;

4.3.2.  uzsāk veikt nepieciešamās darbības Darbu pieņemšanai, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI,


DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu pilnīgu izpildi.

5.2. Darbi Objektā Būvuzņēmējam jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 

5.3. Darbu izpildes termiņš no Līguma parakstīšanas dienas līdz 2026.gada 30.oktobrim.
5.4. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja tie ir izpildīti atbilstoši Līgumam un Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.5. Par veiktajiem Darbiem Būvuzņēmējs sagatavo, paraksta un iesniedz Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu divos eksemplāros. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas veic Būvdarbu izpildes pārbaudi un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru atdodot Būvuzņēmējam. 

5.6. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai neatbilstību Līguma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs sagatavo aktu par konstatētajām neatbilstībām un nekavējoties iesniedz Būvuzņēmējam. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Būvuzņēmējs atbilstoši iesniedz Pasūtītājam jaunu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.7. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

6. GARANTIJA 

6.1. Darbu garantijas laiks ir 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

6.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst Darbu defektus. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kurš nevar būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām no paziņojuma saņemšanas dienas, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. 

6.3. Puses sagatavo defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

6.4. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un Būvuzņēmēja pienākums ir segt ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI

7.1. Neatbilstoša veikto Darbu kvalitāte nav pamats Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Būvuzņēmēju no šajā Līguma sadaļā minētās materiālās atbildības.

7.2. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmējs līgumsodu par Līgumā noteikto prasību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 100,00 euro (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu. Kopējais Būvuzņēmējam piemēroto līgumsodu apmērs (kopsumma) nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līgumcenas 

7.4. Par Līgumā noteikto termiņu nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu par katru nokavējuma dienu, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līgumcenas.

7.5. Par Līguma 3.2.23. punkta nosacījumu neievērošanu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma cenas.

7.6. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par Darbu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no kavētā maksājuma Līgumcenas.

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā, ja vien Līgums netiek lauzts. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

7.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju.

7.9. Pasūtītājam, veicot jebkādus Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas aprēķināti Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

7.10. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs un/vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji ir radījuši trešo personu un/vai Pasūtītāja mantas bojājumus vai rada kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām.

7.11. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējs līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. 

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA

8.1. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties.

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos, kā arī šādos gadījumos, ja:

8.2.1. Būvuzņēmējs nepilda no Līguma izrietošos pienākumus un saistības (t.sk. nav uzsācis Darbus Līguma noteiktā termiņā vai kavē Darbu izpildes termiņus); 

8.2.2. Būvuzņēmējs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai Būvuzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;

8.2.3. Būvuzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus vai pastāv reāli to iestāšanās riski;

8.2.4. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.

8.3. Līguma 8.2. punktā noteikto iemeslu iestāšanās gadījumos:

8.3.1. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā, t.i., Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstveidā par to informējot Būvuzņēmēju;

8.3.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt ar aktu faktiski paveiktos un kvalitatīvi veiktos Darbus.

8.4. Pasūtītājs nekavējoties izbeidz Līgumu vienpusēji, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā ja minētie apstākļi (sankcijas) bija pastāvējuši arī pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.

8.5. Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumā starp Pusēm 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot apmaksu par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem, kā arī visu šinī Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu un zaudējumu atlīdzību izmaksu/ieturēšanu un tml.

8.6. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu arī nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā, ja šādā gadījumā kādai no Pusēm objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi vai turpmāka Līguma saistību izpilde var nodarīt būtisku kaitējumu un ir saistīta ar nesamērīgiem riskiem.

8.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Būvuzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Būvuzņēmēja līdzekļiem. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas, kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

9.  LĪGUMA GROZĪJUMI

9.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos ievērojot Publisko iepirkumu likuma (PIL) 61. panta prasības, par to rakstiski vienojoties un nemainot Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi).

9.2. Ir pieļaujami Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai PIL un Līgumā minētajos gadījumos.

9.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

9.3.1. Pasūtītājam Līguma izpildes gaitā ir nepieciešami papildu darbi vai Darbu izpildes laikā konstatēti izslēdzami/ieslēdzamie  darbi, ko apliecina konstatācijas akti;

9.3.2. Pasūtītājam Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

9.3.3. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma paredzētie izslēgšanas noteikumi (ja attiecināms), kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma cenu;

9.3.4. ārējā normatīvajā aktā noteiktā gadījumā (ja attiecināms).

9.4. Katru PIL 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā noteiktajā gadījumā veikto grozījumu rezultātā Līguma cenas pieaugums nevar pārsniegt 50 % no sākotnējās Līguma cenas. Secīgi veiktu Līguma grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu normatīvo aktu prasību neievērošana. 

9.5. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu vai to apjomu grozījumus. Gadījumā, ja tas ir nepieciešams, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, norādot to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Līgumā un PIL noteiktās normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā.

9.6. Vienību cenu noteikšana Darbu apjomu izmaiņu gadījumā:

9.6.1. atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītajām izmaksām. Piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk., vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procentu apmērs ir spēkā nemainīgs visu Līguma darbības periodu;

9.6.2. ja ieslēdzamie Darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas iepirkuma Darbu apjomos un Būvuzraugs tos nav pielīdzinājis kādam no Iepirkuma tāmes Darba veidiem, tad izmaksas Būvuzņēmējs nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, iesniedzot atbilstošus pierādījumus un saskaņojot to ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs nesaskaņo Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas, tad Pasūtītājs tās koriģē, vai, ja nepieciešams, pieaicina Pušu savstarpēji atzītu ekspertu.

9.7. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt šādos gadījumos:

9.7.1. tehnoloģiskās pārtraukuma rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darbu izpilde; 

9.7.2. Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi (ko apliecina kompetentas iestādes izziņa vai Būvuzrauga ieraksts būvdarbu žurnālā);

9.7.3. ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana Objektam;

9.7.4. ja Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.7.5. ja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, tiek veiktas izmaiņas Darbu apjomos saskaņā ar Līguma noteikumiem;

9.7.6. trešo personu (valsts/pašvaldības iestāžu, inženiertīklu turētāju) darbība vai bezdarbība (piemēram, tehnisko noteikumu izdošanas kavēšana), ja Būvuzņēmējs pieprasījumus iesniedzis savlaicīgi.

9.8. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas Līguma termiņa izmaiņas, tad Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai konstatēšanas dienas, kurā norāda Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus,  pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju. Šī termiņa neievērošana ir pamats Pasūtītājam noraidīt termiņa pagarinājuma pieprasījumu.

9.9. Gadījumos, kad termiņa pagarinājums nepieciešams papildus Darbu veikšanai, taču papildus Darbus iespējams veikt paralēli citiem darbiem un to veikšana neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, Līguma izpildes termiņš papildus darbu dēļ, netiek pagarināts. 

9.10. Apakšuzņēmēju saistību neizpilde nevar būt pamatojums Līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

10. BŪVUZŅĒMĒJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

10.1. Uzsākot Līguma izpildi t.i. pirms jebkādu Darbu veikšanas Objektā uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāiesniedz būvdarbos vai pakalpojumu (ja attiecināms) sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kuru sniedzamo Darbu/pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (ja saraksts nav iesniegts pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas), kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un deleģēto personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam savlaicīgi, pirms attiecīgo apakšuzņēmēju faktiskās iesaistes Līguma izpildē, jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

10.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

10.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un, gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts.

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
10.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
10.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likumā un Iepirkumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
10.4.3. Būvuzņēmēja apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10.5.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei, gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; 

10.6.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL. 

11. NEPĀRVARAMA VARA

11.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

11.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstākminēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas. Objektīvu apstākļu dēļ izziņu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu apjomiem.

12. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

13.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Puse, kura sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā.

13.2. Fizisko personu datu saņēmēja Puse nodrošina, ka tie ir pieejami tikai tiem attiecīgās Puses darbiniekiem, kuru tiešo darba pienākumu veikšanai nepieciešams apstrādāt minētos datus.

13.3. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.

13.4. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par to apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

13.5. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.

13.6. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā Puse pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

13.7. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Darbu un Līgumā atrunāto saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to izbeidz vienpusēji.

14.2. Pušu pārstāvji:

14.2.1. Pasūtītāja pārstāvji: Vides pārvaldības nodaļas vadītāja Dace Gražule, tālr.22002558, e-pasts: dace.grazule@jelgavasnovads.lv un Infrastruktūras pārvaldības nodaļas būvinženieris Matīss Priede, tālr. 25436007, e-pasts: matiss.priede@jelgavasnovads.lv., kuri ir atbildīgi par Līguma realizācijas gaitu Pasūtītāja interesēs. Pasūtītāja pārstāvjiem šā Līguma izpratnē ir šādas pilnvaras:

14.2.1.1. informēt Pasūtītāju par Darbu gaitu un Būvuzņēmēja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu;

14.2.1.2. parakstīt Darbu izpildes, pieņemšanas - nodošanas, defektu un faktu konstatācijas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

14.2.2. Būvuzņēmēja pārstāvis: _____________________  kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu Būvuzņēmēja vārdā. 

14.3. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža. 

14.4. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

14.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām (neskaitot pielikumus) un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katra Puse saņem abpusēji elektroniski parakstītu Līguma eksemplāru.

14.6. Līgumam pievienoti Pielikumi :

14.6.1. 1. Pielikums  – Tehniskā specifikācija;

14.6.2. 2. Pielikums - Finanšu piedāvājums;

14.6.3. 3. Pielikums - Darbu izpildes laika grafiks.

15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS:

Jelgavas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009118031

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

AS Swedbank, HABALV22

LV07HABA0551025900443

Jelgavas novada Īpašuma pārvalde

_DEFAULT@40900018334

____________________

/V.Laimīte/


	
	BŪVUZŅĒMĒJS:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

______________________________   

/                          /



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. �HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883"�https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.
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