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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs: 
1.1.1. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu (turpmāk - PIL) un šo nolikumu. 
1.1.2. [bookmark: _Hlk193187024]Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. VVD 2026/17 (turpmāk – Iepirkums).
1.2. Pasūtītājs
	[bookmark: _Ref57698581]Pasūtītāja nosaukums:
	Valsts Vides dienests

	Adrese:
	Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90000017078

	Pasūtītāja pircēja profils EIS
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/396

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Iepirkumu speciālists (jurists) Aleksandrs Ruskulis, tālrunis +371 20239882, e-pasts: iepirkumi@vvd.gov.lv

	Darba laiks:
	Pirmdiena no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdiena – ceturtdiena no 8:30 līdz 17:00, piektdiena no 8:30 līdz 16:00


1.3. Iepirkuma komisija: Iepirkumu procedūru veic ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektora 2026. gada 8. janvāra  rīkojumu  Nr. 1.3/CS/3/2026 “Rīkojums par Valsts vides dienesta iepirkumu komisiju 2026.gada iepirkumiem” un tā grozījumiem izveidotā Iepirkuma komisija.
1.4. Iepirkuma priekšmets: Salaspils reaktora likvidēšanas un demontāžas būvprojekta izvērtēšana saskaņā ar tehniskajām specifikācijām Iepirkuma 1. un 2. daļai (1. un 2.pielikums) prasībām[footnoteRef:1]. [1:  Saskaņā ar PIL 2.2 pantu iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi!] 

1.4.1. Iepirkumam ir 2.daļas:
1.4.1.1. 1. daļa – Arhitekta pakalpojumi;
1.4.1.2. 2. daļa – Radiācijas drošības eksperta pakalpojumi.
1.4.2. Iepirkums tiek finansēts no Valsts vides dienesta pamatbudžeta.
1.4.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods) abām Iepirkuma daļām: 71240000-2 (Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi).
1.4.4. Līguma izpildes termiņš: 36 mēneši no līguma stāšanās spēkā brīža.
1.4.5. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.
1.5. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.5.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profila adresē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/179651.
1.5.2. Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/179651.
1.5.3. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.5.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus.
1.5.5. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.5.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.7. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.  
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1.6.1. [bookmark: _Ref367975542][bookmark: _Hlk150765197]Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, EIS e–konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/179651.
1.6.2. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.7. Piedāvājumu atvēršana
1.7.1. [bookmark: _Hlk150765311]Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/179651 un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajā piedāvājumu atvēršanas laikā (ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.7.2. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.7.3. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
1.8. Pretendents 
Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumu atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā.
  
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM UN PERSONAS DATU APSTRĀDE
2.1. [bookmark: _Ref57434011]Prasības piedāvājuma noformēšanai - piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2.  Prasības piedāvājuma dokumentiem 
2.2.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.2.5.1. Pieteikums dalībai Iepirkumā saskaņā ar 5. pielikumā pievienoto veidni;
2.2.5.2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu pieteikumu saskaņā ar 6. pielikumā pievienoto veidni;
2.2.5.3. Pretendenta (kvalifikācijas) atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 3. sadaļu;
2.2.5.4. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3. un/vai 4. pielikumā noteiktajiem Finanšu piedāvājuma 1. un/vai 2. daļai sagatavošanas nosacījumiem. 
2.2.6. Pretendentam izmaksās jāiekļauj visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām iepirkuma līguma izpildes laikā. Pasūtītājs neveiks pretendenta papildu izdevumu, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā, apmaksu.
2.2.7. Finanšu piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un komisija ņems vērā tikai 2 zīmes aiz komata.
2.2.8. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2.9. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.2.9.1.  pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
2.2.9.2.  pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
2.2.10. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.2.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.2.12. [bookmark: _Ref499288564]Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.13. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.12. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2.3. Personas datu apstrāde
2.3.1. [bookmark: _Hlk125018527]Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par šādiem datu apstrādes apstākļiem:
2.3.1.1. Personas datu apstrādes speciālists – Gints Puškundzis t. +371 29124124, e-pasts: gints.puskundzis@gmail.com. 
2.3.1.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde.
2.3.1.3. Personas datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla vai pieaicināta speciālista tehniskām un profesionālām spējam (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot nolikumā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma nolikumā pievienotajos dokumentos.
2.3.1.4. Personas datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu izpildei; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
2.3.1.5. Personas datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvi paredz normatīvie akti.
2.3.1.6. Automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta. 
2.3.1.7. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
2.3.1.8. Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
[bookmark: _Hlk193186853]Kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti:
	[bookmark: _Hlk208936366]Nr. 
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	3.1
 
	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Apvienība, attiecībā uz kuru tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
	3.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā (nolikuma 5.pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 6.pielikums).
 3.1.2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā.
3.1.3.Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad pretendents iesniedz šo faktu apliecinošu dokumenta oriģinālu (piemēram, sabiedrības līgumu), kurā ir noteikta katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildība par saistību izpildi (piemēram, par noteiktu darbu veikšanu, zaudējumu atlīdzināšanu, u.tml.), kuras tiks uzņemtas, noslēdzot nākotnē iepirkuma līgumu.
3.1.4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā, komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā https://www.ur.gov.lv/lv/. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” https://www6.vid.gov.lv/SDV.
3.1.5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. Pretendents iesniedz arī kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par pretendenta amatpersonām (vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām), kurām ir pārstāvības tiesības, kā arī apliecinājumu, ka izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.

	3.2.
	Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
NB! Iesaistītie speciālisti nav uzskatāmi par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās!
	3.2.1. Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (nolikuma 9.pielikums).
3.2.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 10.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.

	3.3.
	Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kurus tas plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, ja tiem nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN. Ar apakšuzņēmēju saprotama pretendenta nolīgta persona vai tās nolīgta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildē.
.
	3.3.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 9.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma vērtību EUR bez PVN no kopējā līguma apjoma.
3.3.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 10.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, ja apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.

	Prasības attiecībā uz pretendenta līguma izpildes personāla (iesaistīto speciālistu) tehniskajām un profesionālajām spējām

	Pretendentsm (viens vai vairāki no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) iepirkuma līguma izpildei jānodrošina šādus speciālistus ar šādu kvalifikāciju un pieredzi, kas iegūta iepriekšējos 3 (trīs) gados (2023, 2024, 2025), kā arī 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
Pretendents par 3.4. un/vai 3.5. punkta speciālistiem iesniedz līguma izpildē iesaistīto speciālistu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 7. pielikuma 1. punktam)

	3.4.
	1.daļā – arhitekts, kas atbilst šādām prasībām:
· augstākā izglītība arhitektūrā vai līdzvērtīgā jomā[footnoteRef:2]; [2:  Atbilstoši 2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju ] 

· pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta, kas saistīts ar radiācijas drošību, izstrādē, ekspertīzē vai izvērtēšanā;
· ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts attiecīgajā jomā, kas piešķir tiesības veikt būvprojekta izstrādi, ekspertīzi vai izvērtēšanu, un speciālists ir reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
· 
	3.4.1. Pretendents iesniedz šādu informāciju un dokumentus latviešu valodā vai, ja   dokumenti ir citā valodā, to apliecinātus tulkojumus:
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
- speciālista aizpildīts un parakstīts CV saskaņā ar CV veidni (8.pielikums), kurā norādīta vērtēšanas kritērijiem atbilstoša pieredze un laiks, kurā sniegti pakalpojumi;
- dokumentus vai informāciju, kas apliecina speciālista kvalifikāciju un reģistrāciju BIS, ja šī informācija nav publiski pieejama.
 

	3.5.
	2.daļā – radiācijas drošības eksperts, kas atbilst šādām prasībām:
· augstākā izglītība dabaszinātnēs, fizikā, inženierzinātnēs vai līdzvērtīgā jomā[footnoteRef:3]; [3:  Atbilstoši 2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju] 

· pieredze vismaz 1 (viena) projekta, ekspertīzes, atzinuma vai izvērtējuma radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā;
· derīgs radiācijas drošības speciālista, radiācijas drošības eksperta vai līdzvērtīgs profesionālās kvalifikācijas apliecinājums, ko izsniegusi kompetenta institūcija Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, un kas apliecina speciālista tiesības veikt profesionālo darbību radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.
	3.5.1. Pretendents iesniedz šādu informāciju un dokumentus latviešu valodā vai, ja dokumenti ir citā valodā, to apliecinātus tulkojumus:
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
- speciālista aizpildīts un parakstīts CV saskaņā ar CV veidni (8.pielikums), kurā norādīta vērtēšanas kritērijiem atbilstoša pieredze un laiks, kurā sniegti pakalpojumi;
- ja speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikā, pasūtītājs atbilstību prasībai par derīgu radiācijas drošības eksperta kvalifikāciju pārbauda Valsts vides dienesta publicētajā radiācijas drošības ekspertu sarakstā; 
- ja speciālists ir citas valsts pilsonis vai kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, pretendents iesniedz kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina speciālista tiesības veikt profesionālo darbību radiācijas drošības un kodoldrošības jomā attiecīgajā valstī vai līdzvērtīgu kvalifikāciju.




3.6. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
3.6.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām;
3.6.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN  no iepirkuma līguma vērtības;
3.6.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
3.6.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
3.6.5. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.6.6. Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
3.6.7. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv.
3.6.8. Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli” norādot, vai tas atbilst PIL 9. panta astotajā daļā minētie izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām personām. Personām, uz kuru spējām pretendents balstās, obligāti ir arī jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem kvalifikācijas (atlases) kritērijiem, par kuriem pretendents uz konkrēto personu ir balstījies (aizpildāma EVIPD IV sadaļa “Atlases kritēriji”). Pretendenta piedāvātajiem apakšuzņēmējiem obligāti ir jāaizpilda sadaļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem (EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”). Pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, EVIPD jānorāda, vai uz to neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījums.

4. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA
4.1. [bookmark: _Toc529862318]Piedāvājuma izvēles kritērijs – Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vienīgo vērtēšanas kritēriju – zemākā cena EUR bez PVN.

4.2. [bookmark: _Ref343523533]Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
4.2.1.2. pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude jeb atlase;
4.2.1.3. [bookmark: _Toc336440052]finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;
4.2.1.4. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana;
4.2.1.5. pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana un izslēgšanas nosacījumu esamību tam pārbaude. 
4.2.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.2.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (analoģiski Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumu Nr.107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam).
4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
4.3.2. Iepirkuma komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.4. Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaude jeb atlase
4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, komisija ņem vērā labojumu.
4.5.2. Ja Finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, tad Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5.3. Ja Iepirkuma komisija pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc pakalpojuma tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, analoģiski PIL 53. pantam.
4.6. Piedāvājumu vērtēšana
4.6.1. Iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šāda vērtēšanas algoritma: zemākā cena EUR bez PVN.

5. [bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc506451997]IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
5.1. [bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc368392561][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc506451998]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 9. panta astotajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību PIL 9. panta iepirkumā veic attiecībā uz katru pretendentu (arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības PIL 9. panta iepirkumā.
5.1.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka uz pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, un PIL 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecas kāds no PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta devīto daļu, kā arī PIL Pārejas noteikumu 28. punkta 1. apakšpunktu.
5.1.3.  Ja pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības PIL 9. panta iepirkumā, tad pasūtītājs izvēlas nākamo PIL 9. panta iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši PIL 9. panta iepirkuma nolikuma 5.1.1.apakšpunktam.
5.1.4. Ja pasūtītājs jau pēc lēmuma par PIL 9. panta iepirkuma rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, un PIL 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecas kāds no PIL 9. panta astotajā daļā vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par PIL 9. panta iepirkuma rezultātiem, izvēloties nākamo PIL 9. panta iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1.  Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkumā  uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un saimnieciski visizdevīgāko, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem un līguma projektu (nolikuma 11.pielikums).
6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts ar viszemāko cenu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo ar viszemāko cenu, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no parakstīta ar Pasūtītāja parakstu līguma (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.4.  Pēc Iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu reģistrē personālsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma paziņošanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai arī noslēdz sabiedrības līgumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības
7.1.1.izdarīt grozījumus Iepirkuma nolikumā saskaņā ar PIL 9.panta sesto prim daļu;
7.1.2.izslēgt pretendentu  no  turpmākās  dalības  Iepirkumā  un  neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 9. panta astotajā daļā, vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
7.1.3.piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs;
7.1.4.pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  piedāvājumu  atbilstības  pārbaudei,  pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.1.5. pieprasīt pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju, ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu;
7.1.6. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts.
7.2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi
7.2.1. nodrošināt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu;
7.2.2. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu;
7.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un nolikumu;
7.2.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Iepirkuma  rezultātu  paziņošanai  nesniegt  informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;
7.2.5. 3 (triju) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam ir tiesības 
8.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Iepirkuma nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
8.1.2. pieprasīt papildu informāciju par  nolikumu, ievērojot Iepirkuma nolikuma noteikumus;
8.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā;
8.1.4. piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. pantu. 
8.2. Pretendentam ir pienākumi
8.2.1. lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu  apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
8.2.3. Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
8.2.4. pēc Iepirkuma komisijas pieprasījuma, Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā rakstiski sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
8.2.5. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma izpildei;
8.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

9. PIELIKUMU SARAKSTS
1.pielikums – Tehniskā specifikācija Iepirkuma 1. daļai
2.pielikums – Tehniskā specifikācija Iepirkuma 2. daļai
3.pielikums – Finanšu piedāvājums Iepirkuma 1. daļai
4.pielikums – Finanšu piedāvājums Iepirkuma 2. daļai
5.pielikums – Pieteikums 
6.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu Iepirkumam 
7.pielikums – Pretendenta speciālistu saraksts 
8.pielikums – Speciālista CV 
9.pielikums – Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts 
10.pielikums – Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums 
11.pielikums – Iepirkuma līgums 
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[bookmark: _Hlk208921951][bookmark: _Hlk216709439][bookmark: _Hlk208936241]1.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17
(sagatavota 23.07.2026)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi” ar identifikācijas Nr. VVD 2026/17 1. daļai – Arhitekta pakalpojumi

[bookmark: _Hlk80187574]1. Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas apraksts
1.1. Pamatojums 
Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam, kas ir vides aizsardzības nozares vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, arī radiācijas drošības jautājumos,  ietver pasākumu – Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāžu. 
Salaspils kodolreaktoru apstādināja 1998.gada 19.jūnijā. Lietotā kodoldegviela no reaktora tika izvesta 2008.gadā. Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas rezultātā radītos radioaktīvos atkritumus no reaktora teritorijas plānots nogādāt uz radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons”. Tādēļ paralēli tiek risināti jautājumi saistībā ar radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” paplašināšanu - jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi. Šo paplašināšanu nepieciešams veikt, lai nodrošinātu reaktora likvidēšanas gaitā radušos atkritumu apglabāšanu. Papildus ir nepieciešams izveidot pārsegumu virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.
Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontēšanai ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/salaspils-kodolreaktors. Darbības akcepts (ietekmes uz vidi novērtējums)  ir akceptēts Ministru kabinetā ar 2007.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.467„Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu”.
Lai īstenotu Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāžu VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (būvniecības ieceres un būvprojekta pasūtītājs) iesniedza būvniecības ieceri Valsts vides dienestā (turpmāk – VVD), kas attiecībā uz šāda veida būvēm pilda būvvaldes funkcijas. VVD, izvērtējot būvniecības ieceri, 26.06.2023. izsniedza būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2023-3860 Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai. Pēc tam, kad VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" iesniegs būvprojektu Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai, VVD kā būvvaldei būs nepieciešams to izvērtēt un akceptēt.
1.2.  Normatīvo aktu prasības
Salaspils kodolreaktora likvidēšana ir jāveic saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kā arī ar Eiropas Savienības un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras rekomendācijām un prasībām, t.sk.:
· Būvniecības likums;
· likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”;
· Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.661 “Ar radiācijas drošību saistītu būvju būvnoteikumi”; 
· Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr. 65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi”;
· Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumi Nr.129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem”;
· Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”.
1.3. Iepirkuma mērķis
Mērķis ir nodrošināt VVD būvvaldes arhitekta pakalpojumus būvniecības procesa (izņemot būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā) kontroles un uzraudzības jautājumos Salaspils kodolreaktora likvidēšanai, izvērtējot būvprojekta atbilstību 26.06.2023. būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2023-3860 ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.
VVD būvvaldes arhitekta pakalpojumi ir veicami ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 19. septembra noteikumus Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra  noteikumus Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju noteikumi” un noslēgto līgumu. 
VVD šajā gadījumā pilda būvvaldes funkcijas (izņemot būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā) saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.962 „Valsts vides dienesta nolikums” un Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra  noteikumiem Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju noteikumi”.
1.4. Projekta īstenošanā iesaistītās puses un institūcijas:


2. Darba uzdevums
2.1.  Pakalpojuma mērķis
Nodrošināt VVD būvvaldes arhitekta pakalpojumus būvniecības procesa (izņemot būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā) kontrolei un uzraudzībai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.661 “Ar radiācijas drošību saistītu būvju būvnoteikumi” prasībām Salaspils kodolreaktora likvidēšanai, izvērtējot būvprojektu.
Apmaksa tiks veikta atbilstoši faktiski veiktajai būvniecības procesa kontrolei un atbilstoši būvniecības procesa kontroles vienības cenai Finanšu piedāvājumā.  
2.2. Pakalpojuma darba uzdevums
Arhitekta, kas piedalās VVD būvvaldes darbā, uzdevumi Salaspils kodolreaktora likvidēšanas procesam:

	Uzdevums
	Process
	Nodevums, darbu izpildes pārskati
	Izpildes termiņš

	1.uzdevums
Būvprojekta atbilstības izvērtēšana būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem
	- Būvprojekta izstrādes laikā dalība sanāksmēs, kuras organizē VVD un VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (būvniecības ieceres un būvprojekta pasūtītājs).
- Sagatavo viedokli par būvprojekta izstrādes laikā sagatavotajiem dokumentu projektiem, kurus iesniedz izvērtēšanai VVD. 
- Izvērtē būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem, tehniskiem noteikumiem un  būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2023-3860 ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem, lai konstatētu, vai ir izpildīti visi projektēšanas nosacījumi (tai skaitā radiācijas drošībā) un saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi un/vai atļaujas, ievēroti normatīvie akti, tai skaitā radiācijas drošībā.
- Sagatavo lēmuma par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi projektu, veic būvvaldes arhitekta darbu Būvniecības informācijas sistēmā BIS.
	Būvprojekta izvērtējums, kas satur pamatojumu par atbilstību normatīvajiem aktiem, tehniskiem noteikumiem un  būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem.

	10 darba dienu laikā no dienas, kad būvniecības ierosinātājs ir iesniedzis dokumentus

	2.uzdevums
Atkārtota būvprojekta atbilstības izvērtēšana, ja nepieciešams
	Ja ir iepriekš konstatēts, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi vai atļaujas, sagatavo lēmuma projektu par atteikumu,   atkārtoti izvērtē būvprojekta atbilstība būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem. 
	Būvprojekta izvērtējums, kas satur pamatojumu par atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.
	10 darba dienu laikā no dienas, kad būvniecības ierosinātājs ir iesniedzis dokumentus


Procesa laikā arhitekts nodrošina nepieciešamo informācijas apriti, dokumentu sagatavošanu un uzglabāšanu (tai skaitā Būvniecības informācijas sistēmā BIS), dokumentu tulkošanu, sanāksmju organizēšanu un vadīšanu, kā arī piedalās sanāksmēs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma. Visos pakalpojuma darba uzdevuma posmos ir nepieciešams izvērtēt, vai ir ņemti vērā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā minētie nosacījumi, kā arī radiācijas drošības prasības. 
Darba 1.-2.uzdevumā minētos nodevumus paraksta arhitekts. 
Arhitektam ir jāsagatavo un jāiesniedz VVD pārskats par būvprojekta atbilstības izvērtēšana būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, apkopojot informāciju par darba 1.-2.uzdevuma nodevumiem.
Apmaksa tiks veikta atbilstoši faktiski veiktajai būvniecības procesa kontrolei.  

Darbu veikšanas periods: 36 mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. 



2.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17
(sagatavota 23.07.2026)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi” ar identifikācijas Nr. VVD 2026/17 2. daļai – Radiācijas drošības eksperta pakalpojumi

1. Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas apraksts
1.1. Pamatojums 
Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam, kas ir vides aizsardzības nozares vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, arī radiācijas drošības jautājumos,  ietver pasākumu – Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāžu. 
Salaspils kodolreaktoru apstādināja 1998.gada 19.jūnijā. Lietotā kodoldegviela no reaktora tika izvesta 2008.gadā. Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas rezultātā radītos radioaktīvos atkritumus no reaktora teritorijas plānots nogādāt uz radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons”. Tādēļ paralēli tiek risināti jautājumi saistībā ar radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” paplašināšanu - jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi. Šo paplašināšanu nepieciešams veikt, lai nodrošinātu reaktora likvidēšanas gaitā radušos atkritumu apglabāšanu. Papildus ir nepieciešams izveidot pārsegumu virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.
Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontēšanai ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/salaspils-kodolreaktors. Darbības akcepts (ietekmes uz vidi novērtējums)  ir akceptēts Ministru kabinetā ar 2007.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.467„Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu”.
Lai īstenotu Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāžu VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (būvniecības ieceres un būvprojekta pasūtītājs) iesniedza būvniecības ieceri Valsts vides dienestā (turpmāk – VVD), kas attiecībā uz šāda veida būvēm pilda būvvaldes funkcijas. VVD, izvērtējot būvniecības ieceri, 26.06.2023. izsniedza būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2023-3860 Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai. Pēc tam, kad VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" iesniegs būvprojektu Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai, VVD kā būvvaldei būs nepieciešams to izvērtēt un akceptēt.
1.2.  Normatīvo aktu prasības
Salaspils kodolreaktora likvidēšana ir jāveic saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, kā arī ar Eiropas Savienības un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras rekomendācijām un prasībām, t.sk.:
· Būvniecības likums;
· likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”;
· Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.661 “Ar radiācijas drošību saistītu būvju būvnoteikumi”; 
· Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr. 65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi”;
· Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumi Nr.129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem”;
· Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”.
1.3. Pakalpojuma mērķis
Mērķis ir nodrošināt radiācijas drošības eksperta pakalpojumus VVD būvvaldei būvniecības procesa (izņemot būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā) kontroles un uzraudzības jautājumos Salaspils kodolreaktora likvidēšanai, izvērtējot būvprojekta atbilstību 26.06.2023. būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2023-3860 ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.
Radiācijas drošības eksperta pakalpojumi ir sniedzami VVD, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 19. septembra noteikumus Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra  noteikumus Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju noteikumi”, Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr. 65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” un noslēgto līgumu. 
VVD šajā gadījumā pilda būvvaldes funkcijas (izņemot būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā) saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.962 „Valsts vides dienesta nolikums” un Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra  noteikumiem Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju noteikumi”.
1.4. Projekta īstenošanā iesaistītās puses un institūcijas:


2. Darba uzdevums
2.1.  Pakalpojuma mērķis
Nodrošināt radiācijas drošības eksperta pakalpojumus VVD būvvaldei būvniecības procesa (izņemot būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā) kontrolei un uzraudzībai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.661 “Ar radiācijas drošību saistītu būvju būvnoteikumi” prasībām Salaspils kodolreaktora likvidēšanai, izvērtējot būvprojektu.
Apmaksa tiks veikta atbilstoši faktiski veiktajai būvniecības procesa kontrolei un atbilstoši būvniecības procesa kontroles vienības cenai Finanšu piedāvājumā.  
2.2. Pakalpojuma darba uzdevums
Radiācijas drošības eksperta, kas piedalās VVD būvvaldes darbā, uzdevumi Salaspils kodolreaktora likvidēšanas procesam:

	Uzdevums
	Process
	Nodevums, darbu izpildes pārskati
	Izpildes termiņš

	1.uzdevums
Būvprojekta atbilstības izvērtēšana būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem
	- Būvprojekta izstrādes laikā dalība sanāksmēs, kuras organizē VVD un VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (būvniecības ieceres un būvprojekta pasūtītājs).
- Sagatavo viedokli par būvprojekta izstrādes laikā sagatavotajiem dokumentu projektiem no radiācijas drošības aspektiem un iesniedz izvērtēšanai VVD. 
- Izvērtē būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem (tai skaitā likvidēšanas un demontāžas plānu), un  būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2023-3860 ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem, lai konstatētu, vai ir izpildīti visi projektēšanas nosacījumi radiācijas drošībā  un ievēroti normatīvie akti radiācijas drošībā.
	Izvērtējums un slēdziens par būvprojekta atbilstību radiācijas drošības prasībām un  būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem par radiācijas drošības jautājumiem.

	10 darba dienu laikā no dienas, kad būvniecības ierosinātājs ir iesniedzis dokumentus

	2.uzdevums
Atkārtota būvprojekta atbilstības izvērtēšana, ja nepieciešams
	Ja ir iepriekš konstatēts, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi vai atļaujas, atkārtoti izvērtēt būvprojekta atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem par radiācijas drošības jautājumiem. 
	Izvērtējums un slēdziens par būvprojekta atbilstību radiācijas drošības prasībām un  būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem par radiācijas drošības jautājumiem.
	10 darba dienu laikā no dienas, kad būvniecības ierosinātājs ir iesniedzis dokumentus



Procesa laikā radiācijas drošības eksperts piedalās sanāksmēs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma. 
Visos pakalpojuma darba uzdevuma posmos ir nepieciešams izvērtēt, vai ir ņemti vērā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā minētie nosacījumi radiācijas drošībā. 
Darba 1.-2.uzdevumā minētos nodevumus paraksta radiācijas drošības eksperts. Radiācijas drošības ekspertam jāsagatavo un jāiesniedz VVD pārskats par būvprojekta atbilstības izvērtēšana būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem radiācijas drošībā, apkopojot informāciju par darba 1.-2.uzdevuma nodevumiem.
Darbu veikšanas periods: 36 mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. 


3.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi” ar identifikācijas Nr. VVD 2026/17 1. daļai – Arhitekta pakalpojumi

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.>, iesniedzot šo Finanšu piedāvājumu, apņemas veikt Salaspils reaktora likvidēšanas un demontāžas būvprojekta izvērtēšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un citām Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, par zemāk minēto cenu:

	Izmaksu pozīcijas Nr.
	Pakalpojums
	Procenti no kopējās pakalpojuma cenas
	Cena EUR bez PVN

	1.
	Būvprojekta atbilstības izvērtēšana būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem
	90%
	<…>

	2.
	Atkārtota būvprojekta atbilstības izvērtēšana, ja nepieciešams
	10%
	<…>

	KOPĀ
	<…>*


*Vērtība norādāma EIS

Pretendents vai pretendenta pilnvarotā persona

_________________________                _______________        _________________                   	 
/vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2026. gada ___.________________
            /vieta/  			/datums/

(ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas parakstu, to attiecīgi norāda)


4.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi” ar identifikācijas Nr. VVD 2026/17 2. daļai – Radiācijas drošības eksperta pakalpojumi

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.>, iesniedzot šo Finanšu piedāvājumu, apņemas veikt Salaspils reaktora likvidēšanas un demontāžas būvprojekta izvērtēšanu atbilstoši atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un citām Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, par zemāk minēto cenu:

	Izmaksu pozīcijas Nr.
	Pakalpojums
	Procenti no kopējās pakalpojuma cenas
	Cena EUR bez PVN

	1.
	Būvprojekta atbilstības izvērtēšana būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem
	90%
	<…>

	2.
	Atkārtota būvprojekta atbilstības izvērtēšana, ja nepieciešams
	10%
	<…>

	KOPĀ
	<…>*


*Vērtība norādāma EIS

Pretendents vai pretendenta pilnvarotā persona

_________________________                _______________        _________________                   	 
/vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2026. gada ___.________________
            /vieta/  			/datums/

(ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas parakstu, to attiecīgi norāda)


5.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17

PIETEIKUMS 
Iepirkumam “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. VVD 2026/17

	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	3.
	Juridiskā adrese
	

	4.
	Pasta adrese (ja atšķiras)
	

	5.
	Pretendenta e-pasta adrese
	

	6.
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	7. 
	Kontaktpersonas tālruņa numurs
	

	8.
	Kontaktpersonas e-pasta adrese
	

	9.
	Bankas nosaukums
	

	10.
	Bankas kods
	

	11.
	Bankas konta numurs
	

	12.
	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	



Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, piekrītam Iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Līguma projekta noteikumiem un piedāvājam sniegt pakalpojumu saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. 
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): _______________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.

2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) : _____________________;
2.2. apakšuzņēmēja veicamā pakalpojuma vērtība EUR bez PVN ______________________________.

3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības ______________________________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________.
4. Apliecinām, ka:
4.1. nodrošināsim nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
4.2.  neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
4.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
4.4. piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi (kopijas, noraksti un izraksti) atbilst oriģināliem un ir pareizi (šis apliecinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumentu atvasinājumi);
4.5. piedāvājumā iekļauto dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem un ir pareizi (šis apliecinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumentu tulkojumi).

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

Pretendenta uzņēmums atbilst mikro[footnoteRef:4] vai mazā[footnoteRef:5], vai vidējā uzņēmuma[footnoteRef:6] statusam.  [4:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro]  [5:  Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro]  [6:  Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 

 
Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mikro vai mazais, vai vidējais/ uzņēmums. 
 
Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājs veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās un kontaktpersonas datu apstrādi. Esam iepazinušies un informējuši iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas minēti nolikuma 2.3. apakšpunktā.


Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona) 
_________________________                _______________        _________________                   	 
/vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2026. gada ___.________________
            /vieta/  			/datums/
(ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas parakstu, to attiecīgi norāda)













6.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Iepirkumam “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
	identifikācijas Nr. VVD 2026/17
      __________________________________ , 
           Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


Pretendents vai pretendenta pilnvarotā persona

_________________________                _______________        _________________                   	 
/vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2026. gada ___.________________
            /vieta/  			/datums/

(ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas parakstu, to attiecīgi norāda)


7.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17
PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS
Iepirkumam “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi ”,
identifikācijas Nr. VVD 2026/17

0. Pakalpojuma veikšanai tiks nodrošināti šādi speciālisti:
	Speciālists
	Speciālista vārds, uzvārds
	Persona (uzņēmums), kuru pārstāv*
	Līgumattiecību pamats**

	
	
	
	

	
	
	
	



* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A – pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B – apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C – apakšuzņēmējs – persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits (norādīt, kāds).
Pretendents vai pretendenta pilnvarotā persona

_________________________                _______________        _________________                   	 
/vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2026. gada ___.________________
            /vieta/  			/datums/


8.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17
SPECIĀLISTA CV
Iepirkumam “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
	identifikācijas Nr. VVD 2026/17

	Vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis un e-pasta adrese)
	

	Izglītība
	



	Pieredze (realizētie projekti)
	Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs))
	Katra projekta ietvaros veicamie darbi*

	
	
	
	

	
	
	
	


*Ja informācija par realizēto projektu ir pieejama publiskajos avotos un/vai tajā ir atsauce uz pretendentu, nepieciešams pievienot interneta saiti, avotu vai citu norādi uz šo resursu.

APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies): 
- apliecinu, ka šī informācija ir patiesa un atbilstoši raksturo kvalifikāciju un pieredzi, 
[bookmark: _Hlk147309514]- piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”, ID Nr. VVD 2026/17 pretendenta piedāvājuma izvērtēšanai, 
- apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē <norādīt ieņemamo pozīciju> pozīcijā, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

Paraksts __________________________


9.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17

APAKŠUZŅĒMĒJU/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS*

Iepirkumam “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. VVD 2026/17

	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona*

	Nododamais  apjoms no kopējās līgumcenas
(%)
	Nododamais apjoms no kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmējam nododamais pakalpojuma  apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000 EUR bez PVN vai lielāka:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

**Apakšuzņēmēja veicamās daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).

Pretendents vai pretendenta pilnvarotā persona

_________________________                _______________        _________________                   	 
/vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2026. gada ___.________________
            /vieta/  			/datums/

(ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas parakstu, to attiecīgi norāda)




10.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17


APAKŠUZŅĒMĒJA UN/ VAI PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ 

Iepirkumam “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. VVD 2026/17

Apliecinām, ka mēs___ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs), esam gatavi izpildīt iepirkuma  “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”, ID Nr. VVD 2026/17 līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu ________ euro apmērā no kopējās līguma summas, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________ (īss pretendentam nododamo resursu apraksts).

Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai. Esam iepazinušies ar plašāku informāciju par datu apstrādes aspektiem, kuri noteikti nolikuma 2.3. apakšpunktā.


Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________










[bookmark: _Hlk191562407]

11.pielikums
Iepirkuma “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi”
nolikumam, ID Nr. VVD 2026/17

Projekts
[bookmark: _Hlk208936214]PAKALPOJUMA LĪGUMS
par Salaspils reaktora likvidēšanas un demontāžas būvprojekta izvērtēšanu

Rīgā	 Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta datums

Valsts vides dienests, vienotais reģ. Nr. 90000017078, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, ģenerāldirektora Andra Ķēniņa personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumu Nr. 962 “Valsts vides dienesta nolikums” 9.3.apakšpunktu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,
un
<Komersants> <nosaukums>, vienotais reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, kuru saskaņā ar <pilnvarojums> pārstāv <amats> <vārds> <uzvārds> (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi saukti Puse vai abi kopā – Puses,

[bookmark: _Hlk101779732]ievērojot iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VVD 2026/17 “Salaspils reaktora likvidēšanas arhitekta un radiācijas drošības eksperta pakalpojumi” nolikumu, ___. daļas rezultātu un iepirkuma ___.daļā iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem un par noteikto samaksu veikt Salaspils reaktora likvidēšanas un demontāžas būvprojekta izvērtēšanu (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (turpmāk – 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumam (turpmāk – 2. pielikums), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2. Līguma summa un darbības termiņš
2.1. Maksimālā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir EUR <skaitļiem> (<vārdiem> euro un <skaitļiem> centi). PVN < skaitļiem> % ir EUR <skaitļiem> (<vārdiem> euro un <skaitļiem> centi). Maksimālā Līguma summa, ieskaitot PVN, ir EUR <skaitļiem> (<vārdiem> euro un <skaitļiem> centi). 
2.2. Līguma 2.1. punktā noteiktā Pakalpojuma cena par katra Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas būvprojekta izvērtēšanu tiek sadalīta šādi:
2.2.1. 90 % no Pakalpojuma cenas par sākotnējo būvprojekta izvērtēšanu;
2.2.2. 10 % no Pakalpojuma cenas par precizēta būvprojekta atkārtotu izvērtēšanu, ja pēc sākotnējās izvērtēšanas ir pieprasīti būvprojekta precizējumi un  Izpildītājam tiek iesniegts precizēts būvprojekts atkārtotai izvērtēšanai.
2.3. Ja pēc sākotnējās būvprojekta Izpildītāja izvērtēšanas Pasūtītāja būvvalde akceptē būvprojektu Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) bez nepieciešamības veikt precizējumus, Izpildītājam ir tiesības saņemt tikai Līguma 2.2.1. punktā noteikto samaksu.
2.4. Ja pēc sākotnējās būvprojekta Izpildītāja izvērtēšanas tiek pieprasīti būvprojekta precizējumi un Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam precizētu būvprojektu atkārtotai izvērtēšanai, Izpildītājam ir tiesības saņemt gan Līguma 2.2.1. punktā, gan 2.2.2. punktā noteikto samaksu.
2.5. Ja pēc būvprojekta precizējumu pieprasīšanas Pasūtītājs neiesniedz precizētu būvprojektu Izpildītājam izvērtēšanai vai tiek pieņemts lēmums neturpināt projekta virzību, Izpildītājam ir tiesības saņemt tikai Līguma 2.2.1. punktā noteikto samaksu, un Līguma 2.2.2. punktā noteiktā samaksa nav maksājama.
2.6. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par PVN, tad nodokļu apmēru Izpildītājs pārrēķina un izraksta, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus par PVN likmēm.
2.7. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
2.8. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 36 (trīsdesmit) seši mēneši no Līguma stāšanās spēkā brīža.

3. Norēķinu kārtība
3.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, nosūtot to uz eAdresi: VVD_REKINI@90000017078. Rēķins tiek sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Rēķinā iekļauti visi attiecināmie nodokļi un nodevas. Nekādi papildu maksājumi Izpildītājam netiek maksāti. Rēķinā obligāti jābūt atsaucei uz Līguma numuru. Rēķins ir derīgs bez paraksta.
3.2. Pēc Līguma 4.6. punktā noteiktā sākotnējās būvprojekta izvērtēšanas Nodevuma pieņemšanas Izpildītājs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu 90 % apmērā no attiecīgā būvprojekta izvērtēšanai noteiktās Pakalpojuma cenas.
3.3. Pēc Līguma 4.7. punktā noteiktā atkārtotās izvērtēšanas Nodevuma pieņemšanas Izpildītājs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu par atlikušajiem 10 % no attiecīgā būvprojekta izvērtēšanai noteiktās Pakalpojuma cenas.
3.4. Gadījumā, ja iestājas Līguma 4.8. punktā minētie apstākļi un atkārtotā būvprojekta izvērtēšana netiek veikta, Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt un Pasūtītājam nav pienākuma samaksāt Līguma 3.3. punktā noteikto maksājuma daļu.
3.5. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
3.6. Pasūtītājs maksājumu veic euro bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
3.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Pakalpojumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.
	
4. Līguma izpildes kārtība, nodevumi un autortiesības
4.1. Līgumā paredzētos Pakalpojuma izpildes rezultātus (turpmāk – Nodevumi) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam elektroniski MS Office lasāmā formātā, pēc Pasūtītāja izvēles nosūtot tos uz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja Līguma 12.5. punktā norādīto e-pasta adresi.
4.2. Pakalpojuma ietvaros par Nodevumiem tiek uzskatīti:
4.2.1. sākotnējās būvprojekta Izpildītāja izvērtēšanas rezultāti;
4.2.2. atkārtotās būvprojekta Izpildītāja izvērtēšanas rezultāti, ja pēc sākotnējās Izpildītāja izvērtēšanas Pasūtītāja būvvalde ir pieprasījusibūvprojekta precizējumus un   BIS ir iesniegts precizēts būvprojekts.
4.3. Pasūtītājs Nodevuma saturu izvērtē 10 (desmit) darba dienu laikā no Nodevuma saņemšanas dienas un šajā termiņā ir tiesīgs izteikt pamatotus rakstveida iebildumus par Nodevumu, informējot par tiem Izpildītāju.
4.4. Ja Pasūtītājs 4.3. punktā noteiktajā termiņā nav izteicis pamatotus iebildumus, Nodevums uzskatāms par pieņemtu bez iebildumiem.
4.5. Pēc Pasūtītāja pamatotu iebildumu saņemšanas Izpildītājs novērš norādītos trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā no iebildumu saņemšanas dienas un atkārtoti iesniedz Nodevumu. Atkārtoti iesniegto Nodevumu Pasūtītājs izvērtē šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.
4.6. Sākotnējās būvprojekta izvērtēšanas Nodevums uzskatāms par izpildītu un pieņemtu pēc tam, kad:
4.6.1. Pasūtītājs ir veicis Nodevuma izvērtēšanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem; un
4.6.2. Pasūtītāja būvvalde BIS ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu par būvprojektu, neatkarīgi no tā, vai Izpildītāja izvērtētais būvprojekts ir akceptēts vai ir pieprasīti tā precizējumi; un
4.6.3. Puses ir parakstījušas attiecīgo pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.7. Ja pēc Izpildītāja sākotnējās būvprojekta izvērtēšanas Pasūtītāja būvvalde pieprasa veikt būvprojekta precizējumus un BIS tiek iesniegts precizēts būvprojekts, Izpildītājs veic atkārtotu būvprojekta izvērtēšanu un iesniedz attiecīgu Nodevumu. Šāds Nodevums uzskatāms par pieņemtu pēc Pasūtītāja būvvaldes lēmuma akceptēt būvprojektu BIS un attiecīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
4.8. Ja pēc būvprojekta precizējumu pieprasīšanas Izpildītājam netiekiesniegts precizēts būvprojekts izvērtēšanai vai tiek pieņemts lēmums neturpināt projekta virzību, Izpildītājam nav pienākuma veikt atkārtotu būvprojekta izvērtēšanu. Šādā gadījumā Pakalpojums uzskatāms par izpildītu sākotnējās izvērtēšanas apjomā, un atkārtotās izvērtēšanas Nodevums netiek sagatavots.
4.9. Pasūtītājs pieņem attiecīgo Nodevumu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Nodevuma pieņemšanas priekšnoteikumu iestāšanās saskaņā ar šī Līguma noteikumiem
4.10. Pasūtītājam pieder visas autora mantiskās tiesības uz Nodevumiem, ko Izpildītājs nodevis, pildot Līgumu. 
4.11. Autora mantiskās tiesības uz katru Līguma ietvaros Pasūtītājam iesniegto Nodevumu pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Nodevums ir piegādāts Pasūtītājam, bez termiņa ierobežojuma un bez teritorijas ierobežojuma.
4.12. Izpildītājs garantē, ka sniegtā Pakalpojumā un piegādātā Nodevuma izstrādē nav pieļauti autortiesību pārkāpumi, pretējā gadījumā, Pasūtītāja zaudējumus sedz Izpildītājs.

5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Izpildītājs ievēro darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, ciktāl tās ir piemērojamas Pakalpojuma izpildei.
5.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojuma izpildei nepieciešamo resursu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
5.3. Ja Pasūtītājs, pamatojoties uz konstatētajām kļūdām, kuras norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, pieprasa nomainīt speciālistu, Izpildītājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā.
5.4. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu konstatācijas brīža, ziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
5.5. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā vai kurus Pasūtītājs ir apņēmies iesniegt Izpildītājam. Ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā Izpildītājs šos dokumentus atdod Pasūtītājam.
5.6. Puses uzskata visa veida informāciju, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, par konfidenciālu informāciju, ja vien spēkā esošie normatīvie akti neparedz pretējo. 
5.7. Par konfidenciālu informāciju Līguma ietvaros netiek uzskatīta informācija:
5.7.1. kas Izpildītājam bijusi zināma, pirms Pasūtītājs to iesniedzis;
5.7.2. ko Pasūtītājs ir sniedzis citām personām bez noteiktiem ierobežojumiem;
5.7.3. kuru Izpildītājs ir pats radījis, nebalstoties uz Pasūtītāja iesniegto informāciju;
5.7.4. kura ir nokļuvusi publiskajā telpā, nepārkāpjot Līgumā noteiktos konfidencialitātes noteikumus;
5.7.5. kuru Izpildītājs var tiesiski iegūt no jebkuras trešās personas.
5.8. Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju, tajā skaitā par nepieciešamību nodrošināt konfidenciālas informācijas aizsardzību informē savus darbiniekus un citas Līguma izpildē iesaistītās personas.
5.9. Pusēm ir pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ja vien spēkā esošie normatīvie tiesību akti neparedz pienākumu Pusei izpaust konfidenciālu informāciju atsevišķām trešajām personām. 
5.10. Ja kādai no Pusēm spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāsniedz konfidenciāla informācija trešajai personai, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā par to informē otru Pusi, ja normatīvie akti atļauj šāda veida informēšanu.

6. Pušu atbildība
6.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu ar ļaunu nolūku vai aiz neuzmanības izdarītas darbības vai bezdarbības rezultātā.
6.2. Puse nav atbildīga par savu saistību neizpildi norunātajā termiņā, ja otra Puse nepilda savas saistības atbilstoši Līguma noteikumiem vai citādi izvairās no savu saistību izpildes. Šādā gadījumā Puse sastāda aktu, kuru iesniedz otrai Pusei.
6.3. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības vai, ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un, kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu.
6.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasību ievērošanu.
6.5. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības, liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tā izpilde tiek pagarināta par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta otra Puse. Pusei, kur prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.
6.6. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma veikšanas termiņiem, tas pēc Izpildītāja maksā pieprasījuma Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Izpildītājs ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no maksājuma nokavējuma var prasīt līgumsoda samaksu.
6.7. Par Līguma 4. sadaļā Izpildītāja pienākumu izpildes nokavējumu Izpildītājs Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
6.8. Līgumsodu Puse ieskaita otras Puses norēķina kontā, kas norādīts Līgumā.
6.9. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.
6.10. Ja līgumsoda summa sasniedz 10% (desmit procenti) no Līguma summas, Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības uz līgumsodu, var vienpusēji atkāpties no Līguma un nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai pieaicināt trešo personu. Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām.

7. Apakšuzņēmēju un personāla (speciālistu) nomaiņas kārtība[footnoteRef:7] [7:  šo sadaļu iekļauj līgumā tikai tad, ja ir nepieciešamība] 

7.1. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai nodrošina Izpildītāja piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus[footnoteRef:8]. Izpildītāja speciālistus, kurus tas ir iesaistījis Līguma izpildē, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem[footnoteRef:9]. [8:  pēc nepieciešamības izvēlēties gan speciālistus, gan apakšuzņēmējus vai arī tikai kādu no tiem]  [9:  šo punkta daļu iekļauj līgumā tikai tad, ja ir veikts iepirkuma procedūra] 

7.2. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
7.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
7.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst šā likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
7.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla (speciālista) nomaiņai Līguma norādītajos gadījumos, ja tādi ir norādīti, un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam (speciālistiem) izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam (speciālistiem), kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.[footnoteRef:10] [10:  8.2. – 8.4. punktus iekļauj līgumā tikai tad, ja ir veikta iepirkumu procedūra] 

7.5. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai personāla (speciālista) nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, pandēmijas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā informē par tiem otru Pusi. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes citiem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un veic grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī izbeidz Līgumu.

9. Līguma izmaiņas un izbeigšana
9.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu un atbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajam.
9.2. Pusēm vienojoties, Līguma 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā noteiktās Pakalpojuma cenas sadalījums par katra Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas būvprojekta izvērtēšanu saskaņā ar PIL 61. panta trešās daļas 1. punktu ir pieļaujams 15% (piecpadsmit procentu) robežās šādos gadījumos:
9.2.1. Papildus speciālistu/ekspertu piesaiste Līguma izpildei ar tādu kompetenci, kura iepriekš nebija paredzēta;
9.2.2. Ja Līguma izpildes laikā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam izskatīšanai papildus dokumentus, kas saistīti ar Salaspils kodolreaktora likvidēšanas būvprojektu.
9.3. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:
9.4.1. Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;
9.4.2. pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
9.4.3. Izpildītājs nepilda Līguma nosacījumus un Līgumā noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
9.4.4. Pasūtītājs atkārtoti (vismaz 3 (trīs) reizes jebkurā periodā) ir iesniedzis saskaņā ar Līguma 4.3. punktu vienpusēji izteiktu pretenziju Izpildītājam par Līguma saistību neizpildi;
9.4.5. Līguma 6.10. punkta gadījumā;
9.4.6. pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
9.4.7. Līguma 9.4.6. apakšpunktā noteiktās sankcijas var ietekmēt tā praktisko izpildi;
9.4.8. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, kas Pasūtītājam dod tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
9.5. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs nepilda Līguma 3. sadaļā noteiktās saistības ilgāk par 2 (divām) nedēļām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs rakstiski paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksu par sniegto Pakalpojumu.
9.6. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar Pušu vienošanos.
9.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs, pieaicinot Izpildītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas. Izpildītājam pienākošos naudas summas maksājumus Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta sastādīšanas. No naudas summām, kas pienākas Izpildītājam, Pasūtītājs var ieturēt ar nesniegtā Pakalpojuma vai ar tā daļas sniegšanu saistītās papildu izmaksas.

10. Fizisko personu datu apstrāde
10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
10.2. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
10.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 
10.4. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja zūd nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai, izņemot, ja normatīvie tiesību akti Pusei uzliek pienākumu saglabāt datus ilgāk.

11. Strīdu izšķiršana
11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 5 (piecu) darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Noslēguma noteikumi
12.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, to tiesību un saistību pārņēmējiem.
12.2. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā, ja tiek mainīti Pušu pilnvarotie pārstāvji, to telefona numurs vai e-pasta adrese, katra Puse apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par visiem zaudējumiem, kuri var tikt nodarīti, otrai Pusei nepildot šī apakšpunkta noteikumus. 
12.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums punktos ar tiem piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
12.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
12.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kuram ir tiesības parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, Līguma darbības laikā:  Radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska, t. +371 28375676, e-pasts: dace.satrovska@vvd.gov.lv.
12.6. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma darbības laikā: <amats> <vārds> <uzvārds>, t. _________, e-pasts _________.
12.7. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
12.8. Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta veidā, latviešu valodā uz _ (__) lapām, 1 (viens) Līguma eksemplārs elektroniskā dokumenta veidā glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) Līguma eksemplārs elektroniskā dokumenta veidā – pie Izpildītāja.
12.9. Līgumam ir < skaitļiem > pielikumi:
12.9.1. ___.pielikums – Izpildītāja piedāvājums <kādā> formāta datnes veidā uz <skaitļiem> (<vārdiem>)  lp.;
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