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1. 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
0. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, identifikācijas Nr. ORS, 2026/23 (turpmāk – Konkurss).

0. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums 
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ogres rajona slimnīca”

	Juridiskā adrese 
	Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001

	Reģistrācijas numurs 
	40003222317

	Banka
Konta numurs
Kods 
		AS “SEB banka”, UNLALV2X
	“Swedbank” AS, HABALV22

	LV52UNLA0033300609604
	LV12HABA0001402051200




	Tālrunis
	65046161

	E-pasta adrese 
	info@ogresslimnica.lv

	Darba laiks 
	Katru darba dienu: 08:00 – 16:00

	Kontaktpersona
	Iepirkumu speciāliste Vita Rudzāne, t. 65046161, e-pasts: vita.rudzane@ogresslimnica.lv (par nolikumu)
Saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Sandra Aleksejeva, t.29278970, info@ogresslimnica.lv (par tehnisko specifikāciju).
Kontaktpersonas Konkursa laikā sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju. 

	Pasūtītāja pircēja profils iepirkumiem
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1208.




0.2. Informācija par iepirkuma procedūru
0.2.1. Konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu un citiem iepirkuma procedūru regulējošajiem PIL pantiem, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”.

0.3. Iepazīšanās ar iepirkuma nolikumu
0.3.1. [bookmark: _Toc71120804]Konkursa dokumentācija pieejama Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/180647.
0.3.2. Ieinteresētais piegādātājs Konkursa sadaļā EIS e–konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.[footnoteRef:1] [1: Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

0.3.3. Lejuplādējot nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja pircēja profilā pie Konkursa. Ja minētos dokumentus un informāciju par izmaiņām Konkursa dokumentācijā Pasūtītājs ir publicējis Pasūtītāja pircēja profilā EIS Konkursa sadaļā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.
0.3.4. Ja nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

0.4. [bookmark: _Toc52868500][bookmark: _Toc71120803]Informācijas apmaiņa
0.4.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
0.4.2. [bookmark: _Hlk126072914]Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Konkursa dokumentāciju, tajā skaitā, nolikumu, uzdod latviešu valodā elektroniski, rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un ievietojot tos EIS pie Konkursa, vai nosūtot tos uz e-pastu: vita.rudzane@ogresslimnica.lv. 
0.4.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot informāciju par jautājuma iesniedzēju) Pasūtītājs publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa un nosūta atbildes attiecīgajiem ieinteresētajiem piegādātājiem uz e-pasta adresēm, no kurām saņemts jautājums.

4. [bookmark: _Hlk129170324][bookmark: _Toc132510674][bookmark: _Toc421266107][bookmark: _Toc486604460][bookmark: _Toc161185][bookmark: _Toc533125][bookmark: _Toc38357759][bookmark: _Toc38394059][bookmark: _Toc42078515][bookmark: _Toc42079436][bookmark: _Toc42079640][bookmark: _Toc42079675][bookmark: _Toc42079700][bookmark: _Toc42080276][bookmark: _Toc42080810][bookmark: _Toc57793043]Objekta apsekošana ir iespējama iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Sandru Aleksejevu, mob.t. 29278970 vai Aigaru Graudiņu, mob.t.22305177 un vienojoties par apsekošanas laiku.

0.5. [bookmark: _Toc533126][bookmark: _Toc38357760][bookmark: _Toc38394060][bookmark: _Toc42078516][bookmark: _Toc42079437][bookmark: _Toc42079641][bookmark: _Toc42079676][bookmark: _Toc42079701][bookmark: _Toc42080277][bookmark: _Toc42080811][bookmark: _Toc57793044]Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
0.5.1. Saskaņā ar turpmāk – PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
0.5.2. Piedāvājums jāiesniedz, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
0.5.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;
0.5.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās sadaļās aizpildītas  formas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
0.5.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/180647 atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītajam termiņam (datumam un laikam).
0.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā četras stundas pēc EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
0.5.5. Piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas vai iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 
0.5.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
0.5.7. [bookmark: _Hlk129171206]Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 
0.5.8. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par izdevumiem un iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
0.5.9. Pieteikuma veidlapa,  apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā. 
0.5.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
0.5.11. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
0.5.12. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga un iesniegta norādītajā laikā.
0.5.13. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs (Valsts digitālās attīstības aģentūra) pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārcels piedāvājumu  iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) darba dienu. 
0.5.14. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Konkurss tiek pārtraukts.

0.6. Piedāvājuma noformēšanas prasības
0.6.1. Iesniedzot piedāvājumu, dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai elektroniski parakstīts dokuments). Piedāvājuma dokumentu parakstīšanai var tikt izmantots EIS iestrādātais paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai ar elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta piegādātāju apvienības dalībnieku vai biedru pārstāvju pilnvarota persona.
0.6.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumam jāpavieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personālsabiedrību biedru noslēgta vienošanās par kopīga piedāvājuma iesniegšanu un sadarbību iepirkuma līguma izpildē. Piedāvājumam pievienotajā vienošanās jānorāda vismaz informācija par atbildības sadalījumu un dalībnieku vai biedru, kurš pilnvarots pārstāvēt piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību. Pilnvarojumu pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību paraksta katrs personālsabiedrības biedrs vai personu apvienībās iekļautās personas pārstāvēttiesīgais vai pilnvarotais pārstāvis. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
0.6.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
0.6.4. Piedāvājuma dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Elektronisko dokumentu likumam. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
0.6.5. Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
0.6.6. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama.

1. 
0. 
0. 
0. 
0. Nodrošinājumi

	PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz no Pretendenta puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 10000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi). 

Piedāvājuma nodrošinājums jāpievieno kādā no sekojošiem veidiem:
· bankas garantija;
· apdrošināšanas sabiedrības polisi, kuras prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Samaksu apliecinošu dokumentu iesniedz kopā ar apdrošināšanas polisi; 
· naudas summas iemaksa kādā no Pasūtītāja kontiem (nolikuma 1.2.punkts). Par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu tiks atzīts tikai tāds maksājums, kas līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim ir saņemts Pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā. 

Bankas garantija vai apdrošināšanas polise iesniedzama un piedāvājumam pievienojama ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). 

Bankas garantijai vai apdrošināšanas polisei piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, piedāvājuma nodrošinājuma garantija pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar piedāvājuma nodrošinājuma garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt norādītam Pretendentam, tā reģistrācijas numuram, Konkursa nosaukumam un identifikācijas numuram. 

Papildu piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā norāda, ka bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir neatsaucama pirmā pieprasījuma garantija, un garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc Pasūtītāja pieprasījuma sekojošos gadījumos:
· ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
· ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu; 
· ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš ir trīs mēneši no nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu atvēršanas dienā, izņemot PIL 68.panta septītā daļā un MK noteikumu 14.punktā noteikto gadījumu, kad termiņu skaita no Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. Piedāvājuma nodrošinājumam ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
· piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam; 
· Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, līdz dienai, kad tas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu; 
· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 
· Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; 
· pārējiem Pretendentiem – pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam vismaz uz vienu no dalībniekiem, un tam jāattiecas uz konkrēto Konkursu un jāatbilst tā noteikumiem. 

[bookmark: _Hlk135939111][bookmark: _Hlk54793330][bookmark: _Hlk51578888]Pretendenta piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Konkursa dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā, t.sk. ja bankas garantija vai apdrošināšanas polise nebūs parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, vai būs pievienoti piedāvājuma nodrošinājuma devēja īpašie noteikumi, kurā nav ietverti nolikumā noteiktie noteikumi, vai nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājuma apmaksu apliecinošs dokuments (ja attiecināms), tiks uzskatīts par Konkursa dokumentu prasībām neatbilstošu un Pretendents tiks noraidīts bez tālākas vērtēšanas. 



	LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Būvdarbu veicējam pēc līguma noslēgšanas līdz Darbu izpildes uzsākšanai jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājums 5 % (pieci procenti) apmērā no būvdarbu Līgumcenas bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Apdrošināšanas polisei jābūt izsniegtai saskaņā ar noslēgtu apdrošināšanas līgumu, kuram jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kā Līguma saistību izpildes nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Būvdarbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā un pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums.

Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No. 758), kā arī citi normatīvie akti.

Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu būvdarbu veicēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, kā arī, ja būvdarbu veicējs atsakās no līguma izpildes, vairāk kā 2 (divas) reizes pārkāpj līguma noteikumus, kavē noteiktos līguma izpildes termiņus vairāk par 20 (divdesmit) dienām vai nenovērš līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus līgumā noteiktajā termiņā.


	GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS

Būvdarbu veicējam ir tiesības aizstāt Garantijas laika samaksas ieturējumu ar Garantijas laika nodrošinājumu. Kā nodrošinājumu Garantijas laika saistību pienācīgai izpildei, Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas. Garantijas laika nodrošinājums iesniedzams kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtas neatsaucamas un beznosacījumu garantijas veidā, kam nepārtraukti jābūt spēkā uz visu Garantijas laiku. Ja Garantijas laika nodrošinājums Pasūtītājam netiek iesniegts, Līgumā noteiktais ieturējuma atlikums Būvdarbu veicējam tiek atmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu turpmāk norādīto nosacījumu izpildes:
· Garantijas laika termiņš ir beidzies;
· Būvdarbu veicējs ir pilnībā izpildījis Garantijas laikā pieteiktos darbus;
· Pasūtītājs ir saņēmis no Būvdarbu veicēja atbilstošu rēķinu. 
Būvdarbu veicēja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu, apdrošināšanas noteikumus un maksājuma dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu par attiecīgo nodrošinājumu. 
Darbu garantijas saistību nodrošinājumu nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu veicējs darbu garantijas laikā atsakās (atteikšanās var izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) veikt garantijas remontu, kad būvei tiek konstatēts kāds defekts vai kāda tās daļa kļūst funkcionāli neizmantojama u. tml.

Garantijas saistību (Garantijas laika ieturējumu vai Garantijas laika nodrošinājumu atkarībā no Būvdarbu veicēja izvēlētā veida) samazina Garantijas laika 3.(trešā) gada pirmajā mēnesī, nosakot to līdz 2% (diviem procentiem) no Līgumcenas, ja Garantijas laika ietvaros pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu Defekti vai Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu Defektu novēršanas termiņu.
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1. [bookmark: _Toc533127][bookmark: _Toc38357763][bookmark: _Toc38394063][bookmark: _Toc42078519][bookmark: _Toc42079440][bookmark: _Toc42079644][bookmark: _Toc42079679][bookmark: _Toc42079704][bookmark: _Toc42080280][bookmark: _Toc42080814][bookmark: _Toc57793047][bookmark: _Toc42078521][bookmark: _Toc42079442][bookmark: _Toc42079646][bookmark: _Toc42079681][bookmark: _Toc42079706][bookmark: _Toc42080282][bookmark: _Toc42080816][bookmark: _Toc57793050]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

1. [bookmark: _Toc57793048]Iepirkuma priekšmeta apraksts
0. Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos:
· ,,Slimnīcas ēkas bēniņu siltināšana”, BIS būvniecības lieta TMP-957027-348070;
· “Biroja telpas vienkāršotā atjaunošana saimniecības korpusā”, BIS būvniecības lieta TMP-957008-348058;
· “Saimnieciskā korpusa bēniņu siltināšana”, BIS būvniecības lieta TMP-957023-348066;
· “Patoloģiski anatomiskā korpusa vienkāršotā pārbūve”, BIS būvniecības lieta TMP-957034-348074;
· “Ēdnīcas telpas vienkāršotā pārbūve”, BIS būvniecības lieta TMP-957038-348076.

0. Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visiem objektiem.
0.  CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi). 
1. Līguma izpildes termiņš un vieta. 
1. Būvdarbu veicējs apņemas uzsākt darbu izpildi 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu.
1. Līguma izpildes termiņš – 6 mēneši no būvatļaujas saņemšanas (atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu). Izpildes termiņā tiek ieskaitīta Apliecinājuma par ēku gatavību ekspluatācijai iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
1. Līguma izpildes vietas: Slimnīcas iela 1, Slimnīcas iela 1A, Slimnīcas iela 2, Turkalnes iela 15, Ogre, LV-5001;
1. Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēku ekspluatācija netiks apturēta.


1. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES) PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
 
2. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem.
2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2. Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti:
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	3.3.1. Pieteikums par piedalīšanos Konkursā, ko paraksta atbilstoši nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktajam.
	Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma formu. 
Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu (ja attiecināms).
Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi, iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.3.2. Pretendents piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 
	Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.

	3.3.3. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).


	Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv.
Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, Komisija pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvientē https://www6.vid.gov.lv/SDV. 
Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu.

	3.3.4. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 
	Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents pievieno (ietverts 2.pielikumā) līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs veiks, norādot apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Iepirkuma līguma izpildes laikā līgumslēdzējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts iepirkuma līguma izpildē.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	3.3.5.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.


	Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (ietverts nolikuma 2.pielikumā).
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.3.6. Atbilstoši PIL 49.panta nosacījumiem pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

	Pretendents var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regulai 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama: https://espd.eop.bg/espd-web/ 
Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt EVIPD, tas jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
Iesniedzot EVIPD, pretendents aizpilda EVIPD II-IV daļu. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A un C iedaļas. 
Sagatavojot EVIPD, pretendents papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās”, iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un PIL 42.panta otrās daļas 3.punktu. 
Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 

	3.3.7. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie tiks piesaistīti būvniecības veikšanā.
Ārvalsts pretendenta uzvaras gadījumā tam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju.
	Būvkomersanta reģistrācijas apliecība. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.



Citu valstu pretendentiem – attiecīgas institūcijas ārvalstīs izsniegta līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs.

	3.3.8. Pretendents, kā galvenais būvdarbu veicējs, iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021.-2025.g.), kā arī 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam vismaz 1 (vienā) objektā ir veicis līdzvērtīgus būvdarbus.
[bookmark: _Hlk119069539]Šajos objektos būvdarbi līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē ir pilnībā pabeigti, un pasūtītājs tos ir pieņēmis, un par tiem ir saņemtas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) kopā jāatbilst šai prasībai.
	Jāpievieno informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc nolikuma 4.pielikuma formas). Sarakstā jānorāda tie objekti, kas atbilst šīm nolikuma punkta prasībām un kuros darbi ir pabeigti un nodoti objekta pasūtītājam.
Jāpievieno dokumentācija (akta par objekta/u nodošanu ekspluatācijā, līguma kopiju, darbu pieņemšanas-nodošanas akta kopiju vai atsauksmi/es u.tml.), no kuras var secināt par pretendenta pieredzes atbilstību Konkursa nolikuma prasībai/ām.
Citu valstu pretendenti var iesniegt alternatīvus dokumentus, ņemot vērā attiecīgās valsts normatīvo aktu prasības iepirkuma priekšmeta jomā.
Pieredzi var apliecināt ar vienu vai arī ar vairāku līgumu/objektu izpildi. 


	3.3.9. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls.
	Informācija par speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē. Nolikuma 5.pielikums.
Obligāti jāizpilda dati par atbildīgo būvdarbu vadītāju. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams projektā paredzēto darbu veikšanai. Pieprasītie speciālisti var būt arī viena un tā pati persona, ja tai ir attiecīga kvalifikācija.

	3.3.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram uz plānoto līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts un iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021.-2025.g.), kā arī 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam ir pieredze vismaz 1 (vienā) līdzvērtīgā objektā, kurš ir nodots ekspluatācijā. 
	Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā noteikto formu.

	3.3.11. Pretendentam visā Darbu izpildes laikā jābūt spēkā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai;

	Pretendenta spēkā esoša būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) apliecinātu kopiju (apdrošināšanas līgumam jāatbilst piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam) vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par apņemšanos noslēgt apdrošināšanas līgumu


	3.3.12. lai nodrošinātu Darbu izpildi bez avansa saņemšanas un pienācīgi izpildītu savas saistības pret pasūtītāju iepirkuma līguma ietvaros:
> pretendentam jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem, kurus kredītiestāde ir rezervējusi Darbu izpildes nodrošināšanai vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro) apmērā, tādā kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā,
Vai
> pretendentam ir jābūt pieejamiem kredītresursiem vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro) apmērā tādā kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) kopā. Finanšu līdzekļu rezervācijai ir jābūt spēkā vai kredītresursu pieejamībai jāpastāv visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā.

	Nolikuma pielikuma 10.pielikums.

	3.3.13. Piedāvājuma nodrošinājums
	Nodrošinājuma dokumenti, tai skaitā apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs dokuments, jāiesniedz šādā veidā - piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, Pretendentam EIS e-konkursu apakšsistēmā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu) 


	3.3.14. Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 11.1 panta  pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa (ja attiecināms, t.i., ja informācija nav pieejama publiski) par piegādātāja amatpersonām, kā arī apliecinājums, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.



1. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


3. Pasūtītāja  izsniegtā Tehniskā specifikācija un Darbu apjomi (Nolikuma 1.pielikums un tā pielikumi) piegādātājam jāizvērtē ar  pietiekamu rūpību, lai konkursā uzvarējušais Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka Tehniskajā piedāvājumā (tāmēs) iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami  pilnīgai Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu pasūtītajam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.
3. Tehniskā piedāvājuma  dokumentu  kopumā  pretendents iesniedz   šādus  dokumentus, kuri   apliecina    pretendenta   iesniegtā   piedāvājuma   atbilstību   iepirkuma   priekšmeta aprakstam un Darbu izpildei  izvirzītajām prasībām:
4.2.1.    Saskaņā  ar būvnormatīva LBN 501-17 prasībām sagatavotu tāmi,  ko iesniedz MS Office Excel vai līdzvērtīgā formātā (iekļaut visus būvdarbus, kas paredzēti projektā);
4.2.2.    Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā norāda:
4.2.2.1.   katru nedēļu veicamo Darbu veidus un apjomus, t.sk. būvniecības darbos iesaistīto pretendenta speciālistu  (darbinieku) skaitu;
4.2.2.2.    finanšu plūsmu par faktiski izpildāmo darbu vērtību pa mēnešiem,
4.2.3.    Izmantojamo pamatmateriālu pārskatu par galvenajiem Darbos izmantojamajiem materiāliem (paraugs  12.pielikumā);
4.2.4.    Būvdarbu organizācijas aprakstu (pēc Līguma noslēgšanas - Darbu veikšanas projektu), kas apliecina  Nolikumā izvirzīto Darbu organizācijas prasību izpildi, un kurā norādītā pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos;
4.2.5.   Pretendenta  sagatavotu  Darbu   izpildes   (būvniecības)  risku   analīzi.   Minimālās prasības  būvniecības risku analīzei norādītās 13.pielikumā;
4.2.6.   Kompetenta speciālista, kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus darba aizsardzības jomā,   izglītību  apliecinoša  dokumenta  kopiju  saskaņā   ar Ministru   kabineta   2003.  gada  25. februāra   noteikumu   Nr.  92  "Darba aizsardzības  prasības, veicot būvdarbus” 8.11.punkta vai  8.12.punkta prasībām un  apliecinājumu par apņemšanos sadarboties ar pretendentu saskaņā  ar paraugu  8.pielikumā;
4.2.7. Apliecinājums, nodomu protokols vai Līgums ar Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par būvniecības u.c. atkritumu pārvadāšanu, utilizāciju; 
4.2.8. Pretendenta apliecinājums, ka ir pilnībā iepazinies ar tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā norādītajām izbūves prasībām un tās izprot;
4.2.9. Pretendenta apliecinājums, ka minētā iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi.

4.3.       Darbu (būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un  tehnoloģiju) minimālais garantijas  termiņš  ir vismaz 60 (Sešdesmit) kalendāra  mēneši, skaitot no dienas, kurā Darbi tiek nodoti  pasūtītājam.  Atbildības garantijas limits tiek noteikts   5% (pieci procenti)  apmērā no iepirkuma līguma  summas. 
      
4.3. Finanšu  piedāvājums.
4.3.1. Pretendentam finanšu (cenu) piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, vienlaikus saturot visu nepieciešamo informāciju un atbilstošo noformējumu (t.sk. tas būtu nolasāms ar pasūtītāja rīcībā esošo programmatūru). Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Jāpievieno arī būvniecības koptāmi un kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem. Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli.
4.3.2. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu. 
4.3.3. Piedāvātā līgumcena, jāieraksta 15.pielikuma veidlapā “Finanšu piedāvājums” un EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā.
4.3.4. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES  KRITĒRIJI UN KOMISIJAS LĒMUMI

5.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
5.1.1. [bookmark: _Toc33644005190]Iepirkumu komisija ir tiesīga detalizētu tehniskā un finanšu piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Lai konstatētu, kuram Pretendentam ir piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos (Tāmēs) nav aritmētiskās kļūdas. Ja iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā iepirkumu komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus. 
5.1.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, un rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
5.1.4. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
5.1.5. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
· piedāvājuma noformējuma pārbaude;
· pretendentu atlase;
· tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
· [bookmark: _Hlk494446059]finanšu piedāvājuma vērtēšana;
· [bookmark: _Toc336440052]saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana. 
5.1.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk nevērtēt.
5.3. [bookmark: _Toc380655976][bookmark: _Toc487707631]Pretendentu atlases dokumentu pārbaude
5.3.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
5.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
5.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
5.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai.
5.4.2. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
5.4.3. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
5.4.4. Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” pielikumā pievienotos Darbu apjomus nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem. 

5.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana
5.5.1. Komisija izskata tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.
      
5.5.2. No   piedāvājumiem,   kuri   tiek   atzīti  par   atbilstošiem, Komisija izvēlas  saimnieciski  visizdevīgāko  piedāvājumu (SIP), ņemot vērā sekojošus kritērijus:

	Kritēriji un vērtējums
	Maksimālais punktu skaits 
	Punktu piešķiršanas kārtība

	C – Piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN
Piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu saņem 80 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.
	80
	[bookmark: _Toc274833264]C - Piedāvātā līgumcena (EUR)
[bookmark: _Toc274833265]C = Czem / Cpied x 80
[bookmark: _Toc274833266](Czem – viszemāk piedāvātā cena;
Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena).

	G – Darbu un materialu garantijas laiks. Maksimālais piedāvātais garantijas laiks 120 mēneši. (Tiek vērtēti gadi virs minimāli noteiktiem 60 mēnešiem līdz 120 mēnešiem).
Piedāvājums ar garāko garantijas laiku saņem 10 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.

	10
	G – Piedāvātais garantijas laiks (mēneši)
G = Gpied / Gliel x 10
(Gliel – vislielākais garantijas laiks;
Gpied – vērtējamais garantijas laiks).

	P – Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021.-2025.g. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā un objekts minētajos gados pieņemts ekspluatācijā. Nolikuma 3.3.10.punkts.

	10
	P – Būvdarbu vadītāja  pieredze (nodotie objekti ekspluatācijā)
P = Ppied / Pliel x 10
(Pliel – lielākā (objektu skaits);
Ppied – vērtējamā pieredze (objektu skaits).



SIP (saimnieciski izdevīgākais piedāvājums) = C + G +P.

5.5.3. Ja pirms tam, kad iepirkumu komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, pa uzvarētāju tiek noteikts pretendenta, kurš ieguvis vairāk punktus “C” (Cena) kritērijā. Ja arī šajā kritērijā vismaz 2 (divu) piedāvājumu novētrējums, komisija veic izlozi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, par izlozes laiku, vietu un kārtību 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā informējot attiecīgos pretendentus.  Izlozē var piedalīties pretendentu pārstāvji gan klātienē, gan tiešsaistē. Ja Pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez Pretendenta klātbūtnes. Izlozi uzsāk tas Pretendents (vai viņa vietā – iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais. Izlozes gaitu protokolē. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir Pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6. [bookmark: _Toc61422147][bookmark: _Toc59334738]PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, SANKCIJU PĀRBAUDE UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
6.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumu un sankciju pārbaudi Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
6.1.1. [bookmark: _Hlk127283463]Pasūtītājs norāda, ka Publisko iepirkuma likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.
6.1.2. [bookmark: _Hlk127283519]Izslēgšanas nosacījumi atbilstoši PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta regulējumam tiek pārbaudīti arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR, uz personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. 
6.1.3. Pasūtītājs neattiecina PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus neattiecināt uz pretendenta patieso labuma guvēju.
6.1.4. [bookmark: _Hlk127283555]Komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā  norādītie izslēgšanas gadījumi.
6.2. Par pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija atzīs pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tā piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, turklāt uz pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 6.1.punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  
6.3. Ja uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma noslēgt līgumu atsakās slēgt līgumu, vai uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai personu apvienība nolikumā norādītajā termiņā neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Komisija izvēlas pretendentu, kurš nākamais piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.4. Komisija, ievērojot PIL 37.pantā noteikto, 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par Konkursa rezultātu, vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu Konkursā, nosūtot informāciju uz pretendenta piedāvājumā norādīto e-pasta adresi. 
6.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Konkursa rezultātu, sagatavo un EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa publicē procedūras ziņojumu.
6.6. Pasūtītājs pēc tam, kad noslēgts piegādes līgums vai pieņemts lēmums par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, rīkojas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 25.punktā noteiktajam. 


7. [bookmark: _Toc52978179][bookmark: _Toc70519442]IEPIRKUMA KOMISIJA UN TĀS DARBĪBA
7.1. [bookmark: _Hlk515629366]Konkursa piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic ar 2026.gada 5.augusta rīkojumu Nr. 1-3/72 izveidota iepirkuma komisija.
7.2. Iepirkuma komisijas tiesības
7.2.1. Pieprasīt rakstveidā precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.
7.2.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un vērtēšanas stadijām.
7.2.3. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos PIL noteiktajā kārtībā.
7.2.4. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
7.2.5. Labot piedāvājumu vērtēšanas laikā konstatētās aritmētiskas kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos. 
7.2.6. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
7.2.7. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas vai izmaksu veidošanās mehānismu.
7.2.8. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
7.2.9. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu. 
7.2.10. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Konkursa dokumentos izvirzītajām prasībām un izbeigt Konkursu bez rezultāta.
7.2.11. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2.12. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.
7.3. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.3.1. Izstrādāt un apstiprināt Konkursa dokumentus pirms Konkursa izsludināšanas.
7.3.2. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.3.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.3.4. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos un nolikumā noteiktajā kārtībā sniegt papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
7.3.5. Izdarot grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma procedūras norisi, sniedzot papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, PIL noteiktajos gadījumos un kārtībā sagatavot atbilstošo paziņojumu un to iesniegt publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, kā arī publicēt attiecīgu informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.
7.3.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu.
7.3.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

8. LĪGUMA SLĒGŠANA
8.1. Ar līguma slēgšanas tiesības ieguvušo pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši nolikuma 16.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
8.2. Iepirkuma līgumu slēdz pēc PIL 60.panta sestajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
8.3. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņus, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā.
8.4. Iepirkuma līguma slēgšanas procesā iebildumi par līguma nosacījumiem netiek pieņemti. 
8.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisijas lēmums kļuvis nepārsūdzams. 
8.6. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa, ievērojot PIL 60.panta desmitajā daļā noteikto, publicē iepirkuma līgumu. 


9. PIEGĀDĀTĀJA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Piegādātāja un pretendenta tiesības
9.1.1. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt kopēju piedāvājumu.
9.1.2. Pieprasot papildu informāciju par Konkursu nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā, saņemt papildu informāciju, kā arī iepazīties ar to EIS  e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.
9.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē EIS e-konkursu apakšsistēmā.
9.1.5. Pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā. 
9.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.
9.2. Piegādātāja un pretendenta pienākumi
9.2.1. Regulāri iepazīties ar EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa publicēto informāciju un dokumentiem. 
9.2.2. Piedaloties Konkursā, ievērot normatīvo aktu prasības.
9.2.3. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.
9.2.4. Sniegt patiesu informāciju.
9.2.5. Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt atbildes un skaidrojumus uz Komisijas pieprasījumiem un jautājumiem par piedāvājumu.
9.2.6. Segt visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
9.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu. 

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE
10.1. Pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmanto komunikācijas nodrošināšanai ar pretendenta pārstāvjiem, iesniegtā piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publiska iepirkuma procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Konkursa norisi atbilstoši PIL un Konkursa nolikumam, kā arī noslēgt un izpildīt iepirkuma līgumu.
10.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir pasūtītājs, kontaktinformācija: Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001, e-pasta adrese info@ogresslimnca.lv, tālrunis 65046161. Papildu informācija par Personas datu apstrādi pieejama: https://ogresslimnica.lv/wp-content/uploads/2019/03/Pricay_policy_ORS.pdf.
10.3. Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai Administratīvajai rajona tiesai, kā arī citām uzraugošajām iestādēm atbilstoši PIL, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums. Tehniskā specifikācija un darbu apjomi;
2. pielikums. Pieteikums dalībai atklātam konkursam;
3.  pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
4.pielikums. Informācija par Pretendenta pieredzi;
5.pielikums. Iesaistītā personāla(speciālistu) saraksts;
6.pielikums. Būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts;
7.pielikums. Iesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums;
8.pielikums. Kompetenta speciālista (kompetentas institūcijas) darba aizsardzības jomā apliecinājums;
9.pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums;
10.pielikums. Kredītiestādes apliecinājumi par līdzeklu pieejamību (3 varianti);
11.pielikums. Apliecinājums par būvdarbu kvalitātes garantiju;
12.pielikums. Izmantojamo pamatmateriālu pārskats;
13.pielikums. Minimālās prasības būvniecības risku analīzes izstrādei un tajā ietveramajām sadaļām;
14.pielikums. Objekta apsekošanas lapa;
15. pielikums. Finanšu piedāvājums;
16. pielikums. Iepirkuma līguma projekts.
[bookmark: _Hlk508616719]1.pielikums nolikumam 
(ID.Nr.ORS, 2026/23)


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 27.augustā


1. Vispārīgā informācija pretendentam.
1.1. Būvdarbi veicami atbilstoši būvprojektēšanas dokumentācijai, ar būvprojektā paredzēto (atbilstošo) būvizstrādājumu un ar to iestrādes atbilstošās tehnoloģijas piemērošanu.
1.2. Pretendentam ir jāaizpilda iepirkuma tehniskajai specifikācijai pievienotie Būvdarbu apjomi, ņemot vērā nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā minētās prasības. Būvdarbu apjomi (tāmes) ir jāiesniedz Excel formātā.
1.3. Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.
1.4. Visas iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas pielikumā pievienotajā Būvprojektā un darbu apjomos iekļautās norādes uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar Būvprojekta tehniskajiem risinājumiem.
1.5. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
1.6. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām, atzinumiem u.tml. būvdarbu uzsākšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  
1.7. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. 
1.8. Pretendentam ir pienākums savlaicīgi iepirkuma procedūras laikā pārbaudīt visu Būvprojekta pareizību un nesaistes gadījumā paziņot vai uzdot jautājumus Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs neveic izmaiņas konkursa dokumentos konkursa laikā, lai Pasūtītājs saņemtu salīdzināmus piedāvājumus, Pretendents iesniedz savu piedāvājumu, nemainot koptāmes un lokālo tāmju apjomus, un patvaļīga būvdarbu apjomu maiņa nav pieļaujama.

2. Prasības būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā.
2.1. Celtnieku plūsmas nedrīkst krustoties un traucēt ātrās palīdzības transporta piekļuvei slimnieku uzņemšanas nodaļai, kā arī apmeklētāju plūsmai iestādes teritorijā. Pirms katra būvdarbu posma uzsākšanas, nepieciešams sazināties ar pasūtītāja pārstāvi, lai saskaņotu paredzamās darbības.
2.2. Lai nodrošinātu iepriekš minētās prasības, saskaņā ar DOP, darba veicējam jāizstrādā detalizēts darbu veikšanas projekts (DVP) ar risinājumu par sastatņu izvietošanu un pacēlāja pielietošanu, izmaksas iekļaujamas piedāvājumā. Papildus pozīciju iekļaušana nav pieļaujama.
2.3. Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ar iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks noslēgts līgums, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma būs elektroniskā formātā jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija ievietošanai BIS būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei:
2.3.1. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums;
2.3.2. atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums;
2.3.3. rīkojumi par atbildīgā būvdarbu vadītāja un darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu objektā;
2.3.4. cita būvvaldes pieprasītā informācija un/vai dokumenti.
2.4. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem. 
2.5. Būvdarbu veicējam būvniecības laikā un pirms objekta pieņemšanas ekspluatācijā ir jānodrošina:
2.5.1. būvniecības gaitas dokumentēšana BIS, tajā skaitā būvdarbu žurnāla pildīšana, segto darbu aktu sagatavošana, būvmateriālu atbilstības deklarāciju iesniegšana, faktu konstatācijas aktu projektu sagatavošana un saskaņošana ar būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem u.tml.;
2.5.2. iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;
2.5.3. citi uzdevumi, kas ir saistīti un nav atdalāmi no darbu izpildes.
2.6. Būvdarbu veicējam jānodrošina atbilstoša atkritumu apsaimniekošana:
2.6.1. jāiesniedz atkritumu apsaimniekošanas atļauja, kas ietver ražošanas atkritumu apsaimniekošanu, vai cits alternatīvs dokuments ar atkritumu apsaimniekotāju par ražošanas atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā, ka būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas ir saņēmis atbilstošu Valsts vides dienesta atļauju.
2.6.2. būvniecības procesa laikā jāveic pasākumi trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai;
2.7. Būvuzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
2.8. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam BIS jāiesniedz apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijā;
2.9. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ ir nepieciešams darba izpildes laika pagarinājums būvobjektā, tam ir jāsedz Pasūtītājam izmaksas, kas saistītas ar autoruzraudzību un būvuzraudzību objektā termiņa pagarinājuma laikā.
2.10. Būvuzraudzību veiks Pasūtītāja norīkots sertificēts būvuzraugs.
2.11. Būvuzņēmējam veiktajiem darbiem jānodrošina garantija – vismaz 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

Pielikumā: darbu apjomu tabulas
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2.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)

Pieteikums
dalībai atklātā konkursā
“Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē” 
(ID Nr. ORS, 2026/23)
	PRETENDENTS

	Nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Uzņēmuma statuss:
(mikro / mazais / vidējais / lielais)*



	

	*Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.


	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Biroja tālruņa Nr.:
	

	Biroja e-pasta adrese:
	

	Banka:







	



	Bankas kods:
	

	Bankas konta Nr.:
	

	Paraksttiesīgā persona(-as) (vārds,uzvārds):
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E-pasta adrese:
	

	Informācija par personu (-ām) kura (-as), gadījumā, ja pretendentam tiks piedāvātas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Pārstāvības pamats (piemēram, statūti, pilnvarojums)
	


ar šī pieteikuma iesniegšanu:
· piesakās piedalīties iepirkumā “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, identifikācijas Nr. ORS, 2026/23;
· apņemas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;
· apņemas, ja tiks atzīts par uzvarētāju, slēgt līgumu, kā arī izpildīt visus līguma noteikumus saskaņā ar iepirkuma nolikuma 16.pielikumu;
· apliecina, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111. pantā noteiktajam;
· apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Eiropas Komisijas Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā 1. punktā noteiktās sankcijas;
· apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
· apliecina, ka piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem;
· apliecina, ka piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem.


Papildus informācija (aizpilda tikai tad, ja attiecas):

· Ja pretendents ir piegādātāju apvienība/personu apvienība 
	Nr.p.k.
	Personas, kuras veido piegādātāju apvienību
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Atbildības apjoms EUR

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



· Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji:
	Nr.p.k
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese 
	Nododamās līguma daļas apjoms (EUR) un apraksts
	Statuss (mikro, mazais vai vidējais uzņēmums)

	
	
	
	
	
	



· Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās:
	Nr.p.k
	Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese 
	Nolikuma prasība, kuru izpilda persona
	Statuss (mikro, mazais vai vidējais uzņēmums)

	
	
	
	
	
	



Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums_________________


3. pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)


APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Iepirkuma procedūrai
“Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”
(ID Nr. ORS, 2026/23)
Sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
         Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>


Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	




 

















4.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI


	Nr.
p.k.
	Gads
	Objekts
	Izpildīto darbu veids

	Pasūtītāja nosaukums,
kontaktpersona, kontakttālrunis
	Izpildes laiks
un termiņš
	Veikto 
darbu vērtība 
EUR bez PVN

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	

	
1. 

2. 

3. 
	



	
	
	
	
	
	






____________________________________                         (paraksts)                           ______________________________________
                         (Amata nosaukums)                                                                                                                           (Paraksta atšifrējums)
		

































5.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)

IESAISTĪTĀ PERSONĀLA (SPECIĀLISTU) SARAKSTS
(Pretendentam jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu noteiktajām prasībām)
	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Sertifikāta Nr./Izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums/izglītības dokumenta nosaukums
	Ja speciālists nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists uz darba līguma pamata ir nodarbināts pie Pretendenta

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Paraksts: ___________________________________________ 
  		(Uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 
Pilns vārds, uzvārds: _________________________

























6. pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)



BŪVDARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS 


	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas tel.nr.)
	Objekta nosaukums, adrese
	Ēkas grupa
	Būvdarbu veids (pārbūve, jaunbūve vai atjaunošana)
	Būvdarbu platība m2
	Būvdarbu izmaksas
	Kopējais būvdarbu veikšanas laiks (uzsākšanas-nodošanas ekspluatācijā gads/mēnesis)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




________________________________ (paraksts)/ V. Uzvārds

	Pielikumā:
	1. atsauksmes par būvdarbu vadītāja pieredzi uz _ lapām;
2. akts par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā uz __ lapām.































7. pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)




IESAISTĪTĀ SERTIFICĒTĀ SPECIĀLISTA 
APLIECINĀJUMS

Ar šo [sertificētā speciālista vārds, uzvārds, sertificētā joma, sertifikāta Nr.] apliecinu, ka līguma ietvaros par  Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē, veikšu [specializācija] vadību līgumā norādītajā objektā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā. 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

________________________________ (paraksts)/ V. Uzvārds
(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums)                                                                         	     






























8.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)




KOMPETENTA SPECIĀLISTA (KOMPETENTAS INSTITŪCIJAS) DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ APLIECINĀJUMS


Apliecinu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu ____________, tiks noslēgts līgums atklātā konkursā “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, iepirkuma identifikācijas Nr.ORS, 2026/23, veikšu Darba aizsardzības koordinatora pienākumus līguma izpildes laikā.


________________________________              ________________________________ 
(Kompetentā speciālista vārds, uzvārds)                                                         (Paraksts)






















9.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)




APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs, apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




_______________________________          (paraksts)      ____________________________________
                    (Amata nosaukums)                                                               (Paraksta atšifrējums)























10.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)

KREDĪTIESTĀDES APLIECINĀJUMS PAR LĪDZEKĻU PIEEJAMĪBU

Nr. 1*

Ņemot vērā to, ka Pretendenta nosaukums (turpmāk tekstā – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu Ogres rajona slimnīca (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajam atklātam konkursam “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, iepirkuma identifikācijas Nr. ORS, 2026/23, (turpmāk tekstā – Iepirkums),

Mēs Kredītiestādes nosaukums (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt būvdarbus vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē. Apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir finanšu līdzekļi _____________ EUR [summa vārdiem] apmērā un šie līdzekļi ir rezervēti iepriekš minēto darbu uzsākšanas finansēšanai. Šī rezervācija ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).



__________________________                         (paraksts)                      ______________________________
            (Amata nosaukums)                                                                                  (Paraksta atšifrējums)

(datums)



*Dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 04.09.2014. noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Šī pielikuma tekstu apliecinājumā izmanto, arī ja pretendents daļēji finansē iepirkuma līguma izpildi no kredītresursu līdzekļiem.



















KREDĪTIESTĀDES APLIECINĀJUMS PAR LĪDZEKĻU PIEEJAMĪBU

Nr. 2**

Ņemot vērā to, ka Pretendenta nosaukums (turpmāk tekstā – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu Ogres rajona slimnīca (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajam atklātam konkursam “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, iepirkuma identifikācijas Nr. ORS, 2026/23, (turpmāk tekstā – Iepirkums),

Mēs Kredītiestādes nosaukums (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno būvdarbus vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē. Apliecinām, ka Kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu vismaz _______ EUR [summa vārdiem] apmērā, kas tiks izsniegts pēc attiecīgā aizdevuma līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes. Šis lēmums ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).


__________________________              (paraksts)                            ______________________________
            (Amata nosaukums)                                                                        (Paraksta atšifrējums)

(datums)


**Dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.  Šī pielikuma tekstu apliecinājumā izmanto, arī ja pretendents daļēji finansē iepirkuma līguma izpildi no paša līdzekļiem vai kredītresursiem, kas pieejami jau noslēgta aizdevuma līguma ietvaros.























KREDĪTIESTĀDES APLIECINĀJUMS PAR LĪDZEKĻU PIEEJAMĪBU

Nr.3***

Ņemot vērā to, ka Pretendenta nosaukums (turpmāk tekstā – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu Ogres rajona slimnīca (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajam atklātam konkursam “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, iepirkuma identifikācijas Nr. ORS, 2026/23, (turpmāk tekstā – Iepirkums),

Mēs Kredītiestādes nosaukums (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt būvdarbus vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē. Apliecinām, ka pretendentam ar Kredītiestādi jau ir noslēgts līgums par aizdevuma piešķiršanu un, ka uz šā aizdevuma līguma pamata un pēc aizdevuma līgumā noteikto priekšnosacījumu izpildes pretendents var saņemt  _______ EUR [summa vārdiem] iepirkuma līguma izpildes finansēšanai. Šis aizdevuma līgums ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).



__________________________                       (paraksts)                       ______________________________
            (Amata nosaukums)                                                                                (Paraksta atšifrējums)

(datums)



***Dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.  Šī pielikuma tekstu apliecinājumā izmanto, arī ja pretendents daļēji finansē iepirkuma līguma izpildi no paša līdzekļiem vai kredītresursiem, kas pieejami uz kredītiestādes lēmuma pamata.

















11.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)


APLIECINĀJUMS PAR BŪVDARBU KVALITĀTES GARANTIJU
atklātam konkursam
“Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, 
Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”,
 iepirkuma identifikācijas Nr. ORS, 2026/23


Ar šo apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, tā izpildē nodrošināsim būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju kvalitātes garantijas termiņu ___ (vārdiem)* kalendāra mēneši. Garantijas saistības apjoms ir ne mazāk kā 5 % (pieci procenti) no publiskā iepirkuma līguma summas. Garantijas termiņš sāk tecēt ar dienu, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā. Garantijas saistības izpilde notiek saskaņā ar konkursa Nolikumam pievienotā publiskā iepirkuma līguma noteikumiem.

Ar šo apliecinām un garantējam, ka ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, mūsu būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, tehnoloģiju un konstrukciju kvalitātes garantijas saistība pilnā apmērā (apjoms un termiņš) tiks pastiprināta ar kredītiestādes, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, neatsaucamu beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības, kas saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, neatsaucamu beznosacījumu galvojumu, kas būs spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas pēc garantijas termiņa beigām.

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma piedāvājumā iekļautie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas atbilst tehniskajai specifikācijai, to izmantošana atļauta konkrēto būvdarbu veikšanā Latvijas Republikā.




            (paraksta atšifrējums)					                	         (paraksts)










* garantijas termiņa priekšlikums nedrīkst būt mazāks par atklātā konkursa Nolikumā noteikto minimālo garantijas termiņu. 







12.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)



IZMANTOJAMO PAMATMATERIĀLU PĀRSKATS

	Nr.
p.k.
	Būvmateriālu un izstrādājumu nosaukums
	Marka
	Būvmateriālu pielietojums
	Atbilstība standartam
	Ražotājs
	Izplatītājs

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	 
	
	 
	 

	
	(Amata nosaukums)
	    (paraksts)
	(Paraksta atšifrējums)

	
	     
	
	
	










13.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)



MINIMĀLĀS PRASĪBAS BŪVNIECĪBAS RISKU ANALĪZES IZSTRĀDEI 
UN TAJĀ IETVERAMAJĀM SADAĻĀM


1. Pretendents būvniecības risku analīzi izstrādā brīvā formā, kā atsevišķu iepirkuma piedāvājuma sadaļas „Tehniskais piedāvājums” sastāvā iesniedzamu dokumentu.

2. Pretendents sniedz savu viedokli par sekojošam būvniecības risku sadaļām konkrētajā objektā:

2.1. riski, kar saistīti ar darbu organizāciju konkrētajā objektā;
2.2. riski, kas saistīti ar darbu izpildi un papilddarbu rašanās iespējamības zonas;
2.3. riski, kas saistīti ar iespējamiem darbu izpildes kavējumiem – klimatiskie apstākļi, darbu mezglpunkti, materiālu nepieejamība u.c.;
2.4. riski, kas saistīti ar darba drošību būvdarbu izpildes laikā.

Pretendents var papildināt sagatavoto dokumentu pēc saviem ieskatiem ar citu risku analīzi vai risku novēršanas priekšlikumiem.

Ja pretendenta sagatavotajā risku analīzē nebūs ietverta kāda no 2.1.-2.4.punktā norādītajām sadaļām, iepirkuma komisija uzskatīs, ka dokuments nav sagatavots atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām.



	
	
	

	(Amata nosaukums)
	(paraksts)
	(Paraksta atšifrējums)



















14.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)



[bookmark: _Toc497395418]OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

Apsekošanas dati
	Apsekošanas datums
	__.__.2026.



Pretendents:
	Uzņēmuma nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	



	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)
	



Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ________________________		                    /uzņēmuma nosaukums/			/vārds, uzvārds/

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, iepirkuma identifikācijas Nr.ORS, 2026/23, nolikuma prasībām. 

Ar šo Pretendenta pārstāvis apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un faktiski veicamo darbu apjomu.



Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti
	Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	
	

	Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	

	













15.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
atklātam konkursam 
“Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē” 
(identifikācijas Nr. ORS, 2026/23)  


Ar šo finansiālo piedāvājumu__________________________________________________,
(sabiedrība)

Reģ.Nr.: ___________________________________________________________________,

Adrese_____________________________________________________________________

sniedz savu piedāvājumu iepirkuma procedūrā “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, iepirkuma identifikācijas Nr. ORS, 2026/23 


Piedāvājuma kopējā cena bez PVN:_____________ EUR , (________________________)
1. 
Paraksts: ___________________________________________ 
  		(Uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 
Pilns vārds, uzvārds: _________________________
Amats: _____________________________Paraksts, datums






16.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/23)

Līgums Nr. ORS, 2026/23/______
 “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, 
Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē” (projekts)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OGRES RAJONA SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003222317, juridiskā adrese Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar statūtiem un 2023.gada 16.maija pilnvaru ______________________________, no vienas puses, un
___________________, reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese ___________________________, turpmāk – Būvdarbu veicējs, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv tās _______________________________, no otras puses, 
turpmāk tekstā abi kopā saukti Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar iepirkuma procedūru “Būvdarbu veikšana vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē”, Nr. ORS, 2026/23, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. APZĪMĒJUMI
1.1. Apakšuzņēmējs - jebkurš  Būvdarbu izpildei norādītais apakšuzņēmējs, tajā skaitā uz kura iespējām Būvdarbu veicējs balstās, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs, kā arī tāds apakšuzņēmējs, kuru Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā kārtībā ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu ir nomainījis vai piesaistījis Līguma izpildei.
1.2. Autoruzraugs – būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darbu izpildes autoruzraudzību – kontroli, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam.
1.3. BIS - Būvniecības informācijas sistēma (www.bis.gov.lv) - elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem.
1.4. Būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie būvdarbi.
1.5. Būvlaukums – būvējamā objekta (būves) teritorija ar palīgbūvēm un būviekārtām.
1.6. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu būvdarbu pieņemšanu no pasūtītāja puses.
1.7. Būvprojekts – SIA „Krostel”, reģistrācijas Nr.40203674283, izstrādātie paskaidrojuma raksti saskaņā ar kuriem jāveic darbi:
1.7.1. ,,Slimnīcas ēkas bēniņu siltināšana”, BIS būvniecības lieta TMP-957027-348070;
1.7.2. “Biroja telpas vienkāršotā atjaunošana saimniecības korpusā”, BIS būvniecības lieta TMP-957008-348058;
1.7.3. “Saimnieciskā korpusa bēniņu siltināšana”, BIS būvniecības lieta TMP-957023-348066;
1.7.4. “Patoloģiski anatomiskā korpusa vienkāršotā pārbūve”, BIS būvniecības lieta TMP-957034-348074;
1.7.5. “Ēdnīcas telpas vienkāršotā pārbūve”, BIS būvniecības lieta TMP-957038-348076.
1.8. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvdarbu veicējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.9. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, un kurš organizē Būvdarbu veicēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.10. Defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši būvdarbu Līguma noteikumiem ir Būvdarbu veicēja atbildība. 
1.11. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par būvdarbu izpildes aktā vai būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām.
1.12. Līgumcena – kopējā samaksa par Darbu izpildi būvdarbu Līguma ietvarā, kas noteikta Līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa apmēru un maksāšanas pienākumu nosaka Līguma darbības laikā spēkā esošie normatīvie akti.
1.13. Līgums – Līdzēju parakstītais Būvdarbu līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus.
1.14. Tāme – Līgumam pievienotās Būvdarbu veicēja Piedāvājuma tāmes.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas un Būvprojekta prasībām,  Būvdarbu veicēja iesniegto Piedāvājumu un Tāmi ar finanšu piedāvājumu veikt būvdarbus vairākos atsevišķos objektos Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 1A, Slimnīcas ielā 2, Turkalnes ielā 15, Ogrē, turpmāk tekstā – Darbi.
2.2. Būvdarbu veicējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darbarīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. Būvdarbu veicējs atbild par to, lai Darbu veikšanā tiktu izmantoti sertificēti būvmateriāli un atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.
2.3. Uzņemoties Būvdarbu veikšanu, Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Būvprojektu un tam nav pretenziju vai iebildumu pret Būvprojektu, tajā ietvertajiem risinājumiem un apjomu, un pielietojamajiem būvizstrādājumiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem/tehnoloģijām, un atzīst to par pietiekami izstrādātu, lai pēc tā varētu tikt izpildīti Būvdarbi atbilstoši Līgumā noteiktajam. Būvdarbu veicējs arī apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Objektu un tā apkārtni, jau laicīgi izvērtējot visus iespējamos riskus un apstākļus, kas var radīt ietekmi uz Būvdarbu kvalitatīvu un pienācīgu izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajiem starptermiņiem un Būvdarbu izpildes termiņam, kā arī apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā ziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma izpildi pienācīgā kvalitātē un termiņā.
2.4. Būvdarbu veicējs apliecina, ka līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir _____ EUR (___________ eiro un ___ centi), turpmāk tekstā – Līgumcena. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līgumcenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda savas saistības pilnā apjomā. Samaksa Būvdarbu veicējam tiek veikta par faktiski padarīto darbu.  
3.3. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Piedāvājumā un Tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai saskaņā ar Būvprojektu, lai nodrošinātu būvdarbus atbilstoši Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.4. Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esoši (izņemot uzņēmuma ienākumu nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. 
3.5. Līguma summa visā Līguma darbības laikā netiks arī paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. Par Līguma summas palielināšanas pamatu no apakšuzņēmēja puses, ja tādi Līgumā noteiktā kārtībā tiek piesaistīti, nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un Tāmēs, uz Tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās izpildot Līgumu.
3.6. Ja faktisko izmaksu apmērs pārsniedz Tāmē paredzēto izmaksu summu, tai skaitā, bet ne tikai, ģeoloģisko un klimatisko apstākļu, tirgus situācijas izmaiņu vai jebkādos citos gadījumos, tas nedod Būvdarbu veicējam tiesības prasīt Līguma summas palielinājumu vai jebkādu zaudējumu atlīdzināšanu. Darbi, kuri ir izpildāmi un loģiski izsecināmi no Būvprojekta un attiecīgo Darbu specifikas, bet Tāmē nav norādīti, tiek uzskatīti par iekļautiem pārējās Tāmes pozīcijās.
3.7. Par tādu darbu izpildi, kuri nav ietverti finanšu un tehniskajā piedāvājumā vai arī citos Pušu rakstiski apstiprinātajos dokumentos, vai kuru izpildes gaitā Būvdarbu veicējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Bīvdarbu veicējs atlīdzību nesaņem.
3.8. Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu:
3.8.1. Reizi mēnesī saskaņā ar līguma 10.1.punktu;
3.8.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.9. Pasūtītājs norēķinās ar Būvdarbu veicēju, ievērojot šādu kārtību:
3.9.1. Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. Ārstniecības likuma 81. pantā noteiktajā gadījumā, izpildīto darbu apmaksas termiņu var noteikt līdz 60 kalendāra dienām, par to rakstveidā paziņojot būvdarbu veicējam;
3.9.2. par Būvdarbu pēdējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas dienas;
3.9.3. no katras Līguma 3.9.1.punktā noteiktajā kārtībā maksājamās Līgumcenas daļas, Pasūtītājs, ietur garantijas saistību izpildes ieturējumu 5% (piecu procentu) apmērā, kas tiek atgriezts vai aizstāts Līguma 10.1.punktā noteiktajā kārtībā. Ja Būvdarbu veicējs nepilda vai nepienācīgi pilda Darbus un/vai Līgumā noteiktas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs šajā punktā noteikto ieturējuma summu izmantot Darbu izpildes gaitā un/vai arī Garantijas laikā konstatēto defektu un trūkumu novēršanas apmaksai trešajām personām, līdz ar to attiecīgi samazinot Būvdarbu veicējam izmaksājamo nobeiguma maksājumu. Tāpat Pasūtītājam ir tiesības uz ieturētās summas rēķina segt izmaksas un zaudējumus, kas tam ir radušās vai var rasties sakarā ar Būvdarbu veicēja saistību savlaicīgu neizpildi vai neizpildi vispār, vai nepilnīgu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu, kā arī segt Pasūtītāja prasījumus pret Būvdarbu veicēju par līgumsoda, kas var tikt piemērots saskaņā ar Līguma noteikumiem, samaksu. Ja Pasūtītājam atbilstoši Līguma noteikumiem netiek iesniegts Garantijas laika nodrošinājums, Pasūtītājs neizmaksā Būvdarbu veicējam šajā punktā paredzēto ieturējumu līdz Garantijas laika beigām.
3.10. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem un Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā Līguma punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem. Ja Līdzēju starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā Līguma punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. Līdzēji strīdu risina Līguma  17. punktā noteiktajā kārtībā.
3.11. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Būvdarbu veicējs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.
3.12. [bookmark: _Hlk187254930]Pasūtītājs pieņem rēķinus elektroniskā formātā, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Rēķinā obligāti jābūt norādītam līguma datumam un numuram. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: info@ogresslimnica.lv.

4. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
4.1. Būvdarbu veicējs apņemas uzsākt Darbu izpildi 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu, un pilnīgu Darbu izpildi apņemas pabeigt 6 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas (atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu). Izpildes termiņā tiek ieskaitīta apliecinājuma par ēkas gatavību ekspluatācijai iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā. Objektiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā (t. i., atzīmes saņemšanai Būvniecības informācijas sistēmā par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā) minētajā Darbu izpildes laikā. Darbu izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbiem nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.
4.2. Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darbu kavēšanās iemeslus, tos argumentējot: 
4.2.1. ja kāda Līdzēja saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otra Līdzēja saistību izpilde;
4.2.2. ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
4.2.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;
4.2.4. ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēta neatbilstība starp būvniecības dokumentāciju un faktisko situāciju būvobjektā un Būvdarbu veicējam to nebija iespējams konstatēt pirms Līguma izpildes uzsākšanas.
4.3. Būvdarbu veicējam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kas viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvdarbu veicējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
4.4. Ja kādam no Līdzējiem Līguma 4.2. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darbu izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstveidā otram Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. 
4.5. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt atbildi otram Līdzējam uz saņemto paziņojumu.
4.6. Līdzēji, rakstveidā sastādot attiecīgu aktu, ir tiesīgi apstiprināt tehnoloģisko pārtraukumu būvdarbiem nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ visu Darbu vai noteiktas būvdarbu daļas izpildē, ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u. c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt visus būvdarbus vai noteiktu būvdarbu daļu. Aktā obligāti jānorāda, kuri būvdarbi ir apturēti, apturēto un neizpildīto būvdarbu atlikušo būvdarbu izpildes termiņu, kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, apturētie būvdarbi ir atsākami. 
4.7. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbiem nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ja Līdzēji saskaņā ar šo Līguma punktu par tādu ir rakstveidā vienojušies – šādā gadījumā būvdarbu izpildes termiņš apturētajiem būvdarbiem tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs prasīt Līgumcenas palielināšanu saistībā ar šādu būvdarbu apturēšanu un būvdarbu izpildes termiņu pagarināšanu būvdarbiem, kuru izpildi nav kavējusi minētā tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās.
5. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma prasībām, Būvprojektu, Tāmi, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus vai Darbu izpildes termiņus. 
5.2. Būvdarbu veicējs pilnā apmērā veic Darbu sagatavošanas darbus un Būvlaukuma, Būves un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas parādībām.
5.3. Būvdarbu veicējs atzīst, ka veicamie Darbi, to apjoms ir skaidrs un ka Darbus var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 
5.4. Pirms Darbu uzsākšanas Būvlaukumā Būvdarbu veicējs par atbildīgo nozīmē kvalificētu Darbu vadītāju, kas norādīts Būvdarbu veicēja Piedāvājumā. Būvdarbu veicēja nozīmētajam Darbu vadītājam ir pienākums piedalīties Līguma 5.6. punktā minētajās darba sanāksmēs.
5.5. Darbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
5.6. Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Būvdarbu veicējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts pēc vajadzības un regulāri. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās, attālināti vai Būvlaukumā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītājs, Būvuzraugs un Būvdarbu veicēja pārstāvji.
5.7. Būvdarbu veicējam jāveic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Tāmei un Būvprojektam. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. savlaicīgi līdz Darbu uzsākšanai nodrošināt Būvdarbu veicēju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju;
6.1.2. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 
6.1.3. pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.4. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
6.2.2. gadījumā, ja Būvdarbu veicējs vienpusēji, bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, atkāpjas no Būvprojektā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam vienreizēju līgumsodu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā, ieturot to no Būvdarbu veicējam veicamās samaksas, vai vienpusēji izbeigt Līgumu;
6.2.3. kontrolēt visu materiālu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību Līgumam, tā pielikumiem, normatīviem aktiem, ražotāja noteiktām kvalitātes un iestrādes prasībām. Neapmierinošo pārbaudes rezultātu gadījumā pieprasīt materiālu nomaiņu;
6.2.4. kontrolēt Līguma izpildi savu iespēju robežās t.sk. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu veikšanu un pieprasīt Būvdarbu veicējam visu nepieciešamo informāciju saistībā ar Darbu izpildi;
6.2.5. dot Būvdarbu veicējam norādījumus attiecībā uz Darbu veikšanu. Pasūtītāja norādījumi Būvdarbu veicējam ir saistoši un nekavējoties, obligāti pildāmi;
6.2.6. veikt izmaiņas Darbos un/vai Darbu apjomos;  
6.2.7. precizēt Tehnisko specifikāciju;
6.2.8. nepieņemt un neapmaksāt Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktus Darbus;
6.2.9. vienpusēji konstatēt un parakstīt konstatācijas,  Darbu defektu un citus ar Darbu izpildi saistītus aktus;
6.2.10. iesniegt Būvdarbu veicējam pretenzijas par Darbu izpildi visā Līguma darbības laikā. Pasūtītāja pretenzijas Būvdarbu veicējam ir saistošas un nekavējoties izpildāmas; 
6.2.11. strīdus gadījumā pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.

7. BŪVDARBU VEICĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
7.1. Būvdarbu veicējs apņemas:
7.1.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
7.1.2. veikt būvdarbu sagatavošanu un 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja norādījuma pieņemt no Pasūtītāja Būvlaukumu;
7.1.3. pirms Darbu uzsākšanas un veicot Darbus, kārtot nepieciešamo dokumentāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecas uz Būvi;
7.1.4. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;
7.1.5. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības prasības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvlaukumā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
7.1.6. nodrošināt nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
7.1.7. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tāmi un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.8. nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā; 
7.1.9. nodrošināt Būvlaukumu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.10 . par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 
7.1.11. raksveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
7.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
7.1.13. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja kontroli par veicamajiem Darbiem, kā arī tā pastāvīgu atrašanos Būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā. Darbu vadītājs:             _____________, būvprakses sertifikāts Nr. __________. Darbu vadītājs ir tiesīgs atstāt Būvlaukumu būvdarbu veikšanas laikā tikai pusdienu pārtraukumā, kas nav ilgāks kā 2 (divas) stundas. Ja no Pasūtītāja puses tiek konstatēts, ka Darbu vadītājs neatrodas Būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā, par to tiek sastādīts akts, kas ir pamatā Līgumā noteikto sankciju piemērošanai;
7.1.14. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u. c.) par Būvlaukumu un Būvi līdz Darbu pabeigšanai un Būves pieņemšanai ekspluatācijā;
7.1.15. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tāmei. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar tiesību aktiem;
7.1.16. veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos;
7.1.17. pirms būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas sakārtot Būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u. c.); 
7.1.18. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības;
7.1.19. apmeklēt darba sanāksmes saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
7.1.20. sakopt būvobjektu pēc Darbu pabeigšanas;
7.1.21. Darbu laikā radušos būvniecības atkritumus nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju;
7.1.22. ne vēlāk kā uzsākot Darbu izpildi, iesniegt Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma, sarakstā norādot arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kā arī Līguma izpildes laikā paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, un papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā;
7.1.23. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un pasūtītāja apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 darba dienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta pasūtītāja apmaksa  un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst Līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu;
7.1.24. līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 ,,Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9. un 10. punktā  iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā arī minēto noteikumu 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt Būvdarbu veicēja ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā Līguma punkta prasībām;
7.1.25. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, Būvuzrauga un Pasūtītāja tiesiski pamatotām prasībām.
7.2. Būvdarbu veicējam ir tiesības:
7.1.1. saņemt no Pasūtītāja nepieciešamo informāciju Darbu izpildes ietvaros, ja šāda informācija ir Pasūtītāja rīcībā;
7.1.2. savlaicīgi sniegt iebildumus Pasūtītājam, ja atsevišķu saistību izpilde Būvdarbu veicēja ieskatā ir apgrūtināta Pasūtītāja rīcības dēļ

8. RISKA PĀREJA
8.1. Būvdarbu veicējs uzņemas cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvdarbu veicējs uzņemas arī būvlaukuma, Būves, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.


9. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS UN
GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS
9.1. Būvdarbu veicējam līdz Darbu izpildes uzsākšanai jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājums 5 % (pieci procenti) apmērā no būvdarbu Līgumcenas bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Apdrošināšanas polisei jābūt izsniegtai saskaņā ar noslēgtu apdrošināšanas līgumu, kuram jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kā Līguma saistību izpildes nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Būvdarbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā un pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums.
9.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī citi normatīvie akti.
9.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvdarbu veicēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, kā arī, ja Būvdarbu veicējs neuzsāk darbus 10 darba dienu laikā no atzīmes BIS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, atsakās no Līguma izpildes, vairāk kā 1 (vienu) reizi pārkāpj Līguma noteikumus, kavē noteiktos Līguma izpildes termiņus vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus Līgumā noteiktajā termiņā.
9.4. Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi tiks veikti atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma prasībām, Darbu tāmēm un atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 
9.5. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, atbilst Tāmē, Būvprojektā un Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, izmantotajos materiālos un /vai uzstādītajās iekārtās nav defektu.
9.6. Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvē tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas Būves ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
9.7. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstveidā paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais desmit dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvdarbu veicējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā piecu stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
9.8. Defektu akts tiek sastādīts norādītajā termiņā. Ja Būvdarbu veicējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
9.9. Minimālais garantijas termiņš veiktajiem Darbiem tiek noteikts 60 (sešdesmit) mēneši no Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienas.
9.10. Būvdarbu veicējam ir tiesības aizstāt Garantijas laika samaksas ieturējumu ar Garantijas laika nodrošinājumu. Kā nodrošinājumu Garantijas laika saistību pienācīgai izpildei, Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas. Garantijas laika nodrošinājums iesniedzams kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtas neatsaucamas un beznosacījumu garantijas veidā, kam nepārtraukti jābūt spēkā uz visu Garantijas laiku. Ja Garantijas laika nodrošinājums Pasūtītājam netiek iesniegts, Līgumā noteiktais ieturējuma atlikums Būvdarbu veicējam tiek atmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu turpmāk norādīto nosacījumu izpildes:
9.10.1. Garantijas laika termiņš ir beidzies;
9.10.2. Būvdarbu veicējs ir pilnībā izpildījis Garantijas laikā pieteiktos darbus;
9.10.3. Pasūtītājs ir saņēmis no Būvdarbu veicēja atbilstošu rēķinu. 
9.11. Būvdarbu veicēja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu, apdrošināšanas noteikumus un maksājuma dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu par attiecīgo nodrošinājumu. 
9.12. Darbu garantijas laika nodrošinājumu nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu veicējs darbu garantijas laikā atsakās (atteikšanās var izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) veikt garantijas remontu, kad būvei tiek konstatēts kāds defekts vai kāda tās daļa kļūst funkcionāli neizmantojama u. tml.
9.13. Garantijas saistību (Garantijas laika ieturējumu vai Garantijas laika nodrošinājumu atkarībā no Būvdarbu veicēja izvēlētā veida) samazina Garantijas laika 3.(trešā) gada pirmajā mēnesī, nosakot to līdz 2% (diviem procentiem) no Līgumcenas, ja Garantijas laika ietvaros pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu Defekti vai Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu Defektu novēršanas termiņu.
9.14. Ja Līgumu Būvdarbu veicēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, Darbu garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai.


10. BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN AR BŪVDARBU PIEŅEMŠANU SAISTĪTO STRĪDU RISINĀŠANA
10.1. Būvdarbu veicējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām. 
10.2. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas.
10.3. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.2. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvdarbu veicējam Līguma 10.4. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 10.2. punktā minētā termiņa pēdējā dienā un būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
10.4. Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Būvdarbu veicējam rakstveida pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Būvdarbu veicējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
10.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
10.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
10.7. Ja Būvdarbu veicējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
10.8. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvdarbu veicējs iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti. Ja būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Līdzēji ir vienojušies par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē Būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un Būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.
10.9. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvdarbu veicējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
10.10. Būvdarbu veicējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:
10.10.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem;
10.10.2. paziņo Pasūtītājam par Būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
10.11. Būvdarbu veicējs pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 ,,Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam:
10.11.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu;
10.11.2. aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
10.12. Pasūtītājs Būvdarbu veicēja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.


11. ĪPAŠUMA TIESĪBAS
11.1. Īpašuma tiesības uz visiem Būvē izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju), pāriet Pasūtītājam pēc Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas samaksas. Pēc Darbu izpildes Būvdarbu veicējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem Būvē izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.
11.2. Visa informācija un dokumentācija, ko Būvdarbu veicējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
12. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
12.1. Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Būve nav tikusi pabeigta un pieņemta ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas. 
12.2. Ja Būvdarbu veicējs nepilda kādu citu Līguma vai Atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas noteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto noteikumu pārkāpumu, bet katrā atkārtotā gadījumā – ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi) apmērā.
12.3. Ja Būvdarbu veicējs neiesniedz Pasūtītajam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu                 Līguma 9.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi) apmērā, bet ja šis kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas, vienpusēji izbeigt Līgumu.
12.4. Ja Būvdarbu veicējs atsakās no Līguma izpildes vai Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu par Līguma neizpildi 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
12.5. Pasūtītājam, veicot Būvdarbu veicējam Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvdarbu veicējam piemēroti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
12.6. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 3. nodaļā noteiktajos termiņos, Būvdarbu veicējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1 % (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jāsamaksā Būvdarbu veicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Būvdarbu veicēja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
12.7. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
12.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas otram Līdzējam radušies tā vainas dēļ.

13. [bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: _Toc163827667][bookmark: _Hlk173491103]LĪGUMA NOSLĒGŠANA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
13.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei. Grozījumi Līgumā veicami vienīgi rakstiski, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus, un tie ir spēkā tikai tad, ja tos ir parakstījuši abi Līdzēji.  
13.2. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas) Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiskā veidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Būvprojektā un/vai Būvdarbos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Būvdarbu veicējam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas Būvprojektā un/vai veicamajos Būvdarbos, izņemot gadījumu, ja tās ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. 
13.3. Būvdarbu izpildes laikā var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos darbos, ja darbu izpildes laikā tiek konstatēta nepieciešamība autoruzraudzības kārtībā veikt Būvdarbu apjomu vai tehnisko risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams precīzi sasniegt Būvprojektā paredzēto rezultātu. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt Darba apjomu, uzdodot Būvdarbu veicējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus.
13.4. Līguma 13.3. apakšpunkta gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvdarbu veicējam jāsagatavo  fakta konstatācijas akts un ar Autoruzraugu saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām, tajā skaitā par pamatojumu Līgumcenas palielināšanai. Pēc Būvuzrauga akcepta un tāmes saskaņošanas Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos par minēto darbu ieslēgšanu Būvdarbu apjomā un pievieno to Līgumam.
13.5. Par Būvdarbu apjoma samazinājuma rezultātā neizmantoto Līgumcenu lemj Pasūtītājs, ievērojot šādu kārtību:
[bookmark: _Hlk159413577]13.5.1. Būvdarbu veicējs, Autoruzraugs un Būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem Būvdarbu apjomiem un pozīcijām, turpmāk– Izslēdzamo darbu akts;
13.5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā saskaņo Izslēdzamo darbu aktu;
13.5.3. Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darba dienu laikā uz Izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā Izslēdzamo darbu tāmi, saskaņo to ar Būvuzraugu un iesniedz Pasūtītājam;
13.5.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā saskaņo Izslēdzamo darbu tāmi, vai sniedz pamatotu atteikumu;
13.5.5. pēc tāmes saskaņošanas, Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu izslēgšanu no būvdarbu apjoma un pievieno to Līgumam.
13.5.6. Līgumcenas palielinājums pieļaujams, ja Būvdarbu apjomā nepieciešams ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti šādos gadījumos:
13.5.7. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus slēdzot Līgumu Puses nevarēja paredzēt;
13.5.8. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot Līguma priekšmetu vai Objektu;
13.5.9. Līgums objektīvu, no Būvdarbu veicēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.
13.5.10.Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pēc Būvdarbu uzsākšanas maina Būvdarbu vai  konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Būvdarbu veicējs pēc Būvdarbu uzsākšanas jau ir veicis nepieciešamo materiālu, vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Būvdarbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Būvdarbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli, vai iekārtas, vai izpildītie Būvdarbi, bet Būvdarbu veicējam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Būvdarbu veicējam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā, atbilstoši to iegādes vērtībai) vai Būvdarbu izpildi.
13.5.11. Pasūtītājs, ar rakstveida piekrišanu vai atsevišķi rakstisku Pušu vienošanos pie Līguma, var veikt vai var atļaut veikt papildu darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, papildu apjomi vai uzlabojumi, kas var uzlabot būves konstruktīvo noturību, arhitektūru, energoefektivitāti vai citi uzlabojumi, kas var dot ekonomiju būves, ēkas vai iekārtu ekspluatācijas gaitā, tai skaitā jaunu darbu veikšanu, ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu, būves robežu izmaiņas, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves vai iekārtu tehniskos risinājumus, vai kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet tādiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
13.5.12. Ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj panākt vienošanos par Būvdarbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu un/vai Būvdarbu veicējam izmaksājamās Līgumcenas apmēru, un/vai starp Pusēm pastāv strīds par to, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām, un/vai par šī Līguma norādītajiem jautājumiem saistībā ar pasūtītajiem materiāliem un iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs: atteikties no pieprasītajām izmaiņām vai apturēt Būvdarbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju, t. sk. pieaicinot ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.
13.6. Būvdarbu veicējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja:
13.6.12. Pasūtītājs nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas un Būvdarbu veicējs pirms atkāpšanas no Līguma par to ir brīdinājis Pasūtītāju, bet Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas savas saistības nav izpildījis;
13.6.13. Pasūtītāja vainas dēļ tiek apturēta Darbu veikšana un Būvdarbu veicēja dīkstāve visā Darbu veikšanas laikā ilgst vairāk nekā 2 (divus) mēnešus un Līdzēji nav vienojušies par dīkstāves rezultātā Izpildītājam radušos izmaksu kompensāciju;
13.6.14. tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai tiem pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu ir apturēta vai izbeigta Pasūtītāja saimnieciskā darbība, vai uzsākta tā piespiedu likvidācija.
13.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai pārtraukt Darbus, par to rakstveidā paziņojot Būvdarbu veicējam, ja:
13.7.12. Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai  nav iesniedzis Līguma saistību nodrošinājumu;
13.7.13. tiek kavēts Gala termiņš ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas un Pasūtītājs pirms atkāpšanas no Līguma ir brīdinājis Būvdarbu veicēju, bet Būvdarbu veicējs, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas, kavējumu nav novērsis;
13.7.14. vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas pēc kārtas Būvlaukumā nav atbildīgā būvdarbu vadītāja vai 10 (desmit) darba dienas darba drošības koordinatora, vai arī Būvdarbu veicējs ir pārkāpis citus Līguma noteikumus;
13.7.15. Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek apturēta Darbu veikšana (pilnīgi vai daļēji) un kopumā (Līguma izpildes laikā) dīkstāve ilgst vairāk nekā 20 (divdesmit) darba dienas;
13.7.16. ar valsts vai pašvaldības iestādes lēmumu Būvdarbu veicējs zaudē kādu no licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vai arī kādai no nepieciešamajām licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām ir beidzies derīguma termiņš un šāda licence, sertifikāts vai speciālā atļauja netiek atjaunota 30 (trīsdesmit) dienu laikā;
13.7.17. Būvdarbu veicējs pieļāvis tādus Defektus, kas konstatēti ar neatkarīga eksperta atzinumu un Būvdarbu veicējs tos nav novērsis 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no eksperta atzinuma saņemšanas vai citā Pasūtītāja saprātīgi noteiktajā termiņā;
13.7.18. Būvlaukumā nodarbina tādu Apakšuzņēmēju vai Speciālistu, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā nav saskaņojis Pasūtītājs un pārkāpums nav novērsts 2 (divu) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas, vai turpina Būvlaukumā nodarbināt tādu Apakšuzņēmēju vai Būvdarbu veicēja personālu, kuru Pasūtītājs ir aizliedzis ielaist Būvlaukumā;
13.7.19. Būvdarbu veicējam ir pasludināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, vai uzsākta tiesisko seku ziņā tiem pielīdzināma procedūra, vai ar kompetentas iestādes lēmumu ir apturēta vai izbeigta Būvdarbu veicēja saimnieciskā darbība, vai uzsākta tā likvidācija;
13.7.20. ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējam ir piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
13.7.21. iestājas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajiem gadījumiem, kas ir pamats Pretendenta izslēgšanai no iepirkuma procedūras;
13.7.22. Būvdarbu veicējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
13.7.23. Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc Darbu izpildes vai no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ vairs nav pieejams finansējums Līgumā noteikto Darbu izpildei.
13.8. [bookmark: _Hlk194318680]Ja Pasūtītājs ir izmantojis tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 13.7. punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam nav jāatlīdzina Būvdarbu veicējam zaudējumi, tajā skaitā negūtā peļņa, kas rodas Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dēļ, bet ir jāveic samaksa atbilstoši faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem. 
13.9. Ja Būvdarbu veicējs atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 13.6. punkta noteikumiem, Pasūtītājam ir jāsamaksā par visiem līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem, kā arī Pasūtītājam jāsamaksā par Materiāliem, kurus Būvdarbu veicējs, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, ir pasūtījis līdz paziņojuma par Līguma izbeigšanu vai Darbu pārtraukšanu nosūtīšanai vai saņemšanai un piegādājis Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgie Materiāli ir nepieciešami Darbu veikšanai saskaņā ar Darbu izpildes grafiku. 
13.10. Atkāpjoties no Līguma vai pārtraucot Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma 13.7. punkta noteikumiem, Pasūtītājam ir jāsamaksā par visiem atbilstoši Līguma noteikumiem līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem, kā arī līdz paziņojuma par Līguma izbeigšanu vai Darbu pārtraukšanu Būvlaukumā ievestajiem un ar pieņemšanas un nodošanas aktu Pasūtītājam nodotajiem Tehniskajā specifikācijā paredzētajiem Materiāliem. 
13.11. Ja Būvdarbu veicējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma saskaņā ar Līguma 13.6. punkta noteikumiem vai Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 13.7. punkta noteikumiem ir vienpusēji atkāpies no Līguma, ar paziņojuma saņemšanas brīdi, ja tiesības izlieto Pasūtītājs, vai ar paziņojuma nosūtīšanas dienu, ja tiesības izlieto Būvdarbu veicējs, Būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties apturēt Darbu izpildi un jebkāda turpmāka Materiālu iegāde, pasūtīšana, ievešana vai izvešana no Būvlaukuma ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 
13.12. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma izbeigšanas dienas vai Darbu pārtraukšanas dienas, Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Izpildu dokumentāciju, Būvdarbu izpildes aktu par Darbiem, kas izpildīti līdz Līguma izbeigšanai un Pieņemšanas aktu. Pasūtītājs Būvdarbu izpildes aktu un Pieņemšanas aktu izskata un Līguma noteiktajā kārtībā paraksta ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas. Pēc Būvdarbu veicēja rēķina iesniegšanas Pasūtītājs veic pieņemto Darbu apmaksu. Veicot samaksu, no sākuma Pasūtītājs atskaita jebkurus maksājumus, kurus saskaņā ar Līgumu Būvdarbu veicējam ir jāsamaksā Pasūtītājam.
13.13. Jebkurā gadījumā, kad Līgums tiek izbeigts Līgumā noteiktajos gadījumos,  Garantijas saistības paliek spēkā uz izpildītajiem Darbiem un Garantijas nodrošinājums tiek pārrēķināts un noteikts proporcionāli izpildītajiem Darbiem.
13.14. Visas lietas, kas Būvobjektā ir palikušas pēc termiņa, kādā Būvdarbu veicējam Būvobjekts Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā bija jānodod Pasūtītājam, ir lietas, no kurām Būvdarbu veicējs ir atteicies, un Pasūtītājam ar tām ir tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā izlietot savām vajadzībām vai uz Būvdarbu veicēja rēķina veikt šādu lietu utilizāciju.
14. APDROŠINĀŠANA
14.5. Būvdarbu veicējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt ar apdrošināšanas kompāniju apdrošināšanas līgumu par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
14.6. Līguma 14.5. punktā noteiktās garantijas Būvdarbu veicējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. 

15. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN JAUNU APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA
15.1. Līguma izpildē Būvdarbu veicēja iesaistītā Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
15.2. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Būvdarbu veicēja iesniegtajā Piedāvājumā Atklātā konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
15.3. Būvdarbu veicēja Atklātā konkursā iesniegtajā Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Būvdarbu veicēja Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Atklāta konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
15.4. Pasūtītājs nepiekrīt Atklātā konkursā iesniegtajā Būvdarbu veicēja Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
15.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Atklāta konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
15.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā Būvdarbu veicējs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklātā konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
15.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
15.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja Piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
15.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Būvdarbu veicēja Piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
15.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma           42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Izpildītāja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
15.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
16. BŪVDARBU GARANTIJA
16.1. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem Objektos ir ___________ mēneši, Būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem un iekārtām – atbilstoši attiecīgā ražotāja noteiktajam, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts atsevišķi, skaitot to no galējā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
16.2. Garantijas laika ietvaros Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus termiņā, kas norādīts Pasūtītāja rakstiskā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par konstatētajiem Būvdarbu defektiem. 
16.3. Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu novēršanai, pēc Būvdarbu veicēja ieskatiem, nepieciešams ilgāks laiks nekā Pasūtītāja pretenzijā norādītais termiņš, Būvdarbu veicējs 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Būvdarbu veicējs ir saņēmis Pasūtītāja pretenziju, sastāda un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto Būvdarbu defektu novēršanas termiņu, kā arī šī termiņa pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvdarbu veicēja norādītajam termiņam, Būvdarbu veicējam Būvdarbu defekts jānovērš Līguma iepriekšējā punktā norādītajā termiņā. 
16.4. Neatliekamus Būvdarbu defektus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai vai kavē Objekta normālu ekspluatāciju, Būvdarbu veicējs uzsāk novērst nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
16.5. Ja Būvdarbu veicējs 16.3. vai 16.4. punktā noteiktajā termiņā, vai ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, nenovērš Būvdarbu defektus, Garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, par kādu tiek kavēts Būvdarbu defektu novēršanas termiņš. 
16.6. Ja Būvdarbu veicējs nepilda savas saistības attiecībā uz Būvdarbu defektu novēršanu atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildu darbaspēku attiecīgo Būvdarbu defektu novēršanas darbu izpildei, un Būvdarbu veicēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Būvdarbu defektu dēļ. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un zaudējumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Būvdarbu veicējam.
16.7. Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galējā Būvdarbu pieņemšanas akta par Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas ir tiesīgs garantijas laika nodrošinājumu (kas ieturēta saskaņā ar Līguma 3.9.3. punktu) aizstāt ar apdrošināšanas polisi vai Pasūtītājam pieņemamu kredītiestādes garantiju, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, ko izraisījis Būvdarbu veicējs, veicot darbības, lai realizētu šajā Līgumā paredzētās saistības garantijas perioda laikā, kā arī zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Būvobjekta nodošanas Pasūtītājam tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvdarbu veicējs.
16.8. Šajā punktā minēto kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi (oriģināls vai attiecīgā apdrošinātāja apliecināta kopija), apdrošināšanas noteikumus (oriģināls vai attiecīgā apdrošinātāja apliecināta kopija) un polises apmaksu apliecinošu dokumentu (oriģināls), Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galējā akta par Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas, saskaņā ar kuriem, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam.
16.9. Būvdarbu veicējs nodrošina garantijas laika apdrošināšanu vai kredītiestādes garantijas spēkā esamību visā Līgumā noteiktajā Būvdarbu garantijas laikā. Būvdarbu veicējs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus un bojājumus, ko izraisījis Būvdarbu veicējs, veicot darbības, lai realizētu Līgumā paredzētās saistības garantijas perioda laikā, kā arī zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvdarbu veicējs, ja pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinātājs pierāda tādu apstākļu iestāšanos, kas atbrīvo apdrošinātāju no apdrošināšanas līguma saistību izpildes izņēmuma gadījumā, vai, ja Būvdarbu veicējs  vainojams pie apdrošināšanas līguma vai kredītiestādes garantijas atzīšanas par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.
17. STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA
17.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Līdzēju savstarpējās sarunās. Ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tas izšķirams Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā prasības kārtībā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
17.2.  Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi starp Līdzējiem pastāv strīds vai kāds no Līdzējiem ir cēlis prasību tiesā, Līdzēji, ja tas iespējams un to pieļauj Līgums un normatīvie akti, turpina Līguma izpildi tiktāl, cik to neskar strīds.
18. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
18.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes u. tml.
18.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama tā Līgumā noteikto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
18.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu.
19. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
19.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Līdzēju rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk tekstā – Personas dati, Līdzēji apņemas:
19.1.1. Personas datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
19.1.2. ieviest tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami Personas datu apstrādes drošībai un pārskatīt esošās prasības atbilstoši Personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, lai nodrošinātu Personas datu pieejamību, integritāti, konfidencialitāti un noturību;
19.1.3. iekļaut līgumos vai citos saistošos dokumentos ar savām nodarbinātajām personām saņemtās informācijas un Personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot Līguma izpildē nodarbināto pienākumu bez atsevišķas atļaujas vai pilnvarojuma neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamos Personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību;
19.1.4. bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas Personas datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Līdzēji informē viens otru. Līdzēji apņemas sadarboties, ja informāciju par Personas datu apstrādi ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts. 
19.2. Nekavējoties pēc jebkura Personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz otra Līdzēja nodoto Personas datu apstrādi, informēt par to Līgumā norādīto otra Līdzēja atbildīgo personu.
19.3. Pēc Līguma termiņa beigām Būvdarbu veicējs savās sistēmās dzēš tam nodotos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
19.4. Līdzēji ievēro spēkā esošās prasības Personas datu nodošanai uz trešajām valstīm.

20. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
20.1. Visi paziņojumi vai dokumenti, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Līdzēju adresēm vai nosūtāmi elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi, vai nododami otram Līdzējam personīgi.
20.2. Paziņojums vai dokuments, kuru Līdzēji Līgumā minēto saistību izpildei nosūtījuši viens otram, izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms par attiecīgajam Līdzējam paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā vai nākamajā dienā, kad paziņojums vai dokuments nosūtīts elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi.
20.3. Līdzēji rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā informē viens otru par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līdzēju pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek veikti.
20.4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
20.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.
20.6. Lai sekmētu Līgumā noteikto saistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos termiņos, Līdzēji nosaka kontaktpersonas (pilnvarotās personas), kurām, nepārkāpjot Līguma robežas, ir tiesības risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt komunikāciju un pieprasīt informāciju no Līguma otrās puses, nodrošināt dokumentu pieņemšanu – nodošanu. Kontaktpersonām nav tiesību parakstīt Līgumā paredzētos aktus, izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā (Būvdarbu veicēja pilnvarotā persona rīkojas Būvdarbu veicēja dotā pilnvarojuma ietvaros):
20.6.1. Pasūtītāja kontaktpersona un atbildīgā persona par līguma izpildes kontroli no Pasūtītāja puses: Sandra Aleksejeva tālr.: 29278970, fakss: 65046161, e-pasts: info@ogresslimnica.lv;
20.6.2. Būvdarbu veicēja kontaktpersona (pilnvarotā persona): _______________, tālr.: ________, fakss: _________, e-pasts:__________________.
20.7. Līgums noformēts latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem, kas satur laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.

Līguma pielikumi:

LĪDZĒJU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	PASŪTĪTĀJS
	BŪVDARBU VEICĒJS


	SIA „OGRES RAJONA SLIMNĪCA”
Reģ.Nr.: 40003222317
Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001
Bankas rekvizīti:
SEB banka, UNLALV2X
LV52 UNLA 0033 3006 0960 4

	



























Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts (veidne)

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses (Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs, kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.  ____________ "__________________________", (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Būvdarbu veicējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Būvdarbu veicēja pienākums ir piecu darba dienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvdarbu veicējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Būvdarbu veicējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Būvdarbu veicējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvdarbu veicēja izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
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	______________________________
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