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1.1. Iepirkuma veids, nosaukums un identifikācijas numurs:
1.1.1. Iepirkuma veids – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL) 8.panta pirmās daļas 1. punktu.
1.1.2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs – atklāts konkurss “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi”, identifikācijas Nr. DMV 2026/79 (turpmāk – Iepirkums).
1.1.3. Iepirkums tiek rīkots, ievērojot PIL un citu Iepirkuma priekšmeta regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums
	Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

	Reģistrācijas numurs
	90011524360

	RVP iestāde:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Pasūtītājs)

	RVP iestādes adrese:
	Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

	Tālrunis:
	67012453

	E-pasts: 
	dmv@riga.lv;

	Pasūtītāja pircēja profila adrese Elektronisko iepirkumu sistēmā 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970

	Darba laiks
	Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.00 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.



1.3.  Kontaktpersonas:
1.3.1. par tehniskiem jautājumiem par iepirkuma priekšmetu: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Mājokļu pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas Pašvaldības dzīvojamo telpu tehniskās uzturēšanas sektora būvinženieris Guntars Počs (tālrunis: 67105261, e-pasts: guntars.pocs@riga.lv); 
1.3.2. par organizatoriska rakstura jautājumiem par nolikumu: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja Līga Stabiņa (tālrunis: 67012532, e-pasta adrese: liga.stabina@riga.lv), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste Olga Gerdele (tālrunis: 67037396, e-pasta adrese: olga.gerdele@riga.lv) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Karlīna Launaga (tālrunis: 67181564, e-pasta adrese: karlina.launaga@riga.lv).

1.4. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:
1.4.1. iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970 [footnoteRef:2]; [2:   Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju, lūdzu sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 ] 

1.4.2. pretendents nolikumu ar pielikumiem var saņemt, lejupielādējot to elektroniskajā formātā no pircēja profila EIS. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts nolikuma pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka nolikuma pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
1.4.3. pretendentam jāseko līdzi iespējamām iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja profilā EIS, kā arī jebkādai citai papildu informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja profilā EIS un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;
1.4.4. pretendents jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot tos elektroniski nolikuma 1.3.2. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām.

1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas pieprasīšanas kārtība:
1.5.1. informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju / Komisiju un piegādātājiem vai pretendentiem notiek rakstveidā, izmantojot EIS vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu; 
1.5.2. papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 1.3.2. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS, tajā jānorāda Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
1.5.3. ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.6.1. apakšpunktā;
1.5.4. jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai (PIL 36. panta trešā daļa).

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. [bookmark: _Ref38365063][bookmark: _Ref38366512]piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz 09.09.2026. plkst. 10.00. 
1.6.2. ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.7.  Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
7. piedāvājumu atvēršana notiek 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts iepirkuma nolikuma 1.6.1. apakšpunktā, tas ir 09.09.2026. plkst. 14.00. 
7. ievērojot PIL 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS sistēmas turētājs pēc EIS darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par EIS darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē;
1.7.2. iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā;
1.7.3. ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.7.4. Komisija atver piedāvājumus, vienlaikus publicējot Pircēja profilā Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15. punktā noteikto informāciju – pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus un laikus un piedāvātās cenas;
1.7.5. piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas piedāvājuma atvēršanas sanāksmē tiks protokolētas;
1.7.6. pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē;
1.7.7. gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam radīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi u.c.), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta arī Pircēja profilā EIS.
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1.8. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
1.8.1. “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” (būvdarbi);
1.8.2.  CPV kods:  45000000-7 (Celtniecības darbi); 
1.8.3. Iepirkums nav sadalīts daļās.
1.8.4. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

1.9. Paredzamais būvdarbu garantijas termiņš:
1.9.1. 	Minimālais garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no abpusēja darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
1.9.2. 	Maksimālās garantijas termiņš:  36 (trīsdesmit seši) mēneši no abpusēja darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

1.10. Līguma termiņš: 18 (astoņpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Iepirkuma līguma plānotās līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī PVN) sasniegšanai, attiecīgi, kurš gadījums iestāsies pirmais.  

1.11.  Līguma izpildes vieta: Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija.

1.12. Plānotā līgumcena: 180 635.00 EUR bez PVN.

1.13. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 7. pielikums. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas tajā ir iespējams veikt tikai nebūtiskus grozījumus.

[bookmark: _Toc509492912][bookmark: _Toc509502108][bookmark: _Toc509492913][bookmark: _Toc509502109][bookmark: _Toc88818048][bookmark: _Toc141341760][bookmark: _Toc141785291][bookmark: _Toc79552065]Prasības piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai:
1.14. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.14.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.14.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.14.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
1.14.4. dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu (un tā daļas, ja tās tiek parakstītas atsevišķi) paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta  vārdā un paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;
1.14.5. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu (ja tāds ir) vai elektroniski parakstītiem, un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).
1.14.6. sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumus Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu;
1.14.7. iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu;
1.14.8. pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
1.14.9. visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN); 
1.14.10. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;
1.14.11. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, aizpildot rindas, šūnas, kolonnas un ailes pretendents, neveic izmaiņas minētās veidlapas struktūrā (nedzēš/nepievieno rindas, kolonnas, šūnas un ailes, nemaina rindās vai kolonnās iestrādātās aprēķinu formulas (ja tādas ir), nemaina darba veida nosaukumus utt.);
1.14.12. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst papildināt iesniegto piedāvājumu ar jauniem dokumentiem;
1.14.13. pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti;
1.14.14. piegādātāju apvienība (turpmāk arī apvienība):
3.1.14.1.  ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Ja  piegādātāju apvienība sadarbības līgumā nav norādījusi piegādātāju apvienību pārstāvošā persona (vadošais dalībnieks), piedāvājuma dokumenti ir jāparaksta visu piegādātāju apvienības dalībnieku pārstāvēttiesīgajām personām
3.1.14.2. piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
3.1.14.3. pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 6. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē;
3.1.14.4. piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu;
3.1.14.5. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams;
1.14.15. iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā) nosacījumiem;
1.14.16. pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”;
1.14.17. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19. pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju;
1.14.18. piedāvājuma noformēšana:
3.1.18.1. pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus;
3.1.18.2. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem;
3.2. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.

[bookmark: _Toc88818049]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:
	Nr.p.k.
	Atlases prasības
	Iesniedzamie atlases dokumenti

	1
	2
	3

	4.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.
Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

	4.2. 
	Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) Iepirkuma priekšmetā paredzētajās jomās. Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[footnoteRef:3]. [3:  kas dod tiesības veikt attiecīgus būvdarbus] 

	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) (www.bis.gov.lv).
Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt Iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.  

	4.3. Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, piegādātāju apvienības un apakšuzņēmēji:

	4.3.1.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 6. pielikumā) vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi.*

	4.3.2.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 6. pielikumā) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas*.

	4.3.3.
	Prasības personu apvienībai vai personālsabiedrībai
	Ja pretendents ir apvienība, tad jāiesniedz apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanos par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju.

	4.3.4.
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, t.sk. tos, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.


	1) Jāaizpilda un jāiesniedz informācija par apakšuzņēmējiem (nolikuma 3. pielikums).
2) Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (nolikuma 6. pielikums).
3) Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas, jābūt savstarpēji  noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos  no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

Pretendentam jāiesniedz savstarpēji noslēgtā vienošanās pie piedāvājuma. 

Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Komisija par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 4.1. apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	
	*Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus, tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā  (saskaņā ar Būvniecības likumu).
Ja apakšuzņēmējs vai persona ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus attiecīgajā jomā vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 4.3.4.apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	4.4. 
	Pieteikums/Finanšu piedāvājums.
	Nolikuma 2. pielikums.

	4.4.1.
	Pieteikums/Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma  2. pielikumam  “Pieteikums/Finanšu piedāvājums” norādītajai formai;

	4.4.2.
	Pieteikumā/Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), pakalpojuma izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei, kā arī izmaksas nepieciešamo atļauju saņemšanai no trešajām personām, un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas un paredzamie sadārdzinājumi; finanšu rezerve nav paredzēta.

	4.4.3. 
	Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro veselos skaitļos un aprēķinos jālieto divas decimālzīmes aiz komata. Avanss nav paredzēts.

	4.5. 
	Pieredze un atsauksmes:

	4.5.1.  
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem, kas atbilst nolikuma 4.5.2. apakšpunkta prasībām. 
	Nolikuma 4. pielikums.

	4.5.2.
	Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gads un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ēku būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbos.
	Pretendents iesniedz: 
1) vismaz 3 (trīs) pozitīva rakstura atsauksmes (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksme jāiesniedz par veiktajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.5.1. apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.

2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti. 

*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks atzīti par pretendenta pieredzes atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

	4.6.
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.6.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanas darbības sfērā,  ar nosacījumu, ka speciālists 5 (piecos) iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gads un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir vadījis ēku būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbus.



 
	Pretendents iesniedz: 
1) speciālista pieejamības apliecinājumu un pieredzes sarakstu atbilstoši veidnei (nolikuma 5.pielikums), klāt pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par speciālista  pieejamības apliecinājumā norādītajiem objektiem, kurā tiek apliecināta speciālista pieredze nolikuma 4.6.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti*, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).

2) Dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti un pieņemti. 


*Līgumi, sarakste ar tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks atzīti par pretendenta pieredzes atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem skatīt nolikuma 8. pielikumu.

	4.7.
	Apdrošināšana:
	

	4.7.1. 
	Apdrošināšanas polise par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 15 000.00 EUR (piecpadsmit  tūkstoši euro, 00 centi) apmērā vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 15 000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro, 00) apmērā (pirms līguma noslēgšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polises un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu).
	Pretendents pievieno spēkā esošu apdrošināšanas polises (kas atbilst nolikuma 4.7.1. apakšpunkta prasībām) kopiju un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju.
Ja pretendents iesniegs apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstuli pirms līguma noslēgšanas, pretendents iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises un maksājumu apliecinoša dokumenta kopijas.
Pasūtītājs ir tiesīgs sazināties ar apdrošināšanas akciju sabiedrību, lai noskaidrotu informāciju par apdrošināšanas polises spēkā esamību.

	4.8. 
	Tehniskais piedāvājums:

	4.8.1.
	Pretendentam saskaņā ar nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. pielikuma “Darba veidi” (kopā 12 darbu veidu tāmes) prasībām jāiesniedz izstrādātas tāmes būvdarbu veikšanai, katram 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. pielikuma  “Darba veidi” darba veidam  (kopā 12 darbu veidi) atsevišķi. Izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem darbu veidiem, apjomiem, neapvienojot tos. 
Piedāvājumam pievienotās tāmes iesniedz:
1)  parakstītas un ieskenētas PDF formātā (lai Pasūtītājs var pārliecināties, ka tāmes ir pašrocīgi parakstītas) VAI
2) parakstītas ar drošu elektronisko parakstu;
3)  Excel formātā (aprēķinu pareizības pārbaudei). 

Pretendentam nav tiesību nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. pielikumā  “Darba veidi” tāmēs  (kopā 12 darbu veidi) un 2. pielikuma “Pieteikums/Finanšu piedāvājums” tabulā Nr. 1 norādītajiem darba veidiem veikt labojumus, precizējumus vai papildinājumus, vai iekļaut citus darbus.
Ja pretendents būs veicis darba apjomiem, veidiem, darba nosaukumiem labojumus, precizējumus vai papildinājumus – PRETENDENTS TIKS NORAIDĪTS.

	[bookmark: _Hlk181002053]4.8.2. 
	Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (jāiesniedz minēto Ministru kabineta noteikumu 5., 6. un 7. pielikumi);

	4.8.3.
	Tāmju sastādītājam vai tāmju pārbaudītājam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam, tāmēs obligāti norādot būvspeciālista būvprakses sertifikāta numuru. Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams. Attiecīgiem sertifikātiem jābūt derīgiem piedāvājuma iesniegšanas dienā. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās BIS pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.

	4.9.
	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments).
Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku.
Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama:        http://espd.eis.gov.lv/ .
Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību nolikuma prasībām, pretendents ir tiesīgs iesniegt Vienoto dokumentu, kurā aizpildīta II daļas A-C sadaļa, III daļa, IV daļas A sadaļa un VI daļa.
* Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Lūdzam skatīt arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.


[bookmark: _Ref38396614][bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292]
[bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc88818050]Piedāvājumu vērtēšana:
5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.1.1. Piedāvājumu noformējums: nolikuma 3. punktā (noformējums) noteikto prasību izpildes pārbaude, Komisija ir tiesīga nolikuma 3. punkta pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Pretendentu atlase: nolikuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6. 4.7. un 4.9. apakšpunktam noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms tam pārbaudot, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena), vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi;
5.1.3. Finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums: nolikuma 4.4. un 4.8. apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Vērtējot finanšu piedāvājumus un tehniskos piedāvājumus, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā (tajā skaitā, tāmēs, kas iesniegtas ievērojot nolikuma 4.8. apakšpunktu) nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un turpmākajā vērtēšanas procesā ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Komisija informē pretendentu. Nepieciešamības gadījumā Komisija veiks cenu noapaļošanu līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata;
5.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts – Komisija rīkojas PIL 53. pantā noteiktajā kārtībā;
5.3. [bookmark: _Hlk103716270][bookmark: _Hlk103716761]Ja piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām, Komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt;
5.4. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts;
5.5. Komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un nav izslēgts no dalības Iepirkumā nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā.
5.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums; 
5.7. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot lēmumu uz nolikuma 2.pielikumā “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”, pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (e-pastu).

6. [bookmark: _Toc479593821][bookmark: _Toc452360917][bookmark: _Toc88818053][bookmark: _Toc479593822][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc141341765]Izslēgšanas nosacījumu pārbaude:
6.1. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā PIL pantā noteiktajā kārtībā; 
6.2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā;
6.3. Saskaņā ar PIL 43. panta pirmo daļu, ja Pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības Iepirkumā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.

7. Informācija par līgumu:
7.1. Pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar Komisijas izraudzīto pretendentu (turpmāk arī - uzvarētājs) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu;
7.2. Ja pretendents, kas tiek atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta kā pilnsabiedrība, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienība pēc savas izvēles:
7.2.1. reģistrē pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, informējot par reģistrācijas faktu Pasūtītāju, iesniedzot nepieciešamo informāciju;
7.2.2. noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam šī līguma apliecinātu kopiju ievērojot nolikumā noteikto par dokumentu apliecināšanu.
Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. 
Šajā punktā noteikto termiņu var pagarināt, ja pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju un pierādījumus, tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
7.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā (nolikuma 7.6. apakšpunkts) pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.4. 7 (septiņu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, paraksta tiesīgā persona ir prombūtnē). Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.5. Iepirkuma līgums tiks sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
7.6. Uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas vai no dienas, kad iepirkuma līgums tiek automātiski izsūtīts Uzvarētājam no Rīgas valstspilsētas pašvaldības informācijas sistēmas.
7.7. Saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;
7.8. [bookmark: _Toc107198273][bookmark: _Toc107198609][bookmark: _Toc129144173][bookmark: _Toc141341770][bookmark: _Toc141785301][bookmark: _Toc88818057]Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami, ievērojot PIL 61. panta nosacījumus.

8. [bookmark: _Hlk137820622]Piedāvājuma izvēles kritērijs:  – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
8.1. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka saskaņā ar kritērijiem un punktu piešķiršanas metodiku: Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar  noteiktajiem kritērijiem.
8.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības ir:
Tabula Nr. 1
	Kritērijs
	Iegūstamo punktu aprēķins
	Maksimālais punktu skaits kritērijā

	C1
	1.Izmaksu pozīcija “Santehniskās ierīces”
	Katra piedāvājuma cenu (C1) vērtē pēc formulas:
C1 = 14 x ZC/PC, kur
C1 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	14

	C2
	2.Izmaksu pozīcija “Apdares darbi”
	Katra piedāvājuma cenu (C2) vērtē pēc formulas:
C2 = 14 x ZC/PC, kur
C2 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	14

	C3
	3.Izmaksu pozīcija “Ūdens vads un kanalizācija”
	Katra piedāvājuma cenu (C3) vērtē pēc formulas:
C3 = 12 x ZC/PC, kur
C3 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	12

	C4
	4.Izmaksu pozīcija ”Dažādi remonta darbi”
	Katra piedāvājuma cenu (C4) vērtē pēc formulas:
C4 = 10 x ZC/PC, kur
C4 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	10

	C5
	5.Izmaksu pozīcija “Sienu un griestu remonta darbi”
	Katra piedāvājuma cenu (C5) vērtē pēc formulas:
C5 = 8 x ZC/PC, kur
C5 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	8

	C6
	6.Izmaksu pozīcija “Grīdu remonta darbi”
	Katra piedāvājuma cenu (C6) vērtē pēc formulas:
C6 = 8 x ZC/PC, kur
C6 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	8

	C7
	7.Izmaksu pozīcija “Sagatavošanas, demontāžas darbi un palīgdarbi”
	Katra piedāvājuma cenu (C7) vērtē pēc formulas:
C7 = 7 x ZC/PC, kur
C7 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	7

	C8
	8.Izmaksu pozīcija “Logu remonta darbi”
	Katra piedāvājuma cenu (C8) vērtē pēc formulas:
C8 = 5 x ZC/PC, kur
C8 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	5

	C9
	9.Izmaksu pozīcija “Durvju remonta darbi”
	Katra piedāvājuma cenu (C9) vērtē pēc formulas:
C9 = 5 x ZC/PC, kur
C9 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	5

	C10
	10.Izmaksu pozīcija “Elektroinstalācija”
	Katra piedāvājuma cenu (C10) vērtē pēc formulas:
C10 = 5 x ZC/PC, kur
C10 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	5

	C11
	11.Izmaksu pozīcija “Apkures sistēmas remonts”
	Katra piedāvājuma cenu (C11) vērtē pēc formulas:
C11 = 4 x ZC/PC, kur
C11 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	4

	C12
	12.Izmaksu pozīcija “Gaisa pieplūdes un nosūces sistēmas atjaunošana”
	Katra piedāvājuma cenu (C12) vērtē pēc formulas:
C12 = 3 x ZC/PC, kur
C12 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN).
	3

	K
	13. Garantijas termiņš
	K = 5 x PG/LG, kur
K – kvalitātes novērtējums punktos,
PG – pretendenta piedāvātais garantijas laiks mēnešos. Būvdarbu garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks un pārsniegt nolikuma 2.2. apakšpunktā noteikto. 
LG – lielākais piedāvātais garantijas laiks mēnešos;
	5

	KOPĀ maksimālais punktu skaits
	100



8.3. Kopējā piedāvājuma novērtējuma punktus (N) aprēķina pēc šādas formulas:
N = C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12 + K.
8.4. 	 Komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais (lielākais kopējo punktu skaits).
8.5. Uzvarētāja noteikšana: Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad Komisija šos piedāvājumus izvērtēs pēc piedāvātās cenas par visu apjomu un par uzvarētāju atzīs piedāvājumu ar zemāko cenu.
8.6. Komsijai ir tiesības neveikt saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķinus, ka ir tikai viens derīgs pretendenta piedāvājums. 

9. Pielikumu saraksts:
9.1.  Tehniskā specifikācija (ar pielikumu, kas pievienots atsevišķā teksta datnē) - 1. pielikums;
9.2. Pieteikums/Finanšu piedāvājums– 2. pielikums;
9.3. Informācija par apakšuzņēmējiem – 3. pielikums;
9.4. Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem – 4. pielikums;
9.5. Speciālista pieejamības apliecinājums un pieredzes saraksts – 5. pielikums;
9.6. Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums - 6. pielikums;
9.7. Līguma projekts (ar pielikumiem) – 7. pielikums;
9.8. Ārvalstu speciālistu sertifikātu atzīšana – 8. pielikums.



Komisijas priekšsēdētājas vietniece 					 		Līga Stabiņa*



[bookmark: _Toc64201290][bookmark: _Toc64201438][bookmark: _Toc64201633][bookmark: _Toc64264082][bookmark: _Toc65454251][bookmark: _Toc65862781][bookmark: _Toc65956620][bookmark: _Toc65967979][bookmark: _Toc72766077][bookmark: _Toc73116777][bookmark: _Toc79552075][bookmark: _Toc141341774][bookmark: _Toc141785305]*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONSIKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

[bookmark: _Toc466539501][bookmark: _Toc442789940][bookmark: _Toc332985318][bookmark: _Toc141785521][bookmark: _Toc141785308][bookmark: _Toc141341777]1. pielikums
Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
nolikumam

Tehniskā specifikācija aktualizēta  19.08.2026.
	
[bookmark: _Hlk157594738]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
1. Veicamie darbi pievienoti  šīs tehniskās specifikācijas 1.pielikumā (pievienoti atsevišķā teksta datnē). 

2. Veicamo darbu organizēšana:
2.1. [bookmark: _Hlk161826100]Darbu veikšanai konkrētā objektā pasūtītājs rakstiski sagatavo un nosūta izpildītājam (var tikt izmantota e-pasta starpniecība) darba uzdevumu, kurā norādīta adrese, veicamo darbu apraksts ar apjomiem, darba uzdevuma izpildes termiņš (līdz 10 (desmit) darba dienām), kā arī informācija piekļuves nodrošināšanai remontējamjai telpai operatīvai remonta darbu uzsākšanai. Veicamo būvdarbu izmaksas vienā objektā nevar pārsniegt 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa un veicamo darbu apjoms nepārsniedz 50% no remontējamās telpas būvapjoma; 
2.2. Vienā darba uzdevumā pasūtītājs iekļauj nosacījumus un prasības ne vairāk kā 5 (pieciem) objektiem un izpildītājs vienlaikus veic remonta darbus ne vairāk kā 5 (piecos) objektos;  
2.3. Veicamo darbu apjomu izpildītājs var precizēt, apsekojot objektu dabā;
2.4. Katram objektam izpildītājs sagatavo un 5 (piecu) darba dienu laikā no darba uzdevuma saņemšanas brīža rakstiski iesniedz pasūtītājam tāmi saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017.  noteikumu Nr. 239 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumu un Iepirkuma līguma un tā pielikumu nosacījumiem; 
2.5. Pasūtītājs iesniegto tāmi saskaņo vai pamatoti noraida 3 (trīs) darba dienu laikā no saņemšanas; 
2.6. [bookmark: _Hlk157684367]Izpilditājs uzsāk darbu izpildi vienas darba dienas laikā pēc tāmes saskaņošanas; 
2.7. Gadījumā, ja darbu nevar izpildīt noteiktajā termiņā (tehniskās specifikācijas II daļas 1. punkts), izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, rakstveidā informē Pasūtītāju, iesniedzot motivētu pamatojumu. Neievērojot minēto kārtību, izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu; 
2.8. Ja nepieciešams veikt darbu, kas nav atrunāts šājā tehniskajā specifikācijā un Iepirkuma 2. pielikumā “Pieteikums/Finanšu piedāvājums” (tiek pievienots kā Iepirkuma līguma pielikums), bet atbilst Iepirkuma līguma priekšmetam, izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam fakta konstatācijas aktu ar pievienotu papildu izmaksu tāmi. Papildu darbu izcenojumu nosaka atbilstoši tirgus situācijai. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē papildu darbu nepieciešamību un izmaksu pamatotību un iesniegto tāmi saskaņo vai pamatoti noraida.
2.9.  Darbu pieņemšana un nodošana: darbus nodod pasūtītāja nozīmētam atbildīgajam darbiniekam ar Izpildītāja sagatavotu darba nodošanas - pieņemšanas aktu, kam pievienota objekta fotofiksācija pirms un pēc darbu veikšanas un, ja nepieciešams, arī cita dokumentācija, kas apliecina darbu kvalitāti.

3. Citas prasības:

3.1. Izpildītājs izvērtē visus darbus, kas nepieciešami infrastruktūras funkcionēšanai darba zonās, objekta pilnīgai nodošanai – pieņemšanai, kā arī iespējamo defektu novēršanai garantijas periodā;
3.2. Izpildītājs izmantoto Latvijas Republikas standartiem un/vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošus materiālus;
3.3. Izpildītājs veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem;
3.4. Izpildītājs ir atbildīgs par atbilstošas darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai;
3.5. Būvuzraudzību veic pasūtītājs;
3.6. Izpildītāja pienākums ir uzturēt darba zonu kārtībā visu darba izpildes laiku.

4. Pielikums: Darba veidi (pievienots atsevišķā teksta datnē).



2. pielikums
Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
“Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/79)

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese: 
	


3. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________.

4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Lokālās
tāmes numurs (aizpilda pretendents
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summas, kas norādāmas Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))

	1
	2
	3
	4

	1.
	
	1. Izmaksu pozīcija “Santehniskās ierīces”
	

	2.
	
	2. Izmaksu pozīcija “Apdares darbi”
	

	3.
	
	3. Izmaksu pozīcija “Ūdensvads un kanalizācija”
	

	4.
	
	4. Izmaksu pozīcija ”Dažādi remonta darbi”
	

	5.
	
	5. Izmaksu pozīcija “Sienu un griestu remonta darbi”
	

	6.
	
	6. Izmaksu pozīcija “Grīdu remonta darbi”
	

	7.
	
	7. Izmaksu pozīcija “Sagatavošanas, demontāžas darbi un palīgdarbi”
	

	8.
	
	8. Izmaksu pozīcija “Logu remonta darbi”
	

	9.
	
	9. Izmaksu pozīcija “Durvju remonta darbi”
	

	10.
	
	10. Izmaksu pozīcija “Elektroinstalācija”
	

	11.
	
	11. Izmaksu pozīcija “Apkures sistēmas remonts”
	

	12.
	
	12. Izmaksu pozīcija “Gaisa pieplūdes un nosūces sistēmas atjaunošana”
	

	Kopā, EUR bez PVN:
	



Tabula Nr. 2
	Nr.p.k
	Būvdarbi
	Garantijas laiks mēnešos

	1
	2
	3

	1.
	Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remonta darbi.
	



4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas; finanšu rezerve nav paredzēta;
4.3. Cenu norāda euro (EUR) veselos skaitļos ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.5. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.7. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4](jā/ nē) [4:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.13. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:5](jā/ nē) [5:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.14. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:6] (jā/ nē) [6:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:7] (jā/ nē) [7:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	Obligāti aizpildāms

	5.17. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms




6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/79).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejami iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
8.4. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē; 
8.5. pret  <pretendenta nosaukums>, tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.6. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi (PIL 2.2 pants).


	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


3. pielikums
Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
nolikumam


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

Informācija par VISIEM apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek iesaistīti)[footnoteRef:8]: [8:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamie darbi:
	Apakš-uzņēmēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:9] – lielais, vidējais, mazais vai mikro-uzņēmums (norāda atbilstošo) [9:  Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem” (atjaunināts 13.05.2023.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.





] 



	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	vērtība (vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Pievienota savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar apakšuzņēmēju), atbilstoši nolikuma 4.3.4. apakšpunktam.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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4. pielikums
Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/79)
nolikumam

[bookmark: _Toc88818061]Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem
(nolikuma 4.5.1. un 4.5.2. apakšpunktu izpildi)

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs
	Izpildes vieta
	Darba veids, objekta nosaukums  (ievērojot nolikuma 4.5.2. apakšpunktu)
	Darbu izpildes periods un datums
	Informācija, kad darbi ir pabeigti un nodoti konkrētam pasūtītājam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	




Pielikumā (pieredzi apliecinoši dokumenti): 
1.
2.
3.
	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



5. [bookmark: _Hlk175558964]pielikums
Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
nolikumam

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS UN PIEREDZES SARAKSTS

1. Vārds:
2. Uzvārds:
3. Būvprakses sertifikāta Nr. ______________________. 
4. Pieredze: 
Tabula Nr. 1 

	Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Amats (pozīcija projektā)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums),[footnoteRef:10]  [10:  Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.] 

Var norādīt arī Būvniecības informācijas sitēmas lietas numuru
	Objekts nodots konkrētam pasūtītājam (datums, pamatojuma dokuments pievienojams pielikumā)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
6. Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” (identifikācijas Nr. DMV 2026/79), kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu> gadījumā, ja <norāda pretendenta nosaukumu> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.
7. Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
8. Apliecinu, ja pretendentam iepirkumā tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, apņemos nodrošināt normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumam, tai skaitā tehniskajai specifikācijai atbilstošu darbību veikšanu, kas man kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu>  un atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam ir paredzētas.
9. Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.


Pielikumā (pieredzi apliecinoši dokumenti): 
1.
2.
3.


Datums: ___________________________ 
Amata nosaukums: ___________________________ 
Vārds, uzvārds: ___________________________ 

Paraksts*: ___________________________ 

*dokumentu pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu paraksta speciālists, par kura iekļaušanu pretendenta Iepirkuma piedāvājumā tiek iesniegts šis speciālista pieejamības apliecinājums.







6. [bookmark: _Hlk109206299]pielikums
[bookmark: _Toc332985319][bookmark: _Toc442789939]Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/79)
nolikumam

[bookmark: _Toc88818064]Apakšuzņēmēja * un/vai personas, uz kuras spējām pretendents balstās*, apliecinājums

*(aizpildot nevajadzīgo svītrot visā veidlapas formā)


Ar šo ____________ /apakšuzņēmējs un/vai  personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/apliecina, ka:


1. piekrīt piedalīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta organizētajā iepirkumā “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” identifikācijas  Nr. DMV 2026/79, kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs un/vai persona, uz kuras spējām balstās, kā arī

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. sniegt šādus pakalpojumus (ja attiecināms):
/īss pakalpojumus apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā nododamo sniedzamo pakalpojumu norādītajam apjomam/.

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms): 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).

2.4. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.


	Apakšuzņēmēja  un/vai personas, uz kuras spējām balstās  likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

7. pielikums
Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi”
(iepirkuma identifikācijas. Nr. DMV 2026/79)
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS 
PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-26-_____-lī
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi

	Dokumenta parakstīšanas datums 
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
 paraksta un tā laika zīmoga datums



[bookmark: _Hlk155353159]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes 2023.gada 29.novembra nolikuma Nr.367 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums” 8.7.punktu, no vienas puses un 
[…….], juridiskā adrese: [……….], LV-__________, Latvija, reģistrācijas Nr._____________ (turpmāk – Izpildītājs), _________________personā, kurš/a rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abas kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” identifikācijas Nr. DMV 2026/79 (turpmāk – Iepirkums), un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu līgumu noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs šajā līgumā noteiktā kārtībā, apjomā, kvalitātē un termiņā apņemas veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvos remontdarbus (turpmāk  – Darbs) atbilstoši šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
1.2. Šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
1. 1.pielikumu – „Tehniskā specifikācija”;
1. 2.pielikumu – „Pieteikums/Finanšu piedāvājums”;
1. 3.pielikumu – „Tāme”;
1. 4.pielikumu – „Piesaistītais speciālists”;
1. 5.pielikumu – „Darba nodošanas - pieņemšanas akts (paraugs)”;
1. 6.pielikumu – „Defektu akts”; 
1. 7.pielikumu - „____________”, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.3. Darbs sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu iegādi, objektos veikto darbu nodošanu Pasūtītājam ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu, kā arī ietver citas darbības, kas izriet šī līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām.
1.4. Šī līguma 3.pielikumā “Tāme” norādītās izmaksas ir nemainīgas visā šī līguma darbības laikā, tās ietver visus ar šī līguma izpildi saistītos Izpildītāja izdevumus. 
1.5. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Pusēm ir saistošs Iepirkuma nolikums un tā pielikumi, Izpildītāja piedāvājuma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 
1.6. Ar šī līguma noslēgšanu Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar šī līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām un nosacījumiem, lai veiktu šī līguma 1.1.apakšpunktā uzdotā Darba izpildi.
1.7. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darba veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
1.8. Izpildītājs nodrošina, ka Darba izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
1.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. (Publisko iepirkumu likuma  2.2pants).
	
2. Līgumcena, darba uzdevums, darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – ______.___ EUR (______ euro un __ centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā, kas sastāda – _____.__ EUR (______ euro un __ centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. Pasūtītājs ir tiesīgs neizmantot līgumcenu pilnā apmērā.
2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi.
2.3. Izpildītājam samaksa par izpildīto Darbu katrā telpā tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu abpusēji parakstītā Darba nodošanas – pieņemšanas akta (parakstīts šī līguma 5.pielikums) un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas. 
2.4. Papildu vai neparedzētu Darbu izmaksas tiek noteiktas Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ievērojot šī līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.8.apakšpunktā noteikto kārtību.  Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt samaksu par darbiem, kurus Izpildītājs ir veicis bez saskaņošanas ar Pasūtītāju. 
2.5. Darbu uzdevums, Darbu pieņemšanas un norēķinu kārtība:
2.5.1.  Izpildītājs Darbu veic saskaņā ar šī līguma 1.pielikumā  “Tehniskajā specifikācija” noteikto un Darba uzdevumu konkrētām telpām;
2.5.2.  Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo konkrēto Darba uzdevumu, ko nosūta Izpildītājam uz e-pastu: ______________, norādot Darba izpildei nepieciešamo informāciju, kā arī pēc e-pasta nosūtīšanas telefoniski informē Izpildītāju par nosūtīto Darba uzdevuma pieteikumu;   
2.5.3. Pasūtītājs Darba pieņemšanai ar rīkojumu var izveidot Darba pieņemšanas komisiju. Rīkojumu par Darba pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 13.apakšpunktā norādīto e-pasta adresi;
2.5.4. Pēc konkrētā Darba uzdevuma izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darba nodošanas – pieņemšanas aktu (aizpildīts šī līguma 5.pielikumu), kam pievienota fotofiksācija pirms un pēc Darba izpildes un nepieciešamības gadījumā cita ar Darba izpildi saistītā dokumentācija;
 2.5.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 2.5.4.apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas, pieaicinot Izpildītāju, pārbauda veikto Darbu telpā un/vai:
2.5.5.1. paraksta Darba nodošanas - pieņemšanas aktu;
2.5.5.2. atsakās parakstīt Darba nodošanas - pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam radušies iebildumi par Darba izpildi atbilstoši šim līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas iebildumus/pretenzijas;
2.5.5.3. sastāda defektu aktu;
2.5.6. Šī līguma 2.5.5.2. un 2.5.5.3.apakšpunktā minētajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, kas nav ilgāks kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas, un kārtību. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijā norādītajām neatbilstībām vai defektu aktam, Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums, tajā skaitā, norādītais termiņš neatbilstību novēršanai, ir saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās;
2.5.7. Darba izpildi apliecina Pušu abpusēji parakstīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts;
2.5.8. Pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo rēķinu Pasūtītājam.
2.6. Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības šī līguma darbības laikā un līgumā noteiktā garantijas termiņa laikā (termiņš skaitāms no konkrētā Darba nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas) izteikt iebildumus/pretenzijas par izpildītā Darba defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas laikā pieteikto Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem, ievērojot šī līguma 8.(septītajā) sadaļā noteikto kārtību. 
2.7. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
2.7.1 Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.7.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
2.7.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
2.7.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.7.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei;
2.7.2.4. portālā Latvija.lv Pasūtītāja e adresē – EINVOICE@90011524360.
2.7.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;
2.7.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit viena) kalendārā diena laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.7.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;
2.7.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;
2.7.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
2.8. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.

3. Līguma un Darba izpildes termiņš
0. Šī līguma izpildes termiņš ir 18 (astoņpadsmit) mēneši no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi”. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu un šī līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru, nosūtot minēto informāciju uz šī līguma 14.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu.
0. Šis līgums zaudē spēku pirms 3.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, ja tiek izlietota šī līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā līgumcena bez PVN.
3.3. Konkrētā Darba uzdevuma izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Izpildītājs paveicis un nodevis Darbu līdz Pasūtītāja pārstāvja norādītajam termiņam, 
3.4. Konkrētā Darba uzdevuma Darba izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā var tikt pagarināts, Pušu pilnvarotājiem pārstāvjiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, neveicot šī līguma grozījumus, ievērojot šī līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija”  2.7.punktā noteikto kārtību. 

4. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji, šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
4.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
4.3.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem un nepilda Pasūtītāja rakstiski nosūtītajā pretenzijā norādīto par šajā punktā minēto;
4.3.2. veic Darbu neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
4.3.3. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam vai veicis Iepirkumā norādītā speciālista nomaiņu bez Pasūtītāja saskaņojuma;
[bookmark: _Hlk199306133]4.3.4 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu, vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība, vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt šī līguma izpildi saskaņā ar šī līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no šī līguma;
4.3.5. patvaļīgi pārtraucis šī līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
4.3.6. nav uzsācis konkrētā  Darba uzdevuma izpildi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no konkrētā Darba uzdevuma pieteikšanas brīža un nav iesniedzis pamatotu skaidrojumu par kavējuma iemesliem;
4.3.7. izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
4.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja:
4.4.1. ja šī līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai, ja pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš;
4.4.2. Izpildītājs līguma izpildē ir izmantojis Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumus un minēto pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja norādītajā termiņā, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 2 (darba) darba dienas iepriekš.
4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs bez objektīva iemesla nav veicis samaksu par izpildītajiem Darbiem un pēc rakstiska atgādinājuma nav šo pārkāpumu novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā.  
4.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa, neatkarīgi no iemesla Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veikto un kvalitatīvi izpildīto Darbu, ievērojot noteikumus par Darba izpildes dokumentācijas iesniegšanu.
4.7.  Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Izpildītājs pirms nomaiņas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinošus dokumentus.
4.8. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:
4.8.1.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas;
4.8.2. 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.
4.9. Ja šī līguma 4.4.1.apakšpunktā minēto Izpildītājam piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesību veikt samaksu Izpildītājam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad Izpildītājam piemērotās sankcijas tiek atceltas un maksājumus ir iespējams veikt. Maksājumu kavējums šādu iemeslu dēļ netiek uzskatīts par līguma pārkāpumu.

5. Soda sankcijas un atbildība
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.  
5.2.  Puses apņemas neizpaust šī līguma saturu un tā pildīšanas laikā iegūtās ziņas, tajā skaitā ziņas par Pasūtītāja dokumentiem, izņemot gadījumus, kuri noteikti normatīvajos aktos.
5.3. Puses apņemas pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei un/vai trešajām personām tiešos zaudējumus, kas radušies Puses vainas dēļ, izpildot Darbu, tai skaitā Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbinieku vai pilnvarotu personu tīšas vai neuzmanīgas rīcības gadījumā, vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina zaudējumi otrai Pusei 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgo zaudējumu fakta konstatēšanas dienas, par ko ir sastādīts un abpusēji parakstīts zaudējumu akts. 
5.4. Ja šis līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus un zaudējumus, kas radušies sakarā ar šī līguma izbeigšanu.  
5.5. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus un peļņas atrāvumu, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.3. un 4.4. apakšpunktā noteiktās tiesības.
5.6. Ja Izpildītājs ir nokavējis konkrētā Darba uzdevuma veikšanas termiņu (ievērojot šī līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 2.7.apakšpunktā noteikto atrunu) vai noteiktā termiņā nav novērsis Pasūtītāja pretenzijās norādītos trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Darba tāmes summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā  ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Darba tāmes summas. 
5.7.  Par izpildītā Darba nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā par katru maksājuma nokavējuma dienu no nokavētās maksājuma, bet ne vairāk kā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no nokavētā maksājuma summas.
5.8. Ja nokavēts kāds no šajā līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc šajā līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
5.9. Ja Pasūtītājs Darba izpildē konstatē neatbilstību šī līguma prasībām vai normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru neatbilstības konstatēšanas gadījumu, par to sastādot rakstveida pretenziju. 
5.10. Gadījumā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktā Darba izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista nesaskaņotus apakšuzņēmējus vai veicis šī līguma 4.pielikumā piesaistīto speciālistu nomaiņu, tad Izpildītājs par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 100.00 EUR (viens simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
5.11. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma izpildes, laužot šo līgumu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) apmērā.
5.12. Par šī līguma 1.9.punkta prasību pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500.00 (pieci simti euro un 00 centi) EUR par katru konstatēto gadījumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma par saviem līdzekļiem demontēt un aizvietot neatbilstošos materiālus/iekārtas.
5.13. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.
5.14. Ja šī līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa, Izpildītājam ir pienākums nodot visu ar Darba izpildi saistīto dokumentāciju, objektu un pabeigt visu Darbu līdz tādam stāvoklim, lai tie neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī citu personu īpašumu, un nodot tos šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 
5.15. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un zaudējumu atlīdzības pienākuma. 
5.16.  Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa.
5.17.  Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 
5.18. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka nesadarbojas un šī līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pakalpojuma sniedzējs ir personālsabiedrība), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt saistību izpildi. Ja šī līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam.
5.19. Izpildītājs garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj šī līguma 5.18.apakšpunktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
5.20. Pasūtītājam šī līguma izpildes laikā ir tiesības pieprasīt papildu apliecinājumus vai dokumentus, kas apliecina Izpildītāja atbilstību sankciju regulējumam, kā arī veikt neatkarīgu pārbaudi jebkurā šī līguma darbības laikā.
5.21. Ja Pasūtītājs konstatē, ka līguma izpildē ir izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, Pasūtītājam ir tiesības šajā līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji izbeigt līgumu un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

6. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto Darbu atbilstību šī līguma prasībām.
6.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.
6.3. Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma un šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.
6.5. Puses, veicot personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaisti, to veic tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteikto.
6.6. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. 
6.7. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību atklātā konkursā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma nosūtīšanas dienas.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas, un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā. 
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Ja šī līguma 7.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu.
7.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 7.1. apakšpunktā minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 

8. Darbu kvalitātes garantijas
8.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu, uzņemas pilnu _________(__________) mēnešu garantiju no šī līguma 5.pielikuma “Darba nodošanas - pieņemšanas akts (paraugs)” abpusējas parakstīšanas dienas par konkrētā Darba veikšanu. Uzstādīto iekārtu garantijas termiņš atbilst ražotāja garantijai.
8.2. Ja Pasūtītājs garantijas termiņā objektā konstatē defektus, trūkumus un neatbilstības, tad par to tiek sastādīts atbilstošs defektu akts atbilstoši šī līguma 6.pielikumam, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 
8.3. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto defektu novēršanu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu.
8.4. Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās iekārtas kvalitātes atbilstību un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas. 
8.5. Izpildītāja nekvalitatīvi uzstādītās iekārtas gadījumā, tā uz Izpildītāja rēķina tiek nomainīta ar atbilstošas kvalitātes analoģisku iekārtu vai tiek atlīdzināta tās vērtība.
8.6. Ja Izpildītājs neuzsāk novērst fiksētos bojājumus šī līguma 8.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst pašam, pieaicinot citu pakalpojuma sniedzēju šo darbu veikšanai un piestādīt rēķinu Izpildītājam, bet samaksas kavējuma gadījumā pieprasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētās maksājuma summas. 

9. Pušu tiesības un pienākumi
9.1.  Izpildītājam ir pienākums: 
9.1.1. visā šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu apdrošināšanas polisi par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības aprosināšanu. Ja šī līguma izpildes laikā apdrošināšanas polise zaudē spēku, tad Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājām jaunu apdrošināšanas polisi (apliecinātu kopiju, uzrādot oriģinālu un maksājumu apliecinošu dokumentu vai elektroniski parakstītu dokumentu un uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu); 
9.1.2.  uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
9.1.3.  nepieciešamības gadījumā, saskaņot veicamo Darbu ar Pasūtīja šī līguma 10.1.apašpunktā pilnvaroto pārstāvi un/vai attiecīgo iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un/vai trešajai personai radušos zaudējumus;
9.1.4. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja;
9.1.5. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;
9.1.6. nepieciešamības gadījumā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kārtot Darba veikšanas dokumentāciju visā Darba izpildes laikā; 
9.1.7.  nodrošināt būvgružu savākšanu no objekta to rašanās laikā un to atbilstošu utilizāciju normatīvo aktu prasībām;
9.1.8.  Darbu veikt atbilstoši šajā līgumā noteiktajām prasībām, Pasūtītāja Iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, darba aizsardzības noteikumiem, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzība u.c. 
9.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;
9.1.10. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrētā Darba sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;
9.1.11. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Izpildītāja pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju;
9.1.12. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā;
9.1.13. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu;
9.1.14. ja šī līguma izpildes laikā tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, Izpildītājam ir pienākums patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju Darbu, kā arī veikt izpildītā Darba kontroli un pieņemšanu un norēķinus ar apakšuzņēmēju, un nodrošināt, lai noslēgto līgumu noteikumi ar apakšuzņēmējiem nebūtu pretrunā šī līguma noteikumiem;
9.1.15. nepieļaut personu, kuras ir iesaistītas Darba veikšanā, atrašanos objektā ārpus viņām noteiktā darba laika. Izpildītājs nodrošina, lai objektā nebūtu pieejama trešo personu iekļūšana Darba veikšanas laikā, un ir atbildīgs par nepiederošu personu iekļūšanu objektā un to nodarīto postījumu vai bojājumiem objektam Darba veikšanas laikā;
9.1.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt informāciju un preču un materiālu izcelsmi apliecinošus dokumentus par līguma izpildē izmantotajām vai objektā piegādātajām precēm (piemēram, ražotāja deklarācijas, preču izcelsmes sertifikātus, muitas dokumentus vai CE atbilstības deklarācijas);  
9.1.17. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.
9.2. Izpildītājam ir tiesības: 
9.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 
9.2.2. saņemt no Pasūtītāja, tā rīcībā esošo - šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas dienas. 
9.3. Pasūtītājam ir pienākums: 
9.3.1. veikt samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un atbilstoši šī līguma nosacījumiem pieņemto Darbu; 
9.3.2. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;
9.3.3. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Pasūtītāja Pārstāvja klātbūtni Darba procesā radušos jautājumu risināšanai;
9.4. Pasūtītājam ir tiesības: 
9.4.1. pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāsagatavo un jāiesniedz; 
9.4.2. 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 
9.4.3. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbiem, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstījis attiecīgo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu. 
9.4.4. kontrolēt šī līguma izpildes gaitu;
9.4.5. vienpusēji apturēt Darba izpildes procesu un atlikt maksājumu veikšanu par jebkuriem izpildītajiem darbiem, ja tiek konstatēts šī līguma 1.9. apakšpunktā pārkāpums, līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai vai neatbilstošo materiālu pilnīgai demontāžai un nomaiņai.
9.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:
9.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;
9.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
9.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
9.5.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni. 
9.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz papildu samaksu.

10. Vispārīgie noteikumi
10.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu visu saistību izpildei un ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.
10.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.
10.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.
10.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.
10.6. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo līgumu, ir jābūt latviešu valodā un noformētai rakstveidā. Puses vienojas, ka informācijas apmaiņai par jautājumiem, kas saistīti šī līguma izpildi, ir izmantojami līgumā norādītie saziņas līdzekļi (primāri – e-pasts). Pasūtītāja e-pasta adrese saziņai par šajā punktā noteiktajiem jautājumiem –______________@riga.lv.
10.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai.
10.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras Puses piekrišanas.
10.9. Šis līgums un tā pielikumi ir sastādīti elektroniski latviešu valodā, parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

11. Citi noteikumi
11.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Mājokļu pārvaldes  ___________ (tālrunis:______, e-pasta adrese: _______@riga.lv). Par minēto faktu Pasūtītāja atbildīgā persona savlaicīgi ar e-pasta starpniecību informē Izpildītāju un šī līguma 10.3.apakšpunktā norādīto Izpildītāja kontaktpersonu. Šādas izmaiņas netiek uzskatītas par šī līguma grozījumiem, un par tām netiek veikti atsevišķi rakstveida papildinājumi.
[bookmark: _Hlk199307226]11.2. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai - veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šo līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pieņemšanu, organizēt Darba pieņemšanu, dot norādījumus par šajā līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, tostarp, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai termiņu.
11.3. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko _________ pārstāvi ___________ (tālrunis: ______, e-pasta adrese: ______).
11.4. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba nodošanas - pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

12. Konfidencialitāte
12.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
12.1.1. nodrošināt šajā līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas šī līguma izpildē;
12.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama šī līguma izpildes gaitā.
12.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šī līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms šī līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Izpildītājs nevar noteikt par komercnoslēpumu šī līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
12.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar šī līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
12.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
12.5 Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju, tajā skaitā par nepieciešamību nodrošināt konfidenciālas informācijas aizsardzību informē savus darbiniekus un citas šī līguma izpildē iesaistītās personas.
12.6. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir šī līguma pārkāpums, kas dod cietušajai Pusei tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
12.7. Konfidencialitātes aizsardzības noteikumiem ir neierobežots laiks. 

13. Fizisko personu datu apstrāde
13.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
13.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
13.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādāk, vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
13.4.  Izpildītajam ir šādi pienākumi:
13.4.1. nodrošināt tehniskās un organizatoriskās prasības fizisko personu datu apstrādē;
13.4.2. apstrādāt, tajā skaitā izmantot un kārtot, personas datus tikai atbilstoši šajā līgumā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim un personas datu aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
13.4.3. nodrošināt, ka Izpildītāja darbinieki/piesaistītais speciālists, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir iepazīstināti ar Pasūtītāja un šī līguma prasībām personas datu apstrādē un ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.
13.5. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tā pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
13.6. Pēc šī līguma termiņa beigām Izpildītājs savās sistēmās dzēš tam nodotos fizisko personu datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
13.7. Fizisko personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Puses nekavējoties sadarbojas personas datu aizsardzības pārkāpuma incidenta izvērtēšanā un seku novēršanā. 

14. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453
e-pasts: dmv@riga.lv 
Norēķinu rekvizīti: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments
RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, 
LV-1010
RVP iestādes kods: 209
Konta Nr. LV__RIKO___________
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

 
	






1.pielikums “Tehniskā specifikācija” 

Tehniskā specifikācija 
Atklātam konkursa “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi (identifikācijas Nr. DMV 2026/79)

Tiek pievienots slēdzot līgumu.

	
	
2.pielikums “Pieteikums/Finanšu piedāvājums” 

Pieteikums/Finanšu piedāvājums 
Atklātam konkursa “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” (identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
(pretendenta iesniegtais piedāvājums)

Tiek pievienots slēdzot līgumu.


3.pielikums “Tāme” 

Tāme
Atklātam konkursa “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” (identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
(pretendenta iesniegtā tāme)
Tiek pievienots slēdzot līgumu.


4.pielikums “Piesaistītais speciālists” 

Piesaistītais speciālists
Atklātam konkursa “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi” (identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
(pretendenta piedāvājumā norādītie speciālisti)
Tiek pievienots slēdzot līgumu.


5.pielikums

Darba nodošanas - pieņemšanas akts (paraugs)

_______, 2026.gada ____. ___________	
						    		
[bookmark: _Hlk155353939]	Pasūtītāja – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora 2026.gada ___.________ rīkojumu Nr.DMV-26-_____-rs  šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Komisijas locekļi:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas ________________  , (iekļauj, ja Darba pieņemšanai izveidota komisija) no vienas puses, un
piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, reģ. Nr. _________________ , pārstāvim: Vārds Uzvārds - _________________________, no otras puses, (turpmāk kopā – Puses, bet katrs atsevišķi Puse) saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (turpmāk – Līgums), 
un piedaloties būvuzraugam - _________________________, paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis šādu Darba uzdevuma pieteikumu (apraksta veiktos darbus) pilnā apjomā;
1. Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līgumu un Darba uzdevuma pieteikumu: _______________________________(norāda darbu uzsākšanas un faktisko darbu pabeigšanas laiku, ja ir termiņa kavējums, norāda termiņu kavējuma dienās); 
3. Puses konstatē, ka saskaņā ar tāmi par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Papildus šai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītāja izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (apraksta, ja  attiecināms).
5. Garantijas laiks Darbiem ir ____________no šī akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
6. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) izpilddokumentāciju (ekspluatāciju īpašību atbilstības deklarācijas un taml.). 
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 6. punktā noteiktais, un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts/fotofiksācijas, kā arī defektu saraksts (apraksta to, kas attiecināms).

Akts var tikt papildināts ar citu būtisku līguma izpildes un faktisko situācijas informāciju akta parakstīšanas dienā. 

	DARBU NODEVA:	
	DARBU PIEŅĒMA:

	Izpildītāja pārstāvis: 
	Darbu pieņemšanas komisija: (ja attiecināms)

	___________________ Vārds Uzvārds
	___________________ Vārds Uzvārds

	
	
___________________ Vārds Uzvārds

	Būvuzraugs:


____________________Vārds Uzvārds 

Sertifikāta Nr. ______________
	
___________________ Vārds Uzvārds


















































6.pielikums

Defektu akts

Objekta adrese: ______________________________
Objekts pieņemts 20___.gada ____.________________.
Garantijas laiks izpildītāja veiktajiem Darbiem ir noteikts ___ (________) mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, t.i., līdz 20__. gada  ____.______________.
Darbu pieņemšanas komisija, kas apstiprināta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora 202_. gada ___. _______ rīkojumu Nr. DMV-___-______-rs  šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
[bookmark: _Hlk155354193]Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Komisijas locekļi:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;

Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas. (ja attiecināms) 
Izpildītājs - Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, reģ.Nr._________________________ , pārstāvis: Vārds Uzvārds - _________________________,
Būvuzraugs: Vārds Uzvārds - _____________________________________.



Sastāda objektā konstatēto defektu aktu un nosaka, ka aktā minētie defekti ir jānovērš līdz 202_.gada ___._________:

	Nr.p.k.
	Objekta atrašanās vieta
	Defekta apraksts
	Piezīmes

	
	
	
	



Defektu akts sastādīts latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski parakstīts akts glabājas pie abām Pusēm. 

	Izpildītāja pārstāvis: 
	Darbu pieņemšanas komisija: (ja attiecināms)

	___________________ Vārds, Uzvārds
	___________________ Vārds, Uzvārds

	
	
___________________ Vārds,  Uzvārds

	
	
___________________ Vārds, Uzvārds

	Būvuzraugs: 
____________________Vārds, uzvārds, 
Sertifikāta Nr. ____________________

	








1. pielikums
Iepirkuma “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu dzīvojamajās ēkās operatīvie remontdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/79)
nolikumam
ĀRVALSTU SPECĀLISTU SERTIFIKĀTU ATZĪŠANA

1. Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem: 
1.1. kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā. 
1.2. pretendentam ir jāiesniedz brīvas formas apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt nolikuma konkrētos apakšpunktos norādītos darbus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā.  
1.3. pretendents iesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 
1.4. kuru mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt nolikuma attiecīgajos apakšpunktā norādītos darbus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents Iepirkumā iegūst tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 



