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1.1. Iepirkuma veids, nosaukums un identifikācijas numurs:
1.1.1. Iepirkuma veids – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk − PIL) 9.pantu.
1.1.2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs – iepirkums “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots), identifikācijas Nr. DMV 2026/88 (turpmāk – Iepirkums).
1.1.3. Iepirkums tiek rīkots ievērojot PIL un citu Iepirkuma priekšmeta regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums
	Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

	Reģistrācijas numurs
	90011524360

	RVP iestāde:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Pasūtītājs)

	RVP iestādes adrese:
	Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

	Tālrunis:
	67012453

	E-pasts: 
	dmv@riga.lv;

	Pasūtītāja pircēja profila adrese Elektronisko iepirkumu sistēmā 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970

	Darba laiks
	Pirmdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00 (pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30). Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.



1.3.  Kontaktpersonas:
1.3.1. par tehniskiem jautājumiem par iepirkuma priekšmetu: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Mājokļu  pārvaldes Inženierkomunikāciju nodaļas galvenais speciālists Gints Muskars (e-pasts: gints.muskars@riga.lv, tālrunis: 67012457);  
1.3.2. par organizatoriska rakstura jautājumiem par nolikumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja Līga Stabiņa (tālrunis: 67012532, e-pasta adrese: liga.stabina@riga.lv), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste Olga Gerdele (tālrunis: 67037396, e-pasta adrese: olga.gerdele@riga.lv) vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Karlīna Launaga (tālrunis: 67181564, e-pasta adrese: karlina.launaga@riga.lv).

1.4.  Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:
1.4.1. iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970 [footnoteRef:2]; [2:   Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju, lūdzu sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 ] 

1.4.2. pretendents nolikumu ar pielikumiem var saņemt, lejupielādējot to elektroniskajā formātā no pircēja profila EIS. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts nolikuma pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka nolikuma pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
1.4.3. pretendentam jāseko līdzi iespējamām iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja profilā EIS, kā arī jebkādai citai papildu informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja profilā EIS un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;
1.4.4. pretendents jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot tos elektroniski nolikuma 1.3.2. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām.

1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas pieprasīšanas kārtība:
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Komisiju un piegādātājiem vai pretendentiem notiek rakstveidā, izmantojot EIS vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu;
1.5.2. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 1.3.2.apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
1.5.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.6.1.apakšpunktā;
1.5.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu (PIL 9. panta sestā daļa), kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. [bookmark: _Ref38365063][bookmark: _Ref38366512]piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz 10.09.2026. plkst. 10.00. 
1.6.2. ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.7.  Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
7. piedāvājumu atvēršana notiek 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts iepirkuma nolikuma 1.6.1.apakšpunktā, tas ir, 10.09.2026. plkst. 14.00. 
7. ievērojot PIL 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS sistēmas turētājs pēc EIS darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par EIS darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē.
1.7.2. iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.7.3. ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.7.4. Komisija atver piedāvājumus vienlaikus, publicējot Pircēja profilā sekojošu informāciju – pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus un laikus un piedāvātās cenas;
1.7.5. piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas piedāvājuma atvēršanas sanāksmē tiks protokolētas;
1.7.6. pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.7.7. gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam radīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi u.c.), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta arī Pircēja profilā EIS.

[bookmark: _Toc141341759][bookmark: _Toc141785290][bookmark: _Toc88818047][bookmark: _Toc64201279][bookmark: _Toc64201427][bookmark: _Toc64201622][bookmark: _Toc64264071][bookmark: _Toc65454240][bookmark: _Toc65862770][bookmark: _Toc65956609][bookmark: _Toc65967968][bookmark: _Toc72766065][bookmark: _Toc73116765]Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.8. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
1.8.1. “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots) (turpmāk – būvdarbi).
1.8.2.  CPV kods: 45315000-8 (Apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi (būvdarbi)). 
1.8.3. Iepirkums nav sadalīts daļās.
1.8.4. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.9.  Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) gads no līguma spēkā stāšanās brīža vai līdz brīdim, kad tiek izlietota līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa, atkarībā, kurš gadījums iestāsies pirmais. 

1.10.  Paredzamā līgumcena: 17 000.00 EUR bez pievienotās vērības nodokļa. 

1.11.  Līguma izpildes vieta: Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija.

1.12.  Darbu (tajā skaitā izmantoto iekārtu) garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1.13. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam, kā 7.pielikums. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas tajā ir iespējams veikt tikai nebūtiskus grozījumus.

[bookmark: _Toc509492912][bookmark: _Toc509502108][bookmark: _Toc509492913][bookmark: _Toc509502109][bookmark: _Toc88818048][bookmark: _Toc141341760][bookmark: _Toc141785291][bookmark: _Toc79552065]Prasības piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai:
1.14. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.14.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.14.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.14.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
1.14.4. dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu (un tā daļas, ja tās tiek parakstītas atsevišķi) paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta  vārdā un paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;
1.14.5. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).
1.14.6. sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumus Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu;
1.14.7. iesniedzot piedāvājumu pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.
1.14.8. pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;
1.14.9. visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN). 
1.14.10. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;
1.14.11. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, aizpildot rindas, šūnas, kolonnas un ailes pretendents, neveic izmaiņas minētās veidlapas struktūrā (nedzēš/nepievieno rindas, kolonnas, šūnas un ailes, nemaina rindās vai kolonnās iestrādātās aprēķinu formulas, nemaina darba veida nosaukumus utt.);
1.14.12. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nedrīkst papildināt iesniegto piedāvājumu ar jauniem dokumentiem;
1.14.13. pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti;
1.14.14. piegādātāju apvienība:
3.1.14.1. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;
3.1.14.2. piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
3.1.14.3. pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 6. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē;
3.1.14.4. piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu;
3.1.14.5. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams;
3.1.14.1. tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams;
1.14.15. iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā) nosacījumiem;
1.14.16. pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”;
1.14.17. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju;
1.14.18. piedāvājuma noformēšana:
3.1.18.1. pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus;
3.1.18.2. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
3.2. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.

[bookmark: _Toc88818049]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:
	Nr.p.k.
	Atlases prasības
	Iesniedzamie atlases dokumenti

	1
	2
	3

	4.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku.
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.
Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

	4.2. 
	Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) Iepirkuma priekšmetā paredzētajās jomās. Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanas starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[footnoteRef:3]. [3:  kas dod tiesības veikt attiecīgus būvdarbus] 

	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) (www.bis.gov.lv).
Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt Iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  

	4.3. Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, piegādātāju apvienības un apakšuzņēmēji:

	4.3.1.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 6.pielikumā) vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi.*

	4.3.2.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (paraugs nolikuma 6.pielikumā) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas*.

	4.3.3.
	Prasības personu apvienībai vai personālsabiedrībai
	Ja pretendents ir apvienība, tad jāiesniedz apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju.

	4.3.4.
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, t.sk. tos, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.


	1) Jāaizpilda un jāiesniedz informācija par apakšuzņēmējiem (nolikuma 3.pielikums).
2) Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (nolikuma 6.pielikums).
3) Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentu izteiksmē no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

Pretendentam jāiesniedz savstarpēji noslēgtā vienošanās pie piedāvājuma. 

Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Komisija par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 4.1.apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	
	*Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus, tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā  (saskaņā ar Būvniecības likumu).
Ja apakšuzņēmējs vai persona ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus attiecīgajā jomā vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 4.3.4.apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	4.4. 
	Pieteikums/finanšu piedāvājums
	Nolikuma 2. pielikums.

	4.4.1.
	Pieteikums/Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 2.pielikuma norādītajai formai, ievērojot Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktās prasības;

	4.4.2.
	Pieteikumā/Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), pakalpojuma izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, kā arī izmaksas nepieciešamo atļauju saņemšanai no trešajām personām, un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas un paredzamie sadārdzinājumi, finanšu rezerve nav paredzēta;

	4.4.3.
	Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro veselos skaitļos un aprēķinos jālieto divas decimālzīmes aiz komata. Avanss nav paredzēts.

	4.5. 
	Pieredze un atsauksmes:
	

	4.5.1.
	Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem, kas atbilst nolikuma 4.5.2. apakšpunkta prasībam
	Pretendents iesniedz nolikuma 4.pielikumu.

	4.5.2.  
	Pretendentam, ne vairāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gads un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze cietā kurināmā apkures ierīču nomaiņas, jaunas uzstādīšanas vai atjaunošanas darbos.


	Pretendents iesniedz:
1)  vismaz 2 (divas) pozitīva rakstura atsauksmes (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes jāiesniedz par sniegtajiem darbiem, kas norādīti nolikuma 4.5.1.apakšpunktā norādītajā pretendenta informācijā par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja atsauksmes, tad ir jāiesniedz citi dokumenti* (piemēram, darba pieņemšanas un nodošanas akti, izziņas), kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.

*Līgumi, sarakste par tiešo pasūtītāju par darba izpildes organizēšanu u.tml., netiks uzskatīti par citiem dokumentiem. 
 

	4.6. 
	Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
	

	4.6.1.
	1 (viens) speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana.
	Pretendents iesniedz: speciālista pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (nolikuma 5. pielikums). 

	4.7. 
	Tehniskais piedāvājums:

	4.7.1.
	Pretendentam saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikumu “Tāme” prasībām jāiesniedz izstrādātas tāme būvdarbu veikšanai. Izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem darbu veidiem, apjomiem, neapvienojot tos. Piedāvājumam pievienotās tāmes jāiesniedz:
4.7.2.1.  PDF formātā (lai Pasūtītājs var pārliecināties, ka tāmes ir pašrocīgi parakstītas) vai
4.7.2.2. parakstītas ar drošu elektronisko parakstu;
4.7.2.3. un Excel formātā;
4.7.2.4. pretendentam nav tiesību nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. pielikumā “Tāme” norādītajiem darba veidiem (nosaukumam) un apjomiem veikt labojumus, svītrojumus, precizējumus vai papildinājumus. Pretendents, kurš būs veicis darba veidiem (nosaukumam) un apjomiem labojumus, svītrojumus, precizējumus vai papildinājumus TIKS NORAIDĪTS. 

	4.7.2. 
	Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (jāiesniedz norādīto Ministru kabineta noteikumi 5., 6. un 7. pielikums);

	4.7.3.
	Tāmju sastādītājam vai tāmju pārbaudītājam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam, tāmēs obligāti norādot būvspeciālista būvprakses sertifikāta numuru. Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams. Attiecīgiem sertifikātiem jābūt derīgiem piedāvājuma iesniegšanas dienā. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās BIS pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.


[bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292]
[bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc88818050]Piedāvājumu vērtēšana:
5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.1.1. Piedāvājumu noformējums: nolikuma 3. punktā (noformējums) noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga nolikuma 3. punkta prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Pretendentu atlase: nolikuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. un 4.6. apakšpunktam noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms tam pārbaudot vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena), vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi;
5.1.3. Finanšu piedāvājums un Tehniskais piedāvājums: nolikuma 4.4. un 4.7.apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un turpmākajā vērtēšanas procesā ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Komisija informē pretendentu. Nepieciešamības gadījumā Komisija veiks cenu noapaļošanu līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
5.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts – Komisija rīkojas PIL 53. pantā noteiktajā kārtībā.
5.3. [bookmark: _Hlk103716270][bookmark: _Hlk103716761]Ja piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām, Komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
5.4. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
5.5. Komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un nav izslēgts no dalības Iepirkumā nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā.
5.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena. 
5.7. Ja vismaz divi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu, Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Tāme” tabulā Nr. 1 - 1.6. pozīcijā “Standarta apkures ierīces remonts: pārmūrēšana līdz 25 ķieģeļiem, apmetuma atjaunošana, dūmeju  tīrīšana, u.c.” ir viszemākā (bez PVN). Gadījumā, ja vismaz diviem pretendenti ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu arī saskaņā ar tā nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Tāme” tabulā Nr. 1 -  1.6. pozīcijā “Standarta apkures ierīces remonts: pārmūrēšana līdz 25 ķieģeļiem, apmetuma atjaunošana, dūmeju  tīrīšana, u.c.” ir viszemākā (bez PVN), tad Komisija izvēlas to pretendentu, kura piedāvātā cena saskaņā ar tā nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Tāme” tabulā Nr. 1 - 1.2. pozīcijā “Bojātas apkures ierīces demontāža dzīvojamā telpā” ir viszemākā (bez PVN).
5.8. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot lēmumu uz nolikuma 2.pielikumā pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (e-pastu).

6. [bookmark: _Toc479593821][bookmark: _Toc452360917][bookmark: _Toc88818053][bookmark: _Toc479593822][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc141341765]Izslēgšanas nosacījumu pārbaude:
6.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā, ja konstatēti PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām (PIL 9. panta astotā daļa).
6.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9.panta astotajā daļā minēto iemeslu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 42. panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī PIL 43. panta noteikumus (PIL 9.panta devītā daļa).
6.3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā.

7. Informācija par līgumu:
7.1. Pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar Komisijas izraudzīto pretendentu (turpmāk arī - uzvarētājs) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu, ievērojot PIL 60. pantā noteikto kārtību. 
7.2. Ja pretendents, kas tiek atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta kā pilnsabiedrība, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienība pēc savas izvēles:
7.2.1. reģistrē pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, informējot par reģistrācijas faktu Pasūtītāju, iesniedzot nepieciešamo informāciju;
7.2.2. noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam šī līguma apliecinātu kopiju ievērojot nolikumā noteikto par dokumentu apliecināšanu.
7.2.3. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. 
7.2.4. Šajā punktā noteikto termiņu var pagarināt, ja pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju un pierādījumus, tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
7.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā (nolikuma 7.6. apakšpunkts) pēc Iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu zemākās cenas piedāvājumu, vai pārtraukt Iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.4. 7 (septiņu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, paraksta tiesīgā persona ir prombūtnē). Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemākās cenas piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.5.  Iepirkuma līgums tiks sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
7.6. Uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas vai no dienas, kad Iepirkuma līgums tiek automātiski izsūtīts Uzvarētājam no Rīgas valstspilsētas pašvaldības informācijas sistēmas.
7.7. Saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;
7.8. Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot PIL 61. panta nosacījumus.
[bookmark: _Toc107198273][bookmark: _Toc107198609][bookmark: _Toc129144173][bookmark: _Toc141341770][bookmark: _Toc141785301][bookmark: _Toc88818057]
8. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas (tajā skaitā jaunu apakšuzņēmēju piesaitēšana) kārtība tiek piemērota PIL 62. panta noteiktā kārtībā.

9. Pielikumā:
9.1. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem– 1. pielikums;
9.2. Pieteikums/Finanšu piedāvājums – 2. pielikums;
9.3. Informācija par apakšuzņēmējiem - 3.pielikums;
9.4. Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem – 4.pielikums;
9.5. Speciālista pieejamības apliecinājums - 5.pielikums;
9.6. Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums - 6.pielikums;
9.7.  Līguma projekts – 7. pielikums.



Komisijas priekšsēdētāja                                                                                         Līga Stabiņa*
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1.pielikums
Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots)
identifikācijas Nr. DMV 2026/88)
nolikumam

Tehniskā specifikācija aktualizēta  26.08.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Darba uzdevums un darbu apjumi (izpildītājam):

1.1. Darbu veikšanai konkrētos objektos Pasūtītājs rakstiski sagatavo darba uzdevumu (līdz 10 apkures ierīcēm), kurā norādītas adreses, darba uzdevuma izpildes termiņš  un cita informācija piekļuves nodrošināšanai Rīgas valstspilsētai piederošajai telpai (turpmāk-Telpa). Darba uzdevumam pievienoti apkures ierīču  defektu akti;
1.2. Veicamo darba apjomu precizē izpildītājs, apsekojot objektu dabā;
1.3. Katram objektam izpildītājs sagatavo un 10 (desmit) darba dienu laikā no darba uzdevuma saņemšanas brīža iesniedz Pasūtītājam tāmi saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017.  noteikumu Nr. 239 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumu un līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī pievieno šīs tehniskās specifikācijas 1. pielikumu “Tehniskais piedāvājums”; 
1.4. Izpildītājam jāizvērtē visi darbi, kas nepieciešami infrastruktūras funkcionēšanai darba zonās, objekta pilnīgai nodošanai – pieņemšanai, kā arī iespējamo defektu novēršanai garantijas periodā;
1.5. Iesniedzot tāmi konkrētam objektam, izpildītājs Iepirkumā norādīto darbu un materiālu izcenojumus nav tiesīgs palielināt;
1.6. Pasūtītājs iesniegto tāmi saskaņo vai pamatoti noraida 3 (trīs) darba dienu laikā no saņemšanas. Noraidīšanas gadījumā pasūtītājs iesniedz pamatotus rakstiskus argumentus ar uzaicinājumu tāmi koriģēt un iesniegt atkārtoti 5 darba dienu laikā. 
1.7.  Izpildītājs nodrošina darba izpildi termiņā līdz  30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no tāmes abpusējas saskaņošanas dienas; 
1.8. Gadījumā, ja darbu nevar izpildīt noteiktajā termiņā (tehniskās specifikācijas 1.7. apakšpunksts), izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, rakstveidā informē Pasūtītāju, iesniedzot motivētu pamatojumu. Neievērojot minēto kārtību, izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu; 
1.9. Ja nepieciešams veikt darbu, kas nav atrunāts šājā tehniskajā specifikācijā un Iepirkuma 2. pielikumā “Pieteikums/Finanšu piedāvājums” (tiek pievienots, kā Iepirkuma līguma pielikums), bet atbilst Iepirkuma līguma priekšmetam, izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam  Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Skursteņslauķu amata brālības vai citas autorizētas iestādes  sertificēta  speciālista  remonta/nomaiņas apstiprinātu fakta konstatācijas aktu ar pievienotu papildu izmaksu tāmi. Papildu darbu izcenojumu nosaka atbilstoši tirgus situācijai. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē papildu darbu nepieciešamību un izmaksu pamatotību un iesniegto tāmi saskaņo vai pamatoti noraida. 

2.  Darbu pieņemšana un nodošana. Darbus nodot Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam ar izpildītāja sagatavotu darba nodošanas - pieņemšanas aktu, kam pievienota objekta fotofiksācija pirms un pēc darbu veikšanas un, ja  nepieciešams, ir jāpievieno cita dokumentācija, kas apliecina darbu kvalitāti.

3.    Prasības veicamiem darbiem, materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam:
3.1.  Izpildītājs veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un                  materiāliem;
3.2.  Izpildītājs ir atbildīgs par precīzas darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku  un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai;
3.3.  Izpildītāja pienākums ir uzturēt darba zonu kārtībā visu darba izpildes laiku.
3.4.  Izpildītājam, ja tas nepieciešams konkrēto darbu izpildē, ir pienākums piesaistīt arī citas sfēras būvspeciālistus, kas nav norādīti Iepirkuma nolikuma  4.6. apakšpunktā par to informējot Pasūtītāju. 
3.5. Visiem izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas nacionāliem standartiem un/vai Eiropas Savienības standartiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstību apliecinošus dokumentus;

4. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam:

4.1.  Apkures ierīču remonta/nomaiņas darbu veicējam  jānodrošina, ka grīdas pārklājumi zem apkures ierīcēm un to kurtuvēm ir no nedegoša materiāla loksnes, kura:
4.1.1. Ir par ne mazāk kā 150 mm un lielāka nekā apkures ierīces izmēri plānā.
4.1.2. Ir par ne mazāk kā 300 mm un  lielāka nekā apkures ierīces izmēri plānā  
slēgtā tipa apkures ierīces kurtuves durtiņu priekšā.  
4.1.3. Ir ne mazāk kā 500 mm un lielāka nekā apkures ierīces izmēri plānā  
vaļēja tipa apkures ierīces kurtuves atveres priekšā.  
4.1.4. Kuras biezums ir ne mazāks kā 6 mm.
4.2. 	Cietā kurināmā apkures ierīcēs, kuras nav aprīkotas ar dūmkanāla noslēgierīcēm, ir   jāaprīko  ar rokas vadības aizvariem, kuru:
4.2.1. Biezums ir ne mazāks kā 6 mm. 
4.2.2. Brīvā caurplūde aizvērtā stāvoklī ir ne mazāka ka 20 cm2 no šķērsgriezuma laukuma.

1. Attēls.
Rokas vadības aizvars.
(Attēlam ir informatīvs raksturs)
[image: Dūmvada šīberis - Nerūsējošā tērauda viensienu dūmvadu regulēšanas vārsts |  Renofast Akvilon]
4.3. Metāla apkures ierīču, tajā skaitā cietā kurināmā centrālapkures katlu, attālums no    iekārtas ārējās virsmas līdz degtspējīgajam materiālam vai konstrukcijai jābūt ne mazākam par 150 mm.
4.4. Apkures ierīču dūmrovju un dūmeju remontam/nomaiņai izmantojami iekārtu jaudai atbilstoša šķērsgriezuma ugunsdroša materiāla kanālus, kuru:
 4.4.1. Šķērsgriezuma laukums nedrīkst būt mazāks par 175 cm2;
 4.4.2. Diametrs nedrīkst būt mazāks par 150 mm.

2. Attēls.
Dūmrovja izbūve un montāža.
(Attēlam ir informatīvs raksturs)


[image: Atkāpes - DŪMVADS]
 4.5. Pavardu un plīšu remontam/nomaiņai izmantojami metāla nosūces gaisa vadi, ar   sieniņu biezumu ne mazāku kā 1,2 mm.
4.6. Dūmrovjus un dūmejas izbūvē no degtnespējīgiem, karstumizturīgiem un pret dūmgāzu izraisīto koroziju izturīgiem materiāliem.
4.7. Apkures ierīču virsmas temperatūra, iesakaitot dūmrovjus un dūmejas, pēc remonta/nomaiņas darbu veikšanas kurināšanas laikā nedrīkst pārsniegt 80°C.
4.8. Gadījumā, ja vienai dūmejai  ir nepieciešams pievienot vairākas kurtuves, dūmejas šķērsgriezuma laukumam jāatbilst visu dūmejai un dūmenim pievienoto apkures ierīču kopējai jaudai.
4.9. Apkures ierīcēs jāiebūvē tikai nedegoši materiāli un izstrādājumi, kuriem ir atbilstoša ugunsizturība, korozijas izturība un nepieciešamais gāznecaurlaidīgums:
4.9.1. Apdedzināti māla pilnķermeņa ķieģeļi un māla mūrjava krāsns ķermeņa remontam;
4.9.2.Karstumizturīga materiāla ķieģeļi vai flīzes un karstumizturīga mūrjava kurtuvju oderēšanai.
4.10. Kurtuvju aprīkojuma nomaiņai (pelnu restes, kurtuves durtiņas, dubulto durtiņu iekšējās daļas, ārdi, stiprinājumi, u.c.) jāizmanto ķeta detaļas.
4.11. Vietās, kur Telpas degtspējīgās konstrukcijas (piemēram, sienas, pārsegumi, sijas, sienas ar degtspējīgu materiālu apdari u.c.) piekļaujas vietējās apkures ierīču dūmkanāliem, jāizbūvē ugunsdrošības atdales, ja tādas nav bijušas iepriekš.
4.12. Ugunsdrošības atdales jāizbūvē vietās, kurās ēku degtspējīgās konstrukcijas piekļaujas ventilācijas kanāliem, ja tie ierīkoti blakus dūmkanāliem, tādas nav bijušas iepriekš.
4.13. Aizliegts dūmgāžu novadīšanai paredzētos dūmkanālus pieslēgt Telpu ventilācijas kanāliem un vēdināšanas ailām.
4.14. Degtspējīgie materiāli un konstrukcijas no dūmeņiem un dūmkanāliem, (tajā skaitā to tīrīšanas lūkām), kas paredzēti dūmgāzu novadīšanai no apkures ierīcēm, kuru kopējā jauda ir ne lielāka par 120 kW,  mērot no dūmeņa, dūmvada, lūkas ārējās virsmas  nedrīkst atrasties tuvāk par: 
4.14.1. 100 mm no mūra un metāla dūmeņiem;
4.14.2. 300 mm no dūmvadiem;
      4.14.3. 200 mm no tīrīšanas lūkām un citiem elementiem.

5. Vispārējās un papildus prasības:

5.1. Apkures ierīce, ieskaitot dūmkanālus un dūmrovjus pēc remonta/nomaiņas darbu pabeigšanas nedrīkst radīt aizdegšanās, eksplozijas, toksisku gāzu noplūdes, mitruma kondensācijas vai cita veida riskus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību visā normatīviem dokumentiem atbilstošas ekspluatācijas laikā.
5.2. Izpildītājs nodrošina  Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Skursteņslauķu amata brālības vai citas autorizētas iestādes  sertificēta  speciālista  remonta/nomaiņas darbu uzraudzību.
5.3. Mazgabarīta apkures ierīci vai mazgabarīta apkures katlu dzīvokļa apkurei pieļaujams ierīkot dzīvokļa virtuvē vai atsevišķā telpā, kurā ir dabiskais apgaismojums.
5.4. Mazgabarīta ilgdedzes apkures ierīces jauda:
5.4.1. nominālā jauda  ne mazāka kā 5kW un ne lielāka10kW.
5.4.2. maksimālā jauda nepārsniedzot 15 kW.
5.5.  Mazgabarīta ilgdedzes apkures ierīces siltuma akumulācijas laiks ne mazāks kā 3 stundas.


Shēma Nr.1.
1) Mazgabarīta ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces.
(Shēmai ir informatīvs raksturs.)

[image: ]

2) Rūpnieciski izgatavotas ķieģeļu-podiņu mazgabarīta ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces.
(attēlam ilustartīva nozīme).
[image: Attēls, kurā ir iekštelpu, siena, grīda, mēbeles

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
3) Tērauda mazgabarīta ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces.
Shēma Nr. 2
[image: ]



5.4. Apkures ierīcēm pēc remonta darbu veikšanas jānodrošina gaisa temperatūras svārstības Telpās, kas nepārsniedz ± 3°C diennakts laikā, tās kurinot divas reizes diennaktī.
5.5. Apkures ierīcēm pēc remonta darbu veikšanas jānodrošina brīva un droša apkope/tīrīšana visā ekspluatācijas laikā, kā arī jānodrošina apkures ierīču hermētiskums.
5.6. Aizliegts dūmgāžu novadīšanai paredzētos dūmkanālus pieslēgt Telpu ventilācijas kanāliem un vēdināšanas ailām.
5.7 Apkures ierīces ekspluatācijas laikā Telpās ir jānodrošina CO2 koncentrācijas līmenis, kas nepārsniedz 1000 ppm.
5.8. Apkures ierīces atbilstību ekspluatācijai apstiprina Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Skursteņslauķu amata brālības vai citas autorizētas iestādes  sertificēts  speciālists.  
5.9. Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvim vai īrniekam nodrošina instruktāžu par apkures ierīces drošas ekspluatācijas nosacījumiem.

6. Darbu specifikācija un plānotie apjomi (plānotie darba apjomi ir provizoriski, kas līguma izpildes laikā var mainīties):

1.tabula
	
Nr.
p.k.
	
Būvdarbu apraksts
	
Mērvienība
	
Plānotais apjoms Iepirkuma līguma darbības laikā

	1
	2
	3
	4

	1.
	Objekta apsekošana, apsekošanas akta sastādīšana, tāmes un pieņemšanas -nodošanas akta sastādīšana. Fotofiksācija
	kompl.
	1.0

	2.
	Bojātas apkures ierīces demontāža dzīvojamā telpā
	kompl.
	1.00

	3.
	Krāsns pamata atjaunošana
	kompl.
	1.00

	4.
	Rūpnieciski izgatavotas   apkures ierīces, ar aprīkojumu un papildus materiāliem uzstādīšana un pieslēgšana dūmvadam /sildmūrim
	kompl.
	1.00

	5.
	Rūpnieciski izgatavota aprīkojuma un  detaļu (pelnu restes, krāsns durvis,divriņķu plīts virsma,aizvari, dūmvadi, u.c.)piegāde un nomaiņa standarta apkures ierīcei
	kompl.
	1.00

	6.
	Standarta apkures ierīces remonts: pārmūrēšana līdz 25 ķieģeļiem, apmetuma atjaunošana, dūmeju  tīrīšana, u.c.
	kompl.
	1.0

	7.
	Drīvēšana ar termoizturīgu materiālu
	m²
	1.00

	8.
	Grīdas ugunsaizsardzība
	m²
	1.00

	9.
	Būvgružu savākšana un utilizācija
	m³
	1.00


Piezīme. Tabulā Nr.1 norādītie darbi ir vispārīgi, kas var mainīties atbilstoši konkrētam darba uzdevumam, kā arī būvniecības darbos var tikt iekļauti darbi, kas nav iekļauti tabulā.
      

PIELIKUMĀ: Tāme (1 vienības izcenojumam) (Excel formātā, pievienota atsevišķā teksta datnē).

2.pielikums
Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots)
 identifikācijas Nr. DMV 2026/88
nolikumam
PIETEIKUMS /FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. IESNIEDZA:
	Pretendenta nosaukums

	


2. KONTAKTPERSONA:
	Vārds, uzvārds:
	

	Tālrunis/fakss
	

	e-pasta adrese: 
	



3. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________
4. PIEDĀVĀJUMS:
4.1. mūsu piedāvājums ir:
Tabula Nr. 1 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Kopā, EUR bez PVN (summa, kas norādāma Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS))
	

Garantija

	1
	2
	3
	4

	1.
	Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās (būvniecības koptāmes summa par darba apjomu par vienībām)
	
	24 (divdesmit) četri mēneši no konkrētā apieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas




4.2. Cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), darba izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, darba sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi (tajā skaitā darba aizsardzība), peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai darba izpildei, kā arī izmaksas nepieciešamo atļauju saņemšanai no trešajām personām, un visas ar līguma izpildi netieši saistītās izmaksas, finanšu rezerve nav paredzēta.
4.3. Cenu norāda euro (EUR) ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 
4.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.
4.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
5. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	5.1. Pretendenta nosaukums:
	Obligāti aizpildāms

	5.2. Juridiskā adrese:
	Obligāti aizpildāms

	5.3. Tālrunis:
	Obligāti aizpildāms

	5.4. E-pasts elektronisko
5.5. dokumentu saņemšanai:
	Obligāti aizpildāms

	5.6. Uzņēmums reģistrēts (datums):
	Obligāti aizpildāms

	5.7. Vienotais reģistrācijas Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.8. PVN maksātāja Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.9. Bankas konta Nr.:
	Obligāti aizpildāms

	5.10. Banka:
	Obligāti aizpildāms

	5.11. Bankas kods:
	Obligāti aizpildāms

	5.12. Uzņēmuma amatpersonas (vārds, uzvārds)
	Obligāti aizpildāms

	5.13. Pretendents atbilst mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4](jā/ nē) [4:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms 

	5.14. Pretendents atbilst vidējā  uzņēmuma statusam[footnoteRef:5](jā/ nē) [5:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

Obligāti aizpildāms

	5.15. Pretendents ir mikrouzņēmums (jā/ nē)
	
Obligāti aizpildāms

	5.16. Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:6] (jā/ nē) [6:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 3. pielikums.] 

	
Obligāti aizpildāms

	5.17. Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 4. punktu, norāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz  līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:7] (jā/ nē) [7:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendenta ir šādas personas, tad tas atzīmē “jā” un uzskaita šīs personas, norādot minētās personas, minēto personu valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt minēto personu. Ja pretendentam nav šādu personu, tad atzīmē “nē”, papildus informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā (44. un 45. lapa), kas pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/7602/download?attachment ] 

	





Obligāti aizpildāms


	5.18. Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Obligāti aizpildāms



6. Ar šo mēs <pretendenta nosaukums.> apliecinām savu dalību Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots) (iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/88).
7. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
8. Apliecinām, ka:
8.1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus;
8.2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejams iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;
8.3. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
8.4. piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē;
8.5. pret  <pretendenta nosaukums>, tā valdes un/vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un/vai prokūristu nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punktā noteiktajam un apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām sniegtajā apliecinājumā.
8.6. nodrošināsim, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi (PIL 2.2 pants). 


	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**




3.pielikums
Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots),
identifikācijas Nr. DMV 2026/88
nolikumam

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

Informācija par VISIEM apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek iesaistīti)[footnoteRef:8]: [8:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamie darbi:
	Apakš-uzņēmēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:9] – lielais, vidējais, mazais vai mikro-uzņēmums (norāda atbilstošo) [9:  Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem” (atjaunināts 13.05.2023.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 



	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	vērtība (vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	





Pievienota savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar apakšuzņēmēju), atbilstoši nolikuma 4.3.4. apakšpunktam.



	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu








4.pielikums
Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots),
identifikācijas. Nr. DMV 2026/88
nolikumam

[bookmark: _Toc88818061]Informācija par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds
	Tālruņa numurs
	Izpildes vieta, laiks
	Darba veids (ievērojot nolikuma 4.5.2. apakšpunktu) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


5.pielikums
Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots),
identifikācijas Nr. DMV 2026/88
nolikumam

[bookmark: _Hlk109380830]SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS (bez pieredzes apliecināšanas)

1. Vārds:
2. Uzvārds:
3. Būvspeciālista sertifikāta Nr. ____________________ (ja attiecināms).
4. Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
5. Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots) (identifikācijas Nr. DMV 2026/88), kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu> gadījumā, ja <norāda pretendenta nosaukumu> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.
6. Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
7. Apliecinu, ja pretendentam iepirkumā tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, apņemos nodrošināt normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumam, tai skaitā tehniskajai specifikācijai atbilstošu darbību veikšanu, kas man kā <norādīt atbilstošā speciālista nosaukumu>  un atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam ir paredzētas.
8. Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.



Datums: ___________________________ 
Amata nosaukums: ___________________________ 
Vārds, uzvārds: ___________________________ 

Paraksts*: ___________________________ 

*dokumentu pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu paraksta speciālists, par kura iekļaušanu pretendenta Iepirkuma piedāvājumā tiek iesniegts šis speciālista pieejamības apliecinājums.


[bookmark: _Hlk109206299]6.pielikums
[bookmark: _Toc332985319][bookmark: _Toc442789939]Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots),
identifikācijas. Nr. DMV 2026/88
nolikumam


Apakšuzņēmēja*  un/vai personas, uz kuras spējām pretendents balstās*, apliecinājums

*(aizpildot nevajadzīgo svītrot visā veidlapas formā)


Ar šo ____________ /apakšuzņēmējs un/vai  personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta organizētajā iepirkumā “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots) identifikācijas  Nr. DMV 2026/88, kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs un/vai persona, uz kuras spējām balstās, kā arī

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. sniegt šādus pakalpojumus (ja attiecināms):
/īss pakalpojumus apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā nododamo sniedzamo pakalpojumu norādītajam apjomam/.

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms): 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).

2.4. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.


	Apakšuzņēmēja  un/vai personas, uz kuras spējām balstās  likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu




7.pielikums
Iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots),
identifikācijas. Nr. DMV 2026/88
nolikumam


LĪGUMA PROJEKTS 
PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-26-_____-lī
Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās

	Dokumenta parakstīšanas datums 
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
 paraksta un tā laika zīmoga datums



[bookmark: _Hlk155353159]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora _________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes 2023.gada 29.novembra nolikuma Nr.367 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums” 8.7.punktu, no vienas puses un 
[…….],  juridiskā adrese: [……….], LV-__________, Latvija, reģistrācijas Nr._____________ (turpmāk – Izpildītājs), _________________personā, kurš/a rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Apkures ierīču remonts un nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās” (atkārtots) identifikācijas Nr. DMV 2026/88 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt šajā līgumā noteiktajā termiņā, apjomā, kvalitātē un kārtībā apkures ierīču remontu un nomaiņu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās telpās (turpmāk  – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:
· 1. pielikumu – “Tehniskā specifikācija” ar pielikumu;
· 2. pielikumu – “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”;
· 3.pielikumu – “Tāmes”;
· 4.pielikumu – “Piesaistītais speciālists”;
· 5.pielikumu – “Darba nodošanas - pieņemšanas akts (paraugs);
· 6.pielikumu – “Defektu akts”, 
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.3. Darbs sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu iegādi, objektos veikto darbu nodošanu Pasūtītājam ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu, kā arī ietver citas darbības, kas izriet no šī līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām.
1.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Pusēm ir saistošs Iepirkuma nolikums un tā pielikumi, Izpildītāja piedāvājuma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 
1.5. Ar šī līguma noslēgšanu Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar šī līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” ar pielikumiem norādītajām prasībām un nosacījumiem, lai veiktu šī līguma 1.1.apakšpunktā uzdotā Darba izpildi.
1.6. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas un nepieciešamais personāls, kas nepieciešams Darba veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

2. Līgumcena, darba uzdevums un norēķinu kārtība
2.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – _______._____ EUR (_______ euro un __centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā, kas sastāda ______.___ EUR (______ euro un __ centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.  Avanss nav paredzēts. Pasūtītājs ir tiesīgs neizmanot līgumcenu pilnā apmērā.
2.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi.
2.3. Izpildītājs apliecina, ka šī līguma 3.pielikumā “Tāmes” iekļauti visi Darbi un materiāli, atbilstoši šī līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.
2.4. Darbu uzdevums, Darbu pieņemšanas un norēķinu kārtība:
2.4.1. Izpildītājs Darbu veic saskaņā ar šī līguma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” ar pielikumiem noteikto un konkrēto Darba uzdevumu; 
2.4.2. Pasūtītājs Darba pieņemšanai ar rīkojumu var izveidot Darba pieņemšanas komisiju. Rīkojumu par Darba pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 12.punktā norādīto e-pasta adresi;
2.4.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo konkrēto Darba uzdevumu, ko nosūta Izpildītājam uz e-pastu: ______________, norādot Darba izpildei nepieciešamo informāciju, kā arī pēc e-pasta nosūtīšanas telefoniski informē Izpildītāju par nosūtīto Darba uzdevuma pieteikumu;   
2.4.4. Pēc  Darba izpildes, katrā objektā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darba nodošanas – pieņemšanas aktu (aizpildīts šī līguma 5.pielikums), kam pievienota fotofiksācija pirms un pēc Darba izpildes un nepieciešamības gadījumā cita ar Darba izpildi saistītā dokumentācija;
 2.4.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 2.4.3.apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas, pārbauda veiktos Darbus dzīvojamajā telpā un/vai:
2.4.5.1. paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;
2.4.5.2. atsakās parakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājam radušies iebildumi par Darbu izpildi atbilstoši šim līgumam un/vai normatīvajiem aktiem, ierakstot tajā savas iebildumus/pretenzijas;
2.4.5.3. sastāda defektu aktu;
2.4.6. Šī līguma 2.4.5.2. un 2.4.5.3.apakšpunktā minētajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu, kurš nav ilgāks kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas, un kārtību. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijā norādītajām neatbilstībām vai defektu aktam, Pasūtītājam ir tiesības neatbilstību konstatēšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu, kura lēmums, tajā skaitā, norādītais termiņš neatbilstību novēršanai, ir saistošs Pusēm. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kura ir pieļāvusi maldību strīdā. Ja strīdā maldību ir pieļāvušas abas Puses, eksperta pakalpojumus Puses apmaksā vienādās daļās.
2.4.7.  Darbu izpildi apliecina Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts;
2.4.8. Izpildītājam samaksa par izpildīto Darbu tiek nodrošināta 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu abpusēji parakstītā Darba nodošanas – pieņemšanas akta (parakstīts šī līguma 5. pielikums) un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina).  
2.5.  Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
2.5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
2.5.2.1.izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
2.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.
2.5.2.4. portālā Latvija.lv Pasūtītāja e adresē – EINVOICE@90011524360.
2.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;
2.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
2.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;
2.5.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;
2.5.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
2.6. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu.
2.7. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. 
2.8. Papildu vai neparedzētu Darbu izmaksas tiek noteiktas Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ievērojot šī līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.9.apakšpunktā noteikto kārtību.  Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt samaksu par darbiem, kurus Izpildītājs ir veicis bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.

3. Līguma izpildes termiņš
3.1. Šī līguma izpildes termiņš ir 1 (viens) gads no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi”. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu un šī līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru, nosūtot minēto informāciju uz šī līguma 12.punktā norādīto Izpildītāja e-pastu.
3.2. Šis līgums zaudē spēku pirms noteiktā termiņa, ja tiek izlietota šī līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā līgumcena bez PVN.
3.3. Konkrētā Darba uzdevuma izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Izpildītājs paveicis un nodevis Darbu līdz Pasūtītāja pārstāvja norādītajam termiņam saskaņā ar šī līguma 1.pilikumu “Tehniskā specifikācija”.  
3.4. Konkrētā Darba uzdevuma Darbu izpildes termiņš, neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, var tikt pagarināts, Pušu pilnvarotājiem pārstāvjiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, neveicot šī līguma grozījumus, ievērojot 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija”  1.8.punktā noteikto kārtību. 

4. Līguma grozījumi un izbeigšanas kārtība
4.1. Šis līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā, vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
4.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs:
4.3.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma noteikumiem un nepilda Pasūtītāja rakstiski nosūtītajā pretenzijā norādīto par šajā punktā minēto;
4.3.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis sertificēts eksperts;
4.3.3. nav uzsācis konkrētā Darba uzdevuma izpildi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no konkrētā Darba uzdevuma pieteikšanas brīža un nav iesniedzis pamatotu skaidrojumu par kavējuma iemesliem;
4.3.4. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc Pasūtītāja rakstiska atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
4.3.5. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš  un Pasūtītājs par minēto ir iesniedzis rakstisku pretenziju;
4.3.6. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāju rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam vai veicis Iepirkumā norādītā speciālista nomaiņu bez Pasūtītāja saskaņojuma; 
4.3.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība vai, tiek konstatēti citi apstākļi, kas, liedz vai liegs Izpildītājam turpināt šī līguma izpildi saskaņā ar šī līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no šī līguma;
4.3.8. ir nodarījis Pasūtītajam zaudējumus, kas ir pierādīti un Pušu saskaņoti;
4.3.9. patvaļīgi pārtraucis šī līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
4.3.10. izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
4.3.11. konstatēts, ka šo līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka šī līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā, ja pirms šī līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam nebija zināmi;
4.4. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu. 
4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs bez objektīva iemesla nav veicis samaksu par izpildītajiem Darbiem.
4.6. Šo līgumu var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus. 
4.7. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz:
4.7.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktās līgumcenu robežas;
4.7.2. 15 %  (piecpadsmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas.
4.8. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:
4.8.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā;
4.8.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu.
4.9. Ja šī līguma 4.3.11.apakšpunktā piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Izpildītājam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret Izpildītāju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt. Maksājumu kavējums šādu iemeslu dēļ netiek uzskatīts par līguma pārkāpumu.

5.Soda sankcijas un atbildība
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.  
5.2.  Puses apņemas neizpaust šī līguma saturu un tā pildīšanas laikā iegūtās ziņas, tajā skaitā ziņas par Pasūtītāja dokumentiem, izņemot gadījumus, kuri noteikti normatīvajos aktos.
5.3. Šī līguma termiņa beigas neietekmē Pušu atbildības pienākumu, proti, atbildība par šī līguma pārkāpumiem var iestāties arī pēc šī līguma darbības beigām.
5.4. Puses apņemas pilnā apmērā atlīdzināt otrai Pusei un/vai trešajām personām tiešos zaudējumus, kas radušies Puses vainas dēļ, izpildot Darbus, tai skaitā Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, tā darbinieku vai pilnvarotu personu tīšas vai neuzmanīgas rīcības gadījumā, vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina zaudējumi otrai Pusei 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgo zaudējumu fakta, par ko ir sastādīts un abpusēji parakstīts zaudējumu akts no fakta konstatēšanas dienas. 
5.5. Ja šis līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus un zaudējumus, kas radušies sakarā ar šī līguma izbeigšanu.  
5.6. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus un peļņas atrāvumu, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī līguma 4.3.apakšpunktā noteiktās tiesības.
5.7. Darba izpildes termiņa neievērošana vai trūkumu novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no Izpildītāja 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Darbu tāmes summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Darbu tāmes summas par katru nokavējuma dienu.
5.8. Par izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no summas, no kuras tiek kavēta samaksa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētas maksājuma summas bez PVN.
5.9. Ja Pasūtītājs Darbu izpildē konstatē neatbilstību šī līguma prasībām vai normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru neatbilstības konstatēšanas gadījumu, par to sastādot rakstveida pretenziju.
5.10. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista nesaskaņotus apakšuzņēmējus vai veicis šī līguma 4.pielikumā piesaistīto speciālistu nomaiņu, tad Izpildītājs par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam 100.00 EUR (viens simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
5.11. Ja nokavēts kāds no šī līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc šajā līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
5.12. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs.
5.13. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un zaudējumu atlīdzības pienākuma. 
5.14. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa.
5.15. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 
5.16. Ja šī līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa, Izpildītājam ir pienākums nodot visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, objektu un pabeigt Darbu līdz tādam stāvoklim, lai tas neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī citu personu īpašumu un nodot to šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 
5.17. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka nesadarbojas un šī līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pakalpojuma sniedzējs ir personālsabiedrība), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt saistību izpildi. Ja šī līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam.
6.18. Izpildītājs garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj šī līguma 6.15.apakšpunktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
6.19. Pasūtītājam šī līguma izpildes laikā ir tiesības pieprasīt papildu apliecinājumus vai dokumentus, kas apliecina Izpildītāja atbilstību sankciju regulējumam, kā arī veikt neatkarīgu pārbaudi jebkurā šī līguma darbības laikā.

6. Pušu tiesības un pienākumi
6.1.  Izpildītājam ir pienākums: 
6.1.1 šī līguma darbības laikā uzturēt spēkā esošu apdrošināšanas polisi par Izpildītāja civiltiesiskās atbildības aprosināšanu. Ja šī līguma izpildes laikā apdrošināšanas polise zaudē spēku, tad Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājām jaunu apdrošināšanas polisi (apliecinātu kopiju, uzrādot oriģinālu un maksājumu apliecinošu dokumentu vai elektroniski parakstītu dokumentu un uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu); 
6.1.2.  nepieciešamības gadījumā, pirms Darba uzsākšanas iesniegt šī līguma kopiju dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos Darbus ar attiecīgu iestādi (institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā atlīdzināt Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus; 
6.1.3. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja;
6.1.4. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu un nodošanu ekspluatācijā prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;
6.1.5. nepieciešamības gadījumā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu izpildes laikā; 
6.1.6. nodrošināt būvgružu savākšanu no objekta to rašanās laikā un to atbilstošu utilizāciju normatīvo aktu prasībām;
6.1.7.  Darbu veikt atbilstoši šajā līgumā noteiktajām prasībām, Pasūtītāja Iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, darba aizsardzības noteikumiem, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzība u.c. 
6.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu;
6.1.9. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;
6.1.10. neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma šī līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Izpildītāja pienākums noteikts ārējos normatīvajos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju;
6.1.11. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā;
6.1.12. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam un/vai trešajai personai jebkāda iemesla (izņemot nepārvaramās varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesiski rīcību) un/vai jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu;
6.1.13. ja šī līguma izpildes laikā tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, Izpildītājam ir pienākums patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju Darbu, kā arī veikt izpildīto Darbu kontroli un pieņemšanu un norēķinus ar apakšuzņēmēju, un nodrošināt, lai noslēgto līgumu noteikumi ar apakšuzņēmējiem nebūtu pretrunā šī līguma noteikumiem;
6.1.14. nepieļaut personu, kuras ir iesaistītas Darba veikšanā, atrašanos objektā ārpus viņām noteiktā darba laika. Izpildītājs nodrošina, lai objektā nebūtu pieejama trešo personu iekļūšana Darba veikšanas laikā, un ir atbildīgs par nepiederošu personu iekļūšanu objektā un to nodarīto postījumu vai bojājumiem objektam Darba veikšanas laikā;
6.1.15. uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
6.1.16. izpildīt citus šajā līgumā un tā pielikumos paredzētos noteikumus un pienākumus.
6.2. Izpildītājam ir tiesības: 
6.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 
6.2.2. saņemt no Pasūtītāja, tā rīcībā esošo - šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas dienas. 
6.3. Pasūtītājam ir pienākums: 
6.3.1. veikt samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un atbilstoši šī līguma nosacījumiem pieņemtu Darbu; 
6.3.2. sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;
6.3.3. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Pasūtītāja Pārstāvja klātbūtni Darba procesā radušos jautājumu risināšanai;
6.3.4. nodrošināt objektu nodošanu Izpildītājam ar rakstveida nodošanas-pieņemšanas aktu (aktu sagatavo Izpildītājs);
6.4. Pasūtītājam ir tiesības: 
6.4.1. pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas atskaites un pārskatus par šajā līgumā noteiktā Darba izpildi un noteikt termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas, līdz kurai tā jāsagatavo un jāiesniedz; 
6.4.2. 5 (piecu) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas šajā līgumā noteiktajā kārtībā; 
6.4.3. neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par Darbiem, ja saskaņā ar šajā līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstījis attiecīgo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu. 
6.4.4. kontrolēt šī līguma izpildes gaitu;
6.4.5. vienpusēji apturēt šī līguma izpildi, ja iestājas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, par to raksveidā informējot Izpildītāju. 
6.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viena otru, ja:
6.5.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;
6.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
6.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
6.5.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni. 
6.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz papildu samaksu.

7. Personāls un apakšuzņēmēji
7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto Darbu atbilstību šī līguma prasībām.
7.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šī līguma izpildē.
7.3. Izpildītājs Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma un šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.
7.5. Puses, veicot personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaisti, to veic tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteikto.
7.6. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. 
7.7. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību atklātā konkursā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma nosūtīšanas dienas.

8. Darba kvalitātes garantijas
8.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu, uzņemas pilnu 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju no šī līguma 5.pielikuma “Darba nodošanas - pieņemšanas akts” abpusējas parakstīšanas dienas par konkrēto Darbu veikšanu. Uzstādīto iekārtu garantijas termiņš atbilst ražotāja garantijai.
8.2. Ja Pasūtītājs garantijas termiņā objektā konstatē defektus, trūkumus un neatbilstības, tad par to tiek sastādīts atbilstošs defektu akts atbilstoši šī līguma 6.pielikumam, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 
8.3. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto defektu novēršanu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par šo pienākumu.
8.4. Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās iekārtas kvalitātes atbilstību un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas. 
8.5. Izpildītāja nekvalitatīvi uzstādītās iekārtas gadījumā, tā uz Izpildītāja rēķina tiek nomainīta ar atbilstošas kvalitātes analoģisku iekārtu vai tiek atlīdzināta tās vērtība.
8.6. Ja Izpildītājs neuzsāk novērst fiksētos bojājumus šī līguma 8.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst pašam, pieaicinot citu izpildītāju šo darbu veikšanai un piestādīt rēķinu Izpildītājam, bet samaksas kavējuma gadījumā pieprasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētās maksājuma summas. 

9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā. 
9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
9.3. Ja šī līguma 9.1.apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējuma atlīdzināšanu. 
9.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 9.1.apakšpunktā minēto apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei. 
	
10. Vispārīgie noteikumi
10.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu visu saistību izpildei un ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.
10.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas.
10.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības.
10.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām.
10.6. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo līgumu, ir jābūt latviešu valodā un noformētai rakstveidā. Puses vienojas, ka informācijas apmaiņai par jautājumiem, kas saistīti šī līguma izpildi, ir izmantojami līgumā norādītie saziņas līdzekļi (primāri – e-pasts). Pasūtītāja e-pasta adrese saziņai par šajā punktā noteiktajiem jautājumiem –______________@riga.lv.
10.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai.
10.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras Puses piekrišanas.
10.9. Šis līgums un tā pielikumi ir sastādīti elektroniski latviešu valodā, parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

11.Citi noteikumi
11.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai norīko Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes _____________________ (tālrunis: _________, e-pasta adrese: ______@riga.lv). Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja prombūtnes laikā šajā līgumā noteiktās darbības ir tiesīgs veikt cits Pasūtītāja norīkots aizvietotājs. Par minēto faktu Pasūtītāja atbildīgā persona savlaicīgi ar e-pasta starpniecību informē Izpildītāju un šī līguma 11.2.apakšpunktā norādīto Izpildītāja kontaktpersonu. Šādas izmaiņas netiek uzskatītas par šī līguma grozījumiem, un par tām netiek veikti atsevišķi rakstveida papildinājumi.
Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu), organizēt Darba pieņemšanu, dot norādījumus par šajā līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet tas nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai termiņus.
11.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai norīko _____________________ (tālrunis: _________, e-pasta adrese: _________).
11.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
11.4. Katrai no Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šī līguma saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai šī līguma spēkā esamības laikā. Katras Puses pārstāvis, kurš nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrādei pastāv atbilstošs tiesiskais pamats. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. Katra Puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem fizisko personu datiem. Katra Puse ir tiesīga apstrādāt no otras Puses šī līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai šī līguma spēkā esamības laikā.

12. Pušu rekvizīti un paraksti
	
PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453
e-pasts: dmv@riga.lv 
Norēķinu rekvizīti: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RVP iestāde: Mājokļu un vides departaments
RVP iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, 
LV-1010
RVP iestādes kods: 209
Konta Nr. LV__RIKO___________
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X


	







Līguma  1.pielikums 

Tehniskā specifikācija 

Tiek pievienots slēdzot līgumu.

	
	

Līguma  2.pielikums 

Pieteikums/Finanšu piedāvājums 

Tiek pievienots slēdzot līgumu.




Līguma 3.pielikums 

Tāme

Tiek pievienots slēdzot līgumu.







Līguma 4.pielikums 

Piesaistītais speciālists

Tiek pievienots slēdzot līgumu.


Līguma 5. pielikums 

Darba nodošanas - pieņemšanas akts (paraugs)

_______, 202_.gada ____. ___________	
						    		
[bookmark: _Hlk155353939]	Pasūtītāja – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta darbu pieņemšanas komisija, kas izveidota ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora 2026.gada ___.________ rīkojumu Nr.DMV-26-_____-rs  šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Komisijas locekļi:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________, (iekļauj, ja Darba pieņemšanai izveidota komisija) no vienas puses, un
piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-_______, reģ. Nr. _________________, pārstāvim: Vārds Uzvārds - _________________________, no otras puses, (turpmāk kopā – Puses, bet katrs atsevišķi Puse) saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:


1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis šādu Darba uzdevuma pieteikumu (apraksta veiktos darbus objektā) pilnā apjomā;
1. Darba izpildes termiņš saskaņā ar Darba uzdevuma pieteikumu: _______________________________(norāda darbu uzsākšanas un faktisko darbu pabeigšanas laiku, ja ir termiņa kavējums, norāda termiņu kavējuma dienās); 
3. Puses konstatē, ka saskaņā ar tāmi par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Papildus šai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītāja izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (apraksta, ja  attiecināms).
5. Garantijas laiks Darbam ir ____________no šī akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
6. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) izpilddokumentāciju (ekspluatāciju īpašību atbilstības deklarācijas un taml.) (ja attiecināms). 
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 6. punktā noteiktais, un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts/fotofiksācijas, kā arī defektu saraksts (apraksta to, kas attiecināms).

Pielikumā: Tāme. 
Akts var tikt papildināts ar citu būtisku līguma izpildes un faktisko situācijas informāciju akta parakstīšanas dienā. 

	DARBU NODEVA:	
	DARBU PIEŅĒMA:

	Izpildītāja pārstāvis: 
	Darbu pieņemšanas komisija: : (ja attiecināms)

	___________________ Vārds Uzvārds
	___________________ Vārds Uzvārds

	
	
___________________ Vārds Uzvārds

	
	
___________________ Vārds Uzvārds







Līguma 6.pielikums 
Defektu akts

Objekta adrese: ______________________________
Objekts pieņemts 20___.gada ____.________________.
Garantijas laiks izpildītāja veiktajiem Darbiem ir noteikts ___ (________) mēneši no Darbu nodošanas -pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, t.i., līdz 20__. gada  ____.______________.
Darbu pieņemšanas komisija, kas apstiprināta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora 202_. gada ___. _______ rīkojumu Nr. DMV-___-______-rs  šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;
Komisijas locekļi:
Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________;

Vārds Uzvārds – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ____________ pārvaldes ___________________ nodaļas _________________. iekļauj, ja attiecināms)
Izpildītāja pārstāvis: Vārds Uzvārds - _________________________________________


Sastāda objektā konstatēto defektu aktu un nosaka, ka aktā minētie defekti ir jānovērš līdz 202_.gada ___._________:

	Nr.p.k.
	Objekta atrašanās vieta
	Defekta apraksts
	Piezīmes

	
	
	
	



Defektu akts sastādīts latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski parakstīts akts glabājas pie abām Pusēm. 


	Izpildītāja pārstāvis: 
	Darbu pieņemšanas komisija: : (ja attiecināms)

	___________________ Vārds, Uzvārds
	___________________ Vārds, Uzvārds

	
	
___________________ Vārds,  Uzvārds

	
	
___________________ Vārds, Uzvārds
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