
LĪGUMS
par būvdarbu veikšanu
(iepirkuma procedūras identifikācijas numurs VAMOIC 2026/97)  

	Rīgā
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ 
DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS



Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja pulkveža Kaspara Miezīša personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” un Aizsardzības ministrijas 2025.gada 22.aprīļa pavēles Nr. 66-MK “Par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītāja iecelšanu” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, 
un
_________, vienotais reģistrācijas Nr. ________, kuru uz ________ pamata pārstāv ________, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 
abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts – Puse,
pamatojoties uz iepirkuma komisijas (izveidota ar Centra 2026.gada __._______ rīkojumu Nr. RPDJ/2026-____), 202__.gada __.________ lēmumu komisijas sēdes protokolā VAMOIC 2026/97-__ un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu:
	1. Līguma priekšmets
	1.1. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Uzņēmējs ar saviem resursiem apņemas veikt lielās sporta zāles ventilācijas pārbūvi ēkā (001), turpmāk – Būvdarbi, Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā, turpmāk – Būvobjekts, drošības krīzes apstākļos.
1.2. Veicamo Būvdarbu apjomi ir norādīti tehniskajā dokumentācijā un darbu apjomu sarakstā, turpmāk kopā un atsevišķi – Tehniskā specifikācija (Līguma pielikums Nr.1), un Pušu apstiprinātajā tāmē, turpmāk – Tāme (Līguma pielikums Nr.2).
1.3. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem.
1.4. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas veikt darba aizsardzības projekta vadītāja pienākumus Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpratnē, un tam ir pienākums nodrošināt viena vai vairāku darba aizsardzības koordinatoru iecelšanu, kā arī citu pienākumu un prasību izpildi, kas atbilstoši darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām jāveic darba aizsardzības projekta vadītājam un darba aizsardzības koordinatoram, kā arī nodrošināt citu pienākumu izpildi, kas darba aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēti Pasūtītājam.
1.5. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu normatīvajos aktos noteikto darba drošības un aizsardzības prasību izpildi, tai skaitā par tādu prasību izpildi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikts kā Pasūtītāja pienākums.
1.6. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas visu nepieciešamo informāciju ievietot un nodrošināt elektronisku būvniecības procesa dokumentu un informācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk – BIS, atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja norādījumiem un pilnvarojumam.
1.7. Līguma izpildē piemērojami Ministru kabineta 2026. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 10 “Kritiskās infrastruktūras apzināšanas, darbības nepārtrauktības, drošības un noturības pasākumu plānošanas, īstenošanas un incidentu paziņošanas kārtība”, Nacionālās drošības likumā un un citos normatīvajos aktos noteiktie informācijas izpaušanas ierobežojumi, apstrādes, drošības un aizsardzības noteikumi.

	2. Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš

	
	2.1. Līguma spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
2.2. Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir ne vairāk kā 7 (septiņi) mēneši no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
Būvdarbu izpildes kopējā termiņā ir ietverts laiks darbinieku un apakšuzņēmēju saskaņošanai atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.3. Būvdarbu pabeigšanas datums tiek norādīts Līguma 12.2.punktā norādītajā apliecinājumā, turpmāk – Apliecinājums. 

	3. Līgumcena un norēķinu kārtība 












































	3.1. Līgumcena saskaņā ar Tāmi ir ____ EUR (_________ euro un __ centi), turpmāk – Līgumcena, tai skaitā Pasūtītāja finanšu rezerve 10% apmērā neparedzētiem darbiem, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN.
3.2. Līgumcena tiek aplikta ar PVN, kuru Pasūtītājs maksā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.
3.3. Līgumcenā ir iekļauta Uzņēmēja peļņa, visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu šajā Līgumā paredzētos Būvdarbus, kā arī Būvdarbu izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam atbilstoši Līguma noteikumiem. 
3.4. Samaksa tiek veikta tikai par Līgumā nolīgtajiem un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem EUR (euro valūtā), pamatojoties uz Uzņēmēja sagatavotu, iesniegtu  e-rēķinu. 
3.5. Uzņēmējs izraksta un iesniedz Pasūtītājam e-rēķinu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Formas Nr.2 un Formas Nr.3 abpusējas parakstīšanas un pieņemšanas (Līguma 10.sadaļa) vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (Līguma 12.10.punkts). 
Ja e-rēķins izrakstīts pirms Būvdarbu pieņemšanas, tas netiek apmaksāts un tiks noraidīts.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības neveikt samaksu, ja nav spēkā esošs Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 14.sadaļu (izņemot Līguma 14.6.punktā noteikto gadījumu).
3.7. Pasūtītājs visas samaksas šī Līguma ietvaros veic, pārskaitot naudas līdzekļus Uzņēmēja attiecīgajā e-rēķinā norādītajā Uzņēmēja bankas kontā.
3.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Uzņēmēja bankas kontu.
3.9. Samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem (izņemot par pēdējā mēnesī izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem) Pasūtītājs veic 98% (deviņdesmit astoņu procentu) apmērā no ikmēneša Formā Nr.2 un Formā Nr.3 norādītās summas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja.
Atlikušo summu Pasūtītājs maksā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.10. Samaksu par pēdējā mēnesī kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abusējas parakstīšanas 98% (deviņdesmit astoņu procentu) apmērā no attiecīgajā ikmēneša Formā Nr.2 un Formā Nr.3 norādītās summas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja.
3.11. Ja Uzņēmējs kā kvalitātes garantijas laika nodrošinājumu izvēlas apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju, galīgo norēķinu par kvalitatīvi izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Būvdarbu kvalitātes garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja. 
3.12. Gadījumā, ja uz Būvdarbu kvalitātes garantijas laiku nav spēkā esošs Būvdarbu kvalitātes garantijas laika nodrošinājums, tad Pasūtītājs galīgo norēķinu veic Līgumā noteiktajā kārtībā (Līguma 14. sadaļa) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja.
3.13. Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto e-rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no e-rēķina izrakstīšanas dienas samaksā Pasūtītājam par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem Būvobjektā (ūdens, elektrība, u.c.), līgumsodu, zaudējumus, kā arī konstatēto trūkumu, nepilnību un/vai defektu novēršanai nepieciešamos izdevumus, pārskaitot naudas līdzekļus e-rēķinā norādītajā Pasūtītāja kontā, ja tie netiek ieturēti Līguma 17.14.punktā noteiktajā kārtībā.
3.14. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 17.4.punktu piemēroto līgumsodu samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no e-rēķina izrakstīšanas dienas.
3.15. Līguma 19.5.punktā noteiktajos gadījumos samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic 98% (deviņdesmit astoņu procentu) apmērā no ikmēneša Formā Nr.2 un Formā Nr.3 norādītās summas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja. Atlikušo summu Pasūtītājs maksā atbilstoši Līguma 14.sadaļas noteikumiem. 
3.16. Samaksa par papildus darbiem, kas nav saskaņoti un noformēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikta.
3.17. Puses otrai Pusei Līgumā paredzētos rēķinus sagatavo elektroniski XML formātā (strukturētais elektroniskais rēķins, jeb e-rēķins), atbilstoši 09.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”, pievienojot datnei e-rēķina informāciju PDF formātā.
3.18. Uzņēmēja sagatavotos e-rēķinus ar pievienoto PDF datni nosūta elektroniski uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi (E-adresi) _DEFAULT@90009225180, bet Pasūtītājs uz Uzņēmēja oficiālo elektronisko adresi (E-adresi) ________, kas iekļauta Oficiālo elektronisko adrešu katalogā un satur Komercreģistra piešķirto reģistrācijas numuru.
3.19. Uzņēmēja sagatavotais e-rēķins ir saistošs Pasūtītājam, ja tas ir nosūtīts uz Pasūtītāja Līguma 3.18.punktā norādīto oficiālo e-adresi, sagatavots XML formātā ar pievienotu PDF datni un e-rēķinā un pievienotajā PDF datnē ir norādīts Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs. 
3.20. Uzņēmējs, izrakstot e-rēķinu, piemēro PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru. Puses vienojas, ka gadījumā, ja normatīvajos aktos tiks noteikta cita PVN likme, tad tā tiks piemērota no attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas bez papildu vienošanās noslēgšanas.
3.21. Uzņēmējs e-rēķinā, papildus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem, norāda Līguma numuru un datumu, priekšmetu, objektu, kontu, uz kuru jāpārskaita samaksa par Būvdarbiem, pamatsummu, PVN likmi un summu, maksājuma kopējo summu.

	4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
	4.1. Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem Līgumcenas ietvaros.
4.2. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu uzraudzību. 
4.3. Pasūtītājs veic maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā darbu apjomā, par to savlaicīgi rakstiski brīdinot Uzņēmēju.
4.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Būvdarbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Uzņēmējam informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par darbu izpildi kavējošiem faktoriem.
4.7. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.
4.8. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Līguma ietvaros Uzņēmēja iesniegtos dokumentus, tai skaitā samaksas dokumentus, grafikus, atskaites, pārskatus u.c. darbu izpildes dokumentus norādot pamatojumu, kā arī lūgt Uzņēmēju veikt tajos grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami.
4.9. Pasūtītājam ir tiesības no ikmēneša maksājumiem ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu, ja Uzņēmējs saskaņā ar Līguma 5.12.punktu ir iesniedzis attiecīgu e-rēķinu, kurā norādīta ieturamā summa un mērķis.
4.10. Būvdarbu izpildes akta (Formas Nr.2, Formas Nr.3,   Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta) parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām. 
4.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt Būvdarbu izpildē izmantoto būvizstrādājumu, preču (tai skaitā to sastāvdaļu un komponentu) izcelsmi un kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī papildus iesniegtajiem dokumentiem veikt Būvdarbu izpildē izmantoto būvizstrādājumu, preču (tai skaitā to sastāvdaļu un komponentu) izcelsmes un kvalitātes pārbaudes visā Līguma darbības laikā. 

	5. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 
	5.1. Uzņēmējs ar saviem resursiem, kvalitatīvi (kvalitāte nedrīkst būt zemāka par būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos, piemērojamos standartos un Līgumā (tai skaitā pielikumos) noteiktajiem Būvdarbu kvalitātes rādītājiem) izpilda Būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tāmi, ievērojot Līgumā noteiktos izpildes termiņus, kā arī visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti, un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības (tai skaitā Līguma 8.4. – 8.14.punktu, ja netiek iecelts darba aizsardzības koordinators), ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu.
5.2. Uzņēmējs nodrošina, ka darbiniekiem, kuri veiks Būvdarbus un citus darbus Līguma ietvaros, ir darbu izpildei atbilstoša profesionālā kvalifikācija.
5.3. Uzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem.
5.4. Uzņēmējs nodrošina būvgružu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
5.5. Uzņēmējs norēķinās par Būvdarbu veikšanas laikā izlietoto elektroenerģiju, ūdeni u.c. pakalpojumiem saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem. 
5.6. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt ar Būvobjekta uzturēšanu saistītās izmaksas līdz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abusējai parakstīšanai.
5.7. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Tāmēs uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc Pasūtītāja pirmā (rakstiskā) pieprasījuma.
5.8. Uzņēmējam ir pienākums visā Līguma darbības laikā nodrošināt savu saistību izpildes atbilstību Līguma priekšmetam noteiktajām prasībām.
5.9. Uzņēmējam ir tiesības Būvdarbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju atbilstoši normatīvo aktu un Līguma prasībām.
5.10. Uzņēmējs ir tiesīgs nodot Būvdarbus pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa.
5.11. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, tā norādītajos termiņos, iesniegt Pasūtītājam pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī uzrādīt Pasūtītājam iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
5.12. Ja Līguma izpildes nodrošinājumam ir beidzies termiņš, tad Uzņēmējam ir tiesības lūgt Pasūtītāju ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu no izpildīto un apmaksājamo Būvdarbu summas, iesniedzot e-rēķinu, kurā norādītā ieturamā summa un mērķis. Ja Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar šajā punktā norādīto ir ieturēts pilnā apmērā, Uzņēmējam ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma termiņu.
5.13. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju par nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa beigām. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības atteikt veikt grozījumus Līgumā.
5.14. Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
5.15. Ja būves ekspertīzes lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar būves ekspertīzes lēmuma pieņemšanu un ekspertīzes apmaksu saistītos izdevumus.
5.16. Uzņēmējam ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu“ 5.punktam par apakšuzņēmēja  izpildīto būvdarbu pieņemšanu un apmaksu.
5.17. Uzņēmējam nav tiesību izvietot Pasūtītāja logotipu Uzņēmēja tīmekļvietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju tīmekļvietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos netiktu izvietots Pasūtītāja logotips.
5.18. Uzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildē netiek izmantoti būvizstrādājumi,  preces (tai skaitā to sastāvdaļas un komponentes), kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz būvizstrādājumu, preču izcelsmi un kvalitāti apliecinošu dokumentāciju (piemēram, sertifikātus, tehnisko dokumentāciju, pavadzīmes, u.c.).

	6. Apakšuzņēmēji (atsevišķu būvdarbu veicēji)
	6.1. Apakšuzņēmēju piesaiste un/vai nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 62.pantā, drošību reglamentējošo normatīvo aktu un Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.2. Saskaņā ar iesniegto piedāvājumu Uzņēmējs Būvdarbu izpildē piesaista/nepiesaista apakšuzņēmējus. Ja Būvdarbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, tad to piesaiste tiks noformēta ar apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.4).
6.3. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citam apakšuzņēmējam bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
6.4. Apakšuzņēmējam, kuru Uzņēmējs vēlas piesaistīt, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos jābūt reģistrētam Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā.
6.5. Uzņēmējs apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā papildus Līguma 6.6.punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz apakšuzņēmēju saraksta projektu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apakšuzņēmēju saraksta projektu (divus eksemplārus gadījumā, ja apakšuzņēmēju saraksts tiek iesniegts papīra formā), kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju) saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.18). Apakšuzņēmēju saraksts jāparaksta Uzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
6.6. Uzņēmējam par apakšuzņēmēju 30 dienas pirms apakšuzņēmējs uzsāk darbu Līguma izpildē, jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši dokumenti:
6.6.1. pieteikums apakšuzņēmēju nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un summu euro;
6.6.2. apliecinājums, kas apstiprinātu apakšuzņēmēja gatavību veikt tam paredzētos darbus šajā objektā; 
6.6.3. apliecinājums, ka apakšuzņēmējs Līguma izpildē nepiesaistīs Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsoņus, kā arī personas, kuras pēc 2022.gada 24.februāra apmeklējušas Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku;
Apliecinājumi jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumus paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt apliecinājumus.
6.6.4. apakšuzņēmēja atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts;
6.6.5. apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar iepirkuma noteikumiem (identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/97), gadījumos, kad Uzņēmējs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
6.7. Pasūtītājs pārbauda apakšuzņēmēja atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, iepirkuma (identifikācijas Nr.VAMOIC 2026/97) noteikumiem, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu un 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014, papildus veicot pārbaudi vai pret apakšuzņēmēju (uzņēmumu vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu) nav noteiktas starptautiskās un nacionālās sankcijas, un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu. Apakšuzņēmēju atbilstības pārbaude normatīvajos aktos un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām tiek veikta uz dienu, kad Pasūtītājs lemj par Uzņēmēja norādīto apakšuzņēmēju piesaisti vai nomaiņu.
6.8. Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, Pasūtītājam parakstot un reģistrējot parakstīto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. 
6.9. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Uzņēmēja iniciatīvas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
6.10. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu darbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

	7. Būvdarbu vadītājs un inženiertehnisko būvdarbu vadītāji
	7.1. Uzņēmējs Līguma izpildē piesaista speciālistus saskaņā ar Speciālistu sarakstu (Līguma pielikums Nr.27).
7.2. Uzņēmēja iecelts sertificēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir _______, kurš sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā, sertifikāts Nr. ________, tālrunis: ________, e – pasts: _________. 
7.3. Uzņēmēja atbildīgo Būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai Līguma 11.5. un 11.6.apunktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu vai Līguma 16.8. punktā noteiktajā gadījumā. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu par atbildīgā Būvdarbu vadītāja nomaiņu, precizētu Speciālistu sarakstu un speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. 
7.4. Par 7.2.punktā norādītā atbildīgā Būvdarbu vadītāja nomaiņu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.
7.5. Saskaņā ar kompetento institūciju pieprasījumu, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt inženiertehnisko būvdarbu vadīšanu, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītājus, un par to nepienākas papildus samaksa.
7.6. Līguma 7.1.punktā minētajā Speciālistu sarakstā norādītos speciālistus var nomainīt tikai Līguma 11.5. un 11.6. punktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu par speciālista nomaiņu ar tam pievienoto konsolidēto Speciālistu sarakstu un no jauna piesaistāmo speciālistu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.
7.7. Par izmaiņām Līgumam pievienotajā Speciālistu sarakstā nav nepieciešams slēgt atsevišķu vienošanos. Veiktās izmaiņas Speciālistu sarakstā tiek noformētas, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto Speciālistu sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Grozījumi Speciālistu sarakstā stājas spēkā dienā, kad aktualizētais saraksts reģistrēts pie Līguma un līdz ar tā reģistrāciju spēku zaudē iepriekšējais saraksts.

	8. Darba aizsardzība 
un ugunsdrošība




















	8.1. Ja Būvdarbus veiks vairāki atsevišķi Būvdarbu veicēji, tad, neatkarīgi no statusa, kādā tie tiks iesaistīti Līguma izpildē (apakšuzņēmēji, personu apvienības biedri u.c.), saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk šajā sadaļā saukti – Noteikumi) tiek iecelts Darba aizsardzības koordinators ________, tālrunis: _________. Darba aizsardzības koordinatora piesaistes gadījumā koordinatora kvalifikāciju apliecinošie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikums Nr.3.
8.2. Uzņēmējs piesaistīto darba aizsardzības koordinatoru var nomainīt tikai Līguma 11.5. un 11.6.apakšpunktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu par speciālista nomaiņu un speciālista kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus. Par darba aizsardzības koordinatora nomaiņu vai piesaistīšanu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.
8.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā veic Noteikumos noteikto pienākumu izpildi, kā arī lai Uzņēmēja, apakšuzņēmēju darbinieki un apakšuzņēmēji ievēro visas darba drošības prasības.
8.4. Uzņēmējs Noteikumos noteikto pienākumu izpildei norīko Darba aizsardzības projekta vadītāju ________, tālrunis: ________, e-pasts: ________.
8.5. Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādā un iesniedz Pasūtītājam darba aizsardzības plānu saskaņā ar Noteikumu prasībām, kā arī veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā dokumentācijā, kurā iekļauta informācija par darba aizsardzības prasībām, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas Būvobjektā vai tehniskajā dokumentācijā (ja tādas tiek veiktas).
8.6. Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Noteikumu prasībām.
8.7. Iepriekšējā paziņojumā par Būvdarbu veikšanu sniegto informāciju Uzņēmējs novieto Būvobjektā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjauno. 
8.8. Uzņēmējs veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajam darbam un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Būvdarbu veikšanā.
8.9. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms attiecīgo darbu uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību, kā arī nodrošina Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumu Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” ievērošanu, darbu izpildē piesaistot personas, kuras ir apmācītas atbilstošo darbu veikšanai ar nepieciešamo aprīkojumu.
8.10. Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Būvobjektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 1 (vienas) darba dienas laikā pēc negadījuma.
8.11. Uzņēmējs nodrošina, ka darba aizsardzības koordinators vai Uzņēmēja piesaistītais darba aizsardzības speciālists ne mazāk kā vienu reizi nedēļā apseko Būvobjektu un pārbauda, vai tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, sastādot par to pārbaudes dokumentu.
8.12. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties novērst pārbaudes dokumentos norādītos trūkumus un nepilnības.
8.13. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tā norādītajā termiņā darba aizsardzības koordinatora vai Uzņēmēja piesaistītā darba aizsardzības speciālista sastādītos pārbaudes dokumentus (oriģinālus).
8.14. Uzņēmējs nodrošina Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” ievērošanu Būvobjektā un par saviem līdzekļiem nodrošina noteikumu  3.3.sadaļas “Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā” prasību izpildi.

	9. Būvdarbu uzsākšanas un veikšanas vispārīgie noteikumi

	9.1. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Būvobjekta apstākļi ir iepazīti.
9.2. Pasūtītājs pirms attiecīgu Būvdarbu uzsākšanas uz Būvdarbu veikšanas laiku līdz Būvdarbu pabeigšanai nodod Uzņēmējam būvlaukumu vai atsevišķas Būvdarbu veikšanas zonas, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, to noformējot atbilstoši Līguma pielikumā Nr.21 pievienotajam paraugam. Būvdarbu veikšanas zonas un to secība tiek saskaņota ar Pasūtītāju. Būvdarbu veikšanas zona tiek nodota atpakaļ Pasūtītājam ar atsevišķu būvlaukuma nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Būvdarbu veikšanai Uzņēmējam ticis nodots viss būvlaukums, tad tas atpakaļ Pasūtītājam tiek nodots ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu.
9.3. Līguma 9.2.punktā minētie akti stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un tie tiek reģistrēti pie Līguma. 
Ar aktu spēkā stāšanās dienu tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
No Pasūtītāja puses būvlaukumu nodod un aktus paraksta Centra Būvniecības departamenta vadītājs.
9.4. Ja Uzņēmējs vēlas piesaistīt apakšuzņēmējus, tas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz Būvdarbu uzsākšanai iesniedz dokumentus saskaņā ar Līguma 6.5. un 6.6.punktu. Pasūtītājs izvērtē apakšuzņēmēju atbilstību Publisko iepirkumu likuma un Līguma 6.sadaļas noteikumiem un pozitīva lēmuma gadījumā reģistrē to pie Līguma kā pielikumu Nr.4.  
9.5. Pasūtītājs var pilnvarot Uzņēmēju saņemt Būvdarbu uzsākšanai un veikšanai nepieciešamos dokumentus un saskaņojumus, kādi noteikti normatīvajos aktos, tai skaitā iesniegt dokumentus kompetentajās institūcijās par Būvdarbu veikšanas nosacījumu izpildi, un par to tam nepienākas papildus samaksa. Dokumenti kompetentās institūcijās iesniedzami 5 (piecu) darba dienu laikā no pilnvarojuma saņemšanas.
9.6. Uzņēmējs līdz attiecīgam darbam nepieciešamās atļaujas saņemšanai nav tiesīgs uzsākt šos darbus.
9.7. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) Būvdarbu veikšanas projektu, tai skaitā Būvdarbu izpildes grafiku pa nedēļām (ja attiecināms). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas dokumentus  izskata un saskaņo, vai lūdz Uzņēmēju veikt tajos grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami. Saskaņotais Būvdarbu izpildes grafiks pa nedēļām tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.24.
9.8. Uzņēmējs Būvdarbu laikā būvuzrauga klātbūtnē veic segto darbu fotofiksācijas, kas tiek pievienotas segto darbu aktiem.
9.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu) sniedz Pasūtītājam pieprasīto informāciju par Būvdarbu izpildi.
9.10. Ja Būvdarbu izpildes/pieņemšanas laikā konstatēti defekti un  Pasūtītājs ir pasūtījis būves ekspertīzi, Būvdarbus var turpināt ciktāl tas neskar Būvdarbus, par kuru izpildi ir strīds. Būvdarbi ir apturami, ja pastāv strīds par nozīmīgo konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām. Puses var vienoties arī citos gadījumos par Būvdarbu apturēšanu, ja Būvdarbus nav apturējis būvuzraugs.
9.11. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstības normatīvo aktu un/vai Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs rakstiski vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. 

	10. Būvdarbu ikmēneša nodošana – pieņemšana

	10.1. Būvdarbu ikmēneša pieņemšana tiek noformēta ar “Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu”, Līgumā saukts Formas Nr.2 (Līguma pielikums Nr.6) un “Kopsavilkumu”, Līgumā saukts Formas Nr.3 (Līguma pielikums Nr.7). 
10.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Formas Nr.3 par iepriekšējā mēnesī pabeigtiem Būvdarbiem ne vēlāk kā nākamā mēneša 5. (piektajā) darba dienā.
10.3. Uzņēmējs Formas Nr.2 un Formas Nr.3 atbilstoši Līguma pielikumā pievienotajiem paraugiem sagatavo elektroniski MS Office Excel ar piemērotu noapaļošanas (ROUND) funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata (ROUND (...;2)) un elektroniski parakstītu iesniedz Pasūtītājam uz elektroniskā pasta adresi: pasts@vamoic.gov.lv. Par sūtījuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas dienas.
10.4. Pasūtītāja pienākums ir 10/20 (desmit/divdesmit)[footnoteRef:1] darbdienu laikā no Formas Nr.2 un Formas Nr.3 saņemšanas tās pieņemt (tas ir parakstīt) vai noraidīt atbilstoši Līguma 10.5., 10.6.punktos norādītajam. Par pieņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Formas Nr.2 un Formas Nr.3 parakstījis Būvniecības departamenta vadītājs. [1:  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.419, Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta šādos termiņos: ja būvdarbu līgumcena nepārsniedz 170 000 euro, – 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas; pārējos gadījumos – 20 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.
] 

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības (tai skaitā aritmētiskas kļūdas, u.c.), kuru dēļ pasūtītājs nevar parakstīt Formas Nr.2 un Formas Nr.3., ja šīs nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti vai izpildīto Būvdarbu apjomiem. Ja Būvdarbu nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs neparaksta Formas Nr.2 un Formas Nr.3 saistītas ar Būvdarbu kvalitāti vai izpildīto Būvdarbu apjomiem, Pasūtītājs šajā punktā minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.13 pievienoto paraugu).
10.6.  Ja Pasūtītājs neparaksta Formas Nr.2 un Formas Nr.3 minētajos termiņos un neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 10.4.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
10.7. Pēc pretenzijā norādīto nepilnību novēršanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam labotas ikmēneša Formas Nr.2 un Formas Nr.3. atbilstoši Līgumā noteiktajam un uz šo Formu Nr.2 un Formu Nr.3 pieņemšanas kārtību, tai skaitā termiņiem, attiecas šī Līguma sadaļas noteikumi. 
10.8. Pēc defektu aktā norādīto defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
10.9. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
10.10. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, Pasūtītājs pasūta būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti atbilstoši Ministru Kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumos Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteiktajam.
10.11. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā. Izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
10.12. Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Šādā gadījumā Uzņēmējam atbilstoši šajā Līguma sadaļā noteiktajam, iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Formas Nr.3, un tie tiek pieņemti atbilstoši šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

	11. Grozījumi Līgumā

	11.1. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tai skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, Būvdarbu apjomu, tai skaitā to samazināt un/vai papildināt, uzdodot Uzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, tai skaitā, izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi, šādos gadījumos:
11.1.1. jānovērš dažādas Tehniskās specifikācijas kļūdas, tai skaitā neatbilstības starp darbu apjomu sarakstu un grafisko daļu;
11.1.2. Būvdarbu izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, veicot zemes darbus un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi darbu apjomi, kuri vizuāli pirms tam nebija noteikti un tie nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā;
11.1.3. veikti grozījumi normatīvajos aktos, Aizsardzības ministrijas slēgtajos starptautiskajos līgumos vai veikti grozījumi Tehniskajā specifikācijā, kas izriet no izmaiņām Būvobjekta tehniskajās prasībās vai kompetento institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos;
11.1.4. Būvdarbu izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai pilnveidoti, un/vai samazināti atsevišķi Tehniskajā specifikācijā norādītie risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas Būvdarbu izmaksas un/vai būves ekspluatācijas izmaksas, un/vai Būvdarbu izpildes termiņi un/vai pagarināts ekspluatācijas ilgums;
11.1.5. Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Uzņēmējs sastopas Būvdarbu izpildes vietā, veicot Būvdarbus, ieskaitot apakšzemes un hidroloģiskos apstākļus, izņemot klimatiskos apstākļus;
11.1.6. ja iekārtas vai materiāli, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā vai Līgumā, vairs netiek ražoti, tie var tikt nomainīti pret analogām tās pašas cenu grupas iekārtām vai materiāliem.
11.2. Izmaiņām piemēro šādas cenas:
11.2.1. ja attiecīgā būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām;
11.2.2. ja būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Pasūtītājs cenu nosaka, vadoties pēc līdzīgu būvdarbu cenām citos Pasūtītāja līgumos, ņemot vērā citus apstākļus, vai piesaista sertificētu ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.
11.3. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 11.1.punktu Būvdarbus var izmainīt šādos apmēros:
11.3.1. Līgumā sākotnēji definēto Būvdarbu apjomu kopumā drīkst samazināt ne vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem) no Būvdarbu kopējām izmaksām (neskaitot Pasūtītāja finanšu rezervi) un, ja nepieciešams, to vietā saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt iepriekš neparedzētus būvdarbus;
11.3.2. papildus Līguma 11.3.1.apakšpunktā minētajam Būvdarbu izmaiņu veikšanai drīkst izmantot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 10% (desmit procentu) apmērā no Būvdarbu izmaksām.
11.4. Būvdarbu izpildes termiņu Pasūtītājs var grozīt šādos gadījumos:
11.4.1. ja tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Būvdarbos (Līguma 11.1.punkts);
11.4.2. ja konstatēti īpaši nelabvēlīgi, sezonai neraksturīgi klimatiskie apstākļi;
11.4.3. ja ir strīds par Būvdarbu apjomiem vai kvalitāti  un ir pasūtīta būves ekspertīze; 
11.4.4. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
11.4.5. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Uzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
11.4.6. ja Līguma izpildes laikā 2 (divas) reizes vai vairāk saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu ir jāgroza darbinieku saraksts un tas ir ietekmējis Būvdarbu izpildes termiņu;
11.4.7. ja ir traucēta Uzņēmēja darbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā sakarā ar Būvobjektā realizētajiem drošības iestāžu drošības režīma pasākumiem.
11.5. Pasūtītājam ir tiesības lūgt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
11.5.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
11.5.2. nekompetence vai nolaidība;
11.5.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
11.5.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
11.6. Uzņēmējam ir tiesības nomainīt Līguma izpildē iesaistīto personu tikai šādos gadījumos:
11.6.1. starp Līguma izpildē iesaistīto personu un Uzņēmēju vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju ir beigušās darba tiesiskās attiecības (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu);
11.6.2. personas pārejoša darba nespēja (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu);
11.6.3. ir radušies citi objektīvi apstākļi, kas ir par pamatu Līguma izpildē iesaistīto personu nomaiņai (iesniedzot attiecīgos apstākļus skaidrojošus vai pamatojošus dokumentus.

	12. Būvdarbu nodošana – pieņemšana 

	12.1. Būvdarbu pabeigšana un nodošana – pieņemšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā paredzētajā kārtībā. 
12.2. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, iesniedzot Apliecinājumu par Būvdarbu pabeigšanu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.11). Uzņēmējs iesniedz Apliecinājumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) pēc Līguma 2.2.punktā norādītā datuma. Gadījumā, ja šajā punktā norādītajā termiņā Apliecinājums netiek iesniegts, uzskatāms, ka Būvdarbi Līgumā noteiktajā termiņā nav pabeigti un Uzņēmējam var tikt piemērots Līguma 17.1.punktā paredzētais līgumsods. 
12.3. Apliecinājumā minēto Būvdarbu pabeigšanas laiku apstiprina Līguma izpildes atbildīgā persona un tas tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.12.
12.4. Vienlaicīgi ar apliecinājumu Uzņēmējs elektroniski iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Formas Nr.3  par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem.
12.5. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un nodrošina Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kad:
12.5.1. ir izpildīti visi Būvdarbi, kas nepieciešami Tehniskās specifikācijas īstenošanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā;
12.5.2. ir saņemti un sagatavoti visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā pozitīvi institūciju atzinumi par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajām prasībām un normatīvajiem aktiem.
12.6. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
12.7. Pirms Būvdarbu pieņemšanas Uzņēmējs veic Būvobjekta lietotāja personāla apmācību darbam ar iebūvētajām iekārtām un sistēmām, ja tādas ir nepieciešamas darbam ar attiecīgajām iekārtām un sistēmām.
12.8. Ja pirms Būvdarbu pieņemšanas vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai vai Tāmei, tad Būvdarbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts defektu akts (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.13 pievienoto paraugu), kuru Puses paraksta. Ja kāda Puse izvairās no akta, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties būvuzraugam, objekta lietotāja pārstāvim un citām Pušu pieaicinātām personām.
12.9. Līguma 12.7.punktā norādītajā gadījumā Uzņēmējs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Uzņēmējam Līguma 17.1.punktā paredzēto līgumsodu.
12.10. Uzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam elektroniski parakstītu Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Līguma pielikumā Nr.25 pievienotajam paraugam:
12.10.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru (ja ir), atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru (ja ir). Aktam pievieno dokumentus atbilstoši akta paraugā norādītajam;
12.10.2. aktam elektroniskā datu nesējā pievieno  Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto iekārtu (ja tādas tiek iebūvētas) un materiālu ekspluatācijas noteikumus (tai skaitā iekārtu tehnisko apkopju noteikumus, ja tādi nepieciešami kvalitātes garantijas nodrošināšanai). Būvdarbu izpilddokumentācijas lapām jābūt numurētām, sākumā jāievieto satura rādītājs. Izpilddokumentācija jānoformē un jāiesniedz atbilstoši informācijas pieejamības statusam, ievērojot normatīvo aktu prasības.
12.11. Pasūtītājs Uzņēmēja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Būvobjekts uzskatāms par pieņemtu dienā, kad aktu parakstījis Pasūtītājs. Abpusēji parakstītais Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts tiek reģistrēts pie Līguma kā Līguma pielikums Nr. 26.
12.12. Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.

	13. Kvalitātes garantija

	13.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Būvdarbu un iekārtu drošumu un ekspluatācijas īpašības ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
13.2. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot defektus, kas radušies objekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
13.3. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi defekti, tiek sastādīts defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.13), turpmāk – Defektu akts, kuru paraksta Puses.
13.4. Par Būvobjekta apsekošanas, Defektu akta sastādīšanas un parakstīšanas laiku un vietu Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam 2 (divas) darba dienas iepriekš.
13.5. Avārijas gadījumā Uzņēmējam jāierodas Būvobjektā 4 (četru) stundu laikā no paziņošanas brīža.
13.6. Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu par Līguma 13.4., 13.5.punktā minēto uz e-pastu: ________ un papildus informē pa tālruni: _________.
13.7. Ja otra Puse izvairās no Defektu akta parakstīšanas, tad Defektu aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.
13.8. Uzņēmējam ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā.
13.9. Ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu (vai sistēmu) apkopes veic Pasūtītāja izvēlētas trešās personas, ievērojot Uzņēmēja iesniegtos ekspluatācijas un apkopes noteikumus (Līguma 12.4.2.apakšpunkts), tas neietekmē garantijas spēkā esamību, un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības.

	14. Līguma izpildes nodrošinājums

	14.1. Līguma izpildes nodrošinājums ir:
14.1.5. līguma izpildes bankas garantija, turpmāk – Līguma izpildes bankas garantija;
14.1.6. garantijas laika bankas garantija, turpmāk – garantijas laika bankas garantija;
turpmāk abas kopā – Bankas garantijas,
vai
14.1.7.  neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise, turpmāk – Līguma izpildes apdrošināšanas polise;
14.1.8. neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise, turpmāk – garantijas laika apdrošināšanas polise;
turpmāk abas kopā – Apdrošināšanas polises,
vai
14.1.9. drošības nauda, kas ieskaitīta Pasūtītāja norādītajā kontā, turpmāk – Drošības nauda.
14.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, novērstu trūkumus, nepilnības, defektus vai lai ieturētu līgumsodu, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju. Pasūtītājs ir arī tiesīgs saņemt/ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības. Pasūtītājam nav pienākums pirms ieturējuma veikšanas vai vēršanās bankā, vai apdrošināšanas sabiedrībā pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja.
14.3. Līguma izpildes laikā Bankas garantija var tikt aizstāta ar Drošības naudu vai Apdrošināšanas polisi un otrādi. Faktu apstiprinoši dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma.
14.4. Līguma izpildes bankas garantija tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.14, garantijas laika bankas garantija tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.16, Līguma izpildes apdrošināšanas polise tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.15, garantijas laika apdrošināšanas polise tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.17. Iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums tiek pievienots pie Līguma kā pielikums Nr.20.
14.5. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Līguma izpildes bankas garantiju vai Līguma izpildes apdrošināšanas polisi ar atlīdzības apmēru vismaz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līguma izpildes bankas garantijai vai Līguma izpildes apdrošināšanas polisei jābūt spēkā līdz datumam, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abusējas parakstīšanas, nepieciešamības gadījumā bankas garantijas un apdrošināšanas polises darbības termiņu attiecīgi pagarinot, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina termiņu pagarināšanu. Summas, kas samaksātas saskaņā ar apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.
14.6. Uzņēmējam ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes bankas garantijas termiņu vai Līguma izpildes apdrošināšanas polises darbības termiņu ar nosacījumu, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto e-rēķinu, ir ieturējis garantijas summu Līguma izpildes nodrošinājuma apmērā. Uz šajā punktā minēto garantijas summu attiecas visi Līguma noteikumi, kas attiecas uz Drošības naudu, tai skaitā Drošības naudas izmantošanas un atmaksāšanas noteikumi.
14.7. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas saņem garantijas laika bankas garantiju vai garantijas laika apdrošināšanas polisi 2% (divu procentu) apmērā no Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN) uz tādu termiņu, kāds ir normatīvajos aktos noteiktais kvalitātes garantijas minimālais termiņš, un iesniedz to Pasūtītājam. Iesniegtais garantijas laika nodrošinājums tiek pievienots Līgumam kā pielikums Nr.19.
14.8. Uzņēmējs nodrošina garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamību visā Līgumā noteiktajā minimālajā Būvdarbu garantijas periodā (Līguma 13.1.punkts.)
14.9. Ja Līguma izpilde netiek nodrošināta ar Bankas garantijām vai Apdrošināšanas polisēm, Līguma izpilde nodrošināma ar Drošības naudu:
14.9.1. 10% (desmit procenti) no Līgumcenas līdz dienai, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;
14.9.2. 2% (divu procentu) apmērā no Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN)  no piecpadsmitās dienas pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abusējas parakstīšanas līdz dienai, kas ir normatīvajos aktos noteiktais minimālais kvalitātes garantijas termiņš (pēdējā diena).
14.10. Līgumā noteiktajā minimālajā Būvdarbu garantijas perioda trešā gada pirmajā mēnesī 14.7. un 14.9.2. punktā noteiktais garantijas laika nodrošinājums uz atlikušo laiku nosakāms 2% (divu procentu) apmērā no pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN), ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu[footnoteRef:2](ja attiecināms). [2:  Piemēro atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”, gadījumā, ja garantijas laika nodrošinājuma apmērs pārsniedz 2% no pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN). ] 

14.11. Uzņēmējs, beidzoties kādam no Līguma 14.9.punktā noteiktajiem Līguma izpildes nodrošinājuma termiņiem, iesniedz Pasūtītājam e-rēķinu par atmaksājamo summu.
14.12. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptēta e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja atmaksā Uzņēmējam Drošības naudu apmērā, kādā atmaksājams saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
14.13. Ja Līguma izpildes kvalitātes garantija netiek nodrošināta ar bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ietur galīgo norēķinu (Līguma 3.11.punkts) kā Drošības naudu līdz garantijas termiņa beigām.
Uz šajā punktā minēto garantijas summu attiecas Līguma noteikumi par Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu. Atmaksāta tā tiek saskaņā ar Līguma 3.12.punktu.
14.14. Ja Līgumu būvdarbu veicēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts būvdarbu veicējam. 

	15. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
	15.1. Uzņēmējs uz visu Līguma darbības laiku (tai skaitā garantijas laiku) apņemas veikt savas un piesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādi tiks piesaistīti būvdarbu izpildē) obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī būvspeciālistu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem. 
15.2. Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai izsniegta licence vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā) un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) jāiesniedz Pasūtītājam minēto apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus), apdrošinātāja izsniegta izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. Iesniegtie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikums Nr.5.
15.3. Uzņēmējs nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu spēkā esamību visu Būvdarbu laiku un Būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina termiņu pagarināšanu.

	16. Drošības sadaļa
	16.1. Būvobjekts, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 
4.1 pantu, ir militārs objekts un atbilstoši minētā likuma 22.pantam par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos ir paredzēta administratīvā atbildība.
16.2. Uzņēmējs, kā arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji Būvdarbu izpildē iesaista ES, NATO vai EEZ dalībvalstu pilsoņus vai Latvijas Republikas nepilsoņus. Uzņēmējam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem Līguma izpildē aizliegts piesaistīt Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņus, kā arī personas, kuras pēc 2022.gada 24.februāra apmeklējušas Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku. Attiecībā uz Līguma izpildē iesaistītajām personām tiek veikta pārbaude, ievērojot Nacionālās drošības likumā, Ministru kabineta 2026.gada 13.janvāra noteikumos Nr.10 “Kritiskās infrastruktūras apzināšanas, darbības nepārtrauktības, drošības un noturības pasākumu plānošanas, īstenošanas un incidentu paziņošanas kārtība” noteikto.
16.3. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, MS Office Excel (.xls) formātā uz e-pastu pasts@vamoic.gov.lv saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu, turpmāk – Darbinieku saraksts, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Būvobjektam atbilstoši Līguma pielikumam Nr.8. Darbinieku saraksts sākotnēji iesniedzams tikai par to juridisko personu darbiniekiem, kuri ir Uzņēmēja darbinieki, vai kuri uz Līguma slēgšanas brīdi ir Pasūtītāja apstiprināto apakšuzņēmēju darbinieki. Transportlīdzekļiem, ar kuriem plānots iekļūt Būvobjekta teritorijā un kas norādīti Darbinieku sarakstā, jābūt reģistrētiem kādā no ES, NATO vai EEZ valstīm. 
16.4. Pasūtītājs iesniegto Darbinieku sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. 
16.5. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski uz Pasūtītāja e-pastu pasts@vamoic.gov.lv informēt par nepieciešamību veikt grozījumus darbinieku un transportlīdzekļu sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Būvobjektam. Par apakšuzņēmēju darbiniekiem, kurus Uzņēmējs vēlas piesaistīt Līguma izpildē, Darbinieku saraksts iesniedzams nekavējoties pēc tam, kad Pasūtītājs saskaņojis apakšuzņēmēja (juridiskas personas) piesaisti Līguma izpildē. 
16.6. Uzņēmējam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darbinieku, kuram atļauju piekļuvei Būvobjektam ir devis Pasūtītājs. 
16.7. Gadījumā, ja personai nepieciešama vienreizēja piekļuve Būvobjektam (apmeklējums vai tml.), tad Uzņēmējs 5 (piecas) darba dienas pirms apmeklējuma nosūta Līguma 18.1.punktā norādītajai par Līguma izpildi atbildīgai personai uz 
e-pastu aizpildītu Līguma pielikumu Nr.10 un rīkojas atbilstoši Līguma pielikumā Nr.10 noteiktajam.  
16.8. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (Pasūtītājam nav jānorāda pamatojums) veikt grozījumus Darbinieku sarakstā un 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam precizētu Darbinieku sarakstu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Būvdarbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas.
16.9. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja (tai skiatā pakšuzņēmēja, ja tādi ir piesaistīti) darbinieki, ierodoties Būvobjektā un visā atrašanās laikā Būvobjektā, pēc pirmā pieprasījuma uzrāda, personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību.
16.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā par saviem līdzekļiem izgatavo saviem darbiniekiem un nodrošina, ka tiek izgatavotas apakšuzņēmēju darbiniekiem ielaminētas personu apliecinošas kartes ar fotogrāfijām. 
16.11. Uzņēmējs Līguma izpildes laikā ievēro “Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” (Līguma pielikums Nr.9).
16.12. Uzņēmējs iepazīstina visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar Līguma Drošības sadaļas noteikumiem, tai skaitā ar “Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” un nodrošina to ievērošanu.  Drošības sadaļas un Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumos Uzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja, ja tiek piesaistīti) darbiniekam var tikt liegta turpmāka piekļuve Būvobjektam.
16.13. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt apakšuzņēmēju, kurš neievēro Līguma Drošības sadaļas noteikumus.
16.14. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka:
16.14.1. uz Uzņēmēju, tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un Līguma izpildē iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un preču (materiālu, izejvielu) piegādātājiem, piegādes ķēdes dalībniekiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām (turpmāk šajā apliecinājumā kopā un katrs atsevišķi saukti arī – komersanti) neattiecas 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kas stājas spēkā 2022.gada 9.aprīlī, noteiktie līgumu slēgšanas aizliegumi, tai skaitā:
16.14.1.1. komersanti nav Krievijas valstspiederīgie, vai fiziskas un juridiskas personas, to vienības vai struktūrvienības, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
16.14.1.2. komersanti nav juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 16.14.1.1. apakšpunktā minētajai vienībai;
16.14.1.3. komersanti nav fiziskas vai juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kas darbojas kādas šā punkta 16.14.1.1. vai 16.14.1.2. apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm;
16.14.2. Uzņēmējam un iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem komersantiem nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas, būtisku finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, to ietvaros noteiktie ierobežojumi, tai skaitā uz komersantiem, to valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem neattiecas starptautisko un nacionālo sankciju, būtisku finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju ietvaros noteiktas sankcijas, 
(turpmāk kopā sauktas – Sankcijas);
16.14.3. Līguma izpildē tiks saņemti pakalpojumi un piegādātas preces (materiāli, izejvielas) tikai no tādiem komersantiem, pret kuriem nav noteiktas Sankcijas;
16.14.4. Līguma izpildei netiks slēgti līgumi par tādu preču, materiālu, izejvielu piegādēm un pakalpojumiem, kam noteiktas Sankcijas; 
16.14.5. nekavējoties rakstiski informēs Pasūtītāju gadījumā, ja pret Uzņēmēju, kādu no komersantiem (tai skaitā piegādes ķēdes dalībniekiem), tai skaitā apakšuzņēmējiem (uzņēmumu, vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu), kas Līguma izpildes ietvaros sniedz Uzņēmējam pakalpojumus vai piegādā preces (materiālus, izejvielas),  piemērotas Līguma 16.14.1. vai 16.14.2. apakšpunktos norādītās Sankcijas, kā arī informēs par jebkurām citām sankcijām, kas stājušās spēkā vai stāsies spēkā nākotnē un varētu būt attiecināmas uz šo Līgumu;
16.14.6. apņemas ievērot normatīvos aktus un starptautiskos instrumentus attiecībā uz sankcijām un uzņemas atbildību par to ievērošanu;
16.14.7. apņemas ievērot līgumā noteikto kārtību attiecībā uz Sankciju ievērošanu.
16.15. Uzņēmējam 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam, nosūtot uz e-pastu pasts@vamoic.gov.lv, preču (materiālu, izejvielu), pakalpojumu sarakstu, kas nepieciešams un tiek izmantots Līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.22 pievienoto paraugu, turpmāk – saraksts. Saraksts jāparaksta Uzņēmēja personai ar pārstāvības tiesībām, un pēc tā saņemšanas tas tiks reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.23.
16.16. Uzņēmējam ir pienākums sarakstu aktualizēt atbilstoši situācijai (tai skaitā ja notiek piegādātāju maiņa, normatīvo aktu grozījumi, jaunu sankciju pieņemšana un tml.) un aktualizētu sarakstu iesniegt Pasūtītājam.
16.17. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts par aizliegumu Būvdarbu izpildē izmantot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes būvizstrādājumus, preces (tai skaitā to sastāvdaļas un komponentes) un nodrošina, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji (ja ir piesaistīti) vai kāds no Uzņēmēja būvizstrādājumu, preču (tai skaitā to sastāvdaļu un komponenšu) piegādātājiem, vai citiem tā sadarbības partneriem Līguma izpildē veicamo Būvdarbu nodrošināšanai neizmantos Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes būvizstrādājumus, preces (tai skaitā to sastāvdaļas un komponentes).

	17. Pušu atbildība
	17.1. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepabeidz Būvdarbus Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā un/vai Līguma 12.8.punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
17.2. Līguma 19.3.2.apakšpunktā (izņemot Līguma 19.3.2.6., 19.3.2.7., 19.3.2.8. un 19.3.2.9.apakšpunktā) paredzētajos gadījumos, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no Līguma, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
17.3. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes bez Līgumā noteiktā pamata.
17.4. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās summas. Līgumsods netiek piemērots, ja Pasūtītājs neveic norēķinu, pamatojoties uz to, ka nav spēkā esoša Līguma izpildes nodrošinājums, vai Līguma 14.6.punktā noteiktajā gadījumā. 
17.5. Līgumsodi sevī neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 
17.6. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām.
17.7. Līdz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvobjektu, tajā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu;
17.8. Visā Līguma izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu, tai skaitā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” ievērošanu Būvobjektā, un visu Līgumā un normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu veikšanu un ievērošanu Būvobjektā. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
17.9. Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas vai Tāmes, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic Būvobjektā neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem. Šādos gadījumos Uzņēmējam nav tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. 
17.10. Uzņēmējam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē. Tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu, u.c. izmaksas.
17.11. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.
17.12. Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šādā gadījumā Līguma ietvaros izmaksājamā naudas summa vai Drošības naudas summa var tikt samazināta vai  Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izlietots par summu, kāda bijusi nepieciešama defektu novēršanai. Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja Līguma ietvaros izmaksājamā naudas summa, Drošības naudas vai Līguma izpildes nodrošinājuma summa nav bijusi pietiekama konstatēto defektu novēršanai.
17.13. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja zaudējumu atlīdzību uzliktā naudas soda apmērā.
17.14. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Uzņēmējam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu, būves ekspertīzes izmaksu, kā arī citu prasījumu dzēšanai.

	18. Nepārvarama vara
	18.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma  spēkā stāšanās dienas nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus nav iespējams ne paredzēt, ne novērst un kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības: dabas katastrofa, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valdības lēmumi un rīkojumi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās.
18.2. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētā Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma  izpildes šķēršļus.
18.3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera vai citas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.
18.4. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 3 (trīs) mēnešiem.
18.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgumā noteiktās saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Uzņēmēja līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem darbiem.
18.6. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma noteikumiem.
18.7. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
18.7.1. Uzņēmēja darbinieku attaisnota prombūtne (slimība, atrašanās karantīnā, vai pašizolācijā u.c.)  un saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde, kā arī Uzņēmēja darbinieku strīdi, streiki;
18.8. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai atļaujas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

	19. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana
	19.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
19.3. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:
19.3.1. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;
19.3.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem:
19.3.2.1. Uzņēmējs nokavējis Būvdarbu izpildes termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas;
19.3.2.2. ir zaudējis spēku Līguma izpildes nodrošinājums vai nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma noteikumiem;
19.3.2.3. Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda kādu Līgumā paredzētu pienākumu vai uzdevumu, tai skaitā, bet ne tikai – Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus būvdarbu uzsākšanai vai pārkāpj vai nepilda Līguma Drošības sadaļas noteikumus, tai skaitā, ja konstatēts aizliegums Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsoņiem tikt iesaistītiem Līguma izpildē vai ja attiecībā Uzņēmēju, tā īpašnieku, tiesisko valdītāju vai patiesā labuma guvēju saņemts negatīvs drošības iestādes atzinums, un tml.;
19.3.2.4. Uzņēmējs pārkāpj normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti;
19.3.2.5. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Uzņēmējs nav spējīgs izpildīt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
19.3.2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Uzņēmēja piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot Uzņēmējam par izpildīto Līguma daļu;
19.3.2.7. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
19.3.2.8. Uzņēmējs ar kompetentās institūcijas lēmumu ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, Uzņēmējam noteikti liegumi vai uzlikti sodi, vai aizliegta darbība. Izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu par sadarbību iecietības programmas ietvaros, Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda, vai samazinājusi naudas sodu;
19.3.2.9. Uzņēmējam ir apturēta saimnieciskā darbība, uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
19.3.3. Ja Pasūtītājs pārbaudes laikā (Līguma 4.11.punkts) konstatē, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmējs (ja ir piesaistīts), vai kāds no Uzņēmēja būvizstrādājumu, preču (tai skaitā to sastāvdaļu un komponentu) piegādātājiem, vai citiem tā sadarbības partneriem  Būvdarbu izpildē ir piegādājis/izmantojis būvizstrādājumus, preces (tai skaitā to sastāvdaļas un komponentes), kuru izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Uzņēmējam.
19.4. Līguma 19.3.2. un  19.3.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas. Šāds paziņojums tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā pa pastu uz Uzņēmēja juridisko adresi vai kā elektroniski parakstīts dokuments uz Uzņēmēja Līgumā norādīto e-pastu.
19.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Formas Nr.3 par faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Būvdarbiem. Formas Nr.2 un Formas Nr.3 pieņemšana, kā arī strīdu (ja tādi ir) risināšana  notiek Līgumā (tai skaitā Līguma 10.sadaļā) noteiktajā kārtībā. Uzņēmējs nodrošina izpildīto un pieņemto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar Līguma 13.sadaļu. Šajā gadījumā norēķini tiek veikti Līguma 3.15.punktā noteiktajā kārtībā un, ja Līgums izbeigts Uzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ, garantijas laika ieturējums paliek Pasūtītāja rīcībā atbilstoši Līguma 14.sadaļas noteikumiem.
19.6. Sankciju piemērošanas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā faktu konstatēšanas brīdī spēkā esošajiem starptautiskajiem instrumentiem vai normatīvajiem aktiem.

	20. Personas datu apstrāde un aizsardzība

	20.1. Fiziskās personas datu apstrāde šī Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk šīs sadaļas ietvaros – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fiziskas personas datu aizsardzību un apstrādi, izņemot gadījumus, kad līguma priekšmets vai tā daļas atbilstoši Regulas preambulas 16.pantam ir saistīti ar valsts drošību.
20.2. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē, tai skaitā fizisko personu datus tam nepieciešamajā apjomā.
20.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka:
20.3.1. informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar šī Līguma izpildi, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība;
20.3.2. datu subjekti, par kuriem šī Līguma izpildes laikā iesniegti dati, ir informēti un ir devuši savu piekrišanu Līgumā norādīto personas datu iesniegšanai Centrā (kontaktinformācija – adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis: 28391699, e-pasts: personasdati@vamoic.gov.lv, mājas lapa: www.vamoic.gov.lv) saistībā ar šī Līguma izpildi un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma noteikumiem;
20.3.3. datu subjekti ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; 
20.3.4. datu subjekti ir informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams saistībā ar šī Līguma izpildi vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; 
20.3.5. datu subjekti ir informēti par Regulas 14.panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām un Publisko iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, Regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos. 
20.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgas piekrišanas iegūšanu no datu subjektiem un datu subjektu informēšanu par Līguma 20.3.punktā minēto pirms šo subjektu dati tiek nosūtīti Pasūtītājam (tai skaitā no apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti).
20.5. Ja Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu dati ir pieejami publiskajos reģistros, Pasūtītājs tos iegūst no attiecīgajiem reģistriem. 
20.6. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
20.7. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot Pasūtītāja sniegtos fizisko personu datus apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti Līguma izpildē) bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja Pasūtītājs šādu piekrišanu ir devis, tad uz attiecīgo apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmējiem attiecas visi Līguma noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību.

	21. Kontaktpersonas
	21.1. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Centra ________, tālrunis: _________, e-pasts: _______. 
Līguma izpildes atbildīgo personu tās prombūtnes laikā aizvieto Centra ________, tālrunis: ________, e-pasts: _________. 
21.2.	Pasūtītāja kontaktpersona, kura kā lietotāja pārstāvis risina ar Līguma izpildi saistītus organizatoriska rakstura jautājumus (izņemot jautājumus, kas tieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un Līguma priekšmetu) Būvobjektā ir Centra ________, tālrunis: ________, e-pasts: _________. 
21.3.	Kontaktpersona no Uzņēmēja puses ir _________, tālrunis: ________, e-pasts: __________. 

	22. Citi noteikumi
	22.1. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste par Līguma priekšmetu spēku zaudē.
22.2. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.
22.3. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar normatīvo aktu noteikumiem vai citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem, nepieciešamības gadījumā slēdzot rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.
22.4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un ir spēkā no to reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja, izņemot Līgumā noteiktā kārtībā Pasūtītāja saskaņotie apakšuzņēmēju saraksta grozījumi, Būvdarbu izpildes grafiks, kas stājas spēkā no to reģistrācijas dienas pie Līguma.
22.5. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
22.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu, kontaktpersonas un par Līguma izpildi atbildīgās personas, vai citu rekvizītu maiņu, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Kā arī Puses nekavējoties paziņo viena otrai par Līguma 3.18.punktā norādītās oficiālās elektroniskās adreses maiņu, iesniedzot rakstveida iesniegumu.  Minētie paziņojumi tiek reģistrēti pie Līguma un par to nav nepieciešams slēgt atsevišķu vienošanos.
22.7. Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, jānosūta otrai Pusei rakstveidā. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojums, brīdinājums vai cita korespondence ir parakstīta no attiecīgās Puses personas ar pārstāvības tiesībām un ir nosūtīta otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 23.sadaļā norādīto e-pastu, vai nodota tieši adresātam. Ierakstīta vēstule uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā, bet ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
22.8. Līguma 22.7.punkts nav attiecināms uz gadījumiem, kad Līgumā ir noteikta cita saziņas kārtība. Nosūtītais e-pasts uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja Līgumā nav noteikts citādi un ja tas nosūtīts darba dienā darba laika ietvaros (līdz 17:00). E-pasti, kas nosūtīti pēc darba laika beigām vai brīvdienā, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā.
22.9. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Līgumā nav noteikts citādi. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informācijas, kas nodota telefoniski.
22.10. Visi Līgumā paredzētie akti ir parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzami Centrā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@vamoic.gov.lv.
22.11. Līgums ir sagatavots, noformēts un parakstīts elektroniska dokumenta veidā uz __ (________) lapām. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniska dokumenta formā.
22.12. Līgumam pievienoti šādi pielikumi (Līguma 22.11.punktā norādītajā lapu skaitā nav iekļauts šajā Līguma punktā norādīto pielikumu lapu skaits):
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija _____ fails;
Pielikums Nr.2 – Tāme _____ fails;
Pielikums Nr.3 – Darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (tiek pievienotas Līgumam darba aizsardzības koordinatora piesaistes gadījumā);
Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju saraksts (tiek pievienots Līgumam apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā);
Pielikums Nr.5 – Apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienotas Līguma izpildes gaitā; 
Pielikums Nr.6 – Paraugs – Forma Nr.2 uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.7 – Paraugs – Forma Nr.3 “Kopsavilkums” uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.8 – Darbinieku saraksts (paraugs) 1 (viens) Excel fails;
Pielikums Nr.9 – Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.10 – Komersantu darbinieku vienreizējā apmeklējuma veidlapas paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.11 – Apliecinājuma paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.12 – Apliecinājums, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienots Līgumam tā izpildes gaitā;
Pielikums Nr.13 – Defektu akta paraugs uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.14 – Līguma izpildes bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.15 – Neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polises paraugs uz 3 (trīs) lapām;
Pielikums Nr.16 – Garantijas laika bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.17 – Neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polises paraugs uz 3 (trīs) lapām;
Pielikums Nr.18 – Apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.19 – Garantijas laika nodrošinājums, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienots Līgumam tā izpildes gaitā;
Pielikums Nr.20 – Līguma izpildes nodrošinājums_____;
Pielikums Nr.21 – Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas (tiek pievienots Līgumam tā izpildes laikā, kad Uzņēmējam tiek nodots Būvlaukums);
Pielikums Nr.22 – Preču (materiālu, izejvielu) un  pakalpojumu saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.23 – Preču (materiālu, izejvielu) un  pakalpojumu saraksts, tiek reģistrēts pie Līguma tā izpildes laikā;
Pielikums Nr.24 – Būvdarbu izpildes grafiks, tiek reģistrēts pie Līguma tā izpildes laikā;
Pielikums Nr.25 – Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.26 – Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, tiek reģistrēts pie Līguma tā izpildes laikā;
Pielikums Nr.27 – Speciālistu saraksts _____.

	23. Pušu rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS 
	UZŅĒMĒJS

	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
	_________


	Reģistrācijas numurs 90009225180
	Reģistrācijas numurs _________

	Juridiskā adrese: 
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083
Tālrunis: 67300200
e-pasts: pasts@vamoic.gov.lv 
E-adrese: _DEFAULT@90009225180
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV51 TREL 2100 6560 0100 0
	Juridiskā adrese:
________
Tālrunis: _________
e-pasts: __________ 
E-adrese: _________
Banka: _________
Kods: __________
Konta Nr.: __________

	Vadītājs
pulkvedis
__________________
/K.Miezītis/
	_________

__________________
/_________/
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
VAMOIC 2026/97 PIL_AK


ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
VAMOIC 2026/97 PIL_AK
Pielikums Nr. 6
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Objekts: 
90009225180
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV – 1083
Līguma Nr.:
Līguma datums:
Vienošanās datums un Nr.:
laika 
norma 
(c/h)
darba 
samaksas 
likme 
(EUR/h)
darba 
alga
(EUR)
būvizstrādājumi
(EUR)
mehānismi   
(EUR)
kopā
(EUR)
darbietilpība
(c/h)
darba alga
(EUR)
būvizstrādājumi
(EUR)
mehānismi
(EUR) 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Datums:___________________
Datums:___________________
Finanšu nodaļas atbildīgais darbinieks:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Datums:___________________
Datums:___________________



          (Vārds Uzvārds)
(Vārds Uzvārds)




(Paraksts)
(Paraksts)


(Paraksts)
(Paraksts)


Uzņēmējs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Būvuzraugs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Būvniecības departamenta vadītājs:
          (Vārds Uzvārds)
(Vārds Uzvārds)


Izpildīts norēķina periodā
Daudzums 
(norēķinu periodā)
Vienības izmaksa
Kopā uz visu apjomu
Summa
(EUR)
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis
Daudzums (izpildīts 
līdz norēķinu 
periodam)
Nr.
p.k.
Kods
Darba nosaukums
Mērv.
Daudzums līguma 
tāmē
Forma Nr.2
Pasūtītājs:                                
Reģ. Nr.:            
Juridiskā adrese:                
Uzņēmējs:                                
Tāmes nosaukums: _____________________________
Tāme Nr.___
Reģ. Nr.:                   

Juridiskā adrese:                
Akts Nr. ___
par _____.gada ____________ izpildīto darbu pieņemšanu



Pielikums Nr. 7


Pasūtītājs:                                
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Objekts: 
Reģ. Nr.:              
90009225180
Juridiskā adrese:                
Uzņēmējs:                                
Līguma Nr.:
Reģ. Nr.:                      
Līguma datums:
Juridiskā adrese:                
Vienošanās datums un Nr.:
EUR
%
1
2
3
4
5
6
7 = 5+6
8
9 =4-7
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Kopā tiešās izmaksas
#DIV/0!
Virsizdevumi __%
#DIV/0!
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
#DIV/0!
Kopā
#DIV/0!
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
#DIV/0!
Kopā
#DIV/0!
PVN 21%
#DIV/0!
Kopā ar PVN
#DIV/0!
Uzņēmējs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Būvniecības departamenta vadītājs:
_________________________
_________________________
(Paraksts)
_________________________
_________________________
(Vārds Uzvārds)
Datums:___________________
Datums:___________________
Būvuzraugs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Finanšu nodaļas atbildīgais darbinieks:
_________________________
_________________________
(Paraksts)
_________________________
_________________________
(Vārds Uzvārds)
Datums:___________________
Datums:___________________
Forma Nr.3
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV - 1083
Kopsavilkums
par _____.gada ____________ izpildīto darbu pieņemšanu
Nr.
p.k.
Lokālās
tāmes Nr.
Lokālās tāmes nosaukums
Līguma 
izmaksas
EUR
Izpildīts līdz 
norēķina 
periodam    
EUR
Izpildīts 
norēķina 
periodā
EUR
Atlikums
EUR

(Vārds Uzvārds)
Izpildīts kopā

(Paraksts)

(Vārds Uzvārds)

(Paraksts)

Pielikums Nr.9
Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem 
Nacionālo bruņoto spēku objektos.
(Darbi/ piegādes garākā laika periodā). 

1. Iekļūšana komersantu darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) objektos notiek pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto personu sarakstā (turpmāk – p/s) un transportlīdzekļu sarakstu.
2. Komersanta darbinieka uzturēšanās 1. vai 2. kategorijas drošības zonā notiek atbildīgās amatpersonas par iepirkumu/projektu klātbūtnē un komersanta darbiniekam/kiem ir jāuzrāda/jāiesniedz firmas IDS un personu speciālā atļauja atbildīgajā NBS Drošības daļā. 
3. Tiek organizēta informatīvā sapulce, kuras laikā komersanta darbinieki un darba vadītāji tiek iepazīstināti ar drošības režīma prasībām.
4. Pēc informatīvās sanāksmes p/s ar parakstu apliecina to, ka ir iepazinies ar drošības režīma prasībām un ir, saņēmis magnētisko karti* un/vai, auto caurlaidi.
5. Saņemot magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi pati persona to apliecina ar parakstu un ir atbildīga par to pareizu lietošanu.
6. Iekļūšana NBS militārajos objektos notiek caur Kontroles un caurlaides punktu (turpmāk – KCP), katru reizi reģistrējoties.
7. Aizliegts sev piesaistīto magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi nodot lietošanā citai personai vai izmantot auto caurlaidi transportlīdzeklim, kurš nav minēts apstiprinātajā sarakstā.
8. Atrodoties NBS teritorijā, obligāti vienmēr ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
9. NBS objektos ir atļauts iekļūt tikai apstiprinātajā sarakstā minētajām personām un transportlīdzekļiem.
10. Magnētiskās kartes* un/vai caurlaides nozaudēšanas gadījumā darbinieks nekavējoties informē par to NBS atbildīgo amatpersonu. Komersants pilnā apmērā atlīdzina radušos finansiālos zaudējumus. Personai tiek liegta ieeja NBS objektā. 
11. Ja magnētiskā karte tiek iedota trešajai personai, par magnētisko karti/caurlaidi atbildīgajai personai tiek liegta ieeja NBS objektā un par to tiek informētas drošības iestādes un līguma slēdzējs.*
12. Transportlīdzekļu iebraukšanas laikā tajā drīkst atrasties tikai transportlīdzekļa vadītājs (ir jau piereģistrējies Kontroles caurlaižu punktā), pasažieri iet un reģistrējas caur KCP.
13. Iebraucot NBS objektos ar transportlīdzekli, ja transportlīdzeklī atrodas materiālās vērtības, darba instrumenti, personai jānodod materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk - MTL) saraksts KCP dežurantam un, izbraucot ārā KCP, dežurantam ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekli un salīdzināt materiālās vērtības ar sarakstu, neiesniedzot sarakstu par MTL ievešanu izbraucot no bāzes teritorijas transportlīdzeklī atrastie MTL tiek uzskatīti par nelikumīgi iegūtiem un transportlīdzeklis netiek izlaists no bāzes teritorijas līdz apstākļu noskaidrošanai. 
14. P/s vai transportlīdzekļu izmaiņu gadījumā savlaicīgi (48h pirms) ir jāiesniedz jaunais apstiprinātais saraksts. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem piekļuve NBS objektam tiek liegta.
15. Beidzoties darba attiecībām, katrai personai personīgi jānodod viņai piesaistītā magnētiskā karte* un/vai auto caurlaidi NBS KCP vai Drošības daļā.
16. P/s  norādītajiem darbiniekiem ir atļauts uzturēties vietā, kas ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi. Atrasties citā vietā bez iemesla un nepieciešamības ir kategoriski aizliegts.
17.  P/s norādītajiem darbiniekiem pēc uzaicinājuma un bez ierunām ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un piesaistītā magnētiskā karte* NBS diennakts norīkojumā iesaistītajam personālam un Drošības daļas amatpersonām. 
18. NBS teritorijās smēķēšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
19. NBS teritorijās transporta pārvietošanās ātrums ir jāievēro maksimāli noteiktais, transporta apdzīšanas manevri ir stingri aizliegti;
20. Veicot būvniecības darbus vai pakalpojumu objektā jāievēro darba drošības noteikumi;
21. Par visiem drošības režīma pārkāpumiem un incidentiem bāzes teritorijā nekavējoties jāinformē NBS atbildīgās amatpersonas;
22. Kategoriski aizliegts veikt dažāda rakstura darbības, kurās ir saskatāmas noziedzīgā nodarījuma un drošības režīma pārkāpuma pazīmes:
a. Fotografēšana un filmēšana;
b. videoreģistrātoru lietošana; 
c. iebraucot bāzes teritorijā ar autotransportu, kurām ir rūpnieciski iebūvēta videoreģistrācijas sistēma, automašīnas vadītājam par to jābrīdina apsardze un jārīkojas saskaņā ar norādījumiem;
d. MTL bojāšana;
e. MTL zādzība;
f. alkoholisku un citu apreibinošo vielu ievešana/lietošana; 
g. iekļūšana un atrašanās vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu izpildi;
h. patvaļīgi iekļūt NBS teritorijā;
i. bez saskaņošanas izmantot DRONU;
j.  un cita rakstura darbības, kas nav saskaņotas ar Drošības daļu. 



*nosacījumi attiecas, ja ir saņemta magnētiskā karte




Pielikums Nr.10

Komersantu darbinieku vienreizējais apmeklējums 

(Darbi/ piegādes īsā laika periodā)

1. Iekļūšana komersantu darbiniekiem NBS objektos notiek, pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto p/s un transportlīdzekļu sarakstu (Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa).
2. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem ieeja NBS objektos tiek liegta.
3. Persona tiek identificēta un reģistrēta KCP, saņemot apmeklētāju caurlaidi. 
4. Personas uzturēšanās NBS objektā notiek atbildīgās personas pavadībā.
5. Izbraucot no NBS objekta, persona nodot KCP apmeklētāju caurlaidi, tiek reģistrēts izbraukšanas laiks.

Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa

Objekts:_____________________________________


	Ziņas par apmeklētāju(-iem)

	Firmas/uzņēmuma nosaukums
	

	Vārds Uzvārds,
personas kods, pilsonība (ID numurs)
	

	Transportlīdzekļa(-u) marka,
valsts numurs
	

	Apmeklējuma laiks, datums
	

	Apmeklējuma mērķis

	

	Pieteicējs/atbildīgā persona:
V.Uzvārds, kontakttālrunis
Datums
	






Pielikums Nr.11

Valsts aizsardzības militāro objektu 
un iepirkumu centra vadītājam
Apliecinājums*

Uzņēmējs, ____________________________________________________________________,
/uzņēmēja nosaukums/
vien.reģ.Nr.___________________________________________________________, 
                                                                       /vienotais reģistrācijas numurs/                 
tā _________________________________________________ personā apliecina, ka: 
			/vārds, uzvārds, amats/ 

saskaņā ar 20_____.gada __. _______ noslēgtā līguma Nr._______ noteikumiem ir 20_______.gada___._____________ pabeidzis būvdarbus objektā _____________________________________________________________________
/objekta nosaukums/
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma Nr.__________ noteikumiem un iesniedzis Centrā Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Apliecinājums sastādīts vienā oriģināleksemplārā, tiek reģistrēts un glabājas Centrā.

Uzņēmēja paraksts**:__________________________________

Vārds, uzvārds: ______________________________________

Amats: ____________________________________________


Pasūtītāja vārdā,
apstiprinu:
	Par Līgumu atbildīgā persona:

	Būvdarbi pabeigti 20____.gada ___._________________.
______________________________________
/paraksts, tā atšifrējums/

20____.gada___._____________



* Apliecinājums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. 
** Apliecinājums ir jāparaksta Uzņēmēja pārstāvim, kura pārstāvības tiesības nostiprinātas Uzņēmuma reģistrā, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā apliecinājumam jāpievieno pilnvara).



	


	Pielikums Nr.13
APSTIPRINU
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītājs _____________ 

20____. gada “_____” _____________



DEFEKTU AKTS

 (Būvobjekta nosaukums, adrese)

(kadastra numurs/apzīmējums)

Vispārējās ziņas par būvi:
Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā (datums): ___________________________________
Ekspluatācijas uzsākšanas datums: ____________________________________________
Komisija sekojošā sastāvā (komisijas izveidošanas pamatojums):__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pieaicinātās personas:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pasūtītājs: _________________________________
Būvdarbu veicējs: ___________________________
                                    (uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.)
Līgums: ___________________________________
                                        (datums, Nr.)

Veica ________________________________ apsekošanu un konstatēja:
(apsekojamā objekta vai tā daļas nosaukums)



   1. Nepilnības/defekti:
	N.p.k.
	Nosaukums

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	



2. Fotofiksācija ______________ nepieciešama.

                                    (ir/nav)


3. Jāveic šādi remontdarbu apjomi:  

	Nr.
p/k
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



4. Cita informācija: ___________________________________________________________




Pielikumā : ________________________________________________
(fotofiksācijas materiāli, ja par to nepieciešamību lēmusi komisija)


Komisijas locekļi:	



Pieaicinātās personas:


Pielikums Nr.14

Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)

Kam: 	 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Ņemot vērā to, ka /Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts “Darbu izpildītājs”) kā nodrošinājumu saistību izpildei saskaņā ar 20__.gada __._________ līgumu Nr. ____ par “_________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/97) (turpmāk saukts “Līgums”), ___ punktu, var iesniegt Līguma izpildes bankas garantiju, 

[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Banka apņemas maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā EUR ________________ (Garantijas summa) (summa vārdiem)[footnoteRef:3], saņemot garantijas nosacījumiem atbilstošu Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc Pasūtītājs ir pieprasījis attiecīgo summu. [3:   Saskaņā ar Līguma nosacījumiem] 


Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Banka arī piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot Bankai par šādām izmaiņām, papildinājumu vai grozījumu.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums)1 (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam. 

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Maksājuma prasību paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības apliecina drošs elektronisks paraksts uz maksājuma prasības, kas noformēta kā elektronisks dokuments un nosūtīta uz Bankas elektroniskā pasta adresi: _____________________________________________.
Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.
Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu. 
Šo garantiju regulē Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), 2010 Revision, International Chamber of Commerce Publication No.758 (tālāk tekstā - Pieprasījuma garantijas noteikumi), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē Pieprasījuma garantijas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Paraksts un zīmogs _____________________________________________ 
Bankas nosaukums _____________________________________________
Adrese _______________________________________________________
Datums ______________________________________________________

Pielikums Nr.15

Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise
Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas vai iekļauj šos īpašos nosacījumus polises pielikumā*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Apdrošinājuma ņēmējs:
Uzņēmējs
Reģ.Nr.
Adrese

Apdrošinātais:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Reģ.Nr. 90009225180
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Apdrošināšanas objekts:
Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 20___/___ rezultātā ___.___._______ (<dd/mm/gggg>) noslēgtā līguma Nr. _____ “__________” (<līguma priekšmets>), turpmāk – Līgums, ________________ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību izpildi.
.

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:
<Apdrošinātāja noteikumi>
Īpašie nosacījumi saskaņā ar šo pielikum

Apdrošināšanas nosacījumi:
Izdodot šo apdrošināšanas polisi (turpmāk – Apdrošināšanas polise) Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Apdrošināšanas polisi uzņemtās saistības.

Apdrošināšanas polises termiņš: ________________  (ne mazāk kā ____ gadi/mēneši)[footnoteRef:4] [4:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Ar šo izdoto Apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (tai skkaitā atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>[footnoteRef:5] euro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Apdrošināšanas polisē atrunātajiem noteikumiem. Šajā Apdrošināšanas polisē atrunātie noteikumi ir saistoši Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā. [5:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):
1. Šī līguma izpildes garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot vai iesniegt pierādījumus savam prasījumam, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:
2.1. atbildību par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, tai skaitā, ja Apdrošinātais izmanto Līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma minēto iemeslu dēļ;
2.2. atbildību par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā tādiem, kurus ar prettiesisku darbību, ļaunprātīgu nolūku vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (tai skaitā izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);
2.3. Apdrošinājuma ņēmējam piemērotajiem līgumsodiem (ja tādi tiek aprēķināti) par Līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.
3. Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
4. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas polisi drīkst izbeigt, saīsināt tās spēkā esamības termiņu vai grozīt polises apdrošināšanas apmēru tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.
5. Apdrošinātājs apliecina, ka šī Apdrošināšanas polise būs spēkā arī gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Apdrošinājuma ņēmējs ir likvidēts šīs polises spēkā esamības periodā.
6. Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Apdrošinātā pieprasījumu līdz Apdrošināšanas polises beigu datumam.
7. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
8. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
9. Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
10. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
11. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta:
11.1. Nākamā darba diena, ja Apdrošinātais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu nosūtījis kā elektroniski parakstītu dokumentu uz Apdrošinātāja e‑pastu;
11.2. Septītā diena pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma nodošanas pastā (pasta zīmogs un datums), ja tas tiek nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Gadījumā, ja atlīdzības izmaksas pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, Apdrošinātais papildus informē Apdrošinātāju par pieteikuma nosūtīšanu, nosūtot skenētu pieteikumu uz Apdrošinātāja e-pastu.
11.3. Diena, kad saņemts Apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma saņemšanu, ja tas saņemts ātrāk par 11.1. vai 11.2.punktā noteikto.
12. Ja 11.1. / 11.2. apakšpunktā noteiktais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījums ir nosūtīts e-pastā vai nodots pastā apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņā, tas tiek uzskatīts par iesniegtu termiņā.
13. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir augstāk minētie īpašie nosacījumi.


Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________
Apdrošinātāja nosaukums:________________________________________
Adrese:_______________________________________________________
Datums____________________

* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.
** saskaņā ar Līguma nosacījumiem


Pielikums Nr.16
Garantijas laika bankas garantija

Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Līguma Nr.
Ievērojot to, ka /Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts “Darbu izpildītājs”) un Pasūtītājs 20__.gada __.________ ir noslēguši līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts “Līgums”), saskaņā ar kuru Darbu izpildītājs ir uzņēmies veikt __________________________________________________________________________________
un ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Darbu izpildītājam ir jāiesniedz garantijas laika bankas garantija,

mēs, /Bankas nosaukums un adrese / (turpmāk saukta „Banka”), neatkarīgi no augstāk minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR ________ (summa vārdiem)[footnoteRef:6], saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Darbu izpildītājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu.   [6:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem] 


Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.
Banka arī piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no saistībām, kas paredzētas šajā garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot Bankai par šādām izmaiņām, papildinājumiem vai grozījumiem.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums)1 (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam. 
Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Maksājuma prasību paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības apliecina drošs elektronisks paraksts uz maksājuma prasības, kas noformēta kā elektronisks dokuments un nosūtīta uz Bankas elektroniskā pasta adresi: _____________________________________________.
Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.
Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu. 
Šo garantiju regulē Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), 2010 Revision, International Chamber of Commerce Publication No.758 (tālāk tekstā - Pieprasījuma garantijas noteikumi), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē Pieprasījuma garantijas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.
Garantētāja paraksts un zīmogs  _____________________________________________ 	
Bankas nosaukums ___________________________________________
Adrese _________________________________________________
Datums _________________________________________________



Pielikums Nr.17

Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise*
Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas vai iekļauj šos īpašos nosacījumus polises pielikumā*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Līguma Nr.
Līguma datums:

Apdrošinājuma ņēmējs:
Uzņēmējs
Reģ.Nr.
Adrese

Apdrošinātais:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Reģ.Nr. 90009225180
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Apdrošināšanas objekts:
Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 20___/___ rezultātā ___.___._______ (<dd/mm/gggg>) noslēgtā līguma Nr. _____ “__________” (<līguma priekšmets>), turpmāk – Līgums, ________________ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja garantijas saistību izpildi.

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:
<Apdrošinātāja noteikumi>
Īpašie nosacījumi saskaņā ar šo pielikumu

Apdrošināšanas nosacījumi:
Izdodot šo apdrošināšanas polisi (turpmāk – Apdrošināšanas polise) Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Apdrošināšanas polisi uzņemtās saistības.

Apdrošināšanas polises termiņš: ________________  (ne mazāk kā ____ gadi/mēneši)[footnoteRef:7] [7:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Ar šo izdoto Apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>[footnoteRef:8] euro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Apdrošināšanas polisē atrunātajiem noteikumiem. Šajā Apdrošināšanas polisē atrunātie noteikumi ir saistoši Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā. [8:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Īpašie nosacījumi:
1. Šī garantijas laika garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja no Līguma izrietošās garantijas saistības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:
2.1. atbildību par garantijas saistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, tai skaitā, ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic garantijas saistību izpildi pēc Apdrošinātā uzaicinājuma;
2.2. atbildību par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā tādiem, kurus ar prettiesisku darbību, ļaunprātīgu nolūku vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji, veicot konstatēto defektu novēršanas darbus garantijas ietvaros (tai skaitā Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam).
3. Apdrošinātajam ir tiesības pieprasīt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā. Ja pieprasījums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieprasījuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
4. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas polisi drīkst izbeigt, saīsināt tās spēkā esamības termiņu vai grozīt polises apdrošināšanas apmēru tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.
5. Apdrošinātājs apliecina, ka nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Apdrošinātā pieprasījumu līdz Apdrošināšanas polises beigu datumam.
6. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
7. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
8. Apdrošinātājs apliecina, ka šī Apdrošināšanas polise būs spēkā arī gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējam tiks pasludināta maksātnespēja vai Apdrošinājuma ņēmējs tiks likvidēts šīs Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā.
9. Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
10. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
11. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, neprasot Apdrošinātajam vispirms pamatot un iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. Par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta:
11.1. Nākamā darba diena, ja Apdrošinātais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu nosūtījis kā elektroniski parakstītu dokumentu uz Apdrošinātāja e‑pastu;
11.2. Septītā diena pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma nodošanas pastā (pasta zīmogs un datums), ja tas tiek nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Gadījumā, ja atlīdzības izmaksas pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, Apdrošinātais papildus informē Apdrošinātāju par pieteikuma nosūtīšanu, nosūtot skenētu pieteikumu uz Apdrošinātāja e-pastu.
11.3. Diena, kad saņemts Apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma saņemšanu, ja tas saņemts ātrāk par 11.1. vai 11.2.punktā noteikto.
11.4. Ja 11.1. / 11.2. apakšpunktā noteiktais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījums ir nosūtīts e-pastā vai nodots pastā apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņā, tas tiek uzskatīts par iesniegtu termiņā.
12. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir augstāk minētie īpašie nosacījumi.
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________
Apdrošinātāja nosaukums:
______________________________________________________________

Adrese:________________________________________________________

Datums____________________




* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.
** saskaņā ar Līguma nosacījumiem
                                                              


ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
VAMOIC 2026/97 PIL_AK
Pielikums Nr.18

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 
DARBU VEIDS UN PAREDZĒTAIS DARBU APJOMS EIRO
	Apakšuzņēmēja nosaukums[footnoteRef:9] un reģistrācijas numurs, kontaktinformācija [9:  pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei.] 

	Mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:10] [10: Mikrouzņēmums -  ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums- ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 
  Vidējais uzņēmums- ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 

	Darbu veids
	Tāmes Nr. un nosaukums

	Darbu apjoms EUR (bez PVN)[footnoteRef:11] [11:  Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību.] 

	Saistītie uzņēmumi[footnoteRef:12] [12:  par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā  ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	
Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs[footnoteRef:13] (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums un reģistrācijas numurs, kontaktinformācija [13:  Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus citam apakšuzņēmējam.] 

	Mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums2
	Darbu veids
	
Tāmes Nr. un nosaukums


	
Darbu apjoms EUR (bez PVN) 10

	Saistītie uzņēmumi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Ar šo_____________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________, apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir pareiza, Līguma Nr. B/202_-___ "______", ietvaros Uzņēmējam paredzēto darbu apjoms sastāda – EUR _____ bez PVN no kopējā apjoma un apakšuzņēmējiem paredzēto darbu apjoms sastāda – EUR ____ bez PVN.

Pielikums Nr.21

BŪVLAUKUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

202_. gada __.___________
__________
(Vieta)
Ar šī akta parakstīšanu,
            Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), reģ.Nr. LV90009225180, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083, tās Būvniecības departamenta vadītāja ________ personā (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
            ___________________, vienotais reģ.Nr._____________, juridiskā adrese: ____________________, tā _______ _____ _______________________ personā (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses
            Abi kopā turpmāk – Puses, 
Saskaņā ar Pušu starpā 202_. gada ___. ______ noslēgto Līgumu Nr.____ par _______ (turpmāk – Līgums) sastāda šādu Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts):
1. Saskaņā ar Līguma __. punktu būvdarbu veikšanai Pasūtītājs nodod Uzņēmēja atbildībā _________________________ (turpmāk – Būvlaukumu), parakstot Aktu.
1. Būvlaukums ietver_________________ (ko nodod: ēku, ēkas stāvu, telpas, teritoriju… uzskaitīt, pielikumā pievienot shēmas).
1. Ar šī Akta parakstīšanu, Uzņēmējs pārņem Būvlaukumu savā lietošanā un uzņemas atbildību par tā izmantošanu līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz atsevišķa akta parakstīšanai par Būvlaukuma nodošanu atpakaļ Pasūtītājam, kā arī uzņemas pilnu materiālo atbildību par Līguma darbības laikā Būvobjektam vai Pasūtītājam, vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem 
1. Saskaņā ar Līguma __.punktu Būvlaukums tiek nodots atpakaļ Pasūtītājam ar Būvobkejta nodošanas - pieņemšanas aktu (Līguma ...punkts), vai atsevišķu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja būvdarbu veikšanai būvlaukums Uzņēmējam ticis nodots pa zonām.
Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un tiek reģistrēts pie Līguma. Ar Akta spēkā stāšanās dienu tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Akts ir sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie Uzņēmēja, bet otrs - pie Pasūtītāja. Abiem Akta oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs
	











	

Pielikums Nr.22

Preču (materiālu, izejvielu) un  pakalpojumu saraksts
(PARAUGS)

Līguma Nr._____________________
Noslēgšanas datums______________
Līguma priekšmets_______________
Piegādātājs _____________________ /nosaukums, reģistrācijas numurs/


Preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas nepieciešamas, un tiek izmantotas ar Pasūtītāju noslēgtā līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos *:

	N.p.k.
	Sankcionētās preces, materiālu, izejvielu, pakalpojumu nosaukums
	Izcelsmes valsts
	Piegādātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts)

	
	
	
	

	
	
	
	



* ja preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas tiek izmantoti šī Līguma izpildē, nav sankciju sarakstos, tabulā izdara atzīmi – NAV

Apliecinu sniegto ziņu patiesumu,


Piegādātāja pārstāvēttiesīgā persona vai pilnvarotā persona:
__________________ /paraksts/
__________________ /vārds, uzvārds/ persona
___________________/amats/
___________________/datums/

 















Pielikums Nr.25

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts

Akta sastādīšanas datums, vieta
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datums un numurs (ja ir), atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datums vai izziņas par būves neesību datums un numurs (ja ir).
____________________________________________________________
3. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās dokumentācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
5. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
6. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
7. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
8. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 4. un 5. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja ir), atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai izziņa par būves neesību, u.c., defektu un atlikto darbu saraksts.
Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts uzskatāms par parakstītu un Būvobjekts uzskatāms par pieņemtu dienā, kad aktu parakstījis Pasūtītājs.
	Uzņēmējs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(_______________)
	(_______________________)



