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Saldus 2026
1. SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, procedūras veids: Atklāts konkurss  - Būvuzraudzības pakalpojumi: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus novadā”, identifikācijas Nr. SNP 2026/53 (turpmāk – Atklāts konkurss), tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu[footnoteRef:1] (turpmāk – PIL). [1:  Publisko iepirkumu likums, skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=287760] 

1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldū, LV-3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona par iepirkuma procedūru:
	Ilze Opelta

	Tālruņa nr.
	26638158

	E – pasta adrese
	ilze.opelta@saldus.lv 

	Darba laiks
	Darba dienās:
pirmdienās no plkst.8.00-12.00 un 13.00-18.00; otrdien – ceturtdien: no plkst.8.00-12.00 un 13.00-17.00; piektdienās: no plkst.8.00-12.00 un 13.00-16.00

	Pasūtītāja pircēja profils Elektronisko iepirkumu sistēmā
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331


1.3. Iepirkumu organizē: Saldus novada domes Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).  Izveidota ar  Saldus novada domes 28.08.2025. lēmumu (protokols Nr. 12, 27.§) (turpmāk – Komisija).
1.4. Informācijas apmaiņa:
1.4.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā, nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmu.
1.4.2. Atklāta konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Atklāta konkursa norisi līdz piedāvājumu atvēršanai tiek publicēta EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
1.4.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
1.4.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai.
1.5. Iepirkuma procedūras dokumenti:
1.5.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja pircēja profilā EIS  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331.
1.5.2. Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.3. EIS reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.6. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformēšanai:
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.6.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e‑konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.6.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.6.2.1. Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;
1.6.2.2. Finanšu piedāvājuma forma attiecīgi katrai iepirkuma priekšmeta daļai ir jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību un pozīciju skaitu, visas cenas un summas norādot euro, visas pozīcijas noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;
1.6.2.3. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu atvasinājumu;
1.6.2.4. Dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.6.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.6.4. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši Nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
1.6.5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.
1.6.6. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1.6.7. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.6.8. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1.6.9. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD), tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents aizpilda ESPD par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz ESPD par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. ESPD pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv.  Pretendentam ESPD ir jānorāda arī, vai uz pretendentu un PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām nav attiecināms kāds no PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3.  punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
1.6.10. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt Nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.6.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.6.12. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.6.13. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.6.14. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto.
1.7.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek vērtēti.
1.7.3. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.
1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Piedāvājumu atvēršana sākas pēc Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa;
1.8.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai
1.8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.8.4. [bookmark: _Toc221807079]Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.8.5. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”[footnoteRef:2] noteiktajā kārtībā.  [2:  Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba ] 

1.9. Nolikuma grozījumi
1.9.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Konkursa dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 35.panta 3. un 4.daļā paredzētajos gadījumos un kārtībā.
1.9.2. [bookmark: _Hlk525887767]Pasūtītājs informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā publicē Valsts elektroniskās informācijas sistēmā - www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra.

2. SADAĻA
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. [bookmark: _Hlk193438202]Iepirkuma priekšmets un CPV kods: Būvuzraudzības pakalpojumi: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus novadā” Iepirkuma CPV kods: 71000000-8, 71247000 – 1 (Būvdarbu uzraudzība). Iepirkuma priekšmets ir 2 (divās) sadalīts daļās. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām daļām. Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 
2.2. Iepirkuma sadalījums daļās:
2.2.1. Iepirkuma daļa Nr.1 – Būvuzraudzības pakalpojumi objektiem: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus pilsētā, Saldus novadā;
2.2.2. Iepirkuma daļa Nr.2 - Būvuzraudzības pakalpojumi objektiem: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Brocēnu pilsētā un Blīdenes pagastā, Saldus novadā.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vietas: 
2.3.1. Iepirkuma daļai Nr.1:
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 003), Kuldīgas iela 3, Saldū.
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8401 0080 076 001), Kalnsētas iela 13, Saldū.
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 84010060186001), Lielā iela 3B, Saldū.
2.3.2. Iepirkuma daļai Nr.2:
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8405 003 0143 001), Lielcieceres iela 10, Brocēni, Saldus novadā.
·  Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8444 0020 314 006), “Ievas”, Blīdene, Saldus novadā .
2.4. Līguma izpildes termiņš – 2027.gda 30.jūnijs. Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2026. gada 4. ceturksnis vai 2027. gada 1. ceturksnis.
2.5. Nodrošinājumi:
2.5.1. Piedāvājuma nodrošinājums: netiek paredzēts.
2.5.2. Līguma izpildes nodrošinājums: netiek paredzēts.
2.5.3. Garantijas laika nodrošinājums: netiek paredzēts.
2.5.4. Paredzamā līguma cena: netiek publiskota.

3. SADAĻA 
PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas apliecina pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumu atbilstoši Nolikuma un tā pielikumu prasībām.
	a) Pieteikumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (1. pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.


	Atlases dokumenti

	3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas Nolikuma 3.3. punkts un 3.4. punkts, bet pārējos Nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.3. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem gadījumiem, kā arī gadījumos, ja uz  pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	a) Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
b) Par Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem Komisija veiks pārbaudi Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē pieejamās datubāzēs vai Lursoft datu bāzes tīmekļvietnē https://sankcijas.lursoft.lv/site/index, kurā iekļauti sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

	3.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvuzraudzības pakalpojumus.
	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv),  kā arī saņemot izziņas EIS (https://www.eis.gov.lv/).
b) Komisija Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/)* (turpmāk – BIS) pārbauda pretendenta tiesības veikt būvuzraudzību.
c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	3.5. Izvirzītā prasība pretendentam: 
3.5.1. Pretendentam vai personai, uz kuras tehniskajām un profesionālajām spējām Pretendents balstās, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei vismaz viena līdzvērtīga objekta jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas būvdarbu būvuzraudzībā. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā. 
Par līdzvērtīgu objektu (ēku) šīs prasības izpratnē uzskatāma publiska būve* vai publiska telpa**. 
Publiska būve* ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % no ēkas kopējās platības veido publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kas paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrāde, stadions). 
Publiska telpa** ir nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti vai audzēkņi).
	a) Jāiesniedz pretendenta pieredzes saraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (4. pielikums);
b) Lai apliecinātu pieredzi, jāiesniedz ekspluatācijā pieņemšanas akta apliecināta kopija/vai paskaidrojuma raksta II daļas apliecināta kopija ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu/ vai savstarpējā nodošanas – pieņemšana akta kopija, ja pretendents vai persona, uz kuras pieredzi pretendents balstās, objektā ir bijis apakšuzņēmējs/vai cita dokumenta apliecināta kopija, pēc kuras var secināt par pretendenta pieredzes atbilstību. Dokumenti jāiesniedz  kā BIS dokumenti ar lejuplādes zīmogu, vai kā elektroniski parakstīti dokumenti.

	3.6. Pretendents nodrošina šādus speciālistus: 
3.6.1. Atbildīgo būvuzraugu, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sfērā, un kurš ir reģistrēts BIS reģistrā vai kuram ir atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas izdots dokuments citā valstī, un kuram kā atbildīgajam būvuzraugam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei vismaz viena līdzvērtīga objekta jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas būvdarbu būvuzraudzībā. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā. 
Par līdzvērtīgu objektu (ēku) šīs prasības izpratnē uzskatāma publiska būve* vai publiska telpa**. 

Publiska būve* ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % no ēkas kopējās platības veido publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kas paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrāde, stadions). 

Publiska telpa** ir nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti vai audzēkņi).





	a) Jāiesniedz informācija par pretendenta speciālistu, kas sagatavota atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5. pielikums).
b) Par speciālista sertifikātu spēkā esamību Komisija pārliecināsies BIS (https://bis.gov.lv/)**.
c) Lai apliecinātu prasītā atbildīgā būvuzrauga pieredzi,  Pretendentam jāiesniedz aizpildīta pieredzes saraksta forma atbilstoši Nolikuma 5. pielikuma 2. punktam.
d) Par atbildīgā būvuzrauga pieredzi apliecinošo objektu jāpievieno akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai atsauksme, vai citi dokumenti, kas apliecina norādītā līguma atbilstību Nolikuma 3.6.1. apakšpunkta prasībām un faktu, ka attiecīgais speciālists ir piedalījies darbu veikšanā. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta segto darbu aktu kopijas, būvdarbu žurnāla sadaļu kopijas, u.c. informāciju, lai pārliecinātos par pieredzes atbilstību
e) Ja speciālists nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.
f) Personai, kuras profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopija. 
g) Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus.

	** Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (speciālisti, speciālistu sertifikāti), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

	3.7. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, norādot, kādi resursi pretendenta rīcībā tiks nodoti.

	3.8. Pretendents katras iepirkuma priekšmeta daļas līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus.
	a) Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju un to apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamās pakalpojuma daļas vērtība ir 10 000,00 euro vai lielāka, norādot katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu (6. pielikums).
b) Jāiesniedz ārvalstī reģistrēta apakšuzņēmēja, kuru veicamās darba daļas vērtība ir 10 000,00 euro no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai tā atvasinājums, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja šāds dokuments attiecīgajā valstī tiek izsniegts) vai jānorāda atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
c) Par katru apakšuzņēmēju (attiecīgajai iepirkuma daļai, kurai tiek iesniegts piedāvājums), kuru veicamās darba daļas vērtība ir 10 000,00 euro vai lielāka, piedāvājumam jāpievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu (7. pielikums).

	Tehniskais piedāvājums

	3.9. Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu attiecīgajai iepirkuma daļai, kurai tas iesniedz piedāvājumu.
	a) Jāiesniedz parakstīts darba uzdevums (2. pielikums un/vai 2.1.pielikums). 

	Finanšu piedāvājums

	3.10. Pretendents ir iesniedzis finanšu piedāvājumu.
	a) Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu (3.pielikums)
Ievērībai: Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, kas saistītas ar iekārtu un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. 

	Citas prasības

	3.11. Citi dokumenti
	Pretendents iesniedz citus ar piedāvājumu saistītus dokumentus, lai apliecinātu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.



4. SADAĻA
VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. Komisija veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi un veic piedāvājuma izvēli.
4.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
4.3. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, visiem piedāvājumiem pirms tam pārbaudot finanšu piedāvājumus un aritmētisko kļūdu neesamību (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena).
4.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta atvasinājumu. 
4.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.
4.6. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 
4.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
4.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
4.9. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
4.10. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
4.11. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
4.12. Ja Komisija konstatē, ka pretendents neatbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta tehniskais un/vai finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajā prasībām Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu vai pretendenta piedāvājumu un neizskatīt to nākamajā izvērtēšanas posmā.
4.13. Lai pārbaudītu, vai uz pretendentu neattiecas PIL 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi, Komisija rīkojas atbilstoši PIL 42. panta nosacījumiem. Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, kandidāts norāda to pieteikumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personāla vadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegtos pierādījumus vērtē atbilstoši PIL 43. pantā noteiktajam. 
4.14. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Sankciju likuma 11.1 panta trešajā un/vai ceturtajā daļā noteiktajam. Ja attiecībā uz pretendentu vai Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajām personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
4.15. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
4.16. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
5. SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS
5.1. Pēc pretendentu atlases, tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudes Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi.
5.2. Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena, jo būvuzraudzība jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju / darba uzdevumu un Būvprojektu, kura ir detalizēta un citiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
5.3. [bookmark: _Hlk198647918]Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un nav iespējams noteikt uzvarētāju saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, Komisija organizēs izlozi, lai noteiktu uzvarētāju, ievērojot šādu kārtību:
1. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tā notiek bez pretendenta klātbūtnes.
2. Izlozi uzsāk tas pretendents (vai viņa vietā – Iepirkumu komisija, ja pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais.
3. Atklātā izlozē piedalās Komisijas locekļi un pretendenti, kuru piedāvājumi novērtēti vienādi.
4. Izlozes gaitu protokolē.
5. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir tam pretendentam, kurš izlozē atver aizvērtu aploksni ar norādi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6. SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA
6.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendents neatbilst nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām, nav iesniedzis kādu no prasītajiem dokumentiem, sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, nav noformējis piedāvājumu atbilstoši nolikumam.
6.2. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperti ir saistīti ar pretendentu PIL 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē.

7. SADAĻA
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA
7.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbadienā pēc PIL 60. panta septītajā daļā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (9. pielikums).
7.3. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā.
7.4. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma; sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 
7.5. Izraudzītajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīga uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents iepriekš minētajā termiņā Pasūtītājam neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
7.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.
7.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.8. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61. pantā noteikto.
7.9. Saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā EIS ievieto attiecīgo līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja profilā visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 10 (desmit) gadus pēc līguma spēkā stāšanās dienas, kā arī glabā piedāvājuma orģinālus 10 (desmit) gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
7.10. Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski līguma grozījumi, izņemot PIL 61. panta trešajā un piektajā daļā noteiktos gadījumus. 
7.11. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst PIL 61. panta otrās daļas regulējumam.
7.12. Līguma grozījumi var tikt izdarīti arī PIL 61. panta trešās daļas 1. punktā paredzētajos gadījumos.

8.  SADAĻA
IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Rakstiski pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja Komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga.
8.2. Pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu.
8.3. Pārbaudīt un/vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, t.sk., no atsauksmju sniedzējiem, datubāzēs vai no citiem avotiem.
8.4. Pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
8.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, Nolikumu un normatīvajiem aktiem.
8.6. Izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām.
8.7. Pieņemt lēmumus.
9.  SADAĻA
PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
9.2. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, normatīvajiem aktiem un Nolikumu.
9.3. Līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus.
9.4. Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot pieprasījumu.
9.5. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu konkursā.
9.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.7. Saņemot Nolikumu, sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, kas publicētas EIS.
9.8. Sniegt patiesu informāciju.
9.9. Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
9.10. Pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.
9.11. ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu konkursa nosacījumu izpildei.

10.  SADAĻA
PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
[bookmark: _Hlk136421430]10.1. Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteikto laika periodu. 
[bookmark: _Hlk169794112]
1. pielikums 
[bookmark: _Hlk136421548]PRETENDENTA PIETEIKUMS

[bookmark: _Hlk163033661]Ar šo <pretendenta nosaukums> piesakās dalībai iepirkumā Būvuzraudzības pakalpojumi: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus novadā”(2., 3. un 4. kārta), identifikācijas Nr. SNP 2026/53 (turpmāk – Iepirkums), un iesniedz savu piedāvājumu.
Iepazīstoties ar Iepirkuma Nolikumu un darbu apjomu tāmi, iepirkuma līguma noteikumiem, kā arī pārējiem Iepirkuma dokumentiem Pretendents, apņemamas veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepriekš minētiem dokumentiem, iesniegtā Iepirkuma piedāvājumu, un iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā:
1. [bookmark: _Hlk177990964]Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam Nolikuma prasību izpildi. 
2. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar apjomiem un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi. 
3. Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.
4. Visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
5. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
6. Apliecinām, ka piekrītam visiem iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
7. Atļaujam Pasūtītājam iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. 
8. Informējam, ka esam iesnieguši piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:3]  un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Mums ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [3:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

8.1. cenām;
8.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
8.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
8.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
8.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
9. Apliecinām, ka neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
10. Apzināmies, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.
11. Uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām. Visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
12. Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma datnes.
13. Apliecina, ka visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
14. Iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
15. Pretendenta statuss:
	☐	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;

	☐	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.

	☐	Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;



	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	





2.pielikums

Būvuzraudzības darba uzdevums  iepirkuma daļai Nr.1
Būvuzraudzības pakalpojumi objektiem: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus pilsētā, Saldus novadā

[bookmark: _Hlk169794539][bookmark: _Hlk163033711]
Objekta nosaukums: Būvuzraudzības pakalpojumi: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus novadā” 
Objekti: 
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 003), Kuldīgas iela 3, Saldū 
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8401 0080 076 001), Kalnsētas iela 13, Saldū
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 84010060186001), Lielā iela 3B, Saldū 

1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši spēkā esošajiem LR būvniecības normatīvajiem aktiem, VBN un LBN; pastiprināti pievēršot uzmanību materiālu kvalitātei un to atbilstību apliecinošiem dokumentiem;
2. Regulāri apmeklēt būvobjektu laikā, kad tiek veikti būvdarbi, kā arī būvsapulces dienā, pildot savus pienākumus saskaņā ar VBN Nr. 500 125. punktu un tā apakšpunktiem, 
3. Sagatavot un BIS iesniegt būvuzraudzības plānu, kalendāro grafiku, rīkojumu par būvuzraugu;
4. Sagatavot fotofiksāciju un fotofiksācijas materiālu aprakstus;
5. Kontrolēt definēto būvizstrādājumu (vai ekvivalentu) pielietošanu atbilstoši Būvuzņēmēja līguma tāmei;
6. Kontrolēt Būvuzņēmēja sagatavotos izpilduzmērījumus, pārbaužu rezultātus;
7. Būvdarbu uzsākšana, gaita, izpilddokumentācijas iesniegšana notiek BIS;
8. Būvvaldes funkcijas izpildīs Saldus novada būvvalde;
9. Būvuzraugam papildus jākontrolē Būvuzņēmējam izvirzīto būvuzņēmēja specifisko pienākumu izpilde. Šie specifiskie pienākumi ir Būvdarbu līguma pielikums. 
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt BIS būvuzraudzības pārskatu, posmu fotofiksācijas materiālus, būvuzrauga apliecinājumu saskaņā ar VBN 129., un precizēto būvuzraudzības kalendāro grafiku (būvobjekta faktisko apmeklējumu grafiku);


* Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2026.gada 21.augusts

Apliecinām, ka Darba uzdevumā minētais mums ir saprotams un esam gatavi minētos darbus izpildīt.

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	



[bookmark: _Hlk169794601]

2.1.pielikums

Būvuzraudzības darba uzdevums  iepirkuma daļai Nr.2
[bookmark: _Hlk198644195]Būvuzraudzības pakalpojumi objektiem: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Brocēnu pilsētā un Blīdenes pagastā, Saldus novadā

Nosaukums: Būvuzraudzības pakalpojumi: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus novadā
Objekti: 
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8405 003 0143 001), Lielcieceres iela 10, Brocēni, Saldus novadā
·  Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8444 0020 314 006), “Ievas”, Blīdene, Saldus novadā 
1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši spēkā esošajiem LR būvniecības normatīvajiem aktiem, VBN un LBN; pastiprināti pievēršot uzmanību materiālu kvalitātei un to atbilstību apliecinošiem dokumentiem;
2. Regulāri apmeklēt būvobjektu laikā, kad tiek veikti būvdarbi, kā arī būvsapulces dienā, pildot savus pienākumus saskaņā ar VBN Nr. 500 125. punktu un tā apakšpunktiem, 
3. Sagatavot un BIS iesniegt būvuzraudzības plānu, kalendāro grafiku, rīkojumu par būvuzraugu;
4. Sagatavot fotofiksāciju un fotofiksācijas materiālu aprakstus;
5. Kontrolēt definēto būvizstrādājumu (vai ekvivalentu) pielietošanu atbilstoši Būvuzņēmēja līguma tāmei;
6. Kontrolēt Būvuzņēmēja sagatavotos izpilduzmērījumus, pārbaužu rezultātus;
7. Būvdarbu uzsākšana, gaita, izpilddokumentācijas iesniegšana notiek BIS;
8. Būvvaldes funkcijas izpildīs Saldus novada būvvalde;
9. Būvuzraugam papildus jākontrolē Būvuzņēmējam izvirzīto būvuzņēmēja specifisko pienākumu izpilde. Šie specifiskie pienākumi ir Būvdarbu līguma pielikums. 
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt BIS būvuzraudzības pārskatu, posmu fotofiksācijas materiālus, būvuzrauga apliecinājumu saskaņā ar VBN 129., un precizēto būvuzraudzības kalendāro grafiku (būvobjekta faktisko apmeklējumu grafiku);


* Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2026.gada 21.augusts

Apliecinām, ka Darba uzdevumā minētais mums ir saprotams un esam gatavi minētos darbus izpildīt.

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	







[bookmark: _Hlk169794402][bookmark: _Hlk131859681]3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*
(aizpilda attiecīgo sadaļu kurai piedāvājums tiek iesniegts)


Iepirkuma daļa Nr.1 - Būvuzraudzības pakalpojumi objektiem: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus pilsētā, Saldus novadā
Objekti: 
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 003), Kuldīgas iela 3, Saldū.
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8401 0080 076 001), Kalnsētas iela 13, Saldū.
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 84010060186001), Lielā iela 3B, Saldū.
	Nr. p. k.
	Apraksts
	Cena euro,
bez PVN

	[bookmark: _Hlk199323715]
	
	

	1
	Būvobjektu apmeklēšana un darbs objektā saskaņā ar darba uzdevumu
	

	2
	Izpilddokumentācijas sagatavošana, darbs BIS
	

	
	Kopā:
	

	PVN 21% 
	

	
	

	Pavisam kopā: 
	





Iepirkuma daļa Nr.2 - Būvuzraudzības pakalpojumi objektiem: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Brocēnu pilsētā un Blīdenes pagastā, Saldus novadā
Objekti: 
· Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8405 003 0143 001), Lielcieceres iela 10, Brocēni, Saldus novadā.
·  Patvertnes ierīkošana (ēkā ar kadastra apzīmējumu 8444 0020 314 006), “Ievas”, Blīdene, Saldus novadā .
	Nr. p. k.
	Apraksts
	Cena euro,
bez PVN

	
	
	

	1
	Būvobjektu apmeklēšana un darbs objektā saskaņā ar darba uzdevumu
	

	2
	Izpilddokumentācijas sagatavošana, darbs BIS
	

	
	Kopā:
	

	PVN 21% 
	

	
	

	Pavisam kopā: 
	



Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Apliecinām ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) mēneši skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.

[bookmark: _Hlk123220292][bookmark: _Hlk163033812][bookmark: _Hlk169794363][bookmark: _Hlk131859711]








[bookmark: _Hlk140052120]4.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

PAKALPOJUMU SARAKSTS, KAS APLIECINA PRETENDENTA PIEREDZI DARBU VEIKŠANĀ

1. 	Pakalpojumu saraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi darbu veikšanā saskaņā ar Nolikuma 3.5.punktu un tā apakšpunkta prasībām:
	Nr.
p.k.
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojums (līguma priekšmets, būvdarbu finanšu ietilpība, objekta nosaukums, adrese)
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma ietvaros veiktie darbi un to apjomi
	Cita informācija, kura nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt norādītā objekta atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām (laika posms, kad veikta būvuzraudzība, objekta ekspluatācijā nodošanas datums u.tml.)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

[bookmark: _Hlk163033846]

[bookmark: _Hlk163033886][bookmark: _Hlk131859740][bookmark: _Hlk169794285][bookmark: _Hlk140052157]5.pielikums
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA SPECIĀLISTIEM 


1. Atklātā konkursā paredzētās būvuzraudzības veikšanai tiks nodrošināti šādi speciālisti atbilstoši Nolikuma 3.6. un tā apakšpunkta prasībām:

	Specialitāte
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona (uzņēmums), kuru pārstāv*
	Līgum-attiecību pamats**

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – ēku  būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	
	
	



* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A – pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B – apakšuzņēmējs – persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,

2. [bookmark: _Hlk163033923]Informācija par atbildīgā būvuzrauga (kurš ir sertificēts  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) pieredzi atbilstoši nolikuma 3.6.1.apakšpunktam. 
	Izpildes laiks
(gads/mēnesis)
	Pasūtītājs
	Līguma ietvaros veiktie darbi un to apjoms atbilstoši Nolikuma 3.6.1. apakšpunkta prasībām 
	Pozīcija
(amats)

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Hlk131859762]6. pielikums 

APAKŠUZŅĒMĒJU UN TO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

	
Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, amatpersona un kontaktinformācija
	Veicamā darba daļa
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai
(Jā / Nē)


	
	
	Veicamā darba daļas nosaukums
	Vērtība
(EUR)
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Kopā 
	
	
	



Gadījumā, ja apakšuzņēmējs plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, tad papildus šai tabulai norāda šādu informāciju par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju:

apakšuzņēmējs___________________(nosaukums) plāno piesaistīt līguma izpildē apakšuzņēmēju: _______________(nosaukums),______________(reģistrācijas Nr.).

[bookmark: _Hlk169794188][bookmark: _Hlk131859833][bookmark: _Hlk114231048]7. pielikums 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Saldus novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009114646 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā - Būvuzraudzības pakalpojumi: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus novadā, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2026/53, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs;
2. gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

a) veikt šādas piegādes un/vai sniegt šādus pakalpojumus:
< īss apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo resursu sarakstā norādītajam >;

b) nodot pretendentam šādus resursus:
<īss pretendentam nododamo resursu tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.



	Amats, vārds, uzvārds
(apakšuzņēmēja pārstāvja vai  pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	




[bookmark: _Hlk131859863]	
8. pielikums 


BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMA  PROJEKTS
Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektam - Būvuzraudzības pakalpojumi: Patvertņu ierīkošana civilās aizsardzības vajadzībām Saldus novadā

Saldus  novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114646, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 ________________________(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
__________________________________, reģistrācijas Nr. ________________,  kuru saskaņā ar ____________ pārstāv tās __________________________(turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi – Līdzēji un Līdzējs), pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā atklātā konkursa _____________, identifikācijas Nr. SNP 2026/53, (turpmāk – Atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un samaksā, savukārt Izpildītājs veic būvuzraudzību (turpmāk – Darbi) būvdarbiem – ______________ visā Objekta būvniecības laikā atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Darba uzdevumam (Līguma 1. pielikums), un normatīvo aktu prasībām.
1.2. Izpildītājs ar atsevišķu rīkojumu norīko būvuzraugu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Atklātā konkursā. Rīkojums tiek iesniegts Pasūtītājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
1.3. Līdzēji vienojas par Darbu veikšanu visā Objekta būvdarbu izpildes laikā saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem.

2. Līgumcena un samaksas kārtība
2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par Darbu veikšanu saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums) iepirkuma procedūrai tiek noteikta _____________EUR (summa vārdiem euro) (turpmāk – Līgumcena), PVN –  _____________ EUR (summa vārdiem euro), kopējā summa – ___________________ EUR (summa vārdiem euro).
2.2. PVN samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas – nodokļi, materiāli, darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājums.
2.3. Pasūtītājs veic Līgumcenas daļas apmaksu par Darbu izpildi vienu reizi mēnesī, proporcionāli attiecīgajā mēnesī būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo Darbu apjomu naudas izteiksmē. Līgumcenas daļas apmaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Darbu izpildes akta  apstiprināšanas un rēķina par Darbu izpildi saņemšanas. Būvdarbu laikā tiek samaksāti ne vairāk kā 90% no līgumcenas.
2.4. Pēdējo maksājumu par Darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Darbus, Līdzēji ir parakstījuši galīgo Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu un Izpildītājs ir izrakstījis galīgo rēķinu. Pēdējais Darbu nodošanas un pieņemšanas akts tiek parakstīts 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc akta  par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Pasūtītājs veic pēdējo maksājumu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc rēķina piestādīšanas. 10% no līgumcenas tiek samaksāti pēc ekspluatācijā pieņemšanas dokumenta sagatavošanas un apstiprināšanas BIS
2.5. Visi rēķini nosūtāmi elektroniski uz Saldus novada pašvaldības elektronisko adresi (e-adrese) _DEFAULT@90009114646 vai e-pasta adresi: pasts@saldus.lv (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni). Norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā. Rēķinos jānorāda iepirkuma līguma Nr..un atsauce uz projekta Nr. 5.2.1.1/1/25/I/027 “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Saldus novada teritorijā”
2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs var uzrādīt attiecīgu bankas maksājuma uzdevumu.

3. [bookmark: _Hlk73971210]Līguma izpildes termiņš
3.1. [bookmark: _Hlk73954819]Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, t.i., līdz Objektu būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.2. Paredzamais būvdarbu ilgums saskaņā ar tehnisko specifikāciju –  ne vēlā kā līdz 2027.gada 30.jūnijam.
4. Līdzēju pienākumi un tiesības
4.1. [bookmark: _Hlk73967134]Izpildītāja pienākumi un tiesības:
4.1.1. nodrošināt, lai Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
4.1.2. veikt būvuzraudzību atbilstoši Darba uzdevumam, Būvniecības likuma un citu būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
4.1.3. [bookmark: _Hlk126528037]nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā atbilstoši Darba uzdevumā (Līguma 1. pielikums) noteiktajam. 
4.1.4. Darbu vadības sanāksmes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās.
4.1.5. Darbu vadības sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā un tajās piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma, Darbu vadības sanāksmē var tikt pieaicināts Autoruzraugs.
4.1.6. Būvuzraugs vada Darbu vadības sanāksmes. Būvuzraugs nodrošina to protokolēšanu un protokolu kopiju papīra formātā vai elektroniski.. Līdz nākamai Darbu vadības sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes, par ko nākamajā Darbu vadības sanāksmē visi tās dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām. Pēc parakstīšanas protokoli tiek uzskatīti par Līgumam pievienotajiem dokumentiem un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
4.1.7. Darbu vadības sanāksmes un komunikācija ar Pasūtītāja pārstāvjiem notiek latviešu valodā.
4.1.8. kontrolēt un uzraudzīt Objekta būvdarbu atbilstību būvniecības jomu regulējošām normām, būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, noslēgtajam būvdarbu līgumam, saskaņotajam un apstiprinātajam būvprojektam, papildinājumiem, Darbu veikšanas projektam.
4.1.9. ievērojot Darba uzdevumu, pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi; 
4.1.10. obligāti piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
4.1.11. bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
4.1.12. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
4.1.13. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes, vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvdarbu veicējam, Pasūtītājam, Būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs rīkojumus un darbības koordinē ar būvdarbu vadītāju;
4.1.14. uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.1.15. ierasties Objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja, būvinspektora, Būvvaldes pārstāvja pirmā rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
4.1.16. pieprasīt no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
4.1.17. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
4.1.18. saņemt samaksu par Darbu izpildi Līguma 2. nodaļā noteiktajā kārtībā;
4.1.19. atbildēt par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ vai viņa prettiesiskās darbības rezultātā būvuzraudzības darbu izpildes laikā;
4.1.20. atbildēt par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tās rezultātā radītajiem zaudējumiem;
4.1.21. [bookmark: _Hlk73953497]Izpildītājs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz BIS pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka Objekts ir uzbūvēts atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. Izpildītājam jāpiedalās būves nodošanā ekspluatācijā;
4.1.22. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot daba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām.
4.1.23. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā:
4.1.23.1. tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;
4.1.23.2. Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta.
4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
4.2.1. norēķināties ar Izpildītāju par veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.2.2. pirms Darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo Darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Darbu veikšanu;
4.2.3. regulāri rakstiski informēt Izpildītāju par visiem būvuzņēmēja iesniegtajiem rakstiskajiem paziņojumiem 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc to saņemšanas;
4.2.4. regulāri nosūtīt Izpildītājam kopiju no sagatavotajām atbildēm, pieņemtajiem lēmumiem, nosūtītajām vēstulēm būvuzņēmējam;
4.2.5. savlaicīgi informēt Izpildītāju par būvniecības līguma, termiņu vai tāmju izmaiņām;
4.2.6. prasīt un saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā;
4.2.7. citi normatīvajos aktos un Līgumā noteiktie pienākumi un tiesības.

5. Līdzēju atbildība un līgumsodi
5.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.
5.2. Ja Izpildītājs neuzsāk Darbu veikšanu Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā (ievērojot būvdarbu uzsākšanas termiņu), tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda ar Līgumu uzliktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā. Par katru pārkāpumu tiek sagatavota pretenzija, kuru paraksta Pasūtītāja, Saldus novada Būvvaldes, Būvdarbu veicēja pārstāvji un/vai citas pieaicinātas personas. Par katru atkārtoti konstatēto pārkāpumu (otrā reize) tiek piemērots līgumsods divkāršā apmērā, bet par katru nākošo (trešā reize un turpmāk) tiek piemērots līgumsods trīskāršā apmērā. 
5.4. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītos ziņojumus neiesniedz noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
5.5. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
5.7. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līdzējs, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.

6. Apdrošināšana
6.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt BIS atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no Līgumcenas uz būvobjekta būvdarbu laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes laikā.
6.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts. Gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (atvasinājums), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto objektu.
6.3. Ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 6.1. un 6.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt BIS jaunu apdrošināšanas polisi, kura ir spēkā visu būvdarbu izpildes laiku. 
6.4. Izpildītājs neuzņemas nekādu atbildību par Pasūtītāja, būvprojekta autora, būvuzņēmēja nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes un/vai citiem gadījumiem.

7. Līguma izbeigšanas, grozīšanas un papildināšanas kārtība
7.1. Darbu apjoms drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajai būvuzraudzībai Darbu veikšanas vietā.
7.2. Ja Darbu izpilde no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināta ilgāk par Līguma 3.2. punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājs par nākamo termiņu maksā samaksu par katru dienu. Samaksa tiek aprēķināta kā vienas dienas izmaksa pie pamatlīguma nosacījumiem (attiecīgi 2.1. punktā minētā summa dalīta ar būvuzraudzības dienu skaitu attiecīgajiem būvdarbiem), kas reizinātas ar Līgumā minētā būvdarbu termiņa pagarinājuma dienu skaitu. 
7.3. Rodoties nepieciešamībai pēc Līgumcenas izmaiņām, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu, pievienojot klāt pierādošus dokumentus, kas apliecina Līgumcenas izmaiņas.
7.4. Veicot izmaiņas, Līdzēji ievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. Līgumcenas izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
7.4.1. 50 % (piecdesmit procentus) apmērā no sākotnējās Līgumcenas Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā noteiktajos gadījumos;
7.4.2. 10 % (desmit procentus) apmērā no sākotnējās Līgumcenas Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas noteiktajos gadījumos.
7.5. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kuras uz attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgas parakstīt Līdzēja vārdā šos dokumentus.
7.6. [bookmark: _Hlk73955787]Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem. Izpildītājam nav tiesību pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu. Darbu apturēšanas gadījumā par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā informē Izpildītāju. Pirms Darbu izpildes atjaunošanas Līdzēji sastāda un paraksta vienošanos par Līguma darbības atjaunošanu.
7.7. Ja Līgumā noteikto Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja veikto Darbu apjomu proporcionāli Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto būvdarbu apjomam Objektā. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līdzēju parakstīto aktu.
7.8. Abpusēji rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa jebkurā laikā.
7.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
7.9.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;
7.9.2. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
7.9.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
7.9.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
7.9.5. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
7.9.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
7.9.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam vai personālsabiedrības biedram, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
7.9.8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda Līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir divi vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma veido 10 % (desmit procentus) no kopējās Līgumcenas;
7.9.9. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp Līdzējiem nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis;
7.9.10. Izpildītājs Līguma 6. nodaļā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam Atbildīgā būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.
7.10. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
7.10.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas;
7.10.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
7.10.3. Pasūtītājs Izpildītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp Līdzējiem nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Pasūtītājs noteiktā termiņā Izpildītājam nav tos atlīdzinājis;
7.10.4. Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
7.11. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz Darbu izpildes akts /līdz izbeigšanas datumam / par pēdējo Darbu periodu un visa Darbu uzraudzības dokumentācija.
7.12. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja otrs Līdzējs ir ticis brīdināts par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un tas nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
7.13. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas uz izpildītāja e-pasta adresi nenovērš brīdinājumā norādītos iemeslus.

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
8.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
8.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
8.3. Speciālistu sarakstā (saskaņā ar iesniegto piedāvājumu Atklātā konkursā) norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai.
8.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņu un/vai iesaistīt papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu  iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.
8.6. Pasūtītājs lemjot par piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 62. panta otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.

9. Saziņas kārtība
9.1. [bookmark: _Ref82818595]Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu un ir tiesīgs apstiprināt Izpildītāja iesniegtās ikmēneša atskaites Pasūtītāja vārdā ___________  . Kontaktpersona par līguma izpildi _____________
9.2. Izpildītāja pārstāvis, kurši ir atbildīgs par Līguma administrēšanu un ir tiesīgs iesniegt Izpildītāja ikmēneša atskaites Izpildītāja vārdā ____________
9.3. Jebkuri paziņojumi Līdzējiem Līguma sakarā tiek nosūtīti uz juridiskajām adresēm vai e‑pasta adresēm, kas norādītas Līgumā. Par paziņojumu nosūtīšanas adreses maiņu Līdzējiem ir ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc adreses maiņas rakstiski jāinformē otrs Līdzējs.
9.4. Ja paziņojumi tiek nosūtīti kādam no Līdzējiem ar pastu uz Līgumā norādīto adresi, tie tiek uzskatīti par saņemtiem septītajā dienā no dienas, kad sūtījums pastā reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. 
9.5. Ja paziņojumi sūtīti pa elektronisko pastu, tie uzskatāmi par saņemtiem otrajā darbdienā pēc to nosūtīšanas dienas, izņemot, ja tajā pašā dienā tiek saņemts otra Līdzēja atbildes elektroniskais pasts.
9.6. Ja paziņojums tiek nodots personīgi Līdzējam, tiek uzskatīts, ka adresāts ir saņēmis šo paziņojumu nodošanas dienā.
10. Citi noteikumi
10.1. Līguma noteikumi un Līguma noslēgšanas un izpildes gaitā Līdzēju saņemtā informācija un dokumenti no otra Līdzēja ir konfidenciāli. Līdzēji apņemas bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas neizpaust konfidenciālu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos valsts institūciju pārstāvjiem.
10.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
10.3. Līdzēju pienākums ir par sava nosaukuma, adreses, bankas konta un citām būtiskām izmaiņām, kā arī par reorganizāciju vai likvidāciju, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņot otram Līdzējam.
10.4. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
10.5. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzēju un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
10.6. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un tas ir pieejams abiem Līdzējiem. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
10.7. Līguma pielikums:  
10.7.1. 1.pielikums – Darba uzdevums.

