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1. [bookmark: _Toc450735308][bookmark: _Toc447815352]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Toc450735309]Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs
       Iepirkuma “Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC 2026/13 (turpmāk – iepirkums), tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).
1.2. [bookmark: _Toc450735310]Pasūtītājs
1.2.1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – pasūtītājs, arī LVĢMC), reģistrācijas numurs: 50103237791, juridiskā adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019.
1.2.2. Pasūtītāja pircēja profils elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/506
1.3. Kontaktpersonas un informācijas apmaiņas kārtība
1.3.1. 	Kontaktpersona par organizatoriska rakstura jautājumiem par iepirkuma procedūru – Marita Mahoņina, tālrunis: +371 22458184, e-pasts: iepirkumi@lvgmc.lv.
1.3.2. 	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
1.4. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem
[bookmark: _Toc450735318]1.4.1.   Iepirkuma procedūras dokumentācija ir brīvi un tieši elektroniski pieejama Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/506.
1.4.2. 	Pretendenta pienākums ir sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā, kur ir publicēts iepirkuma Nolikums.
1.5. Papildus informācijas sniegšana
1.5.1. 	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.5.2. 	Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.6. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam 
1.6.1. Piedāvājums konkursam jāiesniedz elektroniski iepirkuma vietnē (skat. Nolikuma 1.2.2. punktu).
1.6.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.
1.6.3. 	Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta[footnoteRef:1] ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā sastāvdaļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta persona, kuras paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota persona, pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju. [1:  Rekomendējam piedāvājumu (kā dokumentu kopumu) parakstīt ar EIS sistēmas parakstu.] 

1.6.4. 	Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.6.5.	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno tulkojumu latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1.6.6. 	Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
[bookmark: _Toc450735319]1.7. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana
1.7.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai paziņojumu. Paziņojumu iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.7.2. 	Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu piedāvājumu, augšupielādējot Elektronisko iepirkumu sistēmā grozīto piedāvājumu vai tā sastāvdaļu un parakstot grozījumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. 
1.8. Piedāvājumu atvēršana
1.8.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums būs pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.8.2. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks ir norādīts iepirkuma vietnē.
1.8.3. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā iepirkuma vietnē.

[bookmark: _Toc450735323]2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
[bookmark: _Hlk218781479]2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums), būvprojektu un finanšu piedāvājuma tāmi.
2.1.2. Būvdarbu apjomi ir norādīti Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1. pielikums), būvprojektā un finanšu piedāvājuma tāmē, kas aizpildāma Microsoft Excel formātā. Būvprojekts un finanšu piedāvājuma tāme ir iepirkuma dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.
2.1.3. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45112320-4 – Meliorācijas darbi
[bookmark: _Toc450735325]2.1.4.     Iepirkums nav sadalīts daļās.
2.2. Līguma izpildes laiks, vieta:
2.2.1. Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. martam. 
2.2.2. Būvdarbu izpildes vieta: Jēkabpils novada Saukas pagasta īpašums “Jūsmaļi” (kadastra apzīmējums 56880060085) un Jēkabpils novada Elkšņu pagasta īpašums “Salas” (kadastra apzīmējums 56580030038).
[bookmark: _Toc59334727][bookmark: _Toc61422130][bookmark: _Toc134628680][bookmark: _Toc447815363]2.2.3. Plānotā līguma summa – 80 000,00 EUR bez PVN.
3. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI
[bookmark: _Hlk49345658]3.1. Pretendenta izslēgšanas un vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi
3.1.1. 	Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura persona vai piegādātāju apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
[bookmark: _Hlk65836053]3.1.2. 	Uz Pretendentu nedrīkst attiekties PIL 42. pantā otrajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, izņemot PIL 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktos izslēgšanas gadījumus, un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktie gadījumi.
3.1.3. 	Attiecībā uz Pretendenta tehniskajām, profesionālajām spējām Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda iepirkuma komisijai, ka tam faktiski būs pieejami šo personu resursi, kuri pašam nav un kas ir nepieciešami iepirkuma līguma izpildei uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku, ciktāl tie būs nepieciešami, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.
3.1.4.   Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
3.1.5. 	Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam kopumā jāatbilst nolikuma 3.2. punkta apakšpunktu prasībām, kas attiecināms uz visiem piegādātāju apvienības biedriem.
3.2. Prasības pretendentiem 
	Nr.
	Prasība
	Iesniedzamie dokumenti / pārbaudes avots

	3.2.1.
	Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	Latvijā reģistrētiem komersantiem dokumenti nav jāiesniedz; Pasūtītājs informāciju pārbauda publiskajos reģistros. Ārvalstu pretendents iesniedz reģistrācijas dokumentu vai norāda publiski pieejamu reģistru.

	3.2.2.
	Uz Pretendentu nedrīkst attiekties PIL 42. panta otrajā daļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā un Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	Komisija pārbaudi veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

	3.2.3.
	Pretendentam kā galvenajam būvdarbu veicējam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā darbības sfērā “Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”.
	Latvijā reģistrētiem komersantiem dokumenti nav jāiesniedz; Pasūtītājs informāciju pārbauda BIS. Ārvalstu pretendents iesniedz līdzvērtīgu reģistrācijas, licences, sertifikāta vai citu dokumentu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

	3.2.4.
	Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs ar tiesībām vadīt meliorācijas sistēmu būvdarbus.
	Pasūtītājs informāciju pārbauda BIS. Ārvalstu būvspeciālists iesniedz līdzvērtīgu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

	3.2.5.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam jābūt klasificētam saskaņā ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”.
	Komisija informāciju pārbauda BIS. Ja klasifikācija piedāvājuma iesniegšanas dienā nav iegūta, Pretendents iesniedz apliecinājumu par tās iegūšanu Nolikuma noteiktajā termiņā.

	3.2.6.
	Pretendentam kā galvenajam būvdarbu veicējam iepriekšējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 2 ekspluatācijā nodotos valsts nozīmes ūdensnoteku vai līdzvērtīgu ūdensnoteku izbūves, pārbūves vai atjaunošanas objektos.
	Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma pielikumu, pievienojot objektu nodošanu ekspluatācijā apliecinošus dokumentus, ja tie nav Pasūtītāja rīcībā.

	3.2.7.
	Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 2 ekspluatācijā nodotos valsts nozīmes ūdensnoteku vai līdzvērtīgu ūdensnoteku izbūves, pārbūves vai atjaunošanas objektos.
	Informācija par piedāvāto būvdarbu vadītāju un tā pieredzi saskaņā ar Nolikuma pielikumiem, pievienojot pieredzi apliecinošus dokumentus, ja tie nav Pasūtītāja rīcībā.

	3.2.8.
	Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja šīs personas veiks attiecīgos būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

	3.2.9.
	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tai jāiesniedz informācija par dalībniekiem un to atbildības sadalījumu.
	Vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi vai personālsabiedrības līgums, kā arī informācija saskaņā ar Nolikuma pielikumu.

	3.2.10.
	Pretendents norāda apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
	Informācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma pielikumiem.

	3.2.11.
	Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, tostarp būvdarbu izpildes grafiku un galveno materiālu sarakstu.
	Tehniskais piedāvājums, būvdarbu izpildes grafiks un galveno materiālu saraksts saskaņā ar Nolikuma prasībām.

	3.2.12.
	Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu.
	Aizpildīta būvdarbu izmaksu tāme saskaņā ar Nolikuma pielikumu un LBN 501-17 prasībām.



4. [bookmark: _Toc450735330]IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 2. pielikuma veidni.

4.2. Pretendentu atlases dokumenti 
4.2.1. Kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina, ka pretendents (t.sk. arī apakšuzņēmēji, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki) ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. Dokuments nav jāiesniedz, ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).
4.2.2. Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu par veikto būvdarbu pieredzi saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.2.6. punkta prasībām.
4.2.3. Būvdarbos iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja un, ja attiecināms, citu speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina speciālistu atbilstību Nolikuma 3.2.4. un 3.2.7. punkta prasībām, ja šāda informācija nav pārbaudāma publiskajos reģistros.
4.2.4. Ārvalsts pretendentam attiecīgais sertifikāts, licences un atļaujas ir jāiesniedz, ja tādas attiecīgajā valsti tiek izsniegtas, vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par minēto dokumentu faktu.
4.2.5. Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas dienā nav klasificēts saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka klasifikācija tiks iegūta līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

4.3. Piegādātāju apvienības gadījumā papildus jāiesniedz
4.3.1. 	Vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi un dalību iepirkumā, kurā norāda:
4.3.1.1.piegādātāju apvienības izvirzīto pārstāvi un iepirkuma procedūras dokumentācijas parakstīšanai pilnvaroto personu;
4.3.1.2.informāciju par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs, pasta adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās daļas īss apraksts.
4.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
4.4.1. 	Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3. punkta prasībām, Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu[footnoteRef:2] (turpmāk – EVIPD), aizpildot veidlapu, kas atrodama tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv. [2: ] 

4.4.2.   Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro).
4.4.3. 	Pretendents var pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
4.4.4. 	EVIPD aizpildāmas visas tās daļas.
4.4.5.	Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. 
4.4.6. 	Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

4.5. Tehniskais piedāvājums:
4.5.1. Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1. pielikums).

4.6. Finanšu piedāvājums
4.6.1. Pretendents finanšu piedāvājumu sagatavo, aizpildot Nolikuma 4. pielikumam pievienoto finanšu piedāvājuma formu un būvdarbu izmaksu tāmi Microsoft Excel formātā.
4.6.2. Būvdarbu izmaksu tāme ir finanšu piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa. Pretendents būvdarbu izmaksu tāmi aizpilda Microsoft Excel formātā pilnā apjomā, aizpildot visas tāmes pozīcijas un norādot vienību cenas, izmaksas un kopējo līgumcenu EUR bez PVN. Finanšu piedāvājuma formā norādītajai kopējai līgumcenai jāsakrīt ar būvdarbu izmaksu tāmē norādīto kopējo līgumcenu EUR bez PVN.
4.6.3. Pretendents cenu norāda euro bez PVN ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata.
4.6.4. Finanšu piedāvājuma cenā ietver visas izmaksas, kas saistītas un nepieciešamas Būvdarbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar iespējamiem riskiem, tostarp tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA
5.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
5.1.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ko nosaka, izmantojot cenu.
5.1.2. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, ir iesniedzis Tehniskās specifikācijas, būvprojekta, finanšu piedāvājuma tāmes un Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kas ir saimnieciski visizdevīgākais, ko nosaka, ņemot vērā cenu, un uz kuru nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi.
5.1.3. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Nolikumam, Tehniskajai specifikācijai, būvprojektam un/vai finanšu piedāvājuma tāmes prasībām atbilstošs piedāvājums.
5.1.4. Iepirkuma komisija jebkurā brīdī ir tiesīga pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
5.2.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību Nolikumā, Tehniskajā specifikācijā, būvprojektā un finanšu piedāvājuma tāmē noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 5.1.1. punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
5.2.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.2.3. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu kvalifikācijas prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.
5.2.4. Ja pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tiek konstatēts, ka vismaz divu piedāvājumu līgumcenas ir vienādas, iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai veic izlozi.
5.3. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
5.3.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajā specifikācijā, būvprojektā un Nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.3.2. Piedāvājums tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas, ja tehniskais piedāvājums satur būtiskas neatbilstības Tehniskās specifikācijas vai būvprojekta prasībām, satur pieņēmumus vai ierobežojumus, kuri ir pretrunā ar iepirkuma dokumentāciju, vai nav sniegta visa Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā pieprasītā informācija.
5.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 4.6. punkta prasībām, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkuma komisija to izlabo, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņojot attiecīgajam pretendentam. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
5.4.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu skaidrojumu par pretendenta piedāvāto cenu vai izmaksām un, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē pretendenta sniegtos skaidrojumus saskaņā ar PIL 53. pantu.
5.4.3. Ja, izvērtējot pretendenta sniegtos skaidrojumus, iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents nav pierādījis objektīvus apstākļus, kas ļauj noteikt tik zemu cenu vai izmaksas, iepirkuma komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.
5.5. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaude
5.5.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42. panta otrajā daļā noteiktajiem gadījumiem, izņemot PIL 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktu, kā arī citos Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
5.5.2. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 5.5.1. punktā noteikto veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
5.5.3. Pasūtītājs uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic atbilstoši PIL 43. pantā noteiktajai kārtībai.
5.5.4. Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā un piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
5.6. Lēmuma pieņemšana un publicēšana
5.6.1. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu PIL 37. pantā noteiktajā kārtībā.
5.6.2. Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā sagatavo un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā publicē paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un ievieto iepirkuma līguma tekstu pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.
6. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība
6.1.1. Pasūtītājs līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja šāds termiņš ir piemērojams. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta iesniegto piedāvājumu.
6.1.2. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents līgumu neparaksta, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
6.1.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais, ko nosaka, ņemot vērā cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.1.4. Līguma slēgšanas laikā līguma projekts var tikt precizēts, veicot nebūtiskus labojumus, kas nemaina iepirkuma dokumentācijas būtiskos nosacījumus un pretendenta piedāvājumu.

7. NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, veidne;
3. pielikums – Apakšuzņēmēja / Personas apliecinājums, veidne;
4. pielikums – Finanšu piedāvājums un būvdarbu izmaksu tāme Microsoft Excel formātā, veidne;
5. pielikums – Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi, veidne;
6. pielikums – Informācija par piedāvāto speciālistu kvalifikāciju, veidne;
7. [bookmark: _Toc450735339]pielikums – Iepirkuma līgums, projekts.





























Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija
iepirkuma Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA












































Pielikums Nr.2. Pieteikums
iepirkuma Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”
nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
	1. Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Pasta adrese
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	

	2. Bankas informācija

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Konta numurs
	

	3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu ar iepirkuma norisi saistītos jautājumos 

	Vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	

	4. Pretendenta uzņēmuma statuss  (vajadzīgo atzīmēt – “x”)

	☐
	Mikrouzņēmums[footnoteRef:3] [3:   Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.] 


	☐
	Mazais uzņēmums[footnoteRef:4] [4:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro.] 



	☐
	Vidējais uzņēmums[footnoteRef:5] [5:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.] 



	☐
	Neviens no augstāk minētajiem 



5. Personas ar izšķirošo ietekmi
Tabulā norāda visas personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:6]. Tāpat norāda visu minēto personu amatpersonas -  valdes vai padomes locekļus, pārstāvēt tiesīgās personas un prokūristus. [6:  Informācija tiek prasīta, pamatojoties uz PIL 42.panta trešās daļas 4.punktu.] 

Tabulai pievieno tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai norādītu visas attiecināmās personas.
	Nr.p.k.
	Nosaukums izšķirošās ietekmes personām vai
vārds un uzvārds amatpersonām
	Reģistrācijas nr. izšķirošās ietekmes personām vai
amata nosaukums amatpersonām

	
	
	

	
	
	



6. Informācija par pretendenta amatpersonām un patiesajiem labuma guvējiem
(aizpilda tikai tad, ja pretendents reģistrēts ārvalstīs)
Tabulā norāda visas pretendenta amatpersonas - valdes vai padomes locekļus, pārstāvēt tiesīgās personas un prokūristus, kā arī patiesos labuma guvējus.
Tabulai pievieno tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai norādītu visas pretendenta amatpersonas un patiesos labuma guvējus.
	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Dzimšanas datums, mēnesis, gads


	
	
	

	
	
	



7. Informācija par apakšuzņēmējiem
Tabulā norāda visus apakšuzņēmējus[footnoteRef:7], kurus plānots iesaistīt līguma izpildē.
Tabulai pievieno tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai norādītu visus iesaistītos apakšuzņēmējus. [7:  Šeit un turpmāk – ar apakšuzņēmējiem iepirkuma ietvarā tiek saprasti visi apakšuzņēmēji un visi apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji] 


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts, informācija par apakšuzņēmēja atbilstību mazā uzņēmuma[footnoteRef:8], mikrouzņēmuma[footnoteRef:9] vai vidējā uzņēmuma[footnoteRef:10] statusam [8:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [9:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.]  [10:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātais mazāk kā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz P50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Veicamo darbu apjoms, EUR
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Piedāvājumam pievieno katra norādītā apakšuzņēmēja piekrišanu piedalīties līguma izpildē saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumā ietverto veidni.
8. Informācija par personām, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un/vai tehniskajām vai profesionālajām spējām pretendents balstās.
Saskaņā ar PIL 45. panta astoto daļu pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Saskaņā ar PIL 46. panta ceturto daļu pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Tabulai pievieno tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai norādītu visas iesaistītās personas.
	Personas nosaukums, reģistrācijas numurs,  kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts,
	Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona tiek piesaistīta
(nolikuma punkts)
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Lai pierādītu, ka pretendenta rīcībā būs iesaistīto personu resursi, pretendents piedāvājuma sastāvā iekļauj šo personu apliecinājumu, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumā “Apakšuzņēmēja / personas apliecinājums” ietverto veidni, vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
9. Informācija par piegādātāju apvienību
Tabulā norāda visus piegādātāju apvienības dalībniekus.
Tabulai pievieno tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai norādītu visus dalībniekus.
 
	Nr. pēc kārtas
	Piegādātāju apvienības dalībnieki

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Kontaktpersona, tālruņa nr., e-pasts

	
	
	

	
	
	


Piedāvājumā iekļauj piegādātāju apvienības līgumu saskaņā ar nolikuma 3.2.9. punktu nosacījumiem.

	[bookmark: _Hlk204161089]Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona[footnoteRef:11], kas apstiprina piedāvājumu iepirkumā [11:  Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvēt tiesīga persona (saskaņā ar ierakstiem komercreģistrā) vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara vai pilnvaras apliecināta kopija)] 


	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Paraksts*
	

	Vieta
	

	Datums
	



[bookmark: _Toc123766733]* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai arī ar EIS sistēmas iekšējo elektronisko parakstu (saskaņā ar Nolikuma 1.6.3. punktu).


Pielikums Nr.3. Apakšuzņēmēja/personas apliecinājums
iepirkuma Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”
nolikumam


Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras spējām pretendents balstās, vai speciālista
apliecinājums
par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē

Tabulās aizpilda tikai tās rindas, kas attiecas uz konkrēto personu un pārējās rindas tiek dzēstas vai atstātas neaizpildītas
	Iepirkums
	Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā

	Iepirkuma ID Nr.
	VSIA LVĢMC 2026/13

	Pretendents
	

	Apakšuzņēmējs
	

	Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās
	

	Speciālists
	



Gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai speciālists apņemas:
	Nr.p.k.
	Piekrišana
	Sadarbības saturs

	1. 
	Piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē, veicot šādus būvdarbus vai sniedzot šādus pakalpojumus:
	

	2. 
	Piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē, nododot pretendenta rīcībā šādus resursus:
	

	3. 
	Nodrošināt pretendentam šādas tehniskās un profesionālās iespējas:
	

	4. 
	Uzņemties solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi, ciktāl pretendents balstās uz personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, un nodrošināt pretendentam šādas saimnieciskās un finansiālās iespējas:
	



	Apakšuzņēmēju pārstāvēttiesīgā persona[footnoteRef:12], kas apstiprina apliecinājumu, [12:  Piedāvājumu paraksta apakšuzņēmēju pārstāvēt tiesīga persona (saskaņā ar ierakstiem komercreģistrā) vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara vai pilnvaras apliecināta kopija).] 

vai 
personas, uz kuras spējām balstās, pārstāvēttiesīgā persona[footnoteRef:13], kas apstiprina apliecinājumu, [13:  Piedāvājumu paraksta apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, pārstāvēt tiesīga persona (saskaņā ar ierakstiem komercreģistrā) vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara vai pilnvaras apliecināta kopija).] 

vai 
speciālists

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Paraksts*
	

	Vieta
	

	Datums
	


* DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU


Pielikums Nr.4. Finanšu piedāvājums
iepirkuma Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”
nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents finanšu piedāvājumu iesniedz, aizpildot šo finanšu piedāvājuma formu un Nolikuma 4. pielikumam pievienoto būvdarbu izmaksu tāmi Microsoft Excel formātā. Aizpildīta būvdarbu izmaksu tāme ir finanšu piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa. Finanšu piedāvājuma formā norādītajai kopējai līgumcenai jāsakrīt ar būvdarbu izmaksu tāmē norādīto kopējo līgumcenu EUR bez PVN.
	Pozīcija
	Summa

	Kopējā līgumcena EUR bez PVN saskaņā ar būvdarbu izmaksu tāmi
	________________

	PVN, ja piemērojams
	________________

	Kopējā līgumcena EUR ar PVN, ja PVN piemērojams
	________________


Pretendents apliecina, ka aizpildītā būvdarbu izmaksu tāme Microsoft Excel formātā ir pievienota finanšu piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
	


	Pretendenta nosaukums:
	_________________________

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	_________________________
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Pielikums Nr.5. Pieredzes apliecinājums
iepirkuma Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”
nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
(saskaņā ar Nolikuma 3.2.6. punkta prasībām)
	Iepirkums
	
Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā


	Iepirkuma ID Nr.
	VSIA LVĢMC 2026/13

	Pretendents
	



	Nr.p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts),

	Būvdarbu apraksts, norādot, kā tie atbilst Nolikuma 3.2.6. punkta prasībai
	Līguma[footnoteRef:14] darbības laiks (no/līdz) [14:  Par pieredzes līgumu saistībā ar pretendentu kvalifikācijas prasībām tiek uzskatīts arī pakalpojums, kas sniegts, nenoformējot rakstisku līgumu, bet pretendents var pierādīt sniegto pakalpojumu ar citiem dokumentiem, piemēram, pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktiem, rēķiniem vai citiem dokumentiem.] 

(mēn./gads)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· Pretendents pievieno tabulai tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai norādītu visus nepieciešamos pieredzes objektus vai līgumus.
· Iepirkuma komisijai ir tiesības sazināties ar attiecīgā objekta pasūtītāju vai būvdarbu saņēmēju, lai pārbaudītu sniegtās ziņas.
· Pieredzes objekti vai līgumi, par kuriem Pasūtītājam nav objektīvas iespējas pārliecināties par līguma izpildes kvalitāti, tiek uzskatīti par Nolikuma prasībām neatbilstošiem un netiek ņemti vērā, izvērtējot pretendenta pieredzes atbilstību Nolikumā izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.

Pielikums Nr.6. Speciālistu saraksts
iepirkuma Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”
nolikumam

6.Informācija par piedāvāto speciālistu kvalifikāciju
                                 (saskaņā ar Nolikuma 3.2.4. un 3.2.7. punkta prasībām)

	Iepirkums
	Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā

	Iepirkuma ID Nr.
	VSIA LVĢMC 2026/13

	Pretendents
	



	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds

	Sertifikāta nosaukums un numurs 
	Pieredze
	Tiesiskās attiecības[footnoteRef:15] ar pretendentu [15:  Darba līgums vai citas līgumiskas attiecības.] 


	
	
	
	Pasūtītājs, objekts
	Būvdarbu vadīšanas pieredzes apraksts
	Līguma[footnoteRef:16] darbības laiks (no/līdz) [16:  Par pieredzes līgumu saistībā ar pretendentu kvalifikācijas prasībām tiek uzskatīts arī pakalpojums, kas sniegts, nenoformējot rakstisku līgumu, bet pretendents var pierādīt sniegto pakalpojumu ar citiem dokumentiem, piemēram, pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktiem, rēķiniem vai citiem dokumentiem.] 

(mēn./gads)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



· Pretendents pievieno tabulai tik daudz rindu, cik nepieciešams, lai norādītu visus nepieciešamos speciālista pieredzes objektus vai līgumus.
· Iepirkuma komisijai ir tiesības sazināties ar attiecīgā objekta pasūtītāju vai būvdarbu saņēmēju, lai pārbaudītu sniegtās ziņas.
· Pieredzes objekti vai līgumi, par kuriem Pasūtītājam nav objektīvas iespējas pārliecināties par līguma izpildes kvalitāti, tiek uzskatīti par Nolikuma prasībām neatbilstošiem un netiek ņemti vērā, izvērtējot pretendenta pieredzes atbilstību Nolikumā izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.







Pielikums Nr.7. Līguma projekts
iepirkuma Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”
nolikumam


IEPIRKUMA LĪGUMS 
Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā «DOKREGNUMURS»


Rīgā
Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.


Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, vienotais reģ. Nr. 50103237791, juridiskā adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, tās valdes priekšsēdētājas Sigitas Škapares un valdes locekļa Ilvara Tauriņa personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
[bookmark: _Hlk157035379]_______________, reģistrācijas Nr. ______________, tās pārstāvja [..] personā, kurš darbojas pamatojoties uz [..], turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse,
ievērojot iepirkuma “Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC 2026/13), turpmāk – Iepirkums, nolikumu un Iepirkuma rezultātu un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura uzņēmuma līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt mākslīgā mitrāja izbūves darbus Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, būvprojektu BIS-BL-844722-9323, Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu, būvdarbu izmaksu tāmi un Līguma noteikumiem.

2. Līguma saistību izpildes un Būvdarbu garantijas saistību nodrošinājums
2.1. Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, turpmāk – Līguma saistību izpildes nodrošinājums, 5% (piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto Būvdarbu izpildes termiņu saskaņā ar Līguma 4.4. punktā noteikto. 
2.2. Ja Būvdarbu veicējs neiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, ievērojot Līguma 2.1. punktā noteikto kārtību, Līgums tiek izbeigts. Šajā gadījumā neiestājas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 10. punktā minētais izslēgšanas nosacījums.
2.3. Būvdarbu veicējs, ievērojot Līguma 3.3. punktā noteikto kārtību, iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību nodrošinājumu, turpmāk – Garantijas saistību nodrošinājums, 5% (piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas bez PVN. Garantijas saistību nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Būvdarbu garantijas laikā saskaņā ar Līguma 4.21. punktā noteikto, turpmāk – Garantijas laiks.
2.4. 	Ja Būvdarbu veicējs neiesniedz Garantijas saistību nodrošinājumu, ievērojot Līguma 2.3. punktā noteikto kārtību, Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt galīgo norēķinu saskaņā ar Līguma 3.6. punktā noteikto. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7. sadaļas nosacījumiem.
2.5.	Būvdarbu veicējs ir tiesīgs iesniegt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu un Garantijas saistību nodrošinājumu, turpmāk kopā – Nodrošinājums, kā bankas garantiju, ko ir izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas līgumu (polisi), kas noslēgts ar apdrošināšanas sabiedrību, kam saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir reģistrētas tiesības veikt apdrošināšanu Latvijas Republikā. Apdrošināšanas līgums jāiesniedz kopā ar apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu.
[bookmark: _Hlk127856000]2.6. 	Nodrošinājuma devējs Nodrošinājuma nosacījumos garantē, ka neatsaucami un bez nosacījumiem:
2.6.1.	Nodrošinājuma summa tiks samaksāta 5 (piecu) darbdienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Būvdarbu veicēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas, kā arī nekādi citi faktori, nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai;
2.6.2.	Nodrošinājums būs spēkā arī gadījumā, ja Būvdarbu veicējam tiks pasludināta maksātnespēja vai Būvdarbu veicējs tiks likvidēts;
2.6.3. Nodrošinājums nav atsaucams, prasība veikt samaksu nav apstrīdama.

3. Būvdarbu līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā summa par Līguma izpildi ir noteikta ______ EUR bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, ja attiecīgajiem Būvdarbiem piemērojama īpašā PVN maksāšanas kārtība. Kopējā summa ar PVN, ja PVN piemērojams, ir ______ EUR (vārdiem), turpmāk – Būvdarbu līgumcena. Būvdarbu līgumcena ietver ar Līguma izpildi saistītās un tāmē norādītās izmaksas un izdevumus.
3.2. Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
3.3. Par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša gala rēķina saņemšanas. Rēķinam pievieno Garantijas saistību nodrošinājumu, kas noformēts, ievērojot Līguma 2.3., 2.5. un 2.6. punktā noteikto.
[bookmark: _Hlk157116876]3.4.	Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu:
3.4.1. par Būvdarbu izpildes aktā, turpmāk – Akts (Līguma 3. pielikums), ietverto Būvdarbu pieņemšanu – pēc Akta abpusējas parakstīšanas vai Būvdarbu pieņemšanas dienas Līguma 4.10. un 4.15. punktā minētajā gadījumā;
3.4.2. par visiem izpildītajiem Būvdarbiem (galīgais norēķins), t.sk. par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, – pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 5. pielikums) abpusējas parakstīšanas dienas.
3.5.   Ja rēķins tiek sagatavots elektroniski, Būvdarbu veicējs to nosūta no e-pasta adreses: ____________ uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@lvgmc.lv. Būvdarbu veicējs apliecina, ka elektroniskais rēķins tiks sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu. Rēķins tiek izrakstīts, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Būvdarbu veicējam rēķinā obligāti jānorāda Objekts, Līguma datums un numurs.
3.6.	Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt norēķinu, ja:
3.6.1.	Būvdarbu veicējs rēķinā nav norādījis Līguma 3.5. punktā noteikto informāciju – līdz trūkumu novēršanai;
3.6.2. Pasūtītājam savlaicīgi netiek piešķirts paredzētais finansējums, ja šāds finansējums ir Līguma izpildes priekšnoteikums un Pasūtītājs par to rakstiski informē Būvdarbu veicēju;
3.6.3.	Būvdarbu veicējs nav ievērojis Līguma 2.3., 2.5. un 2.6. punktā noteikto.
3.7.   Norēķina atlikšanas gadījumā, ievērojot Līguma 3.6. punktā noteikto, Pasūtītājam ir pienākums rakstiski paziņot Būvdarbu veicējam par norēķina atlikšanas iemesliem. Šajā punktā minētais neierobežo Būvdarbu veicēja tiesības aprēķināt līgumsodu par Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņa kavējumu, ja maksājuma kavējums nav pamatots ar Līguma 3.6. punktā noteiktajiem apstākļiem.
3.8.	Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Līguma nosacījumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu un sakārtotu Objekta būvniecības lietu būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk – BIS, un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” sagatavotus noteiktos dokumentus, kas nepieciešami, lai Objektu nodotu ekspluatācijā. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (t.sk. to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina Līguma 4.8., 4.9., 4.10. vai 4.15. punktā noteiktajā kārtībā.

4. Būvdarbu izpildes termiņš, nodošanas-pieņemšanas kārtība un garantija

[bookmark: _Hlk95386774]4.1.	Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz BIS vai būvvaldē Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei noteiktos dokumentus un informāciju, kas attiecināmi uz Būvdarbu veicēju. 
4.2.	Būvdarbu veicējs Būvdarbus drīkst uzsākt ne ātrāk kā pēc būvvaldes atzīmes būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
4.3.   Būvdarbu veicējs Būvdarbus veic saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā (Līguma 4. pielikums) noteikto.
4.4.   Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. martam. Tehnoloģiskā pārtraukuma piemērošana notiek Līguma 8.9. punktā noteiktajā kārtībā.
4.5.	Būvdarbu veicējs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasūtītājam Aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām, iepriekš saskaņojot Aktu ar Pasūtītāja pieaicināto būvuzraugu.
4.6.   Ja Akts tiek sagatavots elektroniski un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, Būvdarbu veicējs to nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: iepirkumi@lvgmc.lv.
4.7.   Pasūtītājs Būvdarbus pieņem un Aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Akta saņemšanas dienas vai rīkojas Līguma 4.8. punktā noteiktajā kārtībā. Pušu parakstītais Akts kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu.
4.8.	Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Būvdarbu veicējam pretenziju, turpmāk – Pretenzija, norādot ar Līguma nosacījumiem pamatotas nepilnības, turpmāk – Neatbilstība, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, turpmāk – Defektu akts. Ja Būvdarbu veicējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
4.9.	Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
4.10.	Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un Akta parakstīšana nav nepieciešama.
[bookmark: _Hlk157117629]4.11.	Ja Būvdarbu veicējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. 
4.12.	Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Būvdarbu veicējs sedz ar būves ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.
4.13.	Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Aktā.
4.14. Akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī Garantijas laikā, izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un Neatbilstībām, un Būvdarbu veicējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai Garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un Neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.15.	Ja Pasūtītājs neparaksta Aktu Līguma 4.7. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz Būvdarbu veicējam Pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 4.7. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
4.16.	Akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par slēptiem, Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Būvdarbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Būvdarbu veicēju no pienākuma veikt Līgumā noteikto saistību izpildi, kas uz Akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas. 
4.17.	Būvdarbu veicējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:
4.17.1. iesniedz Aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem;
4.17.2. paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai, pēc tam, kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai. Objekts ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanu.
4.18.	Ierosinot Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Būvdarbu veicējs iesniedz BIS Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” noteiktos dokumentus.
4.19. Būvdarbu veicējs pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5. pielikums):
4.19.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;
4.19.2. aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, t.sk. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta BIS attiecīgās būvniecības lietā.
4.20. Pasūtītājs Būvdarbu veicēja iesniegto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5. pielikums) paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
4.21.   Būvdarbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
4.22.	Ja Garantijas laikā Pasūtītājs konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Līguma nosacījumiem, Pasūtītājs par to sagatavo aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Būvdarbu veicēju vai kompetentās trešās personas (institūcijas).
4.23.	Ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz Līgumā noteikto garantiju, turpmāk – Garantijas darbi, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Būvdarbu veicējam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Puses 10 (desmit) darbdienu laikā vienojas par Garantijas darbu izpildes kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt visus Garantijas darbus (tas ir novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma nosacījumiem), ievērojot protokola nosacījumus.
4.24.	Ja Būvdarbu veicējs pēc paziņojuma saņemšanas noteiktajā laikā nav vienojies ar Pasūtītāju par Garantijas darbu izpildi vai arī nav veicis Garantijas darbus noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam, veikt Garantijas darbus patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Šajā gadījumā Būvdarbu veicējs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) darbdienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma (rēķina) no Pasūtītāja saņemšanas. Ja samaksa netiek veikta noteiktajā termiņā vai apmērā, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Garantijas saistību nodrošinājumu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7.2.4. un/vai 7.2.5. apakšpunktā noteikto.

5. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

5.1.	Būvdarbu veicējs apņemas:
5.1.1.	10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam darba aizsardzības plānu, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
5.1.2.	10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam informāciju no atzīšanas institūcijas, ka Būvdarbu veicēja piedāvātais būvspeciālists, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā u.c. nepieciešamos dokumentus. Ja konkrētais būvspeciālists nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un netiek iekļauts BIS, Līgums tiek izbeigts;
5.1.3. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, tai skaitā Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, būvprojektu, Tehnisko specifikāciju, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem;
5.1.4. Būvdarbu organizēšanā un Būvdarbu izpildes laikā ievērot darba aizsardzības un darba drošības noteikumus, ugunsdrošības, vides piesārņojuma samazināšanas un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē Būvdarbu veikšanu;
5.1.5.	Būvdarbus organizēt un veikt atbilstoši būvprojektam un būvatļaujas nosacījumiem, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un prasības, lai netiktu nodarīts kaitējums videi, vai tas būtu pēc iespējas mazāks un resursu patēriņš būtu ekonomiski un sociāli pamatots;
5.1.6.	Būvdarbus veikt ar saviem darba rīkiem, instrumentiem, mehānismiem, tehniku, transportu, materiāliem un darbaspēku (personālu), ievērojot Līguma nosacījumus;
5.1.7.	nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par visiem no Būvdarbu veicēja neatkarīgiem apstākļiem, kas Būvdarbu veicējam varētu traucēt Līguma izpildi;
5.1.8.	savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī nekavējoties sniegt rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
5.1.9.	Līguma darbības laikā uzturēt kārtībā Objektu un pirms būvvaldes akta par būves (Objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā ar saviem spēkiem un līdzekļiem attīrīt Objektu no savām mantām (darba rīkiem, instrumentiem, mehānismiem, tehnikas, transporta un materiāliem);
5.1.10.	ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski paziņot Pasūtītājam par izmaiņām Būvdarbu veicēja valdes sastāvā, Līgumā norādīto rekvizītu maiņu, Būvdarbu veicēja reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesa uzsākšanu. Ja Būvdarbu veicējs par rekvizītu maiņu nav paziņojis Pasūtītājam vai nav to izdarījis savlaicīgi, tad Pasūtītāja paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem;
5.1.11.	Līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā un Līguma 4.8., 4.11. un 4.15. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā arī nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā pēc veikto Būvdarbu izpildes un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.
5.2.	Būvdarbu veicējam ir aizliegts Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot apakšuzņēmējam, kas nav uzrādīts Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. Būvdarbu veicējs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem un to kvalitāti.
5.3.	Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu.
5.4.	Būvdarbu veicēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana tiek veikta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteikto. 
5.5.   Būvdarbu veicējs nodrošina zaudējumu atlīdzību, ja Iepirkumā tiek konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, kā rezultātā Pasūtītājam rodas zaudējumi, ievērojot Konkurences likuma 21. pantā noteikto. Ja pārkāpums izpaužas kā karteļa vienošanās, tiek prezumēts, ka pārkāpums radījis kaitējumu un tā rezultātā cena paaugstināta par 10% (desmit procentiem), ja vien netiek pierādīts pretēji.
5.6.	Ja Būvdarbu veikšanas laikā atbildīgās institūcijas konstatē pārkāpumus Būvdarbu izpildē vai Būvdarbu veicējs ir radījis zaudējumus trešajām personām un/vai Pasūtītājam, Būvdarbu veicējam ir pienākums segt zaudējumus 5 (piecu) darbdienu laikā vai nekavējoties novērst pārkāpumus par saviem līdzekļiem.
5.7.	Būvdarbu veicējam ir tiesības:
5.7.1. saņemt samaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
5.7.2. pirms Būvdarbu uzsākšanas saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvdarbu izpildei;
5.7.3. netraucēti piekļūt Objektam Būvdarbu izpildei.
5.8.   Būvdarbu veicējam ne vēlāk kā pirms Līguma saistību izpildes uzsākšanas ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ja Līguma izpildes laikā tiek veiktas jebkādas izmaiņas iepriekš minētajā informācijā, Būvdarbu veicējam 3 (trīs) darbdienu laikā ir pienākums rakstiski paziņot Pasūtītājam, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti Būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.	Pasūtītājs apņemas:
6.1.1.	5 (piecu) darbdienu laikā piešķirt Būvdarbu veicējam piekļuves tiesības BIS lietai;
6.1.2.	nekavējoties rakstiski paziņot Būvdarbu veicējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem, kas Būvdarbu veicējam varētu traucēt Līguma izpildi;
6.1.3.	nodrošināt Būvdarbu veicējam netraucētu piekļūšanu Objektam Būvdarbu izpildei;
6.1.4.	pirms Būvdarbu uzsākšanas nodrošināt Būvdarbu veicēju ar informāciju, kas nepieciešama Būvdarbu izpildei;
6.1.5.	pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt Līguma izpildē iesaistītā Būvdarbu veicēja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem;
6.1.6.	pieņemt Būvdarbu veicēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus, ja Būvdarbi atbilst būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem;
6.1.7.	veikt samaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
6.2.	Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1.	veikt Būvdarbu uzraudzību, pieaicinot atbilstoši kvalificētu un sertificētu būvuzraugu;
6.2.2.	Būvdarbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem uzraudzīt Būvdarbu izpildi un pārbaudīt Būvdarbu kvalitāti, lai pārliecinātos par Būvdarbu atbilstību Līguma nosacījumiem;
6.2.3.	pieprasīt no Būvdarbu veicēja Līgumā noteikto saistību izpildi;
6.2.4.	pieprasīt no Būvdarbu veicēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
6.2.5.	pieprasīt Būvdarbu veicēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Būvdarbu izpildi, ja Būvdarbi neatbilst būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem, nepārceļot Būvdarbu izpildes termiņu;
6.2.6.	strīdu gadījumā jebkurā Būvdarbu posmā uzticēt paveikto Būvdarbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām);
6.2.7.	nepiekrist personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja Būvdarbu veicēja piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvdarbu veicēja personālu vai apakšuzņēmējiem, kā arī piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

7. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

7.1.	Būvdarbu veicējs ir materiāli atbildīgs par:
7.1.1. Būvdarbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, instrumentu, mehānismu, tehnikas, transporta un materiālu kvalitāti un darbaspēka (personāla) kvalifikāciju;
7.1.2. izpildīto Būvdarbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
7.1.3. Līgumā noteikto saistību pārkāpšanu, kā arī par Būvdarbu veicēja vainas dēļ Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2.	Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:
7.2.1.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.2.	Būvdarbu veicējs neizpilda atskaites mēneša Būvdarbus vairāk par 50% (piecdesmit procentiem) nekā ir paredzēts Būvdarbu izpildes grafikā – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.3.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā neizpildīto Būvdarbu summas par katru nokavējuma dienu;
7.2.4.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu uzsākšanas termiņš – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.5.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu izpildes termiņš – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.6.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru konstatētu gadījumu;
7.2.7.	Būvdarbu veicējs (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) neievēro noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu, kā arī jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Līguma izpildē – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru konstatētu gadījumu.
7.3.	Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma (Līguma izbeigšanu), kas nav saistīta ar Līguma 7.9. vai 8.17. punktā norādītajiem apstākļiem, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas.
7.4.	Ja kāda no Pusēm ir nokavējusi Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņu, otrai Pusei ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.
7.5.	Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Būvdarbu līgumcenas.
7.6.   Ja tiek konstatēts, ka izpildīto Būvdarbu kvalitāte attiecībā pret ieguldīto finansējumu ir neatbilstoša, Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Būvdarba vai attiecīgās tāmes pozīcijas kalkulāciju un aprakstu atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Ja neatbilstības dēļ Pasūtītājam rodas zaudējumi, Būvdarbu veicējs tos atlīdzina normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā.
7.7.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7.8.	Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.9.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, ne pārvarēt, ne izvairīties no tiem, un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas (piemēram, dabas stihijas (plūdi, vētra), kara darbība, blokāde, epidēmija, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība un citi no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēji apstākļi, kas Līgumā noteikto saistību izpildi padara par neiespējamu).
7.10.	Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
7.11. Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, 5 (piecu) darbdienu laikā bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7.12. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, Puses kopīgi, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā, risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, ja Līguma izbeigšanas pamats ir nepārvaramas varas apstākļi, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.
7.13.	Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 8. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

8.1.	Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Līguma 2.1. punktā paredzētajā kārtībā un apjomā, ievērojot Līguma 2.5. un 2.6. punktā noteikto, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei vai Līguma izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā. Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
8.2.	Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti Pusēm par to iepriekš vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumiem jābūt pamatotiem, kā arī objektīvi nepieciešamiem, lai izpildītu Līgumu. 
8.3. Ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Būvdarbu veicēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Būvdarbu veicējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Būvdarbu līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
8.4. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas, ar Pasūtītāju nesaskaņotas Būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
8.5.	Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi, un ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
8.5.1.	grozījumi ir nebūtiski;
8.5.2.	grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
8.5.3.	grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
8.6. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajai daļai, atkarībā no Būvdarbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var izmainīt plānoto Būvdarbu apjomu, samazinot vai palielinot Būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā iekļauto Būvdarbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu grozījumu vērtību summa nesasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no Būvdarbu līgumcenas. Par Būvdarbu daudzumu izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē Būvdarbu veicēju un Būvdarbu veicējam šis paziņojums ir saistošs.
8.7. 	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta ceturto daļu Būvdarbu līgumcenas pieaugums, ko nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās Būvdarbu līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā.
8.8. Līgumu, t.sk. plānoto Būvdarbu apjomu, palielinot vai samazinot Būvdarbu līgumcenu, Puses var grozīt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantā ietvertajiem nosacījumiem, pamatojoties uz Pušu saskaņoto Būvdarbu izmaiņu aktu, ar mērķi pabeigt Būvdarbus projektā paredzētos termiņos, šādos gadījumos:
8.8.1.	būvprojektā tiek atklātas neprecizitātes vai tiek konstatēts, ka būvprojekta īstenošanai ir nepieciešamas Būvdarbu apjomu izmaiņas;
8.8.2. Būvdarbu tāmē Pasūtītājs konstatē neatbilstības Iepirkuma nolikumam vai būvprojektam un nepieciešams veikt labojumus Būvdarbu tāmē;
8.8.3.	būvprojekta īstenošanai tehnoloģiski nepieciešami darbi, kas nav iekļauti Būvdarbu apjomos;
8.8.4.	klimatisko apstākļu dēļ vai dabas katastrofu rezultātā ir nodarīti bojājumi Objektam kā rezultātā nav iespējams veikt Būvdarbus un/vai nepieciešams iekļaut papildu darbus bojājumu novēršanai;
8.8.5.	iepriekš plānoto materiālu un tehnoloģisko risinājumu aizstāšana ar jauniem, ekvivalentiem materiāliem un tehnoloģiskiem risinājumiem, tādejādi nodrošinot kvalitatīvāku Būvdarbu rezultātu.
8.9.   Būvdarbu izpildes termiņu Puses var grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus un Līguma noteikumus, ja termiņa pagarinājums ir objektīvi pamatots un nepieciešams Līguma izpildei, šādos gadījumos:
8.9.1.	ja Līgums tiek grozīts saskaņā ar Līguma 8.6. un 8.8. punkta nosacījumiem;
8.9.2.	ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvdarbu veicēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde, un Būvdarbu veicējs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem, kas tieši kavē saistību izpildi, ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem) – atbilstoši šo apstākļu pastāvēšanas laikam;
8.9.3.	ja Līguma noslēgšana un Būvdarbu uzsākšana ir aizkavējusies no Būvdarbu veicēja neatkarīgu iemeslu dēļ un Būvdarbu uzsākšanas laiks ir vēlāks, kā rezultātā Būvdarbu izpildi vairs nevar paveikt Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņā, tādēļ jāveic grozījumi Būvdarbu izpildes grafikā, jo Būvdarbi nav veicami tehniskajos noteikumos noteiktajā Būvdarbu aizlieguma periodā vai nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ Būvdarbi tehniski nav paveicami konkrētajā laikā un nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums;
8.9.4. ir pamatota nepieciešamība noteikt tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskais pārtraukums –  Pasūtītāja apstiprināts visu būvprojektā paredzēto Būvdarbu pārtraukums (Būvdarbu veicējs neatrodas Objektā un neveic Būvdarbus) Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ. Par Būvdarbu veikšanai nepiemērotiem klimatiskiem (meteoroloģiskiem) apstākļiem uzskatāmi no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie (meteoroloģiskie) apstākļi un šo faktu apstiprina Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izsniegta izziņa. Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos un/vai aktu un ierakstu būvdarbu žurnālā;
8.9.5. Līguma noslēgšana aizkavējas par 1 (vienu) vai vairākiem mēnešiem no Pusēm neatkarīgu objektīvu apstākļu dēļ;
8.9.6. Būvdarbu izpilde nav iespējama tehnoloģiskā pārtraukuma, procesa īpatnību vai kādu citu objektīvu ar Būvdarbu izpildes procesu (piemēram, izmaiņu būvprojektā saskaņošana u.tml.) saistītu iemeslu dēļ;
8.9.7. ja trešo personu, t.sk. zemes gabalu īpašnieku, tiesiskās intereses, darbība vai bezdarbība aizkavē Būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu.
8.10.	Ja Būvdarbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Līgumā noteikto saistību izpildi, ieinteresētā Puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.
8.11.	Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma (izbeigt Līgumu) gadījumos, ja:
8.11.1. pret Būvdarbu veicēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu, un kas var novest Būvdarbu veicēju līdz maksātnespējai/bankrotam;
8.11.2. Būvdarbu veicēja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi vai maksātnespējas procesa pazīmes;
8.11.3. ir pasludināts tiesas spriedums par Būvdarbu veicēja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu vai Būvdarbu veicēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.11.4. Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Būvdarbu veicējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kas ir pilnvarota pārstāvēt Būvdarbu veicēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
8.11.5. Būvdarbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/vai apjomā, un/vai Būvdarbu veicējs nav ievērojis Būvdarbu izpildes noteikumus;
8.11.6. Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;
8.11.7. Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
8.11.8. Būvdarbu veicējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt (neievērot) Līguma nosacījumus;
8.11.9. Būvdarbu veicējs nav nomainījis personālu un/vai apakšuzņēmēju 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma 6.1.5. apakšpunktam ir pieņēmis lēmumu atteikt Būvdarbu veicēja piedāvātā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu, jo tas neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos un Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām;
8.11.10. Būvdarbu veicējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Būvdarbu veicēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
8.11.11.	 Būvdarbu veicējs ir pārkāpis Līguma 5.2. un/vai 5.3. punkta nosacījumus;
8.11.12.	 Būvdarbu veicēja piedāvātais būvspeciālists, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nav iesniedzis atzīšanas institūcijai visus nepieciešamos dokumentus un netiek iekļauts BIS, ievērojot Līguma 5.1.2. apakšpunktā noteikto termiņu;
8.11.13.	 Pasūtītājam nav pietiekami finanšu līdzekļi Līguma izpildei saistībā ar apstākļiem, kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt pirms Līguma noslēgšanas;
8.11.14.  ja būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi, kas būtiski ietekmē Objekta ekspluatāciju, drošību u.c., un pārkāpumu nav izdevies novērst 10 (desmit) darbdienu laikā pēc rakstiska būvuzrauga vai Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas, vai citā būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā, ja trūkumu novēršanai ir nepieciešams garāks laiks;
8.11.15. ja konstatē, ka Būvdarbu veicējs pametis Būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi.
8.12.	Pasūtītājam, piemērojot Līguma 8.11. punktu un atkāpjoties no Līguma, neiestājas juridiskā atbildība, tajā skaitā civiltiesiskā atbildība, kā arī Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvdarbu veicējam radušos zaudējumus. 
8.13.	Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.11. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstiski paziņot Būvdarbu veicējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.
8.14.	Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.11. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Būvdarbiem, kas nav apstiprināti ar Aktu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7. sadaļas nosacījumiem, izņemot Līguma 8.11.13. apakšpunktā minēto gadījumu.
8.15.	Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Pušu sastādītajā aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, tad Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos Būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildu un iepriekš neparedzētus izdevumus.
8.16.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 
8.17.	Būvdarbu veicējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (izbeigt Līgumu), rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, ir saņēmis rakstisku brīdinājumu no Būvdarbu veicēja un brīdinājumā noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 5 (piecas) darbdienas, nav novērsis pārkāpumu.

9. Fizisko personu datu aizsardzība

9.1.	Līguma izpildes gaitā attiecībā uz personas datu apstrādi Puses vai attiecīgā Puse ievēro šādus noteikumus:
9.1.1.	no otras Puses iegūtie fizisko personu dati tiek apstrādāti tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības;
9.1.2. par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, personas datu pareizību un datu subjekta informēšanas pienākumiem atbild tā Puse, kas nodod otrai Pusei personas datus. Puse nodod otrai Pusei tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami Līguma izpildei vai kuru nodošana ir paredzēta normatīvajos aktos;
9.1.3.	Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu nodošanu. Pasūtītājs var nodot no Būvdarbu veicēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai;
[bookmark: _Hlk93946453]9.1.4.	Būvdarbu veicējs ir informēts, ka Pasūtītājam pastāv juridisks pienākums publicēt Līgumu un tā grozījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Noslēdzot Līgumu, Būvdarbu veicējs par šādu Pasūtītāja paredzēto pienākumu informē tos datu subjektus, kuru datus pirms Līguma slēgšanas saskaņā ar Līgumu ir nodevis Pasūtītājam;
9.1.5.	ja attiecīgās personas datu apstrādes raksturs pieprasa personas datu aktualizāciju un personas dati nav aktuāli, nav pareizi, ir jālabo vai jādzēš, katra Puse informē otru Pusi par šādām izmaiņām personas datos, kas pirms tam nodoti otrai Pusei. Ja Puse nav informējusi par personas datu izmaiņām, uzskatāms, ka sākotnēji iesniegtie personas dati ir pareizi vai arī pastāv tiesisks pamats iesniegto personas datu apstrādei;
9.1.6.	Puses apņemas nodrošināt saņemto personas datu apstrādes konfidencialitāti un personas datu izmantošanu tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem, kā arī neglabāt no otras Puses saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu izpildīšanai;
9.1.7.	Puses veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp jebkurus papildu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Puses nodotie personas dati Līguma izpildes ietvaros netiek nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, nozaudēti vai sabojāti, vai darīti zināmi trešajām personām, netiek ļaunprātīgi izmantoti, vai kā citādi apstrādāti tādā veidā, kas ir pretējs Līguma darbības laikā spēkā esošajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.

10. Sankciju klauzula

[bookmark: _Hlk72931573]10.1.	Puses, parakstot Līgumu, apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie starptautisko vai nacionālo sankciju vai būtisku finanšu tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju piemērošanas Pusēm, to valdes vai padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem, vai personām, kas ir pilnvarotas pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.
[bookmark: _Hlk72931607]10.2.	Puses apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī tām, t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem, vai personām, kas ir pilnvarotas pārstāvēt Puses darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Ja kādas no iepriekšminētajām sankcijām Līguma izpildes laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to kļuvis zināms.
[bookmark: _Hlk72931621]10.3.	Pasūtītājam ir tiesības, neatlīdzinot tādejādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma (izbeigt Līgumu), rakstiski par to paziņojot Būvdarbu veicējam, ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.
[bookmark: _Hlk72931637]10.4.	Būvdarbu veicējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka nesadarbojās un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas, t.sk. juridisku personu gadījumā – to valdes vai padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, vai personas, kas ir pilnvarotas pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedri, to valdes vai padomes locekļi, patiesie labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, kam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi.

11. Citi nosacījumi

11.1.	Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem. Paziņojumiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai pa e-pastu, un tad tiem ir jābūt elektroniski parakstītiem (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu). Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums nodots personīgi un adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai, ja paziņojums nosūtīts kā ierakstīts pasta sūtījums, tas jāuzskata par saņemtu 7. (septītajā) kalendāra dienā pēc tā nodošanas pastā, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam. Dokuments, kas sūtīts pa e-pastu, uzskatāms par saņemtu 2. (otrajā) darbdienā pēc tā nosūtīšanas.
11.2.	Nevienai no Pusēm nav tiesības no Līguma izrietošās saistības un tiesības pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Nododot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām, Puse ir pilnībā atbildīga otrai Pusei par Līgumā paredzēto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi.
11.3.	Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami normatīvie akti.
11.4. Puses vienojas, ka informācija, kas Pusēm kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, ir uzskatāma par konfidenciālu, ciktāl normatīvie akti, tostarp Publisko iepirkumu likums, neparedz šādas informācijas publicēšanu vai nodošanu kompetentajām institūcijām.
11.5.	Līguma izpildi vada:
11.5.1.	Pasūtītāja pārstāvis: 
- [..] [..], tālruņa Nr.[..], e-pasta adrese: [..], ar tiesībām Pasūtītāja vārdā pieņemt Būvdarbus, t.sk. parakstīt Aktu un Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu, ja Būvdarbi atbilst Līguma nosacījumiem;
- [..] [..], tālruņa Nr.[..], e-pasta adrese: [..]; 
11.5.2.	Būvdarbu veicēja pārstāvis: 
	-	[..] [..], tālruņa Nr.[..], e-pasta adrese: [..];
	-	atbildīgais būvdarbu vadītājs [..], sertifikāta Nr. [..], tālruņa Nr.[..], e-pasta adrese: [..].
11.6.	Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs risināt ar Līguma izpildi saistītus jautājumus, t.sk. veikt komunikāciju ar Būvdarbu veicēju, apsekot Būvdarbu veikšanas vietu, uzraudzīt Būvdarbu izpildi un pārbaudīt Būvdarbu kvalitāti, lai pārliecinātos par Būvdarbu atbilstību Līguma nosacījumiem, dot norādījumus Būvdarbu veicējam un pārbaudīt to izpildi.
11.7.	Ja mainās Pušu pārstāvji vai šo personu kontaktinformācija, attiecīgajai Pusei ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā par to rakstiski paziņot otrai Pusei.
11.8.	Puses, parakstot Līgumu, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.
11.9. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā ar šādiem pielikumiem:
- 1. pielikums “Tehniskā specifikācija un būvprojekts BIS-BL-844722-9323”;
         - 2. pielikums “Būvdarbu izmaksu tāme”;
         - 3. pielikums “Būvdarbu izpildes akts”;
- 4. pielikums “Būvdarbu izpildes grafiks”;
- 5. pielikums “Objekta nodošanas un pieņemšanas akts”.
Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formā.

12. Pušu rekvizīti 












3. pielikums
Iepirkuma līgumam Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”

BŪVDARBU IZPILDES AKTS NR. ____ (paraugs)
Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā
par izpildītiem darbiem atskaites periodā no _____.____ 202_. līdz ______._____202_.
















4. pielikums
Iepirkuma līgumam Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”

BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS


























5. pielikums
Iepirkuma līgumam Nr. VSIA LVĢMC 2026/13
“Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā”

OBJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS (paraugs)

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses (Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ “Par__________________________” (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā.
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvdarbu veicējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u.tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, Būvdarbu veicējs ievietojis būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).
4. Vienlaikus, parakstot šo aktu, Būvdarbu veicējs apliecina, ka būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, kuras Pasūtītājs var brīvi izmantot, atrodamas BIS.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (Kods _______________) datēts ar 202____. gada _______________.
8. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas elektroniska dokumenta veidā. 

Būvdarbu veicējs	               		Pasūtītājs
______________________________	_________________________________
(kontaktpersona/pilnvarotā persona)		(kontaktpersona/pilnvarotā persona)



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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